- Številka: 	4300-4/2023

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

- za oddajo javnega naročila

- po odprtem postopku

Priprava standardov, ključnih digitalnih storitev in pilotne informacijske rešitve v postopku priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke

VSEBINA

I.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

1.	Ponudbena dokumentacija	5

2.	Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in dokazila	5

2.1.	Osnovna sposobnost ponudnika	6

2.2.	Ekonomska in finančna sposobnost	8

2.3.	Tehnična in strokovna sposobnost	9

2.3.1	Tehnične zmogljivosti	9

2.3.2	Kadrovske zmogljivosti	9

3.	Pojasnila razpisne dokumentacije, dopolnitve in spremembe	12

4.	Oddaja ponudbe	13

5.	Oblika ponudbe	14

6.	Osnutek pogodbe	14

7.	Izjava o dejanskih lastnikih	14

8.	Zbiranje podatkov na podlagi Uredbe (EU) 2021/241	15

9.	Ponudba s podizvajalci	15

10.	Skupna ponudba	16

11.	Jezik ponudbe	17

12.	Ponudbena valuta in davek	17

13.	Veljavnost ponudbe	18

14.	Variantne ponudbe	18

15.	Merila za izbiro najugodnejše ponudbe	18

16.	Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku	20

17.	Naročnikovi pridržki	21

18.	Protikorupcijska klavzula	21

19.	Poslovna skrivnost	21

III.	PONUDBENI DEL	22

1.	Dopustnost ponudbe	22

2.	Obrazci	23

3.	Osnutek pogodbe	42

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (v nadaljnjem besedilu: služba) zbira na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23), (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) ponudbe za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku z naslovom:

- Priprava standardov, ključnih digitalnih storitev in pilotne informacijske rešitve v postopku priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke.

- Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projekt se izvaja v okviru komponente C2.K7.IG »Modernizacija digitalnega okolja javne uprave«.

Vabimo vas, da predložite vašo ponudbo v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo.

Ponudba se šteje za pravočasno, če bo prispela do 15. 6. 2023 do 9. ure v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 v skladu s 3. točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb bo dne 15. 6. 2023 ob 11. uri v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Postopek oddaje predmetnega javnega naročila se izvaja na podlagi ZJN-3 in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila, ter v skladu z veljavno zakonodajo s področja, ki je predmet javnega naročila.

Predmet javnega naročila:

Priprava standardov, ključnih digitalnih storitev in pilotne informacijske rešitve v postopku priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke.

Pogodbeno delo obsega naslednje faze:

  - 1. faza: Izdelava projekta za izvedbo (PZI)

  - 2. faza: Razvoj vsebinskih in tehničnih standardov ter ključnih storitev

  - 3. faza: Razvoj pilotne informacijske rešitve z integracijami

  - 4. faza: Vzpostavitev testnega okolja ter testiranje, odprava napak in priprava pilotne informacijske rešitve za pilotno delovanje

  - 5. faza: Priprava administracijskih in uporabniških navodil ter tehnične dokumentacije za celotno pilotno informacijsko rešitev

- Javno naročilo se izvaja po odprtem postopku.

Podrobnejši obseg in vsebina naročila je razvidna iz dokumenta:

- Funkcionalne in tehnične specifikacije za pripravo standardov, ključnih digitalnih storitev in pilotne informacijske rešitve v postopku priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke.

- Ponudbena dokumentacija

Ponudnik odda elektronsko ponudbo. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z ZJN-3 in zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

- Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, in dokazila

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja sodelujoe ponudnik, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, ter ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti enaka dokazila o izpolnjevanju pogojev kot se zahtevajo za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

  - Osnovna sposobnost ponudnika

1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bil drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo:

- ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi in

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam, ob tem pa izpis ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali pa da je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo:

- ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je slednji na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo:

- ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo:

- ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

5. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika:

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo:

- ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - Ekonomska in finančna sposobnost

Zahteva se, da ponudnik v zadnjih šetih (6) mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranega(-ih) TRR.

Dokazilo:

- ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Pred odločitvijo o oddaji javnega naročila bo naročnik za izkazovanje tega pogoja od izbranega ponudnika zahteval predložitev:

Ponudniki RS predložijo BON-2 oziroma ustrezno število potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da ta v zadnjih šestih (6) mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni bil blokiran.

Tuji ponudniki predložijo ustrezno število potrdil od bank (vključno s prevodi), pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v zadnjih šestih mesecih pred rokom za predložitev ponudb, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni bil blokiran.

  - Tehnična in strokovna sposobnost

Tehnične zmogljivosti

Ponudnik mora predložiti dokazilo o referenčnem projektu, iz katere je razvidno, da je v zadnjih petih (5) letih, šteto od datuma objave obvestila o tem naročilu, uspešno izvedel en (1) projekt vzpostavitve geografskega informacijskega sistema (GIS), ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje:

- status projekta: GIS je v času oddaje ponudbe že v uporabi (produkcijsko delovanje);

- podatkovni nivo: podatkovna baza Oracle z razširitvijo Oracle Spatial,

- aplikacijski nivo: Oracle WebLogic ali drugo Java izvajalno okolje,

- nadzorni nivo: izdelan nadzorni sistem za spremljanje delovanja aplikacij in storitev ter komponent na različnih nivojih,

- aplikacija uporablja spletne storitve po SOAP in/ali REST tehnologijah,

- informacijska rešitev vsebuje in prikazuje različne vrste podatkov (opisne/tekstovne in grafične) ter zna obdelati različne formate (npr. GeoJSON, GML, SHP, XML, HTML);

- uporabljene se varne povezave in avtorizacija/identifikacija uporabnikov s kvalificiranimi spletnimi digitalnimi potrdili,

- informacijsko rešitev uporablja vsaj 300 imenskih aktivnih uporabnikov oziroma splošna javnost.

Dokazilo:

- ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: Izvedba storitve določene vrste«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Obrazec »Referenčni projekt«

Kadrovske zmogljivosti

- Ponudnik mora za izvedbo projekta prijaviti najmanj:

- enega (1) vodjo projekta;

- dva (2) strokovnjaka naravoslovne smeri z znanjem in izkušnjami na področju priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), nepremičninskih evidenc in upravljanja prostorskih podatkov;

- enega (1) pravnega strokovnjaka z znanjem in izkušnjami s področja priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), in spremljajoče dokumentacije;

- enega (1) arhitekta spletnih rešitev;

- tri (3) programerje/strokovnjake z IT področja. Arhitekt spletnih rešitev analitik ne more biti hkrati programer/strokovnjak z IT področja.

Dokazilo:

- ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- obrazec »Prijava in reference kadra«

Zahtevane kvalifikacije kadrov:

a) Vodja projekta

Pogoji:

- VII. stopnja izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje in

- v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, je uspešno vodil en (1) projekt razvoja geografskega informacijskega sistema (GIS), pri katerem je v ekipi sodelovalo najmanj pet (5) članov in je vrednost projekta znašala vsaj 350.000,00 EUR brez DDV.

Dokazilo:

- kopija diplome

- obrazec »Prijava in reference kadra«

b) Strokovnjaka naravoslovne smeri

Pogoji:

- VII. stopnja izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje programov, kot so: gradbeništvo, geodezija, krajinska arhitektura, urbanizem, geologija, geotehnologija ipd., ter

- poznavanje in izkušnje s področja priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), nepremičninskih evidenc in upravljanja prostorskih podatkov, kar se izkaže s sodelovanjem pri enem (1) uspešno izvedenem projektu v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, ki je vključeval vsa tri omenjena področja.

Dokazilo:

- kopija diplome

- obrazec »Prijava in reference kadra«

c) Pravni strokovnjak

Pogoji:

- VII. stopnja izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje smeri »pravo« ter

- znanje in izkušnje s področja priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), in spremljajoče dokumentacije, kar se izkaže s sodelovanjem pri enem (1) uspešno izvedenem projektu v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, ki je vključeval pripravo pravnega akta, ki vsebuje geopodatke (npr. prostorskega izvedbenega akta), na nivoju države ali lokalne skupnosti.

Dokazilo:

- kopija diplome

- obrazec »Prijava in reference kadra«

d) Arhitekt spletnih rešitev

Pogoji:

- VII. stopnja izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje programov računalništvo, informatika ali elektrotehnika in

- vsaj triletne (3) izkušnje z načrtovanjem arhitekturnih rešitev s področja vzpostavljanja oziroma delovanja geografskega informacijskega sistema, kar se izkaže s sodelovanjem v vlogi arhitekta spletnih rešitev pri enem (1) uspešno izvedenem projektu razvoja GIS v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

Dokazilo:

- kopija diplome

- obrazec »Prijava in reference kadra«

e) Programerji/strokovnjaki z IT področja

Pogoji:

- najmanj VI. stopnja izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 1. bolonjske stopnje programov računalništvo, informatika, elektrotehnika ali druge naravoslovne smeri; in

- vsaj triletne (3) izkušnje s programiranjem rešitev, ki so sestavni del geografskega informacijskega sistema; in

- sodelovanje v vlogi programerja pri vsaj enem (1) uspešno izvedenem projektu razvoja GIS v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

Dokazilo:

- kopija diplome

- obrazec »Prijava in reference kadra«

Ponudnik lahko zagotavlja ustrezno kadrovsko strukturo na delovnopravni ali obligacijskopravni podlagi.

- Pojasnila razpisne dokumentacije, dopolnitve in spremembe

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno do vključno 8. 6. 2023 do 12. 00 ure.

Vsa vprašanja in odgovori, ki bodo v času teka postopka tega javnega naročila objavljeni, kot je zgoraj navedeno, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Če bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest (6) ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

- Oddaja ponudbe

Ponudbe se lahko oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. Če pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno zavrnil.

Ponujene storitve  morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Če bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je treba ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo.

- Oblika ponudbe

Vsi dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in izvirajo od ponudnika, morajo biti opremljeni z žigom (razen če subjekt posluje brez žiga) oziroma podpisani s strani osebe, ki ima polno pooblastilo za zastopanje ponudnika v postopku oddaje javnega naročila. Pooblastilo mora biti razvidno iz poslovnega registra oz. priloženih dokazil (tuji ponudniki).

Za dokumente, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ki ne izvirajo od ponudnika, mora biti v ponudbi predložena optična preslikava originalnih izvodov ali overjenih kopij. Izjema velja le za dokumente, ki so bili naročniku že predloženi v zahtevani obliki in so že pri naročniku ter vsebinsko in časovno še vedno veljajo. Za takšne dokumente zadostuje, da se nanje ponudnik le sklicuje in navede, v katerem javnem naročilu je dokument predložen naročniku.

- Osnutek pogodbe

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami osnutka pogodbe. Osnutka pogodbe, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, ni treba izpolnjevati niti ga ni treba priložiti ponudbi.

Pogodbo prvi podpiše naročnik in povabi k podpisu (sklenitvi) pogodbe izbranega ponudnika. Pogodbo je treba podpisati v roku deset (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom po potrebi vsebinsko prilagodila, in sicer glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

- Izjava o dejanskih lastnikih

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Za izpolnitev te obveznosti izbrani ponudnik izpolni izjavo (OBR-7), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

- Zbiranje podatkov na podlagi Uredbe (EU) 2021/241

Naročnik na podlagi 22. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost in 20. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podate. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se izvajata izključno za namen revizije in nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložb v okviru navedenega mehanizma.

Izbrani ponudnik ali izbrani ponudniki v skupni ponudbi ter morebitni podizvajalci morajo kot končni prejemniki sredstev iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) obvestiti vse z njimi povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri izvajanju projekta NOO, da bo naročnik obdeloval njihove osebne podatke. Končni prejemniki se zavežejo, da bodo o obdelavi osebnih podatkov obvestili tudi vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo morda naknadno pristopile k izvajanju projekta NOO, ter od teh oseb zagotovil ustrezne pravne podlage za obdelavo (npr. pridobil njihovo soglasje).

V ta namen morajo izbrani ponudnik, ponudniki v skupni ponudbi in podizvajalci pred podpisom oziroma ob podpisu pogodbe zagotoviti osebne podatke o končnih prejemnikih sredstev (ime in priimek ter datum rojstva) na obrazcu OBR-8.

- Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik ali partner sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika ali partnerja, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcu,

- priložiti izpolnjene ESPD vseh podizvajalcev, s katerimi nastopa;

- priložiti soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah na strani podizvajalcev oziroma o novih podizvajalcih ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnega javnega naročila, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, ki se zahtevajo za podizvajalce, kot je določeno zgoraj.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 2.1 (Osnovna sposobnost ponudnika).

Le če podizvajalec, skladno z ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Glavni izvajalec mora v tem primeru v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu in svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela.

Izbrani ponudnik, ki bo izvajal naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z zahtevami, navedenimi zgoraj, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

- Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati pogoje iz točke 2.1 (osnovna sposobnost) in točke 2.2 (ekonomska in finančna spodobnost). Tehnično in strokovno sposobnost iz točke 2.3 lahko ponudniki izpolnjujejo skupno/kumulativno.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu ESPD navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi, ter navedejo vse podatke o posameznem partnerju. Vse skupne obrazce podpišejo vsi ponudniki pri skupni ponudbi, ali pa pooblastijo enega izmed ponudnikov. Ponudniki, ki nastopajo pri skupni ponudbi, morajo navesti eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval, da bodo le-ti predložili ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

- Jezik ponudbe

Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. Morebitni dokumenti, ki so bili sestavljeni v tujem jeziku, morajo biti predloženi v izvornem jeziku in v prevodu.

V slovenskem jeziku morajo biti postavljena tudi vsa vprašanja, ki jih naročniku posredujejo ponudniki preko portala javnih naročil.

- Ponudbena valuta in davek

Ponudbene cene mora ponudnik v celoti podati izključno v evrih. Cena mora biti podana brez DDV, z DDV in posebej naveden znesek DDV.

Vsa izplačila, ki izvirajo iz tega razpisa, se izvršijo izključno v evrih. V ceni z DDV mora biti obračunana stopnja, kot je določena s slovensko zakonodajo (22 %).

Ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena, in mora vključevati vse stroške tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene (stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, potni stroški, zagotovitev potrebne opreme, morebitni stroški prevajanja, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene).

- Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od izteka roka za oddajo ponudbe. Prekratka veljavnost pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

Če v ponudbi ni nobene navedbe o časovni veljavnosti ponudbe, bo naročnik štel, da je ponudba časovno neomejena.

- Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne.

- Merila za izbiro najugodnejše ponudbe

Naročnik bo izbral ponudnika na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Ekonomsko najugodnejša ponudba se izračuna na naslednji način:

M = C + (Mer1 + Mer2)

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo po zgornji formuli prejel najvišje število točk.

Posamezne oznake v formuli pomenijo:

M = število točk

C = ponudbena cena (končna skupna ponudbena cena za predvideno količino v EUR z DDV)

Mer1 = točke po merilu Dodatni referenčni projekt

Mer2 = točke po merilu Dodatna usposobljenost kadra

| C | Ponudbena cena | 0 – 80 točk |
| --- | --- | --- |
| Mer 1 | Dodatni referenčni projekt | 0 – 10 točk |
| Mer 2 | Dodatna razpoložljivost oziroma usposobljenost kadra | 0 – 10 točk |

C: Ponudbena cena

Ponudnik bo po merilu C lahko prejel največ 80 točk.

Cena bo ocenjevana kot relativno razmerje med najnižjo (minimalno) ponudbeno ceno dopustne ponudbe in dejansko ceno ponudnika v dopustni ponudbi na podlagi naslednje formule:

C=80*(CmCp)

C = število točk po merilu cene

Cm = minimalna ponudbena cena

Cp = cena posameznega ponudnika

Mer 1: Dodatni referenčni projekt

Ponudnik, ki poleg referenčnega projekta, ki je kot pogoj za sodelovanje opisan v točki 2.3.1, izkaže uspešno izvedbo dodatnega referenčnega projekta, prejme za dodatno izkazan referenčni projekt 10 točk.

Dodatno izkazani referenčni projekt mora izpolnjevati vse pogoje, kot so navedeni v točki 2.3.1.

| Opis vrednotenja | Št. točk |
| --- | --- |
| - Ponudnik ni izkazal dodatnega referenčnega projekta | 0 |
| - Ponudnik je izkazal dodatni referenčni projekt: | 10 |

Mer 2: Dodatna razpoložljivost oziroma usposobljenost kadra

Ponudnik, ki poleg obveznega kadra, ki je kot pogoj za sodelovanje opisan v točki 2.3.2, izkaže dodatno razpoložljivost oziroma usposobljenost kadra, lahko prejme iz tega naslova dodatne točke.

Maksimalno število točk, ki jih lahko prejme ponudba na podlagi Mer2, je 10 točk.

| Opis vrednotenja dodatne razpoložljivosti oziroma usposobljenosti | Št. točk |
| --- | --- |
| - Ponudnik ni prijavil dodatne razpoložljivosti oziroma usposobljenosti kadra | 0 točk |
| - Ponudnik je prijavil dodatne razpoložljivosti oziroma usposobljenosti kadra | 2 – 10 točk |
| - Dodatna usposobljenost vodje projekta | 2 točki |
| - Dodatni strokovnjak naravoslovne smeri | 2 točki |
| - Dodatni pravni strokovnjak | 2 točki |
| - Dodatni arhitekt spletnih rešitev | 2 točki |
| - Dodatni programer/strokovnjak z IT področja | 2 točki |

Mer2-a: Vodja projekta

2 točki iz tega naslova dobi ponudnik, ki bo prijavil vodjo projekta, ki bo imel dodatno k pogojem, ki se zahtevajo za izkazovanje njegove obvezne kadrovske usposobljenosti (pod a) točke 2.3.2), tudi veljaven certifikat s področja projektnega vodenja, tj. certifikat PMI ali IPMA raven C ali certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije za vodenje projektov ali drug enakovreden certifikat.

Mer2-b: Strokovnjak naravoslovne smeri

2 točki iz tega naslova dobi ponudnik, ki bo prijavil enega dodatnega strokovnjaka naravoslovne smeri, ki izpolnjuje vse pogoje, kot se zahtevajo pod b) točke 2.3.2 (Kadrovske zmogljivosti).

Mer2-c: Strokovnjak pravne smeri

2 točki iz tega naslova dobi ponudnik, ki bo prijavil enega dodatnega pravnega strokovnjaka, ki izpolnjuje vse pogoje, kot se zahtevajo pod c) točke 2.3.2 (Kadrovske zmogljivosti).

Mer2-d: Arhitekt spletnih rešitev

2 točki iz tega naslova dobi ponudnik, ki bo prijavil enega dodatnega arhitekta spletnih rešitev, ki izpolnjuje vse pogoje, kot se zahtevajo pod d) točke 2.3.2 (Kadrovske zmogljivosti).

Mer2-e: Programer/strokovnjak z IT področja

2 točki iz tega naslova dobi ponudnik, ki bo prijavil enega dodatnega programerja/strokovnjaka z IT področja, ki izpolnjuje vse pogoje, kot se zahtevajo pod e) točke 2.3.2 (Kadrovske zmogljivosti).

- Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najpozneje v roku deset delovnih dni (10) dni po dokončnem prevzemu rešitve predati naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanja na prvi poziv v višini 3 % od skupne končne pogodbene vrednosti z DDV. Zavarovanje bo moralo biti sestavljeno na podlagi obrazca, ki je v razpisni dokumentaciji. Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 12 mesecev od dneva, ko je bilo delo dokončno prevzeto.

Dokončni prevzem izvede naročnik po pregledu in potrditvi pogodbenega dela v skladu s terminskim planom.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

- Naročnikovi pridržki

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisana dela odda v izvedbo v zmanjšanem obsegu, če se izkaže, da ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstev za izvedbo del v celoti.

Ponudniki se udeležijo javnega naročila na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi nesklenitve pogodbe.

- Protikorupcijska klavzula

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

- Poslovna skrivnost

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi sklep o varovanju poslovne skrivnosti.

PONUDBENI DEL

- Dopustnost ponudbe

Dopustna je tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v funkcionalnih in tehničnih specifikacijah ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene in podpisane naslednje dokumente:

- ESPD (OBR-1),

- Predračun (OBR-2),

- Referenčni projekt (OBR-3),

- Prijava in reference kadra (OBR-4),

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – gospodarski subjekt (OBR-5),

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizična oseba (OBR-6),

- Dokazila o uporabi zmogljivosti kadra, ki ni zaposlen pri ponudniku (npr. pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba ipd.) (če je potrebno)

Če bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

- ESPD (OBR-1),

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – gospodarski subjekt (OBR-5),

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizična oseba (OBR-6),

- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije),

- Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (glej točko 4.2 I. poglavja te dokumentacije).

Če bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- ESPD (OBR-1),

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – gospodarski subjekt (OBR-5),

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizična oseba (OBR-6),

- Pooblastilo za podpis skupne ponudbe.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

Če bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorce, je treba le-te dostaviti v roku, ki ga bo določil naročnik, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

- Obrazci

- ESPD (OBR-1),

- Predračun (OBR-2),

- Referenčni projekt (OBR-3),

- Prijava in reference kadra (OBR-4),

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – gospodarski subjekt (OBR-5),

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence – fizična oseba (OBR-6),

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-7)

- Osebni podatki dejanskih lastnikov izvajalca v skladu z 22. členom uredbe (EU) 2021/241 (OBR-8)

- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (po potrebi)

- Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (po potrebi)

- Pooblastilo za podpis skupne ponudbe (po potrebi)

OBR-1

ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. Obliki ali nepodpisan ESPD v xml. Obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno javno naročilo.

OBR-2

PREDRAČUN

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju funkcionalnih in tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije, in sicer zaokrožene na dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. Če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije.

Če ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

Če bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

PREDRAČUN

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Priprava standardov, ključnih digitalnih storitev in pilotne informacijske rešitve v postopku priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke

| Storitev | Enota | Cena na enoto brez DDV v EUR | Cena na enoto z DDV v EUR | Cena za celoten obseg brez DDV v EUR | Cena za celoten obseg z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZA 1: Izdelava programa za izvedbo (PZI) |  |  |  |  |  |
| Izdelava programa za izvedbo (PZI) | komplet |  |  |  |  |
| FAZA 2: Razvoj vsebinskih in tehničnih standardov ter ključnih storitev |  |  |  |  |  |
| 2.A Razvoj vsebinskih standardov | komplet |  |  |  |  |
| 2.B Razvoj tehničnih standardov | komplet |  |  |  |  |
| 2.C Razvoj ključnih storitev | komplet |  |  |  |  |
| FAZA 3: Razvoj pilotne informacijske rešitve z integracijami |  |  |  |  |  |
| 3.A Razvoj pilotne informacijske rešitve | komplet |  |  |  |  |
| 3.B Razvoj integracijskih modelov | komplet |  |  |  |  |
| FAZA 4: Vzpostavitev testnega okolja ter testiranje, odprava napak in priprava pilotne informacijske rešitve za pilotno delovanje |  |  |  |  |  |
| Uporabniška, performančna in varnostna testiranja ter odprava napak v testnem okolju ter priprava rešitve za pilotno delovanje | komplet |  |  |  |  |
| FAZA 5: Priprava administracijskih in uporabniških navodil ter tehnične dokumentacije za celotno pilotno informacijsko rešitev |  |  |  |  |  |
| Priprava administracijskih in uporabniških navodil ter tehnične dokumentacije | komplet |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |

Kraj in datum:

Ponudnik

________________________________

(podpis pooblaščene osebe ponudnika)

OBR 3

PONUDNIK

REFERENČNI PROJEKT

(v skladu z zahtevami iz točke 2.3.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe)

- Minimalna zahteva (1 referenčni projekt)

Ponudnik izkazuje, da je v zadnjih petih (5) letih, šteto od datuma objave obvestila o tem naročilu, uspešno izvedel en (1) projekt vzpostavitve geografskega informacijskega sistema (GIS), ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje:

- status projekta: GIS je v času oddaje ponudbe že v uporabi (produkcijsko delovanje);

- podatkovni nivo: podatkovna baza Oracle z razširitvijo Oracle Spatial,

- aplikacijski nivo: Oracle WebLogic ali drugo Java izvajalno okolje,

- nadzorni nivo: izdelan nadzorni sistem za spremljanje delovanja aplikacij in storitev ter komponent na različnih nivojih,

- aplikacija uporablja spletne storitve po SOAP, REST in/ali XML tehnologijah,

- informacijska rešitev vsebuje in prikazuje različne vrste podatkov (opisne/tekstovne in grafične),

- uporabljene se varne povezave in avtorizacija/identifikacija uporabnikov s kvalificiranimi spletnimi digitalnimi potrdili,

- informacijsko rešitev uporablja vsaj 300 imenskih aktivnih uporabnikov oziroma splošna javnost.

| Naziv referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Pravna podlaga za izvedbo referenčnega projekta | [pogodba / naročilnica št. …. z dne ….] |
| Referenčni naročnik |  |
| Izvajalec (navedite, ali ste nastopali kot samostojni izvajalec, podizvajalec ali partner v skupni ponudbi in v kolikšnem odstotku) |  |
| Datum začetka in zaključka (produkcije) referenčnega projekta |  |
| Kontaktna oseba pri referenčnem naročniku, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, e-pošta in tel. št.) |  |

- Dodatni referenčni projekt (merilo 1)

Dodatni referenčni projekt se upošteva kot merilo (Mer1) pri izračunu ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Ponudnik, ki poleg referenčnega projekta, ki je kot pogoj za sodelovanje opisan v točki 2.3.1, izkaže uspešno izvedbo dodatnega referenčnega projekta, prejme za dodatno izkazan referenčni projekt 10 točk, kar se upošteva kot Mer1 pri izračunu ekonomsko najugodnejše ponudbe.

| Naziv referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Pravna podlaga za izvedbo referenčnega projekta | [pogodba / naročilnica št. …. z dne ….] |
| Referenčni naročnik |  |
| Izvajalec (navedite, ali ste nastopali kot samostojni izvajalec, podizvajalec ali partner v skupni ponudbi in v kolikšnem odstotku) |  |
| Datum začetka in zaključka (produkcije) referenčnega projekta |  |
| Kontaktna oseba pri referenčnem naročniku, ki lahko potrdi referenco (ime in priimek, e-pošta in tel. št.) |  |

Dodatno izkazani referenčni projekt izpolnjuje vse pogoje, kot so navedeni v točkI 2.3.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

| Kraj: |  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblaščene osebe ponudnika) |

OBR-4

PRIJAVA IN REFERENCE KADRA

(v skladu z zahtevami iz točke 2.3.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe)

- Ponudnik mora imeti za izvajanje tega javnega naročila vse čas trajanja naročila na voljo najmanj:

- enega (1) vodjo projekta;

- dva (2) strokovnjaka naravoslovne smeri z znanjem in izkušnjami na področju priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), nepremičninskih evidenc in upravljanja prostorskih podatkov;

- enega (1) pravnega strokovnjaka z znanjem in izkušnjami s področja priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), in spremljajoče dokumentacije;

- enega (1) arhitekta spletnih rešitev;

- tri (3) programerje/strokovnjake z IT področja. Arhitekt spletnih rešitev analitik ne more biti hkrati programer/strokovnjak z IT področja.

1. PRIJAVA KADRA

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

| Zap. št. | Ime in priimek | Predvidena vloga pri poslu | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Vodja projekta |  |
| 2. |  | Strokovnjak naravoslovne smeri |  |
| 3. |  | Strokovnjak naravoslovne smeri |  |
| 4. |  | Pravni strokovnjak |  |
| 5. |  | Arhitekt spletnih rešitev |  |
| 6. |  | Programer/strokovnjak z IT področja |  |
| 7. |  | Programer/strokovnjak z IT področja |  |
| 8. |  | Programer/strokovnjak z IT področja |  |

1.1. VODJA PROJEKTA

Ponudnik potrjuje, da ima vodja projekta, naveden pod 1. točko seznama kadra:

- VII. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje in

- je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno vodil en (1) projekt razvoja geografskega informacijskega sistema (GIS), pri katerem je v ekipi sodelovalo najmanj pet (5) članov in je vrednost projekta znašala vsaj 350.000,00 EUR brez DDV.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 1. točko seznama kadra:

a) Naziv projekta razvoja geografskega informacijskega sistema (GIS), ki ga je vodil vodja projekta:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

d) Število članov ekipe:

e) Vrednost projekta:

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu      .

/če ponudnik izkazuje dodatno usposobljenost vodje projekta, kar se upošteva pri Mer2/

Ponudnik potrjuje, da ima vodja projekta dodatno k zgornjim pogojem tudi veljaven certifikat s področja projektnega vodenja, tj. certifikat PMI ali IPMA raven C ali certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije za vodenje projektov ali drug enakovreden certifikat.

Dokazilo:

- kopija certifikata

1.2. STROKOVNJAK NARAVOSLOVNE SMERI (št. 1)

Ponudnik potrjuje, da ima strokovnjak narovoslovne smeri, naveden pod 2. točko seznama kadra:

- VII. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje programov, kot so: gradbeništvo, geodezija, krajinska arhitektura, urbanizem, geologija, geotehnologija ipd., ter

- poznavanje in izkušnje s področja priprave ali uporabe pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), nepremičninskih evidenc in upravljanja prostorskih podatkov, kar se izkaže s sodelovanjem pri enem (1) uspešno izvedenem projektu v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, ki je naslavljal vsa tri omenjena področja.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 2. točko seznama kadra:

a) Naziv projekta, pri katerem je sodeloval strokovnjak:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

d) Zgoraj navedeni projekt je naslavljal področja priprave ali uporabe pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), nepremičninskih evidenc in upravljanja prostorskih podatkov.

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu      .

1.3. STROKOVNJAK NARAVOSLOVNE SMERI (št. 2)

Ponudnik potrjuje, da ima strokovnjak naravoslovne smeri, naveden pod 2. točko seznama kadra:

- VII. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje programov, kot so: gradbeništvo, geodezija, krajinska arhitektura, urbanizem, geologija, geotehnologija ipd., ter

- poznavanje in izkušnje s področja priprave ali uporabe pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), nepremičninskih evidenc in upravljanja prostorskih podatkov, kar se izkaže s sodelovanjem pri enem (1) uspešno izvedenem projektu v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, ki je naslavljal vsa tri omenjena področja.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 2. točko seznama kadra:

a) Naziv projekta, pri katerem je sodeloval strokovnjak:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

d) Zgoraj navedeni projekt je naslavljal področja priprave ali uporabe pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), nepremičninskih evidenc in upravljanja prostorskih podatkov.

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu      .

1.4. PRAVNI STROKOVNJAK

Ponudnik potrjuje, da ima pravni strokovnjak, naveden pod 4. točko seznama kadra:

- VII. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje smeri »pravo« ter

- znanje in izkušnje s področja priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), oziroma spremljajoče dokumentacije, kar se izkaže s sodelovanjem pri vsaj enem (1) uspešno izvedenem projektu v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, ki je vključeval pripravo enega ali več pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), oziroma spremljajoče dokumentacije, na nivoju države ali lokalne skupnosti.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 4. točko seznama kadra:

a) Naziv projekta, pri katerem je sodeloval pravni strokovnjak:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

d) Zgoraj navedeni projekt je vključeval pripravo enega ali več pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov) oziroma spremljajoče dokumentacije, na nivoju države ali lokalne skupnosti.

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu       .

1.5. ARHITEKT SPLETNIH REŠITEV

Ponudnik potrjuje, da ima arhitekt spletnih rešitev, naveden pod 5. točko seznama kadra,

- VII. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje programov računalništvo, informatika ali elektrotehnika in

- izkušnje z načrtovanjem arhitekturnih rešitev s področja vzpostavljanja oziroma delovanja geografskega informacijskega sistema, kar se izkaže s sodelovanjem v vlogi arhitekta spletnih rešitev pri vsaj enem (1) uspešno izvedenem projektu razvoja GIS v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 3. točko seznama kadra:

a) Naziv projekta, pri katerem je sodeloval arhitekt spletnih rešitev v tej vlogi:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu      .

1.6. PROGRAMER/STROKOVNJAK Z IT PODROČJA (št. 1)

Ponudnik potrjuje, da ima programer/strokovnjak z IT področja, naveden pod 6. točko seznama kadra:

- najmanj VI. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 1. bolonjske stopnje programov računalništvo, informatika, elektrotehnika ali druge naravoslovne smeri; in

- vsaj triletne (3) izkušnje s programiranjem rešitev, ki so sestavni del geografskega informacijskega sistema (GIS); in

- je sodeloval v vlogi programerja pri vsaj enem (1) uspešno izvedenem projektu razvoja GIS v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

Zahtevana dolžina delovnih izkušenj iz druge alineje se lahko izpolni z enim projektom GIS ali kumulativno z več projekti GIS.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 6. točko seznama kadra:

a) Naziv projekta razvoja GIS, pri katerem je sodeloval programer:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu      .

V primeru več projektov ponovite posamezne vrstice pogojev (točke od a do c) in kontaktne podatke o referenčnem naročniku.

1.7. PROGRAMER/STROKOVNJAK Z IT PODROČJA (št. 2)

Ponudnik potrjuje, da ima programer/strokovnjak z IT področja, naveden pod 7. točko seznama kadra:

- najmanj VI. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 1. bolonjske stopnje programov računalništvo, informatika, elektrotehnika ali druge naravoslovne smeri; in

- vsaj triletne (3) izkušnje s programiranjem rešitev, ki so sestavni del geografskega informacijskega sistema (GIS); in

- je sodeloval v vlogi programerja pri vsaj enem (1) uspešno izvedenem projektu razvoja GIS v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

Zahtevana dolžina delovnih izkušenj iz druge alineje se lahko izpolni z enim projektom GIS ali kumulativno z več projekti GIS.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 7. točko seznama kadra:

a) Naziv projekta razvoja GIS, pri katerem je sodeloval programer:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu      .

V primeru več projektov ponovite posamezne vrstice pogojev (točke od a do c) in kontaktne podatke o referenčnem naročniku.

1.8. PROGRAMER/STROKOVNJAK Z IT PODROČJA (št. 3)

Ponudnik potrjuje, da ima programer/strokovnjak z IT področja, naveden pod 8. točko seznama kadra:

- najmanj VI. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 1. bolonjske stopnje programov računalništvo, informatika, elektrotehnika ali druge naravoslovne smeri; in

- vsaj triletne (3) izkušnje s programiranjem rešitev, ki so sestavni del geografskega informacijskega sistema (GIS); in

- je sodeloval v vlogi programerja pri vsaj enem (1) uspešno izvedenem projektu razvoja GIS v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

Zahtevana dolžina delovnih izkušenj iz druge alineje se lahko izpolni z enim projektom GIS ali kumulativno z več projekti GIS.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 8. točko seznama kadra:

a) Naziv projekta razvoja GIS, pri katerem je sodeloval programer:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu      .

V primeru več projektov ponovite posamezne vrstice pogojev (točke od a do c).

2. PRIJAVA DODATNEGA KADRA

Pri izvedbi javnega naročila bodo dodatno sodelovali:

| Zap. št. | Ime in priimek | Predvidena vloga pri poslu | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Strokovnjak naravoslovne smeri |  |
| 2. |  | Pravni strokovnjak |  |
| 3. |  | Arhitekt spletnih rešitev |  |
| 4. |  | Programer/strokovnjak z IT področja |  |

2.1. STROKOVNJAK NARAVOSLOVNE SMERI

Ponudnik potrjuje, da ima strokovnjak naravoslovne smeri, naveden pod 1. točko seznama dodatnega kadra:

- VII. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje programov, kot so: gradbeništvo, geodezija, krajinska arhitektura, urbanizem, geologija, geotehnologija ipd., ter

- poznavanje in izkušnje s področja priprave ali uporabe pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), nepremičninskih evidenc in upravljanja prostorskih podatkov, kar se izkaže s sodelovanjem pri enem (1) uspešno izvedenem projektu v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, ki je naslavljal vsa tri omenjena področja.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 1. točko seznama dodatnega kadra:

a) Naziv projekta, pri katerem je sodeloval strokovnjak:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

d) Zgoraj navedeni projekt je naslavljal področja priprave ali uporabe pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), nepremičninskih evidenc in upravljanja prostorskih podatkov.

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu      .

2.2. PRAVNI STROKOVNJAK

Ponudnik potrjuje, da ima pravni strokovnjak, naveden pod 2. točko seznama dodatnega kadra:

- VII. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje smeri »pravo« ter

- znanje in izkušnje s področja priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), oziroma spremljajoče dokumentacije, kar se izkaže s sodelovanjem pri vsaj enem (1) uspešno izvedenem projektu v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, ki je vključeval pripravo enega ali več pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov), oziroma spremljajoče dokumentacije, na nivoju države ali lokalne skupnosti.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 2. točko seznama dodatnega kadra:

a) Naziv projekta, pri katerem je sodeloval pravni strokovnjak:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

d) Zgoraj navedeni projekt je vključeval pripravo enega ali več pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke (npr. prostorskih izvedbenih aktov) oziroma spremljajoče dokumentacije, na nivoju države ali lokalne skupnosti.

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu       .

2.3. ARHITEKT SPLETNIH REŠITEV

Ponudnik potrjuje, da ima arhitekt spletnih rešitev, naveden pod 3. točko seznama dodatnega kadra,

- VII. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 2. bolonjske stopnje programov računalništvo, informatika ali elektrotehnika in

- izkušnje z načrtovanjem arhitekturnih rešitev s področja vzpostavljanja oziroma delovanja geografskega informacijskega sistema, kar se izkaže s sodelovanjem v vlogi arhitekta spletnih rešitev pri vsaj enem (1) uspešno izvedenem projektu razvoja GIS v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 3. točko seznama dodatnega kadra:

a) Naziv projekta, pri katerem je sodeloval arhitekt spletnih rešitev v tej vlogi:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu      .

2.4. PROGRAMER/STROKOVNJAK Z IT PODROČJA

Ponudnik potrjuje, da ima programer/strokovnjak z IT področja, naveden pod 4. točko seznama dodatnega kadra:

- najmanj VI. stopnjo izobrazbe po predbolonjskih programih oziroma raven izobrazbe 1. bolonjske stopnje programov računalništvo, informatika, elektrotehnika ali druge naravoslovne smeri; in

- vsaj triletne (3) izkušnje s programiranjem rešitev, ki so sestavni del geografskega informacijskega sistema (GIS); in

- je sodeloval v vlogi programerja pri vsaj enem (1) uspešno izvedenem projektu razvoja GIS v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil.

Zahtevana dolžina delovnih izkušenj iz druge alineje se lahko izpolni z enim projektom GIS ali kumulativno z več projekti GIS.

Prosimo, da za posameznim pogojem navedete zahtevane podatke za strokovnjaka pod 4. točko seznama dodatnega kadra:

a) Naziv projekta razvoja GIS, pri katerem je sodeloval programer:

b) Naročnik projekta:

c) Trajanje projekta (od-do):

Navedeno je mogoče preveriti pri osebi      , na telefonski številki       in elektronskem naslovu      .

V primeru več projektov ponovite posamezne vrstice pogojev (točke od a do c) in kontaktne podatke o referenčnem naročniku.

| Kraj: |  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblaščene osebe ponudnika) |

OBR-5

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

(gospodarski subjekt)

__________________ (naziv ponudnika) pooblaščam Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Priprava standardov, ključnih digitalnih storitev in pilotne informacijske rešitve v postopku priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke, objavljenem na portalu javnih naročil dne __________, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Matična številka pravne osebe:

| Kraj: |  |  | Podpisnik: |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis pooblaščene osebe ponudnika) |

OBR-6

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

(fizična oseba)

__________________ (naziv ponudnika) pooblaščam Službo Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Priprava standardov, ključnih digitalnih storitev in pilotne informacijske rešitve v postopku priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke, objavljenem na portalu javnih naročil dne __________, v Kazenski evidenci RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.

Ime in priimek:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

- (ulica in hišna številka):

- (poštna številka in pošta):

Državljanstvo:

| Kraj: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |  |
|  |  |  | (podpis) |

Osnutek pogodbe

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana (matična št.: 5186765, davčna št.: 99681595, TRR: SI56 0110 0630 0109 972, T: 01 241 18 02, E: gp.svz@gov.si), ki jo zastopa vršilka dolžnosti direktorja mag. Mateja Lekan-Štrukelj (v nadaljnjem besedilu: naročnik),

in

/vnesti naziv in sedež oz. naslov izvajalca/ (matična št.:      , davčna št.:      , TRR:      , T:      , E:      ), ki ga zastopa       /vnesti zakonitega zastopnika/ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBA O PRIPRAVI STANDARDOV, KLJUČNIH DIGITALNIH STORITEV IN PILOTNE INFORMACIJSKE REŠITVE V POSTOPKU PRIPRAVE PRAVNIH AKTOV, KI VSEBUJEJO GEOPODATKE

1. člen

(uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:

- naročnik za oddajo predmetnega javnega naročila izvedel odprti postopek in je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne       pod št. naročila      ;

- bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št.       z dne      , izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila in ga je zato naročnik dne       pozval k podpisu pogodbe.

2. člen

(predmet pogodbe)

(1) Predmet pogodbe je priprava standardov, ključnih digitalnih storitev in pilotne informacijske rešitve v postopku priprave pravnih aktov, ki vsebujejo geopodatke.

(2) Storitve po tej pogodbi se izvedejo na način in pod pogoji, kot je določeno v Funkcionalnih in tehničnih specifikacijah, ki so kot Priloga 1 sestavni del te pogodbe.

(3) Pogodbeni stranki štejeta pogodbene storitve iz tega člena za bistveno sestavino pogodbe.

3. člen

(faznost izvedbe)

Pogodbene storitve se izvajajo fazno in vključujejo naslednje storitve:

  - 1. faza: Izdelava projekta za izvedbo (PZI)

  - 2. faza: Razvoj vsebinskih in tehničnih standardov ter ključnih storitev

  - 3. faza: Razvoj pilotne informacijske rešitve z integracijami

  - 4. faza: Vzpostavitev testnega okolja ter testiranje, odprava napak in priprava pilotne informacijske rešitve za pilotno delovanje

  - 5. faza: Priprava administracijskih in uporabniških navodil ter tehnične dokumentacije za celotno pilotno informacijsko rešitev.

4. člen

(terminski načrt izvedbe)

(1) Terminski načrt izvedbe javnega naročila je naslednji:

| Faza | Roki izvedbe |
| --- | --- |
| Faza 0: Začetek veljavnosti pogodbe | T |
| Faza 1: Izdelava projekta za izvedbo (PZI) | T+3 meseci (najpozneje do 1. 11. 2023) |
| Faza 2: Razvoj vsebinskih in tehničnih standardov ter ključnih storitev | T+15 mesecev (najpozneje do 1. 10. 2024) |
| Faza 3: Razvoj pilotne informacijske rešitve z integracijami | T+24 mesecev (najpozneje do 1. 7. 2025) |
| Faza 4: Vzpostavitev testnega okolja ter testiranje, odprava napak in priprava pilotne informacijske rešitve za pilotno delovanje | T+28 mesecev (najpozneje do 1. 12. 2025) |
| Faza 5: Priprava administracijskih in uporabniških navodil ter tehnične dokumentacije za celotno pilotno informacijsko rešitev | T+24 mesecev (najpozneje do 1. 12. 2025) |

(2) Skrajni rok za prehod v produkcijsko delovanje je 1. 12. 2025.

(3) Roki, določeni v tem členu, vendar z izjemo skrajnega roka iz prejšnjega odstavka, se lahko podaljšajo le v primeru izrednih okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih storitev in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob njihovi določitvi ter jih ni povzročil izvajalec oziroma so zunaj njegovega vpliva. O spremembi rokov se morata pogodbeni strani dogovoriti pisno z aneksom k tej pogodbi.

(4) Rok iz drugega odstavka tega člena je bistvena sestavina pogodbe in bo naročnik v primeru kršitve zaveze glede tega roka postopal po Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

5. člen

(poročanje)

(1) Izvajalec je dolžan naročniku poročati o realizaciji pogodbenih storitev fazno, tj. po izvedbi posamezne faze iz 3. člena te pogodbe, in po zaključku izvedbe vseh pogodbenih storitev.

(2) Izvajalec lahko poroča o realizaciji pogodbenih storitev tudi znotraj posamezne faze, vendar le, če gre za zaokrožen in funkcionalno samostojen sklop storitev, ki ga je možno predati in preveriti neodvisno od ostalih sklopov znotraj te iste faze.

(3) Izvajalec mora poročati najpozneje v petih (5) delovnih dneh po predaji rešitve in pripadajoče dokumentacije naročniku, ki sta rezultat posamične faze.

(4) Naročnik mora predano rešitev preveriti oziroma pripadajočo dokumentacijo pregledati ter podati pripombe oziroma jo delno ali v celoti zavrniti v osmih (8) delovnih dneh po predaji.

(5) Če naročnik poročila o opravljenih storitvah ne potrdi niti ga delno ali v celoti ne zavrne v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je poročilo potrdil. Če je naročnikova zavrnitev delna, se sporni del poročila uskladi na skupnem sestanku.

(6) Garancijski rok znaša 12 mesecev od dokončnega prevzema. Dokončen prevzem je prevzem zadnje faze pogodbenih storitev.

6. člen

(elaborat)

Izvajalec mora ob zaključku vseh pogodbenih storitev predati naročniku elaborat pogodbenega dela, tj. vso funkcionalno, tehnično in drugo dokumentacijo, ki je bila pripravljena v času izvajanja storitev po tej pogodbi.

7. člen

(avtorska pravica)

(1) Za izdelke, ki nastanejo v okviru izvajanja te pogodbe in imajo značaj avtorskega dela, se materialne avtorske pravice s prevzemom izdelka (programske ali druge stvaritve) neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno, in sicer pravica do reproduciranja sestavnih delov ali celote programske opreme ali druge stvaritve, pravica prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravica distribucije v okviru javnega sektorja, v katerikoli obliki. Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je predmet te pogodbe.

(2) Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik ima pravico, da za potrebe javne uprave, pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.

(3) Če naročnik v okviru izvajanja te pogodbe ponudi informacijski sistem, aplikacijo oziroma drugo programsko rešitev, ki je že izdelana, oziroma njegov/njen del, se šteje, da so ti izdelki nastali v okviru izvajanja te pogodbe.

8. člen

(cena storitev)

(1) Skupna vrednost pogodbe znaša       EUR brez DDV oziroma       z vključenim DDV in vključuje vse stroške, potrebne za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti (stroške dela, materialne, manipulativne, potne in vse druge stroške).

(2) Storitve po tej pogodbi se zaračunavajo po cenah iz ponudbenega predračuna, ki je kot Priloga 2 sestavni del te pogodbe.

(3) Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec ni upravičen zahtevati spremembe (valorizacije) cen, če se po sklenitvi te pogodbe zvišajo cene elementov, na podlagi katerih je bila cena določena.

9. člen

(plačilo)

(1) Izvajalec za vsako opravljeno storitev iz 3. člena te pogodbe naročniku izstavi račun, potem ko je opravil vse storitve iz posamične faze in naročniku predal rešitev in pripadajočo dokumentacijo, ki sta rezultat posamične faze.

(2) Izvajalec lahko izstavi račun tudi za posamične storitve, ki so bile opravljene znotraj posamezne faze, če te storitve pomenijo zaokrožen in funkcionalno samostojen sklop storitev, ki ga je izvajalec predal in o njem poročal v skladu z drugim odstavkom 5. člena te pogodbe.

(3) Pogoj za izstavitev računa, ki vsebuje sklic na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja, je s strani naročnika potrjeno poročilo.

(4) Izvajalec izstavi naročniku račun po tej pogodbi v osmih (8) dneh po potrditvi vsakokratnega poročila iz 5. člena te pogodbe.

(5) Izvajalec mora račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).

(6) Naročnik bo storitve, ki so predmet te pogodbe, plačal iz namenskih sredstev, zagotovljenih na proračunskih postavkah 221174 – C2K71G Modernizacija digitalnega okolja javne uprave-NOO-SVZ« in 221501 – C2K71G Modernizacija digitalnega okolja javne uprave-UL-NOO-SVZ, odprtih za namene izplačil iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ter na proračunski postavki 221002 – Plačilo DDV za NOO.

(7) Rok plačila je trideseti (30.) dan po prejemu pravilno izstavljenega računa s strani izvajalca.

(8) Plačilo se izvede na transakcijski račun izvajalca št.      , odprt pri      .

(9) Če naročnik računa iz upravičenega razloga ne zavrne v roku osmih (8) dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, je dolžan plačati račun v roku iz četrtega odstavka tega člena. Če naročnik v navedenem roku račun zavrne samo delno, mora nesporni del računa plačati v roku iz četrtega odstavka tega člena.

(10) V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

10. člen

(podizvajalci)

(Opomba: Določbe tega člena bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del osnutka pogodbe črta).

(1) Izvajalec pri izvajanju storitev po tej pogodbi nastopa s podizvajalcem      , davčna št.      , matična št.      , ki bo izvedel       v skupni vrednosti       EUR brez DDV oziroma       EUR z DDV.

(2) Izvajalec mora med izvajanjem storitev po tej pogodbi naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najpozneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev,

- izpolnjen ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

(3) V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

(4) Če naročnik ugotovi, da storitve, ki so predmet te pogodbe, izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela opravljajo, kadarkoli preveri kader kateregakoli od podizvajalcev, ki opravlja dela. Kadri podizvajalca so dolžni zagotoviti naročniku verodostojne podatke.

/če podizvajalec zahteva neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem za storitve, ki jih bodo ti opravili po pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

11. člen

(obveznosti izvajalca)

(1) Izvajalec mora med izvajanjem pogodbenih storitev omogočiti naročniku kontrolo kakovosti v času izvajanja pogodbenega dela na sedežu izvajalca.

(2) Izvajalec se zaveže, da bo naročniku omogočil dostop do celotne dokumentacije vseh faz predmeta pogodbe in do delovnih okolij na strani izvajalca, ki se uporabljajo za izvedbo pogodbenih storitev.

(3) Če želi naročnik opraviti presojo na lokaciji izvajalca, je dolžan izvajalca predhodno pisno obvestiti o načrtovani presoji kakovosti in predvidenem terminu.

(4) Če naročnik odkrije neustrezne organizacijske in tehnološke ukrepe v zvezi z informacijsko varnostjo lahko pride tudi do prekinitve pogodbe z izvajalcem.

(5) Izvajalec se zavezuje, da bo:

- pri izpolnjevanju svojih obveznosti po pogodbi ravnal vestno in pošteno in kot dober strokovnjak ter da bo osebje izvajalca primerno usposobljeno za izvedbo pogodbenih obveznosti,

- pri izpolnjevanju svojih obveznosti po pogodbi uporabljal napredne tehnologije in metode, glede na opremljenost naročnika,

- storitve opravljal skladno z dano ponudbo, po tej pogodbi in v skladu z zahtevami naročnika,

- obveznosti opravljal v rokih, določenih s to pogodbo,

- tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe naročniku posredoval potrebne informacije v zvezi s predmetom te pogodbe,

- upošteval zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito, katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe,

- upošteval predpise in dokumente, sprejete v okviru EU, in predpise v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na predmet naročila in morebitne spremembe teh med izvajanjem naročila,

- pravočasno in nemudoma pisno obveščal naročnika o vseh okoliščinah, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo storitev ter skupaj z naročnikom poiskal alternativni način dela,

- omogočal ustrezen nadzor naročniku.

(6) V času izvajanja pogodbe mora morebitni zamenjani kader izvajalca izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje. Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki nameravani kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila (ob vsaki spremembi je treba predložiti dokumente, ki so zahtevani za dokazilo o usposobljenosti kadra). Izvajalec je dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika ob vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev po tej pogodbi.

(7) Kot sprememba kadra iz prejšnjega odstavka se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi navedenega kadra. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti dejansko stanje. Naročnik si pridržuje pravico, da določenemu kadru prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

(8) Vsa formalna oziroma uradna komunikacija in izdelki morajo biti v slovenskem jeziku. Če izvajalec ali njegov kader ne bo sposoben komunicirati v slovenskem jeziku, bo stroške prevoda v slovenščino in obratno po kvalificiranem prevajalcu v celoti kril izvajalec sam. Pravico do izbora prevajalca ima naročnik. Naročnik bo izvajalcu izdal račun za stroške prevoda mesečno.

(9) Izvajalec in naročnik se lahko dogovorita, da posamezna delovna komunikacija (npr. sestanek, preverba informacij) poteka tudi v drugem jeziku, ki ga razumeta obe pogodbeni strani in morebitni drugi vpleteni.

12. člen

(protikorupcijska klavzula)

(1) Če se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

(2) Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

13. člen

(varstvo podatkov)

(1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta skrbno varovali vse osebne podatke, poslovne skrivnosti in tajne podatke, ki jih pridobita ob izvajanju ali v zvezi s sklepanjem ali izvrševanjem te pogodbe, dokler ti podatki ne postanejo javno znani na drug način in ne kot posledica kršitve pogodbene stranke, ki je te podatke prejela od druge stranke, od njenih zaposlenih ali od njenih predstavnikov. Navedeni podatki se lahko sporočajo tretjim osebam samo, če tako določajo prisilni predpisi, če je to izrecno dovoljeno s to pogodbo ali če poda druga pogodbena stranka predhodno pisno soglasje.

(2) Pogodbeni stranki sta seznanjeni z dejstvom, da je uporaba podatkov iz prejšnjega odstavka zakonsko regulirana in bi njihova zloraba ali malomarno ravnanje z njimi lahko povzročila veliko materialno in moralno škodo pogodbenima strankama.

(3) Nobena od pogodbenih strank ne sme podatkov iz prvega odstavka tega člena razkriti nobeni tretji osebi, razen svojim zaposlenim, podizvajalcem in zastopnikom, ki morajo biti seznanjeni z njimi. Vendar pa morata obe pogodbeni stranki zagotoviti, da se vse osebe, ki so jim bili ti podatki posredovani, v celoti ali delno zavežejo, da jih bodo skrbno varovale. Vsaka od pogodbenih strank mora nemudoma obvestiti drugo pogodbeno stranko, če izve za kršitev te obveznosti s strani katere koli takšne osebe, ter mora drugi pogodbeni stranki nuditi vso razumno pomoč v zvezi s sodnimi postopki, ki jih bo katera koli druga stranka uvedla proti takšni osebi.

(4) Določbe tega člena še zlasti veljajo za podatke, ki se nanašajo na varnost in integriteto arhitekture in informacijskih sistemov, s katerimi bodo povezani standardi in pilotna informacijska rešitev. Izvajalec se zavezuje, da bo poleg varnostnih zahtev, določenih v tej pogodbi, upošteval tudi vse interne varnostne zahteve naročnika in potencialnih drugih skrbnikov baz in registrov, ki bodo povezani s standardi in pilotno informacijsko rešitvijo, ki bodo nastali v okviru te pogodbe.

14. člen

(zaščita finančnih interesov EU)

(1) Naročnik na podlagi 22. člena Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravka Uredbe (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost in 20. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podate. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se izvajata izključno za namen revizije in nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložb v okviru navedenega mehanizma.

(2) Izvajalec in njegovi morebitni podizvajalci kot končni prejemniki sredstev iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) morajo vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo sodelovale pri izvajanju pogodbe obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke. Poleg tega morajo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov zagotoviti ustrezno pravno podlago za obdelavo (npr. pridobiti njihovo soglasje).

(3) Izvajalec se zaveže, da bo o obdelavi osebnih podatkov obvestil tudi vse z njim povezane fizične osebe, ki bodo morda naknadno pristopile k izvajanju pogodbe, ter od teh oseb zagotovil ustrezne pravne podlage za obdelavo (npr. pridobil njihovo soglasje).

15. člen

(skrbnika pogodbe)

(1) Skrbnik pogodbe na strani naročnika je […].

(2) Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je […].

(3) Skrbnika sta pooblaščena, da zastopata naročnika oziroma izvajalca in podizvajalce v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi. Vse zahteve, ki jih mora naročnik oziroma izvajalec v skladu s to pogodbo podati pisno, so veljavne, če jih poda njegov zakoniti zastopnik ali oseba iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.

16. člen

(zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku)

(1) Izvajalec bo najpozneje 10 delovnih dni po dokončnem prevzemu (prevzem storitev iz zadnje faze) predal naročniku zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obliki brezpogojne in nepreklicne bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja na prvi poziv v višini 3 % od pogodbene vrednosti z DDV in z rokom veljavnosti 12 mesecev od dneva, ko so bile pogodbene storitve prevzete.

(2) Če izvajalec iz kakršnegakoli razloga ne bo izpolnil svoje obveznosti iz prejšnjega odstavka, ima naročnik pravico zadržati vsa izplačila, ki jih dolguje izvajalcu iz te pogodbe, vse dotlej, dokler izvajalec ne bo izpolnil svoje obveznosti.

(3) Izvajalec mora v obdobju 12 mesecev po dokončnem prevzemnem zapisniku v okviru garancijske dobe odpravljati napake v delovanju pilotne informacijske rešitve (programske opreme), sicer lahko naročnik unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku.

(4) Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov sme naročnik unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ima pa pravico zaračunati manipulativne stroške v vrednosti 5 % vrednosti drugje naročene storitve.

(5) Če se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

(6) Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času.

17. člen

(pogodbena kazen za primer zamude)

(1) Če izvajalec po svoji krivdi ne izvede storitev po tej pogodbi v dogovorjenem roku, to je do skrajnega datuma iz drugega odstavka 3. člena te pogodbe, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,3 % (nič cela tri odstotka) od vrednosti pogodbe brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

(2) Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % (petnajst odstotkov) od vrednosti pogodbe brez DDV.

(3) Pogodbena kazen se obračuna skupaj z računom iz prvega odstavka 9. člena te pogodbe, izstavljenim za storitve iz zadnje faze.

(4) Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

18. člen

(odstop od pogodbe)

(1) Če izvajalec ne izvaja del v skladu s to pogodbo in pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje, pa zaradi tega nastane škoda, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode v mejah vrednosti posameznega naročila za dela, ki predstavljajo tako kršitev pogodbe. Naročnik obvesti izvajalca o kršitvah in odstopu od pogodbe pisno, priporočeno s povratnico. Pogodba preneha veljati takoj po prejemu pisne odpovedi.

(2) Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če naročnik ne izvaja plačil v skladu z 10. členom te pogodbe. Izvajalec obvesti naročnika o kršitvah izvajanja plačil pisno, priporočeno s povratnico. Če naročnik ne odpravi kršitve izvajanja plačil v 30-dnevnem roku ali po dogovoru med naročnikom in izvajalcem drugem roku, izvajalec naročnika obvesti o odstopu od pogodbe pisno, priporočeno s povratnico. Pogodba preneha veljati takoj po prejemu pisne odpovedi.

(3) Naročnik si pridržuje pravico, da enostransko, brez odpovednega roka, odstopi od pogodbe v primeru, ker v sprejetem finančnem načrtu nima predvidenih sredstev za predmet pogodbe ali če pride do nepredvidenih vzrokov, na katere naročnik nima vpliva. Naročnik je takrat dolžan plačati izvajalcu vse že izdane račune za že opravljena dela in storitve.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek si bosta pogodbeni strani prizadevali, da kljub izjemnim okoliščinam (npr. če med proračunskim letom Državni zbor Republike Slovenije spremeni proračun ali pride do finančnih sprememb na ravni EU) izpolnita svoje obveznosti in se, če bo to možno, z aneksom k pogodbi dogovorili za spremembo pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil.

19. člen

(začetek veljavnosti in trajanje pogodbe)

(1) Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do 31. 12. 2026.

(2) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca, ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

(3) V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

(3) V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

20. člen

(reševanje sporov)

(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

21. člen

(izvodi pogodbe)

Pogodba je sklenjena v šestih (5) izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

Številka: 4300-4/2023

| IZVAJALEC: | NAROČNIK: Služba Vlade RS za zakonodajo |
| --- | --- |
|  | Rado Fele v. d. direktorja |
| V ………………., dne ……………….. | V Ljubljani, dne ………………. |