NAVODILA PONUDNIKOM

- PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | Projektna dokumentacija za dva nova ARNES podatkovna centra |
| Predmet javnega naročila | Predmet javnega naročanja so arhitekturne in projektantske storitve, in sicer izdelava zasnove in projektne dokumentacije za dva nova ARNES podatkovna centra v Ljubljani in Mariboru. |
| Postopek | Odprti postopek |
| Podlaga (člen) po ZJN-3 | 40. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) |
| Opis (potek) postopka in trajanje naročila | Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo glede na merilo najugodnejši. Rezultat javnega naročila je pridobitev projektne dokumentacije: - IDZ – Idejna zasnova - DPP – Dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev - IDP – Idejni projekt - DGD – Dokumentacija za gradbeno dovoljenje - DZR – Dokumentacija za razpis in zaključen postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Naročnik ponudnika, ki bo izbran v tem postopku, ne izključuje v naprej iz postopka oddaje javnega naročila za projektiranje in gradnjo. Naročnik bo zagotovil, da se zaradi možnosti sodelovanja projektanta v obeh postopkih ne bo izkrivljala konkurenca ter bo spoštoval načelo enakopravne obravnave ponudnikov. |
| Sofinanciranje EU | V okviru Načrta za okrevanje in odpornost - razvojno področje: Digitalna preobrazba: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave: Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa - bo Arnes izvajal projekt Digitalizacija za odprto znanost – vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) I in vzpostavitev podatkovnega centra (repozitorija) II. Cilj projekta je vzpostavitev dveh novih delujočih podatkovnih središč za shranjevanje podatkov za potrebe dostopnosti ter ponovne uporabe raziskovalnih podatkov in rezultatov. Da bo naročnik lahko vzpostavil dva nova podatkovna centra, mora v okviru tega javnega naročila pridobiti projektno dokumentacijo, ki bo podlaga za nadaljnje javno naročilo projektiranja in gradnje. |

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

| Vrsta | Storitve |
| --- | --- |
| Delitev naročila | Javno naročilo je celovito. |
| Finančno zavarovanje resnosti ponudbe |  |
| Vrsta zavarovanja |  |
| Originalna bančna garancija za resnost ponudbe, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, ter mora vsebovati določilo (klavzulo), da poleg izjave zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti nobene druge listine (npr. originalne bančne garancije). Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v ponudbi predloženo na enega od sledečih načinov: 1. kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta, ali 2. v obliki potrdila (ki vsebuje verifikacijsko kodo ali na drug podoben način), da je finančno zavarovanje izdano v elektronski obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti vsebino elektronsko izdanega finančnega zavarovanja, ali 3. v obliki skena originalnega finančnega zavarovanja, v kolikor je to v originalu izdano v pisni obliki. Sken šteje za potrdilo, da je bilo finančno zavarovanje izdano ter v kakšni obliki in vsebini. V dvomu lahko naročnik zahteva, da mu ponudnik naknadno na vpogled predloži originalen izvod. Vsi navedeni načini se štejejo za enakovredne – naročnik mora dobiti zgolj dokazilo, da je zahtevano nepreklicno finančno zavarovanje izdano, zaradi klavzule, da poleg izjave zahtevi za izplačilo ni potrebno predložiti originalnega finančnega zavarovanja, pa predložitev originala naročniku, razen na njegovo naknadno zahtevo, ni potrebna. |  |
| Vrednost in valuta |  |
| 5.000,00 EUR |  |
| Veljavnost (od / do) |  |
| Od roka za prejem ponudbe z veljavnostjo treh (3) mesecev. |  |

- DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo spodaj navedeni obrazci |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ePRO – Navodila ponudnikom; - Ponudba_PREDRAČUN; - obrazec ESPD; - Projektna naloga za zasnovo in projektno dokumentacijo za novi podatkovni center; - ePRO – Pogodba_vzorec; - obrazec Reference ponudnika; - obrazec Podatki o kadru; - obrazec Dodatne reference kadrov – za merilo - ePRO – Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika; - obrazec PODIZVAJALCI s podatki o podizvajalcih in soglasjem za neposredna plačila - vzorec menične izjave s pooblastilom za izpolnitev - sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila. |  |  |  |  |  |  |
| Pridobitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |  |  |  |  |  |  |
| Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je na voljo na internetnem naslovu: |  |  | Cena in način plačila |  |  |  |
| www.enarocanje.si |  |  | Dokumentacija je na voljo brezplačno. |  |  |  |
| Dodatna pojasnila |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktni podatki za dodatna pojasnila | Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila. Komunikacija s ponudniki o zahtevah za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma drugih vprašanjih v zvezi z vsebino naročila ali pripravo ponudbe bo do izteka roka za te zahteve oziroma vprašanja potekala izključno v elektronski obliki preko Portala javnih naročil na spletnem naslovu https://www.enarocanje.si/. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način. |  |  |  |  |  |
| Rok za postavitev vprašanj | 14.6.2023 do 12:00 Naročnik bo na vprašanja odgovoril najkasneje do 16.6.2023 do 14:00 preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila. |  |  |  |  |  |
| Ogled | NE | DA | Kontaktni podatki za predhodno najavo | Lokacija ogleda | Predmet ogleda |

- PONUDBA

Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente

- izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila); Pojasnilo glede elektronske oddaje: Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. - izpolnjen in podpisan obrazec Ponudba_PREDRAČUN (v sistemu e-JN se ga naloži v razdelek »Predračun« v .pdf obliki) - Ponudnik dokument predloži tudi v izvirni .xslx obliki, in sicer v zavihek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj v vsebini med PDF in excel verzijo dokumenta velja tisto, kar je predloženo v PDF dokumentu. **Podrobnejša navodila za izpolnjevanje obrazca Ponudba-PREDRAČUN se nahajajo na koncu tega poglavja. - izpolnjen obrazec ePRO – Pogodba_vzorec – dokument se predloži v .docx obliki - izpolnjen in podpisan obrazec Reference ponudnika; - izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o kadru, z zahtevanimi dokazili; podpisan obrazec Podatki o kadru ponudnik predloži v PDF obliki, ponudnik pa naj priloži tudi izpolnjen obrazec Podatki o kadru v izvirni .docx obliki – dokumente se predloži v sistemu e-JN v zavihek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj v vsebini med PDF in word verzijo dokumenta velja tisto, kar je predloženo v PDF dokumentu; - izpolnjen in podpisan obrazec Dodatne reference kadrov – za merilo; podpisan obrazec mora biti predložen v PDF obliki – dokumente se predloži v sistemu e-JN v zavihek »Drugi dokumenti«. - dokument s podatki: IME, PRIIMEK in EMŠO za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila in za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (na podlagi teh podatkov bo naročnik opravil preveritev). Podatke se lahko predloži v lastnem dokumentu ali v okviru ESPD obrazca – če ponudnik oddaja podatke v lastnem dokumentu, ga predloži v sistemu e-JN v zavihek »Drugi dokumenti«; ALI potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb (potrdilo se predloži za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila in za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) – dokument se predloži v PDF obliki v sistemu e-JN v zavihek »Drugi dokumenti«; - izpolnjen in podpisan obrazec ePRO – Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (za ponudnika in vse partnerje v konzorciju ter za podizvajalca, v kolikor bo ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika); v kolikor ponudnik tega obrazca ne bo predložil v ponudbi, ga bo naročnik zahteval naknadno od (izbranega) ponudnika, pred podpisom pogodbe); - finančno zavarovanje za resnost ponudbe skladno z zahtevami iz 2. točke teh navodil; - v primeru nastopa s podizvajalci: izpolnjen obrazec PODIZVAJALCI - v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov.

Navodila za izpolnjevanje obrazca Ponudba-PREDRAČUN - Ponudnik (oziroma v primeru skupne ponudbe poslovodeči partner) vpiše svoje podatke (naziv, sedež in matična številka) v tabelo »Ponudnik / Poslovodeči partner« - Tabela PONUDBENA CENA: Ponudnik za vsako postavko izpolni polje v stolpcu »Ponudbena cena v EUR na kos brez DDV« - Ponudbena cena v EUR na kos z DDV se preračuna samodejno. - UTEŽENA ponudbena cena v EUR z DDV se preračuna samodejno. - Seštevek uteženih ponudbenih cen vseh postavk »SKUPAJ z DDV v EUR (za merilo)« se preračuna samodejno. - DODATNE REFERENCE KADROV: Ponudnik za vsako dodatno referenco kadra izpolni naslednja polja: - Nominiran kader izkazuje referenco (DA / NE) – ponudnik s spustnega seznama izbere ustrezno besedilo: V vrsticah, kjer ponudnik izbere možnost NE (ker kadri nimajo zahtevanih dodatnih referenc), nadaljnjih stolpcev ne izpolnjuje, v stolpcu »Pridobljene točke« pa se izpiše vrednost 0. Če ponudnik polje pusti prazno, se šteje, da nominiran kader ne izkazuje referenc, v stolpcu »Pridobljene točke« pa se izpiše vrednost 0. V vrsticah, kjer ponudnik izbere možnost DA, nadaljuje z vnosom podatkov: - Kader, ki izkazuje dodatno referenco, je nominiran na položaj – ponudnik s spustnega seznama izbere, na kateri položaj je nominiral kader, ki izkazuje dodatne reference (če je kader z dodatnimi referencami nominiran na več položajev, ponudnik izbere kateregakoli od položajev, na katere je ta kader nominiran): - Podatek o zahtevani karakteristiki reference – ponudnik vnese ustrezno vrednost oz. karakteristiko referenčnega projekta, ki je opredeljena v zahtevi za posamezno dodatno referenco kadra (navodilo se prikaže tudi v tabeli ob kliku na posamezno celico v tem stolpcu: Ko ponudnik ustrezno izpolni vse podatke, vezane na posamezno dodatno referenco kadra, se v stolpcu »Pridobljene točke« izpiše vrednost 3 ali 2, odvisno, ali gre za prvo ali drugo dodatno referenco iz posamezne skupine dodatnih referenc kadrov. Posebne nastavitve in opozorila tabele »DODATNE REFERENCE KADROV«: - Oznaka 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 itn. označuje zaporedno številko izkazane dodatne reference (prva ali druga dodatna referenca). Na to je vezana tudi nastavitev pridobljenih točk za dodatno referenco (vrstice z oznako .1 = 3 točke, vrstice z oznako .2 = 2 točki). V primeru, da bo ponudnik pomotoma edino dodatno referenco kadra v posamezni kategoriji vnesel pod oznako .2, mu bo naročnik skladno s pravili, določenimi v 8. poglavju teh navodil, priznal 3 točke. Smiselno enako velja za primer, če se bo ena izmed dveh dodatnih referenc kadra v posamezni kategoriji izkazala kot neustrezna – pri neustrezni dodatni referenci kadra bo v takem primeru ponudnik dobil 0 točk, za preostalo ustrezno dodatno referenco kadra pa bo naročnik ponudniku skladno s pravili, določenimi v 8. poglavju teh navodil, priznal 3 točke, ne glede na to, v katero vrstico v obrazcu Ponudba-PREDRAČUN bo ta referenca vpisana. - V primeru, da ponudnik ne izpolni stolpca »Nominiran kader izkazuje referenco (DA / NE),« polja v stolpcih »Kader, ki izkazuje dodatno referenco, je nominiran na položaj« in »Podatek o zahtevani karakteristiki reference« ostanejo belo obarvana. - V primeru, da ponudnik v stolpcu »Nominiran kader izkazuje referenco (DA / NE)« izbere možnost NE, polja v stolpcih »Kader, ki izkazuje dodatno referenco, je nominiran na položaj« in »Podatek o zahtevani karakteristiki reference« postanejo sivo obarvana. - V primeru, da ponudnik v stolpcu »Nominiran kader izkazuje referenco (DA / NE)« izbere možnost NE, nato pa vseeno izpolnjuje polja v stolpcih »Kader, ki izkazuje dodatno referenco, je nominiran na položaj« in »Podatek o zahtevani karakteristiki reference,« ta polja postanejo rdeče obarvana. - V stolpcih »Nominiran kader izkazuje referenco (DA / NE) in »Kader, ki izkazuje dodatno referenco, je nominiran na položaj« je dovoljen le vnos podatkov s spustnih seznamov. - V primeru, da ponudnik v stolpcu »Nominiran kader izkazuje referenco (DA / NE)« izbere opcijo DA, vendar ne izpolni podatkov v stolpcih »Kader, ki izkazuje dodatno referenco, je nominiran na položaj« in/ali »Podatek o zahtevani karakteristiki reference,« neizpolnjena polja ostanejo rdeče obarvana, ponudnik pa v teh postavkah ne dobi točk.

Izbrani ponudnik mora pogodbo (lastnoročno ali elektronsko – odvisno od končne izbire načina podpisovanja) podpisati najkasneje v treh delovnih dneh od prejema pogodb v podpis, sicer bo naročnik štel, da ponudnik odstopa od ponudbe ter bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v kolikor je bilo to zahtevano. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok. V kolikor je zahtevano, mora zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ponudnik predložiti najkasneje v desetih dneh od začetka veljavnosti pogodb, kot pogoj za veljavnost pogodb.

- VELJAVNOST PONUDBE, JEZIK, OBLIKA, VARIANTE IN OPCIJE

| Rok veljavnosti ponudbe | Tri mesece od roka za prejem ponudbe, kar ponudniki potrdijo z izpolnitvijo obrazca ESPD. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jezik ponudbe | Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Priloge so lahko tudi v tujem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik. |  |  |  |  |  |
| Oblika ponudbe | Ponudba mora biti predložena v elektronski obliki v formatih obrazcev, ki jih je v dokumentaciji dal naročnik ali izpolnjenih ročno in poskeniranih v formatu PDF ter oddanih na portalu https://ejn.gov.si/ pri objavi tega javnega naročila. |  |  |  |  |  |
| Stroški ponudbe | Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. |  |  |  |  |  |
| Variantne ponudbe | niso dovoljene |  | so dovoljene |  | posebni pogoji |
| Opcije | niso dovoljene |  | so dovoljene |  | posebni pogoji |
| Skupno nastopanje | Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V 7. točki (Preverjanje sposobnosti) teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. |  |  |  |  |  |
| Nastopanje s podizvajalci | ni dovoljeno | je dovoljeno |  | pogoji |  |
|  |  |  |  | Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. Glavni izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi. |  |
| Če gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, mora v tem primeru: - navesti vse podizvajalce, njihove kontaktne podatke, zakonite zastopnike ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, na obrazcu »PODIZVAJALCI« - predložiti ESPD obrazce za vsakega od podizvajalcev, - predložiti podatke: IME, PRIIMEK in EMŠO (na podlagi katerih bo naročnik opravil preveritev) ALI potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb za pravno osebo in za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem; - v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila, ustrezno označi na tem obrazcu. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki. |  |  |  |  |  |

- PREDLOŽITEV PONUDB IN JAVNO ODPIRANJE

| Predložitev ponudb |  |
| --- | --- |
| Rok za prejem ponudb | 22.6.2023 do 12:00 |
| Vložišče | Ponudnik odda ponudbo v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=25980 |
| Spremembe in umik ponudb | Ponudnik lahko do roka za prejem ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. |
| Komunikacija s ponudniki po roku za oddajo ponudb | Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja, da se komunikacija med strankama po roku za oddajo ponudb, do izdaje odločitve, izvaja znotraj sistema e-JN, ter da bo naročnik vso morebitno naknadno korespondenco (pozive za dopolnitev, pojasnilo, odpravo računske napake, pojasnilo neobičajno nizke cene) posredoval preko tega sistema (sistem sicer posreduje elektronsko sporočilo kontaktnim osebam, navedenim v e-JN za te namene, vendar vročitev preko e-pošte ni gotova, zaradi česar se ponudnik zavezuje, da bo v času do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila redno spremljal e-JN v svojem profilu za morebitne pozive). |
| Javno odpiranje ponudb |  |
| Čas | Lokacija |
| 22.6.2023 ob 13:00 | Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava je trajna (do zaključka javnega naročila). Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. |

- PREVERJANJE SPOSOBNOSTI

Gospodarski subjekt (ponudnik, subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, da bi izpolnil naročnikove pogoje za sodelovanje, oziroma podizvajalec) potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd, kjer je dostopna brezplačna elektronska storitev ESPD.

Na tej spletni povezavi gospodarski subjekt prične z izpolnjevanjem obrazca ESPD tako, da označi, da je gospodarski subjekt in izbere eno izmed ponujenih možnosti: »Uvoziti ESPD« ali »Ustvariti odgovor«. V obeh primerih (»Uvoziti ESPD« ali »Ustvariti odgovor«) mora gospodarski subjekt najprej izbrati državo, v kateri ima svoj sedež. Gospodarski subjekt shrani izpolnjen ESPD na svoj računalnik ali drug elektronski medij. Za tem ga elektronsko podpiše ali nepodpisanega (v tem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan) skupaj z morebitnimi ESPD-ji, ki so jih izpolnili in podpisali vsi partnerji v skupni ponudbi, subjekti, na katere se sklicuje, da izkaže izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, in podizvajalci (za te ostale sodelujoče ponudnik podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml), priloži k ponudbeni dokumentaciji, ki jo do roka za oddajo ponudb (elektronsko) predloži naročniku. Podrobna navodila se nahajajo na spletni strani: https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo: - izpolnjenega obrazca ESPD; - podatkov: IME, PRIIMEK in EMŠO za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila in za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (na podlagi teh podatkov bo naročnik opravil preveritev). ALI - potrdila Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb (potrdilo se predloži za pravno osebo in za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem); Gospodarski subjekt, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsaka oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (s sedežem v RS ali ne) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ki ni državljan/ka Republike Slovenije oz. nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo: - izpolnjenega obrazca ESPD (samo za gospodarski subjekt); - izpisa iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Gospodarski subjekti lahko s pomočjo spletne strani http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do poiščejo katera država in kateri organ vodi evidenco o nekaznovanosti, in sicer: - Evidence of absence of conviction for legal persons and - Evidence of absence of conviction for natural persons. V kolikor država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, oziroma država, katere državljan/ka je ali kjer ima stalno prebivališče oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta (s sedežem v RS ali ne) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ne izdaja teh dokumentov in potrdil, ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, gospodarski subjekt naročniku namesto pisnega dokazila posreduje zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz te točke, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da: - na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo; - ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

/

D: Nacionalni razlogi za izključitev

1. Nacionalna določba – evidenca z negativnimi referencami Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

2. Nacionalna določba – prekršek v zvezi s plačili za delo Pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornje točke, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

POGOJI ZA SODELOVANJE

A: Ustreznost

1. Vpis v ustrezen poklicni register Gospodarski subjekt je vpisan v Seznam gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost. Pogoj izpolnjuje tudi gospodarski subjekt, ki ni vpisan v seznam pri IZS, če izpolnjuje pogoje iz 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17 in 133/22 – odl. US). (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj) Dokazilo: - izpolnjen obrazec ESPD.

B: Ekonomski in finančni položaj

1. Povprečni splošni letni promet Povprečni splošni letni promet gospodarskega subjekta v zadnjih 3 poslovnih letih (naročnik bo upošteval poslovna leta 2020, 2021 in 2022) znaša najmanj 2.500.000,00 EUR. Če zahtevane informacije niso na voljo za celotno zahtevano obdobje, gospodarski subjekt navede datum, na katerega je bilo podjetje ustanovljeno ali je začel gospodarski subjekt poslovati. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj, pri čemer se seštevek prihodkov dveh partnerjev korigira s faktorjem 0,9 in upošteva tako dobljen rezultat, v primeru treh ali več partnerjev pa s faktorjem 0,8. Naročnik zahteva solidarno odgovornost drugega subjekta v primeru sklicevanja na njegove zmogljivosti. Dokazilo: - izpolnjen obrazec ESPD; - ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo bilance uspeha in bilance stanja za predvideno obdobje oziroma druga dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov. Samostojni podjetnik posameznik predloži bilanco stanja, bilanco uspeha in izkaz poslovnega izida za navedena poslovna leta.

C: Tehnična in strokovna sposobnost

1. Za naročila storitev: izvedba storitev določene vrste: REFERENCE PONUDNIKA

- Načrtovanje računalniških centrov Gospodarski subjekt je v letih od 1. 1. 2015 dalje izdelal celotno projektno dokumentacijo na nivoju PZI za računalniški center z oskrbno infrastrukturo, ki med drugim zajema ureditev infrastrukture na naslednjih področjih ter z naslednjimi minimalnimi kapacitetami: - celoten računalniški center ter oskrbna infrastruktura zasnovana v skladu s TIER 3 stopnjo ureditve po Uptime Institute (ali primerljivi klasifikaciji računalniških centrov); - sistemski prostor kot samostojna požarna cona z implementirano stabilno gasilno napravo, površine najmanj 90m2; - namestitev vsaj 35 sistemskih omar v sistemski prostor, s povprečno končno načrtovano porabo vsaj 7 kW/omaro oz. skupaj vsaj 245 kW bremena za ITK porabnike; - načrtovana namestitev redundantnega UPS sistema, moči vsaj 245 kW; - načrtovana namestitev redundantnega avtonomnega rezervnega vira, ki zagotavlja delovanje UPS sistemov in ostalih porabnikov v centru; - načrtovana namestitev redundantnega sistema tehničnega hlajenja z visoko učinkovitim prostim hlajenjem (adiabatsko ali podobno hlajenje), hladilne moči vsaj 245 kW; - načrtovana namestitev centralnega nadzornega sistema računalniškega centra. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti posel v delu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti) Dokazilo: - izpolnjen obrazec »Reference ponudnika« Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno navedeno referenčno delo naknadno zahteva tudi druga dokazila (npr. pogodbo, projekt, itd.). - Načrtovanje infrastrukture za super računalnik Gospodarski subjekt je v letih od 1. 1. 2015 dalje izdelal celotno projektno dokumentacijo na nivoju PZI, ki obsega ureditev oz. izvedbo oskrbne infrastrukture za super računalniški sistem (HPC), ki ustreza naslednjim zahtevam: - načrtovana oskrbna infrastruktura za super računalniški sistem zajema celoten namestitveni sistem; - načrtovana oskrbna infrastruktura za super računalniški sistem zajema sistem neposrednega vodnega hlajenja super računalnika; - načrtovana oskrbna infrastruktura za super računalniški sistem zajema sistem varnega el. napajanja super računalnika; - super računalnik, za katerega se je načrtovala infrastruktura, mora biti kapacitete najmanj 250 kW (IKT breme) (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti posel v delu, za katere se zahtevajo te zmogljivosti) Dokazilo: - izpolnjen obrazec »Reference ponudnika« Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno navedeno referenčno delo naknadno zahteva tudi druga dokazila (npr. pogodbo, projekt, itd.).

2. Izobrazba in strokovna usposobljenost: KADRI

Ponudnik mora razpolagati z naslednjimi kadri, ki bodo v primeru sklenitve pogodbe aktivno sodelovali pri izvajanju pogodbe: - Vodja projekta - Pooblaščeni arhitekt - Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva - Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike - Pooblaščeni inženir s področja strojništva - Pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti - Integrator sistemov Ena oseba lahko nastopa v več vlogah, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve za vsak kader, za katerega je nominirana. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Enako velja za ponudbe s podizvajalci. V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti posel v delu, za katerega so kadri prijavljeni. ZAHTEVE ZA POSAMEZNE KADRE: - Vodja projekta Kader, nominiran na mesto vodje projekta mora izpolnjevati naslednje zahteve: - Kader je vpisan v Inženirsko zbornico Slovenije kot pooblaščeni inženir ali Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije kot pooblaščeni arhitekt. Državljani Evropske unije (tudi slovenski) in državljani tretjih držav, ki so poklicne kvalifikacije pridobili v eni od držav pogodbenic ali v državi, ki ni država pogodbenica, morajo predložiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda IZS (inženirjem) oz. ZAPS (arhitektom). - Kader mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj v vlogi vodje projektov. - Kader mora izkazati izkušnje z referenčnimi projekti, in sicer bo naročnik kot ustrezne izkušnje štel, če je nominirani kader v letih od 1. 1. 2015 dalje kot vodja projekta sodeloval pri načrtovanju vsaj ene (1) projektne dokumentacije na nivoju PZI za računalniški center z oskrbno infrastrukturo, ki med drugim zajema ureditev infrastrukture na naslednjih področjih ter z naslednjimi minimalnimi kapacitetami: - celoten računalniški center ter oskrbna infrastruktura zasnovana v skladu s TIER 3 stopnjo ureditve po Uptime Institute (ali primerljivi klasifikaciji računalniških centrov); - sistemski prostor kot samostojna požarna cona z implementirano stabilno gasilno napravo, površine najmanj 90m2; - namestitev vsaj 35 sistemskih omar v sistemski prostor, s povprečno končno načrtovano porabo vsaj 7 kW/omaro oz. skupaj vsaj 245 kW bremena za ITK porabnike; - načrtovana namestitev redundantnega UPS sistema, moči vsaj 245 kW; - načrtovana namestitev redundantnega avtonomnega rezervnega vira, ki zagotavlja delovanje UPS sistemov in ostalih porabnikov v centru; - načrtovana namestitev redundantnega sistema tehničnega hlajenja z visoko učinkovitim prostim hlajenjem (adiabatsko ali podobno hlajenje), hladilne moči vsaj 245 kW; - načrtovana namestitev centralnega nadzornega sistema računalniškega centra. - Kader mora izkazati znanje slovenskega jezika z zahtevano stopnjo vsaj B2 po enotnem evropskem okviru. - Kader mora v ponudbi podati soglasje, da bo v primeru sklenitve pogodbe sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Dokazila: - izpolnjen obrazec »Podatki o kadru« v poglavju »2.1 Vodja projekta« - izpis iz imenika IZS/ZAPS (zadostuje navedba identifikacijske številke pooblaščenega inženirja IZS oz. arhitekta ZAPS) oziroma odločba o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda IZS oz. ZAPS - življenjepis nominiranega kadra - potrdilo certificirane ustanove o znanju slovenskega jezika na stopnji B2 za državljane drugih držav, oziroma dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (naročnik bo smiselno priznal tudi dokazilo o zaključenem visokošolskem / univerzitetnem študiju v Sloveniji) za državljane Republike Slovenije Naročnik si pridržuje pravico, da za referenčno delo kadra naknadno zahteva tudi druga dokazila (npr. pogodbo, projekt, itd.). - Pooblaščeni arhitekt Kader, nominiran na mesto pooblaščenega arhitekta mora izpolnjevati naslednje zahteve: - Kader je vpisan v Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije kot pooblaščeni arhitekt. Državljani Evropske unije (tudi slovenski) in državljani tretjih držav, ki so poklicne kvalifikacije pridobili v eni od držav pogodbenic ali v državi, ki ni država pogodbenica, morajo predložiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda ZAPS. - Kader mora izkazati znanje slovenskega jezika z zahtevano stopnjo vsaj B2 po enotnem evropskem okviru. - Kader mora v ponudbi podati soglasje, da bo v primeru sklenitve pogodbe sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Dokazila: - izpolnjen obrazec »Podatki o kadru« v poglavju »2.2 Pooblaščeni arhitekt« - izpis iz imenika ZAPS (zadostuje navedba identifikacijske številke arhitekta ZAPS) oziroma odločba o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda. ZAPS - potrdilo certificirane ustanove o znanju slovenskega jezika na stopnji B2 za državljane drugih držav, oziroma dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (naročnik bo smiselno priznal tudi dokazilo o zaključenem visokošolskem / univerzitetnem študiju v Sloveniji) za državljane Republike Slovenije - Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva Kader, nominiran na mesto pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva mora izpolnjevati naslednje zahteve: - Kader je vpisan v Inženirsko zbornico Slovenije kot pooblaščeni inženir s področja gradbeništva. Državljani Evropske unije (tudi slovenski) in državljani tretjih držav, ki so poklicne kvalifikacije pridobili v eni od držav pogodbenic ali v državi, ki ni država pogodbenica, morajo predložiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda IZS. - Kader mora izkazati znanje slovenskega jezika z zahtevano stopnjo vsaj B2 po enotnem evropskem okviru. - Kader mora v ponudbi podati soglasje, da bo v primeru sklenitve pogodbe sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Dokazila: - izpolnjen obrazec »Podatki o kadru« v poglavju »2.3 Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva« - izpis iz imenika IZS (zadostuje navedba identifikacijske številke pooblaščenega inženirja IZS) oziroma odločba o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda IZS - potrdilo certificirane ustanove o znanju slovenskega jezika na stopnji B2 za državljane drugih držav, oziroma dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (naročnik bo smiselno priznal tudi dokazilo o zaključenem visokošolskem / univerzitetnem študiju v Sloveniji) za državljane Republike Slovenije - Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike Kader, nominiran na mesto pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike mora izpolnjevati naslednje zahteve: - Kader je vpisan v Inženirsko zbornico Slovenije kot pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike. Državljani Evropske unije (tudi slovenski) in državljani tretjih držav, ki so poklicne kvalifikacije pridobili v eni od držav pogodbenic ali v državi, ki ni država pogodbenica, morajo predložiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda IZS. - Kader mora izkazati znanje slovenskega jezika z zahtevano stopnjo vsaj B2 po enotnem evropskem okviru. - Kader mora v ponudbi podati soglasje, da bo v primeru sklenitve pogodbe sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Dokazila: - izpolnjen obrazec »Podatki o kadru« v poglavju »2.4 Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike« - izpis iz imenika IZS (zadostuje navedba identifikacijske številke pooblaščenega inženirja IZS) oziroma odločba o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda IZS - potrdilo certificirane ustanove o znanju slovenskega jezika na stopnji B2 za državljane drugih držav, oziroma dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (naročnik bo smiselno priznal tudi dokazilo o zaključenem visokošolskem / univerzitetnem študiju v Sloveniji) za državljane Republike Slovenije - Pooblaščeni inženir s področja strojništva Kader, nominiran na mesto pooblaščenega inženirja s področja strojništva mora izpolnjevati naslednje zahteve: - Kader je vpisan v Inženirsko zbornico Slovenije kot pooblaščeni inženir s področja strojništva. Državljani Evropske unije (tudi slovenski) in državljani tretjih držav, ki so poklicne kvalifikacije pridobili v eni od držav pogodbenic ali v državi, ki ni država pogodbenica, morajo predložiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda IZS. - Kader mora izkazati znanje slovenskega jezika z zahtevano stopnjo vsaj B2 po enotnem evropskem okviru. - Kader mora v ponudbi podati soglasje, da bo v primeru sklenitve pogodbe sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Dokazila: - izpolnjen obrazec »Podatki o kadru« v poglavju »2.5 Pooblaščeni inženir s področja strojništva« - izpis iz imenika IZS (zadostuje navedba identifikacijske številke pooblaščenega inženirja IZS) oziroma odločba o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda IZS - potrdilo certificirane ustanove o znanju slovenskega jezika na stopnji B2 za državljane drugih držav, oziroma dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (naročnik bo smiselno priznal tudi dokazilo o zaključenem visokošolskem / univerzitetnem študiju v Sloveniji) za državljane Republike Slovenije - Pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti Kader, nominiran na mesto pooblaščenega inženirja s področja požarne varnosti mora izpolnjevati naslednje zahteve: - Kader je vpisan v Inženirsko zbornico Slovenije kot pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti. Državljani Evropske unije (tudi slovenski) in državljani tretjih držav, ki so poklicne kvalifikacije pridobili v eni od držav pogodbenic ali v državi, ki ni država pogodbenica, morajo predložiti odločbo o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda IZS. - Kader mora izkazati znanje slovenskega jezika z zahtevano stopnjo vsaj B2 po enotnem evropskem okviru. - Kader mora v ponudbi podati soglasje, da bo v primeru sklenitve pogodbe sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Dokazila: - izpolnjen obrazec »Podatki o kadru« v poglavju »2.6 Pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti« - izpis iz imenika IZS (zadostuje navedba identifikacijske številke pooblaščenega inženirja IZS) oziroma odločba o priznanju poklicne kvalifikacije, ki jo izda IZS - potrdilo certificirane ustanove o znanju slovenskega jezika na stopnji B2 za državljane drugih držav, oziroma dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (naročnik bo smiselno priznal tudi dokazilo o zaključenem visokošolskem / univerzitetnem študiju v Sloveniji) za državljane Republike Slovenije - Integrator sistemov Kader, nominiran na mesto integratorja sistemov mora izpolnjevati naslednje zahteve: - Kader ima najmanj 6/2 stopnjo izobrazbe smeri elektrotehnika, strojništvo ali računalništvo. - Kader mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju IT in izvedbe oskrbne infrastrukture računalniških centrov ter primerljivih projektih. - Kader opravil izobraževanje in je certificiran kot načrtovalec oskrbnih sistemov računalniških centrov po enem od mednarodnih programov, kot je na primer Acredited Tier Designer po Uptime Institute. - Kader mora izkazati znanje slovenskega jezika z zahtevano stopnjo vsaj B2 po enotnem evropskem okviru. - Kader mora v ponudbi podati soglasje, da bo v primeru sklenitve pogodbe sodeloval pri izvedbi javnega naročila. Dokazila: - izpolnjen obrazec »Podatki o kadru« v poglavju »2.7 Integrator sistemov« - potrdilo o izobrazbi - življenjepis nominiranega kadra - dokazilo o opravljenem izobraževanju in pridobljenem nazivu certificiranega načrtovalca oskrbnih sistemov računalniških centrov (npr. Acredited Tier Designer) - potrdilo certificirane ustanove o znanju slovenskega jezika na stopnji B2 za državljane drugih držav, oziroma dokazilo o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (naročnik bo smiselno priznal tudi dokazilo o zaključenem visokošolskem / univerzitetnem študiju v Sloveniji) za državljane Republike Slovenije

D: Sheme za zagotavljanje kakovosti in standardi za okoljsko ravnanje

/

- OCENJEVANJE PONUDB

| Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo v skladu s spodaj navedenimi merili: |  |
| --- | --- |
| Merilo za izbiro | Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba v obliki največjega seštevka zbranih točk. Točke se izračunajo kot vsota točk za ponudbeno ceno in točk za dodatne reference kadrov. Točke_Skupaj = Točke_cena + Točke_RefVSP + Točke_RefHPC + TočkePodt + TočkePrefabKonstr - Cena Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ceno (razvidno iz obrazca Ponudba-PREDRAČUN, postavka »SKUPAJ z DDV v EUR (za merilo)«, bo prejel maksimalno število točk (80), drugi ponudniki pa sorazmerno manjše število točk po spodnji formuli: Točke_cena= 80 * (Cena_min/Cena_ponudnika) Točke_cena - število doseženih točk ocenjevanega ponudnika na osnovi cene Cena_min - cena ponudnika z najnižjo ceno Cena_ponudnika - cena ocenjevanega ponudnika - V primeru, da je ponudba ponudnika z najnižjo ceno izločena kot nedopustna, se druge ponudbe ponovno razvrsti glede na merilo, upoštevajoč najnižjo ponudbeno ceno med drugimi dopustnimi ponudbami. - Dodatne reference kadrov - varni sistemski prostor (=Točke_RefVSP) Nominiran kader izkazuje izkušnje z referenčnim projektom, in sicer da je sodeloval pri načrtovanju projektne dokumentacije na nivoju PZI za računalniški center z oskrbno infrastrukturo, ki zajema ureditev varnega sistemskega prostora* kot samostojne požarne cone z implementirano stabilno gasilno napravo, površine najmanj 100m2; *Primer varnega sistemskega prostora je Lampertz celica. Za dodatne reference kadrov iz te točke lahko ponudnik dobi največ 5 dodatnih točk, od teh za prvo izkazano dodatno referenco kadra 3 točke , za drugo izkazano dodatno referenco kadra pa 2 točki. - Dodatne reference kadrov - HPC s priključno močjo vsaj 450 kW (=Točke_RefHPC) Nominiran kader izkazuje izkušnje z referenčnim projektom, in sicer da je sodeloval pri načrtovanju projektne dokumentacije na nivoju PZI, ki obsega ureditev oz. izvedbo oskrbne infrastrukture za super računalniški sistem (HPC), ki ustreza naslednji zahtevi: super računalnik, za katerega se je načrtovala infrastruktura, mora biti kapacitete najmanj 450 kW (IKT breme) Za dodatne reference kadrov iz te točke lahko ponudnik dobi največ 5 dodatnih točk, od teh za prvo izkazano dodatno referenco kadra 3 točke , za drugo izkazano dodatno referenco kadra pa 2 točki. - Dodatne reference kadrov – projektiran podatkovni center s sistemom hlajenja s podtalnico (=TočkePodt) Nominiran kader izkazuje izkušnje z referenčnim projektom, in sicer da je sodeloval pri načrtovanju projektne dokumentacije na nivoju PZI za računalniški center, ki je projektiran s sistemom hlajenja s podtalnico. Za dodatne reference kadrov iz te točke lahko ponudnik dobi največ 5 dodatnih točk, od teh za prvo izkazano dodatno referenco kadra 3 točke , za drugo izkazano dodatno referenco kadra pa 2 točki. - Dodatne reference kadrov – načrtovan objekt z uporabo montažnih prefabriciranih AB konstrukcij (=TočkePrefabKonstr) Kader, nominiran na mesto pooblaščenega arhitekta izkazuje izkušnje z referenčnim projektom, in sicer da je sodeloval pri načrtovanju projektne dokumentacije na nivoju PZI za objekt, ki je načrtovan z uporabo montažnih prefabriciranih AB konstrukcij s tlorisnim gabaritom stavbe najmanj 1000 m2. Za dodatne reference kadrov iz te točke lahko ponudnik dobi največ 5 dodatnih točk, od teh za prvo izkazano dodatno referenco kadra 3 točke , za drugo izkazano dodatno referenco kadra pa 2 točki. SPLOŠNA PRAVILA za dodatne reference kadrov (k točkam 2., 3., 4. in 5.) - Referenčno obdobje za dodatne reference kadrov je od 1. 1. 2015 do roka za oddajo ponudb. - Kot dodatna referenca se lahko šteje tudi prva referenca kadra, s katero kader izkazuje izpolnjevanje pogoja za sodelovanje (kadar je pri kadru pogoj za sodelovanje referenčni projekt), pod pogojem, da referenca ustreza tudi posebnim zahtevam za posamezno dodatno referenco kadra. - Referenca kadra je vezana na osebo, ne na položaj, na katerega je kader nominiran: Primer 1: če je ista oseba nominirana za vodjo projekta in hkrati za pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike, ponudnik ne sme uveljavljati iste dodatne reference kadra dvakrat, enkrat kot dodatno referenco vodje projekta in enkrat kot dodatno referenco pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike. V takem primeru bo naročnik dodatno referenco kadra upošteval le enkrat. Primer 2: če sta različni osebi, nominirani za vodjo projekta in za pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike, sodelovali na istem referenčnem projektu, ponudnik lahko uveljavlja tako dodatno referenco vodje projekta, kot dodatno referenco pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike. - Prepoved nominacije več kadrov na isti položaj z namenom uveljavljanja več dodatnih referenc za strokovni kader iste stroke Če ponudnik na isti položaj imenuje več kadrov, na primer, da na položaj pooblaščenega inženirja s področja elektrotehnike imenuje dve različni osebi, in za merilo uveljavlja dodatno referenco kadra pri vsaki izmed njih, bo naročnik priznal le dodatno referenco prvega nominiranega kadra. - Ista dodatna referenca pa se lahko uporabi za dodatno točko v več kategorijah dodatnih referenc kadrov (2, 3, 4 in 5), pod pogojem, da ustreza zahtevam za posamezno dodatno referenco kadra. |
| Pravilo v primeru enakovrednih ponudb | Prej prispela ponudba, pri čemer bo naročnik presojal čas oddaje ponudbe po sistemskem dokumentu "Potrdilo o oddaji". |

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN). Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročila določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/). Višina takse je 4.000,00 EUR in se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, IBAN: SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT KODA: BSLJSI2X, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (št. javnega naročila + leto) – plačilo takse za predrevizijski postopek.

|  | Zastopnik / pooblaščenec naročnika |
| --- | --- |
|  | mag. Marko Bonač direktor |

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18)