Številka:  JN CČN 04/23

Javno naročilo »Postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1

C. PONUDBA IN PODATKI O PONUDNIKU

C.01 PONUDBA

Za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za »Postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1«, št. JN CČN 04/23, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka:	_______________________

Datum:	_______________________

I. Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu:

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (označite):

- samostojno - kot samostojen ponudnik

- skupno ponudbo - kot vodilni partner v skupni ponudbi

- skupno ponudbo - kot partner v skupni ponudbi

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| PRISTOJEN URAD FINANČNE UPRAVE: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |

II. Specifikacija in vrednost ponudbe

opomba: V primeru skupne ponudbe izpolni samo vodilni partner skupne ponudbe, preostali soponudniki pa samo točko I. tega obrazca.

S svojo ponudbo ponujamo naslednje foto napetostne module (navesti proizvajalca in tip ponujenih fotonapetostnih modulov. Navedba mora omogočati individualizacijo ponujene opreme)

Izvedbo vseh obveznosti predmeta naročila ponujamo po naslednji ceni:

| VRSTA DEL/BLAGA | VREDNOST V EUR |
| --- | --- |
| 1 KPL, Postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1 BREZ DDV |  |
| ZNESEK DDV |  |
| PONUDBENA CENA Z DDV |  |

Za tem obrazcem ponudnik predloži po pozicijah s cenami izpolnjen priložen Popis materiala in rekapitulacija stroškov.

III. Pogoji ponudbe:

- Veljavnost ponudbe je 120 dni od roka za prejem ponudb.

- Izvedba postavitve MFE  CČN 1 bo v roku, določenem s pogodbo ali na podlagi pogodbe.

- Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa.

- Cena v ponudbi vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Popust je vključen v končno ponudbeno vrednost. Ponujena cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas trajanja pogodbe. Zavedamo se, da naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene.

- Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

- Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili in naročilo bomo izvajali v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo.

- Ponujene cene vključujejo vse davke, prispevke in druge dajatve ter vse stroške, povezane z izvedbo naročila.

- Zagotavljamo, da imamo na voljo ustrezna tehnična sredstva za izvedbo predmeta naročila in da imamo na voljo dovolj strokovno usposobljenega in kvalificiranega kadra, s katerim bomo zagotovili izvedbo v ponujenem roku.

- Ponujeno blago in storitve v celoti ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

C.02 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1«, «, št. JN CČN 04/23, izjavljamo (obkrožiti in po potrebi izpolniti):

- da ne nastopamo s podizvajalcem

- da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo podatke o njih:

| PODIZVAJALEC: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| naziv: |  |  |  |  |  |  |  |
| naslov: |  |  |  |  |  |  |  |
| matična št. |  |  |  |  | davčna št. |  |  |
| TRR |  |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): |  |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST DEL (v %): |  |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe: |  |  |  |  |  |  |
| rok izvedbe: |  |  |  |  |  |  |

- da se sklicujemo na zmogljivosti drugih subjektov in zanje v nadaljevanju navajamo podatke o njih:

| SUBJEKT: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| naziv: |  |  |  |  |
| naslov: |  |  |  |  |
| matična št. |  |  | davčna št. |  |
| TRR |  |  |  |  |

Opomba:

Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem ali se sklicuje na kapacitete več subjektov, se ta obrazec kopira.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

D. OBRAZCI - IZPOLNJEVANJE POGOJEV

D.01 KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom »Postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1«, št. JN CČN 04/23,  izjavljamo, da:

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,

- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,

- na dan oddaje ponudbe nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe,

- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

- se nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, prav tako pa se ni v skladu s predpisi druge države nad nami začel postopek ali nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

- nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil,

- pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije,

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža in registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,

- na dan oddaje ponudbe nimamo in 6 mesecev pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa,

- jamčimo, da fotonapetostni moduli, ki jih ponujamo, ustrezajo vsem tehničnim zahtevam naročnika, specificiranim v dokumentu Popis materiala in rekapitulacija stroškov ter se zavezujemo, da bo po oddaji ponudbe po pozivu naročnika slednjemu posredovali vso potrebno tehnično dokumentacijo v zvezi z moduli, ki jih ponuja, na podlagi katere bo naročnik, če tehnične skladnosti ne bo mogel ugotoviti iz javno dostopnih podatkov, lahko preveril tehnično ustreznost ponujenih modulov.

- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska 91, 1230 Domžale, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1«, št. JN CČN 04/23, vpogleda v podatke ponudnika, ki se vodijo v eDosje ter od pristojnih organov pridobi potrdilo iz kazenske evidence in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.

| družba: |  |
| --- | --- |
| sedež: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

D.02 FIZIČNA OSEBA – IZJAVA IN POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »Postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1«, št. JN CČN 04/23,

| ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| naslov: |  |

izjavljam, da:

- nisem bil(-a) pravnomočno obsojen(-a) zaradi katerega od kaznivih dejanj, ki so našteta v 75. členu ZJN-3

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na dejstva iz te izjave, iz uradnih evidenc

- bom, če bo naročnik tako zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil(-a) ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah

POOBLASTILO

Pooblaščam naročnika JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska 91, 1230 Domžale, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1« od pristojnih organov pridobi potrdilo iz kazenske evidence in potrdilo o prekrških.

| ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

Obrazec je treba predložiti za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa subjekta, vključno s prokuristi. Izjavo in pooblastilo mora podpisati vsaka oseba sama.

D.03 SEZNAM REFERENC

Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega naročila pri najmanj dveh različnih referenčnih naročnikih uspešno in kvalitetno dobavil, montiral in zagnal najmanj tri (3) sončne fotonapetostne elektrarne skupne moči vsaj 300 kWp.

| Zap. št. | Naziv in naslov naročnika/investitorja | Opis del | Moč instalirane sončne elektrarne v kWp | Kontaktna oseba naročnika / investitorja (ime, priimek, e-pošta in spletni naslov) | Datum izvedbe del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Opomba: Navesti je potrebno najmanj 3 pri najmanj dveh različnih naročnikih/investitorjih. V kolikor je bilo opravljenih dobav več, se obrazec razširi.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

D.04 VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, davčna št: SI62862006,

OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, davčna št. SI28232801,

OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, davčna št.: SI74039059,

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, davčna št. SI14251086,

OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, davčna št.: SI22332570,

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, davčna št.: SI 33714789,

ki jih v njihovem imenu in za njihov račun po pooblastilu iz Pogodbe o najemu infrastrukturnih objektov in naprav št. 4780-48/2009 z dne 31.12.2009, aneksom 1 z dne 23.8.2010,  aneksom 2 z dne 24.12.2013, zastopa JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE – KAMNIK d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, matična številka: 5227747, ID za DDV.: SI18604692, ki jo zastopa direktorica Dr. Marjetka Levstek (v nadaljevanju: naročnik)

in

DOBAVITELJ:

_____________

_____________

ki ga zastopa direktor ________________

Matična številka:

ID za  DDV: ____________________

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta naslednjo

POGODBO ŠT._______

- PREDMET POGODBE

            - člen

Predmet pogodbe je postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1 za Centralno čistilno napravo Domžale - Kamnik, kot je navedeno v ponudbi dobavitelja št. _________ z dne __________, s katero je kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi ZJN-3.

Dobavitelj izjavlja, da je seznanjen s predmetom pogodbe, da je seznanjen s pogoji na stavbah in potrjuje, da se strinja z vso dokumentacijo in da nanjo nima nobenih pripomb ter da pri pregledu dokumentacije ni opazil pomanjkljivosti, ki ne bi bile odpravljene, ter napak v navedbah materialov ali standardov ali drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izbrani ponudnik ponudi fotonapetostne module drugačnih dimenzij oz. razporeditve kot so predvidene v projektni dokumentaciji, vendar znotraj dopustnih razponov iz tehnične dokumentacije in popisa del, kjer so ti določeni, in če to zahteva spremembo razporeditve modulov na strehi, mora na lastne stroške izdelati dopolnitev projektne dokumentacije nivoja PZI, vključno s pripadajočo spremno dokumentacijo. Ob tem morajo biti izpolnjene vse zahteve, podane v razpisni in tehnični/projektni dokumentaciji ter predpisih za tovrstne sisteme. Predlagane spremembe morata predhodno potrditi naročnik in projektant.

Dobavitelj je dolžan izpolniti vse zahteve iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo št. JN CČN 04/23, in svoje ponudbe št. _______ z dne _________.

Sestavni del te pogodbe je ponudba dobavitelja št. _______ z dne __________, razpisna dokumentacija št. JN CČN 04/23, z vso spremno dokumentacijo, ki v celoti predstavlja prilogo te pogodbe.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, ter to pogodbo oz. med samim dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila. Če tega pravila ni mogoče uporabiti, ima prednost pred ostalimi dokumenti ta pogodba, nato razpisna dokumentacija z vsemi prilogami, sledi ponudba dobavitelja in nazadnje tehnična dokumentacija iz ponudbe in ostale priloge.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

            - člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

zagotovil razpoložljivost svojih kadrov, ki bodo potrebni za uspešnost izvedbe pri izvrševanju pogodbe, v skladu s potrebami na projektu in zmožnostmi naročnika;

izvajal svoje naloge v dogovorjenih rokih.

            - člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

opravil dela/dobavo blaga iz svoje ponudbe, montažo, zagon in ostale obveznosti iz pogodbe in razpisne dokumentacije pravočasno in strokovno, skladno z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in tehničnih specifikacij ter v skladu s svojo ponudbo;

vse svoje obveznosti po tej pogodbi izpolnil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in skladno s pravili stroke ter veljavno zakonodajo. Če izvajalec kakšno obveznost po tej pogodbi izpolnjuje s podizvajalci, odgovarja za njihovo ravnanje, kot da bi te obveznosti izpolnjeval sam,

omogočal ustrezen nadzor naročniku;

pri izvajanju naročila uporabljal napredne informacijske tehnologije in metode;

tudi po zaključku dobave po potrebi sodeloval z naročnikom;

hranil dokumentacijo o projektu;

upošteval zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito osebnih in drugih podatkov, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe,

takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti,

imel v primeru vključitve v izvedbo javnega naročila enega ali več podizvajalcev ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalcem,

svojemu računu priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno odobril,

pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,

naročniku predložil v soglasje nove podizvajalce, predvidene za izvedbo pogodbenih del, ki niso bili navedeni v ponudbi,

pred morebitno menjavo podizvajalcev pridobil pisno soglasje naročnika.

- IZVEDBA NAROČILA

            - člen

Obseg in vsebina naročila, planirani viri in druge podrobnosti so opredeljeni v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

            - člen

Pri izvajanju javnega naročila bodo podizvajalci izvedli naslednja dela:

| PODIZVAJALEC: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| naziv: |  |  |  |  |  |  |  |
| naslov: |  |  |  |  |  |  |  |
| matična št. |  |  |  |  | davčna št. |  |  |
| TRR |  |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): |  |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST DEL (v %): |  |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe: |  |  |  |  |  |  |
| rok izvedbe: |  |  |  |  |  |  |

opomba: tabela se izpolni za vsakega podizvajalca, v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalci se tabela prečrta.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci: …… Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki jo izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi izvajalec, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila.

Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, ki je priloga te pogodbe.

Dobavitelj mora računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Naročnik bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora dobavitelj najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročniku predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na lokaciji, kjer se opravlja storitev, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

            - člen

Pogodbeni stranki se morata nemudoma obveščati o vsaki spremembi bistvenih pogojev, ki lahko vplivajo na izvajanje del po tej pogodbi.

Spremembe dogovorov, nastale po podpisu te pogodbe, se uredijo z aneksom. Sklenitev pisnega aneksa je pogoj za veljavnost vsake dogovorjene spremembe pogodbe.

- PLAČILO

            - člen

Pogodbena cena je določena kot cena na ključ in je nespremenljiva. Dobavitelj se torej samostojno zavezuje, da bo za to ceno izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za izvedbo javnega naročila, pri čemer cena vključuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.

Dobavitelj bo za pogodbeno storitev naročniku izstavil račun za 100% pogodbene vrednosti po dobavi, montaži in uspešnem zagonu. Za uspešen zagon se šteje dobava predmeta naročila vključno z vso zahtevano dokumentacijo ter pričetkom obratovanja.

Dobavitelj izstavi e-račun na spodaj navedene naslove v navedenih deležih od celotne vrednosti naročila ter kopijo računov pošlje v vednost JP CČN Domžale-Kamnik. K računu mora obvezno priložiti kopijo pogodbe skupaj s pisnim potrdilom Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o., da je bila naročena storitev izvedena oziroma blago prejeto.

Naročniki:

OBČINA DOMŽALE,  Ljubljanska 69, 1230 Domžale, ID št. SI62862006 za DDV            	Delež: 37,22 %

OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ID št. SI28232801 za DDV                    	Delež: 31,49 %

OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234, Mengeš, ID št. SI74039059 za DDV        	Delež: 13,78 %

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13,

4207 Cerklje na Gorenjskem, ID št. SI14251086 za DDV					Delež: 8,10 %

OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, 1218, Komenda, ID št. SI22332570 za DDV      	Delež: 5,27 %

OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, ID št. SI33714789 za DDV                    	Delež: 4,14 %

Računi dobavitelja se morajo sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavljajo.

V kolikor se naročnik z računom ne strinja, ga je v roku 8 dni od prejema računa na svoj naslov, dolžan pisno zavrniti.

Plačila se izvedejo v 30. (tridesetih) dneh po prejemu pravilno izstavljenega e-računa.

Končna vrednost te pogodbe po ponudbi dobavitelja v EUR znaša:

| POGODBENA CENA V CELOTI (EUR) | DDV (EUR) | VREDNOST SKUPAJ Z DDV (EUR) |
| --- | --- | --- |

Vsi dokumenti, ki jih izda dobavitelj (elaborati, računi, dobavnice, poročila, zapisniki in ostali dokumenti), morajo vsebovati tudi oznako javnega naročila oziroma pogodbe.

Naročnik bo plačilo izvedel na TRR dobavitelja, navedenega v glavi pogodbe.

Pogodbena cena vsebuje vse sestavine oziroma elemente cene in krije vse stroške za izvedbo predmeta naročila. V ceno so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški in je fiksna in nespremenljiva do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. V ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo del (transportni in zavarovalni stroški, stroški garancij, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, morebitna dovoljenja, takse in vsi ostali stroški), kot izhaja iz pogodbe in razpisne dokumentacije ter ponudbe ponudnika. Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v pogodbeni ceni.

- ROK DOBAVE

            - člen

Rok izvedbe vseh del je tri (3) mesece od dneva podpisa pogodbe.

V kolikor dobavitelj zamuja glede na terminski plan dobave predmeta, ki je predmet te pogodbe, je o tem dolžan takoj, v vsakem primeru pa pred potekom roka za dobavo pisno obvestiti kupca in ga zaprositi za podaljšanje roka izpolnitve.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša v primerih višje sile. Rok se podaljša pisno z aneksom k tej pogodbi in zgolj za čas trajanja ovire.

- TEHNIČNA DOKUMENTACIJA in PRIMOPREDAJA

            - člen

Dobavitelj je dolžan kupcu pred dobavo in montažo za opremo fotonapetostni moduli in razsmerniki izročiti tehnični liste (tehnični opis; proizvajalec, tip, nazivna moč modula, dimenzije, garantirane učinkovitosti po letih, uporabljeni standardi, ipd.).

Če po pregledu dokumentacije iz prejšnjega odstavka naročnik ugotovi, da ta ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije in njenih prilog ter projektne dokumentacije, lahko od izvajalca zahteva zamenjavo ponujene opreme s tehnično ustrezno opremo, kar ne vpliva na pogodbeno ceno. Če dobavitelj zavrne zahtevano zamenjavo opreme, naročnik odstopi od pogodbe in uveljavlja plačilo pogodbene kazni za neizpolnitev.

Dobavitelj mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po pogodbi končana.

Naročnik bo pregledal izvršena dela. Vse ugotovljene pomanjkljivosti in vsa nedokončana dela, je izvajalec dolžan odpraviti v dogovorjenem roku.

Če dobavitelj ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku ali preneha z izvrševanjem pogodbenih del, ki bi onemogočala uspešno realizacijo projekta, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

Ob zaključku del mora dobavitelj izdelati PID, izdelati Navodila za obratovanje z tehnično dokumentacijo dobavljene opreme, izvesti električne meritve in preskusiti električne zaščite in te dokumente in protokole predložiti ter izvesti priključek na interno omrežje. Predana projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti v izvorni obliki (.doc, .xls, .dwg. …).

Po uspešnem dokončanju vseh del in predaji dokumentacije, pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik, naročnik pa prevzame predmet v samostojno obratovanje.

- POGODBENA KAZEN ZA ZAMUDO

            - člen

Če dobavitelj ne bi pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini, 0,2 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vse do najvišje stopnje 5 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Dobavitelj in naročnik soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. V delu, v katerem bo nastala škoda presegala višino pogodbene kazni, bo vračilo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Za plačilo pogodbene kazni lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo, če ga je predvidel.

- GARANCIJA

            - člen

Za dobavljeno in vgrajeno tehnično blago ter za kakovost vseh izvedenih del velja garancija za brezhibno delovanje in sicer naročnik zahteva garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), šteto od dne izvedene primopredaje in sicer:

- 3 leta za kakovost vseh izvedenih del (ali več, če je tako specificiral v svoji ponudbi),

- garancijski rok na delovanje modulov najmanj 11 let (garancija proizvajalca),

- garancijski rok na linearni padec moči modulov oz. učinkovitosti, ki ga zagotavlja proizvajalec maksimalno 0,6% na leto za dobo 25 let,

- garancijski rok na delovanje razsmernika najmanj 11 let (garancija proizvajalca),

- za ostalo vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.

Ponudnik je dolžan najkasneje ob podpisu primopredajnega zapisnika izročiti dokumentacijo o garancijah proizvajalcev opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

Vse napake, ki bi nastale v garancijski dobi, bo dobavitelj brezplačno odpravil in sicer po presoji dobavitelja ali s popravilom pri naročniku ali s popravilom pri proizvajalcu. Vse nastale stroške popravila, ne glede na kraj popravila, nosi dobavitelj. Če je popravilo dolgotrajnejše in napake kljub dobaviteljevemu prizadevanju ne bo mogoče odpraviti v roku 60 dni, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva vračilo kupnine in vse nastale škode.

- GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

            - člen

Izvajalec je dolžan najkasneje 5 dni po primopredaji predati naročniku bančno garancijo (ali ustrezno kavcijsko zavarovanje ali denarni depozit) za odpravo napak v garancijski dobi v obliki brezpogojne nepreklicne bančne garancije, unovčljive na prvi poziv, v višini 4 % končne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 3 leta + 30 dni. Zavarovanje mora biti skladno z vzorcem na obrazcu D.06 VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI iz razpisne dokumentacije.

Izročitev bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak ali denarnega depozita v garancijskem roku je pogoj za uspešno primopredajo. Naročnik je upravičen do unovčenja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v primeru neizpolnjevanja obveznosti dobavitelja glede odprave napak.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak.

Nepreklicno in brezpogojno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano s strani banke/zavarovalnice, ki jo predhodno potrdi naročnik.

V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, je dolžan dobavitelj v 10 dneh od unovčenja naročniku izročiti novo zavarovanje z enakimi elementi, kot je opredeljeno v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji. V kolikor dobavitelj v navedenem roku naročniku ne dostavi novega zavarovanja, sme naročnik ne glede na dejansko nastalo škodo od izvajalca zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 4 % pogodbene vrednosti in za njeno plačilo uveljaviti obstoječo garancijo.

Vse napake, ki so nastale zaradi napačnega materiala ali proizvodnje, bo dobavitelj brezplačno odpravil, in sicer po presoji dobavitelja ali s popravilom pri naročniku ali s popravilom pri proizvajalcu. Vse nastale stroške popravila, ne glede na kraj popravila, nosi dobavitelj.

V primeru, da bo postrojenje zaradi okvare in neuspelega popravila po krivdi s strani dobavitelja oziroma pooblaščenega serviserja v okvari en (1) mesec ali več, se za ta čas podaljša garancijska doba.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

            - člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora na izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku posredniku;

je nična.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

            - člen

Predstavnik naročnika po tej pogodbi je_______________, predstavnik dobavitelja pa __________.

Kontaktni podatki predstavnikov:

- predstavnik naročnika: ____________________

- predstavnik dobavitelja: ___________________.

            - člen

Če dobavitelj ne izpolni svojih obveznosti v skladu s to pogodbo, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka ali pa določi dodatni rok za izpolnitev.

Odstop od pogodbe mora biti podan v pisni obliki, predan pa je lahko tudi po elektronski pošti na naslov, naveden v ponudbi oziroma v tej pogodbi.

V vseh primerih odstopa od pogodbe s strani naročnika, naročnik zahteva vračilo kupnine, če je bila dana, poleg tega pa lahko zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, če ta ni zapadla v plačilo že na podlagi določb o pogodbeni kazni za zamudo, in vse nastale škode, če ta presega vrednost pogodbene kazni, dobavitelj pa mora na svoje stroške odstraniti dobavljeni predmet in vzpostaviti prejšnje stanje. Za plačilo pogodbene kazni lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Do plačila pogodbene kazni in druge škode, če ta presega znesek pogodbene kazni, ima naročnik zastavno pravico na vsej opremi, ki je bila dobavljena na lokacijo naročnika. Namesto vračila plačil, se lahko naročnik odloči zadržati in plačati tisto dobavljeno opremo, ki ustreza njegovim potrebam, preostalo opremo pa vrne po prejemu plačila pogodbene kazni in druge nastale škode. Tudi v tem primeru ima naročnik do plačila pogodbene kazni in druge škode zastavno pravico na vsej opremi, plačilo opreme, ki jo je zadržal, pa lahko v morebitnem presežku nad že plačanim zneskom opravi s pobotom z obveznostjo dobavitelja za plačilo pogodbene kazni in druge škode.

            - člen

Za vse kar s to pogodbo ni urejeno, veljajo določbe Obligacijskega zakonika in gradbeni predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji.

            - člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta morebitne spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, se spor rešuje na pristojnem sodišču po sedežu naročnika, v sporu pa se uporablja slovensko pravo.

            - člen

Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Vsaka stranka prejme po en izvod.

Domžale, dne  dd.mm.2023

| Za naročnike: |  | Dobavitelj: |
| --- | --- | --- |
| JP CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE-KAMNIK d.o.o. |  |  |
| Dr. Marjetka Levstek |  |  |
| direktorica |  | direktor |

D.05 IZJAVA V ZVEZI Z ZAVAROVANJEM ZA DOBRO IZVEDBO

V zvezi z javnim naročilom »Postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1«, št. JN CČN 04/23, izjavljamo, da bomo predložili brezpogojno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in v skladu s spodnjim vzorcem.

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO

Ponudnik – izdajatelj menice:

MENIČNA IZJAVA

Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi številka ___________ z dne__________, ter v skladu z razpisno dokumentacijo javnega naročila »______« izroča _________________________________ (firma izdajatelja menice) kot izdajatelj menice eno podpisano bianco lastno menico, na kateri je podpisan zastopnik izdajatelja menice: __________________________ (ime in priimek), ________________________ (funkcija).

Izdajatelj menice nepreklicno pooblašča naročnika JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., da v primeru, če izdajatelj menice v roku veljavnosti pogodbe št. _______ oziroma v roku 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe št. _______, ne bo izpolnil svojih obveznosti ali jih ne bo izpolnil v pogodbenih rokih, ali če bi naročnik odstopil od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani izdajatelja menice, izpolni bianco menico do višine ____________ EUR in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni, in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami, po svoji presoji, ter uporabi izpolnjeno menico za izterjavo menične vsote.

Ta menična izjava velja 30 dni dlje od poteka veljavnosti pogodbe št. ____ z dne__________.

Menica se izpolni s klavzulo »brez protesta«.

Izrecno potrjujemo in soglašamo, da velja to pooblastilo in bianco podpisana lastna menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja menice.

Pooblaščamo naročnika JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o., da menico domicilira pri katerikoli banki ali drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja menice, v breme katerega je možno poplačilo menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, in banko ali drugo osebo, ki vodi račun, nepreklicno pooblaščamo in ji dajemo nalog, da v primeru unovčenja menice izplača menično vsoto v breme računa, ki ga vodi. V kolikor kritje v valuti, na katero se menica glasi, ne zadostuje za plačilo menice, dajemo banki ali drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menice nalog, da iz kritja na računu v drugih valutah opravi preračun katerekoli druge valute v valuto, na katero se menica glasi, do zneska potrebnih sredstev za plačilo menice in morebitnega nadomestila v zvezi z unovčenjem menice, po svojem tečaju, ki velja za preračune ob unovčevanju menic.

Za namen unovčevanja menice izrecno dovoljujemo in dajemo nalog vsaki banki oziroma drugi osebi, ki vodi naš račun, v katerega breme je možno plačilo menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, da naročnik JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. proti posredovanju kopije te menične izjave posreduje podatke o obstoju takega računa pri tej banki ali drugi osebi in podatke o stanju na računu.

Naročnik JP CČN Domžale-Kamnik d.o.o. je dolžan menično izjavo, skupaj z bianco menico, v primeru, če ta ni vnovčena, vrniti najkasneje v roku 10 delovnih dni po poteku veljavnosti te menične izjave, oziroma v primeru prekinitve pogodbe, če bo ponudnik to zahteval.

Priloga:

ena (1) bianco podpisana ter žigosana menica

Kraj in datum:	Ponudnik:

Žig in podpis:

D.06 VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

garant									                    (žig in podpis)

| (kraj, datum) | Žig ponudnika | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

E. PONUDBA S PODIZVAJALCI

E.01 IZJAVA PODIZVAJALCA

(opomba: uporabi se tudi za subjekte, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik)

V zvezi z javnim naročilom »Postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1«, št. JN CČN 04/23, izjavljamo, da:

| družba: |  |
| --- | --- |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža in registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,

- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

- v obdobju 6 mesecev pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega od transakcijskih računov, ki jih imamo odprte pri izvajalcih plačilnega prometa

- nimamo na dan, ko je bila oddana vloga, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,

- na dan oddaje vloge nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge,

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi katerega od kaznivih dejanj, ki so našteta v 75. členu ZJN-3

- v zadnjih 3 letih pred potekom roka za oddajo vlog nam ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na dejstva iz te izjave, iz uradnih evidenc

- pooblaščamo naročnika, da preveri izpolnjevanje pogojev v eDosje.

Prav tako izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta naročila z deli v vrednosti ______________________ EUR. Izjavljamo (ustrezno označi:

[  ] 	DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto izvajalca poravnati izvajalčeve obveznosti, ki nastanejo pri izvajanju predmeta javnega naročila do nas kot podizvajalca

[  ]	NE zahtevamo neposrednih plačil.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika JP CČN DOMŽALE-KAMNIK d.o.o., Študljanska 91, 1230 Domžale, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila »Postavitev sončne elektrarne MFE CČN 1«, št. JN CČN 04/23,  vpogleda v podatke ponudnika, ki se vodijo v eDosje ter od pristojnih organov pridobi potrdilo iz kazenske evidence in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev.

| družba: |  |
| --- | --- |
| sedež: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |

| Kraj in datum: | Podizvajalec: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |