Priloga 1

Priloga P01: Definicije pojmov

| Pojem | Opis pojma |
| --- | --- |
| Dan | Koledarski dan. |
| Datoteka | Zbirka podatkov na računalniškem mediju v predpisanem formatu, da jih je možno izmenjati in obdelati. |
| Delovni dan | Dnevi od ponedeljka do petka, razen praznikov. |
| Dokument | Enota informacije za človekovo uporabo, npr.: poročilo, specifikacija, priročnik, knjiga idr. |
| Dokumentacija | Zbirka dokumentov, povezana z izdelkom, sistemom idr. |
| Formalna dokumentacija | Zakoni, pravilniki, uredbe iz Uradnega lista RS, uradna tolmačenja zakonov, uradni dokumenti, pisne zahteve, za določen predmet, zadevo ali sistem predpisana dokumentacija idr. |
| HKOM | Centralno komunikacijsko omrežje državne uprave. |
| Informacijska celovitost | Sistem postopkov, navodil, IT standardov in definicij, ki zagotavljajo enotnost, celovitost, povezanost delov informacijskega sistema, njegovo dograjevanje in upravljanje. |
| Informacijski sistem | Zaokroženi del poslovnih funkcij, ki se izvajajo s pomočjo računalniških sistemov in ki uporabniku nudijo zahtevane informacije. |
| Izdelek | Materializiran rezultat aktivnosti (npr.: dokument, računalniški zapis, strojna ali programska oprema, ...), narejen v skladu s standardi, navodili ali dobrimi praksami. |
| Izvorna koda (računalniška) | Zapis programa v jeziku izbranega računalniškega orodja, ki ga človek tekstovno ali grafično obdeluje in ki ga to orodje pretvori v izvršilno ali drugo vmesno kodo programa. |
| Izvršilna koda (računalniška) | Zapis programa v internem jeziku računalnika, ki v računalniku usmerja delovanje računalniške strojne in programske opreme. |
| Kakovost | Celota značilnosti in lastnosti proizvoda ali storitve, ki ustreza izraženim ali naznačenim potrebam (uporabnika). |
| Kakovostni prevzem | Prevzem (delni ali končni), pri katerem se presoja kakovost prevzetega rezultata. |
| Količinski prevzem | Prevzem (delni ali končni), pri katerem se preverja, ali je predana naročniku najmanj dogovorjena količina rezultata, oziroma ali dostavljeni izdelek omogoča vsaj dogovorjeno število uporab. |
| Končni prevzem | Prevzem rezultatov celotne pogodbe ali celotnega sistema. |
| Licenčni pogoj | Pogoj, pod katerim je možna uporaba licenčnega izdelka. |
| Licenčni izdelek | Izdelek, ki ni bil narejen po naročilu naročnika, je pa sestavni del rezultata pogodbe. Licenčni izdelek mora biti v pogodbi posebej naveden. |
| Metodologija (dela) | Dogovorjena in dokumentirana zbirka postopkov dela, ki zagotavljajo urejenost, racionalnost porabe vseh virov in ponovljivost postopkov. |
| Modul | Logično povezana skupina opredeljenih in dogovorjenih opravil izvajalca, ki jih naročnik prevzema s prevzemom rezultatov opravil. Nalogo je možno načrtovati na osnovi časovnega načrta opravil. |
| Obdelava (računalniška) | Logična povezava programov in procedur, ki avtomatizirajo poslovni proces (aplikacija) ali transformacijo podatkov. |
| Obračunsko obdobje | Obdobje, za katero se izda račun za prevzete izdelke in opravljene storitve. |
| Odzivni čas | Čas, v katerem izvajalec dostavi naročniku rešitev ali načrt rešitve določenega problema ali izvede prvo aktivnost za odpravo napake. |
| Opravilo | Delitev naloge na opravila omogoča naročniku, da nadzira in usmerja izvedbo naloge. Opravila so tudi predmet časovnega načrtovanja. |
| Podatkovna baza | Urejena zbirka podatkov (na računalniškem mediju). |
| Podizvajalec | Pravna ali fizična oseba (ki ni v rednem delovnem razmerju z izvajalcem pogodbe), ki v okviru pogodbe izvede določene storitve izvajalca. |
| Predobremenitev | Uporabniki obveščajo Ministrstvo za finance o predobremenitvah proračuna na obrazcu “Finančni elementi predobremenitev” (obrazec FEP), ki se uporablja tudi za pridobitev soglasja Ministrstva za finance k pogodbam (Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS). |
| Presoja kakovosti | V pogodbi dogovorjen način ugotavljanja kakovosti rezultatov. |
| Procedura (računalniška) | Zaokrožena skupina enostavnih računalniških ukazov (kontrolnega jezika operacijskega sistema), ki povezujejo avtomatizirane postopke. |
| Program (računalniški) | Zaokrožena obsežna skupina kompleksnih računalniških ukazov (programskega jezika), ki avtomatizirajo določen postopek. |
| Programska oprema | Element računalniškega sistema, na primer: sistemska oprema, programska orodja, obdelave idr. Je zbirka programov, procedur in običajno tudi povezane dokumentacije ter podatkov. |
| Orodje (računalniško) | Vrsta programske opreme, ki je namenjena različnim uporabnikom za opravljanje podobnih opravil, na primer: urejevalnik besedil, preglednica, prevajalnik, orodje za načrtovanje, orodje za risanje diagramov, orodje za načrtovanje sistema idr. |
| Sistem (računalniški) | Logično povezana programska, strojna oprema in uporabniki. |
| Sistemska oprema | Vrsta programske opreme, ki omogoča uporabo strojne opreme. |
| Testiranje programskih enot | Testiranje programskih enot se uporablja za testiranje posameznih komponent, pri čemer je vsaka komponenta osamljena od preostalih delov sistema, katerega del je sicer. Namen te vrste testiranja je odkrivanje napak v posameznih enotah, npr. napačna poslovna logika. |
| Integracijsko testiranje | Integracijsko testiranje se uporablja za testiranje integriranih komponent sistema. Namen te vrste testiranja je odkrivanje napak, ki izvirajo iz skupnega delovanja različnih komponent, npr. različno tolmačenje API-ji. |
| Sistemsko testiranje | Sistemsko testiranje je testiranje popolnega, končnega sistema, kar vključuje skupno delovanje vseh komponent in interakcije z drugimi sistemi. Namen te vrste testiranja je odkrivanje kritičnih napak pred predajanjem sistema uporabnikom, vključuje pa npr. obremenitveno testiranje, testiranje izpadov idr. |
| Potrditveno/sprejemno testiranje | Potrditveno testiranje se izvaja z namenom potrditve oziroma sprejema izdelka oziroma določene verzije programske opreme v uporabo s strani uporabnikov oziroma naročnika. |
| Tretja stranka | Vsaka stranka, ki ni pogodbena stranka (v tem smislu se štejejo tudi vsi sedanji in potencialni podizvajalci). |
| Ustrezna varnost | Varnost je ustrezna, če: - izvajalec razpolaga z načinom shrambe in ga uporablja tako, da prepreči poškodbe shranjenega predmeta pred požarom, temperaturnimi spremembami, sevanji, naravnimi nesrečami (potresom, poplavo, ...), mehanskimi in elektromagnetnimi vplivi. Po možnosti je shramba fizično ločena od prostorov uporabe; - izvajalec zagotovi, da bo v shrambi vedno najnovejša kopija izvorne kode in celotne dokumentacije dela, ki je v uporabi pri naročniku ali pri izvajalcu kot razvojna verzija dela; - izvajalec zagotovi, da bo v shrambi deponirana kopija vedno dostopna na način, ki omogoča obdelavo, zato se po potrebi v shrambo vključijo orodja za takšno obdelavo; - izvajalec zagotovi, da bo v njegovih prostorih in v shrambi vedno na razpolago evidenca verzij, ki so v uporabi in v shrambi; - je fizični dostop do razvojnega okolja in dokumentacije omogočen le osebam navedenim v prilogi Organizacija dela; - rezultati dela ne vsebujejo nobenih dodatnih prikritih funkcionalnosti, skritih dostopov, testnih načinov delovanja ali testnih izpisov in podobno. |
| Varnostno preverjanje | Varnostno testiranje izvaja upravitelj infrastrukture. Preverjanje izvorne kode z orodjem (trenutno Checkmarx), ročni varnostni pregled kode in penetracijski test se izvede vsakič pred namestitvijo programske verzije na produkcijo. Izvajalec je odkrite ranljivosti dolžan odpraviti v najkrajšem možnem času. |
| Vitalna funkcija | Funkcija izdelka, ki jo naročnik kot tako definira. |
| Verifikacija in validacija | Pri izdelavi vsakega IS je potrebno sprotno preverjanje rezultatov. Pri tem obstajata dva vidika preverjanja rezultatov: - validacija, kjer se preverja ustreznost programskega izdelka in - verifikacija, kjer se preverja pravilnost oziroma pravilno delovanje programskega izdelka. |
| EKP | Evropska kohezijska politika. |

Priloga 2

P02: Pogodbene storitve

| Oznaka | Vrsta aktivnosti | Opis aktivnosti |
| --- | --- | --- |
|  | Vodenje |  |
|  | načrtovanje | - načrtovanje izvedbe aktivnosti, - dogovarjanje in usklajevanje aktivnosti z naročnikom, - pregled nad zasedenostjo človeških virov glede na prejeta naročila, - spodbujanje k organiziranemu in kakovostnemu izvajanju aktivnosti organizacije ter koordinacije dela, - upoštevati načela: praviloma digitalno, uporabnik v središču storitev, praviloma ponovno uporabljivo, praviloma interoperabilno, vgrajeno zasebno, varno, praviloma odprto, pregledno, praviloma vključujoče idr. |
|  | dostava izdelkov | - dostava izdelkov posameznih naročil za testiranje, dostava produkcijskih verzij, - obveščanje naročnika in izvajalcev postavitev ter - vodenje evidence dostav testnih in produkcijskih verzij ter popravkov. |
|  | Analiza |  |
|  | specificiranje | - Analizo problema, načrtovanje pristopa k rešitvi problema in oblikovanje rešitve in priprava specifikacij za programiranje obsega (odvisno od naročila) za naslednje primere: - odpravljanja napak v delovanju sistema, - povečanje kakovosti izdelkov (učinkovitost, prijaznost, zanesljivost, optimalnost, pravilnost podatkov), - dopolnitve na osnovi novih zahtev (na primer: spremembe v zakonodaji, nove potrebe uporabnikov), - vključevanje novih tehnologij, posodabljanje arhitekture sistema, - navodila, priročniki, vgrajena pomoč, dokumentacija sistema. Analiza zajema najmanj popis poslovnega procesa- obstoječega in prenovljenega. Podprta mora biti z ustreznimi standardi za modeliranje poslovnih procesov (UML), ki omogočajo grafični prikaz izvajanja procesa (diagram toka podatkov, diagram toka dokumentov, finančni tok, procesni tok …). Med analizo se morajo pregledati rešitve najmanj na ravni države (http://nio.gov.si). |
|  | Programiranje |  |
|  | programiranje | - izdelava/poprava in dokumentiranje izvorne kode, - izdelava izvršilne kode, - izdelava/poprava in dokumentiranje baznih postopkov, - programersko testiranje. |
|  | Testiranje |  |
|  | verifikacija in validacija pri izvajalcu | - priprava načrta testiranja, ki vključuje testiranje programskih enot, integracijsko testiranje, funkcionalno testiranje in sistemsko testiranje, - priprava testnih podatkov in testnih postopkov, - priprava protokolov rezultatov testiranj, ki se hranijo v za to določenem repozitoriju, - aktivno sodelovanje naročnika pri funkcionalnem testiranju, |
|  | testiranje za prevzem izdelka pri naročniku | - priprava načrta testiranja pri naročniku, - vodenje postopka testiranja, - pomoč testni skupini, - evaluacija rezultatov s testno skupino. |
|  | Izobraževanje |  |
|  | predavanje | Predstavitev informacijske rešitve. Izvedba delavnic. |
|  | Pomoč uporabnikom |  |
|  | izvajanje obdelav | Izvajanje obdelav (na osnovi naročila): analiza zahtev, priprava postopkov za nestandardne obdelave: prenosi podatkov, poprave podatkov idr. |
|  | pomoč uporabnikom | Pomoč uporabnikom (pri uporabi sistema) se izvaja preko telefona oz. preko e-medijev (e-pošta, audio-video konference idr.) na osnovi prijav naročnika. |
|  | pomoč na terenu | Pomoč na terenu, ki se izvaja na lokaciji uporabnika: - nujna pomoč (pri uporabi sistema) na terenu na osnovi prijav naročnika, - uvajanje sistema, - svetovanje naročniku, - prilagoditev izvajalnega okolja. |

Priloga 3

| NAR01 - NAROČILO ZA DELO IZVAJALCA | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

1. Strokovni vodja naroča delo izvajalca:

| Aplikacija oz. modul: |  |  |  | Vsebinska razvrstitev: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osnova: | Vrsta stroška |  | Vrsta dela |  | Prioriteta: |  |
| garancija pogodba | nadgradnja vzdrževanje storitev |  | dobava izdelkov izvajanje obdelav druge aktivnosti |  | kritično nujno (ped redno dobavo) pomembno (ob prvi redni dobavi) ko bo čas |  |
| Zahtevano je: poročilo o testu pri izvajalcu, poročilo o testu pri naročniku Zadnji rok za namestitev v produkcijo: |  |  |  |  |  |  |
| Opis naročila - specifikacija zahtev (seznam prilog): |  |  |  |  |  |  |

Kontaktna oseba, ki utemelji naročilo:       organizacija:       telefon:

Seznam oseb, ki bodo testirale izdelke, nadzirale izvajanje obdelav in drugih aktivnosti:

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Tehnični vodja je preveril naročilo:

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Izvajalec je pripravil načrt izvršitve naročila:

| Storitev |  | Predračun |  |  |  |  |  | Terminski načrt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Oznaka in vrsta aktivnosti | Enota mere * | Dejanska količina | Enota mere | Obračunska količina | Cena | Znesek | Datum začetka | Datum zaključka |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Enota mere se nanaša na dejanske količine

| načrt izvršitve je v prilogi |  |  |
| --- | --- | --- |
| izvedba ni možna, utemeljitev je v prilogi |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

4. Mnenje tehničnega vodje:

| pozitivno |  |  |
| --- | --- | --- |
| negativno |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

5. Odločitev vodje projekta:

| naročilo je odobreno |  |  |
| --- | --- | --- |
| naročilo ni odobreno |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

Priloga 4

P08: Specifikacija vsebine dobav

Seznam izdelkov in orodij

| Izdelki | Orodje/oblika |
| --- | --- |
| Tehnične specifikacije: Tehnična dokumentacija sistema (podatkovni, objektni, procesni modeli in drugi tehnični dokumenti), ki nastane v procesu razvoja izdelkov | - doc, pdf - diagrami, izdelani po UML specifikaciji |
| Uporabniška dokumentacija: Priročnik za uporabo, nadzor, upravljanje; | - • doc, pdf |
| Izvorna koda: - Izvorna koda programov, procedur, skript - Dokumentacija programske kode (obvezni komentarji v kodi, opisi posameznih gradnikov kode - funkcij, metod, razredov, API-jev – in opis načina uporabe idr.) | Pri vseh razvojnih projektih se od izvajalcev zahteva, da programsko opremo predajo v obliki izvorne kode, ki jo odložijo v repozitorij izvorne kode ter priložijo tudi skripte za graditev namestitvenih paketov (skupaj s povezanimi artefakti – knjižnicami), na podlagi katerih se izdelajo aplikacijski namestitveni paketi. Postopki so praviloma avtomatizirani v okviru tehnike zvezne integracije. |
| Izvršilna koda programov, procedur, skript, podatkov. | glede na uporabljeno tehnologijo |
| Projektna administrativna dokumentacija (dopisi, zapisi, zapisniki, predlogi, drugo) | doc, pdf |
| Obrazci (naročanje, načrtovanje, poročanje in drugo) | doc, pdf |
| Obrazci (o opravljenem testiranju in prevzemni zapisniki) | doc, pdf |

Priloga 5

| POR01A - POROČILO O TESTU PRI IZVAJALCU | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

| Aplikacija oziroma modul: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  | Številka testa: |  |

| Začetek testiranja: |  | Konec testiranja: |  | Dejanski čas testiranja: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Seznam izdelkov, ki se preverjajo (označi tu , če se seznam nadaljuje v prilogi)

| Št. | Ime objekta (modul, dokument, poročilo, zaslon, ...) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

| Datum _________________ | Izdelal _________________ | Podpis________________ |
| --- | --- | --- |

Priloga 6

| POR01B - POROČILO O TESTU PRI NAROČNIKU | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

| Aplikacija oziroma modul: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  | Številka testa: |  |

- Tehnični vodja v sodelovanju z vodjem projekta organizira testiranje na podlagi:

prejetega poročila o uspešni testni postavitvi,

prejetega potrdila vodje izvajalca, da je opravil test delovanja po uspešni testni postavitvi,

prejetega poročila o testu pri izvajalcu -POR01A številka dokumenta _____________,

prejetega načrta testiranja, številka dokumenta_____________,

naslednjih vzorcev izdelkov (primeri poročil, zaslonov, navodil za uporabo),

| Datum: |  | Podpis: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Izvedba testiranja

| Datum in čas začetka testiranja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum in čas konca testiranja |  |  |  |
| Dejanski čas testiranja |  |  |  |
| Dejanski čas prisotnosti izvajalca |  |  |  |

Kratek opis poteka testiranje:

Seznam izdelkov, ki se preverjajo (označi tu , če se seznam nadaljuje v prilogi)

| Št. | Ime objekta (modul, dokument, poročilo, zaslon, idr.) |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

Ocena izdelkov:

| SPREJETO (niso potrebni novi testi) tako, kot je z manjšimi popravki |  | NI SPREJETO (potrebni so novi testi) potrebne večje spremembe potrebna ponovna izgradnja test ni zaključen (pojasni) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Priloge k poročilu | Opis - oznaka |
| --- | --- |
| seznam spornih točk |  |
| seznam povezanih problemov |  |
| drugo |  |

| Datum: |  | Podpis tehničnega vodje : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga 7

| POR03 – POROČILO O IZVEDENI POMOČI | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Številka dokumenta: |  |

| Aplikacija oz. modul: |  |
| --- | --- |
| Vsebinska razvrstitev: |  |

| Osnova: | Vrsta stroška: |
| --- | --- |
| garancija pogodba | storitev |

- Uporabnik

Datum in ura sprejema zahteve ….................................................

Ime in priimek ........................................................... Uporabniško ime ................

- Organizacijska enota ...........................................................................................2. Opis naročenega dela3. Obračun opravljenega dela

| Obračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Opis | Enota mere * | Dejanska količina | Cena | Enota mere | Obračunska količina | Znesek | Datum | Opomba *** |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Enota mere se nanaša na dejanske količine

*** 	V polju Opomba je potrebno navesti ime in priimek delavca izvajalca

| - ****4. Opis neopravljenega dela Izvajalec: Datum: ............................... Podpis: ........................... |  |
| --- | --- |

Priloga 8

Postopki in obrazci izvajanja pogodbe

V projektni delovni skupini bo na strani naročnika sodelovalo več deležnikov, ki bodo imenovani s sklepom predstojnika naročnika.

Vodja projekta in tehnični vodja projekta - skrbnik pogodbe s strani naročnika bosta ključna vezna člena z izvajalcem.

Vodja projekta s strani naročnika bo s podpisom pogodbe določil osebe, ki bodo odgovorne za posamezno področje ter bodo posledično lahko neposredno sodelovale z izvajalcem.

Vodja projekta dvakrat mesečno oziroma po dogovoru sklicuje delovno skupino projekta in vodjo projekta s strani izvajalca.

Vodja projekta pri izvajalcu je neposredno odgovoren:

- da koordinira delo skupin izvajalca,

- za kakovost rezultatov,

- da v dogovorjenem roku dostavlja predloge izvedbe naročil in ocene stroškov in časov,

- da organizira izvedbo naročenih del in zagotovi testiranje izdelkov pri izvajalcu in po potrebi sodeluje pri testiranju pri naročniku,

- da v dogovoru z naročnikom organizira nudenje pomoči,

- da v dogovoru z naročnikom organizira dežurno pomoč in pomoč na terenu,

- za predajo izdelkov, v skladu s predmetom pogodbe in v skladu z načrtom dobav,

- za dostavo računov s pogodbo predpisanimi prilogami ter zadnje stanje vseh vzdrževanih izdelkov.

- Obrazci izvajanja pogodbe

V postopkih izvajanja pogodbe uporabljamo naslednje standardne obrazce, ki so priloga pogodbe:

NAR01	Naročilo za delo izvajalca

POR01	Poročilo o izvedbi naročila

POR01A	Poročilo o testiranju pri izvajalcu

POR01B	Poročilo o testiranju pri naročniku

POR03	Poročilo o izvedeni pomoči

POR4              Poročilo o izvedenem izobraževanju

- Načrtovanje naročila

- Tehnični vodja pošlje obrazec NAR01 - Naročilo za delo izvajalca izvajalcu. Izvajalec mora na naročilo odgovoriti v dogovorjenih odzivnih časih, ki so določeni v 12. členu te pogodbe. Če je naročilo kompleksno, se o rokih naročnik in izvajalec lahko posebej dogovorita.

- Izvajalec preveri, ali so zahteve naročila jasne in pripravi predlog načrta izvedbe naročila. Predlog uskladi z naročnikom. Na osnovi usklajenega predloga dopolni obrazec NAR01 tako, da na obrazcu NAR01 označi, ali je v prilogi podrobnejši opis načrta rešitve, ter vpiše oceno stroškov z napovedjo datuma začetka in zaključka posamezne aktivnosti. Pri oceni stroškov vpiše predvideni obseg dejanskega dela, ki je podrobneje opisan in ocenjen po posameznih aktivnostih v opisu načrta rešitve.

Pri izračunu skupnega zneska naročila preveri, da skupni zneski vseh naročil – tako prevzetih v izvedbo, kot načrtovanih pri izvajalcu ne presegajo kumulativnega zneska pogodbe.

Če izvajalec ugotovi preseganje kumulativnega zneska pogodbe, v naročilu izpolni oznako, da izvedba ni možna, in priloži (ali dopiše) utemeljitev. Na enak način izvajalec zavrne izvedbo – z oznako in utemeljitvijo, kadar oceni, da naročila ne more izvesti v okviru določil pogodbe; primer: zahteva naročnika ni dovolj definirana.

Izvajalec načrtuje aktivnosti v skladu z metodologijo in navodili naročnika.

Primer: če naročnik ali izvajalec vidita potrebo po ločenih fazah programiranja, se v načrtu evidentirajo kot ločene aktivnosti. V primeru kritičnega ali nujnega naročila mora izvajalec napovedati tudi uro dostave izdelkov. Če ugotovi, da izvedba ni možna, to označi na NAR01 in priloži utemeljitev in posreduje tehničnemu vodju projekta pri naročniku.

- Izvajalec dopolnjen obrazec NAR01 in načrt izvedbe naročila dostavi naročniku (tehničnemu in strokovnemu vodji). Ob zaključku aktivnosti izvajalec pošlje opis načrta rešitve, priloži dopolnjen in podpisan obrazec NAR01, vnese povzetek ocene stroškov po kategorijah načrtovanih aktivnosti ter določi dosežen status naročila.

- Naročnik pregleda in potrdi načrt. Odločitev o izvajanju naročnik posreduje izvajalcu s podpisanim obrazcem NAR01 s strani vodje projekta.

  - Poprava načrta

Izvajalec mora opravljati aktivnosti, ki so skladne s pogodbo in ne sme spreminjati odobrenega načrta (npr. z vključitvijo nenačrtovane aktivnosti ali s povečanjem obsega aktivnosti). To lahko stori le s postopkom poprave načrta.

Izvajalec mora ponovno izvesti vse potrebne korake postopka načrtovanja naročila, kot so opisani zgoraj. Popravo načrta lahko zahtevajo:

- vodja projekta,

- vodja projekta pri izvajalcu,

- tehnični vodja projekta,

- strokovni vodja projekta.

Vse zahteve za popravo načrta morajo biti evidentirane in shranjene.

  - Zavrnitev načrta

Načrt lahko zavrnejo:

- vodja projekta,

- tehnični vodja projekta,

- strokovni vodja projekta.

- .

Vse zavrnitve načrta morajo biti evidentirane in shranjene. Vsaki zavrnitvi mora obvezno slediti poprava načrta, v kateri izvajalec navede aktivnosti, ki so že bile opravljene. Izvesti mora vse potrebne korake postopka načrtovanja naročila, kot so opisani zgoraj, dokler ne doseže soglasja z naročnikom.

- Izdelava izdelkov

Ko izvajalec prejme potrjen načrt rešitve, lahko začne izvedbo naročila.

Izvajalec na osnovi naročila in načrta izvedbe opravi verifikacijo in validacijo izdelka ter izdelek pripravi za prevzem. Na osnovi načrta testiranja pripravi tudi predlog načrta testiranja za prevzem izdelka pri naročniku in ga uskladi z naročnikom. Test izdelkov se izvede najprej pri izvajalcu, pri čemer končnega testa ne sme izvajati programer, ki je izdelek programiral. Ugotovitve testa zabeleži na obrazcu POR01A. Izvajalec pripravi testno verzijo, izpolni poročilo POR01A in POR01B (izpolnjen v prvem delu) s prilogami ter obvesti tehničnega in strokovnega vodjo. Načrt sprejemnega/potrditvenega testiranja (testne scenarije) izvajalec pripravi s pripravljenimi rubrikami za vnos rezultatov testov ter ga pošlje tehničnemu vodji. Tehnični vodja mora o dostavi verzije obvestiti strokovnega vodjo in se z njim dogovoriti za namestitev v testno okolje ali pa pisno z obrazložitvijo zavrniti dostavljene izdelke.

Strokovni vodja pregleda izdelke, poročilo POR01A in priloge ter oceni, ali so izdelki primerni za testiranje.

Tehnični vodja na osnovi dogovora s strokovnim vodjem naroči testno postavitev ali pa pisno z obrazložitvijo zavrne izdelke.

Izvajalec mora po vsaki postavitvi sprememb na testni bazi preveriti, ali je možno testirati spremembe in vsem funkcionalnim zahtevam, ki so predmet testiranja za prevzem. S tem izvajalec potrdi, da sistem po naloženih spremembah deluje in je možno izvesti testiranje sprememb in se testiranje pri naročniku lahko začne.

Tehnični vodja v dogovoru s strokovnim vodjem in izvajalcem organizira izvedbo testiranja pri naročniku. Testiranje pri naročniku se izvede po načrtu izvajalca ali po načrtu, ki ga pripravi testna skupina, ki je navedena v naročilu ali jo naknadno določi naročnik. Testira se vsaka zahteva naročnika posebej. Po uspešno opravljenem testu Tehnični vodja le-to zavede.

Testna skupina izpolni ostali del obrazca POR01B in ga s prilogami preda strokovnemu vodji, Tehnični vodja in vodji izvajalca. Če testna skupina ne sprejme izdelkov, izvajalec izvede ustrezne dodatne aktivnosti.

  - Prevzem izdelkov

Izvajalec po uspešnem testiranju naročila izpolni obrazec POR01. Označi priloge:

- Če je bilo zahtevano testiranje, priloži poročila o testiranju pri izvajalcu (POR01A) in pri naročniku (POR01B).

- Če je bila naročena storitev za izvajanje drugih obdelav oziroma drugih aktivnosti, mora biti iz prilog razvidna vsebina in obseg opravljenega dela, ki ne sme presegati obsega, predvidenega v načrtu. Oblika dokumenta ni predpisana.

Izvajalec obrazec POR01 in priloge posreduje tehničnemu vodji.

Tehnični vodja oceni, ali izdelki in rezultati testov ustrezajo zahtevam naročnika in s podpisom na POR01 potrdi prevzem naročila.

  - Dostava in postavitev izdelkov za produkcijo

Tehnični vodja in izvajalec se v soglasju s strokovnim vodjem dogovorita za namestitev produkcijske verzije. Produkcijska verzija se pripravi na podlagi uspešno zaključenega testiranja in vseh spremenjenih vzdrževanih izdelkov.

Izvajalec najavi produkcijsko verzijo v skladu z dogovorom in jo dostavi na dogovorjen način ter obvestilo posreduje tehničnemu vodji.

Dostava produkcijske verzije je dokončana, ko so vse funkcije produkcijske verzije na voljo uporabnikom in celotni informacijski sistem po namestitvi produkcijske verzije vsaj en poln delovni dan deluje brez tehničnih težav.

Priloga 9

| POR01 - POROČILO O IZVEDBI NAROČILA |  | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Številka dokumenta: |  |
| Aplikacija oziroma modul: |  |  |  |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  |  |  |

1. Izvajalec

poročilo o testu pri izvajalcu (POR01A)	št. dokumenta	_______

poročilo o testu pri naročniku (POR01B)	št. dokumenta	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

Obračun

| Zap. št. | Oznaka in vrsta storitve | Enota mere * | Dejanska količina | Enota mere | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |

* Enota mere se nanaša na dejanske količine.

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Tehnični vodja

potrjuje, da je naročilo izvedeno

potrjuje, da naročilo ni izvedeno

odpoveduje naročilo z naslednjo utemeljitvijo: .....................................................................

odobrava vrednost naročila po predračunu

odobrava zmanjšano vrednost naročila v znesku: ...............................................................

potrjuje, da so izdelki prevzeti

potrjuje, da izdelki niso prevzeti z naslednjo utemeljitvijo: ...................................................

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga 10

| POR04 - POROČILO O IZOBRAŽEVANJU |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplikacija oziroma modul: |  |  |  |
| Vsebinska razvrstitev: |  |  |  |

| Osnova: | Vrsta stroška: |
| --- | --- |
| pogodba | storitev |

Datum začetka

Številka      Oznaka      Naziv

Lokacija

Število udeležencev

Predavatelj

| Obračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Opis | Enota mere * | Dejanska količina | Cena | Enota mere | Obračunska količina | Znesek | Datum ** | Opomba *** |
|  | Predavatelj **** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Enota mere se nanaša na dejanske količine,

** 	V vrstici Predavatelj se navede datum izvedbe izobraževanja,

*** 	V polju Opomba je potrebno navesti ime in priimek predavatelja.

| Predavatelj: Datum: ................................ | Naročnik: Datum: ................................ |
| --- | --- |
| Podpis: ................................ | Podpis: ........................................... |

Priloge:

- naročilo oziroma dogovor o izvedbi izobraževanja,

Priloga 11

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Številka izjave:

Datum:

Zaposlen v:

I Z J A V L J A M,

da sem seznanjen(-a) z dolžnostjo varovanja osebnih in zaupnih podatkov, s katerimi se bom seznanil(-a) pri izvajanju pogodbenih del, ki se opravljajo na lokacijah pogodbenih strank ter kjer prihajam v stik s kakršnimikoli podatki naročnika ali drugih državnih organov.

Ob podpisu te izjave sem bil(-a) še opozorjen(-a) na določbe:

- Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),

- Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), in

- Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23).

Podpis:

Vseh storitev, ki so bile izvedene oz. se izvajajo

Vseh storitev, ki so bile izvedene oz. se izvajajo