| Naročnik: |  |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za finance Župančičeva ulica 3 1502 Ljubljana, ki ga na podlagi 2. točke prvega odstavka 9. člena Pravilnika o podpisovanju listin v Ministrstvu za finance, št. 011-16/2004/12 z dne 15. 10. 2015 s spremembami ter Pooblastila št. 020-30/2023/1 z dne 21. 3. 2023 zastopa mag. Vesna Zupančič Klarič, v. d. generalnega sekretarja |  |
| Davčna št.: 23348887 | Telefon: 01 369 6350 |
| Matična št.: 5028256000 |  |
| Podračun EZR pri BS: 01100-6300109972 | E-naslov: gp.mf@gov.si |

| Izvajalec: |  |
| --- | --- |
| Davčna št.: | Telefon: |
| Matična št.: | Telefaks: |
| Transakcijski račun: | E-naslov: |

skleneta

POGODBO št. 1611-23-3300

O RAZVOJU IN VZDRŽEVANJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA

ZA IZVAJANJE ANALIZ IN OCENE STANJA NA PODROČJU SPREMEMB DAVČNE ZAKONODAJE

Uvodne določbe

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju  (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila za izvajanje storitev »Prenova sistema za analiziranje podatkov o javnih prihodkih države«,

- je bil za izvedbo predmetnega javnega naročila z referenčno št. , objavljenega na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: Portal JN) dne , št. objave , na podlagi Odločitve o oddaji javnega naročila št.  z dne , izbran izvajalec kot najugodnejši ponudnik,

- je izvajalec naročniku predložil Ponudbeni predračun št.  z dne  (v nadaljevanju: predračun), ki je priloga (Priloga 18) tej pogodbi,

- je naročnik od izvajalca pridobil izjavo v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK) in izjavo v skladu s petim odstavkom 35. člena ZIntPK.

- člen

Sestavni deli pogodbe so naslednje priloge:

- Priloga 1 - P01: Definicije pojmov,

- Priloga 2 - P02: Pogodbene storitve,

- Priloga 3 - NAR01: Naročilo za delo izvajalca,

- Priloga 4 - P08: Specifikacija vsebine dobav,

- Priloga 5 - POR01A: Poročilo o testu pri izvajalcu,

- Priloga 6 - POR01B: Poročilo o testu pri naročniku,

- Priloga 7 - POR03: Poročilo o izvedeni pomoči,

- Priloga 8 - Postopki in obrazci izvajanja pogodbe,

- Priloga 9 - POR01: Poročilo o izvedbi naročila,

- Priloga 10 – POR4: Poročilo o izobraževanju

- Priloga 11 - Izjava o varstvu osebnih podatkov,

- Priloga 12 - Tehnične specifikacije,

- Priloga 13 - Predračun izvajalca,

- Priloga 14 - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD) v primeru, da izvajalec prijavi sodelovanje podizvajalcev.

V pogodbi in v prilogah te pogodbe se uporabljajo pojmi, katerih pomen je opisan v prilogi P01: Definicije pojmov.

Če pride s strani naročnika ali izvajalca pobuda za spremembo Priloge 4 - P08: Specifikacija vsebine dobav, s katerimi se izvedejo dobave, se naročnik in izvajalec uskladita in z zapisnikom, ki je podpisan s strani podpisnikov te pogodbe, izvedeta spremembo, ki stopi v veljavo naslednji mesec po sprejemu spremembe.

Po podpisu pogodbe mora izvajalec skupaj z naročnikom pripraviti podrobni načrt izgradnje informacijskega sistema, ki vsebuje poslovno analizo izvedbe z dinamiko izvedbe načrta. V času izvajanja pogodbe se načrt lahko spremeni z obojestransko potrditvijo. Spremembe lahko predlaga naročnik ali izvajalec. Spremembe praviloma vključujejo le spremembe prioritet oziroma spremembe, ki so posledica spremenjene zakonodaje, ne pa samega obsega v pogodbi zapisanih zahtev.

PREDMET POGODBE

- člen

- Predmet pogodbe je razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema za izvajanje analiz in ocene stanja na področju sprememb davčne zakonodaje, kar vključuje:

- storitve razvoja,

- storitve v povezavi z nadgradnjami oziroma spremembami,

- osnovno vzdrževanje,

- izobraževanje,

- podporo naročniku.

Pogodbene storitve so navedene v dokumentaciji postopka javnega naročila in so natančneje specificirane v dokumentu Priloga 2 - P02: Pogodbene storitve ter se izvajajo skladno s to prilogo, posameznimi členi pogodbe in ostalimi prilogami, navedenimi v 2. členu te pogodbe.

- Predmeta pogodbe ni dopustno spreminjati ali razlagati na način, ki bi bil v nasprotju s predpisi o javnem naročanju, zlasti se ne sme razširiti na drug predmet, ki ni bil predmet javnega naročanja, ali razlagati oziroma uporabiti na način, da se zaobidejo uporabljeni razpisni pogoji ali uporabljena merila za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe.

CENA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Skupna predvidena pogodbena vrednost za celotno pogodbeno obdobje šestdeset (60) mesecev znaša  brez DDV oziroma  EUR z vključenim DDV (z besedo: in 00/100).

Pogodbena cena urne postavke iz Predračuna št. z dne , ki je sestavni del in priloga 18 te pogodbe, znaša EUR brez DDV oziroma EUR z vključenim DDV.

Cena na enoto v EUR brez DDV je fiksna v prvem letu izvajanja te pogodbe in vključujejo vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe

- člen

Izvajalec vodi vso dokumentacijo tako, da je možno izvajati kontrolo obračuna storitev. Izvajalec mora vzpostaviti način obračunavanja aktivnosti v skladu s Prilogo 2 ter v skladu s 6. in 12. členom in ostalimi pogoji, zapisanimi v pogodbi.

Izvajalec pred izstavitvijo računa naročniku v elektronski obliki posreduje v pregled dokumentacijo opravljenih storitev in predanih izdelkov za obračunsko obdobje, ki je koledarski mesec. Osnova za izstavitev računa je zaključeno in s strani naročnika podpisano naročilo z vsemi podpisanimi prilogami (poročila idr.), ki so zahtevani v Prilogi 8: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe ter vso to dokumentacijo priloži k računu.

Naročnik izvede pregled in presojo pravilnosti obračuna v skladu z naslednjo tabelo:

| Ugotovitev kontrole | Posledica v obračunu |
| --- | --- |
| Aktivnost, za katero ni priloženih vseh dokazil v skladu z določili v . členu (Tabela načina obračuna) | aktivnost se črta iz obračuna; izvajalec pripravi nov obračun |
| Aktivnost, ki ni obračunana po algoritmu v skladu z določili v 6. členu (Tabela načina obračuna) | aktivnost se črta iz obračuna; izvajalec pripravi nov obračun |
| Aktivnost iz naročila, če naročilo nima zaključenih vseh aktivnosti | naročilo se črta iz obračuna; izvajalec pripravi nov obračun |
| Naročila, za katera je bilo izdano še ne zaključeno garancijsko naročilo. | naročilo se črta iz obračuna; izvajalec pripravi nov obračun |

Nedokončane naročene storitve se ne plačajo, razen če je naročnik pisno preklical naročila. V tem primeru naročnik poravna izvajalcu do preklica porabljene ure skladno s postopki opisanimi v Prilogi 8: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe.

Vodja projekta ali tehnični vodja projekta lahko odobrita podaljšanje ali skrajšanje posameznega obračunskega obdobja, ki se upošteva kot obdobje izvedbe storitve za izstavitev računa, ter spremembo časovnega načrta izvedbe storitev, vendar samo v okviru načrtovanih sredstev za določeno proračunsko leto. Odobritev mora biti izdana pred izstavitvijo računa in priložena k obračunski dokumentaciji.

Dostava produkcijske verzije se plača samo za dogovorjeno dostavo izdelkov. Ne plača se dostava, ki ni namenjena produkciji, npr. dostava za testiranje in dostava, ki nadomešča predhodno nepravilno dostavo.

V primeru, da so odobrene naknadne dostave sprememb na bazi, ker iz različnih vzrokov niso mogle biti vključene v verzijo, se to ne šteje kot ločena dostava in je izvajalec ne sme zaračunati.

- člen

(Tabela načina in faktorjev obračuna)

TABELA NAČINA OBRAČUNA

| Oznaka | Vrsta aktivnosti | Način obračuna) | Dokazila – izdelki aktivnosti |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vodenje |  |  |
|  | načrtovanje in koordinacija aktivnosti | čas izvedbe manjši ali enak 3 % vsote časa za izvedbo aktivnosti b, c in d. | - potrjen načrt |
|  | dostava prod. verzije) | čas izvedbe manjši ali enak 8 ur (v primeru, da je čas izvedbe daljši, je treba podati podrobnejšo utemeljitev z opisom izvedenih aktivnosti) | Na mediju, ki ga določi naročnik, odloženi izdelki verzije: - zahteva naročnika za postavitev, - najava dostave, potrjena s strani naročnika, obvestila; - opis dostave: seznam dostavljenih izdelkov (sprememb), - izdelki dostave z navodili vgraditve, - dokazilo uspešnih testov, - seznam dostav z označenimi verzijami, dopis dostave, - dostava za garancijska naročila mora biti prikazana posebej, na svojem poročilu. |
|  | analiza |  |  |
|  | specificiranje | čas izvedbe | - naročilo, - potrdilo prevzema, - izdelek iz načrta |
|  | programiranje |  |  |
|  | programiranje | čas izvedbe | - naročilo, - potrdilo prevzema, - izdelek iz načrta |
|  | testiranje |  |  |
|  | verifikacija in validacija pri izvajalcu) | čas izvedbe | - naročilo, - testni list (načrt testiranja) testni protokoli z rezultati |
|  | Potrditveno/sprejemno testiranje pri naročniku4) | čas izvedbe | - naročilo, - elektronski nosilec z izdelki testiranja, ki so vključeni v verzijo, - lokacija izdelkov testiranja, - testni list (načrt testiranja), izpolnjen testni list z ugotovitvami |
|  | pomoč uporabnikom |  |  |
|  | izvajanje obdelav | čas izvedbe | - naročilo, načrt, poročilo s seznamom izdelkov in oceno uspešnosti |
|  | Izvajanje pomoči | čas izvedbe | - Obrazec POR03 |
| - f. | izobraževanje |  |  |
| - f.1 | predavanje | čas izvedbe enak čas iz opisa delavnice čas izvedbe | - lista prisotnosti |
| - f.2 | izdelava učnih vsebin | čas izvedbe: manjši ali enak ura na stran gradiva (A4) za uporabniški priročnik in/ali učno gradivo (v primeru, da je čas izvedbe daljši, je potrebno podati podrobnejšo utemeljitev z opisom izvedenih aktivnosti). | - izdelani uporabniški priročnik - izdelano učno gradivo - navodila |

- člen

(Časovni načrt izvedbe storitev)

Izvajalec bo:

- do 15. v mesecu izstavil račun za prevzete izdelke in opravljene storitve v preteklem mesecu na podlagi podpisanih poročil in prilog, zahtevanih v Prilogi 8: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe ter vso to dokumentacijo priloži k računu;

- vse račune naročniku pošiljal izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19).

Naročnik bo račune plačeval v roku, določenem v vsakokrat veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Na podlagi tako izstavljenega računa bo naročnik plačal izvajalcu zahtevani znesek, od katerega bo odbil morebitne zneske v skladu z 22. členom te pogodbe, o čemer bo naročnik obvestil izvajalca najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni po prejemu računa.

Breme in stroške dokazovanja pravilno opravljene naročene aktivnosti in uporabnosti rezultatov nosi izvajalec. Če izvajalec dokaže pravilno izvedeno aktivnost, prejme zanjo plačilo skladno s pogodbenimi določbami.

- člen

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2024, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračunov RS oziroma sprejeti proračun za naslednje leto. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice, nastale do dne prenehanja pogodbe, sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

V skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), so cene storitev iz 4. člena te pogodbe prvo leto fiksne.

Valorizacija cen iz te pogodbe se lahko prvič izvede po preteku enega (1) leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4 % (štiri odstotke) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih potrebščin ponovno preseže 4 % (štiri odstotke) vrednosti od zadnjega povišanja cen.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80 % (osemdeset odstotkov) povišanja indeksa cen iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.

V primeru spremembe cen iz tega člena pogodbena stranka pošlje drugi stranki pisni predlog za spremembo cen z utemeljitvami (uradno objavljeni podatki v RS), v primeru spremembe cen se sklene aneks k pogodbi.

PODIZVAJALCI

/opomba: določbe, navedene v tem delu, bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. v nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvajanje del s podizvajalci, črta/

xx. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu ESPD, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

xx. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

-	kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

-	izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

-	pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Zamenjani podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje, ki jih je izpolnjeval prejšnji podizvajalec. Zamenjavo naročnik po preverjanju izpolnjevanja vseh pogojev odobri ali zavrne. V primeru zavrnitve naročnik izvajalca pozove k spremembi, če ta tega ne upošteva v dogovorjenem roku, se pogodba prekine.

xx. člen

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe oziroma na dan začetka izvajanja te pogodbe in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. V primeru zamenjave podizvajalca, ki je usklajena tudi s strani naročnika, mora izvajalec naročnika o tem pisno obvestiti takoj, vendar najkasneje v petih dneh pred uveljavitvijo spremembe podizvajalca in mu predložiti sklenjene pogodbe z novim podizvajalcem.

xx. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

xx. člen

Če naročnik ugotovi, da delo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

xx člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku, najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

- člen

Pogodba se izvaja v tesnem sodelovanju naročnika in izvajalca po predpisanih postopkih in obrazcih, ki so predmet pogodbe in prilog.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev.

Naročnik ima pravico izvajati nadzor nad delom izvajalca po tej pogodbi.

Izvajalec mora naročniku na podlagi predhodne najave omogočiti izvajanje nadzorstvenega pregleda kadarkoli med rednim delovnim časom izvajalca.

Naročnik lahko izvede nadzorstveni pregled zaradi preverjanja katerekoli izvajalčeve obveznosti po tej pogodbi, vključno s preverjanjem, ali izvajalec:

- opravlja storitve po tej pogodbi v skladu z razpisnimi pogoji, ponudbo in zahtevami iz te pogodbe,

- izvaja oziroma upošteva tehnične in druge varnostne ukrepe glede varovanja zaupnih podatkov ali kakovosti izvedenih storitev,

- spoštuje finančne predpise v smislu revizijskega nadzora oziroma,

- upošteva predpise, ki se uporabljajo za storitve, ki so predmet te pogodbe.

- Za izvedbo predmeta pogodbe naročnik zagotavlja:

- sodelovanje javnih uslužbencev,

- dokumentacijo, potrebno za izvedbo pogodbe,

- strojno opremo in sistemsko programsko opremo za testiranje aplikativne programske opreme pri naročniku,

- dostop do virov v omrežju HKOM, ki so potrebni za izvajanje predmeta te pogodbe.

Naročnik je na utemeljeno pisno zahtevo dolžan izvajalcu zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in zahtevane podatke za učinkovito in pravočasno dobavo izdelkov in izvedbo storitev. Če naročnik tega ne zagotovi v dogovorjenem roku, se rok za izdelavo in dobavo izdelkov ter storitev podaljša za čas naročnikove zamude.

Za izvedbo predmeta pogodbe izvajalec zagotavlja:

- ustrezno organizacijo in kakovost dela,

- zadostno število strokovnih delavcev z zahtevanim ustreznim znanjem in izkušnjami, navedenimi v ponudbi izvajalca,

- razvojno okolje na svoje stroške, brez kakršnekoli naročnikove finančne udeležbe,

- ustrezen sistem za spremljanje in upravljanje zahtev naročnika in izvajanje naročil v skladu s petim odstavkom 6. člena te pogodbe,

- ustrezen sistem za beleženje in obračun pomoči,

- da bo svoje pogodbene obveznosti opravljal strokovno, brezhibno in kakovostno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij,

- odzivnost, skladno z 12. členom te pogodbe (Tabela rokov odziva),

- da sistem deluje v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika,

- povezavo v omrežje HKOM na svoje stroške, brez kakršnekoli naročnikove finančne udeležbe,

- da bo pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal najbolj ustrezne informacijske tehnologije in metode glede na opremljenost naročnika in sledil razvojnim trendom,

- informacijsko varnost že med razvojem aplikacij (secure by design).

- člen

(Delovni čas in lokacije poslovalnic izvajalca)

Delovni čas izvajalca za sprejem pisnih naročil za delo, nujnih telefonskih naročil za delo in zahtevkov za pomoč je vsak delovni dan od 8. ure do 16. ure.

Vsa naročila, zahteve in odobritve v zvezi z izvajanjem predmeta pogodbe se bodo izvajala pisno (pošta, elektronska pošta). Pogodbeni stranki bosta v kontekstu tega člena uporabljali naslednja naslova:

| Naslov naročnika: | Naslov izvajalca: |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za finance Služba za ITS Cankarjeva cesta 18 1502 Ljubljana Tel.: +386 (1) 369-6100 e-naslov: gp.mf@gov.si | Tel: e-naslov: |

Pisna naročila in zahtevke za pomoč izdaja izvajalcu izključno naročnik.

DOKUMENTACIJA

- člen

Vsaka opravljena naročena storitev oziroma aktivnost mora v ustrezni predstavitvi in obliki vključevati vso dokumentacijo v skladu s prilogo 6 – P08: Specifikacija vsebine dobav. Predaja dokumentacije je sestavni del pravočasne in pravilne izpolnitve pogodbe. Dokumentacija (vključno z izvorno kodo) mora biti predana v elektronski obliki.

Izvorna koda mora biti tista različica razvoja, ki je prevzeta s strani naročnika. Vsebovati mora vse tekstovne, slikovne in drugačne datoteke v formatu, kot ga potrebuje uporabljeni razvojni sistem, sistemske in aplikacijske knjižnice, datoteke z dodatnimi podatki, pomožne datoteke, forme in module, ki so potrebni, da lahko naročnik na podlagi dokumentacije sam pripravi izvajalsko kodo, ki bo identična izvajalski kodi, ki jo pripravi izvajalec.

ODZIVNI ČASI

- člen

(Roki in prioritete)

Roki odziva lahko odstopajo le, kadar mora izvajalec zaradi polne zasedenosti strokovnih delavcev z že prevzetimi zahtevami naročnika v okviru te pogodbe izvedbo novih zahtev prestaviti na kasnejši termin. Tako spremembo prioritet mora predhodno odobriti naročnik.

TABELA ROKOV ODZIVA glede na vrsto storitev oziroma aktivnosti:

| Oznaka | Vrsta storitve | Pobuda za izvedbo storitve | Odgovor na pobudo (definicija odgovora na pobudo) | Rok odziva izvajalca | Rok odziva naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vodenje |  |  |  |  |
|  | načrtovanje | prejem naročila | potrditev prejem zahtev in začetek priprave načrta osnutek načrta* | manj kot 2 delovna dneva manj kot 10 delovnih dni po potrditvi prejema zahtev | pregled osnutka načrta manj kot 5 delovnih dni potrditev končne verzije načrta manj kot 3 delovni dni |
|  | dostava | zahteva | najava dostave | manj kot 2 delovna dneva |  |
|  | analiza |  |  |  |  |
|  | specificiranje | prejem naročila | potrjena verzija načrta | po potrjenem osnutku načrta |  |
|  | programiranje |  |  |  |  |
|  | na osnovi specifikacij | datum iz načrta | datum, ko izvajalec začne z nepretrgano izvedbo storitve | po potrjenem načrtu |  |
|  | testiranje |  |  |  |  |
|  | testiranje pri izvajalcu | datum iz načrta | datum, ko izvajalec začne z nepretrgano izvedbo storitve | po potrjenem načrtu |  |
|  | testiranje pri naročniku | datum iz načrta | datum, ko izvajalec začne z nepretrgano izvedbo storitve | po potrjenem načrtu | potrditev zapisnika testiranja manj kot 1 delovni dan prevzem naročila manj kot 3 delovne dni |
|  | pomoč uporabnikom |  |  |  |  |
|  | izvajanje obdelav | prejem naročila | datum, ko izvajalec začne z nepretrgano izvedbo storitve | manj kot 2 delovna dneva |  |
|  | izvajanje pomoči | prevzem zahteve za pomoč | rešitev oziroma začetek izvajanja | manj kot 2 delovna dneva | podpis obrazca manj kot 3 delovne dni |
|  | izobraževanje |  |  |  |  |
|  | predavanje | zahteva za redni tečaj ali zahteva za dopolnilni tečaj | datum začetka tečaja | manj kot14 koledarskih dni |  |
|  | izdelava učnih vsebin | prejem naročila | izvajalčevo evidentiranje naročila | manj kot 2 delovna dneva |  |

* Osnutek načrta mora vsebovati: grobo specifikacijo rešitve, izhodiščni terminski načrt in okvirno oceno ur.

Če bi bila z naročilom presežena predvidena pogodbena vrednost iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe, mora izvajalec zavrniti tako naročilo in o tem obvestiti naročnika.

Izvajalec mora zagotoviti (tako v načrtu kot v izvedbi), da se aktivnosti, potrebne za izvedbo storitve, ne prekinjajo, ampak se le-te izvajajo strnjeno od začetka do zaključka. Prekinitev je možna le na osnovi dokumentiranega dogovora z naročnikom o spremembi prioritet.

Naročnik določa prioritete izvajanja posameznih aktivnosti.

PRESOJA KAKOVOSTI IN OBSEGA REALIZACIJE POGODBE

- člen

(Kadri)

Izvajalec mora ves čas izvajanja pogodbenih storitev imeti na voljo zahtevano število kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz naročila ter te pogodbe oziroma jih presegajo, če je bilo izvajalcu naročilo oddano na podlagi ponudbe, ki je presegala minimalne zahtevane pogoje naročila na področju dodatne kakovosti kadrov (necenovna merila za izbor), in je iz tega razloga ponudba prejela točke v merilih za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe. Enako velja tudi za kadre podizvajalcev in/ali konzorcijskih partnerjev. Kadri, ki bodo izvajali storitve predmeta naročila, morajo znati slovenski jezik. Zaradi narave opravljanja storitev in narave oddaje javnega naročila je sestava, številčnost in kakovost kadrov, ki izvajajo naročilo, bistvena sestavina tega pogodbenega odnosa.

Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila oziroma te pogodbe. Izvajalec mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Kot sprememba se šteje vključitev morebitnih dodatnih kadrov, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenih kadrov. Naročnik mora s tako spremembo vnaprej soglašati in ima kadarkoli pravico preveriti dejansko stanje.

Izvajalec mora na naročnikovo pisno zahtevo v katero koli aktivnost vključiti strokovnega delavca naročnika ali od naročnika pooblaščeno tretjo osebo.

Če izvajalec storitve ne more opravljati s pogodbeno določenim kadrom zaradi nenadnega nepričakovanega dogodka brez krivde izvajalca (npr. bolezen, višja sila ...), mora kader nadomestiti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku enega (1) meseca po nastopu nenadne odsotnosti. Kader se nadomesti v soglasju z naročnikom. Če so bile v tem času opravljane storitve, v katere bi moral biti vključen manjkajoči kader, se plačilo za naloge, opravljene po petem (5.) delovnem dnevu odsotnosti kadra zaradi nenadnega nepričakovanega dogodka brez krivde izvajalca, sorazmerno zniža glede na načrtovano udeleženost manjkajočega kadra pri opravljanju naloge.

V primeru kršitve določb tega člena (vključno z dolžnostjo predhodnega obveščanja naročnika) je izvajalec naročniku dolžan za kršitev plačati pogodbeno kazen v višini 2 % (dveh odstotkov) pogodbene vrednosti javnega naročila.

- člen

Izvajalec mora imeti vzpostavljen sistem kakovosti, ki zagotavlja upoštevanje metodologij in standardov, ki jih določi naročnik.

- Če naročnik s svojimi metodami/standardi ne pokriva katerega področja, lahko izvajalec v dogovoru z naročnikom uporablja za tisto področje svoje metode in standarde. Izvajalec mora v tem primeru svoje metode/standarde vključiti med izdelke in jih kot take vzdrževati. Ni dopustno, da bi izvajalec za karkoli uveljavljal avtorske pravice razen moralnih. Edina dopustna plačila izvajalcu so plačila, predvidena v razpisni dokumentaciji javnega naročila in konkretizirana v tej pogodbi.

- člen

Izvajalec mora voditi vso dokumentacijo tako, da je možno izvajati kontrolo kakovosti.

Naročnik ugotavlja in lahko obračuna slabo kakovost izdelkov oziroma prekoračitev rokov izvedbe, za katere je odgovoren izvajalec, v skladu s spodnjo tabelo:

| Ugotovitev kontrole | Pogodbena kazen v primeru nezadostne kakovosti |
| --- | --- |
| Aktivnost, pri kateri je prekoračen ali rok izvedbe ali rok odziva; število dni prekoračitve je vsota dni prekoračitve obeh rokov. | vrednost aktivnosti krat (x) 0,005 krat (x) število dni prekoračitve |
| Aktivnost, ki jo je izvajal strokovni delavec, za katerega izvajalec pred začetkom dela ni dobil soglasja naročnika v skladu s to pogodbo oziroma ga ni umaknil v skladu z zahtevo naročnika. | vrednost aktivnosti |
| Aktivnost, pri kateri izvajalec ni upošteval zahteve naročnika/uporabnika glede začetka in roka izvedbe, a se pri kontroli kakovosti ugotovi, da bi z vključitvijo pogodbeno zagotovljenih strokovnih kadrov lahko upošteval naročnikovo zahtevo; število dni zamika je vsota dni zamika začetka izvedbe in dni prekoračitve roka izvedbe glede na naročnikovo zahtevo. | vrednost aktivnosti krat (x) 0,005 krat (x) število dni zamika |
| Izvajalec ne vključi osebe naročnika ali izvajalec v primeru, da ne izvede naloge, ne omogoči dela nadomestnemu izvajalcu, v skladu s pogodbo. | znesek bančne garancije ali finančnega zavarovanja |
| Namestitev izredne produkcijske verzije zaradi kritične napake, ki je nastala po krivdi izvajalca. | strošek namestitve po ceniku MJU (MDP) |

- Pogodbeni stranki na lokaciji izvajalca preverita listine, ki so bile podlaga za obračun teh aktivnosti.

- člen

Ob kakovostnem in količinskem prevzemu posameznih zaključenih aktivnosti bo izvajalec naročniku predal vse izdelke in dokumente v skladu s Prilogo 6: P08: Specifikacija vsebine dobav in Prilogo 14: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe, ki sta del te pogodbe.

Prevzem izdelkov oziroma storitev in obračun bo naročnik izvedel, kot je predvideno v 5. in 6. členu te pogodbe.

Če naročnik izdelek nujno potrebuje in če napake niso kritične, lahko odobri prevzem kljub vedenju o obstoju napak. V takih primerih morajo biti napake vpisane v seznam napak v zapisniku testiranja pri naročniku Priloga 6 - POR01B: Poročilo o testu pri naročniku. Takega prevzema izvajalec ni upravičen zaračunati do odprave napake. Kljub prevzemu se upošteva pogodbena kazen iz prejšnjega člena te pogodbe.

- člen

(Presoja kakovosti s strani naročnika)

Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe večkrat izvede presojo kakovosti izvajanja celotne pogodbe, da bi pregledal in ocenil izvajalčeve metode dela, njegove tehnike programiranja in testiranja ter njihovo uporabo pri delu. Ravno tako bo preverjal, ali aktivnosti opravljajo delavci, ki jih je izvajalec navedel kot delavce za posamezne aktivnosti, v ponudbi, pogodbi in morebitnih kasnejših dogovorih o zamenjavi z naročnikom. Če naročnik oceni, da uporabljena metodologija, razvojna programska, strojna oprema ali izvajalska zasedba niso oziroma bili v skladu s to pogodbo, določi rok za vzpostavitev stanja v skladu s pogodbo.

Uporabljena metodologija, programska in strojna oprema morajo biti skladni s to pogodbo oziroma morajo biti taki, kot jih je naročnik zahteval in jih je izvajalec predložil v svoji ponudbi. Odstopanja so prepovedana, razen če gre za nove metode, ki omogočajo boljše izdelke, kar pa morata pogodbeni stranki ugotoviti vnaprej in o tem napisati zapisnik, ki je potrjen z obeh strani podpisnikov pogodbe.

V primerih uveljavljanja pravice iz prvega odstavka tega člena mora naročnik najaviti izvajalcu presojo kakovosti izvajanja celotne pogodbe vsaj štirinajst (14) dni pred izvedbo, razen za ugotavljanje kadrovske ustreznosti, ki jo lahko ločeno od presoje kakovosti celotne pogodbe preverja ves čas, kadarkoli in na kakršen koli primeren način.

Naročnik mora za vsako presojo kakovosti iz prvega odstavka tega člena imenovati posebno komisijo za presojo kakovosti, katere člani so lahko:

- predstavniki naročnika ter od njega pooblaščeni neodvisni strokovnjaki in

- predstavnik izvajalca.

Člani komisije imajo pravico pregledovati dokumentacijo izvajalca, ki je povezana z izvajanjem te pogodbe in preverjati zasedenost kadrovskih kapacitet izvajalca.

Izvajalec bo imenovani komisiji za presojo kakovosti omogočil dostop do celotne projektne dokumentacije in kontrolo izvedbe vseh aktivnosti te pogodbe.

Komisija za presojo kakovosti opravlja preglede v sodelovanju z izvajalcem. Naročnik bo na lokaciji izvajalca izvajal svoje postopke največ pet (5) delovnih dni.

Če naročnik v presoji kakovosti izvajanja pogodbe ugotovi, da izvajanje ne ustreza dogovorjeni kakovosti in če izvajalec ne more ovreči ocen komisije, se neustrezna kakovost obračuna ali odpravi kot napaka z izdajo garancijskega naročila.

Rezultati preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo ali zavrnitev plačil, lahko pa tudi za reklamacijo že realiziranih plačil ali prevzemov, kadar je to primerno. Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

Če naročnik pisno (ali v obliki elektronskega dokumenta) ugotovi in obvesti izvajalca, da sta kakovost oziroma obseg sporna, zadrži izplačilo zadnjega izdanega računa ne glede na to, ali se sporna kakovost oziroma obseg nanašata na zadnji izdani račun ali na prej opravljene storitve.

- člen

(Poročanje o izvedbi aktivnosti)

Izvajalec mora poročati o izvedbi aktivnosti na način, določen v Prilogi 14: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe.

JAMČEVANJE ZA BREZHIBNO DELOVANJE

- člen

Izvajalec jamči za brezhibno delovanje vseh prevzetih izdelkov v skladu s specificiranimi naročnikovimi zahtevami.

Jamčevalni rok iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči za vsak prevzeti izdelek z dnem prevzema in se izteče osemnajst (18) mesecev po prenehanju pogodbe. Prevzem izdelkov je definiran v Prilogi 14: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe.

Izvajalec bo brezplačno odpravil vse napake in nepravilnosti, ki se bodo pojavile v jamčevalnem roku:

- v delovanju sistema,

- neskladja med izdelki, ki so istočasno prevzeti (npr.: neskladje med uporabniškimi navodili in delovanjem programa),

- neskladja med prevzetimi izdelki in pisnimi zahtevami iz obdobja nabave izdelkov,

- visoko in srednje kritične pomanjkljivosti varnostnega preverjanja.

Jamčevanje pokriva ugotovitev vzroka za napako in odpravo napake. Če izvajalec in naročnik vzajemno ugotovita, da je nastala napaka zaradi ravnanja uporabnika, mora naročnik poravnati stroške izvajanja aktivnosti pri ugotavljanju napake in morebitnem odpravljanju napake.

Protokol za prijavo in poročanje o odpravljanju napak se izvaja skladno s Prilogo 14.

Odzivni čas za odpravo napak, ki onemogočajo delo uporabnika, je dve (2) uri. Odzivni čas za odpravo ostalih napak je en (1) delovni dan. Za odzivni čas se šteje čas od trenutka, ko je naročnik prijavil napako po dogovorjenem protokolu, do trenutka, ko izvajalec izvede prvo aktivnost za reševanje napake.

Izvajalec mora kritične napake, ki onemogočajo delo uporabnika, odpraviti v roku štiriindvajset (24) ur, manj kritične napake pa najkasneje z naslednjo produkcijsko verzijo.

Če izvajalec ne bo mogel odpraviti napake oziroma poiskati začasne druge rešitve, ki bo omogočila delovanje informacijskega sistema, si naročnik pridrži pravico, da sam priskrbi nadomestno rešitev in za plačilo bremeni izvajalca.

V primeru, da bi odpravljanje napake trajalo več kot deset (10) dni, se za celotni čas odpravljanja napake podaljša jamčevalni rok prevzetega izdelka.

Jamčevanje za brezhibno delovanje ne velja za napake, ki nastanejo kot posledica:

- napak v delovanju opreme, ki je ni dostavil izvajalec,

- uporabe opreme v nasprotju z uporabniškimi navodili,

- višje sile in drugih razlogov, na katere izvajalec nima vpliva, zanje ni vedel oziroma ne bi mogel vedeti.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje) mora izvajalec predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku petih (5) dni od obojestranskega podpisa pogodbe, v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne predvidene pogodbene vrednosti z DDV iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, če izvajalec:

- ne bo začel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo,

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo,

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo,

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti, določene v pogodbi.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še šestdeset (60) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.

Dokončna izvedba posla pomeni čas izteka veljavnosti sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi finančno zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se predvsem obračuna pogodbena kazen na način, določen v petem odstavku 13. člena in 14. členu te pogodbe, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.

- člen

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku, v roku najpozneje dvajset (20) dni pred iztekom finančnega zavarovanja iz prejšnjega člena, bančno garancijo ali finančno zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v jamčevalnem obdobju po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 2 % (dveh odstotkov) od skupne predvidene pogodbene vrednosti te pogodbe skupaj z DDV. Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v jamčevalni dobi mora biti še šestdeset (60) dni po poteku jamčevalnega roka iz drugega odstavka 19. člena te pogodbe. Naročnik sme unovčiti navedeno garancijo v primeru, da izvajalec po prenehanju pogodbe ne odpravi ugotovljenih napak v roku, kot mu ga je določil naročnik.

POGODBENA KAZEN

- člen

Naročnik lahko v primeru neupoštevanja in kršitev določb iz 13., 15. in 27. člena te pogodbe, na način, kot je določen v teh členih, izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca, lahko pa odpove pogodbo in zahteva povrnitev dejanske škode.

V primerih, ko izvajalec:

- izrecno ali molče zavrne izpolnjevanje posameznih naročil storitev ali

- posameznih naročil ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje pravočasno oziroma v dogovorjeni kakovosti, ker mu ni pravočasno uspelo zamenjati kadrov v skladu s 13. členom te pogodbe, ali

- naročniku zaračuna delo določenega kadra (ure), čeprav navedeni kader dela dejansko ni opravljal ali ga je v bistveno manjšem obsegu od zaračunanega ali je delo opravljal manj kvalificirani kader v nasprotju s 13. členom pogodbe,

naročnik izvajalca poleg že predvidenih pogodbenih kazni, zadržanja ali znižanja plačil oziroma uveljavitve garancij najprej opozori, da mu bo, če v postavljenem roku kršitve ne bo odpravil, pogodbo odpovedal, nato pa pogodbo odpove, če kršitev ni bila odpravljena v postavljenem roku. Za odpravo kršitve se štejejo prevzem oziroma dokončanje naročil, ustrezna zamenjava kadra oziroma vračilo preveč ali neupravičeno zaračunanih zneskov (bodisi s plačilom računa bodisi z izstavitvijo dobropisa za storitve po tej pogodbi, kadar je to primerno).

V primeru, da pride do tretje ponovitve istovrstne kršitve iz prejšnjega odstavka, ali v primeru, da naročnik ugotovi, da je bilo neupravičeno zaračunanih več kot 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti javnega naročila, sme pogodbo odpovedati brez postavitve roka za odpravo kršitve iz prejšnjega odstavka ali si izposlovati pogoje nadaljevanja pogodbe (spremembo pogodbe), če je ta za naročnika bistveno ugodnejša.

Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti. Če naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki izvedbe storitev s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude. Zadržanje plačil v povezavi s postopki presoje kakovosti ali uveljavljanja pogodbenih kazni ne šteje za zamudo naročnika po tem odstavku.

Pogodbene kazni se obračunajo z bremepisom in se poračunajo pri naslednjih plačilih oziroma če to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izvajalcu izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v osmih dneh od prejema. V primeru, da izvajalec ne upošteva bremepisa pogodbene kazni ali izstavljenega računa za pogodbene kazni ne plača, sme naročnik pogodbeno kazen uveljaviti tudi z unovčenjem finančnega zavarovanja.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

KRŠITEV PRAVIC TRETJE OSEBE

- člen

V primeru kakršnihkoli zahtevkov s strani tretje stranke, ki trdi, da so v okviru te pogodbe kršene njene pravice patentov, zaščitnih znakov, copyright, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti in uveljavljenih industrijskih standardov, bo izvajalec na lastne stroške branil in odškodoval naročnika pred vsemi upravičenimi ali neupravičenimi zahtevami. Če bodo takšne terjatve naslovljene na naročnika, bo ta nemudoma obvestil izvajalca o nastali situaciji. V primeru sodnega spora, v katerem bo naročnik tožena stranka, se mu bo izvajalec pridružil kot stranski intervenient. Sodni stroški takega spora bremenijo izvajalca.

- Izvajalec bo na lastne stroške brez odlašanja in v najkrajšem možnem času izvedel vse možne ukrepe za ukinitev zahtevkov iz prejšnjega odstavka. Če izvajalčevi ukrepi ne bodo uspešni ali če naročnik upravičeno pripozna zahtevke, obravnavane v tem členu, bo naročnik v celoti bremenil izvajalca za vse zahtevke, vključujoč morebitne stroške za naročnikovo pravno obrambo proti zahtevkom, nastalim kot posledica uporabe izdelkov ali storitev, ki jih je izvajalec predal naročniku pod pogoji pogodbe.

V posebnih primerih, kjer izvajalec ne more preprečiti zahtevkov tretjih strank do naročnika in ne more na lastne stroške predložiti in dostaviti nadomestnih izdelkov ali storitev, so pa takšni izdelki oziroma storitve potrebni za izvajanje pogodbe, si naročnik pridržuje vse pravice do iskanja drugih rešitev in za plačilo, ne glede na pogodbeni znesek, bremeniti izvajalca. S tem pa obveznosti izvajalca do naročnika, podane v pogodbi, ne prenehajo.

VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti oziroma zanje nista mogli vedeti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Spremembe cen, konkurenčnega položaja, cen dela, davkov oziroma drugih faktorjev poslovnega okolja, v katerem nastopa izvajalec, se ne štejejo za višjo silo, temveč za poslovno tveganje, ki ga v celoti prevzema izvajalec.

Če se zaradi dogodka višje sile premaknejo izvajalcu roki, se temu ustrezno premaknejo tudi roki plačil, temu ustrezno pa se mora spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 20. člena te pogodbe oziroma se mora podaljšati njegova veljavnost.

Dogodek višje sile se upošteva le, če je prizadeta pogodbena stranka o tem pisno obvestila drugo pogodbeno stranko, in to najkasneje v roku sedem dni po nastanku višje sile oziroma od trenutka, ko je bilo to mogoče storiti..

LASTNIŠTVO IN AVTORSKE PRAVICE

- člen

- Naročnik s prevzemom postane lastnik vseh izdelkov, nosilcev predmeta avtorskih pravic, programske dokumentacije in storitev, orodij ipd., nastalih pri izvajanju te pogodbe, vključno z izvorno kodo, ki nadgrajuje obstoječo aplikacijo.

S to pogodbo prenaša izvajalec na naročnika vse materialne in druge avtorske pravice na avtorskih delih, ki bodo nastala z izvajanjem te pogodbe, zlasti pa na računalniških programih in na predelavah že obstoječih programov (v nadaljevanju: avtorsko delo). Te pravice so poleg izključne pravice uporabe:

- izključna pravica reproduciranja avtorskega dela, ne glede na to, ali je začasno ali trajno ter s katerim sredstvom in v kateri obliki. Če je za nalaganje, prikazovanje, izvajanje, prenašanje ali shranjevanje avtorskega dela potrebno njegovo reproduciranje, za ta ravnanja ni potrebna avtorjeva privolitev,

- izključna pravica prevoda, prilagoditve, priredbe ali kakšne drugačne predelave avtorskega dela ter reproduciranja rezultatov teh predelav,

- izključna pravica distribuiranja izvirnika avtorskega dela ali njegovih primerkov v katerikoli obliki, vključno z njegovim dajanjem v najem ter pravica dajanja na voljo javnosti (objava izvorne kode).

Naročniku morajo ostati vse pravice na izdelku in posledično lahko s sistemom razpolaga v celoti za neomejeno obdobje in neomejeno število uporabnikov in organizacij, v katerih se bo sistem uporabljal. S tega vidika ne smejo za naročnika nastati nobeni stroški licenčnin, najemnin ali podobno.

Naročnik lahko avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, uporablja brez omejitev, ves čas trajanja avtorske pravice in za vse primere. Naročnik ima pravico, da s to pogodbo pridobljene pravice, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.

Specifikacije, standarde in druge dokumente, ki sodijo v skupino interoperabilnostnih izdelkov in nastanejo pri izvajanju te pogodbe, lahko naročnik objavi na portalu Nacionalnega Interoperabilnostnega Okvirja (http:/nio.gov.si).

Ni dopustno, da bi izvajalec dobavil kakršnekoli licenčne izdelke, ki bi za naročnika prinašali kakršnekoli omejitve pri uporabi, spremembah, distribuciji, kopiranju ali drugi obliki prostega razpolaganja. Prav tako ni dopustno, da bi bilo mogoče dobavljene izdelke spreminjati izključno s strani izvajalca ali s plačilom katerekoli dodatne storitve izvajalcu ali avtorske pravice izvajalcu ali tretjemu. Prav tako ni dopustno izdelkov dobavljati na način, da bi bile tipične spremenljivke vgrajene v izvorno kodo in ne kot elementi, ki jih je mogoče spreminjati z ustreznimi parametri na nivoju ključnih uporabnikov ali skrbnikov področja.

Izvajalec bo na lastne stroške poskrbel za ustrezno varnost in za stalen naročnikov dostop do celotnega razvojnega okolja in dokumentacije projekta, vključno z izdelki analize in oblikovanja sistema.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Izvajalec zagotavlja, da ni in ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Pogodba je nična tudi v primeru, da je izvajalec naročniku dal neresnične podatke oziroma predložil lažno izjavo iz četrte alineje 1. člena te pogodbe.

VARNOSTNE DOLOČBE

- člen

(Varstvo podatkov)

Skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da:

- morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili teh predpisov. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenih predpisov;

- bosta v primeru obdelave osebnih podatkov o tem podpisali ločen dogovor, v katerem bosta določila pravice in obveznosti v zvezi z osebnimi podatki.

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, varovali v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe.

Izvajalec se je dolžan seznaniti z in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z varovanimi podatki, pri delu z njimi pa morajo le-ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Vsi izvajalčevi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju predmeta te pogodbe morajo varovati vse (osebne, poslovne in zaupne) podatke naročnika in drugih državnih organov, s katerimi bodo prišli v stik pri izvajanju naročila, o čemer morajo podpisati posebno Izjavo o varstvu osebnih podatkov (Priloga 16). Izvajalec mora izjave vseh kadrov izročiti naročniku hkrati s podpisom oziroma najkasneje v petih (5) delovnih dneh po podpisu pogodbe.

V primeru potrebe po stiku izvajalca s podatki označenimi s stopnjo tajnosti, v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, mora izvajalec zagotoviti delavce, ki bodo podali soglasje k varnostnemu preverjanju za izdajo dovoljenja za dostop do podatkov z ustrezno stopnjo tajnosti.

Za opravila, ki jih mora izvajalec opravljati na podatkih produkcijske baze, mora izvajalec voditi poseben dnevnik, kjer zapiše namen opravila, vrsto izvedene operacije, vrsto podatkov, ki jih je opravilo dosegalo, ter kdo, kdaj in kje je postopek izvajal. Oblika dnevnika je opisana v Prilogi 14: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe te pogodbe.

V primeru kršitve prvega odstavka tega člena bo izvajalec naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 2 % (dveh odstotkov) predvidene pogodbene vrednosti. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavitve pogodbene kazni.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni storitvi. Izvajalec se zavezuje, da rezultati dela ne bodo zapustili prostorov naročnika in ne bodo uporabljeni za druge namene.

Informacije v zvezi s komunikacijskim omrežjem in aplikacijami državnih organov, do katerih pride med svojim delom izvajalec, le-tega ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika. Nobena od aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec, ne sme ogroziti delovanja informacijskih sistemov državnih organov. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, je izvajalec odškodninsko odgovoren.

Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega poglavja.

ZLONAMERNI PROGRAMI

- člen

Izvajalec v izdelke po tej pogodbi ne sme vgraditi nobenega mehanizma, ki bi mu v informacijskem sistemu naročnika omogočal kakršenkoli iznos informacij, spreminjanje podatkov ali programske opreme, dostop do kateregakoli dela računalniškega sistema brez vednosti ali nadzora naročnika.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vsaka pogodbena stranka ima pravico do predčasnega odstopa od pogodbe, če pride do bistvene kršitve pogodbe s strani nasprotne pogodbene stranke, o čemer mora le-to pisno obvestiti v roku petnajstih (15) dni od ugotovitve bistvene kršitve pogodbe.

Predčasni odstop od pogodbe nima nobenega vpliva na pravice pogodbenih strank, ki so nastale pred prejemom pisnega obvestila iz prejšnjega odstavka.

Bistvena kršitev pogodbe na strani izvajalca nastane zlasti, če:

- strokovni delavci izvajalca kršijo določila 27., 28. ali 29. člena te pogodbe,

- izvajalec ne odpravi bistvenih napak pri delovanju izdelkov in opravljanju storitev v roku, dogovorjenem med pogodbenima strankama,

- izvajalec ponavljajoče ne izpolnjuje svojih obveznosti,

- izvajalec postane insolventen ali se proti njemu uvede stečajni postopek ali likvidacijski postopek in preneha z izvrševanjem pogodbenih del,

- se ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji, pod katerimi je izvajalec sklenil pogodbo – torej če se ugotovi, da izvajalec, njegovi partnerji ali podizvajalci ne izpolnjujejo več tehničnih, kadrovskih ali drugih pogojev iz razpisne dokumentacije ter pomanjkljivosti ne odpravi v roku, ki ga določi naročnik.

Bistvena kršitev pogodbe na strani naročnika nastane, če naročnik ne plača izvajalcu računov, ki so nesporni pod pogoji te pogodbe.

V primeru predčasnega odstopa od pogodbe se pogodbeni stranki zavežeta za:

- vzajemno predajo, prevzem in plačilo izdelkov ter storitev, ki jih je izvajalec dal v prevzem pred prejemom sporočila o razvezi pogodbe,

- vzajemno predajo, prevzem in plačilo izdelkov ter storitev, ki so že naročeni in načrtovani pred datumom sporočila o razvezi pogodbe .

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

- člen

O spremembah in dopolnitvah, ki vplivajo na predmet pogodbe, vrednost pogodbe, trajanje pogodbe, podizvajalce in na vsebino dobav, se pogodbeni stranki dogovorita pisno v obliki aneksa k tej pogodbi.

Če v času veljavnosti pogodbe dogovorjena metodologija ali tehnologija zastari ali se pojavijo druge nepredvidene okoliščine, se pogodbeni stranki lahko dogovorita o spremembi realizacije aktivnosti, metodologije, tehnologije in rokov.

Če se v času veljavnosti pogodbe ugotovi, da se je zaradi večje transparentnosti vodenja pogodbe in optimalnega dela oziroma zaradi drugih vzrokov pojavila potreba po spremembi, ki izhaja izključno iz vsebine prilog pogodbe, se le-te lahko usklajeno z naročnikom in izvajalcem spremenijo s pisnim soglasjem oseb, pristojnih za zastopanje pogodbenih strank, kar se ustrezno dokumentira.

SKRBNIK POGODBE

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je Maja Janko Avsec (tel.: , e-pošta: ), na strani izvajalca pa  (tel.: , e-pošta: ).

Za spremembo skrbnika na strani ene pogodbene stranke zadošča pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki.

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

  - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

  - zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kakovostno opravljena dela, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. ali 3. alineji drugega odstavka tega člena se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporablja Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

- člen

Vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če se pogodbeni stranki ne moreta sporazumeti, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba začne veljati s podpisom obeh pogodbenih strank, in sicer na dan podpisa zadnje pogodbene stranke, ob pogoju, da izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje iz 20. člena te pogodbe.

Če ponudnik finančnega zavarovanja ne dostavi pravočasno, naročnik lahko odstopi od pogodbe.

- člen

Pogodba je elektronsko podpisana.

Način obračuna uporablja faktorje obračuna iz Tabele faktorjev obračuna.

Dostava produkcijske verzije se obračuna samo, če gre za združevanje več testnih verzij iste aplikacije, za katero se naročnik in izvajalec dogovorita. Če se testna verzija uporabi kot produkcijska, se priprava ne zaračuna.

Pri obračunu testiranja se kot čas izvedbe testa upošteva le čas izvedbe uspešnega testiranja; to je testiranje izdelkov posameznega naročila, pri katerem uporabnik ni odkril odstopanj od svojih zahtev. Neuspešno testiranje – ne glede na odstotek pravilnosti izdelka posameznega naročila - se ne obračuna. Za ponovitev testiranja je potrebno ponovno dostaviti izdelke in ponoviti celotni načrt testiranja (posameznega naročila). V postopku testiranja je dovoljeno le preverjanje, ali izvedba odstopa od zahtev uporabnika; to pomeni, da v postopku testiranja izvajalec ne sme izvajati prilagoditev, ampak le te dostavi pri ponovnem testiranju.