Priloga P01: Definicije pojmov

| Pojem | Opis pojma |
| --- | --- |
| čas izvedbe | čas, dejansko porabljen za določeno aktivnost |
| dan | koledarski dan. |
| datoteka | zbirka podatkov na računalniškem mediju v predpisanem formatu, da jih je možno izmenjati in obdelati. |
| delovni dan | dnevi od ponedeljka do petka, brez praznikov. |
| dokument | enota informacije za človekovo uporabo, npr.: poročilo, specifikacija, priročnik, knjiga |
| dokumentacija | zbirka dokumentov |
| formalna dokumentacija | zakoni, pravilniki, uredbe iz Uradnega lista RS, uradna tolmačenja zakonov, uradni dokumenti, pisne zahteve. |
| Funkcionalna zahteva | Funkcionalna zahteva vsebuje opis zahtevane funkcionalnosti izdelka/storitve in je osnova za pripravo načrta izvedbe naročila. Opis funkcionalnih zahtev je priloga obrazca NAR01. Tekom življenjskega cikla naročila se za vsako funkcionalno zahtevo v IS Jira naročnika vodijo statusi. |
| HKOM | Centralno komunikacijsko omrežje državne uprave. |
| informacijska celovitost | sistem postopkov, navodil, IT standardov in definicij, ki zagotavljajo enotnost, celovitost, povezanost delov informacijskega sistema, njegovo dograjevanje in upravljanje. |
| informacijski sistem | zaokroženi del poslovnih funkcij, ki se izvajajo s pomočjo računalniških sistemov in ki uporabniku nudijo zahtevane informacije. |
| IS Jira | Informacijski sistem, ki ga naročnik uporablja za upravljanje z naročili in funkcionalnimi zahtevami ter za prijavo napak. |
| izdelek | materializiran rezultat aktivnosti (na primer: dokument, računalniški zapis, strojna ali programska oprema, ...). |
| izvorna koda (računalniška) | zapis programa v jeziku izbranega računalniškega orodja, ki ga človek tekstovno ali grafično obdeluje in ki ga to orodje pretvori v izvršilno ali drugo vmesno kodo programa. |
| izvršilna koda (računalniška) | zapis programa v internem jeziku računalnika, ki v računalniku usmerja delovanje računalniške strojne in programske opreme. |
| kakovost | celota značilnosti in lastnosti proizvoda ali storitve, ki ustreza izraženim ali naznačenim potrebam (uporabnika). |
| kakovostni prevzem | prevzem (delni ali končni), pri katerem se presoja kakovost prevzetega rezultata. |
| količinski prevzem | prevzem (delni ali končni), pri katere se preverja, ali je predana naročniku najmanj dogovorjena količina rezultata, oziroma ali dostavljeni izdelek omogoča vsaj dogovorjeno število uporab. |
| končni prevzem | prevzem rezultata celotne pogodbe ali celotnega sistema. |
| licenčni pogoj | pogoj, pod katerim je možna uporaba licenčnega izdelka. |
| licenčni izdelek | izdelek, ki ni bil narejen po naročilu naročnika, je pa sestavni del rezultata pogodbe. Licenčni izdelek mora biti v pogodbi posebej naveden. |
| metodologija (dela) | dogovorjena in dokumentirana zbirka postopkov dela, ki zagotavljajo urejenost, racionalnost porabe vseh virov in ponovljivost postopkov. |
| modul | logično povezana skupina opredeljenih in dogovorjenih opravil izvajalca, ki jih naročnik prevzema s prevzemom rezultatov opravil. Nalogo je možno načrtovati na osnovi časovnega načrta opravil. |
| obdelava (računalniška) | logična povezava programov in procedur, ki avtomatizirajo poslovni proces (aplikacija). |
| obračunsko obdobje | obdobje, za katero se izda račun za predane izdelke in opravljene storitve. |
| odzivni čas | čas, v katerem izvajalec dostavi naročniku rešitev ali načrt rešitve določenega problema. |
| opravilo | Delitev naloge na opravila omogoča naročniku, da nadzira in usmerja izvedbo naloge. Opravila so tudi predmet časovnega načrtovanja. |
| podatkovna baza | urejena zbirka podatkov (na računalniškem mediju). |
| podizvajalec | pravna ali fizična oseba (ki ni v rednem delovnem razmerju z izvajalcem pogodbe), ki v okviru pogodbe izvede določene storitve izvajalca. |
| presoja kakovosti | v pogodbi dogovorjen način ugotavljanja kakovosti rezultatov. |
| procedura (računalniška) | zaokrožena manjša skupina enostavnih računalniških ukazov (kontrolnega jezika operacijskega sistema), ki povezujejo avtomatizirane postopke. |
| program (računalniški) | zaokrožena obsežna skupina kompleksnih računalniških ukazov (programskega jezika), ki avtomatizirajo določen postopek. |
| programska oprema | element računalniškega sistema, na primer: sistemska oprema, programska orodja, obdelave... je zbirka programov, procedur in običajno tudi povezane dokumentacije ter podatkov. |
| orodje (računalniško) | vrsta programske opreme, ki je namenjena različnim uporabnikom za opravljanje podobnih opravil, na primer: urejevalnik besedil, preglednica, prevajalnik, orodje za načrtovanje, orodje za risanje diagramov, orodje za načrtovanje sistema, ... |
| sistem (računalniški) | logično povezana programska, strojna oprema in uporabniki |
| sistemska oprema | vrsta programske opreme, ki omogoča uporabo strojne opreme. |
| Testiranje programskih enot | Testiranje programskih enot se uporablja za testiranje posameznih komponent, pri čemer je vsaka komponenta osamljena od preostalih delov sistema, katerega del je sicer. Namen te vrste testiranja je odkrivanje napak v posameznih enotah, npr. napačna poslovna logika. |
| Integracijsko testiranje | Integracijsko testiranje se uporablja za testiranje integriranih komponent sistema. Namen te vrste testiranja je odkrivanje napak, ki izvirajo iz skupnega delovanja različnih komponent, npr. različno tolmačenje API-ji. |
| Sistemsko testiranje | Sistemsko testiranje je testiranje popolnega, končnega sistema, kar vključuje skupno delovanje vseh komponent in interakcije z drugimi sistemi. Namen te vrste testiranja je odkrivanje kritičnih napak pred predajanjem sistema uporabnikom, vključuje pa npr. obremenitveno testiranje, testiranje izpadov idr. |
| Potrditveno/sprejemno testiranje | Potrditveno testiranje se izvaja z namenom potrditve oziroma sprejema izdelka oziroma določene verzije programske opreme v uporabo s strani uporabnikov oziroma naročnika. |
| tretja oseba | vsaka oseba, ki ni pogodbena stranka (v tem smislu se štejejo tudi vsi sedanji in potencialni podizvajalci). |
| ustrezna varnost | Varnost je ustrezna, če: - izvajalec razpolaga z načinom shrambe in ga uporablja tako, da prepreči poškodbe shranjenega predmeta pred požarom, temperaturnimi spremembami, sevanji, naravnimi nesrečami (potresom, poplavo, ...), mehanskimi in elektromagnetnimi vplivi. Po možnosti je shramba fizično ločena od prostorov uporabe; - izvajalec zagotovi, da bo v shrambi vedno najnovejša kopija izvorne kode in celotne dokumentacije dela, ki je v uporabi pri naročniku ali pri izvajalcu kot razvojna verzija dela; - izvajalec zagotovi, da bo v shrambi deponirana kopija vedno dostopna na način, ki omogoča obdelavo, zato se po potrebi v shrambo vključijo orodja za takšno obdelavo; - izvajalec zagotovi, da bo v njegovih prostorih in v shrambi vedno na razpolago evidenca verzij, ki so v uporabi in v shrambi. - je fizični dostop do razvojnega okolja in dokumentacije omogočen le osebam navedenim v prilogi Organizacija dela; - rezultati dela ne vsebujejo nobenih dodatnih prikritih funkcionalnosti, skritih dostopov, testnih načinov delovanja ali testnih izpisov in podobno. |
| Varnostno preverjanje | Varnostno testiranje izvaja upravitelj infrastrukture. Preverjanje izvorne kode z orodjem (trenutno Checkmarx), ročni varnostni pregled kode in penetracijski test se izvede vsakič pred namestitvijo programske verzije na produkcijo. Izvajalec je odkrite ranljivosti dolžan odpraviti v najkrajšem možnem času. |
| vitalna funkcija | funkcija izdelka, ki jo naročnik kot tako definira |
| Verifikacija in validacija | Pri izdelavi vsakega IS je potrebno sprotno preverjanje rezultatov. Pri tem obstajata dva vidika preverjanja rezultatov: - validacija, kjer se preverja ustreznost programskega izdelka in - verifikacija, kjer se preverja pravilnost oziroma pravilno delovanje programskega izdelka. |

Priloga P02: Postopki in obrazci izvajanja pogodbe

V projektni delovni skupini bo na strani naročnika sodelovalo več deležnikov, ki bodo imenovani s sklepom predstojnika naročnika.

Vodja projekta in koordinator - skrbnik (v nadaljevanju: koordinator) pogodbe s strani naročnika bosta ključna vezna člena z izvajalcem.

Vodja projekta s strani naročnika bo s podpisom pogodbe določil osebe, ki bodo odgovorne za posamezno področje ter bodo posledično lahko neposredno sodelovale z izvajalcem.

Vodja projekta po dogovoru sklicuje delovno skupino projekta in vodjo projekta s strani izvajalca.

Naročnik bo vse postopke povezane s posameznimi naročili vodil v  informacijskem sistemu Jira (IS Jira) z namenom:

- zagotoviti preglednost izvajanja predvidenih aktivnosti v okviru posameznega naročila,

- zagotoviti sledljivost realizacije posameznih funkcionalnih zahtev (sklopov) in

- zagotoviti povezavo med posameznimi funkcionalnimi zahtevami ter pripadajočo tehnično dokumentacijo (funkcionalnimi zahtevami, funkcionalnimi opisi in testnimi scenariji), kakor tudi povezavo s programsko verzijo s katero je bila posamezna funkcionalna zahteva uvedena v produkcijo.

Spremljali se bodo vsi mejniki oziroma statusi posameznih naročil in funkcionalnih zahtev. V orodju se bo shranjevala vsa projektna in tehnična dokumentacija ter beležili načrtovani in realizirani stroški v okviru posameznega naročila. Naročnik in izvajalec bosta skupaj vzdrževala statuse in dokumente v IS Jira, in sicer vsak za tisti del procesa, za katerega je odgovoren. Na ravni naročila je izvajalec odgovoren za vzdrževanje statusov po zaključeni aktivnostih priprave predloga načrta in po zaključku izvedbe naročila. Na ravni posamezne tehnične zahteve pa je izvajalec skrbnik statusov, ko je funkcionalni sklop pripravljen za prevzemno testiranje in ob uvrstitvi v produkcijsko verzijo programske opreme.

Vodja projekta pri izvajalcu je neposredno odgovoren:

- da koordinira delo skupin izvajalca,

- za kakovost rezultatov,

- da v dogovorjenem roku dostavlja predloge izvedbe naročil in ocene stroškov in časov,

- da organizira izvedbo naročenih del in zagotovi testiranje izdelkov pri izvajalcu in po potrebi sodeluje pri testiranju pri naročniku,

- da v dogovoru z naročnikom organizira nudenje telefonske pomoči,

- da v dogovoru z naročnikom organizira dežurno pomoč in pomoč na terenu,

- za predajo izdelkov, v skladu s predmetom pogodbe in v skladu z načrtom dobav,

- za dostavo računov s pogodbo predpisanimi prilogami ter zadnje stanje vseh vzdrževanih izdelkov.

- Obrazci izvajanja pogodbe

V postopkih izvajanja pogodbe uporabljamo naslednje standardne obrazce:

NAR01	Naročilo za delo izvajalca

POR01	Poročilo o izvedbi naročila

POR01A	Poročilo o testiranju pri izvajalcu

POR01B	Poročilo o testiranju pri naročniku

POR03	Poročilo o pomoči

POR04	Poročilo o izobraževanju

DNE01	Poročilo o opravljenem delu

- Načrtovanje naročila

- Koordinator pošlje obrazec NAR01 - Naročilo za delo izvajalca izvajalcu in v IS Jira določi ustrezen status naročila. Izvajalec mora na naročilo odgovoriti v dogovorjenih odzivnih časih, ki so določeni v 12. členu te pogodbe. Če je naročilo kompleksno, se o rokih naročnik in izvajalec lahko posebej dogovorita.

- Izvajalec preveri ali so zahteve naročila jasne in pripravi predlog načrta izvedbe naročila. Predlog uskladi z naročnikom. Na osnovi usklajenega predloga dopolni obrazec NAR01 tako, da na obrazcu NAR01 označi, ali je v prilogi podrobnejši opis načrta rešitve, ter vpiše oceno stroškov z napovedjo datuma začetka in zaključka posamezne aktivnosti. Pri oceni stroškov vpiše predvideni obseg dejanskega dela, ki je podrobneje opisan in ocenjen po posameznih aktivnostih v opisu načrta rešitve.

Če izvajalec ugotovi preseganje kumulativnega zneska pogodbe, v naročilu izpolni oznako, da izvedba ni možna, in priloži (ali dopiše) utemeljitev. Na enak način izvajalec zavrne izvedbo – z oznako in utemeljitvijo, kadar oceni, da naročila ne more izvršiti v okviru določil pogodbe; primer: zahteva naročnika ni dovolj definirana.

Izvajalec načrtuje aktivnosti v skladu z metodologijo in navodili naročnika. Primer: če naročnik ali izvajalec vidita potrebo po ločenih fazah programiranja, se v načrtu evidentirajo kot ločene aktivnosti. V primeru kritičnega ali nujnega naročila mora izvajalec napovedati tudi uro dostave izdelkov. Če ugotovi, da izvedba ni možna, to označi na NAR01 in priloži utemeljitev in posreduje koordinatorju projekta pri naročniku.

- Izvajalec dopolnjen obrazec NAR01 in načrt izvedbe naročila dostavi naročniku (koordinatorju in strokovnemu vodji in vodji področja/ aplikacije). Ob zaključku aktivnosti izvajalec v IS Jira uvozi opis načrta rešitve v predvideno strukturo projektne dokumentacije, priloži dopolnjen in podpisan obrazec NAR01, vnese povzetek ocene stroškov po kategorijah načrtovanih aktivnosti ter določi dosežen status naročila. Struktura projektne dokumentacije vsebuje predpostavke; funkcijsko specifikacijo po posameznih funkcionalnih zahtevah naročnika (funkcionalnih sklopih), usklajenih z izvajalcem; seznam produktne in uporabniške dokumentacije; seznam predvidenih sprememb po posameznih funkcionalnih sklopih ter časovni načrt in oceno vložka.

- Naročnik pregleda in potrdi načrt. Odločitev o izvajanju naročnik posreduje izvajalcu s podpisanim obrazcem NAR01 s strani vodje projekta.

  - Poprava načrta

Izvajalec mora opravljati aktivnosti, ki so skladne s pogodbo in ne sme spreminjati odobrenega načrta (npr. z vključitvijo nenačrtovane aktivnosti ali s povečanjem obsega aktivnosti). To lahko stori le s postopkom poprave načrta.

Izvajalec mora ponovno izvesti vse potrebne korake postopka načrtovanja naročila, kot so opisani zgoraj. Popravo načrta lahko zahtevajo:

- vodja projekta,

- vodja projekta pri izvajalcu,

- tehnični vodja projekta.

- koordinator.

Vse zahteve za popravo načrta morajo biti evidentirane in shranjene.

  - Zavrnitev načrta

Načrt lahko zavrnejo:

- vodja projekta,

- tehnični vodja projekta,

- koordinator.

Vse zavrnitve načrta morajo biti evidentirane in shranjene. Vsaki zavrnitvi mora obvezno slediti poprava načrta, v kateri izvajalec navede aktivnosti, ki so že bile opravljene. Izvesti mora vse potrebne korake postopka načrtovanja naročila, kot so opisani zgoraj, dokler ne doseže soglasja z naročnikom.

- Izdelava izdelkov

Ko izvajalec prejme potrjen načrt rešitve, lahko prične z izvedbo naročila.

Izvajalec na osnovi naročila in načrta izvedbe opravi verifikacijo in validacijo izdelka ter izdelek pripravi za prevzem. Na osnovi načrta testiranja pripravi tudi predlog načrta testiranja za prevzem izdelka pri naročniku in ga uskladi z naročnikom. Test izdelkov se izvede najprej pri izvajalcu, pri čemer končnega testa ne sme izvajati programer, ki je izdelek programiral. Ugotovitve testa zabeleži na obrazcu POR01A. Izvajalec pripravi testno verzijo, izpolni poročilo POR01A in POR01B (izpolnjen v prvem delu) s prilogami ter obvesti koordinatorja in strokovnega vodjo. Načrt sprejemnega/potrditvenega testiranja (testne scenarije) pripravi v IS Jira s pripravljenimi rubrikami (minimalno predvidene rubrike so: referenca na funkcionalno zahtevo, opis testnega scenarija, datum izvedbe testiranja in rezultat testa) za vnos rezultatov testov. Koordinator mora o dospetju verzije obvestiti strokovnega vodjo in se z njim dogovoriti za namestitev v testno okolje ali pa pisno z obrazložitvijo zavrniti dostavljene izdelke.

Strokovni vodja pregleda izdelke, poročilo POR01A in priloge ter oceni, ali so izdelki primerni za testiranje.

Koordinator na osnovi dogovora s strokovnim vodjem naroči testno postavitev ali pa pisno z obrazložitvijo zavrne izdelke.

Izvajalec mora po vsaki postavitvi sprememb na testni bazi preveriti, če je možno testirati spremembe in vsem funkcionalnim zahtevam, ki so predmet testiranja za prevzem v IS Jira določi ustrezen status. S tem izvajalec potrdi, da sistem po naloženih spremembah deluje in je možno izvesti testiranje sprememb in se testiranje pri naročniku lahko prične.

Koordinator v dogovoru s strokovnim vodjem in izvajalcem organizira izvedbo testiranja pri naročniku. Testiranje pri naročniku se izvede po načrtu izvajalca ali po načrtu, ki ga pripravi testna skupina, ki je navedena v naročilu ali jo naknadno določi naročnik. Testira se vsako zahtevo naročnika posebej. Po uspešno opravljenem testu koordinator funkcionalni zahtevi dodeli dosežen status v IS Jira.

Testna skupina izpolni ostali del obrazca POR01B in ga s prilogami preda strokovnemu vodji, koordinatorju in vodji izvajalca. Če testna skupina ne sprejme izdelkov, izvajalec izvede ustrezne dodatne aktivnosti.

  - Prevzem izdelkov

Izvajalec po uspešnem testiranju naročila izpolni obrazec POR01. Označi priloge:

- Če je bilo zahtevano testiranje, priloži poročila o testiranju pri izvajalcu (POR01A) in pri naročniku (POR01B).

- Če je bila naročena storitev za izvajanje drugih obdelav oziroma drugih aktivnosti, mora biti iz prilog razvidna vsebina in obseg opravljenega dela, ki ne sme presegati obsega, predvidenega v načrtu. Oblika dokumenta ni predpisana. Če je izvajalec po naročilu naročnika spreminjal podatke, mora priložiti izpolnjen obrazec DNE01.

Izvajalec obrazec POR01 in priloge posreduje koordinatorju. V IS Jira vsaki posamezni funkcionalni zahtevi, za katero je bilo uspešno opravljeno testiranje za prevzem, vpiše produkcijsko verzijo in določi predviden status.

Koordinator oceni, ali izdelki in rezultati testov ustrezajo zahtevam naročnika in s podpisom na POR01 potrdi prevzem naročila ter v IS Jira določi končni status.

  - Dostava in postavitev izdelkov za produkcijo

Koordinator in izvajalec se v soglasju s strokovnim vodjem dogovorita za namestitev produkcijske verzije. Produkcijska verzija se pripravi na podlagi uspešno zaključenega testiranja in vseh spremenjenih vzdrževanih izdelkov.

Izvajalec najavi produkcijsko verzijo v skladu z dogovorom in jo dostavi na dogovorjen način ter obvestilo posreduje koordinatorju.

Dostava produkcijske verzije je dokončana, ko so vse funkcije produkcijske verzije na voljo uporabnikom in celotni informacijski sistem po namestitvi produkcijske verzije vsaj en poln delovni dan deluje brez tehničnih težav.

- Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema

Bodoča postavitev IS DZP bo na novejši in zmogljivejši infrastrukturi MDP (MJU) Prenos in postopki se bodo opredelili in bodo v skladu s smernicami informatike v javni upravi in dokumenti MDP (MJU) (Generične Tehnološke Zahteve, Smernice MDP (MJU) za razvoj informacijskih rešitev).

| NAR01 - NAROČILO ZA DELO IZVAJALCA | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

1. Strokovni vodja naroča delo izvajalca:

| Aplikacija oz. modul: |  |  | Vsebinska razvrstitev: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osnova: | Vrsta stroška: |  |  | Vrsta dela: | Prioriteta: |  |
| garancija pogodba | nadgradnja vzdrževanje storitev |  |  | dobava izdelkov izvajanje obdelav druge aktivnosti | redna obravnava prioritetna obravnava |  |
| Zahtevano je: poročilo o testu pri izvajalcu, poročilo o testu pri naročniku Zadnji rok za namestitev v produkcijo: |  |  |  |  |  |  |
| Opis naročila - specifikacija zahtev (seznam prilog): |  |  |  |  |  |  |

Kontaktna oseba, ki utemelji naročilo:       organizacija:       telefon:

Seznam oseb, ki bodo testirale izdelke, nadzirale izvajanje obdelav in drugih aktivnosti:

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Koordinator je preveril naročilo:

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Izvajalec je pripravil načrt izvršitve naročila:

| Storitev |  | Predračun |  |  |  |  |  | Terminski načrt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Oznaka in vrsta storitve | Enota mere * | Dejanska količina | Enota mere | Obračunska količina | Cena | Znesek | Datum začetka | Datum zaključka |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Enota mere se nanaša na dejanske količine

| načrt izvršitve je v prilogi |  |  |
| --- | --- | --- |
| izvedba ni možna, utemeljitev je v prilogi |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

4. Mnenje koordinatorja:

| pozitivno |  |  |
| --- | --- | --- |
| negativno |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

5. Odločitev vodje projekta:

| naročilo je odobreno |  |  |
| --- | --- | --- |
| naročilo ni odobreno |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

| POR01 - POROČILO O IZVEDBI NAROČILA |  | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Številka dokumenta: |  |
| Aplikacija oz. modul: |  |  |  |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  |  |  |

1. Izvajalec

poročilo o testu pri izvajalcu (POR01A)	št. dokumenta	_______

poročilo o testu pri naročniku (POR01B)	št. dokumenta	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

Obračun

| Zap. št. | Oznaka in vrsta aktivnosti | Enota mere * | Dejanska količina | Enota mere | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |

* Enota mere se nanaša na dejanske količine.

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Koordinator

potrjuje, da je naročilo izvršeno

potrjuje, da naročilo ni izvršeno

odpoveduje naročilo z naslednjo utemeljitvijo: .....................................................................

odobrava vrednost naročila po predračunu

odobrava zmanjšano vrednost naročila v znesku: ...............................................................

potrjuje, da so izdelki prevzeti

potrjuje, da izdelki niso prevzeti z naslednjo utemeljitvijo: ...................................................

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| POR01A - POROČILO O TESTU PRI IZVAJALCU | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

| Aplikacija oziroma modul: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  | Številka testa: |  |

| Začetek testiranja: |  | Konec testiranja: |  | Dejanski čas testiranja: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kratek opis testiranja:

Seznam izdelkov, ki se preverjajo (označi tu , če se seznam nadaljuje v prilogi)

| Št. | Ime objekta (modul, dokument, poročilo, zaslon, ...) | Testiranje izvedljivo | Ujemanje z zahtevami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Ocena izdelkov

| SPREJETO (niso potrebni novi testi) tako, kot je z manjšimi popravki | NI SPREJETO (potrebni so novi testi) potrebne večje spremembe potrebna ponovna izgradnja test ni zaključen (pojasni) |
| --- | --- |

Priloge k poročilu			Opis - oznaka

seznam spornih točk		____________________________________

seznam povezanih problemov	____________________________________

drugo				____________________________________

| Datum |  | Izdelal |  | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| POR01B - POROČILO O TESTU PRI NAROČNIKU | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

| Aplikacija oz. modul: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  | Številka testa: |  |

- Koordinator v sodelovanju z vodjem organizira testiranje na podlagi:

prejetega potrdila vodje izvajalca, da je opravil test delovanja po uspešni testni postavitvi,

prejetega poročila o testu pri izvajalcu -POR01A  številka dokumenta _____________,

prejetega načrta testiranja, številka dokumenta_____________,

naslednjih vzorcev izdelkov (primeri poročil, zaslonov, navodil za uporabo),

| Datum: |  | Podpis: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Izvedba testiranja

| Datum in čas začetka testiranja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum in čas konca testiranja |  |  |  |
| Dejanski čas testiranja |  |  |  |
| Dejanski čas prisotnosti izvajalca |  |  |  |

Kratek opis poteka testiranje:

Seznam izdelkov, ki se preverjajo (označi tu , če se seznam nadaljuje v prilogi)

| Št. | Ime objekta (modul, dokument, poročilo, zaslon, ...) | Testiranje izvedljivo | Ujemanje z zahtevami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Ocena izdelkov:

| SPREJETO (niso potrebni novi testi) tako, kot je z manjšimi popravki | NI SPREJETO (potrebni so novi testi) potrebne večje spremembe potrebna ponovna izgradnja test ni zaključen (pojasni) |
| --- | --- |

| Priloge k poročilu | Opis - oznaka |
| --- | --- |
| seznam spornih točk |  |
| seznam povezanih problemov |  |
| drugo |  |

| Datum: |  | Podpis koordinatorja : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| POR03 - POROČILO O POMOČI | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Številka dokumenta: |  |

| Aplikacija oz. modul: |  |
| --- | --- |
| Vsebinska razvrstitev: |  |

| Osnova: | Vrsta stroška: |
| --- | --- |
| garancija pogodba | storitev |

1. Uporabnik

Datum in ura sprejema zahteve....................................................

Ime in priimek ........................................................... Uporabniško ime ................

Organizacijska enota  ............................................................................................

2. Opis naročenega dela

3. Obračun opravljenega dela

| Obračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Opis | Enota mere * | Dejanska količina | Cena | Enota mere | Obračunska količina | Znesek | Datum | Opomba *** |
|  | Štev. DNE01 **** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Enota mere se nanaša na dejanske količine

*** 	V polju Opomba je potrebno navesti ime in priimek delavca izvajalca

****	Vrstic je lahko več na enem poročilu.

| 4. Opis neopravljenega dela Izvajalec: Datum: ................................ Podpis: ........................... |  |
| --- | --- |

Priloge:

DNE01 – v elektronski obliki, kjer je potreben podpis delavca izvajalca oziroma uporabnika, pa tudi podpisani dokument

| POR04 - POROČILO O IZOBRAŽEVANJU |  |  | Številka dokumenta: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplikacija oziroma modul: |  |  |  |
| Vsebinska razvrstitev: |  |  |  |

| Osnova: | Vrsta stroška: |
| --- | --- |
| garancija pogodba | storitev |

Datum pričetka...........................................

Številka ........... Oznaka .......... Naziv ..................................................

Lokacija ..................................................................................................

Število udeležencev ...........   Povprečno število prisotnih .................

Predavatelj ..................................       Asistent .....................................

| Obračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Opis | Enota mere * | Dejanska količina | Cena | Enota mere | Obračunska količina | Znesek | Datum ** | Opomba *** |
|  | Predavatelj **** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistent **** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Enota mere se nanaša na dejanske količine

** 	V vrstici Predavatelj oziroma vrstici Asistent se navede datum izvedbe izobraževanja,

*** 	V polju Opomba je potrebno navesti ime in priimek predavatelja oziroma asistenta za vrstice Predavatelj, Asistent

**** 	Vrstic je lahko več na enem poročilu.

| Predavatelj: Datum: ................................ | Naročnik: Datum: ................................ |
| --- | --- |
| Podpis: ................................ | Podpis: ........................................... |

Priloge:

naročilo oziroma dogovor o izvedbi izobraževanja,

seznam prisotnih s podpisi prisotnih,

............................................

| DNE01 – POROČILO O OPRAVLJENEM DELU | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- |

1. Številka dokumenta, na katerega se DNE01 nanaša (POR03) ……

2. Opis opravljenega dela

| Obračun |  |  | Izvedba |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Enota mere * | Dejanska količina | Datum in ura od | Datum in ura do |
| Številka POR03 ** |  |  |  |  |

* 	Enota mere se nanaša na dejanske količine

** 	Razbijanje POR03 na več DNE01 je potrebno posebej preverjati, da ne bi prihajalo do nepravilnega razbijanja in izogibanja podpisovanja uporabnika

| Delavec izvajalca: Datum: ................................ Ime in priimek:................................. | Uporabnik: Datum: ................................ Ime in priimek:................................. |
| --- | --- |
| (če je prišlo do spremembe v podatkih – update, insert, delete, job, procedura, …) Podpis: ................................ | (če je dejanska količina večja od 6) Podpis: ........................................... |

Vsebina računa

Glava dokumenta izvajalca

| Vrsta dokumenta: __________ številka dokumenta: ________ Datum izdaje dokumenta: ___ Kraj izdaje dokumenta: _____ Datum opravljanja storitve: ___ | Izvajalec: ______________ Matična številka: _____ Davčna številka: _____ Transakcijski račun: _______ pri __ | Naslovnik: ____________ Davčna številka: __ |
| --- | --- | --- |

Številka pogodbe: _____________________                                Oznaka aneksa: ______

Obračun za obdobje od _____________________ do ________________

Obračunska valuta: _______

Nadgradnja

| Oznaka aktivnosti | Opis aktivnosti | Enota mere | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - a. | vodenje |  |  |  |  |
| b. | analiza |  |  |  |  |
| c. | programiranje |  |  |  |  |
| d. | testiranje |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |

Vzdrževanje

| Oznaka aktivnosti | Opis aktivnosti | Enota mere | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - a. | vodenje |  |  |  |  |
| b. | analiza |  |  |  |  |
| c. | programiranje |  |  |  |  |
| d. | testiranje |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |

Storitev

| Oznaka aktivnosti | Opis aktivnosti | Enota mere | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | izobraževanje |  |  |  |  |
| b. | pomoč uporabnikom |  |  |  |  |
| c. | ostali stroški |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |

Skupaj

| SKUPNA VREDNOST |  |
| --- | --- |
| od tega neto: |  |
| __ % DDV |  |

Skladnost računa in prilog s pogodbo so pregledali in potrdili dne ________________________

Rok plačila je v 30 dneh  po prejemu računa.

|  | Žig | Podpis odgovorne osebe izdajatelja računa |
| --- | --- | --- |
| Priloge: POV1, POV1-N |  |  |

Vsebina Poročila in povzetkov: POV1, POV1-N , POV13, POV14

Oznaka osnove: POGODBA ali GARANCIJA

Številka dokumenta: Številki dokumenta v glavi posameznega povzetka se doda oznaka osnove in oznaka aplikacije oziroma modula za katerega se pripravljajo povzetki. Povzetki morajo biti ločeni po straneh tako, da bo lahko posamezni vodja podpisal samo tisto, za kar je pristojen v okviru sklepa o imenovanju.

Prva stran poročila:

Glava izvajalca

| Dokument | Poročilo o delu izvajalca |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naročnik | Ministrstvo za finance Republike Slovenije Župančičeva ulica 3 1000 Ljubljana, Slovenija |  |  |
| Projekt: | _______________ |  |  |
| Številka dokumenta: |  | Datum: | dd.mm.llll |
| Pripravil: | Vodja projekta | Pregledal | Skrbnik pogodbe |
|  | (podpis) |  | (podpis) |

V prilogi so poročila o zaključenih naročilih in opravljenih storitvah v mesecu mmmmmmm 202x, skupaj s prilogami po pogodbi št. ………………………………………..

V obračunu je zajeto:

- telefonska pomoč uporabnikom v obdobju od dd.mm.llll do dd.mm.llll,

- pomoč na terenu v obdobju od dd.mm.llll do dd.mm.llll,

- izvedba delavnice od dd.mm.llll do dd.mm.llll,

- izvedba naročil v obdobju od dd.mm.llll do dd.mm.llll.

Poročilo sestavljajo:

- POV1, POV1-N – Povzetki o opravljenih aktivnostih in zaključenih naročilih

- POV13 - Povzetek poročil o pomoči

- POV14 - Povzetek poročil o izobraževanju

- Dogovorjen elektronski medij z izdelki, poročili in dokazili o opravljenih storitvah

ime in priimek

funkcija podpisnika

| POV1 - Povzetek opravljenih aktivnosti | Oznaka osnove: |  | Številka dokumenta: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V seznam so vključene vse aktivnosti, ki so bile zaključene v obdobju od _____________________ do ________________

Nadgradnja

(urejeno po oznaki vrste aktivnosti, oznaka aplikacije oziroma modula, številki naročila)

| Zap. št. | Oznaka vrste aktivnosti | Oznaka aplikacije oziroma modula | Številka naročila | Številka dokumenta (POR01) | Skrajšan opis zadeve | Enota mere* | Dejanska količina | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. |  |  |  | skupaj - vodenje |  |  |  |  |  |
|  | b. |  |  |  | skupaj - analiza |  |  |  |  |  |
|  | c. |  |  |  | skupaj - programiranje |  |  |  |  |  |
|  | d. |  |  |  | skupaj - testiranje |  |  |  |  |  |
| Vse skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Podatek enota mere se nanaša na dejansko količino.

Vzdrževanje

(urejeno po oznaki vrste aktivnosti, oznaka aplikacije oziroma modula, številki naročila)

| Zap. št. | Oznaka vrste aktivnosti | Oznaka aplikacije oziroma modula | Številka naročila | Številka dokumenta (POR01) | Skrajšan opis zadeve | Enota mere* | Dejanska količina | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. |  |  |  | skupaj - vodenje |  |  |  |  |  |
|  | b. |  |  |  | skupaj - analiza |  |  |  |  |  |
|  | c. |  |  |  | skupaj - programiranje |  |  |  |  |  |
|  | d. |  |  |  | skupaj - testiranje |  |  |  |  |  |
| Vse skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Podatek enota mere se nanaša na dejansko količino.

Pomoč

(urejeno po oznaki vrste aktivnosti, oznaka aplikacije oziroma modula, vrsti dokumenta)

| Zap. št. | Oznaka vrste aktivnosti | Oznaka aplikacije oziroma modula | Vrsta dokumenta POVZ13 POVZ14 | Številka dokumenta | Skrajšan opis zadeve | Enota mere* |  | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. |  |  |  | skupaj - izobraževanje |  |  |  |  |  |
|  | b. |  |  |  | skupaj – pomoč uporabnikom |  |  |  |  |  |
|  | c. |  |  |  | skupaj - ostali stroški |  |  |  |  |  |
|  |  | Vse skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ministrstvo za finance 							Izvajalec ……………………………………………

Datum:  ____________	Podpis: _________________			Datum: _________	Podpis: _____________________

Priloge:

POR01 ali drugi dokumenti (račun, kontrola, dostava), POV13, POV14

| POV1-N - Povzetek zaključenih naročil | Oznaka osnove: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V seznam so vključene vsa naročila, ki so bile zaključene v obdobju od _____________________ do ________________

(urejeno po številki naročila, oznaka aplikacije oziroma modula, oznaki vrste aktivnosti, sešteto na nivoju naročila in vse skupaj)

| Številka naročila | Oznaka aplikacije /modula | Nadgradnja/vzdrževanje | Skrajšan opis naročila | Oznaka vrste aktivnosti | Enota mere* | Cena | Dejanska količina | Obračunska količina | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | a. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. |  |  |  |  |  |
| Skupaj za naročilo številka ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | a. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d. |  |  |  |  |  |
| Skupaj za naročilo številka ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj za vsa naročila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Podatek enota mere se nanaša na dejansko količino.

Izvajalec

Datum: _________	Podpis: _____________________

Priloge: za vsako naročilo POR01,  POR01A (in zapisnik testiranja), POR01B in zapisnik testiranja

| POV13 - Povzetek poročil o pomoči | Oznaka osnove: |  |  | Številka dokumenta: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(urejeno po številki dokumenta POR03, DNE01)

V seznam so vključene vse aktivnosti, ki so bile zaključene v obdobju od             ___________ do ________________

Aplikacija oziroma modul:

| Zap. Št. | Številka dok. (POR03) | Datum in ura sprejema zahteve | Org. enota uporabnika | Ime in priimek uporabnika | Opis naročenega dela | Skupaj obračunska količina | Skupaj obračunska vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Številka dok. (DNE01) | Datum dokumenta | Opis opravljenega dela (DNE01) |  |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |

| Potrditev prevzema povzetka poročil o pomoči |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pristojna oseba naročnika |  |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Podpis |

Priloge:

POR03

DNE01

| POV14 - Povzetek poročil o izobraževanju | Oznaka osnove |  |  | Številka dokumenta: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(urejeno po številki dokumenta POR04)

V seznam so vključene vse aktivnosti, ki so bile zaključene v obdobju od _____________________ do ________________

| Zap. Št. | Številka dok. (POR04) | Aplikacija oz. modul | Datum pričetka | Številka | Oznaka | Naziv | Skupaj obračunska količina | Skupaj obračunska vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Potrditev prevzema povzetka poročil o izobraževanju |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odgovorna oseba naročnika |  |  |  |  |
|  | Datum |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Podpis |

Priloge: POR04

Priloga P03: Pogodbene storitve

| Oznaka | Vrsta aktivnosti | Opis aktivnosti |
| --- | --- | --- |
|  | vodenje |  |
|  | načrtovanje | - načrtovanje izvedbe aktivnosti, - dogovarjanje in usklajevanje aktivnosti z naročnikom, - pregled nad zasedenostjo človeških virov glede na prejeta naročila, - spodbujanje k organiziranemu in kakovostnemu izvajanju aktivnosti organizacije ter koordinacije dela, - upoštevati načela: praviloma digitalno, uporabnik v središču storitev, praviloma ponovno uporabljivo, praviloma interoperabilno, vgrajeno zasebno, varno, praviloma odprto, pregledno, praviloma vključujoče, idr. |
|  | dostava | - dostava izdelkov posameznih naročil za testiranje, dostava produkcijskih verzij, - obveščanje naročnika in izvajalcev postavitev ter - vodenje evidence dostav testnih in produkcijskih verzij ter popravkov. |
|  | analiza |  |
|  | specificiranje | - Obsega (odvisno od naročila) analizo problema, načrtovanje pristopa k rešitvi problema in oblikovanje rešitve, za naslednje primere: - odpravljanja napak v delovanju sistema, - povečanje kakovosti izdelkov (učinkovitost, prijaznost, zanesljivost, optimalnost, pravilnost podatkov), - dopolnitve na osnovi novih zahtev (na primer: spremembe v zakonodaji, nove potrebe uporabnikov), - vključevanje novih tehnologij, posodabljanje arhitekture sistema, - navodila, priročniki, vgrajena pomoč, dokumentacija sistema, ... Analiza zajema najmanj popis poslovnega procesa - obstoječega in prenovljenega. Podprta mora biti z ustreznimi standardi za modeliranje poslovnih procesov (UML), ki omogočajo grafični prikaz izvajanja procesa (diagram toka podatkov, diagram toka dokumentov, finančni tok, procesni tok …). Med analizo se morajo pregledati obstoječe rešitve oz. priporočila najmanj na ravni države (http://nio.gov.si). |
|  | programiranje |  |
|  | programiranje | - izdelava/poprava in dokumentiranje izvorne kode, - izdelava izvršilne kode, - izdelava/poprava in dokumentiranje baznih postopkov, - implementacija upravljanja uporabnikov, - implementacija varnostnih mehanizmov v aplikaciji, - programersko testiranje. |
|  | testiranje |  |
|  | verifikacija in validacija pri izvajalcu | - priprava načrta testiranja, ki vključuje testiranje programskih enot, integracijsko testiranje, funkcionalno testiranje in sistemsko testiranje, - priprava testnih podatkov in testnih postopkov, - priprava protokolov rezultatov testiranj, ki se hranijo v za to določenem repozitoriju, - aktivno sodelovanje naročnika pri funkcionalnem testiranju. |
|  | testiranje za prevzem izdelka pri naročniku | - priprava načrta testiranja pri naročniku, - vodenje postopka testiranja, - pomoč testni skupini, - evaluacija rezultatov s testno skupino. |
|  | izobraževanje |  |
|  | izvajanje delavnic | - predavanja, predstavitve novosti idr. |
|  | gradiva | - priprava izobraževalnih vsebin. |
|  | pomoč uporabnikom |  |
|  | izvajanje obdelav | Izvajanje obdelav (na osnovi naročila): analiza zahtev, priprava postopkov za nestandardne obdelave: prenosi podatkov, poprave podatkov idr.. |
|  | telefonska pomoč | Telefonska pomoč (pri uporabi sistema) se izvaja na osnovi prijav naročnika. |
|  | pomoč na terenu | Pomoč na terenu, ki se izvaja na lokaciji uporabnika: - nujna pomoč (pri uporabi sistema) na terenu na osnovi prijav naročnika, - uvajanje sistema, - svetovanje naročniku, - prilagoditev izvajalnega okolja. |

Priloga P04: Specifikacija vsebine dobav

Seznam izdelkov in orodij.

| Izdelki | Orodja |
| --- | --- |
| Tehnične specifikacije: Tehnična dokumentacija sistema (podatkovni, objektni, procesni modeli in drugi tehnični dokumenti), ki nastane v procesu razvoja izdelkov | - doc, pdf diagrami, izdelani po UML specifikaciji |
| Uporabniška dokumentacija: Priročniki za uporabo, nadzor, upravljanje; Priročniki in gradiva za izobraževanje | doc, pdf |
| Izvorna koda*: - Izvorna koda programov, procedur, skript - Dokumentacija programske kode (obvezni komentarji v kodi, opisi posameznih gradnikov kode - funkcij, metod, razredov, API-jev – in opis načina uporabe ipd.) | Pri vseh razvojnih projektih se od izvajalcev zahteva, da programsko opremo predajo v obliki izvorne kode, ki jo odložijo v repozitorij izvorne kode ter priložijo tudi skripte za graditev namestitvenih paketov (skupaj s povezanimi artefakti – knjižnicami), na podlagi katerih se izdelajo aplikacijski namestitveni paketi. Postopki so praviloma avtomatizirani v okviru tehnike zvezne integracije. |
| Izvršilna koda**: programov, procedur, pomoči, podatkov | glede na uporabljeno tehnologijo |
| Projektna administrativna dokumentacija (dopisi, zapisi, zapisniki, predlogi, drugo) | doc, pdf |
| Obrazci (naročanje, načrtovanje, poročanje in drugo) | doc, pdf |
| Obrazci (o opravljenem testiranju in prevzemni zapisniki) | doc, pdf |

*Vseh storitev, ki so bile izvedene oz. se izvajajo

**Vseh storitev, ki so bile izvedene oz. se izvajajo

Struktura dostavljenih izdelkov (ob dostavi izdelkov in kot priloga k obračunu)

| Imeniki | Opis oz. tipski naziv datoteke |
| --- | --- |
| A-OBRAČUN | vsi dokumenti, povezani z obračunom in s prejšnjimi računi |
| B-DOPISI | dopisi, povezani z izvajanjem pogodbe |
| C-STANDARDI | standardni dokumenti in predloge |
| D-IZDELKI | Izdelki |
| A-OBRAČUN | Poročilo, POV1 - Povzetek opravljenih aktivnosti v mmmm.pdf POV1 - Povzetek opravljenih aktivnosti v mmmm-garancija.pdf POV1-N – Povzetek zaključenih naročil v mmmm.pdf POV1-N – Povzetek zaključenih naročil v mmmm-garancija.pdf POV13- mmmm (modul)-garancija.pdf POV13- mmmm (modul)-pogodba.pdf POV14- mmmm (modul)-pogodba.pdf |
| A-OBRAČUN->ARHIV-OBRAČUNOV | Arhiv obračunov in računov: račun, dopis, podatki in povzetki ZA CELOTNO POGODBO |
| A-OBRAČUN->PRILOGE | Priloge obračuna - vodenje – skenirano: dopis za dostavo verzije , skeniran račun prejšnjega meseca |
| A-OBRAČUN->PRILOGE POV1G | Priloge Povzetka1-garancija-skenirano za vsako naročilo ločeno: POR01 za garancijsko naročilo z imenom POR01-XXXX.PDF in POR01B, Zapisniki testiranja pri naročniku, POR01A, zapisnik(i) testiranja pri izvajalcu skenirano skupaj za vsako naročilo z imenom POR01-XXXX-PRILOGA.PDF |
| A-OBRAČUN->PRILOGE POV1P | Priloge Povzetka1-pogodba-skenirano za vsako naročilo ločeno: POR01 za pogodbeno naročilo z imenom POR01-XXXX.PDF in POR01B, Zapisniki testiranja pri naročniku, POR01A, zapisnik(i) testiranja pri izvajalcu skenirano skupaj za vsako naročilo z imenom POR01-XXXX-PRILOGA.PDF |
| A-OBRAČUN->PRILOGE POV13G | Priloge Povzetka13-garancija-skenirano: vsi POR03 za garancijska naročila s pripadajočimi DNE01 in rešitvami |
| A-OBRAČUN->PRILOGE POV13P | Priloge Povzetka13-pogodba-skenirano: vsi POR03 za naročila po pogodbi s pripadajočimi DNE01 in rešitvami |
| A-OBRAČUN->PRILOGE POV14P | Priloge Povzetka14-pogodba-skenirano: vsi POR04, s seznamom o prisotnosti |
| B-DOPISI | Vsi dopisi, ki se nanašajo na izvajanje pogodbe in relevantna elektronska sporočila |
| C-STANDARDI | Standardni dokumentov, obrazcev, navodil, … |
| D-IZDELKI->APL | Izdelki aplikacije (APL) |
| D-IZDELKI->APL->00VOD D-IZDELKI->APL->01STR D-IZDELKI->APL->02ANA D-IZDELKI->APL->03OBL D-IZDELKI->APL->04IZG D-IZDELKI->APL->05UVA | Osnovna struktura imenikov: - Vodenje - Strategija - Analize - Oblikovanje - Izgradnja: vsi izdelki v izvorni in izvedbeni obliki - Priročniki, navodila, gradiva za izobraževanje |
| D-IZDELKI->APL->00VOD->DOPISI D-IZDELKI->APL->00VOD->DOSTAVE D-IZDELKI->APL->00VOD->NAROČILA-NACRTI | - Dopisi, ki se nanašajo na dano aplikacijo - Dopis in navodila za posamezno dostavo - Dokumentacija, vezana na posamezno naročilo. Vsako naročilo v svojem podimeniku xxxx Naslov naročila |
| D-IZDELKI->APL->02ANA->ARHITEKT D-IZDELKI->APL->02ANA-> DOPISI D-IZDELKI->APL->02ANA->FUNKCIJE D-IZDELKI->APL->02ANA->OSTALO D-IZDELKI->APL->02ANA->PODATKI D-IZDELKI->APL->02ANA->POSNETEK D-IZDELKI->APL->02ANA->PROCESI D-IZDELKI->APL->02ANA->ZAHTEVE |  |
| D-IZDELKI->APL->03OBL->ARHITEKT D-IZDELKI->APL->03OBL->DOPISI D-IZDELKI->APL->03OBL->FUNKCIJE D-IZDELKI->APL->03OBL->PODATKI D-IZDELKI->APL->03OBL->PROCESI D-IZDELKI->APL->03OBL->REPOZITORIJ | Imeniki vsebujejo izdelke oblikovanja: Arhitektura,funkcije, podatki, procesi in repozitorij |
| D-IZDELKI->APL->03OBL->ARHITEKT->modul D-IZDELKI->APL->03OBL->DOPISI->modul D-IZDELKI->APL->03OBL->FUNKCIJE->modul D-IZDELKI->APL->03OBL->PODATKI->modul D-IZDELKI->APL->03OBL->PROCESI->modul D-IZDELKI->APL->03OBL->REPOZITORIJ->modul | Arhitektura, dopisi, funkcije, podatki, procesi in repozitorij za posamezni sklop, aplikacijo ali modul, če je posebna tehnologija, posebne analize ali drugi razlogi za delitev. |
| D-IZDELKI->APL->04IZG->ADMIN D-IZDELKI->APL->04IZG->EXECUTE D-IZDELKI->APL->04IZG->NAVODILA D-IZDELKI->APL->04IZG->SOURCE | - Administrativni postopki, predvsem bazni - Izvršilna koda, ki je lahko še deljena po modulih na podimenike ter naprej glede na tehnologijo - Navodila - Izvorna koda |
| D-IZDELKI->APL->04IZG->ADMIN->BAZAGEN D-IZDELKI->APL->04IZG->ADMIN->BAZAOST D-IZDELKI->APL->04IZG->ADMIN->BAZAPOL | - Bazne spremembe- generiranje baze - Bazne spremembe ostalo - Bazne spremembe za polnjenje podatkov |
| D-IZDELKI->APL->04IZG-> EXECUTE ->modul D-IZDELKI->APL->04IZG-> EXECUTE ->teh. modul | Izvršilna koda, ki je lahko še deljena po modulih na podimenike ter naprej glede na tehnologijo |
| D-IZDELKI->APL->04IZG->NAVODILA-> DOKUM D-IZDELKI->APL->04IZG->NAVODILA->HTML D-IZDELKI->APL->04IZG->NAVODILA-> PPREDLOGE | Priročniki, gradiva za izobraževanje, vaje, primeri, HTML navodila, opis novosti, … ter ali HLP datoteke |
| D-IZDELKI->APL->04IZG->SOURCE->MODUL D-IZDELKI->APL->04IZG->SOURCE->teh. modul D-IZDELKI->APL->04IZG->SOURCE->POMOC | Izvorna koda, ki je lahko še deljena po modulih na podimenike ter naprej glede na tehnologijo in pomoč (HTML ali HLP) |

Pri dostavi testnih oz. produkcijskih verzij se na DVD doda le  imenik D-IZDELKI->APL za aplikacijo, ki se dostavlja. Na imenik D-IZDELKI->APL se doda dopis ob dostavi in navodilo za postavitev.

Priloga 06

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Številka izjave:

Datum:

Zaposlen v:

I Z J A V L J A M,

da sem seznanjen(-a) z dolžnostjo varovanja osebnih in zaupnih podatkov, s katerimi se bom seznanil(-a) pri izvajanju pogodbenih del, ki se opravljajo na lokacijah pogodbenih strank ter kjer prihajam v stik s kakršnimikoli podatki naročnika ali drugih državnih organov.

Ob podpisu te izjave sem bil(-a) še opozorjen(-a) na določbe:

- Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),

- Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), in

- Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23).

Podpis: