RAZPISNA DOKUMENTACIJA

LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026

Naročnik: Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija

Zaporedna številka javnega naročila: JN-7-2023

Vrsta postopka: 	Postopek oddaje naročila po odprtem postopku skladno s 40. členom ZJN-3

Idrija, julij 2023

- SPLOŠNA DOLOČILA IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA ODDAJO PONUDBE

1.1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. (v nadaljevanju besedila: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo v postopku oddaje javnega naročila skladno s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudniki naj skrbno preverijo, da so prejeli celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da so na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

1.2 OSNOVNI PODATKI O NAROČNIKU IN NAROČILU

| Predmet javnega naročila: | LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026 |
| --- | --- |
| Naročnik: | Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. Carl Jakoba 4 5280 Idrija |
| Kontaktna oseba naročnika: | Ana Knap telefon: 05 37 27 219 elektronska pošta: ana.knap@komunalaidrija.si Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali uporabo dokumentacije. |

1.3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026.

Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

1	Vzdrževanje makadamskih lokalnih cest in javnih poti

2	Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič ter vzdrževanje javnih zelenih površin v KS Godovič

3	Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Črni Vrh

4	Vzdrževanje cest v KS Zavratec

5	Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Vojsko

6	Vzdrževanje cest v KS Ledine

7	Vzdrževanje cest v KS Krnice - Masore

8	Vzdrževanj cest v KS Idrija

9	Vzdrževanje javnih zelenih površin v Idriji ter pri objektih gospodarske javne infrastrukture

10	Vzdrževanje zasaditev v Idriji

11	Pomoč pri urejanju in čiščenju javnih površin v Idriji

12	Vzdrževanje javnih zelenih površin v Spodnji Idriji

13	Vzdrževanje zasaditev v Spodnji Idriji

14	Urejanje in čiščenje javnih površin v Spodnji Idriji

15	Intervencijska dela pri vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture

16	Barvanje talnih označb

17	Dobava in montaža varovalnih ograj

Skladno s CPV klasifikacijo se sklopi 1, 15, 16 in 17 oddajajo kot gradnje in ne storitve. Skladno s 25. členom ZJN-3 se javna naročila, katerih predmet sta dve ali več vrst različnih naročil (gradenj, storitev ali blaga), oddajo v skladu z določbami, ki se uporabljajo za vrsto naročila, značilno za glavni predmet določenega naročila. Glavni predmet predmetnega javnega naročila so storitve vzdrževanja cest.

Ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop, več sklopov ali vse sklope.

Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« (v nadaljevanju: ESPD) navede, za kateri sklop se prijavlja. Kadar to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v Obrazcu št. 1 – Povzetek predračuna navedel vrednosti.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je opredeljen v nadaljevanju razpisne dokumentacije in je razviden iz poglavja Tehnične specifikacije ter Obrazca št. 5 - Ponudbeni predračun.

Ponudniki naj skrbno preverijo, da so prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da so na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

V primeru, da ponudba ne bo izpolnjevala tehničnih zahtev, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave kot nedopustno.

  - NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

Za vsakega od sklopov se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v teh navodilih. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro za posamezen sklop in oddal naročilo po posameznem sklopu.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril za posamezen sklop, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo, glede na to, da mu vnaprej ni poznan natančen obseg izvajanja del, sklenil okvirni sporazum. Okvirni sporazum se sklepa za obdobje od 1.1.2024 do 31.12.2026 oziroma do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

  - ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 11.9.2023 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 11.9.2023 in se bo začelo ob 11:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

  - PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

  - TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 1.9.2023 do 12:00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Ponudniki naj upoštevajo, da naročnik v obdobju od 21.8. do 31.8.2023 zaradi odsotnosti odgovornih oseb na morebitna vprašanja ne bo mogel odgovarjati.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori ter pojasnila, objavljena na portalu javnih naročil.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, v primeru, da ponudnik dokumentacije še ni predložil, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz teg poglavja.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki »Skupna ponudba« in »Ponudba s podizvajalci« teh navodil.

2.1 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Če je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v Obrazcu št. 6 – Izjava za gospodarski subjekt – izključitveni razlog.

Ponudniki s podpisom ESPD obrazca naročniku dajejo pooblastilo, da le-ta pridobi podatke iz Kazenske evidence, pri čemer mora ponudnik za fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, navesti njihove osebne podatke (EMŠO). Podatek se navede v oddelku B II dela ESPD.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

- Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v Obrazcu št. 6 – Izjava za gospodarski subjekt – izključitveni razlog.

  - POGOJI ZA SODELOVANJE

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

POGOJ VELJA ZA VSE SKLOPE

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poslovni register«)

Pogoj je obvezen za vodilnega ponudnika oz. vse gospodarske subjekte, če gre za skupno ponudbo.

V primeru izpolnjevanja ESPD obrazca za podizvajalca oz. subjekta, katerih zmogljivost se uporablja, se, v primeru, da le-ta ni vpisan v poslovni register (npr. fizične osebe) navedeno okoliščino vpiše kot opombo.

Če naročnik v uradni evidenci ne bo mogel preveriti izpolnjevanja navedenega pogoja, si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev ustreznih dokazil (npr. kopije vpisa v enega od poslovnih registrov)

- Gospodarski subjekt  mora material  za vzdrževanje cest  dobavljati iz kamnoloma, za katerega je z državo sklenjena koncesijska pogodba. Nosilec rudarske pravice oz. koncesionar za izkoriščanje mineralnih surovih nastopa kot podizvajalec glavnega ponudnika.

Izbrani ponudnik mora navedeni pogoj izpolnjevati ves čas trajanja javnega naročila. V primeru, da je koncesijska pogodba za določen pridobivalni prostor potekla in ne bo podaljšana skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (Uradni list RS, št. 63/23), kar naročnik lahko preveri v uradnih evidencah, naročnik kot zadostitev pogoju upošteva tudi potrdilo oz. izjavo uradne osebe (npr. inšpektor, tehnični vodja rudarskega prostora), ki jo bo ponudnik v predložil na poziv naročnika. V tem primeru v ESPD samo navede te okoliščine. Iz navedenega dokumenta mora biti razvidno, da je na pridobivalnem prostoru, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodbo, še na voljo material v določeni količini in zrnavosti, ki ga nosilec rudarske pravice oz. koncesionar še lahko ponudi na trgu.

POGOJ VELJA ZA SKLOPE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IN 8

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Določeno dovoljenje«)

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

- Gospodarski subjekt bo moral imeti ob sklenitvi okvirnega sporazuma sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti  za škodo, ki bi jo z nerednim in nevestnim opravljanjem del povzročil sam ali pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni podizvajalcu naročniku ali tretjim osebam. Letna zavarovalna vsota za vsak škodni primer mora po posameznih sklopih znašati najmanj:

Vzdrževanje makadamskih lokalnih cest in javnih poti - 80.000,00 eur

Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič ter vzdrževanje javnih zelenih površin v KS Godovič - 50.000,00 eur

Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Črni Vrh - 50.000,00 eur

Vzdrževanje cest v KS Zavratec - 40.000,00 eur

Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Vojsko - 60.000,00 eur

Vzdrževanje cest v KS Ledine - 50.000,00 eur

Vzdrževanje cest v KS Krnice – Masore - 40.000,00 eur

Vzdrževanj cest v KS Idrija - 40.000,00 eur

Vzdrževanje javnih zelenih površin v Idriji ter pri objektih gospodarske javne infrastrukture -50.000,00 eur

Intervencijska dela pri vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture - 50.000,00 eur

Barvanje talnih označb - 20.000,00 eur

Dobava in montaža varovalnih ograj - 40.000,00 eur

POGOJ VELJA ZA SKLOPE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16 in 17

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Drugi pogoji«)

Pogoj je obvezen za vodilnega ponudnika oz. vse gospodarske subjekte, če gre za skupno ponudbo.

V primeru izpolnjevanja ESPD obrazca za podizvajalca oz. subjekta, katerih zmogljivost se uporablja, se, v primeru, da le-ta ni vpisan v poslovni register (npr. fizične osebe) navedeno okoliščino vpiše kot opombo.

S podpisom ESPD obrazca se gospodarski subjekt zavezuje, da bo kopijo veljavne zavarovalne police, iz katere je razvidno, da izpolnjuje navedeni pogoj, zahteval ob podpisu okvirnega sporazuma. Če izbrani ponudnik tega ne bo storil, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

- Gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, uspešno izvajal barvanje talnih označb na javnih cestah za vsaj dva referenčna naročnika.

POGOJ VELJA SAMO ZA SKLOP 16

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izvedba gradnje določene vrste«)

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

Naročnik si pridržuje pravico, da od gospodarskega subjekta  zahteva predložitev referenčnega potrdilo naročnika navedenih gradenj.

- Gospodarski subjekt mora imeti zagotovljene potrebne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

NAVODILO VELJA ZA SKLOPE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 IN 15

Gospodarski subjekt mora ves čas trajanja javnega naročila razpolagati z ustreznimi vozili in stroji, potrebnimi za izvedbo predmeta javnega naročila, pri čemer se za vsak sklop  zahteva vsaj eno vozilo oziroma en stroj v posamezni vrsti oziroma moči, kot je razvidno iz ponudbenega predračuna. Vozila in stroji morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno zavarovani. V kolikor preveritev navedb v uradni evidenci ni mogoča, si naročnik pridržuje pravico, da lahko od ponudnika zahteva predložitev dokazil (npr. pogodba o najemu stroja, izpisek osnovnih sredstev, kopija registracije vozila…)

V ESPD obrazec se vpiše podatek o vrsti vozila ali stroja; znamko, tip in moč; leto izdelave ter registrsko oznako.

Dokazilo:

izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost)

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

NAVODILO VELJA ZA SKLOPE 9, 10,11, 12, 13, 14, 16 IN 17

Gospodarski subjekt s podpisom ESP obrazca potrjuje, da bo ves čas trajanja navedeni pogoj izpolnjeval.

Dokazilo:

izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost)

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

- Gospodarski subjekt mora imeti ves čas trajanja zagotovljene kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno s tehničnimi specifikacijami predmetnega javnega naročila ter po pravilih stroke ter skladno z določili predpisov in standardov s področja predmeta javnega naročila.

NAVODILO VELJA ZA SKLOPE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 IN 15

Gospodarski subjekt mora imeti zagotovljene voznike oz. upravljavce vozil in strojev, ki imajo ustrezna dovoljenja za upravljanje z vozili in stroji. Gospodarski subjekt mora imeti vsaj enega voznika oz. upravljavca stroja ter še enega dodatnega delavca za ročna dela.

V kolikor preveritev navedb v uradni evidenci ni mogoča, si naročnik pridržuje pravico, da lahko od ponudnika zahteva predložitev dokazil (npr. kopija vozniškega dovoljenja, pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o začasnem in občasnem delu upokojencev, študentsko delo na podlagi ustrezne napotnice, dogovor o medsebojnem sodelovanju, namera o skupnem sodelovanju v primeru, da bo ponudnik izbran, podjemna pogodba,.)

V ESPD obrazec se vpiše podatek o imenu in priimku voznika; v primeru, da en voznik upravlja izključno eno vozilo oz. stroj, se navede tudi registrsko oznako oz. naziv tega vozila oz. stroja.

Dokazilo:

izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost)

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

NAVODILO VELJA ZA SKLOPE 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 IN 17

Gospodarski subjekt s podpisom ESP obrazca potrjuje, da bo ves čas trajanja navedeni pogoj izpolnjeval.

Dokazilo:

izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost)

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

- Gospodarski subjekt s podpisom ESPD obrazca potrjuje, da sprejema in izpolnjuje pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi daje svojo ponudbo ter soglaša, da bodi ti pogoji v celoti sestavni del okvirnega sporazuma.

POGOJ VELJA ZA VSE SKLOPE

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD

- MERILA

Za sklope 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 in 14

Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič ter vzdrževanje javnih zelenih površin v KS Godovič

Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Črni Vrh

Vzdrževanje cest v KS Zavratec

Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Vojsko

Vzdrževanje cest v KS Ledine

Vzdrževanje cest v KS Krnice - Masore

Vzdrževanj cest v KS Idrija

Pomoč pri urejanju in čiščenju javnih površin v Idriji

Urejanje in čiščenje javnih površin v Spodnji Idriji

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer je najugodnejša ponudba za vsak sklop tista, ki bo dosegla največ točk, izračunanih na sledeč način:

- Skupaj ponudbena vrednost:  90 točk

Skupaj ponudbena vrednost (v EUR brez DDV) je ocenjena do max 90 točk, pri čemer ponudnik, ki bo predložil najnižjo ponudbeno vrednost, prejme 90 točk; ostali ponudniki pa sorazmerno število točk, izračunano po spodnji enačbi:

ŠTp = (Px/Pi) × 90, pri čemer je

ŠTp število točk posameznega ponudnika

Px najnižja ponudbena vrednost

Pi ponudbena vrednost posameznega (obravnavanega ponudnika)

- Socialni vidik: 10 točk

Ponudnik ima zaposleno eno ali več oseb, ki so na dan objave predmetnega javnega naročila  stare manj kot 30 let: 10 točk

Ponudnik nima zaposlenih oseb, ki bi bile na dan objave predmetnega javnega naročila stare manj kot 30 let: 0 točk

Dokazilo:

Obrazec št. 1 (Povzetek predračuna) in Obrazec št. 2 (Pooblastilo za pridobitev podatkov od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije).

V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku prejel najmanj dve ponudbi, ki bi imeli enako število točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudbo oddal prej.

Za sklope 1, 9, 10, 12, 13, 15, 16 in 17

Vzdrževanje makadamskih lokalnih cest in javnih poti

Vzdrževanje javnih zelenih površin v Idriji ter pri objektih gospodarske javne infrastrukture

Vzdrževanje zasaditev v Idriji

Vzdrževanje javnih zelenih površin v Spodnji Idriji

Vzdrževanje zasaditev v Spodnji Idriji

Intervencijska dela pri vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture

Barvanje talnih označb

Dobava in montaža varovalnih ograj

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer je najugodnejša ponudba za vsak sklop tista z najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo.

V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku prejel najmanj dve ponudbi, ki bi imeli enako skupno ponudbeno vrednost, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudbo oddal prej.

- PONUDBA

4.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec št. 1: Povzetek predračuna (rekapitulacija)

- izpolnjen obrazec št. 2: Pooblastilo za pridobitev podatkov od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

- izpolnjen obrazec št. 3: Obrazec ESPD

- izpolnjen obrazec št. 4: Podatki o ponudniku

- izpolnjen obrazec št. 5: Ponudbeni predračun, podan v .xls in .pdf obliki

- Izpolnjen obrazec št. 6: Izjava za gospodarski subjekt – izključitveni razlog

- Izpolnjen obrazec št. 7: Menična izjava za resnost ponudbe

- Izpolnjen obrazec: št. 8: Izjava o predložitvi bianco menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Izpolnjen obrazec št. 10 : Izjava podizvajalca

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno pri posameznih zahtevanih pogojih oziroma razlogih za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

4.2 SESTAVLJANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazec Ponudbeni predračun

Ponudnik mora ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v ponudbenem predračunu, in sicer na dve decimalni mesti natančno.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. Če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Če ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponudnik mora pri oblikovanju cen upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno izvedbo naročenih storitev in se zavezuje, da naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški kot so na primer: zavarovalni stroški, priprava strojev in vozil, premik vozil, strojev in delavcev na odsek, kjer posamezni izbrani ponudnik izvaja dela, stroški ureditve delovišča, pripravljalna in zaključna dela, stroški pridobivanja dovoljenj in postavitve zapore cest, stroški postavitve ustrezne cestnoprometne signalizacije in cestne opreme ter zaščitnih sredstev delavcev, vodenje evidenc, stroški dajatev v primeru podjemnih pogodb...

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v obliki word, excel ali pdf, obrazec »Ponudbeni Predračun« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

4.3 ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Instrument zavarovanja: 	bianco menica in izpolnjena menična izjava

Višina zavarovanja:

| Naziv sklopa | Višina zavarovanje v EUR |
| --- | --- |
| Vzdrževanje makadamskih lokalnih cest in javnih poti | 15.000,00 |
| Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič ter vzdrževanje javnih zelenih površin v KS Godovič | 5.000,00 |
| Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Črni Vrh | 5.000,00 |
| Vzdrževanje cest v KS Zavratec | 2.000,00 |
| Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Vojsko | 5.000,00 |
| Vzdrževanje cest v KS Ledine | 5.000,00 |
| Vzdrževanje cest v KS Krnice - Masore | 5.000,00 |
| Vzdrževanj cest v KS Idrija | 5.000,00 |
| Vzdrževanje javnih zelenih površin v Idriji ter pri objektih gospodarske javne infrastrukture | 5.000,00 |
| Vzdrževanje zasaditev v Idriji | 1.000,00 |
| Pomoč pri urejanju in čiščenju javnih površin v Idriji | Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe |
| Vzdrževanje javnih zelenih površin v Spodnji Idriji | 1.000,00 |
| Vzdrževanje zasaditev v Spodnji Idriji | Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe |
| Urejanje in čiščenje javnih površin v Spodnji Idriji | 1.000,00 |
| Intervencijska dela pri vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture | 5.000,00 |
| Barvanje talnih označb | 2.000,00 |
| Dobava in montaža varovalnih ograj | 2.000,00 |

V primeru, da ponudnik odda ponudbo za več sklopov lahko v ponudbi predloži eno zavarovanje za resnost ponudbe za vse navedene ponujene sklope, lahko pa predloži več zavarovanj za vsak sklop posebej. Če bo ponudnik predložil eno zavarovanje za več sklopov, mora biti znesek zavarovanja enak najmanj seštevku zneskov za vse sklope, za katere je predložil ponudbo.

Čas veljavnosti: 	do roka za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predvidoma do 31.12.2023

Zahtevanje dokazila: 	zahteva se dokazilo poslano v fizični obliki na naslov ponudnika: Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija najpozneje do dne in ure, ki sta določena kot rok za oddajo ponudb. Na kuverti mora biti pripis: »NE ODPIRAJ – JN-7-2023 Letno vzdrževanje cest in ostalih javnih površin v občini Idrija v obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2026«

Dokazovanje: 			bianco menica in izpolnjena menična izjava – Obrazec št. 7

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila ali

- če ponudnik ne bo predložil kopije veljavne zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti.

4.4 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Izbrani ponudnik mora po podpisu okvirnega sporazuma naročniku izročiti kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti eno (1) bianco menico z menično izjavo v višini 10% vrednosti okvirnega sporazuma (brez DDV) z veljavnostjo en (1) mesec po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Menica kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izbranega ponudnika ne zadovoljuje pogodbenih zahtev.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili okvirnega sporazuma.

Če se bodo med trajanjem okvirnega sporazuma spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Dokazilo:

Obrazec št. 8 – Izjava o predložitvi bianco menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

4.5 SKUPNA PONUDBA

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točki 2.1. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točki 2.2 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec št. 5 – Ponudbeni predračun podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

Če skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno, za katere sklope je podana skupna ponudba, in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

4.6 PONUDBA S PODIZVAJALCI

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

Če ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

Če bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako oziroma skupaj s ponudnikom izpolnjevati pogoje pod točkami 2.2. teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 2.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

4.7 VARIANTNE PONUDBE

Variantne ponudbe niso dopuščene.

4.8 JEZIK PONUDBE

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

4.9 PRIPRAVA IN ODDAJA PONUDBE V SISTEMU e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

4.10 VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati do 10.12.2023.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo dano.

4.11 STROŠKI PONUDBE

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški dodatnega materiala, katalogov,…, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

4.12 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

4.13 SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

Pri izvajanju javnih naročil mora izbrani ponudnik izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Naročnik bo pri izvajanju pogodbe upošteval obveznost preverjanja izpolnjevanja pogojev izbranega izvajalca upoštevaje določila t.im »razveznega pogoja«.

Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma preveril, ali je na dan tega preverjanja pri gospodarskem subjektu, izvajalcu ali podizvajalcu izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

a) gospodarskemu subjektu ali podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali podizvajalca, ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

b) gospodarski subjekt ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

c) je gospodarski subjekt ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

č) je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno,

za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo okoliščine iz a) točke prejšnjega odstavka, naročnik sprejme izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, in izpis ni starejši od 4 mesecev od dneva preverjanja ali je pridobljen najpozneje v 20 dneh od roka za preverjanje; če te evidence ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo okoliščine iz a) točke prejšnjega odstavka. Če je gospodarski subjekt ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi je, ne glede na prvi stavek tega odstavka, izvajalec dolžan zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve sporazuma kot dokazilo, da niso izpolnjene okoliščine iz a), b) in č) točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država teh potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz a), b) in č) točke prejšnjega odstavka, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Če gospodarski subjekt s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi dokazila iz tega odstavka ne dostavi v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve sporazuma, se šteje, da je gospodarski subjekt ali podizvajalec v enakem položaju, kot če bi bile izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka.

Stranka sporazuma lahko v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju okoliščin. Če bo izpolnjena okoliščina iz prvega odstavka prejšnjega člena pri gospodarskem subjektu in če gospodarski subjekt ni predložil dokazov ali če jih je, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, naročnik takoj, vendar najpozneje 60 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena, začne nov postopek javnega naročanja, razen v primeru sporazuma, sklenjenega z več gospodarskimi subjekti. Če je izpolnjena okoliščina iz prvega odstavka prejšnjega člena pri podizvajalcu, lahko gospodarski subjekt v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju okoliščin. Če gospodarski subjekt ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko gospodarski subjekt v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe sporazuma. Če gospodarski subjekt v prej navedenih rokih ne prevzame del sam ali ne predlaga novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, bo naročnik takoj, vendar najpozneje 60 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena, začel nov postopek javnega naročila.

4.14 ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu zapisano »ZAUPNO«.

Kljub navedenem naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

4.15 OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

4.16 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

4.17 OKVIRNI SPORAZUM

Okvirni sporazum bo podpisal naročnik Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku okvirni sporazum v roku osmih delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisanega izvoda.

Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca okvirnega sporazuma.

Hkrati s podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema tudi vsebino vzorca Sporazuma o določitvi skupnih ukrepov za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

4.18 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

Priloga

- tehnične specifikacije

- obrazci

PRILOGA: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Skupno splošno pojasnilo za vse sklope:

Javno naročilo se oddaja za obdobje naslednjih treh let; pri čemer je obseg in količino storitev vnaprej nemogoče napovedati. V ponudbenem predračunu so zato navedene ocenjene količine, ki jih bo naročnik potreboval. Naročnik bo izvedbo storitev naročal po potrebi. Naročnik se s tem javnim naročilom na zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene storitve v navedenem obsegu. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenih storitev manjši od predvidenega.

Skupno pojasnilo glede PONUDBENIH CEN za vse sklope:

Ponudnik mora pri oblikovanju cen upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno izvedbo naročenih storitev in se zavezuje, da naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški kot so na primer: zavarovalni stroški, priprava strojev in vozil, premik vozil, strojev in delavcev na odsek, kjer posamezni izbrani ponudnik izvaja dela, stroški ureditve delovišča, pripravljalna in zaključna dela, stroški pridobivanja dovoljenj in postavitve zapore cest, stroški postavitve ustrezne cestnoprometne signalizacije in cestne opreme ter zaščitnih sredstev delavcev, vodenje evidenc, stroški dajatev v primeru podjemnih pogodb...

Skupno pojasnilo glede VELJAVNOSTI CEN za vse sklope:

Cene navedene v ponudbenem predračunu so fiksne in nespremenljive za obdobje enega leta od podpisa okvirnega sporazuma, za nadaljnji čas veljavnosti okvirnega sporazuma pa se lahko spremenijo skladno z določbami Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).

Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin (indeks cen življenjskih potrebščin po klasifikaciji ECOICOP, ki ga objavlja Statistični urad RS), se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma.

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin.

Skupna zahteva za NAROČANJE STORITEV za vse sklope:

Naročilo se praviloma izvede po elektronski pošti na kontakte, ki jih ponudnik navede v ponudbi. V primeru intervencij oz. nuje se naročilo lahko izvede tudi po telefonu, ki ga ponudnik navede v ponudbi; vendar mora kasneje naročilo potrditi tudi pisno.

Skupna zahteva za VODENJE EVIDENC za vse sklope:

Izbrani ponudnik mora zagotoviti vodenje evidenc opravljenih storitev v aplikaciji eCeste (www.vgrc.si), do katere dostopa preko spletnega brskalnika. Naročnik mu omogoči dostop do programa in nudi tehnično pomoč pri oddaji podatkov; računalniško opremo in podatkovno povezavo do programa pa si mora izvajalec zagotavljati sam.

Izbrani ponudnik je dolžan zagotoviti ločen vpis podatkov zase in za svoje morebitne podizvajalce.

V evidenci se vodi podatke o vrsti stroja in/ali vozila, vrsti delovne sile, količini opravljenih del, vrsti dela ter, kjer je to smiselno, ocenjeni količini materiala.

Izbrani ponudnik mora zagotavljati sprotno vpisovanje podatkov, in sicer najpozneje v roku dveh delovnih dni po opravljenem delu.

Naročnik zagotavlja stalni nadzor nad vnosom podatkov ter jih tudi sproti potrjuje, kar izvajalcu omogoči pripravo mesečnega poročila o izvedenih delih. Naročnik bo podatke potrdil najkasneje do 5. koledarskega dne tekočega meseca za podatke o opravljenih storitvah v preteklem mesecu.

Izbrani ponudnik mora v aplikaciji eCeste za vsak mesec posebej pripraviti poročilo o izvedenih storitvah za pretekli mesec. Poročilo nadomešča knjigo obračunskih izmer. Kljub temu mora izbrani ponudnik voditi gradbeni dnevnik, razen za sklope 10,11, 13 in 14, kjer zadošča vodenje v aplikaciji eCeste.

Skupna zahteva glede IZSTAVLJANJA RAČUNOV za vse sklope:

Opravljena dela bo izbrani ponudnik obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v mesečnem poročilu, ki ga pripravi v aplikaciji eCeste.

V primeru, da izvajalec izvaja storitve za več sklopov, mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločen obračun za posamezno obračunsko obdobje.

Izvajalec mora račun za storitve, izvedene v preteklem mesecu, izdati najkasneje do 10. koledarskega  dne v mesecu za pretekli mesec. Obvezna priloga računu je gradbeni dnevnik, če se vodi; mesečno poročilo iz aplikacije eCeste, za sklope 1 do 8 pa tudi dobavnice kamnoloma, iz katerega je dobavljal material.

Na računu mora biti navedena številka okvirnega sporazuma in sklop.

Skupna zahteva glede NEPREDVIDENIH IN DODATNIH del za vse sklope:

O vseh nepredvidljivih delih mora izbrani ponudnik takoj pisno obvestiti naročnika in mu dostaviti predračun za ta dela in material. Dodatnih del, ki niso predmet tega javnega naročila, izbrani ponudnik ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

Skupna zahteva glede ZAVAROVANJA za vse sklope razen 10, 11, 13 in 14

Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo v primeru uničenja ali poškodovanja javne ali zasebne lastnine pri izvedbi del oziroma storitev, na lastne stroške poravnal vso nastalo škodo oziroma vrnil v prvotno stanje. Za tam namen mora imeti ponudnik sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi jo z nerednim in nevestnim opravljanjem storitev povzročil sam ali pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni podizvajalcu naročniku ali tretjim osebam. V času trajanja okvirnega sporazuma mora izbrani ponudnik naročniku posredovati kopijo veljavne zavarovalne police, če veljavnost le-te poteče. Izbrani ponudnik je dolžan takoj obvestiti naročnika, če bi bila na podlagi odgovornosti izplačana kakršnakoli zavarovalna vsota. Opustitev dolžnosti izvajalca v zvezi z zavarovanjem za odgovornost za škodo iz tega člena se šteje za bistveno kršitev okvirnega sporazuma.

Letna zavarovalna vsota za vsak škodni primer mora za vsak sklop znašati najmanj:

| Naziv sklopa | Višina zavarovanje v EUR |
| --- | --- |
| Vzdrževanje makadamskih lokalnih cest in javnih poti | 80.000,00 |
| Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič ter vzdrževanje javnih zelenih površin v KS Godovič | 50.000,00 |
| Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Črni Vrh | 50.000,00 |
| Vzdrževanje cest v KS Zavratec | 40.000,00 |
| Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Vojsko | 60.000,00 |
| Vzdrževanje cest v KS Ledine | 50.000,00 |
| Vzdrževanje cest v KS Krnice - Masore | 40.000,00 |
| Vzdrževanj cest v KS Idrija | 40.000,00 |
| Vzdrževanje javnih zelenih površin v Idriji ter pri objektih gospodarske javne infrastrukture | 50.000,00 |
| Vzdrževanje zasaditev v Idriji | Naročnik ne zahteva zavarovanja splošne/civilne odgovornosti |
| Pomoč pri urejanju in čiščenju javnih površin v Idriji | Naročnik ne zahteva zavarovanja splošne/civilne odgovornosti |
| Vzdrževanje javnih zelenih površin v Spodnji Idriji | 20.000,00 |
| Vzdrževanje zasaditev v Spodnji Idriji | Naročnik ne zahteva zavarovanja splošne/civilne odgovornosti |
| Urejanje in čiščenje javnih površin v Spodnji Idriji | Naročnik ne zahteva zavarovanja splošne/civilne odgovornosti |
| Intervencijska dela pri vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture | 50.000,00 |
| Barvanje talnih označb | 20.000,00 |
| Dobava in montaža varovalnih ograj | 40.000,00 |

Skupna zahteva za material (tampon 0-16mm) za sklope 1 – 8:

Izbrani ponudnik mora material  za nasutje makadamskih cest in bankin dobavljati iz kamnoloma, za katerega je z državo sklenjena koncesijska pogodba. Nosilec rudarske pravice oz. koncesionar za izkoriščanje mineralnih surovih nastopa kot podizvajalec glavnega ponudnika. Izbrani ponudnik mora zagotavljati, da je material ustrezen za urejanje makadamov in bankin; torej mora biti ilovnat, masten, nepusten in sprijemljiv.

Izbrani ponudnik mora navedeni pogoj izpolnjevati ves čas trajanja javnega naročila. V primeru, da je koncesijska pogodba za določen pridobivalni prostor potekla in ne bo podaljšana skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij (Uradni list RS, št. 63/23), kar naročnik lahko preveri v uradnih evidencah, naročnik kot zadostitev pogoju upošteva tudi potrdilo oz. izjavo uradne osebe (npr. inšpektor, tehnični vodja rudarskega prostora). Iz navedenega dokumenta mora biti razvidno, da je na pridobivalnem prostoru, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodbo, še na voljo material v določeni količini in zrnavosti, ki ga nosilec rudarske pravice še lahko ponudi na trgu. Naročnik si pridržuje pravico, da tekom veljavnosti okvirnega sporazuma od izbranega ponudnika zahteva dokazila, da je količina materiala zadostna za posamezno naročilo (npr. predložitev računov). V primeru, da se bo izkazalo, da izbrani ponudnik ne razpolaga z zadostnimi količinami, bo pomenilo, da pogoja ne izpolnjuje več, naročnik ima nato pravico unovčiti dano finančno zavarovanje in prekiniti okvirni sporazum. Izbrani ponudnik pa ima seveda kadarkoli tekom trajanja javnega naročila možnost predložitve nove koncesijske pogodbe istega podizvajalca ali skladno s 94. členom ZJN-3 zamenjati podizvajalca oz. priglasiti novega, s čimer bo pogoj izpolnjen.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, da je pooblaščeni predstavnik naročnika prisoten na delovišču ob sami dobavi materiala za makadame in bankine lahko pripeljan material zavrne, če ugotovi, da ne ustreza zahtevam glede kakovosti. V tem primeru mora izbrani izvajalec na lastne stroške zagotoviti dobavo ustreznega materiala.

Dodatne zahteve za sklope

2- Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič ter vzdrževanje javnih zelenih površin v KS Godovič

3 - Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Črni Vrh

4 - Vzdrževanje cest v KS Zavratec

5 - Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Vojsko

6 - Vzdrževanje cest v KS Ledine

7 - Vzdrževanje cest v KS Krnice - Masore

8 - Vzdrževanj cest v KS Idrija

Predmet naročila je redno vzdrževanje asfaltiranih lokalnih cest v posamezni krajevni skupnosti  skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija (UL RS št.82/2020). Javne poti v posamezni krajevni skupnosti se vzdržuje po posebnem naročilu naročnika oz. v primeru intervencij. Predmet intervencijskih del za sklop 7 so lahko tudi mestne ceste na območju Spodnje Idrija, za sklop 8 pa mestne ceste in zbirna mestna cesta v Idriji skladno z navedenim odlokom.

Predmet naročila za sklope 2, 3 in 5 je tudi vzdrževanje javnih zelenih površin na območju posamezne krajevne skupnosti. Seznam javnih zelenih površin in zasaditev, za katere se naroča vzdrževanje, bo naročnik navedel izbranemu ponudniku ob vsakokratnem naročilu. Izbrani ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati, da se vzdrževanja izvajajo različno pogosto; košnja npr. 3-7 krat letno.

Predmet naročila za sklop 6 je dodatno še košnja obcestja, ki pa se izvaja tudi na javnih poteh. Košnja obcestja se izvaja v obdobju od junija do julija vsako leto. Storitev vključuje košnjo z mulčerjem, spremljajočo košnjo z nahrbtno kosilnico ter grobo čiščenje s pihalnikom.

Odzivnost – redno delo: najpozneje v enem tednu po prejemu naročila

Odzivnost - intervencije: nemudoma po prejemu naročila

Obdobje izvajanja – redno delo: med 15.3. in 31.12. vsakega leta

Obdobje izvajanja - Intervencije: celotno trajanje javnega naročila

Za redni delovni čas se šteje vsak od dan od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure.

Trebljenje obcestja po končani zimski sezoni mora biti izvedeno do konca aprila vsakega leta oz. glede na zimske razmere lahko tudi pozneje.

Čiščenje koritnic, muld, jaškov, prepustov in posledično cestišča mora biti izvedeno predvidoma do konca julija vsakega dela. Dela v zvezi z urejanjem in nasipanjem bankin morajo biti praviloma končana do konca avgusta vsakega leta.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izbrani ponudnik medsebojno dogovorila.

Redna dela vzdrževanja cest se obračunajo po postavkah pod pozicijo 1 v ponudbenem predračunu (po m1, m2, m3 in kos). Obračun se izvede na celo število. V primeru urejanja in nasipanja bankin v dolžini manj kot 20 metrov, se obračun storitev urejanja in nasipanja bankin obračuna po urni postavki. Ostale dela po naročilu naročnika in intervencijska dela se obračuna po urni postavki; pri čemer naročnik dopušča, da ponudniki oblikujejo ločeno postavko, glede na to, ali gre za delo v rednem ali izven rednega delovnega časa. Začetna ura se zaračuna cela; za nadaljnje ure je najmanjša enota obračuna pol ure.

Dodatne zahteve za sklope

9 - Vzdrževanje javnih zelenih površin v Idriji ter pri objektih gospodarske javne infrastrukture

10 - Vzdrževanje zasaditev v Idriji

12 - Vzdrževanje javnih zelenih površin v Spodnji Idriji

13 - Vzdrževanje zasaditev v Spodnji Idriji

Predmet naročila je redno vzdrževanje javnih zelenih površin ter zasaditev v Idriji in Spodnji Idriji; predmet naročila sklopa 9 je tudi vzdrževanje okolice vodovodnih in kanalizacijskih objektov na območju celotne Občine Idrija. Za vzdrževanje zelenih površin pri objektih gospodarske javne infrastrukture mora izbrani ponudnik izstaviti ločen račun.

Pri vzdrževanju zasaditev (poz. 1.5 oz. 1.6) je potrebno upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21), ki določa, da je delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, najmanj 70 % (pri čemer med rastlinami ne sme biti
nobenih invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin) ter da je delež okrasnih medonosnih rastlin najmanj 25 %.

Seznam javnih zelenih površin in zasaditev, za katere se naroča vzdrževanje, bo naročnik navedel izbranemu ponudniku ob vsakokratnem naročilu. Izbrani ponudnik mora pri oddaji ponudbe upoštevati, da se vzdrževanja izvajajo različno pogosto:

Košnja: 3-7 krat letno

Vzdrževanje zasaditev: 3-4 krat letno

Obdobje izvajanja (vzdrževanje javnih zelenih površin): od 20. aprila do 20. oktobra vsako leto

Obdobje izvajanja (zasaditve): od 15.3. do 15. 11 vsako leto

Zalivanje: v obdobju od maja do septembra vsakega leta do 10krat mesečno

Odzivnost – redno delo: najpozneje v treh dneh po prejemu naročila

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izbrani ponudnik medsebojno dogovorila.

Za ravnanje z nastalimi odpadki mora izbrani ponudnik zagotoviti prevzem v v zbirnem centru Ljubevč v sklopu gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Naročnik bo izbranem ponudniku zagotovil dostop do pitne vode, ki jo izvajalec potrebuje za zalivanje zasaditev. Za Spodnjo Idrijo je lokacija točenja pri pitniku pri slaščičarni (na avtobusnem postajališču), za Idrijo pa je lokacija točenja pri pitniku na Mestnem trgu.

Naročnik izvajalcu porabe vode ne bo zaračunal, se pa izvajalec s podpisom okvirnega sporazuma obvezuje k racionalni rabi ter k vodenju porabe.

Redna dela se obračunajo po postavkah ponudbenega predračuna.  Obračun se izvede na celo število. Ostale dela po naročilu se obračunajo po urni postavki oz. dogovoru. Začetna ura se zaračuna cela; za nadaljnje ure je najmanjša enota obračuna pol ure.

Dodatne zahteve za sklope

11 - Pomoč pri urejanju in čiščenju javnih površin v Idriji

14 - Urejanje in čiščenje javnih površin v Spodnji Idriji

Predmet naročila je urejanje in čiščenje utrjenih javnih površin, cest oziroma pločnikov na območju Idrije in Spodnje Idrije; kar zajema predvsem pometanje pločnikov, pobiranje odpadkov, ki ležijo na javnih površinah ter praznjenje košev, ki so nameščeni na javnih površinah. Praznjenje košev se izvaja z uporabo vozila. Izbrani ponudnik mora zagotoviti ustrezno ravnanje z navedenim odpadki – prevzem v zbirnem centru Ljubevč v sklopu gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Predmet javnega naročila v Idriji je predvsem nadomeščanje delavcev naročnika. Kadar se storitve izvajajo izven rednega delovnega časa, sta to praviloma oba dneva v vikendu.  Odzivnost je 1 delovni dan.

Storitve urejanja in čiščenja javnih površin v Spodnji Idriji se s tem javnim naročilo oddajajo v celoti; skladno s potrebami naročnika: predvidoma pa se storitve pometanja pločnikov in praznjenja košev na javnih površinah izvajajo vsak delovni dan v tednu ter en dan med vikendom. Predmet naročila v Spodnji Idriji je tudi urejanje in čiščenje utrjenih površin na območju pokopališča ter popis prodajalcev, ki na t.im. Glavnem trgu izvajajo prodajo zunaj prodajaln, kar se izvede praviloma enkrat tedensko. Popisni list v tem zadnje navedenem primeru priskrbi naročnik.

Redna dela se obračunajo po postavkah ponudbenega predračuna.  Obračun se izvede na celo število. Ostale dela po naročilu se obračunajo po urni postavki oz. dogovoru. Začetna ura se zaračuna cela; za nadaljnje ure je najmanjša enota obračuna pol ure.

Dodatne zahteve po posameznih sklopih:

1 - Vzdrževanje makadamskih lokalnih cest in javnih poti

Območje Izvajanja: makadamske lokalne ceste in javne poti skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija (UL RS št.82/2020) na območju celotne občine Idrija.

Odzivnost – redno delo: najpozneje v enem tednu po prejemu naročila

Odzivnost - intervencije: nemudoma po prejemu naročila

Obdobje izvajanja – redno delo: med 20.4. do 15. 8. vsakega leta

Najbolj primeren čas za izvedbo gredanja (poz. 1.6 v ponudbenem predračunu): maj in junij vsakega leta

Obdobje izvajanja - Intervencije: celotno trajanje javnega naročila

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izbrani ponudnik medsebojno dogovorila.

Redna dela vzdrževanja cest se obračunajo po postavkah pod pozicijo 1 v ponudbenem predračunu (po m1, m2, m3 in kos). Obračun se izvede na celo število. Ostale dela po naročilu naročnika in intervencijska dela se obračunajo po urni postavki. Začetna ura se zaračuna cela; za nadaljnje ure je najmanjša enota obračuna pol ure.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe dodatno upoštevati, da mora biti pri pripravi terena ter raztiranju tampona prisoten en delavec (ročno delo). Navedeno delo mora biti vključeno v ponudbeni ceni.

15 – Intervencijska dela pri vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture

Predmet naročila je pomoč pri intervencijah na ostali gospodarski javni infrastrukturi, ki jo ima naročnik v najemu oz. izvaja določeno gospodarsko javno službo v zvezi s to infrastrukturo; predvsem omrežje in objekti za oskrbo s pitno vodo, omrežje in objekti za odvajanju in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode; zbiralnice ločenih frakcij odpadkov, zbirni centri, pokopališča, zelene in javne površine urbana oprema…Gre predvsem za razna dela strojev; npr. izkopi, ki jih naročnik potrebuje v čim krajšem času.

Predmet naročila v tem sklopu NISO dela pri vzdrževanju cest, ker so zajeta v sklopih 1-8.

Obdobje izvajanja: celotno trajanje javnega naročila

Odzivnost: nemudoma po prejemu naročila

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izbrani ponudnik medsebojno dogovorila.

Dela se obračuna po urni postavki; pri čemer naročnik dopušča, da ponudniki oblikujejo ločeno postavko, glede na to, ali gre za delo v rednem ali izven rednega delovnega časa. Začetna ura se zaračuna cela; za nadaljnje ure je najmanjša enota obračuna pol ure.

16 – Barvanje talnih označb

Območje izvajanja: občina Idrija

Odzivnost za redna dela: storitve se izvede enkrat letno v poletnem času. Izbrani ponudnik mora v mesecu marcu kontaktirati naročnika, da se dogovorita o rokih in obsegu izvedbe posameznih del.

Odzivnost za nepredvidena dela: v roku 14 dni ob primernih vremenskih pogojih oziroma takoj, ko je to glede na vremenske razmere mogoče

Obdobje izvajanja: od 1.3. do 31.10 vsakega leta za redna dela

Obdobje izvajanja za nepredvidena dela: ves čas trajanja okvirnega sporazuma

Rok izvedbe: 14 dni od pričetka del ob upoštevanju vremenskih razmer oz. glede na obseg del v dogovoru z naročnikom

Pri barvanju in zarisu talnih označb mora izbrani ponudnik uporabljati standardizirane šablone, ki jih zagotovi sam in nestandardizirane šablone, ki mu jih zagotovi naročnik.

Pri barvanju in zarisu talnih označb se uporabljajo materiali, ki izpolnjujejo parametre predpisane v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21). Izvedba del mora biti skladna z določili navedenega pravilnika. Izvedba del mora biti skladna z navodili proizvajalca materiala. Nanašanje barve z valjčkom ni dovoljeno.

Izbrani ponudnik mora razpolagati z zadostno količino strojne in druge opreme, s katero bo lahko zagotovil dokončanje del po količinah iz popisa.

Izvajanje talnih označb na vozišču je dovoljeno ob suhem vremenu pri temperaturah ozračja od +10˚C do +30˚C, relativni vlažnosti zraka do 85% in temperaturah vozišča od +5˚C do +45˚C, oziroma skladno s priporočili proizvajalca materiala za označbe razvidno iz Tehničnega lista materiala.

Vozišče, na katero se nanaša barva za označbe, mora biti: popolnoma suho, brez ostankov soli, brez večjih mastnih madežev, očiščeno prahu, peska, zemlje in drugih materialov.

Zaradi izogibanja prometnim konicam, zagotavljanja večje prometne varnosti, lažje in hitrejše izvedbe se dela na posameznih odsekih lahko izvajajo tudi v popoldanskem ali nočnem času.

Debelina in način nanosa tankoslojnih ali debeloslojnih talnih označb, mora biti izdelana v skladu z zahtevami iz Tehničnih informacij o materialu, sicer si naročnik pridružuje pravico do nepriznavanja stroškov izvedenih del.

Izvedene talne označbe mora izbrani ponudnik ustrezno zavarovati s stožci, ki morajo biti postavljeni tako na gosto, da preprečijo vožnjo po sveži barvi. Po preteku časa strjevanja barve se stožci odstranijo.

Izbrani ponudnik mora prav tako zagotoviti postavitev in odstranitev zapore na delih občinskih cest, v kolikor bo ta zaradi možnosti izvedbe del potrebna in upravičena.

Ponudnik mora upoštevati, da v ponudbeno ceno vključi vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebno za izvedbo naročila, vključno s stroški pripravljalnih in zaključnih del, stroški pridobivanja dovoljenj in postavitve zapore cest, stroški postavitve ustrezne cestnoprometne signalizacije in cestne opreme ter zaščitnih sredstev delavcev.

17 – Dobava in montaža varovalnih ograj

Območje izvajanja: občina Idrija

Odzivnost za redna dela: 14 dni od prejema naročila

Minimalni obseg pri popravilu: 3 elementi varnostnih ograj

Obdobje izvajanja: od 1.1. do 31.10 vsakega leta  za redna dela

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izbrani ponudnik medsebojno dogovorila.

Dobavljene varnostne ograje morajo biti izdelane v skladu s EN 1317-5:2007.

Izbrani ponudnik mora razpolagati z zadostno količino strojne in druge opreme, s katero bo lahko zagotovil dokončanje del po količinah iz popisa.

Ponudnik mora upoštevati, da v ponudbeno ceno vključi vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebno za izvedbo naročila, vključno s stroški pripravljalnih in zaključnih del, stroški pridobivanja dovoljenj in postavitve zapore cest, stroški postavitve ustrezne cestnoprometne signalizacije in cestne opreme ter zaščitnih sredstev delavcev.

POVZETEK PREDRAČUNA (rekapitulacija) 						      Obrazec 1

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe na javno naročilo »LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026«

PONUDNIK:  _____________________________, KI GA ZASTOPA __________________________,

potrjujem, da bodo dela, ki so predmet tega javnega naročila izvedena po spodaj navedenih skupaj ponudbenih vrednostih v EUR brez DDV in z DDV za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop, za katerega se prijavljam

|  | Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV | Znesek DDV | Skupaj ponudbena vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| sklop 1 Vzdrževanje makadamskih lokalnih cest in javnih poti |  |  |  |
| sklop 2 Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič ter vzdrževanje javnih zelenih površin v KS Godovič |  |  |  |
| sklop 3 Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Črni Vrh |  |  |  |
| sklop 4 Vzdrževanje cest v KS Zavratec |  |  |  |
| sklop 5 Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Vojsko |  |  |  |
| sklop 6 Vzdrževanje cest v KS Ledine |  |  |  |
| sklop 7 Vzdrževanje cest v KS Krnice - Masore |  |  |  |
| sklop 8 Vzdrževanj cest v KS Idrija |  |  |  |
| sklop 9 Vzdrževanje javnih zelenih površin v Idriji ter pri objektih gospodarske javne infrastrukture |  |  |  |
| sklop 10 Vzdrževanje zasaditev v Idriji |  |  |  |
| sklop 11 Pomoč pri urejanju in čiščenju javnih površin v Idriji |  |  |  |
| sklop 12 Vzdrževanje javnih zelenih površin v Spodnji Idriji |  |  |  |
| sklop 13 Vzdrževanje zasaditev v Spodnji Idriji |  |  |  |
| sklop 14 Urejanje in čiščenje javnih površin v Spodnji Idriji |  |  |  |
| sklop 15 Intervencijska dela pri vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture |  |  |  |
| sklop 16 Barvanje talnih označb |  |  |  |
| sklop 17 Dobava in montaža varovalnih ograj |  |  |  |

NAVODILO: Vrednosti se poda na dve decimalni mesti natančno.

Hkrati izjavljam, da imam zaposlenih ____________________ oseb, ki so na dan objave predmetnega javnega naročila stare manj kot 30 let.

NAVODILO: Vpiše se število oseb.

S podpisom tega obrazca potrjujem, da ponudba velja do 10.12.2023.

Cene, ki sem jih navedel v ponudbi, nespremenjene veljajo eno leto po podpisu okvirnega sporazuma.

Kraj in datum: 					žig:			Ime in priimek ter podpis:

_______________________					______________________________

Opomba: Ta obrazec bo viden na javnem odpiranju ponudb.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV OD ZAVODA ZA INVALIDSKO IN POKOJNINSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE			                                                                     Obrazec 2

V zvezi z javnim naročilom za »LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026«

PONUDNIK:  _____________________________, KI GA ZASTOPA __________________________,

dajem naročniku pooblastilo, da od Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije pridobi podatke o številu zaposlenih oseb, ki so na dan objave predmetnega javnega naročila stare manj kot 30 let, za potrebe preverjanja podatka, ki smo ga oddali v ponudbeni dokumentaciji in je navedeno kot merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Kraj in datum: 					žig:			Ime in priimek ter podpis:

_______________________					______________________________

OBRAZEC ESPD                                     						      Obrazec 3

Ponudnik _______________________________________________ k svoji ponudbi prilagam izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD, ki ga ponudnik uvozi in izpolni na spletni strani: https://ejn.gov.si/ (naročnik je obrazec ESPD v .XML obliki priložil k razpisni  dokumentaciji).

Opomba: V primeru, da ponudnik oddaja s ponudnikom v skupni ponudbi ali s podizvajalcem ali s

subjektom, katerega zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik), mora ESPD obrazec predložiti tudi za vse navedene sodelujoče gospodarske subjekte.

PRILOGA:

- ESPD obrazec v .xml obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) ali v .pdf za ponudnika,

- ESPD obrazec v .xml obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) ali v .pdf za morebitnega skupnega ponudnika,

- ESPD obrazec v .xml obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) ali v .pdf za morebitnega podizvajalca,

- ESPD obrazec v .xml obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) ali v .pdf za morebiten gospodarski subjekt (uporaba zmogljivosti drugih subjektov).

Kraj in datum: 					žig:			Ime in priimek ter podpis:

_______________________					______________________________

PODATKI O PONUDNIKU                                                                                                       Obrazec 4

PONUDBA ŠT. ________________ z dne _____________________

V zvezi z javnim naročilom za LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026 ponudbo oddajamo za naslednje sklope kot:

|  | Samostojna ponudba | Skupna ponudba | Ponudba s podizvajalci | Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sklop 1 Vzdrževanje makadamskih lokalnih cest in javnih poti |  |  |  |  |
| sklop 2 Vzdrževanje cest v KS Dole in Godovič ter vzdrževanje javnih zelenih površin v KS Godovič |  |  |  |  |
| sklop 3 Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Črni Vrh |  |  |  |  |
| sklop 4 Vzdrževanje cest v KS Zavratec |  |  |  |  |
| sklop 5 Vzdrževanje cest in javnih zelenih površin v KS Vojsko |  |  |  |  |
| sklop 6 Vzdrževanje cest v KS Ledine |  |  |  |  |
| sklop 7 Vzdrževanje cest v KS Krnice - Masore |  |  |  |  |
| sklop 8 Vzdrževanj cest v KS Idrija |  |  |  |  |
| sklop 9 Vzdrževanje javnih zelenih površin v Idriji ter pri objektih gospodarske javne infrastrukture |  |  |  |  |
| sklop 10 Vzdrževanje zasaditev v Idriji |  |  |  |  |
| sklop 11 Pomoč pri urejanju in čiščenju javnih površin v Idriji |  |  |  |  |
| sklop 12 Vzdrževanje javnih zelenih površin v Spodnji Idriji |  |  |  |  |
| sklop 13 Vzdrževanje zasaditev v Spodnji Idriji |  |  |  |  |
| sklop 14 Urejanje in čiščenje javnih površin v Spodnji Idriji |  |  |  |  |
| sklop 15 Intervencijska dela pri vzdrževanju gospodarske javne infrastrukture |  |  |  |  |
| sklop 16 Barvanje talnih označb |  |  |  |  |
| sklop 17 Dobava in montaža varovalnih ograj |  |  |  |  |

NAVODILO: Ustrezno označiti z besedo »da« ali znakom ×, v polje, kjer ponudnik izbiro potrjuje.

Veljavnost ponudbe: 10.12. 2023.

- Osnovni podatki o gospodarskem subjektu

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka/EMŠO (ponudnik fizična oseba): |  |
| Ident. številka za DDV in davčna številka: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta za obveščanje ponudnika (tudi za vročitev odločitve po 90. členu ZJN-3) |  |
| Skrbnik okvirnega sporazuma: | ime, priimek: ____________________________ telefon: ________________________________ e-naslov: _______________________________ |
| Ponudnik je MSP (označiti): mikro, malo ali srednje veliko podjetje, kot je opredeljeno v priporočilu Komisije 2003/361/ES) | da ne |

  - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

  - Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

- SKUPNA PONUDBA

NAVODILO: Gospodarski subjekti točko 2 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.

Pri javnem naročilu LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026  sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

- Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

__________________________________(navesti naziv in naslov gospodarskega subjekta)

- Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe.

  - POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE

    - Podatki o gospodarskem subjektu

| Poln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

    - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

    - Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

| Zap. št. | Ime in priimek | Funkcija | Vrsta podpisnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

NAVODILO: Izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 1. Gospodarski subjekt točko 2.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

- UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

NAVODILO: Gospodarski subjekti točko 3 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci.

Pri javnem naročilu LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026 bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Sklop | Naziv podizvajalca |
| --- | --- |

3.1 POSLOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU

    - Osnovni podatki o podizvajalcu

| Poln naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojen davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

    - Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov | Funkcija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

    - Podatki o delih podizvajalca

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila.

VSAKA VRSTA IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA, KI JIH BO OPRAVLJAL:

- PREDMET:________________________________________________;  DELEŽ  V %_______;,  KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL: _______________________;

- PREDMET:________________________________________________;  DELEŽ  V %_______;   KRAJ OZ. OBMOČJE IZVEDBE TEH DEL: _______________________;

Kraj in datum: 					žig:			Ime in priimek ter podpis:

_______________________					______________________________

NAVODILO: Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.

PONUDBENI PREDRAČUN                   						      Obrazec 5

Ponudbeni predračun je podan v .xls obliki.

NAVODILO:

Ponudbeni predračun je potrebno oddati v .xls in .pdf obliki, pri čemer mora biti ponudbeni predračun v .pdf obliki tudi podpisan.

Ponudnik mora ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v ponudbenem predračunu, in sicer na dve decimalni mesti natančno.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. Če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Če ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Cene morajo zajemati vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo naročenih storitev (zavarovalne stroške, pripravo strojev in vozil, premik vozil, strojev in delavcev na odsek, kjer posamezni izvajalec izvaja storitve, stroške ureditve delovišča, vodenje evidenc, stroške dajatev v primeru podjemnih pogodb, ipd.)

Cene v ponudbenem predračunu nespremenjene veljajo eno leto po podpisu okvirnega sporazuma.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT – IZKLJUČITVENI RAZLOG			      Obrazec 6

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT – IZKLJUČITVENI RAZLOG

(samostojni ponudnik; ponudnik v skupni ponudbi; podizvajalec; subjekt, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik)

PONUDNIK:  __________________________ v zvezi z javnim naročilom LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026

s podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:

- navajam ukrepe, s katerimi lahko dokažem svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3:  __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

- navajam ukrepe, s katerimi lahko dokažem svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Kraj in datum: 					žig:			Ime in priimek ter podpis:

NAVODILO: Gospodarski subjekt obrazec izpolni, če je obstajajo razlogi za izključitev iz 1. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3.

MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE					                  Obrazec 7

MENIČNA IZJAVA

za RESNOST PONUDBE

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Za zavarovanje resnosti ponudbe v postopku oddaje javnega naročila za »LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026«, izročamo upravičencu Javnemu podjetju Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija  (v nadaljevanju: upravičenec) 1 (eno) bianco menico in ga pooblaščamo da jo lahko izpolni. Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) gospodarskega subjekta:

naziv gospodarskega subjekta:

_________________________________________________________________________________

naslov gospodarskega subjekta:

_________________________________________________________________________________

priimek in ime ___________________________kot _________________podpis__________________________

priimek in ime ___________________________kot _________________podpis__________________________

Potrjujemo, da je/sta podpisnik/a pooblaščen/a za podpis menice.

Upravičenca pooblaščamo, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili svojih obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe, v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih:

- izpolni bianko menico v višini ____________ EUR (z besedo: ____________________________in __/100),

- izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,

- zapiše na menici tudi klavzulo »brez protesta« ali katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo _______________________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 ____________________________ unovči predloženo menico najkasneje do ________________ (najmanj trideset (30) dni po preteku veljavnosti pogodbe).

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Kraj in datum: 						žig:		Ime in priimek ter podpis:

_______________________					______________________________

NAVODILO: Ponudnik obrazec izpolni in priloži 1 bianco menico ter predloži v fizični obliki.

IZJAVA O PREDLOŽITVI BIANCO MENICE Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI                                                                               	      Obrazec 8

Ponudnik ________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bom, če bom pozvan k podpisu okvirnega sporazuma, najkasneje v osmih (8) dneh po podpisu okvirnega sporazuma za »LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026«, predložil eno (1) bianco menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz podpisane pogodbe, plačljivo na prvi poziv, z oznako »brez protesta« v višini deset (10) % pogodbene cene (brez DDV) in z veljavnostjo en (1) mesec po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Kraj in datum: 						žig:		Ime in priimek ter podpis:

_______________________					______________________________

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI                                                                               	   										    Obrazec  9

MENIČNA IZJAVA

za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz pogodbe, v postopku oddaje javnega naročila št. JN-3-2023, »LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026«, izročamo upravičencu Javnemu podjetju Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija (v nadaljevanju: upravičenec), v skladu s pogodbo št. ____________, 1 (eno) bianko menico in ga pooblaščamo da jo lahko izpolni. Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) gospodarskega subjekta:

naziv gospodarskega subjekta:

_________________________________________________________________________________

naslov gospodarskega subjekta:

________________________________________________________________________________

priimek in ime ___________________kot _______________podpis__________________________

priimek in ime ___________________kot _________________podpis_________________________

Potrjujemo, da je/sta podpisnik/a pooblaščen/a za podpis menice.

Upravičenca pooblaščamo, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili svojih obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe, v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih:

- izpolni bianko menico v višini ____________ EUR (z besedo: ____________________________in __/100),

- izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,

- zapiše na menici tudi klavzulo »brez protesta« ali katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo _______________________________ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 ____________________________ unovči predloženo menico najkasneje do ________________ (najmanj trideset (30) dni po preteku veljavnosti pogodbe).

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Kraj in datum: 						žig:		Ime in priimek ter podpis:

_______________________					______________________________

NAVODILO: Ponudnik ob oddaji ponudbe tega obrazca ne oddaja.

IZJAVA PODIZVAJALCA								    Obrazec 10

Naziv podizvajalca: __________________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________________________________

Davčna številka podizvajalca: __________________________________________________

Matična številka podizvajalca: ____________________________________________________

Številka transakcijskega računa podizvajalca: IBAN SI56 ________________________________,

odprt pri _____________________________________________________________________

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da bo naročnik Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. za javno naročilo, katerega predmet je »LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026«, namesto ponudnika _________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ (vpisati naziv in naslov ponudnika)  poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam, kot podizvajalcu.

Kraj in datum: 						žig:		Ime in priimek ter podpis:

_______________________					______________________________

NAVODILO: Obrazec se oddaja, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredno plačilo.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 					                           Obrazec 11

NAROČNIK: Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija
zakoniti zastopnik: mag. Brigita Šen Kreže, direktorica

| Matična številka: | 5144647000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI 13286218 |

in

IZVAJALEC:____________________________________________

zakoniti zastopnik: ____________________, funkcija _____________________

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

sklepata naslednji

O K V I R N I   S P O R A Z U M

ZA LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026

ZA SKLOP - _________

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel odprti postopek za oddajo javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _______________, pod št. objave ________________ter v Uradnem listu Evropske unije št. _________________ dne ____________________, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za letno vzdrževanje cest in drugih javnih površin v Občini Idrija v obdobju od 1. 1. 2024 do 31.12. 2026;

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila po odprtem postopku z dne ____________ št.________________ , ki je na Portalu javnih naročil objavljena z dnem________________,

- je odločitev iz prejšnje alineje postala pravnomočna dne ________________,

- ima naročnik sredstva za plačilo po tem okvirnem sporazumu.

- člen

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja tega okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da,

- bo izvajalec prevzeta dela opravljal na podlagi navodil naročnika in veljavnih predpisov, normativov in standardov za redno vzdrževanje cest, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kakovostno v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,

- bo izvajalec svoje delo opravljal v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varnost pri delu in bo z ustrezno opremo poskrbel za varnost udeležencev v prometu,

- je izvajalec strokovno usposobljen in da razpolaga z ustrezno mehanizacijo,

- poleg skrbnika okvirnega sporazuma lahko količine pregleduje in potrjuje tudi oseba pooblaščena za nadzor s strani Občine Idrija.

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen in velja z dnem podpisa obeh strank okvirnega sporazuma. Sklepa se za obdobje šestintrideset (36) mesecev in se uporablja od 1. 1. 2024 do 31.12. 2026, oziroma do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

- SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Sestavni deli okvirnega sporazuma so naslednji dokumenti:

- pogoji javnega naročila, na podlagi katerega je izvajalec kot ponudnik oddal ponudbo (razpisna dokumentacija);

- ponudba izvajalca št. ____________ z dne ____________ (v nadaljevanju: ponudba izvajalca);

- ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v prvem odstavku tega člena.

- PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

S tem sporazumom naročnik odda, izvajalec pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji izvedbo storitev letnega vzdrževanja cest in ostalih javnih površin na območju Občine Idrija v obdobju od 1.1.2024 do 31.12.2026, sklop ___________________, na podlagi sukcesivnih naročil naročnika, ki jih bo naročnik posredoval izvajalcu v času trajanja tega okvirnega sporazuma.

(Ta del se dopolni v smislu obsega in načina izvajanja glede na vsebino sklopa/sklopov skladno s pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji.)

- člen

Naročnik bo naročal storitve na podlagi tega sporazuma skladno s svojimi potrebami.

- člen

Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16), Pravilnik o rednem vzdrževanju občinskih cest v Občini Idrija (UL RS št. 62/2018) oz. veljavne predpise v zvezi z vzdrževanjem javnih cest in javnih površin.

- člen

Izvajalec mora zagotavljati vsa prometna varnostna opozorila v območju izvajanja del.

- člen

V primeru povzročitve kakršne koli škode na drugih vozilih ali objektih pri izvajanju del, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti kontaktno osebo naročnika, pri čemer mora dogodek tudi slikovno dokumentirati.

Izvajalec za tovrstne škode odgovarja sam in jih krije iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti oz. zavarovanja odgovornosti iz dejavnosti.

- STROJNA IN KADROVSKA OPREMLJENOST

- člen

Izvajalec mora razpolagati z ustrezno opremo (stroji, vozili, priključki, drobnim orodjem, idr.), s katerimi lahko izvaja dela ter mora biti ustrezno kadrovsko usposobljen za izvajanje teh del ter izpolnjuje druge predpisane strokovne in varnostne zahteve za tako delo.

- člen

Vsa mehanizacija in oprema, s katero bo izvajalec izvajal storitve zimske službe mora biti tehnično brezhibna in ustrezno zavarovana.

- NAROČANJE IN ROKI

- člen

Naročilo se praviloma izvede po elektronski pošti na kontakte, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi. V primeru intervencij oz. nuje se naročilo lahko izvede tudi po telefonu, ki ga je izvajalec navedel v ponudbi; vendar mora kasneje naročilo potrditi tudi pisno.

Rok izvedbe posameznega naročila je odvisen od vsakokratnega obsega del; rok bosta naročnik in izvajalec medsebojno dogovorila.

- člen

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno odzivnost in pričeti s storitvami, kot jih dogovorita v soglasju z naročnikom.

Izvajalec je dolžan z izvedbo del in storitev pričeti v roku:

- enega tedna (za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

- treh dni (sklope 9, 10, 12 in 13)

- enega delovnega dneva (za sklopa 11 in 14),

- 14 dni (za sklop 17) od prejema naročila.

Z izvedbo del in storitev, ki so intervencije, mora naročnik pričeti nemudoma po prejemu naročila s strani naročnika in to velja za vse sklope.

Glede rokov izvedbe za sklop 16 se bosta stranki okvirnega sporazuma medsebojno dogovorili.

V primeru, da izvajalec ne začne z izvajanjem del v dogovorjenem roku ali pa storitev sploh ne izvede ter se to zgodi drugič v enem koledarskem letu, se to šteje kot bistvena kršitev določil okvirnega sporazuma in zato naročnik lahko odpove okvirni sporazum in vnovči finančno zavarovanje.

V primeru, da se naročena dela ne začnejo izvajati takoj po naročilu, mora izvajalec naročnika obvestiti o dnevu, ko se je z deli začelo, ter podati pisno obrazložitev za zakasnitev.

- VODENJE EVIDENC

- člen

Izvajalec mora zagotoviti vodenje evidenc opravljenih storitev v aplikaciji eCeste (www.vgrc.si), do katere dostopa preko spletnega brskalnika. Naročnik mu omogoči dostop do programa in nudi tehnično pomoč pri oddaji podatkov; računalniško opremo in podatkovno povezavo do programa pa si mora izvajalec zagotavljati sam.

Izvajalec je dolžan zagotoviti ločen vpis podatkov zase in za svoje morebitne podizvajalce.

V evidenci se vodi podatke o vrsti stroja in/ali vozila, vrsti delovne sile, količini opravljenih del, vrsti dela ter, kjer je to smiselno, ocenjeni količini materiala.

Izvajalec mora zagotavljati sprotno vpisovanje podatkov, in sicer najpozneje v roku dveh delovnih dni po opravljenem delu.

Naročnik zagotavlja stalni nadzor nad vnosom podatkov ter jih tudi sproti potrjuje, kar izvajalcu omogoči pripravo mesečnega poročila o izvedenih delih. Naročnik bo podatke potrdil najkasneje do 5. koledarskega dne tekočega meseca za podatke o opravljenih storitvah v preteklem mesecu.

Izvajalec mora v aplikaciji eCeste za vsak mesec posebej pripraviti poročilo o izvedenih storitvah za pretekli mesec. Poročilo nadomešča knjigo obračunskih izmer. Kljub temu mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik, razen za sklope 10,11, 13 in 14, kjer zadošča vodenje v aplikaciji eCeste.

- DODATNA NAROČILA

- člen

V primeru, da bo naročnik v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma potreboval sorodno storitve, ki niso navedene v ponudbi, izvajalec pa jih lahko izvede, se bo naročnik z izvajalcem dogovoril za izvedbo takšnih storitev.

Stranki okvirnega sporazuma bosta v navedenem primeru, na podlagi izvajalčeve ponudbe oziroma drugače, sporazumno dogovorili ceno za tako storitev in jo dodali na seznam storitev, ki jih naročnik že naroča po tem okvirnem sporazumu.

Naročnik bo te storitve naročal pri izvajalcu do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma, po sporazumno dogovorjeni ceni in pogojih iz tega okvirnega sporazuma. Cene takih storitev ne smejo presegati primerljivih cen na tržišču.

- CENA

- člen

Izvajalec se zavezuje dela izvajati po cenah, kot so navedene v ponudbi izvajalca št.________ z dne _________, katere sestavni del je ponudbeni predračun z dne _________.

Cene, ki jih izvajalec navede v ponudbi, nespremenjene veljajo eno leto po podpisu okvirnega sporazuma.

Cene zajemajo vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno izvedbo naročenih storitev in se zavezuje, da naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški kot so na primer: zavarovalni stroški, priprava strojev in vozil, premik vozil, strojev in delavcev na odsek, kjer posamezni izbrani ponudnik izvaja dela, stroški ureditve delovišča, pripravljalna in zaključna dela, stroški pridobivanja dovoljenj in postavitve zapore cest, stroški postavitve ustrezne cestnoprometne signalizacije in cestne opreme ter zaščitnih sredstev delavcev, vodenje evidenc, stroški dajatev v primeru podjemnih pogodb...

- člen

Cene na enoto mere iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive za obdobje enega leta, za nadaljnji čas veljavnosti okvirnega sporazuma pa se lahko spremenijo, skladno z določbami Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04).

Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin (indeks cen življenjskih potrebščin po klasifikaciji ECOICOP, ki ga objavlja Statistični urad RS), se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma.

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen življenjskih potrebščin.

V primeru spremembe cene na enoto zaradi valorizacije, se sklene aneks k temu sporazumu.

Valorizacija, ki se nanaša tako na zvišanje kot na znižanje cen, se izvede na podlagi pisnega predloga ene od strank okvirnega sporazuma.

- VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Dejanske vrednosti okvirnega sporazuma ni mogoče določiti, zato stranki sporazuma dogovorita ocenjeno vrednost okvirnega sporazuma, ki znaša za sklop ____ – ___________

__________________________ EUR brez DDV.

DDV bo izvajalec zaračunal skladno z zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

- člen

Naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti potreb po obsegu del, ki so predmet tega sporazuma, zato bo časovno in količinsko naročal dela glede na dejanske potrebe. Naročnik nikakor ni zavezan k naročilu določenega obsega del po tem sporazumu. Naročnik ne odgovarja za nedoseganje okvirne vrednosti iz prejšnjega člena, izvajalec pa iz tega naslova nima nobenega zahtevka.

Naročnik se zavezuje, da bo dela naročal in plačal po cenah in pod pogoji, kot je navedeno v tem sporazumu.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v poročilu, ki ga pripravi skladno s 14. členom tega sporazuma.

V primeru, da izvajalec izvaja dela za več sklopov, mora za vsak sklop, katerega izvaja, izdati ločen obračun za posamezno obračunsko obdobje.

Izvajalec mora račun za dela, izvedena v preteklem mesecu, izdati najkasneje do 10. koledarskega  dne v mesecu za pretekli mesec. Obvezna priloga računu je poročilo iz prvega odstavka tega člena. Na računu mora biti navedena številka tega okvirnega sporazuma.

- člen

V primeru, da izvajalec računa ne izstavi pravočasno, si naročnik pridržuje pravico, da mu za vsak dan zamude plačilo za izvedene storitve zmanjša za 0,3 % vrednosti celotnega računa (brez DDV).

- člen

Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa, na transakcijski račun, ki ga izvajalec navede na računu.

- člen

Če naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

- KAKOVOST STORITEV

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti po tem sporazumu izvajal strokovno in kakovostno ter v dogovorjenem roku, skladno z načeli stroke in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z razpisnimi pogoji in določili iz okvirnega sporazuma.

Nadzor kakovosti izvedenih del se bo po posameznih lokacijah izvajal mesečno, tedensko oziroma po opravljeni storitvi ali kako drugače, v skladu z dogovorom na posamezni lokaciji, z obojestransko podpisanim gradbenim dnevnikom.

V kolikor bodo ugotovljene slabosti oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi storitve, jih bo moral izvajalec odpraviti v dogovorjenem roku oziroma se bo reklamacija rešila vrednostno. Naročnik izvajalca o pomanjkljivostih opozori najprej ustno, nato pisno. Navedena opozorila so priloga k obojestransko podpisanemu gradbenem dnevniku oz. se v primer, da se gradbeni dnevnik ne vodi, pošljejo po elektronski pošti. Pooblaščene osebe za podpis gradbenega dnevnika sta skrbnika, navedena v tem okvirnem sporazumu.

- OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Izvajalec je dolžan popolno in pravočasno izvajati svoje obveznosti po tem sporazumu, ki so:

- popolno, pravočasno in gospodarno izvrševati vse obveznosti okvirnega sporazuma, v korist naročnika,

- voditi evidence skladno s 14. členom tega sporazuma,

- imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti,

- naročniku dostavljati potrebne dokumente oz. ga obveščati o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem tega sporazuma,

- zagotavljati, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja storitev zimske službe, uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana,

- pisno obveščanje naročnika v primeru nastopa okoliščin, ki bi lahko vplivale na vsebinsko in terminsko izvršitev nalog,

- na poziv naročnika v najkrajšem možnem času dokončati delo oz. sanirati posledice, nastale zaradi njegovega delovanja,

- dela opravljati na podlagi navodil naročnika in veljavnih predpisov, normativov in standardov za redno vzdrževanje cest, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kakovostno v skladu z vsemi drugimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev,

- razpolagati s potrebno mehanizacijo za opravljanje del,

- zagotoviti strokovno usposobljen kader,

- svoje zaposlene ali podizvajalce seznaniti z vsebino tega sporazuma v potrebnem obsegu,

- izvajati dodatna opravila izven tega okvirnega sporazuma, ki mu jih naloži naročnik, če tako narekuje javna korist; v tem primeru mora izvajalec naročniku posredovati ocenjeno vrednost pred pričetkom del,

- izvajati storitve le s priglašenimi podizvajalci, ki jih naročnik odobri,

- svoje delo opravljati v skladu s predpisi, ki zagotavljajo varnost pri delu in poskrbeti za varnost udeležencev v prometu (svetlobne utripalke, ustrezne oznake, zavarovanje področja izvajanja del, cestne zapore…) ,

- pri svojem delu zagotavljati, da oprema za izvajanje del vsebuje tudi: dodatno svetlobno opremo na vozilih, ki opozarjajo na delo na cesti, predpisana odsevna in zaščitna oblačila za delavce, prometno signalizacijo; svetlobne utripalke (za delo ob zmanjšani vidljivosti in temi), znaki, table in oznake za izvedbo popolne oziroma delne zapore ceste,

- zagotavljati ustrezno ravnanje z odpadki,

- zagotavljati, da je material za nasutje makadamskih cest in bankin ustrezne kakovosti in bo dobavljen iz kamnoloma, za katerega je z državo sklenjena veljavna koncesijska pogodba (oz. iz kamnoloma, ki mu je koncesijska pogodba potekla, izvajalec pa z izjavo oz. poročilom uradne osebe potrjuje, da ima še na voljo dovolj materiala ustrezne zrnatosti oz. kvalitete, ki ga naročnik ob vsakokratnem naročilu potrebuje) (sklopi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8)

- zagotavljati racionalno rabo vode pri zalivanju zasaditev ter o porabi voditi evidenco (za sklope 10 in 13),

- pri urejanju zasaditev spoštovali določila uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21)

- pri barvanju in zarisu talnih označb uporabljati materiale, ki izpolnjujejo parametre predpisane v Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21) (za sklop 16),

- dobavljati varovalne ograje  v skladu s EN 1317-5:2007 (za sklop 17)

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem sporazumu, ga naročnik na to pisno opomni. Če izvajalec kljub pisnemu opominu nadaljuje z neizpolnjevanjem svojih obveznosti, ima naročnik pravico brez predhodnega obvestila unovčiti finančno zavarovanje, dogovorjeno s tem sporazumom, ter odstopiti od sporazuma.

- člen

Naročnik je dolžan predvsem:

- zagotavljati brezplačen dostop do pitne vode izključno za namene zalivanja zasaditev (za sklop 10 ali 13)

- ukreniti vse potrebno za to, da bo izvajalec lahko izvrševal obveznosti po tem sporazumu,

- predati obstoječo dokumentacijo oziroma druge razpoložljive podatke in podlage, tako da ne bo motena izvedba del,

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da bodo dela izvedena pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- organizirati nadzor nad izvajanjem del in

- izpolnjevati svoje plačilne obveznosti.

- PODIZVAJALCI

- člen

(se upošteva, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in dobavitelja.

Kadar dobavitelj izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja,

- svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo:

| Naziv in naslov podizvajalca, matična številka, davčna številka, TRR, zakoniti zastopnik | Vrsta storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec | Znesek storitev podizvajalca ali % glede na skupni znesek |
| --- | --- | --- |

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo dobavitelju.

Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje in zahtevajo neposredno plačilo in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 94. člena ZJN-3.

Zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu je možna le ob priglasitvi novega podizvajalca, v kasnejših fazah je neposredno plačilo možno samo na podlagi 631. člena Obligacijskega zakonika.

(se upošteva, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila)

Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci, ki ne zahtevajo neposrednega plačila:

| Naziv in naslov podizvajalca, matična številka, davčna številka, zakoniti zastopnik | Vrsta storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec | Znesek storitev podizvajalca ali % glede na skupni znesek |
| --- | --- | --- |

Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje in zahtevajo neposredno plačilo in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 94. člena ZJN-3.

Zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu je možna le ob priglasitvi novega podizvajalca, v kasnejših fazah je neposredno plačilo možno samo na podlagi 631. člena Obligacijskega zakonika.

(se upošteva, če dobavitelj ne nastopa s podizvajalci)

Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima vključenih podizvajalcev za izvedbo predmeta te pogodbe.

Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o podizvajalcih, ki  jih namerava vključiti v izvajanje in zahtevajo neposredno plačilo, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 94. člena ZJN-3.

Zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu je možna le ob priglasitvi podizvajalca, v kasnejših fazah je neposredno plačilo možno samo na podlagi 631. člena Obligacijskega zakonika.

(se upošteva v primeru skupne ponudbe)

Sestavni del tega okvirnega sporazuma je tudi Pravni akt o skupni izvedbi naročila, sklenjen med člani skupine ponudnikov.

Izvajalec bo predmet okvirnega sporazuma opravljal z _________ člani in sicer:

1.	______________________________________; matična številka: ___________________, davčna številka: SI___________, transakcijski račun: ________________________________________, odprt pri ________________.

Storitve, ki jih bo opravljal član skupine: ____________________________________ v vrednosti ___________________€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

2.	______________________________________; matična številka: ___________________, davčna številka: SI___________, transakcijski račun: ________________________________________, odprt pri ________________.

Storitve, ki jih bo opravljal član skupine: ____________________________________ v vrednosti ___________________€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

- člen

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, ne glede na število podizvajalcev. Obveznosti, ki veljajo za podizvajalce, veljajo tudi za nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Kadar dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom pogodbe.

Če dobavitelj ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik lahko Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

- NEZMOŽNOST IZPOLNITVE IN POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec ne more zagotoviti izvedbe del v roku, se naročnik in izvajalec dogovorita, da bo naročnik dela izvedel sam oz. sam priskrbel izvajalca del. V tem primeru izvajalec povrne naročniku nastale stroške, ki bi jih naročnik imel zaradi naročila storitve pri drugem izvajalcu, in sicer razliko v ceni med dobljeno storitvijo v danem trenutku povpraševanja in ceno ponudnika po tem okvirnem sporazumu. Povračilo morebitne škode, ki bi naročniku nastala zaradi navedene situacije, bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.

Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti, naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (promila) za vsak dan zamude, največ pa 5 % (procentov) skupne ponudbene vrednosti za posamezen sklop, za katerega je oddal ponudbo. Če je škoda, ki jo naročnik utrpi, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

Izvajalec je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR, če dela izvaja s podizvajalcem, za katerega naročnik ni odobril nominacije ali ga izvajalec sploh ni nominiral.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma naročniku predložil podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma), v višini deset odstotkov (10 %) vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV, z dobo veljavnosti še trideset (30) dni po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Predložitev finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma in v kolikor le-tega izvajalec naročniku, tudi po naknadnem pozivu, ne predloži najkasneje v osmih (8) dneh po sklenitvi okvirnega sporazuma, v navedeni višini in veljavnosti, se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

(za sklope 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16 in 17)

Izvajalec je dolžan najkasneje ob podpisu okvirnega sporazuma, kot pogoj za veljavnost, naročniku izročiti kopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, ki bi jo z nerednim in nevestnim opravljanjem storitev po tej pogodbi povzročil sam ali pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni podizvajalcu naročniku ali tretjim osebam.

V času trajanja tega okvirnega sporazuma mora izvajalec naročniku posredovati kopijo veljavne zavarovalne police, če veljavnost le-te poteče. Izvajalec je dolžan takoj obvestiti naročnika, če bi bila na podlagi odgovornosti za škodo iz prvega odstavka tega člena izplačana kakršnakoli zavarovalna vsota. Opustitev dolžnosti izvajalca v zvezi z zavarovanjem za odgovornost za škodo iz tega člena se šteje za bistveno kršitev tega okvirnega sporazuma.

- člen

V primeru, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti po tem sporazumu, ima naročnik pravico, da unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, in od okvirnega sporazuma odstopi, brez kakršne koli obveznosti do izvajalca.

V primeru bistvenih in ponavljajočih se kršitev določil in obveznosti tega sporazuma, lahko po predhodnem pisnem obvestilu, naročnik odpove in prekine okvirni sporazum z izvajalcem ter sklene nov okvirni sporazum z drugim izvajalcem. V tem primeru bo naročnik unovčil finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma.

- ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Naročnik sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če:

- izvedena dela ne ustrezajo določilom okvirnega sporazuma in pogojem iz dokumentacije ali posameznega naročila;

- izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti opravljenih del;

- izvedba del ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti;

- izvajalec dvakrat v enem letu ne začne z izvedbo del v dogovorjenem roku;

- preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne odločbe;

- so zoper izvajalca uvedeni postopki njegovega prenehanja;

- izvajalec ne priglasi vseh podizvajalcev ali izvaja dela z nepriglašenim podizvajalcem ali podizvajalcem, ki ga je naročnik zavrnil;

- ne izpolnjuje več tehničnih in kadrovskih pogojev, ki so bili zahtevani za sklenitev okvirnega sporazuma,

- izvajalec povzroča škodo občanom na njihovi lastnini in se ta kljub opozorilom ponavlja (na primer: poškodovanje ograj, živih mej, fasade…).

Izvajalec sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če:

- pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov ne more izvesti del/storitev;

- naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem sporazumu, ki se nanašajo na plačilo izvedenih storitev.

- člen

Odstop od okvirnega sporazuma se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od okvirnega sporazuma odstopa.

Odstop od sporazuma stopi v veljavo v 30 dneh od vročitve obvestila iz prejšnjega odstavka (odpovedni rok), razen v primeru iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega sporazuma, ko odstop od sporazuma stopi v veljavo z dnem prejema pisnega obvestila.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na trajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta okvirni sporazum to izrecno določa.

Izvajalec se obvezuje izvajati naročena dela do izteka odpovednega roka. Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tem okvirnem sporazumu, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Stranka, ki je od okvirnega sporazuma odstopila neupravičeno, mora drugi stranki povrniti škodo, skladno s pravili splošnega obligacijskega prava.

- POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost, in podatke, za katere je očitno, da bi drugi stranki okvirnega sporazuma nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, razen podatkov, ki jih je naročnik dolžan razkriti na podlagi predpisov, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.

Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerimi se seznani pri izvajanju pogodbenih del, in so kot takšni varovani s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso posredno in neposredno škodo skladno s temeljnimi načeli civilnega prava.

- PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Skrbnik okvirnega sporazuma in zadolžen za operativno izvajanje tega okvirnega sporazuma na strani naročnika je: Jure Gantar, telefon: 051 440 557, elektronska pošta: jure.gantar@komunalaidrija.si .

Skrbnik okvirnega sporazuma in zadolžen za operativno izvajanje tega okvirnega sporazuma na strani izvajalca je: ________________, telefon: __________, elektronska pošta: ____________________

Predstavnika strank okvirnega sporazuma sta pooblaščena, da zastopata naročnika in izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na predmet tega okvirnega sporazuma in sta dolžna skrbeti za izvajanje tega okvirnega sporazuma.

Morebitne spremembe pooblaščenih predstavnikov si morata stranki okvirnega sporazuma sporočiti pisno v roku petih (5) dni po nastanku spremembe.

- VIŠJA SILA

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da nobena stranka ne bo odgovarjala za izpolnjevanje svojih obveznosti zaradi nastopa višje sile, če neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, posledice zunanjih razlogov izven njunega nadzora, ki jih pogodbeni stranki ob podpisu pogodbe nista mogli predvideti oz. jih ob nastopu pogodbe nista mogli brez posledic odpraviti in so ti dogodki takšne narave, da pogodbeni stranki onemogoča ali otežuje izpolnjevanje prevzete obveznosti.

Kot dogodke ali dejanja višje sile se štejejo zlasti naravne katastrofe vseh vrst, ukrepi vladnih organov, vojni dogodki, ki so kot takšni označeni v mednarodnem vojnem pravu, in drugi primeri, ki jih sodna praksa šteje kot dogodke višje sile.

V primeru, da je kateri od strank okvirnega sporazuma onemogočeno izpolnjevanje njenih obveznosti iz razlogov navedenih v tem členu, mora ta stranka nemudoma, najkasneje pa v roku treh (3) delovnih dni obvestiti drugo stranko v pisni obliki in ji posredovati dokazni material, iz katerega izhaja utemeljenost njenih navedb. V primeru, da okoliščine trajajo več kot 30 dni, se bosta stranki okvirnega sporazuma dogovorili glede nadaljnjega sodelovanja oz. morebitnega prenehanja te pogodbe.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve tega okvirnega sporazuma preveril, ali je na dan tega preverjanja pri gospodarskem subjektu, izvajalcu ali podizvajalcu izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

a) gospodarskemu subjektu ali podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali podizvajalca, ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

b) gospodarski subjekt ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

c) je gospodarski subjekt ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

č) je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno,

za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Kot zadosten dokaz, da ne obstajajo okoliščine iz a) točke prejšnjega odstavka, naročnik sprejme izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, in izpis ni starejši od 4 mesecev od dneva preverjanja ali je pridobljen najpozneje v 20 dneh od roka za preverjanje; če te evidence ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo okoliščine iz a) točke prejšnjega odstavka. Če je gospodarski subjekt ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi je, ne glede na prvi stavek tega odstavka, izvajalec dolžan zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve sporazuma kot dokazilo, da niso izpolnjene okoliščine iz a), b) in č) točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država teh potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz a), b) in č) točke prejšnjega odstavka, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Če gospodarski subjekt s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi dokazila iz tega odstavka ne dostavi v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve sporazuma, se šteje, da je gospodarski subjekt ali podizvajalec v enakem položaju, kot če bi bile izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka.

- člen

Stranka sporazuma lahko v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju okoliščin. Če bo izpolnjena okoliščina iz prvega odstavka prejšnjega člena pri gospodarskem subjektu in če gospodarski subjekt ni predložil dokazov ali če jih je, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, naročnik takoj, vendar najpozneje 60 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena, začne nov postopek javnega naročanja, razen v primeru sporazuma, sklenjenega z več gospodarskimi subjekti. Če je izpolnjena okoliščina iz prvega odstavka prejšnjega člena pri podizvajalcu, lahko gospodarski subjekt v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju okoliščin. Če gospodarski subjekt ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko gospodarski subjekt v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe sporazuma. Če gospodarski subjekt v prej navedenih rokih ne prevzame del sam ali ne predlaga novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, bo naročnik takoj, vendar najpozneje 60 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena, začel nov postopek javnega naročila.

- člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prvega odstavka 45. člena ter ob upoštevanju prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve novega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega sporazuma bo naročnik obvestil gospodarski subjekt.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da bosta vse morebitne prejete osebne podatke obravnavali in varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, kot zaupne ter da teh osebnih podatkov ne bosta na kakršenkoli način izkoristil oziroma uporabil za namen, ki ni v celoti in izključno povezan s predmetnim javnim naročilom. Prav tako se zavezujeta, da teh osebnih podatkov ne bosta posredovali oziroma jih ne bo z nepravilno hrambo naredil dostopne drugim nepooblaščenim osebam.

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki okvirnega sporazuma skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

- člen

Izvajalec je dolžan naročniku pisno sporočiti vsako spremembo imena podjetja in spremembo sedeža, uvedbo prisilne poravnave, stečajnega postopka in postopka likvidacije najkasneje v osmih (8) dneh po nastali spremembi, sicer je za opustitev obvestila odškodninsko odgovoren naročniku.

- člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

- člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve tega okvirnega sporazuma veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

- člen

Če katerokoli od določil tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila tega okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

- člen

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen s tehničnimi zahtevami predmetne razpisne dokumentacije, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo storitev. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik prekine medsebojno razmerje v primeru nespoštovanja določil tega okvirnega sporazuma in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

- člen

Vse ostale pravice in dolžnosti strank okvirnega sporazuma, ki izhajajo iz razmerja med njima, in niso urejene s tem okvirnim sporazumom, ureja Obligacijski zakonik ter splošno veljavni zakoni in predpisi, ki se nanašajo na predmet tega okvirnega sporazuma.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) in izvajalec en (1) izvod.

Datum:						Datum: _______________

Oznaka javnega naročila: JN-7/2023

Št. zadeve: 3301-5/2023

IZVAJALEC:					NAROČNIK:

Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

mag. Brigita Šen Kreže

Direktorica

NAVODILO: Ponudnik ob oddaji ponudbe tega dokumenta ne izpolnjuje in ne oddaja.

VZOREC SPORAZUMA O DOLOČITVI SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU         						                        Obrazec 12

Na podlagi zakonske določbe in v skladu s 1. točko 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) v povezavi s Pravilnikom o požarnem redu (Ur. list  RS št. 52/07, 34/11 in 101/11) ter na podlagi sprejete Izjave o varnosti z oceno tveganja skleneta:

NAROČNIK: Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija
zakoniti zastopnik: mag. Brigita Šen Kreže, direktorica

| Matična številka: | 5144647000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI 13286218 |

in

IZVAJALEC:____________________________________________

zakoniti zastopnik: ____________________, funkcija _____________________

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

SPORAZUM

o določitvi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču

LETNO VZDRŽEVANJE CEST IN OSTALIH JAVNIH POVRŠIN V OBČINI IDRIJA V OBDOBJU OD 1.1.2024 DO 31.12.2026

1. člen

Izvajalec del opravlja storitve v prostorih, na delovišču oz. območju naročnika (v nadaljevanju: delovišče).

S skupnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu se določijo načini in sredstva za odkrivanje, preprečevanje in odstranjevanje vzrokov, ki lahko privedejo do telesnih poškodb, zdravstvenih okvar in drugih škodljivih posledic za življenje in zdravje delavcev, obveznost in pravice delavcev, ki jim je naložena skrb za zagotavljanje varnih delovnih pogojev na skupnem delovišču.

I. Splošni varnostni ukrepi

2. člen

Delo na skupnem delovišču mora biti organizirano tako, da delavci izvajalca oz. podizvajalca (v nadaljevanju: delavci) del in zaposleni naročnika ter najemniki delovnih prostorov naročnika niso ogroženi in da s svojim ravnanjem ne ogrožajo varnosti in zdravja sodelavcev, delavcev drugega podjetja in tretjih oseb.

Vsako podjetje, ki opravlja delo na skupnem delovišču, mora pred začetkom del podpisati ta sporazum ter v skladu z njegovimi določbami zagotoviti varnost svojih delavcev in delavcev drugih podjetij ali zasebnih delodajalcev na tem delovišču.

Prav tako mora izvajalec o vsebini tega sporazuma obvestiti tudi vse svoje delavce, ki bodo prisotni na morebitnih skupnih deloviščih, ki so predmet tega sporazuma. S podpisom tega sporazuma izvajalec del izjavlja, da bo ravnal skladno z veljavnimi predpisi in bo upošteval tudi vse posebne nevarnosti in zahteve, ki so definirane v tem sporazumu. Delo bo organizirano tako, da bo poskrbljeno za varnost pri delu njegovih delavcev oz. podizvajalcev in ne bo ogroženo zdravje, varnost delavcev drugih izvajalcev ter ostalih obiskovalcev/uporabnikov delovišča.

S tem sporazumom se na naročnika ne prenaša nikakršna dolžnost ali odgovornost izvajalca del vezana na izvajanje siceršnjih ukrepov varnosti in zdravja pri delu, če ni s tem sporazumom specifično določeno.

II. Osebe zadolžene po tem sporazumu

3. člen

Stranki sporazuma s tem sporazumom določita odgovorno osebo naročnika in izvajalca del ter koordinatorja za usklajevanje ukrepov dogovorjenih s tem sporazumom:

Odgovorna oseba na strani naročnika je: Jure Gantar, telefon: 051 440 557, elektronska pošta: jure.gantar@komunalaidrija.si .

Odgovorna oseba na strani izvajalca je: ________________, telefon: __________, elektronska pošta: ____________________

4. člen

Koordinator mora za čas svoje odsotnosti skupnega delovišča imenovati namestnika za usklajevanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu.

Koordinatorji za usklajevanje ukrepov dogovorjenih s pisnim sporazumom o skupnih deloviščih, določeni v 3. členu tega sporazuma so zadolženi za:

- koordiniranje dogovorjenih skupnih varnostnih ukrepov med posameznimi izvajalci del;

- nadziranje izvajanja dogovorjenih skupnih varnostnih ukrepov med izvajanjem del;

- sodelovanje z vodji izvajalcev del pri planiranju in iskanju ustreznih varnostnih ukrepov in rešitev;

- v primerih neizvajanja dogovorjenih varnostnih ukrepov in kadar delavci enega podjetja ali zasebnega delodajalca s svojim načinom dela ogrožajo delavce drugega podjetja ali zasebnega delodajalca, ustavitev dela za toliko časa, dokler se ne zagotovi varno delo;

- sodelovanje z organi nadzora nad izvajanjem varstvenih ukrepov in normativov.

5. člen

Odgovorna oseba izvajalca del je po potrebi dolžna vsakodnevno pred začetkom del dogovoriti o načinu varnega izvajanja posameznih del.

Odgovorna oseba izvajalca del je dolžna skrbeti (in posledično izvajalec):

- za vse delavce zagotoviti izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu, skladnost z oceno tveganja svojih delovnih mest, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev delavcev pri izvajanju del (preventivni, predhodni, periodični in psihofizični pregledi) in skladnost z Zakonom o delovnih razmerjih ter preizkuse znanja varstva pred požarom;

- delavce mora poučiti o varnem in zdravem načinu opravljanja dela in pred pričetkom del;

- seznaniti s tveganji in tudi z varnostnimi ukrepi, ki sledijo iz tega dogovora;

- v celoti vodi svoje delo in odgovarja za zdravje in varnost svojih delavcev oz. delavcev na skupnem delovišču, vključno z uporabo osebne varovalne opreme;

- zadolžen je da je delovišče predpisano označeno in zavarovano;

- skrbi, da njegovi delavci s svojim delom in ravnanjem ter s svojimi delovnimi pripravami in napravami ne ogrožajo oziroma ne ovirajo drugih delavcev na delovišču oziroma napravami in pripravami, ki so periodično pregledane in preizkušene in ki ustrezajo predpisom o varnosti in zdravju pri delu ter da so njihovi delavci opremljeni z ustrezno osebno varovalno opremo in da jo pri delu dosledno in namensko uporabljajo;

- dela organizira skladno z varnostnimi ukrepi in normativi, ki veljajo za njegovo panogo. Pri tem mora upoštevati tudi posebne zahteve in tveganja skupnega delovišča;

- zagotoviti, da bo vsa delovna oprema, ki jo bodo uporabljali na skupnem delovišču, ustrezno pregledana (veljavno poročilo oz. potrdilo o opravljenem pregledu in preizkusu delovne opreme) in brezhibna;

- poskrbi, da je njegova delovna oprema pravilno montirana, zavarovana in opremljena z vsemi varnostnimi elementi, da ne pride do porušitve ali padca. Posluževalci morajo biti usposobljeni, na delovišču pa prisotna vsa dokumentacija;

- zagotoviti, da bo na odrejenem delovišču v skladu z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu poskrbel za svojo varnost in za varnost svojih delavcev in da njegovi delavci z opravljanjem svojega dela ne bodo ogrožali varnosti drugih delavcev, prisotnih na delovišču;

- zagotavlja, da njegovi delavci na delu niso pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc. Šteje se, da je pod vplivom alkohola delavec, pri katerem se pri merjenju alkohola izdihanem zraku ugotovi, da ima več kot 0,00 % alkohola ali delavec, pri katerem se na drug način ugotovi, da je alkoholiziran. Delavca, pri katerem se je ugotovila prisotnost alkohola, oziroma katera druga prepovedana substanca, se odstrani z delovnega mesta; zagotavlja, da njegovi delavci na delu niso pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja;

- zagotovi, da naročnika predhodno obvesti o izvajalcu del, kar naredi s posredovanjem PRILOGE 1 tega sporazuma.

Izvajalec mora ustaviti delo na skupnem delovišču, če se ne izvajajo dogovorjeni varnostni ukrepi ali odstraniti z dela delavca, če kljub predhodnemu opozorilu krši dogovorjene splošne in posebne ukrepe za varnost in zdravje pri delu. Ustavitev del ali odstranitev delavca je treba takoj javiti odgovorni osebi naročnika.

6. člen

Vse varnostne ukrepe, ki so dogovorjeni in usklajeni na delovišču, odstranitev delavca, ustavitev dela, poškodbo pri delu ali materialno škodo zaradi nezgode pri delu, zapiše odgovorna oseba naročnika.

7. člen

Delavci izvajalca morajo izpolnjevati zdravstvene pogoje za delo, biti morajo teoretično in praktično usposobljeni za varno delo na skupnem delovišču ter morajo biti opremljeni s predpisano osebno varovalno opremo, njihova delovna sredstva in oprema pa mora ustrezati zahtevam za varno in zdravo delo in mora biti periodično pregledana. Izpolnjevanje teh pogojev preverja odgovorna oseba naročnika pred začetkom izvajanja del na objektu, dokazila o tem pa hrani ves čas veljavnosti tega sporazuma.

8. člen

O izvajanju del na delovišču naročnika je treba voditi pisne evidence.

Odgovorna oseba naročnika ima v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu naslednje naloge:

- zagotovi pomoč pri izvajanju ukrepov varnosti in zdravja pri delu v primeru izvajalčeve zahteve;

- izvajalcu prepove izvajanje nevarnih del, če ne ravna v skladu z matično pogodbo ali če zaradi neustreznega izvajanja del ogroža varnost in zdravje svojih ali drugih delavcev ali ostalih udeležencev oz. uporabnikov cest in javnih površin;

- izvajalcu prepove izvajanje del v primeru ogrožanja delavcev naročnika, drugih delavcev ali ostalih udeležencev oz. uporabnikov cest in javnih površin.

9. člen

Če izvajalec odda posamezna dela, ki se izvajajo na delovišču, drugemu delodajalcu (podizvajalcu), mora pred začetkom dela o tem obvestiti naročnika pri tem mora podizvajalec izpolnjevati vse zahteve iz tega sporazuma, o čemer ga mora podučiti izvajalec tega sporazuma. Prav tako mora tak podizvajalec podpisati z naročnikom pisni sporazum.

10. člen

Podjetje, ki bi kršilo določila tega dogovora v tem smislu, da bi zaradi neusklajenih varnostnih ukrepov oviralo varno delo drugega podjetja in s tem povzročilo zastoje v delu drugega podjetja, je odgovorno za nastalo materialno škodo, povzročeno zaradi takega ravnanja.

III. Sklep

11. člen

Sporazum o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravje pri delu na skupnem  delovišču naročnika je sklenjen za čas veljavnosti okvirnega sporazuma za katerega se sklepa ta sporazum.

12. člen

Sporazum o izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravje pri delu na skupnem delovišču naročnika je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerega prejme en (1) izvod naročnik in en (1) izvod izvajalec.

Datum:						Datum: _______________

Oznaka javnega naročila: JN-7/2023

Št. zadeve: 3301-5/2023

IZVAJALEC:					NAROČNIK:

…………………….........				Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o.

…………………….........				mag. Brigita Šen Kreže

Direktorica

| Priloga 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvajalec: podjetje | voznik/izvajalec: ime in priimek | podpis voznika/izvajalca | datum |

NAVODILO: Ponudnik ob oddaji ponudbe tega dokumenta ne izpolnjuje in ne oddaja.