Priloga 1

P01: Definicije pojmov

| Pojem | Opis pojma |
| --- | --- |
| Dan | koledarski dan. |
| Datoteka | zbirka podatkov na računalniškem mediju v predpisanem formatu, da jih je možno izmenjati in obdelati. |
| delovni dan | dnevi od ponedeljka do petka, razen praznikov. |
| Dokument | enota informacije za človekovo uporabo, npr.: poročilo, specifikacija, priročnik, knjiga |
| dokumentacija | zbirka dokumentov, povezana z izdelkom, sistemom, |
| formalna dokumentacija | zakoni, pravilniki, uredbe iz Uradnega lista RS, uradna tolmačenja zakonov, uradni dokumenti, pisne zahteve, za določen predmet, zadevo ali sistem predpisana dokumentacija |
| informacijska celovitost | sistem postopkov, navodil, IT standardov in definicij, ki zagotavljajo enotnost, celovitost, povezanost delov informacijskega sistema EZRLKV, njegovo dograjevanje in upravljanje. |
| informacijski sistem | zaokroženi del poslovnih funkcij, ki se izvajajo s pomočjo računalniških sistemov in ki uporabniku nudijo zahtevane informacije. |
| Izdelek | materializiran rezultat aktivnosti (na primer: dokument, računalniški zapis, strojna ali programska oprema, ...), narejen v skladu s standardi, navodili ali dobrimi praksami. |
| izvorna koda (računalniška) | zapis programa v jeziku izbranega računalniškega orodja, ki ga človek tekstovno ali grafično obdeluje in ki ga to orodje pretvori v izvršilno ali drugo vmesno kodo programa. |
| izvršilna koda (računalniška) | zapis programa v internem jeziku računalnika, ki v računalniku usmerja delovanje računalniške strojne in programske opreme. |
| Kakovost | celota značilnosti in lastnosti proizvoda ali storitve, ki ustreza izraženim ali naznačenim potrebam (uporabnika). |
| kakovostni prevzem | prevzem (delni ali končni), pri katerem se presoja kakovost prevzetega rezultata. |
| količinski prevzem | prevzem (delni ali končni), pri katere se preverja, ali je predana naročniku najmanj dogovorjena količina rezultata, oziroma ali dostavljeni izdelek omogoča vsaj dogovorjeno število uporab. |
| končni prevzem | prevzem rezultatov celotne pogodbe ali celotnega sistema. |
| licenčni pogoj | pogoj, pod katerim je možna uporaba licenčnega izdelka. |
| licenčni izdelek | izdelek, ki ni bil narejen po naročilu naročnika, je pa sestavni del rezultata pogodbe. Licenčni izdelek mora biti v pogodbi posebej naveden. |
| metodologija (dela) | dogovorjena in dokumentirana zbirka postopkov dela, ki zagotavljajo urejenost, racionalnost porabe vseh virov in ponovljivost postopkov. |
| Modul | logično povezana skupina opredeljenih in dogovorjenih opravil izvajalca, ki jih naročnik prevzema s prevzemom rezultatov opravil. Nalogo je možno načrtovati na osnovi časovnega načrta opravil. |
| obdelava (računalniška) | logična povezava programov in procedur, ki avtomatizirajo poslovni proces (aplikacija) ali transformacijo podatkov. |
| obračunsko obdobje | obdobje, za katero se izda račun za predane izdelke in opravljene storitve. |
| odzivni čas | čas, v katerem izvajalec dostavi naročniku rešitev ali načrt rešitve določenega problema. |
| Opravilo | takšen del naloge, ki ga lahko prevzemamo s prevzemom točno določenih rezultatov. Opravila so tudi predmet časovnega načrtovanja. Delitev naloge na opravila omogoča naročniku, da nadzira in usmerja izvedbo naloge. |
| podatkovna baza | urejena zbirka podatkov (na računalniškem mediju). |
| podizvajalec | pravna ali fizična oseba (ki ni v rednem delovnem razmerju z izvajalcem pogodbe), ki v okviru pogodbe izvede določene storitve izvajalca. |
| predobremenitev | rezervacija sredstev v proračunu za sklenjeno pogodbo ali letni načrt stroškov. Rezervacija se izvede z dokumentom FEP ali FOP. |
| presoja kakovosti | v pogodbi dogovorjen način ugotavljanja kakovosti rezultatov. |
| procedura (računalniška) | zaokrožena manjša skupina enostavnih računalniških ukazov (kontrolnega jezika operacijskega sistema), ki povezujejo avtomatizirane postopke. |
| program (računalniški) | zaokrožena obsežna skupina kompleksnih računalniških ukazov (programskega jezika), ki avtomatizirajo določen postopek. |
| programska oprema | element računalniškega sistema, na primer: sistemska oprema, programska orodja, obdelave... je zbirka programov, procedur in običajno tudi povezane dokumentacije ter podatkov. |
| orodje (računalniško) | vrsta programske opreme, ki je namenjena različnim uporabnikom za opravljanje podobnih opravil, na primer: urejevalnik besedil, preglednica, prevajalnik, orodje za načrtovanje, orodje za risanje diagramov, orodje za načrtovanje sistema, ... |
| sistem (računalniški) | logično povezana programska, strojna oprema in uporabniki |
| sistemska oprema | vrsta programske opreme, ki omogoča uporabo strojne opreme. |
| Test | postopek, v katerem se za omejeno število testnih okoliščin preveri, ali lastnosti izdelkov, ki jih je dobavil izvajalec, ustrezajo zahtevam naročnika |
| tretja stranka | vsaka stranka, ki ni pogodbena stranka (v tem smislu se štejejo tudi vsi sedanji in potencialni podizvajalci). |
| ustrezna varnost | Varnost je ustrezna, če: - izvajalec razpolaga z načinom shrambe in ga uporablja tako, da prepreči poškodbe shranjenega predmeta pred požarom, temperaturnimi spremembami, sevanji, naravnimi nesrečami (potresom, poplavo, ...), mehanskimi in elektromagnetnimi vplivi. Po možnosti je shramba fizično ločena od prostorov uporabe; - izvajalec zagotovi, da bo v shrambi vedno najnovejša kopija izvorne kode in celotne dokumentacije dela, ki je v uporabi pri naročniku ali pri izvajalcu kot razvojna verzija dela; - izvajalec zagotovi, da bo v shrambi deponirana kopija vedno dostopna na način, ki omogoča obdelavo, zato se po potrebi v shrambo vključijo orodja za takšno obdelavo; - izvajalec zagotovi, da bo v njegovih prostorih in v shrambi vedno na razpolago evidenca verzij, ki so v uporabi in v shrambi. - je fizični dostop do razvojnega okolja in dokumentacije omogočen le osebam navedenim v prilogi Organizacija dela; - rezultati dela ne vsebujejo nobenih dodatnih prikritih funkcionalnosti, skritih dostopov, testnih načinov delovanja ali testnih izpisov in podobno. |
| vitalna funkcija | funkcija izdelka, ki jo naročnik kot tako definira |
| EKP | Evropska kohezijska politika |

Priloga 2

P02: Pogodbene storitve

| Oznaka | Vrsta aktivnosti | Opis aktivnosti |
| --- | --- | --- |
|  | vodenje |  |
|  | načrtovanje | - načrtovanje izvedbe aktivnosti; - dogovarjanje in usklajevanje aktivnosti z naročnikom, - pregled nad zasedenostjo človeških virov glede na prejeta naročila; - spodbujanje k organiziranemu in kakovostnemu izvajanju aktivnosti organizacije ter koordinacije dela; - upoštevati načela: praviloma digitalno, uporabnik v središču storitev, praviloma ponovno uporabljivo, praviloma interoperabilno, vgrajeno zasebno, varno, praviloma odprto, pregledno, praviloma vključujoče, idr. |
|  | dostava izdelkov | - dostava izdelkov posameznih naročil za testiranje, dostava produkcijskih verzij, - obveščanje naročnika in izvajalcev postavitev ter - vodenje evidence dostav testnih in produkcijskih verzij ter popravkov. |
|  | analiza |  |
|  | specificiranje | - Analizo problema, načrtovanje pristopa k rešitvi problema in oblikovanje rešitve in priprava specifikacij za programiranje obsega (odvisno od naročila) za naslednje primere: - odpravljanja napak v delovanju sistema, - povečanje kakovosti izdelkov (učinkovitost, prijaznost, zanesljivost, optimalnost, pravilnost podatkov), - dopolnitve na osnovi novih zahtev (na primer: spremembe v zakonodaji, nove potrebe uporabnikov), - vključevanje novih tehnologij, posodabljanje arhitekture sistema, - navodila, priročniki, vgrajena pomoč, dokumentacija sistema. Analiza zajema najmanj popis poslovnega procesa- obstoječega in prenovljenega. Podprta mora biti z ustreznimi standardi za modeliranje poslovnih procesov- BPMN, ki omogočajo grafični prikaz izvajanja procesa (diagram toka podatkov, diagram toka dokumentov, finančni tok, procesni tok …).Med analizo se morajo pregledati rešitve najmanj na ravni države (http://nio.gov.si). |
|  | programiranje |  |
|  | programiranje | - izdelava/poprava in dokumentiranje izvorne kode, - izdelava izvršilne kode, - izdelava/poprava in dokumentiranje baznih postopkov - programersko testiranje |
|  | testiranje |  |
|  | testiranje pri izvajalcu | - priprava načrta testiranja, - priprava testnih podatkov in testnega postopka, - pomoč testni skupini pri izvedbi testa, - preverjanje testnih rezultatov, |
|  | testiranje pri naročniku | - priprava načrta testiranja pri naročniku, - vodenje postopka testiranja, - pomoč testni skupini, - evaluacija rezultatov s testno skupino. |
|  | izobraževanje |  |
|  | predavanje | - izvajanje rednih tečaj - izvajanje dopolnilnih tečaj (predavanje, predstavitev novosti) |
|  | izdelava učnih vsebin | - priprava izobraževalnih vsebin, - priprava gradiv in učnih primerov za vaje, - priprava nalog, |
|  | ocenjevanje | - ocenjevanje rednih tečajev, - ocena izrednih usposabljanj in priprava poročila, ... |
|  | obdelava vprašanj z odgovori | Vodenje gradiva (na osnovi naročila) evidence vprašanj in odgovorov, klasificiranje vsebine pomoči (po telefonu, na terenu) in izobraževanja ter oblikovanje besedila vprašanja z odgovorom, vpis v evidenco. |
|  | pomoč uporabnikom |  |
|  | izvajanje obdelav | Izvajanje obdelav (na osnovi naročila): analiza zahtev, priprava postopkov za nestandardne obdelave: prenosi podatkov, poprave podatkov, ... |
|  | telefonska pomoč | Telefonska pomoč (pri uporabi sistema) se izvaja na osnovi prijav uporabnikov; izvajalec pomoči mora uporabniku pomagati, da le-ta sam ob spremljavi izvajalca v uporabniškem priročniku ali v objavi vprašanj z odgovori na intranetu MF najde rešitev; sicer mora izvajalec poiskati odgovor in ga posredovati uporabniku. |
|  | pomoč na terenu | Pomoč na terenu se izvaja na lokaciji uporabnika na osnovi prijave uporabnika kot: - nujna pomoč (pri uporabi sistema) na terenu na osnovi prijav uporabnikov; izvajalec pomoči mora uporabniku pomagati, da le-ta sam ob spremljavi izvajalca v uporabniškem priročniku ali v objavi vprašanj z odgovori na intranetu MF najde rešitev; sicer mora izvajalec pomagati uporabniku pri izvedbi postopkov. - uvajanje sistema, - obsežnejše svetovanje uporabnikom, - prilagoditev okolja (npr.: za izvedbo tečaja), |

Priloga 3

P03: Specifikacija vsebine dobav

Seznam izdelkov in orodij

| Izdelki | Orodja |
| --- | --- |
| Tehnične specifikacije: podatkovni, objektni, procesni modeli in drugi tehnični dokumenti | Word, Acrobat, Modeli postopkov, narejeni v skladu s standardom BPMN, ki bodo neposredno izvedljivi v okolju naročnika. |
| Uporabniška dokumentacija: Priročniki za uporabo, nadzor, upravljanje; Priročniki in gradiva za izobraževanje | Word, Visio, Acrobat |
| Izvorna koda: | - Izvorna koda .NET: MS Visual Studio 2015 projekti; - Izvorna koda MS Access: MS-Access 2010 VBA projekti - ASCII datoteke s T-SQL skriptami - HTML datoteke za interaktivno pomoč |
| Izvršilna koda programov, procedur, pomoči, podatkov | .NET: Assembly-ji MS-Access: MS Access 2010 projekti |
| Projektna administrativna dokumentacija (dopisi, zapisi, zapisniki, predlogi, drugo) | Word, elektronska pošta |
| Obrazci (naročanje, načrtovanje, poročanje in drugo) | Word, elektronska pošta |
| Obrazci (o opravljenem testiranju in prevzemni zapisniki) | Word, elektronska pošta |

Priloga 4

| NAR01 - NAROČILO ZA DELO IZVAJALCA | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

1. Strokovni vodja naroča delo izvajalca:

| Aplikacija oz. modul: |  |  |  | Vsebinska razvrstitev: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osnova: | Vrsta stroška |  | Vrsta dela |  | Prioriteta: |  |
| garancija pogodba | nadgradnja vzdrževanje storitev |  | dobava izdelkov izvajanje obdelav druge aktivnosti |  | kritično nujno (ped redno dobavo) pomembno (ob prvi redni dobavi) ko bo čas |  |  |
| Zahtevano je: poročilo o testu pri izvajalcu, poročilo o testu pri naročniku Zadnji rok: |  |  |  |  |  |  |
| Opis naročila - specifikacija zahtev (seznam prilog): |  |  |  |  |  |  |

Kontaktna oseba, ki utemelji naročilo:       organizacija:       telefon:

Seznam oseb, ki bodo testirale izdelke, nadzirale izvajanje obdelav in drugih aktivnosti:

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Koordinator je preveril naročilo:

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Izvajalec je pripravil načrt izvršitve naročila:

| Storitev |  | Predračun |  |  |  |  |  | Terminski načrt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Oznaka in vrsta storitve | Enota mere * | Dejanska količina | Enota mere | Obračunska količina | Cena | Znesek | Datum začetka | Datum zaključka |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Enota mere se nanaša na dejanske količine

| načrt izvršitve je v prilogi |  |  |
| --- | --- | --- |
| izvedba ni možna, utemeljitev je v prilogi |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

4. Mnenje koordinatorja:

| pozitivno |  |  |
| --- | --- | --- |
| negativno |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

5. Odločitev vodje projekta:

| naročilo je odobreno |  |  |
| --- | --- | --- |
| naročilo ni odobreno |  |  |
|  | Datum: |  |  | Podpis: |  |

Priloga 5

| POR01A - POROČILO O TESTU PRI IZVAJALCU | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

| Aplikacija oziroma modul: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  | Številka testa: |  |

| Začetek testiranja: |  | Konec testiranja: |  | Dejanski čas testiranja: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kratek opis testiranja:

Seznam izdelkov, ki se preverjajo (označi tu , če se seznam nadaljuje v prilogi)

| Št. | Ime objekta (modul, dokument, poročilo, zaslon, ...) | Testiranje izvedljivo | Ujemanje z zahtevami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Ocena izdelkov

| SPREJETO (niso potrebni novi testi) tako, kot je z manjšimi popravki | NI SPREJETO (potrebni so novi testi) potrebne večje spremembe potrebna ponovna izgradnja test ni zaključen (pojasni) |
| --- | --- |

Priloge k poročilu			Opis - oznaka

seznam spornih točk		____________________________________

seznam povezanih problemov	____________________________________

drugo				____________________________________

| Datum |  | Izdelal |  | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga 6

| POR01B - POROČILO O TESTU PRI NAROČNIKU | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- |

| Aplikacija oziroma modul: |  | Številka dokumenta: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  | Številka testa: |  |

- Koordinator v sodelovanju z vodjem organizira testiranje na podlagi:

prejetega poročila o uspešni testni postavitvi,

prejetega potrdila vodje izvajalca, da je opravil test delovanja po uspešni testni postavitvi,

prejetega poročila o testu pri izvajalcu -POR01A  številka dokumenta _____________,

prejetega načrta testiranja, številka dokumenta_____________,

naslednjih vzorcev izdelkov (primeri poročil, zaslonov, navodil za uporabo),

| Datum: |  | Podpis: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Izvedba testiranja

| Datum in čas začetka testiranja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum in čas konca testiranja |  |  |  |
| Dejanski čas testiranja |  |  |  |
| Dejanski čas prisotnosti izvajalca |  |  |  |

Kratek opis poteka testiranje:

Seznam izdelkov, ki se preverjajo (označi tu , če se seznam nadaljuje v prilogi)

| Št. | Ime objekta (modul, dokument, poročilo, zaslon, ...) | Testiranje izvedljivo | Ujemanje z zahtevami |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Ocena izdelkov:

| SPREJETO (niso potrebni novi testi) tako, kot je z manjšimi popravki | NI SPREJETO (potrebni so novi testi) potrebne večje spremembe potrebna ponovna izgradnja test ni zaključen (pojasni) |
| --- | --- |

| Priloge k poročilu | Opis - oznaka |
| --- | --- |
| seznam spornih točk |  |
| seznam povezanih problemov |  |
| drugo |  |

| Datum: |  | Podpis koordinatorja : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga 7

| POR01 - POROČILO O IZVEDBI NAROČILA |  | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Številka dokumenta: |  |
| Aplikacija oziroma modul: |  |  |  |
| Verzija aplikacije oz. modula: |  |  |  |

1. Izvajalec

poročilo o testu pri izvajalcu (POR01A)	št. dokumenta	_______

poročilo o testu pri naročniku (POR01B)	št. dokumenta	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

_______________________________________	št. izvodov	_______

Obračun

| Zap. št. | Oznaka in vrsta storitve | Enota mere * | Dejanska količina | Enota mere | Obračunska količina | Cena | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupaj |  |  |  |  |  |  |  |

* Enota mere se nanaša na dejanske količine.

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. Koordinator

potrjuje, da je naročilo izvršeno

potrjuje, da naročilo ni izvršeno

odpoveduje naročilo z naslednjo utemeljitvijo: .....................................................................

odobrava vrednost naročila po predračunu

odobrava zmanjšano vrednost naročila v znesku: ...............................................................

potrjuje, da so izdelki prevzeti

potrjuje, da izdelki niso prevzeti z naslednjo utemeljitvijo: ...................................................

|  | Datum: |  | Podpis: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga 8

| POR04 - POROČILO O IZOBRAŽEVANJU |  | Številka naročila: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplikacija oziroma modul: |  |  |  |
| Vsebinska razvrstitev: |  |  |  |

| Osnova: | Vrsta stroška: |
| --- | --- |
| garancija pogodba | storitev |

Datum pričetka...........................................

Številka ........... Oznaka .......... Naziv ..................................................

Lokacija ..................................................................................................

Število udeležencev ...........   Povprečno število prisotnih .................

Predavatelj ..................................       Asistent .....................................

| Obračun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Opis | Enota mere * | Dejanska količina | Cena | Enota mere | Obračunska količina | Znesek | Datum ** | Opomba *** |
|  | Predavatelj **** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asistent **** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Enota mere se nanaša na dejanske količine

** 	V vrstici Predavatelj oziroma vrstici Asistent se navede datum izvedbe izobraževanja,

*** 	V polju Opomba je potrebno navesti ime in priimek predavatelja oziroma asistenta za vrstice Predavatelj, Asistent

**** 	Vrstic je lahko več na enem poročilu.

| Predavatelj: Datum: ................................ | Naročnik: Datum: ................................ |
| --- | --- |
| Podpis: ................................ | Podpis: ........................................... |

Priloge:

naročilo oziroma dogovor o izvedbi izobraževanja,

anketa izvajalca,

seznam prisotnih s podpisi prisotnih,

ankete prisotnih,

............................................

Priloga 9

| POR05 - POROČILO O POMOČI UPORABNIKOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | za mesec |  |  |  | leta |  |  |  |  |  |  | Pogodba: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naročnik: |  | Ministrstvo za finance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |  |  |
| Izvajalec: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomoč uporabnikom in pomoč na terenu |  |  |  |  | Št. naročila: |  |  |  |  |  |  |  |  | Številka poročila: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  |
| V poročilu so zajete aktivnosti od ____________ do_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zap. št. | Modul | Aktivnost podrobno | Izvajalec | Uporabnik | Opis |  | Datum |  | Od | Do |  | Startnina |  | Skupaj porabljen čas |  | Naročil |  | Lokacija |  |  | Razdalja |  |  | Razdalja (prer. v ure) |  |  | Obračunske ure |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skupaj: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Obračun: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poročilo pripravil: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Legenda: |  |  |  |  | Količina: | ur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ima Priimek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MF | Ministrstvo za finance |  |  |  | Cena ure brez DDV: | € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IZV* | Izvajalec |  |  |  | Skupaj brez DDV: | € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis: ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX** | XXX XXX |  |  |  | DDV 22%: | € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YY** | YYY YYY |  |  |  | Skupaj z DDV: | € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strokovni vodja: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: ______________ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis: ______________ |  |  |  |  |  |

*okrajšava naziva izvajalca, **inicialke imena in priimka posameznika pri izvajalcu oz. pri naročniku (lahko jih je več, vsak v svoji vrstici)

Priloga 10

POSTOPKI IN OBRAZCI IZVAJANJA POGODBE

V projektni delovni skupini bo na strani naročnika sodelovalo več deležnikov, ki bodo imenovani s sklepom predstojnika naročnika.

Vodja projekta in skrbnik pogodbe s strani naročnika bosta ključna vezna člena z izvajalcem.

Vodja projekta s strani naročnika bo, potem ko bo pogodba podpisana, določil osebe, ki bodo odgovorne za posamezno področje ter bodo posledično lahko neposredno sodelovale z izvajalcem.

Vodja projekta po dogovoru sklicuje delovno skupino projekta in vodjo projekta s strani izvajalca.

Naročnik bo vse postopke povezane s posameznimi naročili vodil v  informacijskem sistemu Jira (IS Jira) z namenom:

- zagotoviti preglednost izvajanja predvidenih aktivnosti v okviru posameznega naročila,

- zagotoviti sledljivost realizacije posameznih funkcionalnih zahtev (sklopov) in

- zagotoviti povezavo med posameznimi funkcionalnimi zahtevami ter pripadajočo tehnično dokumentacijo (funkcionalnimi zahtevami, funkcionalnimi opisi in testnimi scenariji), kakor tudi povezavo s programsko verzijo s katero je bila posamezna funkcionalna zahteva uvedena v produkcijo.

Spremljali se bodo vsi mejniki oziroma statusi posameznih naročil in funkcionalnih zahtev. V orodju se bo shranjevala vsa projektna in tehnična dokumentacija ter beležili načrtovani in realizirani stroški v okviru posameznega naročila. Naročnik in izvajalec bosta skupaj vzdrževala statuse in dokumente v IS Jira, in sicer vsak za tisti del procesa, za katerega je odgovoren. Na ravni naročila je izvajalec odgovoren za vzdrževanje statusov po zaključeni aktivnostih priprave predloga načrta in po zaključku izvedbe naročila. Na ravni posamezne tehnične zahteve pa je izvajalec skrbnik statusov, ko je funkcionalni sklop pripravljen za prevzemno testiranje in ob uvrstitvi v produkcijsko verzijo programske opreme.

Vodja projekta pri izvajalcu je neposredno odgovoren:

- da koordinira delo skupin izvajalca,

- za kakovost rezultatov,

- da v dogovorjenem roku dostavlja predloge izvedbe naročil in ocene stroškov in časov,

- da organizira izvedbo naročenih del in zagotovi testiranje izdelkov pri izvajalcu in po potrebi sodeluje pri testiranju pri naročniku,

- da v dogovoru z naročnikom organizira nudenje telefonske pomoči,

- da v dogovoru z naročnikom organizira dežurno pomoč in pomoč na terenu,

- za predajo izdelkov, v skladu s predmetom pogodbe in v skladu z načrtom dobav,

- za dostavo računov s pogodbo predpisanimi prilogami ter zadnje stanje vseh vzdrževanih izdelkov.

- Obrazci izvajanja pogodbe

Za vsako pogodbeno aktivnost naročnik izstavi naročilo. V postopkih izvajanja pogodbe uporabljamo naslednje standardne obrazce, ki so priloga pogodbe:

NAR01	Naročilo za delo izvajalca

POR01	Poročilo o izvedbi naročila

POR01A	Poročilo o testiranju pri izvajalcu

POR01B	Poročilo o testiranju pri naročniku

POR04	Poročilo o izobraževanju

POR05	Poročilo o pomoči uporabnikom (telefonsko, na daljavo, na terenu)

- Načrtovanje naročila

- Koordinator pošlje obrazec NAR01 - Naročilo za delo izvajalca izvajalcu in v IS Jira določi ustrezen status naročila. Izvajalec mora na naročilo odgovoriti v dogovorjenih odzivnih časih, ki so določeni v 12. členu te pogodbe. Če je naročilo kompleksno, se o rokih naročnik in izvajalec lahko posebej dogovorita.

- Izvajalec preveri ali so zahteve naročila jasne in pripravi predlog načrta izvedbe naročila. Predlog uskladi z naročnikom. Na osnovi usklajenega predloga dopolni obrazec NAR01 tako, da na obrazcu NAR01 označi, ali je v prilogi podrobnejši opis načrta rešitve, ter vpiše oceno stroškov z napovedjo datuma začetka in zaključka posamezne aktivnosti. Pri oceni stroškov vpiše predvideni obseg dejanskega dela, ki je podrobneje opisan in ocenjen po posameznih aktivnostih v opisu načrta rešitve.

Če izvajalec ugotovi preseganje kumulativnega zneska pogodbe, v naročilu izpolni oznako, da izvedba ni možna, in priloži (ali dopiše) utemeljitev. Na enak način izvajalec zavrne izvedbo – z oznako in utemeljitvijo, kadar oceni, da naročila ne more izvršiti v okviru določil pogodbe; primer: zahteva naročnika ni dovolj definirana.

Izvajalec načrtuje aktivnosti v skladu z metodologijo in navodili naročnika. Primer: če naročnik ali izvajalec vidita potrebo po ločenih fazah programiranja, se v načrtu evidentirajo kot ločene aktivnosti. V primeru kritičnega ali nujnega naročila mora izvajalec napovedati tudi uro dostave izdelkov. Če ugotovi, da izvedba ni možna, to označi na NAR01 in priloži utemeljitev in posreduje koordinatorju projekta pri naročniku.

- Izvajalec dopolnjen obrazec NAR01 in načrt izvedbe naročila dostavi naročniku (koordinatorju in strokovnemu vodji in vodji področja/ aplikacije). Ob zaključku aktivnosti izvajalec v IS Jira uvozi opis načrta rešitve v predvideno strukturo projektne dokumentacije, priloži dopolnjen in podpisan obrazec NAR01, vnese povzetek ocene stroškov po kategorijah načrtovanih aktivnosti ter določi dosežen status naročila. Struktura projektne dokumentacije vsebuje predpostavke; funkcijsko specifikacijo po posameznih funkcionalnih zahtevah naročnika (funkcionalnih sklopih), usklajenih z izvajalcem; seznam produktne in uporabniške dokumentacije; seznam predvidenih sprememb po posameznih funkcionalnih sklopih ter časovni načrt in oceno vložka.

- Naročnik pregleda in potrdi načrt. Odločitev o izvajanju naročnik posreduje izvajalcu s podpisanim obrazcem NAR01 s strani vodje projekta.

  - Poprava načrta

Izvajalec mora opravljati aktivnosti, ki so skladne s pogodbo in ne sme spreminjati odobrenega načrta (npr. z vključitvijo nenačrtovane aktivnosti ali s povečanjem obsega aktivnosti). To lahko stori le s postopkom poprave načrta.

Izvajalec mora ponovno izvesti vse potrebne korake postopka načrtovanja naročila, kot so opisani zgoraj. Popravo načrta lahko zahtevajo:

- vodja projekta,

- vodja projekta pri izvajalcu,

- tehnični vodja projekta.

- koordinator.

Vse zahteve za popravo načrta morajo biti evidentirane in shranjene.

  - Zavrnitev načrta

Načrt lahko zavrnejo:

- vodja projekta,

- tehnični vodja projekta,

- koordinator.

Vse zavrnitve načrta morajo biti evidentirane in shranjene. Vsaki zavrnitvi mora obvezno slediti poprava načrta, v kateri izvajalec navede aktivnosti, ki so že bile opravljene. Izvesti mora vse potrebne korake postopka načrtovanja naročila, kot so opisani zgoraj, dokler ne doseže soglasja z naročnikom.

- Izdelava izdelkov

Ko izvajalec prejme potrjen načrt rešitve, lahko prične z izvedbo naročila.

Izvajalec na osnovi naročila in načrta izvedbe opravi verifikacijo in validacijo izdelka ter izdelek pripravi za prevzem. Na osnovi načrta testiranja pripravi tudi predlog načrta testiranja za prevzem izdelka pri naročniku in ga uskladi z naročnikom. Test izdelkov se izvede najprej pri izvajalcu, pri čemer končnega testa ne sme izvajati programer, ki je izdelek programiral. Ugotovitve testa zabeleži na obrazcu POR01A. Izvajalec pripravi testno verzijo, izpolni poročilo POR01A in POR01B (izpolnjen v prvem delu) s prilogami ter obvesti koordinatorja in strokovnega vodjo. Načrt sprejemnega/potrditvenega testiranja (testne scenarije) pripravi v IS Jira s pripravljenimi rubrikami (minimalno predvidene rubrike so: referenca na funkcionalno zahtevo, opis testnega scenarija, datum izvedbe testiranja in rezultat testa) za vnos rezultatov testov. Koordinator mora o dospetju verzije obvestiti strokovnega vodjo in se z njim dogovoriti za namestitev v testno okolje ali pa pisno z obrazložitvijo zavrniti dostavljene izdelke.

Strokovni vodja pregleda izdelke, poročilo POR01A in priloge ter oceni, ali so izdelki primerni za testiranje.

Koordinator na osnovi dogovora s strokovnim vodjem naroči testno postavitev ali pa pisno z obrazložitvijo zavrne izdelke.

Izvajalec mora po vsaki postavitvi sprememb na testni bazi preveriti, če je možno testirati spremembe in vsem funkcionalnim zahtevam, ki so predmet testiranja za prevzem v IS Jira določi ustrezen status. S tem izvajalec potrdi, da sistem po naloženih spremembah deluje in je možno izvesti testiranje sprememb in se testiranje pri naročniku lahko prične.

Koordinator v dogovoru s strokovnim vodjem in izvajalcem organizira izvedbo testiranja pri naročniku. Testiranje pri naročniku se izvede po načrtu izvajalca ali po načrtu, ki ga pripravi testna skupina, ki je navedena v naročilu ali jo naknadno določi naročnik. Testira se vsako zahtevo naročnika posebej. Po uspešno opravljenem testu koordinator funkcionalni zahtevi dodeli dosežen status v IS Jira.

Testna skupina izpolni ostali del obrazca POR01B in ga s prilogami preda strokovnemu vodji, koordinatorju in vodji izvajalca. Če testna skupina ne sprejme izdelkov, izvajalec izvede ustrezne dodatne aktivnosti.

  - Prevzem izdelkov

Izvajalec po uspešnem testiranju naročila izpolni obrazec POR01. Označi priloge:

- Če je bilo zahtevano testiranje, priloži poročila o testiranju pri izvajalcu (POR01A) in pri naročniku (POR01B).

- Če je bila naročena storitev za izvajanje drugih obdelav oziroma drugih aktivnosti, mora biti iz prilog razvidna vsebina in obseg opravljenega dela, ki ne sme presegati obsega, predvidenega v načrtu. Oblika dokumenta ni predpisana. Če je izvajalec po naročilu naročnika spreminjal podatke, mora priložiti izpolnjen obrazec DNE01.

Izvajalec obrazec POR01 in priloge posreduje koordinatorju. V IS Jira vsaki posamezni funkcionalni zahtevi, za katero je bilo uspešno opravljeno testiranje za prevzem, vpiše produkcijsko verzijo in določi predviden status.

Koordinator oceni, ali izdelki in rezultati testov ustrezajo zahtevam naročnika in s podpisom na POR01 potrdi prevzem naročila ter v IS Jira določi končni status.

  - Dostava in postavitev izdelkov za produkcijo

Koordinator in izvajalec se v soglasju s strokovnim vodjem dogovorita za namestitev produkcijske verzije. Produkcijska verzija se pripravi na podlagi uspešno zaključenega testiranja in vseh spremenjenih vzdrževanih izdelkov.

Izvajalec najavi produkcijsko verzijo v skladu z dogovorom in jo dostavi na dogovorjen način ter obvestilo posreduje koordinatorju.

Dostava produkcijske verzije je dokončana, ko so vse funkcije produkcijske verzije na voljo uporabnikom in celotni informacijski sistem po namestitvi produkcijske verzije vsaj en poln delovni dan deluje brez tehničnih težav.

- Nadgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema

Končna postavitev novega IS APPrA bo na novejši in zmogljivejši infrastrukturi MDP. Prenos in postopki se bodo dogovorili in bodo v skladu s smernicami informatike v javni upravi in dokumenti MDP (Generične Tehnološke Zahteve, Smernice MDP za razvoj informacijskih rešitev,).

Priloga 11

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Številka izjave:

Datum:

Zaposlen v:

I Z J A V L J A M,

da sem seznanjen(-a) z dolžnostjo varovanja osebnih in zaupnih podatkov, s katerimi se bom seznanil(-a) pri izvajanju pogodbenih del, ki se opravljajo na lokacijah pogodbenih strank ter kjer prihajam v stik s kakršnimikoli podatki naročnika ali drugih državnih organov.

Ob podpisu te izjave sem bil(-a) še opozorjen(-a) na določbe:

- Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov),

- Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22), in

- Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23).

Podpis:

Vseh storitev, ki so bile izvedene oz. se izvajajo

Vseh storitev, ki so bile izvedene oz. se izvajajo