TEHNIČNE SPECIFIKACIJE - ČISTOPIS

PREDMET JAVNEGA NAROČILA v sklopu investicije Digitalna preobrazba v zdravstvu je Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, priprava dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ter storitve vodenja projekta in zastopanje naročnika, za projekt C-PACS.

1. Dokumentacija naj vključuje vsaj:

- Investicijsko dokumentacijo, kar vključuje

  - Investicijski program (s študijo izvedbe) in njegovo predstavitev,

- Projektno dokumentacijo (skladno s Smernicami Ministrstva za javno upravo za razvoj informacijskih rešitev) in njeno predstavitev, kar vključuje vsaj

  - Tehnične specifikacije, ki morajo vsebovati vsaj naslednja poglavja:

    - Model centralnega PACS (v nadaljnjem besedilu: C-PACS)

      - Vizija

      - Oris trenutnega stanja

      - Oris želenega stanja

      - Okvirni akcijski načrt

    - Poslovna analiza z idejnim načrtom

      - DPIA (presoja učinka vpliva obdelave osebnih podatkov)

      - Ocena tveganj (opredelitev tveganj izvedbe in implementacije projekta)

      - Temeljni gradniki digitalnega sistema v radiologiji

      - Obstoječe rešitve

        - Pregled zgodovine digitalizacije radiologije v Sloveniji

        - Popis procesov pri uporabi Teleradiologije in predstavitev pomanjkljivosti v primerjavi s C-PACS

        - Popis  obstoječih RIS/PACS sistemov

      - Usklajevanje s predstavniki javnih zdravstvenih zavodov (v nadaljnjem besedilu: JZZ)  glede potreb pri definiranju funkcionalnosti C-RIS / C-PACS in vsi stroški povezani s tem

      - Definiranje pravil in postopkov za shranjevanje slikovnega gradiva iz drugih virov, ki niso radiološke modalitete (npr. s storitev Zdravja na daljavo) na C-PACS

      - Fizična infrastruktura

        - Popis fizične infrastrukture obstoječih PACS sistemov in dobaviteljev

        - Popis obstoječih vzdrževalnih razmerij, licenc in diskovnih kapacitet obstoječih PACS sistemov

        - Ocena potrebnih diskovnih kapacitet in novih licenc za uvedbo C-PACS

          - Ocena investicije v licence za algoritme, ki z uporabo umetne inteligence analizirajo CT slike možganov pri obravnavi pacientov z akutno možgansko kapjo

        - Načrt investicij v podatkovne centre

          - Prostori

          - Oprema

        - Predlog dolgoročnega najema neposredne optične povezave oddaljenih izvajalcev do podatkovnih centrov (t.i. dark fibre)

          - Presoja, kateri izvajalci zdravstvene dejavnosti bodo dobili redundantne optične povezave (npr. za manjše izvajalce morda to ni smiselno)

      - Predlog implementacije C-RIS za manjše izvajalce zdravstvene dejavnosti

      - Infrastruktura človeških virov

        - Profili uporabnikov

        - Ocena potrebnih novih kadrovskih virov

      - Zahteve za uporabo standardov

      - Predlog modela dolgoročnega plačevanje uporabe C-PACS

      - Funkcionalne zahteve

        - Splošne zahteve

          - Popis predvidenih poslovnih procesov

          - Predlog arhitekture

          - Seznam predvidenih funkcionalnosti in primerov uporabe, ki jih mora zagotavljati C-PACS

        - Zahteve glede poročanja podatkov

        - Predlog načrta aktivnosti za zagotovitev enotnega identifikatorja pacientov

        - Predlog načrta aktivnosti za zagotovitev enotne številke preiskave (accession number)

        - Predlog načrta aktivnosti za pripravo enotnega šifranta slikovnih (radioloških) preiskav

        - Predlog morebitne spremembe dolžine hrambe slik v C-PACS

        - Funkcionalnosti in primeri uporabe morebitnih dodatnih sistemov, ki morajo biti vzpostavljeni centralno

        - Predlog koncepta integracije / komplementarnosti s CRPP

        - Predlog časovnega, funkcionalnega in procesnega načrta prehoda posameznih lokalnih PACS na C-PACS

          - Analiza potrebnih ukrepov za migracijo obstoječih podatkov v C-PACS

          - Predlog izbire 10% izvajalcev, ki jih bo najlažje vključiti v C-PACS: mejnik Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: NOO)

        - Predlog modela vključevanja manjših izvajalcev zdravstvene dejavnosti s posameznimi modalitetami

        - Predlog modela financiranja vzdrževanja sistema po koncu investicije

          - Ocena stroškov za izdelavo varnostnih kopij

          - Predlog finančnega modela po prenehanju financiranja iz Načrta za okrevanje in odpornost

        - Predlog vzporednega delovanja z obstoječim sistemom Teleradiologije in načrt njegove postopne ukinitve po priključitvi vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti v C-PACS

        - Obveščanje o podvojenosti preiskav

        - Poslovna inteligenca

        - Zagotavljanje uporabnosti sistema

      - Ne-funkcionalne zahteve

        - Pravni in zakonodajni vidiki

          - Analiza trenutnega stanja

          - Predlog potrebnih zakonodajnih sprememb (tudi za obvezno vključevanje koncesionarjev in čistih zasebnikov)

        - Upravljanje, zasebnost

        - Zagotavljanje kakovosti (QA)

        - Tehnične zahteve (uporaba zNET …)

        - Programske zahteve

        - Strojne zahteve

        - Infrastrukturne zahteve

        - Varnost (avtentikacija, enkripcija …)

        - Razpoložljivost

        - Skalabilnost

        - Politika uporabniških dostopov

        - Revizijska sled

        - Okolja (testno, UAT, produkcijsko …)

        - Vmesniki za komunikacijo z ostalimi sistemi (RIS, HIS …)

        - Uporabniška in tehnična dokumentacija

        - Arhiviranje in varnostne kopije

        - Testiranje sprejetosti

        - Sistemsko testiranje

        - Implementacija

        - Načrt usposabljanja uporabnikov

        - Podpora, vzdrževanje in posodabljanje sistema

          - SLA, odzivni časi

          - Zagotavljanje pomoči uporabnikom (angl. helpdesk)

        - Strateški načrt izvedbe in implementacijski načrt

- dokumentacijo ob nastanku investicijske in projektne dokumentacije, vključno z dokumentacijo, ki nastane ob sodelovanju ponudnika in predstavnikov JZZ,

2. Priprava dokumentacije v zvezi z javnim naročilom za implementacijo (in prehod v produkcijsko rabo) projekta C-PACS:

- priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo C-PACS (izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, osnutek celotne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in čistopisa te dokumentacije, osnutki morebitnih pozivov ponudnikom, osnutek končnega poročila strokovne komisije, osnutek odločitve o oddaji javnega naročila ter po zaključku postopka tudi osnutek poročila o izvedenem postopku javnega naročanja, priprava osnutka odločitve o morebitnem zahtevku za revizijo ter morebitnih pozivov v revizijskem postopku),

- po objavi javnega naročila s strani MZ aktivno sodeloval, tudi kot zunanji člani komisije, v vseh fazah izvedbe javnega naročila do podpisa pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti (vključno s svetovanjem glede odgovorov na zastavljena vprašanja na Portalu javnih naročil oziroma pripravo osnutkov odgovorov, kadar je to vsebinsko mogoče, sodelovanjem pri pregledu ponudb in pozivanju ponudnikov, sodelovanjem oziroma svetovanjem pri morebitnem vpogledu v dokumentacijo, sodelovanjem v zvezi z morebitnimi pozivi k spremembi odločitve ter nudenjem pomoči naročniku v morebitnem revizijskem postopku),

- po podpisu pogodb MZ svetovanje pri komunikaciji z izbranimi gospodarskimi subjekti v obsegu do 100 ur (npr. tolmačenje vsebine zahtev).

Ponudba iz te točke naj vključuje možnost ponovitve postopka javnega naročanja in obravnavo največ dveh zahtevkov za revizijo (na razpisno dokumentacijo in/ali na odločitev).

V primeru, da pride do ponovitev (enakega ali drugega) postopka javnega naročanja, ki časovno še omogoča črpanje sredstev NOO na projektu, dvakrat ali več, bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k pogodbi.

V primeru vložitve in obravnave več kot dveh zahtevkov za revizijo na fazo postopka (na razpisno dokumentacijo in/ali na odločitev), ki časovno še omogoča črpanje sredstev NOO na projektu, bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k pogodbi.

3. Zagotovitev odgovorne osebe oz. projektnega vodje (ali projektne pisarne s projektnim vodjem), ki bo odgovorna za uspešen prehod projekta v produkcijsko rabo. Naloge projektnega vodje bodo med drugim vsaj:

- Koordinacija in nadzor projekta, izvajalca ter morebitnih podizvajalcev, koordinacija drugih deležnikov pri projektu, seznanjanje Ministrstva za zdravje z napredkom projekta in izvajanje drugih nalog povezanih z vodenjem projekta, do prehoda v produkcijsko rabo,

- Načrtovanje posameznih izvedbenih aktivnosti v stroškovnem, časovnem in operativno izvedbenem smislu preko priprave ustreznih načrtov izvedbe ter usklajevanje teh načrtov z vsemi deležniki,

- Priprava projektne dokumentacije za vodenje projekta,

- Spremljanje in dokumentiranje napredka projekta ter redno poročanje o statusu projekta pooblaščenim predstavnikom na MZ in ostalim deležnikom,

- Koordinacija in spremljanje izvajanja načrtovanih aktivnosti v skladu z usklajenimi načrti za njihovo izvedbo s ciljem doseganja rokov ter načrtovanih rezultatov, priprava gradiv, organiziranje in po potrebi vodenje aktivnosti povezanih z izvajanjem načrtovanih aktivnosti (sestanki, predstavitve, usklajevanja z zunanjimi izvajalci, ipd.),

- Identifikacija morebitnih tveganj, opozarjanje nanje ter predlaganje rešitev in ukrepov za njihovo minimizacijo ali odpravo,

- Predstavljanje stanja projekta in napredka pri izvajanju različnim deležnikom na MZ ter pravočasno opozarjanje v primeru odstopanj ali tveganj za odstopanja od zastavljenih izvedbenih načrtov,

- Pravočasno opozarjanje Ministrstva za zdravje v primeru odstopanj ali tveganj za odstopanja od dogovorjenega,

- Usklajevanje dela z izvajalcem in podizvajalci, ki bodo implementirali projekt C-PACS, usklajevanje internih in zunanjih razvijalcev, arhitektov, procesnih analitikov, predstavnikov JZZ in končnih uporabnikov, usklajevanje zaposlenih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki bodo migrirali lokalne PACS sisteme in integrirali modalitete ter RIS/HIS sisteme s C-PACS, koordiniranje vseh deležnikov za uspešno izvedbo projekta (med drugim tudi usklajevanje z RSK za radiologijo in RSK za informatiko),

- Izvajanje internega izobraževanja projektnega vodenja, in strokovno pomoč projektni pisarni

- Spodbujanje napredka na projektu,

  - Projektni vodja bo pospeševal izvajanje projekta do izpolnitve mejnika iz NOO, ki vsebuje zahtevo: »Vsaj 10 % javnih zdravstvenih zavodov bo uporabljalo C-PACS, kjer bodo shranjevali slikovno gradivo pacientov. Omogočena povezava za shranjevanje slikovnega gradiva izvajalcev zdravstvene dejavnosti vsaj 10 % javnih zdravstvenih zavodov.« Rok za izpolnitev mejnika je 31. 12. 2024. Po izpolnitvi mejnika iz NOO bo pospeševal izvajanje projekta do zaključka projekta, ki je predviden do 1. 7. 2026. Projekt se zaključi, ko bo sistem integriran - vpeljan v produkcijo in na voljo za uporabo vsem deležnikom - javnim zdravstvenim zavodom (JZZ)  in drugim izvajalcem zdravstvenih dejavnosti v javni mreži, ki uporabljajo PACS sisteme.

DEFINICIJA PROJEKTA DIGITALNA PREOBRAZBA ZDRAVSTVA

Implementacija C-PACS predstavlja sklop znotraj širšega programa investicij za Digitalno preobrazbo zdravstva, ki predstavlja investicijo v okviru komponente Zdravstvo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Pod digitalno preobrazbo zdravstva razumemo optimizacijo in izvajanje procesov znotraj in med zdravstvenimi institucijami, kakor tudi med zdravstvenimi institucijami in državljani, podjetji ter drugimi državnimi institucijami s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije, pri čemer je glavni  namen projekta Digitalne preobrazbe zdravstva povečati učinkovitost zdravstva.

S projektom DIGITALNA PREOBRAZBA ZDRAVSTVA zasledujemo cilje reforme: zagotoviti kakovostno, finančno vzdržno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema, kar obsega:

- kakovostno in dostopno zdravstveno varstvo s stabilnim financiranjem in dolgoročno vzdržnostjo javnih financ,

- zagotovitev oziroma ohranitev univerzalne dostopnosti do potrebnih zdravstvenih storitev, vključno s preventivnimi storitvami, obvladovanje pretečih groženj, ki jih za zdravstvo predstavljajo: naraščanje bremena kroničnih bolezni in stanj, nove nalezljive bolezni, odpornost mikrobov na zdravila in agensi iz okolja, mobilnost pacientov,

- boljšo pripravljenost in odziv na zdravstvene grožnje (npr.: epidemija covid-19),

- povečanje učinkovitosti upravljanja in delovanja zdravstvenega sistema v kriznih situacijah v smislu izboljšave upravljanja, ustrezne usposobljenosti zdravstvenih kadrov, pretoka informacij, uporabe digitalnih tehnologij in vzpostavitve novih oblik sodelovanja na lokalni in regionalni ravni.

NAMEN PRIPRAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, JN ZA IMPLEMENTACIJO C-PACS IN ZAGOTOVITVE PROJEKTNEGA VODJE

Namen priprave investicijske in projektne dokumentacije, javnega naročila za implementacijo C-PACS in zagotovitve projektnega vodje za implementacijo projekta, je v okviru dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Digitalne preobrazbe  zdravstva, predinvesticijske dokumentacije PIZ in spodaj navedenih izhodišč in s pomočjo obstoječe dokumentacije in analize stanja informatizacije zdravstvenega sistema s procesno-organizacijskega vidika, z vidika informacijsko-komunikacijske podprtosti procesov ter tehnološke opremljenosti posameznih akterjev in na podlagi dobrih praks oblikovati predloge in izhodišča za izvedbo projekta implementacije C-PACS preko prenove in posodobitev zdravstvenih procesov ter zdravstvenega sistema s pomočjo informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Končni cilj javnega naročila je zagotovitev vse potrebne medsebojno usklajene dokumentacije za izvedbo investicije projekta (vseh dokumentov, predvidenih po uredbi) in za investicijo potrebnega javnega naročila (projektna dokumentacija obsega vse potrebne elemente za vsebinsko določitev predmeta javnega naročila, kar zajema, ni pa omejeno na: funkcionalne in tehnične specifikacije, vključno s podrobnim opisom arhitekture informacijske rešitve, zahtev po strojni, sistemski in programski opremi, zahteve glede razpoložljivosti, zanesljivosti in skalabilnosti (razširljivosti), zahteve o uporabi določenih standardov in tehnologij, nabora aktivnosti za izvedbo javnega naročila in izdelkov javnega naročila, predlog kadrovskih in drugih pogojev za ponudnike, s katerimi dokazujejo svojo usposobljenost).

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, JN ZA IMPLEMENTACIJO C-PACS IN ZAGOTOVITEV PROJEKTNEGA VODJE

Investicijska in projektna dokumentacija morata biti izdelani v skladu z navodili za pripravo investicijske dokumentacije, kot je zapisano v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). V okviru javnega naročila ponudnik izdela vse po uredbi zahtevane elemente dokumentacije in vsebinske specifikacije javnih naročil.

Pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije se mora nujno upoštevati naslednje kontekste in dokumente:

- Kontekst  sodobnega projektnega vodenja in uspešne realizacije najzahtevnejših projektov:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju  javnih financ (Uradni list RS 60/06, 54/2010, 27/16),

- zadevne dele Metodologije vodenja projektov v državni upravi (https://nio.gov.si/nio/asset/metodologija+vodenja+projektov+v+drzavni+upravi+projekti+informacijske+tehnologije-713),

- zadevne dele Smernic za razvoj informacijskih rešitev (https://nio.gov.si/nio/cms/download/document/46345a09e6b1089e178a5b1fb5504e98dd5dda88-1484813945239).

2. Kontekst napredka pri digitalni konkurenčnosti in digitalni preobrazbi:

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025, Skupaj za družbo zdravja (ReNPZV16–25), Uradni list RS, št. 25/16,

- Strategija razvoja Slovenije 2030, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ... et al., Ljubljana 2017,

- Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost okrevanje in krepitev odpornosti,

- Dokument Identifikacije investicijskega projekta Digitalna preobrazba zdravstva, DIIP (november 2021), izdelovalec  Projekt Nova Gorica d.d., potrjen  s Sklepom o potrditvi DIIP, št. 382-106/2021/10, 6. 12. 2021),

- Predinvesticijska zasnova št. verzije 1.1, PIZ (februar 2023), izdelovalec IPMIT d.o.o., potrjena s Sklepom o potrditvi PIZ, št. 4300-2/2022/44 z dne 13. 2. 2023.

- Zdravje 2020: temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje (povzetek dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije v slovenščini), http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/health_2020_svn.pdf.

- Kontekst zdravstvene dejavnosti:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.23/05– uradno prečiščeno besedilo, 15/08– ZPacP, 23/08, 58/08– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16– ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20– ZZUOOP, 203/20–ZIUPOPDVE, 112/21– ZNUPZ,  196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21,  196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22).

- Kontekst javnih naročil:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 in 100/22).

CILJI projekta C-PACS v sklopu investicije v Digitalno preobrazbo v zdravstvu so:

- povečanje učinkovitosti zdravstvenega sistema s/z:

- uvedbo novih digitalnih storitev in digitalizacijo obstoječih,

- hitrejšo in točnejšo izmenjavo oziroma dostopom do podatkov o dokumentaciji in obravnavah pacientov,

- hitrejšo izdelavo različnih analitičnih poročil kot podlago za sprotno sprejemanje in prilagajanje ukrepov v zdravstvu,

- uporabo informacijske tehnologije za komuniciranje s pacienti in ostalimi deležniki zdravstvenega sistema.

2. dvig kakovosti in varnosti zdravstvenih procesov:

- načrtovanje bolnišničnih kapacitet, zdravstvenih storitev in potreb po materialu na podlagi dejanske uporabe,

- boljše načrtovanje obravnave pacientov,

- uvedba spremljanja kakovosti na podlagi realnih podatkov v realnem času, vključno z uvedbo spremljanja kazalnikov izida zdravljenja, poročanih s strani pacienta.

Projekt Digitalne preobrazbe v zdravstvu se je zaradi obsega, kompleksnosti in vsebinske pestrosti razčlenil na  vsebinske sklope, eden izmed sklopov je tudi C-PACS, ki je predmet tega javnega naročila. Pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije ter dokumentacije javnega naročila za implementacijo C-PACS in njegovega prehoda v produkcijsko rabo je potrebno upoštevati ekonomsko, finančno, časovno in tehnično ter tehnološko sprejemljivost za izpolnitev ciljev, ki so zapisane v dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Digitalna preobrazba v zdravstvu in predinvesticijski zasnovi (PIZ).

NAČIN DELA

Naročnik zahteva, da bo izvajalec v začetku projekta predstavil svojo metodologijo projektnega dela naročniku in predlog komunikacije (vključno z zapisniki) s predstavniki javnih zdravstvenih zavodov (v nadaljevanju: JZZ) z namenom zajema funkcionalnih potreb posameznih JZZ. Naročnik metodologijo dela in predlog komunikacije po pregledu potrdi ali zavrne. Vse stroške povezane s sodelovanjem in usklajevanjem s predstavniki JZZ nosi izvajalec.

Izvajalec bo omenjeno storitev izvajal v skladu z zahtevami naročnika s kadri, ki imajo potrebno specifično strokovno usposobljenost in znanje, ustrezne delovne izkušnje in specifična znana povezana z omenjeno storitvijo. Strokovnjak mora biti na voljo naročniku oz. potrebam projekta v rednem delovnem času naročnika.

Med pripravo izdelkov so predvideni koordinacijski sestanki z naročnikom (praviloma vsaj enkrat tedensko) z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Pri pripravi izdelkov mora izvajalec upoštevati podane usmeritve naročnika (kar vključuje tudi vrstni red izdelave dokumentacije in skladnost z roki v Načrtu za okrevanje in odpornost). Sestanki se lahko izvajajo na daljavo, glede na potrebe in na zahtevo naročnika pa na lokaciji v Ljubljani (predvidoma sedežu naročnika).

Projektna dokumentacija mora biti sestavljena na način, da zagotavlja naročniku vse potrebne informacije za izvedbo javnega naročila za implementacijo projekta (med drugim načrtovano arhitekturo sistema, funkcionalno in tehnično specifikacijo, zahteve po razpoložljivosti in zanesljivosti, uporabljene zahtevane standarde, podrobno specificirane zahteve po sistemski programski opremi in strojni opremi, zahteve in specifikacije povezljivosti z drugimi informacijskimi sistemi, komplementarnost z že obstoječimi gradniki eZdravja in digitalizacije v zdravstvu). Vsebina dokumentacije mora naročniku brez potrebnih večjih oz. bistvenih dopolnitev omogočati izvedbo javnega naročila, pri čemer dokumentacija v celoti pokrije del, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Po pripravi investicijske in projektne dokumentacije, izvajalec pripravi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo (in prehod v produkcijsko rabo) projekta C-PACS, kar vključuje pripravo celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo C-PACS, po objavi javnega naročila s strani MZ aktivno sodelovanje v vseh fazah izvedbe javnega naročila do podpisa pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti (kot je podrobneje opredeljeno zgoraj, v točki 2 razdelka Predmet javnega naročila), po podpisu pogodb MZ svetovanje pri komunikaciji (npr. tolmačenje vsebine zahtev) z izbranimi gospodarskimi subjekti v obsegu do 100 ur.

Po pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo (in prehoda v produkcijsko rabo) projekta C-PACS in podpisu pogodbe z izvajalcem implementacije projekta C-PACS, izvajalec zagotovi in plača odgovorno osebo oz. projektnega vodjo, ki bo odgovorna za uspešen prehod projekta v produkcijsko rabo po sklenitvi pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti. Projektni vodja bo tekom implementacije in prehoda v produkcijsko rabo izvajal nadzor in spodbujal napredek na projektu, pripravljal projektno dokumentacijo za vodenje projekta in poročal Ministrstvu za zdravje o napredku, nadziral, koordiniral in komuniciral z izvajalcem in podizvajalci, ki bodo implementirali projekt C-PACS sistema, komuniciral z zaposlenimi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki bodo migrirali lokalne PACS sisteme in integrirali modalitete ter RIS/HIS sisteme s C-PACS, koordiniral komunikacijo vseh deležnikov za uspešno izvedbo projekta in seznanjal Ministrstvo za zdravje z napredkom projekta do prehoda v produkcijsko rabo.

Izvajalec je dolžan sproti voditi in pripraviti vso dokumentacijo, ki nastane v okviru sodelovanja z zunanjimi deležniki (npr. predstavniki JZZ) in naročnikom, kot so na primer: vabila, zapisniki z listo navzočih, delovno gradivo, realizacijo sklepov, pomembne ugotovitve in drugo. Navedeno dokumentacijo sproti izroča naročniku. Izvajalec skrbi za sklicevanje sestankov, urejanje dokumentacije in posredovanje dokumentacije predstavnikom JZZ v uskladitev, potrditev.

Izvajalec je dolžan naročniku redno (enkrat tedensko) pisno poročati o napredku projekta, na zahtevo naročnika in/ali nadzornih organov pa pripraviti tudi vmesna poročila in ustno poročati.

Vso dokumentacijo, med drugim dokumentacijo sodelovanja z naročnikom in drugimi deležniki izvajalec predaja sproti.

Pri pripravi tehničnih specifikacij se izvajalec v začetni fazi opre na dokument Priloga_Vizija_Centralni_PACS_sistem.docx, ki predstavlja zelo grob oris želenega stanja, v kasnejših fazah pa se izvajalec usklajuje z ostalimi deležniki v zdravstvu (izvajalci zdravstvene dejavnosti, NIJZ, različne zbornice in združevanja na področju zdravstva). Izvajalec mora pri izdelavi tehničnih specifikacij zagotoviti enakopravno obravnavo vseh ponudnikov PACS/RIS sistemov na trgu in zagotoviti spoštovanje vseh temeljnih načel ZJN-3 (predvsem načela zagotavljanja konkurence med ponudniki).