Junij 2023

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Predmet naročila:

Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Serivce)

Odgovorna oseba naročnika:

Dušan Mes

generalni direktor

Vsebina razpisne dokumentacije:

1. Povabilo k oddaji ponudbe

  - Predmet javnega naročila

  - Vrsta postopka

  - Sklopi in variantne ponudbe

  - Veljavnost ponudbe

  - Rok za izvedbo pogodbenih del in storitev

  - Dinamika plačil za izvedena pogodbena dela in storitve

  - Objave

  - Pridobivanje dodatnih informacij

  - Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

  - Način in rok za oddajo ponudbe

  - Odpiranje ponudb

  - Pregled ponudb

  - Dopustne dopolnitve, spremembe, umik in popravki ponudbe

  - Merilo za ocenjevanje ponudb

  - Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

  - Oddaja javnega naročila

  - Sklenitev pogodbe

  - Revizija postopka

  - Ostali pogoji, opozorila in pravice

2. Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

  - Izdelava ponudbe

  - Jezik ponudbe

  - Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

  - Sestavni deli ponudbe:

          - Podatki o ponudniku

          - Razlogi za izključitev

          - Pogoji za sodelovanje

          - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

          - Finančno zavarovanje

          - Pogodba

          - Predračun

          - Specifikacija predmeta javnega naročila

3. Razpisni obrazci:

Razpisni obrazec 1:	Podatki o ponudniku

Razpisni obrazec 2:	Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

Razpisni obrazec 3:	Podatki o podizvajalcu

Razpisni obrazec 4:	Enotni evropski obrazec v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Razpisni obrazec 5:	Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

Razpisni obrazec 6:	Seznam prijavljenih referenčnih kadrov

Razpisni obrazec 7:	Zapisnik verifikacijskega testa

Razpisni obrazec 8:	Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

Razpisni obrazec 9:	Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Razpisni obrazec 10:	Vzorec pogodbe (implementacija informacijskega sistema)

Razpisni obrazec 11:	Vzorec pogodbe (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema)

Razpisni obrazec 12:	Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

Razpisni obrazec 13:	Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov

Razpisni obrazec 14:	Predračun (implementacija informacijskega sistema)

Razpisni obrazec 15:	Predračun (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema)

Razpisni obrazec 16:	Specifikacija predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema)

1. Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 21/21 in 10/22, 74/22-odločba US, 100/22 ter 28/23, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11

1506 Ljubljana

Matična številka podjetja: 5142733000

Osnovni kapital 509.529.921,23 EUR

vabi vse zainteresirane ponudnike (v nadaljevanju tudi »izvajalec«), da predložijo svojo ponudbo po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

1.1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je:

- nakup in implementacija (vzpostavitev) informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service),

- vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema.

Za vsakega od vsebinskih delov bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba.

Podrobnejši opis razpisanih dobav, del in storitev ter ostalih pravic in obveznosti je določen v:

- specifikaciji predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema),

- vzorcu pogodbe (implementacija informacijskega sistema),

- vzorcu pogodbe (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema),

- vzorcu pogodbe o obdelavi osebnih podatkov,

- vzorcu sporazuma o ne-razkrivanju podatkov,

v razpisnih obrazcih iz 3. poglavja te razpisne dokumentacije.

1.2. Vrsta postopka

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na splošnem področju.

Javno naročilo se odda v skladu s 40. členom ZJN-3 po odprtem postopku.

1.3. Sklopi in variantne ponudbe

Javno naročilo je enovito. Ponudba po sklopih ni dovoljena.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

1.4. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati pet (5) mesecev od skrajnega roka za oddajo ponudbe.

1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del in storitev

Rok za implementacijo kompletnega informacijskega sistema je osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe za implementacijo informacijskega sistema, od tega:

- Faza 1: Analiza načrta rešitve v roku dveh (2) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Faza 2: Vključena dva partnerska ponudnika prevozov v roku deset (10) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. Sistem mora biti vsaj en (1) mesec delujoč v realnem okolju (vozila v rednem prometu, z izbranimi uporabniki, pri uporabi rednih storitev), kot zahtevano v specifikaciji predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema),

- Faza 3: Vključeni štirje dodatni partnerski ponudniki prevoza potnikov v roku štirinajst (14) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. Sistem mora biti vsaj en (1) mesec delujoč v realnem okolju (vozila v rednem prometu, z izbranimi uporabniki, pri uporabi rednih storitev), kot zahtevano v specifikaciji predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema),

- Faza 4: Prehod v pilotni zagon (uporaba s strani naprednih uporabnikov v splošni populaciji) v roku sedemnajst (17) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe,

- Faza 5: Prevzem stabilne in v polnem obsegu delujoče rešitve v redno obratovanje v produkciji v roku osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. Osnova za prevzem je obratovanje v produkciji vsaj en (1) polni koledarski mesec.

Posamezne faze so opisane v specifikaciji predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema).

Izvajalec bo implementirani informacijski sistem pričel vzdrževati s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu implementiranega informacijskega sistema v redno obratovanje v produkciji, to je po zaključku Faze 5 implementacije informacijskega sistema, vse do izteka pogodbe za vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema, to je šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev po prevzemu implementiranega informacijskega sistema v redno obratovanje v produkciji.

1.6. Dinamika plačil za izvedena pogodbena dela in storitve

Plačilo implementacije informacijskega sistema se izvede postopno po vsaki zaključeni fazi. Vrednost posamezne faze implementacije informacijskega sistema je določena v odstotku od celotne ponudbene oziroma pogodbene vrednosti implementacije, in sicer:

| Faze implementacije | % pogodbene vrednosti implementacije |
| --- | --- |
| Faza 1 | 10% |
| Faza 2 | 20% |
| Faza 3 | 30% |
| Faza 4 | 20% |
| Faza 5 | 20% |

Za izvedene storitve vzdrževanja implementiranega informacijskega sistema:

- storitve, vključene v mesečni pavšal,

- storitve, obračunane po dejansko porabljenem času,

bo izvajalec izstavljal mesečne račune, in sicer vsak mesec en račun, do petega (5.) v mesecu za pretekli mesec.

1.7. Objave

Portal javnih naročil RS in portalu javnih naročil EU (v nadaljevanju »Portal«).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije in veljavno zakonodajo v RS.

1.8. Pridobivanje dodatnih informacij

Vsa morebitna dodatna pojasnila oziroma vprašanja, vezana na razpisno dokumentacijo, se posredujejo naročniku preko Portala v skladu s 4. odstavkom 61. člena ter 67. členom ZJN-3. Naročnik bo odgovarjal le na vprašanja, postavljena preko Portala v elektronski obliki.

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, to je najkasneje 13.7.2023 25.8.2023 do 12.00 ure. Odgovori bodo objavljeni na Portalu in so sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage in dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni obliki in ne obvezujejo naročnika.

1.9. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik objavil na Portalu.

Vsaka sprememba ali dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije.

1.10. Način in rok za oddajo ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Način oddaje ponudbe, opisan v predhodnem odstavku, je pravno zavezujoč.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjena obrazca:

- Razpisni obrazec 14: Predračun (implementacija informacijskega sistema),

- Razpisni obrazec 15: Predračun (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema),

ki bosta dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik, ki v informacijski sistem e-JN oddaja ponudbo, naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjen obrazec:

- Razpisni obrazec 4: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD,

in sicer

- svoj ESPD v razdelek »ESPD - ponudnik«,

- ESPD ostalih sodelujočih v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži skladno z navodili za pripravo ponudbe izpolnjeno vso preostalo ponudbeno dokumentacijo oziroma obrazce:

- morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti,

- Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje, v kolikor gre za tujega ponudnika (za Razpisnim obrazcem 1),

- Razpisni obrazec 2: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci (v kolikor ne nastopa s podizvajalci),

- Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu (v kolikor nastopa s podizvajalci),

- kopija veljavnega certifikata ISO 27001,

- Razpisni obrazec 5: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika,

- Razpisni obrazec 6: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov,

- opis projektov in vloge referenčnih strokovnjakov v projektih,

- interna pravila razvoja rešitve, ki dokazujejo upoštevanje OWASP pravil,

- original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v datoteki PDF oziroma sken v primeru, da ponudnik predloži original bančne garancije v papirni obliki,

- Priloga 3 Razpisnega obrazca 12: Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov,

- Priloge Razpisnega obrazca 16: Specifikacija predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema),

kjer je to posebej označeno, podpisane in/ali žigosane v datoteki PDF.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje 18.8.2023 8.9.2023 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Sestavni del te razpisne dokumentacije so tudi:

- Razpisni obrazec 7: Zapisnik verifikacijskega testa,

- Razpisni obrazec 9: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti,

- Razpisni obrazec 10: Vzorec pogodbe (implementacija informacijskega sistema),

- Razpisni obrazec 11: Vzorec pogodbe (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema),

- Razpisni obrazec 12: Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov,

- Razpisni obrazec 13: Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov,

- Razpisni obrazec 16: Specifikacija predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema),

ki jih ponudniku ni potrebno kakorkoli izpolnjevati in jih zato v ponudbi ali dopolnitvi ponudbe ni potrebno naložiti v informacijski sistem e-JN. Ne glede na to se ponudnik s tem, ko v informacijski sistem e-JN naloži svojo ponudbo, obvezuje, da bo, v kolikor bo izbran:

- na poziv naročnika pristopil k izvedbi verifikacijskega testa,

- naročniku predložil finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- podpisal pogodbe (implementacija, vzdrževanje), kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- podpisal pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- podpisal sporazum o ne-razkrivanju podatkov, kot navedeno v razpisni dokumentaciji,

- izvedel vse pogodbene dobave, dela in storitve, kot navedeno v razpisni dokumentaciji.

Original finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (bančna garancija) v papirni obliki

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik odda v zapečateni ali zaprti ovojnici. Ovojnica mora biti opremljena z:

- oznako »Ne odpiraj«, in

- naslovom »Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe: Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service)«, in

- navedbo številke objave naročila na Portalu (št. JN, št. TED/SIMAP).

Na hrbtni strani mora biti naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki se šteje za pravočasno predloženo, če jo ponudnik predloži (mora prispeti do naročnika, ne glede na način oddaje) najkasneje 18.8.2023 8.9.2023 do 9.00 ure na naslov:

Slovenske železnice, d.o.o.

Sektor za nabavo

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

(Vložišče)

Ponudniki oddajo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki po pošti s priporočeno pošiljko ali osebno.

V primeru, da ovojnica ni označena kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje ali za založitev ovojnice.

1.11. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.8.2023 8.9.2023 in se bo začelo ob 10.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.12. Pregled ponudb

DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE: Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merila. V nadaljevanju pa bo preveril samo ekonomsko najugodnejšo ponudbo z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

V kolikor bo naročnik pri pregledu ekonomsko najugodnejše ponudbe ugotovil, da je nedopustna, bo tako ponudbo izločil. Naročnik bo nato ostale pravočasne ponudbe ponovno razvrstil glede na merila in ekonomsko najugodnejšo ponudbo preveril z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja.

Naročnik bo opisani postopek preverjanja in ocenjevanja ponudb ponavljal, vse dokler za prvouvrščeno ponudbo ne bo ugotovil, da je dopustna.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da nobena od pravočasnih ponudb ni dopustna, predmetnega javnega naročila ne bo oddal.

Pri ponudbah, pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede predmeta javnega naročila, te ne bo preverjal glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in jo bo kot nedopustno izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

1.13. Dopustne dopolnitve, spremembe, popravki in pojasnila ponudbe

Naročnik sme skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, popravi, spremeni ali pojasni ustrezne informacije ali ponudbeno dokumentacijo.

Ravno tako sme naročnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je že predložil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo ponudnika k dopustni dopolnitvi, popravku ali pojasnilu pozval in ponudnik bo dopolnitev, popravek ali pojasnilo predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

1.14. Merilo za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi najnižje cene.

Najnižja cena je vsota celotnih ponudbenih vrednosti:

- implementacije informacijskega sistema (Razpisni obrazec 14),

- vzdrževanja implementiranega informacijskega sistema v šestintrideset (36) mesečnem obdobju (3. vrstica tabele Razpisnega obrazca 15).

Ekonomsko najugodnejša je ponudba s ponujeno najnižjo ceno.

V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako najnižjo ceno, je ekonomsko najugodnejša ponudba tista, ki ima najnižjo vrednost šestintrideset (36) mesečnih pavšalov (1. vrstica tabele Razpisnega obrazca 15)

V primeru, da sta tudi po tej primerjavi dve ali več ponudb enaki, je ekonomsko najugodnejša ponudba z najnižjo vrednostjo 4.000 človek/ur dela strokovnjaka (2. vrstica tabele Razpisnega obrazca 15).

V primeru, da sta tudi po tej primerjavi dve ali več ponudb enaki, bo naročnik izbral tisto, ki je bila oddana prej.

1.15. Posredovanje podatkov o lastniški strukturi

Ponudnik, ki mu naročnik namerava oddati javno naročilo, mora naročniku pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila na pisni poziv naročnika v roku 8 dni od prejema poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komandisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

na obrazcu, ki mu ga bo predložil naročnik.

Podatke o lastniški strukturi mora posredovati ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

1.16. Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

1.17. Sklenitev pogodbe

Takoj, ko bo postala odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, bo naročnik izbranemu ponudniku poslal v podpis:

- pogodbo o implementaciji informacijskega sistema,

- pogodbo o vzdrževanju implementiranega informacijskega sistema,

- pogodbo o obdelavi osebnih podatkov,

- sporazum o ne-razkrivanju podatkov.

Izbrani ponudnik mora vse tri pogodbe in sporazum podpisane vrniti naročniku najkasneje v roku deset (10) dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme vseh treh podpisanih pogodb in sporazuma in izvajalec ne predloži bančnih garancij za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od izvedbe javnega naročila. Naročnik bo v tem primeru unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

1.18. Revizija postopka

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 72/19,v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

1.19. Ostali pogoji, opozorila in pravice

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije.

Izpolnjevanje pogojev, ki jih ponudnik dokazuje bodisi s podpisanimi in izpolnjenimi obrazci iz razpisne dokumentacije, bodisi s predložitvijo drugih listin, lahko naročnik po lastni presoji kadarkoli preveri in se prepriča o njihovi resničnosti.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo ravnal v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3. V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

2.	Navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe

Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik v svoji ponudbi obvezno upošteva vse zakone in predpise, ki so kakorkoli povezani z javnim naročanjem in vse ostale področne zakone in predpise.

2.1.	Izdelava ponudbe

Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik z urejevalnikom teksta Word vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obvezno se izpolnijo, ali obkrožijo, ali podpišejo in/ali žigosajo vsa rumena polja v ponudbenih obrazcih.

Ponudba mora biti oddana na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije v skladu s temi navodili. S strani pooblaščene osebe za zastopanje morajo biti podpisani in/ali žigosani le tisti obrazci, kjer je to posebej označeno (žigosani v primeru, če gospodarski subjekt posluje z žigom).

Ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko odda ponudbo samo za celoten obseg predmeta javnega naročila.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

2.2.	Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno, kar pojasnjuje ponudbo, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in ponudnik, bodo v slovenskem jeziku.

2.3.	Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost

Ponudnik, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izve za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, jih je dolžan varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Ponudnik mora informacije, ki so poslovna skrivnost v predloženi ponudbeni dokumentaciji jasno označiti kot poslovno skrivnost (npr. tako, da je v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo pregledal samo ekonomsko najugodnejšo ponudbo in bo ponudniku, ki bo v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2.4.	Sestavni deli ponudbe

Ponudnik v ponudbi priloži morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

A.	Podatki o ponudniku

Ponudnik

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju »skupina ponudnikov« oziroma »ponudniki v skupnem nastopu«), ki predloži skupno ponudbo. Ponudniki so upravičeni in lahko izvajajo storitve, ki so v skladu z razpisnimi pogoji.

Tuji ponudniki, ki nimajo predstavnika v Republiki Sloveniji, lahko v ponudbi imenujejo pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročanje. Tuji ponudnik mora, vezano na izvedbo javnega naročila, spoštovati veljavne zakone in predpise Republike Slovenije in poznati veljavnosti pravnega sistema Republike Slovenije.

Ponudnik v skupnem nastopu

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

- navedba, da ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Podizvajalec

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi o tem predložiti izjavo (Razpisni obrazec 2).

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce in del naročila, ki ga namerava izvesti podizvajalec, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Razpisni obrazec 3),

- predložiti izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdeset (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev.

Naročnik ponudnike opozarja, da so v primeru nastopa s podizvajalci podatki o podizvajalcih, vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, vrsti blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel z enim ali več podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s temi podizvajalci. Ti podizvajalci morajo naročniku posredovati kopijo te pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (torej s ponudnikom) najkasneje v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. Ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v pet (5) dneh po spremembi predložiti Razpisne obrazce 3 in 4 ter vsa dokazila o ne-izpolnjevanju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje za novega podizvajalca.

V kolikor ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora ta podizvajalec najkasneje v pet (5) dneh od sklenitve te pogodbe naročniku predložiti kopijo te pogodbe (ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik). Ravno tako se sklene aneks k pogodbi med naročnikom in ponudnikom.

Dokazilo:

- s strani ponudnika izpolnjen Razpisni obrazec 1,

- pooblastilo tujega ponudnika pooblaščencu v RS za vročanje (za Razpisnim obrazcem 1),

- pravni akt (pogodba) o skupnem nastopu, v kolikor gre za skupno ponudbo (za Razpisnim obrazcem 1),

- s strani ponudnika izpolnjen Razpisni obrazec 2,

- s strani podizvajalca izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 3.

Razpisni obrazec 1 izpolni ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

Razpisni obrazec 2 izpolni ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu, ki ne nastopajo s podizvajalci.

Razpisni obrazec 3 izpolnijo vsi podizvajalci.

Vsi razpisni obrazci se po potrebi kopirajo.

B.	Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi, zaradi katerih je ponudnik lahko izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Nekaznovanost:

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami).

Dokazila morajo priložiti:

- ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci,

- vse osebe, ki so članice u pravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Plačani davki in prispevki:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da ta ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Insolventnost ali prisilno prenehanje ali likvidacija:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Izločitev iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Prekršek v zvezi s plačilom za delo:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

C. Pogoji za sodelovanje

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji, ki jih ponudnik mora izpolnjevati. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik (ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci) mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti:

- Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, a: Ustreznost).

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Tehnična in strokovna sposobnost:

Ponudnik bo izločen, če ne izpolnjuje pogojev za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti.

Zahteva se, da ima gospodarski subjekt potrebne tehnične in človeške vire ter zadostno znanje in izkušnje.

Tehnična sposobnost

1.

Ponudnik mora izkazati, , da ima vpeljan sistem upravljanja varnosti informacij ISO 27001 oziroma veljavni certifikat ISO 27001 na dan objave tega javnega naročila.

2.

Ponudnik (ponudnik ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) mora izkazati, da je uspešno implementiral vsaj tri (3) informacijske sisteme za storitve mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service), v nadaljevanju »referenčni projekt«, za katere se zahteva, da:

- temeljijo na isti rešitvi oziroma jedru sistema,

- vključujejo:

- mobilno načrtovanje poti,

- nakup, plačilo in prevzem vozovnic neposredno v uporabniško aplikacijo,

- je bilo z uporabo referenčnega projekta, vsakega posebej, v vsaj enem koledarskem letu od 2019 do 2022 opravljenih vsaj 4.000.000 transakcij oziroma validiranih potovanj (načrtovanje poti, nakup in prevzem vozovnic) ali prodanih 2.000.000 vozovnic,

- je referenčni projekt, vsak posebej, v vsaj enem koledarskem letu od 2019 do 2022 vključeval vsaj 100.000 aktivnih uporabnikov, vsak aktivni uporabnik pa je opravil vsaj pet (5) potovanj z uporabo referenčnega projekta (validacija vozovnice iz sistema MaaS).

Polega tega se zahteva, da:

- je naročnik referenčnega projekta je končni kupec tega projekta oziroma referenčni naročnik,

- je izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt izvedel oziroma zaključil v polnem obsegu zanesljivo in uspešno (dela so izvedena v skladu s pričakovanji referenčnega naročnika glede obsega, kvalitete in pravočasnosti izvedbe del),

- izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt vzdržuje in razvija skladno s pogodbeno dogovorjenem nivojem vzdrževanja vsaj v celotnem letu 2022 do dneva objave tega razpisa.

Informacijski sistem za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service), ki ga ponudnik v okviru tega razpisa ponuja naročniku Slovenske železnice, d.o.o., mora temeljiti na isti rešitvi oziroma jedru sistema, ki je implementiran v referenčnih projektih.

Referenčni projekti se ne smejo nanašati na informacijske sisteme, uvedene pri ponudniku, partnerju v skupnem nastopu ali podizvajalcu.

Strokovna sposobnost

Ponudnik (ponudnik ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) mora imeti na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlagah (npr. podjemna pogodba, avtorska pogodba):

- Usposobljenega vodjo projekta:, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- Ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj z vodenjem kompleksnih IT projektov, ki vključujejo sisteme mobilnosti kot rešitve, kar dokazuje s tem, da je v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega razpisa vodil vsaj tri uspešno zaključene in vzdrževane projekte s področja mobilnosti kot rešitve, katerih vrednost implementacije mora znašati vsaj 2 mio EUR brez DDV za vsak projekt ali je v tem obdobju vodil uspešno zaključen in vzdrževan projekt, ki združuje vsaj šest MSP v vrednosti vsaj 2 mio EUR brez DDV;

- Tekoče se sporazumeva v slovenskem ali angleškem jeziku (govorno in pisno).

- Usposobljenega vodjo integracije z MSP (MSP = ponudnik storitev mobilnosti, ang. Mobility Service Provider), ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- Ima vsaj tri (3) leta delovnih izkušenj z integracijo različnih informacijskih sistemov in rešitev na področju rešitev mobilnosti, kar dokazuje s sodelovanjem pri vsaj treh (3) uspešno zaključenih ali vzdrževanih projektih, pri katerih je vodil integracije z zalednimi sistemi na področju mobilnosti kot rešitve;

- Ima izkušnje z industrijskimi podatkovnimi modeli, protokoli, formati in standardi s področja mobilnosti (npr. Transmodel, SIRI, NeTEx, GTFS - vsi formati);

- Tekoče se sporazumeva v slovenskem ali angleškem jeziku (govorno in pisno).

- Usposobljenega vodjo razvoja uporabniške aplikacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- Ima vsaj tri (3) leta delovnih izkušenj z razvijanjem uporabniških aplikacij in njihovih integracij s plačilnimi sistemi na področju rešitev mobilnosti, kar dokazuje s tem, da je v zadnjih treh (3) letih vodil ekipo, ki je uspešno zaključila vsaj tri (3) projekte s področja razvoja uporabniških aplikacij z načrtovalcem potovanj in integrirano prodajo vozovnic;

- Tekoče se sporazumeva v slovenskem ali angleškem jeziku (govorno in pisno);

Ponudnik mora za vse referenčne strokovnjake predložiti opis projektov, na katerih je sodeloval in iz katerih bo razvidna njihova vloga na projektih. Iz opisa mora biti jasno razvidno, da ima:

- referenčni vodja projekta znanja in izkušnje z vodenjem kompleksnih IT projektov,

- referenčni vodja integracije z MSP znanja in izkušnje z integracijo različnih informacijskih sistemov in rešitev,

- referenčni vodja razvoja uporabniške aplikacije znanja in izkušnje z razvijanjem uporabniških aplikacij in integracij s plačilnimi sistemi,

ter ostale zahteve na področju mobilnosti kot rešitve, kot zahtevano zgoraj.

Ponudnik vse referenčne strokovnjake navede v Razpisni obrazec 8 6, določi njihovo vlogo v projektu Slovenskih železnic in navede, kakšen je njihov poslovni odnos do ponudnika (kot npr. redno zaposlen).

Vsi referenčni strokovnjaki, s katerimi ponudnik izkazuje svojo strokovno sposobnost, za naročnika Slovenske železnice, d.o.o. obvezno in ves čas sodelujejo pri implementaciji informacijskega sistema.

Vodja projekta, kot predstavnik izvajalca, mora biti prisoten na vseh sestankih. Vodja projekta in celotna strokovna delovna skupina izvajalca pa morajo biti prisotni na vseh delovnih sestankih.

Pri vzdrževanju implementiranega informacijskega sistema, za storitve, obračunane po dejansko porabljenih urah, sta obvezno in ves čas na razpolago vodja integracije z MSP in vodja razvoja uporabniške aplikacije.

V vsakem primeru pa mora izvajalec zagotoviti zadostno število ustrezno usposobljenih posameznikov za izvedbo pogodbenih dobav, del in storitev v pogodbenem roku in nivoju storitve.

Naročnik se obvezuje, da bo vse strokovnjake, ki so navedeni v Razpisnem obrazcu 8 6 ter vse ostale ključne strokovnjake izvajalca pred pričetkom del praviloma potrdil. Naročnik si pridržuje pravico, da z njimi opravi intervju in da katerega od njih ne potrdi ter zahteva njegovo zamenjavo.

Tekom celotnega časa implementacije in vzdrževanja implementiranega informacijskega sistema morajo vsi strokovnjaki, ki jih ponudnik navede v Razpisnem obrazcu 8 6, in vsi ostali strokovnjaki, ki sodelujejo pri implementaciji informacijskega sistema in vzdrževanju implementiranega informacijskega sistema, znati slovenski jezik ali angleški jezik.

V primeru spremembe iz opravičljivih razlogov mora izvajalec zagotoviti posameznika, ki izpolnjuje s to razpisno dokumentacijo opredeljene pogoje strokovne sposobnosti in ostale zahteve in pridobiti soglasje naročnika.

Verifikacijski test

Ponudnik mora v okviru izpolnjevanja tehnične sposobnosti kot zadnji korak uspešno opraviti verifikacijski test.

Za potrebe izvajanja verifikacijskega testa mora ponudnik jedro sistema storitev mobilnosti, s katerim izkazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja tehnične sposobnosti, prilagoditi naročnikovim zahtevam, določenim v tej razpisni dokumentaciji, in sicer zahtevane elemente verifikacije, navedene v nadaljevanju. Na verifikacijskem testu bo ponudnik predstavil, naročnik pa preveril delovanje ponujenega jedra sistema storitev mobilnosti.

Naročnik bo ponudniku pisno sporočil uro, datum in kraj verifikacijskega testa. Za namen verifikacijskega testa bo naročnik zagotovil dostop do interneta in električno napajanje.

Za vso ostalo opremo na verifikacijskem testu poskrbi ponudnik.

Verifikacijska komisija naročnika bo tekom izvedbe verifikacije v »Razpisni obrazec 9 7: Zapisnik verifikacijskega testa« sproti zapisovala rezultate verifikacije (testiranja) vsakega posameznega elementa verifikacije.

Ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci skupaj morajo prikazati brezhibno delovanje vseh v Razpisnem obrazcu 9 7 navedenih elementov verifikacije po vrstnem redu, kot je zapisano v Razpisnem obrazcu 9 7.

Ponudnik ima za prikaz vsakega elementa verifikacije na voljo 3 poizkuse, ki se izvedejo zapovrstjo (v kolikor je to potrebno), šele nato se verificira naslednji element.

V kolikor mu prikaz brezhibnega delovanja posameznega elementa verifikacije ne uspe v 1. poizkusu, bo naročnik ponudniku omogočil pet (5) minut za ugotovitev in odpravo morebitne napake, po petih (5) minutah pa mora ponudnik prikaz ponoviti.

V kolikor mu prikaz brezhibnega delovanja ne uspe v 2. poizkusu, bo naročnik ponudniku omogočil deset (10) minut za ugotovitev in odpravo morebitne napake, po desetih (10) minutah pa mora ponudnik prikaz ponoviti.

V kolikor je ponudnik neuspešen tudi v 3. poizkusu, bo izločen iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

Ponudnik uspešno opravi verifikacijski test, če vsi zahtevani elementi verifikacije na prikazu delujejo brezhibno v skladu z navedenim protokolom.

Obvladovanje ponujene tehnologije in usposobljenosti za izvedbo ponujene rešitve:

Za namen verifikacijskega testa mora ponudnik na podlagi enega od referenčnih sistemov pripraviti eno testno okolje jedra sistema storitev mobilnosti:

- ki uporablja podatke ponudnikov prevozov v realnem času,

- fizični računalnik za nadzor sistema (administracija),

- terminalno opremo za uporabo sistema z uporabniškega in upravljavskega vidika,

- povezavo do zalednega sistema, ki deluje kot rešitev v oblaku.

Za verifikacijski test se lahko uporabi katerikoli model terminalne opreme, ki omogoča uporabo sistema v skladu z razpisnimi pogoji.

Ponudnik mora na testni terminalni opremi omogočiti simulacijo premikanja uporabnika po testnem območju.

Vsi elementi verifikacije morajo biti izvedljivi preko uporabniškega vmesnika. Izjema so le elementi, kjer se zahteva demonstracija, kjer se lahko uporablja tudi terminalski ali drug način prikaza.

Zahtevani elementi verifikacije:

- Registracija uporabnika:

  - Registracija novega uporabnika;

  - Možnosti nastavitev uporabniškega profila;

  - Dodajanje nove identitete za obstoječega uporabnika;

  - Dodajanje podrejenega računa (povezovanje računov);

  - Nastavitev plačilnega sredstva;

- Iskalnik poti:

  - Iskanje potovanja med dvema poljubnima točkama na testnem območju v realnem času;

  - Predlogi iskalnika so v skladu s trenutno razpoložljivostjo/lokacijo vozil na testnem območju;

  - Tekoče pomikanje zemljevida;

  - Iskanje z različnimi nastavitvami preferenc uporabnikov;

- Izvajanje plačil:

  - Plačilo s preferiranim načinom plačila glede na nastavitve uporabnika;

  - Upravljanje z dobroimetjem podrejenih računov;

  - Odpoved potovanja (refundiranje);

- Upravljanje tarif in paketov na ravni upravljavca sistema preko uporabniškega vmesnika:

  - Sestava in urejanje paketa iz cenikov več prevoznikov. Paket mora temeljiti na akterjih (vrsta potnika), modalitetah (prevozna sredstva), potniških produktih (vrsta vozovnice), naborih vozovnic (razdalja, conska, časovna, …), nosilcih vozovnic (medij) in mobilnostni infrastrukturi (postaje, povezave, vozlišča, …);

  - Možnost predpriprave tarif in določanja obdobja veljavnosti za vsako tarifo;

- Upravljanje tarif in paketov na ravni posameznega prevoznika preko uporabniškega vmesnika:

  - Določanje stopenj popusta glede na izbrano vrsto plačila;

- Validacijski sistem:

  - Izvedba enega potovanja z uporabo validacije;

- Sistem obveščanja v realnem času:

  - Obvestilo o dogodku na vožnji, za katero ima potnik vozovnico;

  - Obvestilo o marketinški kampanji;

  - Uporaba vsaj dveh komunikacijskih kanalov;

- Administracija:

  - Demonstracija zakonske skladnosti upravljanja z osebnimi podatki;

  - Demonstracija odprtosti sistema:

    - Demonstracija vmesnika za posredovanje GTFS-RT podatkov sistema;

    - Demonstracija vmesnika za posredovanje tarifnih podatkov sistema;

    - Demonstracija vmesnika za federacijo uporabniških računov;

  - Deaktivacija/reaktivacija uporabniškega računa;

- Upravljanje s tveganji:

  - Prikaz obvladovanja tveganih aktivnosti med izvajanjem testa;

  - Izbris uporabniškega računa in izvoz anonimiziranih podatkov;

- Poročanje:

  - Prikaz razmerja med izvedenimi potovanji in med vsemi iskanji potovanj.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 4 (Del IV: Pogoji za sodelovanje, c: Tehnična in strokovna sposobnost),

- kopija veljavnega certifikata ISO 27001,

- s strani naročnika referenčnega projekta izpolnjen, podpisan in/ali žigosan Razpisni obrazec 7 5,

- izpolnjen Razpisni obrazec 8 6,

- opis projektov in vloge referenčnih strokovnjakov v projektih,

- interna pravila razvoja rešitve, ki dokazujejo upoštevanje OWASP pravil.

D.	Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju ESPD), ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt (ponudnik):

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, bo naročnik pred sprejetjem odločitve od oddaji javnega naročila ekonomsko najugodnejšega ponudnika:

- ki ima sedež v Republiki Sloveniji, preveri v enotnem informacijskem sistemu,

- ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, pozove, da mu dokazila o:

- nekaznovanosti,

- plačanih davkih in prispevkih,

- insolventnosti ali prisilnem prenehanju ali likvidaciji,

- izločitvi iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,

- prekršku v zvezi s plačilom za delo,

- ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti,

naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Ravno tako bo naročnik za vse fizične osebe, za katere ne more pridobiti dokazil o nekaznovanosti neposredno iz enotnega informacijskega sistema, od ekonomsko najugodnejšega ponudnika zahteval, da mu ustrezna dokazila države, kjer ima fizična oseba, ne glede na državljanstvo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, če to ni v Republiki Sloveniji, naloži v e-JN v roku, ki ga določi naročnik.

Ponudnik (ponudnik, vsi partnerji v skupini, vsi podizvajalci), ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predloži izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od štirih (4) mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v devetdeset (90) dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik (ponudnik, vsi partnerji v skupini, vsi podizvajalci).

V kolikor ekonomsko najugodnejši ponudnik zahtevanih podatkov in dokazil v e-JN ne bo naložil v zahtevanem roku, bo izločen iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 4.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe in gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik).

Ponudnik ESPD obrazec naloži le na enem mestu v informacijskem sistemu e-JN, to je v razdelku »ESPD«, in ne posameznih delov ESPD obrazca na različni mestih ponudbe v razdelku »Druge priloge« ali »Ponudba« informacijskega sistema e-JN.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

E.	Finančno zavarovanje

Vse bančne garancije, ki jih bodisi ponudnik ali izbrani ponudnik predloži v okviru tega javnega naročila, morajo biti nepreklicne, brezpogojne in unovčljive na prvi poziv. Vse morajo biti prvovrstne s sedežem v državah EU ali EFTA. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Prav tako morajo biti vse izdane v slovenskem jeziku, morebitne spore v zvezi z njimi pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Zavarovanje za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik priloži v ponudbi bančno garancijo v višini 100.000,00 EUR v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti v veljavi najmanj pet (5) mesecev po skrajnem roku za predložitev ponudb in enako kot veljavnost same ponudbe.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.

Naročnik lahko unovči bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne priloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnik predloži na naslov naročnika in sken v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v elektronski obliki ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Druge priloge«.

Naročnik bo original bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe v papirni obliki ponudnikom, če bodo to zahtevali, vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, to je sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (implementacija, vzdrževanje)

Implementacija informacijskega sistema

V roku petnajst (15) delovnih dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe za implementacijo informacijskega sistema mora izbrani ponudnik naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo dvajset (20) celih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, v skladu z vzorcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Če izbrani ponudnik ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v elektronski obliki izbrani ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, na elektronski naslov naročnika (elektronska pošta), ki ga bo sporočil naročnik.

V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izvajalec dolžan podaljšati bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

V primeru predložitve bančne garancije v papirni obliki bo naročnik bančno garancijo izvajalcu vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

Vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema

V zadnjem mesecu pred pričetkom vzdrževanja implementiranega informacijskega sistema mora izbrani ponudnik naročniku predložiti bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV z veljavnostjo sedemintrideset (37) celih koledarskih mesecev, za celotno obdobje vzdrževanja in en dodatni mesec, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije.

Če izvajalec ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik vnovčil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe za implementacijo informacijskega sistema.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti je lahko v papirni obliki ali v elektronski obliki.

Original bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v elektronski obliki izbrani ponudnik predloži v datoteki PDF, elektronsko podpisano, tako, da je mogoče iz PDF datoteke preveriti veljavnost podpisa, na elektronski naslov naročnika (elektronska pošta), ki ga bo sporočil naročnik.

V primeru predložitve bančne garancije v papirni obliki bo naročnik bančno garancijo izvajalcu vrnil po preteku veljavnosti zavarovanja, če bo to zahteval.

F.	Pogodba

Vzorci pogodb in vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov določajo vsebino in obliko pogodb oziroma sporazuma, ki jih bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom.

Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov in sporazum o ne-razkrivanju podatkov bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom oziroma z vsemi so-ponudniki, ti pa odgovarjajo za ravnanje svojih podizvajalcev po 630. členu Obligacijskega zakonika.

Ponudnik mora izpolniti Prilogo 3 vzorca pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (Razpisni obrazec 12), in sicer mora navesti vse prijavljene podizvajalce in vse ostale gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi.

G.	Predračun

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti kompletni stroški ponudnika za izvedbo naročila.

Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni.

Vrednosti morajo biti izražene v EUR na dve decimalni mesti natančno.

V primeru, da se veljavnost ponudbe izteče, naročnik pa še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, lahko naročnik ponudnika zaprosi za soglasje k podaljšanju veljavnosti ponudbe.

Naročnik bo ponudnika k podaljšanju veljavnosti ponudbe pozval in ponudnik bo podaljšanje predložil v elektronski obliki preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

Dokazilo:

- izpolnjen Razpisni obrazec 14,

- izpolnjen Razpisni obrazec 15.

H.	Specifikacija predmeta javnega naročila

Zahteve naročnika glede implementacije informacijskega sistema so določene v:

- specifikaciji predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema) oziroma Razpisnem obrazcu 16,

- vzorcu pogodbe za implementacijo informacijskega sistema oziroma Razpisnem obrazcu 10.

Zahteve naročnika glede vzdrževanja implementiranega informacijskega sistema so določene v vzorcu vzdrževalne pogodbe oziroma Razpisnem obrazcu 11.

Ponudba mora zajemati kompletni predmet naročila, kot je določeno v navedenih razpisnih obrazcih.

Ponudnik v ponudbi obvezno priloži:

- specifikacijo morebitnih drugih licenc, ki so potrebne za delovanje programske rešitve informacijskega sistema (naziv, vrsta, količina, nakupna cena).

3.	Razpisni obrazci

Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

| Predmet javnega naročila: | Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service) |
| --- | --- |

| Številka ponudbe |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
| Naslov ponudnika |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |
| Matična številka ponudnika |  |
| Davčna številka ponudnika |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |
| Številka vpisa v register |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |
| Kontaktna oseba ponudnika |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis vzdrževalne pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe OOP* |  |
| Pooblaščena oseba za podpis sporazuma** |  |
| Skrbnik vzdrževalne pogodbe |  |
| Elektronski naslov za varstvo OP*** |  |

* obdelavi osebnih podatkov

** sporazum o ne-razkrivanju podatkov

*** osebnih podatkov

Razpisni obrazec 2: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service) |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service) |
| --- | --- |

| Podizvajalec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |  |  |
| Naslov podizvajalca |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik ponudnika (vsi) |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Davčna številka |  |  |  |
| Višina osnovnega kapitala |  |  |  |
| Vpis v sodni ali drug register (naziv registra) |  |  |  |
| Številka vpisa v register |  |  |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca |  |  |  |
| Telefon kontaktne osebe |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |  |  |
| Številka transakcijskega računa |  |  |  |
| Banka pri kateri je račun odprt |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih bo izvajal (v EUR brez DDV) |  |  |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvajal |  |  |  |
| V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži) |  | DA | NE |

Podpis pooblaščene osebe:

Razpisni obrazec 4: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD je v elektronski obliki objavljen na Portalu javnih naročil.

Razpisni obrazec 5: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika

Naročnik referenčnega projekta:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

Izvajalec referenčnega projekta:

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service) |
| --- | --- |

Izjavljamo, da:

- smo končni kupec informacijskega sistema za storitve mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service), v nadaljevanju »referenčni projekt«, ki temelji na rešitvi oziroma jedru sistema proizvajalca 				 ,

- referenčni projekt vključuje:

  - mobilno načrtovanje poti,

  - nakup in prevzem vozovnic neposredno v uporabniško aplikacijo,

- je bilo z uporabo referenčnega projekta v vsaj enem koledarskem letu od 2019 do 2022 		 (navedba leta) opravljenih vsaj 4.000.000 transakcij oziroma validiranih potovanj (načrtovanje poti, nakup in prevzem vozovnic) ali prodanih 2.000.000 vozovnic,

- je referenčni projekt v vsaj enem koledarskem letu od 2019 do 2022 		 (navedba leta) vključeval vsaj 100.000 aktivnih uporabnikov, vsak aktivni uporabnik pa je opravil vsaj pet (5) potovanj z uporabo referenčnega projekta (validacija vozovnice iz sistema MaaS),

- nam je izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt izvedel oziroma zaključil v polnem obsegu zanesljivo in uspešno (dela so izvedena v skladu s pričakovanji referenčnega naročnika glede obsega, kvalitete in pravočasnosti izvedbe del),

- nam izvajalec referenčnega projekta referenčni projekt vzdržuje in razvija skladno s pogodbeno dogovorjenem nivojem vzdrževanja vsaj v celotnem letu 2022 do dneva objave tega razpisa.

Naš kontakt za dodatna pojasnila reference

Telefon in elektronski naslov našega kontakta:

Kraj in datum:				  Žig in podpis naročnika referenčnega projekta

(odgovorna oseba):

Razpisni obrazec 6: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

- Podizvajalec

|  | Naziv |
| --- | --- |
|  | Naslov |
|  | Kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service) |
| --- | --- |

| Ime in priimek | Poslovni odnos do ponudnika |
| --- | --- |
| Vloga: vodja projekta |  |
| Vloga: vodja integracije z MSP |  |
| Vloga: vodja razvoja uporabniške aplikacije |  |

Vsi v tem obrazcu navedeni posamezniki za naročnika Slovenske železnice, d.o.o. obvezno in ves čas trajanja pogodbe sodelujejo pri izvedbi pogodbenih obveznosti implementacije informacijskega sistema.

Pri vzdrževanju implementiranega informacijskega sistema, za storitve, obračunane po dejansko porabljenih urah, sta obvezno in ves čas trajanja pogodbe na razpolago vodja integracije z MSP in vodja razvoja uporabniške aplikacije.

V primeru spremembe iz opravičljivih razlogov mora izvajalec zagotoviti posameznika, ki izpolnjuje vse zahteve iz te razpisne dokumentacije, objavljene na:

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

in pridobiti soglasje naročnika.

Razpisni obrazec 7: Zapisnik verifikacijskega testa

Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov)

|  | Naziv, naslov, kraj, država |
| --- | --- |
|  | Naziv, naslov, kraj, država |
|  | Naziv, naslov, kraj, država |

| Predmet javnega naročila: | Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service) |
| --- | --- |

Komisija naročnika za izvedbo verifikacijskega testa (v nadaljevanju »komisija«) v sestavi:

Ime in priimek

Verifikacijski test se je pričel:

dne

ob 			 uri

na naslovu 										 .

Obvestilo o kraju, dnevu in uri verifikacijskega testa smo ponudniku sporočili z dopisom

št. 				 ,

ki je bil ponudniku predložen dne 			 preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

Rezultati verifikacijskega testiranja:

| # | Element verifikacije | 1. poizkus DA/NE | 2. poizkus DA/NE | 3. poizkus DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registracija uporabnika |  |  |  |
| 1. | - Registracija novega uporabnika; - Možnosti nastavitev uporabniškega profila; - Dodajanje nove identitete za obstoječega uporabnika; - Dodajanje podrejenega računa (povezovanje računov); - Nastavitev plačilnega sredstva. |  |  |  |
|  | Iskalnik poti |  |  |  |
| 2. | - Iskanje potovanja med dvema poljubnima točkama na testnem območju v realnem času; - Predlogi iskalnika so v skladu s trenutno razpoložljivostjo/lokacijo vozil na testnem območju; - Tekoče pomikanje zemljevida; - Iskanje z različnimi nastavitvami preferenc uporabnikov. |  |  |  |
|  | Izvajanje plačil |  |  |  |
| 3. | - Plačilo s preferiranim načinom plačila glede na nastavitve uporabnika; - Upravljanje z dobroimetjem podrejenih računov; - Odpoved potovanja (refundiranje). |  |  |  |
|  | Upravljanje tarif in paketov na ravni upravljavca sistema preko uporabniškega vmesnika |  |  |  |
| 4. | - Sestava in urejanje paketa iz cenikov več prevoznikov. Paket mora temeljiti na akterjih (vrsta potnika), modalitetah (prevozna sredstva), potniških produktih (vrsta vozovnice), naborih vozovnic (razdalja, conska, časovna,…), nosilcih vozovnic (medij) in mobilnostni infrastrukturi (postaje, povezave, vozlišča, …); - Možnost predpriprave tarif in določanja obdobja veljavnosti za vsako tarifo. |  |  |  |
|  | Upravljanje tarif in paketov na ravni posameznega prevoznika preko uporabniškega vmesnika |  |  |  |
| 5. | - Določanje stopenj popusta glede na izbrano vrsto plačila. |  |  |  |
|  | Validacijski sistem |  |  |  |
| 7. | - Izvedba enega potovanja z uporabo validacije. |  |  |  |
|  | Sistem obveščanja v realnem času |  |  |  |
| 8. | - Obvestilo o dogodku na vožnji, za katero ima potnik vozovnico; - Obvestilo o marketinški kampanji; - Uporaba vsaj dveh komunikacijskih kanalov. |  |  |  |
|  | Administracija |  |  |  |
| 9. | - Demonstracija zakonske skladnosti upravljanja z osebnimi podatki; - Demonstracija odprtosti sistema: - Demonstracija vmesnika za posredovanje GTFS-RT podatkov sistema; - Demonstracija vmesnika za posredovanje tarifnih podatkov sistema; - Demonstracija vmesnika za federacijo uporabniških računov; - Deaktivacija/reaktivacija uporabniškega računa. |  |  |  |
|  | Upravljanje s tveganji |  |  |  |
| 10. | - Prikaz obvladovanja tveganih aktivnosti med izvajanjem testa; - Izbris uporabniškega računa in izvoz anonimiziranih podatkov. |  |  |  |
|  | Poročanje |  |  |  |
| 11. | - Prikaz razmerja med izvedenimi potovanji in med vsemi iskanji potovanj. |  |  |  |

Pri vseh vnosih podatkov se vnaša smiselne naključne podatke, ki jih posreduje naročnik.

Ponujena rešitev je ustrezna (uspešno opravljen verifikacijski test), če ponudnik prikaže brezhibno delovanje vseh 11 elementov verifikacije v skladu s protokolom verifikacije, navedenim v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Ugotovitev komisije:

| Ponujena rešitev ponudnika je uspešno opravil verifikacijski test (ustrezno obkroži): | DA | NE |
| --- | --- | --- |

Verifikacijski test se je zaključil:

dne

ob 			 uri

Prisotni člani komisije:

| Ime in priimek |  | Podpis |
| --- | --- | --- |

Z zapisnikom verifikacijskega testa se strinjajo vsi navzoči predstavniki ponudnika, kar potrjujejo s svojim podpisom.

| Ime in priimek |  | Podpis |
| --- | --- | --- |

Razpisni obrazec 8: Vzorec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz oddane ponudbe na javni razpis za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 9: Vzorec bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Naziv, naslov in SWIFT ključ banke

Naziv in naslov naročnika javnega naročila

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska 11

1506 Ljubljana

Datum izdaje zavarovanja

Vrsta garancije: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti

Številka garancije: 		 (vpiše se številka zavarovanja)

Garant: 							 (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: 						 (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec 10: Vzorec pogodbe (implementacija informacijskega sistema)

Naročnik:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5142733

Osnovni kapital: 509.529.921,23 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: SI18190995

TR št.: SI56 0292 3001 9346 887 pri banki NLB d.d. Ljubljana

ki ga zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Izvajalec:

Matična št.:

Osnovni kapital:

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV:

TR št.:

ki ga zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/SŽ/INV

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 21/21 in 10/22, 74/22-odločba US, 100/22 ter 28/23, v nadaljevanju ZJN-3), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 60/2023/06 ter objavo na

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

| 1. | PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet te pogodbe je implementacija informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS as a Service), v nadaljevanju »implementacija informacijskega sistema« oziroma »informacijski sistem« za predmet implementacije. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 15: Predračun (implementacija informacijskega sistema), - Priloga 2: Razpisni obrazec 17: Specifikacija predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema) s prilogami, - Priloga 3: Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov - Priloga 4: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 5: Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu, - Priloga 6: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 1.3 | Po pogojih te pogodbe bo izvajalec izvedel implementacijo informacijskega sistema, kot je opredeljeno v Prilogi 2 te pogodbe. |
| 2. | PODIZVAJALCI |
| 2.1 | Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi predmeta pogodbe tudi podizvajalec: - naziv in naslov, matična št. identifikacijska št. za DDV, TR št. in banka, vrsta in vrednost del, ki jih bo izvedel |
| 2.2 | Izvajalec lahko angažira ali zamenja podizvajalca za posamezna dela le s pisnim soglasjem naročnika, za kar se sklene aneks k tej pogodbi. Pri tem mora izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem. |
| 2.3 | Izvajalec nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta dela opravil sam. |
| 2.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo za poplačilo svojih obveznosti podizvajalcem zagotovil enake roke plačila, kot so določeni v tej pogodbi o izvedbi del med izvajalcem in naročnikom. |
| 2.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem del zapadle obveznosti in zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev. |
| 2.6 | Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev. |
| 2.7 | Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v 5 dneh od sklenitve te pogodbe. |
| 2.8 | Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo. |
| 3. | POGODBENA VREDNOST |
| 3.1 | Pogodbena vrednost implementacije informacijskega sistema iz točke 1 te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca oziroma Priloge 1 in znaša: |

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

| 3.2 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| --- | --- |
| 3.3 | Pogodbena vrednost za dogovorjeni obseg del po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva. V ceno so zajeti vsi stroški, ki bodo nastali z izvedbo predmeta naročila. Podražitev ni. |
| 3.4 | Pogodbena vrednost implementacije informacijskega sistema vključuje tudi vrednost nujnih nepredvidenih del. |
| 4. | NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI |
| 4.1 | Plačilo implementacije informacijskega sistema se izvede postopno po vsaki zaključeni fazi. Vrednost posamezne faze implementacije informacijskega sistema je določena v odstotku od celotne pogodbene vrednosti implementacije informacijskega sistema, in sicer: |

| Faza | Faze implementacije | % pogodbene vrednosti |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analiza načrta rešitve | 10% |
| 2 | Vključena dva partnerska ponudnika prevozov | 20% |
| 3 | Vključeni štirje dodatni partnerski ponudniki prevoza potnikov | 30% |
| 4 | Prehod v pilotni zagon | 20% |
| 5 | Prevzem stabilne in v polnem obsegu delujoče rešitve | 20% |

| 4.2 | Izvajalec bo račun za posamezno zaključeno fazo implementacije informacijskega sistema izstavil po uspešnem zaključku vseh pogodbenih del posamezne faze implementacije na osnovi prevzemnega zapisnika. |
| --- | --- |
| 4.3 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil nepravilni račun v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, izvajalec pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del oziroma odpravljene druge nepravilnosti. |
| 4.4 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca oziroma znesek računa poravnaval s plačilnim nalogom v trideset (30) dneh od dneva prejema računa na: |

| TRR izvajalca št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 4.5 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo in številka nabavnega naročila, kreiranega v informacijskem sistemu SAP, ki jo bo naročnik izvajalcu sporočil po sklenitvi te pogodbe. |
| --- | --- |
| 4.6 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 4.7 | Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 5. | ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH DEL |
| 5.1 | Rok za implementacijo kompletnega informacijskega sistema je osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa te pogodbe, od tega: - Faza 1: Analiza načrta rešitve v roku dveh (2) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Faza 2: Vključena dva partnerska ponudnika prevozov v roku deset (10) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. Sistem mora biti vsaj en (1) mesec delujoč v realnem okolju (vozila v rednem prometu, z izbranimi uporabniki, pri uporabi rednih storitev), kot zahtevano v Prilogi 2 te pogodbe, - Faza 3: Vključeni štirje dodatni partnerski ponudniki prevoza potnikov v roku štirinajst (14) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. Sistem mora biti vsaj en (1) mesec delujoč v realnem okolju (vozila v rednem prometu, z izbranimi uporabniki, pri uporabi rednih storitev), kot zahtevano v Prilogi 2 te pogodbe, - Faza 4: Prehod v pilotni zagon (uporaba s strani naprednih uporabnikov v splošni populaciji) v roku sedemnajst (17) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, - Faza 5: Prevzem stabilne in v polnem obsegu delujoče rešitve v redno obratovanje v produkciji v roku osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. Osnova za prevzem je obratovanje v produkciji vsaj en (1) polni koledarski mesec. |
| 5.2 | Naročnik in izvajalec bosta v času izvedbe za vsako fazo implementacije informacijskega sistema v okviru roka za implementacijo posamezne faze sproti določala dinamiko izvajanja posameznih aktivnosti, ki so opredeljene v Prilogi 2. |
| 5.3 | Izvajalec in naročnik bosta pogodbena dela praviloma izvajala v pogodbenem delovnem času naročnika od 8.00 do 16.00 ure v režimu 8ur/5dni vse delovne dni v Republiki Sloveniji. |
| 5.4 | Izvajalec je upravičen do podaljšanja roka na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi višje sile, ravnanja naročnika ali tretjih oseb, ki ga ni mogel predvideti in odkloniti. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. |
| 5.5 | Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi, dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti. |
| 5.6 | V primeru višje sile mora pogodbena stranka, ki ji višja sila otežuje izpolnitev pogodbe, drugo pogodbeno stranko: - o tem nemudoma obvestiti, - dokazati obstoj višje sile, - takoj obvestiti o prenehanju takih okoliščin. |
| 5.7 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, se temu ustrezno podaljša tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 6. | LOKACIJA IZVEDBE |
| 6.1 | Dela po tej pogodbi se izvedejo: - na lokaciji naročnika, - na lokaciji izvajalca, - na daljavo. |
| 7. | DOKUMENTACIJA |
| 7.1 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vse izvedene aktivnosti izdelal in naročniku predal kompletno dokumentacijo v zvezi s potekom poslovnih procesov: - tehnično dokumentacijo pred pričetkom implementacije, - uporabniško dokumentacijo po zaključeni implementaciji, v slovenskem ali angleškem jeziku. |
| 7.2 | Ne glede na prejšnjo točko morajo biti uporabniška navodila za končne uporabnike obvezno zapisana v slovenskem jeziku. |
| 7.3 | Kompletno dokumentacijo, ki nastane po podpisu pogodbe, v svojih arhivih hranita tako izvajalec kot naročnik. |
| 8. | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| 8.1 | Naročnik se obvezuje, da bo v roku deset (10) dni od dneva obojestranskega podpisa pogodbe sklical in izvedel uvodni sestanek. |
| 8.2 | Naročnik se obvezuje, da bo preko kontaktnih oseb izvajalcu posredoval vse informacije in vsa potrebna znanja, ki jih izvajalec potrebuje za izvajanje del po tej pogodbi. |
| 8.3 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo pogodbenih del. |
| 8.4 | Naročnik se obvezuje, da bo tekoče spremljal in nadziral pogodbena dela in po potrebi potrjeval predlagane spremembe. |
| 8.5 | Naročnik se obvezuje, da bo v času izvedbe implementacije informacijskega sistema izvajalcu v okviru svojih zmožnosti nudil vso strokovno pomoč. |
| 8.6 | Naročnik se obvezuje, da bo pred izvedbo uvodnega sestanka za implementacijo informacijskega sistema imenoval svojo projektno skupino, in sicer projektni svet, vodjo projekta in člane projektne skupine. |
| 8.7 | Naročnik se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi kadri naročnika, ki bodo sodelovali s kadri izvajalca, znali slovenski in angleški jezik. |
| 8.8 | Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu v času prisotnosti na lokaciji naročnika zagotovil ustrezne pogoje za delo, kar vključuje tudi brezplačni delovni prostor. |
| 8.9 | Naročnik se obvezuje, da bo vse kadre, ki so navedeni v Prilogi 3 in izpolnjujejo razpisne pogoje, pred pričetkom del potrdil. |
| 9. | OBVEZNOSTI IZVAJALCA |
| 9.1 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela izvedel strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi. |
| 9.2 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela izvajal z usposobljenimi strokovnjaki. |
| 9.3 | Izvajalec se obvezuje, da bodo vsi kadri, navedeni v Prilogi 3, pri implementaciji informacijskega sistema sodelovali ves čas trajanja te pogodbe. |
| 9.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo imenovani vodja projekta na strani zvajalca bil fizično prisoten na vseh sestankih, ki bodo potekali na sedežu naročnika. Preostala strokovna delovna skupina izvajalca, ki mora biti prisotna na vseh delovnih sestankih, pa sodeluje s fizično prisotnostjo na sedežu naročnika ali na daljavo preko video konference. |
| 9.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo raven znanja in število razpoložljivih strokovnjakov ustrezna naročnikovim potrebam. |
| 9.6 | Izvajalec se obvezuje, da bo pred izvedbo uvodnega sestanka za implementacijo informacijskega sistema imenoval svojo projektno skupino, in sicer vodjo projekta in člane projektne skupine. |
| 9.7 | Izvajalec se obvezuje, da bo, v kolikor se v času trajanja te pogodbe spremeni oseba, ki ima zahtevano stopnjo usposobljenosti, z drugo osebo z zahtevano stopnjo usposobljenosti, o tem naročnika pisno obvestiti v roku pet (5) delovnih dni in od naročnika pridobil soglasje. |
| 9.8 | Izvajalec se obvezuje, da bo s strani naročnika potrjene strokovnjake izvajalca, ki v času izvedbe pogodbenih del ne izpolnjujejo pričakovanj naročnika, nadomestil z ustreznimi najkasneje v roku trideset (30) dni po prejemu obvestila naročnika. Naročnik mora najkasneje v roku pet (5) dni po prejemu obvestila izvajalca o zamenjavi potrditi ustreznost novo imenovanih strokovnjakov. |
| 9.9 | Izvajalec se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi prijavljeni strokovnjaki, navedeni v Prilogi 3, in vsi ostali kadri izvajalca, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih del, znali slovenski ali angleški jezik. |
| 9.10 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 9.11 | Izvajalec se obvezuje, da bo implementiral vse funkcionalnosti informacijskega sistema iz Priloge 2. |
| 9.12 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vsako predlagano spremembo pri izvajanju del, za katero meni, da je utemeljena, pridobil pisno soglasje naročnika. |
| 9.13 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku brezplačno v svojih prostorih zagotovil ustrezne pogoje za delo, v kolikor bo delo naročnika v prostorih izvajalca potrebno. |
| 9.14 | Izvajalec se obvezuje, da bo po predaji informacijskega sistema naročniku v redno uporabo sistem vzdrževal skladno z vzdrževalno pogodbo. |
| 9.15 | Izvajalec se obvezuje, da bo pri implementaciji informacijskega sistema ves čas trajanja te pogodbe upošteval in izvajal informacijsko varnostne ukrepe. Izvajalec zagotavlja, da se obveznosti izvajanja informacijsko varnostnih ukrepov izvajajo tudi pri podizvajalcih. |
| 9.16 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku omogočil izvedbo predhodno najavljenega preverjanja izvajanja informacijsko varnostnih ukrepov in ravni informacijske varnosti pri izvajalcu in/ali podizvajalcih, tudi z vključitvijo drugih zunanjih izvajalcev (npr. revizorji, presojevalci, ..). |
| 9.17 | Izvajalec se obvezuje, da bo oblačna storitev, kjer se bo izvajala obdelava osebnih podatkov, bila skladna z določili GDPR in ZVOP-2 in mora biti izvajana v skladu s standardom zagotavljanja informacijske varnosti ISO 27001. |
| 10. | POGODBENA KAZEN |
| 10.1 | Za zamudo pri implementaciji vsake faze informacijskega sistema je naročnik je upravičen do pogodbene kazni v višini dva promila (2 ‰) od vrednosti posamezne faze, kot je za namen plačila določena v odstotku od celotne pogodbene vrednosti brez DDV v točki 4.1 te pogodbe, za vsak začeti dan zamude pri implementacije faze zaradi razlogov na strani izvajalca, vendar največ do deset odstotkov (10%) celotne pogodbene vrednosti brez DDV skupaj. |
| 10.2 | Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa. |
| 10.3 | V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil. |
| 10.4 | Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. |
| 11. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
| 11.1 | Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo izvajalec v roku petnajst (15) delovnih dni po podpisu pogodbe naročniku izročil bančno garancijo v višini deset odstotkov (10%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo dvajset (20) mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 11.2 | V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izvajalec dolžan podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 11.3 | Če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe. |
| 11.4 | Bančna garancija po tej pogodbi mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv. Banka, ki izda garancijo, mora biti prvovrstna s sedežem v državah EU ali EFTA. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Prav tako mora biti izdana v slovenskem jeziku, morebitne spore v zvezi z njimi pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. |
| 12. | PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK |
| 12.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

| 12.2 | Vodja projekta s stani: |
| --- | --- |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

| 12.3 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 12.4 | Pogodbeni stranki po podpisu pogodbe določita svoje koordinatorje izvedbe pogodbenih del. |
| 12.5 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati svoje koordinatorje izvedbe pogodbenih del. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| 13. | PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO |
| 13.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 13.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 13.1 pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 13.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 13.1 in 13.2, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 14. | RAZVEZNI POGOJI |
| 14.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3. |
| 14.2 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. Naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. |
| 14.3 | Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 15. | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE |
| 15.1 | Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in Obligacijskega zakonika (OZ). |
| 16. | ODSTOP OD POGODBE |
| 16.1 | Katera koli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. |
| 16.2 | Naročnik lahko brez odpovednega razloga prekine to pogodbo, in sicer s tri (3) mesečnim odpovednim rokom. V tem primeru naročnik do izvajalca izpolni obveznosti v skladu z določbami zakona, ki ureja obligacijska razmerja. |
| 16.3 | Odpovedni rok za obe pogodbeni stranki znaša šest (6) mesecev, razen, če je dogovorjeno drugače. Odpovedni rok prične teči od sklenitve pogodbe oziroma od vročitve pisne odpovedi pogodbe nasprotni stranki. |
| 16.4 | Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka tudi v primeru če izvajalec z implementacijo informacijskega sistema zamuja tako dolgo, da pogodbena kazen preseže maksimalni znesek pogodbene kazni. |
| 17. | REŠEVANJE SPOROV |
| 17.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 18. | PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE |
| 18.1 | Izvajalec si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine, tako avtorske pravice kot tudi pravice industrijske lastnine na programski opremi, strojni opremi, strokovnem znanju (»know-how«) (v nadaljevanju: intelektualna lastnina), predmetu dobave in vsej naročniku predani dokumentaciji, kot npr. načrtih, skicah, tehnični dokumentaciji, vzorcih, katalogih, prospektih, fotografijah (v nadaljevanju: dokumentacija). |
| 18.2 | Reproduciranje, predelava in nadaljnja distribucija ponudbene in projektne dokumentacije ter intelektualne lastnine, kakor tudi razkrivanje slednjih tretjim osebam brez soglasja izvajalca ni dopustno. |
| 18.3 | Naročnik lahko dokumentacijo in intelektualno lastnino uporablja le v nespremenjeni obliki, za namen in v obsegu, potrebnem za obratovanje in vzdrževanje predmeta dobave. Drugačna uporaba je dopustna le na podlagi predhodnega pisnega soglasja izvajalca. Naročnik brez posebnega pisnega soglasja ne sme kopirati ali posnemati predmeta dobave ali njegovih delov za namene, ki niso neposredno povezani z izpolnjevanjem obveznosti po pogodbi. Prenos naštetih pravic iz člena 18.3 na tretje osebe je dopusten le skupaj s prenosom predmeta dobave in soglasjem izvajalca. |
| 18.4 | Izvajalec bo v primeru, da tretja oseba do naročnika upravičeno uveljavlja zahtevek zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine v zvezi s predmetom dobave, po lastni izbiri in na lastne stroške bodisi: - zagotovil pravico do uporabe ustrezne intelektualne lastnine v zvezi s predmetom dobave, - prilagodil dobavo na takšen način, da ustrezna pravica intelektualne lastnine ne bo več kršena, - opravil zamenjavo tistega dela dobave, ki krši pravice intelektualne lastnine. |
| 18.5 | Izvajalec bo ustrezen predmet dobave v primeru, da po njegovi oceni ne bo na voljo nobena od naštetih možnosti iz člena 18.4, vzel nazaj in naročniku vrnil plačilo. |
| 18.6 | Izvajalec je naštete obveznosti iz člena 18.4 dolžan izpolniti le v primeru, da: - naročnik izvajalca nemudoma pisno obvesti o zahtevkih, ki jih uveljavlja tretja oseba, in mu posreduje tudi kopijo vseh obvestil in dopisov v zvezi z domnevno kršitvijo, - naročnik ne prizna kršitve pravic intelektualne lastnine in izvajalcu posreduje oziroma zagotovi vsa potrebna pooblastila, podatke in podporo za obrambo proti zahtevku tretje osebe, - naročnik izvajalcu prepusti izključno pravico do priprave in izvedbe obrambe (vključno s pravico do izbire pravnega zastopnika) ter pravico razpolagati s pravnimi sredstvi po lastni presoji, - naročnik v primeru, če zaradi zmanjšanja škode ali iz drugih razlogov preneha z uporabo predmetov dobave, tretji osebi pisno sporoči, da to ne pomeni priznanja kršitve pravic intelektualne lastnine. |
| 18.7 | Vsi morebitni zahtevki naročnika so izključeni, če je za kršitev pravic intelektualne lastnine odgovoren naročnik sam ali oseba na njegovi strani, npr.: - kršitev je nastala zaradi načina uporabe, ki je izvajalec ni mogel vnaprej predvideti, - do kršitve je prišlo zaradi sprememb predmeta dobave, ki jo je opravil naročnik, - do kršitve je prišlo z uporabo predmeta dobave v povezavi z drugo opremo. |
| 18.8 | Vsi drugi zahtevki naročnika v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine tretjih oseb, ki niso navedeni v tem poglavju, so izključeni. |
| 19. | PROGRAMSKA OPREMA |
| 19.1 | Naročnik ima neizključno pravico do uporabe programske opreme, ki je sestavni del dobave (v nadaljevanju: standardna programska oprema). Uporaba je dopustna le skupaj s predmetom dobave, v nespremenjeni obliki in za predviden namen ter na način, opredeljen v tehnični dokumentaciji (kadar je slednja na voljo). Prenos pravic v zvezi s standardno programsko opremo na tretje osebe je dovoljen le skupaj z ustreznimi predmeti dobave. |
| 19.2 | V kolikor dobava vključuje standardno programsko opremo izvajalca, veljajo za tako standardno programsko opremo priloženi licenčni pogoji ali licenčni pogoji v priloženi programski dokumentaciji ali pa licenčni pogoji v standardni programski opremi sami (tim. veljavni licenčni pogoji), ki v takem primeru prevladajo nad določili tega člena. |
| 19.3 | V kolikor dobava vključuje programsko opreme tretjih oseb, za katero veljajo drugačni pogoji uporabe, bo izvajalec izročil te pogoje uporabe skupaj z dobavo. Naročnik se zavezuje, da bo spoštoval pogoje uporabe tretjih oseb. |
| 19.4 | V kolikor dobava vsebuje odprtokodno programsko opremo (t. i. »open source software«), bo izvajalec skupaj z dobavo izročil pogoje uporabe, ki zanjo veljajo (t. i. »open source license«). V tem primeru pogoji uporabe odprtokodne programske opreme prevladajo nad določili tega člena. V kontekstu te določbe »odprtokodna programska oprema« pomeni vso programsko in strojno opremo ali druge informacije, ki jih posamezni imetniki licenc vsem uporabnikom nudijo brez licenčnine na podlagi licence s pravico do spreminjanja in/ali distribucije (npr. splošna javna licenca (GPL) GNU, manj splošna licenca GNU (LGPL) ali licenca MIT). Podatki o morebitni programski opremi tretjih oseb ali odprtokodni programski opremi so na voljo v programski dokumentaciji. |
| 20. | OMEJITEV ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI |
| 20.1 | Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena do višine celotne pogodbene vrednosti brez DDV za vse škodne primere skupaj. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma, v tem primeru ima naročnik pravico do popolne odškodnine. |
| 21. | KONČNA DOLOČILA |
| 21.1 | Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 21.2 | Pogodbeni stranki se obvezujeta varovati poslovno skrivnost ena druge in njihovih partnerjev kot tudi vseh tehničnih podatkov, tehnoloških podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih in poslovnih informacij, do katerih imata dostop pri izvrševanju obveznosti iz te pogodbe. |
| 21.3 | Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno tajnost varovali dokumentacijo in podatke, predložene s strani nasprotne pogodbene stranke ali do katerih imata dostop pri izvrševanju obveznosti iz te pogodbe. |
| 21.4 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da bo izvajalec naročniku predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 21.5 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod izvajalec. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 11: Vzorec pogodbe (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema)

Naročnik:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5142733000

Osnovni kapital: 509.529.921,23 EUR

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV: SI18190995

TRR št.: SI56 0292 3001 9346 887 pri banki NLB d.d. Ljubljana

ki ga zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Izvajalec:

Matična št.:

Osnovni kapital:

Davčni zavezanec, identifikacijska številka za DDV:

TRR št.:

ki ga zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO NAB/ _____ / _____ /06/SŽ/VZD

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju po odprtem postopku (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 21/21 in 10/22, 74/22-odločba US, 100/22 ter 28/23, v nadaljevanju ZJN-3), sklepom naročnika o začetku oddaje javnega naročila po odprtem postopku št. 60/2023/06 ter objavo na

| Portalu javnih naročil RS št. |  |
| --- | --- |
| Portalu EU (TED/SIMAP) št. |  |

| 1. | PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| 1.1 | Predmet te pogodbe je vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS as a Service), v nadaljevanju »vzdrževanje informacijskega sistema« oziroma »informacijski sistem« za predmet vzdrževanja. |
| 1.2 | Sestavni del te pogodbe so: - Priloga 1: Razpisni obrazec 16: Predračun (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema), - Priloga 2: Razpisni obrazec 8: Seznam prijavljenih referenčnih kadrov, - Priloga 3: Razpisni obrazec 1: Podatki o ponudniku, - Priloga 4: Razpisni obrazec 3: Podatki o podizvajalcu, - Priloga 5: Celotna razpisna in ponudbena dokumentacija. |
| 1.3 | Po pogojih te pogodbe bo izvajalec izvajal funkcionalno vzdrževanje informacijskega sistema. |
| 1.4 | Informacijski sistem bo v obratovanju neprekinjeno vse dni v letu, 365 dni 24 ur na dan. Posledično mora biti v enakih časovnih okvirih zagotovljena razpoložljivost in funkcionalnost informacijskega sistema. |
| 1.5 | Izvajalec za informacijski sistem, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi, garantira, da bo: - razpoložljivost sistema zaradi nepredvidenih izpadov informacijskega sistema (kritična napaka) višja ali enaka devetindevetdeset celih pet odstotka (99,5%) merjeno na kvartalnem nivoju (januar-marec, april-junij, julij-september, oktober-december), v kar niso vključeni napovedani in usklajeni ter s strani naročnika potrjeni vzdrževalni termini, pri čemer lahko posamezni izpad traja največ osem (8) ur (RTO – Recovery Time Objective). |
| 1.6 | Razpoložljivost se meri v kvartalnih intervalih. |
|  | Storitve v okviru mesečnega pavšala in protokol izvajanja del |
| 1.7 | V okviru te vzdrževalne pogodbe bo izvajalec opravljal naslednje storitve vzdrževanja, vključene v mesečni pavšal, s katerimi bo zagotavljal pogodbeno razpoložljivost informacijskega sistema: - najem storitve v oblaku (potrebne strežniške zmogljivosti, zagotavljanje neprekinjenega delovanja storitve, varovanje podatkov, upravljanje z incidenti v delovanju oblaka, ...), - vzdrževanje programske opreme: posodabljanje storitve na aktualno verzijo, - upravljanje z incidenti na ravni storitve, - upravljanje z zahtevki naročnikovih skrbnikov, - izvedba obračunov/kliringa/poravnav, - usposabljanje naročnikovih skrbnikov v primeru novih verzij programske opreme, - izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki vplivajo na delovanja informacijskega sistema, - izvajanje rednih periodičnih obdelav, - upravljanje z identitetami uporabnikov v aplikaciji, - zagotavljanje razpoložljivosti storitev plačilnega prometa, - sodelovanje pri načrtovanju in vrednotenju novih funkcionalnosti in povezav, - kontaktni center za najvišjo raven podpore, razpoložljiv 24/7, - ostale storitve in drugi viri potrebni za nemoteno delovanje in ustrezno odzivnost sistema, - obnavljanje verzije izvorne kode v sklopu Escrow sporazuma vsakih dvanajst (12) mesecev ali v soglasju med ponudnikom in naročnikom v primeru velikih sprememb v kodi, - izdelava periodičnih mesečnih poročil o opravljenem delu oziroma o delovanju informacijskega sistema (realizirana razpoložljivost informacijskega sistema) in vseh ostalih izvedenih storitvah, vključenih v mesečni pavšal in obračunanih po dejansko porabljenih urah, ki so priloga mesečnih računov in katerih ustreznost je pogoj za potrditev mesečnih računov, iz katerih bo razvidno vsaj (minimalni obseg): - podrobni opis vseh prijavljenih napak, - časovni potek reševanja vseh prijavljenih napak, - podrobni opis vseh ostalih izvedenih storitev, - navedba in opis vse izdelane dokumentacije, - specifikacija porabe obračunskih enot človek/ura za vse posamezne storitve, obračunane po dejansko porabljenih urah. |
| 1.8 | Izvajalec mora zagotoviti enotno vstopno točko za prijavo napak v delovanju informacijskega sistema (kontaktni center). |
| 1.9 | Naročnik (oziroma za to pooblaščene kontaktne osebe naročnika) bo zaznano napako izvajalcu prijavljal v trenutku pojava oziroma zaznave napake v pogodbenem delovnem času za odpravljanje napak v delovanju informacijskega sistema: |

|  | preko vnosa na spletni portal izvajalca |  |
| --- | --- | --- |
|  | na elektronski naslov |  |
|  | po telefonu na številko (klicni center) |  |

| 1.10 | Spletni portal izvajalca za prijavo napak mora naročniku zagotoviti informacije o poteku reševanja storitvenih zahtevkov. |
| --- | --- |
| 1.11 | Ob telefonski prijavi napake je potrebno napako prijaviti vsaj še na enega od navedenih načinov, ravno tako to velja za povratno informacijo izvajalca. |
| 1.12 | Pri prijavi napake naročnik: - navede ime in telefon pooblaščene kontaktne osebe, ki napako prijavlja, - določi stopnjo resnosti napake, - navede opis napake ali opis storitve, ki jo je potrebno izvesti, - določi če je (izjemoma) čas začetka del TAKOJ, - določi način reševanja napake, če je naročniku poznan. |
| 1.13 | O spremembah načina javljanja napak, ki so v obojestranskem interesu, se lahko dogovorita skrbnika pogodbe obeh pogodbenih strank. |
| 1.14 | Izvajalec se obvezuje, da se bo prijavljene napake odpravljal glede na stopnjo resnosti napake: |

| Stopnja resnosti napake | Pogodbeni delovni čas | Režim pogodbene pripravljenosti (ur/dni) | Odzivni čas | Režim odpravljanja napake (ur/dni) | Čas za rešitev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritično Izpad informacijskega sistema. Uporabniki ne morejo uporabljati storitve. | 0 – 24 h | 24/7 | < 1 ura | 24/7 | < 8 ur |
| Nujno Izpad dela storitev. Prihaja do izpada prihodka. | 0 – 24 h | 24/7 | < 1 ura | 24/7 | < 24 ur |
| Motnja Motnje pri uporabi storitev. Za uporabo prevozov obstajajo enostavni obvodi brez izgube prihodkov. | 8 – 16 h | 8/5 | < 1 delovni dan | 8/5 | < 2 delovna dneva Če enostaven obvod za uporabo ni znan ali možen, se stopnja resnosti dvigne na nivo »nujno« |
| Običajno Brez neposrednega vpliva na uporabo storitev ali prihodke. | 8 – 16 h | 8/5 | < 2 delovna dneva | 8/5 | Po dogovoru |
| Med reševanjem napake ima naročnik pravico v dogovoru z izvajalcem tudi spremeniti stopnjo resnosti. |  |  |  |  |  |

| 1.15 | Odzivni čas je najdaljše obdobje, ki sme preteči od trenutka prijave napake do trenutka, ko izvajalec prične z diagnosticiranjem in reševanjem oziroma odpravljanjem napake. Odzivni čas ne določa časa odprave napake, temveč čas začetka reševanja problema. |
| --- | --- |
| 1.16 | Izvajalec se obvezuje, da bo kritične napake odpravljal neprekinjeno do odprave napake. V največ štirih (4) urah mora izvajalec ponuditi nadomestno oziroma začasno rešitev za ponovno vzpostavitev delovanja. |
| 1.17 | Izvajalec se obvezuje, da bo nekritične napake odpravljal v času in na način »reasonable effort«. |
| 1.18 | Napaka v delovanju informacijskega sistema je rešena oziroma odpravljena, ko ponovno brezhibnost delovanja informacijskega sistema pisno potrdi pooblaščena kontaktna oseba naročnika. |
|  | Storitve, obračunane mesečno po dejansko porabljenih človek/urah |
| 1.19 | Storitve, obračunane mesečno po dejansko porabljenih urah, so: - nadgradnje informacijskega sistema po zahtevah naročnika, - širitev informacijskega sistema izven obsega del, predvidenih v rednih vzdrževalnih storitvah v okviru mesečnega pavšala, - izdelava izrednih poročil, - izvedba ostalih storitev, neposredno povezanih z informacijskim sistemom, ki niso vključene v mesečni pavšal. |
| 1.20 | Naročnik bo po obojestranski potrditvi okvirnega predračuna, kot izhaja iz člena 7.4 te pogodbe, izvajalcu preko enotne vstopne točke za prijavo napak v delovanju informacijskega sistema v pogodbenem delovnem času naročnika od 8.00 do 16.00 ure vse delovne dni v letu v pisni obliki naročal izvedbo storitev, obračunanih mesečno po dejansko porabljenih urah. Izvajalec se obvezuje, da bo tovrstna naročila potrdil najkasneje naslednji delovni dan po prejemu naročila in vse naročene storitve, vključno z izdelavo dokumentacije, izvajal v skladu z obojestransko potrjenim okvirnim predračunom. |
| 1.21 | Vse storitve, obračunane mesečno po dejansko porabljenih človek/urah, se praviloma izvajajo na lokaciji izvajalca ali na daljavo, na zahtevo naročnika pa se storitve, ki jih opravljata vodja integracije MSP in vodja razvoja uporabniške aplikacije, izvajajo na lokaciji naročnika. |
| 1.22 | Izvajalec se obvezuje, da bo za vse nadgradnje informacijskega sistema izdelal in naročniku predal: - tehnično dokumentacijo v zvezi s potekom poslovnih procesov pred pričetkom implementacije, - uporabniško dokumentacijo po zaključeni implementaciji, v slovenskem ali angleškem jeziku, ki z izročitvijo naročniku postane last naročnika. |
| 1.23 | Ne glede na prejšnjo točko morajo biti uporabniška navodila za končne uporabnike obvezno zapisana v slovenskem jeziku. |
| 1.24 | Kompletno dokumentacijo točke 1.22 te pogodbe v svojih arhivih hranita tako izvajalec kot naročnik. |
| 2. | PODIZVAJALCI |
| 2.1 | Poleg izvajalca sodeluje pri izvedbi predmeta pogodbe tudi podizvajalec: - naziv in naslov, matična št. identifikacijska št. za DDV, TR št. in banka, vrsta in vrednost del, ki jih bo izvedel. |
| 2.2 | Izvajalec lahko angažira ali zamenja podizvajalca za posamezna dela le s pisnim soglasjem naročnika, za kar se sklene aneks k tej pogodbi. Pri tem mora izkazati izpolnjevanje pogojev, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem. |
| 2.3 | Izvajalec nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta dela opravil sam. |
| 2.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo za poplačilo svojih obveznosti podizvajalcem zagotovil enake roke plačila, kot so določeni v tej pogodbi o izvedbi del med izvajalcem in naročnikom. |
| 2.5 | Izvajalec se obvezuje, da bo priznal in obračunal ter plačal podizvajalcem del zapadle obveznosti in zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev. |
| 2.6 | Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev. |
| 2.7 | Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v pet (5) dneh od sklenitve te pogodbe. |
| 2.8 | Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdeset (60) dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo. |
| 3. | POGODBENA VREDNOST |
| 3.1 | Pogodbena vrednost za: - šestintrideset (36) mesečnih pavšalov iz točke 1.7 te pogodbe, in - storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah iz točke 1.19 te pogodbe v obsegu največ 4.000 človek/ur (pogodbena kvota), je določena na osnovi predračuna izvajalca oziroma Priloge 1, in znaša v EUR brez DDV (davek na dodano vrednost): EUR brez DDV. |
| 3.2 | DDV (davek na dodano vrednost) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. |
| 3.3 | Cena mesečnega pavšala vključuje vse storitve izvajalca, ki so predmet te pogodbe, v zvezi z zagotavljanjem delovanja implementiranega informacijskega sistema (naročnika ne bremenijo oziroma nima nikakršnih stroškov). |
| 3.4 | V ceno mesečnega pavšala so vključeni vsi stroški z izvedbo v pavšal vključenih storitev. Morebitni potni stroški in čas, porabljen na poti, so vključeni v ceno mesečnega pavšala in se ne obračunavajo posebej. Podražitev ni. |
| 3.5 | V ceno pavšala je vključeno reševanje neomejenega števila prijavljenih napak. |
| 3.6 | V ceno enote človek/ura so vključeni vsi stroški strokovnjaka v zvezi z izvajanjem del. Morebitni potni stroški in čas, porabljen na poti, so vključeni v ceno človek/ura in se ne obračunavajo posebej. Podražitev ni. |
| 4. | TRAJANJE VZDRŽEVANJA PO TEJ POGODBI |
| 4.1 | Izvajalec bo informacijski sistem pričel vzdrževati s prvim (1.) dnem naslednjega meseca po prevzemu implementiranega informacijskega sistema v redno obratovanje v produkciji, to je po zaključku Faze5 implementacije informacijskega sistema oziroma pogodbe o implementaciji informacijskega sistema, vse do izteka pogodbe za vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema, to je šestintrideset (36) polnih koledarskih mesecev po prevzemu implementiranega informacijskega sistema v redno obratovanje v produkciji. |
| 5. | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| 5.1 | Naročnik se obvezuje, da bo tekoče spremljal in nadziral pogodbene storitve in po potrebi potrjeval predlagane spremembe. |
| 5.2 | Naročnik se obvezuje, da bo preko kontaktnih oseb izvajalcu posredoval vse informacije in vsa potrebna znanja, ki jih izvajalec potrebuje za izvajanje storitev po tej pogodbi. |
| 5.3 | Naročnik se obvezuje, da bo svoje pooblaščene predstavnike za prijavo napak imenoval po sklenitvi vzdrževalne pogodbe. Seznam lahko naročnik kadarkoli dopolnjuje ali spreminja in o tem obvesti izvajalca. |
| 5.4 | Naročnik se obvezuje, da bo: - pravočasno obveščal izvajalca o napakah, - zagotovil brezplačne delovne prostore, v kolikor bo potrebna prisotnost izvajalca na lokaciji naročnika. |
| 5.5 | Naročnik se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te vzdrževalne pogodbe vsi kadri naročnika, ki bodo sodelovali s kadri izvajalca, znali slovenski in angleški jezik. |
| 5.6 | Naročnik se obvezuje, da bo vse kadre, ki so navedeni v Prilogi 2 in izpolnjujejo razpisne pogoje, pred pričetkom izvajanja te pogodbe potrdil. |
| 5.7 | Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil finančna sredstva, potrebna za plačilo pogodbenih storitev. |
| 6. | OBVEZNOSTI IZVAJALCA |
| 6.1 | Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene storitve izvrševal strokovno pravilno in kvalitetno, v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi, gospodarno in v korist naročnika. |
| 6.2 | Izvajalec se za primer nastopa okoliščin, ki bi mu onemogočale izvajanja vzdrževanja implementiranega informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS as a Service), zaveže: - ob pričetku vzdrževanja skleniti »Escrow sporazum« in deponirati izvorno kodo, ter - obnavljati verzije izvorne kode vsakih dvanajst (12) mesecev ali v soglasju med izvajalcem in naročnikom v primeru velikih sprememb v korist naročnika pri pristojni organizaciji (agencija, notar), ki jo izbere v dogovoru z naročnikom. |
| 6.3 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih storitev ter da bo upošteval njegova morebitna navodila. |
| 6.4 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. |
| 6.5 | Izvajalec se obvezuje, da bosta pri vzdrževanju informacijskega sistema, za storitve, obračunane po dejansko porabljenih urah, obvezno in ves čas na razpolago vodja integracije z MSP in vodja razvoja uporabniške aplikacije, navedena v Prilogi 2 te pogodbe. V kolikor se v času trajanja te pogodbe spremeni oseba, ki ima zahtevano stopnjo usposobljenosti, z drugo osebo z zahtevano stopnjo usposobljenosti, mora o tem izvajalec naročnika pisno obvestiti v roku pet (5) delovnih dni in od naročnika pridobiti soglasje. |
| 6.6 | Izvajalec se obvezuje, da bo raven znanja in število razpoložljivih strokovnjakov ustrezna naročnikovim potrebam. |
| 6.7 | Izvajalec se obvezuje, da bodo v celotnem času trajanja te pogodbe vsi prijavljeni kadri, navedeni v Prilogi 2 te pogodbe, in vsi ostali kadri izvajalca, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbenih storitev, znali slovenski ali angleški jezik. |
| 6.8 | Izvajalec se obvezuje, da bo s strani naročnika potrjene strokovnjake izvajalca, ki v času izvedbe pogodbenih storitev ne izpolnjujejo pričakovanj naročnika, nadomestil z ustreznimi najkasneje v roku trideset (30) dni po prejemu obvestila naročnika. Naročnik mora najkasneje v roku pet (5) dni po prejemu obvestila izvajalca o zamenjavi potrditi ustreznost novo imenovanih strokovnjakov. |
| 6.9 | Izvajalec se obvezuje, da bo naročniku omogočil izvedbo predhodno najavljenega preverjanja izvajanja informacijsko varnostnih ukrepov in ravni informacijske varnosti pri izvajalcu in/ali podizvajalcih, tudi z vključitvijo drugih zunanjih izvajalcev (npr. revizorji, presojevalci, ..). |
| 6.10 | Izvajalec se obvezuje, da bo v celotnem času trajanja te pogodbe oblačna storitev, kjer se bo izvajala obdelava osebnih podatkov, bila skladna z določili GDPR in ZVOP-2 in mora biti izvajana v skladu s standardom zagotavljanja informacijske varnosti ISO 27001. |
| 7. | NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI |
| 7.1 | Vse storitve vzdrževanja, razen storitev, ki so vključene v mesečni pavšal, se obračunajo po dejansko porabljenih urah. |
| 7.2 | Obračunska enota za storitve vzdrževanja je človek/ura. Storitve se obračunajo v minimalnem obsegu 1 človek/ura. |
| 7.3 | Vrednost obračunske enote je enaka ne glede na to, ali se dela in storitve opravijo v rednem delovnem času ali izven njega. |
| 7.4 | V času izvedbe pogodbenih storitev vzdrževanja, obračunanih po dejansko porabljenih urah, se bosta naročnik in izvajalec sproti dogovarjala, kolikšen obseg dela je ustrezen za izvedbo posameznih storitev ter potrebni čas za izvedbo. Naročnik in izvajalec bosta za vsako storitev pripravila okvirni predračun potrebnega dela, izvajalec pa lahko prične z izvedbo storitev po obojestranski potrditvi okvirnega predračuna. |
| 7.5 | Dinamika koriščenja storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah, se v času trajanja te pogodbe prilagaja dejanskim potrebam naročnika, nikakor pa v času trajanja te pogodbe ne sme preseči najvišje pogodbene kvote. Izraba celotne pogodbene kvote ur za naročnika ni obvezna. |
| 7.6 | Izvajalec bo naročniku izstavljal mesečne račune, en račun za koledarski mesec, in sicer do 5. v mesecu za pretekli mesec. |
| 7.7 | Na računu mora biti ločeno prikazana vrednost: - mesečnega pavšala, - število porabljenih ur. |
| 7.8 | Vsakemu računu mora biti priloženo mesečno poročilo o opravljenem delu. Minimalni obseg mesečnega poročila je določen v točki 1.7 te pogodbe. |
| 7.9 | Vsak prejeti račun in priloženo poročilo o opravljenem delu potrdi pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik pogodbe). Naročnik bo poravnal oziroma plačal le tako potrjene račune. |
| 7.10 | Ravno tako je pooblaščeni predstavnik naročnika (skrbnik pogodbe) skupaj s predstavnikom izvajalca (skrbnikom pogodbe) zadolžen za spremljanje in evidenco porabe pogodbene kvote človek/ur za izvedbo storitev, obračunanih po dejansko porabljenih urah. |
| 7.11 | Naročnik bo obrazloženo zavrnil: - nepravilni račun, in/ali - nepravilno poročilo o opravljenem delu, v roku pet (5) delovnih dni po prejemu računa, izvajalec pa mora v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun in/ali novo, pravilno poročilo o opravljenem delu v roku pet (5) delovnih dni od zavrnitve, s pravilnim prikazom in obračunom opravljenih del oziroma odpravljenimi drugimi nepravilnostmi. |
| 7.12 | V vsakem primeru bo naročnik zavrnil račun in poročilo o opravljenem delu, če: - bodo v njih ločeno prikazani in zaračunani čas in potni stroški za prihod in odhod strokovnjakov izvajalca na lokacijo naročnika, - bo izvajalec za izvedbo konkretnih del angažiral (in zaračunal) preveliko število svojih strokovnjakov in prevelik obseg dela (nizek nivo efektivnega dela v porabljenem času). |
| 7.13 | Naročnik se obvezuje, da bo svojo obveznost do izvajalca oziroma znesek računa poravnaval s plačilnim nalogom v trideset (30) dneh od dneva prejema računa na |

| TRR izvajalca št. |  |
| --- | --- |
| odprt pri banki |  |

| 7.14 | Obvezni podatek v računu je sklic na to pogodbo in številka nabavnega naročila, kreiranega v informacijskem sistemu SAP, ki jo bo naročnik izvajalcu sporočil po sklenitvi te pogodbe. |
| --- | --- |
| 7.15 | Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude. |
| 7.16 | Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3% vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |
| 8. | POGODBENA KAZEN |
| 8.1 | V primeru, da zaradi izpada informacijskega sistema, kar pomeni, da uporabniki kljub normalnemu delovanju storitev na strani prevoznikov ne morejo uporabljati storitev, ki so ključene v informacijski sistem, garantirana razpoložljivost informacijskega sistema pade pod zahtevano, lahko naročnik za vsako začeto uro izpada po tem, ko razpoložljivost informacijskega sistema pade pod zahtevano, izvajalcu zaračuna dve desetini odstotka (0,2%) vrednosti mesečnega pavšala do nivoja deset odstotkov (10%) vrednosti pavšala za kvartal (seštevek treh mesečnih pavšalov), v katerem je bila izmerjena razpoložljivost. |
| 8.2 | Če izvajalec v posameznem koledarskem mesecu v primeru prijave kritične ali nujne napake ne doseže zahtevanega odzivnega časa ali časa za rešitev kritične ali nujne napake, lahko naročnik v obeh primerih za vsako začeto uro zamude izvajalcu zaračuna štiri desetine odstotka (0,4%) vrednosti mesečnega pavšala do nivoja deset odstotkov (10%) vrednosti mesečnega pavšala za mesec, v katerem zahtevani odzivni čas ali čas za rešitev kritične napake ni bil dosežen. V primeru nujne napake znaša pogodbena kazen dve desetini odstotka (0,2%) za vsako začeto uro zamude. |
| 8.3 | Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom z rokom plačila v trideset (30) dneh od dneva prejema računa. |
| 8.4 | V kolikor izvajalec računa za pogodbeno kazen ne poravna pravočasno, ima naročnik pravico, da znesek pogodbene kazni sam odbije od računa za mesečni pavšal. |
| 8.5 | Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Izvajalec v nobenem primeru ni odgovoren za nedelovanje informacijskega sistema v primeru okvare ali napake na strojni in sistemski programski opremi naročnika. Je pa v skladu s splošnimi obligacijskimi načeli v primeru velike malomarnosti s strani izvajalca odgovoren za vso posledično škodo, ki bi nastala zaradi izpada delovanja informacijskega sistema kot posledica take malomarnosti. |
| 9. | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |
| 9.1 | Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti bo izvajalec v zadnjem mesecu pred pričetkom vzdrževanja informacijskega sistema naročniku izročil bančno garancijo v višini pet odstotkov (5%) od celotne pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo sedemintrideset (37) koledarskih mesecev, za celotno obdobje vzdrževanja in en dodatni mesec, v skladu z vzorcem iz razpisne dokumentacije. |
| 9.2 | Če izvajalec ne predloži bančne garancije za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe za implementacijo informacijskega sistema. |
| 9.3 | Bančna garancija po tej pogodbi mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv. Banka, ki izda garancijo, mora biti prvovrstna s sedežem v državah EU ali EFTA. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Prav tako mora biti izdana v slovenskem jeziku, morebitne spore v zvezi z njimi pa rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. |
| 10. | PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK |
| 10.1 | Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe s strani: |

| naročnika je |  |
| --- | --- |
| izvajalca je |  |

| 10.2 | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. |
| --- | --- |
| 11. | PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO |
| 11.1 | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011 ZIntPK-UPB2), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. |
| 11.2 | Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz točke 11.1 te pogodbe pomenila kršitev zakonskih določil. |
| 11.3 | V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz točk 11.1 in 11.2 te pogodbe, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |
| 12. | RAZVEZNI POGOJI |
| 12.1 | Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3. |
| 12.2 | V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. Naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. |
| 12.3 | Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznanitve s kršitvijo. |
| 13. | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE |
| 13.1 | Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in Obligacijskega zakonika (OZ). |
| 14. | ODSTOP OD POGODBE |
| 14.1 | Katera koli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. |
| 14.2 | Naročnik lahko brez odpovednega razloga prekine to pogodbo, in sicer s tri (3) mesečnim odpovednim rokom. V tem primeru naročnik do izvajalca izpolni obveznosti v skladu z določbami zakona, ki ureja obligacijska razmerja. |
| 14.3 | Odpovedni rok za obe pogodbeni stranki znaša šest (6) mesecev, razen, če je dogovorjeno drugače. Odpovedni rok prične teči od sklenitve pogodbe oziroma od vročitve pisne odpovedi pogodbe nasprotni stranki. |
| 14.4 | Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka tudi v primeru če izvajalec z implementacijo informacijskega sistema zamuja tako dolgo, da pogodbena kazen preseže maksimalni znesek pogodbene kazni. |
| 15. | REŠEVANJE SPOROV |
| 15.1 | Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani. |
| 16. | PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE |
| 16.1 | Izvajalec si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine, tako avtorske pravice kot tudi pravice industrijske lastnine na programski opremi, strojni opremi, strokovnem znanju (»know-how«) (v nadaljevanju: intelektualna lastnina), predmetu dobave in vsej naročniku predani dokumentaciji, kot npr. načrtih, skicah, tehnični dokumentaciji, vzorcih, katalogih, prospektih, fotografijah (v nadaljevanju: dokumentacija). |
| 16.2 | Reproduciranje, predelava in nadaljnja distribucija ponudbene in projektne dokumentacije ter intelektualne lastnine, kakor tudi razkrivanje slednjih tretjim osebam brez soglasja izvajalca ni dopustno. |
| 16.3 | Naročnik lahko dokumentacijo in intelektualno lastnino uporablja le v nespremenjeni obliki, za namen in v obsegu, potrebnem za obratovanje in vzdrževanje predmeta dobave. Drugačna uporaba je dopustna le na podlagi predhodnega pisnega soglasja izvajalca. Naročnik brez posebnega pisnega soglasja ne sme kopirati ali posnemati predmeta dobave ali njegovih delov za namene, ki niso neposredno povezani z izpolnjevanjem obveznosti po pogodbi. Prenos naštetih pravic iz člena 16.3 te pogodbe na tretje osebe je dopusten le skupaj s prenosom predmeta dobave in soglasjem izvajalca. |
| 16.4 | Izvajalec bo v primeru, da tretja oseba do naročnika upravičeno uveljavlja zahtevek zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine v zvezi s predmetom dobave, po lastni izbiri in na lastne stroške bodisi: - zagotovil pravico do uporabe ustrezne intelektualne lastnine v zvezi s predmetom dobave, - prilagodil dobavo na takšen način, da ustrezna pravica intelektualne lastnine ne bo več kršena, - opravil zamenjavo tistega dela dobave, ki krši pravice intelektualne lastnine. |
| 16.5 | Izvajalec bo ustrezen predmet dobave v primeru, da po njegovi oceni ne bo na voljo nobena od naštetih možnosti iz člena 16.4 te pogodbe, vzel nazaj in naročniku vrnil plačilo. |
| 16.6 | Izvajalec je naštete obveznosti iz člena 16.4 te pogodbe dolžan izpolniti le v primeru, da: - naročnik izvajalca nemudoma pisno obvesti o zahtevkih, ki jih uveljavlja tretja oseba, in mu posreduje tudi kopijo vseh obvestil in dopisov v zvezi z domnevno kršitvijo, - naročnik ne prizna kršitve pravic intelektualne lastnine in izvajalcu posreduje oziroma zagotovi vsa potrebna pooblastila, podatke in podporo za obrambo proti zahtevku tretje osebe, - naročnik izvajalcu prepusti izključno pravico do priprave in izvedbe obrambe (vključno s pravico do izbire pravnega zastopnika) ter pravico razpolagati s pravnimi sredstvi po lastni presoji, - naročnik v primeru, če zaradi zmanjšanja škode ali iz drugih razlogov preneha z uporabo predmetov dobave, tretji osebi pisno sporoči, da to ne pomeni priznanja kršitve pravic intelektualne lastnine. |
| 16.7 | Vsi morebitni zahtevki naročnika so izključeni, če je za kršitev pravic intelektualne lastnine odgovoren naročnik sam ali oseba na njegovi strani, npr.: - kršitev je nastala zaradi načina uporabe, ki je izvajalec ni mogel vnaprej predvideti, - do kršitve je prišlo zaradi sprememb predmeta dobave, ki jo je opravil naročnik, - do kršitve je prišlo z uporabo predmeta dobave v povezavi z drugo opremo. |
| 16.8 | Vsi drugi zahtevki naročnika v zvezi s kršitvami pravic intelektualne lastnine tretjih oseb, ki niso navedeni v tem poglavju, so izključeni. |
| 17. | OMEJITEV ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI |
| 17.1 | Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena do višine celotne pogodbene vrednosti brez DDV za vse škodne primere skupaj. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je izvajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma, v tem primeru ima naročnik pravico do popolne odškodnine. |
| 18. | KONČNA DOLOČILA |
| 18.1 | Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z ostalimi naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z izvajanjem nikakršnih storitev deli pred obojestranskim podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika. |
| 18.2 | Pogodbeni stranki se obvezujeta varovati poslovno skrivnost ena druge in njihovih partnerjev kot tudi vseh tehničnih podatkov, tehnoloških podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih in poslovnih informacij, do katerih imata dostop pri izvrševanju obveznosti iz te pogodbe. |
| 18.3 | V primeru, da izvajalec ne bo izdelal predmeta pogodbe ali pa ga bo izdelal nepopolno, ga lahko naročnik na izključno izvajalčeve stroške naroči pri drugi gospodarski družbi. |
| 18.4 | Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da bo izvajalec naročniku predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| 18.5 | Ta pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih 3 izvode prejme naročnik in 1 izvod izvajalec. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 12: Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št.: 5142733000

Osnovni kapital: 509.529.921,23 EUR

ki jo zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Obdelovalec:

Matična št.

Osnovni kapital

ki jo zastopa

sklepata naslednjo

POGODBO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

| 1. | UVODNE DOLOČBE |
| --- | --- |
|  | Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da imata sklenjeni pogodbi: NAB/ / /06/SŽ/INV NAB/ / /06/SŽ/VZD (v nadaljevanju: Pogodba), na podlagi katere obdelovalec za upravljavca izvaja strokovne, tehnične in organizacijske storitve, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov za zagotavljanje delovanja jedra sistema storitev mobilnosti. Obdelave osebnih podatkov so natančno opredeljene v Prilogi 1, ki je sestavni del pogodbe. Predmetno pogodbo sklepata zaradi ureditve pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitve pravic in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri upravljavcu zaradi zagotavljanja pravic posameznikov, kot jih določata Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2. Obdelovalec osebnih podatkov zagotavlja zadostna jamstva o tem, da bo izvajal ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje skladnosti prevzetih opravil obdelave z relevantnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. |
| 2. | PREDMET POGODBE |
|  | Predmet te pogodbe je ureditev medsebojnih razmerij za namen zagotavljanja pravic posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo za izvajanje dejavnosti upravljavca in jih zanj obdeluje obdelovalec. Upravljavec osebnih podatkov bo obdelovalcu iz svojih evidenc posredoval osebne podatke, ki jih obdelovalec potrebuje za izvajanje storitev po naročilu upravljavca. Obdelovalec osebnih podatkov bo osebne podatke sprejel in jih obdeloval zgolj za namene izvajanja storitev po naročilu upravljavca in zgolj za čas trajanja Pogodbe iz 1. člena. Z osebnimi podatki bo ravnal skrbno in bo zagotavljal njihovo varstvo skladno z veljavno zakonodajo. |
| 3. | PRENOS OSEBNIH PODATKOV |
|  | Upravljavec bo obdelovalcu z namenom izvajanja pogodbene obdelave posredoval osebne podatke, ki so natančneje opredeljeni v Prilogi 1, ki je sestavni del pogodbe. |
| 4. | NAMEN OBDELAVE |
|  | Upravljavec določa namen obdelave osebnih podatkov. Obdelovalec sme z osebnimi podatki, ki jih prejme od upravljavca, razpolagati oziroma jih obdelovati za izvajanje storitev, določenih v Pogodbi iz 1. člena te pogodbe in v okviru svoje dejavnosti. Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov. Obdelovalec sme osebne podatke obdelovati za drug namen le, če tako določa zakon ali predpis Evropske Unije, ki je neposredno veljaven na območju Republike Slovenije. |
| 5. | OBVEZNOST OBDELOVALCA |
|  | Obdelovalec se za izvajanje obveznosti po tej pogodbi zavezuje: - Da osebnih podatkov ne bo uporabil za drug namen, kot za izvajanje storitev na podlagi Pogodbe med upravljavcem in obdelovalcem in za izvajanje obveznosti na podlagi zakona ali predpisa EU; - Zagotoviti obdelavo osebnih podatkov skladno s 23. členom ZVOP-2; - Da osebnih podatkov ne bo obdeloval izven ozemlja Evropske gospodarske skupnosti; - Zagotoviti, da bodo zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge obdelave osebnih podatkov, varovali zaupnost vseh podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog. Dolžnost varovanja zaupnosti osebnih podatkov te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oz. opravljanja del ali nalog pogodbene obdelave; - Na zahtevo pomagati upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju obveznosti upravljavca, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki; - Upravljavcu pomagati pri izpolnjevanju obveznosti iz členov 32 do 36 Splošne uredbe o varstvu podatkov, ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so dostopne obdelovalcu; - Upravljavcu zagotoviti vse potrebne informacije, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh njegovih obveznosti iz te pogodbe ter omogočiti preverjanje, vključno s kontrolami, ki jih izvede upravljavec ali z njegove strani pooblaščena oseba ter sodelovati pri njihovi izvedbi; - V skladu z odločitvijo upravljavca izbrisati ali vrniti vse osebne podatke upravljavcu po zaključku storitev v zvezi z obdelavo ter uničiti obstoječe kopije, razen če pravo Unije ali veljavna zakonodaja predpisuje shranjevanje osebnih podatkov; - Vedno pravočasno obvestiti upravljavca, če meni, da je določeno navodilo iz pogodbe ali dogovora v nasprotju z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Obdelovalec in upravljavec sta soglasna, da so vse aktivnosti obdelovalca v zvezi z izvajanjem te pogodbe, vključene že v okviru sklenjene Pogodbe iz 1. člena te pogodbe in se ne štejejo kot opravljanje dodatnih storitev za upravljavca. |
| 6. | OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA |
|  | Upravljavec je odgovoren za ustrezno pravno podlago za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih posreduje obdelovalcu. Upravljavec se prav tako zavezuje obveščati obdelovalca o posebnostih in obveznostih obdelovalca za zagotavljanje pogodbenih obveznosti ter o morebitnih znanih tveganjih glede zagotavljanja pravic posameznikom, katerih osebni podatki se obdelujejo. |
| 7. | VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV |
|  | Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta sodelovali pri zagotavljanju ustreznih organizacijskih in tehničnih ukrepov za varovanje osebnih podatkov in odpravljanju ali zmanjševanju tveganj povezanih z varnostjo osebnih podatkov. Obdelovalec se zavezuje, da bo pri tem upošteval določila predpisov s področja varstva osebnih podatkov. Obdelovalec se posebej zavezuje: - S prejetimi osebnimi podatki ravnati skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona, ki določajo standarde varovanja osebnih podatkov tako, da bo zagotavljal ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe za varno pridobivanje, obdelavo in pošiljanje osebnih podatkov. Organizacijski in tehnični varnostni ukrepi so natančneje opredeljeni v Prilogi 2, ki je sestavni del pogodbe; - Zagotoviti, da bodo pri njem pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe, ves čas obdelovanja podatkov in tudi po prenehanju obdelovanja, zavezane k varovanju zaupnosti podatkov; - Zagotavljati spremljanje varnosti osebnih podatkov in v primeru ugotovljenih razlogov za povečano tveganje za varnost osebnih podatkov ali v primeru kršitve takoj o tem obveščati upravljavca in izvesti vse potrebne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje nastalih tveganj na najmanjšo možno mero; - V primeru nastanka kršitve varstva osebnih podatkov (npr. uničenje podatkov, vdor v informacijski sistem ali v prostore obdelovalca, nepooblaščen dostop, itd.) o tem takoj oziroma brez nepotrebnega odlašanja in ne kasneje kot v roku 24 ur od suma ali zaznave kršitve varstva osebnih podatkov uradno obvesti upravljavca ter izvede vse možne ukrepe za prenehanje kršitve in odpravo posledic. Obdelovalec mora ves čas sodelovati z upravljavcem z namenom odprave ali zmanjšanja posledic kršitve, ugotavljanja morebitne škode, izvedbe zakonskih obveznosti glede obveščanja nadzornega organa in posameznikov ter izvajanja navodil nadzornega organa. |
| 8. | NADZOR OBDELOVALCA |
|  | Upravljavec ima pravico, da enkrat letno, pa tudi kadar zazna nepravilnosti ali je o njih obveščen, pri obdelovalcu izvede oziroma naroči zunanjemu izvajalcu, da zanj izvede revizijo oziroma pregled postopkov in ukrepov, ki jih v zvezi z obdelavo osebnih podatkov izvaja obdelovalec. Obdelovalec je dolžan upravljavcu oziroma zunanjemu izvajalcu omogočiti pregled in pri njem aktivno sodelovati. Obdelovalec je dolžan upravljavcu dati na voljo vse informacije za dokazovanje izpolnjevanja svojih obveznosti. |
| 9. | UPORABA PODOBDELOVALCEV |
|  | Obdelovalec nobenega od svojih postopkov obdelave, ki jih izvaja v imenu upravljavca v skladu s temi določili, ne odda v izvajanje podobdelovalcu brez predhodnega posebnega pisnega dovoljenja upravljavca. Obdelovalec predloži zahtevo za posebno dovoljenje vsaj trideset (30) dni pred najemom zadevnega podobdelovalca ter priloži informacije, ki jih upravljavec potrebuje, da lahko odloči o dovoljenju. Podobdelovalci, ki jih je odobril upravljavec, so navedeni na seznamu v Prilogi III. Pogodbenice redno posodabljajo Prilogo III. Kadar obdelovalec najame podobdelovalca za izvajanje posebnih dejavnosti obdelave (v imenu upravljavca), to stori s pogodbo, ki podobdelovalcu nalaga vsebinsko enake obveznosti glede varstva podatkov, kot jih ima obdelovalec podatkov v skladu s temi določili. Obdelovalec zagotovi, da podobdelovalec izpolnjuje obveznosti, ki veljajo za obdelovalca v skladu s temi določili ter Uredbo (EU) 2016/679 in/ali Uredbo (EU) 2018/1725 ter ZVOP-2. Obdelovalec na zahtevo upravljavca slednjemu zagotovi kopijo take pogodbe s podobdelovalcem in vseh njenih naknadnih sprememb. Kolikor je to potrebno za varovanje poslovnih skrivnosti ali drugih zaupnih informacij, vključno z osebnimi podatki, lahko obdelovalec pred posredovanjem kopije zakrije občutljive in zaupne dele pogodbe. Obdelovalec ostane v celoti odgovoren upravljavcu za izpolnjevanje obveznosti podobdelovalca v skladu z njegovo pogodbo z obdelovalcem. Obdelovalec obvesti upravljavca, če podobdelovalec ne izpolnjuje več svojih pogodbenih obveznosti. Obdelovalec se s podobdelovalcem dogovori o klavzuli v korist tretjega, v skladu s katero ima upravljavec, če obdelovalec dejansko izgine, pravno preneha obstajati ali postane insolventen, pravico, da odpove pogodbo podobdelovalca in naroči podobdelovalcu, naj izbriše ali vrne osebne podatke. |
| 10. | PRENOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE |
|  | Obdelovalec ne sme brez pisnega dovoljenja upravljavca posredovati ali obdelovati osebnih podatkov upravljavca izven EU območja (v tretje države) ali posredovati podatke mednarodni organizaciji, razen če to od njega zahteva pravo Unije ali pravo države članice, ki velja za obdelovalca. V tem primeru obdelovalec o tej pravni zahtevi pred obdelavo podatkov obvesti upravljavca, razen če pravo EU prepoveduje takšno obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu. Upravljavec lahko zavrne izdajo pisnega dovoljenja obdelovalcu za prenos podatkov v tretje države ali mednarodno organizacijo. |
| 11. | IMENOVANJE POOBLAŠČE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV |
|  | Pri upravljavcu je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dostopna na naslovu: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov« ali na elektronskem naslovu: dpo@slo-zeleznice.si. Pri obdelovalcu je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dostopna na naslovu: , s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov« ali na elektronskem naslovu: . |
| 12. | ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST |
|  | Obdelovalec je dolžan pri izpolnjevanju predmeta te pogodbe ter krovne pogodbe v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov, ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in je odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi opustitve svoje dolžnosti ali dolžnosti podobdelovalcev, ki jih je najel. Obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki je pri izpolnjevanju te pogodbe in/ali krovne pogodbe v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov, povzročena s strani upravljavca. Obdelovalec ne odgovarja za izgubo, poškodbo ali drugo obliko spremembe osebnih podatkov, če je do tega prišlo zaradi višje sile. Za višjo silo se štejejo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank, in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Obdelovalec je dolžan pisno obvestiti upravljavca o nastanku višje sile v dveh dneh po nastanku le-te. Obdelovalec je vedno dolžan izvesti vse razumne ukrepe za omilitev nastale škode. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo obdelovalec v zvezi s kršitvami varstva osebnih podatkov, ki so nastali po njegovi krivdi, obdelovalcu povrnil celoten obseg nastale škode in stroškov morebitnih postopkov kot tudi drugo škodo, nastalo upravljavcu (materialna in nematerialna škoda). Obseg nastale škode in stroškov stranki sporazumno ocenita in v ta namen skleneta pisni dogovor. Če dogovor ni mogoč, je za spore glede obsega nastale škode pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani V vsakem primeru in ne glede na prejšnji odstavek je obdelovalec upravljavcu dolžan povrniti znesek izrečenih glob in prisojenih odškodnin zaradi kršitev varstva osebnih podatkov in predpisov s področja varstva osebnih podatkov ter s tem povezanih sodnih in upravnih taks in stroškov postopka, če so ti zneski ugotovljeni z dokončno oz. pravnomočno odločbo pristojnega organa oz. sodišča in če kršitev izvira iz sfere obdelovalca. |
| 13. | REŠEVANJE SPOROV |
|  | Stranki bosta spore reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa je za reševanje sporov pristojno sodišče, ki bi bilo pristojno za reševanje sporov iz pogodbe o izvajanju storitev med pogodbenima strankama. Če to ni določeno, je za reševanje sporov pristojno sodišče na območju katerega ima. upravljavec svoj sedež. |
| 14. | VELJAVNOST |
|  | Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja za čas trajanja pogodbe o izvajanju storitev med pogodbenima strankama. |
| 15. | PRILOGE POGODBE |
|  | Priloga 1: Seznam osebnih podatkov Priloga 2: Seznam fizičnih, tehničnih in logično-tehničnih postopkov in ukrepov, ki jih mora izvajati obdelovalec Priloga 3: Seznam podobdelovalcev, ki jih je odobril upravljavec |

|  |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Obdelovalec: |  | Upravljavec: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Priloga 1 pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

Seznam osebnih podatkov

| Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo | Rok hrambe osebnih podatkov, ki se obdelujejo | Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki | Vrsta in namen obdelave osebnih podatkov |
| --- | --- | --- | --- |
| - Identifikacijski podatki vseh, ki dostopajo do sistema. - Opisni podatki upravljalcev sistema. - Opisni podatki uporabnikov sistema. - Kontaktni podatki uporabnikov sistema. - Podatki o izdanih in uporabljenih vozovnicah. - Podatki o iskanih potovanjih in shranjeni personalizirani lokacijski podatki. - Podatki o plačilnih sredstvih in izvedenih plačilih. - Informacija o nahajanju na prevoznem sredstvu (na podlagi uporabe vozovnic). - Lokacija uporabnika. | - 1 leto. - 2 leti. - 3 leta. - Večina podatkov se hrani 5 let. - 10 let za zakonsko zahtevano hrambo podatkov (računi). | - Zaposleni. - Pogodbeni partnerji. - Uporabniki iskalnih storitev. - Registrirani uporabniki sistema. | - Registracija in upravljanje profila. - Prijava v profil. - Iskanje potovanja. - Nakup vozovnice. - Validacija (izvedba poti). - Komunikacija. - Podpora strankam (z reklamacijami). - Obračun med partnerji. - Odkrivanje zlorab. - Analitika in poročanje. - Obveščanje o aktualnih dogodkih na načrtovanih poteh. |

Priloga 2 pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

Seznam fizičnih, tehničnih in logično-tehničnih postopkov in ukrepov, ki jih mora izvajati obdelovalec

| Varovanje prostorov, v katerih se nahajajo zbirke | Zagotavljanje integritete (nespremenljivosti) in zaupnosti podatkov | Zagotavljanje dostopnosti oz. Razpoložljivosti podatkov | Zagotavljanje sledljivosti operacij na podatkih | Notranji uporabniki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fizično varovanje prostorov. - Varovanje zbirk in opreme pred naravnimi katastrofami do ravni potresa (redundantna postavitev). | - Redno izvajanje varnostnih kopij. - Varna hramba kriptografskih ključev. - Preverjeni postopki upravljanja sprememb in razvoja aplikacij. - Možnost izvedbe arhivske varnostne kopije. | - Arhitektura sistema v režimu visoke razpoložljivosti. - Redundantne omrežne povezave. - Možnost zagona sistema neposredno iz varnostne kopije. | - Varna hramba dnevnika dostopov do podatkov. - Uporaba PAM za dostop do strežnikov. - Uvedba point in time recovery in varnostnih kopij. - Redno spremljanje dogodkov in prilagajanje alarmiranja. | - Uporaba imenskih dostopov (namesto splošnih) za dostop do sistema. - Jasna evidenca dodeljevanja in uporabe privilegiranih dostopov. - Redno usposabljanje internih uporabnikov o zaznanih tveganjih in njihovemu odpravljanju. - Dvofaktorska avtentikacija za privilegirane dostope. |

Priloga 3 pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

Seznam podobdelovalcev, ki jih je odobril upravljavec

Razpisni obrazec 13: Vzorec sporazuma o ne-razkrivanju podatkov

Razkrivajoča in prejemna stranka:

Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Matična št. 5142733000

Osnovni kapital 359.529.921,23 EUR

ki jo zastopa generalni direktor Dušan Mes

in

Prejemna in razkrivajoča stranka:

Matična št.

Osnovni kapital

ki jo zastopa

sklepata naslednji

SPORAZUM O NE-RAZKRIVANJU PODATKOV

| 1. | UVODNA DOLOČBA |
| --- | --- |
|  | Podpisnici sporazuma o ne-razkrivanju informacij vzpostavljata poslovno sodelovanje na implementaciji in vzdrževanju informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS as a Service), na podlagi podpisanih pogodb: NAB/ / /06/SŽ/INV NAB/ / /06/SŽ/VZD Poslovni namen pogodbenih strank zahteva, da druga drugo seznanita z določenimi informacijami, tudi zaupne narave, kot je dogovorjeno v nadaljevanju. Razkrivajoča in prevzemna stranka se obvezujeta, da bosta spoštovali pogoje in pravila varovanja poslovne skrivnosti, kot so definirana v tem sporazumu. |
| 2. | DEFINICIJE |
|  | Posamezni izrazi, uporabljeni v tem sporazumu, imajo naslednji pomen: - »Zaupni podatki« pomenijo katerekoli poslovne, finančne, operativne ali druge podatke in vsakovrstne podatke, ki se nanašajo na razkrivajočo stranko in/ali na družbo, katere lastnica/solastnica je ali še bo, in sicer predvsem, ne pa izključno: specifične zamisli in s tem povezana intelektualna lastnina, postopki, metodologije, poslovni načrti, finančni podatki, strategije, analize, sestavi, modeli, ostala poslovna dokumentacija, računalniški programi, priročniki, diski, poročila, delovne opombe, gradiva, know-how, formule, postopki, risbe, načrti, korespondenca ali katerokoli drugo gradivo, ki vsebuje kakršnekoli podatke v zvezi razkrivajočo stranko ter vsi podatki, ki jih razkrivajoča stranka označi kot »zaupno« in to sporoči prejemni stranki. Zaupni podatki so prav tako podatki, ki jih kot take razkrivajoča stranka ni izrecno opredelila, vendar pa jih mora prejemna stranka obravnavati kot zaupne glede na okoliščine in naravo dokumentov, v katerih so ji bili podatki posredovani. Poleg navedenega se za zaupne podatke štejejo tudi vsi podatki, ki se nanašajo na naročnike in uporabnike storitev razkrivajoče ali prevzemne stranke ne glede na to ali se taki podatki lahko štejejo kot osebni, prometni ali drugi podatki po drugi pogodbi ali predpisu. - Razen, če ni drugače določeno v tem sporazumu, izraz razkrivajoča stranka vključuje tudi vse povezane osebe s to stranko. Če sporazum ne določa drugače, izraz prejemna stranka označuje tudi vse osebe, povezane s prejemno stranko. - »Povezana oseba« označuje katerokoli fizično osebo ali gospodarsko družbo (osebno ali kapitalsko družbo) ali katerokoli drugo obliko združenja domačega ali/in tujega kapitala ter podružnico, ki je kapitalsko ali statusno-pravno povezana s katero od strank sporazuma. - Prejemna stranka brez predhodnega soglasja razkrivajoče stranke zaupnih podatkov ne sme posredovati tretji osebi. - Kot »zaupni podatki« se ne štejejo podatki: - ki so splošno znani ali postanejo javni na drugačen način kot zaradi kršitve obveznosti prejemne stranke, ki jih ima po tem sporazumu nasproti razkrivajoči stranki, - ki postanejo na zakonit način poznani prejemni stranki preden ji razkrivajoča stranka razkrije zaupne podatke, pod pogoji iz tega sporazuma, - ki postanejo prejemni stranki poznani iz vira, ki ni razkrivajoča stranka, do česar pa ne pride zaradi kršitve zakonodaje ali kršitve obveznosti ohranjanja zaupnih podatkov nasproti razkrivajoči stranki ali, (iv) ki jih prejemna stranka na zakonit način neodvisno sama odkrije. |
| 3. | PREDMET SPORAZUMA |
|  | Prejemna stranka se s podpisom tega sporazuma izrecno zavezuje: - Da se bo vzdržala razkritja zaupnih podatkov razkrivajoče stranke tretjim osebam, za nedoločen čas, od dneva, ko ji je razkrivajoča stranka prvič razkrila takšne zaupne podatke. - Da bo sprejela vse potrebne razumne varnostne ukrepe, ki bodo zagotovili ne-razkritje zaupnih podatkov; ti ukrepi morajo biti vsaj tako strogi oziroma natančni kot ukrepi, s katerimi prejemna stranka varuje svoje zaupne podatke in poslovne skrivnosti, hkrati pa morajo ti ukrepi dosegati vsaj standard razumne skrbnosti oziroma skrbnosti dobrega gospodarstvenika. - Da se bo vzdržala razkritja, reprodukcije, oblikovanja povzetkov in/ali razširjanja zaupnih podatkov razkrivajoče stranke, razen če so takšna dejanja v skladu s poslovnim razmerjem med razkrivajočo in prejemno stranko, in samo v primerih, predvidenih v tem sporazumu. - Da bodo osebe, ki se bodo seznanile z zaupnimi podatki, varovale te podatke kot zaupne in jih ne bodo razkrile nobeni nepooblaščeni osebi. - Da ne bo razmnoževala, kopirala, skenirala, fotografirala, preoblikovala ali na kakršen koli način shranila katerihkoli podatkov na računalniku z zunanjim dostopom ali elektronskim sistemom za poizvedbo ali jih posredovala v kakršnikoli obliki. - Da ne bodo osebe, ki bodo imele dostop do dokumentov oziroma zaupnih podatkov, razmnoževale, kopirale, skenirale, fotografirale ali na kakršen koli način shranile zaupane podatke brez izrecnega soglasja razkrivajoče stranke. - Da bo vso dokumentacijo in nosilce podatkov, ki jih bo prejela od razkrivajoče družbe, vrnila takoj, ko jih ne bo več potrebovala za namen, za katerega so ji bili posredovani oziroma takoj, ko to zahteva razkrivajoča družba. Prejemna stranka lahko razkrije zaupne podatke razkrivajoče stranke, če je to zahtevano v sodnem ali drugem postopku pred državnim organom, pri čemer pa mora prejemna stranka: - ali predhodno pisno obvestiti razkrivajočo stranko o takem razkritju in pridobiti njeno soglasje, - ali pridobiti predhodno pisno zagotovilo pristojnega sodnega ali drugega organa, v katerem je zagotovljena najvišja možna raven zaščite zaupnih podatkov po pravu, katero naj se uporablja. Prejemna stranka mora takoj sporočiti razkrivajoči stranki podpisnici odkritje o kakršnikoli nepooblaščeni uporabi ali razkritju zaupnih podatkov ali o kakršnikoli kršitvi tega sporazuma z njene strani ali s strani tretjih oseb. Prejemna stranka mora sodelovati z razkrivajočo stranko na razumen način, tako da pomaga razkrivajoči stranki znova pridobiti zaupne podatke in preprečiti nadaljnjo nepooblaščeno uporabo ali razkrivanje oz. razkritje zaupnih podatkov. Prejemna stranka mora, na zahtevo razkrivajoče stranke, vrniti vse originale, kopije, reprodukcije in povzetke zaupnih podatkov ter ves ostali material v telesni obliki in naprave, katere je dobila od razkrivajoče stranke kot zaupne podatke ali vse navedeno na zahtevo razkrivajoče stranke uničiti. |
| 4. | ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST |
|  | Prejemna stranka skladno z veljavnimi predpisi Republike Slovenije odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih informacij druge stranke pridobljenih na podlagi tega dogovora oziroma zaradi uresničitve dogovorjenega namena. V primeru, da prejemna stranka dostopa oziroma kako drugače neupravičeno obdeluje (ne glede na to, ali gre za razkritje ali drug način obdelave) podatke o naročnikih ali uporabnikih razkrivajoče stranke, velja obveznost plačila pogodbene kazni za razkritje zaupnih informacij, kot je ta opredeljena v tretjem odstavku tega člena za vsak neupravičeno obdelan podatek. Ta obveznost velja vzporedno s katerokoli drugo sankcijo ali ukrepom, ki jo v primeru take kršitve sprejme prizadeta stranka na podlagi zakona ali pogodbe. V primeru: - razkritja zaupnih informacij nepooblaščenim osebam, - iz drugega odstavka tega člena, - da so pridobljene informacije uporabljene v nasprotju z namenom kot je opredeljen v 1. členu tega sporazuma, je stranka – kršitelj nasprotni stranki dolžna izplačati pogodbeno kazen v višini 10.000,00 EUR za vsak primer kršitve posebej. Šteje se, da je zahteva utemeljena, če so ji priloženi ustrezni dokazi, iz katerih izhaja, da je prejemna stranka kršila določbe tega dogovora. V primeru, da ugotovljena škoda zaradi kršitve presega znesek pogodbene kazni, je dolžan kršitelj drugi stranki povrniti tudi razliko med ugotovljeno škodo, ki jo ugotovi pooblaščeni cenilec, ki ga izbere prizadeta stranka, in zneskom pogodbene kazni. Plačilo pogodbene kazni ne odveže kršitelja od izpolnitve njegovih obveznosti iz predmeta te pogodbe. |
| 5. | PRAVICE |
| 5.1 | Vsi zaupni podatki so in ostajajo last razkrivajoče stranke. Z razkritjem zaupnih informaciji prejemni stranki razkrivajoča stranka niti izrecno niti implicitno ne prenaša na prejemno stranko kakršnihkoli pravic intelektualne lastnine (patent, avtorske pravice, znamka, ...), razen, če med strankama ni dogovorjeno kaj drugega. Razkrivajoča stranka si pridružuje možnost zaščititi vse pravice intelektualne lastnine (patenti, avtorske pravice, ….) ali tržne skrivnosti, razen če med strankama ni, v pisni obliki v obliki aneksa k tej pogodbi, dogovorjeno kaj drugega. |
| 5.2 | Pogoji zaupnosti iz tega sporazuma ne smejo biti uporabljeni za omejevanje pravic razkrivajoče ali prejemne stranke samostojno razvijati ali pridobivati produkte brez uporabe zaupnih podatkov nasprotne stranke. Stranki te pogodbe sta neodvisni ena od druge. Ta pogodba ne ustvarja partnerstva ali zastopstva ali kakega drugega podobnega razmerja med njima. Nobena od strank s podpisom te pogodbe ni pridobila pravic uporabe, bodisi za namene oglaševanja, publicitete ali drugih marketinških aktivnosti, v zvezi z imenom, blagovnimi znamkami ali drugimi znaki druge stranke in z njo povezane osebe. |
| 5.3 | Ta sporazum celovito ureja razmerja med strankami v povezavi z zaupnimi podatki, posredovanimi s strani razkrivajoče stranke prejemni stranki, za uresničitev namena iz 1. člena tega sporazuma. Sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja vse dokler traja poslovno sodelovanje na implementaciji in vzdrževanju informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS as a Service) oziroma vse dokler sta v veljavi pogodbi, navedeni v 1. točki sporazuma. Sporazum se lahko spremeni samo na podlagi dogovora obeh strank, in sicer z aneksom v pisni obliki. Obveznost ne-razkrivanja zaupnih podatkov v skladu s tem sporazumom prejemno stranko zavezuje tudi po prenehanju tega sporazuma. Za ta sporazum velja pravo Republike Slovenije. Če je katerakoli določba tega sporazuma s strani sodišča ali drugega pristojnega organa spoznana za neveljavno, ostanejo ostale določbe tega sporazuma še naprej v veljavi. Vse spore, ki bodo izvirali iz tega sporazuma, bosta stranki poskušali reševati po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Ta sporazum je napisan 2 izvodih, od kateri vsaka stranka prejme po en izvod. |

| V |  | V Ljubljani, dne |
| --- | --- | --- |
| Prejemna in razkrivajoča stranka: |  | Razkrivajoča in prejemna stranka: |
|  |  | Slovenske železnice, d.o.o. |
|  |  | Dušan Mes |
|  |  | Generalni direktor |

Razpisni obrazec 14: Predračun (implementacija informacijskega sistema)

| Naročnik | Slovenske železnice, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1506 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service) |
| --- | --- |

Celotna ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni mesti natančno

|  | EUR brez DDV |
| --- | --- |

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 15: Predračun (vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema)

| Naročnik | Slovenske železnice, d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Kolodvorska ulica 11 |
|  | 1506 Ljubljana |

| Ponudnik |  |
| --- | --- |

| Predmet javnega naročila: | Implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema za jedro storitev mobilnosti (MaaS – Mobility as a Service) |
| --- | --- |

Ponudbena vrednost v EUR brez DDV na dve decimalni mesti natančno

|  |  | Vrednost enote | Število enot | Celotna vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mesečni pavšal, enota |  | 36 |  |
| 2 | Delo strokovnjaka v enoti človek/ura |  | 4.000 |  |
| 3 | Vzdrževanje implementiranega informacijskega sistema |  |  |  |

Celotna vrednost vrstic 1 in 2 se izračuna kot zmnožek »Vrednost enote« in »Število enot«.

Celotna vrednost vrstice 3 se izračuna kot seštevek celotne vrednosti vrstic 1 in 2.

Strinjamo se, da naša ponudba velja najmanj pet (5) mesecev od skrajnega roka za predložitev ponudb, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Razpisni obrazec 16: Specifikacija predmeta naročila (implementacija informacijskega sistema)

#### 1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je nakup in uvedba programske opreme za izvedbo potovanj potnikov. Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti tudi potrebne storitve v oblaku za poganjanje programske opreme in storitve vzdrževanja.

V nadaljevanju se za celotno rešitev, opis delovanja in funkcionalnosti posameznih gradnikov sistema uporablja izraz »Sistem MaaS SŽ«.

Sistem MaaS SŽ vključuje:

- Povezljivost z več javnimi sistemi identitet (Si-Pass, Rekono, Facebook, Google);

- Možnost uporabe tako v anonimnem kot prijavljenem načinu;

- Možnost povezovanja podrejenih računov;

- Sistem za načrtovanje, izbiro in izvedbo poti, ki jo potnik želi opraviti, vključno z nakupom vozovnic na enem mestu;

- Povezljivost s sistemom CRM, kjer so shranjeni vsi ključni podatki o uporabniškem profilu uporabnika;

- Lasten profil in zbirka nastavitev uporabnika, ki vplivajo na želen način potovanja;

- Integracija s sodobnimi plačilnimi sistemi;

- Ključni uporabniški dostop je preko mobilne aplikacije;

- Spletna aplikacija kot sekundarna oblika dostopa do sistema za uporabnike;

- Spletna aplikacija kot uporabniški vmesnik za upravljanje sistema s strani osebja Naročnika;

- Sistem za pregled opravljenih poti, shramba obstoječih vozovnic in predlogi za pridobitev vozovnic v prihodnjih dneh;

- Vmesniki do sistemov izdaje in validacije vozovnic vseh partnerskih sistemov;

- Sistem poravnave med ponudniki storitev (clearing, settlement);

- Uporaba mednarodnih standardov, ki omogočajo povezljivost MaaS;

- Polna povezljivost s sistemom IJPP;

- Povezljivost s sistemom SAP;

- Enostaven uporabniški vmesnik za urejanje tarif, paketov in posebnih ponudb;

- Prikaz pozicije aktualnih prevoznih sredstev v realnem času;

- Dostava podatkov sistemu obveščanja potnikov;

- Podpora polni ali delni integraciji s partnerskimi sistemi;

- Obdelava in prikaz podatkov o ekoloških vidikih posameznega potovanja (prihranki CO2, uporaba zelene energije, poraba kalorij, …).

#### 2. Opis delovanja sistema MaaS SŽ

Ključne lastnosti sistema MaaS SŽ

Uporaba sistema MaaS SŽ mora biti enostavna za vse uporabnike. Zasnova mora omogočati hitro osvojitev in izkoriščanje vseh prednosti, ki jih nudi. Pametni telefon, kot medij za končne uporabnike, mora zagotavljati zaupanje v rešitev, saj predstavlja domače okolje in omogoča nemoteno neprestano uporabo. Zato se pri zasnovi aplikacije pričakuje uporaba praks in rešitev, ki so uporabnikom domače tudi iz drugih priljubljenih mobilnih aplikacij.

Sistem se mora tekom uporabe skozi čas prilagajati razvoju tehnologij in trendov v svetu mobilnih aplikacij in storitev.

Splošne zahteve in zmogljivosti rešitve

Razširljivost:

Sistem MaaS SŽ mora biti zasnovan za enostavno vključitev MSP (Ponudnik storitev mobilnosti, ang. Mobility Service Provider), brez omejitev glede števila integracij ali načina integracij. Ocenjujemo, da bo sistem moral povezovati preko 5000 prevoznih sredstev in 500.000 uporabnikov, ki bodo lahko imeli na razpolago storitve vsaj 15 MSP.

Skladnost z zakoni:

Sistem mora biti (zdaj in v prihodnje) skladen s slovenskimi zakoni in predpisi, ki so relevantni za vrsto dejavnosti, na katero se sistem nanaša, Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o elektronskih komunikacijah in Zakona o železniškem prometu, itd.

Oblačna storitev, kjer se bo izvajala obdelava osebnih podatkov, mora biti skladna z določili GDPR in ZVOP-2 in mora biti izvajana v skladu s standardom zagotavljanja informacijske varnosti ISO 27001.

Sistem mora občutljive osebne podatke hraniti varno in z omejenim dostopom ter se takoj odzvati na kršitve in zlorabe.

Sistem mora tudi podpirati uporabo gibalno in drugače telesno oviranih uporabnikov v skladu z zakonskimi zahtevami. Izbrani ponudnik mora implementirati določila standardov TSI PRM.

Vključevanje MSP:

V prvi fazi razvoja sistema MaaS SŽ mora izbrani ponudnik zagotoviti integracijo z naslednjimi kategorijami MSP, ki jih določi naročnik:

- Vlak,

- Avtobusni prevozi;

- P+R;

- Taksi;

- Javna izposoja koles;

- Javna izposoja e-skirojev;

- Souporaba vozil.

Za integracijo s posameznimi MSP mora ponujen sistem MaaS SŽ omogočiti integracijo z njihovo platformo in ostalimi zalednimi sistemi, ki jih uporabljajo posamezni MSP (npr. IJPP, Urbana, itd.). Izbrani ponudnik mora zagotoviti najvišjo stopnjo integracije z izbranimi MSP, glede na zmožnosti posameznega MSP. Stopnja integracije ne sme biti nižja od te, ki jo posamezni MSP omogoča.

Izbrani ponudnik mora biti pripravljen na integracijo z nadaljnjimi MSP, ki jih določi naročnik. Izbrani ponudnik mora podpirati in upravljati več vzporednih delovnih tokov, povezanih z vključitvijo MSP. Pri vključitvi MSP mora biti izbrani ponudnik prilagodljiv in se odzivati na spremembe prednostnih nalog in zunanje dejavnike, ki lahko zahtevajo spremembo zaporedja izvajanja.

Dostava celostne rešitve:

Izbrani ponudnik mora zagotoviti celovito rešitev sistema MaaS SŽ, ki v celoti podpira fleksibilnost, ki jo zahtevajo lokalne operativne in cenovne politike, integracijo s finančnimi storitvami (ang. financial services) in elementi za povezavo s storitvami upravljanja identitete (ang. identity management).

Kontinuiteta:

Ponudnik mora zagotoviti celovito rešitev MaaS SŽ, ki je vertikalno in horizontalno razširljiva navzgor in navzdol, odprto zasnovana, pripravljena na vključitve novih tehnologij in prilagodljiva spremembam v sektorju javnega potniškega prometa v času delovanja sistema.

Večnivojska oz. večnajemniška arhitektura (ang. multi-tenant system):

Sistem MaaS SŽ mora podpirati 3-stopenjsko hierarhijo z več najemniki za celotno delovanje sistema. 3-stopenjska hierarhija se nanaša na nivoje MSA (upravitelj sistema storitev mobilnosti - ang. Mobility Service Authority), MSO (operater mobilnostnih storitev, ang. Mobility Service Operator) in MSP, ki delujejo na isti platformi. Sistem MaaS SŽ mora v celoti podpirati kompleksnost in prilagodljivost, ki jo zahteva okolje z več najemniki.

Neodvisnost rešitve:

Sistem MaaS SŽ mora biti zasnovan odprto in delovati neodvisno od tarifnih sistemov, sistemov za izdajo vozovnic MSP in sistema podatkov v realnem času, hkrati pa zagotavljati čim tesnejšo integracijo s katerimkoli povezanim sistemom.

ABT pristop – uporabniški računi:

Izbrani ponudnik mora v celoti podpirati izdajanje vozovnic na podlagi uporabniškega računa (ang. Account-Based Ticketing, kratko ABT), kjer se vsa plačila, obdelava obračunov vozovnic in validacije izvajajo v centralnem zalednem sistemu (ang. central backend system) in ne na napravah na terenu. Robustna zasnova sistema mora kljub temu omogočati nemoteno uporabo prevoznih storitev tudi v situacijah nedosegljivosti zalednih sistemov.

Izvoz podatkov

Vse tabele, poročila in statistike morajo biti na voljo v obliki, v kateri jih je mogoče shraniti in izvoziti v uveljavljenih formatih (npr. .pdf, .xls , .csv, itd.).

Jedrni zaledni sistem (središče mobilnosti)

Povezljivost z evidencami ponudnikov prevozov:

Sistem MaaS SŽ mora podpirati sinhronizacijo statičnih matičnih podatkov (prevozna sredstva, proge, postaje, urniki, …), potrebnih za delovanje sistema MaaS SŽ, iz podatkovnih virov ponudnikov prevozov v usklajenih intervalih.

Zagotovljen mora biti integracijski okvir, ki v obe smeri omogoča izvedbo industrijsko standardiziranih integracijskih vmesnikov. Za partnerje v sistemu mobilnosti, ki ne bodo zmožni integracije v skladu z industrijskimi standardi, mora biti možna izvedba lastnih vmesnikov po meri. Vmesniki morajo biti prilagojeni potrebam posameznih modalitet storitev javnega prevoza.

Vozlišče, kjer se v realnem času združujejo in obdelujejo vsi podatki, mora biti že tržno preizkušeno. Procesiranje podatkov v skladu s poslovno logiko mora potekati v realnem času na podlagi industrijskih standardov (npr. GTFS, SIRI, GBFS, …) ali drugih formatov podatkov. Sistem mora omogočati informacijo o stanju storitev v realnem času (vozilo je na voljo, storitev se izvaja po urniku, …). Sistem mora zagotavljati podatke v realnem času o izvedbi prevoza na fiksnih poteh (predvidevanje prihoda/odhoda, položaj vozila, razpoložljivost, …). Vsi podatki morajo biti na voljo tudi modulu za dinamično načrtovanje potovanj.

Dinamično načrtovanje poti:

Sistem MaaS SŽ mora podpirati vse zahtevane možnosti modalnosti, kot jih določa MSA (npr. avtobus, vlak, taksi, kolo, električni skiro, mikromobilnost, P+R).

Sistem mora imeti možnost prikaza ogljičnega odtisa za vsako modaliteto prevoza, zagotavljati ekološke poti in izračunavati primerjave v ogljičnem odtisu z uporabo osebnih avtomobilov.

Sistem mora omogočati MSA konfiguracijo rangiranja predlaganih poti po kriterijih uporabe preferirane infrastrukture (raba vozlišč SŽ, P+R in podobno za povečanje uporabe železniškega prometa).

Sistem mora pri dinamičnem načrtovanju poti upoštevati tudi prestopne čase na vozliščih.

Sistem mora podpirati združevanje vozil in souporabo vozil za MSP-je, ki ponujajo to možnost.

Upravljanje prodaje:

Sistem mora omogočati prodajo storitev in drugih produktov preko sledečih kanalov:

- Uporabniške mobilne aplikacije;

- Uporabniške spletne aplikacije;

- Preko prodajnih uporabniških vmesnikov (API), ki jih uporabljajo trgovci tretjih oseb in partnerji v sistemu;

- Fizične prodajne lokacije in ostala naročnikova infrastruktura (samodejna prodajna mesta).

Sistem mora v sklopu prodaje zagotavljati ustrezne procese sprejemanja specifičnih splošnih pogojev kupljenih storitev. Pri čezmejnem prometu je potrebno zagotoviti pravilen obračun DDV.

Upravljanje tarif:

Sistem mora omogočati definicijo akterjev mobilnosti (otroci, študenti, odrasli, različni pogodbeni uporabniki, …), mobilnostne infrastrukture (postaje, lokacije najema, parkirne lokacije, omrežje povezav, …) in modalitet mobilnosti (avtobus, železnica, taxi, kolo, parkirišče, …). Širok mora biti tudi nabor definicij produktov (enosmerna vozovnica, propustnica, paketi voženj, paketi storitev, skupinska vozovnica, abonentske vozovnice, …), kot tudi nabor vozovnic (na razdaljo, conska, časovno omejena, enotna, …), nabor popustov (v odstotkih ali fiksnih zneskih) in nabor nosilcev vozovnic (NFC, QR koda, Aztec koda, …).

Industrijski standard za upravljanje tarif naj bo Transmodel v aktualni verziji. Upoštevati mora vse modalitete, ki so zahtevane.

Sistem upravljanja tarif mora biti hierarhično organiziran, glede na pristojnosti vsakega pogodbenega partnerja za potrebe upravljanja paketov, ki vplivajo na storitve več partnerjev. Oblikovanje metodologije cen prevozov mora omogočati strojno podporo različnih pristopov za vzpodbujanje uporabe javnega potniškega prometa, kot so poštene cene, tarifne omejitve, kapice dnevne, tedenske ali mesečne uporabe, poračun uporabe javnega potniškega prometa v določenem obdobju, …

Vse tarife se morajo izračunavati v realnem času glede na nastavljene politike vozovnic, že opravljenih voženj in lastništva terminskih vozovnic potnika in drugimi pravili pristopov za vzpodbujanje uporabe javnega potniškega prometa. Sistem mora omogočiti upravljanje pred-pripravljenih tarif, ki se lahko aktivirajo samodejno ob določenem času ali ročno s strani operaterja.

Omogočeno mora biti obdobno obračunavanje porabe (kapica) za vzpodbujanje uporabe javnega potniškega prometa.

Upravljanje s tveganji:

Izbrani ponudnik mora razviti orodja za obvladovanje tveganj in preprečevanje goljufij znotraj MaaS SŽ, ki bodo zagotovila varno in zanesljivo delovanje MaaS SŽ sistema za vse deležnike.

Izbrani ponudnik mora v sistem vgraditi orodja za obvladovanje tveganj zagotavljanja razpoložljivosti sistema in celovitosti podatkov v primeru izpada posameznih komponent.

Zvestoba potnikov:

Zvestoba potnikov se uporablja preko različnih mehanizmov ravnanja pri uporabi sistema. Omogočeni morajo biti vsaj sledeči mehanizmi:

- Nagrajevanje redne uporabe določene storitve;

- Nagrajevanje pravilne uporabe storitve (izvedba check-out, privolitev sledenju, …);

- Kompenzacija v primeru zapletov pri uporabi storitev.

Sistem mora omogočati kasnejšo širitev tudi na kompleksnejše programe zvestobe od zgoraj zahtevanih.

Nastavitev uvedenih mehanizmov mora biti omogočena v sklopu določanja tarif s strani usposobljenih upravljalcev na strani naročnika brez posegov izbranega ponudnika.

Sistem MaaS SŽ mora omogočati združevanje produktov več MSP, da bi spodbudil uporabo in navzkrižno prodajo izdelkov. Aplikacija naj uporabnike spodbuja k potovanjem, če so blizu napredovanju v shemi zvestobe ali promocijski akciji. MaaS SŽ aplikacija mora vsebovati algoritem za preračunavanje zmanjšanja ogljičnega odtisa in uporabnike aktivno spodbujati k uporabi sredstev trajne mobilnosti s prikazovanjem zmanjšanja uporabnikovega ogljičnega odtisa v primerjavi s potovanjem z osebnim avtomobilom.

Uporabniška mobilna in spletna aplikacija

Uporabniška mobilna aplikacija MaaS SŽ mora omogočati multimodalno načrtovanje potovanj, vključno z informacijami v realnem času, rezervacijo storitev (npr. rezervacija taksija, izposoje kolesa, skiroja), nakup produktov mobilnosti, plačilo storitev mobilnosti in komunikacijo s strankami.

Uporabniška spletna aplikacija MaaS SŽ mora imeti iste funkcionalnosti kot mobilna aplikacija, kolikor je to možno oz. smiselno. Izgled spletne aplikacije mora slediti smernicam odzivnega spletnega oblikovanja (ang. responsive web design) in imeti prilagodljiv prikaz na računalniških monitorjih različnih resolucij, tablicah in pametnih telefonih. Spletna aplikacija MaaS SŽ mora delovati na vseh priljubljenih spletnih brskalnikih.

Podprte naprave in operacijski sistemi:

Razvoj sistema MaaS SŽ mora slediti smernicam odzivnega spletnega oblikovanja (ang. responsive web design). Spletna aplikacija mora podpirati brskalnike, ki skupaj sestavljajo 90-odstotni tržni delež v EU, v vseh različicah, ki so na voljo med prevzemom in v celotnem obdobju trajanja implementacijske in vzdrževalne pogodbe.

Mobilna aplikacija mora podpirati operacijska sistema iOS in Android v vseh različicah, ki jih podpirata proizvajalca Google in Apple med prevzemom in v celotnem obdobju implementacijske in vzdrževalne pogodbe. Mobilna aplikacija mora biti na voljo za brezplačen prenos preko Apple Store (iOS) in Google Play (Android).

Dostopnost:

Uporabniška aplikacija mora biti zasnovana tako, da je uporabna za vse člane družbe, in mora slediti veljavnim standardom in smernicam dostopnosti, kot so definirani v standardu WCAG 2.1 (nivo AA), izdanem s strani konzorcija W3C: https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/

Mobilna uporabniška aplikacija mora upoštevati smernice "najboljše prakse dostopnosti" (ang. accessibility best practice) za vsak operacijski sistem:

- https://developer.apple.com/accessibility/ios/ (iOS);

- https://developer.android.com/guide/topics/ui/accessibility (Android).

Grafična podoba uporabniške mobilne in spletne aplikacije se mora ujemati s celostno grafično podobo naročnika.

Jeziki:

Aplikacija mora biti na voljo v različnih jezikih, vsaj v jezikih, ki se uporabljajo v uradnih postopkih v Republiki Sloveniji in angleškem jeziku. Imeti mora možnost dodajanja novih jezikov, predvsem Nemščine, Hrvaščine in Španščine.

Upravljanje večjezičnosti mora biti omogočeno preko enotnega uporabniškega vmesnika za vse vrste komunikacije z uporabnikom.

Osredotočenost na uporabnike:

Izbrani ponudnik mora zagotoviti aplikacijo MaaS SŽ, ki izpolnjuje pričakovanja uporabnikov in nudi brezhibno integrirano načrtovanje poti in nakup produktov z enostavnim dostopom do informacij. Uporabniška aplikacija MaaS SŽ mora zagotavljati postopen prehod od osnovne uporabniške izkušnje do pričakovane popolne zmogljivosti aplikacije. Uporabniška mobilna aplikacija MaaS SŽ mora omogočati delovanje v dveh načinih: za anonimne uporabnike (omejena funkcionalnost) in za prijavljene uporabnike (polna funkcionalnost).

Registracija uporabnikov

Uporabniška mobilna aplikacija MaaS SŽ mora omogočati registracijo uporabniškega računa in ustvarjenje uporabniškega profila. Aplikacija mora prikazati sporočila o napakah pri vnosih ter označevati obvezna polja.

Določene funkcionalnosti aplikacije morajo biti dostopne anonimnemu uporabniku brez uporabniškega računa, kot npr. načrtovanje poti in nakup enostavne vozovnice. Pri anonimnem nakupu vozovnic mora aplikacija od uporabnika zahtevati e-poštni naslov, na katerega ta prejme vozovnico v obliki PDF dokumenta.

Uporabnik mora imeti možnost registracije in prijave preko tretjih ponudnikov identifikacije in avtentikacije (npr. Google, Facebook, Apple, SI-PASS, AAI, itd.), vključno z vsaj enim ponudnikom identifikacije v skladu z veljavno EU direktivo EIDAS. Če ponudnik avtentikacije omogoča določanje verodostojnosti identitete v skladu z veljavno EU direktivo EIDAS, jo mora aplikacija upoštevati.

Uporabnik mora imeti možnost dodajanja "identitet" znotraj računa, tj. dodatnih e-poštnih naslovov in mobilnih telefonskih številk, ki služijo kot identifikatorji, preko katerih se lahko uporabnik prijavi v svoj račun. Za vsako identiteto mora imeti uporabnik možnost določiti ponudnika avtentikacije.

Aplikacija mora verificirati vnesene elektronske naslove in telefonske številke in samodejno zaznavati pravilni format za e-poštni naslov. Če e-poštni naslov ali telefonska številka že obstajata v sistemu MaaS SŽ (sta registrirana v kakšnem drugem uporabniškem profilu), mora aplikacija imeti razdelane scenarije in navodila za reševanje konfliktnih situacij brez oviranja dostopnosti storitev javnega potniškega prometa. Ves čas mora biti zagotovljena varnost osebnih podatkov, ki jih sistem obdeluje.

Uporabniški račun mora imeti možnost zapisa sledečih podatkov:

- Ime in priimek;

- Datum rojstva;

- Naslov prebivališča (ulica, hišna številka);

- Mesto;

- Država;

- E-poštni naslov;

- Telefonska številka;

- Interni identifikator računa.

Uporabnik mora imeti možnost urejanja osebnih in kontaktnih podatkov, ter upravljanje z dostopnimi poverilnicami, ki niso v upravljanju drugih ponudnikov avtentikacije.

Aplikacija mora omogočiti dodajanje slike v profil s slikanjem obraza, dodajanjem fotografij iz galerije ali z zajemom profilne slike uporabljenega ponudnika avtentikacije.

Pri ustvarjanju uporabniškega računa mora aplikacija od uporabnika zahtevati, da odobri politiko zasebnosti ter splošne in potovalne pogoje, ki so določeni v Naročnikovem zalednem sistemu.

Z registracijo uporabniškega računa morajo biti definirani vsi ključni parametri uporabniškega računa. Aplikacija mora omogočati integracijo s ponudnikom storitve Upravljanja identitete (ang. Identity Management), izbranim s strani Naročnika.

Registracija in upravljanje z uporabniškimi računi ter podatki morajo biti skladni z GDPR in drugim zakonskimi zahtevami.

Del registracije je upravljanje s privolitvami in soglasji, ki morajo biti na strojni ravni usklajena s sistemom CRM.

Tipi uporabnikov in subvencionirani prevozi:

Aplikacija MaaS SŽ mora omogočati več uporabniških statusov oz. tipov uporabnikov, upravičencev do subvencioniranih prevozov ali posebnih tarif. Aplikacija mora vsebovati vmesnik za oddajo ali pridobitev dokumentov, ki dokazujejo uporabnikovo upravičenost do subvencioniranih prevozov, ali pa omogočiti sinhronizacijo s sistemom, ki te podatke hrani, za posamezne MSP ali na nacionalnem nivoju. Aplikacija mora uporabniku prikazovati uporabniški status in obdobje veljavnosti / datum poteka subvencioniranega statusa. Aplikacija mora uporabniku omogočiti preprost način uveljavljanja pravic do subvencioniranih prevozov. Sistem izbire ustrezne vozovnice ob validaciji mora samodejno vzpodbujati uporabo abonentskih vozovnic ob vstopu v vozilo.

Aplikacija mora omogočati verifikacijo Uporabnikove identitete.

Prijava:

Uporabniška mobilna aplikacija MaaS SŽ mora omogočati tudi prijavo z mobilno številko in geslom.

Za ponovno prijavo v mobilni napravi se mora biti možna uporaba sodobnih mehanizmov prijave brez vnašanja gesla (biometrična prijava).

Mobilna aplikacija mora prepoznati uporabniški račun registriran v spletni aplikaciji, in obratno.

Aplikacija mora vsebovati gumb za odjavo ter samodejno odjavo po določenem času neaktivnosti.

Aplikacija mora omogočiti zaklenitev računa in (začasno) onemogočanje dostopa po določenem številu neuspelih poskusov prijave v račun. Aplikacija mora omogočati obveščanje o vseh neuspelih ali sumljivih poskusih prijave v račun.

Aplikacija mora omogočati dvo-faktorsko preverjanje istovetnosti uporabnika. Zagotavljati mora enostaven prenos seje uporabnika med mobilno aplikacijo in spletnim vmesnikom.

Deaktivacija, reaktivacija in izbris uporabniškega računa:

Uporabniška mobilna aplikacija MaaS SŽ mora omogočati začasno deaktivacijo in ponovno reaktivacijo uporabniškega računa. Uporabnik mora prejeti potrdilo o uspešni deaktivaciji/reaktivaciji računa. Aplikacija MaaS SŽ mora uporabniku omogočiti trajno brisanje računa, z obvestilom, da po izbrisu ponovna aktivacija in uporaba računa nista možni. V primeru, da ima uporabnik na računu sredstva (e-denarnica) ali neuporabljene produkte (vozovnice), mora aplikacija uporabnika opozoriti, naj pred izbrisom računa izprazni vsa sredstva iz e-denarnice in pokoristi ali odpove neizkoriščene produkte. Uporabnik mora prejeti potrdilo o uspešnem izbrisu računa.

Aplikacija mora uporabniku omogočiti izbris osebnih podatkov, ki niso nujno potrebni za uporabo sistema. Uporabnik mora prejeti potrdilo o uspešnem izbrisu osebnih podatkov.

Povezovanje računov:

Uporabniška mobilna aplikacija MaaS SŽ mora omogočati povezovanje uporabniških računov (npr. med otroci in starši, podjetjem in delavci, med prijatelji, itd.), torej možnost povezave med dvema uporabniškima računoma, pri čemer vsak uporabnik sam definira, kakšne pravice dostopa dovoljuje drugemu uporabniku.

Zemljevid:

Uporabniška mobilna aplikacija MaaS SŽ mora vsebovati dinamičen interaktivni zemljevid visoke resolucije za namen načrtovanja poti ali pregleda zmogljivosti MSP. Zemljevid mora omogočati:

- Povečevanje in pomanjševanje;

- Tekoče pomikanje v vse smeri;

- Shranjevanje priljubljenih lokacij;

- Prikaz vseh prog, postaj, prevzemnih mest in ostalih elementov vseh MSP (npr. kapaciteta parkirišč, kolesnih postaj, itd.):

- Prikaz predvidenih časov prihodov v realnem času za vsako postajo;

- Kadar podatki v realnem času niso na voljo, se morajo prikazati statični podatki iz voznega reda, ki morajo biti primerno označeni;

- Prikaz lokacij izbranih prevoznih sredstev v realnem času s smerjo gibanja;

- Zasedenost parkirišč, postaj za kolesa, car sharing, itd.;

- Iskalno polje s funkcijo samodejnih predlogov (ang. auto-fill);

- Druge POI oz. interesne točke (ang. Points of Interest), ki se jih da dodajati v zaledni aplikaciji MaaS SŽ;

- Natančnost iskanja lokacije do ravni ulice in hišne številke za vsa urbana območja.

Zaželena je uporaba geografskih virov iz odprtih podatkovnih zbirk, kot je na primer OpenStreetMap.

Načrtovanje poti:

Aplikacija mora vsebovati načrtovanje poti, integrirano z vsemi podatki vseh MSP. Načrtovanje poti mora uporabnikom omogočati iskanje po ključnih besedah ali in neposredno preko informacij na zemljevidu. Zemljevid mora biti interaktiven in vsebovati zahtevane informacije s klikom/dotikom na elemente na zemljevidu (postajališča, kolesarske postaje, P+R, itd.). Aplikacija mora omogočiti določitev začetne in končne točke poti ter datuma (tekoči dan s trenutno uro mora biti izbran samodejno). Če uporabnik določi samo končno točko, mora aplikacija samodejno določiti začetek poti glede na trenutno lokacijo naprave (če je uporabnik odobril samodejno zaznavanje lokacije).

Načrtovanje potovanj mora omogočati uporabniku izbiro preferenčnih načinov prevoza, npr.:

- Najhitrejša pot;

- Najmanj prestopov;

- Najcenejša pot;

- Najmanj pešačenja;

- Najnižji ogljični odtis;

- Najbolj prilagojena trenutnemu vremenu;

- Podpora gibalno oviranim potnikom;

- Podpora prevozu koles in drugih tovorov;

- Itd.

Aplikacija mora ponuditi več možnosti potovanj. Ponujene poti se morajo izrisati na zemljevidu. Aplikacija mora za vsako potovanje prikazati celoten načrt potovanja, vključno s hojo, prestopi in čakanjem, z razdaljami, dejansko lokacijo vozil in trajanjem posameznih modusov potovanj, kjer podatki (tako matični kot v realnem času) MSP to omogočajo.

Aplikacija mora omogočati ekološko osveščena potovanja, ki so zasnovana na najnižjem ogljičnem odtisu.

Načrtovanje potovanj mora vsebovati tako statične informacije o voznem redu ali kapaciteti MSP kot informacije v realnem času. Načrtovanje potovanj mora uporabniku dati možnost določitve začetne in končne točke potovanja glede na najbližja postajališča, uporabnikove priljubljene postaje, točke interesa, priljubljene lokacije, itd.

Načrtovanje potovanj mora podpirati shranjevanje priljubljenih postaj, linij, poti, izposojevalnih kolesarskih postaj, da lahko uporabnik hitreje išče in prejema opozorila o motnjah ali informacije o storitvah povezanih s svojimi priljubljenimi točkami in potmi.

Načrtovanje potovanj mora v realnem času prikazati ceno izbranega potovanja in omogočiti nakup vozovnic(e) tistih MSP, ki z integracijo prodajo omogočajo.

Aplikacija mora hraniti zgodovino vseh uporabnikovih poti (ob njegovi privolitvi) z možnostjo ponovnega izbora. Uporabnik lahko izbere več ponovitev poti iz zgodovine v nekem časovnem obdobju.

Aplikacija mora omogočati shranjevanje preferenčnih načinov prevoza. Omogočati mora tudi vremensko pogojene preference izbire načinov prevoza.

Rezervacije in nakupi vozovnic

MaaS SŽ aplikacija mora omogočati rezervacije, nakup in shranjevanje vozovnic ter plačila, vključno z možnostjo preklica kupljenih storitev in zahtev za vračilo, 24 ur na dan, vse dni v tednu. Ob vsakem nakupu mora uporabnik prejeti račun v PDF formatu v izbrani predal.

Aplikacija mora samodejno izračunati skupno ceno multimodalnega potovanja ter upoštevati pravila poštene cene (ang. fair price) in tarifnih omejitev (kapice, ang. fare capping), kjer je to mogoče, sicer pa prikazati dele multimodalne poti z možnostjo plačila.

Aplikacija mora omogočati nakup skupinskih vozovnic za MSP, ki to omogočajo, ter nakup vozovnic za drug (povezan) uporabniški račun (npr. starš za otroka, podjetje za zaposlene, itd.).

Aplikacija mora omogočati pregled nad aktivnimi (predkupljenimi) vozovnicami, uporabljenimi in poteklimi vozovnicami ter zgodovino nakupov, z možnostjo ponovnega iskanja.

Podatki o transakciji morajo vsebovati vsaj naslednje podatke:

- Identiteto uporabnika;

- Vrsto plačila;

- Zaračunano storitev;

- Čas plačila;

- Plačilno aplikacijo (mobilno ali spletno).

Aplikacija mora omogočati odpovedi vozovnice do določenega časa pred odhodom, po poslovnih pravilih SŽ. Aplikacija mora prikazati sporočilo o uspešni/neuspešni odpovedi vozovnice ter samodejno vrniti znesek odpovedane vozovnice na e-denarnico ali na plačilno metodo, s katero je bil opravljen nakup.

Plačila storitev:

Aplikacija mora omogočiti naslednje možnosti plačil za storitve MSP:

- MaaS SŽ e-denarnico za sprotno plačevanje;

- Validacijo shranjenih produktov (vozovnice, rezervacije, itd.).

Pri plačilu storitev je potrebno zagotoviti pravilen obračun DDV za storitve, ki se zaključijo ali začnejo v tujini.

E-denarnica:

Aplikacija MaaS SŽ mora vsebovati integrirano e-denarnico, na katero uporabnik lahko naloži denarna sredstva, s katerimi lahko neposredno iz aplikacije kupuje vozovnice in plačuje za storitve. Naročnik bo predlagal ponudnika finančnih storitev, ki ga mora izbrani ponudnik integrirati v aplikacijo.

MaaS SŽ e-denarnica mora podpirati polnjenje prek:

- UPN – trajno povezanega plačilnega računa;

- Mednarodnih kartičnih shem;

- Plačila z gotovino ali drugimi plačilnimi sredstvi na prodajnih mestih SŽ ali pooblaščenih prodajalcev;

- OpenBanking API.

E-denarnica mora omogočati:

- Vpogled v stanje;

- Samodejno polnjenje z izbrano plačilno metodo ter določitev mejne vrednosti stanja na računu, ki sproži samodejno polnitev;

- Minimalni in maksimalni dovoljeni znesek polnitve.

Ob neuspešni bremenitvi plačilne kartice mora aplikacija ponuditi:

- Sporočilo o napaki;

- Možnost preklica nakupa;

- Izbira druge plačilne metode;

- Vnos podatkov nove plačilne metode.

Plačilne metode:

Aplikacija MaaS SŽ mora omogočati shranjevanje plačilnih bančnih kreditnih in debetnih kartic pri ponudniku plačilnega portala (ang. payment gateway service provider), ki bo integriran z aplikacijo, in hraniti žetone (token) shranjenih kartic za poenostavljeno plačevanje (t.i. "card-on-file transactions").

Aplikacija mora omogočati možnost izbire posamezne shranjene kartice kot izbrane plačilne metode, ki jo aplikacija samodejno ponudi, kadar je potrebo plačilo.

Sistem mora omogočati razširitev na uporabo odprtih plačilnih shem (t.i. "card-present transactions" – VISA, MasterCard).

Odpovedi in reklamacije:

Aplikacija MaaS SŽ mora podpirati možnost preklica vozovnic/rezervacij in vračila kupnin, glede na splošne pogoje, ki jih je uporabnik sprejel ob nakupu. Aplikacija mora prikazati sporočilo o uspešni/neuspešni odpovedi vozovnice ter samodejno vrniti znesek odpovedane vozovnice na e-denarnico ali na plačilno metodo, s katero je bil opravljen nakup.

Aplikacija mora omogočati oddajo reklamacijskega zahtevka za posamezno vozovnico ali opravljeno vožnjo.

Aplikacija mora v skladu s splošnimi pogoji omogočati spremembo vozovnice.

Nadzor vozovnic:

Aplikacija MaaS SŽ mora omogočati pregled in prikaz validiranih vozovnic ter plačil storitev/produktov z vizualizacijo črtne ali QR kode, ki jo lahko prebere naprava za inšpekcijski nadzor. Prikazana koda za nadzor mora vsebovati vse relevantne podatke:

- Čas validacije;

- Proga in smer;

- Vstopna postaja;

- ID validacijske naprave (če je na voljo);

- Varnostni element pred ponarejanjem kode za primer preverjanja brez dostopa do omrežja;

- Varnostni element za zaščito prenosa potrdila o validaciji vozovnice med uporabniki.

Po opravljenem nadzoru mora aplikacija prikazati sporočilo o opravljenem nadzoru.

Sistem mora nuditi informacijo o načrtovanih vstopih gibalno oviranih oseb na vozilo. Informacija je nujna za prevoze, kjer je potrebna asistenca s strani spremljevalnega osebja.

Uporaba in zgodovina:

Aplikacija MaaS SŽ mora vsebovati pregleden seznam opravljenih poti, plačil, porabe in polnjenja. Aplikacija mora imeti možnost samodejnega zaključevanja potovanj po pravilih, ki bodo določena v fazi načrtovanja. V primeru neuspešne avtomatizacije mora aplikacija omogočati ročno prekinitev in zaključek potovanj. Zgodovina uporabe mora biti uporabnikom dostopna prek mobilne aplikacije in spletnih portalov.

Potnik lahko kadarkoli zahteva izbris podatkov o opravljenem potovanju, podatki pa se morajo v anonimni obliki prenesti v podatkovno skladišče.

Aplikacija mora uporabniku omogočati aktivacijo in deaktivacijo (zamrznitev) vozovnic. Namen funkcionalnosti je onemogočanje validacije neprimerne vozovnice v primeru nepopolnega načrtovanja poti. Deaktivacija vozovnice je lahko izvedena tudi na določeno časovno obdobje in se nato samodejno aktivira.

Obvestila:

Sistem MaaS SŽ mora omogočati komunikacijo preko kanalov za obveščanje, v uporabniški mobilni aplikaciji ali na spletu: preko potisnih (ang. push) obvestil, e-pošte ali telefonskih sporočil (SMS).

Sistemska obvestila morajo vključevati obvestila o storitvah, spremembah storitev, izstopnih točkah in drugih relevantnih podatkih s strani MSA, kot tudi GTFS-RT in SIRI SX obvestila o storitvah MSP, ki jih ti lahko zagotovijo. Vključena morajo biti tudi sporočila za pravočasno odpravo na načrtovano pot (primeren čas odhoda iz pisarne, potrebna hitrost premikanja ob prestopanju, …).

Sistemska obvestila morajo omogočati obveščanje v skladu s splošnimi pogoji porabe sistema in vozovnic. Če uporabnik želi, ga lahko sistem obvešča o stanju na poti, kjer se trenutno nahaja. Uporabnik lahko ravno tako nastavi intenzivnost in priljubljene kanale obveščanja. Sistem mora omogočati opozorila na izredne dogodke na najpogosteje uporabljenih potovanjih uporabnika.

Obveščanje uporabnikov mora biti usklajeno s sistemom CRM B2C.

Delovanje potisnih sporočil mora biti omogočeno tudi, ko aplikacija teče v ozadju.

Povratne informacije uporabnikov:

Sistem MaaS SŽ mora omogočati upravljanje s povratnimi informacijami, zahtevki in pritožbami uporabnikov sistema MaaS SŽ.

Omogočeno mora biti ocenjevanje posameznih voženj, celotne poti in drugih storitev, ki so na voljo v aplikaciji. Aplikacija mora omogočiti uporabniku javljanje pozabljenih/pogrešanih/izgubljenih predmetov na posameznih vožnjah.

Zahtevki se morajo upravljati v aplikaciji CRM.

Pomoč in podpora:

Uporabniška mobilna aplikacija in spletni portal morata podpirati funkcijo pogosto zastavljenih vprašanj, ki uporabnikom zagotavlja informacije, ki jih pogosto iščejo.

Operativni in upravljalni portali

Splošne funkcionalnosti:

Portali morajo biti dostopni prek spleta in delovati brez nalaganja programske opreme na računalnik. Portali morajo biti smiselno organizirani v module, s preglednim in funkcionalnim menijem, ki uporabnike portalov intuitivno vodijo do želenih funkcionalnosti z minimalnim številom klikov in vnosov.

Kjerkoli so podatki organizirani v tabele, morajo portali omogočati filtriranje in sortiranje podatkov ter iskanje po podatkih.

Filtriranje mora biti omogočeno po vseh kategorijah, z možnostjo nastavitve pred-definiranih filtrov za vsakdanjo rabo.

Sortiranje mora biti omogočeno za vsak stolpec, v naraščajočem ali padajočem vrstnem redu.

Rezultat iskanja mora prikazati seznam zadetkov, znotraj katerega je mogoč nadaljnji izbor za prikaz.

Vnašanje in delo s podatki:

Portali morajo omogočati ročni in avtomatski vnos podatkov ter vse funkcionalnosti za upravljanje s podatki kot so dodajanje, urejanje, brisanje, v skladu z uporabniškimi pooblastili.

Portali morajo omogočati množični uvoz podatkov, npr. elementov kot so naprave, uporabniki, postaje, itd.

Portali morajo omogočati sledljivost spremembam in voditi evidenco vseh sprememb v matičnih podatkih (npr. kaj je spremenjeno, kdo je spremenil, kdaj je spremenil, itd.).

Portali morajo omogočati izvoz podatkov.

Portali morajo omogočati deljenje podatkov z drugimi sistemi v standardiziranem in dokumentiranem formatu preko API vmesnikov.

Upravljanje s sistemskimi uporabniki / uporabniki portalov:

Portali morajo omogočati administracijo sistemskih uporabnikov in njihovih pravic, uporabniških skupin ter uporabniških vlog. Vsak uporabnik portala mora imeti svoj uporabniški račun in dodeljeno uporabniško vlogo, ki določa pooblastila, na podlagi katerih lahko dostopa do podatkov in funkcionalnosti, ki jih potrebuje za opravljanje svojega dela.

Administratorju portala mora biti omogočeno:

- Dodajanje/brisanje uporabnikov portala;

- Uvažanje/izvažanje uporabnikov portala;

- Dodeljevanje uporabnikov portala uporabniškim skupinam za lažje upravljanje s pravicami:

- Določanje dostopnih pravic na podlagi omogočanja;

- Upravljanje z računi uporabnikov portala:

- Generiranje začasnega gesla;

- Ponastavitev gesla;

- Zaklepanje/odklepanje računa;

- Določanje načinov avtentikacije;

- Iskanje po inventarju uporabnikov portala.

Uporabniške vloge morajo omogočati granularno dodeljevanje dostopnih pravic, s katerimi je uporabniku portala določeno, katere module in katere elemente modulov lahko vidi in katere funkcionalnosti lahko uporablja v portalu, kadar je prijavljen s svojimi uporabniškimi podatki.

Privilegirani računi morajo imeti privzeto vključeno dvofaktorsko avtentikacijo ob vstopu v sistem.

Varnost:

Sistem mora vsebovati vse varnostne ukrepe za utrditev sistema in zmanjšanje tveganj. Vsi javno dostopni moduli sistema morajo zagotavljati:

- Zaščito pred DoS in DDoS napadi;

- WAF – požarni zid za spletne aplikacije;

- Podporo za promet skozi protokol HTTP/2 in HTTP/3;

- Možnost uporabe varnostnih funkcij DNSSEC, HSTS;

- Podporo in možnost enkripcije TLS 1.3;

- Možnost blokiranja prometa, ki uporablja protokol TLS 1.0 in TLS 1.1;

- Promet skozi varnostni zid s podporo za varnostni sloj nivoja 7 (ang. Layer 7 Firewall),

- Zaščito pred LFI, SQLi, XSS, man-in-the-middle napadi, itd.;

- Možnost blokiranja prometa glede na IP naslov, državo, ime agenta, AS številko, itd.,

- Možnost skrivanja javnega IP naslova portala;

- Uporabo drugih standardnih enkripcijskih protokolov za zaščito povezav.

IT Infrastruktura:

Vsi strežniki morajo biti locirani v Evropski Uniji. Ponudnik informacijske infrastrukture in strežnikov mora biti skladen z ISO 27001, ISO 27018 in ISO 22301 certifikati. Testno in produkcijsko okolje morata biti ločena.

Podatkovna baza mora delovati v visoki razpoložljivosti (HA). Virtualne naprave (VM) morajo delovati v režimu visoke razpoložljivosti.

Varnostne kopije podatkovne baze se morajo izvajati dnevno in shranjevati na ločeni lokaciji vsaj 30 dni. Restavriranje varnostne kopije mora omogočati restavriranje baze podatkov na točno določeni časovni točki znotraj intervala (ang. point in time recovery).

Sistem mora omogočiti izvedbo arhivske varnostne kopije podatkovne baze na zahtevo naročnika na lokacijo naročnika.

Ponudnik mora zagotavljati devetindevetdeset celih pet (99.5%) razpoložljivost vseh sistemov. Ponudnik mora zagotavljati 24/7 podporo za delovanje sistemov.

Upravljanje s prometnimi opozorili, alarmi in obvestili:

Portali morajo omogočati preprosto obveščanje uporabnikov v realnem času. Portali morajo vsebovati vmesnik za vnašanje vsebin ter omogočati določanje časa pošiljanja ter obdobje veljavnosti.

Portali morajo vsebovati seznam vseh aktivnih in neaktivnih (preteklih in prihodnjih) opozoril, alarmov in obvestil ter omogočati njihovo brisanje, ponoven izbor in urejanje.

Potnik mora imeti možnost določanja intenzivnosti in vrste obveščanja, kot tudi naročanje na posamezne vrste obvestil.

Portali se morajo za potrebe upravljanja z nastavitvami potnika o intenzivnosti in vrsti obveščanja usklajevati s sistemom CRM.

Sistem MaaS SŽ je tako potrošnik kot generator obvestil.

Dodajanje zanimivosti in interesnih točk na zemljevid:

Portal mora omogočati dodajanje in urejanje kategorij interesnih točk ter interesnih točk, ki bodo prikazane v uporabniški mobilni in spletni aplikaciji kot "Zanimivosti" znotraj modula za načrtovanje potovanj. Interesne točke morajo biti prikazane na zemljevidu, kjer jih uporabnik lahko označi kot začetno ali končno točko potovanja.

Upravljanje podatkov CRM:

Sistem MaaS SŽ mora vsebovati modul za shranjevanje uporabnikovih aktivnosti in demografskih podatkov. Sistem mora biti sposoben integracije s obstoječim CRM sistemom, ki ga določi naročnik. Izmenjevati mora podatke o obveščanju, odprtih zadevah, nastavitvah obveščanja in osnovnih podatkih uporabnika.

Nadzorniški pregledi in zaščita prihodkov:

Sistem MaaS SŽ mora MSA omogočati preglede lokacij in vozovnic. MaaS SŽ sistem mora vsebovati tako zaledno aplikacijo kot mobilno aplikacijo za nadzornike za upravljanje in opravljanje nadzornih dejavnosti. Nadzorniški modul v zalednem sistemu mora omogočati:

- Upravljanje z nadzorniki:

- Dodajanje nadzornikov v sistem in dodeljevanje uporabniških podatkov;

- Pregled nad aktivnimi in neaktivnimi nadzorniki;

- Pregled urnikov nadzornikov;

- Pregled tekočih, čakajočih in predhodnih nalog;

- Upravljanje z nadzorniškimi nalogami:

- Dodajanje in odvzemanje nalog;

- Samodejna in ročna dodelitev nalog prostim nadzornikom;

- Zgodovina nalog;

- Pregled nadzornih dogodkov:

- Spisek opravljenih nadzorov;

- Shranjevanje posnetkov z naprav nadzornikov;

- Prikaz lokacij nadzornikov na zemljevidu (preko sledenja nadzornim napravam).

Uporabniški vmesnik v nadzorni aplikaciji mora omogočati:

- Prijavo nadzornika z dodeljenimi uporabniškimi podatki;

- Sprejem in zavrnitev nalog;

- Kreiranje lastnih nalog;

- Skeniranje vozovnic, QR kod;

- Ročno preverjanje vozovnic;

- Javljanje incidentov z možnostjo opisovanja, slikanja in snemanja;

- Vodenje evidence nadzorov s podrobnostmi o opravljenih nadzorih, številu kršitev, itd.

Uporabniški vmesnik mora slediti vsem oblikovnim in funkcionalnim smernicam, ki pridejo v poštev za mobilno aplikacijo (označevanje obveznih polj, javljanje napačnih vnosov, itd.). Nadzorna aplikacija mora biti izvedljiva na podprti verziji operacijskega sistema Android ali drugega prevladujočega operacijskega sistema za prenosne naprave ves čas pogodbenega vzdrževanja sistema.

Kliring in poravnava:

Sistem MaaS SŽ mora bit nastavljiv za različne načine poravnav. Sistem mora podpirati kliring in poravnave med MSA in MSP-ji ter kliring in poravnave za programe zvestobe in bonuse. Sistem mora omogočati avtomatske poravnave preko integracij s finančnimi institucijami ali ERP.

Poročanje in poslovna analitika:

Sistem MaaS SŽ mora vsebovati modul za poročanje in poslovno analitiko, ki zagotavlja poročila in analitiko v realnem času. Vsi podatki, ki prihajajo v sistemsko bazo podatkov, morajo biti na voljo za izdelavo poročil. Modul mora podpirati ustvarjanje preglednic, ki omogočajo hiter pregled in analizo delovanja sistema in ključnih kazalnikov uspešnosti (ang. Key Performance Indicators, kratko KPIs). Modul mora vsebovati orodja za podporo poslovnim odločitvam, ki povečujejo učinkovitost in zmanjšujejo stroške sistema.

Modul mora omogočati nabor standardnih poročil kot so prodane vozovnice, povpraševanje po posameznih storitvah/MSP, najpogostejše točke vstopa in izstopa, kilometrine, prihodki in podobno. Modul mora za samodejno generirana poročila omogočati dinamično izbiranje prejemnikov ter pogostost pošiljanja.

Poročila se morajo generirati dnevno, tedensko in mesečno. Sistem mora imeti možnost generiranja poročil v najmanj 15-minutnih intervalih. Platforma za generiranje poročil in poslovne analitike mora imeti možnost delovanja v oblaku kot tudi v lokalnem omrežju, brez dostopa do interneta. Sistem mora podpirati možnost avtomatskega pošiljanja poročil na elektronsko pošto ali drugo oblačno shrambo, ter prenosa v .pdf formatu.

Modul za poročanje in poslovno analitiko mora v predpisanih intervalih prenašati tudi v poslovno okolje za poslovno obveščanje naročnika.

MSA portal:

MSA portal mora naročniku omogočati upravljanje s celotnim sistemom MaaS SŽ, vključevanje MSO in MSP, sistemske konfiguracije in administrativne funkcije. Prek integracije mora MSA portal prikazovati tarifne politike, infrastrukturo, poslovne modele za vsak posamezen MSP. MSA portal mora biti integriran z bazo uporabniških računov.

MSA portal mora omogočati:

- Upravljanje MSO in MSP:

- Dodajanje računov MSO in MSP;

- Dodeljevanje dostopnih pravic;

- Nastavitve in konfiguracija MSO in MSP portalov;

- Centralno upravljanje tarif:

- Tarife;

- Subvencije;

- Sheme zvestobe;

- Centralno upravljanje z matičnimi podatki (npr. vozni redi, omrežje, itd.);

- Centralno upravljanje z opozorili in obvestili;

- Konfiguracijo portala;

- Poročanje in analitiko.

MSO portal:

MSO portal predstavlja dodaten nivo operaterja oz. upravljalca storitev. Dodatni portali MSO omogočajo naročniku, da upravljanje s sistemom MaaS SŽ znotraj določene regije z ločenim poslovnim modelom in lokalnimi specifikami prepusti lokalnemu upravljalcu, ki lahko ločeno vključuje lokalne MSP, upravlja svoje matične podatke, obvestila uporabnikom, itd., pod pravili naročnika.

MSO portal mora omogočati:

- Upravljanje z matičnimi podatki;

- Upravljanje vozovnic na podlagi celotne poslovne enote ali regije;

- Podporo MSP;

- Upravljanje vsebin opozoril;

- Podporo uporabnikom sistema;

- Povratne informacije in pritožbe;

- Konfiguracijo portala;

- Poročanje in analitiko.

Samopostrežni portal MSP:

Večnajemniška arhitektura sistema MaaS SŽ mora omogočati neodvisno delovanje različnih MSPjev znotraj MaaS SŽ platforme. Vsak MSP mora dobiti dostop do lastnega MSP portala, kjer lahko dostopa zgolj do podatkov in funkcionalnosti, ki so relevantni za delovanje dotičnega MSP.

MSP portali morajo omogočati:

- Upravljanje vozovnic na ravni MSP;

- Upravljanje vsebin opozoril;

- Tehnično podporo strankam;

- Povratne informacije in pritožbe;

- Analizo zadovoljstva uporabnikov;

- Finančno poročanje;

- Poročila in analitiko za posamezni MSP;

- Konfiguracijo portala;

- Pregled nad stanjem sistema in integracij med komponentami.

#### 3. Upravljanje validacij

Sistem MaaS SŽ mora omogočati izvajanje validacije v skladu s splošnimi pogoji MSP. Ravno tako pa mora imeti omogočene lastne postopke sodobnejših načinov validacije za potnike, ki uporabljajo sistem MaaS SŽ.

Sistem mora podpirati različne vrste validacij, odvisno od načina prevoza in starejše infrastrukture MSP. Validacija mora biti skladna s shemami MSP, Ponudnik pa bo moral pri integraciji upoštevati vsakokratne sheme MSP.

Samovalidacija:

Sistem MaaS SŽ mora podpirati samovalidacijo oz. validacijo brez validacijskih naprav, ki temelji na identifikaciji lokacije mobilne naprave z lokacijo prevoznega sredstva v času aktivacije vozovnice, na podlagi česar se vozovnica validira.

Validacija preko dvodimenzionalne črtne kode v aktivnem in pasivnem načinu:

Sistem MaaS SŽ mora podpirati validacijo vozovnic preko dvodimenzionalne črtne kode (QR, Aztec) v uporabniški mobilni aplikaciji, ki jo uporabnik skenira na validacijski napravi ob vstopu v vozilo (aktivni način). Validacija mora biti skladna s shemami in napravami validacije posameznega MSP.

Sistem mora podpirati tudi validacijo z možnostjo skeniranja črtne kode vozila z uporabniško napravo brez aktivne naprave na samem vozilu (pasivni način).

Validacija preko NFC:

Izbrani ponudnik sistema MaaS SŽ mora za MSP-je, ki zahtevajo validacijo preko NFC tehnologije, implementirati potrebno podporo. Za MSP-je, ki bodo za validacijo uporabljali tehnologijo NFC, je potrebno uvesti tudi kontrolo s tehnologijo NFC.

Možnost cEMV:

Izbrani ponudnik mora orisati načrt, kako v sistem vpeljati transakcije množičnega prevoza (ang. Mass Transit Transactions, kratko MTT), ki jih omogočajo open-loop cEMV kartice kot neposredno plačilno sredstvo za mobilnostne storitve. Izbrani ponudnik mora vključiti možnost uvedbe kartice lastne blagovne znamke SŽ za registrirane uporabnike.

#### 4. Upoštevanje standardov in drugih dokumentov, ki se uporabljajo v javnem potniškem

#### prometu

Izbrani ponudnik rešitve bo moral upoštevati sledeče standarde in priporočila, ki veljajo na področju multimodalnosti. Ravno tako bo moral rešitev v sklopu rednega vzdrževanja prilagajati novim veljavnim verzijam.

| Standard ali smernica | Skrbnik |
| --- | --- |
| DATEX II | CEN |
| Družina standardov UIC 918 | UIC |
| GBFS | MobilityData |
| GTFS | Google |
| MMTIS 2017/1926 | ITS direktiva |
| NeTEx (že vključeno v Transmodel) | CEN |
| OSDM (UIC 918-10) | UIC |
| OWASP | OWASP foundation |
| SIRI (že vključeno v Transmodel) | CEN |
| TAP TSI | RNE |
| Transmodel | CEN |
| TSI PRM | MZI, EU Direktiva |
| WCAG | W3C |

#### 5. Jedrni zaledni sistem

Sistem MaaS SŽ mora zagotavljati, da vsi portali in vse aplikacije, ki so del sistema MaaS SŽ, s centralnim zalednim sistemom komunicirajo izključno prek spletnih vmesnikov za programiranje aplikacij (ang. Web APIs). Ti vmesniki morajo biti na voljo tudi portalom in aplikacijam tretjih oseb, predvsem MSP-jem.

Upravljanje z uporabniškimi računi

MaaS SŽ uporabniški račun:

Sistem MaaS SŽ mora podpirati:

- Kreiranje in upravljanje uporabniških računov uporabnikov MaaS SŽ aplikacije;

- Registracijo družinskih ali drugih vrst podprtih/pridruženih članov;

- Upravljanje koncesijskih statusov uporabnikov;

- Personalizacijo uporabniškega profila in nastavitev (priljubljen način potovanja, tarifne nastavitve, opozorila in obvestila, itd.), ki je nastavljiva ob registraciji in jo kasneje uporabnik lahko spreminja;

- Uporabo uporabnikove persone in zgodovine pri potovalnih priporočilih, ki so del modula za dinamično načrtovanje potovanj.

Upravljanje digitalne uporabnikove identitete:

Sistem MaaS SŽ mora omogočati integracijo s ponudnikom storitve Upravljanja identitete (ang. Identity Management), izbranim s strani naročnika.

Sistem mora omogočati dodajanje uporabnikov z osebnim kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanim s strani ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja, ki so registrirani v EU seznamu zaupanja vrednih agencij.

Sistem MaaS SŽ mora omogočiti dodajanje uporabnikov z video klicem po trenutno veljavnem ZPPDFT in pripadajočih pravilih. Sistem mora omogočati dodajanje uporabnikov z uporabo obstoječih sredstev elektronske identitete, ki so v skladu z eIDAs ali uredbo ZEISZ po trenutno veljavnem ZPPDFT in pripadajočih pravilih.

Sredstva uporabljene in pridobljene elektronske identifikacije morajo omogočati avtentikacijo za različne komunikacijske kanale (aplikacija, splet). Sistem mora omogočati integracijo s potisnim preverjanjem pristnosti (ang. Push Authentication) s pomočjo potisnega sporočila za drugi korak (Push), ki se uporablja v namenski aplikaciji ali je vgrajen v akreditirano mobilno aplikacijo.

Plačilni računi:

Sistem MaaS SŽ mora omogočati integracijo s ponudnikom plačilnega portala (ang. payment gateway service provider) po izbiri naročnika.

Sistem MaaS SŽ mora podpirati upravljanje s plačilnim računom in registracijo več plačilnih metod. Naročnik bo sodeloval z izbranim ponudnikom s ciljem zagotoviti najboljšo pokritost finančnih storitev za uporabnike.

Integracija na ravni računa:

Sistem MaaS SŽ mora podpirati povezovanje računov MSP z računi aplikacije MaaS SŽ.

Središče mobilnosti

Modul za tarife:

Sistemski modul za tarife mora v realnem času izračunati cene zahtevanih potovanj na podlagi nastavljene politike vozovnic. Izračunana tarifa mora vsebovati razčlenitev stroškov vseh potovanj z morebitnimi koncesijami ter uporabo poštenih cen in tarifnih omejitev za vsako potovanje.

Sistem mora omogočati oblikovanje paketov storitev po posebnih cenah.

Sistem mora omogočati tudi poplačilni sistem mesečnega obračuna opravljenih prevoznih storitev (caping) za potnike, ki imajo dovolj verodostojno identiteto.

Sistem bonusov in sheme zvestobe:

Sistem MaaS SŽ mora imeti možnost upravljanja in izvajanja shem bonusov in zvestobe.

Odprtost sistema preko vmesnikov:

Sistem mora zagotavljati naslednje odprte in dokumentirane API-je:

- API za rezervacije, vozovnice in plačila, preko katerega potekajo zahteve za rezervacije, vozovnice in plačila MSP ter drugim platformam tretjih oseb;

- Prodajni API za integracijo s prodajnimi kanali tretjih oseb;

- API za regulatorja za izmenjavo podatkov s slovenskim regulatorjem;

- API za MSP uporabnike za delitev zadovoljstva uporabnikov;

- API trgovca za podatke za kliring in poravnavo s podporo za fiskalizacijo;

- API za validacijo je odprt API za preverjanje veljavnosti vozovnic v realnem času;

- Standardna izmenjava podatkov SIRI 2.0 in GTFS (vsi formati).

Izvedba integracije tudi z nacionalnim načrtovalcem poti (https://www.atob.si/).

Točen seznam bosta Naročnik in Ponudnik izoblikovala v fazi načrtovanja.

#### 6. Projektni pristop

Informacijski sistem bo implementiran kot projekt v sklopu programa digitalizacije mobilnosti v skupini SŽ.

S strani poslovodstva SŽ bodo imenovani naslednji organi projekta:

- Projektni svet;

- Vodja projekta s strani naročnika;

- Člani projektne skupine s strani naročnika.

S strani izvajalca bodo imenovani naslednji organi projekta:

- Vodja projekta s strani izvajalca;

- Člani projektne skupine s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec morata pripraviti in potrditi vzpostavitveni dokument projekta.

Faze projekta, izdelki in časovni okvir

Rok za izvedbo vseh del v zvezi z implementacijo informacijskega sistema je osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe. Postopek izvedbe se v obliki razvojnih sklopov določi z načrtom in arhitekturo sistema v 1. fazi implementacije informacijskega sistema. Načrt se v obliki funkcijske specifikacije pripravi za implementacijo celotnega informacijskega sistema in mora med drugimi vsebovati projektne aktivnosti, terminski načrt in protokol potrjevanja posameznih faz.

Implementacija informacijskega je razdeljena v pet (5) večinoma zaporednih faz:

Faza1 – Analiza načrta rešitve:

V tej fazi naročnik predstavi načrt s poslovnimi zahtevami in predstavi obstoječe stanje. Izvajalec nato pripravi funkcionalno specifikacijo rešitve, ki mora biti dovolj podrobna, da se lahko prične z aktivnostmi za pripravo novega informacijskega sistema. Sem sodi tudi načrtovanje avtorizacijskih shem za različne uporabniške vloge ter načrt izvedbe vseh zahtevanih integracij. Faza je zaključena, ko naročnik potrdi funkcionalno specifikacijo rešitve.

Rok za izvedbo Faze 1 implementacije informacijskega sistema je dva (2) polna koledarska meseca od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

Končni rezultat:

- Izdelan in potrjen elaborat (projektni načrt) z vsebinskimi in tehničnimi specifikacijami implementiranega informacijskega sistema.

Faza 2 – V sistem sta vključena vsaj dva partnerska ponudnika prevozov. Sistem je delujoč v realnem okolju, vsaj en (1) mesec:

V tej fazi je potrebno v realnem okolju pripraviti informacijski sistem in njegovo testno različico. V to sodijo tudi vse potrebne integracije in sistemi elektronskega poslovanja. Ob vsaki dostavi novih funkcionalnosti ali sprememb v testno okolje je izvajalec dolžan pripraviti dokumentacijo s popisom vseh sprememb in potrebnih korakov testiranja. Faza je zaključena, ko je funkcionalnost v celoti pripravljena v realnem okolju in naročnik to preveri po dogovorjenem scenariju z omejenim naborom uporabnikov.

Realno okolje je vzpostavljeno na vozilih v rednem prometu, kjer testni nabor uporabnikov izvaja uporabo sistema na običajnih poteh na čim večjem območju. Cilj je zajeti nepričakovane vplive na delovanje sistema, ki jih v laboratorijskem okolju ni možno predvideti.

Rok za izvedbo Faze 2 implementacije informacijskega sistema je deset (10) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa obojestranskega podpisa pogodbe.

Končni rezultati:

- Delujoč sistem postavljen v testnem okolju;

- Delujoč sistem postavljen v realnem okolju;

- Dokument Poročilo o delovanju sistema v testnem okolju;

- Dokument Poročilo o varnostnih mehanizmih;

- Dokument Poročilo o uporabi sistema v realnem okolju.

Faza 3 – V sistem so vključeni štirje dodatni partnerski ponudniki prevozov. Sistem je delujoč v realnem okolju, vsaj en (1) mesec:

V tej fazi je potrebno v realnem okolju razširiti informacijski sistem. V to sodijo tudi vse potrebne integracije in sistemi elektronskega poslovanja. Ob vsaki dostavi novih funkcionalnosti ali sprememb v testno okolje je izvajalec dolžan pripraviti dokumentacijo s popisom vseh sprememb in potrebnih korakov testiranja. Faza je zaključena, ko je funkcionalnost v celoti pripravljena v realnem okolju in naročnik to preveri po dogovorjenem scenariju z omejenim naborom uporabnikov.

Rok za izvedbo Faze 3 implementacije informacijskega sistema je štirinajst (14) polnih koledarskih mesecev od dneva podpisa obojestranskega podpisa pogodbe

Končni rezultati:

- Delujoč sistem postavljen v realnem okolju;

- Dokument Poročilo o delovanju sistema v testnem okolju;

- Dokument Poročilo o varnostnih mehanizmih;

- Dokument Poročilo o uporabi sistema v realnem okolju z dodatnimi ponudniki prevozov;

- Dokument Tehnična dokumentacija sistema.

Faza 4 – Prehod v pilotni zagon:

To fazo sestavljajo naslednje aktivnosti:

- Testiranje delovanja celotnega sistema ali posameznih funkcionalnosti v realnem okolju in odpravljanje ugotovljenih napak in pomanjkljivosti;

- Širjenje populacije testnih uporabnikov do splošne dostopnosti sistema za vse uporabnike javnega potniškega prometa in zbiranje povratnih informacij o delovanju sistema;

- Priprava uporabniških navodil;

- Šolanje ključnih uporabnikov s strani izvajalca;

- Šolanje končnih uporabnikov;

- Izvedeno šolanje prvega in drugega nivoja podpore naročnika;

- Priprava načrta prehoda v produkcijo;

- Na osnovi načrta za prehod v produkcijo priprava vseh potrebnih sistemov za prehod;

- Priprava produkcijskega okolja in morebitni potrebni obremenitveni testi;

- Dokument: Tehnična dokumentacija sistema;

- Prehod v produkcijo.

Faza se zaključi s prehodom v produkcijo. Naročnik to potrdi s prevzemnim zapisnikom.

Rok za izvedbo Faze 4 implementacije informacijskega sistema je sedemnajst (17) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

Končni rezultati:

- Informacijski sistem v produkcijskem okolju v nadzorovanem delovanju;

- Dokumentacija o odpravljanju vseh ugotovljenih napak;

- Dokumentacija implementiranega IS z navodili za uporabo in usposabljanje.

Faza 5 – Prevzem stabilne in v polnem obsegu delujoče rešitve v redno obratovanje v produkciji. Osnova za prevzem je obratovanje v produkciji, vsaj en (1) mesec:

Faza se prične z dnem prehoda v produkcijo in traja preostanek dni tekočega meseca ter naslednji en (1) koledarski mesec (Primer: če je prehod v produkcijo 15.9., potem obratovanje v produkciji traja do 31.10.). V tem času je izvajalec dolžan v okviru implementacijske pogodbe:

- Odpravljati morebitne napake in pomanjkljivosti v delovanju informacijskega sistema;

- Skrbeti za razpoložljivost informacijskega sistema, kot je opredeljena v zahtevah o vzdrževanju informacijskega sistema.

Obratovanja v produkciji je zaključeno potem, ko naročnik s prevzemnim zapisnikom potrdi, da informacijski sistem deluje v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

Rok za izvedbo Faze 5 implementacije informacijskega sistema je osemnajst (18) polnih koledarskih mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

Končni rezultati:

- Delujoč informacijski sistem v polnem obratovanju;

- Sklenjen Escrow sporazum za deponiranje izvorne kode rešitve za primer nezmožnosti izvajalca za vzdrževanje aplikacije;

- S strani naročnika potrjen dokument, ki potrjuje delovanje sistema v polni funkcionalnosti.

#==============================================================================================#

Priloge obrazca:

Ponudnik v ponudbi obvezno priloži:

- Specifikacijo morebitnih drugih licenc, ki so potrebne za delovanje Informacijskega jedra sistema storitev mobilnosti (naziv, vrsta, količina, nakupna cena).