TEHNIČNE SPECIFIKACIJE - Popravek št. 1

PREDMET JAVNEGA NAROČILA v sklopu investicije Digitalna preobrazba zdravstva je Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, priprava dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ter storitve vodenja projekta za projekt Zdravje na daljavo in telemedicina.

1. Dokumentacija naj vključuje vsaj:

- Investicijsko dokumentacijo, kar vključuje

  - Investicijski program s študijo izvedbe in njegovo predstavitev,

- Projektno dokumentacijo in tehnične razpisne pogoje skladno s Smernicami Ministrstva za javno upravo za razvoj informacijskih rešitev in njeno predstavitev, kar vključuje vsaj

  - Tehnične specifikacije, ki morajo vsebovati vsaj naslednja poglavja:

    - Model zdravstvenega informacijskega sistema, ki z delovanjem na enotni informacijsko-komunikacijski infrastrukturi zagotavlja varno obdelavo podatkov in dokumentov med fizičnimi in pravnimi osebami, ki sodelujejo pri izvajanju zdravstvenega varstva na daljavo, v nadaljnjem besedilu: Zdravje na daljavo in telemedicina.

      - Vizija	 zdravja na daljavo in telemedicine, konkretno storitve upravljanja odnosov s pacienti na nacionalni ravni (ang. Customer Relationship Management, akronim CRM) in storitve konzilijev na daljavo

      - Oris trenutnega stanja

      - Oris želenega stanja

      - Akcijski načrt za uvedbo treh izdelkov projekta: upravljanje odnosov s pacienti, konzilij na daljavo in mikro storitve.

    - Poslovna analiza z idejnim načrtom

      - DPIA (ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov)

      - Ocena tveganj (opredelitev tveganj izvedbe in implementacije projekta)

      - Arhitekturna zasnova in infrastruktura, na kateri bodo informacijske rešitve delovale in se vključevale v eZdravje oziroma centralni zdravstveni informacijski sistem

      - Obstoječe rešitve

        - Popis obstoječih procesov in IKT sistemov za upravljanje odnosov s pacienti

        - Popis  obstoječih procesov in IKT sistemov za konziliarno dejavnost na daljavo

        - Popis  obstoječih procesov in funkcionalnosti v mikrostoritveni arhitekturi zVEM

        - Predstavitev pomanjkljivosti in prednosti

      - Usklajevanje z deležniki glede potreb pri definiranju funkcionalnosti in vsi stroški povezani s tem

      - Definiranje pravil in postopkov za izmenjavo podatkov iz drugih virov

      - Fizična infrastruktura

        - Popis fizične infrastrukture obstoječih sistemov za spremljanje stikov s pacienti na daljavo, konzilijev na daljavo in zVEM

        - Popis obstoječih vzdrževalnih razmerij, licenc in diskovnih kapacitet obstoječih sistemov za spremljanje stikov s pacienti na daljavo, konzilijev na daljavo in zVEM

        - Ocena potrebnih diskovnih kapacitet in novih licenc za izvajanje zdravstvenega varstva na daljavo

          - Ocena investicije v licence za informacijske rešitve spremljanja odnosov s pacienti in konzilije

          - Ocena stroškov in koristi opustitve obstoječih sistemov za spremljanje odnosov s pacienti in konzilijev

          - Ocena dolgoročnih koristi za paciente in zdravstveni sistem s prehodom na izvajanje zdravstvenega varstva na daljavo

        - Ocena potrebnih diskovnih kapacitet za prihodnje telemedicinske storitve

        - Načrt investicij v podatkovne centre, če so potrebne

          - Prostori

          - Oprema

      - Predlog uvedbe informacijskih rešitev v produkcijsko rabo za večje izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni in sekundarni ravni.

      - Infrastruktura človeških virov

        - Profili uporabnikov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

        - Ocena potrebnih novih kadrovskih virov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in v ekipi na nacionalni ravni

        - Ocena potreb po dodatnem izobraževanju, usposabljanju ali kvalifikacijah

      - Zahteve za uporabo standardov (openEHR in drugi)

      - Predlog modela dolgoročnega plačevanja uporabe sistemov za upravljanje odnosov s pacienti, konzilija na daljavo in zVEM s strani spletnih portalov za paciente pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

      - Funkcionalne zahteve

        - Splošne zahteve

          - Shematski popis predvidenih poslovnih procesov in temeljnih zdravstvenih procesov

          - Predlog arhitekture za upravljanje odnosov s pacienti in za konzilij na daljavo, predlog mikrostoritvene arhitekture

          - Seznam predvidenih funkcionalnosti in primerov uporabe, ki jih mora zagotavljati sistem za upravljanje odnosov s pacienti, konzilij na daljavo in mikrostoritvena arhitektura

        - Zahteve glede poročanja podatkov, to je za analitični del in prikaz podatkov

        - Predlog načrta aktivnosti za zagotovitev enotne klasifikacije zdravstvenih obravnav

        - Predlog izbora in hrambe zdravstvenih podatkov v kliničnih informacijskih sistemih in v  CRPP oziroma centralnem elektronskem zdravstvenem zapisu

        - Funkcionalnosti in primeri uporabe morebitnih dodatnih sistemov, ki morajo biti vzpostavljeni centralno

        - Predlog koncepta integracije / komplementarnosti s CRPP oziroma s centralnim elektronskim zdravstvenim zapisom

        - Predlog časovnega, funkcionalnega in procesnega načrta vključevanja posameznih lokalnih sistemov

          - Analiza potrebnih ukrepov za migracijo obstoječih podatkov, če je potrebno

          - Predlog izbire izvajalcev, ki jih bo najlažje vključiti v implementacijo projekta upravljanje odnosov s strankami

          - Predlog izbire izvajalcev, pri katerih bo najlažja uvedba v produkcijsko rabo izdelka projekta upravljanje odnosov s strankami na nacionalni ravni

          - Predlog izbire medicinskih specialnosti, ki jih bo najlažje vključiti v implementacijo projekta konzilija na daljavo

          - Predlog izbire medicinskih specialnosti, pri katerih bo najlažja uvedba v produkcijsko rabo izdelka projekta konzilij na daljavo na nacionalni ravni

        - Predlog meril in pogojev za vključevanje JZZ kot so stopnja zrelosti informacijskih sistemov, varnostne politike

        - Predlog modela vključevanja zasebnih in manjših izvajalcev zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni in izvajalcev na primarni ravni s posameznimi modalitetami

        - Predlog modela financiranja vzdrževanja sistema po koncu investicije

          - Ocena stroškov za izboljšave in nadgradnje ter prilagajanje zahtevam JZZ

        - Poslovna inteligenca

      - Ne-funkcionalne zahteve v obliki načrtov in priporočil za implementacijo projekta Zdravje na daljavo in telemedicina

        - Pravni in zakonodajni vidiki

          - Analiza trenutnega stanja

          - Predlog zakonodajnih sprememb za obvezno vključevanje koncesionarjev in čistih zasebnikov, če so potrebne.

          - Predlog za prenos neopredmetenih osnovnih sredstev med MZ, NIJZ, JZZ ali drugo pravno osebo, če je potreben.

          - Predlog urejanja lastniško-pravnih razmerij in odgovornosti za rezultat projekta NOO med Ministrstvom za zdravje, NIJZ in JZZ.

        - Upravljanje, zasebnost

        - Predlog zagotavljanja kakovosti (QA)	kot navedeno v Viziji projekta

        - Tehnične in tehnološke zahteve (uporaba zNET, standardizacija, izbor tehnologij …)

        - Programske zahteve

        - Strojne zahteve

        - Infrastrukturne zahteve

        - Varnost (avtentikacija, enkripcija …)

        - Razpoložljivost

        - Skalabilnost, izvajanje in podpiranje storitev na centralnem zdravstvenem informacijskem sistemu kot temeljni infrastrukturi za obdelavo zdravstvenih podatkov iz telemedicinskih storitev.

        - Politika uporabniških dostopov

        - Revizijska sled

        - Okolja (testno, UAT, produkcijsko …)

        - Mikro storitve in potrebne nadgradnje za integracije z zVEM in z drugimi sistemi v JZZ. Namen mikro storitev je, da se  stiki, osnovna zdravstvena dokumentacija in drugi zdravstveni podatki obdelujejo za spremljanje, analiziranje in zagotavljanje zdravstvenega varstva pacientov na daljavo.

          - Vmesniki za komunikacijo z ostalimi bolnišničnimi informacijskimi sistemi, če so potrebni za upravljanje odnosov s pacienti in konzilije na daljavo

        - Uporabniška in tehnična dokumentacija

        - Arhiviranje in varnostne kopije

        - Testiranje sprejetosti

        - Uporabniška izkušnja

        - Sistemsko testiranje

        - Uvedba v produkcijsko rabo pri končnih uporabnikih

          - Načrt učinkovitega usposabljanja pacientov in drugih uporabnikov

        - Načrt podpore uporabnikom, vzdrževanja in nadgradnje informacijskih sistemov komplementarno s centralno nacionalno podporo zVEM

          - SLA, odzivni časi

          - Zagotavljanje pomoči uporabnikom (angl. helpdesk) in ocena potrebnih virov

        - Oblikovanje pogojev in meril za uvajanje storitev telemedicine.

          - Predlog akcijskega načrta za uvajanje centralnih in lokalnih telemedicinskih storitev ter za integracije podatkovnih in informacijskih sistemov med lokalnimi in centralnim elektronskim zdravstvenim zapisom.

          - Predlog bodočega podatkovnega upravljanja (lastniki, upravljalci, obdelovalci, data stewardship).

          - Predlog bodočega upravljanja odnosov z dobavitelji telemedicinske opreme, razvoj panoge, spremljanja uporabe in kakovosti.

          - Predlog kadrovskih virov kot sredstev IT za zagotavljanje infrastrukture za telemedicino na nacionalni ravni

      - Predlog metode za izračun ocenjene vrednosti pri oddaji informacijskih storitev za sistem za upravljanje odnosov s pacienti (CRM), konzilije na daljavo, mikro storitve vzdrževanja in nadgradenj zVEM.

      - Strateški načrt izvedbe in načrt uvajanja v produkcijsko rabo

- dokumentacijo ob nastanku investicijske in projektne dokumentacije, vključno z dokumentacijo, ki nastane ob sodelovanju ponudnika in predstavnikov JZZ in drugih deležnikov.

2. Priprava dokumentacije v zvezi z javnim naročilom za izbor izvajalcev (razvojnikov) za implementacijo izdelkov projekta Zdravje na daljavo in telemedicina:

- priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo (izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, osnutek celotne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in čistopisa te dokumentacije, osnutki morebitnih pozivov ponudnikom, osnutek končnega poročila strokovne komisije, osnutek odločitve o oddaji javnega naročila ter po zaključku postopka tudi osnutek poročila o izvedenem postopku javnega naročanja, priprava osnutka odločitve o morebitnem zahtevku za revizijo ter morebitnih pozivov v revizijskem postopku),

- po objavi javnega naročila s strani MZ aktivno sodeloval, tudi kot zunanji člani komisije, v vseh fazah izvedbe javnega naročila do podpisa pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti (vključno s svetovanjem glede odgovorov na zastavljena vprašanja na Portalu javnih naročil oziroma pripravo osnutkov odgovorov, kadar je to vsebinsko mogoče, sodelovanjem pri pregledu ponudb in pozivanju ponudnikov, sodelovanjem oziroma svetovanjem pri morebitnem vpogledu v dokumentacijo, sodelovanjem v zvezi z morebitnimi pozivi k spremembi odločitve ter nudenjem pomoči naročniku v morebitnem revizijskem postopku),

- po podpisu pogodb MZ svetovanje pri komunikaciji z izbranimi gospodarskimi subjekti v obsegu do 100 ur (npr. tolmačenje vsebine zahtev).

Ponudba iz te točke naj vključuje možnost ponovitve postopka javnega naročanja in obravnavo največ dveh zahtevkov za revizijo na razpisno dokumentacijo in/ali na odločitev.

V primeru, da pride do ponovitev enakega ali drugega postopka javnega naročanja, ki časovno še omogoča črpanje sredstev NOO na projektu, dvakrat ali večkrat, bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k pogodbi.

V primeru vložitve in obravnave več kot dveh zahtevkov za revizijo na fazo postopka na razpisno dokumentacijo in/ali na odločitev, ki časovno še omogoča črpanje sredstev NOO na projektu, bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k pogodbi.

3. Zagotovitev odgovorne osebe oz. projektnega vodje (ali projektne pisarne s projektnim vodjem), ki bo odgovorna za uspešen prehod projekta v produkcijsko rabo. Naloge projektnega vodje bodo:

- Seznanjanje Ministrstva za zdravje z napredkom projekta do prehoda v produkcijsko rabo,

- Načrtovanje posameznih izvedbenih aktivnosti v stroškovnem, časovnem in operativno izvedbenem smislu preko priprave ustreznih načrtov izvedbe ter usklajevanje teh načrtov z vsemi deležniki,

- Priprava projektne dokumentacije za vodenje projekta skladno s točko Kontekst  sodobnega projektnega vodenja in uspešne realizacije najzahtevnejših projektov tega dokumenta,

- Spremljanje in dokumentiranje napredka projekta ter redno poročanje o statusu projekta pooblaščenim predstavnikom na MZ in ostalim deležnikom,

- Koordinacija in spremljanje izvajanja načrtovanih aktivnosti v skladu z usklajenimi načrti za njihovo izvedbo s ciljem doseganja rokov ter načrtovanih rezultatov, priprava gradiv, organiziranje in po potrebi vodenje aktivnosti povezanih z izvajanjem načrtovanih aktivnosti (sestanki, predstavitve, usklajevanja z zunanjimi izvajalci, ipd.),

- Identifikacija morebitnih tveganj, opozarjanje nanje ter predlaganje rešitev in ukrepov za njihovo minimizacijo ali odpravo,

- Predstavljanje stanja projekta in napredka pri izvajanju različnim deležnikom na MZ ter pravočasno opozarjanje v primeru odstopanj ali tveganj za odstopanja od zastavljenih izvedbenih načrtov,

- Na operativno-izvedbenem in vsebinskem nivoju zastopanje interesov MZ pri sodelovanju z drugimi izvajalci na projektu ter pravočasno opozarjanje v primeru odstopanj ali tveganj za odstopanja od dogovorjenega,

- Usklajevanje dela z izvajalcem in podizvajalci, ki bodo implementirali projekt Zdravje na daljavo, usklajevanje internih in zunanjih razvijalcev, procesnih analitikov, predstavnikov JZZ in končnih uporabnikov, usklajevanje zaposlenih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki bodo migrirali podatke in morebiti lokalne sisteme, koordiniranje vseh deležnikov za uspešno izvedbo projekta,

- Predstavljanje Ministrstva za zdravje na podlagi pisnega pooblastila v odnosu do deležnikov,

- Izvajanje strokovne pomoči projektni pisarni in prenos znanja,

- Spodbujanje napredka na projektu.

DEFINICIJA PROJEKTA DIGITALNA PREOBRAZBA ZDRAVSTVA

Implementacija projekta Zdravje na daljavo predstavlja sklop znotraj širšega programa investicij za Digitalno preobrazbo zdravstva, ki predstavlja investicijo v okviru komponente Zdravstvo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Pod digitalno preobrazbo zdravstva razumemo optimizacijo in izvajanje procesov znotraj in med zdravstvenimi institucijami, kakor tudi med zdravstvenimi institucijami in državljani, podjetji ter drugimi državnimi institucijami s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije, pri čemer je glavni  namen projekta Digitalne preobrazbe zdravstva povečati učinkovitost zdravstva.

S projektom Digitalna preobrazba zdravstva zasledujemo cilje reforme: zagotoviti kakovostno, finančno vzdržno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema, kar obsega:

- kakovostno in dostopno zdravstveno varstvo s stabilnim financiranjem in dolgoročno vzdržnostjo javnih financ,

- zagotovitev oziroma ohranitev univerzalne dostopnosti do potrebnih zdravstvenih storitev, vključno s preventivnimi storitvami, obvladovanje pretečih groženj, ki jih za zdravstvo predstavljajo: naraščanje bremena kroničnih bolezni in stanj, nove nalezljive bolezni, odpornost mikrobov na zdravila in agensi iz okolja, mobilnost pacientov,

- boljšo pripravljenost in odziv na zdravstvene grožnje (npr.: epidemija covid-19),

- povečanje učinkovitosti upravljanja in delovanja zdravstvenega sistema v kriznih situacijah v smislu izboljšave upravljanja, ustrezne usposobljenosti zdravstvenih kadrov, pretoka informacij, uporabe digitalnih tehnologij in vzpostavitve novih oblik sodelovanja na lokalni in regionalni ravni.

NAMEN PRIPRAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, JN ZA IMPLEMENTACIJO PROJEKTA ZDRAVJE NA DALJAVO IN ZAGOTOVITVE PROJEKTNEGA VODJE

Namen priprave investicijske in projektne dokumentacije, javnega naročila za implementacijo Zdravja na daljavo in zagotovitve projektnega vodje za implementacijo projekta, je zagotoviti kakovostne pogoje in izvedbo projekta s pomočjo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Digitalne preobrazbe  zdravstva, predinvesticijske dokumentacije PIZ in navedenih izhodišč. Dodatni namen projekta je zagotovitev pozitivnih učinkov  projekta s kakovostno dokumentacijo in analizo stanja informatizacije zdravstvenega sistema s procesno-organizacijskega vidika, z vidika informacijsko-komunikacijske podprtosti procesov ter tehnološke opremljenosti posameznih akterjev. Na podlagi analize in dobrih praks bo projektni vodja oblikoval predloge in izhodišča za izvedbo projekta implementacije Zdravje na daljavo s skupnim ciljem prenove in posodobitve zdravstvenih procesov ter zdravstvenega sistema s pomočjo informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Končni cilj javnega naročila je pridobitev vse potrebne medsebojno usklajene dokumentacije za izvedbo investicije projekta (vseh dokumentov, predvidenih po uredbi) in za investicijo potrebnega javnega naročila (projektna dokumentacija obsega vse potrebne elemente za vsebinsko določitev predmeta javnega naročila, kar zajema, ni pa omejeno na: funkcionalne in tehnične specifikacije, vključno s podrobnim opisom arhitekture informacijske rešitve, zahtev po strojni, sistemski in programski opremi, zahteve glede razpoložljivosti, zanesljivosti in skalabilnosti (razširljivosti), zahteve o uporabi določenih standardov in tehnologij, nabora aktivnosti za izvedbo javnega naročila in izdelkov javnega naročila, predlog kadrovskih in drugih pogojev za ponudnike, s katerimi dokazujejo svojo usposobljenost).

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, JN ZA IMPLEMENTACIJO ZDRAVJE NA DALJAVO IN ZAGOTOVITEV PROJEKTNEGA VODJE

Investicijska in projektna dokumentacija morata biti izdelani v skladu z navodili za pripravo investicijske dokumentacije, kot je zapisano v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). V okviru javnega naročila ponudnik izdela vse po uredbi zahtevane elemente dokumentacije in vsebinske specifikacije javnih naročil.

Pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije je nujno potrebno upoštevati naslednji zakonodajni okvir, sprejete dokumente in relevantne kontekste:

- Kontekst  sodobnega projektnega vodenja in uspešne realizacije najzahtevnejših projektov:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju  javnih financ (Uradni list RS 60/06, 54/2010, 27/16),

- zadevne dele Metodologije vodenja projektov v državni upravi (https://nio.gov.si/nio/asset/metodologija+vodenja+projektov+v+drzavni+upravi+projekti+informacijske+tehnologije-713),

- zadevne dele Smernic za razvoj informacijskih rešitev (https://nio.gov.si/nio/cms/download/document/46345a09e6b1089e178a5b1fb5504e98dd5dda88-1484813945239).

2. Kontekst napredka pri digitalni konkurenčnosti in digitalni preobrazbi:

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025, Skupaj za družbo zdravja (ReNPZV16–25), Uradni list RS, št. 25/16,

- Strategija razvoja Slovenije 2030, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ... et al., Ljubljana 2017,

- Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost,

- Dokument Identifikacije investicijskega projekta Digitalna preobrazba zdravstva, DIIP (november 2021), izdelovalec  Projekt Nova Gorica d.d., potrjen  s Sklepom o potrditvi DIIP, št. 382-106/2021/10, 6. 12. 2021),

- Predinvesticijska zasnova št. verzije 1.1, PIZ (februar 2023), izdelovalec IPMIT d.o.o., potrjena s Sklepom o potrditvi PIZ, št. 4300-2/2022/44 z dne 13. 2. 2023.

- Zdravje 2020: temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje (povzetek dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije v slovenščini), http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/health_2020_svn.pdf.

- Kontekst zdravstvene dejavnosti:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.23/05– uradno prečiščeno besedilo, 15/08– ZPacP, 23/08, 58/08– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16– ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20– ZZUOOP, 203/20–ZIUPOPDVE, 112/21– ZNUPZ,  196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21,  196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22).

- Kontekst javnih naročil:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 in 100/22).

CILJI projekta Zdravje na daljavo v sklopu investicije Digitalna preobrazba zdravstva so:

- povečanje učinkovitosti zdravstvenega sistema s/z:

- uvedbo novih digitalnih storitev in digitalizacijo obstoječih,

- hitrejšo in točnejšo izmenjavo oziroma dostopom do podatkov o dokumentaciji in obravnavah pacientov,

- hitrejšo izdelavo različnih analitičnih poročil kot podlago za sprotno sprejemanje in prilagajanje ukrepov v zdravstvu,

- uporabo informacijske tehnologije za komuniciranje s pacienti in ostalimi deležniki zdravstvenega sistema.

2. dvig kakovosti in varnosti zdravstvenih procesov:

- načrtovanje bolnišničnih kapacitet, zdravstvenih storitev in potreb po materialu na podlagi dejanske uporabe,

- boljše načrtovanje obravnave pacientov,

- uvedba spremljanja kakovosti na podlagi realnih podatkov v realnem času, vključno z uvedbo spremljanja kazalnikov izida zdravljenja, poročanih s strani pacienta.

Projekt Digitalne preobrazbe zdravstva je zaradi obsega, kompleksnosti in vsebinske pestrosti razčlenjen  na  vsebinske sklope, eden izmed sklopov je tudi Zdravje na daljavo, ki je predmet tega javnega naročila. Pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije ter dokumentacije javnega naročila za implementacijo Zdravje na daljavo in njegovega prehoda v produkcijsko rabo je potrebno upoštevati ekonomsko, finančno, časovno in tehnično ter tehnološko sprejemljivost za izpolnitev ciljev, ki so zapisane v krovnem dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Digitalna preobrazba zdravstva in predinvesticijski zasnovi (PIZ).

NAČIN DELA

Naročnik zahteva, da bo izvajalec v začetku projekta predstavil svojo metodologijo projektnega dela naročniku in predlog komunikacije (vključno z zapisniki) s predstavniki javnih zdravstvenih zavodov (v nadaljevanju: JZZ) z namenom zajema funkcionalnih potreb posameznih JZZ. Naročnik metodologijo dela in predlog komunikacije po pregledu potrdi ali zavrne. Vse stroške povezane s sodelovanjem in usklajevanjem s predstavniki JZZ nosi izvajalec.

Izvajalec bo omenjeno storitev izvajal v skladu z zahtevami naročnika s kadri, ki imajo potrebno specifično strokovno usposobljenost in znanje, ustrezne delovne izkušnje in specifična znana povezana z omenjeno storitvijo. Strokovnjak mora biti na voljo naročniku oz. potrebam projekta v rednem delovnem času naročnika.

Med pripravo izdelkov so predvideni koordinacijski sestanki z naročnikom (praviloma vsaj enkrat tedensko) z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Pri pripravi izdelkov mora izvajalec upoštevati podane usmeritve naročnika (kar vključuje tudi vrstni red izdelave dokumentacije in skladnost z roki v Načrtu za okrevanje in odpornost). Sestanki se lahko izvajajo na daljavo, glede na potrebe in na zahtevo naročnika pa na lokaciji v Ljubljani (predvidoma sedežu naročnika).

Projektna dokumentacija mora biti sestavljena na način, da zagotavlja naročniku vse potrebne informacije za izvedbo javnega naročila za implementacijo projekta (med drugim načrtovano arhitekturo sistema, funkcionalno in tehnično specifikacijo, zahteve po razpoložljivosti in zanesljivosti, uporabljene zahtevane standarde, podrobno specificirane zahteve po sistemski programski opremi in strojni opremi, zahteve in specifikacije povezljivosti z drugimi informacijskimi sistemi, komplementarnost z že obstoječimi gradniki eZdravja in digitalizacije v zdravstvu). Vsebina dokumentacije mora naročniku brez potrebnih večjih oz. bistvenih dopolnitev omogočati izvedbo javnega naročila, pri čemer dokumentacija v celoti pokrije del, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Po pripravi investicijske in projektne dokumentacije, izvajalec pripravi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo (in prehod v produkcijsko rabo) projekta Zdravje na daljavo, kar vključuje pripravo celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo izdelkov projekta Zdravje na daljavo, po objavi javnega naročila s strani MZ aktivno sodelovanje v vseh fazah izvedbe javnega naročila do podpisa pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti (kot je podrobneje opredeljeno zgoraj, v točki 2 razdelka Predmet javnega naročila), po podpisu pogodb MZ svetovanje pri komunikaciji (npr. tolmačenje vsebine zahtev) z izbranimi gospodarskimi subjekti v obsegu do 100 ur.

Po pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo (in prehoda v produkcijsko rabo) izdelkov projekta Zdravje na daljavo in podpisu pogodbe z izvajalcem implementacije izdelkov projekta Zdravje na daljavo, izvajalec zagotovi in plača odgovorno osebo oz. projektnega vodjo, ki bo odgovorna za uspešen prehod projekta v produkcijsko rabo po sklenitvi pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti. Projektni vodja bo tekom implementacije in prehoda v produkcijsko rabo izvajal nadzor in spodbujal napredek na projektu, pripravljal projektno dokumentacije za vodenje projekta in poročal Ministrstvu za zdravje o napredku, komuniciral z izvajalcem in podizvajalci, ki bodo implementirali projekt Zdravje na daljavo, komuniciral z zaposlenimi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, koordiniral komunikacijo vseh deležnikov za uspešno izvedbo projekta, zastopal in seznanjal Ministrstvo za zdravje z napredkom projekta do prehoda v produkcijsko rabo.

Izvajalec je dolžan sproti voditi in pripraviti vso dokumentacijo, ki nastane v okviru sodelovanja z zunanjimi deležniki (npr. predstavniki JZZ) in naročnikom, kot so na primer: vabila, zapisniki z listo navzočih, delovno gradivo, realizacijo sklepov, pomembne ugotovitve in drugo. Navedeno dokumentacijo izroča naročniku enkrat tedensko. Izvajalec skrbi za sklicevanje sestankov, urejanje dokumentacije in posredovanje dokumentacije predstavnikom JZZ v uskladitev, potrditev.

Izvajalec je dolžan naročniku redno (enkrat tedensko) pisno poročati o napredku projekta, na prošnjo skrbnika pogodbe v Ministrstvu za zdravje telefonično ali prek videoklica izmenjati hitre informacije, na zahtevo naročnika in/ali nadzornih organov pa pripraviti tudi vmesna poročila in ustno poročati.

Vso dokumentacijo, med drugim dokumentacijo sodelovanja z naročnikom in drugimi deležniki izvajalec predaja sproti.