TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET JAVNEGA NAROČILA v sklopu investicije Digitalna preobrazba zdravstva je Izdelava investicijske in projektne dokumentacije, priprava dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ter storitve vodenja projekta za projekt elektronski temperaturno terapevtski list (eTTL) z intenzivnimi terapijami.

1. Dokumentacija naj vključuje vsaj:

- Investicijsko dokumentacijo, kar vključuje

  - Investicijski program (s študijo izvedbe) in njegovo predstavitev,

- Projektno dokumentacijo (skladno s Smernicami Ministrstva za javno upravo za razvoj informacijskih rešitev) in njeno predstavitev, kar vključuje vsaj

  - Tehnične specifikacije, ki morajo vsebovati vsaj naslednja poglavja:

    - Model kliničnega informacijskega sistema, v nadaljnjem besedilu: elektronski temperaturno terapevtski list (eTTL) z intenzivnimi terapijami

      - Vizija

      - Oris trenutnega stanja

      - Oris želenega stanja

      - Akcijski načrt za uvedbo dveh izdelkov projekta: elektronski temperaturno terapevtski list za akutno obravnavo in elektronski temperaturno terapevtski list za izbrane enote intenzivne terapije

    - Poslovna analiza z idejnim načrtom

      - DPIA (ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov)

      - Ocena tveganj (opredelitev tveganj izvedbe in implementacije projekta)

      - Arhitekturna zasnova in infrastruktura, na kateri bo informacijska rešitev delovala in se vključevala v eZdravje oziroma centralni zdravstveni informacijski sistem

      - Obstoječe rešitve

        - Popis procesov pri spremljanju vitalnih znakov pacienta, predpisovanju in vodenju terapij ter izvajanju zdravstvene nege

        - Popis  obstoječih sistemov in IKT rešitev za spremljanje vitalnih znakov pacientov, vodenje terapij ter izvajanje zdravstvene nege

        - Popis obstoječih medicinskih naprav in sistemov za spremljanje pacientov v enotah intenzivne terapije (internistična, kirurška, infekcijska, nevrološka, pediatrična, neonatalna, onkološka)

        - Popis največjih obstoječih proizvajalcev medicinskih naprav in pridobitev informacij, katere signale, podatke ali informacije v strukturirani obliki že pošiljajo iz medicinskih naprav in sistemov v klinične informacijske sisteme

        - Predstavitev pomanjkljivosti in prednosti v primerjavi z centralnim eTTL z intenzivnimi terapijami

      - Usklajevanje s predstavniki javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: JZZ)  glede potreb pri definiranju funkcionalnosti eTTL in vsi stroški povezani s tem

      - Definiranje pravil in postopkov za izmenjavo podatkov iz drugih virov z eTTL

      - Definiranje pravil in postopkov za izmenjavo podatkov iz drugih virov v oddelkih intenzivnih terapij z eTTL

      - Fizična infrastruktura

        - Popis fizične infrastrukture obstoječih sistemov za spremljanje vitalnih znakov in terapij ter popis proizvajalcev in dobaviteljev

        - Popis fizične infrastrukture obstoječih sistemov za intenzivno obravnavo v enotah intenzivne terapije (internistična, kirurška, infekcijska, nevrološka, pediatrična, neonatalna, onkološka)

        - Popis obstoječih vzdrževalnih razmerij, licenc in diskovnih kapacitet obstoječih sistemov za spremljanje vitalnih znakov pacienta, terapij in nege

        - Popis obstoječih vzdrževalnih razmerij, licenc za obstoječe medicinske  naprave in obstoječih sistemov za obravnavo pacientov v enotah intenzivne terapije

        - Ocena potrebnih diskovnih kapacitet in novih licenc za uvedbo eTTL

          - Ocena investicije v licence za informacijske rešitve

          - Ocena stroškov in koristi opustitve obstoječih sistemov za spremljanje vitalnih znakov, terapij in nege

          - Ocena stroškov in koristi uvajanja izdelkov projekta v produkcijsko rabo v enotah intenzivne terapije

          - Ocena koristi za JZZ in zdravstveni sistem s prehodom na eTTL

          - Ocena koristi za pacienta

        - Načrt investicij v podatkovne centre, če so potrebne

      - Predlog uvedbe eTTL v produkcijsko rabo za izvajalce zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni.

      - Predlog optimalne uvedbe eTTL v produkcijsko rabo v enotah intenzivne terapije (internistična, kirurška, infekcijska, nevrološka, pediatrična, neonatalna, onkološka) ter predlog izbora ene ali več subspecialnosti odvisno od izvedljivosti projekta

      - Infrastruktura človeških virov

        - Profili uporabnikov

        - Ocena potrebnih novih kadrovskih virov

        - Ocena potreb po dodatnem izobraževanju, usposabljanju ali kvalifikacijah

      - Zahteve za uporabo standardov (openEHR in drugi)

      - Predlog modela dolgoročnega plačevanja uporabe eTTL

      - Predlog modela financiranja sistema po koncu investicije, ki bi vključeval različne vire sredstev

      - Funkcionalne zahteve

        - Shematski popis predvidenih kliničnih procesov

        - Predlog arhitekture

        - Seznam predvidenih funkcionalnosti in primerov uporabe, ki jih mora zagotavljati eTTL

        - Seznam predvidenih funkcionalnosti in primerov uporabe, ki jih mora zagotavljati eTTL v eni ali več enotah intenizvne terapije po izboru najbolj izvedljive subspecialnosti

        - Zahteve glede poročanja podatkov, to je za analitični del in prikaz podatkov

        - Predlog načrta aktivnosti za zagotovitev enotnega identifikatorja pacientov

        - Predlog načrta aktivnosti za zagotovitev enotne klasifikacije terapij

        - Predlog načrta aktivnosti za pripravo enotnega šifranta preiskav

        - Predlog izbora in hrambe zdravstvenih podatkov v kliničnih informacijskih sistemih in v centralnem registru podatkov o pacientih (CRPP) oziroma v centralnem elektronskem zdravstvenem zapisu

        - Funkcionalnosti in primeri uporabe morebitnih dodatnih sistemov, ki morajo biti vzpostavljeni centralno

        - Predlog koncepta integracije / komplementarnosti s CRPP oziroma s centralnim elektronskim zdravstvenim zapisom

        - Predlog časovnega, funkcionalnega in procesnega načrta vključevanja posameznih lokalnih kliničnih sistemov

          - Analiza potrebnih ukrepov za migracijo obstoječih podatkov na eTTL z intenzivnimi terapijami

          - Predlog modela izbora izvajalcev, to je JZZ katerih lastnik je Republika Slovenija, ki jih bo najlažje vključiti v implementacijo projekta

          - Predlog izbora medicinskih specialnosti, ki jih bo najlažje vključiti v implementacijo projekta

          - Predlog izbora izvajalcev zdravstvenih storitev in enot intenzivne terapije, pri katerih je uvedba v produkcijsko rabo izdelka projekta eTTL z intenzivnimi terapijami najbolj optimalna

          - Predlog podatkovnega modela za intenzivne terapije, to je kateri podatki iz intenzivnih enot bodo preneseni v lokalne informacijske sisteme ob morebitnem premeščanju pacientov iz intenzivne v akutno obravnavo

          - Predlog izvedbe obveznega vključevanja zdravstvene nege v implementacijo projekta

        - Predlog meril in pogojev za postopno vključevanje JZZ kot so stopnja zrelosti informacijskih sistemov, varnostne politike

        - Predlog modela vključevanja manjših izvajalcev zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni in izvajalcev na primarni ravni s posameznimi modalitetami

        - Ocena stroškov za izboljšave in nadgradnje ter prilagajanje zahtevam v enotah intenzivne terapije (internistična, kirurška, infekcijska, nevrološka, pediatrična, neonatalna, onkološka)

      - Ne-funkcionalne zahteve v obliki načrtov in priporočil za implementacijo kliničnega informacijskega sistema eTTL

      - Ne-funkcionalne zahteve v obliki načrtov in priporočil za uvajanje informacijskega sistema in povezovanje enot intenzivne terapije z lokalnimi kliničnimi informacijskimi sistemi

        - Pravni in zakonodajni vidiki

          - Analiza trenutnega stanja

          - Predlog zakonodajnih sprememb za obvezno vključevanje koncesionarjev in čistih zasebnikov, če so potrebne, predlog za prenos neopredmetenih osnovnih sredstev iz MZ na NIJZ ali JZZ, če je potreben

          - Predlog bodočega podatkovnega upravljanja eTTL

          - Predlog urejanja lastniško-pravnih razmerij in odgovornosti za rezultat projekta NOO med deležniki (razvojniki, JZZ, ZZZS, NIJZ, Ministrstvom za zdravje)

        - Upravljanje, zasebnost

        - Zagotavljanje kakovosti (QA)

        - Tehnične zahteve (uporaba zNET, integracije s programsko opremo v enotah intenzivne terapije, povezovanje z lokalnimi kliničnimi sistemi v primeru povezovanj intenzivnih terapij …)

        - Programske zahteve

        - Strojne zahteve

        - Infrastrukturne zahteve

        - Varnost (avtentikacija, enkripcija …)

        - Razpoložljivost

        - Skalabilnost

        - Politika uporabniških dostopov

        - Revizijska sled

        - Okolja (testno, UAT, produkcijsko …)

        - Potrebne integracije z drugimi sistemi v JZZ (lekarniški, naročanje preiskav, laboratorij, RIS PACS...)

        - Povezave ali vmesniki za komunikacijo z ostalimi bolnišničnimi informacijskimi sistemi (RIS, HIS …)

        - Povezave ali vmesniki za komunikacijo med medicinskimi napravami v enotah intenzivne terapije in ostalimi bolnišničnimi informacijskimi sistemi

        - Arhiviranje in varnostne kopije

        - Testiranje sprejetosti

        - Uporabniška izkušnja

        - Sistemsko testiranje

        - Implementacija

        - Načrt učinkovitega usposabljanja uporabnikov

        - Načrt podpore, vzdrževanja in posodabljanja sistema

          - SLA, odzivni časi

          - Zagotavljanje pomoči uporabnikom (angl. helpdesk) in ocena potrebnih virov

        - Uporabniška in tehnična dokumentacija

        - Znotraj tehnične dokumentacije se izdela Strategija uvedbe intenzivnih terapij.

      - Oblikovanje pogojev in meril za uvajanja eTTL v JZZ, npr. zrelost informacijskega sistema kot celote,  zmogljivost strežniške in omrežne infrastrukture, informacijska varnost.

      - Predlog metode za izračun ocenjene vrednosti pri oddaji informacijske storitve

      - Strateški načrt izvedbe in načrt uvajanja v produkcijsko rabo

- dokumentacijo ob nastanku investicijske in projektne dokumentacije, vključno z dokumentacijo, ki nastane ob sodelovanju ponudnika in predstavnikov JZZ,

2. Priprava dokumentacije v zvezi z javnim naročilom za izbor izvajalcev za implementacijo izdelkov projekta eTTL z intenzivnimi terapijami

- priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo eTTL z intenzivnimi terapijami (izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, osnutek celotne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in čistopisa te dokumentacije, osnutki morebitnih pozivov ponudnikom, osnutek končnega poročila strokovne komisije, osnutek odločitve o oddaji javnega naročila ter po zaključku postopka tudi osnutek poročila o izvedenem postopku javnega naročanja, priprava osnutka odločitve o morebitnem zahtevku za revizijo ter morebitnih pozivov v revizijskem postopku),

- po objavi javnega naročila s strani MZ aktivno sodeloval, tudi kot zunanji člani komisije, v vseh fazah izvedbe javnega naročila do podpisa pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti (vključno s svetovanjem glede odgovorov na zastavljena vprašanja na Portalu javnih naročil oziroma pripravo osnutkov odgovorov, kadar je to vsebinsko mogoče, sodelovanjem pri pregledu ponudb in pozivanju ponudnikov, sodelovanjem oziroma svetovanjem pri morebitnem vpogledu v dokumentacijo, sodelovanjem v zvezi z morebitnimi pozivi k spremembi odločitve ter nudenjem pomoči naročniku v morebitnem revizijskem postopku),

- po podpisu pogodb MZ svetovanje pri komunikaciji z izbranimi gospodarskimi subjekti v obsegu do 100 ur (npr. tolmačenje vsebine zahtev in javno naročniško svetovanje).

Ponudba iz te točke naj vključuje možnost ponovitve postopka javnega naročanja in obravnavo največ dveh zahtevkov za revizijo na razpisno dokumentacijo in/ali na odločitev.

V primeru, da pride do ponovitev enakega ali drugega postopka javnega naročanja, ki časovno še omogoča črpanje sredstev NOO na projektu, dvakrat ali večkrat, bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k pogodbi.

V primeru vložitve in obravnave več kot dveh zahtevkov za revizijo na fazo postopka na razpisno dokumentacijo in/ali na odločitev, ki časovno še omogoča črpanje sredstev NOO na projektu, bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k pogodbi.

3. Zagotovitev odgovorne osebe oz. projektnega vodje (ali projektne pisarne s projektnim vodjem), ki bo odgovorna za uspešen prehod projekta v produkcijsko rabo. Naloge projektnega vodje bodo:

- Seznanjanje Ministrstva za zdravje z napredkom projekta do prehoda v produkcijsko rabo,

- Načrtovanje posameznih izvedbenih aktivnosti v stroškovnem, časovnem in operativno izvedbenem smislu preko priprave ustreznih načrtov izvedbe ter usklajevanje teh načrtov z vsemi deležniki,

- Priprava projektne dokumentacije za vodenje projekta skladno s točko Kontekst  sodobnega projektnega vodenja in uspešne realizacije najzahtevnejših projektov tega dokumenta,

- Spremljanje in dokumentiranje napredka projekta ter redno poročanje o statusu projekta pooblaščenim predstavnikom na MZ in ostalim deležnikom,

- Koordinacija in spremljanje izvajanja načrtovanih aktivnosti v skladu z usklajenimi načrti za njihovo izvedbo s ciljem doseganja rokov ter načrtovanih rezultatov, priprava gradiv, organiziranje in po potrebi vodenje aktivnosti povezanih z izvajanjem načrtovanih aktivnosti (sestanki, predstavitve, usklajevanja z zunanjimi izvajalci, ipd.),

- Identifikacija morebitnih tveganj, opozarjanje nanje ter predlaganje rešitev in ukrepov za njihovo minimizacijo ali odpravo,

- Predstavljanje stanja projekta in napredka pri izvajanju različnim deležnikom na MZ ter pravočasno opozarjanje v primeru odstopanj ali tveganj za odstopanja od zastavljenih izvedbenih načrtov,

- Na operativno-izvedbenem in vsebinskem nivoju zastopanje interesov MZ pri sodelovanju z drugimi izvajalci na projektu ter pravočasno opozarjanje v primeru odstopanj ali tveganj za odstopanja od dogovorjenega,

- Usklajevanje dela z izvajalcem in podizvajalci, ki bodo implementirali in uvedli v produkcijsko rabo projekt eTTL z intenzivnimi terapijami, usklajevanje internih in zunanjih razvijalcev, procesnih analitikov, predstavnikov JZZ in končnih uporabnikov, usklajevanje zaposlenih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki bodo migrirali podatke in morebiti lokalne sisteme, koordiniranje vseh deležnikov za uspešno izvedbo projekta,

- Predstavljanje Ministrstva za zdravje na podlagi pisnega pooblastila v odnosu do deležnikov,

- Izvajanje strokovne pomoči projektni pisarni in prenos znanja,

- Spodbujanje napredka na projektu.

DEFINICIJA PROJEKTA DIGITALNA PREOBRAZBA ZDRAVSTVA

Implementacija projekta eTTL z intenzivnimi terapijami predstavlja sklop znotraj širšega programa investicij za Digitalno preobrazbo zdravstva, ki predstavlja investicijo v okviru komponente Zdravstvo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Pod digitalno preobrazbo zdravstva razumemo optimizacijo in izvajanje procesov znotraj in med zdravstvenimi institucijami, kakor tudi med zdravstvenimi institucijami in državljani, podjetji ter drugimi državnimi institucijami s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije, pri čemer je glavni  namen projekta Digitalne preobrazbe zdravstva povečati učinkovitost zdravstva.

S projektom Digitalna preobrazba zdravstva zasledujemo cilje reforme: zagotoviti kakovostno, finančno vzdržno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema, kar obsega:

- kakovostno in dostopno zdravstveno varstvo s stabilnim financiranjem in dolgoročno vzdržnostjo javnih financ,

- zagotovitev oziroma ohranitev univerzalne dostopnosti do potrebnih zdravstvenih storitev, vključno s preventivnimi storitvami, obvladovanje pretečih groženj, ki jih za zdravstvo predstavljajo: naraščanje bremena kroničnih bolezni in stanj, nove nalezljive bolezni, odpornost mikrobov na zdravila in agensi iz okolja, mobilnost pacientov,

- boljšo pripravljenost in odziv na zdravstvene grožnje (npr.: epidemija covid-19),

- povečanje učinkovitosti upravljanja in delovanja zdravstvenega sistema v kriznih situacijah v smislu izboljšave upravljanja, ustrezne usposobljenosti zdravstvenih kadrov, pretoka informacij, uporabe digitalnih tehnologij in vzpostavitve novih oblik sodelovanja na lokalni in regionalni ravni.

NAMEN PRIPRAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, JN ZA IMPLEMENTACIJO IN UVAJANJE V PRODUKCIJSKO RABO eTTL IN ZAGOTOVITVE PROJEKTNEGA VODJE

Namen priprave investicijske in projektne dokumentacije, javnega naročila za implementacijo projekta  eTTL z intenzivnimi terapijami in zagotovitve projektnega vodje za implementacijo projekta, je zagotoviti kakovostne pogoje in izvedbo projekta s pomočjo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Digitalne preobrazbe  zdravstva, predinvesticijske dokumentacije PIZ in spodaj navedenih izhodišč. Dodatni namen projekta je zagotovitev pozitivnih učinkov  projekta s kakovostno dokumentacijo in analizo stanja informatizacije zdravstvenega sistema s procesno-organizacijskega vidika, z vidika informacijsko-komunikacijske podprtosti procesov ter tehnološke opremljenosti posameznih akterjev. Na podlagi analize in dobrih praks bo projektni vodja oblikoval predloge in izhodišča za izvedbo projekta eTTL z intenzivnimi terapijami s skupnim ciljem prenove in posodobitve zdravstvenih procesov ter zdravstvenega sistema s pomočjo informacijsko komunikacijskih tehnologij.

Končni cilj javnega naročila je pridobitev vse potrebne medsebojno usklajene dokumentacije za izvedbo investicije projekta (vseh dokumentov, predvidenih po uredbi) in za investicijo potrebnega javnega naročila (projektna dokumentacija obsega vse potrebne elemente za vsebinsko določitev predmeta javnega naročila, kar zajema, ni pa omejeno na: funkcionalne in tehnične specifikacije, vključno s podrobnim opisom arhitekture informacijske rešitve, zahtev po strojni, sistemski in programski opremi, zahteve glede razpoložljivosti, zanesljivosti in skalabilnosti (razširljivosti), zahteve o uporabi določenih standardov in tehnologij, nabora aktivnosti za izvedbo javnega naročila in izdelkov javnega naročila, predlog kadrovskih in drugih pogojev za ponudnike, s katerimi dokazujejo svojo usposobljenost).

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, JN ZA IMPLEMENTACIJO eTTL Z INTENZIVNIMI TERAPIJAMI IN ZAGOTOVITEV PROJEKTNEGA VODJE

Investicijska in projektna dokumentacija morata biti izdelani v skladu z navodili za pripravo investicijske dokumentacije, kot je zapisano v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). V okviru javnega naročila ponudnik izdela vse po uredbi zahtevane elemente dokumentacije in vsebinske specifikacije javnih naročil.

Pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije je nujno potrebno upoštevati naslednji zakonodajni okvir, sprejete dokumente in relevantne kontekste:

- Kontekst  sodobnega projektnega vodenja in uspešne realizacije najzahtevnejših projektov:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju  javnih financ (Uradni list RS 60/06, 54/2010, 27/16),

- zadevne dele Metodologije vodenja projektov v državni upravi (https://nio.gov.si/nio/asset/metodologija+vodenja+projektov+v+drzavni+upravi+projekti+informacijske+tehnologije-713),

- zadevne dele Smernic za razvoj informacijskih rešitev (https://nio.gov.si/nio/cms/download/document/46345a09e6b1089e178a5b1fb5504e98dd5dda88-1484813945239).

2. Kontekst napredka pri digitalni konkurenčnosti in digitalni preobrazbi:

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025, Skupaj za družbo zdravja (ReNPZV16–25), Uradni list RS, št. 25/16,

- Strategija razvoja Slovenije 2030, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ... et al., Ljubljana 2017,

- Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost,

- Dokument Identifikacije investicijskega projekta Digitalna preobrazba zdravstva, DIIP (november 2021), izdelovalec  Projekt Nova Gorica d.d., potrjen  s Sklepom o potrditvi DIIP, št. 382-106/2021/10, 6. 12. 2021),

- Predinvesticijska zasnova št. verzije 1.1, PIZ (februar 2023), izdelovalec IPMIT d.o.o., potrjena s Sklepom o potrditvi PIZ, št. 4300-2/2022/44 z dne 13. 2. 2023.

- Zdravje 2020: temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje (povzetek dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije v slovenščini), http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/health_2020_svn.pdf.

- Kontekst zdravstvene dejavnosti:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.23/05– uradno prečiščeno besedilo, 15/08– ZPacP, 23/08, 58/08– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16– ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20– ZZUOOP, 203/20–ZIUPOPDVE, 112/21– ZNUPZ,  196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21,  196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22).

- Kontekst javnih naročil:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 in 100/22).

CILJI projekta eTTL v sklopu investicije Digitalna preobrazba zdravstva so:

- povečanje učinkovitosti zdravstvenega sistema s/z:

- uvedbo novih digitalnih storitev in digitalizacijo obstoječih,

- hitrejšo in točnejšo izmenjavo oziroma dostopom do podatkov o dokumentaciji in obravnavah pacientov,

- hitrejšo izdelavo različnih analitičnih poročil kot podlago za sprotno sprejemanje in prilagajanje ukrepov v zdravstvu,

- uporabo informacijske tehnologije za komuniciranje s pacienti in ostalimi deležniki zdravstvenega sistema.

2. dvig kakovosti in varnosti zdravstvenih procesov:

- načrtovanje bolnišničnih kapacitet, zdravstvenih storitev in potreb po materialu na podlagi dejanske uporabe,

- boljše načrtovanje obravnave pacientov,

- uvedba spremljanja kakovosti na podlagi realnih podatkov v realnem času, vključno z uvedbo spremljanja kazalnikov izida zdravljenja, poročanih s strani pacienta.

Projekt Digitalne preobrazbe zdravstva je zaradi obsega, kompleksnosti in vsebinske pestrosti razčlenjen  na  vsebinske sklope, eden izmed sklopov je tudi področje terapevtskega lista, ki je predmet tega javnega naročila. Pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije ter dokumentacije javnega naročila za implementacijo eTTL z intenzivnimi terapijami in njegovega prehoda v produkcijsko rabo je potrebno upoštevati ekonomsko, finančno, časovno in tehnično ter tehnološko sprejemljivost za izpolnitev ciljev, ki so zapisane v krovnem dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Digitalna preobrazba zdravstva in predinvesticijski zasnovi (PIZ).

NAČIN DELA

Naročnik zahteva, da bo izvajalec v začetku projekta predstavil svojo metodologijo projektnega dela naročniku in predlog komunikacije (vključno z zapisniki) s predstavniki javnih zdravstvenih zavodov (v nadaljevanju: JZZ) z namenom zajema funkcionalnih potreb posameznih JZZ. Naročnik metodologijo dela in predlog komunikacije po pregledu potrdi ali zavrne. Vse stroške povezane s sodelovanjem in usklajevanjem s predstavniki JZZ nosi izvajalec.

Izvajalec bo omenjeno storitev izvajal v skladu z zahtevami naročnika s kadri, ki imajo potrebno specifično strokovno usposobljenost in znanje, ustrezne delovne izkušnje in specifična znana povezana z omenjeno storitvijo. Strokovnjak mora biti na voljo naročniku oz. potrebam projekta v rednem delovnem času naročnika.

Med pripravo izdelkov so predvideni koordinacijski sestanki z naročnikom (praviloma vsaj enkrat tedensko) z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Pri pripravi izdelkov mora izvajalec upoštevati podane usmeritve naročnika (kar vključuje tudi vrstni red izdelave dokumentacije in skladnost z roki v Načrtu za okrevanje in odpornost). Sestanki se lahko izvajajo na daljavo, glede na potrebe in na zahtevo naročnika pa na lokaciji v Ljubljani (predvidoma sedežu naročnika).

Projektna dokumentacija mora biti sestavljena na način, da zagotavlja naročniku vse potrebne informacije za izvedbo javnega naročila za implementacijo projekta (med drugim načrtovano arhitekturo sistema, funkcionalno in tehnično specifikacijo, zahteve po razpoložljivosti in zanesljivosti, uporabljene zahtevane standarde, podrobno specificirane zahteve po sistemski programski opremi in strojni opremi, zahteve in specifikacije povezljivosti z drugimi informacijskimi sistemi, komplementarnost z že obstoječimi gradniki eZdravja in digitalizacije v zdravstvu). Vsebina dokumentacije mora naročniku brez potrebnih večjih oz. bistvenih dopolnitev omogočati izvedbo javnega naročila, pri čemer dokumentacija v celoti pokrije del, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Po pripravi investicijske in projektne dokumentacije, izvajalec pripravi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo (in prehod v produkcijsko rabo) projekta eTTL z intenzivnimi terapijami,  kar vključuje pripravo celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo eTTL z intenzivnimi terapijami, po objavi javnega naročila s strani MZ aktivno sodelovanje v vseh fazah izvedbe javnega naročila do podpisa pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti (kot je podrobneje opredeljeno zgoraj, v točki 2 razdelka Predmet javnega naročila), po podpisu pogodb MZ svetovanje pri komunikaciji (npr. tolmačenje vsebine zahtev) z izbranimi gospodarskimi subjekti v obsegu do 100 ur.

Po pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo (in prehoda v produkcijsko rabo) izdelkov projekta eTTL z intenzivnimi terapijami in podpisu pogodbe z izvajalci implementacije izdelkov projekta, izvajalec zagotovi in plača odgovorno osebo oz. projektnega vodjo, ki bo odgovorna za uspešen prehod projekta v produkcijsko rabo po sklenitvi pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti. Projektni vodja bo tekom implementacije in prehoda v produkcijsko rabo izvajal nadzor in spodbujal napredek na projektu, pripravljal projektno dokumentacije za vodenje projekta in poročal Ministrstvu za zdravje o napredku, komuniciral z izvajalcem in podizvajalci, ki bodo implementirali in uvedli projekt eTTL z intenzivnimi terapijami v produkcijsko rabo, komuniciral z zaposlenimi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, koordiniral komunikacijo vseh deležnikov za uspešno izvedbo projekta, zastopal in seznanjal Ministrstvo za zdravje z napredkom projekta do prehoda v produkcijsko rabo.

Izvajalec je dolžan sproti voditi in pripraviti vso dokumentacijo, ki nastane v okviru sodelovanja z zunanjimi deležniki (npr. predstavniki JZZ) in naročnikom, kot so na primer: vabila, zapisniki z listo navzočih, delovno gradivo, realizacijo sklepov, pomembne ugotovitve in drugo. Navedeno dokumentacijo izroča naročniku enkrat tedensko. Izvajalec skrbi za sklicevanje sestankov, urejanje dokumentacije in posredovanje dokumentacije predstavnikom JZZ v uskladitev, potrditev.

Izvajalec je dolžan naročniku redno (enkrat tedensko) pisno poročati o napredku projekta, na prošnjo skrbnika pogodbe v Ministrstvu za zdravje telefonično ali prek videoklica izmenjati hitre informacije, na zahtevo naročnika in/ali nadzornih organov pa pripraviti tudi vmesna poročila in ustno poročati.

Vso dokumentacijo, med drugim dokumentacijo sodelovanja z naročnikom in drugimi deležniki izvajalec predaja sproti.