Vizija projekta

elektronski temperaturno terapevtski list (eTTL) z intenzivnimi terapijami

OMEJITVE / POGOJI / TVEGANJA

KORISTI

MOTIVACIJA
Vzpostaviti pregled nad tem, kakšno je trenutno zdravstveno stanje določenega pacienta in katera zdravila je prejel.

Omejitve

Nega v domovih za starejše občane glede na vire ni del projekta NOO. 
Financiranje celotnega projekta: 8 mio EUR iz NOO in 1,7 mio EUR iz proračuna.

Pogoji za implementacijo

Vsaj en povezovalni znak za pridobivanje osebnih podatkov.

Poenoten šifrant preiskav.

Poenoteno naročanje preiskav.

Infrastruktura, sposobna neprekinjenega delovanja.

Tveganja

Nizka zrelost informacijskih sistemov v bolnišnicah.

Nezadostno stanje strežniške opreme, sistemske programske opreme.

Pomanjkljiva obstoječa osnovna infrastruktura (mreža, wi-fi).

Zastarele delovne postaje (operacijski sistem, zmogljivosti, iztrošenost).

Velik nabor in heterogenost deležnikov (JZZ, koncesionarji, zasebniki, NIJZ).

Velikost projekta presega trajanje NOO projekta.

Integracije lokalnih sistemov z eTTL se lahko časovno zavlečejo.

Tehnična interoperabilnost.

Problematika dolgoročnega financiranja po preteku sredstev iz NOO.

Informatizirana zbirka podatkov, v kateri se zdravstveni podatki sistematično zbirajo in shranjujejo, s čimer se  ustvari jasna slika pacientovega zdravstvenega stanja v njegovem zdravstvenem kartonu.

Dostop izvajalcev zdravstvene dejavnosti do podatkov o zdravstvenem stanju pacientov ne glede na lokacijo.

Zmanjšanje stroškov hrambe podatkov.

Racionalnejša raba zdravil.

Brezšivna skrb, to je neprekinjena skrb za pacienta pri prehajanju med ravnmi zdravstvenega varstva.

Višja kakovost obravnave.

VIZIJA

Vzpostaviti informacijski sistem za spremljanje in sledenje bolnikovih vitalnih znakov v realnem času ter spremljanje in upravljanje terapij. Z uporabo sodobnih tehnologij zdravstvenim delavcem na pametni tablici namesto na papirnem kartonu omogočiti vpogled v vse pomembne podatke za zdravljenje pacienta, takojšnji in natančen vnos podatkov ter vzpostaviti večjo varnost terapij in točnost zdravstvenih podatkov.

Podatki so v realnem času na voljo ostalim zdravstvenim delavcem pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Podatki so v realnem času shranjeni v centralnem elektronskem zdravstvenem zapisu ali CRPP in znotraj zNET omrežja omogočajo varen dostop pooblaščenim osebam in spoštovanje pacientovih pravic.

CILJI

Postopna in nadzirana uvedba nove digitalne storitve in digitalizacija obstoječih procesov.

100% pokritost javnih zdravstvenih zavodov na sekundarni in terciarni ravni.

ŽELENI REZULTAT:

Delujoč, zanesljiv, odziven in uporabljan klinični informacijski sistem za zadovoljnega uporabnika

Dolgoročna predstavitev projekta

Vizija elektronskega temperaturno terapevtskega lista (eTTL) z intenzivnimi terapijami v bolnišnicah in kasneje celo v domovih za starejše občane, vključuje uporabo digitalnih zdravstvenih zapisov, sistemov za upravljanje informacij in programske opreme za spremljanje in sledenje bolnikove temperature in vitalnih znakov v realnem času. Razen tega eTTL omogoča natančno beleženje, spremljanje in upravljanje terapij, kar zmanjšuje tveganje za napake.

Podatki bodo dostopni izvajalcem zdravstvenih storitev, kar bo omogočilo boljšo oskrbo bolnikov in izboljšalo komunikacijo med zdravstvenimi delavci. ETTL bo zdravstvenim delavcem zagotovil učinkovitejši način za spremljanje in posodabljanje vitalnih znakov ter drugih kliničnih podatkov.

Cilji Digitalne preobrazbe zdravstva

Namen projekta eTTL je posodobitev temeljnih zdravstvenih procesov na sekundarni ravni in zdravstvenega sistema s pomočjo informacijsko komunikacijskih tehnologij. Sam projekt predstavlja enega izmed podprojektov Digitalne preobrazbe zdravstva, katere cilji so:

- povečanje učinkovitosti zdravstvenega sistema s/z:

- uvedbo novih digitalnih storitev in digitalizacijo obstoječih,

- hitrejšo izmenjavo oziroma dostopom do podatkov o dokumentaciji in obravnavah pacientov,

- hitrejšo izdelavo različnih analitičnih poročil kot podlago za sprotno sprejemanje in prilagajanje ukrepov v zdravstvu,

- uporabo informacijske tehnologije za komuniciranje s pacienti in ostalimi deležniki zdravstvenega sistema.

2. dvig kakovosti in varnosti zdravstvenih procesov:

- načrtovanje bolnišničnih kapacitet, zdravstvenih storitev in potreb po materialu na podlagi dejanske uporabe,

- boljše načrtovanje obravnave pacientov,

- uvedba spremljanja kakovosti na podlagi realnih podatkov v realnem času, vključno z uvedbo spremljanja kazalnikov izida zdravljenja, poročanih s strani pacienta.

Predpostavke, na katerih sloni vizija

- Nadgradnja v enotni zdravstveni karton, kumulativni prispevek h krovnemu projektu Digitalna preobrazba zdravstva.

- Zajem in posodabljanje podatkov v realnem času.

- Interoperabilnost podatkov in upoštevanje mednarodnih standardov za medicinsko informatiko.

- Zasnova informacijskega sistema na openEHR za izmenjavo podatkov, FHIR standardu za prenos podatkov med inštitucijami, SNOMED terminologiji.

- Možnost nadgradnje za evropski zdravstveni podatkovni prostor upoštevajoč Prilogo k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem zdravstvenem podatkovnem prostoru COM(2022) 197 final: Kategorija elektronskih zdravstvenih podatkov.

Organizacija celotnega projekta

Kakovost informacijskega sistema

Naročnik in ponudnik bosta upoštevala Smernice za javno naročanje na področju informacijske tehnologije in Metodologijo vodenja projektov v državni upravi - projekti informacijske tehnologije. Zmožnost predstavljanja interesov Ministrstva za zdravje med vodenjem projekta vključno s prehodom v produkcijsko rabo je kritični dejavnik za doseganje projektnih ciljev. Ponudnik bo usmerjal in nadziral razvoj izdelkov projekta.

| Atribut kakovosti | Prevelik poudarek | Premajhen poudarek |
| --- | --- | --- |
| zmogljivost | Previsoka cena zaradi neizkoriščenih zmogljivosti. | Premajhna zmožnost zadovoljiti potrebe JZZ. |
| storilnost | Premajhna kakovost. | Predraga storitev, visok delež stroškov za plače. |
| skladnost | Nefleksibilnost, premajhna zmožnost prilagajanja. | Prevelika variabilnost, zmanjšana kakovost. |
| odzivni čas/čas izdelave | Premajhna odzivnost naročniku, preveliki stroški zaradi zamud. | Izdelek dostavljen prehitro, izdelek manj kakovosten zaradi čakanja. |
| prilagodljivost | Prevelika variabilnost zmanjšuje kakovost, časovno neizvedljivo. | Nezmožnost prilagajanja potrebam JZZ. |
| varnost | Prevelik poudarek na varnosti ovira način dela. | Premajhna stopnja omogoča varnostna tveganja. |

Tabela: Atributi kakovosti kliničnega informacijskega sistema eTTL