OBAZCI IZ

SPREMENJENE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug

po odprtem postopku

| NAROČNIK | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo gradenj |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 403/23-163 |
| DATUM | 16. 8. 2023 |

B) OBRAZCI

| NAROČNIK | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo gradenj |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 403/23-163 |
| DATUM | 16. 8. 2023 |

Priloga A

PONUDBENI PREDRAČUN

Na osnovi obvestila o javnem naročilu »Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 31. 7. 2023 pod številko objave JN 005026/2023-B01, dajemo ponudbo, kot sledi:

P O N U D B E N I P R E D R A Č U N

Številka naročila: 403/23-163

Številka ponudbe:________________

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

- PREDMET PONUDBE IN PONUDBENA CENA

Predmet ponudbe so gradbena dela za izkop in zaščita gradbene jame v prostorski enoti P1 in delu prostorske enote P2 na območju Litostroj jug:

| Predmet | Skupna ponudbena vrednost (brez DDV) |
| --- | --- |
| Ponudba za varianto A (z Jet-Grouting slopi premera 200 cm in 120 cm) | EUR |
| Ponudba za varianto A (z Jet-Grouting slopi premera 60 cm) | EUR |

- OPCIJE IN PONUDBENI POGOJI

Ta ponudba velja najmanj do 31. 10. 2023.

V ceni so zajeti vsi stroški ponudnika, vključno z morebitnimi stroški, ki niso navedeni v razpisni dokumentaciji, če brez njih izvedba naročila ni mogoča.

Izjavljamo, da bomo, v primeru, da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) na poziv naročnika v postopku javnega naročanja oz. pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi tega javnega naročila predložili izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu našega podjetja iz Priloge 10 razpisne dokumentacije.

- PRILOGE K PONUDBI

- ESPD obrazec (vseh relevantnih subjektov)

- Popis del

- Kalkulativni elementi

- Potrdilo o ogledu območja gradnje

- Podatki za preveritev kaznovanosti v kazenski evidenci

- Seznam referenc gospodarskega subjekta

- Seznam referenc vodje gradnje

- Dokazilo o poklicni kvalifikaciji in zaposlitvi nominiranega vodje gradnje

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (predložiti ne sedež naročnika)

- Izjava podizvajalca (če ga je ponudnik nominiral v svojem ESPD)

Priloga B

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsak gospodarski subjekt, ki v kakršni koli vlogi sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja, elektronsko izpolnjen ESPD obrazec.

Priloga 1A – varianta A

POPIS DEL

Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe preveriti ustreznost projektne dokumentacije in popisa del. Morebitna odstopanja je dolžan upoštevati v ponudbi tako, da bo dela zmožen izvesti v skladu s pogoji in zahtevami naročila ter pogodbo.

Komercialna imena, blagovne znamke in modeli oz. proizvajalci blaga, ki so morebiti navedeni v posameznih delih popisa, projektni dokumentaciji ali tehničnih specifikacijah, so navedeni zgolj primeroma, predvsem zaradi določitve kakovosti. Naročnik bo sprejel enakovredno blago, izvajalec pa s predložitvijo ponudbe z enakovrednim blagom prevzema kazensko in materialno odgovornost za morebitne napake in škodo, ki bi nastale zaradi neustreznosti ali nekompatibilnosti.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca Popis del:

V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za varianto A, ki se nanaša na izvedbo zaščite gradbene jame s fazno izdelavo Jet-Grouting slopov premera 200 cm in 120 cm po obodu objekta, izpolni in predloži popis del v datoteki »2021-07-25_Popis del_gradbena jama_Litostroj jug_varianta A.xls«.

V zeleno označenih poljih ponudnik navede datum in referenčno številko svoje ponudbe ter svoj naziv.

V modro označenih poljih ponudnik navede ceno/enoto.

Cene v popisu del morajo biti izražene v evrih (EUR), na dve decimalni mesti natančno in brez DDV. Vključevati morajo vse elemente, iz katerih so sestavljene.

Morebitne popuste ponudnik upošteva pri oblikovanju posamezne cene/enoto. Popust na celotno ponudbo lahko ponudnik poda na zavihku Rekapitulacija.

Izpolnjen popis del ponudnik predloži kot prilogo k ponudbenem predračunu in je sestavni del ponudbe.

Priloga 1B – varianta B

POPIS DEL

Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe preveriti ustreznost projektne dokumentacije in popisa del. Morebitna odstopanja je dolžan upoštevati v ponudbi tako, da bo dela zmožen izvesti v skladu s pogoji in zahtevami naročila ter pogodbo.

Komercialna imena, blagovne znamke in modeli oz. proizvajalci blaga, ki so morebiti navedeni v posameznih delih popisa, projektni dokumentaciji ali tehničnih specifikacijah, so navedeni zgolj primeroma, predvsem zaradi določitve kakovosti. Naročnik bo sprejel enakovredno blago, izvajalec pa s predložitvijo ponudbe z enakovrednim blagom prevzema kazensko in materialno odgovornost za morebitne napake in škodo, ki bi nastale zaradi neustreznosti ali nekompatibilnosti.

Navodilo za izpolnjevanje obrazca Popis del:

V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za varianto b, ki se nanaša na izvedbo zaščite gradbene jame s fazno izdelavo Jet-Grouting slopov premera 60 cm po obodu objekta, izpolni in predloži popis del v datoteki »2021-07-25_Popis del_gradbena jama_Litostroj jug_varianta B.xls«.

V zeleno označenih poljih ponudnik navede datum in referenčno številko svoje ponudbe ter svoj naziv.

V modro označenih poljih ponudnik navede ceno/enoto.

Cene v popisu del morajo biti izražene v evrih (EUR), na dve decimalni mesti natančno in brez DDV. Vključevati morajo vse elemente, iz katerih so sestavljene.

Morebitne popuste ponudnik upošteva pri oblikovanju posamezne cene/enoto. Popust na celotno ponudbo lahko ponudnik poda na zavihku Rekapitulacija.

Izpolnjen popis del ponudnik predloži kot prilogo k ponudbenem predračunu in je sestavni del ponudbe.

Priloga 2

KALKULATIVNI ELEMENTI

Navodilo za pripravo kalkulativnih elementov:

Ponudnik navede kalkulativne elemente, predvsem cene materialov ter urne postavke izvajalcev del, ki jih je ponudnik upošteval pri pripravi ponudbe.

Vse cene/enoto naj bodo izražene v evrih (EUR), brez DDV in zaokrožene ter prikazane na dve decimalni mesti natančno.

Kalkulativne elemente ponudnik predloži kot prilogo k ponudbenem predračunu in so sestavni del ponudbe.

Priloga 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

| Datum: |  |
| --- | --- |
| Številka: |  |

PODIZVAJALEC:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

V zvezi s postopkom javnega naročanja »Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug«, št. naročila 403/23-163, izjavljamo, da bomo sodelovali pri izvajanju naslednjih del iz:

Vrsta del, predmet, vrednost, količina in rok izvedbe

Kot podizvajalec:

zahtevamo

ne zahtevamo

da naročnik našo terjatev plačuje neposredno.

|  | ŽIG | PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 4

PODATKI ZA PREVERITEV KAZNOVANOSTI V KAZENSKI EVIDENCI

Št. naročila: 403/23-163

Datum: ________________

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, ki v kakršni koli vlogi sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja (ponudnik, partnerji pri skupni ponudbi, podizvajalci, subjekti, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje ponudnik), in osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

| Zap. št. | Ime in priimek | EMŠO | Gospodarski subjekt, v katerem ima oseba funkcijo |
| --- | --- | --- | --- |

(Ponudnik po potrebi doda dodatne vrstice.)

Priloga 5

## SEZNAM REFERENC GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Št. naročila: 403/23-163

Datum: ________________

PONUDNIK: ______________________________________________________________________________________

Izjavljamo, da smo v 10-ih letih pred potekom roka za prejem ponudb pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvedeli naslednja gradbena dela za zaščito gradbene jame:

Referenca 1:

| Referenčni naročnik: (naziv, naslov, kontaktna oseba, telefon oz. e-pošta) |  |
| --- | --- |
| Naziv gradnje oz. projekta: |  |
| Globina gradbene jame: |  |
| Izkopana količina materiala: |  |
| Jet-Grouting slopi: | Premer: _______________ cm |

Referenca 2:

| Referenčni naročnik: (naziv, naslov, kontaktna oseba, telefon oz. e-pošta) |  |
| --- | --- |
| Naziv gradnje oz. projekta: |  |
| Globina gradbene jame: |  |
| Izkopana količina materiala: |  |
| Jet-Grouting slopi: | Premer: _______________ cm |

Referenca 3:

| Referenčni naročnik: (naziv, naslov, kontaktna oseba, telefon oz. e-pošta) |  |
| --- | --- |
| Naziv gradnje oz. projekta: |  |
| Globina gradbene jame: |  |
| Izkopana količina materiala: |  |
| Jet-Grouting slopi: | Premer: _______________ cm |

Priloga 6

## POTRDILO REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR:

(gospodarski subjekt)

(naslov)

POTRDILO REFERENCE

Izjavljamo, da je gospodarski subjekt __________________________________________________________ po pogodbi št. ______________________________ z dne ___________________ pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvedel gradbena dela za zaščito gradbene jame z globino najmanj 8 m in z izkopom najmanj 20.000 m3 za objekt ____________________________________ na naslovu _________________________________________.

Dela so bila prevzeta dne _________________________.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Naziv/delovno mesto: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |

Kraj in datum: ____________________________________

_______________________________________________________

žig 		(ime in priimek ter funkcija in podpis zakonitega

zastopnika oz. pooblaščenca referenčnega naročnika)

Priloga 7

## SEZNAM REFERENC VODJE GRADNJE

Št. naročila: 403/23-163

Datum: ________________

PONUDNIK: ______________________________________________________________________________________

Izjavljamo, da je g./ga. _________________________________, ki ga/jo nominiramo za vodjo gradnje po predmetnem naročilu Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug, številka naročila, 403/23-163, v 10-ih letih pred potekom roka za prejem ponudb pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvedel naslednja gradbena dela za zaščito gradbene jame:

Referenca 1:

| Referenčni naročnik: (naziv, naslov, kontaktna oseba, telefon oz. e-pošta) |  |
| --- | --- |
| Naziv gradnje oz. projekta: |  |
| Globina gradbene jame: |  |
| Izkopana količina materiala: |  |
| Jet-Grouting slopi: | Premer: _______________ cm |

Referenca 2:

| Referenčni naročnik: (naziv, naslov, kontaktna oseba, telefon oz. e-pošta) |  |
| --- | --- |
| Naziv gradnje oz. projekta: |  |
| Globina gradbene jame: |  |
| Izkopana količina materiala: |  |
| Jet-Grouting slopi: | Premer: _______________ cm |

Referenca 3:

| Referenčni naročnik: (naziv, naslov, kontaktna oseba, telefon oz. e-pošta) |  |
| --- | --- |
| Naziv gradnje oz. projekta: |  |
| Globina gradbene jame: |  |
| Izkopana količina materiala: |  |
| Jet-Grouting slopi: | Premer: _______________ cm |

Priloga 8

## POTRDILO REFERENCE STROKOVNEGA KADRA

REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR:

(gospodarski subjekt)

(naslov)

POTRDILO REFERENCE

Izjavljamo, da je g./ga. _________________________________________________________ kot

vodja gradnje

vodja del

(označite ustrezno vlogo strokovnega kadra)

po pogodbi št. ______________________________ z dne ___________________ pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z dogovorom izvedel gradbena dela za zaščito gradbene jame z globino najmanj 8 m in z izkopom najmanj 20.000 m3 za objekt ____________________________________ na naslovu _________________________________________.

Dela so bila dokončana dne _________________________.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Naziv/delovno mesto: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |

Kraj in datum: ____________________________________

_______________________________________________________

žig 		(ime in priimek ter funkcija in podpis zakonitega

zastopnika oz. pooblaščenca referenčnega naročnika)

Priloga 9

## OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

NAROČNIK:

| Naziv in naslov: | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopata: | glavni direktor mag. Marjan Podgoršek in direktor Aleš Resnik |
| Matična številka: | 1646877000 |
| Davčna številka: | SI63283786 |

in

IZVAJALEC:

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

skleneta naslednjo:

Pogodbo št. _______________________

o izvedbi javnega naročila

Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug

- UVODNE UGOTOVITVE

Pogodbeni stranki predhodno ugotavljata, da:

  - je naročnik zemljiškoknjižni lastnik parcel parc.št. 1991/225, 1991/226, 1991/227, 2017/1,2017/2, 2017/3, 1991/229, 1991/230, vse k.o. 1739 Zgornja Šiška.

  - je bil izvajalec po izvedenem postopku javnega naročanja, skladno in na podlagi ………………., z odločitvijo z dne ……………, izbran za izvedbo javnega naročila »Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug«, štev. JN 403/23-163; odločitev naročnika je postala pravnomočna dne …..

  - naročnik s to pogodbo na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca št. ………. z dne………… in popisa del št. ………. z dne …….., ki sta sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju skupaj: pogodbeni predračun ali predračun z enotnimi cenami), naroča, izvajalec pa se zavezuje izvesti vsa gradbena dela, ki so predmet te pogodbe.

  - Izvajalec odgovarja naročniku za skrbno izvajanje vseh pogodbenih storitev, zlasti tistih, ki vplivajo na naročnikove materialne obveznosti in interese ali z njimi nastajajo za naročnika kakršnekoli posledice.

Izvajalec se zavezuje pri opravljanju pogodbeno dogovorjenih del in storitev naročniku nuditi vsa svoja znanja, izkušnje ter sposobnosti.

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako lokacija izvajanja del vključno z geološko sestavo tal, kot tudi projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal, ter potrjuje, da mu je poznano, da se objekt gradi za znanega končnega uporabnika – najemnika RS MNZ (v nadaljevanju: uporabnik) in se v naprej odpoveduje zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne ali neustrezne dokumentacije, ki je bila dostopna izvajalcu v celoti v fazi priprave ponudbe in v tiskani obliki istovetne vsebine predana izvajalcu na dan sklenitve te pogodbe ter se zavezuje, da bo morebitne ugotovljene tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kakovost vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalno posameznih delov ali objekta kot celote.

- PREDMET POGODBE, VRSTA in OBSEG DEL

  - S to pogodbo naročnik naroča in odda, izvajalec pa prevzame in se obveže za naročnika izvesti, vsa, v skladu z razpisnimi pogoji in pogoji te pogodbe, gradbena dela, opredeljena v popisu del, ki je sestavni del pogodbenega predračuna, ter skladno s projektno dokumentacijo PZI in EUROCODE 7.

  - Izvajalec v celoti prevzema tudi koordinacijo za doseganje kakovosti in rokov, določenih s to pogodbo, ter zagotovi pogoje za izvajanje del sebi in svojim podizvajalcem.

  - Izvajalec se obvezuje izvesti tudi več del (presežna dela), nepredvidena dela, nujna nepredvidena dela in dodatna (poznejša) dela, v kolikor se pokaže potreba po tem, in sicer po enotnih cenah iz popisa del in po kalkulativnih elementih in v celoti v skladu z elementi osnovne oz. dodatne ponudbe in te pogodbe, razen če se naročnik in izvajalec dogovorita drugače. Naročnik bo dopustil spremembe cene na enoto in pogodbene cene v skladu s 25. členom Posebnih gradbenih uzanc 2020.

  - Naročnik s to pogodbo pooblašča izvajalca del, da v njegovem imenu v skladu z veljavno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, oddaja nastale odpadke, ki nastanejo pri izkopnih in ostalih delih, ki so predmet pogodbenega obračuna del, zbiralcu ali obdelovalcu teh odpadkov in v njegovem imenu vodi in izpolnjuje evidenčne liste. Izvajalec prevzame vso odgovornost za ravnanje z odpadki, nastalimi pri izvajanju del. Evidenčne liste mora izvajalec sprotno izročati naročniku, vsekakor pa pred plačilom posamezne začasne mesečne situacije izdane za mesec v katerem so bili evidenčni listi izdani.

Vsi stroški ravnanja z odpadki, še zlasti vendar ne izključno:

- transportni stroški do začasnih in/ali trajne deponije,

- pristojbine, javne dajatve za odlaganje odpadkov, ki jih po pooblastilu izvede izvajalec na podlagi te točke v imenu naročnika,

- takse za upravna dovoljenja in/ali dela, ki so predmet upravnih postopkov,

- najemnine za začasne deponije, če jih bo izvajalec imel, ter

- drugi stroški,

morajo biti upoštevani v cenah na enoto in izkazani v kalkulativnih elementih posamezne cene, upoštevaje pri tem tudi pogoje iz razpisne dokumentacije, in sicer izvršen ogled lokacije, možnost sondiranja in preveritve stanja terena pred oddajo ponudbe.

  - Izkopni materiali, ki so v okviru projektne dokumentacije iz točke 2.1 te pogodbe odpadek, se obravnavajo skladno s točko 2.4 te pogodbe, ostali materiali, katerih vgradnja oz. ponovna uporaba se predvideva, pa morajo biti ustrezno deponirani in pripravljeni za ponovno vgradnjo oz. ostanejo v lasti izvajalca, vse v odvisnosti od navodil naročnika. Naročnik tozadevno ne bo priznaval dodatnih stroškov.

  - Izvajalec se obvezuje izvesti vse spremembe, ki jih bo zahteval naročnik, po enotnih cenah določenih v popisu del. Če sprememb ni mogoče obračunati po enotnih cenah v popisu del, bo za vse s strani naročnika zahtevane spremembe izvajalec izdelal predračun v roku 5 dni po datumu vročitve zahteve po izvedbi sprememb naročnika in naročene oz. zahtevane spremembe po pisni potrditvi predračuna tudi izvedel.

  - Osnove za izvedbo pogodbenih del so:

- razpisana dokumentacija z dne ……., vključno z morebitnimi kasnejšimi pisnimi spremembami naročnikovih zahtev;

- ponudba izvajalca št. …………, z dne ……;

- predračun iz enotnimi cenami št. ……, z dne ……….;

- detajlni terminski plan izvajalca, potrjen s strani naročnika.

- POGODBENA VREDNOST

  - Skupna maksimalna pogodbena vrednost za izvedbo del iz poglavja 2.0 te pogodbe velja po sistemu »enotnih fiksnih cen za merske enote po posameznih vrstah del in fiksnih kalkulativnih elementov« in predstavlja seštevek skupne pogodbene vrednosti glede na v popisu predvidene količine in maksimalne pogodbene vrednosti nepredvidenih del, ki znaša 10 % (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti (brez DDV), in znaša:

Z besedo: ………………….. eurov 00/100.

  - Pogodbeni stranki se dogovorita, da so cene za merske enote po posameznih vrstah del, vključno s kalkulativnimi elementi, ki so podlaga za izračun posamezne cene, fiksne do konca gradnje v okviru potrjenega terminskega plana. Dogovor iz prejšnjega stavka v celoti velja tudi za dodatna dela. Kot konec gradnje se upošteva datum predaje del naročniku. Izvajalec izjavlja, da do naročnika iz naslova povišanja cen oz. podražitev nima nobenih zahtevkov, saj je seznanjen, da je tozadevni riziko podražitev moral upoštevati kot kalkulativni element posamezne cene.

  - Najpozneje v roku 15 dni od sklenitve predmetne pogodbe mora izvajalec predložiti naročniku tudi analize cen na enoto za vse v nadaljevanju določene predračunske postavke:

- za zemeljska dela: 2, 2a, 2b;

- za zaščito gradbene jame – varianta A: 6, 7, 9, 9a, 11;

- za zaščito gradbene jame – varianta B: 6, 7, 10, 11.

Z analizami cen na enoto mora izvajalec del izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v popisu del. Prikaz analize mora biti tako pregleden, da so cene po enoti mere virov (material, delo, mehanizacija in transport, drugi stroški kot npr. podražitve, ravnanje z odpadki,…) razvidne in enake, kot so navedene v prilogah ter je razviden popust, ki je bil dosežen na pogajanjih (Ponudba v analizi).

  - Storitev izvajalca je skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08) uvrščena v področje F - Gradbeništvo. Pogodbeni stranki ugotavljata, da bo skladno z določili 76.a člena Zakona davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/06 in kasnejše spremembe; ZDDV-1) davek na dodano vrednost plačal naročnik na osnovi računa, ki ga bo skladno z veljavnimi predpisi o DDV izstavil izvajalec. Naročnik, kot prejemnik storitev, v skladu z določili 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost, vstopi kot plačnik DDV po stopnji 22 % v višini ……………… EUR neposredno kot davčni zavezanec.

  - V skupni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih del in vsi ostali stroški, še zlasti, vendar ne izključno, vsi stroški za nabavo materiala, opreme in ostalih surovin, njihovo vgradnjo oziroma izdelavo, stroški, potrebni za izvedbo celotnih in popolnih pogodbenih del, strošek prijave gradbišča, transport, montaža, kakor tudi vsi stroški za pripravljalna, pomožna ter zaključna dela za izvedbo pogodbenih del, stroški za vsa izvedbena dela, stroški nadur in/ali dvoizmenskega ali nedeljskega dela stroški dokazovanja kakovosti in notranje kontrole Izvajalca, stroški režijskega in proizvodnega dela, materiala, opreme in drugih delovnih pripomočkov, zunanjih in notranjih transportov, stroški za garancije za dobro izvedbo del in odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi, stroški poskusnega obratovanja, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanj gradbenih del, gradbišča, odgovornosti, opreme, delavcev, stroški transportov na začasne in/ali trajne deponije ne glede na razdaljo ali število potrebnega prevoza, stroški koncesnin in dajatev za odlaganje odpadkov, stroški zagotovitve začasnih deponij, vsa mehanizacija in vsa energija, stroški upravnih dovoljenj za zapore cest, če bodo potrebne, ter ostali stroški, nadomestila in/ali pristojbine potrebne za izvedbo pogodbenih del, ki so izvajalcu kot usposobljenemu in strokovnemu izvajalcu znani oziroma mu niso mogli ostati neznani, vsi stroški električne energije, vode in odvodnjavanja oz. odvajanja na ČN, strošek zavarovanja skladno s to pogodbo in veljavnimi predpisi.

  - Naročnik ima pravico spremeniti ali dopolniti tehnične zahteve oz. projektno dokumentacijo, na podlagi katerih je bila sklenjena ta pogodba, kar zajema spremembe, ki povečujejo ali zmanjšujejo obseg del (količino ali vrsto del) in predstavljajo racionalizacijo v smislu časovnih ali finančnih prihrankov ali dodano vrednost. Iz teh sprememb izhajajoča dela se obračunajo na osnovi izmer dejanskih izvršenih del in primarno enotnih cen iz popisa del, v kolikor pa v posledici spremembe projektne rešitve popis del pogodbene cene na enoto mere ne vsebuje, se takšna cena med strankama predhodno dogovori na podlagi izvajalčevega ponudbenega predračuna, analize cen posamezne postavke in izvršenih pogajanj. Za razliko, nastalo zaradi sprememb, se spremeni skupna pogodbena vrednost, aneks k tej pogodbi pa se sklene, če skupna pogodbena vrednost zaradi več oz. manj del, obračunanih na osnovi izmer dejanskih izvršenih del, preseže prvotno določeno skupno maksimalno pogodbeno vrednost.

- OBRAČUN IN PLAČILO IZVEDENIH DEL

  - Izvedena dela bo izvajalec obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo. Začasne mesečne situacije bodo izdane na podlagi dejansko izvedenih količin del po posameznih vrstah del, potrjenih v knjigi obračunskih izmer in po cenah za enoto mere iz popisa del.

V knjigi obračunskih izmer se obračunavajo izvedene postavke, ki so predvidene v popisu del.

  - Naročnik bo plačeval potrjene začasne mesečne situacije v višini 90 % (devetdeset odstotkov) vrednosti posamezne začasne mesečne situacije, ki je potrjena skladno z določili te pogodbe, pri čemer skupni znesek vseh plačil, izvršenih na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij, ne more v nobenem trenutku preseči 90 % (devetdeset odstotkov) skupne maksimalne pogodbene vrednosti.

Zadržane zneske v višini 10 % (deset odstotkov) posamezne začasne mesečne situacije bo naročnik zadržal kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jih bo plačal po potrditvi končnega obračuna v skladu s točko 5.3 in 5.4 pogodbe. Izvajalec mora tekoče voditi knjigo obračunskih izmer, ki jo bo naročnik oz. z njegove strani pooblaščena oseba tekoče pregledoval.

  - Izvajalec bo do 5. v mesecu za pretekli mesec predložil naročniku v pregled knjigo obračunskih izmer in priložil koncept situacije, ki ju bo naročnik pregledal in potrdil do 10. v tekočem mesecu. V primeru, če sta 5. oz. 10. koledarski dan v mesecu sobota ali nedelja ali drug dela prost dan, se rok za oddajo oz. potrditev izteče na zadnji predhodni delovni dan.

Na osnovi potrjene knjige obračunskih izmer in pregledanega in potrjenega koncepta začasne situacije s strani naročnika, bo izvajalec izstavil začasno mesečno situacijo, skladno s potrjenim konceptom, ki se mora glasiti na naročnika, najkasneje do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec v 3 (treh) izvodih z vsemi zahtevanimi prilogami. V kolikor začasna mesečna situacija nima vseh z razpisno dokumentacijo, veljavnimi predpisi ali to pogodbo zahtevanih prilog jo naročnik zavrne. Do predložitve pravilne in popolne začasne mesečne situacije naročnik ni dolžan le-te potrditi, niti ni v plačilni zamudi.

Naročnik je dolžan nesporni del začasne mesečne situacije potrditi do 20. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, v kolikor je popolna, v kolikor ni, pa v roku 5 dni od prejema popolne začasne mesečne situacije in jo poravnati najkasneje v roku 30 dni od njenega prejema.

En potrjen izvod začasne mesečne situacije vrne naročnik izvajalcu do 20. v tekočem mesecu oz. v roku 5 dni od prejema popolne začasne mesečne situacije ali mu jo v istem roku zavrne, v nasprotnem primeru se smatra, da je izstavljena situacija v celoti potrjena.

  - V primeru zamude s plačili naročnika je izvajalec upravičen zahtevati plačilo zakonskih zamudnih obresti.

- KONČNI OBRAČUN, KVALITETNI PREGLED IN PRIMOPREDAJA DEL:

  - Ko izvajalec po lastnem mnenju in prepričanju v celoti in skladno s pogodbenimi pogoji dokonča vsa pogodbeno prevzeta dela, je dolžan o tem pisno obvestiti naročnika ter predlagati izvedbo kvalitetnega pregleda. Izvajalec preda vso potrebno dokumentacijo za izvedena dela po tej pogodbi bodisi sprotno, v kolikor pa gre za dokumentacijo, ki jo je dolžan izdelati po zaključku del, pa najkasneje do datuma, ki je predviden za izvedbo kvalitetnega pregleda izvedenih del z naročnikom.

  - Na kvalitetnem pregledu naročnik in izvajalec sestavita zapisnik; v slednjem ugotovita vse pomanjkljivosti ter določita rok za njihovo odpravo.

  - Izvajalec bo pripravil predlog končnega obračuna izvedenih del najkasneje v roku 10 dni od dneva, ko naročnik ugotovi, da so odpravljene vse pomanjkljivosti. Po uskladitvi in potrditvi predloga končnega obračuna, naročnik in izvajalec sestavita in podpišeta zapisnik o končnem obračunu, ki ga potrdi tudi vodja gradbenega nadzora.

  - Izvajalec izda končno situacijo na podlagi zapisnika o končnem obračunu, pri čemer slednjo naročnik poravna v roku, predvidenem za plačila situacij iz točke 4.3 te pogodbe pod pogoji, da je primopredaja izvršena, da je izvajalec odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnem pregledu izvedenih del, in izročil naročniku jamstvo za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi ter izpolnil morebitne druge pogoje za plačilo določene v veljavnih predpisih, tej pogodbi ali razpisni dokumentaciji.

  - Pogodbeni stranki najkasneje v roku 10 dni od podpisa zapisnika o končnem obračunu pristopita k primopredaji izvedenih del pod pogojem, da je naročniku predano zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi izdano skladno z določili te pogodbe in da so izpolnjeni morebitni drugi pogodbeno določeni pogoji.

  - V primeru, če katera koli stranka ne pristopi ali odkloni udeležbo pri kvalitetnem pregledu, končnem obračunu ali primopredaji, ali odkloni podpis zapisnikov, ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko kvalitetni pregled, končni obračun in predajo oz. prevzem izvedenih del opravi druga pogodbena sama, ki tudi sama pripravi in podpiše zapisnik. V tem primeru stranka, ki je sama opravila pregled, končni obračun, prevzem oz. predajo ne sme trpeti nobenih negativnih posledic.

  - Naročnik utemeljeno odkloni prevzem del, če se ob prevzemu ugotovi, da pogodbena dela niso zaključena ali izvedena skladno s pravili stroke in jih bo potrebno ponovno izvesti ali če še naročniku ni bila predana vsa potrebna dokumentacija.

  - Izvajalec izrecno dovoljuje, da naročnik izvede plačila po posameznih situacijah in končni situaciji, neposredno njegovim podizvajalcem, v kolikor bodo ti podizvajalci to zahtevali, oz. jim on sam ne bi plačeval njihovih storitev oz. materiala v pogodbeno dogovorjenih rokih. V primeru nominacije podizvajalca za neposredna plačila pri naročniku je izvajalec dolžan k posamezni začasni mesečni situaciji priložiti tudi račune oz. začasne situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Pri tem zahteva podizvajalca za neposredna plačila, podana na obrazcu Izjava podizvajalca iz Priloge 3 razpisne dokumentacije ali na drug primerljiv način, šteje za soglasje podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

  - Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se bosta o morebitnih odstopih terjatev iz te pogodbe, njihovih zastavitvah oz. kakršnih koli prenosih na tretjo osebo predhodno medsebojno dogovorili. V vsakem primeru pa mora izvajalec predhodno za odstop terjatve do naročnika po tej pogodbi ali njen prenos, pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika. V nasprotnem primeru naročniku odgovarja za vso povzročeno mu škodo.

  - Naročnik si pridržuje pravico zahtevati, da izvajalec vse ali del dejansko izvedenih količin posameznih postavk iz popisa del obračuna ločeno od drugih postavk oz. količin, tj. z ločenimi začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo.

- ROK GRADNJE

  - Izvajalec bo z izvajanjem del pričel takoj po sklenitvi pogodbe in uvedbi v posel ki bo predvidoma  4. 10. 2023, razen če se pogodbeni stranki predhodno pisno dogovorita drugače.

  - Za izvajalca se šteje, da je uveden v posel, ko mu naročnik preda in omogoči:

- PZI projektno dokumentacijo in priloge (1x tiskana oblika in 1x na elektronskem mediju);

- kopijo pravnomočnega gradbenega dovoljena za izvedbo pogodbenih del;

- dostop do nepremičnin, kjer se izvajajo dela po tej pogodbi, četudi ne bo predano gradbišče v celoti, vse skladno z določili razpisne dokumentacije;

- sklep o imenovanju nadzornika;

- pooblastilo za prijavo del pristojnemu upravnemu organu in pristojnim inšpekcijskim službam.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in se to ugotovi v gradbeni dnevnik. Rok gradnje prične teči z dnem, ko je izvajalec uveden v posel.

  - Izvajalec bo v roku 10 dni od sklenitve pogodbe v računalniškem orodju MS Project izdelal detajlni terminski plan, ki mora zajemati najmanj:

- fazne in končni rok izvedbe del,

- prikaz dnevnega delovnega časa,

- seznam mehanizacije in ostale opreme potrebne za pravočasno in popolno izvedbo pogodbenih del,

- finančni plan porabe sredstev in

- seznam kadrov,

in ga uskladil z naročnikom. Šteje se, da je detajlni terminski plan usklajen z naročnikom z dnem, ko ga naročnik potrdi. Naročnik bo terminski plan potrdil v roku 10 dni od prejema, v tem času pa mora izvajalec izvajati pripravljalna dela. Namen terminskega plana je zagotoviti naročniku možnost nadzora ustreznosti dinamike izvedbe del ter pravico, da zahteva pospešitev izvedbe del v primeru, če dinamika izvajanja po mnenju naročnika ni ustrezna.

  - Na osnovi tako izdelanega terminskega plana se izvajalec zavezuje, da bo s pravočasno izvedbo svojih del omogočil izvedbo ostalih gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri izvedbi celotnega projekta, ki niso predmet te pogodbe.

  - V primeru, če izvajalec ne prične z deli v roku določenem v točki 6.1 te pogodbe, mu je naročnik dolžan določiti drug primeren dodatni rok za pričetek del, vendar mu mora izvajalec obrazložiti zakaj z deli ni pričel, pri čemer mora imeti tehten razlog. Če tudi v dodatnem roku izvajalec z deli ne prične, lahko naročnik pogodbo razdre, uveljavi pogodbeno kazen po določilih poglavja 10.0 te pogodbe in zahteva od izvajalca povračilo škode.

  - V kolikor ne pride do pravočasnega pričetka izvajanja vseh del v polnem obsegu, predvidenem v terminskem planu, se šteje taka zamuda za prekoračitev roka s strani izvajalca in se obračunajo dogovorjene sankcije po določilih poglavja 10.0 te pogodbe.

  - Rok za dokončanje gradbenih del je 220 dni od uvedbe v posel (zaključek del).

  - Končni rok dokončanja vseh del po tej pogodb, vključno z odpravo napak po kvalitetnem pregledu, je 280 dni od uvedbe v posel. Za dokončanje del se šteje izpolnitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, vključno z upravnimi, ter izvedba končnega obračuna ter predaja garancij za odpravo napak v garancijski dobi.

  - Izvajalec se zavezuje dela izvajati vsak dan in najmanj ves svetli del dneva, razen ob praznikih in dela prostih dnevih, skladno z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih, veljavnim na dan sklenitve te pogodbe, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

| Obdobje leta | Ure |
| --- | --- |
| 1.1 – 19.2. | 8.00 – 17.00 h |
| 20.2. – 8.3. | 7.00 – 17.00 h |
| 9.3. – 22.3. | 7.00 – 18.00 h |
| 23.3. – 23.4. | 6.00 – 18.00 h |
| 24.4. – 30.9. | 6.00 – 19.00 h |
| 1.10. – 13.11. | 7.00 – 17.00 h |
| 14.11. – 31.12. | 8.00 – 17.00 h |

  - Pogodbeni rok se lahko podaljša le v primerih:

- višje sile;

- prekinitve 10 dni ali več, izvršene na podlagi pisne zahteve naročnika;

- nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, ki so bodisi fizični pogoji ali fizične ovire ter opravičljivo vplivajo na izvedbo del.

Nejasnost tehnične dokumentacije, neskladnost razpisnih pogojev oz. dokumentacije z izvedbeno dokumentacijo ne predstavljajo razloga za podaljšanje rokov, in sicer niti faznega roka niti končnega roka za izvedbo vseh del, saj izvajalec z oddajo ponudbe jamči, da je razpisno dokumentacijo pregledal ter je le-ta jasna, skladna in rešitve oz. zahteve naročnika izvedljive ter v celoti zajete v ponudbi oz. pogodbi.

Izvajalec mora pisno zahtevo za podaljšanje roka dostaviti naročniku najkasneje v roku 3 dni od nastanka okoliščin, ki podaljšanje roka opravičujejo, oz. v roku 3 dni od prenehanja razloga višje sile, če mu je posredovanje obvestila v roku 3 dni od nastanka okoliščin objektivno nemogoče.

  - Okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljšanju roka, naročnik potrdi ali zavrne najpozneje v roku 10 dni po tem, ko je prejel izvajalčevo pisno zahtevo za podaljšanje roka.

  - V primeru, da pride do spremembe pogodbenih rokov iz razlogov, ki ne izvirajo iz sfere izvajalca, si naročnik pridržuje pravico do sklenitve aneksa za podaljšanje pogodbenega roka za toliko časa, kolikor je glede na okoliščine potrebno, brez predhodne izvedbe postopka javnega naročanja. Vsi ponudniki so namreč na podlagi pogojev izvedbe del bili vnaprej obveščeni, da lahko do takšne možnosti pride, kar pa odpravlja razlog za uveljavitev ugovora neenakopravne obravnave ponudnikov.

  - V kolikor izvajalec zamuja z izvedbo faze oz. dela več kot 10 dni glede na potrjen detajlni terminski plan in kljub pisnemu opozorilu ne ukrene vsega potrebnega za dosego zahtevanih rokov, ima naročnik izbirno pravico zahtevati pospešitev izvedbe del z nalogom izvajalcu, da angažira dodatne resurse, ali namesto izvajalca in na stroške izvajalca sam najeti dodatne resurse, ali odstopiti od te pogodbe. Vsi tozadevni stroški in morebitna škoda bremenijo izvajalca.

- PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  - Naročnik se obvezuje zagotoviti finančna sredstva, potrebna za plačilo izvedenih pogodbenih del, jih plačati v skladu s potrjenimi začasnimi mesečnimi situacijami in končno situacijo, v dogovorjenih rokih posredovati izvajalcu zahtevane dopolnitve podatkov ter tekoče spremljati in nadzirati izvajanje pogodbenih del. Naročnik ima pravico pogodbene kazni, stroške povzročene s strani izvajalca, stroške, nastale zaradi nekakovostne ali nepravočasne izvedbe ali neizvedbe izvajalčevih pogodbenih obveznosti, in druge terjatve iz te pogodbe poplačati iz zadržanih sredstev oz. pobotati s svojimi pogodbenimi obveznosti, s čimer se izvajalec kot podpisnik te pogodbe izrecno strinja in pooblašča naročnika k izvedbi pobota na podlagi lastnih naročnikovih evidenc.

  - Naročnik mora pred pričetkom del izvajalca uvesti v posel, skladno s točko 6.2 te pogodbe.

  - Naročnik je dolžan z izvajalcem v skladu z določili poglavja 5.0 te pogodbe opraviti prevzem in končni obračun del tudi v primeru, ko pride do odstopa od pogodbe v posledici naročnikove enostranske odločitve, skladno s predzadnjo alinejo točke 11.1 te pogodbe.

  - V primeru, da nastopijo razlogi, kot na primer malomarno in pomanjkljivo opravljanje delovnih zadolžitev, neredno vodenje dnevnika o izvajanju del in knjige obračunskih izmer, neustrezna izobrazba in praksa ter neustrezna kakovost del, neusposobljenost ali neupoštevanje varnostnih ukrepov s strani delavcev in/ali strokovnih kadrov prisotnih na gradbišču, neurejenost gradbišča v smislu varnosti za objekte in zaposlene, zamujanje roka, slaba koordinacija del itd., ima naročnik pravico zahtevati ustrezno zamenjavo vodje gradnje in/ali vodje del, po potrebi pa tudi posameznih delavcev.

  - Naročnik ima pravico ustaviti dela, če jih izvajalec izvaja v nasprotju z naročnikovo tehnično dokumentacijo oz. zahtevami, če ne upošteva veljavnih predpisov ali če vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanim standardom oz. ga vgrajuje brez atesta, če zanj ni standarda. Izvajalec je dolžan dokazila o primernosti za vgradnjo predvidenih materialov predložiti naročniku pred vgradnjo oz. na njegovo zahtevo tudi kasneje, v kolikor pa gre za ateste oz. druga dokazila o zanesljivosti po vgradnji, pa le te priložiti vsakokratni začasni mesečni situaciji za mesec v katerem je izvajalec material vgradil. Pomanjkanje predložitve dokazil o zanesljivosti oz. ustreznosti predstavlja nepopolnost začasne mesečne situacije, v posledici česar ima naročnik pravico začasno mesečno situacijo v celoti zavrniti kot nepopolno.

  - V primeru suma neustrezne izvedbe posameznih del, ali če ima izvajalec namen vgraditi neustrezne materiale, imata naročnik ali nadzornik pravico zahtevati posebne preiskave materialov in konstrukcij in pravico določiti, kateri laboratorij lahko preiskave opravi. Stroške takih preiskav nosi izvajalec v primeru, če so rezultati preiskave negativni oz. izkazujejo neustreznost izvedbe oz. materiala. Brez posebne preiskave se šteje, da je material neustrezen, v kolikor ne izpolnjuje zahtev iz tehničnih specifikacij oz. ni istoveten z materialom, ki ga je izvajalec ponudil v ponudbi.

  - Naročnik ima pravico prepovedati uporabo nekakovostnih materialov ali veziv po lastni presoji.

  - Z namenom zmanjšanja vrednosti investicije oz. zagotavljanja večje dodane vrednosti ima naročnik pravico zahtevati uporabo nadomestnih materialov ali veziv ali spremeniti vrsto ali obseg posameznih del. V tem primeru si naročnik pridržuje pravico, da spremeni pogodbeno vrednost na podlagi z izvajalcem opravljene revizije popisa del in v zvezi s tako vzajemno potrjeno spremembo sklene aneks k tej pogodbi. Zaradi vnaprejšnje seznanjenosti vseh ponudnikov, da lahko pride do takšnih okoliščin, se šteje, da načelo enakopravne obravnave ponudnikov ni kršeno.

  - Izvajalec lahko ustavi dela le, če naročnik huje krši pogodbena določila, in zato ne more več izvajati pogodbenih del, vse v skladu z gradbenimi uzancami. V primeru, če naročnik zahteva ustavitev del in v razumnem roku ni moč nadaljevati z deli, lahko izvajalec odstopi od pogodbe, če naročnika pozove, da odpravi ustavitev del in naročnik njegovemu pozivu v razumnem roku ne sledi.

  - Naročnik bo imenoval koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki bo pred začetkom del izdelal varnostni načrt ter ga uskladil z izvajalcem. Če izvajalec ne upošteva varnostnih ukrepov, lahko naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov na stani izvajalca.

  - Naročnik bo izvajalcu povrnil stroške konzervacije gradbišča v primeru odstopa od pogodbe na podlagi enostranske odločitve naročnika, in sicer le tiste, za katere se bosta naročnik in izvajalec sporazumno dogovorila.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

  - Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in da je seznanjen z razpisnimi pogoji in zahtevami naročnika oz. s sprejeto tehnično dokumentacijo ter da so razumljivi, jasni in izvedljivi v smislu pravilne izvedbe del.

  - Izvajalec je dolžan v času dajanja ponudbe, izvajanja del, primopredaje in poteka garancijskega roka poslovati v skladu z določili Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/2021 in 105/22 - ZZNŠPP – v nadaljevanju GZ-1).

  - Izvajalec se obvezuje izvesti prevzeta dela v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, razpisno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kakovosti, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisano atestno dokumentacijo.

  - Izvajalec mora dela opraviti skladno z navodili ter za spremembe in odstopanja pridobiti pisno soglasje naročnika.

  - Izvajalec je odgovoren za tehnično pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno in ne sme povzročiti poškodb na sosednjih objektih oz. drugih delih objekta, parcelah in okoliških komunalnih vodih. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca.

  - Izvajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje v skladu z GZ-1 ter pred pričetkom izvajanja del in med izvajanjem del sprejeti vse potrebne varnostne ukrepe na gradbišču v skladu s predpisi o varstvu pri delu in protipožarni zaščiti ter z gradbišča odstraniti vsakogar, ki ne upošteva ukrepov varstva pri delu. Vsi ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu na delovišču predstavljajo obveznost izvajalca. Izvajalec izrecno soglaša, da prevzame nase tudi odgovornost za zdravje in varnost pri delu, ki je s predpisi naložena naročniku oz. uporabniku. Naročnik si pridržuje pravico, da po prevzemu gradbenih del v skladu s točko 5.5 te pogodbe od izvajalca najame gradbiščno ograjo po ceni 2.000,00 EUR (brez DDV)/mesec.

  - Izvajalec je dolžan pred pričetkom del sodelovati in uskladiti varnostni načrt s koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu in upoštevati navodila koordinatorja u, ki ga imenuje naročnik, ter dosledno izvrševati varnostni načrt.

  - Izvajalec mora pred pričetkom del izvesti posnetek dejanskega stanja lokacije in ga v elektronski obliki v .pdf formatu in ostalih izvornih oblikah predati naročniku.

  - Izvajalec mora izvesti zakoličbo.

  - Naročniku je dolžan izročiti v dogovorjenem roku instrument zavarovanja za dobro izvedbo del ter gradbeno zavarovanje in zavarovanje del in odgovornosti s predložitvijo kopije zavarovalne police.

  - Ureditev in označitev gradbišča je v celoti dolžnost izvajalca, zato mora, v kolikor je potrebno, pri pristojnem upravnem organu pridobiti dovoljenje za ureditev gradbišča, kakor tudi ureditev voznega režima na javnih cestah za čas gradnje, vključno z dovoljenji za zapore cest, če bodo potrebna. Za ureditev gradbišča mora izvajalec pridobiti soglasje vseh pristojnih komunalnih organizacij, si urediti ustrezne priključke oz. vso potrebno infrastrukturo za izvedbo del na gradbišču.

  - Izvajalec mora skladno z zakonodajo na vidnem mestu na območju gradbišča namestiti napis s številko gradbenega dovoljenja in podatki o naročniku in njegovem morebitnem pooblaščencu, vrsti objekta, projektantu, izvajalcu in nadzorniku, in sicer po navodilih naročnika.

  - Izvajalec mora terenske podatke, označene osi in stalne geodetske točke za izvajanje del, ki jih je prejel od naročnika, varovati pred poškodbami in uničenjem. Če se te poškodujejo ali uničijo, jih mora izvajalec obnoviti na svoje stroške.

  - Med izvajanjem del je izvajalec dolžan redno odstranjevati ves odpadni in pomožni material na gradbišču, kar velja za pogodbeni obseg del, ter očistiti okolico in uporabljane transportne poti, če se bodo le-te med izvajanjem del umazale oz. zasule.

  - Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih del:

- opravil kvalitetno kontrolo naročnikovih tehničnih zahtev,

- naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del,

- obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenega predmeta,

- dajal tolmačenja in zagovor pogodbene dokumentacije, ko bo naročnik to zahteval, ter upošteval vse utemeljene zahteve naročnika,

- dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom, da izpolni rok dokončanja del po tej pogodbi,

- izdelal potrebne delavniške načrte za posamezne elemente in sklope konstrukcij, ki jih pred izvedbo potrdi naročnik,

- pravočasno obvestil naročnika in o manjkajočih elementih projekta in sodeloval z njim kreativno in skladno s pravili stroke pri izdelavi le-teh.

  - Izvajalec je dolžan točno voditi vso predpisano gradbeno dokumentacijo v skladu z GZ-1 in njegovimi podzakonskimi akti.

  - Izvajalec mora voditi dnevnik o izvajanju del in knjigo obračunskih izmer ažurno ves čas izvedbe del in izvesti tudi druga dela, ki jih bo zahteval naročnik.

  - Dolžnost izvajalca je sodelovanje na vseh operativnih sestankih, kvalitetnem pregledu, pri primopredaji in obračunu del ter vseh ostalih poprejšnjih ali kasnejših eventualnih sestankih, pregledih in ostalih nadzorih do izteka garancijskega roka, ter se sprotno in ažurno odzivati na pozive naročnika in mu nuditi potrebne podatke oz. listine, tudi za potrebe morebitnih inšpekcijskih postopkov.

  - Izvajalec je dolžan predhodno o vsaki pomembni fazi izvedbe del pisno obvestiti nadzornika.

  - Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika, če le ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika, ali ne opravljajo pogodbenih del skladno z določili pogodbe.

  - Izvajalec je dolžan upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kakovosti izvedbe del oz. izvedenih del in že v fazi izvajanja del odpraviti pomanjkljivosti na katere nadzornik opozarja.

  - Izvajalec je dolžan naročnika in/ali nadzornika takoj opozoriti o morebitnih neskladjih ali nepravilnostih v projektni dokumentaciji in predlagati rešitev.

  - Izvajalec je dolžan naročnika pravočasno obveščati o nastopu vsake okoliščine oz. okoliščin, ki bi lahko ali že vplivajo na obseg, rok ali drugo modalnost izvedbe pogodbeno dogovorjenih del.

  - Izvajalec je dolžan zbirati tehnične podatke vseh sprememb pri izvedbi del oz. gradnji ter jih predati naročniku in projektantu za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije za nadaljnje faze gradnje.

  - Izvajalec je dolžan uporabiti le takšne materiale, ki so ustrezno certificirani in/ali atestirani ter izpolnjujejo vse zahteve, standarde in normative s področja gradnje.

  - Izvajalec mora za kvalitetni pregled, prevzem in morebitne ostale sestanke pripraviti vso zahtevano dokumentacijo, z vsemi seznami in izvlečki dokumentov, potrdili, atesti in projekti izvedenih del itd. – najmanj v treh tiskanih izvodih in na enem elektronskem mediju (v .pdf formatu in ostalih izvornih oblikah), in sicer ne glede na to in tudi če, je to dokumentacijo že predložil k posamezni začasni situaciji.

Ta dokumentacija mora biti predložena naročniku kot priloga pisnemu obvestilu izvajalca zaključku vseh pogodbenih del oz. o pripravljenosti objekta za pregled.

  - Dela morajo biti izvedena kakovostno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.

  - Izvajalec se obvezuje, da prejetih projektov, osnov in pogojev ne bo dajal na vpogled ali v uporabo nepooblaščenim osebam ali dajal iz njih podatkov ter da bo projekte skrbno čuval in jih uporabil izključno za realizacijo predmetne investicije.

  - Izvajalec je dolžan v času gradnje omogočiti dostop na gradbišče projektantu, naročniku in nadzorniku ter koordinatorju za varnost in zdravje pri delu ter zanje priskrbeti tudi potrebno zaščitno opremo.

  - Izvajalec je dolžan ves čas izvedbe del zagotavljati varnost objekta, življenja in zdravja delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice ter varnost gradnje same in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in mehanizacije, vse skladno z veljavnimi predpisi in določili te pogodbe.

  - Izvedba geodetskega posnetka po zaključku izkopa gradbene jame je dolžnost izvajalca.

  - Izvajalec po tej pogodbi bo ostalim izvajalcem oz. podizvajalcem omogočil uporabo komunalnih priključkov in drugih pomožnih objektov in napeljav, ki jih ima pripravljene za svoje potrebe.

  - Izvajalec je dolžan kakovost izvedenih del spremljati sproti in zagotavljati notranji nadzor kakovosti. Dokončno se kakovost izvedbe del ugotovi na predaji del, stroške notranjega nadzora in morebitnih kasnejših preiskav nosi izvajalec, ki ni upravičen do plačila dodatnih stroškov iz tega naslova, saj je te stroške dolžan upoštevati kot kalkulativni element cene na enoto.

  - Izvajalec mora izpolniti tudi sledeče zahteve:

- Dela na gradbišču bo izvajalec lahko izvajal samo s tistimi delavci, ki so pri izvajalcu zaposleni ali imajo z izvajalcem sklenjeno ustrezno pogodbo, pri čemer naj izvajalec upošteva, da je potrebno vsakega podizvajalca naznaniti naročniku, ne glede na to, ali je nominiran za neposredna plačila pri naročniku ali ne, saj mora naročnik k njegovi vključitvi v izvedbo del podati pisno soglasje.

- Za tuje delavce, ki niso državljani Republike Slovenije, mora predložiti številko in fotokopijo delovnega dovoljenja, kar se mora nahajati v arhivu odgovornega vodje gradnje na gradbišču.

- Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s projektno dokumentacijo ter obsegom pogodbenih del ter izjavlja, da je za izvedbo del po pogodbi usposobljen ter razpolaga s potrebnimi lastnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi. V kolikor se v času veljavnosti te pogodbe izvajalčeve kadrovske in/ali tehnične zmogljivosti spremenijo, je izvajalec dolžan na lastne stroške zagotoviti ustrezne nadomestne kapacitete za izvedbo pogodbenih del v dogovorjenih rokih in kakovosti.

- Izvajalec potrjuje, da ima ves čas do izpolnitve obveznosti po pogodbi na razpolago vse stroje, ki so navedeni v seznamu mehanizacije (sestavni del Terminskega plana), ter da stroji niso obremenjeni s pravicami tretjih, ki bi preprečevale ali omejevale njihovo uporabo pri izvedbi pogodbenih del.

- Naročnik soglaša, da sme izvajalec dela, katera se na podlagi ponudbe ni zavezal izvesti sam, oddati v podizvajanje. Za podizvajalca sme angažirati le takšne subjekte, za katere ne obstajajo izključitveni razlogi in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, če so ti podani. Izvajalec v celoti in izključno odgovarja naročniku za podizvajalca ter za vsa dela, ki jih je izvedel podizvajalec.

- Če izvajalec v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora z njim skleniti pogodbo še preden začne podizvajalec izvajati del naročila. Pogodba s podizvajalcem mora biti sklenjena dokler se izvaja ta pogodba oz. dokler naročnik ne prevzame del, ki jih je izvedel podizvajalec. Izvajalec se obvezuje, da bo v pogodbah s svojimi podizvajalci dogovoril enake oz. take pogoje, da bo omogočena kakovostna in pravočasna izvedba del na projektu.

- Izvajalec mora naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij glede predhodno nominiranih podizvajalcev in mu poslati informacije o doslej nenominiranih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi oz. angažmaju podizvajalca. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi Izjavo podizvajalca, in sicer na obrazcu iz Priloge 3 razpisne dokumentacije, ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju relevantnih pogojev za sodelovanje iz razpisne dokumentacije in zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če takšen način plačil podizvajalec zahteva. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev podizvajalca v izvedbo naročila, če je podan razlog za izključitev iz razpisne dokumentacije ali če podizvajalec ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz razpisne dokumentacije, pa bi ga moral, ter tudi če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje predmeta javnega naročila. Podizvajalec lahko prične z delom, ko naročnik izvajalcu potrdi njegovo ustreznost. V primeru zamenjave podizvajalca je izvajalec naročniku dolžan predložiti:

  - svojo izjavo, da je prvotnemu podizvajalcu poravnal vse nesporne obveznosti;

  - izjavo prvotnega podizvajalca, da mu je izvajalec poravnal vse nesporne obveznosti;

  - izjasnitev novega podizvajalce glede zahteve za neposredno plačilo in

  - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če le-ta to zahteva.

- V kolikor izvajalec pogodbena dela opravi s podizvajalcem, mora k vsaki začasni mesečni situaciji predložiti izjavo podizvajalca, da ima izvajalec do njega poravnane vse obveznosti iz tega projekta, ter najpozneje na dan končnega obračuna naročniku dostaviti svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje oz. storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom naročila, razen če je neposredna plačila podizvajalcu izvajal naročnik.

- JAMSTVA IN GARANCIJE

  - Za zavarovanje plačila pogodbenih kazni in za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (slednje predstavlja tudi zavarovanje za predložitev zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku v roku 7 dni od dneva sklenitve te pogodbe, in sicer kot pogoj za veljavnost te pogodbe, nepreklicno in brezpogojno enovito bančno garancijo prvovrstne banke, ali kavcijsko zavarovanje sklenjeno pri zavarovalnici, v vrednosti 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti (z DDV), v slovenskem jeziku, vse z upoštevanjem Enotnih pravil za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Pri tem je naročnik upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti največ do vrednosti 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti (z DDV) in zavarovanje plačila pogodbene kazni največ do vrednosti 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti (z DDV). Ta garancija preneha veljati po izpolnitvi vseh obvez, določenih s to pogodbo, in se vrne izvajalcu v roku 30 dni od dostave zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko unovči iz razlogov navedenih v zavarovanju, razpisni dokumentaciji ali tej pogodbi, še zlasti pa:

- če izvajalec ne pristopi k uvedbi v posel v skladu s točko 6.2 te pogodbe;

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu oz. roku ter v skladu z razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo;

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;

- če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe;

- za poplačilo škode, ki jo naročniku povzroči izvajalec, če je ne povrne v roku 8 dni od prejema poziva naročnika;

- za poplačilo škode, povzročene z deli izvajalca na sosednjih objektih ali drugih delih objekta ali okoliških komunalnih vodih, če je izvajalec na poravna v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva;

- za poplačilo pogodbenih kazni in/ali stroškov obračunanih na podlagi predmetne pogodbe in/ali razpisne dokumentacije, plačilo globe namesto izvajalca na podlagi veljavne zakonodaje, stroškov, nastalih zaradi nekakovostne ali nepravočasne izvedbe ali neizvedbe izvajalčevih pogodbenih obveznosti, in drugih terjatev iz te pogodbe;

- za kritje potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, če jih izvajalec iz kakršnega koli razloga ne poravna do zapadlosti;

- če se tekom izvedbe gradnje več kot dvakrat zgodi, da izvajalec javno naročilo izvaja s podizvajalci, ki niso priglašeni, ali s podizvajalci, za katere je naročnik zavrnil sodelovanje pri izvedbi naročila;

- če izvajalec do izteka roka veljavnosti zavarovanja ne predloži novega zavarovanja, ali v primeru podaljšanja končnega roka za izvedbo vseh del ne predloži dodatka k zavarovanju, ki upošteva podaljšanje roka;

- če v pogodbeno dogovorjenem roku ne predloži ustreznega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi;

- če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice;

- v drugih primerih kršitev pogodbenih obveznosti oz. drugih primerih, predvidenih s to pogodbo.

  - Garancijski roki za izvedena dela začnejo teči od primopredaje del, in sicer 6 let za splošno garancijsko dobo za vsa pogodbena dela, ki prične teči z dnem predaje del naročniku, kar določa zapisnik o predaji del ali datum, ko je naročnik dela pričel uporabljati, če je do tega prišlo prej.

  - Izvajalec se obvezuje, pred sprostitvijo zadržanih sredstev in plačilom končne situacije kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi in izročitev pravilne in popolne dokumentacije naročniku izročiti najkasneje na dan predaje del nepreklicno in brezpogojno enovito bančno garancijo prvovrstne banke ali kavcijsko zavarovanje sklenjeno pri zavarovalnici, v vrednosti 10 % (deset odstotkov) vrednosti izvedenih del po končnem obračunu (z DDV), v trajanju 6 let in 30 dni od primopredaje izvedenih del, z upoštevanjem Enotnih pravil za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Dokler tega ne stori, naročnik izvajalcu ne bo plačal zadržanih sredstev in vrnil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi je sestavni del primopredajnega zapisnika in se vrne izvajalcu v roku 30 dni od poteka njegove veljavnosti.

  - V garancijski dobi je izvajalec dolžan na lastne stroške popraviti in odstraniti vse pomanjkljivosti, nastale kot posledica nestrokovne izvedbe del, uporabe slabega materiala ali drugih napak, in sicer v roku 10 dni od pisne reklamacije oz. sporazumno dogovorjenem roku, v nujnih primerih pa takoj.

  - V primeru, da objekti ali naprave tudi po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne dosežejo garantirane tehnične kakovosti, ima naročnik pravico na stroške izvajalca poveriti odpravo napak tretji osebi na izvajalčev račun ter podaljšati garancijski rok za obdobje odpravljanja napak.

  - V primeru, če postane zavarovanje iz kakršnega koli razloga neveljavno, ali ga naročnik unovči, ali ga je potrebno podaljšati, je izvajalec dolžan neveljavno ali unovčeno ali drugače neustrezno zavarovanje nadomestiti z drugim oz. ga ustrezno podaljšati, in sicer takoj oz. najkasneje do izteka veljavnosti v primeru podaljšanja roka/ov.

  - Če naročnik ne razpolaga z veljavnimi finančnimi zavarovanji, ima pravico do 5 % (pet odstotkov) zadržanega zneska pogodbene cene z DDV, do izteka roka, do katerega bi morala biti izdana garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Po tem roku ima pravico, da zadržani znesek obračuna kot pogodbeno kazen.

- POGODBENE KAZNI

  - V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolnjuje oz. ne izpolni svojih obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, ali naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, ki so izključno na strani izvajalca, ali izvajalec odstopi od pogodbe, razen če izvajalec odstopi od pogodbe iz razlogov določenih v točki 7.9 te pogodbe ali razlogov, ki so izključno na strani naročnika, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % (pol odstotka) od pogodbene vrednosti (z DDV) za vsak zamujeni koledarski dan, vendar za primere zamude iz te točke skupaj največ v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti (z DDV), in sicer najkasneje v roku 8 dni od prejema poziva naročnika.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, ne glede na nastanek škode.

  - Izvajalec pride v zamudo že z zakasnitvijo izvedbe posameznih delov pogodbenih del, katerih roki so razvidni iz detajlnega terminskega plana izvajalca. Če izvajalec ne dosega rokov iz detajlnega terminskega plana, se mu, ne glede na morebitno kasneje uveljavljeno pogodbeno kazen, lahko zadrži izplačilo dodatnih 10 % (deset odstotkov) zneska po potrjeni mesečni situaciji do odprave zamude.

  - Začasno zadržanje plačila iz prejšnje točke se obračuna takoj po nastanku zamude v začasni mesečni situaciji, v kateri mora biti tako zadržanje plačila posebej prikazano.

  - V primeru, da izvajalcu uspe nadoknaditi vmesno nastalo zamudo brez posledic za ostale izvajalce oz. podizvajalce (udeležence) pri gradnji, se mu zadržano plačilo iz točke 10.2 te pogodbe vrne v naslednji situaciji po sanaciji stanja glede na detajlni terminski plan. V primeru pa, da izvajalec z nedoseganjem rokov iz detajlnega terminskega plana povzroča vpliv, stroške in/ali škodo za ostale izvajalce oz. podizvajalce (udeležence) pri gradnji, ni upravičen do povračila zadržanega dela plačila do povračila vseh tako nastalih stroškov in/ali škode.

Izvajalec ne sme svoje zamude finančno prenesti na svoje podizvajalce brez upravičenega razloga in brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

  - Izvajalec je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen za vsak primer kršitve, če:

- pri izvedbi del sodeluje podizvajalec, ki ni naročniku pred pričetkom del naznanjen, ali naročnik z njegovim sodelovanjem ni soglašal, ali je njegovo sodelovanje naročnik izrecno odklonil, ali izvajalec spremeni strokovni kader tekom izvajanja del po tej pogodbi, ki ni odobrena in potrjena s strani naročnika, in sicer v znesku 10.000,00 EUR;

- izvajalec ne zagotavlja dnevne prisotnosti vodje gradnje v polnem delovnem času ves čas do zaključka vseh pogodbenih del, pri čemer je kazen za prvo opozorilo 500,00 EUR, za drugo 1.000,00 EUR in nato za vsako naslednje opozorilo dodatnih 200,00 EUR na vrednost predhodnega opozorila;

- neupoštevanje zahtev varstva in zdravja pri delu, požarne varnosti, zahtev internih varnostnih postopkov, neizvrševanje sklepov koordinacijskih sestankov, 2.000,00 EUR za vsako posamezno kršitev;

- naročniku v roku 15 dni ne predloži analize cen ali predloži zahtevam razpisne dokumentacije in te pogodbe neustrezne analize cen – 50.000,00 EUR.

Pogodbene kazni iz te točke smejo znašati skupaj največ 10 % (deset odstotkov) skupne maksimalne pogodbene vrednosti.

  - Če se v času trajanja garancijske dobe pojavi napaka na izvedenih delih, zaradi katere predmeta naročila ni mogoče uporabljati v času garancijske dobe, je dolžan izvajalec plačati naročniku pogodbeno kazen 0,5‰ (pol promila) od končne skupne pogodbene cene (z DDV) za vsak dan, ko objekta ni mogoče uporabljati.

  - Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca. Pravico do tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, ali zahteval plačilo pavšalne odškodnine v znesku 5 % (pet odstotkov) skupne maksimalne pogodbene vrednosti.

  - V kolikor pride do odstopanja od detajlnega terminskega plana po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v celoti, ki je daljše od 10 dni, in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za dokončanje vseh del po pogodbi, lahko naročnik odpove pogodbena dela v celoti ali delno za tista dela, zaradi katerih je ogrožena izgradnja objekta. Naročnik v takem primeru odda tista dela, ki ogrožajo izpolnitev pogodbenega roka, drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi oz. lahko odstopi od pogodbe in začne postopek za izterjavo povzročene škode.

  - Izvajalec je prost odgovornosti, če dokaže, da je prišlo do prekinitve dela ali do odstopa od pogodbe zaradi vzrokov, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti (višja sila), in je o tem pravočasno pisno obvestil naročnika v skladu s točko 6.10 te pogodbe.

  - V primeru, da pride do prekinitve del ali do odstopa od pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev del ali odstop od pogodbe. Prekinitev del do 10 dni iz razlogov ali na zahtevo naročnika, je brez posledic za naročnika in izvajalec nima pravice do plačila nastalih mu stroškov, saj je eventualne stojnine ali stroške rezervacij in druge stroške za ustavitev del do10 dni, dolžan upoštevati kot enega izmed kalkulativnih elementov posamezne cene.

  - Naročnik lahko znesek pogodbene kazni obračuna sproti in ga odtegne od zneskov, ki jih mora po pogodbi na podlagi potrjene začasne mesečne situacije plačati izvajalcu, s čimer se izvajalec kot podpisnik te pogodbe izrecno strinja.

  - Pogodbene kazni se med seboj seštevajo in ne izključujejo, zato je naročnik upravičen do obračuna maksimalne pogodbene kazni po vsaki od točk tega poglavja posebej in po skupnem znesku vseh pogodbenih kazni ni limitiran.

  - V kolikor bo naročnik uveljavljal plačilo pogodbene kazni, je to dolžan storiti najkasneje v končnem obračunu.

- ODSTOP OD POGODBE

  - Naročnik sme odstopiti od pogodbe, če:

- izvajalec ne pristopi k izvajanju del skladno z določili te pogodbe in tudi po naknadnem 3 dnevnem roku z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;

- je zoper izvajalca uveden kateri koli postopek zaradi insolventnosti skladno z določili ZFPPIPP;

- naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- funkcijo strokovnega kadra opravlja oseba, ki ni navedena v ponudbi, naročnik pa menjave ni predhodno pisno odobril;

- izvajalec ne spoštuje s svoje strani dane ponudbe in določil te pogodbe;

- naročnik ustavi dela v skladu s točko 7.5 te pogodbe ali če izvajalec kljub prepovedi iz točke 7.7 te pogodbe ne preneha z uporabo nekakovostnih materialov ali veziv;

- je ogroženo pravočasno dokončanje pogodbenih del iz razlogov na stran izvajalca;

- vrednost vseh dolgovanih zneskov iz naslova pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 30 % (trideset odstotkov) pogodbene vrednosti brez DDV;

- se naročnik enostransko odloči, da izvedbo del prekine;

- iz drugih razlogov, določenih v tej pogodbi.

  - Naročnik bo v primeru nastopa razloga za odstop od te pogodbe, razen če se enostransko odloči, da izvedbo del prekine, izvajalcu podal pisni opomin z navedbo roka za odpravo kršitev, razen v primeru iz prve in druge alineje prejšnje točke, ko ima naročnik pravico odstopiti takoj. Opomin je potrebno poslati izvajalcu po pošti ali po elektronski pošti, na predhodno sporazumno dogovorjen način vročanja. Odpoved učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme izjavo o odstopu. Naročnik lahko odstopi od te pogodbe s takojšnjim učinkom tudi v primeru, če izvajalec krši to pogodbo, pa bi nadaljnje izvajanje te pogodbe s strani izvajalca lahko povzročilo znatno materialno škodo za naročnika, ali kazenski pregon za odgovorne osebe naročnika.

  - V primeru, da naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, ki so izključno na strani izvajalca, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti (z DDV) in škodo, ki naročniku zaradi tega nastane.

  - Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa razen v primeru, če se naročnik enostransko odloči, da izvedbo del prekine. V slednjem primeru naročnik izvajalca zgolj pisno obvesti o odstopu.

  - Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

  - Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

- ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI IN GRADBENO ZAVAROVANJE

  - Izvajalec je dolžan v roku deset (10) dni od sklenitve te pogodbe naročniku izročiti fotokopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, za zavarovanje svojih del, materialov in za zavarovanje pred škodo zaradi uničenja za ves čas do dneva primopredaje, vse v višini najmanj 100.000,00 EUR.

  - Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano tudi svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in v zavarovanje vključiti tudi naročnika kot sozavarovalca, najmanj v obsegu, kot določa ta pogodba. Zavarovanje mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca ali njegovih delavcev oz. oseb, za katere izvajalec odgovarja.

  - Izvajalec je dolžan v roku deset (10) dni od sklenitve te pogodbe naročniku izročiti fotokopijo zavarovalne police za gradbeno zavarovanje predmeta te pogodbe v višini najmanj enakovredni pogodbene vrednosti (z DDV). Na zahtevo naročnika mora izvajalec naročniku predložiti tudi vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije.

  - Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

- celotni objekt v gradnji;

- sosednji obstoječi objekti.

  - Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;

- gradbene nezgode;

- za ostale nevarnosti pa, če jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej dogovorita pogodbeni stranki.

  - Izvajalec mora imeti poleg predhodno navedenega tudi ves čas veljavnosti te pogodbe oz. do predaje del naročniku, veljavno sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti za vsa motorna in priključna vozila (vključno s samohodnimi in samovoznimi stroji), ki se bodo nahajala na gradbišču, najmanj v višini 100 % (sto odstotkov) povišane zavarovalne vsote, ki jo določa veljavni Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu.

  - Zavarovanja iz poglavja 12.0 te pogodbe mora imeti izvajalec sklenjena ves čas veljavnosti te pogodbe, vendar gradbeno zavarovanje najmanj do predaje objekta naročniku, zavarovanje za odgovornost tretjim pa do izteka najdaljše garancijske dobe. Če je v primeru nesolidne izvedbe ogrožena solidnost objekta, sosednjih objektov ali okoliških komunalnih vodov, tedaj zadeva izvajalca takšno in tako dolgo jamstvo, kakor je za take primere določeno v Obligacijskem zakoniku, in nosi stroške za morebitne sanacije po tem zakoniku.

  - Vsa zavarovanja po tej pogodbi so strošek izvajalca.

  - Naročnik si pridržuje pravico od izvajalca zahtevati dodatna oz. drugovrstna zavarovanja, če bi po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine ali tveganja, ki jih vnaprej ni bilo mogoče predvideti.

  - V primeru, če bo izvajalec pogodbeno dogovorjena dela izvajal s podizvajalci, je vsak podizvajalec dolžan imeti za del pogodbenih del, ki jih prevzema v podizvajanje sklenjena najmanj enaka zavarovanja, kot se s to pogodbo zahteva za izvajalca. V primeru skupne ponudbe mora imeti ustrezno zavarovanje za partnerje in sebe sklenjeno vodilni partner.

- POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

  - Pogodbeni stranki bodo pri izvajanju te pogodbe zastopali sledeči predstavniki:

Predstavniki naročnika:

- Skrbnik pogodbe in vodja projekta:

- Namestnik vodje projekta:

Predstavniki izvajalca:

- Zastopnik izvajalca:

- Vodja gradnje:

  - Vodja gradnje izvajalca je dolžan sodelovati s predstavniki naročnika, nadzornikom, projektantom, koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu, uporabnikom oz. drugimi osebami, pooblaščenimi s strani naročnika, skrbeti za tehnično pravilno in kakovostno izvedbo del, zagotavljati dogovorjene roke in usklajenost posameznih faz dela, izvajati sklepe, sprejete na koordinacijskih sestankih izvedbe del na gradbišču ter opravljati druge naloge vodje gradnje, ki jih določa Gradbeni zakon (GZ). V primeru, da vodja projekta in odgovorni vodja del ne uspeta uskladiti stališč do pomembnih zadev na projektu, se v reševanje vključita zastopnik naročnika in zastopnik izvajalca.

  - Naročnik ima pravico v primeru objektivnih razlogov (točka 7.4 te pogodbe) zahtevati zamenjavo predstavnikov izvajalca oz. podizvajalca.

  - O spremembi svojih predstavnikov se izvajalec in naročnik pisno obvestita. Izvajalec svojih predstavnikov ne more zamenjati brez pisne privolitve naročnika.

  - Vsa obvestila in komunikacijo vršita stranki pisno ter si jo morata stranki medsebojno izmenjavati po e-pošti, ali po redni pošti, pri čemer se smatra kot pisna komunikacija tudi vodenje zapisnika rednih koordinacijskih sestankov, ki se piše sprotno in podpisuje takoj po zaključku. Morebitno kasnejše potrjevanje zapisnikov se ne smatra za neposredno in ažurno pisno obveščanje.

  - Vsa projektna in druga dokumentacija, nastala pri izvedbi pogodbenih del, je last naročnika. Morebitno njeno posredovanje tretjim je dopustno le po predhodnem pisnem soglasju naročnika, ki ima tudi lastninsko pravico na načrtih, projektih, specifikacijah, znanjih in drugih intelektualnih stvaritvah, ki nastanejo pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ali so njihov rezultat.

- ODPRAVA NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI

  - Izvajalec se zavezuje, da bo odpravo napak zagotovil nemudoma oz. v dodeljenem roku.

  - Če izvajalec napake ne odpravi v roku, ki ga naročnik navede v pozivu, jo sme na izvajalčeve stroške odpraviti naročnik. Slednji si ima pravico v tem primeru obračunati manipulativne stroške v višini 2 % (dveh odstotkov) od skupne vrednosti izvedenih del.

- POSLOVNA SKRIVNOST

  - Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, uporabljal izključno za namene, povezane z izvajanjem te pogodbe, in jih ohranjal kot poslovno skrivnost ves čas veljavnosti pogodbe in še po tem, v kolikor takšni podatki izpolnjujejo pogoje o poslovni skrivnosti glede na določbe zakona, ki opredeljuje poslovno skrivnost. Izvajalec je dolžan zagotoviti, da njegovi delavci in podizvajalci vse poslovne skrivnosti naročnika varujejo z največjo možno mero skrbnosti. Izvajalec mora skrbno varovati tudi morebitne osebne podatke, s katerimi se seznani pri izvajanju te pogodbe, in jih ne sme razkriti nepooblaščeni osebi.

  - Izvajalec zaradi kršenja poslovne skrivnosti in razkritja osebnih podatkov po tej določbi odškodninsko odgovarja po splošnih pravilih, ki ureja obligacijska razmerja, in sicer za nepooblaščeno razkritje osebnih podatkov, podatkov in informacij, ki na strani naročnika izpolnjujejo pogoje o poslovni skrivnosti glede na določbe zakona, ki opredeljuje poslovno skrivnost. Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

- OKOLJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA

  - Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23; v nadaljevanju: ZJN-3) preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njenega podizvajalca ali

- izvajalec ali njegov podizvajalec storil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je pristojni državni organ v času izvajanja pogodbe oz. od roka za prejem ponudb dalje s pravnomočno odločitvijo oz. odločitvami izrekel globo za prekršek.

  - Razvezni pogoj iz prejšnje točke se uresniči pod pogojem, da se naročnik s kršitvijo seznani najmanj šest mesecev pred iztekom veljavnosti pogodbe in da naročnik smatra, da izvajalec s pravočasno predloženimi dokazili ni izkazal svoje oz. podizvajalčeve zanesljivosti kljub obstoju kršitev. Če je kršitev iz prejšnje točke storil podizvajalec, ga lahko izvajalec ob upoštevanju 94. člena ZJN-3 zamenja z drugim ali sam prevzame njegove obveznosti. V primerih iz te točke naročnik nemudoma oz. najkasneje 60. dan od seznanitve s kršitvijo začne postopek javnega naročanja za izbiro novega izvajalca.

  - Z dnem sklenitve nove pogodbe za gradnje, ki so predmet te pogodbe, je ta pogodba razvezana. O datumu sklenitve nove pogodbe izvajalca obvesti naročnik. Če naročnik ne začne novega postopka javnega naročanja v roku iz prejšnje točke, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od naročnikove seznanitve s kršitvijo. Ne glede na točko 16.2 te pogodbe se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo, pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

  - Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo, v katerikoli fazi sklepanja in izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali zastopniku naročnika ali posredniku naročila obljubil ali ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali zastopniku naročnika ali posredniku naročila ali izvajalcu oz. njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

  - Priloga in sestavni del te pogodbe je Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca.

- OSTALA DOLOČILA

  - Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki skušali urediti sporazumno. Če v tem ne uspeta, je za rešitev njunega spora pristojno sodišče v Ljubljani.

  - Če ni v tej pogodbi in njenih sestavnih delih drugače določeno, se za vsa pravna razmerja med naročnikom in izvajalcem uporabljajo Posebne gradbene uzance in Obligacijski zakonik.

  - Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

  - Stranki sta soglasni, da so sestavni deli te pogodbe celotna ponudba izvajalca z vsemi prilogami ter ostali dokumenti, ki se jih je izvajalec zavezal spoštovati, jih akceptiral oz. z oddajo ponudbe potrdil, pri čemer se dokumenti tolmačijo po naslednjem vrstnem redu:

- pogodba,

- ponudba,

- popis del in kalkulativnimi elementi cene,

- PZI projektna dokumentacije,

- tehnični pogoji za izvedbo del,

- zavezujoč pravni akt o izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša ponudba izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev,

- soglasja podizvajalcev k neposrednim plačilom s strani naročnika,

- ostali dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe.

  - Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki, pod pogojem da izvajalec izpolni obveznosti predložitve ustreznega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (točka 9.1 te pogodbe), zavarovanja splošne odgovornosti in gradbenega zavarovanja (točki 12.1 in 12.3 te pogodbe) ter ko nadzorni sveta družbe D.S.U., d.o.o. v skladu z aktom o ustanovitvi naročnika poda soglasje k pogodbi. V kolikor nadzorni svet soglasja ne poda in pogodba ne prične veljati, se izvajalec odpoveduje morebitnim zahtevkom iz naslova stroškov in/ali škode, ki bi mu nastali oz. nastala zaradi neuveljavitve predmetne pogodbe.

  - Pogodba ostane veljavna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti ter celoten čas trajanja garancijske dobe.

V kolikor ta pogodba ne postane veljavna iz razlogov na strani izvajalca ali če nastopi kateri od razveznih pogojev, je izvajalec naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 20 % (dvajset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV, in sicer v roku 15 dni od prejema poziva k plačilu.

  - Pogodba je napisana v 3 (treh) enakih in enakovrednih izvodih, od katerih prejme izvajalec 1 (en) izvod, naročnik pa 2 (dva) izvoda.

  - Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

Priloge:

- Predračun iz enotnimi cenami št. …… z dne ……….;

- Kalkulativni elementi;

- Analiza cen na enoto;

- Detajlni terminski plan izvajalca, potrjen s strani naročnika;

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca.

V Ljubljani, ______________			V Ljubljani, _____________

NAROČNIK:	D.S.U, d.o.o.				IZVAJALEC:

Glavni direktor:					Podpisnik:

mag. Marjan Podgoršek

Direktor:

Aleš Resnik

Priloga 10

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU IZVAJALCA

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU IZVAJALCA

ki se nanaša na:

| Opis posla (npr. pogodba o …, dobava …, ponudba št. ... ipd.): | Javno naročilo »Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug«, številka naročila, 403/23-163 |
| --- | --- |

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| Firma ponudnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge fizične in pravne osebe – ponudnike, ki niso vpisani v poslovni register: |  |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe*: (ustrezno označi) | DA | NE |

Lastniška struktura ponudnika

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki (za vsako fizično osebo, udeleženo v lastništvu ponudnika z več kot 5 % deležem, izpolnite tabelo):

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba le začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |  |
| Tihi družbenik*: (ustrezno označi) | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako fizično osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe (za vsako pravno osebo, udeleženo v lastništvu ponudnika, izpolnite tabelo):

| Firma pravne osebe: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |  |
| Matična številka pravne osebe oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: |  |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe*: (ustrezno označi) | DA | NE |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako pravno osebo, zato po potrebi kopira tabelo),

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb (Za vsako fizično osebo, udeleženo v lastništvu pravne osebe z več kot 5 % deležem, izpolnite tabelo):

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba le začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva pravne osebe: |  |  |
| Tihi družbenik*: (ustrezno označi) | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako fizično osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Firma pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |
| Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: |  |
| je s ponudnikom v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 povezana na način: |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako pravno osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oz. je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih, pravnih oseb in tihih družbenikov* ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig podjetja oz. ponudnika: |
| --- | --- |
|  | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |

(podpis zakonitega zastopnika)

* Velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Priloga 11

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA RESNOST PONUDBE

IZVRŠNICA

| DOLŽNIK: |  |
| --- | --- |
|  | ime ali firma |
|  | sedež ali poslovni naslov |
|  | davčna številka |

se zavezujem plačati

| UPNIKU: | D.S.U., d.o.o. |
| --- | --- |
|  | ime ali firma |
|  | Dunajska cesta 160, Ljubljana |
|  | sedež ali poslovni naslov |
|  | SI63283786 |
|  | davčna številka |

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST v denarnem znesku v EUR

| 30.000,00 EUR (tridesettisoč eurov 00/100) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| s številko |  |  | z besedo |
| / |  |  | / |
| začetek teka obresti |  |  | obrestna mera |
| na podlagi | oddane ponudbe v postopku za oddajo javnega naročila št. 403/23-163 za izkop in zaščito gradbene jame za projekt Litostroj jug |  |  |
|  | pravni temelj nastanka obveznosti |  |  |
| ki se sme izplačati |  | 5. 9. 2023 (petega septembra 2023) |  |
|  |  | datum dospelosti s številko (dd/mm/llll) in besedo |  |

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri ponudnikih plačilnih storitev.

| kraj izdaje | datum | ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika dolžnika |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

Prostor za oznake banke:

Priloga 12

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana

Datum: DD. MM. LLLL (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke / zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime naročnika bančne garancije, tj. izvajalca javnega naročila)

UPRAVIČENEC: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), sklenjene na podlagi odprtega postopka za javno naročilo Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug, št. naročila 403/23-163.

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov). Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika bančne garancije, tj. izvajalca javnega naročila)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz razlogov, navedenih v pogodbi št.       z dne      . (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila)

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									            (žig in podpis)

Priloga 13

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana

Datum: DD. MM. LLLL (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke / zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime naročnika bančne garancije, tj. izvajalca javnega naročila)

UPRAVIČENEC: D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), sklenjene na podlagi odprtega postopka za javno naročilo Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug, št. naročila 403/23-163.

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika bančne garancije, tj. izvajalca javnega naročila)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oz. zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja v garancijskem obdobju ni odpravil vseh notificiranih napak na izvršenih gradbenih delih;

- izvedena gradbena dela nimajo lastnosti ali certifikatov, h katerim se je naročnik zavarovanja upravičencu zavezal s ponudbo oz. pogodbo, oz. pri njihovi izvedbi niso bili uporabljeni materiali, h katerim se je naročnik zavarovanja upravičencu zavezal s ponudbo oz. pogodbo;

- upravičenec ima do naročnika zavarovanja kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali plačana s strani naročnika zavarovanja;

- naročnik zavarovanja le-tega ni podaljšal na način, da bi imel upravičenec nepretrgoma na voljo ustrezno zavarovanje za celotno obdobje, določeno v pogodbi;

- drugih razlogov, navedenih v pogodbi o izvedbi javnega naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									            (žig in podpis)

Priloga 14

POTRDILO O OGLEDU OBMOČJA GRADNJE

Številka: 403/23-163

Datum: ______________________

Naročnik D.S.U., d.o.o., potrjuje, da se je predstavnik gospodarskega subjekta

naziv gospodarskega subjekta

ime in priimek udeleženca

dne _____________________________ udeležil ogleda območja gradnje za potrebe priprave ponudbe za javno naročilo Izkop in zaščita gradbene jame za projekt Litostroj jug, št. naročila 403/23-163.

ime in priimek predstavnika D.S.U., d.o.o.

podpis

Priloga 15A – varianta A

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI – VARIANTA A

Projektna dokumentacija PZI je v datotekah, stisnjenih v datoteko »PZI – gradbena jama Litostroj jug – varianta A.zip«, razen:

- novelirane verzije načrta varovanja gradbene jame za varianto A, ki je v datoteki »2023-08-16_P026-03-2022 DSU Litostroj PZI – varianta A_POPR1.pdf«, in

- novelirane verzije varnostnega načrta, ki je v datoteki »2023-08-16_VN_Litostroj jug_P1_2023_POPR1.pdf«.

Priloga 15B – varianta B

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI – VARIANTA B

Projektna dokumentacija PZI je v datotekah, stisnjenih v datoteko »PZI – gradbena jama Litostroj jug – varianta B.zip«, razen novelirane verzije varnostnega načrta, ki je v datoteki »2023-08-16_VN_Litostroj jug_P1_2023_POPR1«.

K ponudbi morajo biti predloženi elektronsko izpolnjeni obrazci ESPD za naslednje subjekte:

- ponudnika (v primeru skupne ponudbe: vsak partner izpolni in podpiše svoj ESPD),

- podizvajalce (ESPD mora biti tudi podpisan s strani podizvajalca),

- gospodarski subjekt, na čigaršnje zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik (ESPD mora biti tudi podpisan s strani tega gospodarskega subjekta).

V skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 mora naročnik zavrniti podizvajalca, če je podan razlog za izključitev iz točke 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 ali 5.1.8 razpisne dokumentacije, če podizvajalec ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz točke 5.2.1 ali 5.2.2 razpisne dokumentacije, če ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz točke 5.2.4, 5.2.5 ali 5.2.6 razpisne dokumentacije, pa bi ga moral, ali če bi njegova vključitev v izvedbo javnega naročila lahko vplivala na nemoteno izvajanje predmeta javnega naročila.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 neposredna plačila podizvajalcem niso a priori obvezna. Naročnik bo izvajal neposredna plačila in jih uredil v pogodbi z glavnim izvajalcem, če bo to zahteval podizvajalec. V tem primeru zahteva za neposredna plačila, podana s to izjavo, šteje za soglasje podizvajalca, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Če se neposredna plačila podizvajalcu ne bodo izvajala, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije naročniku predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik navede najmanj eno referenco.

Naročnik bo upošteval izključno že izvedena in dokončana dela. Ponudnik lahko namesto predmetnega obrazca predloži drugo dokazilo o dobro opravljenem delu, ki po vsebini vsebuje podatke iz tega obrazca. Če bo naročnik presodil, da dokazilo ne ustreza vsebini tega obrazca, bo ponudnika pozval na predložitev potrdila o dobro opravljenem delu na tem obrazcu.

Ponudnik navede najmanj eno referenco.

Naročnik bo upošteval izključno že izvedena in dokončana dela. Ponudnik lahko namesto predmetnega obrazca predloži drugo dokazilo o dobro opravljenem delu, ki po vsebini vsebuje podatke iz tega obrazca. Če bo naročnik presodil, da dokazilo ne ustreza vsebini tega obrazca, bo ponudnika pozval na predložitev potrdila o dobro opravljenem delu na tem obrazcu.

Upnik si pridržuje pravico uveljavljati zakonite zamudne obresti.

V primeru podpisa s strani pooblaščenca je potrebno priložiti overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika.