TEHNIČNE SPECIFIKACIJE - Popravek št. 1

Kazalo vsebine

1	OZADJE JAVNEGA NAROČILA	1

1.1	NAMEN JAVNEGA NAROČILA	3

2	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

2.1	Prva faza: Investicijska dokumentacija in strokovne zahteve za C-ERP na podlagi poslovne analize	4

2.1.1	Analiza obstoječega stanja in izdelava investicijske dokumentacije	5

2.1.2	Priprava strokovnih zahtev za javno naročilo za pridobitev C-ERP	8

2.1.3	Priprava dokumentacije v zvezi z javnim naročilom za izbor izvajalcev……………………...8

2.2	Druga faza: Implementacija C-ERP	9

3	IZVEDBENE ZAHTEVE	10

4	NAČIN DELA	13

4.1	Obvladovanje sprememb	14

4.1.1	Upravljanje sprememb	14

4.1.2	Potrjevanje sprememb	15

4.1.3	Procedura za eskalacije	15

4.2	Upravljanje tveganj	15

4.2.1	Na strani izvajalca	15

4.2.2	Na strani naročnika	15

4.2.3	Med naročnikom in izvajalcem	15

5	VIZIJA: SPREMLJANJE POSLOVANJA BOLNIŠNIC	16

OZADJE JAVNEGA NAROČILA

DEFINICIJA PROJEKTA DIGITALNA PREOBRAZBA ZDRAVSTVA

Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja javno naročilo za pripravo strokovnih dokumentov in pogojev za izvedbo projekta C-ERP (C-ERP: centralizirani informacijski sistem za upravljanje poslovnih podatkov bolnišnic), ki predstavlja sklop znotraj širšega programa investicij za Digitalno preobrazbo zdravstva. Digitalna preobrazba zdravstva predstavlja investicijo v okviru komponente Zdravstvo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Pod digitalno preobrazbo zdravstva razumemo optimizacijo in izvajanje procesov znotraj in med zdravstvenimi institucijami, kakor tudi med zdravstvenimi institucijami in državljani, podjetji ter drugimi državnimi institucijami s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije, pri čemer je glavni  namen projekta Digitalne preobrazbe zdravstva povečati učinkovitost zdravstva.

S celovitim programom projektov Digitalna preobrazba zdravstva zasledujemo cilje reforme: zagotoviti kakovostno, finančno vzdržno in vsem dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema, kar obsega:

- kakovostno in dostopno zdravstveno varstvo s stabilnim financiranjem in dolgoročno vzdržnostjo javnih financ,

- zagotovitev oziroma ohranitev univerzalne dostopnosti do potrebnih zdravstvenih storitev, vključno s preventivnimi storitvami, obvladovanje pretečih groženj, ki jih za zdravstvo predstavljajo: naraščanje bremena kroničnih bolezni in stanj, nove nalezljive bolezni, odpornost mikrobov na zdravila in agensi iz okolja, mobilnost pacientov,

- boljšo pripravljenost in odziv na zdravstvene grožnje (npr.: epidemija covid-19),

- povečanje učinkovitosti upravljanja in delovanja zdravstvenega sistema v kriznih situacijah v smislu izboljšave upravljanja, ustrezne usposobljenosti zdravstvenih kadrov, pretoka informacij, uporabe digitalnih tehnologij in vzpostavitve novih oblik sodelovanja na lokalni in regionalni ravni.

Kot že poudarjeno v NOO, je uporaba informacijskih sistemov v zdravstvu večkrat dojemana kot vir administrativnih ovir in ne kot orodje za učinkovitejše, bolj transparentno in kakovostno delo, pri čemer velik del bremena za optimalno upravljanje nosi tudi neobstoj enotnih standardov za administrativno-poslovni del, kar ima za posledico nezmožnost izdelave analiz poslovanja, skupnih poročil in delovanja sistema v realnem času na kakovostnih podatkih. Vse našteto v NOO ima za posledico neoptimalen način spremljanja podatkov, kar onemogoča načrtovanja in kreiranja poenotenih politik in razvoja na področju zdravstva znotraj MZ.

CILJI projekta C-ERP v sklopu investicije v Digitalno preobrazbo v zdravstvu so:

- povečanje učinkovitosti zdravstvenega sistema s/z:

- standardizacijo poslovnih funkcij po vseh subjektih in v njih kreiranih in uporabljenih podatkih

- digitalizacijo enotnega - standardiziranega beleženja in prikazovanja bolnišničnih poslovnih podatkov v bolnišnicah v lasti države;

- ves čas ažurnimi in primerljivimi podatki in posledično z možnostjo izvajanja sprotnih analiz stanja poslovanja slovenskih bolnišnic, s čimer dosežemo pogoje za ažurno odločanje in pravočasno reagiranje ob odklonih;

- hitrejšo izdelavo natančnih analitičnih poročil, kot podlago za sprotno sprejemanje in prilagajanje ukrepov v zdravstvu;

- racionalizacija nabavne funkcije v  bolnišnicah na podlagi analiz in sprotnega spremljanja poslovanja.

- dvig kakovosti in varnosti zdravstvenih procesov:

- načrtovanje bolnišničnih kapacitet, zdravstvenih storitev in potreb po materialu na podlagi dejanske uporabe,

- boljše načrtovanje in posledično obravnave pacientov,

- uvedba spremljanja kakovosti na podlagi podatkov v realnem času, kar nudi možnost za ažurno odločanje, podprto z analizami nad realnimi in primerljivimi podatki.

Projekt Digitalne preobrazbe v zdravstvu se je zaradi obsega, kompleksnosti in vsebinske pestrosti razčlenil na  vsebinske sklope, eden izmed sklopov je tudi C-ERP. Pri pripravi investicijske in projektne dokumentacije ter strokovnih zahtev za javno naročilo za izbor, prilagoditev in vpeljavo ustreznega C-ERP in njegovega prehoda v produkcijsko rabo je potrebno upoštevati ekonomsko, finančno, časovno in tehnično ter tehnološko sprejemljivost za izpolnitev ciljev, ki so zapisane v dokumentih DIIP in PIZ Digitalna preobrazba v zdravstvu.

NAMEN JAVNEGA NAROČILA

Namen predmetnega javnega naročila je oblikovati predloge in izhodišča za izvedbo projekta enotnega C-ERP preko prenove in posodobitve poslovnih funkcij v bolnišnicah ter zdravstvenega sistema s pomočjo informacijsko komunikacijskih tehnologij. Osnova za izdelavo so že pripravljeni dokumenti identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in predinvesticijske zasnove (PIZ) Digitalne preobrazbe zdravstva, ki so priloga tem tehničnim specifikacijam, popisi procesov in poslovnih zahtev v bolnišnicah, ki bodo predani izbranemu izvajalcu, ter v nadaljevanju navedene zahteve.

Cilj javnega naročila je zagotovitev vse potrebne medsebojno usklajene dokumentacije, torej vseh dokumentov, predvidenih po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/1054/10 in 27/16), za izvedbo investicije projekta, priprava strokovnih zahtev za izvedbo  javnega naročila za izbor, prilagoditev in vpeljavo ustreznega C-ERP sistema tako, da bodo v nadaljevanju zahtevane poslovne funkcije bolnišnic združene v enem informacijskem sistemu. Projektna dokumentacija in strokovne zahteve za izvedbo javnega naročila za izbor ustreznega C-ERP obsegajo vse potrebne elemente za vsebinsko določitev predmeta javnega naročila, kar zajema, ni pa omejeno na: funkcionalne in tehnične specifikacije, vključno s predlogom arhitekture informacijske rešitve in zahtev po strojni, sistemski in programski opremi, zahteve glede razpoložljivosti, zanesljivosti in skalabilnosti (razširljivosti), zahteve o uporabi konkretnih standardov in tehnologij, predlog kadrovskih in drugih zahtev za ugotavljanje usposobljenosti ponudnikov.

Večina ponudnikov ERP sistemov zagotavlja možnost implementacije vseh storitvenih funkcionalnosti, vendar je za centralno upravljanje bolnišnic velikega pomena izbira optimalne integrirane rešitve, ki bo omogočala celovit pregled delovanja poslovnih funkcij bolnišnic na eni strani in lokalno upravljanje le-teh posameznim vodstvom bolnišnic na drugi.

2  PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila za pripravo strokovnih dokumentov in pogojev za izvedbo projekta C-ERP je

»Analiza ERP sistemov v bolnišnicah, izdelava investicijske in projektne dokumentacije, sodelovanje pri izvedbi javnega naročila za izbor, implementacijo in vpeljavo ustreznega C-ERP sistema«
Vsebinsko se deli na analizo obstoječega stanja ERP sistemov v vseh bolnišnicah v lasti države, pravne podlage in investicijsko dokumentacijo (IP), izdelava dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, izdelava projektne dokumentacije in tehničnih razpisnih pogojev, vključno z začetno opredelitvijo šifrantov in arhitekturo sistema, ki jo naročnik objavi na portalu, projektno vodenje in nadzor implementacije projekta do prehoda v produkcijsko rabo vključno z DPIA (Izvedba ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov) v vseh javnih bolnišnicah v lasti države (https://www.zzzs.si/zzzs-api/izvajalci-zdravstvenih-storitev/po-vrsti-izvajalcev/) najkasneje do 31.12.2026.

Izvajanje bo potekalo v več korakih. Najprej se pripravi krovni pregled obstoječega stanja programske opreme, lokalnih, obstoječih ERP sistemov, atributov in šifrantov v bolnišnicah ter  definira ključne zahteve za implementacijo enotnega centralnega in celovitega ERP sistema za vse bolnišnice v lasti države, kar je podlaga za pripravo investicijske dokumentacije.

V nadaljevanju se bo na podlagi potrjenih dokumentov investicijske dokumentacije in strokovnih zahtev za izvedbo javnega naročila za pridobitev ustreznega ERP sistema izvedlo javno naročilo  za implementacijo in vpeljavo ustreznega ERP sistema.

V drugi fazi se od izbranega izvajalca tega javnega naročila pričakuje, da za naročnika, to je Ministrstvo za zdravje, vodi projekt implementacije, parametrizacije in integracije izbranega C-ERP sistema v vseh slovenskih bolnišnicah v lasti države do uporabe v produkcijskem okolju..

Javno naročilo je razdeljeno v dve fazi:

- Prva faza, izdelki:  analiza obstoječega stanja v bolnišnicah v lasti države, izdelava investicijske in projektne dokumentacije, priprava strokovnih zahtev z razpisno dokumentacijo.

- Druga faza, storitve: projektno vodenje in nadzor nad implementacijo C-ERP v bolnišnice v lasti države.

Pričakuje se, da bo izbrani izvajalec zagotovil vse potrebne strokovnjake za izvedbo ustrezne analize potreb bolnišnic v lasti države, kot tudi ustrezne strokovnjake za uspešno implementacijo C-ERP v bolnišnice v lasti države in pri naročniku.

Vsa komunikacija poteka v slovenskem jeziku, vsa  dokumentacija je predložena v slovenskem jeziku, vsi izdelki, vključno z C-ERP so na voljo v slovenskem jeziku. Uporabniški spletni vmesnik C-ERP v popolni funkcionalnosti mora biti na voljo tudi v jezikih narodnostnih manjšin v Republiki Sloveniji.

Prva faza: Investicijska dokumentacija in strokovne zahteve za C-ERP na podlagi poslovne analize

Investicijski program (v nadaljevanju: IP) s študijo izvedljivosti in strokovne zahteve za izbrani ERP:

  - Izvedba poslovne analize, ki je poleg DIIP in PIZ podlaga za izdelavo investicijske dokumentacije.

  - Priprava vsebinske dokumentacije in strokovnih  zahtev za izvedbo javnega naročila za vpeljavo ustreznega informacijskega sistema C-ERP za potrebe bolnišnic in centralnega upravljanja le teh. Strokovno sodelovanje z naročnikom pri pripravi in izvajanju javnega naročila za vpeljavo C-ERP.

Namen poslovne analize obstoječega stanja je seznanitev z dejanskim stanjem in pridobitev ustreznih znanj o obstoječi situaciji v vsaki izmed bolnišnic v tolikšni meri, da je poznano delovanje vseh poslovnih funkcij vsake izmed njih, kar omogoča pripravo informacijskih in poslovnih zahtev za prenovo in podporo funkcionalnosti v C-ERP. Zajemati mora analizo obstoječega stanja poslovnih informacijskih sistemov v bolnišnicah  in potreb na področju upravljanja bolnišnic v lasti države, kot so:

- Identifikacija procesov in poslovnih funkcij pri uporabi obstoječih ERP sistemih Za vsako bolnišnico je potrebno pripraviti nabor uporabljenih podatkov (šifrantov, atributov), ki so v uporabi.

- Upravljanje in integracija poslovnih funkcij znotraj bolnišnice, kot so finančno upravljanje, upravljanje dobavne verige, človeški viri, plače zaposlenih. Integracija z obstoječimi sistemi in zbirkami podatkov, ki jih uporablja vsaka izmed bolnišnic. , da se prepreči podvajanje podatkov in zagotovi gladek prehod na C-ERP znotraj bolnišnic.

- Poenotenje šifrantov in predpisana uporaba istih šifrantov (tipov in poimenovanj) v vseh bolnišnicah, kot so: stroškovna mesta, kontni plani, poslovni partnerji, osnovna sredstva in podobno. Cilj je centralizirano upravljanje podatkov in poenoteno delovanje vseh bolnišnic, kar bo lastniku omogočalo preprosto komunikacijo, načrtovanje in usklajevanje med njimi.

- Nabava, javno naročanje, plačevanje in avtomatizacija računov, sodelovanje z dobavitelji in spremljanje pogodb.

- Znotraj poslovne funkcije nabave se pripravi in umesti pod področje -  enotni sistem nabave z enoličnim identifikatorjem medicinske opreme, farmacevtskih izdelkov in izdelkov za osebno nego s ciljem sledljivosti izdelkov v sistemu javnega naročanja (na primer po vzoru sledljivosti artiklov z enoznačno EAN kodo in opisom artikla v trgovskih verigah);

- Osnovna sredstva, drobni inventar.

- Skladiščno poslovanje.

- Kadrovska evidenca in plače.

- Računovodstvo, knjigovodstvo in finance.

- Kadrovska funkcija izobraževanja zaposlenih ter njihovo izobraževanje

- Finančno planiranje in spremljanje izvajanja projektov

- Poročanje in analitika (BI),  orodja za ustvarjanje poročil in analiziranje podatkov v podporo odločanju in stalnim izboljšavam v bolnišnici.

- Planiranje, razvoj poslovanja.

- Razširljivost sistema, da bo sistem sposoben obravnavati povečano količino podatkov in transakcij v primeru širitve na druge zdravstvene ustanove.

- Vzpostavljeni zanesljivi varnostni  ukrepi za zaščito podatkov.

- Upravljanje pridobljenih e-dokumentov in e-arhiviranje.

- Za vsako izmed bolnišnic mora biti realizirana funkcionalnost:

  - Poenotenje in standardizacija poslovnih funkcij in procesov, tako da so posebnosti dopuščene le, če imajo vzroke v posebnih zakonodajnih obvezah.

  - preko spletnih vmesnikov C-ERP translacija podatkov iz lokalnih ERP sistemov v C-ERP za poslovne funkcije in procese, ki bodo še naprej v uporabi na lokalnih ERP rešitvah. Podatki vseh bolnišnic morajo biti enoznačni, standardizirani (po tipu in nazivu) in vedno na voljo v C-ERP.

Investicijska dokumentacija (investicijski program) mora vključevati predvidene stroške vzdrževanja in nadgrajevanja sistema za naslednjih 5 let.

Zahteve naročnika pri izbiri ustreznega C-ERP sistema poleg strokovnih in poslovnih zahtev vključujejo tudi s strani principala zagotovljeno lokalizacijo in podpore za slovenski javni sektor, podporo in vzdrževanje izbranega C-ERP za minimalno naslednjih 10 let po vpeljavi v produkcijsko okolje.

Procesne (ali storitvene) podlage izhajajo iz zakonodaje Ministrstva za zdravje https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/zakonodaja.

Analiza obstoječega stanja in izdelava investicijske dokumentacije

Analiza naj zajema pregled obstoječih poslovnih informacijskih sistemov v bolnišnicah ter njihovih posebnosti. Za vsako izmed bolnišnic je potrebno pripraviti plan standardizacije podatkov za potrebe migracije v C-ERP. Bolnišnice, ki bodo eno ali več poslovnih funkcij še naprej izvajale preko obstoječega, lokalnega ERP sistema, morajo preko spletnih vmesnikov C-ERP sistema vse podatke v standardizirani obliki neposredno (hkrati) posredovati tudi v C-ERP, kjer morajo biti dosegljivi v popolnosti, neprekinjeno.

- 2.1.1.1  Oris željenega stanja

Ključnega pomena je potreba po konsolidiranih informacijskih sistemih za vse bolnišnice v lasti države in doslednih zalednih procesih, ki omogočajo poslovne odločitve, ki temeljijo na ažurnih in točnih podatkih, tako posameznim bolnišnicam, kot lastniku bolnišnic, ustanovitelju, ministrstvu.

Pri izvajanju projekta izbire in implementacije C-ERP se pričakuje prilagodljivo in kreativno vodenje projekta s ciljem, da se pridobi sodobna rešitev Enterprise Resource Planning (ERP) in Enterprise Performance Management (EPM), ki uporablja en sam računovodski jezik in enotne, standardizirane šifrante za vse poslovne subjekte v C-ERP sistemu ter poenotene procese za osnove poslovne funkcije.

Z mislijo na reševanje potreb na operativni ravni, je potrebno posvetiti fokus na dejavnosti poslovnih funkcij  na način, da se uvede jedro financ, nabave, skladišč, kadrov v bolnišnicah. Pričakuje se uskladitev z enotnim standardiziranim računovodstvom, racionalizacijo njihovih zalednih procesov, s ciljem omogočiti poenoteno upravljanje in odpreti vrata prihodnji učinkovitosti z avtomatizacijo in mobilnostjo, kar bo doprineslo izboljšanju rezultatov za celotno zdravstvo.

2.1.1.2  Analiza zahtev

Izvajalec pripravi poenotene poslovne procese, poslovne funkcije in atribute, ki temeljijo na uveljavljenih načelih e-poslovanja in poskrbi za poenotenje podatkov v vseh bolnišnicah v lasti države.

Izvajalec v okviru poslovne analize iz relevantne zakonodaje, ki je opredeljena v nadaljevanju,  evidentira in popiše poslovne zahteve, ki jih mora izbrani C-ERP vsebovati. Izvajalec v okviru analize obstoječih poslovnih procesov popiše in evidentira tudi morebitne omejitve, ki jih morda predstavlja obstoječa zakonodaja za uvedbo centralnega ERP za vse bolnišnice v lasti države, kjer je poleg področne zakonodaje potrebno upoštevati tudi druge povezane direktive in zakonodaje kot so varstvo (osebnih) podatkov, varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, elektronsko poslovanje, elektronski podpis (ZVOP-2, ZVDAGA, GDPR) in ostalo.

Izvajalec na podlagi obstoječih poslovnih informacijskih sistemov v bolnišnicah pripravi predlog vsebinske razmejitve:

- Centralni ERP, kjer bodo zajeti procesi znotraj posameznih poslovnih funkcij v bolnišnicah, ki bodo podprti in upravljani centralno in migracijo obstoječih podatkov v C-ERP.

- Morebitne posebnosti v posameznih specializiranih bolnišnicah in potrebne integracije s C-ERP s pomočjo spletnih storitev (angl. Web Services) znotraj C-ERP.

- En enotni skupni način izmenjave podatkov, ki prihajajo iz zalednih sistemov. Zaledni sistemi so lahko zunanji ali notranji sistemi, s katerimi C-ERP izmenjuje podatke. Ti zaledni sistemi ne smejo podvajati poslovnih funkcij C-ERP.

2.1.1.3  Uporabniške zahteve po procesih in podatkih

Izvajalec analizira uporabniške zahteve po poslovnih procesih in podatkih v obliki opisa. Uporabniške zahteve izhajajo iz zakonodaje, obstoječih analiz / popisov in pričakovanj naročnika. Uporabniške zahteve morajo zajeti vse potrebe na področju informacijske podpore poslovnim procesom upravljanja bolnišnic, pri čemer se popišejo tudi visokonivojske relacije med podatki.

2.1.1.4  Seznam in opis izmenjave, prenosa podatkov v C-ERP

Izvajalec pripravi seznam in opis migracije podatkov C-ERP iz obstoječih lokalnih ERP ter izmenjave podatkov z drugimi IS. Opis izmenjave mora zajemati vsebinsko logiko izmenjave. Uporabi se spletne storitve (angl. Web Services) C-ERP, kjer ne obstajajo, jih bo potrebno ustvariti. Pričakuje se povezavo med lastniki / upravljavci lokalnih ERP rešitev in upravljavcem C-ERP. Vmesnike za izmenjavo podatkov se bo poenotilo tako, da se bodo zunanji sistemi morali prilagoditi enotnemu pomenu podatkov

2.1.1.5  Seznam in opis migriranja podatkov

Izvajalec pripravi seznam in opis migracij podatkov C-ERP iz obstoječih, lokalnih ERP in IS, kjer to oceni za potrebno. Opis migracije mora zajemati vsebinsko logiko prenosa podatkov in opis storitve (npr. WSDL)

2.1.1.6  Izdelava investicijske dokumentacije

Naročnik pričakuje izdelavo in predstavitev investicijskega programa (IP) s študijo izvedljivosti.

Prav tako pričakuje pripravo DPIA, kar bo usmeritev integratorju / vpeljevalcu C-ERP sistema. Po potrebi jo izvajalec v sodelovanju z inplementatorjem / vpeljevalcem C-ERP še dopolnjuje skozi projekt saj gre za uporabno orodje, namenjeno nenehni uporabi, in ne zgolj za enkratno dejanje.  (vir: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/obligations/when-data-protection-impact-assessment-dpia-required_sl )

Za investicijske projekte, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance, je treba pripraviti investicijsko dokumentacijo, in sicer v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).

V IP se podrobno obdela predlog zahtev za izbiro optimalnega ERP sistema in se predstavi tako iz tehnično-tehnološkega vidika, kakor tudi ekonomskega vidika. IP predstavlja podlago za končno investicijsko odločitev.

Investicijski program med drugimi zakonsko zahtevanimi vsebinami vključuje tudi ustrezne analize (SWOT, okolja, uporabnikov, potenciala), opis prednosti in pomanjkljivosti različnih izbir ERP, tehnično-tehnološkega okolja in potrebne infrastrukture z arhitekturo sistema, poslovnimi funkcijami, procesi, šifranti in atributi, visokonivojski časovni načrt, študija izvedljivosti, funkcionalne in tehnične zahteve, zahteve po razpoložljivosti in zanesljivosti ERP sistema, uporabljene zahtevane standarde,  zahteve in specifikacije povezljivosti z drugimi informacijskimi sistemi, komplementarnost z že obstoječimi gradniki eZdravja in digitalizacije v zdravstvu, organizacija vodenja projekta, ocena vrednosti z navedbo izhodišč za oceno, razporeditev stroškov po letih in načrt financiranja po dinamiki in virih financiranja, projekcija stroškov obratovanja za 5 let po uvedbi, analizo in upravljanje tveganj projekta in tveganj v zvezi s pridobitvijo pravega izvajalca za uspešno izpeljavo projekta skladno z zahtevami.

IP je sestavljen na način, da zagotavlja naročniku vse potrebne informacije za izvedbo javnega naročila za implementacijo projekta.

Dokumentacija, ki jo naročnik pričakuje v tej fazi od izvajalca mora vključevati vsaj:

- Investicijsko dokumentacijo, ki vključuje:

  - Investicijski program (s študijo izvedbe) in njegovo predstavitev,

- Projektno dokumentacijo (skladno s Smernicami Ministrstva za javno upravo za razvoj informacijskih rešitev) in njeno predstavitev, kar vključuje vsaj:

- Tehnične specifikacije, ki morajo vsebovati vsaj naslednja poglavja :

  - Model centralnega ERP sistema (v nadaljnjem besedilu: C-ERP)

    - Oris trenutnega stanja

    - Oris potrebnega stanja

    - Okvirni akcijski načrt izvedbe

  - Poslovna analiza z idejnim načrtom

    - Ocena tveganj (opredelitev tveganj izvedbe in implementacije projekta)

    - Obstoječe rešitve v javnih bolnišnicah v lasti države

    - Rezultate usklajevanj in dogovora s predstavniki javnih bolnišnic v lasti države, glede potreb pri definiranju funkcionalnosti C-ERP za vsako bolnišnico.

    - Predlog časovnega, funkcionalnega in procesnega načrta prehoda posameznih lokalnih ERP na C-ERP

    - Analiza potrebnih ukrepov za migracijo obstoječih podatkov v C-ERP

    - Strateški načrt izvedbe in implementacijski načrt

    - Fizična infrastruktura

      - Popis fizične infrastrukture in lokalnih rešitev (ERP) sistemov v vseh javnih bolnišnicah v lasti države

      - Popis obstoječih vzdrževalnih razmerij in licenc obstoječih lokalnih ERP sistemov z namenom, da se lahko pripravi ustrezne zahteve za novi sistem C-ERP in zagotovi ustrezno število licenc za njegove uporabnike

      - Ocena potrebnih licenc (predvideno število aktivnih uporabnikov v bolnišnicah v naslednjih petih letih)

      - Predlog izbire ustreznega tipa oblačne infrastrukture (privaten, javen, upravljan javen oz. hibriden oblak / IaaS, PaaS, SaaS)

      - Predlog poenotenja šifrantov, atributov, procesov in poslovnih funkcij (iz lokalnih ERP na C-ERP) ter njihovega prihodnjega upravljanja

      - Predlog koncepta integracije in/ali migracije podatkov iz lokalnih ERP v C-ERP

      - Predlog koncepta integracije z zalednih sistemov s C-ERP

Priprava strokovnih zahtev za javno naročilo za pridobitev C-ERP

Na podlagi poslovne analize in IP izvajalec v ločenem dokumentu pripravi strokovne - tehnične, funkcionalne in nefunkcionalne - zahteve za izvedbo naslednjega javnega naročila / vpeljava ustreznega C-ERP sistema. Vsebina strokovnih zahtev za C-ERP mora naročniku brez potrebnih bistvenih dopolnitev omogočati izvedbo javnega naročila. Naročnik pričakuje, da bo izvajalec v tej fazi aktivno sodeloval v vseh fazah izvedbe javnega naročila, do podpisa pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti na naslednjem javnem naročilu (v nadaljevanju: »JN_2«). Od izvajalca se pričakuje priprava strokovnih zahtev oziroma specifikacij za javno naročilo C-ERP in strokovna pomoč pri izvedbi javnega naročila, kar vključuje tudi pripravo osnutkov odgovorov na zastavljena vprašanja na Portalu javnih naročil, strokovno svetovanje pri pregledu ponudb, sodelovanje oziroma svetovanje pri morebitnem vpogledu v dokumentacijo, sodelovanjem v zvezi z morebitnimi pozivi k spremembi odločitve ter nudenjem pomoči naročniku v morebitnem revizijskem postopku.

Priprava dokumentacije v zvezi z javnim naročilom za izbor izvajalcev (razvojnikov) za implementacijo izdelkov projekta C-ERP

- priprava dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo (izračun ocenjene vrednosti javnega naročila, osnutek celotne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom in čistopisa te dokumentacije, osnutki morebitnih pozivov ponudnikom, osnutek končnega poročila strokovne komisije, osnutek odločitve o oddaji javnega naročila ter po zaključku postopka tudi osnutek poročila o izvedenem postopku javnega naročanja, priprava osnutka odločitve o morebitnem zahtevku za revizijo ter morebitnih pozivov v revizijskem postopku),

- po objavi javnega naročila s strani MZ bo izvajalec aktivno sodeloval, tudi kot zunanji člani komisije, v vseh fazah izvedbe javnega naročila do podpisa pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti (vključno s svetovanjem glede odgovorov na zastavljena vprašanja na Portalu javnih naročil oziroma pripravo osnutkov odgovorov, kadar je to vsebinsko mogoče, sodelovanjem pri pregledu ponudb in pozivanju ponudnikov, sodelovanjem oziroma svetovanjem pri morebitnem vpogledu v dokumentacijo, sodelovanjem v zvezi z morebitnimi pozivi k spremembi odločitve ter nudenjem pomoči naročniku v morebitnem revizijskem postopku),

- po podpisu pogodb MZ svetovanje pri komunikaciji z izbranimi gospodarskimi subjekti v obsegu do 100 ur (npr. tolmačenje vsebine zahtev, javno naročniško svetovanje).

Ponudba iz te točke naj vključuje možnost ponovitve postopka javnega naročanja in obravnavo največ dveh zahtevkov za revizijo na razpisno dokumentacijo in/ali na odločitev.

V primeru, da pride do ponovitev enakega ali drugega postopka javnega naročanja, ki časovno še omogoča črpanje sredstev NOO na projektu, dvakrat ali večkrat, bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k pogodbi.

V primeru vložitve in obravnave več kot dveh zahtevkov za revizijo na fazo postopka na razpisno dokumentacijo in/ali na odločitev, ki časovno še omogoča črpanje sredstev NOO na projektu, bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k pogodbi.

Druga faza: Implementacija C-ERP

Zagotovitev projektnega vodje oziroma projektne pisarne za izvajanje nadzora in vodenja implementacije projekta C-ERP v produkcijsko rabo v bolnišnice in pri naročniku.

Naloge projektnega vodje in strokovnega tima bodo, med drugim nadzor in svetovanje na področjih:

- priprava projektne dokumentacije za vodenje projekta in ažurno poročanje o stanju projekta predstavniku Ministrstva za zdravje;

- priprava podrobnega terminskega načrta implementacij C-ERP centralno in po bolnišnicah v lasti države, vključno z načrtom potrebnih integracij in migracij podatkov, nadzorom nad vpeljavo centralnih šifrantov in centralnih procesov;

- komunikacija, koordiniranje in usmerjanje dela pogodbenih izvajalcev in podizvajalcev »JN_2« (izbranega izvajalca C-ERP sistema);

- sodelovanje z upravljavci lokalnih ERP sistemov in upravljavci C-ERP sistema za potrebe izvajanja standardizacije in migracije podatkov in/ali  prenos standardiziranih podatkov s pomočjo spletnih storitev v C-ERP

- koordiniranje vseh deležnikov za uspešno izvedbo projekta C-ERP v vse bolnišnice;

- zagotavljanje strokovnega nadzora nad kakovostjo in varnostjo implementirane C-ERP rešitve;

- zagotavljanje skladnosti implementirane C-ERP rešitve s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika;

- v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem C-ERP in ostalimi deležniki priprava in organizacija testiranja glede na načrt projekta in koordinacija izvajanja testiranja;

- v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem C-ERP organizacija usposabljanja uporabnikov;

- spremljanje in upravljanje tveganj v zvezi z izvedbo in implementacijo projekta;

- redno poročanje o napredovanju projekta, kar vključuje tako poročanje o doseganju aktivnosti iz načrta izvedbe kot tudi ostalih zadolžitev, ki so bile sproti dogovorjene ob izvajanju projekta.

Terminski načrt implementacije mora slediti cilju, da je C-ERP uveden in se v predvideni funkcionalnosti uporablja  v vseh bolnišnicah v lasti države najkasneje 31. 12. 2026.

Dokumentacija, ki jo naročnik pričakuje od izvajalca mora vključevati vsaj:

  - Poslovna analiza z idejnim načrtom ob vpeljavi produkta

    - Potrebni človeški viri po vpeljavi C-ERP v produkcijo (upravljanje, pomoč, razvoj itd)

    - Ocena potrebnih novih kadrovskih virov

    - Predlog izvedbe podatkovnega skladišča in poročilnega sistema za pripravo standardnih in posebnih poročil

    - Predlog izvedbe dokumentnega sistema in e-Arhiva

    - Predlog finančnega modela po prenehanju financiranja iz Načrta za okrevanje in odpornost

  - Ne-funkcionalne zahteve

    - Pravni in zakonodajni vidiki

    - Upravljanje, zasebnost

    - Zagotavljanje kakovosti (QA)

    - Programske zahteve

    - Strojne zahteve

    - Infrastrukturne zahteve

    - Varnost (avtentikacija, enkripcija …)

    - Razpoložljivost

    - Skalabilnost

    - Politika uporabniških dostopov

    - Revizijska sled

    - Okolja (razvojno, testno, testiranje sprejemljivosti uporabnika (eng: User Acceptance Testing), produkcijsko, učno, začasna dodatna okolja…) z integracijami z drugimi okolji, kjer je to potrebno in mogoče

    - Uporabniška in tehnična dokumentacija

    - Testiranje sprejetosti

    - Sistemsko testiranje

    - Implementacija

    - Načrt usposabljanja uporabnikov

    - Podpora, vzdrževanje in posodabljanje sistema

      - SLA, odzivni časi, podpora

      - Zagotavljanje pomoči uporabnikom (angl. helpdesk)

- dokumentacijo ob nastanku investicijske in projektne dokumentacije, vključno z dokumentacijo, ki nastane ob sodelovanju ponudnika in javnih bolnišnic v lasti države.

3  IZVEDBENE ZAHTEVE

Vsa projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z navodili za pripravo investicijske dokumentacije, kot je zapisano v Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). V okviru javnega naročila ponudnik izdela vse po uredbi zahtevane elemente dokumentacije in vsebinske zahteve za izvedbo javnega naročila C-ERP.

Zakonodaja in veljavni predpisi in dokumenti, ki naj jih izvajalec upošteva po področjih:

- Kontekst  sodobnega projektnega vodenja in uspešne realizacije najzahtevnejših projektov:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju  javnih financ (Uradni list RS 60/06, 54/2010, 27/16),

- zadevne dele Metodologije vodenja projektov v državni upravi (https://nio.gov.si/nio/asset/metodologija+vodenja+projektov+v+drzavni+upravi+projekti+informacijske+tehnologije-713),

- zadevne dele Smernic za razvoj informacijskih rešitev (https://nio.gov.si/nio/cms/download/document/46345a09e6b1089e178a5b1fb5504e98dd5dda88-1484813945239).

- Zadevne dele Generičnih tehnoloških zahtev, Ministrstvo za javno upravo (GTZ).

V primeru načrtovanja uporabe centralnih gradnikov Nacionalnega interoperabilnostnega okvira se smiselno upošteva Generične tehnološke zahteve:

https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743

- Priporočila Evropskega okvira interoperabilnosti (EIF) in Programa za interoperabilnostne rešitve ISA²:

https://nio.gov.si/nio/asset/sklep+eu+o+uvedbi+programa+za+interoperabilnostne+resitve+in+skupne+okvire+za+evropske+javne+uprave

  - https://ec.europa.eu/isa2/eif_en

- Mednarodno preverjeni in priznani standardi za izvedbo PA:

standard IIBA (International Institute of Business Analysis) s temeljnim poslovno analitičnim konceptom (BACCM), standardi PMI (Project Management Institute) ali primerljivi

UML standard modeliranja poslovnih procesov, kot je standardna notacija BPMN;

- Mednarodno preverjeni in priznani standardi za izdelavo vsebinskih, funkcionalnih in tehničnih specifikacij:

Pri izdelavi tehničnih specifikacij se upošteva standarde in smernice za pripravo dokumentacije, kot je IEEE standard ali primerljivi.

- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA):

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351

- Informacijska varnostna politika javne uprave:

https://www.gov.si/teme/informacijska-varnost/

- Kontekst varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov:

- Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)

- ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov - smernice Informacijskega pooblaščenca:

- https://www.ip-rs.si/publikacije/priro%C4%8Dniki-in-smernice/smernice-po-splo%C5%A1ni-uredbi-o-varstvu-podatkov-gdpr/smernice-ocene-u%C4%8Dinkov-na-varstvo-osebnih-podatkov

Upošteva se dobre prakse in priročnike objavljene na spletni strani Informacijske pooblaščenke glede na področja obdelave osebnih podatkov, še posebej priporočila v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri povezovanju zbirk osebnih podatkov v javni upravi:

https://www.ip-rs.si/publikacije/prirocniki-in-smernice/

- Kontekst napredka pri digitalni konkurenčnosti in digitalni preobrazbi:

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025, Skupaj za družbo zdravja (ReNPZV16–25), Uradni list RS, št. 25/16,

- Strategija razvoja Slovenije 2030, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ... et al., Ljubljana 2017,

- Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost,

- Dokument Identifikacije investicijskega projekta Digitalna preobrazba zdravstva (Ministrstvo za zdravje 2021),

- Strategija digitalizacije zdravstva v Sloveniji za obdobje 2022  (povezava na dokument : www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-MINISTRSTVU/Slovenija-E-zdravje-za-bolj-zdravo-druzbo-v2.pdf),

- Zdravje 2020: temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje (povzetek dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije v slovenščini), http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/health_2020_svn.pdf.

- Kontekst zdravstvene dejavnosti:

- Zakon o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.23/05– uradno prečiščeno besedilo, 15/08– ZPacP, 23/08, 58/08– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16– ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20– ZZUOOP, 203/20–ZIUPOPDVE, 112/21– ZNUPZ,  196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. ,141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US)),

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP, 141/22 – ZNUNBZ in 18/23 – ZDU-1O),

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21,  196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS,141/22 – ZNUNBZ in 40/23 – ZČmIS-1),

- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22),

- Zakon o lekarniški dejavnosti  (Uradni list RS, št. , 77/17, 73/19 in 186/21),

- Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19),

- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09),

- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),

- Kontekst javnih naročil:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22,100/22  in 28/23).

- Financno-racunovodska in ostala poslovna zakonodaja:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18,195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O)

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)

- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11)

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10)

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21)

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22)

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18)

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15)

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03)

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13)

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in 203/21)

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12)

- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 7/10 in 3/13).

4  NAČIN DELA

Naročnik zahteva, da bo izvajalec v začetku projekta predstavil svojo metodologijo projektnega dela naročniku in predlog komunikacije (vključno z zapisniki) s predstavniki javnih bolnišnic v lasti države z namenom zajema funkcionalnih potreb posameznih bolnišnic za uvedbo C-ERP. Naročnik metodologijo dela in predlog komunikacije po pregledu potrdi ali zavrne.

Izvajalec bo omenjeno storitev izvajal v skladu z zahtevami naročnika s kadri, ki imajo potrebno specifično strokovno usposobljenost in znanje, ustrezne delovne izkušnje in specifična znanja, povezana z omenjeno storitvijo. Strokovnjak mora biti na voljo naročniku oz. potrebam projekta v rednem delovnem času naročnika.

Med pripravo izdelkov so predvideni koordinacijski sestanki z naročnikom  z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Pri pripravi izdelkov mora izvajalec upoštevati podane usmeritve naročnika. Sestanki se lahko izvajajo na daljavo, glede na potrebe in na zahtevo naročnika pa na lokaciji v Ljubljani (predvidoma sedežu naročnika). Izvajalec je dolžan naročniku redno (enkrat tedensko) pisno poročati (lahko tudi po e-pošti) o napredku projekta, na zahtevo naročnika in/ali nadzornih organov pa pripraviti tudi vmesna poročila in ustno poročati. Vso dokumentacijo, med drugim dokumentacijo sodelovanja z naročnikom in drugimi deležniki izvajalec predaja sproti. Izvajalec je dolžan sproti voditi in pripraviti vso dokumentacijo, ki nastane v okviru sodelovanja z zunanjimi deležniki (npr. predstavniki bolnišnic) in naročnikom, kot so na primer: vabila, zapisniki z listo navzočih, delovno gradivo, realizacijo sklepov, pomembne ugotovitve in drugo. Navedeno dokumentacijo sproti izroča naročniku. Izvajalec skrbi za sklicevanje sestankov, urejanje dokumentacije in posredovanje dokumentacije predstavnikom bolnišnic v uskladitev, potrditev.

Izbrani izvajalec pripravi podroben terminski načrt, ki ga predstavi in uskladi z naročnikom. V prvem delu, oziroma pri pripravi investicijske dokumentacije in strokovnih zahtev za izvedbo javnega naročila za vpeljavo C-ERP, vzpostavi tim ustreznih strokovnjakov, ki na podlagi obstoječe dokumentacije s popisanimi zahtevami in obstoječimi procesi v posameznih bolnišnicah, ki mu jo bo predal naročnik po podpisu pogodbe, ter po analizi stanja v bolnišnicah (po presoji izvajalca) pripravi dokumente. Izvajalec skrbi za nemoteno komunikacijo, sodelovanje in usklajevanje z naročnikom. Skrbnik pogodbe, oziroma vodja  projekta na strani naročnika usklajuje in koordinira potek projekta ter razrešuje probleme s skrbnikom pogodbe na strani izvajalca ter redno vrši nadzor na delom izvajalca.

Projektna dokumentacija mora biti sestavljena na način, da zagotavlja naročniku vse potrebne informacije za izvedbo javnega naročila za implementacijo projekta (med drugim načrtovano arhitekturo sistema, funkcionalno in tehnično specifikacijo, zahteve po razpoložljivosti in zanesljivosti, uporabljene zahtevane standarde, podrobno specificirane zahteve po sistemski programski opremi in strojni opremi, zahteve in specifikacije povezljivosti z drugimi informacijskimi sistemi, komplementarnost z že obstoječimi gradniki). Vsebina dokumentacije mora naročniku brez potrebnih večjih oz. bistvenih dopolnitev omogočati izvedbo javnega naročila, pri čemer dokumentacija v celoti pokrije del, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Po pripravi investicijske in projektne dokumentacije, izvajalec pripravi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo (in prehod v produkcijsko rabo) projekta C-ERP, kar vključuje pripravo celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za implementacijo C-ERP, po objavi javnega naročila s strani MZ aktivno sodelovanje v vseh fazah izvedbe javnega naročila do uvedbe C-ERP v produkcijsko okolje v vseh bolnišnicah v lasti države.

Ko je izvajalec za »JN_2« izbran, izbrani izvajalec tega javnega naročila prevzame vodenje projekta C-ERP in koordiniranje in nadzor implementacije C-ERP. V tem času izvajalec vsak teden pisno poroča (lahko tudi e-pošta) o napredku, kar vključuje tako poročanje o doseganju aktivnosti iz načrta izvedbe kot tudi ostalih zadolžitev, ki so bile sproti dogovorjene ob izvajanju projekta. Sproti mora izpostavljati vsa odprta vprašanja in problematiko, ki se pojavi pri izvajanju nalog. Vsi usklajevalni in delovni sestanki med naročnikom in izvajalcem se dokumentirajo. Zapisnike pripravi izvajalec in jih predloži v potrditev naročniku.

Izvajalec znotraj pogodbe zagotovi in plača odgovorno osebo oz. projektnega vodjo, ki bo odgovorna za uspešen prehod projekta v produkcijsko rabo po sklenitvi pogodb z izbranimi gospodarskimi subjekti. Projektni vodja bo tekom implementacije in prehoda v produkcijsko rabo izvajal nadzor in spodbujal napredek na projektu, pripravljal projektno dokumentacije za vodenje projekta in poročal Ministrstvu za zdravje o napredku, komuniciral z izvajalcem in podizvajalci, ki bodo implementirali projekt C-ERP, komuniciral z zaposlenimi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki bodo migrirali ali integrirali lokalne ERP sisteme, koordiniral komunikacijo vseh deležnikov za uspešno izvedbo projekta, zastopal in seznanjal Ministrstvo za zdravje z napredkom projekta do prehoda v produkcijsko rabo.

  - Obvladovanje sprememb

Upravljanje sprememb

Do sprememb lahko prihaja:

- na podlagi ugotovitev ali predlogov izvajalca in po potrditvi predloga spremembe s strani naročnika,

- na podlagi dodatnih zahtev naročnika,

- na podlagi odstopanj v izvedbi,

- na podlagi sprememb ali dopolnitev zakonov,

- na podlagi spoznanj v teku izvedbe projekta.

Pooblaščene osebe za podajo in argumentacijo sprememb sta:

- skrbnik pogodbe na strani naročnika,

- vodja projekta na strani izvajalca.

Skrbnik pogodbe na strani naročnika ter vodja projekta na strani izvajalca obravnavata predloge sprememb in sprejmeta sklep, na podlagi katerega je predlog:

- zavrnjen,

- sprejet – odobrena vsebina in pripadajoče spremembe načrtov (obseg potrebnega dela, premik rokov, kakovost, spremembe višine posameznih stroškov (znotraj pogodbene vrednosti,...).

Potrjevanje sprememb

Zahteve za spremembe lahko nastanejo zaradi:

- spremenjenih zahtev naročnika glede na dogovorjeno in potrjeno projektno ali investicijsko dokumentacijo,

- kasnejših sprememb zakonodaje,

- predlogov izvajalca za izboljšanje kakovosti izvajanja storitev oz. implementacije C-ERP,

- spremembe članov projektne skupine izvajalca.

Zahteve za spremembe se evidentirajo.

Procedura za eskalacije

Eskalacije so formalni proces za obveščanje in iskanje rešitev v primerih nepredvidenih aktivnosti, ki lahko bistveno vplivajo ali ogrozijo časovno, kakovostno ali finančno plat izvedbe projekta. Eskalacije se izvajajo, ko zadeve ni možno rešiti brez dodatno sodelujočih.

Eskalacijo sproži vodja projekta na strani izvajalca ali skrbnik pogodbe na strani naročnika. Predlaga se nujni sestanek obeh strani.

Upravljanje tveganj

Tveganje je verjetnost, da se bo zaradi različnih razlogov, na katere projektna skupina nima vpliva, uresničila določena grožnja, kar bo imelo neželene posledice za doseganje poslovnih ciljev projekta.

Ocena tveganj mora prepoznati, oceniti in določiti prednostna tveganja na podlagi kriterijev za sprejem tveganja in ciljev, ki so pomembni za projekt. Rezultati morajo usmerjati in določati ustrezne ukrepe ter prioritete pri upravljanju tveganj. Na podlagi ocenjenih tveganj se vpeljejo kontrole, ki so bile izbrane za zaščito pred temi tveganji. Proces ocenjevanja tveganj in izbiro kontrol je potrebno izvajati večkrat, saj je tako mogoče pokriti različne faze projekta.

Na strani izvajalca

- Tveganja projekta se obravnavajo v okviru rednih periodičnih sestankov z naročnikom in/ali pogodbenim izvajalcem implementacije C-ERP,

- Na podlagi obravnave se vzdržuje aktualna lista tveganj in trenutna stopnja uresničitve,

- V primeru potrebe, vodja projekta pripravi predlog ukrepov.

Na strani naročnika

- Tveganja projekta se obravnavajo v okviru rednih periodičnih sestankov z izvajalcem,

- Na podlagi obravnave se vzdržuje aktualna lista tveganj in trenutna stopnja uresničitve,

- V primeru potrebe, skrbnik pogodbe v sodelovanju z vodjo projekta na strani izvajalca pripravi predlog ukrepov.

Med naročnikom in izvajalcem

- Trenutno stanje tveganj in po potrebi ukrepov se:

  - obravnava na rednih periodičnih sestankih projektne skupine C-ERP,

  - redno poroča v okviru statusnih in/oz. rednih ali izrednih poročil,

- Obravnava poročil in odločanje o predlaganih ukrepih se po potrebi eskalira na projektni svet oziroma odgovorno osebo na ministrstvu.

Metodologija ocene tveganj sloni ISO 31000.

Priloge:

- Seznam bolnišnic v lasti države

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Digitalna preobrazba zdravstva

- Predinvesticijska zasnova projekta Digitalna preobrazba zdravstva

5  VIZIJA: SPREMLJANJE POSLOVANJA BOLNIŠNIC

Naročnik se zaveda, da digitalna preobrazba poslovanja v bolnišnicah zahteva usklajen razvoj treh stebrov:

- uporabniška izkušnja, od razumevanja do uporabniške podpore,

- operativnih procesov, ki so digitalizirani, zanesljivi, sledljivi, primerljivi na nivoju vseh subjektov (bolnišnic), podatki so dosegljivi od koderkoli in vedno

- jasnega poslovnega modela, ki se ves čas razvija v začrtanih okvirih.

Za nove poslovne modele so urejeni procesi ključnega pomena, kar je do neke mere mogoče zagotoviti s pomočjo ustrezno izbranega in učinkovito implementiranega C-ERP sistema. Ministrstvo kot lastnik in naročnik, bo pri projektih vpeljave C-ERP nudil podporo, zato tudi predstavlja vizijo. Namen in cilj je poenotiti in standardizirati poslovanje vseh bolnišnic v lasti države z enotno in celovito rešitvijo, ki omogoča standardizacijo procesov, poslovnih funkcij in politik, izmenjavo najboljših praks ter izboljšano sodelovanje in komunikacijo. V tej fazi bo centralni ERP zagotovil enotne šifrante in bo vseboval vsaj naslednje poslovne funkcije (oz. tiste, ki jih uporablja večina obstoječih javnih bolnišnic na lokalnem nivoju):

- računovodstvo, knjigovodstvo in finance,

- planiranje, razvoj poslovanja in analitika (BI),

- poročanje in analitika (BI), orodja za ustvarjanje poročil in analiziranje podatkov v podporo odločanju in stalnim izboljšavam v bolnišnici,

- kadrovske evidence in plače zaposlenih,

- skladiščenje (vodenje lekarne v bolnišnici ni predmet C-ERP).

Dolgoročni plan je centralizacija ostalih poslovnih funkcij bolnišnic, ki so v lasti države (ni del razpisa):

- programi klinične kakovosti in varnosti bolnikov (ni predmet tega javnega naročila),

finančno in proračunsko upravljanje,

- upravljanje dobavne verige, nabava,

- upravljanje človeških virov in talentov,

- informacijska platforma in licenčna programska oprema, ki jo (lahko) uporabljajo bolnišnice,

- podatkovna analitika, BI in poročanje

Naslednje funkcije lahko ostanejo v upravljanju znotraj lokalnih bolnišničnih sistemov:

- klinično odločanje in oskrba bolnikov,

- vodenje vsakodnevnih operativnih posegov,

- sodelovanje lokalne skupnosti in deležnikov,

- vzdrževanje in upravljanje objektov.

Slika 1) Metamodel enotnega ERP sistema v okviru kontekstnega nivoja

Podatki se hranijo centralno, prednost ima rešitev v oblaku in spletni dostop do C-ERP sistema. Funkcionalnosti so procesno usmerjene in vsebujejo implementirane dobre prakse v podobnih okoljih.

SWOT analiza centralnega upravljanja bolnišnic v lasti države:

| PREDNOSTI (Strenghts) | SLABOSTI (Weaknesses) |
| --- | --- |
| Procesi in aktivnosti velikega obsega Standardizacija procesov, poslovnih funkcij, podatkov in protokolov Boljša razporeditev in uporaba virov Enovit pregled in vpogled v izvajanje vseh poslovnih funkcij na enem mestu | Težave pri obravnavanju lokalnih potreb Izguba lokalne avtonomije Odpor do sprememb in standardizacije |
| PRILOŽNOSTI (opportunities) | GROŽNJE (threats) |
| Posredno izboljšana obravnava bolnikov Nižanje stroškov zaradi ekonomije obsega Agilnejša uporaba virov Okrepljeno sodelovanje med bolnišnicami Izboljšana analiza podatkov in odločanje na podlagi ažurnih in primerljivih podatkov | Odpor zaposlenih in zainteresiranih strani do sprememb Zmanjšanje financiranja posameznih bolnišnic IT infrastruktura ni prilagojena željam posameznih subjektov. Zagotavljanje delovanja in vzdrževanja sistema v prihodnosti, zagotavljanje pomoči. |

C-ERP (Central enterprise resource planning)

Uradni list RS, št. 60/06, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549

Uradni list RS, št. 54/10, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041

Uradni list RS, št. 27/16, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079

XML WSDL, https://www.w3schools.com/xml/xml_wsdl.asp

BACCOM - The Business Analysis Core Concept Model

BPMN – Business Process Model and Notation

Uradni list RS, št. 163/22, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-4187