Številka: 	37165-33/2008

Št. projekta:	08-0066

Naziv projekta: 	Zahodna obvoznica Maribor (Streliška–Kardeljeva)

Datum:	20. 2. 2023

OPIS NAROČILA

Arheološka izkopavanja za potrebe izgradnje 1. etape OBVO Maribor

- PREDMET NAROČILA

Na zahodni obvoznici Maribor (Lackova cesta–Kardeljeva cesta) (od km 3+600 do km 4+840) so bila skladno s kulturnovarstvenim soglasjem z izvedbenimi pogoji (št. MKC-1178/09, z dne 6. 4. 2009), 14. členom Odloka o LN za odsek ceste med Lackovo ceste in krožiščem s podaljškom Kardeljeve ceste (MUV št. 18/2006) in uradno opredelitvijo ZVKDS OE Maribor (št. 35107-0992/2018/6-MKC, z dne 3. 9. 2021) v območju registriranih arheoloških najdišč Maribor – Arheološko najdišče Zgornje Radvanje (EŠD 28108) in Maribor - Arheološko območje Spodnje Radvanje (EŠD 14393) ter na območju preostale trase izvedene predhodne arheološke raziskave (arheološki testni jarki). Na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav (arheološki testni jarki) (Poročilo o raziskavi in odstranitvi arheološke ostaline – arheološki testni izkop v Mariboru (Maribor – Arheološko najdišče Zgornje Radvanje (EŠD 28108) in Maribor – Arheološko območje Spodnje Radvanje (EŠD 14393)), PJP d.o.o., avgust 2022) (v nadaljevanju: Poročilo) je ZVKDS OE Maribor konkretiziral obseg zadnje faze predhodnih arheoloških raziskav (arheološka izkopavanja) (dopis št. 35107-0992/2018/12-MKC z dne 26. 8. 2022).

Predmet naročila je izvedba predhodnih arheoloških raziskav (arheološka izkopavanja) znotraj registriranih arheoloških najdišč Maribor – Arheološko najdišče Zgornje Radvanje (EŠD 28108) in Maribor – Arheološko območje Spodnje Radvanje (EŠD 14393)).

- OBSEG IN VSEBINA PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV

Predhodne arheološke raziskave (arheološka izkopavanja) znotraj registriranih arheoloških najdišč Maribor – Arheološko najdišče Zgornje Radvanje (EŠD 28108) in Maribor – Arheološko območje Spodnje Radvanje (EŠD 14393)) obsegajo naslednja dela:

1. faza: predhodna dela

- pregled obstoječe dokumentacije,

- pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (arheološka izkopavanja).

2. faza: terensko delo

Predhodne arheološke raziskave (arheološka izkopavanja) se izvedejo na celotnem območju predvidenih posegov in obsegajo:

A) Območje 1

- je znotraj registriranega arheološkega najdišča Maribor – Arheološko najdišče Zgornje Radvanje (EŠD 28108);

- obsega koridor obvoznice med gradbenimi profili 3+620.00 in 3+780.00 (območje TJ 1-10), tj. območje med južnim krakom Lackove ceste in robom vodotoka (koridor severno proti krožišču je bil raziskan v letih 2007/2008, deloma pa je bil nedavno že pozidan) ter rob posega za gradnjo nasipa za cesto nadaljevanje kraka C, smiselno se izpusti prehod Radvanjskega potoka (parcela št. 2098/1 k.o. Spodnje Radvanje);

- parcele št. 1345/1, 1346 k.o. Zgornje Radvanje in parcele št. 1175/2, 1176/1, 1177/1, 1181/2, 1182/2, 1183/2 k.o. Spodnje Radvanje;

- v TJ 1-10 je bila na povprečni globini ca. 0,50 m odkrita povprečno ca. 0,35 m debela kulturna plast, v kateri je bilo najdenih 126 odlomkov prazgodovinske keramike in v kateri je bilo znotraj TJ na dnu evidentiranih 25 vkopov, večinoma jam za lesene stojke; rezultati sovpadajo z rezultati izkopavanj na območju krožišča (2007/2008, ZVKDS) in na območju sosednjih objektov Habakuk 1 in Habakuk 2 (2010, PJP) ter dokazujejo razširjenost istega kompleksnega in bogatega najdišča;

- obseg raziskave:

- raziskovalna površina: ca 8.300 m2 (6.300 m2 obvoznica + 2.000 m2 nasip),

- arheološki strojni izkop zgornjih plasti (travnata ruša in naplavine potoka brez najdb) povprečno do ca 0,50 m globine (= 4.150 m3),

- arheološko ročno čiščenje površine,

- arheološka ročna izkopavanja kulturne plasti povprečne debeline ca. 0,35 m (= 2.905 m3 – 3. kategorija),

- arheološki ročni izkop vkopov in struktur (ocenjeno 10% površine, 0,25 m globine = 207,5  m3 – 2. kategorija).

Slika 1: Približno označeno Območje 1

B) Območje 2

- je znotraj registriranega arheološkega najdišča Maribor – Arheološko najdišče Spodnje Radvanje (EŠD 14393);

- obsega koridor obvoznice med gradbenimi profili 4+460.00 in 4+620,00 (območje TJ 42-50) južno od Radvanjskega potoka;

- parcele št. 2162/19, 2162/24, 2162/25 k.o. Spodnje Radvanje;

- v TJ 37-60 je bila na povprečni globini ca. 0,25 m odkrita povprečno ca. 0,30 m debela enotna naplavinska plast, na povprečni globini med 0,80 – 1,20 m pa še druga manj enotna naplavinska plast (SE 056, Poročilo), v katerih je bilo razmeroma veliko prazgodovinskih najdb in ena jama na dnu; upoštevajoč zgostitev ostalin je za raziskavo zamejeno območje med TJ 42-50 ter poglobitev med TJ 46-49 (približno med gradbenima profiloma 4+540.00 in 4+600.00);

- obseg raziskave:

- raziskovalna površina: ca. 9.000 m2 (znotraj tega poglobitev na površini ca. 3.600 m2),

- na celotni površini arheološki strojni izkop ornice povprečno do ca. 0,25 m globine (= 2.250 m3),

- v primeru najdbe arheoloških strukturnih ostalin tik pod ornico se na mestu najdbe površino ročno očisti, razišče in dokumentira (ocenjeno 1% površine, 0,03 m globine = 2,7 m3 – 3. kategorija),

- na celotni površini (TJ 42-50): arheološki strojni izkop razmeroma enotne naplavinske plasti (SE 052, Poročilo) povprečne globine med ca. 0,25 – 0,50 m globine (= 2.250 m3), pri čemer se zaradi arheoloških najdb izmetano zemljo sproti pregleduje,

- arheološko ročno čiščenje celotne površine (0,03 m oz. 270 m3 – 3. kategorija),

- poglobitev med TJ 46-49 na ca. 3.600 m2 površine: arheološka strojna odstranitev zemljine do dna naplavinske plasti (SE 056, Poročilo) na globini ca. 1,25 m (= 2.700 m2), pri čemer se zaradi arheoloških najdb izmetano zemljo sproti pregleduje,

- arheološki ročni izkop vkopov in struktur (ocenjeno 3% površine, 0,25 m globine = 27 m3 – 2. kategorija).

Slika 2: Približno označeno Območje 2

C) Območje 3

- je znotraj registriranega arheološkega najdišča Maribor – Arheološko najdišče Spodnje Radvanje (EŠD 14393);

- obsega manjše zamejeno območje znotraj koridorja obvoznice med gradbenimi profili 4+730.00 in 4+750,00 (območje okoli TJ 56)

- parcela št. 2162/24 k.o. Spodnje Radvanje;

- v TJ 56 je bilo v naplavinski plasti na globini med 1,00 – 1,20 m (SE 56, Poročilo) odkrito veliko število prazgodovinskih najdb (55 odlomkov), zato je za pojasnitev okoliščin potrebno izkop okoli TJ 56 razširiti;

- obseg raziskave:

- raziskovalna površina: ca 400 m2 (ca. 20 x 20 m okoli TJ 56),

- arheološki strojni izkop po posameznih plasteh (ornica 0 – 0,30 m; naplavinska plast z možnimi arheološkimi najdbami (SE 052) 0,30 – 0,60 m, geološka arheološka sterilna plast (SE 053) 0,60 – 1,00 m (= 400 m3);

- arheološki strojni izkop naplavinske plasti (SE 056, Poročilo) povprečne debeline 0,20 m (= 80 m3), pri čemer se zaradi arheoloških najdb izmetano zemljo sproti pregleduje;

- v kolikor se ob robu izkopa pojavijo arheološke strukture (vkop/jama) se izkop v gradbenem okviru ustrezno razširi za dokumentiranje celote.

Slika 3: Približno označeno območje 3

3. faza: obdelava arheološkega gradiva

- obdelava, analiza in dokumentiranje gradiva (tim. poterenska obdelava gradiva): poizkopavalna obdelava arhiva arheološkega najdišča, ki bo, glede na rezultate predhodne raziskave ter vrsto in obseg najdišča, predvidoma pomenila ca. 15% vrednosti arheoloških terenskih del.

4. faza: izdelava poročila

Poročilo mora obsegati:

- Tekstualni del: opis širšega območja, opis metode dela, opis območja obdelave (z navedbo številk pregledanih parcel, navedbo odseka (kilometraže)), metodologija izvedbe ter rezultati izvedenih predhodnih arheoloških raziskav (arheološka izkopavanja).

- Grafične priloge: morajo vsebovati prikaz kulturne dediščine, pregledanega območja in najdbe ter strukture na pregledanem območju: pregledne karte v M 1:100 (1:1000 ali 1:200 ali 1:500) na primerni podlagi (topografski ali ortofoto).

- Fotografske priloge.

- Eventualne načrte in elaborate potrebne za izdelavo poročila v skladu z zakonodajo.

- Poročilo mora biti izdelano z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki) in ga je treba predati naročniku v elaborirani in digitalni obliki (5 tiskanih izvodov in 5 digitalnih izvodov).

- Iz poročila mora biti razvidno, da so bile opravljene vse faze – predhodna dela, terensko delo in obdelava arheoloških najdb.

Pri pripravi poročila je treba upoštevati Pravilnik o arheoloških raziskavah (Ur. l. RS 3/2013 in 56/2022). Poročilo in rezultate izvedenih predhodnih arheoloških raziskav (arheološka izkopavanja) je pred oddajo naročniku potrebno predhodno uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) ter jih ustrezno prikazati v poročilu.

- ZAKONSKA IZHODIŠČA

Pri izvedbi naloge je treba upoštevati Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in vse veljavne zakone in podzakonske akte s področja varstva kulturne dediščine. V kolikor se v obdobju izvajanja del spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora izvajalec pri svojem delu ustrezno upoštevati.

- FAZE IN ROKI IZVEDBE NALOGE

Ponudnik mora upoštevati naslednje faze in roke pri izvedbi razpisanih predhodnih arheoloških raziskav (arheološka izkopavanja).

| Vrsta del oz. faza | Rok |
| --- | --- |
| 1. faza: predhodna dela |  |
| Oddaja vloge za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja | izdelovalec zaprosi MK za izdajo kulturnovarstvenega soglasja najpozneje 5 dni po prejemu dokazil za dostop na zemljišča s strani naročnika |
| Pregled obstoječe dokumentacije | do pričetka izvajanja 2. faze |
| 2. faza: terensko delo |  |
| A) Predhodne arheološke raziskave (arheološka izkopavanja) območja 1 | 240 dni po pridobljenem kulturnovarstvenem soglasju |
| B) Predhodne arheološke raziskave (arheološka izkopavanja) območja 2 |  |
| B) Predhodne arheološke raziskave (arheološka izkopavanja) območja 3 |  |
| 3. faza: obdelava, analiza in dokumentiranje gradiva |  |
| Obdelava, analiza in dokumentiranje gradiva (tim. poterenska obdelava gradiva) izvedene predhodne arheološke raziskave (arheološka izkopavanja) na območju 1, območju 2 in območju 3 | 90 dni po zaključeni 2. fazi (po zaključeni 2A, 2B in 2C. fazi) |
| 4. faza: izdelava poročila |  |
| Poročilo o opravljenih predhodnih arheoloških raziskavah (arheološka izkopavanja) | 60 dni po zaključeni 3. fazi |

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 480 dni oz. 16 mesecev.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

5.1	Splošno

Izvajalec del si mora pred pričetkom izvedbe predhodnih arheoloških raziskav (arheološka izkopavanja) pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dediščine (31. člen ZVKD-1). Predhodne arheološke raziskave (arheološka izkopavanja) morajo biti izvedene v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Ur. l. RS št. 3/2013 in 56/2022).

Izvajalec del se je dolžan predhodno (pred pričetkom predhodne arheološke raziskave (arheološka izkopavanja)) dogovoriti s pristojnim ZVKDS o metodologiji dela in predložiti terminski plan dela. Metodologija mora biti pred pričetkom raziskav usklajena z ZVKDS oziroma pristojno strokovno službo Ministrstva za kulturo. Nadzor nad strokovnostjo razpisanih del izvaja pristojni ZVKDS. Med raziskavo se lahko metodologija raziskave ob ugotovitvah novih okoliščin in v skladu z dogovorom z odgovornim konservatorjem tudi spremeni.

Delovne metode morajo biti jasne, nedvoumne in v skladu z zakonskimi predpisi. Ponudnik je dolžan pri oddaji ponudbe upoštevati vsa navodila projektne naloge.

5.2	Ostale zahteve naročnika

Izdelovalec naloge ima poleg vseh nalog, določenih v obsegu dela, še sledeče obveznosti:

- izvajalec mora izpolnjevati pogoje in izvajati dela kot jih določa Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. l. RS št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnik o arheoloških raziskavah (Ur. l. RS št. 3/2013 in 56/2022) ter vse ostale veljavne zakonske in podzakonske akte,

- izvajalec je dolžan kontinuirano sodelovati z naročnikom oziroma pooblaščenim inženirjem,

- pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehnične osnove za izvedbo del,

- sodelovati na usklajevalnih sestankih,

- izdelati kartografsko gradivo z uporabo računalniške tehnologije (grafični in atributni podatki),

- upoštevati eventualna dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na izvedbo del,

- izvajalec mora po izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah (arheološka izkopavanja) povrniti teren v prvotno stanje (zasip),

- izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika oddati vmesne izvode dokumentacije v zahtevani obliki,

- sprotno obveščanje naročnika o vseh dejstvih, pomembnih za izvedbo naloge.

Pripravila:

mag. Mojca Novak, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Boris Fakin, univ. dipl. inž. grad.

Vodja projekta:

Aljoša Kokot, univ. dipl. inž. grad.

Priloge:

- Priloga 1: Konkretizacija zadnje faze predhodnih arheoloških raziskav (arheološka izkopavanja), ZVKDS OE Maribor (dopis št. 35107-0992/2018/12-MKC z dne 26. 8. 2022).

- Priloga 2: Specifikacija ponudbene cene