Strokovne zahteve za vzpostavitev novega glavnega informacijskega sistema za podporo poslovanja SPS

Naročnik:

SPS

Ulica kneza Koclja 22

2000 Maribor

- Kazalo vsebine

1	Cilji vzpostavitve informacijskega sistema	3

2	Osnovne zahteve	3

2.1	Regulatorna skladnost	5

3	Pregled stanja (obstoječa dokumentacija SPS)	6

4	Hrbtenica IS	7

5	Osnovni ER	9

6	Zahteve glavnih podatkovnih entitet in procesa	9

6.1	Subjekti	11

6.2	Vir financiranja	12

6.3	Produkt	13

6.3.1	Krediti	16

6.3.2	Subvencije	19

6.3.3	Vavčerji	20

6.3.4	Garancije	21

6.3.5	Semenski kapital	24

6.3.6	Depoziti	25

6.3.7	Sporni krediti	26

6.4	Razpis/Poziv	28

6.5	Odobravanje vlog	28

6.6	Vodenje in spremljanje pogodb	30

6.6.1	Sklenitev pogodb in prenos v projekte	31

6.6.2	Izplačilo	32

6.6.3	Vodenje	33

6.6.4	Upravljanje rizičnih naložb	42

6.6.5	Zaključek pogodbe/projekta	46

7	Analitika in poročila za zunanjo uporabo	46

8	Integracija Pantheon	48

9	Integracija Business Connect	50

10	Integracija e-portal	52

11	Integracija UJPnet	54

12	Integracija mSef	55

13	Integracija AJPES	56

14	Integracija SAOP	57

15	Integracija mSign	57

16	Integracija Kreditni register	58

17	Varnostne zahteve	60

17.1	Varnostni cilji	60

17.2	Seznam groženj in ranljivosti aplikacije	61

17.3	Varnostne zahteve	61

18	Dostop do infrastrukture za zunanje izvajalce	62

19	Tehnologija	62

20	Minimalne sistemske zahteve	63

21	Splošne zahteve IS	63

21.1.1	Domenski uporabnik	64

21.1.2	Izvoz analitike in poročil	64

21.1.3	Varnost in varstvo osebnih podatkov	64

21.1.4	Uporabniška izkušnja	64

22	Testno okolje	64

23	Migracija podatkov	65

24	Izjeme in napake v delovanju aplikacije	66

25	Scenarij arhiviranja in dostop do starih struktur	66

25.1.1	Revizijski dnevnik	67

25.1.2	Verzioniranje	67

25.1.3	Arhiviranje	68

26	Zahtevana podpora izvajalca tekom projekta	68

27	Organizacijske zahteve	69

27.1	Terminski načrt izvedbe	69

27.1.1	Definicija projekta	69

27.1.2	Izdelava rešitve	70

27.1.3	Implementacija rešitve	71

27.1.4	Zaključevanje projekta	71

27.1.5	Zagotavljanje izvajanja sprotnih procesov	71

28	Garancijski rok	72

29	Vzdrževanje	72

30	Raven izvajanja storitev (SLA)	74

31	Intelektualna lastnina oz. avtorske pravice	74

- Kazalo slik

Slika 1: Obstoječa arhitektura SPS ERP Pantheon	7

Slika 2: Arhitekturna shema CORE	8

Slika 3: Osnovni ER diagram	9

Slika 4: Krovni VAC diagram	10

Slika 5: BPMN model procesa upravljanja kreditnih shem	16

Slika 6: BPMN model procesa upravljanja vsebinske podpore	20

Slika 7: BPMN model procesa upravljanja garancijskih shem	22

Slika 8: BPMN model procesa upravljanja semenskega kapitala	24

Slika 9: VAC diagram procesov vodenja in spremljave	30

Slika 10: BPMN model procesa koriščenja	33

Slika 11: BPMN model procesa zapiranja produkta	46

Slika 12: Shema komunikacije	52

LEGENDA

AJPES - Informacije javnega značaja, ki jih zagotavlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne    evidence in storitve

ASP .NET – tehnologija za izdelavo spletnih strani

BC - BusinessConnect, dokumentni sistem v uporabi na SPS

Blazor – ogrodnje za izdelavo spletnih strani

CORE – predmet javnega naročila. Aplikacija, ki v povezavi z ERP sistemom, Dokumentnim sistemom in ePortalom pokrije specifične potrebe delovnih procesov SPS.

CVS format     -    CSV (Comma separated values) Format datoteke kjer so podatki ločeni z vejico.

DDOS – denial-of-service attack

DMS – Dokumentni sistem

EaSI   -    Program Evropske komisije za zaposlovanje in invacije

eDolg  -  Spletna aplikacija za sporočanje podatkov o zadolćitvah pravnih oseb javnega sektorja

EGF    -    Evropski garancijski sklad

EIF   -       European Investment Fund (Evropsi investicijski sklad)

elnsolv - Spletni servis za dostop do seznamov vseh procesnih dejanj za insolvente

EMA    -  Sistem e-MA je namenjen podpori izvajanja evropske kohezijske politike

ePortal – spletna aplikacija za varno komunikacijo med vlagatelji in Skladom

ER -   razmerja med entitetami

ERP – Poslovni informacijski sistem (Enterprise Resource Planing). Na SPS je to Pantheon.

FURS  -   Finančna uprava Republike Slovenije

GRID pregled - tabelarični pregled

GS PIFI MG - Garancijski sklad

HTTP – hypertext transfer protoctol

IOP - Izpis odprtih postavk

IS - Informacijski sistem

MF - Ministrstvo za finance

MFERAC–programska oprema in infrastruktura, ki podpira poslovanje proračunskih uporabnikov

MGTŠ - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Modul – Sklop funkcionalnosti, ki delujejo znotraj sistema

mSef - Varna, zanesljiva in zakonsko skladna elektronska hramba vseh vrst vsebin (dokumentov, pogodb, e-računov …) v elektronski obliki.

mSign - Pripomoček za elektronsko podpisovanje

MSP - Mikro, mala in srednje velika podjetja

OM - Obrestna mera

Pantheon – ERP sistem v uporabi na SPS

proFi=Po - Spletni servis za avtomatiziran prevzem podatkov o poslovanju izbranih poslovnih subjektov

PZI – projekt za izvedbo

REST - Representational state transfer

SAOP - Programska rešitev za obračun plač

SFP - Sektor za finančno poslovanje

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka

SIGEN-CA - Izdajatelj digitalnih in kvalificiranih digitalnih potrdil za pravne in fizične osebe

SIGOV-CA - SIGOV-CA je izdajatelj kvalificiranih digitalnih potrdil za državne organe

Sklad - Slovenski podjetniški Sklad

SOM – subvencionirana obrestna mera

SPS - Slovenski podjetniški Sklad

SQL – structured query language

SSL – secure sockets layer

SSO – Single Sign On.

TKDIS - Format uvozno - izvoznih datotek za plačilni promet

UJPnet - UJPnet je spletna aplikacija namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov z UJP.

UPN - Univerzalni plačilni nalog

URL – uniform resource locator

VACD - verižni diagram z dodano vrednostjo (VACD) je prikaz procesa na najvišjem nivoju

XML format    -    Extensible Markup Language, format datoteke

XSS – cross-site scripting

Cilji vzpostavitve informacijskega sistema

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad ali SPS) je javni finančni sklad za podporo MSP-jev (mikro, mala in srednje velika podjetja), start-upov in scale upov, ki z  finančnimi in vsebinskimi spodbudami zmanjšuje vrzeli pri dostopu do finančnih sredstev in pri dostopu do vsebinske podpore ter omogoča sofinanciranje različnih poslovnih storitev (vavčerjev) MSP-jem, startupom in scale-upom s poudarkom na prioritetnih sektorjih prihodnosti. SPS je specializirana finančna institucija s spodbudami za MSP po vzoru najboljših svetovnih praks. Osnovna naloga SPSa je, da s svojimi instrumenti in ukrepi prispeva k olajšanju dostopa do finančnih in ostalih spodbud, ki jih ponuja.

Trenutno v podporo izvajanja svoje dejavnosti SPS uporablja ERP informacijski sistem Pantheon kot osnovno podatkovno platformo. Pantheon  z dodelavami (36 večjih dodatnih modulov) zagotavlja izvajanje specifičnih procesov. Integracija s Portalom poskrbi za transparentno poslovanje z zunanjimi uporabniki SPS produktov.  Za zajem in shranjevanje poslovne dokumentacije skrbi dokumenti sistem BC.

Praksa, več kot desetletna raba ERPa v vlogi centralnega informacijskega sistema, je pokazala, da razvoj novih funkcionalnosti na ERP platformi ne zadošča več za pokrivanje novih procesnih potreb SPS. Te so posledica širitve nabora produktov in drugih novih specifičnih zahtev procesov, ki nastajajo skladno z izpolnjevanjem strateškega poslanstva SPS.

Ugotovitev je, da je ERP Pantheon v svoji osnovni nalogi, ki je  podpora ustaljenim in standardnim knjigovodskim procesom v Republiki Sloveniji, dober produkt. Medtem ko pri razvoju dodelav, potrebnih  za pokrivanje specifik SPS, kot razvojna platforma, ni dovolj  fleksibilen, da bi omogočal hitro, sprotno in racionalno zadoščanje  rastočih zahtev po informacijski podpori poslovnih procesov Sklada.

Osnovne zahteve

Predmet razpisa je nov informacijski sistem, ki bo glavni informacijski sistem (v nadaljevanju rešitev CORE). CORE  bo učinkovit in prilagodljiv informacijski sistem, ki bo na eni strani pospeševal proces obdelave podatkov, na drugi strani pa zagotavljal natančnost in kvaliteto informacij.

CORE bo v povezavi z ERP rešitvijo Pantheon poskrbel za informacijsko podporo poslovanju Slovenskega podjetniškega Sklada (v nadaljevanju Sklad) v procesih, ki so specifični za delovanja Sklada in ki so specifični za dejavnosti finančnega sektorja.

Specifična področja, ki naj bodo podprta v CORE:

- Viri financiranja.

- Razpisi (parametrizacija razpisov in pozivov ter pregledi).

- Vloge (prevzem vlog iz ePortala - integracija, proces odobravanja).

- Kreditno poslovanje (izplačilo, vodenje, sporni krediti, zaključek).

- Garancijsko poslovanje.

- Subvencije.

- Vavčerji (prevzem vlog iz ePortala - integracija, proces odobravanja).

- Kapitalske naložbe.

- Depoziti in zakladnica.

- Zavarovanja (menice, poroštva, pristop k dolgu, druge vrste zavarovanj po potrebi),

- Podatkovni šifranti (za razpise, vloge in sklenjene produkte ter obračunske dokumente).

Glavne funkcionalnosti na vodenju produktov, ki naj bodo podprte v CORE:

- Obračuni in obračunski dokumenti ter izpisi (obračuni obresti, opomini, IOP-ji, provizije na dinamični način).

- Informativni izračuni, črna lista, konverzije, reprogrami, prekinitve, uvozi in izvozi podatkov.

- Analitika vlog, meril, projektov in učinkov.

- Unovčitve (vključno z dogodki kartic pogarancij).

- Rezervacije.

- SID banka (obračunavanje uspešnostnih in upravljavskih provizij ter pregledi denarnega toka).

- Knjiženje (vključno s knjiženjem obračunskih dokumentov, periodično knjiženje, uvoz bančnih izpiskov, preplačila).

- Vodenje virov (konfigurabilna rešitev ob parametrizaciji produkta in vpliv na obračune, potrebno povezati s produkti),

Pomemben del CORE-a bo vzpostavitev nadgradljivega integracijskega sloja  s povezavo na osnovno podatkovno platformo (ERP), dokumentni sistem (DMS) in uporabniški spletni portal, ter mSign in mSef.

V zahtevi izstopa zahteva po integraciji z ERP sistemom in nadgradnji ERP sistema. ERP sistem bo z izdelavo nove rešitve ERP nadgrajen in spremenjen. Bo lastnik glavnih podatkovnih šifrantov celotnega informacijskega sistema. Del specifičnih rešitev, ki so podprte v ERP sistemu se bo selil v CORE. Del rešitev, ki bo ostal v ERP bo potrebno prilagoditi vsem spremembam na podatkovni strukturi in programski logiki novega CORE sistema.

Ostala področja, ki bodo še naprej podprta  v ERP sistemu Pantheon in jih bo potrebno prilagoditi za potrebe integracije z  CORE aplikacijo:

- Glavna knjiga (osnovna ter knjižne sheme in knjiženje specifik Sklada).

- Saldakonti (del glavne knjige).

- DDV (osnovni in obračun za specifike Sklada).

- Poročanje (domačim in tujim virom ter regulatorjem: SID, EIF, COSME, EaSI, EGF).

- Osnovna sredstva.

- Plačilni promet (vhodni in izhodni denarni tok, podpiranje vseh produktov, podpirati UPN in vhodne ter izhodne račune, dopolnitev kreiranja virmanov pri produktih ter integracija z osnovno funkcionalnostjo).

- Subjekti (šifranti, vnos, vodenje s specifikami Sklada).

- Uvozi in izvozi podatkov.

- Poročanje eDolg, odpisi.

- Personalne mape, potni nalogi.

- Plačila (z izvozi in uvozi oz. integracijo za UJPnet).

- E-računi (z izvozi in uvozi oz. integracijo za UJPnet).

Tekom izdelave novega CORE je potrebno zagotavljati tudi sprotno delovanje Pantheona in njegovih integracij v ostale sisteme.

Po implementaciji rešitve prične teči 2 letno obdobje vzdrževanja.

Regulatorna skladnost

Nov IS/CORE mora biti skladen vsaj z veljavnimi predpisi na poslovnih področjih, ki jih obsega oz. se jih dotika Nov IS/CORE:

- Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10,

- Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 4/19),

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP) (Uradni list RS, št. 102/07 in spremembe),

- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006  in spremembe v nadaljnjem besedilu: ZDDV-1),

- Zakon o računovodstvu (Ur.list RS št. 23/1999 in spremembe),

- SRS (2016, spremembe 2019),

- Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila  (Ur.list RS 32/2019),

- Pravilnik o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek, (Ur.list  RS 59/2007 in spremembe),

- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) (Ur.list RS 57/2000 in spremembe),

- Zakon o gospodarskih družbah ZGD-1 (Ur.list RS 42/2006 in spremembe),

- Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016),

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 177/20 in spremembe),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.list RS št. 134/2003 in spremembe)

- Zakon o javnih financah (Ur.list RS št. 79/1999) in spremembe

- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 176/21

- Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) (Uradni list RS, št. 3/07 in spremembe)

- Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) (Uradni list RS, št. 48/22 in spremembe,

- Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR) (Uradni list RS, št. 77/16 in morebitne spremembe) in izvedbeni predpisi

- Priporočila informacijske varnostne politike javne uprave

- Predpisi iz področja dodeljevanja državnih pomoči

- Predpisi iz področja izvajanja finančnih instrumentov oz. drugih oblik pomoči v okviru evropske kohezijske politike

Pregled stanja (obstoječa dokumentacija SPS)

Sklad trenutno kot glavni informacijski sistem za podporo poslovanja uporablja informacijski sistem Pantheon. Večina funkcionalnosti (več kot 75%), predstavljajo rešitve, ki so dodatno razvite, prilagojene specifičnim potrebam naročnika in so v uporabi izključno s strani naročnika. Jedrni sistem Pantheon je integriran z aplikacijo ePortal, spletnim portalom, za izmenjavo in podpisovanje vlog in pogodbene dokumentacije (vlog, prijavnih listov, sklepov, pogodb, aneksov, obračunov obresti in ostalih pogodbenih obvestil). Pantheon je integriran s sistemom za upravljanje z dokumentarnim gradivom Business Connect, posredno tudi s sistemom za dolgoročno hrambo mSef, Ajpes bazo za namene kontrole in uvoza podatkov subjektov. V načrtu je povezava s kreditnim registrom.

Slika 1: Obstoječa arhitektura SPS ERP Pantheon

Hrbtenica IS

CORE naj bo spletna aplikacija, ki bo omogočala prijavo uporabnikov, izvajanje poslovnih procesov IS naročnika, analitiko, poročila ter uvoz in izvoz podatkov za zunanje povezane storitve. V tem poglavju je predstavljena arhitekturna shema, ki ponazarja kako se morajo zahtevane tehnologije v IS povezovati za delovanje po tehničnih zahtevah naročnika. Shematska in tehnološka ponazoritev sistema je osnovno navodilo za izvedbo CORE  rešitve. V kolikor bo izvajalec predlagal drugačno izvedbo, mora biti ta skladna z razpisnimi zahtevami SPS. Predvsem pa jo mora, še pred začetkom izvedbe,  SPS kot naročnik rešitve razumeti in spremenjen način izvedbe potrditi.

Slika 2: Arhitekturna shema CORE

Zaledni del, kot tudi uporabniški vmesnik CORE naj temelji na spletni infrastrukturi. Prijava v sistem naj  deluje po principu SSO. Določene funkcionalnosti naročnika, ki so navedene v poglavju »Integracija Pantheon«, ostanejo v Pantheon sistemu. CORE mora zagotavljati integracijo s Pantheonom in dokumentnim sistemom ter z obstoječim SPS ePortalom. Podatki za CORE se morajo hraniti v namenski Microsoft SQL podatkovni bazi, ki se naj nahaja na enaki SQL Server instanci, kot podatkovna baza Pantheon ali pa naj bo del podatkovne baze Pantheon (svoja podatkovna shema). Za potrebe sinhronizacije poslovnih subjektov sistem Pantheon že zagotavlja integracijo s sistemom AJPES, za izvajanje plačilnih storitev (izpiski) pa bo skrbela integracija z UJPnet. Iz aplikacije za obračun plač SAOP se morajo v CORE prenašati podatki za knjižbe v glavni knjigi. CORE mora vsebovati module za upravljanje dostopnih pravic, revizijsko sled, analitiko in izvoz poročil za namen interne rabe ali poročanja inštitucijam kot so SID banka, Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), Ministrstvo za finance, ECA, MFERAC, EMA, EIF in ostalo. Sistem mora omogočati zanesljivo obveščanje strank o njihovih produktih preko dokumentnega sistema na načine: e-pošte, fizične pošte ali varnega e-portal predala.

Željene tehnologije, ki naj se uporabijo so podrobneje opisane v poglavju »Tehnologija«.

Osnovni ER

Osnovni poslovni proces, ki ga bo podprl CORE,  je predstavljen  s spodnjim ER diagramom. Glavne podatkovne entitete sistema so razpis/poziv, vloga, nosilec vloge, pogodba in produkt.

Slika 3: Osnovni ER diagram

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
|  | ER-diagram | Podatkovna platforma naj sledi zasnovi, prikazani na gornjem ER diagramu. |

Zahteve glavnih podatkovnih entitet in procesa

Proces odobravanja produktov in posledično vodenja in spremljave, povezuje podatke v nadaljevanju predstavljenih entitet v zaporedne ali vzporedne aktivnosti oz. podprocese.

Slika 4: Krovni VAC diagram

Upravljanje procesov v aplikativni podpori se prične s pripravo parametrov posamičnega poziva ali razpisa. Sledi proces odobravanja,  znotraj katerega se vloge kontrolirajo, ocenjujejo ter posledično odobrijo ali zavrnejo s sklepom. Po podpisu pogodbe se podatki sklenjenega posla vodijo in spremljajo v projektih. Rizične terjatve terjajo dodatne aktivnosti. Ob zaključku, ki je lahko v obliki poplačila ali izvedbe aktivnosti iz naslova rizičnih postopkov (odpis, delni odpis, …), se posel zaključi.

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene naslednje vsebine:

- Vodenje in spremljava

- Obračunavanje in posredovanje pogodbenih obresti

- Obračunavanje in posredovanje zamudnih obresti

- Izračunavanje in vodenje rezervacij

- Poplačila obveznosti

- Opominjanje neplačnikov glede na kriterije

- Priprava in pošiljanje IOP obrazcev

- Obveščanje o zapadlosti obrokov

- Usklajevanje preplačil obrokov

- Vodenje provizij za vire

- Spremljanje in ukrepanje pri nenamenski rabi sredstev

- Spremljanje De minimis in državne pomoči

- Knjiženje in nastavitve knjižnih shem

- Izvajanje konverzij

- Upravljanje rizičnih naložb

- Prekinitve

- Unovčitve varovalnih mehanizmov

- Odpisi

- Reprogrami

- Zaključevanje

Subjekti

Eden glavnih šifrantov CORE je šifrant Subjektov, ki se z osnovnimi podatki vodi v ERP sistemu. V šifrantu je vodena evidenca vseh fizičnih in pravnih oseb s katerimi Sklad stopa v poslovno razmerje. Vodeno na nasledstvo po subjektih, ki ga je potrebno smiselno upoštevati na celotni rabi subjektov v rešitvi CORE.  Lastnik šifranta Subjektov naj bo ERP sistem Pantheon. CORE bo dostopal do podatkov šifranta.

Specifične lastnosti Subjektov, ki niso predvidene v ERP, se bodo urejale v CORE urejevalniku. Ostale podatke  se bo urejalo v ERP. Subjekti so v osnovi vpisani v podatkovni sistem SPS s polnim in kratkim nazivom, z osnovnimi identifikacijskimi oznakami in kontaktnimi podatki. Specifične lastnosti, ki bodo podprte v CORE in zapisane v ERP so:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nosilec Vira | Pregledovalnik in urejevalnik subjektov Nosilcev Vira. To je entiteta, institucija, ki zagotovi finančna sredstva s katerimi financiramo produkte (SPS nastopa na določenih produktih v vlogi vira). Vsak produkt ima vsaj en finančni vir. Produkt ima lahko več virov. |
| 2 | Nosilec Vloge | Pregledovalnik in urejevalnik subjektov Nosilcev Vloge. Entiteta, ki se prijavi na razpis produkta. Na eni vlogi je lahko istočasno samo en nosilec vloge. Skozi čas se lahko nosilec vloge menja. |
| 3 | Zunanji izvajalec | Pregledovalnik in urejevalnik subjektov Zunanjih izvajalcev. Izvajalec, podjetje ali posameznik vpisan v Register zunanjih izvajalcev, ki je vršilec storitve na katero se je nosilec vloge prijavil oz. na katero se navezuje financiranje. |
| 4 | Soinvestitor | Pregledovalnik in urejevalnik subjektov Soinvestitorjev. Vsaka pogodba ima svoj vir financiranja. Virov financiranja na posamezni pogodbi je lahko več. Poleg Sklada tako lahko sodeluje pri investiranju tudi soinvestitor. |
| 5 | Porok | Pregledovalnik in urejevalnik subjektov Porokov. Na produktu Krediti, se kot varovanje investicije zahteva udeležba poroka, ki s svojim premoženjem jamči za povračilo finančnih sredstev. |
| 6 | Banka | Pregledovalnik in urejevalnik subjektov Bank. Banka naj se v osnovi vodi v evidencah kot poslovni subjekt. Specifičen je, ker so nekateri produkti in analitike vezani na banke. |
| 7 | Dobavitelji | Pregledovalnik in urejevalnik subjektov Dobaviteljev. Poslovni udeleženci, ki vršijo storitve in dobavo material v podporo poslovanju Sklada. |
| 8 | Tip subjekta | Sistem naj omogoča opredelitev tipa subjekta (pravna oseba/fizična oseba) in podtipov (npr. s.p., d.o.o., d.n.o. …) |
| 9 | Vodenje subjektov po nasledstvu | Vsi odvisni zapisi v CORE in Pantheon rešitvi naj imajo zagotovljeno revizijsko sled sprememb na subjektih. Omogočena naj bo funkcionalnost, ki bo na akcijo uporabnika izračunala in zapisala v dodano polje vrednost subjekta na glavah prometov ali pozicij temeljnic na datum obdobja dokumenta. |
| 10 | Integracija z ERP | Vsi podatki subjektov, ki se bodo urejali v CORE, naj se zapisujejo v ERP. CORE bo osnovni podatek o subjektih bral iz ERP. |

Vir financiranja

Vir določa izvor finančnih sredstev iz katerih se financirajo produkti Sklada. Viri financiranja so lahko  sredstva Sklada (lastna sredstva)  ali sredstva drugih finančnih institucij (zunanja sredstva). V primeru rabe financiranja ali sofinanciranja produkta s strani zunanjih virov, se sklene med Skladom in zunanjim financerjem  finančni sporazum. Sklad upravlja s sredstvi in vodi evidenco porabe skladno s pogoji posameznega sporazuma. Za izvajanje procesa, bo v CORE poskrbljeno za sprotno ažurirano evidenco porabe, hkrati bo v ERP sistemu beležena knjigovodska evidenca virov.

CORE modul za vodenje Virov naj bo dinamičen sistem, ki bo omogočal dodajanje novih virov s specifičnimi značilnostmi. Omogočal naj spremljanje porabe, obveznosti do virov in terjatev za vire.

Modul za vodenje Virov naj omogoča:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pogodbe za financiranje. | V vmesniku naj bo omogočeno evidentiranje podatkov sklenjenih pogodb za upravljanje z zunanjimi viri. |
| 2 | Šifrant virov. | Nosilec virov naj bo definiran v šifrantu subjektov v ERP. Šifrant Virov naj bo del modula za vodenje virov v CORE, kjer se bo urejalo specifične parametre potrebne za vodenje in pregled stanja porabe posameznih virov. |
| 3 | Relacija vir-produkt | Financiranje za enega ali več produktov je zagotovljeno iz enega ali več virov. Modul naj omogoča relacijo »mnogo proti mnogo« na vezavi virov in produktov. Razmerje virov financiranja naj bo na nivoju produkta vodeno v vrednosti in v odstotku. Omogočiti je potrebno delitev osnov pri obračunu in vračilu glavnice, zamudnih obresti in poplačilu obresti po produktu skladno z značilnostjo posameznega produkta (nekatere operacije/dogodki so deljivi, ne pa vsi) |
| 4 | Pregled in vodenje virov | Modul naj omogoča vodenje evidence pridobivanja in porabe sredstev zunanjih virov na nivoju posameznega produkta. Pridobivanje zunanjih virov se bo izvajalo v enem ali v več obrokih. Podprta naj tudi bo funkcionalnost ponovne uporabe sredstev zunanjih virov: • Pretok na nove produkte. V primeru pridobitve sredstev iz zunanjih virov za določen produkt, se le ta v primeru, da jih ne uspemo porabiti na prvotnem produktu, porabijo na drugih oz. novih produktih. • Revolving ali ponovna uporaba. Povratna finančna sredstva namenjena MSP-jem se po poplačilu nameni porabi na novih produktih. |
| 5 | Stanje sredstev ( v CORE in knjigovodsko v ERP) | Stanje sredstev, po lastnih in zunanjih virih, upoštevajoč pretok na nove produkte in ponovno uporabo, naj bo vedno izračunljivo. Na voljo naj bo vpogled v porabo, odprto stanje. Možen naj bo prikaz projekcije stanja in porabe na podlagi načrta sprostitve in porabe posameznega vira. |
| 6 | Terjatve in obveznosti do virov | Omogočeno naj bo vodenje evidence terjatev po virih na nivoju posameznega uporabnika produkta (MSPja) in vodena naj bo evidenca obveznosti do finančnega vira z amortizacijskim načrtom odplačevanja. Evidenca naj omogoča vpogled v posamezne transakcije, v stanje glavnice in stanje obresti z možnostjo izračuna obresti na podlagi poljubno izbranih parametrov izračuna. |
| 7 | Kartica virov v ERP | Stanje virov naj bo vodeno v glavni knjigi in v pomožnih knjigah. Vsak vir naj bo svoj konto. Obstoječo rešitev, ki jo trenutno uporablja Sklad, bo potrebno nadgraditi (ali nadomestiti) na vzporednih knjižbah tako, da bo upoštevan vir financiranja, ki je izbran na posamezni vlogi, preko produkta. |
| 8 | Shema knjiženja v ERP | Obstoječo rešitev za knjiženje in nastavitve sheme knjiženja v ERP se naj nadgradi (ali nadomestilo) tako, da bo omogočena analitika na nivoju posameznega vira. |
| 9 | Integracija z ERP | CORE naj uporablja šifrante ERP (subjekti, kontni plan). Vsa prejeta plačila in izplačila naj bodo beležena v ERP, stanje transakcij naj bo vidno v CORE. |
| 10 | Integracija z dokumentnim sistemom. | Vsa vhodna in izhodna dokumentacija naj se shranjuje v dokumentnem sistemu. |
| 11 | Poročila financerjem za MGTŠ | Poročila naj bodo prilagojena zahtevam virov financiranje. Izdelano naj bo poročilo za vir MGTŠ, iz katerega naj bo razvidno finančno stanje vira na nivoju produkta, razpisa in posamezne pogodbe. |
| 12 | Poročila financerjem za SID | Poročila naj bodo prilagojena zahtevam virov financiranja. Izdelano naj bo poročilo za vir SID, iz katerega naj bo razvidno finančno stanje vira na nivoju produkta, razpisa in posamezne pogodbe. |
| 13 | Poročila | Modul naj omogoča izvoz podatkov v excel formatu in XML formatu za podatke vezane na produkt/viri (analitika virov Sklada za različne namene). |

Produkt

Sklad v svoji osnovni dejavnosti posluje z različnimi finančnimi spodbudami oz.  produkti. Ti produkti imajo različne lastnosti, in so v svojih sestavnih elementih enaki. Trenutni tipi produktov so Kredit, Vavčer, Subvencija, Garancija, Semenski kapital, Depozit. Produkte se realizira preko razpisov. Po izbirnem postopku se z izbranimi prejemniki finančnih vzpodbud sklene pogodba. Vsako pogodbo se vodi kot projekt.

Osnovni modul za vodenje produkta naj ima podprte skupne lastnosti vseh produktov, vodene na nivoju posamezne pogodbe/projekta:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podatki glave projekta | V Glavi projekta naj bodo polja za naslednje lastnosti/elementi produkta: - Tip produkta (tip se lahko tekom projekta menja, zato naj bo oznaka tipa vodena kronološko). Projekt/produkt je lahko tudi kombinacija večih produktov. - Podatki nosilca, prejemnika finančne spodbude (naslovni, kontaktni podatki). - Zgodovina nosilcev vloge (nosilci se lahko menjajo). - Veza na Vlogo. - Status pogodbe (kronologija statusa je pomembna- spremljanje datuma ). - Številka projekta. - Številka razpisa. - Podatki vezani na izbirni sklep. |
| 2 | Pogodba | Omogočeno naj bo kronološko vodenje verzije pogodbe (pogodbena določila se menjajo, ob vsaki menjavi se k osnovni pogodbi sklene aneks). |
| 3 | Finančna konstrukcija | Dodatni podatki projekta, ki naj bodo zaradi preglednosti vodeni v pod zavihkih: - Vrednost zaprošenih sredstev. - Finančna konstrukcija finančnih obveznosti projekta. - Plan plačevanja (odvisno od produkta Amortizacijski načrt/ Modifikacija amortizacijskega načrta/Časovni načrt porabe sredstev) |
| 4 | Predmet investicije | Na vmesniku naj bo prikaz podatkov, vezanih na predmet investicije: - Prikaz vrednosti. - Pregled računov, ki so predmet investicije. |
| 5 | Zahtevek za izplačilo in obravnava zahtevka | Modul naj omogoča: - Pregled Prometa (pregled vseh finančnih transakcij). - V podporo procesu nakazil sredstev možnost kreiranja dokumentov iz pred pripravljenih predlog. - Možnost priprave plačila z izdelavo podatkov za kreiranje plačilnega naloga, z možnostjo potrditve posameznega plačila. |
| 6 | Opombe | V modulu naj bo možen opis opomb za spremljanje nepravilnosti (tekstovne opombe z možnostjo poljubne kategorizacije opomb). |
| 7 | Integracija z dokumentnim sistemom | V modulu naj bo omogočena povezava na dokumente, ki so shranjeni v dokumentnem sistemu. |
| 8 | Integracija z ERP sistemom (Pantheon) | V modulu naj bo omogočena uporaba skupnih šifrantov in knjiženje procesov. V CORE naj na produktu poteka priprava podatkov za kreiranje plačil, ki se bodo izvajala v ERP. |
| 9 | Knjiženje procesov | Knjiženje procesov (prekinitev, reprogramov, konvezij, odpisov) naj se izvaja v ERP (avtomatsko knjiženje v ERP). |
| 10 | Kronološki pregledi | Vmesnik CORE in vmesnik ERP naj omogočata pregled podatkov po nosilcu pogodbe, statusu, času (prometni kartici). |

Sistem naj omogoča podporo tudi kombiniranim oz. novim produktov (npr. kombinacija kredita in subvencije…).

Krediti

Kredit je finančna spodbuda v obliki direktnega posojila MSPju.

Slika 5: BPMN model procesa upravljanja kreditnih shem

Specifični elementi produkta, ki naj bodo podprti so:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dodatni nosilci | Vodenje podatkov o dodatnih nosilcih pogodbenih obveznosti, ki v primeru ne odplačevanja nase prevzemajo breme obveznosti. Kredit naj se vodi preko Kreditojemalca, to je MSP, ki je oddal vlogo in podpisal pogodbo. Prevzemnik dolga je MSP ali oseba, ki je prevzela dolg (npr. porok pogodbe) in se potem vodi kot novi lastnik pogodbe. |
| 2 | Finančna konstrukcija | Finančna konstrukcija ali amortizacijski načrt je načrt odplačevanja kredita. V osnovi vsebuje število obrokov, roke plačil in stopnjo obrestne mere, ki bo obračunana. |
| 3 | Stopnja tveganja | Na vsaki pogodbi naj bo omogočena izbira načina obravnave v stopnji tveganja. Ta je lahko določena kot pri razpisu ali individualno po komitentu. Izraža tveganost produkta oz. kredita in je opredeljena na razpisu in se kot taka upošteva določeno obdobje; po preteku tega obdobja pa se stopnja tveganosti določa v skladu z internimi pravili: Od stopenj tveganosti je odvisna izračunana višina rezervacij (namenjenih pokrivanju morebitnih izgub). |
| 4 | Državna pomoč | Ali 'De minimis'. Prikaz podatkov vezanih na kontrolo maksimalnega zneska pomoči, ki jo prejemnik lahko prejme kot Državno pomoč. Omogočeno ločeno vodenje vrednosti glede na shemo državne pomoči (trenutno v primeru vira SID banka, in ločeno če gre za kategorijo COVID produkta). |
| 5 | VIR financiranja | Sredstva za izplačilo kredita lahko izhajajo iz več virov (trenutno 30 različnih virov). Kredit mora, ves čas trajanja, vsebovati izračun trenutnega stanja in poplačil ločeno glede na vsak vir financiranja. |
| 6 | Menjava vira | Preko menjave produkta na pogodbi, ki že poteka, se lahko spremeni tudi vir financiranja (produkt je vezan na vire). |
| 7 | Stroški odobritve in vodenja | Vodenje vseh nastalih stroškov vezanih na odobritev in vodenje kredita. Na podlagi izračuna naj bo omogočena izstavitev računa prejemniku kredita. |
| 8 | Kreditna kartica | V modulu naj bo omogočena kartica kredita, preko katere se spremlja trenutni saldo kredita (obroki, pogodbene obresti, stroški, zamudne obresti), hkrati z vpogledom v čas in višino izplačil in poplačil obrokov. |
| 9 | Vodenje menic | Uporabnik naj ima v modulu možnost urejati menice in za njih izpisati menično izjavo in jih dajati na unovčenje banki. Menice imajo podatke banke na kateri se unovčujejo, znesek in status menice (šifrant). Vodi se evidenca; čas, znesek in uspešnost unovčitve menice. Menice so del kreditov, so podlaga za zavarovanje kreditne pogodbe. Izdane so s strani nosilca kredita in s strani morebitnih porokov kredita. |
| 10 | Preoblikovanje v 'Sporni' kredit | V procesu vodenja kredita, je potrebno omogočiti preoblikovanje produkta v sporni kredit. Sporni krediti so krediti, pri katerih se odplačevanje aktivnega dolga ustavi (npr. po določenem številu zaporednih neplačanih obrokov, ali zaradi drugih kršitev kreditne pogodbe). Naredi se prekinitev kredita in odpre se »Sporni prekinjen kredit«. Ves dolg se preračuna glede na trenutno stanje poplačil in začne se voditi sporni kredit (lahko sledijo tudi obročna odplačila s pogodbenimi obrestmi idr), ki je še vedno vezan na prvotno pogodbo. |
| 11 | Preoblikovanje v aktivno sporni kredit | Po podpisu pogodbe o poravnavi postane kredit ponovno aktiven (še vedno je sporen, voden na ločenih kontih) na katerem se ponovno obračunavajo pogodbene obresti in glavnica. |
| 12 | Mehanizem prva izguba | Krediti naj imajo omogočeno vodenje z oznako »Pokrivanje prve izgube«. V primeru pogodbenega določila »pokrivanja prve izgube« se opredeli evidenčna kompenzacija ob prekinitvi kredita. Evidenčno poplačilo lastnega vira kredita in odpre terjatev prve izgube do tujega vira. Modul bo omogočal pripravo podatkov za knjiženje zapiranje dolga in odpiranje terjatve. |
| 13 | SID Kredit | Krediti s financiranjem iz vira SID imajo svoje specifike. Vodenje naj bo podprto v CORE. |
| 14 | MGTŠ Kredit | Krediti MGTŠ (trenutno aktivnih še cca. 35 pogodb in se zaključijo 2027 oz. 2028 )imajo svoje specifike. Vodenje naj bo podprto v CORE. |
| 15 | Preoblikovanje v kapitalsko naložbo | V modulu krediti se vodi konvertibilno posojilo, ki se lahko spremeni -> Neporavnan dolg kredit se preoblikuje v kapitalsko naložbo (ta se vodi v modulu (Semenski kapital). V modulu kreditov naj bo v takih primerih omogočeno zaključevanje kredita in konverzija. |
| 16 | Avtomatsko knjiženje v GK | Knjiženje preko knjižnih shem (velja za vse produkte). |
| 17 | Poročilo A0X | Promet saldokontnih postavk v obdobju |
| 18 | Poročilo A2D | Zahtevek izplačila kredita |
| 19 | Poročilo A2M | Promet vplačil po datumu |
| 20 | Poročilo A2O | Promet vplačil po št. pogodbe |
| 21 | Poročilo A2R | Stanje provizij kredita na dan |
| 22 | Poročilo A2W | Prometna kartica provizij v obdobju |
| 23 | Poročilo A2X | Promet vplačil po razpisu |
| 24 | Poročilo A3R | Stanje kredita na dan po št. pogodbe |
| 25 | Poročilo A3S | Stanje kredita na dan po št. pogodbe – rekapitulacija |
| 26 | Poročilo A3T | Odprte obresti št. pogodbe |
| 27 | Poročilo A3U | Zamudne obresti na dan po št. pogodbe |
| 28 | Poročilo A3V | Prometna kartica obresti v obdobju |
| 29 | Poročilo A3W | Prometna kartica glavnice v obdobju |
| 30 | Poročilo A3Y | Prometna kartica zamudnih obresti v obdobju |
| 31 | A3H | Prometne kartice prve izgube v obdobju |
| 32 | A3I | Stanje prve izgube po razpisih na dan |
| 33 | A3K | Razpoložljiv znesek prve izgube po razpisih na dan |
| 34 | Poročilo A41 | Promet vplačil po št. pogodbe - Tip B |
| 35 | Poročilo AK0 | Saldokontne postavke na dan |
| 36 | Poročilo AK1 | Saldokontne postavke na dan - zbirno |
| 37 | Poročilo FK0 | Obračun glavnice kredita |
| 38 | Poročilo FK2 | Obračun pogodbenih obresti kredita |
| 39 | Poročilo FK3 | Obračun stroškov odobritve kredita |
| 40 | Poročilo FK4 | Obračun stroškov vodenja kredita |
| 41 | Poročilo FK5 | Obračun zamudnih obresti kredita |
| 42 | Poročilo FK6 | Dobropis kreditov |
| 43 | Poročilo FK7 | Storno kreditov |
| 44 | Poročilo FK8 | Obračun stroški dodatno |
| 45 | Poročilo FK9 | Obračun obresti na državno pomoč |
| 46 | Poročilo K01 | Prometna kartica KREDITA v obdobju |
| 47 | Poročilo K02 | Prometna kartica glavnice v obdobju |
| 48 | Poročilo K03 | Prometna kartica obresti v obdobju |
| 49 | Poročilo K04 | Prometna kartica zamudnih obresti v obdobju |
| 50 | Poročilo K05 | Prometna kartica stroškov v obdobju |
| 51 | Poročilo K06 | Stanje KREDITA na dan - po pogodbah |
| 52 | Poročilo K07 | Stanje glavnice na dan - po pogodbah |
| 53 | Poročilo K08 | Stanje obresti na dan - po pogodbah |
| 54 | Poročilo K09 | Stanje zamudnih obresti na dan - po pogodbah |
| 55 | Poročilo K10 | Stanje stroškov na dan - po pogodbah |
| 56 | Poročilo K11 | Stanje KREDITA na dan - po abecedi |
| 57 | Poročilo K12 | Stanje glavnice na dan - po abecedi |
| 58 | Poročilo K13 | Stanje obresti na dan - po abecedi |
| 59 | Poročilo K14 | Stanje zamudnih obresti na dan - po abecedi |
| 60 | Poročilo K15 | Stanje stroškov na dan - po abecedi |
| 61 | Poročilo K16 | Promet izplačil - po pogodbah |
| 62 | Poročilo K17 | Promet vplačil - po pogodbah |
| 63 | Poročilo K18 | Promet izplačil - po datumu |
| 64 | Poročilo K19 | Promet vplačil - po datumu |
| 65 | Poročilo K22 | Izpis porokov po pogodbah |
| 66 | Poročilo K23 | Izpis pogodb po porokih |
| 67 | Poročilo K24 | Izpis reprogramov |
| 68 | Poročilo K25 | Stanje glavnice na dan - po komitentih |
| 69 | Poročilo K26 | Izpis črne liste po komitentih |
| 70 | Poročilo K27 | Kratkoročna zapadlost kredita po pogodbah |
| 71 | Poročilo K28 | Odstop od kreditne pogodbe |
| 72 | Poročilo K29 | Nalog sektorju za finančno poslovanje za izplačilo kreditov na dan |
| 73 | Poročilo K32 | Državna pomoč - pogojne kalkulacije |
| 74 | Poročilo K33 | Promet vplačil - po pogodbah (SID) |
| 75 | Poročilo K34 | Stanje spornih kreditov na dan |
| 76 | Poročilo PK0 | AMORTIZACIJSKI NAČRT - SPLOŠNO |
| 77 | Poročilo PK1 | AMORTIZACIJSKI NAČRT - DETAILNO |
| 78 | Poročilo Z43 | Promet vplačil po datumu - Tip B |
| 79 | Poročilo Z44 | Promet vplačil po datumu - Tip I,E |
| 80 | Poročilo Z45 | Promet izplačil po datumu |

Subvencije

Subvencije MSPjem predstavljajo nepovratna sredstva.

Po podpisu pogodbe ima nosilec določen čas, v katerem lahko črpa sredstva. To naredi z zahtevkom za izplačilo. Lahko poda več zahtevkov, ki skupaj ne presegajo vrednosti odobrenih sredstev s sklepom vloge.  Posamezen razpis lahko dodatno določa, da se subvencija izplačuje  v več delih. Na Sklad pravočasno oddani zahtevki se izplačajo iz proračuna. Pred izplačilom se preverja  izpolnjevanje pogojev namenske rabe (v MFERAC). Po izplačilu sredstev se izvaja še proces preverjanja izpolnjevanja ciljev.

Specifični elementi produkta ki naj bodo podprti so:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Evidentiranje Subvencij | Na vmesniku naj bo omogočeno vodenje podatkov za produkt Subvencije. Struktura Subvencije ima vse elemente generičnega produkta (osnovni podatki, kronologija, aneksi, zahtevki, izplačila). |
| 2 | Poročilo A0D | Promet izplačil subvencij v obdobju |
| 3 | Poročilo A1L | Subvencije po razpisu in predmetu investicije |
| 4 | Poročilo A3M | Promet izplačil subvencij na dan |
| 5 | Poročilo S01 | Nalog sektorju za finančno poslovanje za izplačilo subvencij na dan |

Vavčerji

Vavčerji so spodbude  MSPjem v obliki nepovratnih sredstev manjših vrednosti. MSPjem se vavčerji izplačujejo isti dan, ko Sklad prejme sredstva iz proračuna RS.

Na vavčerjih je poraba namenskih sredstev za investicije (upravičeni stroški) opredeljena še bolj specifično kot na drugih produktih. Podano je točno področje oziroma storitev, ki je lahko predmet investicije.

Dodatno imajo vavčerji kot produkt posebnost, imenovano “podtipi”. Podtip še bolj natančno opredeli predmet investicije. Na nivoju  podtipa so določeni največji  možni zneski sredstev za katere lahko kandidirajo MSPji .

Druga posebnost je ta, da mora nosilec vloge v naprej  določiti izvajalca investicije. Izvajalci so lahko podjetja, ki imajo ustrezne kompetence in so registrirana v katalogu strokovnjakov dostopnem na spletni strani https://dihslovenia.si/.

Slika 6: BPMN model procesa upravljanja vsebinske podpore

Specifični elementi produkta ki naj bodo podprti so:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podtip | Vmesnik naj ima dograjeno strukturo, ki bo omogočala kontrolo porabe po pod tipih. |
| 2 | Poročilo S02 | Nalog sektorju za finančno poslovanje za izplačilo vavčerjev na dan |
| 3 | Poročilo S03 | Analiza vavčerjev po certifikatih |
| 4 | Poročilo S04 | Analiza vavčerjev po zunanjih izvajalcih - združeno po izvajalcih |
| 5 | Poročilo S05 | Analiza vavčerjev po zunanjih izvajalcih - združeno po razpisih |
| 6 | Poročilo A0D-Ver2 | Promet izplačil v obdobju – Nadgradnja z ustreznim statičnim tekstom. |
| 7 | Poročilo A1L-Ver2 | Vavčerji po pozivu in predmetu investicije - Nadgradnja z ustreznim statičnim tekstom. |
| 8 | Poročilo A3M-Ver2 | Promet izplačil vavčerjev na dan Nadgradnja z ustreznim statičnim tekstom. |

Garancije

Garancija ali garancijska pogodba je produkt, s katerim Sklad omogoči MSPju, da pri banki samostojno sklene kreditno pogodbo, ker v njej Sklad nastopi kot garant. Produkt garancija se lahko izvaja v razširjeni obliki. Tako, da še dodatno olajša breme MSPjev s subvencijo obrestne mere. Sklad v tej obliki produkta prevzame del stroška pogodbenih obresti (koliko je določeno z razpisom).

Za kritje izdanih garancij banki Sklad z banko sklene depozitno pogodbo in deponira dogovorjena finančna sredstva. Višina deponiranih  sredstev se določi glede na izračun rezervacij (znesek kreditne pogodbe * bonitetna ocena komitenta).

Sklad izvajanje kreditne pogodbe ne spremlja z direktno  komunikacijo s prejemnikom kredita.  Sklad sprotno prejema od bank podatke o črpanju bančnih kreditov, nato pa četrtletno poročanja o stanjih kreditov in o zamudah pri odplačevanju obveznosti kreditojemalcev. Na podlagi poročil se izračuna stanje dane garancije.

Banke dostavijo tudi sklenjene anekse k pogodbam. Podatki iz poročil so bistveni za spremljanje produkta.  Preko vpogleda v stanje kreditov (spremlja se zamude pri odplačevanju) Sklad lahko predvidi unovčitve garancije s strani banke zaradi neplačevanja komitentov. Podrobnejši opis postopka unovčitve garancije sledi v poglavju unovčitve.

V primeru garancij s subvencijo obrestne mere, prejema Sklad od bank poročilo o obračunanih obrestih na kreditnih pogodbah v izvajanju  z zneskom za plačilo, in sicer dva krat letno. Sklad pred izplačilom banki izvaja kontrolo z lastnim izračunom obresti in po potrebi uskladi zneske z bankami. Informativni izračun subvencije obrestne mere je podlaga za kontrolo prejetih obračunov s strani bank in za planiranje potrebnih sredstev za izplačilo le tega, za poslovni finančni načrt, prognoze idr.

Znotraj posamezne garancijske pogodbe sklad vodi kartico garancije (črpanja, odplačila, zamude) in kartico subvencijo obrestne mere (obračunana obrestno mero (tržno, subvencijo obrestne mere, razlika) ter izplačano obrestno mero).

Slika 7: BPMN model procesa upravljanja garancijskih shem

Specifični elementi produkta ki naj bodo podprti so:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipsko spremljanje produkta | Vmesnik za vodenje garancijske pogodbe naj vsebuje vse podatke osnovnega projekta razen zahtevkov in izplačil. |
| 2 | Kreditna pogodba | Omogočen naj bodo potrebni podatki kreditne pogodbe sklenjene med komitentom in banko. |
| 3 | Obračun stroškov | Vmesnik naj omogoča obračun stroškov odobritve in vodenja produkta. Na podlagi izračuna naj bo omogočena izstavitev računa prejemniku kredita. |
| 4 | Kartica garancijske pogodbe | Omogočena obdelava črpanj in kvartalnih poročil banke. Na kartici garancije naj bo omogočen uvoz kvartalnega poročila banke in kronološki pregled nad stanjem vodenja posameznega kredita in garancije. |
| 5 | Amortizacijski načrt za subvencijo obresti | Modul za izdelavo amortizacijskega načrta za obravnavane kredite/garancije. Načrt se izdeluje na podlagi določene stopnje subvencije obrestne mere in podatkov kreditne pogodbe. Izračuna se predviden časovni načrt in vrednost sofinanciranja. |
| 6 | Kartica subvencije obrestne mere | Omogočena obdelava (polletnih) poročil banke. Na kartici subvencije obrestne mere naj bo omogočen uvoz poročila z obračunom obrestnih mer. Na kartici je omogočena primerjava kontrolnega izračuna obresti s prejetim zahtevkom za izplačilo obresti. Prejeti obračuni obresti (tržnih, subvencioniranih in razlike) so podlaga za potrditev in plačilo prejetega računa s strani banke. |
| 7 | Izračun subvencije | Orodje ki omogoča kontrolni, informativni izračun subvencioniranih obresti. |
| 8 | Stopnja tveganja | Na vsaki pogodbi naj bo omogočena izbira načina obravnave v stopnji tveganja. Ta je lahko določena kot pri razpisu ali individualno po komitentu. Izraža tveganost produkta oz. kredita/garancije in je opredeljena na razpisu in se kot taka upošteva določeno obdobje; po preteku tega obdobja pa se stopnja tveganosti določa v skladu z internimi pravili: Od stopenj tveganosti je odvisna izračunana višina rezervacij (namenjenih pokrivanju morebitnih izgub). |
| 9 | Avtomatsko knjiženje na podlagi poročil bank | Po uvozu in obdelavi poročil bank v kartico subvencioniranja in kartico garancije, naj bo omogočeno kreiranje evidenčnih temeljnic v ERP, ki bodo omogočale analitični vpogled v stanje subvencioniranih obresti in stanje garancij na nivoju posamezne pogodbe. Omogočeno naj bo nastavljanje knjižnih shem za avtomatsko knjiženje po virih in produktih. |
| 10 | Stanje deponiranih sredstev | V CORE naj bo voden seznam depozitnih pogodb in stanje deponiranih finančnih sredstev. Višina deponiranih sredstev se določi glede na izračun rezervacij (znesek kreditne pogodbe * bonitetna ocena komitenta). |
| 11 | Uvoz podatkov iz excela | - TLWARR4-Uvoz stanj garancij - kartica garancije -Uvoz podatkov garancij v Pantheon - TLWARR6-Uvoz stanj garancij - kartica sofinanciranja -Uvoz podatkov garancij v Pantheon |
| 12 | Poročilo A1C | Črna lista po komitentih |
| 13 | Poročilo A1D | Kartica subvencioniranja OM po obdobju |
| 14 | Poročilo A1E | Informativni izračun subvencioniranja OM po obdobju |
| 15 | Poročilo A1F | Pregled izplačil subvencioniranja OM po obdobju |
| 16 | Poročilo A22 | Stanja garancij na dan - po bankah |
| 17 | Poročilo A23 | Stanja garancij na dan - po pogodbah |
| 18 | Poročilo A24 | Stanja garancij na dan - po razpisih |
| 19 | Poročilo A2B | Informativni izračun subvencioniranja OM po obdobju - razširjen |
| 20 | Poročilo A2C | Kartica subvencioniranja OM po obdobju - po virih |
| 21 | Poročilo A3X | Stanja garancij na dan - po razpisih (Zbirno) |
| 22 | Poročilo A4D | Stanja kreditov na dan - po pogodbah |
| 23 | Poročilo ED1 | Evidenčni izpis za eDolg poročilo na dan |
| 24 | Poročilo FG0 | Obračun stroškov odobritve garancije |
| 25 | Poročilo FG1 | Obračun stroškov vodenja garancije |
| 26 | Poročilo FG2 | Obračun zamudnih obresti garancij |
| 27 | Poročilo FG3 | Dobropis garancije |
| 28 | Poročilo FG4 | Storno garancije |
| 29 | Poročilo G01 | Informativni izračun subvencioniranja OM po obdobju - novo |
| 30 | Poročilo PW0 | NAČRT SOFINANCIRANJA |
| 31 | Poročilo AV0 | Stanje zadolžitve |
| 32 | Poročilo AV2 | Poročilo za obdobje |
| 33 | Poročilo AV3 | Poročilo za obdobje - z subv. OM |
| 34 | Poročilo AV4 | Poročilo za obdobje - z subv. OM (GS PIFI MG) |

Semenski kapital

Produkt semenski kapital se izvaja po dveh tipih pogodb:

- Konvertibilno posojilo, ki se začne kot produkt kredit, in se tekom izvajanja lahko konvertira v kapitalsko naložbo/lastniški delež.

- Kapitalska naložba/Lastniški delež.

Prepoznavna lastnosti produkta v obliki semenskega kapitala je vrednost pogodbenega zneska. Gre praviloma za večje zneske. Zato se pogodbe obravnavajo individualno in trajajo več let.

V osnovi  SPS prispeva delež investicije in v zameno vstopi v lastništvo podjetja. Višina prispevka je možna do vnaprej določenega odstotka investicije. Ostalo prispevajo lastniki MSP-ja in drugi soinvestitorji. Sklad na koncu projekta izstopi iz lastništva s prodajo svojega deleža.

Možen je tudi proces konverzije, ki predstavlja zaprtje kredita in prepoznavo kapitalske naložbe.

Slika 8: BPMN model procesa upravljanja semenskega kapitala

Modul Semenski kapital ima naslednje zahteve:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipsko spremljanja produkta | Vmesnik naj vsebuje vse podatke osnovnega projekta. |
| 2 | Finančno konstrukcijo projekta | Na pogodbi naj bo omogočeno evidentiranje vrednosti in odstotka lastniškega deleža SPS in ostalih soinvestitorjev. |
| 3 | Podatki o soinvestitorjih | Omogočeno naj bo vodenje podatkov o vseh investitorjih z dnem vstopa in izstopa v lastniški delež. |
| 4 | Vrednotenje deleža investicije SPS | Modul naj ima možnost periodičnega izračuna in kronološki pregled zgodovine izračuna o vrednosti deleža Sklada glede na vrednotenje podjetja v določenem času. Vodi naj se vrednotenje po oceni pooblaščenega ocenjevalca in vrednotenje deleža po knjigovodski vrednosti. |
| 5 | Prodaja lastniškega deleža | Vodenje evidence o prodaji in izstopu iz lastniškega deleža. Sklad lahko svoj delež proda v več delih. |
| 6 | Kartica pogodbe | V modulu naj bo omogočena kartica pogodbe, preko katere se spremlja trenutni saldo investicije, hkrati z vpogledom v vse nakupe in prodaje lastniškega deleža. |
| 7 | Izvedba prodaje | Modul naj ima v podporo procesu prodaje lastniškega deleža možnost kreiranja dokumentov iz pred pripravljenih predlog (pogodb). |
| 8 | Konverzija iz konvertibilnega posojila v lastniški delež | Aplikacija naj v primeru konverzije kredita v lastniški delež poskrbi za avtomatsko zapiranje vodenja posla na produktu kredit in začne z vodenjem produkta Lastniški delež, kamor sklad vstopa z dogovorjeno vrednostjo še ne poplačanega kredita. |
| 9 | Avtomatsko knjiženje v GK | Knjiženje preko knjižnih shem. |
| 10 | Poročilo A3J | Konverzije konvertibilnih posojil v kapitalske naložbe v obdobju |

Depoziti

Primarno poznamo dve vrsti depozitov:

- Zakladniški depozit. SPS lastna  sredstva in sredstva pridobljena iz drugih virov deponira v državno zakladnico.

- Standardni depozit. Sklad lahko deponira sredstva na banki namensko, v povezavi z izvajanjem svojih produktov (npr. z namenom kritja garancije za kreditne pogodbe, ki jih MSP-ji sklenejo z banko. Banka lahko zaradi neplačevanja kreditnih obveznosti  s strani MSP unovči garancijo Sklada s črpanjem denarja iz namensko deponiranih sredstev.) ali nenamensko, ko na banko deponira začasno prosta sredstva.

Depozit je specifičen produkt pri katerem SPS sklepa pogodbo z banko oziroma sklene vlogo z Zakladnico RS. Do vodenja pogodbe/vloge pride brez razpisa in brez udeležbe vlagateljev. Zato se evidentiranje depozitov začne z ročnim vnosom v CORE sistem, brez povezave na podatke vlog ali razpisa.

Modul Depoziti ima naslednje zahteve:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipsko spremljanje produkta | Vmesnik naj vsebuje vse podatke osnovnega projekta razen povezave na vlogo, podatkov vlagatelja in kronologije vlagatelja |
| 2 | Podatki depozitne pogodbe | Vodenje podatkov, vezanih na depozitno pogodbo z banko oziroma vlogo, sklenjeno z Zakladnico RS, skupaj s finančno konstrukcijo pogodbe in možnostjo informativnega obračuna na dogovorjene ali opcijskih obresti . |
| 3 | Podatki banke | Vodenje podatkov o banki, kjer so deponirana sredstva. |
| 4 | Depozitna kartica | V modulu naj bo omogočena kartica pogodbe, preko katere se spremlja trenutni saldo depozita, hkrati z vpogledom v čas in višino pologov in vračanj depozita. |
| 5 | Nakazilo depozita | Modul naj ima v podporo procesu nakazil depozita možnost kreiranja dokumentov iz pred pripravljenih predlog in kreiranje plačilnih nalogov. |
| 6 | Obračun pogodbenih obresti depozita | Modul naj omogoča enkratni ali zbirni obračun obresti na podlagi podatkov iz depozitnih pogodb. |
| 7 | Kompenzacije depozita | Modul naj ima omogočeno izvedbo kompenzacije kredita v primeru črpanja depozita za kritje garancij. |
| 9 | Vračilo depozita | Evidentiranje in podpora procesu prejema vračila depozita iz banke oz. Zakladnice RS na Sklad. |
| 10 | Avtomatsko knjiženje v GK | Knjiženje preko knjižnih shem. |
| 11 | Poročilo A0N | Izpis odprtih obračunov obresti na dan (po bankah) |
| 12 | Poročilo A0S | Izpis odprtih obračunov obresti na dan (po vrstah pogodb) |
| 13 | Poročilo A0Y | Stanja depozitov na dan po bankah - Rekapitulacija |
| 14 | Poročilo A0Z | Stanja depozitov na dan po vrstah pogodb - Rekapitulacija |
| 15 | Poročilo A1G | Prometne kartice obresti po bankah v obdobju |
| 16 | Poročilo A1H | Trenutno odprte obresti na dan |
| 17 | Poročilo A1I | Trenutno odprte obresti na dan (Po bankah) |
| 18 | Poročilo A1J | Trenutno odprte obresti na dan (Po vrstah pogodb) |
| 19 | Poročilo A1N | Izpis odprtih obračunov obresti na dan (po bankah) - Rekapitulacija |
| 20 | Poročilo A1O | Izpis odprtih obračunov obresti na dan (po vrstah pogodb) - Rekapitulacija |
| 21 | Poročilo A1R | Rekapitulacija obračuna obresti po vrsti pogodbe |
| 22 | Poročilo A1T | Trenutno odprte obresti na dan (po pogodbi) |
| 23 | Poročilo A29 | Prometne kartice glavnice po bankah v obdobju |
| 24 | Poročilo A2A | Prometne kartice glavnice po tipih pogodb v obdobju |
| 25 | Poročilo A2G | Prometne kartice obresti po tipih pogodb v obdobju |
| 26 | Poročilo A2H | Rekapitulacija obračuna obresti po vrsti pogodbe - Detajlno |
| 27 | Poročilo AF0 | Stanja depozitov na dan po bankah |
| 28 | Poročilo AF1 | Izpis zapadlih depozitov po enotah bank |
| 29 | Poročilo AF2 | Izpis obračunov po bankah v obdobju |
| 30 | Poročilo AF3 | Izpis pogodb za spremembo euriborja |
| 31 | Poročilo AF4 | Stanja depozitov na dan po vrstah pogodb |
| 32 | Poročilo AF5 | Rekapitulacija obračuna obresti po bankah |
| 33 | Poročilo AF6 | Izpis obračunov po bankah in datumih v obdobju |
| 34 | Poročilo AF7 | Pregled plačil (po bankah) |
| 35 | Poročilo AF8 | Pregled plačil (po datumu) |
| 36 | Poročilo AF9 | Pregled izravnav (po datumu) |
| 37 | Poročilo FD1 | Obračun pogodbenih obresti depozita |

Sporni krediti

Sporni kredit nastane na podlagi prekinjenega aktivnega kredita. V primeru neplačevanja obveznosti kreditne pogodbe na strani komitenta, oziroma na podlagi drugih kršitev kreditne pogodbe, se kreditna pogodba med Skladom in MSP-jem prekine. Tako kredit postane sporni kredit. Začne se postopek izterjave celotnega dolga (unovčitev menic, stečajni postopek, izvršba, … ). V postopku izterjave lahko pride do nove pogodbe s kreditojemalcem, porokoma ali novim prevzemnikom, do prevzema dolga ipd. Takrat postane sporni kredit aktiven (sporno aktiven). Sporni kredit je knjigovodsko voden ločeno od normalnih aktivnih kreditov, zato ni zajet v standardni mesečni proces obračuna kreditov.

Zaključek spornega kredita je lahko uspešna izterjava terjatve ali odpis terjatve. V kolikor je Sklad pri izterjavi terjatev neuspešen, in ko izčrpa vsa pravna sredstva, dolg odpiše.

Modul za vodenje spornih kreditov mora vsebovati naslednje podatke/funkcionalnost:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipsko spremljanja produkta | Vmesnik naj vsebuje vse podatke osnovnega projekta. |
| 2 | Veza na kredit | Povezava na in prikaz podatkov izvorne kreditne pogodbe. |
| 3 | Status spornega kredita | Kronološko vodenje stanja spornega kredita preko vnaprej določenih statusov. |
| 4 | Pregled spornega kredita | Možnost urejanja predloge seznama opravil. Standardna opravila so narejena prekinitev, prispele povratnice, unovčitev prve menice, unovčitev nadaljnjih menic, dogovarjanje o pogodbi o poravnavi, izpolnjevanje pogojev za pogodbo o poravnavi in nato ločitev procesa v podpis pogodbe o poravnani ali prehod v izvršbo. Sledijo različna opravila, ki pripeljejo do zaključka procesa. Modul naj ima omogočeno vodenje uporabnika skozi proces preko pred nastavljenih opravil, ki se jih lahko poljubno dopolnjuje v šifrantu postopkovnih opravil. V tem se poleg naziva in kratkega opisa opravila določi vrstni red obravnave. |
| 5 | Vodenje menic. | Uporabnik naj ima v modulu možnost urejati menice in za njih izpisati menično izjavo in jih dajati na unovčenje banki. Menice imajo podatke banke na kateri se unovčujejo, znesek in status menice (šifrant). Vodi se evidenca; čas, znesek in uspešnost unovčitve menice. Menice so del kreditov, so podlaga za zavarovanje kreditne pogodbe. Izdane so s strani nosilca kredita in s strani morebitnih porokov kredita. |
| 6 | Vodenje spornega kredita. | Modul naj omogoča ločeno vodenje terjatve po vseh nosilcih prekinjenega kredita. Za sporni kredit se nehajo obračunavati obroki in pogodbene obresti, kar pa ne velja za sporno aktivne kredite, kjer se obračunavanje nadaljuje. Se pa zaračunavajo zamudne obresti in sodni stroški. Če ima sporni kredit poroke, se te prav tako terja. Pri tem lahko nastajajo stroški za poroke, ki pa niso stroški lastnika kredita (ta dolg ne smemo terjati lastnika ali ostale poroke). Ves čas naj je na nivoju spornega kredita na voljo informacija o skupnem dolgu, vseh dolžnikov. |
| 7 | Vodenje pravnih postopkov | Če unovčitve menic ali prevzem dolga s strani poroka ali drugega prevzemnika ni izvedljiv, se na spornem kreditu začne vodenje pravnih postopkov. Modul naj ima možnost vodenja in pregleda nad vsemi postopki, izbrano vrsto postopka, vsebino terjate (kateri dolgovi so bili prijavljeni v postopek), datum postopka in rezultat postopka (znesek in datum vračila dolga). |
| 8 | Procesni opomni | Nekatera opravila oz. postopki imajo rok izvedbe ali drugačne časovne omejitve (npr. med dnevom unovčitve prve menice in druge menice mora preteči točno število dni). Zato naj ima vmesnik na nivoju posameznega opravila možnost aktiviranja sistemskega opomnika, ki uporabnika avtomatsko obvešča o časovnem poteku posameznih opravil. |
| 9 | Integracija z dokumentnim sistemom | Vsa izhodna in vhodna dokumentacija vezana na vodenje spornega kredita se hrani v dokumentnem sistemu. Dokumenti, ki nastajajo v CORE sistemu naj se prenašajo v dokumentni sistem. Vhodni in izhodni dokumenti naj bodo v okviru možnosti izvedbe dostopni v modulu za vodenje spornih kreditov. |
| 10 | Avtomatsko knjiženje v GK | Knjiženje preko knjižnih shem. |
| 11 | Poročilo DL1 | Izpis menične izjave |
| 12 | Poročilo K30 | Zahtevek za unovčitev menice |
| 13 | Poročilo K31 | Nadomestitev nove menice |

Razpis/Poziv

Za vsak produkt, ki ga pripravi Sklad se razpiše javni poziv (za produkte tipa vavčerji) ali razpis (za produkte tipa krediti, garancije, subvencije, kapitalske naložbe). V nadaljevanju oba procesa imenujemo poenoteno Razpis.

Za vsak razpis se po vsebini določajo pravila in omejitve, ki jih je potrebno upoštevati pri preverjanju  in ocenjevanju prejetih vlog.

Vsebinsko gledano mora imeti vsak razpis unikatno označbo in najmanj naslednje podatke:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vrsto produkta | Oznaka tipa produkta. |
| 2 | Finančna konstrukcijo razpisa | Ves čas mora biti omogočeno spremljanje finančne konstrukcije na nivoju produkta in na nivoju razpisa po virih financiranja. Glede na realizacijo naj bo omogočeno sprotno izračunavanje še razpoložljivih sredstev. |
| 3 | Različne možnosti amortizacijskega načrta | Vpis parametrov izvajanja amortizacijskega načrta. Pri produktu Kredit lahko vlagatelj izbere med možnimi opcijami odplačevanja. |
| 4 | Odpiranja | Zapis enega ali več datumov odpiranja razpisa. |
| 5 | Seznam zahtevanih prilog | Seznam zahtevanih prilog vloge. Preko seznam se preverja popolnost prejete vloge. |
| 6 | Merila | Vpis meril, po katerih se vloge ocenjujejo. Vsako merilo ima vnaprej določeno pravilo točkovanja. Preko izmerljivih rezultatov (opcij) določamo število možnih doseženih točk. |
| 7 | Kontrola efekta št. zaposlenih | Omogočene spremljanje števila zaposlenih v času trajanja produkta. Nastavitev intervala po katerem se rezultat spremlja (ob oddaji vloge, letno…). |
| 8 | Način izplačila sredstev | Nastavitev zneska in čas izplačila sredstev. Večina produktov se izplača v enkratnem znesku, lahko pa tudi v več delih, v različnih obdobjih. |
| 9 | Omejitve sredstev | Nastavitev omejitve sredstev s katerimi Sklad nastopi na razpisu. Možnost delitve sredstev ne več podtipov razpisa. Vzpostavljen sistem sprotne kontrole doseganja omejitev glede na vhodne parametre razpisa in potrjene vloge. |
| 10 | Šifriranje razpisa | Uporabniška nastavitev označevanja šifer vlog, sklepov in projektov. |
| 11 | Integracija z dokumentnim sistemom | Vsa izhodna in vhodna dokumentacija vezana na razpise se hrani v dokumentnem sistemu. Dokumenti ki nastajajo v CORE sistemu naj se prenašajo v dokumentni sistem. Vsi vhodni in izhodni dokumenti naj bodo dostopni v modulu za vodenje razpisov. |
| 12 | Integracija z ERP sistemom (Pantheonom) | Omogočiti pregled vseh vlog in projektov na pregledu subjektov ali v ločenem modulu. |

Odobravanje vlog

Obdelava vloge zajema proces pregleda, ocenjevanja in izdelave sklepov za prejete vloge. Na vlogah se preveri popolnost vloge in ustreznost vsebin vloge. Sledi ocenjevanje vsebin, ki se zaključi s sklepom.

Vloga naj vsebuje naslednje elemente:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podatki vlagatelja | Zajem podatkov poslovnega subjekta, ki je oddal vlogo. Na vlogi, ki je v sistemu, mora biti omogočen vpogled v finančne podatke (kazalniki poslovanja), de minimis, stanje obveznosti do SPS. Omogočeno naj bo ločeno vodenje aktualnih podatkov vlagatelja in podatkov vlagatelja ob prijavi vloge. |
| 2 | Predmet investicije | Omogočen naj bo zajem vsebin, ki opišejo predmet investicije. To so opis projekta, lokacija, časovnica projekta, finančna konstrukcija (ločeno s podatki o lastni udeležbi in soinvestitorji), dodane priloge, ki podajo legitimnost vsebinam vloge (računi, ponudba, pogodba). |
| 3 | Zavarovanja | Podatki o zavarovanju v primeru povratnih sredstev (krediti, garancije). |
| 4 | Poroki | Podatki o porokih v primeru povratnih sredstev in če so z razpisom zahtevani (krediti). |
| 5 | Zgodovina nosilcev vloge | Na voljo naj bo možnost spremembe nosilca pogodbe in kronološki pregled spremembe nosilcev pogodb v zgodovini nosilcev vloge. |
| 6 | Seznam odprtih obveznosti | Pregled nad plačevanjem obstoječih obveznosti nosilca. |
| 7 | Finančna konstrukcija | Prikazan naj bo podatek o vrednosti investicije in načrt izplačil. |
| 8 | Kazalniki | Prikazani naj bodo podatki vneseni v šifrantu subjektov v ERP. |
| 9 | Amortizacijski načrt | Amortizacijski načrt, ki se mora izračunati vedno na prvega v mesecu za prejšnji mesec, in mora biti kot priloga del pogodbe (praviloma se lahko za amortizacijski načrt pripravi predlogo še na nivoju razpisa). Amortizacijski načrt se izračuna na vlogi. |
| 10 | Podatki o zaposlenih | V svojem zavihku naj bodo prikazani podatki o zaposlenih nosilca (skladno z zahtevami posameznega razpisa). |
| 11 | Vavčer | Modul naj omogoča ločeno vodenje podatkov za specifične podatke vlog za vavčerje. Na podlagi specifik vavčerja se vršijo kontrole upravičenosti posameznega izplačila. |
| 12 | Priloge | Zajem obveznih prilog, ki vplivajo na popolnost vloge. |
| 13 | Merila | Spremljanje in vodenje točkovanja po merilih definiranih na razpisu. |
| 14 | Amortizacijski načrt | Načrt izplačil in vračanja povratnih sredstev. Različne možnosti izračuna (izračun glede na OM, čas, fiksen obrok, moratorij …). |
| 15 | Ocenjevanje | Orodje, ki omogoča preverbo popolnosti, ustreznosti in ocenjevanje vloge z uporabo meril definiranih na razpisu. Rezultat bo podan s številom doseženih točk. |
| 16 | Sklep vloge | Orodje za izstavitev sklepa vloge in obrazložitve za sklep. Vloga ima lahko tudi več sklepov. Npr. je neodobren, ob sprostitvi novih sredstev gre vloga v čakanje. |
| 17 | Integracija z dokumentnim sistemom | V dokumentni sistem se shrani prejete vloge s prilogami, točkami, sklep in pogodba. V modulu naj bo možen dostop do posameznega dokumenta preko povezave do dokumentnega sistema. |
| 18 | Integracija z ERP sistemom (Pantheon) | Omogočiti pregled vseh vlog in projektov na pregledu subjektov ali v ločenem modulu. |
| 19 | Integracija z e-Portalom | Prenos vlog s podatki, ki so oddane na portalu. Ažuriranje e-naslovov na vlogah. |
| 20 | Analitika vlog | Podatki o predvidenem rezultatu investicije. Na nivoju posameznega poziva naj bo na vmesniku omogočena priprava podatkov za analitike preko katere bo možno spremljati učinke preko podatkov skupnih vrednosti odobrenih vlog po kazalnikih kot so Dodana vrednost, Vrednost na zaposlenega, Dodana vrednost na zaposlenega iz ur, Dodana vrednost na zaposlenega iz stanja. Preko seznama izvedenih analiz naj bo možno dostopati do podrobnejših podatkov na nivoju posamezne vloge. |
| 21 | Poročilo A28 | Predlog upravi za odobritev subvencije 2 |
| 22 | Poročilo PK4 | AMORTIZACIJSKI NAČRT - SPLOŠNO (Informativni-Vloge) |
| 23 | Poročilo PK5 | AMORTIZACIJSKI NAČRT - DETAILNO (Informativni-Vloge) |
| 24 | Poročilo VLG | Predlog upravi za odobritev garancije |
| 25 | Poročilo VLK | Predlog upravi za odobritev kredita |
| 26 | Poročilo VLL | Predlog upravi za odobritev garancije za leasing |
| 27 | Poročilo VLM | Merila za ocenjevanje projektov |
| 28 | Poročilo VLS | Predlog upravi za odobritev subvencije |

Vodenje in spremljanje pogodb

Vodenje je proces, ki je sestavljen iz določenih korakov. Koraki se med seboj povezujejo in lahko imajo točno določeno zaporedje, lahko pa se tudi preskakujejo ali izključujejo. Uporaba korakov in sam vrstni red je določen s strani produkta za katerega se vodenje izvaja. Vsak korak je posledica določene spremembe ali dogodka in je tesno povezan s subjektom. Vsak korak pa ima tudi svoje posledice, ki vplivajo na nadaljnji proces.

Spodnja shema prikazuje proces z osnovnimi koraki, ki si na vseh produktih sledijo v enakem vrstnem redu.  Pri vodenju produktov se procesi dodatno vejijo in so si od produkta do produkta različni.

Slika 9: VAC diagram procesov vodenja in spremljave

Proces vodenja obsega naslednje aktivnosti:

- Priprava amortizacijskega načrta, informativnega izračuna SOM

- Obračunavanje obrokov

- Obračunavanje in posredovanje pogodbenih obresti

- Poplačila terjatev

- Obračunavanje in posredovanje zamudnih obresti

- Opominjanje neplačnikov glede na kriterije

- Priprava in pošiljanje IOP obrazcev, kreditnih kartic

- Obveščanje o zapadlosti obrokov

- Usklajevanje preplačil obrokov

- Obračunavanje uspešnostne provizije

- Unovčevanje menic

- Spremljanje in ukrepanje pri nenamenski rabi sredstev

- De minimis in izračun obresti na zlorabljeno državno pomoč

Sklenitev pogodb in prenos v projekte

Na podlagi odobrene vloge se z vlagateljem vloge sklene pogodbo, ki se v sistemu vodi kot projekt.

Vodenje projekta pomeni vodenje aktivnosti od podpisa pogodbe do zaključka projekta. Vodenje ima lahko več različnih procesov (odvisno od produkta). Pri povratnih sredstvih so to izplačilo, kontrola porabe sredstev, mesečni obračuni obroka/obresti, spremljanje plačil, izterjava. Pri nepovratnih sredstvih je vodenje enostavnejše, izvaja se proces izplačila, vendar ne pri vseh in kontrola porabe sredstev.

Dodatni procesi, ki se lahko zgodijo v primeru kršenja pogodbenih določil ali v primeru drugih nepredvidenih okoliščin, so še: celotno vračilo sredstev, v primeru neplačevanja se izvaja vodenje pravnih postopkov ali odpis dolga ter izračun obresti na državno pomoč.

Projekt mora imeti naslednje osnovne podatke in funkcionalnosti:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Številka projekta | Unikatna identifikacija posameznega posla. |
| 2 | Povezava na vlogo | Odvisno od produkta povezavo na vlogo (depoziti nimajo vloge). |
| 3 | Nosilec projekta | Podatek o nosilcu projekta. Kronološko vodena zgodovina sprememb podatkov na nosilcu in sprememb nosilcev. |
| 4 | Naslovnik projekta | Podatek o naslovniku projekta. Če naslovnik ni določen je naslovnik nosilec (odvisno od produkta, depoziti nimajo naslovnika). Vodenje kronološke zgodovine sprememb naslovnika. |
| 5 | Način obveščanja | Podatek o načinu obveščanja. Šifrant – fizična pošta, elektronska pošta, portal. |
| 6 | Vrsta produkta | Tip produkta, ki je predmeta projekta. Kronološka zgodovina sprememb produkta. |
| 7 | Status | Vodenje statusa projekta. Kronološka zgodovina sprememb statusa. |
| 8 | Aneksi | Vnos in evidentiranje aneksov, ki spreminjajo pogodbena določila. Tipizacija aneksov (klasičen aneks, pravno nasledstvo, pripojitev). Aneksi so zapisani v kronološkem zaporedju. |
| 9 | Integracija z ERP sistemom (Pantheon) | Omogočiti pregled vseh vlog in projektov na pregledu subjektov ali v ločenem modulu. |
| 10 | Integracija z dokumentnim sistemom | V dokumentni sistem se shrani prejete vloge s prilogami, točkami, sklep in pogodba. Pogodbe se kreirajo v dokumentnem sistemu, na podlagi podatkov iz ERP sistema. V modulu bo možen dostop do posameznega dokumenta preko povezave do dokumentnega sistema. |

Na nivoju pogodbe morajo biti omogočene naslednje funkcionalnosti:

- Priprava in izvedba zahtevka za izplačilo

- Obračunavanje pogodbenih in zamudnih obresti

- Izstavljanje opominov

- Izdelava IOP obrazcev

- Poplačila

- Prekinitve

- Unovčevanje

- Konverzija in

- Reprogrami,

ki so popisani v nadaljevanju.

Izplačilo

Po pravnomočnosti pogodbe ima nosilec pogodbe določen čas (določeno z razpisom), da črpa odobrena sredstva.

Slika 10: BPMN model procesa koriščenja

Osnovne zahteve procesa:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Integracija z ePortalom | Sprejem zahtevka. Nosilec odda zahtevek za črpanje sredstev elektronsko na portalu SPS. |
| 2 | Zapis zahtevka v projekt | Podatki zahtevka se uvozijo in vodijo na projektu. |
| 3 | Kontrola zahtevka | Funkcija za izvedbo kontrole višine zneska in ustreznosti datuma (glede na rok črpanja). |
| 4 | Kreiranje plačila | Če je zahtevek odobren, se ustvari izplačilo. Izplačilo pomeni kreiranje plačilnega naloga in računa (zahtevek za izplačilo). Podatki za plačevanje se črpajo iz pogodbe. Omogočen naj bo ročni vnos podatkov za izplačilo. |

Vodenje

Obračunavanje in posredovanje pogodbenih ter zamudnih obresti

Obračun je proces, ki skladno s finančno konstrukcijo projekta,  glede na aktualne vhodne parametre izračunava aktualno stanje obveznosti nosilcev projekta.

Odvisno od produkta se obračun lahko izvede enkrat ali večkrat (periodično). Pri vsakem produktu se evidentira strošek odobritve, stroške vodenja in ostale stroške, ki se jih obračuna nosilcu pogodbe. Na produktih, s katerimi so bila dana v uporabo povratna sredstva, se mesečno izračunava obrok vračila, pogodbene obresti in zamudne obresti.

Parametri za obračun se skozi čas lahko menjajo. V obračun se črpajo pogodbena določila veljavna na podani dan obračuna.

Zahteve obračuna:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Periodični obračun | Vmesnik za izvedbo standardnega obračuna, ki se vrši na določene periode, kot je konec meseca ali konec leta. |
| 2 | Izredni obračun | Izvedba obračuna na eni pogodbi. Funkcionalnost se naj zato zaganja na pogodbi sami. Obračun se uporabi za pogodbe, kjer je prišlo do nerednih plačil obveznosti oz. drugih težav ali prekinitve ali preoblikovanja produkta (v sporni kredit). |
| 3 | Priprava obračuna | Vnos vhodnih parametrov obračuna: časovno obdobje, produkti, vrsta stroška, tip obveščanja, nosilec, porok ... |
| 4 | Priprava podatkov | Priprava podatkov za masovni obračun na podlagi vhodni parametrov obračuna. Podatke se pridobiva iz vseh na dan obračuna veljavnih pogodb, na katerih so plačila redna. |
| 5 | Urejanje seznama za obračun | Uporabnik mora imeti možnost urejanja seznama kandidatov za obračun (dodajanje ali izločitev pogodbe). |
| 6 | Izvedba obračuna | Zagon obračuna z možnostjo pregleda uspešnosti. Priprava poročila s seznamom napak in opisom napak (npr. manjkajoči podatki potrebni za obračun, znesek obračuna je enak nič) |
| 7 | Integracija z ERP | Kreiranje izhodnega računa in prenos podatkov računa v Pantheon, kjer se račun knjiži. |
| 8 | Integracija z dokumentnim sistemom | Možnost priprave metapodatkov za pripravo obračunov ali dokumentov za prenos v dokumentni sistem za namene obveščanja nosilca pogodbe vključno z dokumenti porokov. |
| 9 | Seznam obračunskih dokumentov | Modul v katerem se nahajajo podatki vseh obračunskih dokumentov z vsemi obračuni. Modul bo pregledovalnik z možnostjo omejitve podatkov preko izbranih filtrov. Omogočeno naj bo ročno dopolnjevanje in ročno kreiranje obračunskih dokumentov. |
| 10 | Obremenitveni test CORE - množična obdelava podatkov | Obremenitveni test se izvede znotraj CORE. Na prvi delovni postaji se izvede zagon mesečnega obračuna pogodbenih obresti kreditov. Na dveh dodatnih delovnih postajah se med izvajanjem obračuna simulira izvajanje standardnih procesov (vnos in urejanje podatkov, uporaba analitičnih podatkov kot npr. vpogled v prometne kartice in stanje pogodb na dan). Preveri se obremenitev strežnika, obračun ne sme povzročiti prekinitev delovanja sistema na dveh dodatnih postajah. |
| 11 | Poročilo OR0 | Rekapitulacija obračunov |

Rezervacije

Rezervacije predstavljajo pričakovano prihodnjo izgubo iz naslova kreditnega tveganja. Odstotek rezervacij se izračuna ob pripravi poslovno finančnega načrta za vsak posamezni produkt, ki ga Sklad načrtuje v prihodnjem poslovnem letu (v obliki interne okrožnice). Odstotek rezervacij se vnese v razpis in je prvi dve leti nespremenjen. Kasneje se komitente razvršča v bonitetne razrede. Podatki o razredu tveganja in stopnji se na dan 31. 12. tekočega leta vnašajo v šifrant subjektov.

Končna višina rezervacij tako predstavlja zmnožek med bruto izpostavljenostjo in odstotkom oblikovanih rezervacij.

Rezervacije se izračunavajo na produktih krediti, garancije in semenski kapital (konvertibilna posojila).

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modul za izračun sredstev | Vmesnik, naj omogoča izračun sredstev potrebnih za rezervacije. Izračun se bo izvajal iz podatkov obstoječih rezervacij/stanja aktivnih pogodb/bonitetne ocene podjetij. Izračun se bo izvajal na zahtevo uporabnika, glede na podane vhodne parametre; produkt/pogodba/obdobje/podjetje. |
| 2 | Integracija z ERP | Modul v CORE bo uporabljal podatke iz ERP: bonitetna ocena je del evidence v šifrantu subjektov na ERP in se osvežuje 1 x letno. Izračun vrednosti rezervacij. |

Poplačila obveznosti

SPS ima kot proračunski uporabnik na UJPu odprte tri transakcijske račune. Vsak izmed računov je namenjen za različne posle. Vsak delovni dan se za vse tri račune uvozi plačilni promet prejšnjega dne v ERP. Vsako transakcijo je nato, kjer je možno, potrebno povezati z izhodnim ali prejetim računom, projektom, … Rezultat tega 'zapiranja' dogodkov je knjižba plačila oz. prejetega plačila v glavno knjigo.

Obstoječa dodelava v ERP skrbi za avtomatsko identifikacijo plačil, na transakcijah kjer je to možno. Celovito identifikacijo uporabniki ERP opravijo ročno. Ko je identifikacija celovita se izpiski knjižijo v glavni knjigi.

Dodelava v ERP se nadgradi tako, da so podprte spodnje zahteve procesa evidentiranja plačil.

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Integracija z UJP | Uvoz plačilnega prometa, ki se v celoti shrani v relaciji z računom in datumom prometa. |
| 2 | Avtomatska identifikacija | Identifikacija transakcij na podlagi sklica ali številke računa ali pogodbe v namenu plačila. Obstoječa funkcionalnost se ob uvedbi CORE aplikacije po potrebi nadgradi. |
| 3 | Nastavitev pravil zapiranja | Odprti računi se zapirajo glede na: - prioriteto, ki jo določa vrsta stroška (npr. za kredite se najprej poravnava sodne stroške, nato državne pomoči, sledijo zamudne ter pogodbene obresti in nazadnje obrok glavnice). - datum valute računov v relaciji s - prioriteto po vrsti terjatve (lahko odprta terjatev višje prioritete, ampak datum valute še ni dosežen) Obstoječa funkcionalnost se nadgradi na nova in dodatna pravila z uvedbo CORE aplikacije |
| 4 | Ročna identifikacija | Vmesnik z iskalnikom za ročno zapiranje transakcije. Obstoječa funkcionalnost se ob uvedbi CORE aplikacije po potrebi nadgradi. |
| 5 | Preplačila | Možnost vezave na pogodbo in kreiranje preplačila. Obstoječa funkcionalnost se ob uvedbi CORE aplikacije po potrebi nadgradi. |
| 6 | Kontrola pravilnosti | Zaradi masovne obdelave so v proces avtomatske in identifikacije potrjevanja plačil kontrole, ki temeljijo na pred definiranih pravilih. Obstoječa funkcionalnost se ob uvedbi CORE aplikacije po potrebi nadgradi. |
| 7 | Knjiženje plačil | Ko so identificirana vsa plačila dnevnega prometa, se plačila knjiži na temeljnico. Obstoječa funkcionalnost se ob uvedbi CORE aplikacije po potrebi nadgradi. |
| 8 | Sprotni prenos plačil | Proces potrjevanja zahteva daljše obdobje. Na vodenju projekta je potrebna informacija o plačilu obveznosti sprotno, zato naj se informacija ob identifikaciji posameznega plačila pogodbenih obveznosti sprotno prenaša v modul za vodenje projektov. |
| 9 | Poročilo A17 | Plačila depoziti |
| 10 | Poročilo A1A | Plačila krediti |
| 11 | Poročilo A1K | Plačila stroški |
| 12 | Poročilo A1Y | Plačila vse |
| 13 | Poročilo TKD | TKDIS - Izpis |

Opominjanje neplačnikov glede na kriterije

V primeru neplačevanja obveznosti kreditne pogodbe mora SPS komitentu izstaviti opomin za neplačane terjatve.

Opomini se pripravljajo mesečno za vse kreditne pogodbe, ki izpolnjujejo določene pogoje. Izstavljata se trije tipi opominov:

- Navadni opomin. Prvi opomin, ki se pošlje komitentu v primeru neplačevanja.

- Navadni opomin porokom

- Opomin pred odpovedjo pogodbe. Sledi navadnemu opominu. Če komitent še ne plača po prejemu opomina pred odpovedjo, se pogodba prekine in kredit postane sporna pogodba. Ta opomin se pošlje priporočeno podjetniku in vsem porokom.

Posebej se na letnem nivoju pošilja opomine za zamudne obresti ter mesečno za pogodbene obresti.

Zahteve za pripravo opominov so:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vmesnik za pripravo opominov | Vmesnik bo omogočal uporabniško nastavitev omejitev nabora podatkov, za katere se izstavi opomin. Nastavitve filtra : Datum opomina, komitent, številka pogodbe (za posamičen obračun pogodbe), vrste dokumentov, ki se jih zajame (glavnica, obresti, zamudne obresti, stroški), št. dni zamude, statusi pogodbe, vrsta produkta, vir financiranja. Način pošiljanja, (varni elektronski kanal ePortal, fizična pošta) |
| 2 | Izvedba opominov | Glede na izbiro filtrov, se za vsako izbrano pogodbo pripravi seznam zapadlih terjatev, vrednost posamezen terjatve in število dni zamude, kjer se kot osnova za zamudno upošteva glavnica in ne obresti. Na podlagi zbranih podatkov vmesnik pripravi dokumente opominov. Nastavitev filtrov in rezultat poizvedbe se arhivira in avtomatsko zapiše v projekt (pogodbo) pod zavihek opominov. |
| 3 | Priprava obvestil | Na podlagi obračuna se bo za vsak paket obvestil pripravilo obvestila iz predloge. Ta ima skupno vsebino za vse prejemnike obvestila. Uporabniki bodo imeli možnost nastaviti in si shraniti besedila (v glavi in nogi) za predlogo izpisa. Vsebine posameznega elektronskega sporočila se bodo črpala iz baze preko podanih parametrov. |
| 4 | Integracija z DMS | Z opomini se obvešča nosilca pogodbe in še poroke, če so ti za pogodbo določeni. Uporabnik naj ima opcijo izbire koga se bo obveščalo. CORE poskrbi za prenos opominov v BC, od koder se glede na izbrani način obveščanja (pošta, portal, elektronski naslov) dostavijo prejemnikom. |
| 5 | Poročilo A3G | OPOMIN |

Priprava in pošiljanje IOP obrazcev

Sklad nosilcem pogodb pošilja seznam odprtih terjatev.

Vmesnik za pripravo IOP mora vsebovati naslednje funkcionalnosti:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vmesnik za pripravo IOP | Vmesnik naj omogoča uporabniško nastavitev omejitev nabora podatkov, za katere se pripravi Izpisek Odprtih Postavk. Nastavitev uporabljenih filtrov in rezultat poizvedbe se arhivira. Iz pomožnih in ne iz glavne knjige. |
| 2 | Priprava izpisov IOP | V vmesniku naj bo na podlagi izbire nabora podatkov za vsak paket IOP-jev možnost pripraviti obvestilo iz predloge. Ta ima skupno vsebino za vse prejemnike obvestila. Uporabniki morajo imeti možnost nastaviti in si shraniti besedila (v glavi in nogi) kot predlogo izpisa. Vsebine posameznega elektronskega sporočila se naj črpa iz baze preko podanih parametrov. |
| 3 | Evidenca poslanih IOP | Na nosilcu, na vsaki pogodbi naj bo vidna zgodovina poslanih IOPjev. Zgodovina poslanih IOPjev naj bo vidna tudi na nosilcu in na modulu za vodenje pogodb. |
| 4 | Integracija z DMS | CORE mora poskrbeti za prenos obvestil v BC, od koder se bodo glede na izbrani način obveščanja (pošta, portal, elektronski naslov) dostavili prejemnikom. |
| 5 | Integracija z ePortal | Ob pošiljanju IOP - Povratna informacija o strinjanju o stanju IOP |
| 6 | Poročilo IP1 | Pregled obračuna odprtih postavk |
| 7 | Poročilo IP2 | IOP pogodbe |
| 8 | Poročilo IP3 | IOP obračuna |

Obveščanje o zapadlosti obrokov

Nosilce produktov, do katerih ima Sklad odprte redne terjatve, se pred vsakim zapadlim obrokom obvešča o zapadlosti in višini obroka terjatve.

Modul za obračun in pošiljanje obvestil o plačilu obrokov mora vsebovati naslednje funkcionalnosti:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izračun obroka | Vmesnik za izvedbo masovnega obračuna rednih terjatev. V obračun vstopajo izbrane pogodbe. Vmesnik naj omogoča shranjevanje nabora vhodnih parametrov obračuna in rezultatov obračuna. Omogočen naj bo iskalnik in pregledovalnik obstoječih obračunov. |
| 2 | Priprava obvestil | Na podlagi obračuna se naj za vsak paket obvestil pripravijo obvestila iz predloge. Ta naj ima skupno vsebino za vse prejemnike obvestila. Vsebine posameznega elektronskega sporočila se naj črpajo iz baze preko podanih parametrov. |
| 3 | SEPA direktne obremenitve | Vmesnik naj pripravi datoteke z nalogi SDD, v skladu s smernicami za SEPA direktne obremenitve. |
| 4 | Evidenca poslanih obvestil | Na nosilcu, na vsaki pogodbi naj bo vidna zgodovina poslanih obvestil. |
| 5 | Integracija z DMS | CORE naj poskrbi za prenos obvestil v BC, od koder se glede na izbrani način obveščanja (pošta, portal, elektronski naslov) dokumenti dostavijo prejemnikom. |

Usklajevanje preplačil obrokov

V primeru preplačil obveznosti, Sklad prejeta preplačila vodi ločeno, s povezavo na pogodbi.

Za evidentiranje in vodenje preplačil naj bo na voljo vmesnik za:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vezava preplačila na pogodbo | Uporabnik bo imel na zapiranju plačil (banke) možnost, da preplačila veže na izbrano pogodbo in s tem zaključi bančni izpisek kot v celoti razknjižen. |
| 2 | Prerazporejanje preplačil | Vmesnik bo omogočal zapiranje odprtih terjatev iz naslova pogodbe nosilca produkta. Omogočeno bo evidentiranje porabe preplačil. |
| 3 | Evidenca preplačila na kartici pogodbe | Vsa preplačila in poraba (prerazporeditev) preplačil bodo vidna na kartici pogodbe. |
| 4 | Integracija z ERP | Knjiženje preplačil se bo izvajalo v ERP. Vsi zneski plačil in posebej preplačil, vodenih na nivoju pogodbe, bodo dostopni v CORE aplikaciji. Omogočen bo šifrant knjižnih shem na podlagi katerih se generira temeljnica za knjiženje preplačil. |
| 5 | Poročilo K20 | Prometna kartica preplačil v obdobju |
| 6 | Poročilo K21 | Stanje preplačil na dan - po pogodbah |

Vodenje provizij za vire

Z viri so   vzpostavljene pogodbe o sofinanciranju Skladovih produktov. Na produktu ima Sklad definiran finančni VIR. Vir Skladu preda denar v upravljanje. Sklad, če je tako z Virom dogovorjeno, dobi za upravljanje finančnih sredstev:

•	upravljavsko in/ali

•	 uspešnostno provizijo.

Trenutno so aktualne provizije za finančne sporazume s SID banko.

Modul za upravljanje provizij naj vsebuje:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vmesnik za izračun upravljavske provizije | S pomočjo vmesnika naj bo omogočen obračun provizij na izbranem naboru podatkov. Nastavitev uporabljenih filtrov in rezultat obračuna naj se arhivira. Obračuni se izvajajo ločeno po finančnih sporazumih saj se pogoji med sporazumi razlikujejo. Upravljavske provizije so izražene in realizirane v konstantno določenem % (glede na sklenjene pogodbe). Provizije se izračunava po dogovorjeni periodiki. Viru se izstavi račun. |
| 2 | Vmesnik za izračun uspešnostne provizije | Provizije se naj obračunavajo na podlagi različnih meril, ki jih določa Vir. Na podlagi teh meril oz. šifranta obrestnih mer se naj izračunava uspešnostna provizija. Nastavitev uporabljenih filtrov in rezultat poizvedbe se naj arhivira. Obračuni se izvajajo ločeno po finančnih sporazumih saj se pogoji med sporazumi razlikujejo. Provizije se izračunava po dogovorjeni periodiki. Viru se izstavi račun. |
| 3 | Merila za uspešnost | Po dogovoru z virom se določi merila za izračun uspešnosti upravljanja. Na vmesniku naj bo urejevalnik šifranta meril. Merila se nastavlja kronološko, za vsak posamezen finančni sporazum so lahko določena svoja pravila. |
| 4 | Nastavitve na nivoju vira | Implementirana rešitev naj bo nastavljena parametrizirano. Podpira naj specifike trenutno aktualnih finančnih sporazumov na katerih se obračunava provizije. |
| 5 | Integracija z ERP | Na podlagi izračuna provizij se naj v ERP aplikaciji avtomatsko generirajo izdani računi. |
| 6 | Izvoz XML | Omogočen naj bo izvoz poročil za trenutno aktualne vire: - SID0002-SID Poročanje- Izvoz SID poročila F01 in F03 po XML shemi |
| 7 | A3Z | Obračun uspešnostnih provizij |

Spremljanje in ukrepanje pri nenamenski rabi sredstev

Določeni produkti so namenjeni denarni pomoči MSP-jem za nakup investicijskih sredstev in/ali obratnih sredstev. Pridobljena sredstva se lahko porabijo za vnaprej določena sredstva kot so npr.;  osnovna sredstva, zaščitna oprema in podobno. Vrsta pomoči za katero je bila le ta namenjena je določen z razpisnimi pogoji preko katerih se preverja ustreznost vloge. Sklad po nakazilu denarne pomoči MSP-jem spremlja porabo namensko dodeljenih sredstev. V kolikor je ugotovljeno, da sredstva niso bila porabljena v skladu s pogoji razpisa,  govorimo o nenamenski porabi sredstev. Sklad v takem primeru ugotavlja vrednost nenamenske rabe in od MSP terja vračilo.

Modul za vodenje nenamenske rabe  mora vsebovati naslednje podatke/funkcionalnost:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pregled porabe | Modul naj vsebuje možnost evidentiranja in pregled posameznih poslov z datumom, vrednostjo, namena (šifrant) in z dostopom do dokumentacije, ki jo je nosilec posredoval kot dokazilo. |
| 2 | Označevanje nenamenske porabe | Vmesnik naj ima omogočeno označevanje (šifrant) posamezne transakcije, ki bo podajala informacijo o statusu pregleda (pregledano/nepregledano) in ugotovitvi (ustrezna poraba/nenamenska poraba) z možnostjo opisa posamezne ugotovitve. Vsak sprememba oznake naj se skupaj z referentom in datumom oznake beleži kot dodaten zapis na transakciji. |
| 3 | Povezava na osnovni produkt | Na kartici osnovnega produkta (kredit ali subvencija ali drugi produkt s preverjanjem namenske rabe ) naj bo viden skupni znesek nenamenske porabe in povezava na modul za spremljanje nenamenske porabe. |
| 4 | Kreiranje računa | Modul naj omogoča kreiranje zahtevka za vračilo dela ali celotne vrednosti kredita/subvencije zaradi ugotovljene nenamenske rabe. |
| 5 | Vodenje terjatve iz naslova državne pomoči. | Modul naj omogoča spremljanje in vodenja terjatve iz naslova terjatev za državno pomoč. |
| 6 | Obračunavanje obresti | Vmesnik naj ima možnosti obračuna obresti za na državno pomoč. Izvajata se dva tipa obračuna; DeMinimis in COVID, vsak s svojimi pravilom izračuna. Obresti se računajo na obrestno obrestni račun tako dolgo, dokler se ne poplačajo celotne obresti in osnovna terjatev. |
| 7 | Integracija z dokumentnim sistemom | Povezava na s strani MSP-jev na prejeto dokumentacijo s katero dokazujejo namen porabe sredstev v kolikor je dokumentacija v dokumentnem sistemu. |
| 8 | Integracija z ERP | Integracija naj poskrbi, da se na podlagi podatkov v CORE na ERP kreirajo predloge za izstavitev računa; V vrednosti nenamenske rabe se naj v Pantheonu kreira račun. V višini izračuna obresti za neplačan obveznosti naj se v Pantheonu izstavi račun. |

De minimis in državna pomoč

De minimis in različne oblike državnih pomoči so mehanizmi, katerih izvajanje spremljajo  pristojna ministrstva.  Gre za izvajanje kontrole nad skupnim zneskom pomoči, prejete iz EU virov financiranja in  dodeljenih državnih pomoči. Kontrolirati je potrebno morebitno preseganje maksimalno določenega zneska državne pomoči, ki jo lahko prejme podjetje.

To pomeni, da Sklad pred odobritvijo pomoči MSP-ju preverja, če s tem ne bo presežena maksimalna višina pomoči, ki jih  MSP lahko prejme. Prejeto državno pomoč je potrebno voditi na nivoju posamezne sheme pomoči, ki jo določa država.

Orodje za preverjanje  De minimis omejitve in državnih pomoči naj ima naslednje funkcionalnosti:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pregled De minimis in državnih pomoči | Na nivoju MSPja naj bo omogočen vpogled na skupni saldo De minimis in državne pomoči, ki jo je prejel MSP v določenem času. Iz evidence naj bo razvidno, če je pomoč pridobljena na Skladu ali izven Sklada. |
| 2 | Spremljava na nivoju sheme | Pregled in vodenje stanja državne pomoči naj bo na nivoju posamezne sheme pomoči. |
| 3 | Validator posla glede na De minimis | Orodje naj bo na vmesniku dosegljivo na kartici vlagateljev, kjer naj bo možno preverjati zakonsko omejitev doseganja De minimis (parameter, ki se ga lahko ureja) glede na obstoječe podatke in simulirane poljubno vnesene zneske. |
| 4 | Integracija na javno objavo državnih pomoči | Omogočena naj bo periodična izmenjava podatkov (IN/OUT) o potrjenem financiranju s strani državne pomoči - Javna objava dodeljenih državnih pomoči (JODP MF) |

Knjiženje in nastavitve knjižnih shem

Knjiženje vseh dogodkov se izvaja v glavni knjigi v ERP sistemu. Avtomatsko knjiženje je mogoče zaradi zapisanih nastavitev kontne sheme za vsak poslovni dogodek. Nastavitve  urejajo  uporabniki v za to namenjenem vmesniku.

Zahteve:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Matrika shem knjiženj | Vmesnik v ERP naj omogoča vnos, brisanje, dodajanje nastavitev za vsak obračun, dogodek, proces, ki se zapisuje v glavno knjigo. Nastavitve so načrt kontov. Na podlagi načrta naj se v ERP kreira temeljnica z knjižbo obračuna, dogodka, procesa. |
| 2 | Vmesnik za knjiženje | V ERP naj bodo na vpogled vsi podatki iz CORE, kandidati za knjiženje. Nabor podatkov naj bo omejen preko uporabniškega filtra. V vmesniku naj bo omogočeno knjiženje podatkov. Omogočen naj bo vpogled v zgodovino knjiženja s pregledom izbranih omejitev nabora podatkov. |
| 3 | Integracija z ERP | V CORE aplikaciji, ki bo podpora procesom vodenja produktov, naj poteka priprava podatkov za knjiženje. Integracija CORE-ERP naj zagotavlja nemoteno izmenjavo podatkov in skupnih šifrantov. |

Konverzije

Konverzija je proces, s katerim  pogodbo SK (konvertibilno posojilo) spremenimo tako, da se sredstva iz konvertibilnega posojila preoblikuje v lastniški delež.

Za pogodbe SK obstajata dva načina financiranja:

- Lastniški delež je investicija, kjer SPS v zameno za dana finančna sredstva  vstopi v lastniško strukturo podjetja.

- Konvertibilno posojilo je kredit z zamikom odplačevanja (obračunavajo se zgolj obresti). V primeru konvertibilnega posojila se lahko nosilec pogodbe odloči, da bo po preteku “moratorija” začel z odplačevanjem kredita in s tem pogodba postane klasičen kredit, ali pa bo dolg konvertiral v lastniški delež.

Od odločitve (sprejema sklepa), do izvedbe lahko traja dalj časa.

Zahteve za izvedbo konverzije so:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osnovni podatki konverzije | Vodi se naj unikatni identifikator/številka konverzije, datum konverzije, veza med izvorno kreditno pogodbo in končno SK pogodbo. |
| 2 | Izračun predloga zneska za konverzijo | Avtomatska obdelava priprav vrednost odprte terjatve na dan konverzije. |
| 3 | Urejanje predloge zneska za konverzijo | Uporabnik mora imeti možnost ročnega dopolnitve seznama terjatev, ki gredo v konverzijo. |
| 4 | Izvedba konverzije | Komitent se na dan konverzije odloči ali konvertira posojilo v Lastniški delež ali naj bo pogodba vodena kot kredit. Na podlagi odločitve naj bo omogočeno, da se z akcijo uporabnika izvede sprememba. Na kreditni pogodbi naj se vse izbrane odprte terjatve pozaprejo in se izvede prenos terjatev na SK pogodbo. |
| 5 | Integracija z ERP | Proces konverzije povzroči spremembe v stanju terjatev. Posledično se spremembe avtomatsko poknjižijo v Pantheonu. |

Upravljanje rizičnih naložb

Sklad upravlja rizične naložbe skladno s postopki izterjave, kar se izvedbeno odraža na procesih prekinitev, reprogramov, odpisov …

Za vse procese potrebujemo  izpise:

- Seznam procesov v obdobju

- Seznam po strukturi (glavnica, obresti, zamudne obresti)

- Seznam po pogodbah

Prekinitve

V primeru neplačevanja terjatev ali drugih kršitev iz naslova kreditne pogodbe lahko pride do prekinitve kreditne pogodbe. Celotna terjatev preide v kratkoročno terjatev in se prestavi na tako imenovani sporni kredit. Projekt se vodi pod sporno pogodbo. Ta se knjigovodsko vodi ločeno od ostalih aktivnih pogodb. Sporne pogodbe se obdeluje  posamično in jih sistem ne sme zajemati več v mesečne zbirne obračune pogodb. Na skladu se istočasno sprožijo ustrezni  pravni postopki.

Zahteve vmesnika za evidentiranje prekinitve so:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osnovni podatki prekinitve | Vodi se unikatni identifikator/številka prekinitve, datum prekinitve, pogodba prekinitve in tip prekinitve (Sodna prekinitev, splošna prekinitev. Tip prekinitve določa pravila, kontrole in rezultat izvajanja prekinitve). |
| 2 | Izračun celotnega dolga | Avtomatska priprava seznama vseh odprtih terjatev in izračun celotnega dolga (neplačana dolgoročna terjatev vključno z vsemi neplačanimi že obračunanimi kratkoročnimi terjatvami). |
| 3 | Urejanje celotnega dolga | Uporabnik mora imeti možnost ročnega izbire in dopolnitev seznam terjatev, ki gredo v izračun celotnega dolga. |
| 4 | Vodenje sporne terjatve | Odprte terjatve na prekinjeni pogodbi se zaprejo in se na dan prekinitve odprejo nove sporne terjatve na spornem produktu. |
| 5 | Prekinitev kreditne pogodbe | Ob aktivaciji spornega produkta prekinitve se na kreditnem projektu samodejno izvede prekinitev predmetne kreditne pogodbe. |
| 6 | Integracija z ERP | Proces prekinitve povzroči spremembe v stanju terjatev. Posledično se spremembe avtomatsko poknjižijo v Pantheonu. |

Unovčitve varovalnih mehanizmov

Proces unovčitve garancije  se na skladu pojavi v dveh različnih scenarijih.

- Produkt garancija. Sklad razpiše produkt vrste Garancija. Namenjen je kot pomoč MSP-jem, ki brez garancije sklada ne bi dobili kredita pri banki.

Sklad (Garant) za kredit, ki ga MSP (Naročnik) jemlje pri banki, banki (Upravičenec) izda garancijo za kredit. Garancija je lahko pozavarovana pri pogarantu (npr. EIF (CIP, COSME)  ali drug pogarant).

Če podjetje preneha s plačevanjem banki, ta prekine pogodbo in unovči garancijo pri Skladu, ki po kontroli namenske porabe, znesek unovčitve nakaže banki. Če je garancija pozavarovana pri EIF, Sklad nato pripravi zahtevek za povračilo na podlagi pogarancije EIF. Hkrati SPS začne s postopkom izterjave dolga, najprej z uporabo menic in nato še s sprožitvijo pravnih postopkov. Sklad prejme izterjane zneske od banke in jih prikaže kot izterjavo pri unovčeni garanciji MSP. V primeru uspešne izterjave Sklad vrne sredstva pogarantu.

- Zavarovanje kredita. Sklad (Kreditodajalec) odobri MSP-ju (Kreditojemalec) kredit. Sklad lahko pozavaruje kredit pri EIF (pogarant) ali drugi finančni ustanovi.

Če Sklad prekine kreditno pogodbo, lahko v primeru garancije s strani EIF unovči garancijo (pripravi zahtevek in kasneje prejme priliv s strani EIF) in začne s postopkom izterjave terjatve do podjetja. V primeru uspešne izterjave Sklad vrne del sredstev pogarantu, če je tako določeno v pogodbi z EIF.

Zahteve za pripravo procesa so:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osnovni podatki | Evidentiranje pogodbe, ki se unovčuje, status unovčitve, finančni podatki zahtevani za izvedbo unovčitev (podatki upravičenca, račun upravičenca). |
| 2 | Pregled nad unovčitvami | Vmesnik za vnos in pregled nad procesom unovčitve. Pregled naj bo obenem navodilo za izvedbo vseh potrebnih korakov. |
| 3 | Kartica pogodbe | Vmesnik, ki prikazuje trenutni saldo garancijske oziroma kreditne pogodbe. |
| 4 | Kartica unovčitve (SPS garancije oziroma SPS kredita) in kartica garancije/ pogarancije (EIF) | Vmesnik naj prikazuje podatke zahtevka za izplačilo pogarancije/garancije. Vrednost prejetih in oddanih sredstev iz naslova garancij. Vrednost vračil. Skupni saldo na posamezni pogaranciji/garanciji. |
| 5 | Kompenzacije | Vmesnik naj omogoča pripravo kompenzacij (zahtevek za unovčitev banke – depozit pri banki). V primeru garancijskih pogodb ima SPS na banki lahko deponiran depozit za kritje garancij (Rezervacije sredstev). Ko banka unovči garancijo se lahko izvede kompenzacija iz depozita (Depozit se zato zmanjša. |
| 6 | Integracija z DMS | Vsa dokumentacija procesa unovčitve se hrani v BC. |
| 7 | Integracija z ERP | Integracija s plačilnim sistemom, ki se vodi v Pantheonu. V CORE naj bo sprotno osvežena informacija o odlivih in prilivih iz naslova garancij. |
| 8 | Poročila analitika unovčitev garancij | Seznam unovčenih garancij po virih |
| 9 | Seznam pogarancij | Šifrant vrst pogarancij s parametrizacijo delovanja unovčitev in z nastavami knjižne sheme. Vsaka pogarancija ima svojo knjižno shemo (EIF, COSME, PAN EGF) |
| 10 | Poročilo CC0 | Stanje limita po vrstah pogarancij |
| 11 | Poročilo CC1 | Zahtevek za unovčitev EIF -– EaSI |
| 12 | Poročilo CC2 | Zahtevek za unovčitev PAN -– EGF |
| 13 | Poročilo CC3 | Dopis za vračilo PAN -– EGF |
| 14 | Poročilo CC4 | Stanje unovčitev na dan |
| 15 | Poročilo CC5 | Stanje pogarancij na dan |
| 16 | Poročilo CC6 | Kartica unovčitev v obdobju |
| 17 | Poročilo CC7 | Kartica pogarancij v obdobju |
| 18 | Poročilo CC8 | Promet izplačanih zahtevkov v obdobju |
| 19 | Poročilo CC9 | Promet vrnjenih izterjav v obdobju |

Odpisi

V primeru neuspešne izterjave dolga iz naslova sporne kreditne pogodbe in ko so izčrpana vsa pravna sredstva, se dolg sporne kreditne pogodbe odpiše.

Zahteve vmesnika za evidentiranje odpisa so:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osnovni podatki odpisa | Vodi se številka odpisa, datum odpisa, pogodba odpisa in tip odpisa (Cel odpis, delni odpis. Tip odpisa določa pravila, kontrole in rezultat izvajanja odpisa). |
| 2 | Izračun predloge za odpis | Avtomatska priprava seznama vseh odprtih terjatev sporne pogodbe na dan odpisa. |
| 3 | Urejanje predloge za odpis | Uporabnik mora imeti možnost ročnega izbire in dopolnitev seznama terjatev, ki gredo v odpis. |
| 4 | Zapiranje terjatev | Z akcijo uporabnika se izvede potrditev odpisa terjatev in samodejni zapis z vsebinami odpisa na sporni pogodbi. |
| 5 | Integracija z ERP | Proces odpisa povzroči spremembe v stanju terjatev. Posledično se spremembe avtomatsko poknjižijo v Pantheonu. |

- 6.6.4.4	Reprogrami

Reprogram spornega kredita pomeni prestrukturiranje dolga.

Izvajajo se sodni in splošni reprogrami.  Izvajajo se po sklepu sodišča (sodni reprogram) ali zaradi podpisa pogodbe o poravnavi (to so splošni reprogrami, kjer porok ali pravni naslednik prevzame dolg).

Sporni kredit po reprogramu ostane sporen in se ga knjigovodsko vodi ločeno od aktivnih kreditov. Finančna konstrukcija odplačevanja terjatve se izdela na novo. Lahko pride do združitve celotnega dolga (glavnica, pogodbene obresti, zamudne obresti) v glavnico. Potrebno pa je upoštevati nepriznavanje določenega dolga ali deleža dolga s strani sodišča in ostale dogovorjene pogoje  nadaljnje obravnave.

Zahteve za izvedbo procesa reprograma so:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Osnovni podatki reprograma | Evidentira se številka reprograma, datum reprograma, pogodba odpisa, tip reprograma (sodna odločba, prevzem dolga) in podatki o spremembah na nosilcu pogodbe. |
| 2 | Izračun odprtih terjatev | Avtomatski zajem podatkov in izračun vseh odprtih terjatev na dan reprograma. |
| 3 | Nastavitve izračuna odprtih terjatev | Vmesnik naj omogoča možnost izbire katere terjatve in v kakšnem znesku (privzeto celoten znesek) gredo v izračun. Vmesnik naj omogoča možnost nastavitve prestrukturiranja vsake odprte terjatve posebej. |
| 4 | Zapiranje terjatev | Z akcijo uporabnika naj se odprte terjatve na stari sporni pogodbi zaprejo in na dan reprograma odprejo terjatve na novi sporni pogodbi. V funkcionalnost reprograma naj bo vključen obračun obresti, ki na novi pogodbi spada pod glavnico terjatve. |
| 5 | Integracija z ERP | Proces odpisa povzroči spremembe v stanju terjatev. Posledično naj se spremembe avtomatsko poknjižijo v Pantheonu. |

Zaključek pogodbe/projekta

Podproces zaključevanja aktivnih produktov se prične ob poplačilu terjatev oz. mesec dni pred iztekom odplačevanja. Podjetje se obvesti o zapadlosti zadnjega obroka. V primeru poplačil se izvede redno knjiženje plačila in zapiranje kredita. V primeru neplačila oz. zamud pri plačilu se izvede aktivnosti opominjevalnega postopka ter po potrebi tudi aktivnosti upravljanja rizičnih naložb oziroma odpis terjatve.

Slika 11: BPMN model procesa zapiranja produkta

Analitika in poročila za zunanjo uporabo

CORE mora za namene poročanja podatkov o uporabnikih in poslovnih procesih vsebovati module za analitiko in izvoz poročil. Ti moduli naj omogočajo brskanje po poslovnih entitetah in subjektih, kot tudi mehanizme za napredno iskanje in filtriranje preko uporabniškega vmesnika. Na podlagi filtrov naj bo omogočena izvedba kalkulacij podatkov za poljuben dan oz. obdobje. Izračunani podatki naj se zapisujejo v bazo in služijo kot posnetek stanja na določen dan. Na takšen način sistem nudi sledenje sprememb stanja informacijskega sistema skozi čas. Na ta način bo zagotovljeno sledenje sprememb na uporabniku prijaznejši način.

Implementirane morajo biti funkcionalnosti za izvoz naslednjih analitik:

- Rezervacije

- Analitika unovčitev

- Unovčene garancije

- Obračun odprtih postavk

- Poročanja EIF-MAP

- Poročanja EIF-CIP

- Poročanja COSME

- Poročanja EaSI

- Poročanja EGF

- Poročanje za e-Dolg (trenutno excel in csv format)

Rezultati naj bodo razpoložljivi bodisi preko namenske integracije, v formatu, ki ga zahtevajo zunanje inštitucije ali preko naslednjih načinov:

- Poročilo/report (za interno analitiko)

- PDF poročilo,

- GRID pregled

- XML format

- Microsoft Excel format

- CSV format

Med drugim je potrebno zagotoviti izvoz podatkov v ustrezni obliki za namen poročanja SID banki, Finančni upravi Republike Slovenije (FURS), Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), Ministrstvu za finance, ECA, MFERAC ter EMA.

Moduli za analitiko in poročila služijo za komuniciranje z zunanjim svetom. Tako morajo vsebovati tudi procese za avtomatizirano obveščanje zunanjim inštitucijam. Poroča se o stanju njihovih sredstev in virov.

Zahteve analitik in poročil CORE:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vmesnik za pridobitev podatkov in zapis stanja na dan in zapis sprememb v izbranem obdobju | Priprava vmesnika za brskanje, iskanje in filtriranje podatkov iz podatkovne baze. Zapis dobljenih podatkov kot posnetek stanja za določen dan v podatkovno bazo. |
| 2 | Vmesnik za analitiko in izvoz | Priprava vmesnika za branje posnetkov stanja v bazi za poljuben modul (moduli v naslednjih točkah). Možnost izvoza rezultatov v naslednjih formatih: - Poročilo/report (za interno analitiko) - PDF poročilo, - GRID pregled - XML format - Microsoft Excel format - CSV format |
| 3 | Zagotovitev podpore zapisa in izvoza posnetka stanja za module | Vmesnik za pridobitev podatkov, zapis stanja na določen dan in vmesnik za analitiko in izvoz podatkov morata podpirati naslednje izvoze v EXCEL: - CCALLS1-Unovčitve garancij -Izvoz kontrole namenskega koriščenja - CCALLS2-Analitika unovčitev -Izvoz analitike unovčitev - PNEGF01-Poročanje EIF (Pan EGF) -Izvoz poročila PAN-EGF v excel predlogo - PRNCIP1-Poročanje EIF-CIP -Izvoz poročila EIF-CIP v excel predlogo - PRNCOS1-Poročanje COSME -Izvoz poročila COSME v excel predlogo - PRNEASI-Poročanje EaSI -Izvoz poročila EaSI v excel predlogo - PRNMAP1-Poročanje EIF-MAP -Izvoz poročila EIF-MAP v excel predlogo - PRNP4EX-Izpis seznama vlog P4 v Excel -Izvoz podatkov vlog po razpisu - RESERV1-Rezervacije -Izvoz obračuna rezervacije - SID0002-SID Poročanje -Izvoz SID poročil F01i, F01m in R01m v excel predlogo - TLWARR2-Poročanje za e-Dolg -Izvoz poročila eDolg - TLWARR3-Kvartalno poročilo: STANJE ZAPADLIH KREDITOV - TLWARR3- Kvartalno poročilo po razpisih STANJE ZAPADLIH KREDITOV izvoze v txt: - TLWARR2-Poročanje za e-Dolg -Izvoz poročila eDolg v txt |

Integracija Pantheon

Dosedanji informacijski sistem naročnika deluje na Datalab Pantheon sistemu. Funkcionalnosti, katere ne zahtevajo večjih sprememb ali dodelav in zadostujejo potrebam naročnika, ostanejo na sistemu Pantheon.

S tem želimo kot naročnik racionalno ravnati z viri, kar pomeni nižje stroške razvoja, manj obremenitev za uporabnike, ki bi morali sodelovati pri opredelitvi zahtev in uporabniškem testiranju ter čas razvoja nove CORE rešitve, hkrati  se obdržijo funkcionalnosti, ki delujejo zanesljivo in preverjeno. S tem zagotovimo lažje vzdrževanje obstoječih funkcionalnosti na preverjenem sistemu Pantheon. Naročnik si s tem zagotovi implementacijo zakonodajnih računovodskih sprememb s strani ponudnika sistema.

Glavno vodilo za izvedbo integracije CORE - Pantheon naj bo ta, da obstoječe funkcionalnosti brez večjih sprememb ostanejo v ERP. Dodatno navodilo za razdelitev CORE in ERP funkcionalnosti je ločevanje glede na vlogo uporabnika.  Vloga Finančnik naj uporablja  samo ERP Pantheon aplikacijo. Vloga Skrbnik naj uporablja samo CORE aplikacijo.

- Vloga Finančnik –  Uporabniki Sektorja za finančno poslovanje Podpore  SFP, ki skrbijo za vodenje glavne knjige in plačilni promet.

- Vloga Skrbnik – To je uporabnik Sektorja SFS, SPRS in tudi SFP. Uporabnik skrbi za vodenje in realizacijo produktov.

Moduli, ki ostanejo v sistemu Pantheon:

- Glavna knjiga

- Salda in konti

- Knjiga DDV

- Osnovna sredstva

- Plačilni promet

- Bančni izpiski iz UJPnet

- Vhodne fakture

- Kreiranje plačilnih nalogov

- Izhodne fakture

- Šifrant subjektov

- Personalne mape in potni nalogi

- Odvisni šifranti (kontni plan)

CORE naj  bo tesno integriran s sistemom Pantheon. Rešitev naj hrani podatke na isti SQL instanci ali pa celo na isti bazi kot ERP Pantheon. CORE naj bo rešitev, ki bo skupaj s funkcioanlnostmi Pantheona pokrivala vse specifične zahteve procesa SPS.

Za dostop do podatkov, ki jih bo potreboval CORE, naj se uporabi poglede na nivoju podatkovne baze, ki jih pripravi izvajalec. Zapis v sistemske tabele Pantheona mora potekati preko Microsoft SQL procedur, ki so na Pantheon bazi. Te skrbijo za celovitost referenčne integritete v podatkovni bazi Pantheon.

Zahteva se, da sistem zagotavlja beleženje in možnost vpogleda v spremembe Pantheon baze v obliki revizijskega dnevnika. Spremembe naj se beležijo, vpogled naj bo mogoč za poljubno točko v času. Iz vnosa mora biti razvidno kdaj se je sprememba zgodila, za kakšno spremembo je šlo (bodisi nov vnos, izbris ali sprememba) in kdo je operacijo izvedel. Pri identifikaciji sprožitelja spremembe naj bo razvidno, ali je sprememba sprožil uporabnik Pantheon programa ali pa je spremembo sprožil API.

Zahteve integracije Pantheon s CORE:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostop do podatkov Pantheon DB | Vzpostavljena povezava CORE do Pantheon DB. Izdelava sistema za dostop do podatkov, ki se nahajajo v Pantheon bazi. Dostop do Pantheon tabel naj poteka preko pogledov (SQL views) |
| 2 | Pisanje in spreminjanje Pantheon DB | Poseg CORE v sistemske podatke Pantheon DB naj poteka izključno preko Pantheon DB SQL procedur. S tem zagotovimo celovitost referenčne integritete v podatkovni bazi Pantheon. |
| 3 | Beleženje in vpogled vseh sprememb na Pantheon DB | Vse spremembe, ki se zgodijo na Pantheon DB naj se beležijo v revizijskem dnevniku (glej poglavje »Revizijski dnevnik«). Zapiše naj se kdaj se je sprememba zgodila, za kakšno spremembo je šlo in kdo je operacijo izvedel. |
| 4 | Konektor licenca | Za integracijo z ERP Pantheon je potrebna licenca Konektor. Konektor licenca je potrebna za vsako zunanjo povezavo, ki se s PANTHEON bazo povezuje samodejno. Integracija CORE-ERP naj bo tehnično izvedena tako, da bo raba Konektor licenc minimalna in obenem skladna z licenčno shemo Pantheon. |

Integracija Business Connect

Z namenom optimizacije in podpore poslovnim procesom, brezpapirnega poslovanja, lažjega iskanja, priprave internih kontrolnih dokumentov in pogodbene dokumentacije ter hitrejše dostopnosti je implementirana programska oprema Business Connect (v nadaljevanju BC). Aplikacija BC je trenutno povezana z e-Portalom in Pantheonom. Povezava z e-Portalom je z namenom elektronskega prevzema in predaje dokumentacije s strani vlagateljev in vlagateljem ter digitalnega podpisovanja le te. V osnovi BC podpira transparentni potek procesov in dokumentov.

OBSTOJEČE STANJE

Pozivi in razpisi

V BC so za pozive (vavčerje) in razpise podprti procesni tokovi od prenosa vlog strank iz e-Portala skozi postopke popolnosti, ustreznosti in ocenjevanja ter priprave sklepov, pogodb, aneksov. BC omogoča potrjevanje in podpisovanje ter posredovanje stranki v podpis na mSign komponento, kontrolo podpisov ter odlaganje ustreznih dokumentov na ePortal. Podprtih je večina produktov na vavčerjih in razpisih. Prav tako se v BC kot dokumentni sistem razvrščajo podpisane pogodbe in aneksi vlagateljev, ki jih v izjemnih primerih stranke podpišejo fizično.

Vložišče

Sklad vodi evidenco vhodne in izhodne pošte v BC. Vhodna pošta se zavede v sistem. Zaposleni na vložišču naslovi zahtevek na naslovnika. Obvestilo v sistemu seznani prejemnika, da bo prejel fizično pošto. Prejemnik obvestila ima možnost pošto posredovati drugemu prejemniku, zavrniti v ekspedit oz. pošto sprejeti ter jo umestiti v določeno mapo in zaključiti

Nabava

V nabavnem procesu je v BC podprt proces potrjevanja naročilnic in likvidacije faktur. Vodijo se nabavne mape in  naročilnice. Kadar je osnova za nabavo pogodba, se le ta vodi v okviru registra pogodb. Vhodni računi se pregledajo, odobrijo, likvidirajo ali zavrnejo v okviru modula likvidacija faktur. V skladu internimi akti  je določena obveznost naročnikov, da v ustrezno nabavno mapo umestijo tudi ostale zahtevane dokumente nabave oz. jih skupaj z računom pomožno uvrstijo v pogodbeno mapo. Za potrebe likvidacije faktur (vključno s prenosom v knjiženje v Pantheonu) je vzpostavljena tudi integracija z UJP netom in Pantheonom.

Pogodbe

Sklad vodi elektronski register splošnih pogodb v aplikaciji BC, kar predstavlja postopek zajema veljavnih pogodb, vodenje evidence prejetih pogodb in nadzor nad življenjskim ciklom teh pogodb. Splošne pogodbe imajo v BC oznako tipa dokumenta: »Pogodba1«. Pod ta tip spadajo pogodbe naslednjih podtipov: IT pogodba, marketinška pogodba, mentorska pogodba, pogodba za obratovalne stroške, pogodba za storitve – vsebinske podpore, strateška pogodba, pogodba za vire, idr. ..) in ne zajemajo pogodb, ki so posledica odobravanja vlog po javnih razpisih in pozivih oz. vavčerjih.

Zahteve ob izgradnji CORE

Dokumentni sistem je tesno vpet v procese Sklada, zato je v prenovi informacijskega sistema potrebno upoštevati dvosmerno integracijo novega sistema z dokumentnim sistemom. V praksi se želi izboljšati integriteta pri vnosu in iskanju podatkov na način, da je za določen produkt sklada (npr. določeno pogodbo) omogočen prenos vseh dokumentov, ki jih ima ta objekt skozi trajanje pogodbe oz. celotno zgodovino.

Potrebno je zagotoviti integracijo, ki bo za določeno entiteto v CORE in Pantheon pridobila vse podatke v BusinessConnect in preko izmenjanih povezav zagotoviti direkten dostop iz CORE in Pantheon v BC preko klika na povezavo določenega dokumenta.

Zahteve integracije BC z CORE in Pantheon:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pošiljanje podatkov CORE->BC | Pošiljanje meta podatkov v xml formatu in/ali prilog v pdf formatu. Izdelava funkcionalnosti ali prilagoditev obstoječega modula, ki skrbi za integracijo Patnheon->BC. Dokumenti (vloge, sklepi vlog, pogodbe, aneksi, obračuni, opomini, IOPji, amortizacijski načrti), ki bodo po novem nastajali v CORE, se bodo pošiljali v BC iz CORE. |
| 2 | Povezava do dokumentov v BC | V CORE in Patnheon naj bo zagotovljen dostop do dokumentov shranjenih v BC preko klika na povezavo določenega dokumenta. |
| 3 | Obremenitveni test CORE->BC | Naročnik in izvajalec skupaj pripravita vsebinski scenarij in izvedeta tehnični test, ki bo simuliral izmenjavo transakcij v obsegu 3 kratnika normalnega predvidenega prometa. Preveri se obremenitev strežnika. Izmenjava podatkov mora steči brez prekinitve delovanja sistema in/ali sql strežnika. Preveri se »podatkovno smetenje«. Integracija ne sme za sabo puščati nepotrebnih podatkov, razen če so ti nujno potrebni za potrebe vzdrževanja kot npr. log prenosov. |

Integracija e-portal

V CORE bo potrebno zagotoviti integracijo z e-portalom. E-portal je javno dostopna spletna aplikacija za komunikacijo zunanjih uporabnikov(podjetji) s Skladom. Omogoča registracijo uporabnikov, ki predstavljajo odgovorne osebe s strani podjetja. Uporabniku je omogočeno dodajanje enega ali več podjetji s katerimi se bo prijavil na izbrane razpise in pozive. Prijava na razpis ali poziv se izvede preko prijavnih listov, ki se z oddajo spremenijo v vloge. Določeni razpisi zahtevajo oddajo poročil, ki jih lahko uporabnik naloži na sam e-portal. Podobno velja za zahtevke, ki pa so del javnih pozivov. E-portal je integriran z BC. BC je portal, kjer se shranjujejo vsi dokumenti. Dokumenti, ki so označeni z ustreznimi meta podatki so prikazani v e-portalu. Za podpisovanje dokumentov skrbi orodje mSign.

Integracija naj omogoča komunikacijo med e-portalom in CORE. Iz portala v CORE naj se prenašajo zaključene vloge, ki bodo oddane s strani podjetji. Omogočeno naj bo spreminjanje naslovov, ki služijo za obveščanje.

Komunikacija naj poteka preko REST klicev, ki naj bodo ustrezno zaščiteni, kar pomeni, da bo pregled in prenos podatkov omogočen samo osebam z ustreznimi pooblastili in v skladu z vsemi varnostnimi zahtevami podanimi v poglavju »varnostne zahteve«.

Slika 12: Shema komunikacije

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Povezava z e-portalom | Vzpostavitev povezave in komunikacije z e-portalom preko REST klicev. |
| 2 | Dostop do razpisov | Dostop do vseh razpisov, ki so v sistemu. |
| 3 | Dostop do vavčerjev | Dostop do vse vavčerjev, ki so v sistemu. |
| 4 | Seznam vlog | Pridobitev seznama vlog v sistemu, ki so bile kadarkoli kreirane. |
| 5 | Podatki o vlogi | Pridobitev podrobnih podatkov o vlogi. |
| 6 | Seznam vseh dokumentov | Pridobi seznam dokumentov naloženih iz BC -> e-portal. |
| 7 | Nalaganje dokumentov | Nalaganje in spreminjanje dokumentov. |
| 8 | Brisanje dokumentov | Brisanje dokumentov glede na njihovo identifikacijsko številko. |
| 9 | Spreminjanje naslovov za obveščanje | Možnost spremembe naslovov za obveščanje. |
| 10 | Obremenitveni test CORE<->ePortal | Naročnik in izvajalec skupaj pripravita vsebinski scenarij in izvedeta tehnični test, ki bo simuliral izmenjavo transakcij v obsegu 3 kratnika normalnega predvidenega prometa. Preveri se obremenitev strežnika. Izmenjava podatkov mora steči brez prekinitve delovanja sistema in/ali sql strežnika. Preveri se »podatkovno smetenje«. Integracija ne sme za sabo puščati nepotrebnih podatkov, razen če so ti nujno potrebni za potrebe vzdrževanja kot npr. log prenosov. |

Integracija UJPnet

UJPnet je spletna aplikacija, namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov z UJP. Da plačilne storitve ni potrebno izvajati ročno preko UJPnet spletne aplikacije, je potrebna integracija z UJP na Pantheon in CORE.

Za integracijo za prejete in izdane fakture z UJPnet  poskrbi  dokumentni sistem BC. Preko Pantheon sistema naj poteka integracija z UJPnet za izpiske prometa plačil in plačilnih nalogov. V CORE naj poteka integracija z UJPnet in pokriva še pošiljanje SEPA direktnih bremenitev. V CORE naj integracija poteka preko spletne storitve UJP B2B (»Business to busines«").

Uvožena plačila naj se knjižijo posebej v Pantheon. V shemi plačil naj se beleži, da je posamezen dokument plačan. Za evidentiranje je pomembno, da se vzporedno vodi pomožna plačilna knjiga.

Spletna storitev UJP B2B je opisana s pomočjo jezika WSDL (SOAP 1.2). Za dostop se uporablja varni HTTPS protokol. Avtentikacija in avtorizacija poteka s pomočjo certifikata in gesla. Za izpolnjevanje tehničnih zahtev pri uporabi UJP B2B mora strežnik podpirati funkcionalnost vmesnika B2B ter spletno potrdilo za informacijske sisteme ali spletno potrdilo za avtentikacijo spletišč izdajatelja SIGEN-CA ali SIGOV-CA. Postopek za pripravo vmesnika B2B je opisan v dokumentu »B2B – opis vmesnika« (https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UJP/datoteke/storitve/strukture-sifranti/UJPnet-B2B-Interface.pdf ).

Zahteve Integracije z UJP.net s CORE in Pantheon aplikacijo:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izpiski plačila preko Pantheon | Vzpostavi naj se integracija, ki omogoča prenos podatkov o dnevnem plačilnem prometu iz UJPnet. Podatki se obdelujejo v CORE. |
| 2 | SEPA direktne bremenitve CORE | Vzpostavi naj se integracija z UJP B2B, ki omogoča pripravo podatkov v CORE. Direktna bremenitev SEPA je plačilni instrument, ki se izvaja po pravilih sheme SEPA v evrih med udeleženci (plačniki in prejemniki plačil), ki imajo račune pri bankah v območju SEPA in so pristopile k shemi SEPA. 8 ZBS - Priročnik za uporabo standarda (ISO 20022 za SEPA direktne obremenitve, verzija 2.1 Namenjena je enkratnim plačilom v breme večjega števila plačnikov, predvsem pa plačevanju ponavljajočih se obveznosti večjega števila plačnikov. Glede na udeležence sta predvideni dve shemi: - Osnovna shema SDD (Core SDD) namenjena plačnikom potrošnikom in - Medpodjetniška shema SDD (B2B SDD) med pravnimi subjekti (plačnik in prejemnik plačila sta lahko le pravna subjekta). |
| 3 | Plačilni nalogi v Pantheon | Plačevanje računov. Kreiranje plačil, ki se jih posreduje na banko preko UJPnet. |

Integracija mSef

V CORE bo potrebno zagotoviti integracijo s sistemom mSef. Gre za arhivski sistem, ki omogoča varno dolgoročno hrambo različnih vrst vsebin v elektronski obliki, kot so dokumenti, pogodbe, e-računi, itd.

Dokumenti z dolgoročno hrambo se shranjujejo v  mSef. Dokumenti kot so npr. pogodbena dokumentacija pri odobravanju pozivov in razpisov se shranjujejo neposredno iz dokumentnega sistema BC, dokumenti, ki bodo izhajali iz CORE in se ne bodo shranjevali v dokumentni sistem, se naj shranjujejo neposredno v sistem za dolgoročno arhiviranje.  Podprta naj bo zahteva po varnem dolgoročnem hranjenju. Pri shranjevanju bo potrebno določiti ali že slediti dogovorjenemu standardu za poimenovanje datotek, ki bo v pomoč pri iskanju in dostopanju do datotek iz arhivskega sistema.

Komunikacija z mSef naj  poteka preko SOAP ali REST klicev, ki naj bodo ustrezno zaščiteni, kar pomeni, da bo pregled in prenos podatkov omogočen samo osebam z ustreznimi pooblastili.

Komunikacija med sistemom mSef in CORE naj poteka v skladu z vsemi varnostnimi zahtevami podanimi v poglavju »varnostne zahteve«.

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hranjenje dokumentov v mSef | V CORE in Pantheonu naj bo omogočena funkcionalnost za pošiljanje dokumentov v arhivski sistem mSef. V mSef se bo pošiljalo dokumente, za katere klasifikacijski načrt predvideva dolgoročno hrambo in so obenem dokumenti, ki se ne bodo pošiljali v mSef preko dokumentnega sistema (npr. poslovni letni izkaz stanja). Prenos dokumentov bo možen kot funkcionalnost posredovanja izpisa iz CORE in/ali Pantheona v mSef. |
| 2 | Obremenitveni test CORE->mSef | Naročnik in izvajalec skupaj pripravita vsebinski scenarij in izvedeta tehnični test, ki bo simuliral izmenjavo transakcij v obsegu 3 kratnika normalnega predvidenega prometa. Preveri se obremenitev strežnika. Izmenjava podatkov mora steči brez prekinitve delovanja sistema in/ali sql strežnika. Preveri se »podatkovno smetenje«. Integracija ne sme za sabo puščati nepotrebnih podatkov, razen če so ti nujno potrebni za potrebe vzdrževanja kot npr. log prenosov. |

Integracija AJPES

AJPES je javna agencija za zbiranje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov in informacij o poslovnih subjektih. Na spletnem e-portalu naročnika je integracija z AJPES za določene funkcionalnosti že narejena. Novi podatki prijavnih listov, ki bodo prišli v CORE so že posodobljeni in za njih integracija z AJPES ni potrebna.

Potrebna je integracija AJPES s Pantheon za namen ažuriranja poslovnih subjektov. Integracija mora omogočati, da se relevantne podatke poslovnih subjektov lahko nekajkrat letno prenese iz AJPES in se z njimi ažurira podatke poslovnih subjektov v CORE.

Poleg ažuriranja poslovnih subjektov mora integracija omogočati tudi uporabo storitev eInsolv in Fi=Po. Podatke, ki nam te storitve nudijo vidimo na spodnji tabeli

Tabela 1: Storitve eInsolv in Fi=Po

| Storitev | Podatki |
| --- | --- |
| eInsolv | Tip postopka in procesnega dejanja, datum objave in/ali dejanja |
| Fi=Po | Finančni podatki in kazalniki iz letnih poročil |

Integracija s spletnim servisom proFi=Po AJPES naj omogoča avtomatiziran prevzem kvalitetnih in ažurnih podatkov o poslovanju izbranih poslovnih subjektov. Storitev eInsolv daje dostop do seznamov vseh procesnih dejanj za določenega dolžnika, oz. insolventa.

Zahteve integracije AJPES z CORE:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Integracija Pantheon z AJPES za sinhronizacijo poslovnih subjektov | Preko integracije naj se prenesejo iz AJPES ažurni podatki poslovnih subjektov in posodobijo podatke v Pantheon DB. |
| 2 | Integracija s spletnim servisom eInsolv | Implementacija integracije z eInsolv za dostop do seznamov vseh procesnih dejanj za insolvente |
| 3 | Integracija s spletnim servisom proFi=Po | Implementacija integracije z proFI=Po za avtomatiziran prevzem kvalitetnih in ažurnih podatkov o poslovanju izbranih poslovnih subjektov |

Integracija SAOP

SAOP  je aplikacija, ki je na SPS v uporabi za obračun plač. Podatke o obračunu plač se poknjiži v Pantheonu.

Na podlagi podatkov (obračun in izplačilo osebnih dohodkov), ki se jih bo pridobilo iz SAOP aplikacije, se bo v Pantheonu pripravil uvoz podatkov iz katerih se bo v glavni knjigi kreirala temeljnica.

Zahteve integracije SAOP z CORE SPS:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uvoz podatkov o plačah | Omogočen uvoz po strukturi SAOP za potrebe knjiženja plačne temeljnice v Pantheon. Sinhronizacija šifrantov Zaposleni in Kontni plan bo vzdrževana ročno. |

Integracija mSign

V informacijskem sistemu SPS je v dokumentnem sistemu in ePortalu že v uporabi pripomoček za elektronsko podpisovanje mSign. Tudi znotraj CORE aplikacije naj se implementira uporaba mSign podpisne platforme, ki omogoča oddajo dokumentov v zunanji podpis.  Integracija mSign bo omogočala, da se dokumenti v CORE, po potrebi,  opremijo z mSign oznako za podpisovanje.

Zahteve integracije mSign v CORE SPS:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izdelava izpisa z mSign komponento | Dokument v aplikaciji CORE bo možno opremiti s podpisno oznako mSign. Za take dokumente se bo periodično preverjalo na mSign REST spletni storitvi , če so bili dokumenti že podpisani s strani zunanjega podpisnika. Ko bodo podpisani bo CORE prevzel in ustrezno shranil in prikazal informacijo o podpisu. |

Integracija Kreditni register

Informacijski sistem mora omogočati tudi integracijo s centralnim kreditnim registrom Banke Slovenije.

Centralni kreditni register je vzpostavljen v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru  in predstavlja osrednjo nacionalno zbirko podatkov o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov.

Vzpostavljen je z namenom izvajanja nalog in pooblastil Banke Slovenije (zlasti na področju vodenja denarne politike, zagotavljanja finančne stabilnosti, makrobonitetnega nadzora in upravljanja tveganj) in z namenom upravljanja sistema izmenjave informacij.

Sistem izmenjave informacij naj deluje v okviru centralnega kreditnega registra. Vzpostavljen je z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja kreditodajalcev, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje in vzdržno zadolževanje ter preprečevanje prekomernega zadolževanja fizičnih oseb in poslovnih subjektov.

Integracija in izmenjava podatkov s Centralnim kreditnim registrom mora biti pripravljena v skladu z zahtevami Banke Slovenije oz. druge pristojne institucije ali organa.

Informacijski sistem mora glede na zakonodajo izmenjavati sledeče podatke s sistemoma SISBON oz. SISBIZ:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | SISBON podatki o komitentu | • osebno ime, • datum in kraj rojstva, • naslov prebivališča, • davčna številka, če je kreditojemalec vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, • za tujo fizično osebo, ki ni vpisana v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, druga podobna identifikacijska oznaka, ki jo tej fizični osebi dodeli organ druge države, v kateri ima fizična oseba svoje prebivališče, • podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti). |
| 2 | SISBON podatki o poslih | • transakcijski računi (v primeru odobrenega rednega ali izrednega limita, blokade, omejitve uporabe ali zapadlega dolga), • redni in izredni limit na transakcijskem računu, • posojila, • finančni leasing, • kartice z odloženim plačilom, • kreditne kartice, • kartice za nakup na obroke, • dana poroštva, • prevzeti posli poslovnih subjektov, • plačilni instrumenti, • izterjave, • davčne, upravne in sodne izvršbe. Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti, ki izhajajo iz kreditnega posla oziroma končanju postopka davčne, upravne ali sodne izvršbe. |
| 3 | SISBON poslovni dogodki, ki vplivajo na potek kreditnega posla | • zaključek posla, kjer je bil dolg poravnan, • zaključek posla, kjer dolg ni bil poravnan, • zaključek posla zaradi odprodaje dolga, • naknadna odprodaja dolga, • zaključek posla zaradi ukinitve člana SISBON, • umik posla zaradi spremembe zakona, • predčasno poplačilo, • naknadno poplačilo dolga, • sprememba odplačilne dobe, • sprememba obroka/anuitete, • sprememba limita, • nakup na obroke, • zavarovanje, • umik zavarovanja, • neodplačana obveznost, • zapadli dolg, • poplačilo zapadlega dolga, • odlog in konec odloga plačila zapadlega dolga, • blokacija in deblokacija računa, • omejitev in umik omejitve uporabe računa, • prekinitev in nadaljevanje izvršilnega postopka, • konec izvršilnega postopka, • ustavitev izvršilnega postopka |
| 4 | SISBIZ podatki o kreditojemalcu - poslovnem subjektu | 1. firma in poslovni naslov pravne osebe ali firma oziroma ime in poslovni naslov podjetnika ali zasebnika; 2. davčna številka, kadar je vpisan v davčni register v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo; 3. matična številka, če je poslovni subjekt vpisan v Poslovni register Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, ali enolična identifikacijska oznaka tujega poslovnega subjekta iz registra tujih poslovnih subjektov; 4. podatki o stečaju ali prisilni poravnavi ali drugem postopku zaradi insolventnosti, ki se vodi zoper poslovni subjekt v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje; 5. drugi podatki o poslovnem subjektu, ki se vodijo v Poslovnem registru Slovenije, registru tujih poslovnih subjektov ali v drugih uradnih evidencah in registrih v Republiki Sloveniji. |
| 5 | SISBIZ podatki v zvezi z zadolženostjo poslovnih subjektov iz naslova kreditnih poslov s poslovnimi subjekti o: | 1. vrsti posla; 2. datumu sklenitve posla oziroma izdaje finančnega instrumenta ter datumu zapadlosti obveznosti; 3. zneskih neodplačanih obveznosti iz kreditnega posla ali drugih izpostavljenostih; 4. zavarovanjih, ki so dana za izpolnitev obveznosti iz kreditnega posla; 5. znesku nečrpanega dela odobrenega kredita; 6. zamudi pri izpolnitvi obveznosti kreditojemalca. |
| 6 | SISBIZ drugi podatki in informacije o kreditnih poslih do poslovnih subjektov za namen upravljanja s kreditnim tveganjem in izpolnjevanja bonitetnih zahtev za banke v skladu z Uredbo 575/2013/EU o : | 1. izpostavljenosti do poslovnih subjektov po vrstah finančnih instrumentov, vključno z drugimi izpostavljenostmi, 2. restrukturiranih izpostavljenostih, 3. donosnosti ali nedonosnosti izpostavljenosti in 4. razvrščanju izpostavljenosti, v skladu s predpisi o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja, |
| 7 | Obremenitveni test CORE<-> SISBON in SISBIZ | Naročnik in izvajalec skupaj pripravita vsebinski scenarij in izvedeta tehnični test, ki bo simuliral izmenjavo transakcij v obsegu 3 kratnika normalnega predvidenega prometa. Preveri se obremenitev strežnika. Izmenjava podatkov mora steči brez prekinitve delovanja sistema in/ali sql strežnika. Preveri se »podatkovno smetenje«. Integracija ne sme za sabo puščati nepotrebnih podatkov, razen če so ti nujno potrebni za potrebe vzdrževanja kot npr. log prenosov. |

Varnostne zahteve

Varnostni cilji

Nov IS naj bo izdelan z upoštevanjem vseh dobrih praks in ustreznih rešitev za zagotavljanje informacijske varnosti in naj omogoča varno uporabno in delovanje po principu:

zaupnosti, kar pomeni, da imajo do podatkov dostop samo osebe z ustreznimi pravicami in dostopi;

neokrnjenosti, kar pomeni, da podatki ne smejo biti ustvarjeni, spremenjeni ali uničeni brez pooblastila;

razpoložljivosti, kar pomeni, da v aplikaciji obstajajo mehanizmi, ki preprečujejo popolno zaustavitev aplikacije;

verodostojnosti, kar pomeni, da so podatki v aplikaciji resnični/preverjeni;

nezatajljivosti, kar pomeni, da prejete izvršitve ne smejo biti zanikane in tudi poslane izvršitve ne morejo zanikati;

Seznam groženj in ranljivosti aplikacije

Tabela 2:  Grožnje in ranljivosti aplikacije

| Kategorija groženj | ljudje, narava, okolje |
| --- | --- |
| Vir in naziv grožnje | heker, zaposleni, naravni vplivi |
| Motivacija in aktivnosti | dostop do podatkov, maščevanje |
| Ukrepi nižanja | zaščita podatkov, šifriranje podatkov, zavarovanje opreme |
| Ranljivost | naravni vplivi |

Varnostne zahteve

- Uporabnik se identificira s predhodno registriranim in potrjenim uporabniškim imenom;

- e-pošta uporabnika je obvezen podatek;

- uporabnik je omejen s pravicami in vlogami;

- aplikacija naj omogoča upravljanje uporabniških pravic ločeno za testno in za produkcijsko okolje;

- uporabniško geslo mora biti sestavljeno iz velikih/malih črk, številk in posebnih znakov;

- dolžina uporabniškega gesla mora biti večja od 6 znakov;

- uporabniško geslo se pred hrambo v podatkovno zbirko pretvori v SHA1 hash obliko;

- vsak izpis, ki vsebuje osebne podatke, mora vsebovati enolični identifikator s pripadajočim zapisom v revizijski sledi o datumu, času in kreatorju izpisa;

- aplikacija mora omogočati HTTPS/SSL šifriranje;

- aplikacija mora imeti varnostne mehanizme za preprečevanje XSS;

- aplikacija mora imeti varnostne mehanizme za preprečevanje SQL injection;

- aplikacija mora imeti zagotovljeno revizijsko sled v skladu z regulativo;

- aplikacija mora imeti logiranje napak;

- aplikacija mora imeti zagotovljeno varnostno kopiranje in možnost obnovitve iz varnostni kopij;

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Potrditev e-poštnega računa | Potrebno je zagotoviti, da ima vsak uporabnik potrjen uporabniški račun. |
| 2 | Obvezen podatek E-pošta | Potrebna je kontrola obveznosti podatka e-pošta. |
| 3 | Uporabniške pravice | Potrebno je zagotoviti upravljanje uporabnikov z uporabniškimi pravicami. |
| 4 | Uporabniške vloge | Potrebno je zagotoviti upravljanje uporabnikov z uporabniškimi vlogami. |
| 5 | Preverjanje gesla | Potrebno je zagotoviti mehanizem za preverjanje ustreznosti gesla. |
| 6 | Revizijska sled | Aplikativna podpora v svojem razvoju mora zagotoviti v delih, kjer se obdelujejo osebni podatki ali finančni podatki ali podatki varnostnih shem (pravic dostopa) ustrezne revizijske sledi. Revizijske sledi morajo biti po vsebini, hrambi in sistemu nadzora (skupaj z varnostno shemo in povezanimi postopki) ustrezne, tako da zdržijo kot dokazni material pred pravosodnimi organi. Aplikativna podpora mora omogočati z ustreznim orodjem možnost pregleda in izpisa poročil za revizijske notranje in zunanje kontrole. Iz revizijske sledi mora biti razvidno npr. kdo je podatek vnesel/spremenil, ob kateri uri. |
| 7 | Logiranje napak | Potrebno je zagotoviti mehanizem za logiranje napak. |
| 8 | Varnostni mehanizmi | Zagotoviti procese za preprečevanje XSS, SQL Injection. |
| 9 | Varnostno kopiranje | Zagotoviti procese za varnostno kopiranje podatkov. |

Dostop do infrastrukture za zunanje izvajalce

CORE se bo povezoval z ostalimi sistemi, ki so tesno sklopljeni tudi z obstoječim sistemom. Cilj prenove je tudi, da izvajalec zagotovi aplikacijski programski vmesnik, katerega bodo kasneje uporabili drugi povezani podsistemi preko različnih integracij.

Aplikacijski programski vmesnik mora vsebovati možnost ustvarjanja različnih vlog (za dostop do metod in funkcionalnosti), prav tako mora imeti metode za dodajanje novih odjemalcev (uporabnikov). Cilj je zagotoviti nadzorovano dostopanje do podatkovne baze prenovljenega CORE za zunanje podsisteme, brez potrebe po dodeljevanju direktnih dostopov do podatkovne baze, pogledov ali vgrajenih procedur.

Tehnologija

CORE naj bo spletna aplikacija, v katero se bodo domenski uporabniki lahko vpisali in do nje dostopali preko spletnega brskalnika. Za uporabo aplikacije bo potreben internetni dostop. To je ključnega pomena za zagotavljanje visoke stopnje sledljivosti in varnosti dostopov do podatkov informacijskega sistema naročnika. Spletna aplikacija naj temelji na modernih tehnologijah in orodjih za grajenje interaktivnih spletnih vmesnikov.

CORE naj za avtentikacijo uporablja metodo SSO, ki omogoča uporabnikom varno avtentikacijo z enakimi domenskimi poverilnicami (angl.: »credentials«).

Za hrambo podatkov skrbi relacijska Microsoft SQL podatkovna baza, ki naj se nahaja na enaki instanci Microsoft SQL strežnika, kot obstoječa baza, ki jo uporablja Pantheon.

Zahteve pri vzpostavitvi tehnološke infrastrukture CORE:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spletna aplikacija | Dostop do spletne aplikacije preko vseh sodobnih spletnih brskalnikov (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge...). |
| 2 | SSO prijava v aplikacijo | Prijava v CORE, ki podpira metodo SSO MS Active Directory. |
| 3 | Vzpostavitev SQL baze | Vzpostavitev SQL baze za hrambo podatkov na enaki instanci, kot Pantheon DB ali pa razširitev Pantheon DB. |

Minimalne sistemske zahteve

Minimalne sistemske zahteve za strežniško infrastrukturo za spletno rešitev CORE so opisane v nadaljevanju. Potrebna sta dva strežnika (lahko se naredita dva virtualna strežnika t.i. virtualki), ki bosta uporabljena za testno in produkcijsko okolje.  Podatki – podatkovna baza,  so lahko shranjeni na obstoječem SQL strežniku.

Strežnika za spletni del:

- Vsaj 2 vCore CPU, priporočeno 4 vCore CPU

- Vsaj 8GB, priporočeno več oz. vsaj 16GB

- Vsaj 256GB SSD

- Windows Server 2019 ali novejši 2022

Strežnik za SQL server:

- MS SQL server 2017

Splošne zahteve IS

CORE mora izpolnjevati tehnične zahteve naročnika. Prejšnji sistem, ki ga je naročnik uporabljal, bazira na programski opremi Datalab Pantheon. Skozi čas uporabe programske opreme so bile odkrite določene pomanjkljivosti. CORE mora služiti kot izboljšava, pokrivati mora vse ključne funkcionalnosti starega sistema, vsebuje naj izboljšave za intuitivno in napredno uporabo, hkrati pa naj rešuje znane pomanjkljivosti starega sistema. Razvoj CORE mora slediti modernim standardom za razvoj programske opreme. Sistem mora vključevati integracijo z zunanjimi storitvami (angl.: “services”), nuditi poglede za administracijo, uvoz podatkov iz zunanjih storitev ter izvoz za oz. v zunanje sisteme.

CORE mora vsebovati tudi procese za arhiviranje in verzioniranje podatkov (podrobneje opisano v poglavju “Scenarij arhiviranja in dostop do starih struktur”).

Domenski uporabnik

Uporabnik CORE mora biti v središču storitev. Njegove potrebe so poglavitno vodilo pri razvoju rešitev v novem IS, v času uporabe pa je potrebno spremljati izkušnjo uporabnikov za stalno izboljševanje storitev. CORE mora poskrbeti za ustrezne procese avtentikacije in avtorizacije uporabnikov. Zadošča naj potrebam po dinamičnih vlogah uporabnikov tako v testnem, kot tudi v produkcijskem okolju. Sistem mora vsebovati možnosti dodeljevanja vlog s pravicami pri nadomeščanju za določen čas.

Izvoz analitike in poročil

CORE naj vsebuje mehanizme za izvoz poslovne in uporabniške analitike, kot tudi poročil za interno ali zunanjo rabo. Mehanizmi verzioniranja in revizijskega loga naj omogočajo izvoz podatkov in poročil za poljubno točko v času.

Varnost in varstvo osebnih podatkov

CORE mora zagotavljati ustrezne ukrepe za informacijsko varnost, skladno z aktualnimi smernicami in priporočili. Pri varstvu osebnih podatkov naj se zasebnost državljanov spoštuje skladno z državno zakonodajo in zakonodajo Evropske unije. Poleg tega pa je pomembno, da se varujejo poslovne skrivnosti poslovnih subjektov. Ključnega pomena je, da se vsi, ki so vključeni v informacijski sistem zavedajo, kateri občutljivi osebni podatki se v sistemu obdelujejo in na kakšen način. Omogočen naj bo izpis vpogledov, sprememb, oz. obdelav osebnih podatkov za določeno osebo v določenem časovnem obdobju.

Uporabniška izkušnja

Uporabniški vmesnik za uporabo CORE mora biti izdelan v skladu z modernimi standardi v slovenskem jeziku. Med uporabo morajo operacije v aplikaciji imeti jasno ponazorjen učinek in povratno informacijo. Uporabniški vmesnik naj bo prilagojen za uporabo skupinam uporabnikov s posebnimi potrebami, kot so slabovidnost, gibalna oviranost, občutljivost na kontrastne barve in posebne potrebe pri branju teksta.

Testno okolje

Predvideti je potrebno testno okolje, katero je podlaga, za prenos funkcionalnosti v produkcijsko okolje. Uporabniki lahko imajo v testnem okolju različne vloge in pravice za dostop, kot v produkcijskem okolju.

Glede na število vseh pogledov, število vlog in pravic je potrebno predvideti tudi možnost ročne sinhronizacije vlog iz produkcijskega okolja v testno okolje in obratno. Se pravi, ob testiranju določene funkcionalnosti se lahko za skupek uporabnikov v testnem okolju zagotovijo vse pravice za ogled. V izogib ročnemu nastavljanju vlog na dveh straneh, mora biti na voljo možnost za ročno sinhronizacijo (po posamezni osebi ali skupinsko; v obeh smereh: iz testnega v produkcijsko in obratno).

Potrebno je zagotoviti metode in mehanizme za vzdrževanje testnega okolja na način, da je čim bolj podobno produkcijskem okolju, prav tako morajo biti v testnem okolju ustrezne varovalke, ki onemogočajo, da bi se npr. zgodilo obveščanje na produkcijske email naslove itd..

Migracija podatkov

Migracija podatkov je proces prenosa obstoječih podatkov skozi čas v novo hrambo, sistem ali format. Postopek zahteva ustrezno pripravo, procesiranje, varnostne kopije, testiranje kvalitete podatkov in validacija končne oblike podatkov.

Funkcionalnosti, ki ne zahtevajo večjih dodelav ali nadgraditev bodo ostale v obstoječem sistemu Pantheon. Tiste, ki potrebujejo večje spremembe bodo implementirane v CORE. Pri tem je izredno pomembna migracija obstoječih podatkov, saj ti igrajo ključno vlogo za analitiko, ko bo CORE pripravljen za uporabo. Zgolj začetna stanja poslovnih subjektov in produktov ne zadoščajo. Pri migraciji podatkov se mora slediti standardom in priporočilom za migracijo podatkov med informacijskimi sistemi. Tako se pri prenosu podatkov na novo podatkovno strukturo izognemo izgubi podatkov in poskrbimo za konsistenco podatkov in pravilno začetno stanje CORE. Pri migraciji podatkov je ključnega pomena, da se izvede tudi ustrezna obdelava podatkov, da le-ti sovpadajo z novo obliko predstavitve podatkov v CORE. Pri prenosu podatkov v novo relacijsko SQL bazo se mora upoštevati standardna normalizacija, da se podatke pripravi v serijo t.i. normalnih oblik. S tem naj se zmanjša redundanca podatkov in izboljša podatkovna integriteta.

Zahteve migracije podatkov:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Migracija podatkov poslovnih subjektov in produktov | Migracija podatkov poslovnih subjektov in produktov za namen vzpostavitve začetnega stanja na CORE. Migracija se bo izvajala večkrat. Najprej za potrebe zagotovitve pravilnosti prenosa. Končna migracija se bo izvedla ob prehodu v produkciji, ko se zaključi z vnosom v stari sistem. |
| 2 | Normalizacija migriranih podatkov | Normalizacija migriranih podatkov za morebitne spremembe podatkovne strukture v CORE. |

Izjeme in napake v delovanju aplikacije

Prenovljen informacijski sistem mora vsebovati tudi t.i. application / system log, kar v praksi pomeni beleženje sistemskih dogodkov na različnih nivojih (npr. napaka - error, opozorilo - warning, informacija – information).  Za določeno skupino uporabnikov je potrebno omogočiti vpogled v izjeme in napake v delovanju, v praksi bo šlo v večini primerov za administratorje oziroma razvijalce informacijskega sistema in ne končne uporabnike.

Uporabnik CORE mora biti obveščen, ko pri uporabi aplikacije ali izvajanju procesov pride do poslovno kritičnih izjem ali napak. Obvestilo v uporabniškem vmesniku mora jasno sporočati, kaj se je zgodilo in uporabnika voditi pri odpravi napake ali iskanju pomoči. O izjemah in napakah, ki niso kritične za poslovne procese ali uporabniško izkušnjo uporabnika, posebno obveščanje ni zahtevano. Vse vrste izjem, napak in izrednih stanj IS mora aplikacija kategorizirati glede na nevarnost in kritičnost za delovanje sistema in jih beležiti v podatkovno bazo. Vpogled izpisov izjem in napak naj bo administratorju omogočen na nivoju podatkovne baze z uporabniškim imenom in geslom. Administrator sistema naj bo sproti obveščen o vseh napakah (tudi nekritičnih).

Zahteve vodenja napak:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prikaz kritičnih napak uporabniku aplikacije | Uporabnika se mora ob uporabi aplikacije jasno obvestiti, ko pride do kritične napake, kaj se je zgodilo in kakšni so koraki za odpravo napake. |
| 2 | Beleženje vseh napak v podatkovno bazo | Vse vrste izjem, napak in izrednih stanj IS mora aplikacija kategorizirati glede na nevarnost in kritičnost za delovanje sistema in jih bo beležiti v podatkovno bazo. |
| 3 | Obveščanje administratorja o napakah | Administratorja obvestimo, ko pride do napake. Tudi, ko pride do nekritičnih napak. |

Scenarij arhiviranja in dostop do starih struktur

Veliko produktov sistema naročnika deluje čez dobo več let. Ko bo vzpostavljen CORE, naj bo  vzpostavljena integracija in dostop do starih arhiviranih struktur, kot tudi redno arhiviranje podatkov, ki bodo na nastajali ob delovanju novega IS. Podatke vlog in produktov je potrebno prenesti na novo podatkovno strukturo (več v poglavju »Migracija podatkov«).

V naslednjem delu tega poglavja so opisani zahtevani procesi za namen arhiviranja in dostopa do starih struktur.

Revizijski dnevnik

Zahteva sistema je, da zagotavlja beleženje in možnost vpogleda v spremembe (npr. dokumenti povpraševanja). Spremembe naj se beležijo, vpogled naj bo mogoč za poljubno točko v času. Podatki naj se prikazujejo preko poizvedbe, na podlagi podanih filtrov. Poizvedba s filtri naj se beleži in shranjuje za kasnejši vpogled. Arhitektura rešitve naj omogoča kasnejšo nadgradnjo na detajlnejše spremljanje, saj se oblika podatkov lahko čez čas razširi ali spremeni.

Pri vpogledu v podatke naj sistem sledi standardom za varstvo osebnih podatkov. Prav tako naj bodo omogočene morebitne spremembe oblike podatkov ter vmesnik, kjer administrator izbira nabor poizvedb, na katerih se spremlja vpogled.

Zahteve za revizijski dnevnik:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beleženje sprememb v podatkovno bazo | Sprotno beleženje vseh sprememb podatkov za namen revizijskega dnevnika. |
| 2 | Izdelava vmesnika za vpogled sprememb za poljubno točko v času | Administratorski vmesnik za vpogled sprememb podatkov za poljubno točko v času. Podatki naj se prikazujejo preko poizvedbe na podlagi podanih filtrov. Poizvedba s filtri naj se beleži in shranjuje za kasnejši vpogled. |
| 3 | Priprava vmesnika za morebitne prihodnje razširitve | Vmesnika naj bo izdelan tako, da se lahko oblika in nabor podatkov v prihodnje spremeni in razširi. |

Verzioniranje

Da ne pride do izgube podatkov, mora sistem skrbeti za persistentno hrambo podatkov in periodično varnostno kopiranje za primere izpada storitev ali kibernetskega napada. Dostop do podatkov mora biti varnostno zaščiten pred nepooblaščenim dostopom z uporabniškim imenom in geslom. Varnostno kopiranje izvaja naročnik za vse virtualne strežnike. Za ostale podatke v CORE se bo vsaka potreba po verzioniranju obravnavala posebej.

Zahteve pri verzioniranju:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistem za varnostno hrambo podatkov in periodično kopiranje | Izdelava sistema za periodično varnostno kopiranje podatkov in možnost ponovne vzpostavitve stanja v primeru kibernetskega napada |

Arhiviranje

Sistem naj vsebuje mehanizme za redno arhiviranje podatkov in poslovnih procesov IS. Arhiviranje mora biti avtomatizirano, vključevati mora varnostna kopiranja po zahtevah naročnika in  sporočati napake in neizvedbo aktivnosti na definirane naslovnike. Arhivirano stanje sistema mora zadoščati standardom za varstvo osebnih podatkov, poleg tega pa mora biti shranjeno v persistentnem podatkovnem sistemu, kot je podatkovna baza. Dostop do arhiviranih podatkov mora biti zaščiten proti nepooblaščenih dostopih z uporabniškim imenom in geslom.

Zahteve arhiviranja:

| ID | Naziv zahteve | Podrobnejši opis zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistem za redno arhiviranje podatkov | Izdelava avtomatiziranega mehanizma za redno arhiviranje podatkov in poslovnih procesov IS. Arhivirano stanje sistema mora biti shranjeno v persistentnem podatkovnem sistemu in zaščiten pred nepooblaščenim dostopom. |

Zahtevana podpora izvajalca tekom projekta

CORE bo rešitev, ki bo delovala  celovito in pravilno samo skupaj v tesni povezavi z ERP rešitvijo Pantheon. Razvoj CORE je hkrati razvoj Pantheon  (selitev funkcionalnosti iz ERP v CORE, prilagoditev funkcionalnosti v ERP, nadgradnja funkcionalnosti v ERP).  Zaradi prepletenosti funkcionalnosti in popolni soodvisnosti obeh aplikacij, se od izvajalca zahteva poglobljeno poznavanje Pantheon ERP aplikacije. Razvijalec CORE rešitve  bo hkrati tudi  razvijalec in vzdrževalec Pantheona.

Ravno tako bo moral izvajalec, z začetkom izvajanja projekta, zagotoviti ustrezno podporo za razreševanje produkcijskih tehničnih težav in zahtev po manjših nadgradnjah produkcijskega sistema dokler ne bo na voljo rešitev CORE.  Do prehoda na novo CORE rešitev bo izvajalec omogočal naročniku nemoteno delo v Pantheonu z vzdrževanjem produkcijskega sistema Pantheon z vsemi dodelavami razvitimi na Pantheonu za pokrivanje specifik SPS delovnega procesa.

Za delo se pojmuje delo preko oddaljenega dostopa, pomoč preko telefona, elektronske pošte ali po potrebi na lokaciji naročnika. Izvajalec bo naročniku za vsa vprašanja na voljo vse delovne dni v letu, v okviru veljavnega delovnega urnika oz. tudi sicer, v skladu z dogovorom in v skladu s potrebami za pravočasno izvedbo projekta.

Delovni dnevi so vsi dnevi od ponedeljka do petka, ki niso v Republiki Sloveniji priznani kot prazniki. Prazniki so dnevi, ki so v Republiki Sloveniji priznani kot dela prosti dnevi. Nosilca se bosta skupno uskladila glede terminskega plana izvajanja vseh aktivnosti. Izvajalec bo naročnika obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del.

Organizacijske zahteve

Terminski načrt izvedbe

Izvajalec bo svoj prvi predlog izvedbe projekta skupaj s časovnico projekta predložil že v svoji ponudbi. Predlog projektnega načrta bo prilagodil spodaj opisani izvedbi.

Vrstni red izvedbe modulov oz. posameznih sklopov  rešitev bosta izvajalec in naročnik uskladila in določila v prvi fazi projekta z upoštevanjem v tem poglavju zastavljenih časovnih okvirjev.

Izvedba projekta  IS CORE (faze 1.,2.,3. in 4.) v obdobju 36 mesecev se terminsko deli na:

| Faza | Zaključek |
| --- | --- |
| 1. Definicije projekta | T0 + 3 mesece |
| 2. Izdelava rešitve | T0 + 25 mesecev |
| 3. Implementacija rešitve | T0 + 36mesecev |
| 4. Zaključevanje projekta | T0 + 36 mesecev |
| 5. Zagotavljanje izvajanja sprotnih procesov (vzdrževanje) | T0 + 60 mesecev |

T0 =  datum začetka veljavnosti pogodbe

Zagotavljanje izvajanja sprotnih procesov (faza 5) teče neprekinjeno 60 mesecev od veljavnosti pogodbe.

Definicija projekta

Prva faza bo namenjena vzpostavitvi projekta. Usklajen bo vrstni red izdelave modulov in podsklopov posameznih modulov. Opravljen naj bo prevzem  razvojnega in testnega okolja. Projektni načrt naj bo dopolnjen z natančnejšo časovnico projekta in točnim seznamom vseh sklopov projekta.

| Aktivnost | Izdelek |
| --- | --- |
| Uskladitev vrstnega reda izvedbe posameznih sklopov projekta. | Usklajen terminski načrt izvedbe |
| Vzpostavitev projekta in potrditev projektnega načrta | Projektni načrt (PZI) |
| Prevzem obstoječega ali izdelava novega razvojnega in testnega okolja. | Razvojno in testno okolje |

V kolikor se tekom razvoja pokaže potreba po spremembi/prilagoditvi/dodatku/opustitvi posamezne funkcionalnosti, se projektni načrt lahko spremeni, če sprememba ne vpliva bistveno na osnovni namen predmeta javnega naročila in se s tem strinjata tako naročnik, kot izvajalec ter to potrdita v pisni obliki. Sprememba projektnega načrta ne sme vplivati na zvišanje ponudbene cene iz 1. točke podrobnega ponudbenega predračuna.

Izdelava rešitve

V drugi fazi naj izvajalec za vsak sklop rešitev (sklopi rešitev bodo definirani v prvi fazi) opravi podrobno analizo zahtev in za vsak sklop rešitev izdela funkcionalno specifikacijo rešitve. V funkcionalnih specifikacijah naj se podrobno opišejo zahteve in delovanje rešitev oz. končnih izdelkov. Usklajena funkcionalna specifikacija bo podlaga za izdelavo rešitve.

Izdelava izpisov, poročil, izvozov, uvozov  se realizira v obsegu in dinamiki, ki jo določita izvajalec in naročnik v končnih funkcionalnih specifikacijah. Izvajalec in naročnik v končni specifikaciji ohranita obseg in dinamiko skladno s podano finančno ponudbo izvajalca, ki ne vključuje vseh v zahtevi podanih izpisov, poročil, izvozov, uvozov. Ohranitev obsega del iz ponudbe se doseže tako, da je v izvedbi možno dodajanje izpisov, poročil, izvozov, uvozov  z manjšanjem števila izvedbe izpisov, poročil, izvozov, uvozov  ali izvedbi ostalih vsebinskih zahtev v drugih modulih, kot jih je izvajalec predvidel in naštel v ponudbi.

Izvajalec naj vsako rešitev preda uporabniku v testiranje in za potrebe testiranja po potrebi izvede prenos historičnih podatkov iz obstoječega sistema. Ob predaji v testiranje se bo izvedlo izobraževanje uporabnikov sistema. Po opravljenem testiranju rešitve in potrditvi pravilnosti delovanja  se bo opravil prehod v produkcijo, ki se bo zaključil z zagonom nove rešitve  v produkciji.

| Aktivnost | Izdelek |
| --- | --- |
| Podrobna analiza in izdelava funkcionalne specifikacije modula/sklopa rešitev | Potrjen dokument funkcionalne specifikacije modula/sklopa rešitev |
| Izdelava modula/sklopa rešitev | Predaja modula/sklopa rešitev v testiranje |
| Izvedba izobraževanj | Izobraževanje uporabnikov |
| Testiranje in verifikacija funkcionalnosti modula/sklopa rešitev | Potrjena verzija modula/sklopa rešitev |
| Izvedba obremenitvenih testov | Potrditev ustreznosti delovanja rešitve med obremenitvenimi testi. |
| Prehod v produkcijo | Modul/sklop rešitev v produkciji in vzdrževanje |

Implementacija rešitve

Ko je na testnem okolju potrjena pravilnost delovanja rešitev, se opravi prehod v produkcijo z migracijo podatkov in zagonom novega informacijskega sistema.

| Aktivnost | Izdelek |
| --- | --- |
| Migracija in prepis podatkov s testiranjem pravilnosti vzpostavljenega stanja podatkov na novem sistemu | Migrirani podatki na novem sistemu |
| Izdelava uporabniške in tehnične dokumentacije (vključno z licenčno shemo, če so licence potrebne za nemoteno delovanje) | Uporabniška in tehnična dokumentacija |
| Vzpostavitev produkcijskega sistema in potrditveni test pred produkcijo | Namestitev sistema v produkciji |
| Prehod v produkcijo | Zagon IS COREv živo |

Ponudnik naj obvezno opredeli tudi scenarij ravnanja v primeru težav pri prehodu na novo rešitev (t.im. scenarij »Roll back«).

Zaključevanje projekta

V zadnji fazi bo izvajalec zagotavljal podporo delovanju s poudarkom na takojšni odzivnosti. Projekt  se bo zaključil z izvedbo primopredajnega postopka za celotni CORE.

| Aktivnost | Izdelek |
| --- | --- |
| Podpora delovanju v produkciji | / |
| Izvedba postopka primopredaje vseh izdelkov projekta (vključno s programsko kodo in priročnikom za administratorje za instalacijo programske opreme, opis delovanja programske opreme iz tehničnega in uporabniškega vidika (natisljivo in v berljivi obliki ter druge zahtevane dokumente) | Primopredajni zapisnik projekta |

Zagotavljanje izvajanja sprotnih procesov

Faza poteka skozi cel projekt, od začetka do konca, neprekinjeno in še 24 mesecev po implementaciji nove rešitve oz. skupaj največ 60 mesecev. Ključnega pomena za uspešno izvedbo te faze je hitra zmožnost prilagoditve izvajalca na delo z obstoječo rešitvijo, saj je to pogoj, da bo poskrbel za nemoteno izvajanje sprotnih procesov in vzdrževanje obstoječih rešitev oz. zagotavljanje nujnih rešitev zaradi regulatornih zahtev ali obvladovanja tveganj.

| Aktivnost | Izdelek |
| --- | --- |
| Prevzem produkcijskega okolja v upravljanje. | Izvajalec je zmožen izvajanja vzdrževanja in nadgradenj obstoječe kode v roku prvega meseca. |
| Redno vzdrževanje integracijskih poti | Podpora integracija ERP-DMS, ERP-ePortal |
| Redno vzdrževanje in podpora uporabnikom Pantheona in novega CORE | Podpora procesom |

Garancijski rok

Garancijski rok za implementirane rešitve in za odpravo napak traja 12 mesecev po zaključku veljavnosti pogodbe. V času garancije odpravlja ponudnik morebitne napake na rešitvah programske opreme na svoje stroške.

Vzdrževanje

Po zaključku projekta prične teči vzdrževanje novega informacijskega sistema za obdobje 24 mesecev oz. do izteka 60 mesecev od veljavnosti pogodbe.

Vzdrževanje obsega tudi vzdrževanje obstoječe programske opreme Phanteon v času od pričetka veljavnosti pogodbe do preteka veljavnosti pogodbe.

Informacijski sistem Pantheon, ki ga uporablja naročnik, sestoji iz več modulov (cca. 36), večina funkcionalnosti (več kot 75%), predstavljajo rešitve, ki so razvite in so v uporabi izključno s strani naročnika. Naročnik preko javnih razpisov izvaja finančne in vsebinske spodbude, tako so pomembnejši specifični moduli, ki jih poleg osnovnih rešitev Pantheona uporablja, naslednji:

-	Javni razpisi

-	Vloge

-	Krediti

-	Garancije

-	Subvencije

-	Vavčerji

-	Kapitalske naložbe

-	Depoziti

-	Dodatni moduli, povezani z zgoraj navedenimi moduli

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva, da se bo po uvedbi novega informacijskega sistema Core v produkcijo, obseg programske rešitev Phanteon, ki ga je potrebno vzdrževati zmanjšal, saj se bodo določene funkcionalnosti prenesle v novo programsko rešitev Core.

Storitve, ki jih naročnik zahteva v okviru vzdrževanja so:

- potrebna vzdrževalna opravila za pravilno delovanje,

- redno preventivno vzdrževanje z namenom zagotoviti njihovo nemoteno delovanje,

•     pregledovanje sistema in njihova optimizacija,

•     odpravo napak v podatkovni bazi, nastalih zaradi nepravilne uporabe informacijskega sistema oz. nepravilnega delovanja informacijskega sistema,

•	zagotavljanje brezplačne odprave vseh sporočenih okvar ali pomanjkljivosti, ki so nastale izključno po izvajalčevi krivdi in niso nastale zaradi nestrokovnega ravnanja ali nevestnega dela s strani naročnika, vpliva višje sile oziroma drugega nepredvidljivega dogodka, v najkrajšem možnem roku,

•     vsakodnevno dosegljivost med tednom med 8. in 16. uro s telefonsko pomočjo pri težavah pri uporabi informacijskega sistema,

- svetovanje naročniku pri delu in pri razvoju in dodatnih funkcionalnostih,

- izvedba dodatnih funkcionalnosti (ne vključuje razvoja, ki je že vključeno v razvoj programske opreme Core),

- analizo in predlog vnosa zahtevnejših ali netipičnih obrazcev,

- zagotavljanje povezljivosti sistema Pantheon/novega informacijskega sistema z ostalimi informacijskimi sistemi in rešitvami;

- druge nepredvidene spremembe in izboljšave.

Vzdrževanje informacijskega sistema poleg zgoraj navedenega zajema tudi zagotavljanje odzivnega časa in odprave napak (vzpostavitev funkcionalnega in pravilnega stanja) in se plačuje z enakimi mesečnimi plačili (pavšal). Pavšal obsega mesečno vzdrževanje v obsegu 30 celih ur mesečno. Dodatno vzdrževanje se obračuna po ponudbeni ceni urne postavke.

Pogodbene storitve se opravljajo v rednem delovnem času od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure. V primeru urgentne intervencije, ki je vezana na strežniško in komunikacijsko infrastrukturo, pogodbene obveznosti veljajo tudi izven rednega delovnega časa od ponedeljka do petka, za vikende in praznike.

Raven izvajanja storitev (SLA)

Vezano na zagotavljanje sprotnega izvajanja storitev v skladu s točko 27.1.5 ter vzdrževanje (opisano v točki 26 in 29) mora ponudnik za realizacijo zahtevka ponuditi naslednje odzivne čase:

| Kategorija | Stopnja zahtevka | Opis | Odzivni čas* | Odpravni čas** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nujno | sistem ne dela | 4 ure | 8 ur |
| B | Redno | sistem deloma ne dela, delo poteka z resnimi težavami | 8 ur | 16 ur |

| Kategorija | Stopnja zahtevka | Opis | Odpravni čas** |
| --- | --- | --- | --- |
| C | Redno | Redne standardne zahteve | 48 ur |
| D | Redno | Zahteve za spremembe | 5 – 10 delovnih dni*** |

* Odzivni čas je čas od trenutka, ko ponudnik prejme obvestilo o okrnjeni funkcionalnosti po dogovorjenem komunikacijskem kanalu.

** Odpravni čas je čas v katerem je napaka odpravljena  oz. zahteva izvedena. V primeru, da iz objektivnih razlogov definirani čas ni izvedljiv, mora ponudnik o tem obvestiti naročnika in zahtevo odpraviti v najkrajšem možnem času.

*** Čas se prilagodi glede na prioriteto in obseg dela.

Intelektualna lastnina oz. avtorske pravice

Izvajalec se zaveže izročiti programsko kodo ter na naročnika prenesti vse avtorske in intelektualne pravice, ki izhajajo iz tega naročila.

Izvajalec je dolžan naročniku izročiti:

- natančen opis rešitve v slovenskem jeziku,

- izvorno kodo in  tehnično dokumentacijo,

- navodila za uporabo ter dokumentacijo o nastavitvah v slovenskem jeziku,

- druge dokumente, če so zahtevani.

Dokumentacija mora naročniku omogočati samostojno uporabo in vzdrževanje informacijskega sistema.

Za izdelke, ki nastanejo v okviru izvajanja te pogodbe in imajo značaj avtorskega dela, se materialne avtorske pravice s prevzemom izdelka prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno, in sicer pravica do uporabe in prilagoditve v okvirih, ki jih rešitev omogoča uporabniku z administratorskimi pravicami. Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje sistema, ki je predmet pogodbe.

Naročnik ima pravico, da pravice, ki jih je pridobil na podlagi te pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršnokoli dodatno plačilo.

Izvajalec/avtor jamči, da ni tretje fizične ali pravne osebe, ki bi si lastile kakršnokoli materialno avtorsko pravico na avtorskih delih, ki so predmet pogodbe, ter da lahko zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da storitev ali izdelek, ki je predmet te pogodbe in ga naročniku zagotavlja izvajalec, krši patentne ali avtorske pravice te tretje osebe, naročnika varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačal vse stroške, škodo in odvetniške stroške, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali so vključeni v poravnavo, ki jo je potrdil izvajalec, pod pogojem, da naročnik:

- izvajalca nemudoma obvesti o zahtevku;

- dovoli izvajalcu in z njim sodeluje v obrambi in v kakršnihkoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave.

Priloga tega dokumenta so primeri izpisov/poročil, ki jih generira obstoječi informacijski sistem naročnika in služijo kot pomoč pri pripravi ponudbe. Izpisi/poročila, ki jih bo omogočal nov informacijski sistem Core ne bodo nujno po vsebini, številu, obliki oz. delitvi enaki izpisom/poročilom iz priloge.

V primeru spremembe naziva oz. pravnega nasledstva ali prevzema, združitve podjetja se ob kreiranju novega subjekta  na izvornem subjektu ustvari vez na naslednika.

Tako je trenutno stanje. V prihodnje se lahko vir za preverjanje kompetenc spremeni.

1x letno se podatki v ERP sistemu osvežujejo, podatki se uvozijo iz datoteke v excel formatu v šifrant subjektov

Organizacija/podjetje

Več o državnih pomočeh najdete na spletni strani www.gov.si (Državne pomoči | GOV.SI ).