# Priloga št. 4

# OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………..........

skleneta naslednjo

OKVIRNI SPORAZUM O RAZVOJU APLIKACIJ, NJIHOVIH POTREBNIH NADGRADENJ, PRILAGAJANJU SPREMENJENIM OZ. NOVIM ZAHTEVAM TER NJIHOVEM VZDRŽEVANJU

ŠT. .........................................

ki se sofinancira iz sredstev Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko

I. UVODNE DOLOČBE IN PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

1. člen

Predmet okvirnega sporazuma je razvoj aplikacij, njihovih potrebnih nadgradenj, prilagajanje spremenjenim oz. novim zahtevam ter njihovo vzdrževanje za potrebe Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), po ponudbenem predračunu št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun) in tehnični specifikaciji, ki sta prilogi in sestavna dela tega okvirnega sporazuma in sta bila predložena v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za razvoj aplikacij, njihovih potrebnih nadgradenj, prilagajanje spremenjenim oz. novim zahtevam ter njihovo vzdrževanje za  potrebe Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS), št. 430-1346/2023, objavljeno v Uradnem listu Evropske unije, dne ____________, pod objavo št. __________ in na portalu javnih naročil, dne ________, pod objavo št. ________ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Natančen opis predvidenih storitev predmeta okvirnega sporazuma je opredeljen v tehnični specifikaciji - Prilogi št. 6.1 razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma, razpisni dokumentaciji in elektronskih tehničnih specifikacijah: ETIAS Interface Control Document (ICD), ETIAS Watchlist, ETIAS MS-NUI Connectivity Guide, IO ESP ICD External, Roles and Profiles Specifications in ETIAS Test Design Description for CT.

Izvajalec zagotavlja, da bodo aplikacije delovale brezhibno, bodo brez pravnih ali stvarnih napak ter bodo skladne s tehničnimi specifikacijami. Kvaliteta in izvajanje izvedenih storitev mora biti v skladu s tehničnimi specifikacijami in razpisno dokumentacijo.

Izvajalec jamči, da predmet okvirnega sporazuma v času dobave oz. prevzema ne vsebuje škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Za dobavo škodljive programske opreme bo izvajalec za stvarne napake odgovarjal dve leti od dobave oz. prevzema takšne programske opreme.

Pogodba se (so)financira iz Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (BMVI) in proračuna Republike Slovenije oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS, z upoštevanjem Uredbe EU št. 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, Uredbe EU št. 2021/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ter Sklepa Komisije z dne 29. 11. 2022 o odobritvi nacionalnega programa Republike Slovenije za podporo iz Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za obdobje 2021-2027 (C(2022)8815 final). Upošteva se tudi druga navodila objavljena na internetni strani www.evropskasredstva.si.

2. člen

Cene iz ponudbenega predračuna so izražene v eurih (EUR) ter so brez DDV fiksne za obdobje najmanj 12 mesecev in vključujejo vse stroške, povezane z realizacijo predmeta okvirnega sporazuma, DDP (INCOTERMS 2020) kraj izvedbe Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

Po preteku tega obdobja – najmanj 12 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), in sicer glede na dvig in tudi v primeru znižanja indeksa zaradi znižanja cen življenjskih potrebščin, vendar ko ta kumulativno preseže 4% spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – 12 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma. Nadaljnje uskladitve cene se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4% spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Za izračun indeksa se uporablja povezava: https://www.stat.si/Inflacija/#/revalorisation.

Cene se lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa. Izvajalec mora naročniku pisno predlagati spremembo cene, na podlagi česar naročnik preveri upravičenost spremembe cene. V kolikor se indeks, skladno z znižanjem cen življenjskih potrebščin, zniža več kot 4%, spremembo cene izvajalcu pisno predlaga naročnik. O spremembi cen izvajalec in naročnik skleneta dodatek k okvirnemu sporazumu.

3. člen

/izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Okvirna dvoletna pogodbena vrednost po tem okvirnem sporazumu je ____________EUR,  ___ % davek na dodano vrednost znaša ____________ EUR. Skupna okvirna dvoletna pogodbena vrednost z DDV po tem okvirnem sporazumu znaša  _______________ EUR z DDV.

Okvirna štiriletna ponudbena vrednost po tem okvirnem sporazumu je  ____________ EUR, ___ % davek na dodano vrednost znaša ____________ EUR. Skupna okvirna štiriletna ponudbena vrednost z DDV po tem okvirnem sporazumu znaša  _______________ z DDV.

Okvirna šestletna ponudbena vrednost po tem okvirnem sporazumu je  ____________ EUR, ___ % davek na dodano vrednost znaša ____________ EUR. Skupna okvirna šestletna ponudbena vrednost z DDV po tem okvirnem sporazumu znaša  _______________ z DDV.

Okvirna dvoletna pogodbena vrednost se financira iz:

- sredstev Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za upravičene stroške v višini 75% (v višini______EUR) in sredstev slovenske udeležbe v višini 25% in sicer za izvedbo razvoja, testiranja in nadgradenj ter

- sredstev Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za upravičene stroške v višini 100% za izvedbo vzdrževanja.

Okvirna štiriletna ponudbena vrednost se financira iz:

- sredstev Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za upravičene stroške v višini 75% (v višini______EUR) in sredstev slovenske udeležbe v višini 25% in sicer za izvedbo razvoja, testiranja in nadgradenj ter

- sredstev Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za upravičene stroške v višini 100% za izvedbo vzdrževanja.

Okvirna šestletna ponudbena vrednost se financira iz:

- sredstev Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za upravičene stroške v višini 75% (v višini______EUR) in sredstev slovenske udeležbe v višini 25% in sicer za izvedbo razvoja, testiranja in nadgradenj ter

- sredstev Instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko za upravičene stroške v višini 100% za izvedbo vzdrževanja.

II. OBSEG STORITEV, NAROČANJE STORITEV, ANALIZA NAROČILA

4. člen

Razvoj aplikacij bo potekal po fazah.

Pripravljalna faza obsega:

-	analizo stanja,

- študij tehničnih specifikacij naročnika,

-	pripravo podrobnih tehničnih specifikacij za razvoj aplikacij,

-	uskladitev načina dela.

Faza razvoja in testiranja obsega:

-	razvoj aplikacije,

-	namestitev v testnem okolju naročnika,

-	testiranje aplikacije,

-	odprava napak,

-	optimizacija aplikacije,

-	predviden agilni pristop s 14 dnevnimi kontrolnimi pregledi.

Prehod v produkcijo obsega:

-	namestitev v produkcijskem okolju naročnika,

-	izdelava uporabniške in tehnične dokumentacije razvitih rešitev,

-	izobraževanje uporabnikov,

-	izobraževanje razvijalcev naročnika,

-	predviden agilni pristop s 14 dnevnimi kontrolnimi pregledi.

Izvajalec bo ob predaji razvitih aplikacij izvedel prenos znanja na razvojno ekipo naročnika, in sicer za najmanj 3 uporabnike. Seznanil jih bo z vso tehnično dokumentacijo razvite rešitve.

Izvajalec bo 5 naročnikovih uporabnikov usposobil za uporabo razvitih aplikacij.

Razvoj nadgradenj aplikacij obsega:

- izvedbo vseh prilagoditev razvitih aplikacij/storitev, ki bi izvirale iz normativnih sprememb (EU in nacionalna zakonodaja),

- izvedbo vseh prilagoditev razvitih aplikacij/storitev, ki bi izvirale iz sprememb tehničnih specifikacij ETIAS,

-	izvedbo nujnih funkcionalnih nadgradenj, ki bi zagotavljale optimalno delovanje ob spremenjenih pogojih delovanja (optimizacija poslovnih procesov, organizacijske spremembe, spremembe centralne ETIAS programske opreme, t.i. ETIAS SW, spremenjene politične ali varnostne razmere,...),

-	izvedbo vseh nadgradenj, ki bi bile potrebne zaradi zagotavljanja varnosti celotne rešitve.

Vzdrževanje aplikacij obsega:

- odpravo okvar v delovanju aplikacij,

- pregled in morebitne preventivne posege na aplikacijah po izvršenih popravilih,

- ponovne instalacije in konfiguracije aplikacij (nastavitve, omrežne povezave, gonilniki, itd.), v primeru okvare na vzdrževanih aplikacijah,

- prilagajanje novim verzijam programskega okolja v katerem delujejo aplikacije,

- morebitne druge storitve, ki so v neposredni zvezi s prevzetimi aplikacijami po tem okvirnem sporazumu.

Izvajalec bo razvojne aktivnosti lahko izvajal na svoji lokaciji ali na lokaciji naročnika. Razvite rešitve bo izvajalec najprej namestil na testni sistem naročnika CEPIS in jih po uspešnem testiranju prenesel v produkcijsko okolje. Vsa testiranja s centralnim sistemom ETIAS bo izvajal na lokaciji naročnika, Štefanova 2, Ljubljana, od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure razen dela prostih dni določenih z zakonom v RS.

5. člen

Storitve razvoja aplikacij začne izvajalec izvajati takoj po sklenitvi tega okvirnega sporazuma in prejemu pisnega naročila naročnika, ki mora biti datumsko označeno in v katerem bo definiran obseg in rok za realizacijo naročila. Storitve izvaja skladno s fazami iz 4. člena okvirnega sporazuma. Izvedba razvoja aplikacij se izvaja z agilnim pristopom s 14 dnevnimi kontrolnimi pregledi.

Storitve razvoja nadgradenj aplikacij bo izvajalec izvajal izključno po predhodnem pisnem naročilu naročnika, ki mora biti datumsko označeno in v katerem bo definirana vsebina po postavkah ponudbenega predračuna, obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec neko storitev izvede brez naročila naročnika, naročnik take storitve ni dolžan plačati. Storitve vzdrževanja aplikacij bo izvajalec izvajal izključno v dogovoru z naročnikom in po pisni potrditvi naročnika. Izvajalec bo naročniku vzdrževalne posege praviloma predlagal vsaj 14 dni vnaprej. Izjema so odprave okvar in nujni varnostni popravki.

Storitve razvoja aplikacij se izvajajo v skladu s predvideno okvirno časovnico večjih naročil v 8. členu okvirnega sporazuma. Roki se prilagajajo časovnici, ki bo definirana na EU nivoju in sledijo časovnici centralnih projektov. Za razvoj centralnih projektov je zadolžena agencija eu-LISA.

Če izvajalec oceni, da katere od storitev ne bo mogoče izvesti v zahtevanem času, to nemudoma (v vsakem primeru pa v odpravnem času) pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času je storitev možno opraviti. Storitve razvoja nadgradenj aplikacij je ponudnik dolžan specificirati v obliki človek/število ur (dni). Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

Naročnik poda zahtevo za novo naročilo na obrazcu »Naročilo storitve razvoja nadgradenj ali vzdrževanja«, v katerem opiše vsebino naročila po postavkah ponudbenega predračuna, doda morebitne priloge, navede okviren željeni rok realizacije ter označi prioriteto.

6. člen

/velja za storitve razvoja nadgradenj aplikacij in vzdrževanja/

Izvajalec analizira naročilo in po potrebi pozove naročnika k dopolnitvi naročila. Po dokončni uskladitvi naročila izvajalec v odzivnem roku v skladu s tabelo rokov odziva pripravi ponudbo za izvedbo tako, da v obrazcu "Naročilo storitve razvoja nadgradenj ali vzdrževanja" navede vse aktivnosti, potrebne za izvedbo naročila. V ponudbi poda predlog izvedbe, navede predajne izdelke, potreben obseg za izvedbo naročila (v urah) ter napove predviden rok zaključka posamezne aktivnosti. Ponudbo na obrazcu "Naročilo storitve razvoja nadgradenj ali vzdrževanja" pošlje tehničnemu skrbniku okvirnega sporazuma naročnika.

Naročnik preveri, da skupni obseg vseh naročil ne presega kumulativnega obsega okvirnega sporazuma. V kolikor ugotovi preseganje kumulativnega obsega okvirnega sporazuma, o tem obvesti izvajalca.

Vsebinsko in tehnično ustrezno ponudbo tehnični skrbnik okvirnega sporazuma naročnika potrdi in jo posreduje izvajalcu. Neustrezno ponudbo lahko zavrne oz. zahteva dodatno pojasnilo izvajalca.

Če naročnik ponudbe ne potrdi v roku 20 delovnih dni od prejema le te, ponudba ni več veljavna. Prav tako lahko naročnik odstopi od naročila. V teh primerih bo naročnik izvajalcu poravnal do odstopa porabljene ure.

7. člen

Ko izvajalec prejme novo naročilo oz. potrjen predlog izvedbe, ga v skladu z roki, ki jih je za posamezno aktivnost navedel v predlogu izvedbe, uvrsti v plan aktivnosti, ki ga je dolžan voditi sam. /velja za storitve razvoja nadgradenj aplikacij in vzdrževanja/

Izdelke iz posamezne aktivnosti lahko izvajalec predhodno usklajuje z naročnikom. Ob zaključku posamezne aktivnosti izdelke preda in obvesti tehničnega skrbnika okvirnega sporazuma naročnika. V kolikor predani izdelki ne ustrezajo naročnikovim zahtevam, tehnični skrbnik okvirnega sporazuma o tem preko elektronske pošte obvesti izvajalca in ga pozove k odpravi nepravilnosti.

Za vsako dopolnitev programske kode je izvajalec dolžan izvesti test nove verzije programske opreme na naročnikovem testnem okolju . Po uspešno zaključenem testu obvesti tehničnega skrbnika okvirnega sporazuma o naročilih, ki so vključena v novi testni verziji in poroča o rezultatih testa.

III. OKVIRNA ČASOVNICA IZVAJANJA VEČJIH NAROČIL RAZVOJNIH STORITEV IN ROKI ODZIVA

8. člen

Predvidena okvirna časovnica večjih naročil.

| Naročilo | Predviden začetek del | Predviden rok dokončanja |
| --- | --- | --- |
| ETIAS WL | Takoj po podpisu okvirnega sporazuma. | 6 mesecev po podpisu okvirnega sporazuma |
| Dostop do ETIAS CS za potrebe preiskovanja KD | Takoj po podpisu okvirnega sporazuma. | 6 mesecev po podpisu okvirnega sporazuma |
| ETIAS obvezna testiranja | 6 mesecev po podpisu okvirnega sporazuma | 12 mesecev po podpisu okvirnega sporazuma |

Roki se bodo v času izvajanja okvirnega sporazuma prilagajali časovnici, ki bo definirana na EU nivoju in bodo sledili časovnici centralnih projektov. Za razvoj centralnih projektov je zadolžena agencija eu-LISA.

Odzivni čas je maksimalni čas, ki preteče od trenutka, ko naročnik pošlje naročilo do trenutka, ko izvajalec na naročilo odgovori in začne z reševanjem. Za čas prejema šteje ura poslanega naročila. Če je naročilo poslano po 16:00 uri, se šteje, da ga je izvajalec prejel ob 8:00 uri naslednji delovni dan.

Odpravni čas je maksimalni čas, ki preteče od trenutka, ko naročnik pošlje potrjeno naročilo do trenutka, ko izvajalec zaključi aktivnost iz naročila. Če izvajalec oceni, da aktivnosti ne bo mogoče izvesti v zahtevanem odpravnem času, to nemudoma sporoči naročniku z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času jo je možno izvesti. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

Odzivni in odpravni čas sta določena s kategorizacijo aktivnosti. V pogodbenem delovnem času sta odzivni in odpravni čas določena, kot je navedeno v spodnji tabeli:

Tabela rokov odziva:

| Oznaka | Vrsta aktivnosti | Čas odgovora na naročilo | Rok odziva | Odpravni čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. | dostava ponudbe | čas od dokončne uskladitve zahtev naročnika do dostave ponudbe (potrditve predloga izvedbe) | Manjši ali enak dvema (2) koledarskima dnevoma | manjši ali enak osmim (8) koledarskim dnevom |
| b. | mesečno poročilo o opravljenih aktivnostih | skladno z okvirnim mesečnim planom |  | 1 koledarski mesec |

IV. PREVZEM POGODBENIH DEL

9. člen

Prevzem programske opreme oz. izvedbe storitev razvoja aplikacij se izvrši zapisniško najkasneje v 8 dneh po uspešnem testiranju na testnem sistemu naročnika, ki je povezan s centralnim testnim sistemom. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika. Prevzemni zapisnik mora vsebovati datum prevzema programske opreme, opis izdelka oz. storitve, ki je predmet prevzema, pogodbeno vrednost izdelka oziroma storitve, ki je predmet prevzema in poimensko navedbo udeležencev prenosa znanja oz. usposabljanja./velja za storitve razvoja aplikacij/

Izvajalec do 8. dne v tekočem mesecu izdela in naročniku dostavi poročilo o vseh opravljenih storitvah razvoja nadgradenj aplikacij za pretekli mesec. /velja za storitve razvoja nadgradenj aplikacij/

Naročnik v 8 dneh po prejemu opravi pregled opravljenih storitev, navedenih v poročilu, in predanih izdelkov za obračunsko obdobje. Če poročilo o opravljenih storitvah ustreza dokazilom o predaji izdelkov oz. izvedenim storitvam, ga tehnični skrbnik okvirnega sporazuma pisno, po elektronski pošti potrdi./velja za storitve razvoja nadgradenj aplikacij/

Brezhibno delovanje programske opreme in predani izdelki celotne programske izvorne kode ter izvedbene in uporabniške dokumentacije so sestavni del pravočasne in pravilne izpolnitve okvirnega sporazuma.

Če se ob prevzemu ugotovi, da ima izdelek napake in te niso takšne, da uporaba programske opreme oziroma kateregakoli dela naročnikovega informacijskega sistema ni možna ali bi bila možna samo z ukrepi, ki bi znatno zmanjšali produktivnost, učinkovitost ali varnost delovanja in uporabe sistema oz. informacijskega sistema, se napaka v osmih (8) dneh od prevzema vpiše v zapisnik. Izvajalec je dolžan tako ugotovljene napake odpraviti brezplačno v dodatnem roku, ki ga naročnik in izvajalec skupaj dogovorita in ni krajši od desetih dni od prejema pisnega zapisnika. Če dogovora glede dolžine roka ni možno dogovoriti, primeren rok določi naročnik. Če napake niso odpravljene v dodatnem roku, lahko naročnik zniža plačilo ali odstopi od naročila, v vsakem primeru pa je upravičen do povrnitve škode.

V. PLAČILNI POGOJI IN PLAČILO

10. člen

Dejansko opravljene storitve razvoja aplikacij za katere bo izvajalec predal izdelke bo izvajalec obračunal na podlagi obojestransko podpisanega prevzemnega zapisnika. /velja za storitve razvoja aplikacij/

Dejansko opravljene storitve, za katere bo izvajalec predal izdelke, bo izvajalec obračunaval po opravljenih urah na podlagi potrjenega Poročila o opravljenih storitvah, ki vsebuje seznam aktivnosti, opravljenih v preteklem koledarskem mesecu. Za vsako posamezno aktivnost navede kratek povzetek opravljenih aktivnosti in dejanski obseg. Za vse aktivnosti navede skupen obseg, ceno in znesek z DDV. /velja za storitve razvoja nadgradenj aplikacij/

Storitev vzdrževanja se zaračunava po mesečnem pavšalu. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu./velja za storitve vzdrževanja/

11. člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Naročnik bo račune za opravljene storitve poravnal 30. dan, od dneva prejema računa /velja za storitve vzdrževanja/, izstavljenega po obojestransko podpisanem prevzemnem zapisniku /velja za storitve  razvoja aplikacij/ oz. izstavljenega po potrjenem mesečnem poročilu o opravljenih storitvah /velja za razvoja nadgradenj aplikacij/  za pretekli mesec, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 20. členu tega okvirnega sporazuma. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/.

V primeru, da se prvi in zadnji mesec vzdrževanja ne pokriva s koledarskim mesecem, se prvi in zadnji obrok plačila sorazmerno zniža in sicer odstotkovno glede na število dni vzdrževanja v okviru koledarskega meseca.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko okvirnega sporazuma.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za dobavljeno opremo pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU- GPU) | Ident. št. za DDV | Referenca | TRR | Bic koda | Matična številka | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | 171451 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | 1332813128 | C1714-______ (vpiše se številko okvirnega sporazuma) |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

VI. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega okvirnega sporazuma. Izvajalec mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra.

- člen

Za opravljanje storitev po tem okvirnem sporazumu naročnik zagotavlja:

- dostop do računalniške strojne in programske opreme, ki jo izvajalec potrebuje pri delu, v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili dostopa, varovanja in zaščite podatkov,

- potrebne pravice za delo izvajalca na računalniškem sistemu, uporabniška imena in gesla,

- sodelovanje odgovornih oseb in drugega naročnikovega osebja, podatkov in informacij za izvajanje pogodbenih obveznosti,

- v sklopu razvoja aplikacij razvijalcem dostop do testnih podatkov.

Naročnik mora poskrbeti za nemoteno delovanje strojne in sistemske programske opreme ter drugih naprav, ki lahko vplivajo na delovanje vzdrževanja sistema po tem okvirnem sporazumu in niso predmet tega okvirnega sporazuma. Če katera od komponent sistema povzroča motnje ali obstaja sum za moteno delovanje, bo naročnik sam poskrbel za pravočasno odpravo težav.

- člen

Za opravljanje storitev po tem okvirnem sporazumu izvajalec zagotavlja:

- ustrezen sistem in organizacijo za strokovno, kvalitetno in racionalno izvajanje pogodbenih obveznosti,

- zadostno število strokovnih delavcev z ustreznim znanjem in izkušnjami za izvajanje pogodbenih obveznosti,

- uporabo naprednih informacijskih tehnologij in metod pri izvajanju pogodbenih obveznosti,

- spremljanje in upoštevanje zakonskih določb in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu okvirnega sporazuma,

- ustrezne postopke in ukrepe za varnost in zavarovanje podatkov na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo podatkov,

- po predhodni najavi in v delovnem času izvajalca omogočati naročniku ustrezen nadzor nad vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih izvajalec izvaja pri sebi v zvezi z varovanjem naročnikovih zaupnih podatkov,

- upoštevanje zakonskih in drugih določb o prepovedi dvojnega financiranja,

- izvajanje storitev v skladu s prilogo 6.1 - tehničnimi specifikacijami za razvoj frontend in backend aplikacij, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku,

- dobavo in uporabo celotne programske izvorne kode v zvezi z naročenimi in izvedenimi storitvami z vsemi pripadajočimi elementi ter naročene izvedbene in uporabniške dokumentacije,

- da sistem deluje v skladu s specificiranimi zahtevami,

- da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče zahtevke, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev,

- da bo plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tem okvirnem sporazumu, v primeru zamude,

- ustrezen nadzor naročniku, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom. Izvajalec je dolžan predstavnikom naročnika, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ali drugim nadzornim organom v vsakem trenutku omogočiti vpogled nad dokumentacijo v procesu izdelave programske opreme, ki je predmet okvirnega sporazuma (razen razvojnim okoljem) ter podati pojasnila odgovornih oseb. V sklop dopustitve nadzora sodijo tako prostori izvajalca, tehnična in informacijska oprema in spominski mediji.

- člen

Izvajalec zagotavlja za programsko opremo oz. razvite aplikacijske rešitve garancijski rok 12 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob dostavi, namestitvi in zagonu opreme začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema nove opreme. V primeru, da je oprema v garancijskem roku zamenjana z novo ekvivalentno opremo ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova, izvajalec pa je dolžan izdati nov garancijski list.

VII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

- člen

Na vseh programskih in drugih stvaritvah, ki nastanejo pri izvajanju okvirnega sporazuma in imajo značaj avtorskega dela, avtor obdrži moralne avtorske pravice. Vse materialne avtorske pravice, vključujoč pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celote stvaritve, pravico prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravico distribucije v katerikoli obliki ter pravico dajanja na voljo javnosti, pa se s prevzemom programske ali druge stvaritve v celoti neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno. Prenesene avtorske pravice naročniku omogočajo, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanja izdelkov, ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora naročniku ob vsakokratni predaji izvršenega naročenega dela po okvirnem sporazumu na repozitorij naročnika odložiti celotno izvorno kodo s pripadajočimi elementi, ki so potrebni za izgradnjo izvršilne kode in vso pripadajočo dokumentacijo z navodili za namestitev v produkcijsko okolje, vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo v takšnem obsegu, da naročnik lahko reproducira, izdela prevod, prilagodi, naredi priredbo ali kakršnokoli predelavo računalniškega programa, reproducira rezultate teh predelav in ga distribuira, tj. izvršuje vse materialne avtorske pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, ki jih je pridobil na naročenem delu oz. programu.

Programska izvorna koda ter izvedbena in uporabniška dokumentacija mora biti takšna, da lahko naročnik prosto razpolaga z vsemi pravicami, ki izhajajo iz programskih in drugih rešitev pri tem. Vsebovati mora vse izdelke v skladu s prilogo Prilogo št. 6.1 razpisne dokumentacije - Razvoj frontend in backend aplikacij - tehnične specifikacije, ki se upoštevajo kjer in kolikor je mogoče, po dogovoru med naročnikom in izvajalcem.

Naročnik lahko pravice, ki jih bo pridobil na podlagi okvirnega sporazuma, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju plačati kakršnokoli dodatno plačilo.

VIII. KAKOVOST

- člen

Naročnik ima pravico do izvedbe pregleda in presoje kakovosti izvedbe storitev ter programskih in drugih stvaritev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma.

Za izvedbo pregleda in presojo kakovosti in celovitosti lahko naročnik po potrebi vključi druge odgovorne osebe pri naročniku, izvajalcu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ali drugih nadzornih organih. Izvajalec je dolžan po predhodni najavi in v delovnem času izvajalca izvajalcu nadzora nuditi in omogočiti vpogled v dokumentacijo skladno z okvirnim sporazumom in izvajati nadzorne aktivnosti nad testnim in produkcijskim okoljem ter podati pojasnila odgovornih oseb, za uspešno izvedbo nadzora. Če izvajalec ne omogoči izvedbe nadzora, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v polnem obsegu. Rezultati presoje kakovosti morajo biti dokumentirani ter se v celoti izročijo naročniku in izvajalcu, razen če zakon ne določa drugače. V primeru odkritih napak ima naročnik pravico zahtevati njihovo odpravo. V takšnem primeru se izvajalec zavezuje, da bo napake na lastne stroške odpravil v roku, ki ga naročnik in izvajalec skupaj dogovorita in ni krajši od desetih dni. Če dogovora glede dolžine roka ni možno dogovoriti, primeren rok določi naročnik.

IX. POGODBENA KAZEN

18. člen

V primeru zamude odzivnega in odpravnega časa, določenega v tabeli Tabela rokov odziva oziroma s strani naročnika potrjenega daljšega odpravnega roka, naročnik izvajalcu lahko za zamudo za vsako zamujeno uro obračuna pogodbeno kazen v višini cene za eno uro z DDV razvijalca Java aplikacij, za vsak zamujen dan pogodbeno kazen v višini štirih ur z DDV razvijalca Java aplikacij, vendar pogodbena kazen ne more preseči 5% skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

Če izvajalec upraviči zamudo z izvajanjem pogodbenih storitev, mu naročnik lahko določi dodatni primerni rok.

Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti. V kolikor naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki izvedbe storitev s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude.

Izvajalec se strinja, da naročnik terjatve iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni lahko pobota s finančnimi obveznostmi po tem okvirnem sporazumu.

Če izvajalec delno ali v celoti ne izpolni svoje obveznosti po tem okvirnem sporazumu, naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% od neizpolnjene skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

Če izvajalec delno ali v celoti ne izpolni svoje obveznosti po aneksih k okvirnemu sporazumu iz 28. člena okvirnega sporazuma, naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5% od neizpolnjene skupne okvirne vrednosti  z DDV nadaljnjih 2 let oz. nadaljnjega (petega) leta.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili okvirnega sporazuma ob vsaki zamudi brez obvestila.

Pogodbena kazen za dobavo škodljive programske opreme je 10% od skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik ima pravico od izvajalca zahtevati pisne obrazložitve v primeru zamud pri izvedbi pogodbene obveznosti, izvajalec je dolžan na zahtevo pisno odgovoriti v roku, ki ga postavi naročnik, pri čemer rok ne sme biti krajši od 5 delovnih dni.

X. FINANČNO ZAVAROVANJE

19. člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu okvirnega sporazuma, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 3% od skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV iz 3. člena tega okvirnega sporazuma, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma/. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

V primeru podaljšanja veljavnosti okvirnega sporazuma s sklenitvijo aneksa za podaljšanje veljavnosti okvirnega sporazuma za dve leti in nato še za nadaljnji 2 leti, v skladu s 28. členom tega okvirnega sporazuma, se izvajalec zaveže najkasneje v 15 dneh po obojestranskem podpisu aneksa, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% z aneksom povečane skupne okvirne pogodbene vrednosti z DDV, in sicer z veljavnostjo 30 dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma v skladu z aneksom. V nasprotnem primeru sklenjeni aneks ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena.

XI. PODIZVAJALEC

20. člen

/izpolni se v fazi sklepanja okvirnega sporazuma/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju tega okvirnega sporazuma nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 74/22 – odl. US, v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku okvirnega sporazuma izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazci »Izjava o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu in udeležbi podizvajalca in Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom« so v prilogi okvirnega sporazuma.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki 10.2.2 Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma.

XII. HIŠNI RED IN VARNOSTNO PREVERJANJE

21. člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Vsak delavec, ki bo opravljal dela za policijo ali v prostorih policije, mora biti pred začetkom izvajanja pogodbenih del varnostno preverjen na podlagi četrtega odstavka 32. a člena Zakona o organiziranosti in delu v Policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20 in 105/22 – ZZNŠPP, v nadaljevanju ZODPol). Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo ter izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji« in »Vprašalnik za varnostno preverjanje«. V primeru, da se pri delavcu ugotovijo varnostni zadržki iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, ali v primeru, da delavec z zgoraj navedenim soglasjem ne privoli v varnostno preverjanje, le-ta ne sme opravljati del za policijo ali v prostorih policije. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav delavcev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik kadarkoli  pravico, da delavca ali delavce, ki so že bili varnostno preverjeni, ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet okvirnega sporazuma brez obrazložitve.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

22. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je okvirni sporazum v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

ničen, če pa okvirni sporazum še ni veljaven, se šteje, da okvirni sporazum ni bil sklenjen.

XIV. SKRBNIKI OKVIRNEGA SPORAZUMA

23. člen

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je _________________, elektronski naslov______________, telefonska številka_________________.

Tehnični skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki bo skrbel za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta okvirnega sporazuma je _____________________, elektronski naslov______________, telefonska številka_________________.

Skrbnik tega okvirnega sporazuma za izvajalca je __________________, elektronski naslov______________, telefonska številka_________________..

Za spremembo skrbnikov  in kontaktnih podatkov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k okvirnemu sporazumu. O spremembi se stranki pisno obvestita.

XV. ZAŠČITA FINANČNIH INTERESOV EU

24. člen

Na podlagi 69. člena Uredbe 2021/1060/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko, so države članice EU dolžne zagotavljati zakonitost in pravilnost izdatkov, vključenih v obračune, predložene Evropski komisiji (EK), in sprejemati vse potrebne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in odpravo nepravilnosti, vključno z goljufijami, ter poročati o njih. Ti ukrepi vključujejo zbiranje informacij o dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev Unije.

V okviru postopkov dodeljevanja in porabe EU sredstev se bodo zbirali in obdelovali naslednji podatki: ime, priimek in rojstni datum dejanskih lastnikov prejemnika sredstev izvajalca in podizvajalca /v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem/, identifikacijska številka za DDV ali davčna identifikacijska številka (smiselno glede na pravno obliko). Naročnik bo osebne podatke pridobil iz Registra dejanskih lastnikov (AJPES-RDL), v kolikor podatki v registru niso dostopni, pa jih je izvajalec posredoval pred podpisom pogodbe. Izvajalec je o obdelavi osebnih podatkov pred podpisom pogodbe obvestil vse z njim in s podizvajalcem /v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem/ povezane fizične osebe - dejanske lastnike, ki se ugotavljajo na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 48/22 in 145/22) ter od teh oseb zagotovil ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov (soglasja). S podpisom te pogodbe izvajalec podaja dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov (pridobivanje, zbiranje, beleženje, shranjevanje, vpogledi, uporaba, hramba).

XVI. KONČNE DOLOČBE

25. člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s tem okvirnim sporazumom, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od okvirnega sporazuma. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

26.  člen

Za medsebojne obveznosti, ki v okvirnem sporazumu niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

27. člen

Vse morebitne spore povezane s tem okvirnim sporazumom, njegovo sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

28. člen

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje dveh let. Pred iztekom te dobe se bo veljavnost okvirnega sporazuma podaljšala z aneksom za dve leti in pred iztekom teh dveh let še za dodatni dve leti, do izteka šestletnega obdobja, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva in izpolnjeni pogoji z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS.

Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 19. člena tega okvirnega sporazuma.

Za vse spremembe tega okvirnega sporazuma, razen spremembe skrbnikov in kontaktnih podatkov iz 23. člena je potrebno skleniti aneks k okvirnemu sporazumu.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne naroča storitev po tem okvirnem sporazumu v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi okvirnega sporazuma, brez vsakih pravnih ali finančnih posledic, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Naročnik lahko odpove okvirni sporazum z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega izvajalcu s priporočeno pošto.

V primeru, da se bodo zaradi večjih potreb sredstva skupne okvirne dvoletne vrednosti z DDV okvirnega sporazuma izčrpala pred potekom obdobja veljavnosti okvirnega sporazuma, lahko naročnik v primeru, da bo imel zagotovljena finančna sredstva in bo zakon to omogočal, z izvajalcem sklene aneks k okvirnem sporazumu do skupne okvirne štiriletne ponudbene vrednosti z DDV okvirnega sporazuma.  V primeru izčrpanja skupne okvirne štiriletne ponudbene vrednosti z DDV lahko naročnik v primeru, da bo imel zagotovljena finančna sredstva in bo zakon to omogočal, z izvajalcem sklene aneks k okvirnemu sporazumu do skupne okvirne šestletne ponudbene vrednosti z DDV. V primeru izčrpanja slednje vrednosti pa lahko naročnik na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, sklene aneks k okvirnem sporazumu, za povečanje za največ 30% od skupne okvirne šestletne ponudbene vrednosti z DDV okvirnega sporazuma. V nobenem primeru naročnik z vsemi spremembami skupaj ne sme povečati vrednosti okvirnega sporazuma za več kot 30% skupne okvirne šestletne ponudbene vrednosti z DDV okvirnega sporazuma. V primeru izčrpanja slednje vrednosti pa okvirni sporazum preneha veljati ne glede na njegovo obdobje veljavnosti oziroma v primeru neizčrpanosti z dnem konca veljavnosti.

29. člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega dostavka tega člena okvirnega sporazuma uresničil pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo okvirnega sporazuma iz prvega in tretjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od okvirnega sporazuma v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

30. člen

Okvirni sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod.

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )			    			POLICIJA

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

……………………………                          	………………………………….