TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema

SPOT - epostopki

JN z oznako: ODSPOT-eP-12/2023

Kazalo

Pojmi in kratice	5

1	Uvod	6

2	Opis trenutnega stanja sistema	7

2.1	O portalu SPOT – vsebinski vidik	7

2.1.1	Elektronske storitve za poslovne subjekte	7

2.1.2	Obvezni postopki	8

2.1.3	Portal SPOT – »šalterski sistem«  za delo na točkah SPOT	9

2.1.4	Portal SPOT – delovno namizje za delo notarjev in sodišč, ZPIZ in ZZZS	9

2.1.5	Spletni SPOT Vmesniki	10

2.1.6	Statistika informacijskega sistema SPOT	10

2.1.7	Obsežnost portala SPOT zahteva zanesljivo upravljanje in vzdrževanje sistema	11

2.1.8	Pravne in strateške podlage	11

2.2	O portalu SPOT – tehnološki vidik	12

2.2.1	Integracijski sistem	12

2.2.2	Opis stanja sistema SPOT 1.0 na dan 30. 11. 2023 in aktivnosti izvajalca v zvezi z začetkom   
                           uporabe sistema SPOT 2.0	13

2.2.3	Tehnološka arhitektura portala SPOT 1.0 (v produkciji)	14

2.2.4	Tehnološka arhitektura portala SPOT 2.0	15

2.3	Funkcionalnosti sistema SPOT 1.0	17

2.3.1	Uporabniki	17

2.3.2	Prijava v sistem	21

2.3.3	Evidenca kvalificiranih digitalnih potrdil - EDP	21

2.3.4	Pooblaščanje	22

2.3.5	Namizja uporabnikov	22

2.3.6	Modul Novice, okrožnice, sporočila in obvestila	23

2.3.7	Elektronska knjiga sklepov	23

2.3.8	Vpogled v CEH (Centralna elektronska hramba)	24

2.3.9	Statistike	24

2.3.10	Administracija - adminko	24

2.3.11	E-postopki in integracije z drugimi informacijskimi sistemi	25

2.3.12	Integracijski viri	27

2.4	Funkcionalnosti sistema SPOT 2.0	29

2.4.1	Uporabniki	29

2.4.2	Zunanji uporabniki	30

2.4.3	Zaledni uporabniki	31

2.4.4	Sistemski uporabniki	34

2.4.5	Prijava v sistem	34

2.4.6	Pooblaščanje	35

2.4.7	Namizja uporabnikov	36

2.4.8	Dostopnost za ranljive skupine uporabnikov	36

2.4.9	Večjezičnost	37

2.4.10	Modul Novice, okrožnice, sporočila in obvestila	37

2.4.11	Elektronska knjiga sklepov	38

2.4.12	Vpogled v dokumente	39

2.4.13	Statistike	39

2.4.14	Spremljanje delovanja sistema	39

2.4.15	E-postopki in integracije z drugimi informacijskimi sistemi	40

2.4.16	Integracijski viri	40

3	Predmet javnega naročila	41

3.1	Opredelitev storitev	41

3.1.1	Osnovno vzdrževanje	41

3.1.2	Podpora naročniku	42

3.1.3	Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami	49

3.1.4	Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema	50

4	Opis funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev	50

4.1	Osnovna izhodišča	50

4.2	Funkcionalne zahteve	51

4.2.1	Tehnična konsolidacija obstoječih in vzpostavitev novih elektronskih storitev	52

4.2.2	Dodajanje novih funkcionalnosti glede na zaznane potrebe	53

4.2.3	Vzpostavljanje integracij na nove podatkovne vire	53

4.3	Nefunkcionalne zahteve	53

4.3.1	Uporabniška izkušnja	53

4.3.2	Zanesljivost	54

4.3.3	Zmogljivost	55

4.3.4	Varnost	55

5	Metodološke zahteve	56

5.1. Projektna organizacija	56

5.2. Vodenje in koordinacija projekta	56

5.3. Proces RTP – razvoj, test, produkcija	57

6	Generične tehnološke zahteve	58

Kazalo slik

Slika 1: Shema portala SPOT 1.0	15

Slika 2: Shema portala SPOT 2.0	16

Slika 3: Shema uporabnikov	29

- Pojmi in kratice

| POJEM/KRATICA | OPIS |
| --- | --- |
| AJPES | Agencija RS za javnopravne evidence in storitve |
| CEH-SPOT | Centralna elektronska hramba dokumentov za SPOT (horizontalni gradnik) |
| DRSI | Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo |
| eBOL | E-bolniški listi (vmesnik SPOT) |
| eHRS | E-kadrovski vmesnik SPOT (vmesnik SPOT) |
| eNDM | E-refundacije zahtevkov za nadomestilo plač (vmesnik SPOT) |
| FURS | Finančna uprava Republike Slovenije |
| GURS | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| IRSD | Inšpektorat Republike Slovenije za delo |
| JEP | Jedro Elektronskih postopkov – v sistem SPOT vključen kot gradnik, ki ponuja uporabo funkcionalnosti izpolnjevanja obrazcev |
| MDDSZ | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti |
| OZS | Obrtna zbornica Slovenije |
| PRS | Poslovni register Slovenije pri AJPES |
| RPE | Register prostorskih enot (e-Prostor.gov.si) |
| SI-PASS | Centralni avtentikacijski sistem |
| SDG | Single Digital Gateway (enotni digitalni portal) |
| SPOT | Slovenska poslovna točka - znamka |
| Portal SPOT | Informacijski sistem SPOT, državni portal za poslovne subjekte |
| UKOM | Urad Vlade Republike Slovenije Za Komuniciranje |
| ZPIZ | Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije |
| ZRSZ | Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje |
| ZZZZ | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |

- Uvod

Portal SPOT  je osrednji državni portal, ki nudi obširne informacije o pogojih za poslovanje, predvsem pa nudi elektronske storitve, ki potencialnim podjetnikom in drugim poslovnim subjektom oziroma delodajalcem omogočajo elektronsko poslovanje s številnimi institucijami javnega sektorja.

Portal je bil vzpostavljen in deluje že od leta 2005, kot portal eVem. Sprva je omogočil elektronsko podporo za registracijo s.p. in d.o.o., vzpostavljena je bila tudi elektronska podpora tem postopkom na točkah VEM. Danes informacijski sistem SPOT podjetnikom, podjetjem in drugim poslovnim subjektom omogoča, da preko portala elektronsko opravijo tako storitve povezane z registracijo in ustanovitvijo podjetja, kot številne druge e-postopke za poslovanje z državo. Zahteve in potrebe po digitalizaciji postopkov pa je vsako leto več. Hkrati pa se z digitalizacijo poenostavlja, avtomatizira in optimizira poslovanje z državo.

Informacijski sistem SPOT – epostopki trenutno zagotavlja elektronsko podporo preko 60 postopkom. V letu 2022 je bilo oddanih:

- 1.426.834 vlog prek portala SPOT,

- 1.249.770 preko spletnih vmesnikov, ki jih podpira informacijski sistem SPOT

- Več kot 100.000 vlog se elektronsko odda tudi prek fizičnih SPOT točk, notariatov ter drugih organizacij.

- Portal SPOT od leta 2020 delodajalcem omogoča dostop do elektronskih bolniških listov (Ebol). V letu 2022 je bilo izdanih več kot 2,5 mio eBOL do katerih je dostopalo več kot 60.000 delodajalcev ali pooblaščenih oseb.

Gre za kritični informacijski sistem, saj mora nemoteno delovati in zagotavljati številne procese za podjetja in druge poslovne subjekte. Kritični so predvsem postopki za katere je v zakonodaji določeno, da se lahko izvajajo le prek portala SPOT ter tisti, ki se izvajajo na točkah SPOT, pri notarjih in sodiščih. Z namenskimi vmesniki oz. spletnimi storitvami za prijave, odjave in spremembe v socialna zavarovanja (M obrazci), e-bolniške liste ter za oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače,  podpira in optimiziram poslovanje številnim zunanjim računovodskim in kadrovskim informacijskim sistemom.

Nedelovanje ali izpad delovanja portala SPOT za poslovne subjekte in institucije predstavlja večje motnje v procesu dela, za poslovne subjekte lahko izpad delovanja v določenih primerih predstavlja tudi poslovno škodo, zato  je ključno, da se zagotavlja redno vzdrževanje in nadgradnje ter s tem nemoteno delovanje 24/7/365.

Portal SPOT se v organizacijskem in upravljavskem delu deli na t. i. informativni del (javni del) in postopkovni del (potrebna varna prijava).

Predmet tega naročila, ki se navezuje izključno na postopkovni del (v nadaljevanju poimenovan informacijski sistem SPOT - epostopki ali SPOT - epostopki) je vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema SPOT – epostopki.

V nadaljevanju je informacijski sistem SPOT – epostopki podrobneje predstavljen ter predmet naročila podrobneje opredeljen.

- Opis trenutnega stanja sistema

O portalu SPOT – vsebinski vidik

Elektronske storitve za poslovne subjekte

Na portalu SPOT lahko poslovni subjekti elektronsko izvedejo postopke za ustanovitev in registracijo podjetja, postopke v zvezi s spremembami podatkov ali izbrisom podjetja/družbe ter številne druge postopke, ki jih morajo poslovni subjekti z državo urejati tudi od ustanovitve naprej – med poslovanjem podjetja, poslovnega subjekta.

Med ključnimi in najbolj množičnimi postopki, ki jih poslovni subjekti urejajo na portalu SPOT so postopki za urejanje socialnih zavarovanj (M-obrazci) in vloge za izdajo potrdil A1 – za napotene delavce ter pregled in prenos elektronskih bolniških listov eBOL, delodajalci elektronsko prek portala urejajo tudi prijavo nezgode ali poškodbe pri delu (eNPD). Od 1. 1. 2023 je bila uvedena tudi obvezna  oddaja zahtevkov za refundacijo nadomestila plače.

Na FURS lahko poslovni subjekti oddajo davčne podatke ali zahtevo za identifikacijo za namene DDV ter pridobijo podatke za izračun osnove nadomestila plače.

Omogočena je objava prostega delovnega mesta, pridobitev obrtnega dovoljenja. Elektronsko je mogoče urediti še vrsto drugih postopkov in pridobiti različna dovoljenj za poslovanje.

Seznam storitev in e-postopkov, ki jih omogoča portal SPOT za poslovne subjekte: https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/seznam-e-postopkov-in-storitev-na-portalu-spot/

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe in ostali poslovni subjekti preko zastopnikov ali pooblaščene osebe določene storitve opravijo sami, prek portala SPOT.

Za določene storitve je elektronska podpora postopkom zagotovljena tudi na fizičnih točkah SPOT, ki so vzpostavljene na izpostavah AJPESa, upravnih enotah, obrtnih in gospodarskih zbornicah ter drugih točkah in pri notarjih.

Storitve portala SPOT in storitve na točkah SPOT vezane na ustanovitev podjetja so brezplačne, pri notarju so storitve plačljive.

Vsa podjetja imajo preko sistema elektronskega pooblaščanja s strani zakonitega zastopnika možnost pooblastiti zaposlene ali druge osebe za opravljanje postopkov (oddaja obrazcev za prijavo v socialno zavarovanje, prijava sprememb podatkov o družinskih članih, prijave potrebe po delavcu itd.).

Zakoniti zastopnik potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo na njegovo davčno številko, ki bo opravljala storitve v imenu podjetja. Pooblaščena oseba za opravljanje postopkov za podjetje, za katerega je pooblaščena, potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi prekliče. Sistem pooblaščanja se uporablja tudi za dostopanje do storitev, ki jih portal nudi preko spletnih vmesnikov – Kadrovski vmesnik (eHRS) in vmesnik za pridobivanje elektronskih bolniških listov ter oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače (eBOL & eNDM).

Obvezni postopki

Ključno je dejstvo, da so postopki za registracijo, izbris podjetja, M obrazci, potrdilo A1, eBOL, dovoljenje za prodajo tobačnih izdelkov, prijave nezgode ali poškodbe pri delu, oddajo zahtevkov za nadomestilo plače, pridobivanje podatkov za izračun nadomestila plače in ostali postopki, OBVEZNI postopki in jih je možno urediti le preko portala SPOT.

Ta obveza izhaja iz različnih zakonskih določb, v katerih je določena pravna podlaga, da morajo poslovni subjekti omenjene postopke izvajati le prek informacijskega sistema SPOT.

Ker gre med zgoraj navedenimi za ključne postopke, ki med drugim vplivajo na socialne pravice, mora portal v nemoteno delovati v režimu 24/7/365.

Nedelovanje portala oz. navedenih postopkov lahko za poslovne subjekte predstavlja poslovno škodo ali večje pravne posledice. Z vidika upravljanja pa to predstavlja visoko stopnjo kritičnosti sistema.

Portal SPOT – »šalterski sistem«  za delo na točkah SPOT

Portal kot delovno namizje vsakodnevno uporabljajo na fizičnih točkah SPOT – gre za več kot 150 točk, ki so organizirane v okviru institucij AJPES, OZS, GZS, Upravnih enotah in nekaterih drugih subjektov, kot fizične točke.

Na točkah SPOT stranke s pomočjo referenta opravijo storitve v zvezi s podjetjem, ki jih nudi portal, s poudarkom na registraciji, spremembah in izbrisih podjetji, družb ter drugih postopkov.

POMEMBNO:

Če portal ali kakšen spletni servis/povezava do drugih organov ne deluje, to pomeni, da je onemogočeno tudi delo na točkah SPOT ali je le to omejeno. To negativno vpliva na proces dela in obravnavno strank, ki urejajo postopke v zvezi s podjetjem na eni izmed fizičnih točk SPOT.

Portal SPOT – delovno namizje za delo notarjev in sodišč, ZPIZ in ZZZS

Prav tako portal kot orodje za registracijo zahtevnejših poslovnih oblik uporabljajo tudi notarji (teh je več kot 100) in sodišča. Zlasti je portal SPOT ključen za notarje oz. notarske pisarne, ki so ključni nosilci za ustanovitev zahtevnejših oblik gospodarskih družb (večosebna d.o.o, d.d., zahtevnejši postopki v zvezi s spremembami podatkov poslovnih subjektov,…).

Za določene aktivnosti v postopkih, ki so v pristojnosti ZZZS in ZPIZ do portala dostopajo tudi referenti navedenih organov.

Notarji, okrožna sodišča in druge institucije portal uporabljajo po uradni dolžnosti.

Spletni SPOT Vmesniki

Portal nudi tudi spletne storitve SPOT Vmesniki in sicer:

- Kadrovski vmesnik - eHRS in

- Vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače – vmesnik eBOL in eNDM.

Spletni vmesniki omogočajo, da lahko podjetja oz. drugi poslovni subjekti zahtevke za ureditev obveznih socialnih zavarovanj ter zahtevke za nadomestilo plače urejajo iz svojih kadrovskih in računovodskih sistemov preko vmesnika SPOT na Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Od 1. 1. 2020 vmesnik omogoča tudi dostopanje in prevzemanje ebolniških listov (eBOL) za zaposlene pri delodajalcu.

Uporaba spletnih storitev je v velikem porastu, saj je več kot polovica oddanih vlog (M obrazci, eBOL in refundacije) oddana preko omenjenih SPOT vmesnikov – v letu 2022 že več kot 1,2 MIO vlog in zahtevkov.

Pomembno je tudi, da se je s 1. 1. 2023 uvedlo obvezno, elektronsko urejanje zahtevkov za nadomestilo plače – refundacij. Vsi uporabniki, ki so do sedaj te zahtevke urejali še na papirnem obrazcu ali preko Excel pripomočka ZZZS, so se morali prilagoditi novemu načinu oddaje zahtevkov.

Velika večina poslovnih subjektov, zlasti večjih, se je ali pa se še bo poslužila informacijske rešitve oddaje zahtevkov preko SPOT spletnega vmesnika za refundacijo nadomestila plače eBOL in eNDM.

Število programskih hiš (ponudniki kadrovskih in računovodskih sistemov), ki so na produkcijskem okolju povezani s portalom SPOT je sledeče:

- Za kadrovski vmesnik:  54 programskih hiš,

- Za vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače: 60 programskih hiš.

Statistika informacijskega sistema SPOT

V letu 2022 je bilo preko portala oddanih že več kot 2,8 MIO vlog v različnih postopkih. Za primerjavo je bilo v letu 2005, ko je portal zaživel, v celem letu oddanih nekaj več kot 4.000 vlog.

Natančen statistični pregled oddanih vlog je na voljo na tej strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/o-portalu-spot/portal-spot-skozi-stevilke/.

Z uvedbo elektronskega bolniškega lista (eBOL) 2020 pa se je uporaba portala in vmesnika eBOL in eNDM še skokovito povečala. Na letni ravni je bilo opravljenih več kot 2,5 mio prenosov bolniških listov.

Portal ima v okviru sistema EKC, ki nudi podporo uporabnikom, največji delež vprašanj, ki se nanašajo na uporabo portala. Portal posredno uporablja okvirno 250.000 uporabnikov (podjetja oz. poslovni subjekti), saj so k uporabi zavezani vsi poslovni subjekti vpisani v PRS. Pri tem pa velja tudi, da za veliko poslovnih subjektov postopke preko portala urejajo pooblaščene osebe v podjetjih, polega tega pa tudi npr. računovodski servisi, kadrovske agencije in druga svetovalna podjetja.

Obsežnost portala SPOT zahteva zanesljivo upravljanje in vzdrževanje sistema

Portal SPOT je skozi razvoj (2005-2023), skupaj z  dograditvami, uvajanjem novih funkcionalnosti, predvsem pa z razvojem in dodajanjem novih e-postopkov in storitev za poslovne subjekte, postal informacijski sistem, ki predstavlja obsežen vsebinski,  organizacijski in tehnično zahteven sistem tudi z vidika upravljanja in vzdrževanja.

Z vidika pomembnosti postopkov ter na podlagi dejstva, da je nekatere ključne postopke mogoče opraviti  le prek portala SPOT ter tudi z vidika števila uporabnikov (vsi poslovni subjekti), je s tem kompleksnost in odgovornost naročnika, da skrbi za čim bolj nemoteno delovanje sistema na izjemno visoki ravni.

Pravne in strateške podlage

Delovanje portala SPOT in izvajanje nalog informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom SPOT - epostopki ima pravno podlago v zakonodaji:

Krovna zakonodaja za delovanje informacijskega sistema:

Zakon o gospodarskih družbah,

Zakon o Poslovnem registru Slovenije,

Pravilnik o točkah za podporo poslovnim subjektom,

Pravilnik o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom,

Uredba o evidenci digitalnih potrdil,

Splošna uredba za varstvo podatkov,

ter druga zakonodaja.

Portal zagotavlja elektronsko podporo postopkom za ustanovitev in poslovanje, med katerimi so določeni tudi obvezni postopki, za kar je pravna podlaga določena še v naslednji zakonodaji:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1A),

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS),

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja,

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI),

Zakon o davčnem postopku, itd.

Na razvoj in zagotavljanje funkcionalnosti portala SPOT vplivajo tudi evropske direktive in uredbe, med njimi:

Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu,

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij,

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2018/1724 z dne 2. oktobra 2018 o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje dostopa do informacij, do postopkov ter do storitev za pomoč in reševanje težav (SDG),

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 910/2014 z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu (EIDAS).

O portalu SPOT – tehnološki vidik

Integracijski sistem

Portal SPOT je izrazito integracijski sistem, povezan s številnimi informacijskimi sistemi in registri številnih institucij, ki so vključene v postopke ustanovitve ter poslovanje podjetja in drugih poslovnih subjektov.

Z vsemi podsistemi poteka tudi izmenjava statusov poslanih vlog, tako da uporabnik lahko v vsakem trenutku preveri, kaj se z njegovimi vlogami oz. postopki dogaja.

Integracija s podsistemi poteka preko varnih povezav, standardnih SOAP spletnih storitev in z uporabo strežniških digitalnih potrdil, kar zagotavlja zaupnost poslanih dokumentov. To je potrebno že vsaj zaradi vrste podatkov, ki se prenašajo. Zagotovljena je popolna sledljivost dogodkom.

Opis stanja sistema SPOT 1.0 na dan 30. 11. 2023 in aktivnosti izvajalca v zvezi z začetkom uporabe sistema SPOT 2.0

POMEMBNO:

Portal SPOT je v stanju celovite tehnične in vsebinske prenove. V produkciji teče portal SPOT 1.0. Portal SPOT 1.0 bo zamenjal portal SPOT 2.0, ki je prav tako nameščen na novi produkcijski infrastrukturi, vendar zaradi kompleksnosti prehoda iz verzije SPOT 1.0 na verzijo SPOT 2.0 še ni izveden celovit prehod produkcijskih uporabnikov. Uporaba portala ne more vzporedno teči na produkcijskem okolju, kar pomeni, da bo potrebno izpeljati prehod iz verzije SPOT 1.0 na SPOT 2.0 nemotenim vplivom na uporabnike portala.

Pred izvedbo prehoda je potrebno zaključiti integracijska testiranja portala SPOT 2.0 v testnem okolju z vsemi povezanimi informacijskimi sistemi in izvesti nemoten prehod  na produkcijsko okolje in 
po-produkcijsko stabilizacijo. Naročnik zahteva, da se preveri, ali so vsi elektronski postopki pravilno delujoči in vse podporne funkcionalnosti delujejo brez težav. Potrebno je zagotoviti tudi, da so predhodne spremembe ustrezno dokumentirane.

Z vsemi deležniki bo potrebno bo določiti podroben načrt faznega produkcijskega prehoda. Pri načrtu prehoda je potrebno upoštevati končno migracijo vseh potrebnih podatkov in dokumentov (kot. npr. pooblastil, dokumentov in prilog, v različnih oblikah, ki so nastanejo v postopkih, itd.)  in zaključiti usposabljanje  uporabnikov.

Naročnik bo identificiral ključne mejnike, roke in odgovorne osebe za vsako fazo prehoda, prenos podatkov, preverjanje in testiranje.

Po prehodu bo potrebno aktivno spremljati portal SPOT 2.0 in njegovo delovanje ter zmogljivost informacijskega sistema. Pomembno je, da je prehod na SPOT 2.0 izveden skrbno, s temeljitim testiranjem in dobro načrtovanim prehodom. S tem naročnik želi zmanjšati vpliv na uporabnike portala in omogočiti čim bolj tekoče prehajanje na novo verzijo SPOT 2.0.

Naročnik planira izvesti celovit prehod na verzijo SPOT 2.0 v aprilu 2024.

Tehnološka arhitektura portala SPOT 1.0 (v produkciji)

Portal SPOT 1.0 je izrazito integracijski sistem. Njegova pomembna lastnost je možnost, da se je sposoben povezati z informacijskimi sistemi institucij, ki so vključene v postopke ustanovitve, zagona podjetja ter postopke povezane s poslovanjem poslovnih subjektov. Sistem ima razvite spletne vmesnike za integracijo z informacijskimi sistemi institucij, ki so vključene v postopke.

Z vsemi podsistemi poteka tudi izmenjava stanj poslanih vlog, tako da uporabnik lahko v vsakem trenutku preveri, kaj se z njegovimi vlogami dogaja. Integracija s podsistemi poteka preko varnih povezav, standardnih SOAP spletnih storitev in z uporabo strežniških digitalnih potrdil, kar zagotavlja zaupnost poslanih dokumentov. Zagotovljena je popolna sledljivost dogodkom.

Lastnosti sistema SPOT 1.0:

Uporabljena je 3-nivojska arhitektura;

Uporabljen je Oracle RDBMS 12 Enterprise edition z DataGuard logično replikacijo;

Uporabljena je Java 1.8;

Uporabljen je Apache Tomcat;

Uporabljen je Apache HTTP strežnik oz. primerljiv gradnik;

Administrativni moduli in komponente so dostopni samo znotraj omrežja državnih organov.

Slika 1: Shema portala SPOT 1.0

Opisi aplikacij:

spot-web: aplikacija za upravljanje s profili uporabnika, namizji, pooblastili in postopki na portalu,

spot-ceh: aplikacija za upravljanje z dokumenti,

spot-integrator: aplikacija upravlja z integracijami portala SPOT,

spot-ndm: aplikacija zagotavlja spletni vmesnik za Ebol & Endm,

spot-hrs: aplikacija zagotavlja spletni vmesnik za Ehrs.

Tehnološka arhitektura portala SPOT 2.0

Tehnološka arhitektura SPOT 2.0 temelji na sodobnih pristopih, ki se trenutno uporabljajo za sisteme elektronskega poslovanja ter spletnih portalov. Ti arhitekturni pristopi se nagibajo v smeri arhitekture mikrostoritev, ki si jih lahko predstavljamo kot zbirko neodvisnih funkcionalnosti, skupaj pa tvorijo enoten sistem.

Lastnosti sistema SPOT 2.0:

Uporabljena je arhitektura mikrostoritev, ki vključuje tudi zadnje specifikacije in standarde v okviru Java EE 8 in vključuje podporo za Javo 11,

Uporabljena je OpenJDK 11,

Uporabljen je Oracle podatkovni strežnik 19c,

Uporabljen je Apache HTTP strežnik oz. primerljiv gradnik,

Sistem se izvaja na platformi, ki podpira Docker vsebnike,

Administrativni moduli in komponente so dostopni samo znotraj omrežja državnih organov.

Slika 2: Shema portala SPOT 2.0

Spletne aplikacije

spot-web-mojspot: spletna aplikacija upravlja s profili uporabnika in namizji;

spot-web-pooblastila: spletna aplikacija upravljanja s pooblastili uporabnikov;

spot-web-postopki: spletna aplikacija skrbi za izvajanje postopkov v okviru sistema SPOT. Integrira različne module za izvedbo postopkov kot na primer postopke SPOT in obrazce JEP;

spot-web-upravljanje: spletna aplikacija namenjena upravljanju sistema;

Storitve

- spot-auth: avtentikacijski in avtorizacijski modul;

- spot-bl-porocila: modul za upravljanje s poročili sistema;

- spot-bl-hramba: modul za upravljanje z dokumenti;

- spot-bl-storitve: modul, kjer so zajete poslovne metode sistema SPOT;

- spot-bl-admin: modul, ki zajema administrativne metode na sistemu;

- spot-bl-postopki: modul, ki zajema poslovne metode upravljanja s postopki;

- spot-bl-integracije: modul, ki ponuja in uporablja različne zunanje storitve.

API Vmesniki

- spot-api: vmesnik namenjen sistemom,

- spot-api-mobile: (opcijsko) vmesniki, ki so predvideni za strežbo podatkov različnim digitalnim kanalom (npr. mobile aplikacije),

- spot-api-ndm: spletni vmesnik za Ebol&Endm,

- spot-api-hrs: spletni vmesnik za Ehrs.

Funkcionalnosti sistema SPOT 1.0

V nadaljevanju so predstavljene ključne funkcionalnosti, moduli in gradniki sistema SPOT-epostopki.

Uporabniki

Uporabnike portala SPOT ločimo na zunanje in zaledne uporabnike. Za potrebe integracij s portalom SPOT pa so določeni tudi sistemski uporabniki.

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe in ostali poslovni subjekti, zakoniti zastopniki, družbeniki ter njihovi pooblaščenci in fizične osebe s poslovno dejavnostjo, ki postopke izvajajo sami preko portala SPOT, predstavljajo zunanje uporabnike. Prav tako med zunanje uporabnike štejemo uporabnike spletnih storitev Ehrs in Ebol&Endm. Slednji preko integracije programske rešitve, ki jo uporabljajo za vodenje kadrovskih evidenc, obračun plač, registracijo časa in drugih programov uporabljajo spletne storitve omenjenih vmesnikov.

Lahko pa za zunanje uporabnike te storitve opravijo referenti na točkah SPOT ali notarji, referenti ZPIZ po uradni dolžnosti ali odgovorna oseba sodišča. To so zaledni uporabniki.

Med sistemske uporabnike pa štejemo vse organe, ki se povezujejo s sistemom SPOT preko spletnih integracij.

Zunanji uporabniki

Zunanji uporabniki so posamezniki, ki imajo slovensko davčno številko. Njihove pravice in s tem tudi funkcionalnosti sistema so določene glede na vrsto zastopanja (zakoniti zastopnik, družbenik, fizična oseba s poslovno dejavnostjo, pooblaščenec).

Prav tako med zunanje uporabnike štejemo uporabnike spletnih storitev Ehrs in Ebol&Endm (t.i. vmesniki).

| VLOGA |  | UPORABNIKI | FUNKCIONALNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| UPORABNIK |  | Fizične osebe, ki v Poslovnem registru Slovenije (v nadaljevanju PRS), niso zavedeni kot zakoniti zastopniki ali družbeniki poslovnih subjektov ali fizične osebe s poslovno dejavnostjo in nimajo pooblastil. | Splošne funkcionalnosti, ki jih ima vsak uporabnik: - Upravljanje svojega profila; - Opravljanje postopkov (registracijski postopki in postopki, ki niso vezani na poslovni subjekt, vpisan v PRS); - Upravljanje z vlogami v postopkih; - Vpogled v oddane dokumente; - Pregled obvestil; |
|  |  | Fizične osebe, ki so v PRS vpisane kot zakoniti zastopniki ali družbeniki poslovnih subjektov ali fizične osebe s poslovno dejavnostjo. | Poleg zgoraj navedenih splošnih funkcionalnosti imajo na voljo še naslednje funkcionalnosti: - Upravljanje s poslovnimi subjekti v katerih nastopajo kot zakoniti zastopnik, družbenik ali fizična oseba s poslovno dejavnostjo; - Opravljanje postopkov (vseh postopkov vezanih na poslovanje in delovanje poslovnega subjekta); - Upravljanje elektronske knjige sklepov (le za enoosebne d.o.o.); - Upravljanje s pooblastili pooblaščenih oseb; |
|  |  | Fizične osebe, ki v PRS niso vpisane kot zakoniti zastopniki ali družbeniki poslovnih subjektov ali fizične osebe s poslovno dejavnostjo. So pa pooblaščene za delo s poslovnim subjektom, s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta. | Poleg splošnih funkcionalnosti imajo na voljo še naslednje funkcionalnosti (v omejenem obsegu): - Upravljanje s poslovnimi subjekti za katere so pooblaščeni; - Opravljanje postopkov za katere so pooblaščeni; - Upravljanje z vlogami v postopkih za katere so pooblaščeni; - Upravljanje elektronske knjige sklepov (za enoosebne d.o.o., če so za to pooblaščeni); |
|  |  | Uporabniki spletnih vmesnikov Ehrs in Ebol&Endm (to so programske hiše in njihovi končni uporabniki – podjetja, organizacije, računovodski servisi, tudi s.p., oz. vsi poslovni subjekti) | Preko integracije programske rešitve, ki jo uporabljajo za vodenje kadrovskih evidenc, obračun plač, registracijo časa in drugih programov uporabljajo spletne storitve omenjenih vmesnikov. Uporabniki spletnih vmesnikov Ehrs urejajo postopke za prijavo, odjavo, spremembe soc. zavarovanj in M12. Uporabniki spletnih vmesnikov Ebol&Endm pa dostopajo do Ebol in oddajo zahtevke za nadomestila plač. |

Tabela 1: Vloge zunanjih uporabnikov SPOT

Zaledni uporabniki

Zaledni uporabniki so posamezniki, ki v imenu stranke (poslovnega subjekta) ali po uradni dolžnosti opravljajo postopke ali upravljajo s sistemom.

| VLOGA | UPORABNIKI | FUNKCIONALNOSTI |
| --- | --- | --- |
| REFERENT | Uporabnik na točki SPOT s posebnimi pravicami, ki na pooblastilo uporabnika, podpiše vlogo in priloge z lastnim kvalificiranim digitalnim potrdilom. | - Upravljanje svojega profila; - Opravljanje postopkov; - Upravljanje z vlogami v postopkih; - Vpogled v oddane dokumente; - Pregled obvestil; - Upravljanje s pooblastili pooblaščenih oseb; |
| RERFERNT ZZZS | Referenti ZZZS po uradni dolžnosti dostopajo do vlog za prijavo poškodbe pri delu (Enpd) | - Pregled obvestil |
| REFERENT ZPIZ | Referenti ZPIZ po uradni dolžnosti dostopajo do vlog za prijavo, spremembo in odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj. | - Upravljanje svojega profila; - Opravljanje postopkov; - Upravljanje z vlogami v postopkih; - Vpogled v oddane dokumente; - Pregled obvestil; |
| NOTAR | Uporabnik, ki ima, v skladu z zakonom, v primeru poslovnih subjektov posebne možnosti opravljanja postopkov na portalu. Notar na pooblastilo državljana, podpiše vlogo in priloge z lastnim kvalificiranim digitalnim potrdilom. | - Upravljanje svojega profila; - Opravljanje postopkov; - Upravljanje z vlogami v postopkih; - Vpogled v oddane dokumente; - Upravljanje elektronske knjige sklepov (za enoosebne d.o.o.); - Upravljanje s pooblastili pooblaščenih oseb; - Pregled obvestil. |
| ODGOVORNA OSEBA SODIŠČA | Odgovorna oseba sodišča ima podobne pravice kot referent, vendar vse postopke opravlja po uradni dolžnosti in ne ob prisotnosti ali na pooblastilo državljana, kot to opravljajo ostali referenti. | - Upravljanje svojega profila; - Opravljanje postopkov; - Upravljanje z vlogami v postopkih; - Vpogled v oddane dokumente; - Upravljanje elektronske knjige sklepov (za enoosebne d.o.o.); - Pregled obvestil; |
| CEHAR | Za to pravico lahko zaprosijo le referenti organov OZS, ZZZS, AJPES, FURS in ZPIZ, ki imajo hkrati tudi pravico referenta. | - Upravljanje z dokumenti (vpogled in prenos dokumentov); |
| SKLEPAR | Za to pravico lahko zaprosijo le referenti organov OZS, ZZZS, AJPES, FURS in ZPIZ, ki imajo hkrati tudi pravico referenta. | - Imajo tudi pravice za vpogled v AJPES sklepe o vpisih, spremembah in izbrisih poslovnih subjektov za svojo organizacijo oz. upravno enoto. |
| GLAVNI ADMINISTRATOR | Glavni administrator je skrbnik aplikacije in ga imenuje minister digitalno preobrazbo. | - Skrbnik sistema: - Izvajanje diagnostike sistema; - Diagnostika integracij - delovanje spletnih servisov in periodičnih procesov; |

Servisni uporabniki

| VLOGA | UPORABNIKI | FUNKCIONALNOSTI |
| --- | --- | --- |
| SERVISNI UPORABNIKI | Organi: ZZZS, AJPES, ZPIZ, OZS, FURS, ZRSZ, VEP, Pošta Slovenije, Pladenj, Aplikacije/Gradniki: Silverstripe, JEP, RPE, SI-PASS, Sodelovalna platforma,…) | - Integracija SPOT s povezanimi IS sistemi |

Prijava v sistem

Zunanji in zaledni uporabniki se v obstoječi sistem SPOT 1.0 oz. sistem SPOT-epostopki prijavijo in avtenticirajo z digitalnim potrdilom ali preko uporabe gradnika SI-PASS.

Ker gre za dostop do storitev, vezanih na poslovanje in v zvezi s postopki, ki vključujejo številne podatke o podjetju, je registracija SI-PASS-a nastavljena na visoko varnostno raven.

Dodatne vloge (določanje pravic zunanjim uporabnikom) pa se preverjajo v AJPES sistemu (zastopništvo) ali izvajajo na SPOT (sistem pooblaščanja, spletni vmesniki (eHRS, eBOL&eNDM).

Evidenca kvalificiranih digitalnih potrdil - EDP

Evidenca kvalificiranih digitalnih potrdil zastopnikov enot Poslovnega registra Slovenije (EDP) je del zbirke podatkov Poslovnega registra Slovenije (PRS), katere namen je zagotavljanje informacij o zastopniku, prokuristu enote PRS, samostojnem podjetniku posamezniku ali drugi fizični osebi, ki opravlja registrirano dejavnost (zastopnik) in zanje vsebuje vsa kvalificirana digitalna potrdila (KDP), ki jih je zastopnik pridobil v skladu s predpisi, ki urejajo elektronski podpis. AJPES vključi zastopnika v EDP pod pogojem, da ima v PRS vpisano osebno davčno številko in da zastopnik posreduje osebno davčno številko overitelju KDP. Javni podatki iz EDP so javno in brezplačno dostopni na portalu AJPES.

Pooblaščanje

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta lahko pooblasti druge osebe za opravljanje postopkov, za izbrani poslovni subjekt. V postopku pooblaščanja sodelujejo pooblastitelj in pooblaščenec ali uradna oseba (referent) na točki SPOT.

Pooblastilo se lahko uredi na podlagi fizične vloge, ki jo zakoniti zastopnik predloži na katerokoli točko SPOT. Referent na točki SPOT pa pooblastilo vnese v sistem pooblaščanja na portalu SPOT. Uporabniški vmesnik za urejanje pooblastil omogoča naslednje postopke:

- Podelitev pooblastila,

- Preklic pooblastila

- Odpoved pooblastilu.

Zakoniti zastopnik lahko pooblastilo uredi tudi elektronsko.

Namizja uporabnikov

Različnim uporabnikom je, glede na njihove pravice in njihove naloge, ustrezno prilagojeno njihovo namizje.

Portal ponuja več namizij, in sicer:

- Namizje uporabnikov, ki še nimajo statusa samostojnega podjetnika/zakonitega zastopnika/družbenika/fizične osebe s poslovno dejavnostjo in želijo ustanoviti poslovni subjekt ali izvesti druge storitve;

- Namizje poslovnega subjekta (samostojni podjetnik, zakoniti zastopnik/družbenik/fizična oseba s poslovno dejavnostjo ter pooblaščena oseba), ki želijo izvajati storitve obstoječih poslovnih subjektov;

- Namizje referenta (referent točke SPOT/notar/odgovorna oseba sodišča/referent ZPIZ), ki s pooblastilom ali po uradni dolžnosti izvajajo storitve za poslovnih subjekte;

- Namizje glavnega administratorja;

- Namizje administratorja izpostave;

- Namizje ceharja&skleparja.

Na namizju uporabnika ima uporabnik lahko naslednje funkcionalnosti:

Seznam postopkov za katere lahko ureja in oddaja nove vloge,

seznam vlog (v postopkih, zadnje, kritične),

iskanje in dostop do vlog, dokumentov, prilog,

seznam poslovnih subjektov,

poslovni koledar,

obvestila,

novice,

prijava na podjetniško svetovanje.

Modul Novice, okrožnice, sporočila in obvestila

- Novice so javnega značaja in namenjene vsem uporabnikom portal SPOT ter vidne na portalu SPOT (samostojna spletna stran),

- izredna obvestila, ki so prav tako namenjena vsem uporabnikom portala SPOT in so vidne kot pasica na spletnih straneh portala.

- sporočila so namenjena samo prijavljenim uporabnikom portala SPOT in se razpošiljajo le po elektronski pošti. Sporočila so vezana na postopke in podeljena/odvzeta pooblastila ali okrožnice za referente.

Elektronska knjiga sklepov

Knjigo sklepov mora voditi vsaka enoosebna družba z omejeno odgovornostjo. Zato je osnovni podatek za identifikacijo knjige sklepov matična številka družbe, ki se dodeli pri vpisu ustanovitve družbe v sodni (poslovni) register.

Vanjo se zapisujejo sklepi, pripravljeni in izdani tekom izvajanja AJPES/SODIŠČE postopkov in delovanja podjetja. Če enostavna enoosebna družba še nima odprte elektronske knjige sklepov, jo lahko odpre (aktivira) le oseba z uporabniško vlogo Notar.

Vsi podatki o družbi, ki so potrebni za identifikacijo knjige sklepov se prevzemajo (in samodejno posodabljajo) na podlagi vpisov v sodni register. Knjigo sklepov treba odpreti pred vpisom ustanovitve družbe v sodni register. Po vpisu ustanovitve pa se podatki o družbi samodejno prevzamejo iz PRS.

Vpogled v CEH (Centralna elektronska hramba)

Uporabnikom z ustreznimi pravicami je omogočen vpogled dokumentov v CEH-SPOT. Organom OZS, ZZZS, AJPES, FURS in ZPIZ je preko portala SPOT 1.0. trenutno omogočena funkcionalnost in uporabniška vloga SKLEPAR in CEHAR, s katero imajo pravice dostopati do AJPES oz. ZZZS dokumentov, ki so v CEH-u (sklepi, vloge, priloge).

Statistike

Zalednim uporabnikom in administratorju sistema je na voljo prikaz in izvoz različnih statističnih poročil ter aktualnih seznamov, npr.:

- Statistika vlog,

- Statistika pooblaščanja,

- Seznam odjemalcev in vmesnikov SPOT

- Statistike in izpisi po dogovoru z naročnikom

Omogočen je tabelarni prikaz statističnih podatkov oz. aktualnih seznamov, na podlagi izbranih iskalnih kriterijev.

Administracija - adminko

Za potrebe administracije sistema in nadzora nad delovanjem sistema je izdelan poseben administrativno - nadzorni modul.

Glavni administrator ima možnost:

- Potrjevanje novih referentov ZZZS, ZPIZ,

- Vodenje statistike po točkah,

- Pregledi in urejanje izrednih obvestil,

- Diagnostika integracij - delovanje spletnih servisov in periodičnih procesov,

- Administracija novic in okrožnic,

- Administracija obvestil,

- Napredni izvoz podatkov za namen statističnih obdelav.

E-postopki in integracije z drugimi informacijskimi sistemi

SPOT-epostopki je informacijski sistem, ki je povezan s sistemi institucij, ki so vključene v postopke ustanovitve in zagona podjetja ter izvajanja drugih postopkov, vezanih na poslovanje poslovnih subjektov. Sistem ima razvite spletne vmesnike za integracijo z informacijskimi sistemi institucij, ki so vključene v postopke.

| INSTITUCIJA | POSTOPKI |
| --- | --- |
| AJPES IN SODIŠČE RS | - Postopki za registracijo, spremembo ali izbris samostojnega podjetnika, - Postopki za registracijo, spremembo ali izbris gospodarskih družb in vpis nameravane firme - Pridobivanje podatkov ali je uporabnik v iskanem poslovnem subjektu zakoniti zastopnik ali je nosilec registrirane dejavnosti; - Preverjanje omejitev po ZGD-1 |
| ZZZS | - Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja in spremembe, - prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, - Nadomestila plač, - prenos eBol bolniških listov, - Vloga za potrdilo A1; - Pridobitev potdila o številu zaposlenih - Pridobitev seznama zaposlenih - Prijava nezgode in poškodbe pri delu - Prevzem vlog s prilogami. |
| ZRSZ | - Sporočanje prostih delovnih mest – PDM-1; - Sporočilo o prostem delovnem mestu – kontrola trga dela – PDM-KTD; - JEP: Pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca na podlagi bilateralnih sporazumov z BiH ali s Srbijo. |
| FURS | Oddaja davčnih podatkov in zahtevka za izdajo identifikacijske številke (DDv-P2) Dodeljevanje davčnih številk ob registraciji podjetja Podatki za izračun nadomestila plač. |
| MOP | Postopki povezani s pridobivanjem dovoljenj za aktivnosti povezane z naravovarstvenimi soglasji in pogoji. |
| OZS | Oddaja vloge za izdajo obrtnega dovoljenja in vpis v obrtni register JEP: Pridobitev, sprememba, pridobitev dvojnika ali izbris iz obrtnega registra, Potrdilo ali odjava za voznike – nedržavljane EU JEP: Potrdilo ali odjava za voznike – nedržavljani EU |
| MZ | JEP: Dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov; Pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. |
| UE | JEP: Pridobitev dovoljenj za prebivanje in delo tujca. |
| OBČINE | JEP: Obratovalni čas gostinskega obrata/kmetije, Lastništvo in uporaba nepremičnin za napoved odmero NUSZ, Predkupna pravica, Zapora ceste, Soglasje občine ob prireditvah, Odločbe o komunalnem prispevku, Mnenja za gradnjo v varovanem pasu prometne površine, Dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, izdaja lokacijske informacije, Zahteva za izdajo mnenja občine o skladnosti s prostorskim aktom pred izdajo gradbenega dovoljenja, prodaja, nakup, menjava in najem zemljišč/a v lasti občine, ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine. |
| UKOM | JEP: Dovoljenja za promocijsko uporabo znamke I feel Slovenia. |
| IRSD | JEP: Obvestilo o delu na domu. |
| MNVP | JEP: Pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev, Pridobitev potrdila EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih; Pridobitev dovoljenja za uvoz, izvod in ponovni izvoz (CITES); Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst, Pridobitev dovoljenja za gojitev prostoživečih vrst, Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja v podzemnih jamah |
| MOPE | JEP: Prostopek predhodne presoje vplivov na okolje |
| MKGP | JEP: Vloga za vpis v register dobaviteljev gozdnega reprodukcijskega materiala |
| MK | JEP: Vloga za vpis, spremembo in izbris v razvid medijev |
| EKOSKLAD | JEP: nepovratne finančne spodbude Eko sklada pravnim osebam za električna vozila |

Integracijski viri

Informacijski sistem SPOT-epostopki se v okviru svojega delovanja priklaplja in uporablja različne zunanje integracijske točke.

Vse storitve sistema SPOT, ki jih uporabljajo uporabniki servisov, so zaščitene z uporabo certifikatov. Vsak odjemalec storitve, ki želi izvesti klic katerikoli storitve, se bo moral predstaviti z ustreznim certifikatom.

| INSTITUCIJA/GRADNIK | OPIS |
| --- | --- |
| AJPES | - pridobivanje osnovnih in podrobnih podatkov o poslovnem subjektu oz. fizični osebi s poslovno dejavnostjo, vpisanem v PRS - pridobivanje podatkov o TRR računih poslovnega subjekta |
| GURS | - pridobivanje podatkov o naslovih v Sloveniji |
| CRP | - pridobivanje podatkov iz CRP za potrebe postopkov SPOT |
| ZPIZ | - pošiljanje M123 sklepov na ZPIZ |
| FURS | - pridobivanje podatkov o omejitvah vpisanih v registrih FURS |
| SETCCE | - digitalni podpis vlog |
| MDP (JEP) | - integracija na gradnik JEP – za nekatere vloge na portalu SPOT |
| MDP (Pladenj) | - pridobivanje elektronskih bolniških listov (ZZZS) |
| MGTŠ (Sodelovalna platforma) | - oddaja obrazca Prijava na svetovanje |
| VEP | - preverjanje varnih poštnih predalov |
| Pošta Slovenije | - preverjanje varnih poštnih predalov |

Funkcionalnosti sistema SPOT 2.0

Uporabniki

Uporabnike portala SPOT 2.0 ločimo na zunanje in zaledne uporabnike. Za potrebe integracij s SPOT pa so določeni tudi sistemski uporabniki.

Slika 3: Shema uporabnikov

Samostojni podjetniki, gospodarske družbe in ostali poslovni subjekti, zakoniti zastopniki, družbeniki ter njihovi pooblaščenci in fizične osebe s poslovno dejavnostjo, ki postopke izvajajo sami preko portala SPOT, predstavljajo zunanje uporabnike. Prav tako med zunanje uporabnike štejemo uporabnike spletnih storitev eHRS in eBOL&eNDM. Slednji preko integracije programske rešitve, ki jo uporabljajo za vodenje kadrovskih evidenc, obračun plač, registracijo časa in drugih programov uporabljajo spletne storitve omenjenih vmesnikov. Uporaba portala SPOT je zunanjim uporabnikom omogočena v njim namenjenem obsegu, omogočena pa je tudi tujim osebam, ki želijo opravljati poslovno dejavnost v Sloveniji.

Lahko pa za zunanje uporabnike te storitve opravijo referenti na točkah SPOT ali notarji, referenti ZPIZ po uradni dolžnosti ali odgovorna oseba sodišča. To so zaledni uporabniki.

Zaledni uporabnik je tudi glavni urednik, ki je skrbnik sistema, njegov namestnik in administratorji ustanov/izpostav.

Med sistemske uporabnike pa štejemo vse organe, ki se povezujejo s sistemom SPOT.

Vsi uporabniki (razen sistemskih)  se prijavijo v sistem SPOT preko prijave SI-PASS, zaledni pa tudi preko centralnega gradnika Varnostna shema.

Sistemski uporabniki do sistema SI-PASS ne dostopajo, temveč se avtorizirajo le v sistemu Varnostna shema.

Zunanji uporabniki

Zunanji uporabniki so posamezniki, ki imajo slovensko davčno številko ali posamezniki tujci, ki slovenske davčne številke še nimajo. Za prijavo v portal vsi zunanji uporabniki uporabljajo sistem SI-PASS.

V sistemu so vsi zunanji uporabniki, ne glede na pravice, poimenovani uporabniki. Njihove pravice in s tem funkcionalnosti so določene glede na vrsto zastopanja (zakoniti zastopnik, družbenik, fizična oseba s poslovno dejavnostjo, pooblaščenec). Pravice tujcev pa se določajo glede na dodeljeno slovensko davčno. Ti imajo namreč glede na (ne)obstoj slovenske davčne številke omejen nabor izvajanja postopkov.

Prav tako med zunanje uporabnike štejemo uporabnike spletnih storitev eHRS in eBOL&eNDM (t.i. vmesniki).

| VLOGA |  | UPORABNIKI | FUNKCIONALNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
| UPORABNIK |  | Fizične osebe, ki v Poslovnem registru Slovenije (v nadaljevanju PRS), niso zavedeni kot zakoniti zastopniki ali družbeniki poslovnih subjektov ali fizične osebe s poslovno dejavnostjo in nimajo pooblastil. | Splošne funkcionalnosti, ki jih ima vsak uporabnik: - Upravljanje svojega profila; - Opravljanje postopkov (registracijski postopki in postopki, ki niso vezani na poslovni subjekt, vpisan v PRS); - Upravljanje z vlogami v postopkih; - Vpogled v oddane dokumente; - Pregled obvestil; |
|  |  | Fizične osebe, ki so v PRS vpisane kot zakoniti zastopniki ali družbeniki poslovnih subjektov ali fizične osebe s poslovno dejavnostjo. | Poleg zgoraj navedenih splošnih funkcionalnosti imajo na voljo še naslednje funkcionalnosti: - Upravljanje s poslovnimi subjekti v katerih nastopajo kot zakoniti zastopnik, družbenik ali fizična oseba s poslovno dejavnostjo; - Opravljanje postopkov (vseh postopkov vezanih na poslovanje in delovanje poslovnega subjekta); - Upravljanje elektronske knjige sklepov (le za enoosebne d.o.o.); - Upravljanje varnega predala in elektronskega vročanja poslovnega subjekta; - Upravljanje s pooblastili pooblaščenih oseb; |
|  |  | Fizične osebe, ki v PRS niso vpisane kot zakoniti zastopniki ali družbeniki poslovnih subjektov ali fizične osebe s poslovno dejavnostjo. So pa pooblaščene za delo s poslovnim subjektom, s strani zakonitega zastopnika poslovnega subjekta. | Poleg splošnih funkcionalnosti imajo na voljo še naslednje funkcionalnosti (v omejenem obsegu): - Upravljanje s poslovnimi subjekti za katere so pooblaščeni; - Opravljanje postopkov za katere so pooblaščeni; - Upravljanje z vlogami v postopkih za katere so pooblaščeni; - Upravljanje elektronske knjige sklepov (za enoosebne d.o.o., če so za to pooblaščeni); - Upravljanje varnega predala in elektronskega vročanja poslovnega subjekta (če so za to pooblaščeni); - Upravljanje s pooblastili (le z njegovimi); |
|  |  | Tuji spletni uporabniki, ki nimajo pridobljene slovenske davčne številke | Poleg splošnih funkcionalnosti, kjer pa nima na voljo postopkov za registracijo s.p ali enosebne d.o.o., ima na voljo: - Opravljanje postopkov (pridobitev slovenske davčne številke, postopki vezani na čezmejno/začasno opravljanje dejavnosti, čezmejno/začasno opravljanje poklica ali priznavanje poklicne kvalifikacije; |
|  |  | Uporabniki spletnih vmesnikov eHRS in eBOL&eNDM (to so programske hiše in njihovi končni uporabniki – podjetja, organizacije, računovodski servisi, tudi s.p., oz. vsi poslovni subjekti) | Preko integracije programske rešitve, ki jo uporabljajo za vodenje kadrovskih evidenc, obračun plač, registracijo časa in drugih programov uporabljajo spletne storitve omenjenih vmesnikov. Uporabniki spletnih vmesnikov eHRS urejajo postopke za prijavo, odjavo, spremembe soc. zavarovanj in M12. Uporabniki spletnih vmesnikov eBOL&eNDM pa dostopajo do eBOL in oddajo zahtevke za nadomestila plač. |

Zaledni uporabniki

Zaledni uporabniki so posamezniki, ki za prijavo v portal uporabljajo sistem SI-PASS, njihove pravice za delo  na portalu SPOT pa se nadalje preverijo v sistemu Varnostna shema (VS).

Zaledni uporabniki za svojo vlogo oz. pravice zaprosijo neposredno v varnostni shemi (VS), preko zahtevka za dodelitev vloge. Razen glavnega urednika, kateremu se pravice dodeli direktno v VS, s strani skrbnika sistema VS. Vloge in pravice zalednih uporabnikov se dodeljujejo oz. potrjujejo, urejajo in ukinjajo neposredno v VS, s strani Administratorjev ustanov/izpostav oz. glavnega urednika.

Ti uporabniki v imenu stranke (poslovnega subjekta) ali po uradni dolžnosti opravljajo postopke ali upravljajo s sistemom.

| VLOGA | UPORABNIKI | FUNKCIONALNOSTI |
| --- | --- | --- |
| REFERENT | Uporabnik na točki SPOT s posebnimi pravicami, ki na pooblastilo uporabnika, podpiše vlogo in priloge z lastnim kvalificiranim digitalnim potrdilom. | - Upravljanje svojega profila; - Opravljanje postopkov; - Upravljanje z vlogami v postopkih; - Vpogled v oddane dokumente; - Pregled obvestil; - Upravljanje s pooblastili pooblaščenih oseb; |
| REFERENT ZPIZ | Referenti ZPIZ po uradni dolžnosti dostopajo do vlog za prijavo, spremembo in odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj. | - Upravljanje svojega profila; - Opravljanje postopkov; - Upravljanje z vlogami v postopkih; - Vpogled v oddane dokumente; - Pregled obvestil; |
| REFERENT ZZZS | Referenti ZZZS po uradni dolžnosti dostopajo do vlog za prijavo poškodbe pri delu | - Upravljanje svojega profila; - Opravljanje postopkov; - Upravljanje z vlogami v postopkih; - Vpogled v oddane dokumente; - Pregled obvestil; - Vodenje statistike za svojo izpostavo oz. zase. - Pregled navodil; |
| NOTAR | Uporabnik, ki ima, v skladu z zakonom, v primeru poslovnih subjektov posebne možnosti opravljanja postopkov na portalu. Notar na pooblastilo državljana, podpiše vlogo in priloge z lastnim kvalificiranim digitalnim potrdilom. | - Upravljanje svojega profila; - Opravljanje postopkov; - Upravljanje z vlogami v postopkih; - Vpogled v oddane dokumente; - Upravljanje elektronske knjige sklepov (za enoosebne d.o.o.); - Upravljanje s pooblastili pooblaščenih oseb; - Pregled obvestil. |
| ODGOVORNA OSEBA SODIŠČA | Odgovorna oseba sodišča ima podobne pravice kot referent, vendar vse postopke opravlja po uradni dolžnosti in ne ob prisotnosti ali na pooblastilo državljana, kot to opravljajo ostali referenti. | - Upravljanje svojega profila; - Opravljanje postopkov; - Upravljanje z vlogami v postopkih; - Vpogled v oddane dokumente; - Upravljanje elektronske knjige sklepov (za enoosebne d.o.o.); - Pregled obvestil; |
| GLAVNI ADMINISTRATOR | Glavni administrator je skrbnik aplikacije in ga imenuje minister digitalno preobrazbo. | - Izvajanje diagnostike sistema; - Diagnostika integracij - delovanje spletnih servisov in periodičnih procesov; - Glavni administrator ima možnost: - Upravljanje organov (vpis, urejanje in ukinitev organ, ki so vključeni v sistem SPOT); - Upravljanje organizacij SPOT točk (vpis, urejanje in ukinitev SPOT točk, ki so vključene v sistem SPOT); - Upravljanje postopkov (vnos, urejanje in ukinitev JEP postopkov, ki so vključeni v sistem SPOT); - Upravljanje ponudnikov programske opreme (vnos, urejanje in ukinitev ponudnikov programske opreme); - Upravljanje odjemalcev programske opreme vmesnikov (vnos, urejanje in ukinitev odjemalcev programske opreme vmesnikov; - Upravljanje enostavnejših nastavitev sistema; - Vpogled v vloge in dokumente sistema SPOT; - Vpogled v revizijsko sled; - Vpogled in vodenje statističnih podatkov (vlog, pooblaščanja,…); - Napredni izvoz podatkov za namen statističnih obdelav. |
| ADMINISTRATOR SISTEMA | Namenjeno izvajalcu za urejanje administracije sistema. | - Upravljanje svojega profila; - Izvajanje diagnostike sistema; - Diagnostika integracij - delovanje spletnih servisov in periodičnih procesov; - Upravljanje s postopki; - Upravljanje z vlogami; - Vpogledi GDPR; - Upravljanje s spletnim povezavami INFO strani v meniju namizja; - Upravljanje enostavnih šifrantov; - Pregled navodil; |
| ADMINISTRATOR IZPOSTAVE | Administrator posamezne izpostave (SPOT točke) | - Upravljanje svojega profila; - Vpogled v oddane dokumente; - Pregled obvestili; - Vodenje statistike za svojo ustanovo in pripadajoče izpostave; - Pregled navodil; |

Sistemski uporabniki

V varnostni shemi so vnesene tudi vloge za sistemske uporabnike – organe s katerimi se povezuje SPOT.

| VLOGA | UPORABNIKI | FUNKCIONALNOSTI | VLOGO POTRDI V VS |
| --- | --- | --- | --- |
| SISTEMSKI UPORABNIKI | Organi (ZZZS, AJPES, ZPIZ, OZS, FURS, ZRSZ, VEP, Pošta Slovenije, Pladenj, Silverstripe, JEP, RPE, SI-PASS, VS, Ceh-SPOT, Sodelovalna platforma,…) | - Integracija SPOT – organi oz. povezani sistemi | Vloge ureja in potrdi v VS glavni urednik |

Prijava v sistem

Zunanji in zaledni uporabniki se prijavijo v portal SPOT 2.0  preko gradnika SI-PASS, kjer se izvede avtentikacija.  Ker gre za dostop do storitev, vezanih na poslovanje, je registracija SI-PASS-a nastavljena na visoko varnostno raven. To pomeni, da je uporabniku ob registraciji zagotovljena raven varnosti, ki je enakovredna kvalificiranem digitalnem potrdilu.

SI-PASS je gradnik, ki avtenticira fizično osebo. Dodatne vloge (določanje pravic zunanjim uporabnikom) pa se preverjajo v AJPES sistemu ali izvajajo na SPOT - zastopništvo, družbeniki, drugi statusi in pooblaščenci, spletni vmesniki (eHRS, eBOL&eNDM).

Avtorizacija zalednih in sistemskih uporabnikov je prestavljena na Varnostno shemo (VS).

Administracija zalednih in sistemskih uporabnikov ter njihovih pravic se izvaja v Varnostni shemi, ki ni del sistema SPOT.

S klicem na AJPES se pridobi seznam poslovnih subjektov, v katerih zunanji uporabnik (kot fizična oseba) nastopa kot zakoniti zastopnik, družbenik ali fizična oseba s poslovno dejavnostjo.

Za zaledne uporabnike se seznam poslovnih subjektov pridobiva iz zadnjih uspešnih iskanj, shranjenih v sistemu SPOT.

Pooblaščanje

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta lahko pooblasti druge osebe za opravljanje postopkov, za izbrani poslovni subjekt. V postopku pooblaščanja sodelujejo pooblastitelj in pooblaščenec ali uradna oseba (referent) na točki SPOT.

Pooblastilo se lahko uredi na podlagi fizične vloge, ki jo zakoniti zastopnik predloži na katerokoli točko SPOT. Referent na točki SPOT pa pooblastilo vnese v sistem pooblaščanja na portalu SPOT. Uporabniški vmesnik za urejanje pooblastil omogoča naslednje postopke:

- Podelitev pooblastila,

- Preklic pooblastila

- Odpoved pooblastilu.

Zakoniti zastopnik lahko pooblastilo uredi tudi elektronsko.

V teku izvajanje pogodbe se načrtuje izboljšanje uporabniške izkušnje na vmesniku za urejanje pooblastil.

Namizja uporabnikov

Različnim uporabnikom, je glede na njihove pravice in njihove naloge, ustrezno prilagojeno njihovo namizje.

Portal ponuja več namizij, in sicer:

- Namizje uporabnikov, ki še nimajo statusa samostojnega podjetnika/zakonitega zastopnika/družbenika/fizične osebe s poslovno dejavnostjo in želijo ustanoviti poslovni subjekt ali izvesti druge storitve,

- Namizje poslovnega subjekta (samostojni podjetnik, zakoniti zastopnik/družbenik/fizična oseba s poslovno dejavnostjo ter pooblaščena oseba), ki želijo izvajati storitve obstoječih poslovnih subjektov,

- Namizje referenta (referent točke SPOT/notar/odgovorna oseba sodišča/referent ZPIZ in referent ZZZS), ki s pooblastilom ali po uradni dolžnosti izvajajo storitve za poslovnih subjekte,

- Namizje za tujce,

- Namizje glavnega administrator,

- Namizje administratorja ustanove/izpostave (SPOT točke),

- Namizje administratorja sistema,

- Dostopnost za ranljive skupine uporabnikov.

Dostopnost za ranljive skupine uporabnikov

Oblikovanje uporabniškega vmesnika v čim večji možni meri zagotavlja dostopnost vsem, tudi uporabnikom z različnimi vrstami in stopnjami telesnih omejitev. Upoštevane so smernice WCAG 2.0 z zagotovljeno skladnostjo z najmanj nivojem A.

Zagotovljena je dostopnost za slepe in slabovidne osebe, kakor je ta določena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), Uradni list RS, št. 30/18.

Večjezičnost

V vseh vsebinah mora biti na voljo večjezičnost. Uporabnik lahko preklaplja med slovenščino in angleščino, kasneje pa tudi, v skladu z zakonodajo, med jeziki manjšin (italijanščina, madžarščina).  Privzeta nastavitev je slovenščina, razen v primeru tujca (nima slovenske davčne številke), kjer bo privzeti jezik angleščina.

Po izbiri jezika, se vsebina portala prikaže v izbranem jeziku. Izključene so vsebine, kot so razna grafika, pasice, itd., katerih vsebine so definirane in se jih programsko ne da spremeniti.

Teksti posamezne jezikovne različice so ločeni od programske kode in jih je mogoče urejati brez ponovne izgradnje/namestitve sistema – npr. konfiguracijske datoteke.

Upravljanje z jeziki za vsebine, ki bodo pripravljene v CMS Silverstripe, bo omogočeno skrbniku vsebin portala v CMS Silverstripe.

Modul Novice, okrožnice, sporočila in obvestila

V sklop obvestil sodijo novice, ki so javnega značaja in namenjene vsem uporabnikom portal SPOT ter vidne na portalu SPOT (samostojna spletna stran); izredna obvestila, ki so prav tako namenjena vsem uporabnikom portala SPOT in so vidne kot pasica na spletnih straneh portala. V sklop obvestil sodijo tudi sporočila, ki so namenjena samo prijavljenim uporabnikom portala SPOT in se razpošiljajo le po elektronski pošti ali SMS (sporočila vezana na postopke, ali okrožnice).

| VRSTA OBVESTILA | OPIS | DODATNO OBVEŠČANJE | VNOS IN UREJANJE |
| --- | --- | --- | --- |
| Novica | Novice, ki so namenjene vsem uporabnikom in so javnega značaja ter so vidne na portalu SPOT. | Elektronski naslov ali SMS | Silverstripe |
| Izredno obvestilo | Pasica z izrednim obvestilom na spletni strani. | / | Silverstripe |
| Sporočilo |  |  |  |
| - Sporočilo iz postopka - Sporočilo pooblaščanja | Sporočila, ki so namenjena samo prijavljenim uporabnikom (statusi vlog - SPOT + JEP, pooblaščanje,…) in so vidna v sklopu Obvestila. Poslano je tudi elektronsko sporočilo. Sporočila so namenjena samo pooblaščencu in pooblastitelju ob podeljenem, spremenjenem ali ukinjenem/preklicanem pooblastilu. | Elektronski naslov ali SMS Elektronski naslov ali SMS | SPOT |
| - Splošno sporočilo (okrožnica) | Okrožnice, ki so namenjene ožji skupini prijavljenih uporabnikov, vendar se vsebina posreduje le na elektronski naslov in/ali sms. | Elektronski naslov ali SMS | Silverstripe |

Vnos, urejanje in objava vseh novic, izrednih obvestil (npr. o sistemskih težavah portala SPOT ali povezanih organov,…) in splošnih sporočil (okrožnic) se  izvaja v sistemu Silverstripe, kjer se tudi definira zajem in pošiljanje podatkov v sistem SPOT.

Portal SPOT 2.0 vsebino iz Silverstripe, preko spletnega vmesnika, prevzema in prikazuje znotraj namizja prijavljenega uporabnika. Elektronsko obveščanje uporabnikov o novicah ter sporočilih se izvaja s strani portala SPOT, ki hrani podatke o uporabnikih (zunanjih in zalednih).

Prijavljen uporabnik v svojem profilu ima možnost nastavljanja naročanja na prejem novic in na različne vrste sporočil. Neregistrirani uporabnik se prijavi na novice preko obrazca za prijavo. Sistem  neregistriranim uporabnikom omogoča odjavo od novic (povezava na odjavni obrazec znotraj vsake novice, ki jo je uporabnik dobil v elektronsko pošto).

Pri pregledu seznama obvestil uporabnik lahko le-te filtrira in sortira glede na ponujene iskalnike in filtre.

Elektronska knjiga sklepov

Elektronska knjiga sklepov je namenjena le uporabi zakonitim zastopnikom in družbenikom enostavne enoosebne d.o.o. in njihovim pooblaščencem (če podelijo pooblastilo za dostop do elektronske knjige sklepov).

Vanjo se zapisujejo sklepi, pripravljeni in izdani tekom izvajanja AJPES/SODIŠČE postopkov in delovanja podjetja. Če enostavna enoosebna družba še nima odprte elektronske knjige sklepov, jo lahko odpre (aktivira) le oseba z uporabniško vlogo Notar.

Vpogled v dokumente

Uporabnikom z ustreznimi pravicami je omogočeno iskanje in vpogled dokumentov, ki so shranjeni v centralnem gradniku CEH-SPOT. Vpogled v dokumente je omogočen le za obdobje 6 mesecev od zaključka postopka, kot nalaga zakonodaja. Za vsak dostop uporabnika do dokumenta se v sistemu SPOT beleži revizijska sled.

Statistike

Zalednim uporabnikom in glavnemu administratorju sistema, je na voljo prikaz in izvoz različnih statističnih poročil ter aktualnih seznamov npr.:

- Statistika vlog,

- Statistika pooblaščanja,

- Seznam odjemalcev in vmesnikov SPOT,

- Statistike in izpisi po dogovoru z naročnikom,

- Druge dogovorjene statistike.

Spremljanje delovanja sistema

Za področje spremljanja infrastrukture, sistemskega pogleda, je vzpostavljen nadzorni sistem Grafana. Vse storitve sistema SPOT vključujejo namensko operacijo za preverjanje stanja in delovanja storitve. Znotraj nadzorne konzole obstaja namenska stran, ki omogoča vpogled v delovanje sistemov, komponent in storitev. V sklopu nadzorne konzole se lahko spremlja delovanje relevantnih modulov in podsistemov. Z uporabo nadzorne konzole se lahko po vsaki aplikativni nadgradnji sistema preveri delovanje posameznih komponent kot celotnega sistema.

E-postopki in integracije z drugimi informacijskimi sistemi

SPOT-epostopki je informacijski sistem, ki je povezan s sistemi institucij, ki so vključene v postopke ustanovitve in zagona podjetja ter izvajanja drugih postopkov, vezanih na poslovanje poslovnih subjektov. Portal SPOT 2.0 ima razvite spletne vmesnike za integracijo z informacijskimi sistemi institucij, ki so vključene v postopke. Elektronski postopki tečejo na okolju iTomcat in so integrirani v SPOT 2.0 preko CORS tehnologije.

Integracijski viri

Informacijski sistem SPOT-epostopki se v okviru svojega delovanja priklaplja in uporablja različne zunanje integracijske točke.

Vse storitve sistema SPOT, ki jih uporabljajo uporabniki servisov, so zaščitene z uporabo certifikatov. Vsak odjemalec storitve, ki želi izvesti klic katerikoli storitve, se bo moral predstaviti z ustreznim certifikatom.

| INSTITUCIJA/GRADNIK | OPIS |
| --- | --- |
| AJPES | - pridobivanje osnovnih in podrobnih podatkov o poslovnem subjektu oz. fizični osebi s poslovno dejavnostjo, vpisanem v PRS - pridobivanje podatkov o TRR računih poslovnega subjekta |
| GURS | - pridobivanje podatkov o naslovih v Sloveniji |
| ZPIZ | - pošiljanje M123 sklepov na ZPIZ |
| SETCCE | - digitalni podpis vlog |
| MDP (JEP) | - integracija na gradnik JEP – za nekatere vloge na portalu SPOT |
| MDP (Pladenj) | - pridobivanje elektronskih bolniških listov (ZZZS) |
| MGTŠ (Sodelovalna platforma) | - oddaja obrazca Prijava na svetovanje |
| VEP | - preverjanje varnih poštnih predalov |
| Pošta Slovenije | - preverjanje varnih poštnih predalov |

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema SPOT – epostopki (postopkovni del portala SPOT). Storitve, ki se bodo v okviru tega javnega naročila izvajale, so razdeljene na 4 kategorije:

  - Osnovno vzdrževanje,

  - Podpora naročniku,

  - Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami,

  - Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema.

Opredelitev storitev

Storitve so razdeljene glede na njihovo naravo ter glede na način njihovega obračunavanja.  Osnovno vzdrževanje (3.1.1) in podpora naročniku (3.1.2) so storitve, ki so povezane z zagotavljanjem optimalnega delovanja sistema, računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami (3.1.3) ter storitve nadgradenj in sprememb informacijskega sistema (3.1.4) pa so vezane predvsem na novo razvite funkcionalnosti in izvedene integracije z drugimi informacijskimi sistemi.

Osnovno vzdrževanje

Osnovno vzdrževanje aplikativne programske opreme bo vezano neposredno na aplikacijo oz. kodo, storitve pa se bodo izvajale v okviru obstoječih funkcionalnosti sistema.

Aktivnosti bodo obsegale zlasti:

- Zagotavljanje razpoložljivosti in zahtevane odzivnosti,

- Vzdrževanje razvojnega okolja, stroški povezav v omrežje HKOM, uporaba sistema SVN,

- Izvajanje administrativnih in skrbniških nalog,

- Vzdrževanje kode in dokumentacije sistema,

- Redno preverjanje pravilnosti in optimalnosti delovanje informacijskega sistema prek dnevniških datotek in standardnih orodij ter obveščanje naročnika o zaznanih posebnostih.

Podrobnejši opis predvidenih storitev osnovnega vzdrževanja:

- zagotavljanje ustrezne razpoložljivosti, odzivnosti in usposobljenosti sodelujočih kadrov,

- vzpostavitev in vzdrževanje razvojnega okolja - aplikativni in infrastrukturni del, stroški povezav v omrežje HKOM, uporaba sistema SVN,

- izvajanje administrativnih in skrbniških nalog povezanih z izvajanjem pogodbe, priprava poročil in podatkov v povezavi z izvajanjem pogodbe,

- vzdrževanje kode in dokumentacije sistema - tehnične in uporabniške ter uporaba ter spremljanje aktivnosti v JIRA, SVN, MST, Redmine,…

Podpora naročniku

Podpora naročniku bo zajemala aktivnosti, ki pomenijo vzdrževanje pravilnega delovanja obstoječih funkcionalnosti sistema, vendar jih naročnik posebej naroča in vključujejo predvsem:

- Sodelovanje z naročnikom in sistemsko službo ter z drugimi poslovnimi partnerji, ki so del povezanih in odvisnih sistemov v okviru informacijskega sistema SPOT,

- Odprava motenj pri delovanju in uporabi informacijskega sistema,

- Nadzor sistema,

- Priprava statističnih in analitičnih izdelkov,

- Izvajanje usposabljanj.

Podrobnejši opis predvidenih storitev podpore naročniku:

- Splošno:

- redna administracija – vodenje statističnih podatkov, šifrantov, izdelava poročil,...,

- komunikacija s pristojnimi organi in uporabniki, ki potrebujejo informacije v zvezi s stanjem vlog, morebitnih napak na sistemu in povezanih sistemih,

- svetovanje ključnim uporabnikom portala – referenti na točkah SPOT, notarji, sodišča, drugi pristojni organi in ustanove, poslovni subjekti,

- spremljanje kvalitete podatkov v uradnih podatkovnih zbirkah državnih organov, kar vključuje analiziranje podatkov, obveščanje pristojnih oseb o stanju in predlogih za ureditev stanja za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, določitev protokola in dokumentiranje izvedbe ukrepov za odpravo nepravilnosti v podatkih, izvajanje ukrepov skladno s protokolom za odpravo nepravilnosti v podatkih,

- poglobljena pomoč pri reševanju specifičnih problemov,

- pomoč uporabnikom in izvajanje 3. nivoja podpore (EKC - prvi nivo; MDP-SPOT - drugi nivo; Izvajalec/pristojni organi - 3.nivo),  kar predstavlja najmanj sprejem in evidentiranje zahtev, pomoč, spremljanje in reševanje zahtev uporabnikov do končne rešitve zahtevka,

- pomoč uporabnikom – na daljavo, po telefonu, e-pošti,

- priprava odgovorov na vprašanja uporabnikov,

- reševanje zahtevkov, ki obsega zahtevnejšo pomoč in odkrivanje težav, vpoglede v sistem in iskanje težav pri medsebojno povezanih in odvisnih sistemih,

- zbiranje težav in vprašanj uporabnikov ter sistematično beleženje predlogov za izboljšave funkcionalnosti sistema,

- posegi na podatkovni zbirki v dogovoru z naročnikom,

- druga pomoč in svetovanje.

SPOT Vmesniki:

- komunikacija, pomoč, svetovanje novim in obstoječim programskim hišam v zvezi z razvojem in testiranjem vmesnikov, ki jih omogoča portal SPOT in pomoč pri vzpostavitvi na produkcijsko okolje,

- izvajanje vpisov novih in vpisov sprememb v evidenco končnih odjemalcev vmesnikov sprememb v evidenco vmesnikov,

- pomoč in svetovanje obstoječim in novim končnim odjemalcem vmesnikov,

- spremljanje uporabnikov in sistematično zbiranje pobud za izboljšave sistema delovanja vmesnikov,

- vodenje koordinacije z razvijalci vmesnikov/programskimi hišami, odjemalci,

- vodenje in spremljanje dokumentacije, specifikacij za potrebe razvoja vmesnikov,

- sodelovanje s pristojnimi organi v zvezi z razvojem in delovanjem vmesnikov,

- druga pomoč in svetovanje v zvezi z razvojem, uporabo in vzdrževanjem vmesnikov,

- odprava motenj pri delovanju in uporabi informacijskega sistema (diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje), izredni tehnični posegi na sistemu, aplikacijah in podatkovnih zbirkah, glede na zahteve naročnika:

- diagnostika, reševanje, koordinacija in obveščanje naročnika,

- izredni tehnični posegi na sistemu, aplikacijah in podatkovnih zbirkah, glede na zahteve naročnika,

- koordinacija in eskalacija pri diagnostiki izrednih problemov,

- reševanje posledic na sistemu, nastalih zaradi napak ali izpadov na ostalih sistemih,

- koordinacija sistema in vpletenih institucij pri nadgradnji baznih ali strežniških sistemov,

- reševanje težav in predlaganje ukrepov za nemoteno delovanje sistema,

- odkrivanje in odpravljanje morebitnih skritih napak in pomanjkljivosti v kodi aplikativne programske opreme po preteku testnega obdobja ali jamstva iz pogodbe o nakupu, prevzemu oziroma izdelavi aplikativne programske opreme,

- namestitev novih verzij oz. sprememb in dopolnitev, ki so posledica odprave napak in pomanjkljivosti,

- izredno zagotavljanje operativnosti sistema vezano na širše okolje, v katerem deluje aplikacija (večje infrastrukturne spremembe – strojna oprema, sistemska programska oprema, podatkovne baze ter odprava eventualnih posledic napak in izpadov ostalih delov informacijskega sistema,

- pomoč pri reševanju izrednih problemov.

Nadzor sistema:

- spremljanje in zbiranje dogodkov iz sistema,

- periodično pregledovanje delovanja sistema,

- zbiranje ukrepov in predlogov za preventivno reševanje,

- mesečna priprava seznama vseh izpadov sistema, seznama napak, vključno z vsebino napake, če je bila identificirana ter njihovo frekvenco.

- priprava statističnih in analitičnih izdelkov

Izvedba usposabljanj:

- Usposabljanja - delavnice za obstoječe uporabnike

V okviru postavke »Podpora naročniku« mora izvajalec planirati tudi izvedbo usposabljanj – delavnic za OBSTOJEČE administratorje sistema, vsebinske skrbnike ter obstoječe referente, notarje in administratorje točk SPOT, kar se nanaša predvsem na prehod IS SPOT 1.0. na SPOT 2.0, kot je opisano v točki 2.2.2.

Izvajalec mora pri načrtovanju in izvedbi upoštevati:

- usposabljanja morajo zajeti  obstoječe uporabnike sistema, med drugim administratorje sistema, vsebinske skrbnike, obstoječe referente in administratorje točk SPOT, glavne in lokalne vsebinske urednike ter druge obstoječe uporabnike,

- usposabljanje za obstoječe uporabnike zajema izvedbo usposabljanj in  pripravo izobraževalnih gradiv v elektronski obliki (praviloma .pdf oblika),

- vsebina delavnic za obstoječe uporabnike se mora nanašati na prehod in upravljanje novega sistema in delo z vlogami v sistemu SPOT 2.0,

- usposabljanje za obstoječe uporabnike le-te usposobi za delo s portalom SPOT 2.0,

- podrobnejšo vsebino in program usposabljanj dogovorita naročnik in izvajalec pred pričetkom izvajanja,

- delavnice bodo časovno pretežno umeščene v obdobje tik pred prehodom iz SPOT 1.0 v SPOT 2.0,

- vsi udeleženci morajo prejeti uporabniški priročnik, ki vodi uporabnike skozi spremembe na funkcionalnostih novega sistema SPOT,

- priročnik izvajalec udeležencem posreduje vsaj 3 delovne dni pred izvedbo predavanja,

- predavanje se izvede in organizira po dogovoru in potrditvi s strani naročnika,

- predlagan termin s strani izvajalca potrdi naročnik,

- na predavanju se mora zbirati lista prisotnosti,

- usposabljanje se izvede v obliki spletnega (online) usposabljanja, ki ga v celoti organizira izvajalec,

- izvajalec zagotovi spletno orodje (kot npr. MS Teams ali ZOOM, ali drugo ustrezno programsko rešitev) za izvedbo predmetnega usposabljanja,

- število slušateljev se zaradi lažje organizacije omeji na okvirno 300 slušateljev na posamezni termin usposabljanja,

- naročnik ocenjuje izvedbo okvirno štirih spletnih (online) usposabljanj,

- če bodo izkazane potrebe si naročnik pridružuje pravico naročiti še dodatna usposabljanja oz.  če se izkaže lahko naročnik naroči tudi manj usposabljanj,

- usposabljanja lahko izvaja oseba izvajalca, ki ima izkušnje z delom na portalu SPOT in podrobno pozna področje predavane vsebine in ga na predlog izvajalca za vsako izvedbo potrdi naročnik,

- izvajalec zagotovi tudi strokovnega sodelavca mora poznati delovanje portala SPOT in pomaga predavatelju in udeležencem pri izvedbi usposabljanja,

- usposabljanje traja predvidoma do 4 šolske ure,

- usposabljanja se izvajajo na šolskem ali testnem okolju IS SPOT,

- za vse stroške izvedbe in organizacije posameznega usposabljanja za obstoječe uporabnike naročnik prizna ponudniku 20 ur, po ceni urne postavke za Podporo naročniku iz predračuna predmetnega naročila,

- glede izvedbe usposabljanj za obstoječe uporabnike se poleg zgoraj navedenega smiselno uporabljajo tudi določila iz spodnjega sklopa »Delavnice za nove referente, kar naročnik in izvajalec uskladita pred pričetkom izvajanja usposabljanj.

b) Usposabljanje – delavnice za NOVE referente

Povzetek:

Na podlagi Zakona o Poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15, 54/17, 18/23 – ZDU-1O in 75/23 – ZGD-1L) in Pravilnika o točkah za podporo poslovnim subjektom (Uradni list RS, št. 40/18) mora točka SPOT registracija imeti vsaj dva referenta, ki sta usposobljena za opravljanje poslovnih procesov v informacijskem sistemu za podporo poslovnim subjektom. Referent se udeleži prvega razpoložljivega obveznega usposabljanja, ki ga za delo na SPOT registraciji brezplačno organizira ministrstvo, pristojno za zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave.

Naročnik v tem delu naroča izvedbo usposabljanj – delavnic za nove referente za delo na portalu SPOT.

Splošno:

- izvajalec je dolžan organizirati delavnice za nove referente točk SPOT,

- naročnik načrtuje izvedbo 20 delavnic,

- če bodo izkazane potrebe na trgu, si naročnik pridružuje pravico, da naroči tudi več kot 20 delavnic,

- obvezne delavnice za nove referente se izvajajo po dogovorjenem terminskem planu, praviloma na dva do tri mesece, odvisno od potreb na terenu,

- za pregled stanja in potreb na terenu je zadolžen naročnik,

- usposabljanje v obliki delavnice pripravi referenta za delo s sistemom SPOT,

- če delavnica ni izvedena, izvajalec ni upravičen do nadomestila,

- delavnice je izvajalec z enakimi pogoji proti plačilu dolžan organizirati tudi za tiste uporabnike (notarji) in druge, ki niso upravičeni do financiranja usposabljanja s strani naročnika. Pri tem ne sme zaračunati več, kot je stroške zaračunal naročniku za izvedbo usposabljanja.

- Za vse stroške izvedbe in organizacije posamezne delavnice naročnik prizna ponudniku 20 ur, po ceni urne postavke za Podporo naročniku iz predračuna predmetnega naročila.

Pri organizaciji in izvedbi delavnice se mora upoštevati še naslednje:

Vabilo, prijava:

- Izvajalec predlaga termin-e posamezne/-ih delavnic/-e, ki ga/jih naročnik potrdi,

- spletno prijavnico pripravi izvajalec, upošteva se tudi prijave, ki so prejete preko elektronskega sporočila,

- spletna prijavnica mora omogočati tudi povratno informacijo prijavitelju glede oddane prijave (t.i. avtomatiziran feedback). Povratno informacijo glede oddane prijave prijavitelj prejme v roku nekaj minut od uspešno oddane prijavnice. Prijavitelja se pri oddaji prijavnice tudi opozori, da bo prejel povratno informacijo o oddani prijavi.

- poziv (vabilo) za izvedbo delavnice, ki vključuje prijavnico, se objavi na portalu SPOT in je posredovana na e-naslove referentom in administratorjem točk SPOT. Vabilo praviloma objavi naročnik, razen, če se z izvajalcem dogovori drugače,

- vabilo s prijavnico se objavi vsaj 10 do najkasneje 8 dni pred izvedbo delavnice,

- prijavo na usposabljanje mora izvesti administrator točke SPOT, ki z izjavo v prijavnici potrdi izpolnjevanje pogojev za referenta, ki jih določa Pravilnik o točkah SPOT za podporo poslovnim subjektom,

- po potrebi izvajalec nove referente preveri pri administratorju referentov in poskrbi za popolnost prijave,

- izjemoma je dovoljeno, da se referent delavnice udeleži ponovno, vendar samo iz utemeljenih razlogov (npr. iz opravičljivih razlogov ni opravljal dela referenta in je od prvega usposabljanja preteklo več kot 5 let) in samo v primeru, če so na voljo še prosta mesta,

- prijave na delavnico izvajalec zbere preko e-pošte ali preko elektronske prijavnice,

- v primeru večjega povpraševanja od razpoložljivih mest (več kot 12) se upošteva vrstni red prijav. Tiste prijave, ki niso prišle na vrsto ob razpisani delavnici, se uvrsti v čakalno vrsto pri izvedbi naslednje delavnice. Za čakalno listo skrbi izvajalec,

- vse prijavljene predhodno izvajalec obvesti na njihove naslove e-pošte o programu in načinu poteka delavnice.

Pogoji za izvedbo delavnice, predavatelji, uporabniški priročnik:

- Delavnica se izvede, če je prijavljenih vsaj 5 referentov,

- usposabljanja lahko izvaja oseba izvajalca, ki ima izkušnje z delom na portalu SPOT in podrobno pozna področje predavane vsebine in ga na predlog izvajalca za vsako izvedbo potrdi naročnik,

- na delavnicah morata biti ves čas prisotni vsaj 2 osebi, ki jih zagotovi izvajalec - predavatelj in strokovni sodelavec,

- strokovni sodelavec mora poznati delovanje portala SPOT in pomaga predavatelju in udeležencem pri prikazu delovanja portala SPOT,

- udeležba strokovnega sodelavca je obvezna, če je udeležencev na delavnici vsaj 8,

- delavnica poteka predvidoma 8 šolskih ur,

- usposabljanja se izvajajo na šolskem ali testnem okolju SPOT,

- maksimalno število udeležencev na delavnici je 12,

- na enem računalniku lahko dela največ ena oseba,

- izvajalec ni dolžan podajati vsebinskega znanja in ga tudi ne sme, razen če ima za to usposobljenega predavatelja. Dolžan pa je udeležencem v takih primerih odgovore posredovati kasneje, ko zbere odgovore od pristojnih ustanov,

- vsi udeleženci morajo prejeti uporabniški priročnik, ki vodi uporabnike skozi postopke in funkcionalnosti sistema SPOT,

- izvajalec pošlje priročnik udeležencem po elektronski pošti, in sicer najmanj 3 delovne dni pred izvedbo delavnice.

Lokacija, prostor, delo, lista prisotnosti in potrdilo o udeležbi:

- Lokacijo, prostor, delo, lista prisotnosti in potrdila o udeležbi zagotovi izvajalec,

- usposabljanja se izvedejo na območju Mestne občine Ljubljana,

- do samih predavalnic ali učilnic mora voditi mestni promet, in sicer je lahko najbolj oddaljena avtobusna postaja oddaljena od mesta usposabljanja največ 300 metrov,

- v prostoru, kjer poteka usposabljanje, mora biti primerna temperatura in svetloba,

- projekcija na platno ali tablo mora biti jasna,

- delo poteka tako, da udeleženci sledijo predavatelju, tako da spremljajo njegovo delo z aplikacijo na projekciji, medtem ko sami nato enako delajo na svojem računalniku,

- na usposabljanju se mora zbirati lista prisotnosti,

- izvajalec mora vsem udeležencem zagotoviti potrdila o udeležbi na delavnici.

Izvedba delavnice na daljavo (spletna delavnica):

- Če razmere ne dopuščajo izvedbe delavnice v učilnici (v živo) se po predhodnem dogovoru z naročnikom delavnica lahko izvede v obliki spletnega usposabljanja – preko ustreznega spletnega orodja za izvajanje usposabljanj na daljavo,

- nivo znanja, ki ga pridobi referent preko spletnega usposabljanja ne sme odstopati od znanja, ki ga pridobi referent na usposabljanju v učilnici,

- pri izvedbi spletne delavnice mora izvajalec zagotoviti možnost interakcije med predavateljem in slušatelji,

- izvajalec je v primeru izvedbe spletne delavnice zadolžen, da pred izvedbo delavnice pri vseh prijavljenih udeležencih zagotovi dostope in brezplačno uporabo spletnega orodja za izvedbo delavnice,

- za ostale določbe glede izvedbe delavnice na daljavo se smiselno uporabljajo določbe, ki so navedene zgoraj.

Anketa o zadovoljstvu:

- za vsako delavnico se izvede tudi anketa o zadovoljstvu v spletni obliki,

- naročnik pripravi vsebino ankete za referente, ki so se udeležili delavnice. Anketa se pripravi v orodju gov-ankete.si.

- naročnik uskladi anketna vprašanja z izvajalcem.

- izvajalec po delavnici posreduje anketo referentom, ki so se udeležili delavnice.

- naročnik vse izsledke iz ankete deli tudi z izvajalcem.

Nadgradnje - Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami

Računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami so storitve, ki so vsebinsko podobne storitvam podpore naročniku, vendar se vedno izvajajo v povezavi oziroma v obdobju pred in ob namestitvi nove programske opreme ali funkcionalnosti IS ali spremembe le-te.

Podrobnejši opis predvidenih storitev:

- preverjanje delovanja na različnih tehnoloških okoljih, preučevanje tehnoloških novosti povezanih z vzdrževanim informacijskim sistemom ter priprava predlogov in ukrepov za izboljšanje zanesljivosti in optimalnosti njegovega delovanja;

- komunikacija in usklajevanje z naročnikom in uporabniki, glede možnih nadgradenj vzdrževanega informacijskega sistema;

- sodelovanje pri analizi in pripravi podrobnih tehničnih implementacijskih specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti informacijskega sistema;

- druge računalniške storitve v povezavi z nadgradnjami.

    - Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema

Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema zajema storitve, ki presegajo osnovno vzdrževanje. Gre za razvojne storitve, ki spreminjajo/nadgrajujejo obstoječe funkcionalnosti informacijskega sistema. Storitve iz te kategorije se izvajajo izključno na podlagi vnaprejšnjega pisnega naročila naročnika.

Podrobnejši opis predvidenih storitev:

- prilagajanje in dograjevanje funkcionalnosti informacijskega sistema ter izboljševanje njegovih lastnosti delovanja in uporabnosti glede na vsebinske in tehnične zahteve naročnika;

- prilagajanje informacijskega sistema glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- različne spremembe na informacijskem sistemu, preko uporabniškega vmesnika ali s posebnimi orodji, prilagoditve, nastavitve, parametrizacija, spremembe konfiguracije, posegi na bazi, migracije podatkov.

Opis funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev

Osnovna izhodišča

Poslovnim subjektom želimo zagotoviti čim večji nabor elektronskih storitev, pri katerih bodo lahko celoten postopek od oddaje vloge do prejema končne odločitve (z vsemi morebitnimi vmesnimi koraki) izvedli elektronsko. Vse to pa želimo narediti tako, da bodo imeli uporabniki odlično uporabniško izkušnjo, pri čemer bomo redno preverjali njihovo zadovoljstvo z uporabo elektronskih storitev.

Glede na navedeno bo potrebno optimizirati e-postopke, da bodo kar se da enostavni, jasni in hitri. Potrebne bodo nadgradnje in prilagoditve portala  in drugih povezanih sistemov kot tudi nadaljnje integracije z državnimi registri in evidencami za potrebe prikaza lastnih podatkov uporabniku. Zasledovati želimo namreč vodilo EU, da mora država uporabnikom na enem mestu omogočiti vpogled v podatke, ki jih o njem hrani v svojih registrih in evidencah.

Portal v svojem jedru vsebuje še nekatere stare aplikacije, ki lahko sčasoma destabilizirajo delovanje. Te aplikacije bo nujno potrebno zamenjati z novejšimi, ki so bile že razvite oziroma s tistimi, ki bodo razvite v okviru tega ali drugih projektov.

Velika potreba po nadgradnji in nadaljnjem razvoju informacijskega sistema, ki vključuje tako portal kot tudi povezane zaledne aplikacije izhaja tudi iz dejstva, da se je v zadnjih dveh letih izrazito povečalo število obiskovalcev, registriranih uporabnikov in oddanih vlog, predvsem iz razloga novih storitev, ki so bile uvedene na podlagi zakonodaje. Več o statistiki portala je opredeljeno v uvodnem poglavju.

Zagotoviti želimo, da bo portal tudi v prihodnje sledil potrebam in izzivom časa ter nudil maksimalno tehnološko podporo pristojnim institucijam pri elektronskem poslovanju s poslovnimi subjekti.

Želeno končno stanje je opredeljeno tudi skozi naslednje cilje nadgradenj portala:

- povečati uporabnost in uporabo portala z optimizacijo in konsolidacijo postopkov in poenostavitvijo uporabe ter dodajanjem celovitih storitev, ki bodo pomenile največjo dodano vrednost za uporabnike in javno upravo,

- ponuditi uporabnikom pomoč pri opravljanju kompleksnih postopkov javne uprave, ki sestavljajo različne življenjske dogodke,

- izboljšati uporabniško izkušnjo na podlagi bolj sistematičnega spremljanja odzivov s strani končnih uporabnikov in njihovim vključevanjem v razvoj storitev.

- omogočiti poslovnim subjektom dostop do podatkov, ki jih država hrani o poslovnem subjektu in s tem sledenje ciljem EU na tem področju,

- nadaljevati z implementacijo skupnih gradnikov in horizontalnih funkcij v javni upravi, ki so bili ali bodo razviti v okviru drugih projektov, v kolikor bodo doprinesli k poenostavitvi in izboljšali  uporabniško izkušnjo.

Funkcionalne zahteve

Izvajalec je dolžan prevzeti v vzdrževanje informacijski sistem SPOT – epostopki vključno z vsemi funkcionalnostmi in sestavnimi deli.

Izvajalec je dolžan v okviru zahtev v zvezi s spremembami in nadgradnjami, pred izvedbo posameznih sprememb in nadgradenj, po dogovoru in v sodelovanju z naročnikom pripraviti:

- poslovno analizo,

- pripraviti predlog in

- oceno rešitve.

Predvidena so naslednja področja sprememb in nadgradenj informacijskega sistema SPOT- epostopki:

- tehnična konsolidacija obstoječih in vzpostavitev novih elektronskih storitev,

- dodajanje novih funkcionalnosti glede na zaznane potrebe,

- vzpostavljanje integracij na nove podatkovne vire.

Tehnična konsolidacija obstoječih in vzpostavitev novih elektronskih storitev

V okviru tehnične konsolidacije /optimizacije obstoječih in vzpostavitve novih elektronskih storitev naročnik že načrtuje najmanj naslednje aktivnosti:

      - posodobitev obstoječih storitev, tako da v celoti preidejo na okolje SPOT 2.0, ki predvideva modularno zasnovo in uporabo tehnologije vsebnikov,

      - implementacija novih elektronskih storitev  in funkcionalnosti, ki bodo izboljšale delovanje in uporabo portala ter bodo sledile aktualnim trendom uporabniške izkušnje,

      - razširitev nabora postopkov za registracijo drugih subjektov preko SPOT v PRS (npr. registracija društva in drugih oblik poslovnih subjektov, skladno z dogovorom s pristojnimi institucijami)

      - nadgradnje in sodelovanje portala SPOT pri načrtovani prenovi IS PRS,

      - v kolikor bo potrebna, se izvede prilagoditev portala SPOT ter PRS vmesnika v sodelovanju z AJPES-om,

      - vročanje odločb imenovanih zdravnikov delodajalcem o bolniških staležih, kjer odloča ZZZS

      - potrdila o sobivanju (ZZZS),

      - vzpostavitev vpogleda  delodajalcem v že samo odprte ali odobrene staleže (ZZZS),

      - tehnološka in vsebinska posodobitev SPOT vmesnikov,

      - nadaljnji razvoj mobilne aplikacije SPOT,

      - nadaljnji razvoj eVročanja za poslovne subjekte,

      - izvedba drugih nadgradenj glede na zakonske zahtevke in po naročilu naročnika,

      - integracija potrdil o krvodajalstvu (ePODK) v obstoječ postopek za pridobitev elektronskih bolniških listov (eBOL) – po produkcijska stabilizacija,

      - druge nadgradnje po naročilu naročnika.

Dodajanje novih funkcionalnosti glede na zaznane potrebe

V okviru dodajanja novih funkcionalnosti glede na zaznane potrebe ima naročnik v načrtu vsaj naslednje aktivnosti:

      - vsebinska in tehnična podpora direktivi SDG,

      - vsebinska in tehnična podpora digitalizacijski direktivi (npr. Zahteva po vzpostavitvi čezmejnega e-postopka za ustanovitev večosebne d.o.o.)

      - vsebinska in tehnična podpora poklicni direktivi;

      - zagotoviti celovito večjezičnost nekaterih vsebin in elektronskih storitev;

      - vzpostavitev e-identitete podjetij,

      - izvedba drugih funkcionalnosti po naročilu naročnika.

Vzpostavljanje integracij na nove podatkovne vire

V okviru vzpostavitve novih elektronskih storitev in novih funkcionalnosti naročnik predvideva tudi vzpostavljanje integracij na nove podatkovne vire.

Nefunkcionalne zahteve

Uporabniška izkušnja

Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema SPOT-epostopki morajo biti zasnovane kot sodobne rešitve, ki omogočajo uporabniku na čim bolj enostaven, učinkovit in prijazen način izvesti vse storitve ter zagotavljajo enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti.

Kjerkoli je pričakovana neposredna interakcija z uporabnikom, mora rešitev uporabniku ponuditi takojšen odziv in biti čim bolj prilagojena učinkoviti uporabi.

Informacijska rešitev se mora vidno odzivati na uporabnikove akcije. Vsaka akcija povzroči vidno (logično in prepoznavno) spremembo na uporabniškem vmesniku. V primeru neodzivnosti, se uporabniku to vidno prikaže (sprememba kurzorja, prikaz poteka postopka ...).

Pomoč mora biti uporabniku dosegljiva na mestu, kjer jo le-ta dejansko potrebuje (pomensko povedni naslovi polj, namigi,..) Uporabniku mora informacijska rešitev omogočati enostaven in enoten način dostopa do kratkih navodil za uporabo in opisa funkcionalnosti posameznih ukazov, kjer se vsakokrat odpre vsebina glede na lokacijo, kjer se uporabnik nahaja.

Uporabniški vmesnik mora izpolnjevati zahteve odzivnega dizajna spletnih strani, tako da se uporabniški vmesnik vedno prilagodi napravi, s katero uporabnik dostopa do spletne strani.

Funkcionalnost uporabniškega vmesnika se mora prilagoditi zaslonom na dotik in mora biti prilagojena za mobilne naprave na osnovi operacijskih sistemov iOS in Android ob čemer morajo biti omogočene bistvene funkcionalnosti portala.

Informacijski sistem SPOT-epostopki mora izpolnjevati naslednje zahteve glede dostopnosti:

- uporabniški vmesniki morajo biti uporabnikom predstavljeni na načine, ki jih lahko zaznajo,

- vsebina mora biti dovolj robustna, da jo je mogoče zanesljivo razlagati z različnimi uporabniškimi agenti, tudi s podpornimi tehnologijami, kar pomeni, da imajo uporabniki vedno dostop do vsebine, tudi z naprednimi tehnologijami.

Informacijski sistem SPOT-epostopki mora izpolnjevati vse zahteve glede dostopnosti za osebe s posebnimi potrebami, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2018-01-1351 ) s pripadajočimi podzakonskimi akti ter standardizacijo na tem področju.

Zanesljivost

V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki, ki jih uporabnik zahteva, celoviti, točni in odražajo stanje uporabnikovih zahtev.

Zanesljivost delovanja z vidika uporabnika (točke vnosa podatkov) pri vnosih podatkov mora biti zagotovljena z vgrajenimi kontrolami, ki v najvišji meri onemogočajo nepravilen vnos:

- vnos podatkov preko šifrantov, kjer je to mogoče in smiselno;

- preverjanje dolžin polj, podatkovnega tipa in formata podatka;

- vključitev drugih kontrol (npr. predvideni datum rešitve ne sme biti manjši kot evidentiranja);

- odstranjevanje odvečnih presledkov na začetku in koncu polja.

Sistem je arhitekturno kompleksen in uporablja mnoge zunanje gradnike in vire. Programska izvorna koda mora zato intenzivno uporabljati sistem izjem in v vsakem trenutku predvidevati izpade oziroma nedelovanje podsistemov, zunanjih sistemov in virov podatkov. V primeru, da pride do napak ali izpada sistema, mora imeti informacijska rešitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo omogočal prehod v predhodno konsistentno stanje.

Zmogljivost

Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema SPOT-epostopki mora zagotavljati:

      - nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti vsem uporabnikom;

      - nemoteno izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi;

      - odzivni čas uporabniškega vmesnika za pregled podatkov in prikaz poročil ter izvajanje obdelav bo natančno opredeljen v okviru poslovnih analiz pred izvedbo posameznih nadgradenj.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.) ali iz informacijskih storitev, za katere je zadolžen naročnik, bo moral le-tega odpraviti.

Varnost

Nadgradnje in spremembe informacijskega sistema SPOT-epostopki morajo biti izdelane z upoštevanjem informacijske varnostne politike javne uprave ter vseh dobrih praks in rešitev, ki zagotavljajo zahtevano stopnjo informacijske varnosti.

Informacijske rešitve ne smejo vsebovati skritih ali nedokumentiranih funkcionalnosti.

Naročnik ima pravico preveriti varnostno ustreznost nadgradenj in sprememb informacijskega sistema pred prevzemom, izvajalec pa se zavezuje, da bo morebitne pomanjkljivosti informacijskega sistema, ugotovljene z varnostnim pregledom, odpravil v predpisanem roku, ki ga bo postavil naročnik. Strošek odprave ugotovljenih varnostnih pomanjkljivosti krije izvajalec.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer bo prihajalo do prenosa podatkov.

Pri izvajanju storitev vzdrževanja in podpore je treba zagotoviti revizijsko sled izvajanja teh posegov. Praviloma se daljinski posegi za vzdrževanje in podporo ne izvajajo.

Več o informacijski varnosti in skladnosti z zakonodajo je navedeno v dokumentu Generične tehnološke zahteve.

Metodološke zahteve

- 5.1. Projektna organizacija

Naročnik bo za vodenje projekta in spremljanje aktivnosti imenoval vodjo projekta in projektno skupino, ki bo na strani naročnika sodelovala z izvajalcem pri izvedbi projekta. Izvajalec imenuje vodjo projekta in projektno skupino, ki bo sodelovala z naročnikom pri izvedbi projekta. Projektna skupina izvajalca mora biti sestavljanja skladno z razpisnimi zahtevami naročnika.

Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem na projektu poteka izključno v slovenskem jeziku.

V roku enega meseca od podpisa pogodbe, naročnik skliče zagonski sestanek z izvajalcem. Na tem sestanku se naročnik z izvajalcem dogovori podrobnosti o načinu dela in izvajanju pogodbe. Ob zagonu projekta naročnik in izvajalec prav tako uskladita in potrdita poslovnik projekta.

- 5.2. Vodenje in koordinacija projekta

Naročnik pričakuje, da bo projekt in aktivnosti vodene skladno s sodobnimi metodološkimi pristopi, ki izhajajo iz dobrih praks oz. uveljavljenih standardov agilnega projektnega načina dela, ki zagotavljajo nenehno sprotno prilagajanje načina izvedbe in podrobno načrtovanje manjših izvedbenih ciklov (snovanje, priprava, izvedba in zaključek) glede na trenutno dosežene rezultate ter usmerjenost v uporabnika.

Izvajalec mora v okviru vodenja in koordinacije izvajati naslednje naloge:

- planiranje nalog,

- zagotavljanje pravočasnosti in celovitosti izvedbe nalog izvajalca,

- zagotavljanje kakovosti izvedbe nalog izvajalca,

- redno komuniciranje z naročnikom,

- redni operativni sestanki po predhodnem dogovoru z naročnikom,

- spremljanje realizacije plana, napredka na projektu in redno poročanje naročniku,

- pravočasno opozarjanje naročnika na tveganja in spremembe na projektu,

- izvajanje strokovne koordinacije ekipe izvajalca,

- skrb za ažurno in celovito dokumentiranje projekta.

Naročnik pričakuje, da ima izvajalec vzpostavljen proces v okviru razvojne metodologije, ki izdelke razvoja hrani v repozitoriju izvorne kode (SVN (Sub) VersionControl) ter, da sproti izvaja teste (Unit testi).

Projektni vodja izvajalca mora redno, v terminih, ki jih dogovorita naročnik in izvajalec pripraviti naročniku pregled o napredovanju realizacije pogodbenih obveznosti, kar vključuje tako poročanje o doseganju nalog iz plana izvedbe, kot ostalih zadolžitev, ki so bile dogovorjene sproti ob izvajanju projekta. Dolžan je tudi sproti izpostavljati vsa odprta vprašanja in problematiko, ki se pojavijo pri izvajanju nalog. Hkrati je dolžan med projektom pripravljati tudi vsa poročila.

Vsi usklajevalni in delovni sestanki med naročnikom in izvajalcem bodo morali biti dokumentirani v elektronski obliki, pri čemer mora zapisnike pripraviti izvajalec, naročnik pa jih potrdi.

Komuniciranje poteka v obliki elektronske pošte in sestankov ali telefonsko.

- 5.3. Proces RTP – razvoj, test, produkcija

Naročnik ima pri razvoju in namestitvi informacijskih rešitev vzpostavljen proces, imenovan "RTP" (Razvoj-Test-Produkcija), ki določa tipičen način vzpostavljanja informacijskih rešitev. Uporablja se za vsako nadgradnjo sistema.

Osnovna pravila procesa določajo razvoj programske opreme na razvojnem okolju izvajalca (pri tem je izvajalcu prepuščena možnost, da pri sebi po potrebi vzpostavi več okolij).

Ko je informacijska rešitev razvita in testirana v okolju izvajalca, jo le ta pripravi v obliki primerni za gradnjo (programska kode, vse pripadajoče programske knjižnice, konfiguracije datoteke in izvedbene skripte) in jo odloži v repozitorij programske kode skupaj z pripadajočo dokumentacijo. Po avtomatskem varnostnem testiranju programske kode, naročnikova sistemska služba zgradi in namesti programsko rešitev v testno okolje naročnika. Tu je na voljo za izvedbo uporabniškega sprejemljivostnega testiranja (UAT - "ang. user acceptance test") s strani naročnika v obsegu, ustreznem pomembnosti nadgradnje.

Posebnost pri sistemu SPOT-epostopki je obstoj dodatnega - šolskega okolja, ki je namenjeno zunanjem testiranju in usposabljanju referentov in administratorjev. Glede na obseg in specifike nadgradnje se na šolskem okolju lahko ponovi uporabniško sprejemljivostno testiranje.

Ko je UAT uspešno zaključen, sledi namestitev v produkcijsko okolje. Ob pomembnejših nadgradnjah se po presoji naročnika lahko izvede tudi penetracijsko varnostno testiranje in/ali zmogljivostno testiranje. Zadnja testa se izvajata pred namestitvijo v produkcijsko okolje, oziroma pred produkcijsko uporabo informacijske rešitve.

Uspešno opravljeno testiranje in naročniku v celoti predana dokumentacija sta predpogoj za prevzem posamezne različice, ki jo naročnik potrdi s podpisanim prevzemnim zapisnikom.

Generične tehnološke zahteve

MDP ima vzpostavljeno informacijsko tehnološko okolje, v katerem je postavljen tudi informacijski sistem SPOT. Vse dograditve morajo biti skladne z Generičnimi tehnološkimi zahtevami (GTZ), ki opredeljujejo naročnikovo sistemsko okolje, uporabljene tehnologije in postopke pri nameščanju aplikativne programske opreme, zahteve glede varnosti, razpoložljivosti in projektnega dela pri razvoju, testiranju in namestitvi.

Prav tako pa je pri vseh nadgradnjah oz. dograditvah izvajalec dolžan upoštevati tudi Smernice za razvoj informacijskih rešitev.

http://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743

http://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768