PODATKI O PODIZVAJALCIH

## Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  | ## Podizvajalec 1 | ## Podizvajalec 2 | ## Podizvajalec 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Naziv |  |  |  |
| ## Naslov |  |  |  |
| ## Matična številka |  |  |  |
| ## Identifikacijska ## številka za DDV |  |  |  |
| ## Kontaktna oseba ## (ime, priimek, tel. ## št., el. naslov) |  |  |  |
| ## Transakcijski račun, ## odprt pri banki |  |  |  |
| ## Zakoniti zastopnik |  |  |  |
| ## Delež javnega naročila, ## ki ga prevzema |  |  |  |
| ## Vrsta del, ki jih prevzema |  |  |  |
| ## Neposredno plačilo ## (DA/NE) |  |  |  |

## Datum:									Podpis pooblaščene osebe:

## ___________________							_______________________

## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Podizvajalec

(naziv, naslov)

dajem soglasje, na podlagi katerega naročnik Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, za javno naročilo z oznako 43006-17/2023, katerega predmet je izvedba storitev Gradnja - prenova podnebnega observatorija na Kredarici, namesto ponudnika

(naziv, naslov)

poravna naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA

za javno naročilo:

Gradnja - prenova podnebnega observatorija na Kredarici

PONUDNIK:

(naziv in naslov ponudnika)

| Zap. št. | Predmet naročila (posamezne naloge v skladu s tehničnimi specifikacijami) | Cena v EUR brez DDV | Cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gradbeno obrtniška dela |  |  |
| 2. | Strojne inštalacije |  |  |
| 3. | Elektroinštalacije |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |

Ponudbena cena vključuje vse stroške izvedbe predmeta javnega naročila, ki jih je izvajalec v času oddaje ponudbe lahko predvidel, tudi dela, za katera je izvajalec ob oddaji ponudbe vedel ali bi moral vedeti, da jih je treba izvesti, ne glede na to, ali je stroške v kalkulacijah ponudbe upošteval ali ne, ne obsega pa nepredvidenih del, ki jih v času oddaje ponudbe izvajalec ni mogel predvideti. V skupni ponudbeni ceni je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del, potrebnih za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila, stroškov za izdelavo potrebne delavniške in druge dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, stroškov nastanitve, transportnih stroškov (brez helikopterskih prevozov, ki jih zagotovi naročnik upoštevaje ponudbeni predračun izvajalca), sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov, z vsemi pripadajočimi organizacijskimi ukrepi in drugi, tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudbene cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

S podpisom ponudbenega predračuna ponudnik jamči za resničnost oziroma verodostojnost podatkov v ponudbi.

Ocena skupne teže potrebnih prevozov tovora s helikopterjem:       t /v tonah za ves čas trajanja pogodbe/

Veljavnost ponudbe:       /najmanj tri (3) mesece od roka za oddajo ponudb/

| Številka ponudbenega predračuna: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_______________________________________

Opombi:

            - Ponudnik izpolni excelove tabele »3.2.PZI Kredarica popis GRADBENO OBRTNISKA dela.xlsx, »3.3.PZI Kredarica popis STROJNE INŠTALACIJE.xlsx« in »3.4.PZI Kredarica popis ELEKTRO INŠTALACIJE.XLSX«, ki so del razpisne dokumentacije kot ločene priloge. Izpolnjene tabele ponudnik spremeni v pdf datoteko in jih podpiše ter naloži v sistem e‐JN pod razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

            - Izpolnjen »Povzetek ponudbenega predračuna« (OBR‐3), ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ponudnik naloži v informacijski sistem e‐JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«. V primeru razlikovanja med podatki v »3.2.PZI Kredarica popis GRADBENO OBRTNISKA dela.xlsx, »3.3.PZI Kredarica popis STROJNE INŠTALACIJE.xlsx« ali »3.4.PZI Kredarica popis ELEKTRO INŠTALACIJE.XLSX« (pdf excel tabele) in podatki v povzetku ponudbenega predračuna (OBR-3), ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, bo naročnik upošteval podatke v »3.2.PZI Kredarica popis GRADBENO OBRTNISKA dela.xlsx, »3.3.PZI Kredarica popis STROJNE INŠTALACIJE.xlsx« in »3.4.PZI Kredarica popis ELEKTRO INŠTALACIJE.XLSX« (pdf excel tabele).

POTRDILO REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

| Izpolnjevanje pogoja | poglavje 8.2.3., točka 1. poglavje 8.2.3., točka 2. |
| --- | --- |
| Naročnik referenčnega posla (naziv, naslov) |  |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv, naslov) |  |
| Vloga gospodarskega subjekta v referenčnem poslu (izvajalec, partner, podizvajalec) |  |
| Delež izvajalca v % (v primeru skupnega posla) |  |
| Vrednost referenčnega posla (v EUR brez DDV) |  |
| Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec po pravilih stroke, pravočasno, kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel naslednje storitve | Opis storitev: |
| Datum začetka in končanja posla |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla | V/na , dne Ime in priimek podpisnika: Podpis in žig: |

Opomba: Iz potrdila reference mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev iz točke 8.2.3., podtočki 1. in 2., Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe. Za vsako referenco gospodarski subjekt izpolni ločeno tabelo. Gospodarski subjekt mora predložiti v celoti izpolnjeno potrdilo reference najmanj v zahtevanem številu referenc.

SEZNAM NOMINIRANEGA KADRA

| Vloga | VODJA DEL GRADBENI DELOVODJA VODJA DEL ZA STROJNOINŠTALACIJSKA DELA VODJA DEL ZA ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek |  |  |
| Številka in čas trajanja delovnega ali pogodbenega razmerja |  |  |
| Aktivno govori slovenski jezik (samo za vodjo del) |  | DA NE |
| Izobrazba |  |  |
| Vpis v imenik aktivnih vodij del pri pristojni poklicni zbornici (identifikacijska številka vpisa ali številka in datum potrdila) |  |  |
| V primeru nominacije tujca |  | Izjavljamo, da bomo pred sklenitvijo pogodbe predložili dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije v skladu s predpisi o priznavanju poklicne kvalifikacije: DA NE |
| Delovne izkušnje * število let delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj; *način pridobitve - delodajalec oziroma naročnik; *opis; *kontaktna oseba pri delodajalcu oz. naročniku - ime, priimek, tel. št., e-pošta) |  |  |
| Vrednost referenčnega projekta (najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV) |  |  |
| Reference - naziv projekta; - opis projekta; - datum izvedbe |  |  |

Opomba: Za vsako osebo gospodarski subjekt izpolni ločeno tabelo, tako da je razvidno izpolnjevanje pogoja iz Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, poglavje 8.2.3., podtočka 3.

SEZNAM REFERENC NOMINIRANEGA KADRA

| Ime in priimek kadra |  |
| --- | --- |
| Naročnik posla (naziv, naslov) |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Naziv posla |  |
| Izvajalec posla (naziv, naslov) |  |
| Vrednost posla (v EUR z DDV) |  |
| Vloga kadra pri poslu (označiti) | VODJA DEL GRADBENI DELOVODJA VODJA DEL ZA STROJNOINŠTALACIJSKA DELA VODJA DEL ZA ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA |
| Opis posla (vrsta gradnje, vrsta objekta, izvedena dela) |  |
| Datum zaključka posla |  |

Opomba: Iz opisa referenčnih storitev mora biti razvidno izpolnjevanje zahtev iz poglavja 8.2.3., podtočka 3., Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe. Gospodarski subjekti morajo predložiti v celoti izpolnjeno tabelo za vsako posamezno referenco nominiranega kadra, drugače naročnik reference ne bo upošteval. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri pri referenčnih naročnikih oziroma delodajalcih.

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT* ključ

Za: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (Kavcijsko zavarovanje/Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodba za javno naročilo z oznako 43006-17/2023, katerega predmet je gradnja - prenova podnebnega observatorija na Kredarici).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov) ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv** (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(podpis)

* Podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije.

** Enotna pravila za garancije se uporabljajo samo v primeru predložitve bančne garancije.

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT* ključ

Za: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (Kavcijsko zavarovanje/Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodba za javno naročilo z oznako 43006-17/2023, katerega predmet je gradnja - prenova podnebnega observatorija na Kredarici).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov) ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv** (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(podpis)

* Podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije.

** Enotna pravila za garancije se uporabljajo samo v primeru predložitve bančne garancije.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

            - Uvod

Visokogorski podnebni observatorij Kredarica je najvišje ležeča meteorološka postaja v Republiki Sloveniji. Z Odlokom o določitvi referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja je bila določena kot referenčna merilna postaja za vse meteorološke veličine, kar dokazuje izredno pomembnost observatorija za spremljanje podnebne spremenljivosti v visokogorju. Delovati je začela leta 1954, ko so se začeli neprekinjeni nizi merjenih podatkov in opazovanj. V bližini meteorološke postaje je tudi Triglavski ledenik, ki se je v zadnjih desetletjih močno skrčil. Meteorološki podatki so pomembni za spremljanje krčenja ledenika. Meteorološka postaja je izrednega pomena tudi za spremljanje stanja vremena, saj je edina visokogorska meteorološka postaja s stalno človeško posadko. Poklicni meteorološki opazovalci izvajajo meritve in opazovanja ter skrbijo za nemoteno delovanje merilnih sistemov.

Meteorološka postaja je v takem stanju že od obnove Planinskega doma na Kredarici iz leta 1983, obstoječi prizidek Doma na Kredarici ima izdano gradbeno dovoljenje št. 351-23/82 z dne 10.03.1982 Komiteja za urejanje prostora. Prostori so premajhni in ne ustrezajo več izvajanju meteorološke dejavnosti. Takratna gradnja in uporabljena tehnologija sta bili energetsko potratni oziroma neučinkoviti. Zaradi visokogorske lege in s tem povezanih stalnih nizkih temperatur meteorološka postaja le za ogrevanje letno porabi okrog 5.000 litrov kurilnega olja. Energijske potrebe v večini pokrijeta sončna in vetrna energija. Ob daljšem obdobju slabega vremena je za zadostitev energijskih potreb potrebno uporabiti agregat.

Observatorij je energetsko odvisen od sistemov Planinskega doma na Kredarici. Observatorij ima sicer nekaj svojih kapacitet proizvodnje solarne električne energije in energije iz vetrne energije, a te ne zadostujejo za delovanje observatorija. Prav tako je observatorij odvisen od sistemov zagotavljanja sveže vode in odvajanja odpadnih vod s strani Planinskega doma na Kredarici. Edini samostojni sistem je sistem ogrevanja, ki pa je zaradi slabe energetske gradnje potraten in ekološko sporen, saj deluje na kurilno olje.

Prenova bo vključevala uporabo sodobnih izolacijskih materialov, novo stavbno pohištvo, namestitev učinkovitega sistema ogrevanja ter energijsko posodobitev vseh sistemov v objektu kot so zagotavljanje vode, čiščenje odpadnih voda, učinkovite sanitarije, pridobivanje energije iz obnovljivih virov in hranjenje energije. S prenovo in povečanjem bi meteorološkim opazovalcem zagotovili primerne delovne in bivalne pogoje. S prenovo se bo zagotovilo nemoteno delovanje visokogorskega observatorija tudi v prihodnje ter hkrati omogočilo širši nabor merjenih veličin, ki so pokazatelj podnebne spremenljivosti.

- Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del (v nadaljevanju: GOI del) skladno s projektno dokumentacijo PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje), št. 42/20, ki jo je pripravilo podjetje OFIS arhitekti d.o.o. marca 2023. Natančnejši obseg GOI del je naveden v popisih del, ki so priloga tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Naloge izvajalca

Naloge izvajalca so:

- V enem (1) mesecu od sklenitve pogodbe, vendar pred začetkom gradnje, bo pripravil terminski načrt gradnje (ki vključuje kritične etapne roke in načrt helikopterskih prevozov). Pri izdelavi terminskega načrta mora upoštevati tudi aktivnosti, ki jih mora izvesti naročnik.

- Z gradbenimi, obrtniškimi, inštalacijskimi in ostalimi pogodbenimi deli bo začel takoj, ko so za to izpolnjeni vremenski pogoji oziroma snežne razmere na lokaciji.

- Prevzeta dela bo izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi.

- Pred pričetkom del mora naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti tehnične dokumentacije, načrtov in projektov ter v zvezi s tem od njega zahtevati navodila.

- Pred začetkom del mora naročniku predložiti varnostni načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom ter da bo dosledno upošteval določila in zahteve iz varnostnega načrta.

- V času gradnje bo na celotnem gradbišču upošteval zakonske in druge določbe varstva pri delu.

- Po pooblastilu naročnika bo prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je le-ta potrebna glede na veljavno zakonodajo.

- Poskrbel bo za zavarovanje gradbišča skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in poskrbel za varnost na gradbišču ter njegovi okolici ob upoštevanju lokacije gradbišča (visokogorje)

- Ves čas izvedbe investicije bo moral skrbeti za varnost vseh delavcev, ostalih oseb na gradbišču in morebitnih mimoidočih.

- Spoštoval bo določila Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O), predvsem določila glede varstvenih režimov.

- Označil bo gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika.

- Vgrajeval bo samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno tehnično dokumentacijo, poročilom o vplivih na okolje in veljavnimi predpisi o gradnji tovrstnih objektov, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke.

- Vsa dela izvajal v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji, v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo.

- Iz objekta in zemljišča na svoje stroške odstranil vse pri delu nastale ruševine, demontirane predmete in morebitne začasne objekte.

- Sproti oziroma po končanih gradbenih delih na svoje stroške z gradbišča odstranjeval ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju del in čistil gradbišče.

- Z izvajanjem del ne bo posegal na sosednja zemljišča in zagotavljal nemoten dostop do objektov v neposredni bližini.

- Hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

- Kril stroške vseh delovnih in zaščitnih odrov.

- Izvedel zagon in poizkusno obratovanje naprav s potrebnimi surovinami in energijo ter kril stroške do konca primopredaje objekta.

- Pri izvedbi naročila bo moral uporabljati okoljsko tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva in varuje okolje oziroma ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala. Upoštevati bo moral tudi vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

- Takoj bo pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del.

- Omogočal bo ustrezen nadzor naročniku in mu pri tem nudil vso potrebno podporo in pomoč.

- V primeru nepredvidenih, presežnih in dodatnih del ali sprememb glede na začetno projektno dokumentacijo bo obvestil naročnika in opravil ta dela le po pisnem nalogu naročnika. Skladno s 653. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) bo izvedel vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objektov in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja.

- Uredil bo vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki (razen za helikopterske prevoze).

- Zagotovil, označil in ustrezno zavaroval prostor, kjer bodo lahko začasno skladiščeni material, stroji, orodje, oprema,…

- Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) bo upošteval ter predložil naročniku vsa potrebna dokazila o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu izvajalcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja navedenih predpisov.

- Zagotovil bo obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču oziroma na sedežu ARSO, v času izvedbe del, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno.

- Strokovno bo odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

- Spoštoval  bo predpisane in dogovorjene ukrepe s področja požarne varnosti in nepravilnosti zavedel v knjigo ukrepov za varno delo na gradbišču oziroma objektu, lahko pa nespoštovanje dokumentira vsak, ki ga ugotovi ter dokazuje s pomočjo fotodokumentacije ali drugega nespornega načina dokazovanja.

- Na zahtevo naročnika bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse.

- Na gradbišču bo ažurno ves čas izvajanja del vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v skladu s predpisi. V dnevnik vpisujeta predstavnika pogodbenih strank v času izvajanja del svoje zahteve in pripombe.

- Po končanih delih na svoje stroške vzpostavil uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpravil vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh.

- Izvedel in sodeloval na tehničnem pregledu objekta ter pri pridobitvi uporabnega dovoljenja. V kolikor je pri tehničnem pregledu ugotovljeno, da dela niso izvedena v celoti, kvalitetno in brez pomanjkljivosti, mora izvajalec v dogovorjenem roku izvesti dela, potrebna za dokončanje oziroma odpravo pomanjkljivosti. Vse stroške izvedbe tehničnega pregleda krije izvajalec,

- Naročniku predal končno očiščen objekt, ki ga bo možno uporabljati v skladu s svojim namenom.

Izvajalec je dolžan vsa začeta dela voditi tako, da neugodne vremenske razmere ne povzročijo škode na območju izvajanja gradbenih del in drugih območjih, ki bi bila lahko prizadeta zaradi izvedbe gradnje.

Izvajalec bo omogočil dostop za potrebe intervencije ali vzdrževanja. Izvajalec je dolžan dela izvajati na način, da je uporaba okoliških objektov nemotena in je do njih omogočen varen dostop.

4. Gradbeno dovoljenje in lokacija del

Agencija Republike Slovenije za okolje je za gradnjo dne 7.9.2021 pridobila gradbeno dovoljenje št. 351-166/2021-6214-14. Gradbeno dovoljenje je izdala Upravna enota Jesenice.

Dela se opravljajo na parcelnih številkah 1484/5 in 1484/6, katastrska občina 2171 Dovje. V naravi parceli predstavljata Planinski dom Kredarica z Meteorološko postajo Kredarica in okolico.

5. Prevoz materiala, opreme in oseb

Agencija Republike Slovenije za okolje je 11.12.2020 z Generalštabom Slovenske vojske sklenila pismo o nameri, iz katerega izhaja, da bo Slovenska vojska zagotovila helikopterske prevoze materiala, opreme in oseb za potrebe obnove podnebnega observatorija na Kredarici.

Ponudba mora vsebovati natančno ocenjeno skupno težo potrebnih prevozov za ves čas trajanja pogodbe. Stroške dodatnih prevozov, ki bodo presegali ocenjeno skupno težo potrebnih prevozov, bo zaradi optimizacije števila helikopterskih prevozov izbrani ponudnik kril sam.

Helikopterski prevoz materiala in opreme bo praviloma potekal iz Rudnega polja na Pokljuki v bližini Vojašnice Pokljuka. Prevoz oseb pa lahko izjemoma tudi z Letališča Jožeta Pučnika. Prevoz do vzletišča helikopterja je strošek izbranega ponudnika.

Bivanje in prehrana delavcev je mogoča na lokaciji in je strošek izbranega ponudnika.

7. Nadzor

Projektantski nadzor bo za naročnika vršil OFIS arhitekti d.o.o.

Naročnik bo naknadno imenoval gradbenega nadzornika.

Priloge:

- PZI Kredarica popis GRADBENO OBRTNISKA dela.xlsx

- PZI Kredarica popis STROJNE INŠTALACIJE.xlsx

- PZI Kredarica popis ELEKTRO INŠTALACIJE.xlsx

| Naročnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Agencija Republike Slovenije za okolje Vojkova 1b 1000 Ljubljana ki jo zastopa mag. Joško Knez, generalni direktor | Podpisnik pogodbe: mag. Gregor Sluga, namestnik generalnega dir. |
| --- | --- |
| Davčna št: SI 29335833 | Datum: |
| Matična št.: 2632632000 | Telefon: 01 478 40 00 |
| Transakcijski račun: SI56 0110 0630 0109 972 | E-pošta: gp.arso@gov.si |
| in |  |
| Izvajalec: ki ga zastopa | Podpisnik pogodbe: |
| Davčna št.: | Datum: |
| Matična št.: | Telefon: |
| Transakcijski račun: | E-pošta: |

skleneta naslednjo

      - P O G O D B O  št.

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne __________ z oznako ______________;

- je naročnik z odločitvijo o oddaji naročila št. _________ z dne _________ izbral ponudbo izvajalca kot najugodnejšo.

- člen

Predmet pogodbe je gradnja - prenova podnebnega observatorija na Kredarici.

Predmet pogodbe je podrobneje določen v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje (PZI) in ponudbenemu predračunu izvajalca št. __________ z dne __________, ki so priloge te pogodbe in njen sestavni del ter se izvaja na način, kot je določen v prilogah in pogodbi.

- člen

Pogodba se sklepa za obdobje štiriindvajsetih (24) mesecev od njene sklenitve.

- člen

Skupna pogodbena cena, ki je dogovorjena s klavzulo »skupaj dogovorjena cena« in je določena v skupnem znesku za celotno gradbo, znaša:

___________ EUR

(z besedo: __________________________________),

z DDV v višini 22 %:

____________ EUR

(z besedo: ___________________________________).

V skupno pogodbeno ceno so všteti vsi stroški izvedbe predmeta pogodbe, ki jih je izvajalec v času sklenitve pogodbe lahko predvidel, tudi dela, za katera je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da jih je treba izvesti, ne glede na to, ali je stroške v kalkulacijah ponudbe upošteval ali ne, ne obsega pa nepredvidenih del, ki jih v času sklenitve pogodbe izvajalec ni mogel predvideti. V skupni pogodbeni ceni je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del, potrebnih za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške in druge dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, stroškov nastanitve, transportnih stroškov (brez helikopterskih prevozov, ki jih zagotovi naročnik upoštevaje ponudbeni predračun izvajalca), sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov, z vsemi pripadajočimi organizacijskimi ukrepi in drugi, tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Cene pogodbenih del so ves čas trajanja pogodbe nespremenljive.

- člen

Naročnik bo dela plačal po začasnih mesečnih situacijah, ki bodo izstavljene na podlagi dejansko opravljenega dela in vgrajenih količin, in končni situaciji. Končno situacijo izstavi izvajalec v desetih (10) dneh po podpisanemu končnemu obračunu.

Izvajalec mora naročniku posredovati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. /velja samo v primeru, če ima izvajalec sedež v Republiki Sloveniji/

- člen

Posamezno obračunsko situacijo za opravljena dela po tej pogodbi se plača po potrditvi predstavnika naročnika in izvajalca strokovnega nadzora. Predstavnik naročnika in izvajalec strokovnega nadzora posamezno obračunsko situacijo potrdita ali zavrneta v roku osmih (8) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika in izvajalec strokovnega nadzora posamezne obračunske situacije v osmih (8) dneh od prejema ne potrdita ali je ne zavrneta, se šteje, da je ta potrjena.

Izvajalec se mora pri izstavitvi vsake obračunske situacije sklicevati na številko pogodbe in projekt SOVIR ter vsebovati logotipa Evropske kohezijske politike 2021-2027 in I Feel Slovenia. Podlaga za izplačilo začasne obračunske situacije je s strani odgovornega predstavnika naročnika potrjeno poročilo, ki mora biti priloženo računu. Končni obračunski situaciji pa morajo biti priloženi primopredajni zapisnik, končni obračun in veljavna bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku. Naštete priloge so podlaga za plačilo.

Naročnik je dolžan plačati račun v tridesetih (30) dneh od njegovega uradnega prejema na transakcijski račun izvajalca. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo. V primeru, da je plačilni dan dela prost dan po zakonu oziroma v plačilnem sistemu Target2 ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje naslednji delovni dan oziroma plačilni dan v sistemu Target2.

Projekt »SOVIR - Nadgradnja sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, cilja politike »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na ogljično nevtralno gospodarstvo s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti«, prednostne naloge »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« ter prispeva k doseganju specifičnega cilja »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju ekosistemskih pristopov«.

Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki _____ /izpolni naročnik ob sklenitvi pogodbe/.

- člen

Naročnik se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

- pred začetkom izvajanja del izvajalcu predal vso potrebno dokumentacijo, s katero razpolaga;

- uvedel izvajalca v delo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- imenoval strokovni nadzor in izvajalcu sporočil ime odgovornega nadzornika, ki bo nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del ter dajal izvajalcu strokovna navodila v zvezi z izvedbo, ki nimajo za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega načrta gradnje ali skupne pogodbene cene;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- izvajalcu zagotovil dosegljivost predstavnika naročnika (v rednem delovnem času), ki je pooblaščen za odločanje o poteku pogodbenih del in drugih vprašanjih.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena obračunska situacija ali prevzem ne more biti veljaven in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z vso dokumentacijo, potrebno za izvedbo del, obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in obstoječim objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z možnostjo dostopa do objekta ter s pogoji za ureditev gradbišča.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- začel z deli nemudoma po uvedbi v delo in jih zaključil do v tej pogodbi določenem roku za izvedbo;

- vodil gradbeni dnevnik;

- upošteval vse značilnosti delovišča, dostopa, skladiščenja, delovnih in pomožnih objektov in tudi vse morebitne, s tem povezane okoliščine;

- upošteval vse relevantne predpise, zlasti pravila ravnanja in varstveni režim v skladu z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – ZON-C, 60/17, 82/20 in 18/23 – ZDU-1O);

- pogodbene obveznosti izvajal strokovno pravilno, kakovostno, vestno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in tehničnimi normativi, soglasji, vse s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter skladno z navodili naročnika;

- izvrševal pogodbene in garancijske obveznosti s strokovno usposobljenimi in pooblaščenimi kadri;

- naročniku v enem (1) mesecu po sklenitvi pogodbe predložil terminski načrt izvedbe posameznih aktivnosti gradnje, na podlagi katerega ima naročnik pravico etapno spremljati potek izvedbe ter možnost ustrezno ukrepati glede morebitnih zamud in njihove odprave že pred potekom končnega roka izvedbe;

- delo organiziral in izvajal tako, da bodo naročnik in uporabniki matične stavbe ves čas gradnje nemoteno opravljali svojo dejavnost;

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- poskrbel za ustrezno zaščito objekta in okolice pred morebitnimi poškodbami, ki bi nastale v času izvajanja del, nastalo škodo pa odpravil, popravil oz. poravnal na lastne stroške;

- izvajanje del organiziral tako, da zaradi njih na delovišču in v okolici ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, sosednji objekti ali okolje, izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj;

- vse termine del, način zavarovanja delovišča ter način odvoza in dovoza gradbenega materiala predhodno uskladil z naročnikom;

- zaščitil in sproti čistil delovišče, okolico in transportne poti ter po končanih delih poskrbel za  odvečni material;

- ves čas izvajanja del ravnal z odpadnimi materiali skladno z okoljskimi predpisi in po zaključku del odstranil in očistil z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo ter predložil zaključno poročilo o ravnanju z odpadki;

- prevzeta dela izvajal s kvalitetnimi in strokovno usposobljenimi kadri;

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa takoj po opozorilu naročnika odstranil z gradbišča neustrezen material in saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke in predpise;

- na pobudo in na način, ki ga v teku izvajanja storitev določi naročnik, sodeloval z naročnikom kot tudi z drugimi strokovnjaki;

- naročnika nemudoma pisno opozoril na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvrševal pogodbene obveznosti v korist in po navodilih naročnika;

- omogočal naročniku opravljanje nadzora ter mu pri tem nudil vso potrebno podporo in pomoč;

- imel v skladu z določbami veljavnega Gradbenega zakona ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in kril škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, kar izvajalec dokaže s kopijo zavarovalne police;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršil korekcijo storitev, v kolikor bo ugotovljeno, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo ali v neprimerni kakovosti.

- člen

Nepredvidena dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena s pogodbo, naročnik pa zahteva, da se izvedejo, ter dela, ki niso bila zajeta zaradi spremembe projektne dokumentacije, napake ali pomanjkljivosti v popisu del ali zaradi druge napake oz. pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ne glede na to ali so nujna za dokončanje projekta gradnje ali ne.

V primernem roku po prejemu naročila za nepredvidena dodatna dela je izvajalec dolžan naročniku poslati ponudbo za izvedbo nepredvidenih dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti ponudbe. Najkasneje v roku trideset (30) dni pogodbeni stranki skleneta aneks, v katerem uredita ceno za nepredvidena dodatna dela, rok izvedbe nepredvidenih dodatnih del in morebitno podaljšanje pogodbenega roka.

- člen

Izvajalec mora  imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo zahtevan kader, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Izvajalec za izvedbo pogodbenih storitev zagotavlja naslednje osebe: _______________________.

- /vpišejo se imena in priimki ter vloge nominiranega kadra/

Sprememba kadra je mogoča izključno s soglasjem naročnika. V primeru spremembe kadra tekom izvajanja pogodbenih storitev mora nadomestni kader izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje. Pred morebitno kadrovsko spremembo pri izvajanju predmeta pogodbe je izvajalec dolžan pisno obvestiti naročnika in predložiti zahtevane dokumente, ki dokazujejo usposobljenost kadra. Kot sprememba kadra se šteje morebiten dodatni kader, ki bo izvajal pogodbene storitve, kot tudi morebitna zamenjava prvotnega kadra. Pri spremembi kadra mora izvajalec zagotoviti prenos predhodnih rezultatov dela in znanja pridobljenega tekom izvajanja pogodbenih storitev na nadomestni kader.

Če naročnik ugotovi, da je kader tehnično nestrokoven ali nekvaliteten, poslovno-operativno neučinkovit ali nezmožen komuniciranja in koordiniranja s svetovalci in osebjem naročnika, lahko naročnik zahteva zamenjavo takega kadra z ustreznim. Izvajalec mora tak kader zamenjati najpozneje v enem (1) mesecu od datuma zahteve naročnika.

- člen

Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in skrbnika pogodbe na strani naročnika ter strokovnega nadzornika, ki ga je imenoval naročnik, takoj pisno ali po elektronski pošti pozvati na prevzem del.

O primopredaji izvedenih del sestavita pooblaščena predstavnika pogodbenih strank (strokovni nadzornik na strani naročnika in skrbnik pogodbe za izvajalca) primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovita predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določbam te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe predstavnika naročnika v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Za veljavnost primopredajnega zapisnika iz prejšnjega odstavka je pogoj njegova potrditev s strani naročnikovega skrbnika, ki je izkazana z njegovim podpisom primopredajnega zapisnika.

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo, kot so:

- certifikati, izjave o skladnosti, predpisani preizkusi za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela, garancijski listi za vgrajeno opremo;

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje;

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec odpraviti določene očitne napake ali pomanjkljivosti, mora naročnik ali strokovni nadzornik na strani naročnika izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj te očitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti takoj, oziroma v roku, ki mu ga določi naročnik ali strokovni nadzornik na strani naročnika.

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti, oziroma je očitno, da jih ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2% od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

Pri odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi napak in pomanjkljivosti.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa trideset (30) dni po primopredaji del.

Končni obračun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih ter nujnih nepredvidenih del;

- znesek izplačan po začasnih obračunskih situacijah;

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen,

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi obračunskimi situacijami ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje ugotovljeno z začasnimi obračunskimi situacijami.

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s priporočeno pošto poslati drugi stranki.

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.

- člen

Garancijski rok za odpravo napak, vezanih na solidnost gradnje, je deset (10) let.

Solidnost gradbe po tej pogodbi pomeni, da objekt oziroma predmet pogodbe, kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi, zlasti pa garancija za solidnost gradnje obsega vse vitalne dele stavbe (nosilne dele, temelje, temeljna tla, fasadni ovoj, streho objekta, streho garaže, hidroizolacijo, stavbno pohištvo, montažne elemente, ograje, montažne stene, strope, instalacijske sisteme itd.) in tudi brezhibno delovanje celotnega objekta, ki je predmet prenove, vseh električnih, strojnih inštalacij, vgrajenih elementov in sistemov. V okvir zavarovanja solidnosti gradbe štejejo tudi vse stvarne napake, ki se na enak način pojavljajo na več mestih (sistemske napake).

Garancijski rok za ostala dela, vgrajene elemente in sisteme je pet (5) let, razen če proizvajalec nudi daljši garancijski rok, v tem primeru izvajalec naročniku predloži garancijo proizvajalca. Za vgrajene elemente in sisteme je izvajalec dolžan izročiti naročniku garancijske liste z navodili za uporabo v petih (5) dneh po končanju del.

Garancijski rok začne teči z dnem, ko sta izročitev in prevzem del veljavno izvršena skladno z določbami te pogodbe.

V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno popravilo v okviru naročenih del, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj, oziroma v roku, ki mu ga določi naročnik. Če izvajalec navedenih obveznosti ne izvede, odpravo napak oziroma pomanjkljivosti izvede naročnik na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je pri tem utrpel.

Izvajalec zagotavlja vzdrževanje in servis vseh vgrajenih elementov in sistemov za čas garancijskega roka.

- člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne bo izpolnil obveznosti iz pogodbe v skladu s pogodbenimi določbami ali v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku, bo lahko naročnik odstopil od pogodbe, izvajalec pa bo dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen in povrniti nastalo škodo.

- člen

Izvajalec ima pravico do spremembe pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- začasna prekinitev izvajanja pogodbenih obveznosti izvajalca na zahtevo naročnika;

- naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo pogodbenih obveznosti;

- druge izredne okoliščine, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih storitev in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi roka za izvedbo predmeta pogodbe, jih ni povzročil izvajalec in so izven izvajalčeve vplivne sfere.

Izvajalec mora naročniku predlagati spremembo pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najpozneje v petih (5) dneh, ko izve za razlog, zaradi katerega se lahko rok spremeni, sicer izgubi pravico do spremembe roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

- člen

Izvajalec mora kot pogoj za plačilo končne obračunske situacije naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo petindvajset (25) mesecev od datuma končnega prevzema predmeta pogodbe. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki originalne bančne garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila petnajst (15) koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec v garancijskem roku ob okvari ali kateremkoli drugem dogodku, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe, ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak ali zamenja opreme oziroma ne izvaja garancijskih obveznosti na način, kot je opredeljen v tej pogodbi.

- člen

Če izvajalec naročenih del po svoji krivdi ne izvede v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak dan zamude naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) od skupne pogodbene vrednosti z upoštevanim DDV, oziroma največ 20 % pogodbene cene z DDV.

Če naročnik ugotovi nepravilno oziroma nekvalitetno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, lahko zaradi kršitev izvajalca odstopi od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe zaradi izvajalčevih kršitev je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV.

Če izvajalec zamuja z izvedbo pogodbenih del toliko, da bi lahko naročniku nastala večja škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik na stroške izvajalca naroči nadomestno storitev pri drugem izvajalcu.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi, če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne omogoči uvedbe v delo. V primeru odstopa od pogodbe zaradi razloga iz prejšnjega stavka je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini dva odstotka (2 %) pogodbene vrednosti z DDV.

Če naročnik prevzame storitev po tem, ko je izvajalec prešel v zamudo, ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če škoda presega višino pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu izvajalcu oziroma v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v tridesetih (30) dneh od datuma prejema.

V primeru, da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, je dolžan nemudoma obvestiti naročnika, da so nastali razlogi višje sile, z izvajanjem pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, v višini pet odstotkov (5 %) od predvidene pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj šestdeset (60) dni po preteku veljavnosti te pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe podaljšali roki za izvedbo posla ali v primeru drugih sprememb, ki vplivajo na zavarovanje, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izvajalec:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določbami pogodbe ali

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določbami pogodbe ali

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določbami pogodbe ali

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določbami pogodbe ali

- prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.

V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način, določen v tej pogodbi. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve izvajalca.

Naročnik lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči tudi zaradi delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena dela tudi delno ne bi zadostovala pogodbenim zahtevam.

Izvajalec bo moral naročniku v roku desetih (10) dni od morebitnega unovčenja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predložiti novo zavarovanje, v enaki višini in z enako končno veljavnostjo kot prvotno.

Če bi imel naročnik zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca stroške in škodo, ki presega unovčeno finančno zavarovanje, je izvajalec, poleg unovčenega finančnega zavarovanja dolžan plačati tudi vse morebitne stroške in povrniti nastalo škodo v ugotovljeni višini oziroma razliko do polne višine nastalih stroškov in škode, in sicer v roku tridesetih (30) dni od datuma pisnega zahtevka naročnika.

- člen

Naročnik in izvajalec imenujeta odgovorna predstavnika, ki skrbita za nemoteno izvajanje te pogodbe.

Odgovorni predstavnik naročnika je ____________, e-pošta _____________, telefon: ___________.

Odgovorni predstavnik izvajalca je      , e-pošta      , telefon:      .

Če katera od pogodbenih strank spremeni odgovornega predstavnika, o tem obvesti nasprotno pogodbeno stranko.

- člen

/če izvajalec nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše/

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci: ____________.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev in priložiti soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Pred zamenjavo oziroma naknadno vključitvijo podizvajalca naročnik preveri izpolnjevanje pogojev in zamenjavo oziroma naknadno vključitev podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja oziroma naknadno vključi podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora naročniku predložiti vse zahtevane podatke in dokumente. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti tudi predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dela po tej pogodbi. /v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Izvajalec mora naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. /v kolikor neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno/

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, o katerem ga izvajalec ni obvestil na način, določen v tem členu, lahko odstopi od pogodbe. Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne dati verodostojne podatke.

- člen

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnihkoli zagotovil in izjav tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca, ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega računa izvajalca zadostuje obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

- člen

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Morebitne spore, nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

  - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem izmed položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku oddaje javnega naročila;

  - zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop učinkuje naslednji dan od dneva, ko je naročnik odposlal odstop.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena storitve, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. ali 3. alineji prvega odstavka tega člena se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se za presojo vsebine medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi ne uporabljajo določbe Posebnih gradbenih uzanc.

- člen

Če katera od pogodbenih strank bistveno krši določbe te pogodbe ali se kršitve ponavljajo, lahko vsaka pogodbena stranka po predhodnem pisnem opozorilu in primernem dodatnem roku za odpravo kršitve, razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, razveže s petnajst (15) dnevnim odpovednim rokom.

V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne še odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec pravočasno izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja do izvedbe  vseh pogodbenih obveznosti obeh strank.

- člen

Pogodba je podpisana elektronsko. / Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa en (1) izvod.