| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI65799739 |
| Matična številka | 5618100000 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0603 0345 406 |
| Telefon | 01/479-8800 |
| E-pošta | noo@arnes.si |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik | mag. Marko Bonač, direktor |

in

| IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 |
| --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |
| Matična številka |  |  |
| Poslovni račun |  |  |
| Telefon |  |  |
| E-pošta |  |  |
| Skrbnik pogodbe |  |  |
| Podpisnik |  |  |

sklepata

POGODBO ZA MONTAŽO LAN STIKAL <številka pogodbe>

- člen

PODLAGA POGODBE

| Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe | NOO Montaža LAN stikal, objava na Portalu javnih naročil pod številko JN00xxxx/2023-B01 dne ……………2023 in v Uradnem listu Evropske unije - Portal TED pod številko 2023/S …………. dne ………………2023. |
| --- | --- |

- člen

VELJAVNOST POGODBE

| Začetek veljavnosti | Konec veljavnosti |  |
| --- | --- | --- |
| Z dnem, ko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje v skladu z 13. členom te pogodbe. | Do 30.6.2026. |  |
| Predčasna odpoved pogodbe |  |  |
| Razlogi |  | Odpoved velja |
| - Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |  | - Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. |
| - Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetna oziroma nepravilno opravljena storitev. |  | Ad 2, 3, 4 Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla. |  |  |
| - V primerih določenih v 96. členu ZJN-3. |  |  |
| - Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti. |  | 5. Po preteku 30 dni od obvestila naročniku. |
| - Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo škodo. |  | 6. Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Sporazumno med obema strankama. |  | 7. Po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe. |

- člen

PREDMET POGODBE

- Predmet te pogodbe je izvedba tehničnega popisa stanja na vzgojno-izobraževalnih zavodih (nadaljevanje VIZ) in montaža LAN stikal na VIZ.

- Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v obrazcu ePRO – Specifikacije, ki je priloga pogodbe.

3)    Javno naročilo je sofinancirano s strani Evropske Unije v okviru naslednjih projektov:

- Posodobitev računalniških omrežij na VIZ.

V okviru Načrta za okrevanje in odpornost - razvojno področje: Digitalna preobrazba: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave:  Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa -  bo Arnes izvajal projekt Posodobitev računalniških omrežij na VIZ.  Arnes bo posodobil omrežja na vzgojno - izobraževalnih zavodih ter organizacijah za izobraževanje odraslih, ter s tem zagotovil ustrezno tehnologijo za avtomatsko upravljanje omrežij na daljavo.

- člen

KOLIČINE IN  CENE

- Količine in cene

(tabela je vzorčna in je ni potrebno izpolniti za potrebe oddaje ponudbe; naročnik bo morebiten vnos, če bi se razlikoval od cen v obrazcu predračun_.xslx, štel za nezapisan – tabela se ustrezno izpolni šele ob podpisu pogodbe)

| Številka postavke iz obrazca ePRO- Specifikacije | Postavka | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tehnični popis enega LAN stikala |  |  |
| 2 | Montaža/menjava enega stikala LAN |  |  |
| 3 | Dodatna inženirska ura |  |  |

Komentar glede količin:

Postavka 1: Naročnik v trenutku priprave javnega naročila še ne ve, kateri VIZ bodo tehnični popis izvedli sami.

Postavka 2: Naročnik je v okviru javnega razpisa vsem upravičenim VIZ dodelil skupno 1826 stikal. Ta stikala se bodo montirala v okviru montaže I. Pri čemer ni mogoče napovedati, koliko stikal bo moral izvajalec zmontirati, saj naročnik ne ve, kateri VIZ bodo montažo izvedli sami. Prav tako bo naročnik, če mu bodo ostala sredstva, kupil še dodatna stikala in jih VIZ dodelil z novim javnim razpisom. Ta stikala pa se bodo montirala v okviru montaže II. Montaža bo potekala konec leta 2025 in v letu 2026. Termini montaže bodo določeni naknadno.

Postavka 3: Dodatne inženirske ure bo naročnik priznal v izrednih situacijah, ko bi menjave LAN stikala povzročile nedelovanje delov lokalnega omrežja na VIZ. Izvajalec bo moral v takem primeru nemudoma obvestiti naročnika in se z njim dogovoriti o nadaljevanju postopka odprave napake.

- Največja pogodbena vrednost znaša ________________EUR brez DDV oziroma ______________EUR z DDV.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno, neto skupna pogodbena cena ne spremeni, ob posameznem obračunu pa se upošteva ne glede na določbo fiksne pogodbene cene razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen.

- Pogodbeni stranki se dogovorita za valorizacijo denarnih obveznosti skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, in sicer skladno s 6. členom Pravilnika:  valorizacija denarnih obveznosti se lahko prvič izvede  po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Cene se valorizirajo skladno z indeksom cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih (SKD 2008),  poslovanje podjetij z vsemi subjekti, Slovenija, četrtletno. Indeks se iz baze SURS pridobi na naslednji način:

| šifra SKD dejavnosti | J61 Telekomunikacijske dejavnosti |
| --- | --- |
| četrtletje | zadnje razpoložljivo četrtletje |
| indeks | Povprečje četrtletij leta / povprečje enakih četrtletij prejšnjega leta |

Na tak način pridobljen indeks se aplicira na neto cene na enoto iz obrazca (navedba ustreznega dokumenta iz ponudbe / predračun). Povišanje denarnih obveznosti znaša 80% povišanja indeksa cen.  Stranki za ta namen skleneta aneks k tej pogodbi. Po valorizaciji se najem se obračunava skladno z valoriziranimi cenami.

Določba se smiselno uporablja tudi za primer znižanja indeksa cen.

- člen

TEHNIČNI POPIS

Naročnik  bo VIZ obvestil, da morajo izvesti tehnični popis. VIZ, ki bodo znali, bodo tehnični popis opravili sami, tisti VIZ, ki pa se bodo odločili, da popisa ne bodo izvedli samostojno, bo za njih tehnični popis opravil izvajalec.

Tisti VIZ, ki bodo tehnični popis izvedli samostojno, bodo popise zaključili do spodaj navedenih datumov, in sicer prva skupina v februarju, druga in tretja skupina do 30. aprila 2024, tretja in četrta skupina pa do 30.11.2024.

Na VIZ, kjer pa bo izvajalec izvajal tehnični popis, pa bo izvajalec sam določil, kdaj bo izvedel tehnični popis (pri čemer mora upoštevati zahtevo iz specifikacij, postavka 2, točka C).

Popise za prvo skupino VIZ in informacijo kateri VIZ potrebujejo pomoč pri popisu bo izvajalec prejel ob podpisu pogodbe.

Za drugo in tretjo skupino VIZ bo stanje popisa prejel najkasneje do 30. aprila 2024.

Za četrto in peto skupino VIZ pa najkasneje do 30. november 2024.

- člen

ROKI IZVEDBE IN OBDOBNE KONTROLE

- Rok izvedbe montaže:

- Montaža I:  februar 2024 – 30. september 2025

V tem obdobju se bo izvajala montaža na VIZ, ki so na javnem razpisu že prejeli stikala.

Začetek montaž je odvisen od podpisa pogodbe in uvedbe v delo. Če bo prišlo do zamika pri podpisu pogodbe in uvedbi v delo, se bodo zamaknile tudi montaže.

Izvajalec bo s strani naročnika prejel 5 seznamov VIZ ( 5 skupin).

Predvideni termini montaže

1. skupina:  63 VIZ- februar 2024 – 30. april 2024

2. skupina: 140 VIZ – 3. maj 2024 – 20. september 2024

3. skupina: 140 VIZ – 23. september 2024 – 20. januar 2025

4. skupina: 140 VIZ – 21. januar 2025 – 20. maj 2025

5. skupina: 136 VIZ – 21. maj 2025 – 21. september 2025 (skrajni rok)

Izvajalec bo sezname VIZ prejel ob podpisu pogodbe.

Uspešnost izvajalca se kontrolira po naslednjem pravilu:

Merilo uspešnosti je število zaključenih montaž na VIZ iz posamezne skupine (montaža na matičnem VIZ se šteje kot zaključena, če je opravljena tudi na vseh njenih podružnicah) .

Kontrolo uspešnosti izvaja naročnik glede na zgoraj navedene datume (primer: vsi VIZ iz 1. skupine morajo biti končani do 30.4.2024, vsi VIZ iz 2. skupine 20. septembra 2024 itd.)

V primeru, da izvajalec ne bo v roku končal montaže, se obračuna pogodbena kazen.

| Zamuda in pogodbena kazen v primeru neizpolnitve obveznosti ob kontroli | Višina |
| --- | --- |
|  | 5 % vrednosti montaže LAN stikal v EUR brez DDV za manjkajoče število VIZ iz tekočega seznama. |

Če bo izvajalec v zamudi, mu bo naročnik obračunal pogodbeno kazen in določil nov rok za izvedbo na VIZ, ki so v zamudi, če bo naročnik štel, da je zamudo mogoče nadoknaditi. Če izvajalec v novem roku  ne bo izpolnil svojih obveznosti, bo naročnik pogodbo predčasno odpovedal in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Montaža II:  konec leta 2025 – april 2026

Se bo izvajala, če bodo naročniku ostala sredstva in bo lahko izvedel dodatni javni razpis za dodelitev LAN stikal VIZ. Naročnik predvideva, da bo kupil in VIZ dodelil še okvirno 300 stikal.

Termini montaže na VIZ bodo določeni naknadno z aneksom k pogodbi. Predviden čas za montažo bo pol leta.

- člen

IZVEDBENI POGOJI

| Lokacija realizacije | Lokacije VIZ po Sloveniji. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Način realizacije | Izvedba | Sprememba cen |  |
|  | Ponujene cene na enoto mere iz obrazca 03_Ponudba_predračun z vključenim stroškom prevoza. | Cene po pogodbi so fiksne z izjemami iz 3. in 4. točke 4. člena te pogodbe . |  |
| Način plačila | Izvajalec izstavlja mesečne e-račune in sicer najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Zbirni račun se predloži za opravljeno delo (potrjeno s strani naročnika) v preteklem mesecu, pri čemer mora biti na računu razvidno, katero delo je bilo opravljeno in na katerem VIZ. Za obračunavanje popisov velja, da mora biti izdan račun za matičen VIZ in vse pripadajoče podružnice in lokacije skupaj. |  |  |
| Plačilni rok | Naročnik je zavezan račun plačati v 30. dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema in vseh zahtevanih dokazil. |  |  |
| Čas odprave napake / izvedbe navodila | Kot izhaja iz obrazca ePRO_Specifikacije. |  |  |
| Pooblaščeni predstavniki strank za koordinacijo | Na strani naročnika |  | Na strani izvajalca |
|  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |

Oddaja del podizvajalcem

DA 							 NE

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi  sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Eventuelna neposredna plačila podizvajalcem se uredijo z asignacijo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca ali imenovanje novega podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika ter pri tem ravnati skladno z določili 94. člena ZJN-3.

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež) | Opis del |  | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- člen

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

    - S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve, naročnik pa mu bo za to plačal pogodbeno ceno, navedeno po postavkah v tej pogodbi.

    - Storitve, ki so predmet pogodbe, opravi izvajalec v skladu z navodili naročnika in s specifikacijami, ki so priloga pogodbe.

    - Naročnik se obvezuje, da bo:

      - izpolnil vse predvidene obveznosti v roku in na predviden način;

      - zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

      - obveščal izvajalca o ugotovljenih napakah oziroma problemih;

      - plačal naročene in izvršene storitve v dogovorjenem roku.

    - Izvajalec se obvezuje, da bo:

      - svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

      - izvedel svoje pogodbene obveznosti po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v dogovorjenem roku;

      - prisoten na naročnikovih izobraževanjih in usposabljanjih,

      - sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del, obiska na lokaciji VIZ in se prilagodil trenutnim potrebam po delih glede na potek izvajanja pouka na VIZ, pri čemer mora upoštevati tudi delovni čas naročnika;

      - komuniciral s predstavniki VIZ glede terminskega usklajevanja popisov  in predvidenih montaž; kontaktne podatke mu bo priskrbel naročnik;

      - v teku izvajanja pogodbe zagotavljal razpoložljivost ponujenih kadrovskih, tehnoloških in organizacijskih resursov – do spremembe prijavljenih kadrov ali podizvajalcev lahko pride le po predhodnem pisnem soglasju naročnika; prijavljen kader lahko nadomesti le kader z enakimi kompetencami;

      - z naročnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo nemudoma posredoval vso dokumentacijo (finančno, pravno, vsebinsko-projektno…) in pojasnila;

      - o vsaki težavi, ki jo izvajalec ugotovi na terenu in lahko vpliva na uspešnost doseganja ciljev, je izvajalec dolžan čimprej obvestiti naročnika;

      - omogočal ustrezen nadzor naročniku.

    - Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo.

    - Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina in roka izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre pogodbo, uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

- člen

IZVEDBA IN IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZVAJALCA

    - Izvedba del bo potekala po fazah, ki so navedene v 6. členu pogodbe.

    - Izvedena dela, za katera se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopajo od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji, ali niso skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bodo zavrnjena. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti predložen.

    - Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik. Vzorčne kontrole bodo obsegale:

      - primerjavo z vsebino predmeta pogodbe,

      - primerjavo z dostavljenimi poročili.

    - Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in v kolikor so ugotovljene nepravilnosti, naročnik izvajalcu izda pisno opozorilo in poziv k odpravi nepravilnosti v razumnem roku. V kolikor v določenem roku nepravilnosti ne bodo odpravljene, lahko naročnik odpove pogodbo in unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

    - V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

    - Roki izvedbe in pogodbene kazni za zamudo so opredeljeni v 6. členu te pogodbe.

    - V primeru, da izvajalec po preteku  kontrolnega datuma ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti, mora zamujene obveznosti opraviti v roku, ki mu ga določi naročnik.

    - Naročnik bo dobavitelju najkasneje ob izstavitvi računa sporočil, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel popis in montažo potem, ko je dobavitelj s popisom in/ali montažo zamujal.

    - Če izvajalec zamuja z izvedbo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno izvedbo naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

    - Pogodbena kazen se obračuna z ločenim zahtevkom.

    - Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

    - Izvajalec naročniku jamči, da:

- bodo storitve opravljene kakovostno, s kvalificiranimi kadri, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika;

- bo za kakovost opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika.

- člen

VIŠJA SILA

    - Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe, ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

    - Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika in VIZ o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

    - Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

    - Izvajalec mora v 10. dneh od začetka veljavnosti pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki bančne garancije za dobro izvedbo poslovnih obveznosti, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

    - Višina finančnega zavarovanja znaša: 35.000,00 EUR z veljavnostjo do 30.6.2026, ki se mora glasiti na naročnika in na to pogodbo. Predloži se lahko tudi letno finančno zavarovanje, pri čemer mora izvajalec v tem primeru najmanj 15 dni pred iztekom starega predložiti novo finančno zavarovanje za naslednje letno obdobje; nepredložitev novega finančnega zavarovanja predstavlja bistveno kršitev pogodbe in je razlog za unovčitev obstoječega finančnega zavarovanja.

    - Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči v naslednjih primerih:

- če izvajalec storitev ne opravlja v skladu z zahtevami iz pogodbe in posameznega povpraševanja ali s specifikacijami;

- če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

- če izvajalec krši zaupnost podatkov;

- če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, v kolikor je le-to zahtevano;

- če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

    - Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

    - Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

- člen

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

    - Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke v zvezi z izvrševanjem te pogodbe varovali v skladu z določili te pogodbe in veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

    - Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

    - Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z občutljivimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

    - Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

    - Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

    - Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

- člen

KONČNE DOLOČBE

    - Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

    - Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbenih obveznosti ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

    - Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

    - Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

    - S podpisom tega pogodbe se izvajalec strinja z objavo tega pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz tega sporazuma na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

    - Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankami ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

    - Pogodba je sklenjena v elektronski obliki in je podpisan s kvalificiranimi digitalnimi potrdili obeh pogodbenih strank. (ali opcijsko: Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.)

| SESTAVNI DELI POGODBE |  |
| --- | --- |
| 1. | Obrazec ePRO_Pogodba_vzorec |
| 2. | Obrazec ePRO_Specifikacije |
| 3. | Obrazec ePRO-Ponudba_predračun |
| PRILOGE POGODBE |  |
| 1. | Garancijski dokumenti (finančna zavarovanja, ki jih v originalu hrani naročnik) |
| 2. | Izjava o udeležbi/sodelovanju fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika |

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| ARNES |  |  |
| Podpisnik |  | Podpisnik |
| mag. Marko Bonač, direktor |  |  |

Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04)

Statistični urad Republike Slovenije (SURS): https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/0427602S.px/