Priloga 6: Plan obvladovanja kakovosti vključno s seznamom tipskih,kosovnih in prevzemnih preizkusov komponent in lokomotiv

Uvod

Načrt kakovosti za tipske, kosovne in prevzemne preiskuse komponent in lokomotiv vsebuje pregled dokumentacije in preiskusov, ki morajo biti izvršeni na lokomotivi oziroma na njenih komponentah.

Našteti preiskusi in pregledi morajo biti izvršeni v skladu s zadnjimi obveznimi veljavnimi tehničnimi specifikacijami TSI LOC&PAS po katerih je večsistemska elektro lokomotiva bila homologirana. Za vse komponente, ki so bile v okviru drugih naprav že tipsko preiskušene, morajo biti predloženi obstoječi protokoli tipskih preiskusov.

- Naročnik mora biti o rokih izvedbe posameznih preiskusov obveščen. pravočasno. Načrti izvedb preskusov morajo vsebovati naslednje informacije:

lzvedba postopka:   Določitev zaporedja preskušanja;

Del preskusa: Preiskus: Vir(i):

lzkaz preiskusa:

Naziv preiskusa;

Navedbe posameznih preiskusnih točk glavnega preiskusa; Navedbe za preiskus relevantnih virov (standardi, certifikati itd.); Identifikacija številke dokumenta relevantnega izkaza preiskusa;

lzvedba preiskusa: Odgovorna oseba za izvedbo in organizacijo preiskusa ter podatki o osebah, ki so bili pri preiskusu navzoči.

Stran 1 od 3

Preglednica 1: Seznam vseh načrtov izvedb preiskusov v okviru projekta

Komponente

a.Tipski preiskus	komponente pri proizvajalcu

  - vlečni motor

  - pretvornik za vleko

  - PPN pretvornik

  - glavni transformator

  - podstavni voziček

  - zavore

  - kabelsko drevo

  - koš, E/M montaža

b.Kosovni preiskus	komponente proizvodni preskus pri proizvajalcu

|  |  | 1 | vlečni motor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | pretvornik zavleko |  |
|  |  | 3 | PPN pretvornik |  |
|  |  | 4 | glavni transformator |  |
|  |  | 5 | podstavni voziček | vključuje: koš lokomotive, elektromehan- |
|  |  | 6 | zavore | sko (E/M) montažo, poseben preiskus el. dela |
|  |  | 7 | kabelsko drevo |  |
|  |  | 8 | koš, E/M montaža |  |
| c. | Prvi vzorčni preiskus |  | komponente |  |
|  | Vozilo |  |  |  |
| d. | Tipski preiskus | vozilo |  | Skupna funkcionalnost, izkaz zmogljivosti |
| e. | Kosovni preiskus | vozilo |  | Tovarniški preiskus pred dobavo |

- Definicije

V nadaljevanju sledi razlaga delnih preiskusnih načrtov.

Tipski preiskus komponent

Ta vrsta preiskusa se mora vršiti na prvem kosu oziroma vzorcu komponente. V okviru preiskusa se mora preveriti izpolnjevanje določil ustreznih specifikacij zahtev. Tipski preiskus se mora izvršiti  s strani proizvajalca komponente, in sicer v ustreznem testnem okolju.

Stran 2 od 3

- Kosovni preiskusi komponent

Ti preskusi se izvršijo za vsak primerek komponente.

11

11

Načrt izvedbe preiskusa (PAP), koš, E/M montaža" je obravnavan kot komponenta in vključuje vsa dela, ki morajo biti v tovarni izvršena pred preiskusom vozila. Poleg same montaže in

posebnih preiskusov kabelskih napeljav to vključuje tudi komponente t.i. kabelska drevesa, plošča z izmeničnimi vtikači in enota krmiljenja in krmilnih kartic.

- Prvi vzorčni preiskus

Prvi vzorčni preiskus je preiskus prvega, v skladu s pogoji za serijsko izdelavo izdelanega primerka ustrezne komponente s strani predstavnika naročnika. Naročnik mora biti o rokih izvedbe posameznih preiskusov pravočasno obveščen. Preiskus se lahko izvrši tudi v vgrajenem stanju, na vozilu.

- Tipski preiskus vozila

Ta preiskus se mora izvršiti na za izvedbo tipskega preiskusa primernem vozilu. V splošnem so to lahko vozila, na katerih je bil opravljen vsaj prvi preiskus vozila.

- Kosovni preiskus vozila

Ta preiskus se naj izvrši za vsako vozilo.

- Preiskusne naprave, oprema in okolje

Za izvedbo preiskusov potrebne naprave, oprema in okolje morajo biti opisani v ustreznih navodilih za

preiskušanje.

- Standardi

Preiskusi se morajo izvajati v skladu z veljavnimi evropskimi standardi. Vsi uporabljeni standardi morajo biti vključno z viri, navedeni v navodilih za preiskušanje.

Stran 3 od 3