RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: 	Slovenske železnice – Tovorni promet, d.o.o.

Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa predsednica uprave - direktorica

mag. Melita Rozman Dacar

Predmet javnega naročila:	»Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv«

Vrsta postopka:	postopek s pogajanji z objavo na podlagi 45. člena ZJN-3

Objava javnega naročila:	Slovenski portal za javna naročila – www.enarocanje.si in  Uradni list Evropske unije

Datum:	december 2023

Interna številka javnega naročila:	207/2023/08

Slovenske železnice – Tovorni promet, d.o.o.

mag. Melita Rozman Dacar

predsednica poslovodstva - direktorica

STRUKTURA IN VSEBINA

- NAVODILA PONUDNIKOM

Poglavje 1	Povabilo k oddaji ponudbe

Poglavje 2	Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Poglavje 3	Razpisni obrazci

KAZALO

I.	NAVODILA PONUDNIKOM	4

Poglavje 1: Povabilo k oddaji ponudbe	5

1.	OZNAKA IN PREDMET, ROK IN LOKACIJA JAVNEGA NAROČILA	6

2.	PONUDBE	8

3.	ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	9

4.	PREGLED PRIJAV	9

5.	DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PRIJAV/PONUDB	10

6.	DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE	10

7.	PROTOKOL POGAJANJ	10

Poglavje 2: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe	14

1.	Razpisna dokumentacija	15

2.	Pridobivanje dodatnih informacij	15

3.	Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe	15

5.	Ponudbena cena	31

6.	Veljavnost ponudbe	31

7.	Neobičajno nizka ponudba	31

8.	Variantna ponudba	31

9.	Merila pri oddaji javnega naročila in način vrednotenja	31

10.	Oddaja javnega naročila	33

11.	Sklenitev pogodbe	34

12.	Izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb	34

Poglavje 3:  Razpisni obrazci	35

Razpisni obrazec št. 1 - Podatki o ponudniku	36

Razpisni obrazec št. 1a – SEZNAM PODIZVAJALCEV	37

Razpisni obrazec št. 1b – PODATKI O PODIZVAJALCU	38

Razpisni obrazec št. 1c – SOGLASJE PODIZVAJALCA	39

Razpisni obrazec št. 1d – IZJAVA	40

Razpisni obrazec št. 2 – OBRAZEC PONUDBE	41

Razpisni obrazec št. 3 – SEZNAM REFERENC PONUDNIKA	43

Razpisni obrazec št. 4 – POTRDILO REFERENCE	44

Obrazec se kopira, izpolni in podpiše za vse projekte/naročila ponudnika, vseh partnerjev v skupnem nastopu in vseh podizvajalcev.	44

Razpisni obrazec št. 5 - IZJAVA O UPOŠTEVANJU PREDPISOV	45

Razpisni obrazec št. 6 - VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE	46

Razpisni obrazec št. 7 - VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	48

Razpisni obrazec št. 8 -  VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V

GARANCIJSKI DOBI	49

Razpisni obrazec št. 9 -  VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA VRAČILO AVANSA	50

Razpisni obrazec št. 9 - VZOREC POGODBE	51

Razpisni obrazec št. 10-  TERMINSKI NAČRT	74

Razpisni obrazec št. 11 – IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH

DELOV	75

Razpisni obrazec št. 12 -  IZJAVA PONUDNIKA O DOBAVLJENI OPREMI, O UPOŠTEVANJU PREDPISOV IN ZAHTEV NAROČNIKA	76

II.	PRILOGE	77

Priloga 1: TEHNIČNE ZAHTEVE	77

Tehnične zahteve za Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv, Ljubljana, december 2023	77

Lista skladnosti	77

- NAVODILA PONUDNIKOM

Poglavje 1: Povabilo k oddaji ponudbe

NAROČNIK

SŽ-Tovorni promet, d. o. o.

Kolodvorska ulica 11,

1000 Ljubljana

Matična številka podjetja: 6017231000,

Identifikacijska številka za DDV: SI84667044

(v nadaljevanju naročnik)

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- OZNAKA IN PREDMET, ROK IN LOKACIJA JAVNEGA NAROČILA

Predmet:  »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv«.

Predmet javnega naročila je nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv.

Nove lokomotive morajo biti primerne za vožnjo v čezmejnem prometu in sposobne zelo fleksibilnega delovanja na progah z različnimi sistemi brez menjave lokomotiv, s čimer se posledično odpravijo operativni postanki na mejnih postajah.

Za doseganje interoperabilnosti morajo biti nove lokomotive v skladu s trenutno veljavnimi predpisi TSI. Za dosego trajnostnih odločitev glede prihodnjih nakupov morajo biti nove lokomotive opremljene z opremo ETCS. Nivo opreme ETCS je naveden v nadaljevanju in v Tehničnih zahtevah za nakup 30 novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv. Za neomejeno delovanje med obravnavanimi državami se zato priporočajo državne homologacije in ustrezna oprema. Poleg tega morajo proizvajalci zagotavljati hitro dostavo rezervnih delov in usposobljeno podporo.

Nove lokomotive morajo biti  izdelane s karakteristikami, ki bodo omogočale naslednje:

- doseganje maksimalne hitrosti tovornih vlakov najmanj 120km/h,

- maksimalno osno obremenitev 22,5 t

- možnost rekuperativnega zaviranja,

- zagotavljanje rezervnih delov,

- opremljene  z radijskim napravami ki bodo omogočale sporazumevanje v digitalnem sistemu GSM-R in analognim sistemom (dual mode).

- vgrajen certificiran delujoč on-board sistem ETCS nivo 2 (skladno s programsko različico Baseline 3, Set 2), ki mora biti testiran, certificiran in predan v obratovanje skupaj z dobavljenimi lokomotivami. Skladno s specifikacijami mora delovati na infrastrukturi opremljeni s programsko različico Baseline 2.3.0d , Baseline 3.4.0 in Baseline 3, Set 2 in biti testiran, certificiran in predan v obratovanje za vse proge v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Hrvaški, Madžarski, Češki, Slovaški, Srbiji.

- oprema za vožnjo pod napetostjo 3kV DC, 15kV AC in 25 kV AC,

- instalirana moč (kW) do 6400,

- Maksimalna začetna vlečna sila (kN) min. 340,

- poleg Slovenije homologirane še za države: Avstrija, Hrvaška, Nemčija, Madžarska, Srbija, Češka, Slovaška.

  - Nakup obsega tudi certificiranje in pridobitev uporabnih dovoljenj

  - Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in druge tehnične zahteve naročnika so določene v tehničnih specifikacijah – Priloga 1: Tehnične zahteve za Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv, Ljubljana, december 2023, te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi šolanje kadrov  kupca oziroma njegovega pooblaščenca za upravljanje in vzdrževanje ter popravila lokomotiv, tehnično dokumentacijo, kataloge rezervnih delov, opremo delavnic za vzdrževanje s potrebnimi posebnimi orodji in napravami ter za vzdrževanje potrebno programsko opremo, pridobitev obratovalnih dovoljenj, skladno z zahtevami v tehničnem delu razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko predložiti samostojno ponudbo (s podizvajalci ali brez podizvajalcev) ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner.

Javno naročilo je enovito. Delitev na sklope ni dopustna.

  - Opcija

V primeru zagotovitve dodatnih finančnih sredstev si naročnik pridržuje pravico, da pri izbranem ponudniku, naroči do največ 40 dodatnih lokomotiv, z najmanj enakovrednimi tehničnimi karakteristikami, kot lokomotive, ki so predmet tega naročila.

V primeru naročila do največ 40 dodatnih lokomotiv, morajo dodatno naročene lokomotive ustrezati vsem TSI standardom, veljavnim v času dobave dodatno naročenih lokomotiv in ponudnik mora pridobiti obratovalna dovoljenja v skladu z zahtevami naročnika.

To opcijo oz. pravico lahko naročnik izkoristi najkasneje 10 (deset) let po podpisu pogodbe za dobavo 30 lokomotiv. Ponudnik v tem obdobju garantira pogodbeno ceno za lokomotivo in upoštevaje popravek cene, ki se izračuna po ponudnikovi eskalacijski formuli.

Naročnik količino dodatnih lokomotiv določi glede na svoje potrebe.

Ocenjena vrednost naročila ne zajema vrednosti opcije.

  - Viri financiranja

  - Sredstva za financiranje razpisanega javnega naročila bo zagotavljal naročnik, družba SŽ Tovorni promet, d.o.o.

  - Rok izvedbe pogodbenih obveznosti

  - Ponudnik mora pričeti z dobavo novih električnih večsistemskih lokomotiv najkasneje v roku 24 mesecev, šteto od dneva podpisa pogodbe in dobavo zaključiti najkasneje v roku 42 mesecev, šteto od dneva podpisa pogodbe.

  - Uspešno mora biti opravljen tehnični prevzem vseh dobavljenih lokomotiv.

Kraj izvedbe in prevzema

Tehnični prevzem in preizkusi se opravijo na lokaciji proizvajalca lokomotiv. Dobava in predaja ter končni prevzem novih električnih večsistemskih lokomotiv morajo biti opravljeni v Republiki Sloveniji na železniški postaji Ljubljana (DDP Ljubljana – Incoterms 2020).

Ponujeno blago in storitve

Ponujeno blago – večsistemske električne lokomotive, oprema lokomotiv, orodja oprema za vzdrževanje,rezervni deli in  pripadajoče storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam naročnika zapisanih v Tehničnih zahtevah naročnika ter v razpisni dokumentaciji.

  - Oddaja javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev in tehničnih  zahtev ter na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi meril. Skupna ocena ponudbe se izračuna z upoštevanjem vseh meril in s seštevanjem točk pridobljenih pri vsakem od meril. Ponudnik, ki zbere najvišje število normiranih točk je najugodnejši. V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil skupno nižjo ceno. Najvišje skupno število točk je 100.

- PONUDBE

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek s pogajanji z objavo. V prvi fazi se zainteresirane gospodarske subjeke pozove k oddaji prijav za sodelovanje na podlagi objavljenega vabila in objavljene razpisne dokumentacije, v drugi fazi, pa bodo gospodarski subjekti, ki bodo oddali prijavo in po tem, ko jih bo naročnik preveril glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in ki ponujajo predmet naročila, pozvani, da oddajo ponudbo. Po oddanem ponudbenem predračunu bodo izvedena pogajanja skladno z 9. točko razpisne dokumentacije.

Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko v tem postopku odda prijavo za sodelovanje. Prijavi priloži informacije za ugotavljanje sposobnosti določene v tej razpisni dokumentaciji od točke D do vključno  točke O razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo prijave/ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb/prijav, ponudbo/prijavo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe/prijave. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav/ponudb svojo prijavo/ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo/ponudbo umakne, se šteje, da prijava/ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo prijavo/ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava/ponudba.

Po preteku roka za predložitev prijav/ponudb, prijave/ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave/ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=34929

Rok za predložitev prijave/ponudbe in javno odpiranje

1. faza postopka

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 12.02.2024 do 12.00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

2. faza postopka:

Naročnik bo po pridobitvi prijav, prijave pregledal in preveril ali izpolnjujejo vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije in preveril kandidate/ponudnike glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje ter glede izpolnjevanja predmeta naročila.

Kandidati bodo po izteku roka za predložitev pojasnitve, dopustne dopolnitve in spremembe prijav/ponudb, če bodo zahtevane, ter po tem, ko bo naročnik kandidate preveril glede ne-izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, in ki ponujajo predmet naročila pozvani, da predložijo ponudbe v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka, navedenega v povabilu k oddaji ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Rok za predložitev prve ponudbe bo naveden v povabilu k oddaji ponudbe, s katerim bodo gospodarski subjekti pozvani, da do določenega roka oddajo ponudbo.

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo prijave/ponudbe, nosi ponudnik sam.

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12.02.2024 in se bo začelo ob 13:10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- PREGLED PRIJAV

Naročnik bo preveril ali so vse pravočasne prijave skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,  in preveril ali so prijave oddali ponudniki, pri katerih ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

Skladno s točko a) 8. odst. 89. člena ZJN-3 bo naročnik izključil iz postopka oddaje javnega naročila ponudnike, ki bodo izpolnjevali pogoje za izključitev in ne bodo izpolnjevali pogojev za sodelovanje.

Naročnik bo o ugotovitvah objavil odločitev na Portalu javnih naročil.

Nato bo ponudnike, katerih prijava/ponudba ustreza zahtevam naročnika in pri katerih niso podani razlogi za izključitev ter izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, povabil na pogajanja.

Nato bo po opravljenih pogajanjih razvrstil dopustne ponudbe glede na merilo in izmed dopustnih ponudb izbral ekonomsko najugodnejšo.

- DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PRIJAV/PONUDB

Naročnik lahko skladno z 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahteva, da v zahtevanem roku svojo prijavo/ponudbo dopolni, spremeni ali pojasni.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistem e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

•	svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

•	tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,•

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

- DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

- PROTOKOL POGAJANJ

Naročnik bo s ponudniki izvedel pogajanja.

Protokol pogajanj: predmet pogajanj bo ponudbena cena.

Naročnik bo v povabilu k pogajanjem opredelil oziroma zapisal kateri krog pogajanj bo zadnji.

V pogajanjih za cene (vrednost) se bodo naročnik in ponudniki pogajali o ponudbeni ceni posamezne večsistemske električne lokomotive.

Cene (vrednost naročila) na pogajanjih morajo biti nižje, nikakor ne višje, ne glede na spremembe, ki se bodo ali bi se lahko dogajale na trgu.

Izhodiščna cena (vrednost) na pogajanjih, od katere se bodo nižale cene (vrednost) na pogajanjih bo ponudba tistega ponudnika, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo.

Vse morebiti ugotovljene računske napake v predračunu, ki bi predstavljale povečanje vrednosti, se ne upoštevajo in gredo v škodo ponudnika.

Cene (vrednost naročila) na pogajanjih morajo biti nižje od prvotne cene, nikakor ne višje glede na prvotno predloženo ceno in ne glede na spremembe, ki se bodo ali bi se lahko dogajale na trgu.

Naročnik bo po pridobitvi ponudb le-te pregledal in preveril ali izpolnjujejo vse naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo izvedel najmanj en krog pogajanj.

Naročnik bo ponudnikom povabilo na pogajanja poslal preko https://ejn.gov.si/eJN2 in po elektronski pošti. V povabilu bo navedeni kraj, datum in ura pogajanj.

V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo.

Predstavniki ponudnika so pred začetkom pogajanj komisiji naročnika dolžni predložiti pooblastila, da se v imenu in za račun podjetja, ki ga zastopajo, udeležujejo pogajanj. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico udeležbe v pogajanjih. Pogajanj se lahko udeležita največ dva, za sodelovanje na pogajanjih pooblaščena predstavnika ponudnika.

Pogajanja bodo potekala izključno med komisijo in ponudniki in bodo za javnost zaprta.

Ponudnik bo po zaključenih pogajanjih predložil končno ponudbeno ceno v elektronski obliki na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o priznaju sposobnosti in odločitve o   oddaji naročila bo naročnik slednje objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Sklenitev pogodbe

Takoj, ko bo postala odločitev o oddaji javnega naročila pravnomočna, bo naročnik poslal izbranemu ponudniku pogodbo v podpis. Izbrani ponudnik mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 10 (deset) dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od pogodbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bo podpisal tudi naročnik in pod pogojem, da bo ponudnik predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Revizija postopka

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 72/2019 v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži preko portala eRevizija. ( eRevizija (portalerevizija.si)

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

Ostali pogoji, opozorila in pravice

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije.

Izpolnjevanje pogojev, ki jih ponudnik dokazuje bodisi s podpisanimi in izpolnjenimi obrazci iz razpisne dokumentacije, bodisi s predložitvijo drugih listin, lahko naročnik po lastni presoji kadarkoli preveri in se prepriča o njihovi resničnosti.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo ravnal v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3. V primeru zavrnitve vseh ponudb ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo ponudbe.

Poglavje 2: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- Razpisna dokumentacija

1.1	Vsebina razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

- Navodila ponudnikom

Poglavje 1		Povabilo k oddaji ponudbe

Poglavje 2		Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Poglavje 3		Razpisni obrazci

- Pridobivanje dodatnih informacij

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, na naslovu http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi

Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 01.12.2024 do 10:00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

4.1 	Jezik ponudbe

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v elektronski obliki v slovenskem jeziku. V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Prospekti, strokovna literatura, certifikati, licenčne pogodbe, licence in podobno, kar pojasnjuje ponudbo, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in izbrani ponudnik, bodo v slovenskem jeziku.

4.2 	Izdelava ponudbe

Ponudbena dokumentacija se sestavi tako, da ponudnik z urejevalnikom teksta Word vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Oddaja prijave/ponudbe je elektronska z elektronskim podpisom.

Ponudba mora biti oddana na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki morajo biti podpisani ali z elektronskim podpisom pooblaščene osebe za zastopanje ponudnika/podizvajalca ali pa morajo biti podpisani s strani pooblaščene osebe za zastopanje ponudnika/podizvajalca in žigosani s strani ponudnika/podizvajalca.

Ponudniku ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

4.3		Označitev podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost/zaupnost podatkov

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo izvedel popoln pregled vseh ponudb zato bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno ponudbo.

Naročnik bo  ponudniku, ki je oddal dopustno ponudbo in je v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

4.4 	Temeljne okoljske zahteve

Glede varstva okolja morajo biti upoštevani veljavni predpisi Evropske unije s tega področja.

4.5 	Sestavni deli ponudbe

Ponudnik v uvodu ponudbe priloži morebitni sklep o določitvi poslovne skrivnosti.

Zaželeno je, da so sestavni deli ponudbe zloženi po navedenem vrstnem redu od črke A do črke O v nadaljevanju.

- Podatki o ponudniku

Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju »skupina ponudnikov« oziroma »ponudniki v skupnem nastopu«), ki predloži skupno ponudbo. Ponudniki so upravičeni in lahko izvajajo storitve, ki so v skladu z razpisnimi pogoji.

Ponudnik oziroma vodilni partner v skupnem nastopu se mora identificirati.

Ponudnik v skupnem nastopu

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v skupni ponudbi in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in

- navedba, da ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

Udeležba podizvajalcev

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Razpisni obrazci 1a, 1b in 1c),

- izpolnjene enotne evropske dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, če jih ti imajo, sicer morajo predložiti dokazila, ki so zahtevana v tej razpisni dokumentaciji,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (lastna izjava; oz. obkroži ustrezni odgovor na razpisnem obrazcu 1c).

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev.

Naročnik ponudnike opozarja, da so v primeru nastopa s podizvajalci podatki o podizvajalcih, vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, vrsti blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo te pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (torej s ponudnikom) najkasneje v 5 (petih) dneh od sklenitve te pogodbe. Ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v 5 (petih) dneh po spremembi predložiti Razpisne obrazce 1 in 1c za novega podizvajalca.

V kolikor ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora podizvajalec najkasneje v 5 (petih) dneh od sklenitve te pogodbe naročniku predložiti kopijo te pogodbe (ta obveznost bo izpolnjena tudi, če to pogodbo naročniku posreduje ponudnik). Ravno tako se sklene aneks k pogodbi med naročnikom in ponudnikom.

Dokazila:

- pravni akt (pogodba) o skupnem nastopu, v kolikor gre za skupno ponudbo,

- izpolnjene ESPD obrazce za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi za izvedbo naročila (ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu, vsi podizvajalci);

- s strani podizvajalca izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 1c.

Razpisna obrazca 1b in 1c izpolnijo vsi podizvajalci.

Vsi razpisni obrazci se po potrebi kopirajo.

Dodatni podatki o ponudniku

Izbrani ponudnik in morebitni podizvajalec mora na pisni poziv naročnika, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora te podatke posredovati naročniku v roku 8 (osmih) dni, od dneva prejema poziva.

Naročnik bo zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred podpisom pogodbe, pisno pozval izbranega ponudnika, da mu predloži izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke, bo naročnik predložil Komisiji za preprečevanje korupcije. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

- Obrazec ponudbe

Naročnik bo v drugi fazi postopka k oddaji ponudbe povabil gospodarske subjekte, ki bodo oddali prijavo z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje in za katere bo ugotovil, da izpolnjujejo zahtevane pogoje naročnika zapisane v razpisni dokumentaciji.

Vrednosti na enoto ne smejo vsebovati davka na dodano vrednost (DDV), le-ta se ločeno prikaže pri izračunu skupne vrednosti ponudbe v višini 22 %.

Vsi davki in dajatve morajo biti vsebovani v vrednosti ponudbe za izvedbo javnega naročila tako, da naročnik na ponudbeno vrednost ponudnika ne plačuje nobenih dodatkov.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški ponudnika povezani z dobavo novih večsistemskih električnih lokomotiv, vključno s šolanjem kadrov za upravljanje in vzdrževanje, vsa tehnična dokumentacija z načrti, katalogi rezervnih delov do kosovnice natančno, pridobitvijo dovoljenj, opremo delavnic s potrebnimi posebnimi  orodji in napravami ter za vzdrževanje vso programsko opremo in servisno programsko opremo, tehnična navodila in priročnike, ki so potrebni za nemoteno uporabo, za utirjanje lokomotiv, popravilo in vzdrževanje večsistemskih električnih lokomotiv oziroma skladno z zahtevami v tehničnem delu razpisne dokumentacije.

Dobavitelj bo v svojem imenu in za svoj račun dobavil rezervne dele in potrošni material na pariteti DDP Ljubljana, SŽ-VIT, d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana za redno vzdrževanje v garancijskem roku.

Ponudbena cena vključuje tudi stroške pridobitve stalnih obratovalnih dovoljenj na javni železniški infrastrukturi za vseh 30 večsistemskih električnih lokomotiv v Sloveniji, Avstriji, Slovaški, Češki, Madžarski, Hrvaški, Nemčiji in Srbiji.

Stalno obratovalno dovoljenje za Slovenijo, Avstrijo, Slovaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko in Hrvaško mora biti pridobljeno do prevzema vsake večsistemske električne lokomotive, medtem ko za Srbijo najkasneje v roku 12 mesecev po prevzemu zadnje lokomotive.

Ponujena cena mora biti fiksna ter nespremenljiva do konca izvedbe naročila.

Ponudba mora veljati najmanj  240 dni.

Dokazila - izpolnjeni, podpisani in v eJN oddani:

- izpolnjen, podpisan, žigosan in v eJN oddan razpisni obrazec št. 2 Ponudba.

- Pooblastilo za podpis ponudbe

Ponudnik priloži pooblastilo za podpis iz katerega je razvidno, da je oseba (oz. osebe), ki je podpisala ponudbo pooblaščena za tako dejanje in je ponudba pravno zavezujoča za ponudnika. Pooblastila ni potrebno predložiti za osebe, ki so navedene kot pooblaščene za tako dejanje v izpisku iz sodnega registra. Overovitev pooblastila pri notarju ni potrebna. Oseba (ali osebe) pooblaščena za podpis ponudbe mora parafirati vsako stran ponudbe, razen tiskane literature.

Dokazilo:

- izpolnjeno, podpisano in žigosano  pooblastilo za podpis ponudbe.

- Razlogi za izključitev

V nadaljevanju so opredeljeni razlogi, zaradi katerih mora biti ponudnik izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik mora ponudnika iz sodelovanja izključiti tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (6.odstavek 75. člena ZJN-3).

Nekaznovanost:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16-popr. 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21,186/21 in 105/22-ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev(244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. Pogoj velja za ponudnika, vse partnerje v skupnem nastopu in vse podizvajalce.

Dokazila:

      - izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec izpolnjen v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudnik za fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v ESPD obrazec vpiše njihovo EMŠO številko.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu

- ustrezna dokazila za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji.

Dokazila morajo priložiti:

- ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci,

- vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz  prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik naj predloži izpis iz ustreznega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega naročila.

V kolikor bo ponudnik predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, bo naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo izpis iz ustrezne evidence kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če te evidence ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Plačani davki in prispevki:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da ta ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

- ustrezna dokazila za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji.

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Izločitev iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco subjektov z negativnimi referencami:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec,

- ustrezna dokazila za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji.

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Prekršek v zvezi s plačilom za delo:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazila:

- izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec,

- ustrezna dokazila za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji.

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Insolventnost ali prisilno prenehanje:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanja upravlja upravitelj ali sodišče, če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

Način dokazovanja:

- izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji v ponudbi predložijo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo predmetni razlogi za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

Razlogi za izključitev ponudnikov iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil subjekt tudi v naslednjih primerih:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega zakona;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo

kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

č) 	če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, tudi v primeru, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; Organ pristojen za varstvo konkurence ,lahko ob upoštevanju zahtevnosti zadeve ali iz razlogov na strani stranke, zoper katero je podana prijava, ta rok izjemoma podaljša za največ 15 dni, o čemer mora naročnika obvestiti najpozneje zadnji dan izteka roka;

- če nasprotja interesov iz drugega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče učinkovito

odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali

prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona;

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali

pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem gospodarskem subjektu: ponudniku, partnerju v primeru skupne ponudbe in podizvajalcu.

DOKAZILA

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

POGOJI ZA SODELOVANJE

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila.

Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev ni dopustna in bo izločena iz postopka oddaje javnega naročila.

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti.

Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec,

- ustrezna dokazila za ponudnika, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji.

Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Izjava ponudnika  o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

Partnerji v skupni ponudbi:

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.

Podizvajalci:

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.

- Ekonomski in finančni položaj:

Ponudnik oziroma skupina ponudnikov mora izkazati, da je imela povprečni letni promet v zadnjih treh poslovnih letih v višini najmanj 141.000.000,00 EUR.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec,

- Letni računovodski izkazi za zadnja tri zaključena poslovna leta pred rokom za predložitev ponudbe.

- Tehnična sposobnost ponudnika

Ponudnik novih večsistemskih električnih lokomotiv mora podati reference:

- da je dobavil najmanj 30 večsistemskih električnih lokomotiv upoštevaje bistvene karakteristike in glavne komponente, ki v zadnjih 3 letih obratujejo na javnih železniških omrežij držav v katerih je predvideno delovanje lokomotiv, ki so predmet tega naročila.

Ponudnik lahko navede tudi več referenčnih poslov, ki ustrezajo gornjim pogojem.

Referenčni posli morajo biti potrjeni s strani naročnikov referenčnih poslov.

Ponudnik lahko namesto izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca 4 predloži potrdilo reference, ki ga je pridobil za dokazovanje sposobnosti pri drugih javnih naročilih, pri čemer mora biti iz potrdila razvidno, da je naročnik referenčnega posla zadovoljen z opravljenim delom oziroma dobavljenimi lokomotivami ponudnika.

Ponudnik lahko navede tudi več referenčnih projektov, ki ustrezajo gornjim pogojem.

Dokazila:

Ponudnik izpolni, podpiše, žigosa  in predloži:

- izpolnjen, podpisan in priložen ESPD obrazec,

- Obrazec 3 – Seznam referenc ponudnika

- Obrazec 4 – potrdilo reference (podpisano s strani naročnika referenčnega posla)

Na obrazcu 3 se označi ali gre za referenco ponudnika ali podizvajalca. Blago mora nato dejansko dobaviti gospodarski subjekt, ki je predložil referenco.

- Izjava ponudnika o upoštevanju predpisov

Ponudnik predloži pisno izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen s predpisi, veljavno zakonodajo in veljavnostjo pravnega sistema na področju Republike Slovenije.

Dokazilo:

- izpolnjen razpisni obrazec št. 5.

- Vzorec pogodbe

Ponudnik priloži pravilno izpolnjen vzorec pogodbe (obrazec 10).

Dokazilo:

- izpolnjen vzorec pogodbe (obrazec 10).

- Finančno zavarovanje

K.1) Garancija za resnost ponudbe

Kot zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži v predmetnem javnem naročilu bančno garancijo v vrednosti 2.820.000,00 EUR z veljavnostjo  najmanj 240  dni po skrajnem roku za predložitev ponudb.

Vsebina bančne garancije mora biti skladna z vzorcem bančne garancije iz te razpisne dokumentacije.

Bančna garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv.

Bančna garancija mora biti izdana s strani prvovrstne banke. Za namen te razpisne dokumentacije se prvovrstnost banke s sedežem v EU ali držav EFTA presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB - ustanove  Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's.

Vsako ponudbo, ki ne vsebuje po vsebini sprejemljive bančne garancije za resnost ponudbe, bo naročnik zavrnil.

Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za resnost ponudbe:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami teh navodil ponudnikom, ali ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami teh navodil in pogodbe.

Naročnik bo bančno garancijo za resnost ponudbe vrnil ponudnikom po sklenitvi pogodbe, če bodo to zahtevali.

Ponudnik v ponudbi predloži bančno garancijo izdano v elektronski obliki in sicer tako, da je mogoče preveriti veljavnost elektronskih podpisov ali na naslov naročnika najpozneje do roka določenega za oddajo ponudbe dostavi original bančne garancije za resnost ponudbe z oznako javnega naročila.

K.2) Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V roku 10 dni po sklenitvi pogodbe o dobavi  mora pogodbena stranka naročniku dostaviti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z upoštevanim 22%   DDV) v obliki nepreklicne, brezpogojne in na prvi poziv unovčljive bančne garancije, v zahtevani obliki glede na vzorec, ki je del razpisne dokumentacije. Garancija mora veljati še najmanj 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu zadnjega dobavljenega vozila (večsistemska električna lokomotiva). Pogodbena stranka je dolžna zagotoviti bančno garancijo za celotno obdobje, do dokončne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Bančna garancija mora biti izdana s strani prvovrstne banke, ki jo potrdi naročnik. Za namen te razpisne dokumentacije se prvovrstnost banke s sedežem v EU ali državi EFTA presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove  Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's.

Če uspešni ponudnik ne izpolni obveze iz predhodnih dveh odstavkov, bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe.

Vrednost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  - bančne garancije, se ob vsakem prevzemu lokomotive, po podpisu Protokola o prevzemu posamezne lokomotive s strani obeh pogodbenih strank in predložitvi bančne garancije - finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, zniža za 10% pogodbene vrednosti (z upoštevanim 22% DDV) posamezne lokomotive.

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če:

- dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, tehničnimi specifikacijami ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),

- dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere naročnika,

- naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja,

- dobavitelj naročnku ne izroči pravočasno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku,

- dobavitelj objavi prisilno poravnavo ali stečaj ali postane insolventen,

- dobavitelj naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika.

Naročnik lahko garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči brez predhodnega opomina, mora pa ponudnika o tem obvestiti.

K.3) Garancija za odpravo napak v garancijskem roku in pridobitev zahtevanih stalnih obratovalnih dovoljenj  v  Srbiji.

Za odpravo napak v garancijskem roku bo izbrani ponudnik v skladu s pogodbo  ob uspešno končanem tehničnem prevzemu vsake posamezne večsistemske električne lokomotive izročil naročniku bančno garancijo v višini 5% (z upoštevanim 22% DDV) pogodbene vrednosti za posamezno lokomotivo z veljavnostjo najmanj 30 dni po poteku ponujenega garancijskega roka. Dobavitelj bo naročniku izročil 30 garancij za odpravo napak, za vsako lokomotivo posebej.

Bančna garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv v zahtevani obliki glede na vzorec, ki je del razpisne dokumentacije.

Bančna garancija mora biti izdana s strani prvovrstne banke, ki jo potrdi naročnik. Za namen te razpisne dokumentacije se prvovrstnost banke s sedežem v EU ali državi EFTA presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove  Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če:

- dobavitelj v času veljavnosti garancije ne izvaja odpravo nakap v garancijski dobi na način in v rokih kot dogovorjeno v pogodbi,

- dobavitelj objavi prisilno poravnavo ali stečaj ali postane insolventen

Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku služi tudi kot finančno zavarovanje za pridobitev zahtevanih stalnih obratovalnih dovoljenj za Srbijo.

Stalno obratovalno dovoljenje za Slovenijo, Avstrijo, Slovaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko in Hrvaško mora biti pridobljeno do prevzema vsake lokomotive, medtem ko za Srbijo najkasneje v roku 12 mesecev po prevzemu zadnje lokomotive.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo v višini 1 % pogodbene vrednosti z DDV-jem v kolikor izvajalec v roku enega leta (12 mesecev) od tehničnega prevzema zadnje lokomotive ne pridobi stalnega obratovalnega dovoljenja za dobavljene lokomotive, ki jih naročnik zahteva Srbijo.

V kolikor je finančno zavarovanje unovčeno v delu, mora izbrani ponudnik finančno zavarovanje obnoviti za preostali znesek z veljavnostjo enako prvotni bančni garanciji, to je najmanj 30 dni po poteku ponujenega garancijskega roka.

V primeru, da izbrani ponudnik ne bo uspel sam v zahtevanem roku pridobiti stalnih obratovalnih dovoljenj v Srbiji, bo obratovalna dovoljenja po poteku zahtevanega roka pridobil naročnik sam in vse stroške zaračunal dobavitelju.

Naročnik lahko garancijo za odpravo napak v garancijskem roku unovči brez predhodnega opomina, mora pa ponudnika o tem obvestiti.

Valuta predložene bančne garancije mora biti enaka valuti pogodbe (EUR).

K.4) Garancija za vračilo plačanega avansa

Izbrani ponudnik bo naročniku ob plačilu avansa izročil bančno garancijo za vračilo avansa v celotnem znesku avansa (25% pogodbene vrednosti) in  v skladu z vzorcem, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Bančna garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv v zahtevani obliki glede na vzorec, ki je del razpisne dokumentacije.

Bančna garancija mora biti izdana s strani prvovrstne banke, ki jo potrdi naročnik. Za namen te razpisne dokumentacije se prvovrstnost banke s sedežem v EU ali državi EFTA presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove  Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's.

Veljavnost bančne garancije mora biti vsaj 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu zadnje lokomotive.

Vrednost finančnega zavarovanja za vračilo avansa - bančne garancije se ob vsakem prevzemu lokomotive, po podpisu Protokola o prevzemu posamezne lokomotive s strani obeh pogodbenih strank in predložitvi bančne finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, zniža za sorazmerni delež vrednosti plačanega avansa za posamezno dobavljeno lokomotivo.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za vračilo plačanega avansa, če se pogodba razdre, razveljavi ali je ali postane neveljavna.

Naročnik lahko garancijo za vračilo plačanega avansa unoviči brez predhodnega opomina, mora pa ponudnika o tem obvestiti.

Valuta predložene bančne garancije mora biti enaka valuti pogodbe (EUR).

Dokazilo:

- Ponudnik v ponudbi predloži bančno garancijo izdano v elektronski obliki in sicer tako, da je mogoče preveriti veljavnost elektronskih podpisov ali na naslov naročnika najpozneje do roka določenega za oddajo ponudbe dostavi original bančne garancije za resnost ponudbe z oznako javnega naročila. (vzorec razpisni obrazec 6)

- parafiran razpisni obrazec št. 7,

- parafiran razpisni obrazec št. 8,

- parafiran razpisni obrazec št. 9.

- Rezervni  deli v garancijskem obdobju

Ponudnik bo v svojem imenu in za svoj račun v garancijskem obdobju po uspešnem prevzemu posamezne večsistemske električne lokomotive dobavil rezervne dele in potrošni material na pariteti DDP Ljubljana, SŽ-VIT, d.o.o., Zaloška 217, Ljubljana za redno vzdrževanje, v obsegu, ki zagotavlja 95% razpoložljivost večsistemskih električnih lokomotiv.

Ponudnik mora v času garancijskega obdobja na svoje stroške zagotavljati tudi vse potrebne rezervne dele za redno vzdrževanje in potrošni material v skladu z načrtom in obsegom vzdrževanja (Priloga št. 10 Pogodbe), ki jih določa ponudnik in ob cca 15.000 opravljenih kilometrih mesečno na lokomotivo. Rezervni deli morajo biti naročniku dostavljeni najkasneje 15 (petnajst) dni pred predvidenim vzdrževalnim posegom.

Naročnik bo za redno vzdrževanje lokomotiv pooblastil družbo v skupini Slovenskih železnic - SŽ-VIT, d.o.o., ki bo redno vzdrževanje izvajala ob prisotnosti in nadzoru ter po navodilih strokovnega osebja izbranega ponudnika.

Obenem mora ponudnik zagotavljati dobavne roke iz Kataloga rezervnih delov (Priloga št. 4 Pogodbe) in za rezervne dele za popravila, ki so posledica izrednih dogodkov.

Izbrani ponudnik mora sestaviti in najkasneje ob dobavi prvega vozila kupcu predloži Katalog rezervnih delov.  Katalog rezervnih delov z vsemi  sestavnimi deli, do kosovnice natančno, ki bo vseboval najmanj naslednje podatke: kataloške številke proizvajalca, komercialna imena, opise, dobavne roke, podatke o proizvajalcu in cene veljavne na dan predaje kataloga, mora biti naročniku (kupcu) predložen najkasneje ob dobavi prve lokomotive.

Tako pripravljen katalog mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku.

Pogodbena cena za dobavo rezervnih delov v skladu s Prilogo 13.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in priložen obrazc 12

- Katalog rezervnih delov mora obvezno vsebovati kataloške številke proizvajalca, komercialna imena, opise, dobavne roke, podatke o proizvajalcu in cene veljavne na dan predaje kataloga. Katalog mora biti izdelan v skladu z tehničnimi zahtevami v Prilogi 1.

- Tehnične zahteve

Ponudnik mora izpolnjevati tehnične zahteve, ki jih glede dobave novih večsistemskih električnih lokomotiv družbe SŽ-Tovorni promet, d.o.o.  predpisuje naročnik v dokumentu »Tehnične zahteve za Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv, Ljubljana december 2023«, ki je priloga te razpisne dokumentacije. Ponudbe, ki navedenih tehničnih zahtev ne bodo izpolnjevale, bodo kot nepopolne izločene iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

Ponudnik oz. v primeru skupnega nastopa vodilni partner, predloži potrjeno Listo skladnosti  izpolnjevanja tehničnih zahtev (lista skladnosti) – ponudnik predloži izpolnjeno in podpisano tabelo v papirni in elektronski obliki. Priloga razpisne dokumentacije: datoteka Lista skladnosti.xlsx.

Izpolnjevanje ali neizpolnjevanje zahtev mora odražati stanje na dan oddaje ponudbe.

Naročnik ima pravico preveriti resničnost in pravilnost vseh podatkov navedenih v ponudbi, tako kot tudi podatke iz liste skladnosti. Naročnik bo lahko na več možnih načinov preverjal resničnost in pravilnost podatkov v ponudbah.

V kolikor izjave ne odražajo stanja na dan oddaje ponudbe, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka oddaje naročila kot  nepopolno. Lista skladnosti mora biti lastnoročno podpisana in žigosana s strani ponudnika. Ponudnik s svojim podpisom jamči za izpolnjevanje zahtev, ki jih je označil kot skladne.

Dokazilo:

- Izpolnjena, podpisana in žigosana »Lista skladnosti.xlsx«

- Posredovanje podatkov

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila izbranega ponudnika pozval k dostavi dokazil iz točke A  - Dodatni podatki o ponudniku.

Dokazila:

- Podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- Izjava ponudnika o dobavljenih lokomotivah, o upoštevanju predpisov in zahtev naročnika

Ponudnik predloži izpolnjeno in podpisano izjavo  o dobavljenih večsistemskih električnih lokomotivah, o upoštevanju predpisov in zahtev naročnika (razpisni obrazec št. 13), s katero potrdi izpolnjevanje na le-tem obrazcu navedenih zahtev.

Dokazilo:

- izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec št. 13.

- Drugi pogoji, ostali dokumenti in informacije

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje…«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudnik oz. vodilni partner v primeru skupnega nastopa priloži en izvod objavljene potrjene razpisne dokumentacije in en izvod vseh morebitnih dodatkov k razpisni dokumentaciji, ki mora biti na vsaki strani podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti s podpisom svoje pooblaščene osebe.

OBLIKA PONUDBE

Ponudnik odda prijavo/ponudbo v elektronski obliki v slovenskem jeziku na https://ejn.gov.si/eJN .

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v vprašalnik in v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

- Tuji ponudnik, ki nastopa samostojno ali kot partner v skupnem nastopu, lahko ob zgoraj navedenih dokumentih predloži še:

- Tuji ponudnik, ki nima sedeža v RS lahko s posebno izjavo, ki jo predloži k razpisni dokumentaciji, imenuje fizično ali pravno osebo s sedežem v RS, ki bo po veljavni zakonodaji na področju javnega naročanja in po Zakonu o upravnem postopku (ZUP), v njegovem imenu in zanj prevzela vso pošto naslovljeno nanj.

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe.

DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PRIJAV/PONUDB

Naročnik lahko skladno z 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahteva, da v zahtevanem roku svojo prijavo/ponudbo dopolni, spremeni ali pojasni.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistem e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

•	svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

•	tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,•

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

PREGLED PRIJAV

Naročnik bo preveril ali so vse pravočasne prijave skladne z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,  in preveril ali so prijave oddali ponudniki, pri katerih ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

Skladno s točko a) 8. odst. 89. člena ZJN-3 bo naročnik izključil iz postopka oddaje javnega naročila ponudnike, ki bodo izpolnjevali pogoje za izključitev in ne bodo izpolnjevali pogojev za sodelovanje.

Nato bo ponudnike, katerih prijava/ponudba ustreza zahtevam naročnika in pri katerih niso podani razlogi za izključitev ter izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, povabil na pogajanja.

Nato bo po opravljenih pogajanjih razvrstil dopustne ponudbe glede na merilo in izmed dopustnih ponudb izbral ekonomsko najugodnejšo.

DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in razlogi zaradi katerih je lahko izključen iz postopka javnega naročanja. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

- Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške ponudnika, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, tovarniška testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave, šolanje  osebja za upravljanje in vzdrževanje in podobno). Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Ponudnik izpolni s cenami vse pozicije, podane v tabelah ponudbe. Cene iz ponudbe so fiksne do zaključka izvedbe naročila. Davek na dodano vrednost in popust morata biti prikazana posebej, in nato zajeta v ponudbeni ceni v obrazcu ponudbe. Ponudbena cena je fiksna do zaključka izvedbe predmeta naročila.

Če ponudnik ponudi kakršenkoli popust, mora biti ta popust brez kakršnih koli dodatnih pogojev za naročnika in vključen v ponudbeno ceno, v katero so všteti vsi davki in druge dajatve. Popust mora ponudnik jasno navesti in izkazati v osnovni ponudbi.

- Veljavnost ponudbe

Ponudbe ostanejo v veljavi najmanj  240 dni po roku za oddajo ponudb.

- Neobičajno nizka ponudba

Naročnik bo, v kolikor meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, preveril, ali je neobičajno nizka. Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Naročnik bo, preden izloči neobičajno nizko ponudbo, od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb (v skladu z 86. členom ZJN-3). Naročnik bo preveril tudi ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

- Variantna ponudba

Variantne ponudbe niso dopustne. Delitev na sklope ni dopustna. Javno naročilo je enovito. Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto.

- Merila pri oddaji javnega naročila in način vrednotenja

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi meril. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo izmed dopustnih ponudb.

Merila:

- končna ponudbena vrednost													 	največ 75 točk,

- garancijski rok																			največ 10  točk in

- Najnižji LCC (15.000 km na mesec in 30 let življenske dobe lokomotive)      največ 15 točk.

Skupna ocena ponudbe se izračuna z upoštevanjem vseh posameznih meril in s seštevanjem točk pridobljenih pri vseh merilih. Ponudnik, ki zbere najvišje število normiranih točk je najugodnejši. V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil skupno nižjo ceno. Najvišje skupno število točk je 100.

  - končna ponudbena vrednost (maksimalno 75 točk) Cx

Kot merilo se uporabi višina končne ponudbene vrednosti. Končna skupna ponudbena vrednost dobave novih večsistemskih električnih lokomotiv iz razpisnega obrazca št. 2 (Obrazec ponudbe).

Ponudba, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami najnižjo končno  ponudbeno vrednost, prejme največ točk, ponudba, katere skupna ponudbena vrednost je glede na ostale ponudbe najvišja, pa dobi najmanj točk.

Najvišje možno število točk je 75.

Ostale ponudbe dobijo št. točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih končnih ponudbenih vrednosti od, po vrednosti najniže ponudbe, kar se izračuna po formuli:

T1x = 75 x (Cmin / Cx)

Kjer je:

T1x ………št. točk vrednotene ponudbe iz naslova končne ponudbene vrednosti

75………najvišje možno št. točk

Cmin …  najnižja končna ponudbena vrednost izmed vseh dopustnih ponudb

Cx ………končna ponudbena vrednost vrednotene ponudbe

  - Garancijski rok (maksimalno 10 točk) T2x

Kot merilo se uporabi podatek o ponujenem garancijskem roku, ki ga je ponudnik navedel v obrazcu št. 2.

Ponudnik mora ponuditi najmanj 2 letni garancijski rok za vsako lokomotivo posebej. V primeru, da ponudi daljši garancijski rok se vsako dodatno leto ovrednoti s 5 točke, vendar skupaj največ z 10 točkami.

Ponudba v kateri je ponujen zahtevani 2 letni garancijski rok prejme 0 točk:    T2x= 0,

Ponudba v kateri je ponujen 3 letni garancijski rok prejme 5 točk:                 T2x= 5,

Ponudba v kateri je ponujen 4 letni ali daljši garancijski rok prejme 10 točk:  T2x= 10.

Najvišje možno število točk je 10.

  - Stroški življenskega cikla - LCC (maksimalno 15 točk) T3x

Kot merilo se uporabi podatek o skupnih stroških življenjskega cikla za povprečno 15.000 km na mesec in življenjsko dobo 30 let, izraženih v EUR/kilometer, ki jih ponudnik navede v obrazcu št. 2.

Pri izračunu stroškov življenjskega cikla – LCC mora upoštevati naslednje:

Vhodni podatki:

- življenjska doba 30 let

- cena ure vzdrževanja: 40 EUR/h

- prepeljani kilometri: 15.000 km/mesec

Preventivno vzdrževanje:

- navedene morajo biti vrste kontrolnih pregledov in revizij

- navedeni morajo biti intervali (prevoženi km in čas) med kontrolnimi pregledi, revizijami, struženji koles in menjavami kolesnih dvojic

- za vsak kontrolni pregled, revizijo, struženje koles in menjavo kolesnih dvojic mora biti navedeno število delovnih ur in stroški materiala

- navedeno mora biti število posameznih kontrolnih pregledov, revizij, struženj koles in menjav kolesnih dvojic v celotni življenjski dobi

Kurativno vzdrževanje:

- navedene morajo biti vse ure in materialni stroški za kurativno vzdrževanje v enem letu.

Na podlagi navedenega ponudnik predloži:

- stroške preventivnega vzdrževanje v času življenjske dobe

- stroške kurativnega vzdrževanja v času življenjske dobe

- skupne stroške vzdrževanja  v času življenjske dobe

- skupne stroške vzdrževanja na prevoženi km v času življenjske dobe

Ponudba, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami najnižje skupne stroške vzdrževanja v življenskem ciklu, prejme največ točk, ponudba, katere skupni stroški življenskega cikla so glede na ostale ponudbe najvišji, pa dobi najmanj točk.

Najvišje možno število točk je 15.

Ostale ponudbe dobijo št. točk, ki ustreza sorazmernemu odstopanju njihovih stroškov življenskega cikla od, po višini stroškov življenskega cikla najnižji ponudbi, kar se izračuna po formuli:

T3x = 15 x (LCCmin /LCCx)

Kjer je:

T3x ……    …št. točk vrednotene ponudbe iz naslova stroškov življenskega cikla

15 ………      najvišje možno št. točk

LCCmin …   najnižji stroški življenskega cikla  izmed vseh dopustnih ponudb

LCCx ……… stroški življenskega cikla  vrednotene ponudbe

Končno ovrednotenje ponudbe je seštevek vseh meril:

Tx = T1x +T2x +T3x

Tx                       skupno število točk obravnavane ponudbe

T1x                     število točk obravnavane ponudbe iz naslova končne ponudbene vrednosti

T2x                     število točk obravnavane ponudbe iz naslova garancijskega roka in

T3x                     število točk obravnavane ponudbe iz naslova stroškov življenskega cikla.

Naročnik bo točke, pridobljene na podlagi danih meril ter izračunanih s pomočjo podanih formul, zaokroževal na dve decimalki natančno in šele nato sešteval.

- Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

- Sklenitev pogodbe

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, bo naročnik pisno obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba sprejeta.

Pred podpisom pogodbe z izbranim/-i ponudnik-om/-i bo sklican usklajevalni sestanek, kjer se bodo dokončno uskladile še zadnje tehnične podrobnosti.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 15 dni po prejemu usklajenega besedila pogodbe o dobavi, le-to podpisati in jo skupaj s predložitvijo finančnega zavarovanja (bančna garancija) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Pogodba  bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil finančno zavarovanje (bančno garancijo) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Izločitev ponudb, prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb

Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločil vse ponudbe, ki ne bodo dopustne.

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev mora naročnik objaviti na Portalu javnih naročil.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike, ki so predložili ponudbo.

Poglavje 3:  Razpisni obrazci

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt, naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani e JN/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi. Posodobljena navodila za izpolnjevanje obrazca ESPD so dostopna tudi na spletni strani https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Če je to potrebno, da se zagotovi pravilna izvedba postopka javnega naročanja, lahko naročnik ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Razpisni obrazec št. 1 - Podatki o ponudniku

Javno naročilo: Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in kraj ponudnika |  |
| Odgovorna oseba ponudnika |  |
| Telefon: |  |
| Elektronski naslov: |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Transakcijski račun |  |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA / NE |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Kontaktna oseba za izvedbo javnega naročila (ime in priimek, telefon in naslov elektronske pošte): |  |

Kraj in datum:							Žig:								Podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 1a – SEZNAM PODIZVAJALCEV

PONUDNIK:

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Javno naročilo: Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv

| Naziv in naslov podizvajalca | Vrsta del oz. vsak del javnega naročila, ki ga bo izvedel | Vrednost (v EUR z DDV) in delež (v %): |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum:								Žig:										Podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 1b – PODATKI O PODIZVAJALCU

(ustrezno obkroži)

- Ponudnik

- Vodilni partner v skupnem nastopu

- Partner v skupnem nastopu

PONUDNIK:

| Javno naročilo: | »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv« |
| --- | --- |

| Podizvajalec |  |
| --- | --- |
| Naziv in naslov: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Spletni naslov: |  |
| Telefon: |  |
| Faks: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Davčna številka podizvajalca: |  |
| Vrednost (v EUR brez DDV): |  |
| Vrsta del, ki jih bo izvajal |  |

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA                       NE

(ustrezno obkroži)

Razpisni obrazec se po potrebi kopira.

Kraj in datum:								Žig:										Podpis podizvajalca:

Razpisni obrazec št. 1c – SOGLASJE PODIZVAJALCA

PONUDNIK:

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec: ………………………………………………………………………………………………………

(naziv in naslov podizvajalca)

V zvezi z javnim naročilom št…………………….., »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv«, dajemo soglasje, da naročnik namesto glavnega izvajalca (dobavitelja) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca (dobavitelja).

Kraj in datum:				Žig:				Podpis podizvajalca:

Opomba: Predmetno soglasje podizvajalca se predloži v ponudbi v kolikor podizvajalec v skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo s strani naročnika.

Razpisni obrazec št. 1d – IZJAVA

PONUDNIK:

__________________________

__________________________

__________________________

IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci)

Kraj in datum:	   							Žig:									Podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 2 – OBRAZEC PONUDBE

Številka ponudbe: …………………

Datum: …………………………….

Za: SLOVENSKE ŽELEZNICE – TOVORNI PROMET d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Spoštovani!

Po proučitvi razpisne dokumentacije s tem ustrezno potrjujemo poznavanje  zahtev in obsega naročila. Spodaj podpisani (vodilni partner)……………………………………ponujamo, da bomo izvedli javno naročilo:

Javno naročilo: Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv

uspešno, v skladu z navedeno razpisno dokumentacijo za znesek:

| Zap. št. | Postavka | Količina | Cena/enoto v EUR brez DDV | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dobava novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv s tehničnimi zahtevami naročnika | 30 |  |  |
| 2. | Rezervni deli - Priloga 13 k vzorcu pogodbe |  |  |  |
| 3. | Skupaj |  |  |  |
| 4. | 22% DDV v EUR |  |  |  |
| 5. | Skupaj z DDV v EUR |  |  |  |

- Garancijski rok za ponujene nove večsistemske električne lokomotive znaša __________ mesecev (minimalno 24 mesecev). Podaljšan garancijski rok velja za sklope ki so navedeni v prilogi 9.

- Dobavni rok za ponujene nove večsistemske električne lokomotive znaša _____________ mesecev (minimalno 20 mesecev za dobavo 1. lokomotive) od podpisa pogodbe.

- Stroški življenskega cikla – LCC zanašajo ______________EUR/kilometer.

Strinjamo se, da si v primeru zagotovitve dodatnih finančnih sredstev naročnik pridržuje pravico, da naroči do največ 40 dodatnih lokomotiv, z najmanj enakovrednimi tehničnimi karakteristikami, kot lokomotive, ki so predmet tega naročila.

V primeru naročila do največ 40 dodatnih lokomotiv, morajo dodatno naročene lokomotive ustrezati vsem TSI standardom, veljavnim v času dobave dodatno naročenih lokomotiv in ponudnik mora pridobiti obratovalna dovoljenja v skladu z zahtevami naročnika.

To opcijo oz. pravico lahko naročnik izkoristi najkasneje 10 (deset) let po podpisu pogodbe za dobavo 30 lokomotiv. Ponudnik v tem obdobju garantira pogodbeno ceno za lokomotivo in upoštevaje popravek cene, ki se izračuna po ponudnikovi eskalacijski formuli.

Naročnik količino dodatnih lokomotiv določi glede na svoje potrebe.

Zgoraj ponujena cena izvedbe javnega naročila ne zajema vrednosti opcije.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih določenih v razpisni dokumentaciji in v pogodbi.

Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo 240 (dvestoštirideset) dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji in bo za nas obvezujoča ter jo lahko sprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.

Zavedamo se, da niste obvezani sprejeti najnižje ponudbe ali katerekoli ponudbe, ki jo prejmete.

PONUDNIK:

(žig ponudnika in podpis osebe/oseb, ki so pooblaščene za podpis ponudbe)

Opomba: Ponudnik obvezno priloži izračun stroškov življenskega cikla!

Ponudnik obvezno izpolni in priloži Prilogo 13 k vzorcu pogodbe – Seznam rezervnih delov.

Razpisni obrazec št. 3 – SEZNAM REFERENC PONUDNIKA

Javno naročilo: Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv

Ponudnik (in partnerji skupnega nastopa v primeru skupne izvedbe javnega naročila):

Ponudnik novih večsistemskih električnih lokomotiv mora podati reference:

- da je dobavil najmanj 30 večsistemskih električnih lokomotiv upoštevaje bistvene karakteristike in glavne komponente, ki v zadnjih 3 letih obratujejo na javnih železniških omrežij držav v katerih je predvideno delovanje lokomotiv, ki so predmet tega naročila.

Referenčni posel mora biti potrjen s strani naročnika referenčnega posla.

Ponudnik lahko navede tudi več referenčnih dobav, ki ustrezajo gornjim pogojem.

- PONUDNIKA

- PODIZVAJALCA

(OZNAČITI USTREZNO)

Reference je potrebno navesti samo za zaključene dobave, ki so po vrsti in zahtevnosti primerljiva razpisanem naročilu, po kronološkem vrstnem redu od najnovejše k najstarejši.

| Zap. št. | Vrsta lokomotive | Število dobavljenih vozil | Naročnik (naziv in naslov) | Naziv naročila/ pogodbe | Mesec in leto zaključka projekta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Kraj in datum:										Žig:			 					Podpis ponudnika:

__________																				______________

Razpisni obrazec št. 4 – POTRDILO REFERENCE

Javno naročilo: Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv

Naročnik - potrjevalec reference

..............................................

..............................................

..............................................

I Z J A V A

Izjavljamo, da je podjetje:

.....................................................................................................................................................................................................................................................

izvedlo dobavo naslednje vrste večsistemskih električnih lokomotiv za vleko vlakov:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

po pogodbi štev. ............................................z dne ………………….........................................

število dobavljenih električnih večsistemskih lokomotiv za vleko vlakov ……………………………………………………

naziv projekta/naročila: …………………………………………………………………………………….

v obdobju ............................., oziroma od ........................... do ................................................

Izdelava in dobava je bila opravljena strokovno, v roku in v skladu z določili pogodbe. Električnie lokomotive za vleko vlakov so bile prevzete in obratujejo.

Kraj in datum:							Žig:						Podpis potrjevalca reference:

___________________													______________

Obrazec se kopira, izpolni in podpiše za vse projekte/naročila ponudnika, vseh partnerjev v skupnem nastopu in vseh podizvajalcev.

Razpisni obrazec št. 5 - IZJAVA O UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Javno naročilo: Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv

Vodilni partner (v primeru skupne izvedbe javnega naročila):

_________________________________________________________

IZJAVA

Izjavljamo,

- da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije in predpisi s področja razpisa veljavnimi v Republiki Sloveniji,

- da bomo upoštevali vse predpise, ki se nanašajo na varnost in urejenost železniškega prometa v Sloveniji in EU,

- da bodo delavci z njimi seznanjeni,

- da odgovarjamo za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja predpisov.

Kraj in datum:													 					Podpis ponudnika:

__________																				______________

Razpisni obrazec št. 6 - VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Javno naročilo: »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv«

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT-ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											(žig in podpis)

Opomba:

Ponudnik v ponudbi predloži elektronsko obliko izdane bančne garancije in sicer tako, da  je mogoče preveriti veljavnost elektronskih podpisov ali dostavi original bančne garancije na naslov naročnika najkasnjeje do roka določnega za oddajo  ponudb.

Razpisni obrazec št. 7 - VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Obrazec garancije za dobro izvedbo posla po EPGP-758

Javno naročilo: »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv«

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo posla

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba       št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila) V skladu z navedeno pogodbo je naročnik dolžan upravičencu priskrbeti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z upoštevanim 22%  DDV), to je __________ EUR.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant							   				(žig in podpis)

Ponudnik parafira in priloži vzorcu pogodbe (Razpisni obrazca št. 9)  en izvod obrazca 7.

Razpisni obrazec št. 8 -  VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V

GARANCIJSKI DOBI

Javno naročilo: »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv«

Glava s podatki o garantu (banki)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:

OSNOVNI POSEL: Naročnikova obveznost iz pogodbe NAB št.      , sklenjene dne      , med naročnikom in upravičencem, je _________________. V skladu z navedeno pogodbo je naročnik dolžan upravičencu priskrbeti bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti (z upoštevanim 22%  DDV), to je __________ EUR

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na        (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										                          (žig in podpis)

Ponudnik parafira in priloži vzorcu pogodbe (Razpisna obrazca št. 9) en izvod obrazca 8.

Razpisni obrazec št. 9 -  VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA VRAČILO AVANSA

Javno naročilo: »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv«

Glava s podatki o garantu (banki)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: BANČNA GARANCIJA ZA VRAČILO PLAČANEGA AVANSA

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:

OSNOVNI POSEL: Naročnikova obveznost iz pogodbe NAB št.      , sklenjene dne      , med naročnikom in upravičencem, je _________________. V skladu z navedeno pogodbo je naročnik dolžan upravičencu priskrbeti bančno garancijo za vračilo plačanega avansa v višini 25% pogodbene vrednosti to je __________ EUR.

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: predloženo izjavo upravičenca, da je pogodba NAB št.     , sklenjena dne     , med naročnikom in upravičencem razdrta ali neveljavna.

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.)

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant										                          (žig in podpis)

Ponudnik parafira in priloži vzorcu pogodbe (Razpisni obrazec št. 10) en izvod obrazca 9.

Razpisni obrazec št. 9 - VZOREC POGODBE

SŽ – TOVORNI PROMET, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopata predsednica poslovodstva - direktorica mag. Melita Rozman Dacar in član poslovodstva - direktor Remigiusz Jan Paszkiewicz

Transakcijski račun: št. SI5602923-0259545756 (odprt pri NLB d. d. Ljubljana)

Osnovni kapital: 36.860.941,92 evrov

Mat. št. 6017231000,

davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: SI84667044

(v nadaljevanju besedila: kupec)

in

Ime in naslov dobavitelja………………………………………………,

ki ga zastopa

Transakcijski račun:                                                       odprt pri

Osnovni kapital:

Mat. št.:

Identifikacijska številka za DDV:

(v nadaljevanju besedila: dobavitelj)

sklepata naslednjo

POGODBO NAB št.: ……/2024/08/INV

Prodajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi izvedenega javnega naročila v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 ((Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F;  v nadaljevanju »ZJN-3«) »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv«, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. objave …………….. z dne ………...in TED…………………

| 1. |  | SESTAVNI DELI POGODBE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Sestavni deli te Pogodbe so ponudba dobavitelja z vso ponudbeno in razpisno dokumentacijo z dne ……………. skupaj s prilogami in Priloge k tej pogodbi. |  |
| 1.2 |  | Uporaba splošnih poslovnih pogojev dobavitelja in kupca je izključena. |  |
| 1.3 |  | V primeru, da so posamezni sestavni deli te Pogodbe s prilogami v nasprotju s posameznimi deli dobaviteljeve ponudbe z dne ………., velja ta Pogodba s prilogami. |  |
| 2. |  | PREDMET POGODBE |  |
| 2.1 |  | Predmet te Pogodbe je nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv (v nadaljevanju lokomotiv), katerih glavne značilnosti so opisane v Tehničnem opisu, ki je priložen tej Pogodbi kot Priloga št. 1 - Končni tehnični opisi lokomotiv po tej pogodbi temeljijo na predpisih in standardih, ki veljajo na dan oddaje končne ponudbe. |  |
| 2.2 |  | Dobavitelj je dolžan usposobiti osebje kupca ali njegovega pooblaščenca za upravljanje in vzdrževanje ter popravila lokomotiv (Usposabljanje) v skladu s Programi usposabljanja/šolanja, navedenimi v Prilogi št. 2 k tej Pogodbi. Izobraževanje oz. usposabljanje mora biti zajeto v ceni ponudbe. Dobavitelj je dolžan usposobiti osebje za upravljanje in vzdrževanje najkasneje do dobave prve lokomotive. Dobavitelj se obvezuje, da bo do prevzema pete (5) lokomotive usposobil vzdrževalno osebje SŽ-VIT d.o.o. do takšnega nivoja, da se bo le-ta lahko izkazal s certifikatom pooblaščenega serviserja dobavitelja. |  |
| 2.3 |  | Da bi omogočil učinkovito obratovanje in vzdrževanje ter popravila lokomotiv, dobavitelj izroči kupcu vso potrebno (tehnično) dokumentacijo v zvezi z večsistemskimi električnimi lokomotivami, zahtevano v Tehničnih zahtevah naročnika, skladno s Prilogo št. 3 k tej pogodbi ter zagotovi podporo svojih tehničnih strokovnjakov pri njenem razumevanju v razumnem obsegu. |  |
| 2.4 |  | Dobavitelj se obvezuje, da bo najkasneje do dobave prve lokomotive dobavil kupcu posebna orodja in naprave ter programsko opremo za periodično vzdrževanje in glavne preglede v obsegih določenih v Prilogi št. 1 in 4 k tej pogodbi. |  |
| 2.5 |  | Dobavitelj se obvezuje, da bodo stalna obratovalna dovoljenja za Slovenijo, Avstrijo, Slovaško, Češko, Nemčijo, Madžarsko in Hrvaško pridobljena do prevzema vsake lokomotive, medtem ko za Srbijo najkasneje v roku 12 mesecev po prevzemu zadnje lokomotive. |  |
| 2.6 |  | V primeru, da dobavitelj ne bo uspel sam v zahtevanem roku pridobiti obratovalnih dovoljenj v Srbiji bo obratovalna dovoljenja po poteku zahtevanega roka pridobil naročnik sam in dobavitelju poleg unovčenja finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, zaračunal tudi vse stroške pridobivanja dovoljenj.. |  |
| 2.7 |  | Dobavitelj se obvezuje, da bo najkasneje do dobave prve lokomotive dobavil kupcu Katalog rezervnih delov do kosovnice natančno, ki bo vseboval najmanj naslednje podatke: kataloške številke proizvajalca, komercialna imena, opise, dobavne roke, podatki o proizvajalcu in cene veljavne na dan predaje kataloga, in sicer v tiskani in elektronski obliki. Katalogi so Priloga 5 te pogodbe. |  |
| 2.8 |  | Dobavitelj bo podelil kupcu neekskluzivno, časovno neomejeno pravico do uporabe vsega sedanjega in bodočega know how-a, vključno patentov ali patentnih prijav ter vseh drugih pravic do intelektualne lastnine v obsegu potrebnem zvezi z uporabo in vzdrževanjem ter popravil lokomotiv, dobavljenih v okviru te pogodbe, skladno z določili člena 23 te pogodbe. |  |
| 3. |  | POGODBENA CENA IN DOBAVNI ROK |  |
| 3.1 |  | Pogodbena cena za posamezno novo 4 osno večisitemsko električno lokomotivo je ____________________ EUR brez DDV. Pogodbena cena za posamezno novo 4 osno večisitemsko električno lokomotivo je ____________________ EUR z DDV. Dobavitelj mora upoštevati 22% davčno stopnjo. Celotna pogodbena cena za 30 novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv je _________________EUR brez DDV. Celotna pogodbena cena za 30 novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv je _________________EUR z DDV. Celotna pogodbena cena za vse električne lokomotive, pogodbena cena za posamezno električno lokomotivo in dokumentacijo, je fiksna. Pogodbena cena za vsako posamezno večsistemsko električno lokomotivo vključuje tudi usposabljanje osebja kupca kot navaja člen 2.2, dokumentacije, kot navaja člen 2.3, posebna orodja in programsko opremo, kot navaja člen 2.4, kataloge rezervnih delov, kot navaja člen 2.8, stroške tipskih preizkusov, kot navaja člen 13, stroške prevzema, kot navaja člen 14, pravice industrijske lastnine, kot navaja člen 23, rezervne dele za redno vzdrževanje v času garancije in pridobitev stalnih obratovalnih dovoljenj v Sloveniji, Avstriji, Srbiji, Nemčiji, Češki, Slovaški Madžarski, na Hrvaškem, kot navaja člen 2.5. ter upravne pristojbine (davke, carine, takse in druge pristojbine) v in izven Republike Slovenije ter vse potne stroške dobavitelja in njegovih podizvajalcev, nastale v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe. Pogodbena cena vključuje tudi stroške pridobitve obratovalnih dovoljenj v Sloveniji, Avstriji, Srbiji, Nemčiji, Češkem, Slovaškem, Madžarskem, na Hrvaškem, kot jih navajata točkai 2.5. Vse navedene cene veljajo za dostavo v Ljubljani. (DDP Ljubljana, INCOTERMS 2020). |  |
| 3.2 |  | Dobavitelj bo pričel z dobavo lokomotiv najkasneje v roku ________mesecev (maksimalno 24 mesecev), šteto od dneva podpisa pogodbe in dobavo zaključiti najkasneje v roku _________ mesecev (max. 42 mesecev), šteto od dneva podpisa pogodbe. |  |
| 3.3 |  | Dobavitelj se strinja, da si v primeru zagotovitve dodatnih finančnih sredstev naročnik pridržuje pravico, da naroči do največ 40 dodatnih lokomotiv, z najmanj enakovrednimi tehničnimi karakteristikami, kot lokomotive, ki so predmet tega naročila. V primeru naročila do največ 40 dodatnih lokomotiv, morajo dodatno naročene lokomotive ustrezati vsem TSI standardom, veljavnim v času dobave dodatno naročenih lokomotiv in ponudnik mora pridobiti obratovalna dovoljenja v skladu z zahtevami naročnika. To opcijo oz. pravico lahko kupec izkoristi najkasneje 10 (deset) let po podpisu pogodbe za dobavo 30 lokomotiv. Dobavitelj v tem obdobju garantira pogodbeno ceno za lokomotivo in upoštevaje popravek cene, ki se izračuna po ponudnikovi eskalacijski formuli. Naročnik količino dodatnih lokomotiv določi glede na svoje potrebe. V primeru, da se kupec odloči za opcijo skleneta z dobaviteljem aneks k obstoječi pogodbi V primeru, da kupec opcije nakupa dodatnih lokomotiv ne izkoristi, ne prevzema nobene odškodninska ali kakršnekoli druge odgovornosti. Dobavitelj se izrecno odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom iz razloga, če kupec opcije ne izkoristi. |  |
| 4. |  | PLAČILNI POGOJI IN IZSTAVLJANJE RAČUNOV |  |
| 4.1 |  | Plačilni pogoji Celotna pogodbena cena temelji na prevzemu vseh elementov, ki so predmet te pogodbe, v Ljubljani. Dobavitelj je dolžan ob dobavi dostaviti ustrezne dokumente, ki dokazujejo poreklo blaga in poravnati vse morebitne carinske dajatve ob uvozu lokomotiv ali delov lokomotiv in vse to vključiti v ceno. Vse prevozne stroške nastale ob dobavi blaga do mesta prevzema ( po podpisu prevzemnih protokolov) krije dobavitelj. Plačilo celotne pogodbene cene se izvrši na naslednji način: |  |
| 4.1.1 |  | 25 % pogodbene cene kot predplačilo (avans) v roku 4 (štirih) mesecev po podpisu te pogodbe in ko je bila predložena bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz člena 7 ter bančna garancija za vračilo avansa iz člena 9.1. |  |
| 4.1.2 |  | 75 % pogodbene cene za vsako posamezno večsistemsko električno lokomotivo po pridobitvi vseh zahtevanih stalnih obratovalnih dovoljenj - po podpisu Protokola o prevzemu posamezne lokomotive s strani obeh pogodbenih strank v skladu s členom 13.2.2 te Pogodbe in ko je bila predložena garancija iz člena 8. |  |
| 4.2 |  | Izstavljanje računov Plačila se opravijo na osnovi ustreznih računov, ki jih predloži dobavitelj: ## - Za izvedbo predplačila dobavitelj izstavi avansni račun v roku 3 mesecev po podpisu pogodbe. Kupec bo račun poravnal v roku 4 mesecev po podpisu pogodbe. Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. - Datum posameznega računa je enak datumu podpisa zadevnega protokola, z rokom plačila 30 dni po prejemu računa. - Protokole, ki tvorijo podlago plačilom v skladu s členom 4.1 in te Pogodbe, morajo s strani kupca in dobavitelja podpisati pooblaščene osebe. - Pri izstavitvi računa dobavitelj upošteva, pri vsaki lokomotivi posebej, tudi predplačila in delež zadržanih sredstev ter izrecno ta znesek navede na vsakem računu. Na računu tudi eksplicitno navede kakšen znesek računa je »za plačilo«. - Kupec lahko pri vsakem plačilu odšteje obveznost/i, ki jo/jih ima dobavitelj do kupca v skladu s to pogodbo. - Vsak dobaviteljev račun mora obvezno vsebovati tudi naslednje podatke: številko pogodbe, predmet – to je številko določene lokomotive, datum prevzema določene lokomotive, vrednost, način obračuna ter zapadlost. Obvezen podatek na vsakem izdanem računu je sklic na številko predmetne pogodbe in na številko nabavnega naročila na osnovi pogodbe, ki jo bo kupec sporočil dobavitelju po podpisu pogodbe. - Pri vseh rokih, izraženih v dnevih, veljajo koledarski dnevi, razen če je v tej pogodbi drugače navedeno. Dobavitelj pošlje račun pooblaščenemu zastopniku SŽ-Tovorni promet d.o.o., ki ga pregleda. Kupec je dolžan potrditi račun v 15 dneh od uradnega prejema. V kolikor kupec v celoti ali delno zavrne račun, mora dobavitelj v nadaljnjih 8 dneh podati podrobno poročilo z obrazložitvijo opravljenih del in izstavljenega računa skladno z zahtevami kupca. V kolikor račun s strani kupca v roku 15 dni od prejema računa ni zavrnjen, se smatra, da je potrjen in se plača v roku 30 dni po prejemu računa. V primeru zamud pri plačilu je dobavitelj upravičen zaračunati 3% letne zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilu. Kupec bo po prejetem računu od zneska računa odštel znesek plačanega avansa v višini 25% in zadržal znesek zadržanih sredstev za plačilo v višini 10%. Iz zadržanih sredstev v višini 10% pogodbene vrednosti za vsako lokomotivo bo kupec dobavitelju nakazal največ 10 % vrednosti računa. Kupec bo nesporni del računa nakazal na transakcijski račun dobavitelja TRR št. (IBAN):……………………………………..pri ……………….(banka), SWIFT oz BIC………… 30. dan po prejemu računa. |  |
| 5. |  | OBVEZNOSTI KUPCA |  |
| 5.1 |  | Tekoče spremljanje in nadziranje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in po potrebi potrjevanje predlaganih sprememb. |  |
| 5.3 |  | Pravočasno obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvedbo pogodbenih obveznosti. |  |
| 6. |  | OBVEZNOSTI DOBAVITELJA |  |
| 6.1 |  | Dobaviti predmet javnega naročila in pogodbeno obveznost izdelati strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi ter Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za pogodbenike družb v skupini Slovenske železnice, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. |  |
| 6.2 |  | Da bo zastopniku kupca omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del. |  |
| 6.3 |  | Da bo kupca sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti ter kupcu dajal strokovna mnenja in poročila v skladu s kupčevimi naročili. |  |
| 6.4 |  | Da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom ter skladno s pisnimi navodili kupca. |  |
| 6.5 |  | Da nosi polno odgovornost za vestno in kvalitetno opravljeno delo podizvajalcev, enako kakor da bi ta dela opravil sam. |  |
| 6.6 |  | Da mora v primeru, da odda sprejeto delo podizvajalcem, pridobiti pisno soglasje kupca, če podizvajalec ni naveden v ponudbi. |  |
| 6.7 |  | Da bo za vsako predlagano spremembo pri izvajanju del, za katero meni, da je utemeljena, pridobil pisno soglasje kupca. |  |
| 7. |  | ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI |  |
|  |  | Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo dobavitelj v roku 10 (deset) delovnih dni po obojestranskem podpisu pogodbe kupcu izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z upoštevanim 22% DDV) v obliki nepreklicne, brezpogojne in na prvi poziv unovčljive bančne garancije za celotno obdobje, do dokončne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, v zahtevani obliki z veljavnostjo še najmanj 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu zadnjega dobavljenega vozila (lokomotive). Kupec bo lahko garancijo brezpogojno unovčil, če dobavitelj svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in/ali roku in tako prejete zneske zadržal kot varščino in iz njih kril obveznosti dobavitelja do kupca, vključno z obveznostjo povračila stroškov ali škode in obveznosti plačila morebitne pogodbene kazni zaradi kršenja te pogodbe. Bančna garancija mora biti izdana s strani prvovrstne banke, ki jo potrdi kupec. Za namen te pogodbe se prvovrstnost banke s sedežem v EU ali državi EFTA presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. |  |
|  |  | Kupec se mora z vsebino bančne garancije pred predložitvijo strinjati. Kupec bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če: - dobavitelj ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe, - dobavitelj preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe, - dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, tehničnimi specifikacijami ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve), - dobavitelj odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere naročnika, - naročnik odstopi od pogodbe iz utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere dobavitelja, - dobavitelj naročniku ne izroči pravočasno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, - dobavitelj objavi prisilno poravnavo ali stečaj ali postane insolventen, - dobavitelj naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika. |  |
|  |  | Vrednost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - bančne garancije, se ob vsakem prevzemu večsistemske električne lokomotive, po podpisu Protokola o prevzemu posamezne večsistemske električne lokomotive s strani obeh pogodbenih strank in predložitvi bančne garancije - finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, zniža za sorazmerni del pogodbene vrednosti (z upoštevanim 22 % DDV) posamezne dobavljene večsistemske električne lokomotive. |  |
|  |  | Kupec lahko garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči brez predhodnega opomina, mora pa dobavitelja o tem obvestiti. |  |
| 8. |  | ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU |  |
| 8.1 |  | Dobavitelj garantira kupcu, da so dobavljene večsistemske električne lokomotive izdelane kvalitetno, v skladu s tehničnimi zahtevami in pogoji ter da nimajo nobenih napak v materialu, izdelavi ali delovanju. Dobavitelj se obvezuje, na kupčevo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če dobavitelj ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti kupec in to na račun dobavitelja. Za pokritje teh stroškov bo dobavitelj v skladu s pogodbo ob uspešno končanem tehničnem prevzemu vsake posamezne lokomotive izročil kupcu garancijo banke v višini 5% (z upoštevanim 22% DDV) pogodbene vrednosti za posamezno lokomotivo z veljavnostjo 30 dni po poteku ponujenega garancijskega roka. Dobavitelj bo naročniku izročil 30 garancij za odpravo napak v garancijski dobi, za vsako lokomotivo posebej. Kupec se mora z vsebino bančne garancije pred predložitvijo strinjati. Bančna garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv v zahtevani obliki glede na vzorec, ki je del razpisne dokumentacije. Bančna garancija mora biti izdana s strani prvovrstne banke, ki jo potrdi kupec. Za namen te pogodbe se prvovrstnost banke s sedežem v EU ali državi EFTA presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Minimalni rok trajanja garancije je 2 (dve) leti po uspešno opravljenem končnem tehničnem pregledu in prevzemu posamezne lokomotive in velja za vse dobavljene elemente po tej pogodbi (programsko opremo, posebna orodja za vzdrževanje,…). |  |
|  |  | Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi tudi kot finančno zavarovanje za pridobitev zahtevanih stalnih obratovalnih v Srbiji. |  |
| 8.2 |  | Kupec bo unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če: - dobavitelj v času veljavnosti garancije ne izvaja odpravo nakap v garancijski dobi na način in rokih kot dogovorjeno v pogodbi, - dobavitelj objavi prisilno poravnavo ali stečaj ali postane insolventen |  |
|  |  | Kupec bo unovčil bančno garancijo v višini 1 % pogodbene vrednosti z upoštevanim 22% DDV-jem v kolikor dobavitelj v roku 12 mesecev od prevzema zadnje dobavljene lokomotive ne pridobi vseh stalnih obratovalnih dovoljenj v Srbiji, ki jih zahteva kupec. Kupec lahko garancijo za odpravo napak v garancijskem roku unovči brez predhodnega opomina, mora pa dobavitelja o tem obvestiti. V kolikor je finančno zavarovanje unovčeno delno, mora dobavitelj finančno zavarovanje obnoviti za preostali znesek in z veljavnostjo najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka. V primeru, da dobavitelj ne bo uspel sam v zahtevanem roku pridobiti vseh stalnih obratovalnih dovoljenj, bo obratovalna dovoljenja po poteku zahtevanega roka pridobil kupec sam in vse stroške pridobivanja dovoljenja zaračunal dobavitelju. |  |
| 9. |  | ZAVAROVANJE ZA VRAČILO PLAČANEGA AVANSA |  |
| 9.1 |  | Dobavitelj bo kupcu ob plačilu 25 % pogodbene cene kot predplačila (avansa) v skladu s točko 4.1.1 izročil bančno garancijo za vračilo plačanega avansa v celotnem znesku avansa. Bančna garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi poziv v zahtevani obliki glede na zahtevani vzorec. Bančna garancija mora biti izdana s strani prvovrstne banke, ki jo potrdi naročnik. Za namen te pogodbe se prvovrstnost banke s sedežem v EU ali državi EFTA presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3 ustanove Moody's. Veljavnost bančne garancije mora biti vsaj 30 dni po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu zadnjega vozila (večsistemske električne lokomotive). Kupec se mora z vsebino bančne garancije pred predložitvijo strinjati. Vrednost finančnega zavarovanja za vračilo avansa - bančne garancije se ob vsakem prevzemu lokomotive, po podpisu Protokola o prevzemu posamezne lokomotive s strani obeh pogodbenih strank in predložitvi bančnega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, zniža za sorazmerni delež vrednosti plačanega avansa za posamezno dobavljeno lokomotivo. Kupec bo unovčil finančno zavarovanje za vračilo plačanega avansa, če se pogodba razdre, razveljavi ali je ali postane neveljavna. |  |
|  |  | Kupec lahko garancijo za vračilo plačanega avansa unoviči brez predhodnega opomina, mora pa dobavitelja o tem obvestiti. |  |
| 9. |  | TERMINSKI PLAN DOBAV LOKOMOTIV, POSEBNIH ORODIJ IN DOKUMENTACIJE |  |
| 9.1 |  | Dobavitelj se obveže, da bo dobavil kupcu lokomotiv, dokumentacijo, posebna orodja in programsko opremo, najkasneje do prve dobave naročenih lokomotiv, vse v skladu s Terminskim načrtom, ki je priložen kot Priloga 6 te Pogodbe. |  |
| 9.2 |  | Dobavitelj se obvezuje, da bo dostavil lokomotive, posebna orodja potrebna za servisiranje in vzdrževanje po protokolu dobavitelja in programsko opremo na lokacijo kupca, to je na železniško postajo Ljubljana v skladu s ponudbo št.__________ z dne ………………………………, dokumentacijo bo izročil pooblaščenemu predstavniku kupca na njegovem sedežu. |  |
| 9.3 |  | Dobavitelj je upravičen do podaljšanja roka na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi višje sile, ravnanjem kupca ali tretjih oseb, ki ga ni mogel predvideti in odkloniti. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. V primeru podaljšanja roka dobave mora dobavitelj predložiti kupcu ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |  |
| 10. |  | VIŠJA SILA |  |
| 10.1 |  | Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju te pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Kot primer višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki, kot npr. jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti. |  |
| 10.2 |  | Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v treh dneh po nastopu oziroma prenehanju višje sile. |  |
| 10.3 |  | Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora oziroma sfere delovanja. |  |
| 11. |  | PODIZVAJALCI |  |
| 11.1 |  | Poleg dobavitelja sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci: 1._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun in SWIFT oz. BIC koda banke) - vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec: ……………………………………………………………………………………………………… - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del: ……………………………………………………………………………………………… 2. ._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun in SWIFT oz. BIC koda banke) - vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec: ……………………………………………………………………………………………………… - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del:……………………………………………………………………………………………… Podizvajalec lahko plačilo od kupca zahteva samo v primeru in obsegu tistih del, ki so kot nesporna potrjena s strani dobavitelja. Dobavitelj pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, soglasje podizvajalca, na podlagi katerega kupec namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je sestavni del pogodbe. Dobavitelj mora k svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ker so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu obvezna. Dobavitelj se nadalje izrecno obvezuje, da mora v primeru, če odda sprejeto izvedbo storitev/del podizvajalcem oz. spremeni podizvajalca, pridobiti predhodno pisno soglasje kupca, za kar se sklene aneks k tej pogodbi, pri čemer mora podizvajalec izpolnjevati zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev predmetnega naročila. |  |
| 12. |  | TIPSKI PREIZKUS VEČSISTEMSKIH ELEKTRIČNIH LOKOMOTIV IN KOMPONENT |  |
| 12.1 |  | Dobavitelj mora izvršiti tipski preizkus ene lokomotive oziroma ene tehnične izvedbe in komponent ter vsa nastavitvena dela v zvezi s tem v skladu z določili člena 13 in Prilogo 8. Tipski preizkus je potrebno opraviti v skladu z Načrtom tipskih preizkusov, ki je sestavni del Načrta obvladovanja kakovosti, ki ga je potrebno sestaviti kot navaja člen 26.2. Vse tipske preizkuse lokomotiv v mirovanju in med preizkusnimi vožnjami mora dobavitelj izvršiti pred dostavo lokomotiv v Slovenijo. Dobavitelj mora pisno povabiti kupca najmanj 15 dni pred datumom izvršitve tipskega preskusa, da prisostvuje temu preskusu. Če se kupec preskusa ne udeleži, se preskus izvede najprej 7 dni po prvotnem datumu. Povabilo na novi termin mora biti poslano najmanj 5 dni pred tem terminom. Dobavitelj in kupec - pooblaščena oseba kupca sestavita in podpišeta protokol o rezultatih tipskega preizkusa. Če se kupec ne udeleži preizkusa, potem ko je bil povabljen pisno preko e pošte, minimalno 15 dni pred izvedbo preizkusov, dobavitelj sam izvede preizkus in sestavi protokol ter ga dostavi kupcu in se upoštevajo doseženi rezultati preizkusa. Protokol o uspešno opravljenem tipskem preizkusu je predpogoj za preizkus lokomotive v skladu s členom 14.2.1. Dobavitelj mora kupcu za lokomotive in glavne komponente predati knjigo s protokoli in rezultati vseh opravljenih tipskih testov. |  |
| 13. |  | PREIZKUSI GLAVNIH KOMPONENT IN VEČSISTEMSKIH ELEKTRIČNIH LOKOMOTIV TER PREVZEM LOKOMOTIV |  |
| 13.1 |  | Preizkus glavnih komponent |  |
|  |  | Predmet preizkusa so glavne komponente dobavitelja ali poddobaviteljev, izdelane v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami. Za glavne komponente se štejejo najmanj: zavorna oprema, tlačne posode, lokomotivska varnostna naprava, radijska naprava, klimatske naprave, glavni nosilec in koš lokomotive, podstavni vozički, čelna in stranska stekla, glavna električna stikala, glavni transformator in dušilke, glavni in pomožni pretvorniki, kolesa in osi oziroma kolesne dvojice, vlečni elektromotorji in generatorji ali hidravlični pogoni, odjemniki toka. Preizkus glavnih komponent se opravi v skladu z Načrtom preizkusov glavnih komponent (sklopov), ki so sestavni del Načrta obvladovanja kakovosti, ki se ga sestavi v skladu s členom 25.2.in je sestavni del priloge 8. Preizkus se šteje za uspešno opravljenega, če so glavne komponente izdelane v skladu s to pogodbo in prilogami k njej in če so bili vsi preizkusi glavnih komponent predvideni z Načrtom preizkusov uspešno opravljeni. Dobavitelj in kupec sestavita in podpišeta protokol o rezultatih preizkusa. Kupec ima pravico udeležbe na preizkusih glavnih komponent v skladu s členom 25.3. Če se kupec ne udeleži preizkusa, na katerega je bil povabljen, dobavitelj sam izvede preizkus ter sestavi protokol. Protokoli o uspešno opravljenih preizkusih glavnih komponent so predpogoj za preizkus lokomotive v skladu s členom 14.2.1. |  |
| 13.2 |  | Preizkus in prevzem lokomotiv |  |
|  |  | Predmet preizkusa in prevzema je vsaka posamezna lokomotiva, dokončana v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami. |  |
| 13.2.1 |  | Preizkus pri dobavitelju |  |
|  |  | Preizkus pri dobavitelju se izvrši v prisotnosti predstavnikov kupca in dobavitelja v skladu z Načrtom preizkusov za lokomotive, ki se ga sestavi v skladu s členom 24.2. in je sestavni del Načrta obvladovanja kakovosti v prilogi 8. Vse preizkuse lokomotiv v mirovanju in med preizkusnimi vožnjami z najvišjo hitrostjo, kot jo določajo tehnični predpisi, mora dobavitelj izvršiti pred dostavo lokomotiv v Slovenijo. Dobavitelj mora pisno povabiti kupca najmanj 15 dni pred datumom izvršitve prevzemnega preskusa, da prisostvuje temu preskusu. Če se kupec preskusa ne udeleži, se preskus izvede najprej 7 dni po prvotnem datumu. Povabilo na nov termin mora biti poslano najmanj 5 dni pred terminom. Preizkus se šteje za uspešno opravljenega, če so bili preizkusi v skladu z Načrtom prevzemnih preizkusov uspešno zaključeni. V primeru neuspešno opravljenega zaključenega preizkusa je dobavitelj dolžan, pri preizkusu ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti do dobav v Ljubljani in njihovo odpravo dokazati v okviru prevzemnega preizkusa pri kupcu v skladu s členom 13.2.2 Takoj ko dobavitelj uspe v okviru prevzemnega preizkusa v skladu s členom 13.2.2 dokazati odpravo teh napak, se šteje, da je preizkus skladno s členom 13.2.1 uspešno izveden. S tem v zvezi bo sestavljen protokol o uspešnem preizkusu. V primeru manjših napak, na vozilu, ki ne ovirajo obratovanja oziroma ne vplivajo na varnost ter ne zmanjšujejo razpoložljivosti in o katerih soglašata obe pogodbeni stranki, se šteje, da je preizkus uspešno opravljen. Protokol o uspešno opravljenem preizkusu lokomotive je predpogoj za preizkus lokomotive v skladu s členom 13.2.2. Poleg tega ob uspešno opravljenih preizkusih v mirovanju prve izdelane lokomotive in pričetku dinamičnega testiranja te lokomotive obe pogodbeni stranki podpišeta protokol o pričetku dinamičnega testiranja prve izdelane lokomotive. |  |
| 13.2.2 |  | Preizkus in prevzem pri kupcu |  |
|  |  | Končni preizkus in prevzem lokomotive se opravi na slovenskih tirih na podlagi prevzemnega preizkusa v skladu z Načrtom prevzemnih preizkusov za prevzem lokomotive, ki se ga sestavi v skladu s členom 24.2 in je sestavni del Načrta obvladovanja kakovosti. Dobavitelj mora pisno povabiti kupca najmanj 15 dni pred datumom izvršitve prevzemnega preskusa, da prisostvuje temu preskusu. Če se kupec preskusa ne udeleži, se preskus izvede najprej 7 dni po prvotnem datumu. Povabilo na nov termin mora biti poslano najmanj 5 dni pred terminom. Prevzemni preizkus se šteje za uspešno opravljenega, če je posamezna lokomotiva izdelana v skladu s Tehničnim opisom in njegovimi prilogami, in ko je pripravljena za obratovanje ter ko so vsi preizkusi iz členov 12 in 13 za lokomotivo, skladno z načrtom prevzemnih preizkusov, uspešno opravljeni, tako v mirovanju lokomotive kot med preizkusnimi vožnjami. Za vsako posamezno lokomotivo mora dobavitelj pred preizkusom lokomotive predati kupcu knjigo vozila, v kateri so navedene vse vgrajene glavne komponente s serijskimi številkami in za vsako lokomotivo in glavno komponento priloženi dobaviteljevi dokumenti in zapisniki opravljenih preizkusov, obratovalna dovoljenja za Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo, Češko, Slovaško, Madžarsko in Hrvaško certifikat o EMC in verzije programske opreme. Po uspešno opravljenem prevzemnem preizkusu in izdanim obratovalnim dovoljenjem za Slovenijo, Avstrijo, Nemčijo, Češko, Slovaško, Madžarsko in Hrvaško ter RS za vsako posamezno lokomotivo se v roku treh (3) dni sestavi protokol o prevzemu lokomotive, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Po tem se šteje, da je lokomotiva prevzeta in pripravljena za obratovanje. V primeru manjših napak na vozilu, ki ne ovirajo obratovanja ter ne zmanjšujejo razpoložljivosti in o katerih soglašata obe pogodbeni stranki, se šteje, da je prevzem uspešno opravljen. Kupec je upravičen, da uveljavlja odpravo teh manjših napak v okviru jamstva. Če lokomotiva ne izpolnjuje pogojev, navedenih v četrtem odstavku tega člena, se dobavitelj obvezuje, da bo odpravil napake, navedene na kupčevem ugovoru. V tem primeru se, po odpravi napak, prevzemni preizkus opravi ponovno in sestavi protokol o prevzemu lokomotive, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. S tem se prevzem lokomotive šteje za uspešno opravljen. Lokomotiva velja v primeru, da jo začne kupec uporabljati, avtomatično za prevzeto. |  |
| 13.3 |  | Prevzem dokumentacije |  |
|  |  | Dobavitelj mora kupcu na njegovem sedežu izročiti dokumentacijo v skladu s Prilogo št. 3 in v skladu s terminskim načrtom dobav, ki je priložen kot Priloga št. 6 k tej Pogodbi. V roku 15 dni po izročitvi Dokumentacije se sestavi protokol, ki ga podpišeta obe pogodbeni strani. Če kupec nima nobenih ugovorov v smislu kakovosti (odstopanje od referenčne dokumentacije lokomotive) in količine (v skladu s Prilogo 3) dokumentacije, se le - ta šteje kot prevzeta. |  |
| 13.4 |  | Prevzem posebnih orodij in programske opreme |  |
|  |  | Dobavitelj mora kupcu dobaviti posebna orodja in programsko opremo v skladu s določbami Priloge št. 4 in 1 ter v skladu s Terminskim načrtom dobav, ki je priložen kot Priloga št. 6 k tej pogodbi. V roku 15 dni po dobavi se sestavi Protokol, ki ga podpišeta obe pogodbeni strani. Če kupec nima nobenih ugovorov v smislu kakovosti in količine tega blaga, se šteje kot prevzeto. |  |
| 13.5 |  | Kolavdacija |  |
|  |  | Kolavdacija posamezne lokomotive se opravi najkasneje 7 dni pred potekom garancijske dobe v skladu z Načrtom tehnične kontrole, ki se ga sestavi pred dostavo prve lokomotive in ga odobrita obe Pogodbeni stranki v skladu s členom 24.2, in ki je sestavni del Načrta zagotavljanja kakovosti. Ob kolavdaciji morajo biti prisotni predstavniki obeh pogodbenih strank, ki morajo ugotoviti stanje celotne lokomotive in njenih posameznih delov. O rezultatih kolavdacije je treba sestaviti Protokol, ki ga morata podpisati obe pogodbeni stranki. Dobavitelj je dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake v roku pred potekom veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, ugotovljene v tem Protokolu. Odprava napak, ugotovljenih pri kolavdaciji je pogoj za prenehanje jamstva iz člena 8 te Pogodbe, tj. bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Če odprava napak ni izvedena v času trajanja jamstva iz člena 8 te Pogodbe je dobavitelj dolžan predložiti novo bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi z daljšo veljavnostjo. Stroški tehničnega dela kolavdacijskega postopka gredo v breme kupca razen stroškov osebja dobavitelja. Kupec mora pisno povabiti dobavitelja najmanj 15 dni pred datumom izvršitve kolavdacije, da ji prisostvuje. Če se dobavitelj ne udeleži kolavdacije, potem ko je bil pravilno povabljen, jo kupec opravi sam, sestavi protokol o kolavdaciji ter ga dostavi dobavitelju. |  |
| 14. |  | PRENOS LASTNIŠTVA IN TVEGANJA |  |
|  |  | Lastništvo posamezne večsistemske električne lokomotive kot tudi vsa tveganja se na kupca prenesejo po podpisu Protokola o uspešnem prevzemu te lokomotive v skladu s členom 13.2.2. te Pogodbe. Tveganja v zvezi z dokumentacijo, posebnimi orodji se prenesejo na kupca po podpisu protokola o prevzemu. Lastništvo dokumentacije, posebnih orodij in rezervnih delov se prav tako prenese na kupca po podpisu ustreznega Protokola o uspešnem prevzemu. Dobavitelj zavaruje lokomotive na svoje stroške za primer morebitne materialne in nematerialne škode do datuma, ko se podpiše Protokol o uspešnem prevzemu lokomotiv. |  |
| 15. |  | GARANCIJA |  |
| 15.1 |  | Dobavitelj jamči kupcu, da so lokomotive in posebna orodja izdelana v skladu s Končnim tehničnim opisom in da nimajo nobene napake v materialu, izdelavi in konstrukciji. Dobavitelj prevzame jamstvo za vse napake lokomotiv, posebnih orodij in programske opreme, ki se pojavijo v času do izteka garancijske dobe. Napaka na lokomotivi je vsak odklon lokomotive od Končnega tehničnega opisa (npr.: napaka v razvoju ali konstrukciji, neustrezen material, neustrezna programska oprema ali sestavni del, napaka ali malomarnost v izdelavi itd. ) ne glede na napako Dobavitelja in ne glede na dejstvo, da je ta odklon morda obstajal že ob času prevzema. Napaka obstaja v dejstvu, da lokomotiva nima neke značilnosti, ki je določena v dokumentaciji. Napaka obstaja, če večsistemska električna lokomotiva: - nima značilnosti, ki jih zagotavlja Končni tehnični opis, priložen kot Priloga št.1. - je lokomotiva takšna, da se lahko ugotovi kršitev posebnih zagotovil, danih v smislu točke 10; - ne dosega funkcionalnih karakteristik v skladu z dokumentacijo. Določbe tega člena se uporabljajo v logičnem smislu tudi za posebna orodja, programsko opremo in rezervne dele dobavljene v času garancijske dobe. |  |
| 15.2 |  | Garancijske dobe za posamezno lokomotivo začnejo teči na datum podpisa Zapisnika o uspešnem prevzemu v skladu s členom 13.2 in se zaključijo skladno s ponujeno garancijsko dobo. Garancijske dobe za posebna orodja in programsko opremo začnejo teči na datum prevzema v skladu s členom 13.4 in se zaključijo skladno s ponujeno garancijsko dobo. |  |
| 15.3 |  | Serijske napake Dobavitelj jamči za lokomotive za primer serijskih napak 60 mesecev od datuma prevzema vsake posamezne lokomotive. Serijska napaka obstaja, če se ista napaka zaradi istega razloga pojavlja na najmanj 20% identičnih komponent, vgrajenih na lokomotive in sicer v 60 mesecih po prevzemu posamezne lokomotive, še posebej kot rezultat nepravilnega razvoja, načrta ali proizvodnje s serijsko napako. |  |
| 15.4 |  | Izključitev garancije |  |
| 15.4.1 |  | Izključitev garancije za lokomotive Dobavitelj ne jamči za stanje lokomotive v nasprotju s to Pogodbo, če je to stanje izključno povzročil Kupec, to je, če je to stanje posledica nepravilnega ravnanja, opustitve vzdrževanja ali pomanjkljivega vzdrževanja, ali vzdrževanja, ki ni v skladu s dobaviteljevo dokumentacijo po Prilogi št. 3, in prometnih objektov, ki niso v skladu s standardi in predpisi UIC. Nadalje dobavitelj ne jamči za stanje lokomotive v nasprotju s to Pogodbo, če je to stanje izključna posledica normalne obrabe, nepravilne uporabe rezervnih delov ali drugega materiala kupca, nepravilnega vzdrževanja ali vzdrževanja, ki ni v skladu z dobaviteljevo dokumentacijo po Prilogi št.3, ali naravnih katastrof ali nesreč. Primeri, ki so posledica dejanj tretjih oseb ali naklepnih dejanj in grobo malomarnega dejanja delavcev Kupca, so prav tako izvzeti. |  |
| 15.4.2 |  | Izključitev garancije za posebna orodja in programsko opremo Določila za izključitev garancije za lokomotive, kot navaja člen 15.4.1, se smiselno uporabljajo tudi za izključitev garancije za posebna orodja in programsko opremo. |  |
| 15.5 |  | Pravice kupca iz garancije: odprava napak, znižanje cen in razdrtje pogodbe |  |
| 15.5.1 |  | Napake V primeru napak ima kupec pravico, da od dobavitelja zahteva takojšnjo odpravo teh napak s popravilom ali zamenjavo dela z novim. |  |
| 15.5.2 |  | Serijske napake na sestavnih delih a) V primeru ugotovitve serijske napake na neki komponenti, se dobavitelj obvezuje, da bo določil korektivno rešitev za njeno odpravo in jo po kupčevi odobritvi realiziral na vseh lokomotivah. b) Od datuma odprave serijske napake z realizacijo nove rešitve na vseh lokomotivah, mora kupec v 24 mesecih preveriti, da ta rešitev ni prizadeta z novimi serijskimi napakami. c) V primeru, da se v 24-mesečnem obdobju, navedenem v zgornjem odstavku b), ugotovijo nove serijske napake na novih komponentah, se zgoraj omenjeni postopek ponovno uporabi, tako da se začne spet z zgornjim odstavkom a). |  |
| 15.5.3 |  | Serijske napake na podsistemih V primeru serijskih napak, ugotovljenih na podsistemih, in zaradi nepravilne konstrukcije, se dobavitelj obvezuje, da bo določil korektivno rešitev za odpravo tega in jo po odobritvi s strani kupca realiziral na vseh lokomotivah. Od datuma odprave napake novo rešitev pokriva dobaviteljeva garancija za 24 mesecev. |  |
| 15.5.4 |  | Odškodnina |  |
|  |  | Če dobavitelj ne odpravi napake uspešno v vnaprej dogovorjenem in določenem roku, to je po zapisniku o ugotovitvi napake, podpisanem z obeh strani, ima kupec pravico, da ukrepa, kot sledi: |  |
| 15.5.4.1 |  | Sprejem napake proti zmanjšanju kupnine V primeru, da dobavitelj ne odpravi ugotovljene napake na lokomotivi ali sklopih, s čimer se kupec strinja s pisnim soglasjem, se napako ovrednoti in se ustrezno zmanjša kupnina za vsako posamezno lokomotivo. |  |
| 15.5.4.2 |  | V primeru velikih napak, to je, napak, ki ne dopuščajo sprejemljive uporabe lokomotive, ima kupec dodatno pravico, da pogodbo odpove delno ali v celoti. V primeru odpovedi pogodbe lahko kupec zahteva vračilo že realiziranega plačila za lokomotivo z nepopravljivo napako, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva plačila zneska s strani kupca do dneva vračila na kupčev transakcijski račun in sicer je dobavitelj dolžan zahtevani znesek plačati v roku 15 dni od datuma odpovedi pogodbe. |  |
| 15.5.5. |  | Pravica kupca, da ukrepa glede na zamujeno posredovanje dobavitelja |  |
|  |  | V okviru garancijskega roka je kupec upravičen odpravo napak zaupati neki tretji osebi ali jo odpraviti sam samo v primeru, če dobavitelj ne ukrepa v 5 dneh po pisnem obvestilu s strani kupca v skladu s členom 8.2. V takšnem primeru nosi dobavitelj dokazane in potrebne stroške za odpravo napake. |  |
| 15.6 |  | Stroški odprave napak |  |
|  |  | Vsi stroški odprave napak s popravili in nadomestilom enot ali podsistemov v garancijski dobi bremenijo dobavitelja. Ti stroški vključujejo predvsem vse stroške demontaže in instalacije, transportne stroške, stroške odprave vse škode na lokomotivah, ki je nastala kot rezultat odpravljanja napak, pa tudi vse eventualne stroške kupčeve delovne sile, ki jo dobavitelj zahteva za namen odprave napak ter izdelave ali spremembe tehnične dokumentacije. Za namen odprave napake se kupec obvezuje, da bo dal dobavitelju na razpolago posebna orodja, ki jih ima v delavnici, in če je potrebno in v skladu s svojimi zmogljivostmi tudi delovno silo, železniške objekte in drugo opremo in pripomočke. Dobavitelj se obvezuje, da bo najkasneje v 30 dneh po izdaji računa s strani kupca, kupcu poravnal vse stroške, ki jih je utrpel kupec. |  |
| 15.7 |  | Druge pravice kupca iz garancije: nadomestilo za škodo kot posledico napake |  |
| 15.7.1 |  | Če je kupec utrpel direktno škodo izključno zaradi določene napake, kot določa člen 14.1 in samo zaradi napake dobavitelja, je poleg pravic iz garancije, upravičen zahtevati tudi nadomestilo za škodo. Dobavitelj je dolžan nadomestiti škodo, če je dokazano, da je nastala samo zaradi njegove odgovornosti. |  |
| 15.7.2 |  | Dobavitelj je dolžan nadomestiti škodo kot posledico napake samo za naslednje primere škode: |  |
| 15.7.2.1 |  | eventualno drugo materialno škodo na lokomotivi, ki je nastala kot posledica napake, kot določa člen 16.1; |  |
| 15.7.2.2 |  | odškodnino iz Kupčeve odškodninske odgovornosti v skladu s Pogodbo ali Zakonom, za osebne poškodbe (telesne poškodbe) ali materialno škodo tretjega, zaradi hude malomarnosti ali naklepne napake dobavitelja; |  |
| 15.7.2.3 |  | odškodnino iz kupčeve odškodninske odgovornosti v skladu s Pogodbo ali Zakonom, za premoženjsko škodo, zaradi hude malomarnosti ali naklepnega slabega ravnanja dobavitelja. |  |
| 15.8 |  | Reklamacije |  |
|  |  | V teku garancijskega roka lahko Kupec napake kadarkoli pisno reklamira. Kupec mora o napaki dobavitelja obvestiti v roku 15 dni od dneva, ko jo ugotovi. |  |
| 15.9 |  | Zastaranje |  |
|  |  | Vse zahteve iz okvira garancije se podrejajo predpisu o zastaranju v 30 dneh po izteku garancijske dobe. |  |
| 16. |  | SKRITE NAPAKE PO GARANCIJSKI DOBI |  |
| 16.1 |  | Dobavitelj odgovarja za vse skrite napake, ki se pokažejo najkasneje v roku 6 mesecev po prvem revizijskem vzdrževanju vsake posamezne lokomotive. Kupec je dolžan o odkriti/skriti napaki dobavitelja obvestiti v roku 8 dni od dneva, ko je napako opazil. |  |
| 17. |  | ZANESLJIVOST IN RAZPOLOŽLJIVOST |  |
|  |  | Dobavitelj mora zagotavljati doseganje vrednosti indeksov ki jih kupec zahteva za zanesljivost in razpoložljivost. Vrednosti indeksov, ki jih mora dobavitelj zagotavljati, se nanašajo na vse, potej pogodbi dobavljene lokomotive. Pri tem zaračunljiva napaka vključuje: - napako sistema, sklopa/podsklopa ali komponente, ki deluje v okviru funkcijskih ali okoljevarstvenih omejitev določenih v razpisni dokumentaciji; - napako, ki jo povzroči nepravilna uporaba, neprimerno izvedeno vzdrževanje in preizkusi zaradi tega, ker dobavitelj ni ali ni pravočasno izročil dokumentacije ali je izročil neustrezno dokumentacijo; - okvara ali obraba sklopa/podsklopa ali komponente, ki se jo opazi v teku postopkov normalnega preventivnega vzdrževanja (razen za dele, ki so izpostavljeni obrabi); - vnaprejšnja zamenjava zaradi izredne obrabe nekega elementa, v primerjavi z okviri, določenimi v načrtu preventivnega vzdrževanja. Nezaračunljiva napaka vključuje: - napako zaradi človekove napake, izven tistih, za katere se določa odgovornost na podlagi neustrezne dokumentacije, dane s strani dobavitelja; - napako zaradi nepravilnega vzdrževanja, ki ne spada med okvare, ki se jih pripisuje neustrezni dokumentaciji s strani dobavitelja; - napako, ki jo povzročijo izredni dogodki, ki niso v zvezi z rednim obratovanjem, za katero je bila ta enota načrtovana, kot npr. udarec, zunanje trčenje z nekim telesom, ogenj itd.; - napako, ki nastane zaradi tega ker se je komponenta uporabljala pri pogojih, ki niso projektirani pogoji okolja; - okvaro na komponentah, ki so izpostavljene obrabi in niso zamenjane v teku normalnih načrtovanih dejavnosti preventivnega vzdrževanja; - okvaro zaradi vandalizma. |  |
| 17.1 |  | Zanesljivost |  |
|  |  | Zanesljivost je verjetnost, da lokomotive, njen sklop/podsklop ali komponenta uspešno izpolnjuje zahtevano funkcijo določen čas, če deluje v določenem okolju in pri določenih pogojih obratovanja. |  |
| 17.1.1 |  | Indeks zanesljivosti |  |
|  |  | Vrednost indeksa zanesljivosti je razmerje med celotnim št. odpovedi, ki se zgodijo na vseh lokomotivah v teku dobe preverjanja in celotnim št. kilometrov, prepeljanih z vsemi lokomotivami v istem obdobju in se izračuna po formuli: N (odpoved lokomotive)i i=1 Indeks zanesljivosti = 106 NNMK N (kilometri lokomotiv)i i=1 kjer pomenijo: (odpoved lokomotive)i = število odpovedi i-te lokomotive v obdobju opazovanja (kilometri lokomotive)i = kilometri, ki jih prevozi i-ta lokomotiva v obdobju opazovanja N = število lokomotiv, ki sestavljajo vozni park. NNMK = napak na milijon kilometrov S to formulo se posebej izračunava indeks zanesljivosti za dve kategoriji napak in sicer: - napake, ki povzročijo zamudo vlaka nad 30 min; oz. odpoved vlaka - napake, ki povzročijo zamudo vlaka od 5 do 30 min; |  |
| 17.1.2 |  | Zahtevana zanesljivost |  |
|  |  | Zahtevajo se naslednje vrednosti v zvezi z zanesljivostjo : - pogostost napake, ki povzroče zamudo vlaka nad 30 min; oz. odpoved vlaka: 2 NNMK - pogostost napake, ki povzroče zamudo vlaka od 5 do 30 min: 5 NNMK |  |
| 17.1.3 |  | Ocenjevanje zanesljivosti |  |
|  |  | Podatke za izračunavanje indeksa zanesljivosti se pridobi na podlagi podatkov o uporabi vseh lokomotiv. Doba ocenjevanja zanesljivosti se začne dva meseca od pričetka komercialnega obratovanja prve lokomotive in traja do izteka garancijske dobe zadnje prevzete lokomotive. Vsaka od lokomotiv bo vključena v ocenjevanje zanesljivosti dva meseca po pričetku njenega komercialnega obratovanja. Vrednost indeksa zanesljivosti se izračunava za celotno število lokomotiv, ki v tekočem ocenjevalnem obdobju sestavljajo vozni park. V teku dobe ocenjevanja se bo polletno izračunavala vrednost indeksa zanesljivosti. |  |
| 17.1.4 |  | Odškodnina zaradi neizpolnjevanja zahtevane zanesljivosti |  |
|  |  | V primeru, da parametri zanesljivosti ne dosegajo vrednosti, določenih v členu 17.1.2, ima kupec pravico do odškodnine, ki se izračuna na podlagi razlike med izmerjeno in zahtevano zanesljivostjo. Če ni izpolnjena zahtevana zanesljivost po členu 17.1.2.a), mora dobavitelj za vsako povečanje indeksa za celo število plačati odškodnino 250.000 EUR. Če ni izpolnjena zahtevana zanesljivost po členu 17.1.2.b), mora dobavitelj za vsako povečanje indeksa za celo število plačati odškodnino 125.000 EUR. Maksimalni znesek za kazen iz te točke znaša 3% pogodbene vrednosti 30 lokomotiv. |  |
| 17.2 |  | Razpoložljivost |  |
|  |  | Razpoložljivost je verjetnost, da je lokomotiva nek njen sklop/podsklop ali komponenta v poljubnem trenutku sposobna učinkovito opravljati svojo funkcijo v danih pogojih obratovanja. |  |
| 17.2.1 |  | Indeks razpoložljivosti |  |
|  |  | Za oceno razpoložljivosti se upoštevajo ure, ko lokomotive, ki sestavljajo vozni park, niso v obratovanju zaradi okvar. Pri tem se upošteva čas, ko je lokomotiva zadržana kar vključuje diagnozo okvare, čas za zamenjavo ali popravilo komponente, preizkus funkcij in obratovanja. Uporabi se naslednja formula: N Gj Hij j=1 i=1 Indeks razpoložljivosti: D = [ 1 - ———— ] * 100 24* Gj kjer je: N = število opazovanih lokomotiv, ki sestavljajo vozni park; Hij = čas (št.ur), ko j-ta lokomotiva zaradi okvare ni bila sposobna delovati tekom i-tega dne 24 = ur na dan Gj = število dni obratovanja j-te lokomotive, ki se jih upošteva za oceno razpoložljivosti. |  |
| 17.2.2 |  | Zahtevana razpoložljivost |  |
|  |  | Zahtevana razpoložljivost brez časa za vzdrževanje: D >= 95 % |  |
| 17.2.3 |  | Ocenjevanje razpoložljivosti |  |
|  |  | Podatke za izračunavanje indeksa razpoložljivosti se pridobi na podlagi podatkov o uporabi lokomotiv. Doba ocenjevanja razpoložljivosti se začne dva meseca od pričetka komercialnega obratovanja prve lokomotive in traja do izteka garancijske dobe zadnje prevzete lokomotive. Vsaka od lokomotiv bo vključena v ocenjevanje razpoložljivosti dva meseca po pričetku njenega komercialnega obratovanja. Vrednost indeksa razpoložljivosti se izračunava za celotno število lokomotiv, ki v tekočem ocenjevalnem obdobju sestavljajo vozni park. V teku dobe ocenjevanja se bo polletno izračunavala vrednost indeksa razpoložljivosti. |  |
| 17.2.4 |  | Odškodnina zaradi neizpolnjevanja zahtevane razpoložljivosti |  |
|  |  | Če ni izpolnjena zahtevana razpoložljivost iz člena 17.2.2, mora dobavitelj plačati odškodnino 1.620 EUR na dan za vse ure, ki presegajo dovoljeno 5% nerazpoložljivost lokomotiv. |  |
| 18. |  | REDNO VZDRŽEVANJE V ČASU GARANCIJSKE DOBE |  |
|  |  | Kupec bo za redno vzdrževanje voznih sredstev/lokomotiv pooblastil odvisno družbo iz Skupine Slovenskih železnic SŽ-VIT, d.o.o., ki bo redno vzdrževanje izvajala ob prisotnosti in nadzoru ter po navodilih strokovnega osebja dobavitelja. |  |
|  |  | Kupec je upravičen, da v soglasju z dobaviteljem, družbi SŽ-VIT d. o. o. za ta namen prepusti v uporabo zaščitene podatke. Dobavitelj mora predložiti pisno soglasje. Dokumentacija o vzdrževanju je sestavni del dokumentacije in je priložena v Prilogi št. 3. dobavitelj izroči kupcu Dokumentacijo o vzdrževanju in kupec jo sprejme v skladu s členom 13.3. Splošni pregled vzdrževalnih dejavnosti je priložen v Prilogi št.10. |  |
| 19. |  | REZERVNI DELI |  |
| 19.1 |  | Katalog rezervnih delov (Priloga 5 te Pogodbe), ki ga dobavitelj predloži kupcu najkasneje ob dobavi pete lokomotive mora vsebovati najmanj seznam delov s kataloškimi številkami proizvajalcev, komercialna imena, opise, cene, ki veljajo na dan predaje kataloga, dobavne roke in podatke o proizvajalcu. Katalog mora vsebovati vse dele vseh proizvajalcev lokomotiv oziroma njihovih komponent. Dobavitelj garantira kupcu, ne glede na dejstvo, ali kupec kupuje rezervne dele neposredno od proizvajalcev ali od dobavitelja, dobavo rezervnih delov 25 let po datumu Protokola o uspešnem prevzemu zadnje lokomotive. Dobavitelj bo v garancijskem obdobju po uspešnem prevzemu posameznega vozila zagotavljal rezervne dele za odpravo napak v garancijski dobi v obsegu, ki zagotavlja 95% razpoložljivost lokomotiv. Dobavitelj mora v času garancijskega obdobja v svojem imenu in za svoj račun na pariteti DDP Ljubljana, SŽ-VIT, d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana zagotavljati vse potrebne rezervne dele za redno vzdrževanje in potrošni material v skladu z načrtom in obsegom vzdrževanja (Priloga št. 10 Pogodbe), ki jih določa dobavitelj in ob cca 15.000 opravljenih kilometrih mesečno na lokomotivo. Obenem mora dobavitelj zagotavljati dobavne roke iz Kataloga rezervnih delov (Priloga št. 5 Pogodbe) za rezervne dele za popravila, ki so posledica izrednih dogodkov. |  |
| 20. |  | POGODBENA KAZEN |  |
| 20.1 |  | Če dobavitelj zamudi z dobavo ali prevzem ni izvršen v pogodbeno določenem roku izključno zaradi razlogov, za katere je odgovoren dobavitelj, je kupec upravičen zahtevati pogodbeno kazen. |  |
| 20.2 |  | Pogodbena kazen je 1,5 % pogodbene cene posamezne lokomotive katere dobava je bila zamujena, in sicer za zamudo vsakega dopolnjenega tedna, vendar največ 10% pogodbene vrednosti. V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima kupec pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil. Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom. |  |
| 20.3 |  | Dobavitelj soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode kupcu. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. |  |
| 20.4 |  | Za škodo, ki jo kupec utrpi zaradi zamude, neizpolnitve pogodbe ali nekvalitetno izvedenih del, lahko kupec unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa ta ne zadostuje, mora dobavitelj razliko do polne višine nastalih stroškov in škode doplačati v 8 dneh od dneva prejema pisnega zahtevka kupca. |  |
| 21. |  | ODGOVORNOST |  |
|  |  | Pogodbeni stranki jamčita druga drugi za dejanja svojih delavcev, podizvajalcev in podprodajalcev. |  |
| 22. |  | PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE |  |
| 22.1 |  | Vse pravice industrijske lastnine in druge lastninske pravice, vključno s patentnimi pravicami, avtorskimi pravicami za načrte, tovarniške zaščitne znamke, imena in druge zaščitene pravice, ki so nastale v odvisnosti ali v zvezi z dobavo lokomotiv, dokumentacije ali rezervnih delov, ostanejo še naprej pravice dobavitelja, vendar pa Kupec ne plača avtorskih tantiem in ima neekskluzivno dovoljenje za zgoraj navedene pravice obratovanja, vzdrževanja in/ali popravila lokomotiv, če se to vzdrževanje in/ali popravila izvaja v prostorih in/ali delavnicah kupca oz. pooblaščene družbe za izvajanje vzdrževanja. Takšno dovoljenje vključuje pod pogojem, da se dobavitelj strinja, tudi pravico dodelitve poddovoljenja in /ali pravice, da lahko kupec prenese naprej. Če se pravice, omenjene v 1. odstavku tega člena, dodelijo podizvajalcu, dobavitelj zagotavlja kupcu, da ta lahko te pravice dokaže v skladu s 1. odst. tega člena. V primeru razdrtja ali sporazumnega prenehanja te Pogodbe in po izpolnitvi te Pogodbe ima kupec še naprej koristi navedenih dovoljenj, v kolikor je to smiselno. |  |
| 22.2 |  | Dobavitelj mora na svoje lastne stroške braniti, varovati in nadomestiti kupcu in SŽ-VIT d. o. o. škodo glede vseh odgovornosti, terjatev, izdatkov in postopkov zaradi kršitve ali domnevne kršitve neke patentne pravice, avtorske pravice za načrte, zaščitne znamke, imena ali drugih zaščitenih pravic z ozirom na načrt, material, blago, stroje ali delovanje tega. V primeru, da se kupcu in SŽ-VIT d. o. o. prepreči po krivdi dobavitelja izvajanje katerekoli obveznosti v okviru te Pogodbe, ali uporaba kateregakoli dela lokomotive, mora dobavitelj nadomestiti kupcu vso nastalo škodo. Če bi prišlo do kakršnekoli zahteve ali uvedbe postopka proti kupcu in SŽ-VIT d. o. o. zaradi katerekoli od navedenih kršitev ali domnevnih kršitev, mora kupec takoj obvestiti dobavitelja o takšni zahtevi ali postopku in dobavitelj je dolžan obravnavati tako zahtevo ali sodelovati v takšnem postopku in plačati vse upravičene zahtevke v zvezi s to zadevo. |  |
| 23. |  | ZAUPNOST |  |
| 23.1 |  | Vsaka informacija, ki je ustno, vizualno, pisno ali drugače zabeležena, vključno s patenti, patentiranimi podatki, ki jih vsebuje patentna prijava, trgovskimi skrivnostmi, proizvodnimi procesi, tehničnimi načrti, seznami strank, seznami prodajalecev in sporazumi, ki so bili katerikoli od pogodbenih strank na razpolago še pred tem, ko je začela veljati ta Pogodba, se obravnava kot zaupna (zaupna informacija). Pogodbeni stranki uporabljata zaupne informacije in vsak posel in vsak drug tehnični podatek, ki ga prejmeta druga od druge v zvezi s to Pogodbo, in za katerega ena od pogodbenih strank trdi, da je zaupen ali zaupne narave, ali za katerega se tako lahko na podlagi situacije za razkritje predvideva, samo za namen doseganja ciljev te Pogodbe, in jih obravnavata na isti način kot svoje lastne poslovne skrivnosti. |  |
| 23.2 |  | Zaupni podatek, ki ga ena pogodbena stranka (pogodbenica prejemnica) prejme od druge pogodbene stranke (pogodbenice razkriteljice) v zvezi z izvajanjem Pogodbe, pogodbenica prejemnica uporabi izključno za namene te Pogodbe. |  |
| 23.3 |  | Pogodbenica prejemnica ne sme kopirati, razširjati, uničiti ali drugače razpolagati z zaupnim podatkom ali s sredstvom, ki tega vsebuje, če za to nima predhodnega pisnega dovoljenja pogodbenice razkriteljice. |  |
| 23.4 |  | Vsaka in vse (v celoti ali delno) kopije zaupnega podatka, ki jih napravi pogodbenica prejemnica za svoje uslužbence in druge zunanje sodelavce v teku izvajanja te pogodbe, mora vključevati obvestilo o zaupnosti ali lastništvu v obliki, ki jo odobri pogodbenica razkriteljica. |  |
| 24. |  | KAKOVOST |  |
| 24.1 |  | Pri izvajanju pogodbe mora dobavitelj jamčiti in nositi polno odgovornost, da njegov sistem kakovosti zadošča zahtevam in pogojem ISO 9001 ali novejšim, vključno s sistemom organizacije, ki zagotavlja kakovost. Enako mora dobavitelj upoštevati interne standarde v skladu z ISO 14000 ali novejšim. |  |
| 24.2 |  | Dobaviteljev Plan upravljanja kakovosti, ki določa vsebino in predpise v zvezi s pripravo Plana kakovosti te pogodbe, je priložen kot Priloga št.8. Poglavji 1 in 2 Plana kakovosti (Upravljanje dobave, Projektne dejavnosti) se dostavita kupcu v 2 mesecih od podpisa Pogodbe. Preostala poglavja: Dejavnosti nabave, Proizvodnja in kontrola dejavnosti, Preizkusi posameznih vozil, Tipski preizkusi, Prevzemni preizkusi lokomotiv in Tehnična pomoč bodo dostavljeni v odobritev v 60 dneh od začetka tam navedenih dejavnosti z izjemo Plana tehnične kontrole za konec garancije, ki se dostavi s prvo lokomotivo. Kupec mora preveriti in odobriti navedeni dokument v naslednjih 20 dneh. |  |
| 24.3 |  | Kupec ima pravico nadzorovati sestavljanja večsistemske električne lokomotive in/ali proizvodnje, pri čemer ima dobavitelj naslednje dolžnosti: - redno obvešča kupca o delovnih korakih in upoštevanju delovnega programa v skladu s Prilogo št. 6; - nudi redno na vpogled vse bistvene konstrukcijske dokumente; dovoljuje kupcu dostop do svojih prostorov, v katerih se izvajajo pogodbena dela in sicer v okviru hišnega reda in pod pogojem ohranitve poslovnih tajnosti in mu omogoča vpogled v ta dela; na željo kupca mora dobavitelj v svoji proizvodnji nuditi kupcu ustrezno opremljene prostore (telefon,fax, PC...) za delo in sodelovanje. Dobavitelj zagotavlja kupcu iste pravice tudi za primer pogodb, sklenjenih s podizvajalci: - vabi kupca, da prisostvuje vmesnim preizkusom lokomotiv; - vabi kupca, da prisostvuje vmesnim preizkusom pomembnih sestavnih delov. Dobavitelj te svoje dolžnosti lahko v celoti prenese na svoje podizvajalce. Nadzor kupca ne vpliva na jamstvo dobavitelja, ki izvira iz te Pogodbe ali je v zvezi z njo. |  |
| 25. |  | SPREMEMBE |  |
|  |  | Kupec je upravičen, da zahteva spremembe glede lokomotiv, posebnih orodij in rezervnih delov, ki jih dobavitelj lahko realizira brez večjih stroškov, vendar najkasneje 12 mesecev pred dobavo posamezne lokomotive. Zahteve za spremembe je treba dobavitelju predložiti pisno in vsebovati morajo točen opis sprememb, ki jih kupec zahteva. |  |
| 26. 26.1 |  | RAZVEZNI POGOJI Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali - če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru seznanitve kupca s kršitvijo, bo kupec ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, kupec pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če kupec v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. |  |
| 27. |  | PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA |  |
| 27.1 |  | Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil. V primeru, da kupec ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. |  |
| 28. |  | ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK/SKRBNIKI POGODBE |  |
| 28.1 |  | Pooblaščeni zastopnik/skrbnik pogodbe na strani kupca je:…………………………. |  |
| 28.2 |  | Pooblaščeni zastopnik/skrbnik pogodbe na strani dobavitelja je: ……………………. |  |
| 28.3 |  | Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. Zaradi spremembe skrbnika pogodbe ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi. |  |
| 29. |  | SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE |  |
| 29.1 |  | Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ. Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. |  |
| 30. |  | VELJAVNOST POGODBE |  |
| 30.1 |  | Pogodba prične veljati z datumom podpisa obeh pogodbenih strank, in pod pogojem, da dobavitelj v roku 15 dni po podpisu pogodbe predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |  |
| 30.2 |  | Dobavni roki, določeni v Terminskem načrtu dobav, ki je priložen kot Priloga št. 6 te Pogodbe, tečejo od datuma podpisa te Pogodbe. |  |
| 30.3 |  | Če bi neka določba te Pogodbe bila nična ali postala nična, to ne vpliva na preostali del te Pogodbe. V primeru ničnosti katerekoli točke, jo bosta Pogodbeni stranki nadomestili s členom, ki bo najbližja možna gospodarskemu namenu te Pogodbe v skladu s prvotnim namenom pogodbenih strank. |  |
| 31. |  | DOVOLJENJA |  |
| 31.1 |  | Dobavitelj je odgovoren za pridobitev vseh zahtevanih obratovalnih dovoljenj na progah v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Madžarski, Češki, Slovaški, Hrvaški in Srbiji. Dobavitelj se obvezuje, da bo priskrbel vse dokumente, ki so potrebni za namen pridobitve dovoljenja za obratovanje posamezne lokomotive. |  |
| 31.2 |  | Lokomotive morajo biti izdelane v skladu z razpisno dokumentacijo, TSI, UIC-pravili ter po pravilih v tabelah in normah CEN, CENELEC, EN, IEC, ISO, priglašenimi nacionalnimi tehničnimi predpisi in zakonodaje CE, ki so veljavna v trenutku podpisa pogodbe. |  |
| 32. |  | ODSTOP OD POGODBE IN ODPOVEDNI ROK |  |
| 32.1 |  | Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe s takojšnjim učinkom, če: - dobavitelj zamuja z dobavo lokomotive več kot 30 dni (kupec ima v tem primeru pravico odstopiti od nakupa posamezne lokomotive oziroma vseh lokomotiv), - dobavitelj kupcu ne izroči pravočasno finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, - svojih drugih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, tehničnimi specifikacijami ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve) - če dobavitelj kršitve pogodbe ne odpravi najkasneje v roku od pisnega opomina, - se nad dobaviteljem začne postopek zaradi insolventnosti, - dobavitelj po razumi presoji kupca postane insolventen. Če dobavitelj z izročitvijo lokomotive zamuja tako dolgo, da pogodbena kazen preseže maksimalni znesek pogodbene kazni iz člena 21 te pogodbe, ima kupec pravico odstopiti od nakupa lokomotive ali več lokomotiv. V tem primeru lahko kupec zahteva vračilo plačila kupnine z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko je bil znesek plačan dobavitelju do dneva vračila na transakcijski račun kupca in zahtevati tudi povračilo škode. |  |
| 32.2 |  | V primeru odstopa od pogodbe ima kupec pravico zahtevati vračilo že realiziranih plačil, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila, hkrati pa ima pravico tudi do povračila škode. |  |
| 32.3 |  | Dobavitelj lahko v primeru naročnikovih kršitev pogodbe odstopi od pogodbe s 30 dnevnim odpovednim rokom, če bistvene kršitve ne prenehajo po pisnem opominu. |  |
| 32.4 |  | Odstopna izjava ene ali druge stranke mora biti poslana nasprotni stranki pisno s priporočeno pošiljko. Odpovedni rok prične teči od vročitve odpovedi pogodbe nasprotni stranki. |  |
| 32.5 |  | V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. |  |
| 33. |  | ODSTOP DENARNE TERJATVE |  |
| 33.1 |  | Dobavitelj ne sme svoje denarne terjatve do kupca odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja kupca. V primeru, da kupec s prenosom terjatve soglaša, sme dobavitelju zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3 % vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV. |  |
| 34. |  | VELJAVNO PRAVO |  |
|  |  | Vsi spori se rešujejo v skladu z določbami te Pogodbe, njenih Aneksov in drugih morebitnih dodatov k Pogodbi; zadeve, ki med strankama niso izrecno dogovorjene, se podrejajo slovenskemu pravu. |  |
| 35. |  | REŠEVANJE SPOROV |  |
|  |  | Za rešitev vseh zahtev, nesoglasij ali sporov, ki izhajajo iz te pogodbe ali so v zvezi s to Pogodbo (Spori) si bosta stranki prizadevali, da jih bosta rešili z medsebojnim dogovorom. Takoj, ko ena od pogodbenih strank pisno obvesti drugo stranko, da poskus reševanja spora ni uspel, reševanje spora pride v pristojnost stvarno pristojnega sodišča v Ljubljani. |  |
| 36. |  | JEZIK |  |
| 36.1 |  | Ta pogodba je sestavljena v slovenskem jeziku. |  |
| 36.2 |  | V zvezi s to Pogodbo bosta pogodbeni stranki komunicirali ustno in pisno v slovenskem jeziku. |  |
| 37. |  | ŠTEVILO IZVODOV |  |
|  |  | Ta pogodba s prilogami je napisana v 6 (šestih) izvirnikih, 4 (štirih) za kupca in 2 (dveh) za dobavitelja. |  |
| 38. |  | KONČNA DOLOČILA |  |
| 38.1 |  | Vsi dosedanji dogovori v zvezi z deli pod točko 2 te pogodbe, ki niso zajeti v tej pogodbi, so neveljavni. Spremembe in dopolnitve pogodbe pa veljajo le, če jih podpišeta obe pogodbeni stranki. |  |
| 38.2 |  | Dobavitelj izjavlja, da je bil seznanjen z ostalimi splošnimi navodili kupca, po katerih velja, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom te pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani kupca. |  |
| 38.3 |  | V primeru, da dobavitelj niti v dodatnem roku ne bo dobavil predmeta pogodbe ali pa ga bo dobavil nepopolno ali v primeru, da dobavitelj kupcu sporoči, da ne bo izpolni pogodbe ali če iz okoliščin danega primera očitno izhaja, da dobavitelj niti v dodatnem roku ne bo mogel izpolniti pogodbe, lahko kupec predmet pogodbe na izključno dobaviteljeve stroške naroči pri drugem dobavitelju. |  |
|  | PRILOGE |  |  |  |
|  | Priloga št. 1 Končni tehnični opis Priloga št. 2 Programi usposabljanja Priloga št. 3 Specifikacija posebnih orodij in programske opreme Priloga št. 4 Katalog rezervnih delov Priloga št. 5 Terminski načrt dobave lokomotiv, dokumentacije, posebnih orodij in programske opreme Priloga št. 6 Plan obvladovanja kakovosti Priloga št. 7 Seznam delov in komponent z daljšim jamstvom Priloga št. 8 Načrt in obseg vzdrževanja Priloga št. 9 Terminski načrt odplačil Priloga št. 10 LCC – stroški življenjskega cikla, zaneseljivost in razpoložljivost Priloga št. 11 Dokumentacija Priloga št. 12 Izračun zavor Priloga št. 13. Seznam rezervnih delov |  |  |  |
| Kraj in datum: ........................... |  |  | Kraj in datum ............................... |
| DOBAVITELJ |  |  | KUPEC |
|  |  |  | SŽ-Tovorni promet, d. o. o.: |
|  |  |  | Mag. Melita Rozman Dacar Predsednica poslovodstva –direktorica Remigiusz Jan Paszkiewicz Član poslovodstva - direktor |

Razpisni obrazec št. 10-  TERMINSKI NAČRT

Javno naročilo: »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv«

| Zap. | Aktivnost | Začetek | Konec | Meseci po podpisu pogodbe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| št. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Dobava 4 električnih lokomotiv za vleko vlakovr | 24 mesecev po podpisu pogodbe | 42 mesecev po podpisu pogodbe |  |  |  |  |  |  |  |

Kraj in datum:                            																			                                               Žig in podpis ponudnika:

Opomba: Ponudniki mesece vpišejo sami. Upoštevati morajo, da rok dobave prve lokomotive ne sme biti daljši od 24 mesecev in mora biti zadnja lokomotiva dobavljena najkasneje 42. mesec po podpisu pogodbe.

Razpisni obrazec št. 11 – IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH

DELOV

Javno naročilo: »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv«

Ponudnik (in partnerji skupnega nastopa v primeru skupne izvedbe javnega naročila):

_________________________________________________________

I Z J A V L J A M O

Da bomo v garancijskem obdobju po uspešnem prevzemu posamezne električne lokomotive v svojem imenu in za svoj račun DDP Ljubljana, SŽ-VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana zagotavljali rezervne dele in potrošni material za odpravo napak v garancijski dobi  v obsegu, ki zagotavlja 95% razpoložljivost posamezne vrste voznih sredstev.

Da bomo v času garancijskega obdobja na svoje stroške zagotavljali vse potrebne rezervne dele in potrošni material za redno vzdrževanje v skladu z načrtom in obsegom vzdrževanja (Priloga št. 10 Pogodbe), ki jih določamo kot ponudnik in ob cca 15.000 opravljenih kilometrih mesečno na električno lokomotivo.

Da bomo zagotovili prisotnost in nadzor našega strokovnega osebja pri rednem vzdrževanju električnih lokomotiv in se strinjamo, da bo naročnik za redno vzdrževanje električnih lokomotiv pooblastil družbo v skupini Slovenskih železnic - SŽ-VIT, d.o.o., ki bo redno vzdrževanje izvajala ob prisotnosti in nadzoru ter po navodilih našega strokovnega osebja.

Da bomo zagotavljali dobavne roke iz Kataloga rezervnih delov (Priloga št. 5 Pogodbe) za rezervne dele za popravila, ki bodo posledica izrednih dogodkov

Da bomo naročniku najkasneje ob dobavi prve električne lokomotive za vzdrževanje predložili Katalog rezervnih delov (vsi  rezervni deli), ki bo priloga št. 5 Pogodbe in bo vseboval najmanj naslednje podatke: seznam rezervnih delov, kataloške številke proizvajalca, komercialna imena, opise, dobavne roke, podatke o proizvajalcu in cene veljavne na dan predaje kataloga.

Kraj in datum:                                                                                Žig in podpis ponudnika:

Razpisni obrazec št. 12 -  IZJAVA PONUDNIKA O DOBAVLJENI OPREMI, O UPOŠTEVANJU PREDPISOV IN ZAHTEV NAROČNIKA

Javno naročilo: »Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv«

Ob oddaji naše ponudbe št.______________ z dne __________________ pod materialno in kazensko odgovornostjo

I Z J A V L J A M O,

- da bo vsa tehnična oprema vseh sistemov in  podsistemov novih večsistemskih električnih lokomotiv, ki jo bomo kot izbrani ponudnik dobavili naročniku nerabljena.

- da bo vsa dobavljena tehnična in programska oprema originalna in ne kopija blagovnih znamk in opremljena z vsemi ustreznimi certifikati, ki to dokazujejo.

- da bomo upoštevali vse predpise, ki se nanašajo na varnost in urejenost železniškega prometa v Sloveniji in EU, ter da bodo delavci z njimi seznanjeni.

- da odgovarjamo za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja veljavnih predpisov.

- da smo seznanjeni z vsebino razpisa in s predpisi s področja razpisa, veljavnimi v RS.

A. samostojni ponudnik

Datum:                          				Žig:			      Podpis ponudnika:

B. soponudniki

1. Ponudnik kot vodilni partner  v skupini ponudnikov (soponudnik 1):

Datum:                          				Žig:			      Podpis ponudnika:

2. Soponudnik 2:

Datum:                          				Žig:			      Podpis ponudnika:

3. Soponudnik 3:

Datum:                          				Žig:			      Podpis ponudnika:

(po potrebi dodaj ali briši)

Opomba: obvezen podpis vseh soponudnikov v primeru skupne ponudbe.

Datum:                          													      Podpis ponudnika:

- PRILOGE

Priloga 1: TEHNIČNE ZAHTEVE

Tehnične zahteve za Nakup 30 (tridesetih) novih 4 osnih večsistemskih električnih lokomotiv, Ljubljana, december 2023

Lista skladnosti

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)