OBRAZEC 1

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

Ponudnik:

PONUDBA št.___________

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ___________, pod št. objave ________________, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

- Predmet javnega naročila:  DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE – LOT MT

- Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

- Način predložitve ponudbe:

(ustrezno obkrožite)

- Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,

- Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

- Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

- Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

- Celotni letni prihodki gospodarskega subjekta v vsakem izmed zadnjih dveh poslovnih let (2021 in 2022):

(ustrezno izpolnite)

|  | Samostojen ponudnik ali vodilni partner v primeru skupne ponudbe | Partner 1 (v primeru skupne ponudbe) | Partner 2 (v primeru skupne ponudbe) |
| --- | --- | --- | --- |
| Splošni letni promet za 2021 v EUR |  |  |  |
| Splošni letni promet za 2022 v EUR |  |  |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 5) in potrjujemo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave,

- bomo izvedli šolanje naročnikovega obratovalnega in vzdrževalnega osebja v skladu s točko 2.2.8 dokumenta III. Tehnične zahteve in specifikacije,

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in pozvani k sklenitvi pogodbe, naročniku v skladu s točko 4.2 Navodil ponudnikom najkasneje v roku 15 dni po podpisu pogodbe predložili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bo le-to izdano v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 11),

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in bomo sklenili pogodbo, naročniku v roku 15 dni od posameznega pogodbenega prevzema del  v skladu s točko 4.3 Navodil ponudnikom predložili garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi in bo le-ta izdana v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 12),

- bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in bomo sklenili pogodbo, naročniku v skladu s točko 4.4 Navodil ponudnikom predložili garancijo banke za vrnitev predplačila (avansa) in bo le-ta izdana v besedilu iz vzorca v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Obrazec 13),

- smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel in si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo.

Datum, kraj:                                                          Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo v postopku javnega naročila » DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE – LOT MT« in s tem dokumentom pooblaščamo

za vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| Podpis |  |
| Parafa |  |

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku »DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE – LOT MT«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu, pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila » DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE – LOT MT«, skladno s točko 1.7. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1

- ESPD obrazec

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt, ki pooblašča vodilnega partnerja,  navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

- Ponudniki OBRAZEC 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh soponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo, mora OBRAZCU 2 za vsakega soponudnika priložiti še OBRAZEC 2.1

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci, mora priložiti še 
OBRAZEC 3, OBRAZEC 3.1 in OBRAZEC 3.2

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora za vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, izpolniti OBRAZEC 2.1.

OBRAZEC 2.1

PODATKI O SOPONUDNIKU/SUBJEKTU, NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV): |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt (soponudnik/subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

OBRAZEC 2.1 mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi in vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

OBRAZEC 3

IZJAVA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Ponudnik:

________________________________________________________________________

Pri izvedbi javnega naročila » DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE – LOT MT«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave ………………………, z dne ………………………, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 4 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 5 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. … |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto storitev vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, navedenih v tem obrazcu,

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo v ponudbi.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 3.1

PODATKI O PODIZVAJALCU

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE S PONUDNIKOM: |  |
| PREDMET IN OBSEG DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC ZA TO JAVNO NAROČILO: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE TEH DEL: |  |
| ROK IZVEDBE TEH DEL: |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej!

Obvezna priloga:

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca

- Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

OBRAZEC 3.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Podizvajalec: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

Kot podizvajalec pri javnem naročilu »DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE – LOT MT«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave ……………………….., z dne ……………………….., v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj:	Podizvajalec navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, vsak izpolni svoj obrazec.

OBRAZEC 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE NA ZAKONODAJO S PODROČJA INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE

Gospodarski subjekt:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

kot ponudnik ali soponudnik v okviru skupne ponudbe nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bomo vse navedene podatke posredovali tudi za podizvajalce.

S podpisom te izjave potrjujemo vsebino vzorca izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca iz obrazca 4.1., ki ga bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, podpisanega posredovali naročniku.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo oz. podpisom ESPD obrazca.

_________________________

OBRAZEC 4.1

VZOREC IZJAVE O  UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/podizvajalca (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Undersigned legal representative of the Offerer (title/name of the Offerer, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam

in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

# IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

# The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Offerer

# Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

# Direct and indirect participation in ownership of the Offerer:

- Udeležba fizičnih oseb

# Participation of the Natural Persons

| # ime in priimek / # name and surname | # naslov prebivališča / # address | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

# Participation of the Legal Persons

| # firma / # company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / # ownership share | # lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / holders of the company shares |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika/podizvajalca

# Participation of the Sleeping Partners in the Offerer and its Owners

| # firma /ime in priimek # company name/ name and surname | # sedež/ naslov prebivališča # seat / address | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika/podizvajalca– povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Business Entities associated with the Offerer or with the Owners of the Offerer –associated companies in the Offerer and in the Owners of the Offerer2

| # firma / company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

# Ponudnik/podizvajalec soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

The Offerer hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.

Ponudnik/podizvajalec jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

The Offerer is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Offerer presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.

# Ponudnik/podizvajalec izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

# The Offerer expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the offerer are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………

(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..

# (position)

# Podpis:……………………………………….

(signature)

# Dne ……………..

(on)

OBRAZEC 5

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, ki jih zastopa mag. Damjan Seme, generalni direktor, ident. št. za DDV: SI96254459, matična številka: 5044286000, v nadaljevanju »Naročnik«

in

______________ (naziv podjetja), _____________ (naslov podjetja), ki ga zastopa _______________, ident. št. za DDV: ______________, matična številka: ______________, v nadaljevanju »Izvajalec«

skleneta naslednjo

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

»DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN 
HE ZLATOLIČJE - LOT MT«

Naročnikova št. pogodbe: ………………… 		Izvajalčeva št. pogodbe: …………………….

- Uvodne določbe

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), v nadaljevanju ZJN-3, za izvedbo del:

DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE - LOT MT.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil dne ……………..….. pod št. objave ……….…………….

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija) ter ponudba izvajalca št. …….. z dne ……….., sta sestavna dela te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, pa so navedene oziroma izhajajo iz dokumentacije in ponudbe.

- Predmet pogodbe in obseg pogodbenih del

Predmet pogodbe je dobava in montaža novih transformatorjev za HE Formin in HE Zlatoličje in opredeljenih rezervnih delov ter izvedba storitev v sklopu »LOT MT«, vse v skladu z dokumentacijo in ponudbo izvajalca, ki sta sestavna dela te pogodbe.

Naročilo obsega tudi transport transformatorja, odstranitev embalaže in postavitev transformatorjev na predhodno pripravljene temelje, vzpostavitev funkcionalnega stanja na transformatorjih in izvedbo meritev, ki potrjujejo neoporečnost transformatorjev pred priključitvijo pod napetost, izdelavo dokumentacije transformatorjev, dobavo priključne opreme za priključitev blok transformatorjev, meje dobav, dobavo rezervnih delov ter šolanje naročnikovega obratovalnega in vzdrževalnega osebja.

Natančen pogodbeni obseg dobav in storitev, vključno z vsemi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v dokumentu III. Tehnične zahteve in specifikacije, v Listi tehničnih podatkov in v dokumentu IV. Predračun, ter v preostali dokumentaciji in ponudbi izvajalca.

V teku izvajanja pogodbe lahko izvajalec naročniku predlaga zamenjavo posameznega kosa blaga/opreme pod pogojem, da je nov kos blaga/opreme enake ali boljše kvalitete od prvotno ponujenega ter da se cena na enoto mere ne spremeni. Za izvedbo zamenjave mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvajalec izvedel v skladu z določili te pogodbe in podrobnimi zahtevami, ki so navedene v dokumentaciji .

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

- Pogodbena cena

Pogodbena cena skladno s Ponudbenim predračunom, ki je priloga k pogodbi znaša

………………………………… EUR brez DDV.

(z besedo: ………………………………… evrov in ……… /100)

V pogodbeno ceno so zajeti vsi stroški in dajatve, za popolno in kvalitetno izvedbo dobav in storitev, DDP HE Zlatoličje in HE Formin (Incoterms 2020), pri čemer pogodbeni stranki soglašata, da so v pogodbeno ceno všteti tudi vsi stroški morebitnega skladiščenja, v kolikor bo skladiščenje potrebno.

Pogodbena cena vseh postavk iz ponudbenega predračuna je fiksna, do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti, z izjemo cene dveh transformatorjev (2 kompleta) za HE Formin iz ponudbenega predračuna, postavka 1. Energetski transformator, ki se valorizira v skladu z določili točke 4 te pogodbe.

Pogodbena cena ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

Naročnik si glede pogodbene cene ne odpoveduje uveljavljanju spremenjenih okoliščin.

- Valorizacija pogodbene cene

Na ceno za dva kompleta energetskih transformatorjev (HE FO – zap. št. 1 iz predračuna) bo naročnik izvajalcu priznal valorizacijo cen ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v nadaljevanju. Ti ceni se ponovno preračunata na podlagi sprememb cen za naslednje materiale oziroma surovine:

  - baker (Cu),

  - magnetna pločevina (Fe),

  - črno železo (Fei),

  - mineralno olje (Oil),

in za indeks inflacije.

Nova, preračunana cena (PN), se poviša ali zniža v primerjavi s ceno P0. Preračun za materiale oziroma surovine se izvede pet mesecev pred datumom potrjenega tovarniškega testiranja (FAT, 6. točka pogodbe) naročenega transformatorja. Datum FAT se določi v podrobnem terminskem planu (6. točka pogodbe). V skladu z navedenim bosta pogodbeni stranki za Cu, Fe, Fei in Oil ter indeks inflacije, uskladili novo preračunano ceno.

Izračun končne korigirane cene je sledeč:

PN=P0∙0,55∙1+0,8∙Inf100 - 1+0,15∙FeNFe0+0,16∙CuNCu0 +0,11∙FeiNFei0+0,03∙OilNOil0

Pomen oznak:

PN – končna korigirana cena na enoto mere, izračunana po zgoraj navedeni formuli

P0 – končna pogodbena cena na enoto mere, ki je fiksna ves čas veljavnosti pogodbe

55% delež storitev, 15%, 16%, 11%, 3% – deleži materiala in surovin (skupaj 45%)

Inf – indeks inflacije v procentih: upošteva se podatek »Inflacija – mesečna stopnja rasti cen«, objavljene na spletni strani Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/en/). Upoštevajo se harmonizirani indeksi HICP s prikazom mesečnih stopenj inflacije (HICP - monthly data - monthly rate of change). Aktualni podatki so dosegljivi na povezavi, ki je v času razpisa dostopna na: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_mmor/default/table?lang=en. Pri določitvi indeksa se upošteva podatek za "Euro area – 20 countries". Za izračun indeksa inflacije se upošteva obdobje od naslednjega meseca, v katerem je bil določen rok za oddajo ponudb, do zadnjega dne v predhodnem mesecu pred mesecem izvedbe FAT-a (primer: če je rok za oddajo ponudbe 21.11.2023 in če je za FAT določen mesec oktober 2025 se pri izračunu inflacije upoštevajo podatki o mesečnih stopnjah inflacije od decembra 2023 vse do vključno septembra 2025).

Formula, ki se uporabi za zgoraj napisani primer je:

inf =100* i=1n1+mesecna_inflacijai100

inf				indeks inflacije v %, zaokrožen na dve decimalki

i = 1 				začetni mesec december 2023

mesečna inflacija (i)	mesečna stopnja inflacije za mesec i v %

n = 25 			število mesecev do vključno septembra 2025

FeN – zadnji znani podatek o indeksu na  T&D Europe (https://tdeurope.eu/en/commodity-indices/) za jedro transformatorja (magnetno orientirana pločevina; »GOES SUPER HIGH GRADE«) za mesec, ki je pet mesecev pred rokom za FAT (npr. če je FAT določen za mesec oktober, se upošteva podatek za mesec maj istega leta).

Fe0 – zadnji znani podatek o indeksu na T&D Europe (https://tdeurope.eu/en/commodity-indices/ ) za jedro transformatorja (magnetno orientirana pločevina; »GOES SUPER HIGH GRADE«) za mesec pred mesecem  roka za oddajo ponudb (primer: če je rok za oddajo ponudb 21.11.2023, se upošteva mesec oktober 2023("TDE-INDICES-October-2023.pdf")), ki je fiksen in se ves čas trajanja pogodbe ne spreminja.

CuN – povprečna mesečna cena bakra na London Metal Exchange (LME) Monthly averages https://www.lme.com/en/Market-data/Reports-and-data/Monthly-averages – LME Daily Prices and Monthly Averages Report: ("datoteka month year.xlsx", zavihek Copper, Cash Seller's Euro Equivalents), veljavna za mesec, ki je pet mesecev pred rokom za FAT (npr. če je FAT določen v mesecu oktobru, se upošteva podatek za mesec maj). Za dostop do povezava mora biti uporabnik registriran.

Cu0 – povprečna mesečna cena bakra na London Metal Exchange (LME) Monthly averages https://www.lme.com/en/Market-data/Reports-and-data/Monthly-averages – LME Daily Prices and Monthly Averages Report: (datoteka "month year.xlsx", zavihek Copper, Cash Seller's Euro Equivalents), veljavna za mesec pred mesecem roka za oddajo ponudb (primer: če je rok za oddajo ponudb 21.11.2023, se upošteva mesec oktober 2023 ("October 2023.xlsx")), ki je fiksna in se ves čas trajanja pogodbe ne spreminja. Za dostop do povezava mora biti uporabnik registriran.

FeiN - zadnji znani podatek za črno železo (hot-rolled flat products) na Statistische Bundesamt (Destatis; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Statistische Bibliothek; https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00007687), za pozicijo 272 Nr. der GP-Systematik "24 10 31" (Flacherzeugnisse aus unlegiertem Stahl, nur warmgewalzt, Breite 600 mm oder mehr, weder plattiert noch überzogen) v zavihku "61241-01", za mesec, ki je pet mesecev pred rokom za FAT (npr. če je FAT določen za mesec oktober, se upošteva podatek za mesec maj istega leta).

Fei0 - zadnji znani podatek za črno železo (hot-rolled flat products) na Statistische Bundesamt (Destatis; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Statistische Bibliothek; https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00007687), za pozicijo 272  Nr. der GP-Systematik "24 10 31" (Flacherzeugnisse aus unlegiertem Stahl, nur warmgewalzt, Breite 600 mm oder mehr, weder plattiert noch überzogen) v zavihku "61241-01", za mesec pred mesecem roka za oddajo ponudb (primer: če je rok za oddajo ponudb 21.11.2023, se upošteva mesec oktober 2023), ki je fiksen in se ves čas trajanja pogodbe ne spreminja.

OilN – zadnji znani podatek za mineralno olje na Statistische Bundesamt (Destatis; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Statistische Bibliothek; https://www.statistischebibliothek.de
/mir/receive/DESerie_mods_00007687), za pozicijo 172 (Mineralölerzeugnisse, Nr. der GP-Systematik "19 2" ) v zavihku "61241-01", za mesec, ki je pet mesecev pred rokom za FAT (npr. če je FAT določen za mesec oktober, se upošteva podatek za mesec maj istega leta).).

Oil0 – zadnji znani podatek za mineralno olje na Statistische Bundesamt (Destatis; Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Statistische Bibliothek; https://www.statistischebibliothek.de
/mir/receive/DESerie_mods_00007687), za pozicijo 172 (Mineralölerzeugnisse Nr. der GP-Systematik "19 2") v zavihku "61241-01", za mesec pred mesecem roka za oddajo ponudb (primer: če je rok za oddajo ponudb 21.11.2023, se upošteva mesec oktober 2023), ki je fiksen in se ves čas trajanja pogodbe ne spreminja.

Zaokroževanje cen in indeksov se izvede na največ dve decimalki.

Izhodiščni indeksi/cene za valorizacijo so navedeni v Prilogi št. 1 k pogodbi.

- Način obračuna in plačila ter penali za nedoseganje garantiranih vrednostih

Avansno plačilo

20 %  celotne skupne pogodbene vrednosti brez DDV, bo naročnik plačal kot predplačilo (avans) v roku 40 dni po podpisu pogodbe proti predložitvi ustrezne bančne garancije za vrnitev avansa.

S plačilom avansa je naročniku zagotovljeno, da je dogovorjena cena za vse dobave in storitve za celoten obseg posla fiksna in nespremenljiva in v nobenem primeru ne bo višja od dogovorjene, z izjemo dveh transformatorjev za HE Formin iz postavke 1. predračuna, ki se valorizira v skladu s točko 4 te pogodbe.

Plačilo avansa se poračuna ob izstavitvi prvega računa po uspešno izvedenem FAT.

Pogodbeno ceno bo izvajalec obračunal na osnovi izstavljenih računov, v skladu s specifikacijo ponudbenega predračuna po naslednjih fazah in višinah:

Izdelava transformatorjev z vso dodatno funkcionalno opremo in storitvami

- 50% skupne cene postavke Ponudbenega predračuna 1. Energetski transformator (kar predstavlja 2 kompleta HE ZL) po uspešno izvedenih tovarniških preizkusih transformatorjev (FAT) in izstavitvi računa, iz katerega mora biti razvidna vrednost opreme, obračunano avansno plačilo in znesek za plačilo.

- 50% skupne cene postavke Ponudbenega predračuna 1. Energetski transformator (kar predstavlja 2 kompleta HE FO) po uspešno izvedenih tovarniških preizkusih transformatorjev (FAT) in izstavitvi računa, iz katerega mora biti razvidna vrednost opreme in obojestranska potrditev izračuna valorizirane vrednosti.

Dobava in montaža transformatorjev na HE ZL

- 100% skupne cene storitev (dobava, transport in montaža, SAT) postavk Ponudbenega predračuna 2 in 4 po uspešno izvedenih prevzemnih preizkusih (SAT) na lokaciji HE ZL in izstavitvi računa.

Dobava in montaža transformatorjev na HE FO

- 100% skupne cene storitev (dobava, transport in montaža, SAT) postavk Ponudbenega predračuna 3 in 5 po uspešno izvedenih prevzemnih preizkusih (SAT) na lokaciji HE FO in izstavitvi računa.

Strokovno izpopolnjevanje naročnikovega osebja in rezervni deli

- 100% posamezne postavke Ponudbenega predračuna 6-7.4 po dejansko izvedenih storitvah/dobavah in izstavitvi računa.

Stopnja gotovosti posameznih faz se pisno potrdi s strani predstavnika naročnika ali nadzora, ki se priloži izdanemu računu.

Račune za opravljene dobave opreme in opravljene storitve bo naročnik poravnal s plačilom v roku 45 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.

Naročnik si lahko za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka za vsak dan odtegne 0,04 % cassa sconta, s čimer predhodno obvesti izvajalca.

Na računu je izvajalec dolžan navesti številko pogodbe: ……………………….

Račun mora biti izdan najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh po opravljeni storitvi in v smislu 82. člena zakona o DDV.

Če ima naročnik pripombe na izstavljen račun, ga je dolžan v 7. dneh od datuma prejema zavrniti ter izvajalca pozvati, da izstavi nov račun. V primeru nepravočasnega plačila pravilno izstavljenega računa ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dne zapadlosti plačila.

Izvajalec bo račune, skladno z dogovorjenim rokom, pravočasno posredoval naročniku v elektronski obliki:

-	v .pdf obliki, po elektronski pošti na spletni naslov invoices@dem.si, ali

-	v .xml in .pdf obliki, preko portala bizBox,

-	v .xml obliki, po verificirani elektronski poti neposredno v e-banko.

Naročnik v celoti prevzema odgovornost za delovanje e-naslova iz prejšnjega odstavka, zato se šteje, da je naročnik račun prejel znotraj dneva, v katerem je prejel elektronsko sporočilo s .pdf obliko računa.

V kolikor naročnik računa s vsemi zahtevanimi in potrebnimi prilogami ne bo prejel v zgoraj navedenem roku, ima pravico za vsak koledarski dan zamude izvajalcu odbiti od zneska računa, ki zamuja, 0,5 % celotne vrednosti le-tega. Naročnik za znesek kazni za nepravočasno dostavo računa izvajalcu izstavi bremepis, ki ga lahko odtegne od zneska, ki ga mora plačati izvajalcu.

Plačila podizvajalcem bodo izvedena v skladu z 8. členom te pogodbe.

Penali za nedoseganje garantiranih vrednosti

V kolikor dejanski parametri izdelanih blok transformatorjev ne dosežejo garantiranih vrednostih, ki jih je izvajalec navedel v ponudbi v Listi (tabeli) tehničnih podatkov zahtev v povezavi z zahtevami opredeljenih v tehničnih zahtevah in specifikacijah (IBFO---6E3900 (Lista tehničnih podatkov, splošne in posebne tehnične specifikacije) oz. določenih v dokumentaciji, se pogodbena cena zniža za penal škode, ki se izračuna na podlagi določil, opredeljenih v poglavju 2.4.1.4 dokumenta IBFO---6E3900 (Lista tehničnih podatkov, splošne in posebne tehnične specifikacije).

Vsota predmetnih penalov za odškodnino glede nedoseganja garantiranih vrednosti transformatorja ne sme presegati 10 % skupne pogodbene cene . V kolikor bi bila izračunana odškodnina za vrednost enega blok transformatorja višja od 10 % pogodbene cene ima naročnik pravico do zavrnitve predmetnega transformatorja.

Plačilo penalov ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti. V primeru nedoseganja garantiranih vrednostih izvajalca se penal škode praviloma obračuna oz. pobota pri naslednjem izplačilu izvajalcu (in račun/e zmanjša za vrednost penalov) oziroma v roku 8 dni od datuma izstavitve računa.

Naročnik si pridržuje pravico uveljaviti penale pri izplačilu, čeprav ob ugotovitvi nedoseganja garantiranih vrednosti izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati penalov ni pogojena z nastankom škode naročniku.

Izvajalec ni upravičen do bonusa, če bodo izmerjene vrednosti parametrov ugodnejše od garantiranih vrednosti.

- Pogodbeni roki

Dobava novih transformatorjev za HE Formin in HE Zlatoličje in opredeljenih rezervnih delov ter izvedba storitev v sklopu Rekonstrukcije HE Formin in jezu Markovci in HE Zlatoličje- LOT MT se bo vršila po sledečih rokih:

| Opis dobave HE Zlatoličje | Rok 1. TR | Rok 2. TR |
| --- | --- | --- |
| - Dobava in montaža TR |  |  |
| Tovarniški preizkusi transformatorja (FAT) Energetski transformator 115/10,5 kV, 85 MVA z vso dodatno funkcionalno opremo Montaža transformatorja na lokaciji Prevzemni preizkusi transformatorja na objektu (SAT) | 27 mesecev od podpisa pogodbe | 29 mesecev od podpisa pogodbe |
| Tehnična dokumentacija | največ 3 mesece od podpisa pogodbe | največ 3 mesece od podpisa pogodbe |

| Opis dobave HE Formin | Rok 1. TR | Rok 2. TR |
| --- | --- | --- |
| - Dobava in montaža TR |  |  |
| Tovarniški preizkusi transformatorja (FAT) Energetski transformator 115/10,5 kV, 85 MVA z vso dodatno funkcionalno opremo Montaža transformatorja na lokaciji Prevzemni preizkusi transformatorja na objektu (SAT) | 34 mesecev od podpisa pogodbe | 36 mesecev od podpisa pogodbe |
| Tehnična dokumentacija | največ 3 mesece od podpisa pogodbe | največ 3 mesece od podpisa pogodbe |

V tabeli so navedeni okvirni roki dobav.

Vsa dela po tej pogodbi morajo biti opravljena predvidoma do 30.6.2028 (končni rok izvedbe).

Naročnik in izvajalec bosta natančneje roke posebej dogovorila z upoštevanjem končnega roka izvedbe. Izvajalec mora naročniku v 5 dneh po sklenitvi pogodbe v pregled, uskladitev in potrditev poslati podroben terminski plan izvedbe del. Le-ta po uskladitvi in potrditvi postane sestavni del te pogodbe ter roki v planu postanejo pogodbeni roki. Podrobnejši terminski plan se priloži kot priloga 1 k pogodbi.

Naročnik si pridržuje tudi pravico, da v primeru nastopa spremenjenih okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem podaljša/skrajša posamezne izvedbene roke iz tega člena pogodbe ter podaljša/skrajša roke veljavnosti pogodbe, kar po določbah 95. člena ZJN-3 ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe.

Naročnik si v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 pridržuje pravico do spremembe terminskega plana in posledično spremembe pogodbenega roka zaradi utemeljenih razlogov in iz naslova spremenjenih ali nepredvidenih okoliščin. Naročnik kljub skrbnosti in načrtovanju v času sklepanja pogodbe, ne more predvideti vseh dejavnikov, ki vplivajo na potek izvajanja celotnega projekta. Dejavniki, ki so zanj v času sklepanja te pogodbe objektivno neugotovljivi, so lahko predvsem:

- nepravočasna oddaja drugih javnih naročil na strani naročnika vezanih na dotični projekt, zaradi morebitnih revizijskih postopkov pri izvedbi naročila,

- zamujanje dobav v izvedbenih fazi drugih javnih naročil vezanih na dotični projekt,

- zamujanje storitev v izvedbeni fazi javnih naročil projekta vezanih na dotični projekt, zaradi okoljskih vplivov, npr. visoke vode in ostalih vplivov npr. obratovalne zahteve lastnika naročnika, na katere naročnik nima vpliva,

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na delovišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo storitev, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del,

- ostali objektivno opravičljivi razlogi, na katere naročnik in izvajalec nimata vpliva.

Zaradi morebitnih spremenjenih ali nepredvidenih okoliščin se lahko ob soglasju naročnika roki po terminskem planu, končni izvedbeni rok prestavi, skrajša ali tudi podaljša za toliko dni kolikor so trajale nepredvidene okoliščine, kar pa ne sme vplivati na spremembo pogodbenih obveznosti izvajalca ali vrednost pogodbe.

V  primerih spremembe terminskega plana iz okoliščin tega člena se lahko rok izvedbe spremeni s sklenitvijo aneksa k pogodbi za toliko dni, kolikor časa je trajala okoliščina.

Izvajalec bo dela na objektu lahko izvajal v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 7:00 in 17:00 uro in v soboto od 7:00 do 15:00 ure.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil pogodbo, ko so vse storitve opravljene in zapisniško prevzete ter je predana s pogodbo dogovorjena dokumentacija.

- Pogodbena kazen za zamudo

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ali iz razlogov, za katere je odgovoren, ne opravi dobav in storitev v pogodbeno dogovorjenih rokih oz. s storitvami ne prične v dogovorjenih terminih, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen. Izvajalcu lahko naročnik zaračuna za vsak dan zamude za vsak pogodbeni rok iz 6. člena te pogodbe pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe.

Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca za vsak zamujeni dan za vsak pogodbeni rok iz 6. člena te pogodbe oziroma od naknadno dogovorjenih rokov (usklajen in potrjen terminski plan – priloga) kazen v višini 0,2% pogodbene cene brez DDV. Skupna pogodbena kazen iz tega naslova ne sme preseči 20% pogodbene cene brez DDV. Pogodbeno kazen zaradi nespoštovanja pogodbeno dogovorjenih rokov iz 6. člena te pogodbe mora naročnik uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme končni račun zmanjšati za pogodbeno kazen.

Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Poleg pogodbene kazni, je izvajalec naročniku dolžan povrniti tudi morebitne stroške, ki naročniku nastanejo zaradi zamude z dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da pravica do zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Če pa naročniku zaradi kršitev obveznosti izvajalca, kot so navedene v prvem odstavku tega člena, nastane škoda, jo lahko naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za plačilo pogodbene kazni bo naročnik izdal ustrezen račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izstavitve računa. Naročnik lahko terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi naročnika, zaračunanimi na podlagi računa, izdanega s strani izvajalca v skladu s 5. členom te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico uveljaviti pogodbeno kazen, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, ki ga za opravljena in medsebojno dogovorjena dela do dneva razveze naročnik dolguje izvajalcu. V primeru, da naročnik izvajalcu ne dolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg izvajalca do naročnika.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve celotne škode. Izvajalec ni dolžan plačati pogodbene kazni, če je zamudil rok izpolnitve pogodbe iz razlogov, za katere je odgovoren naročnik.

- Izpolnjevanje obveznosti do podizvajalcev

1. Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev

ali

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)

2. Izvajalec sme izvedbo del po tej pogodbi prenesti na podizvajalce, ki so navedeni na listi podizvajalcev v Prilogi št. 2 in s podatki o posameznem podizvajalcu v Prilogi št. 2. V primeru, da bo prišlo med izvajanjem javnega naročila do kakršnihkoli sprememb pri podizvajalcih, bo izvajalec obvestil naročnika in poslal nove informacije, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi ter priložil vse potrebne priloge. Takšna sprememba ne odvezuje izvajalca od njegovih pogodbenih obveznosti in odgovornosti in se izvede v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, za katero ni potrebna sklenitev aneksa.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena, mora izvajalec preveriti ustreznost, kvalificiranost in reference podizvajalcev ter odgovarja za vsa dejanja, opustitve ali malomarnosti kateregakoli podizvajalca, njegovega predstavnika ali namestnika, kot da gre za dejanja, opustitve ali malomarnosti samega izvajalca, njegovih predstavnikov oziroma namestnikov.

Izvajalec je dolžan zastopati svoje podizvajalce v odnosih z naročnikom ter voditi in nadzorovati njihovo delo z namenom, da se zagotovi pravilna izpolnitev te pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V primeru, da podizvajalec poda zahtevo za neposredno poplačilo, so sestavni del te pogodbe tudi Soglasja podizvajalcev – priloga št. 3, da naročnik namesto izvajalca poravna terjatve podizvajalcev do izvajalca.  V tem primeru izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Izvajalec mora svojemu računu/situaciji obvezno priložiti račune/situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Predhodno potrjen račun/situacija podizvajalca je pogoj za plačilo.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji .

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v dokumentaciji .

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji . Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- Obveznosti pogodbenih strank

Obveznosti izvajalca so:

- sodelovati z naročnikom ter ga sproti obveščati o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje prevzetih obveznosti,

- izvršiti pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,

- storiti vse, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

- sodelovati s strani naročnika imenovanim vodjem gradbišča in odgovornim delavcem za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ter upoštevati njuna navodila,

- zagotoviti koordinacijo izvajanja storitev med izvajalcem in službami naročnika (za začetek storitev, kontrolo storitev, usklajevanje med izvajanjem, nadzor ipd.) ter na poziv naročnika sodelovati na sestankih naročnika pred zunanjimi organi ali korporativnimi organi naročnika;

- na zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta,

- naročniku omogočiti, da med izvajanjem pogodbe pri izvajalcu izvede ogled oziroma revizijo z namenom, da pregleda in oceni izvajalčevo delovanje, v skladu s pogoji pogodbe, pri čemer je izvajalec dolžan naročniku tovrsten ogled zagotoviti in pri njem tudi sodelovati; izvajalec se obveže, da bo naročniku ob vsakem času omogočil dostop do celotne projektne dokumentacije in nadzor nad izvedbo vseh izdelkov po pogodbi,

- na lastne stroške popraviti napake in odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe neustreznega materiala ali slabe izvedbe pogodbenih del,

- izvajalec je odgovoren za izvajanje dela in varovanje okolja v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in zahtevami naročnika. V primeru, da je škoda na področju varovanja okolja posledica del izvajalca, je dolžan ukrepati v skladu s pravili stroke in na svoje stroške sanirati škodo,

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, ki so vezani na izvedbo pogodbenih del,

- upoštevati zahteve in navodila naročnika,

- v času izvedbe del si mora sam zagotoviti ustrezni prostor za garderobo za svoje delavce v kolikor jo potrebuje,

- pri izvedbi del zaščititi ostalo opremo, naprave in površine pred poškodbami, prahom, itd., sicer je dolžan povzročeno škodo odpraviti,

- zagotoviti pridobitev soglasja naročnika za vsakega novega podizvajalca, razen za tiste, ki so navedeni v ponudbi in odobreni s pogodbo,

- poravnati vse stroške in škodo, ki bi jih pri izvajanju pogodbenih del povzročil izvajalec ali njegovi podizvajalci naročniku ali tretjim osebam,

- izvajati dela skladno z zahtevami varnostnih načrtov,

- zagotoviti osebo, ki bo v času izvajanja del skrbela za varnost in zdravje pri delu v obsegu pogodbe, ter delavcem zagotoviti ustrezno varovalno opremo ter orodje,

- za meritve in dokazovanje ustreznosti opreme in pri delu porabljati instrumente in aparature, ki so kalibrirani po ustreznih standardih v laboratorijih pooblaščenega urada za mere v Republiki Sloveniji oz. v tuji pooblaščeni instituciji,

- v času poskusnega obratovanja je izvajalec odgovoren za obratovanje ter odpravo pomanjkljivosti sistema v poskusnem obratovanju,

- dnevno voditi gradbeni dnevnik za montažna dela v njegovem obsegu in merilne liste,

- naročniku dostaviti ustrezno dokazno dokumentacijo za dobavljeno opremo,

- opremo dobavljati parcialno, skladno z roki dobav,

- na zahtevo naročnika skladiščiti opremo v lastnih prostorih do max. 4 mesecev brez obračuna stroškov skladiščenja,

- po potrebi in na svoje stroške skladiščiti opremo v svojih prostorih do rokov dobave na objekt, skladno s proizvajalčevimi pogoji skladiščenja opreme,

- zaščititi vso opremo pred poškodbami, uničenjem in izgubo,

- po zaključku del pospraviti delovišče.

Izvajalec bo vso opremo pripravil tako, da bo ustrezno zaščitena pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi njeni deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.

Če izvajalec ali njegov podizvajalec kljub pozivu naročnika po dokončanju pogodbenih del ne bi pospravil delovišče in odstranil odpadnega materiala, lahko naročnik na stroške izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca.

Izvajalčeve obveznosti iz tega člena in obveznosti iz obsega del iz 2. člena te pogodbe, se ne izključujejo.

V primeru, da bo izvajalec na lokaciji izvajanja del skladiščil material, svojo opremo, stroje, vozila in podobno, sam nosi odgovornost za morebitno uničenje, poškodovanje ali odtujitev.

Obveznosti naročnika so:

- sodelovati z izvajalcem na način, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- zagotoviti vir električne energije v obsegu skladno z varnostnimi načrti, vodo in montažni prostor za izvedbo sanacijskih del,

- izvajalcu predati varnostni načrt, v katerem bodo podrobneje opredeljene zahteve glede varnosti in zdravja pri delu in ureditve gradbišča,

- imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- dnevno podpisovati gradbeni dnevnik in merilne liste,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti.

- Dokumentacija

Izvajalec mora izdelati in naročniku predati vso dokumentacijo v skladu z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah in specifikacijah (IBFO---6E3900 (Lista tehničnih podatkov, splošne in posebne tehnične specifikacije), ki je sestavni del dokumentacije.

- Lastništvo in pravice na podlagi izdelane dokumentacije

Vsa dokumentacija (v papirni in elektronski obliki), ki jo izvajalec proti plačilu po tej pogodbi izroči naročniku, postane naročnikova last.

Če predano delo oz. dokumentacija vsebuje elemente avtorskega dela, preidejo vse materialne avtorske pravice glede na vsebino pogodbe enkrat za vselej in za vse primere na naročnika z dnem plačila pogodbene cene.

Prenos po prvem in drugem odstavku med drugim, a ne izključno, vključuje pravico naročnika, da delo objavi in distribuira v elektronski, tiskani ali drugi obliki. Izvajalec prenaša na naročnika materialno avtorsko pravico predelave dela tako, da sme naročnik delo dopolnjevati oziroma spreminjati z novimi oziroma spremenjenimi podatki ter da sme delo oziroma njegove posamezne dele uporabljati po svoji presoji, vse brez omejitev.

Izvajalec naročniku zagotavlja, da so avtorji del na njega prenesli ustrezne pravice tako, da ima izvajalec pravico prenesti materialne avtorske pravice na naročnika na način in v obsegu, določenem v tej točki, v nasprotnem primeru odgovarja naročniku za vso škodo.

Izvajalec in naročnik soglašata, da sme naročnik materialne avtorske pravice in druge pravice izvajalca avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenesti na tretje osebe.

- Predstavniki pogodbenih strank

Naročnikovi pogodbeni predstavniki za dela po tej pogodbi so:

Skrbnik pogodbe: _______________, e-naslov: ___________, tel: _______________.

Nadzornik: _______________, e-naslov: ___________, tel: _______________.

Naročnikovi predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Naročnikovi predstavniki sodelujejo z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudijo vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati naročnik.

Izvajalčev odgovorni predstavnik za dela po tej pogodbi je:

_________________, e-naslov: ______________, tel: _________________

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe. Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku osem dni po zamenjavi.

- Dolžnost obveščanja in koordinacijski sestanki

Medsebojne obveznosti in druga vprašanja v zvezi s to pogodbo stranki usklajujeta in dogovarjata preko svojih pogodbenih predstavnikov.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve posredovane nasprotni stranki v pisni obliki in pravilno naslovljene poslane po pošti ali  po elektronski pošti, ki so kot merodajni kontakt navedeni v tej pogodbi. Obvestilo, poslano na drug naslov, nima pravnega učinka.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti, še zlasti o:

- nastopu plačilne nesposobnosti ali insolventnosti izvajalca;

- izrečenem ukrepu prepovedi opravljanja dejavnosti zoper izvajalca, spremembi registrirane dejavnosti izvajalca, če le-ta vpliva na izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca;

- izrečenem disciplinskem, prekrškovnem ali kazenskem ukrepu prepovedi opravljanja dela oziroma poklica kateremu izmed delavcev izvajalca, še zlasti tistih, ki so navedeni kot kontaktne osebe po tej pogodbi.

Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka.

Izvajalčeva opustitev dolžnosti obveščanja šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti, zaradi katere lahko naročnik odpove pogodbo brez odpovednega roka.

Naročnik ali predstavnik izvajalca lahko zahtevata eden od drugega, da prisostvuje na koordinacijskih sestankih, na katerih se analizirajo priprave na bodoče delo.

Naročnik bo vodil zapisnik takih koordinacijskih sestankov in bo poslal kopije zapisnika vsem udeležencem sestanka. V zapisniku morajo biti opredeljene odgovornosti za planirane aktivnosti v skladu s pogodbo.

- Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec bo v roku 15 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje prvovrstne  banke ali zavarovalnice, ki ima sedež v Republiki Sloveniji v višini 10 odstotkov (10 %) od skupne pogodbene cene z DDV. Finančno zavarovanje bo moralo biti vsebinsko in pomensko enako priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije.

Rok trajanja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj 30 dni po datumu pogodbenega prevzema del.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.  V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo in stroške v višini zneska razlike med višino dejanske škode in stroškov, ki jih je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel, in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja (t.i. pravica do plačila popolne odškodnine).

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe (vključno brez omejitev, če izvajalec svojih obveznosti ne opravi v dogovorjenih rokih, kvaliteti in / ali obsegu) ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko ustrezno znižuje glede na posamezne pogodbene prevzeme.

Če izvajalec v roku, opredeljenem v prvem odstavku tega člena, ne izroči naročniku garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se lahko unovči bančna garancija za resnost ponudbe.

Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne izključuje pravice naročnika do uveljavljanja pogodbene kazni.

- Kontrola kvalitete materialov, kontrola med izdelavo opreme in preizkusi v tovarni

Naročnik ima pravico vršiti kontrolo kvalitete in preizkušanje materiala in delov opreme v tovarni, da se prepriča, ali je oprema izdelana v skladu s pogodbo.

Izvajalec bo kontrole in preizkuse opravljal v skladu z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah in specifikacijah (IBFO---6E3900 (Lista tehničnih podatkov, splošne in posebne tehnične specifikacije) kot dela dokumentacije .

Izvajalec mora obvestiti naročnika o datumu preizkusov v tovarni vsaj 7 dni pred pričetkom vsakega posameznega preizkusa.

Če se ob izvršeni kontroli ugotovi, da kakovosti uporabljenih materialov ali opreme ne ustrezajo določilom pogodbe, lahko naročnik zahteva odpravo napak in povračilo stroškov ponovne kontrole.

Nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja opreme, trpi izvajalec in sicer vse do naročnikovega prevzema na objektu.

- Pogodbeni pregledi in prevzemi na objektu

Posamezni prevzemi opreme na objektu se opravijo pisno s potrdilom o prevzemu po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju ter odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivostih o čemer stranki podpišeta dokument o končnem prevzemu, skladno s tehničnih zahtevah in specifikacijah (IBFO---6E3900 (Lista tehničnih podatkov, splošne in posebne tehnične specifikacije).

Prevzemi se vršijo parcialno po sklopih (funkcijskih celotah) kot vmesni prevzemi, ali pa v celoti po objektih. Prevzemi se opravijo na osnovi pisnih potrdil o prevzemu, ki jih izstavi naročnik. Potrdilo o prevzemu podpišeta pogodbena predstavnika obeh pogodbenih strank.

- Zavarovanje opreme in storitev izvajalca

Izvajalec mora naročniku ob sklenitvi pogodbe predati kopijo zavarovalne police za pokritje vseh rizikov, povezanih z izvedbo del po pogodbi, in sicer iz naslova odgovornosti za škodo, premoženjsko in nepremoženjsko, ki bi lahko nastala med izvedbo del in sicer katerikoli osebi ali premoženju naročnika, ves čas od pričetka veljavnosti pogodbe za izvedbo del do dneva zaključka izvedbe del oz. do predaje zaključenih del naročniku, v višini skupne zavarovalne vsote 300.000,00 €.

Škodo, ki bi nastala naročniku, zavarovalnica izplača naročniku oz. v skladu z njegovo pisno izjavo o načinu plačila škode.

- Kvaliteta dela in garancija

Izvajalec zagotavlja, da je vsa oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialov. Izvajalec tudi zagotavlja, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani Izvajalca.

Vsa dela morajo biti izvršena pravilno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, standardi), po pravilih stroke, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Izvajalec je dolžan kriti vse stroške in škodo, nastalo kot posledica svojega nekvalitetnega, nepravilnega ali nestrokovnega dela, kar mora nadzornik naročnika zapisniško ugotoviti.

Izvajalec odgovarja za morebitne napake na opremi, ki je predmet te pogodbe, če se take napake pokažejo v garancijskem roku, ki teče od dneva zapisniškega prevzema pogodbenih del.

Garancijski rok za opremo in za izvedene storitve po pogodbi je 24 mesecev od datuma uspešnega prevzema na objektu.

Naročnik mora izvajalca pisno obvestiti o ugotovljenih pomanjkljivostih opreme oziroma o neustrezno opravljenih delih v 7 dneh od dneva ugotovljene pomanjkljivosti oziroma takoj, ko je to mogoče. Naročnik je dolžan omogočiti izvajalcu preveriti upravičenost reklamacije.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan na lastne stroške popraviti napake in odstraniti vse ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe kakovosti opreme, izvedbe del ali uporabe neustreznega materiala. Za odpravljene napake začne ponovno teči garancijski rok, določen v 5. odstavku tega člena.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v roku, ki ga v pisnem pozivu k odpravi pomanjkljivosti določi naročnik oziroma v z naročnikom dogovorjenem roku, ima naročnik pravico do izbire drugega izvajalca za odpravo pomanjkljivosti, vendar na stroške pogodbenega izvajalca. Dodatno ima iz tega naslova možnost unovčitev garancije za odpravo napak.

- Garancija za vračilo predplačila - avansa

Izvajalec bo kot pogoj za plačilo predplačila (avansa) naročniku predložil bančno garancijo za vračilo predplačila – avansa. Bančna garancija mora biti izdana za celotni znesek avansa, z veljavnostjo enako pogodbenemu roku. V primeru podaljšanja pogodbenega roka, se ustrezno podaljša tudi garancija.

Garancija bo morala biti vsebinsko in pomensko enaka priloženemu vzorcu, ki je sestavni del dokumentacije ter posredovana na naslov naročnika.

Garancija za vračilo avansa mora biti izdana s strani:

- banke v državi naročnika ali

- tuje banke preko korespondenčne banke v državi naročnika.

Naročnik bo unovčil predmetno garancijo, v kolikor izvajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti skladno z določili pogodbe, ali jih ne bo izpolnil v celoti.

- Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec bo v zavarovanje, da bodo vse napake in okvare v garancijski dobi odpravljene pravočasno, na stroške izvajalca in v skladu z določili te pogodbe, izročil naročniku v roku 15 dni od posameznega pogodbenega prevzema garancijo banke/zavarovalnice za odpravo napak v garancijski dobi in sicer:

- za obdobje garancijske dobe (garancijskega roka), navedene v 18. členu te pogodbe, v višini 5 % (pet odstotkov) od vrednosti posameznega vmesnega prevzema z DDV.

Če izvajalec  finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku ne izroči v navedenem roku, je naročnik upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancija mora veljati še 30 dni po izteku garancijskega roka za prevzeto opremo in dela.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil svojo obveznost predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če naročniku izroči (brezpogojno, nepreklicno in plačljivo na prvi poziv) finančno zavarovanje prvovrstne banke/zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, s katero se izdajatelj zaveže, da bo na prvi poziv naročnika in brez ugovorov v 5 (petih) dneh po prejemu zahtevka plačal naročniku znesek, na katerega se glasi garancija.

V kolikor izvajalec v dogovorjenem roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijski dobi z zahtevano vsebino, naročnik kasneje ni dolžan sprejeti garancije za odpravo napak. V primeru, da izvajalec ne predloži naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku, se lahko unovči garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini zneska zahtevane garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku na lastne stroške, ki mora biti veljavno še 15 dni od dneva odprave napak. V nasprotnem primeru lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in naroči odpravo pomanjkljivosti drugemu izvajalcu na račun izvajalca povečano za vse stroške in škodo, ki jih je/jo utrpel naročnik (t.i. kritni kup).

V primeru, da izvajalec napake in okvare ne bo odpravil v dogovorjenem roku v skladu s to pogodbo na dogovorjeni način, ne zagotovi nadomestnega blaga dogovorjene vrste in kvalitete ali je odprava neustrezna ali nepopolna, lahko to odpravo napak in okvar zagotovi naročnik na stroške izvajalca z uporabo predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s to pogodbo.

Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti povrniti naročniku škodo in stroške v višini zneska razlike med višino dejanske škode in stroškov, ki jih je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel, in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja (t.i. pravica do plačila popolne odškodnine).

- Varnost in zdravje pri delu in varstvo pred požarom

Izvajalec izjavlja:

- da je seznanjen s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in da vse te predpise dosledno spoštuje.

- da ima in bo imel za vsakega delavca pri opravljanju del na objektih naročnika sledečo dokumentacijo:

- veljavno pogodbo o zaposlitvi,

- dokazilo o socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

- zavarovanje za primer poškodbe pri delu,

- dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,

- dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za delo, ki ga bo opravljal,

- delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso članice Evropske unije.

- da ima in bo imel vso delovno opremo ustrezno pregledano v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.

- da bodo njegovi delavci in vsi podizvajalci uporabljali vso predpisano osebno varovalno opremo.

Pristojni delavec naročnika s Pisno izjavo za zunanje izvajalce seznani izvajalca in morebitne podizvajalce z varnostnimi predpisi naročnika in o posebnih varnostnih ukrepih, ki veljajo na delovišču/objektu. Izvajalec in vsi podizvajalci morajo upoštevati vse varnostne predpise in ukrepe.

Delavec, ki zagotavlja varnost delavcev izvajalca, mora pred pričetkom del podpisati Pisni sporazum o organiziranju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Pisni sporazum morajo podpisati tudi vsi podizvajalci.

Če pristojni delavec naročnika ugotovi, da izvajalec in/ali podizvajalci ne upoštevajo varnostnih predpisov in ukrepov ali da njihov delovni postopek predstavlja tveganje, bo izvajalca na to pisno opozoril.

V primeru, da izvajalec ali podizvajalci ne upoštevajo opozoril in navodil naročnika ter nadaljujejo z nevarnim delom, bo pristojna oseba naročnika prepovedala nadaljnje delo in zahtevala odstranitev z delovišča do vzpostavitve pogojev za varno delo.

- Varovanje okolja

Izvajalec izjavlja, da:

- je seznanjen, da ima družba DEM vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001:2015 in so mu poznane zahteve standarda, ki se nanašajo na okolje,

- bodo vsi njegovi delavci upoštevali vse zahteve s področja varovanja okolja v skladu z veljavno zakonodajo in standardi na tem področju.

- prevzema odgovornost za vso škodo v primeru neupoštevanja vseh zahtev s področja varovanja okolja in v primeru onesnaženja okolja pri izvajanju del.

- Zaupnost podatkov

Stranki se zavezujeta, da bosta ohranjali kot zaupne ves čas trajanja pogodbe in po prenehanju njene veljavnosti neomejeno, vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja ali druge podatke, ki jih bosta pridobili v kakršnikoli obliki, če so določeni kot poslovna skrivnost in tudi podatke, ki niso določeni kot poslovna skrivnost, pa bi morali ali mogli vedeti, da lahko zaradi nepooblaščenega razkritja nastane škoda.

Dolžnost varovanja zaupnosti zavezuje tako pogodbeni stranki, kot pri njiju zaposlene osebe in druge osebe, ki bi se z njimi seznanile pri izvajanju dela na podlagi tega pogodbenega razmerja.

Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren za kršitev teh določb, za izkoriščanje podatkov oz. informacij za lastne namene in za vsakršno nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij tretjim osebam brez izrecnega pisnega soglasja naročnika.

Objava ali posredovanje podatkov skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ne šteje za kršitev po tem členu.

- Odstop od pogodbe

Pogodbeni stranki lahko sporazumno prekineta pogodbo pred potekom pogodbenega roka. Vsaka pogodbena stranka lahko iz utemeljenih razlogov odstopi od pogodbe z odpovednim rokom 3 mesece. Odpovedni rok prične teči od dneva, ko nasprotna stranka sprejme pisno odpoved pogodbe.

V primeru kršitve pogodbenih določil lahko vsaka stranka odstopi od pogodbe s pisno izjavo nasprotni stranki. V tem primeru odstop prične veljati 8. dan od dneva, ko je nasprotna stranka prejela pisno izjavo o odstopu od pogodbe.

V primeru kakršnegakoli odstopa ali sporazumne prekinitve pogodbe bo naročnik v skladu z Obligacijskim zakonikom plačal izvajalcu le tisto blago oz. storitve, ki so bile dejansko strokovno izvedene, potrjene s strani naročnika in ne vplivajo na kvalitetno nadaljevanje del s strani drugega izvajalca. Izvajalec ne more zaradi odpovedi ali prekinitve pogodbe utemeljeno pričakovati nikakršnega dobička in nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa ali podobno.

Če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi nestrokovnega dela ali neupoštevanja pogodbenih določil izvajalca in bo primoran poiskati novega izvajalca, vsi morebitni stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo izvajalca.

Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani potrjenih del, če izvajalec naročniku ne povrne nastalih stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od pogodbe, s tem povezane zamude pri dokončanju dogovorjenih del in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora novega izvajalca.

Nastala zamuda zaradi izbora novega izvajalca se obračuna na način, kot je določeno za izračun pogodbene kazni.

- Protikorupcijska klavzula

Če po tej pogodbi ali v povezavi z njo kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri naročniku zaposlen ali zanj opravlja katero koli delo, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega ravnanja nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi  podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri pogodbeni stranki zaposlen ali za njo opravlja katero koli delo, je pogodba nična.

- Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca

ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- Višja sila

Izvajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidene okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, niti jih odpraviti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Naročnik bo kot izjemne okoliščine upošteval potres ali pojav visokih voda, kar bi zaradi varnosti onemogočalo ali preprečevalo izvajalcu delo.

Neugodne vremenske razmere niso opravičljiv razlog za neizpolnitev ali zamudo, razen v primeru, da so vremenske razmere takšne, ki izvajalcu delo v celoti onemogočajo.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti drugo stranko o nastopu oz. prenehanju višje sile takoj in navesti tiste obveznosti, katerih izvedba je ali bo preprečena. Stranka mora v času trajanja višje sile iskati alternativne rešitve za nadaljevanje aktivnosti, ki jih ne ovira višja sila.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe pogodbenih obveznosti ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

Če zaradi delovanja višje sile pogodbenima strankama nastane škoda, krije vsaka pogodbena stranka škodo, ki ji je nastala zaradi delovanja višje sile.

- Zakoni in predpisi

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati zakonodajo Republike Slovenije, ki je v veljavi v času izvajanja pogodbe in ostale predpise ter standarde, ki so navedeni v tehničnem delu dokumentacije .

- Reševanje sporov in uporaba prava

Morebitne spore iz te pogodbe bodo stranke reševale sporazumno.

V primeru, da do sporazuma ne bi prišlo, pa je za razrešitev sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru, ki presoja vse spore po slovenskem pravu, ki se uporablja tudi za to pogodbo..

- Posebna določila

- Naročnik ne zahteva, da vsi strokovnjaki, delavci izvajalca govorijo slovensko, vendar zahteva, da komunikacija z naročnikom poteka v slovenskem jeziku, kar pomeni, da mora izbrani ponudnik, če potrebuje, na svoje stroške zagotoviti strokovnjake, ki bodo skrbeli za pisno in ustno komunikacijo v slovenskem jeziku.

- Vsa dokumentacija, ki jo mora v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila izdelati izvajalec, mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

- Pogodbo sestavljajo dokumenti, ki so navedeni v tem členu. Dokumente, ki sestavljajo pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo.

Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

- Pogodba

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in dodatki k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

- Tehnične zahteve in specifikacije (IBFO---6E3900 – Lista tehničnih podatkov, splošne in posebne tehnične specifikacije

- Predračun

- Ponudba izvajalca

Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora naročnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve do naročnika iz naslova te pogodbe na drugo fizično ali pravno osebo, jo zastavil ali z njo kakorkoli drugače razpolagal.

Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki jo povzroči med in v zvezi z izvrševanjem pogodbenih obveznosti.

- Končne določbe

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank pod odložnim pogojem predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in velja do izvedbe vseh obveznosti pogodbenih strank po pogodbi. Glede garancijskih določil se pogodba uporablja do izteka vseh garancijskih rokov oz. morebitnega podaljšanja le-teh.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano, veljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje, v kolikor se nanašajo na to pogodbo.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

Maribor,……………………….	……………, dne ……………………

Podpis 	Podpis

za in v imenu naročnika:	za in v imenu izvajalca:

…………………………	…………………………

mag. Damjan Seme,	(ime in priimek),

generalni direktor		(naziv)

Priloga št. 1

Izhodiščni indeksi/cene za valorizacijo:

| Ime indeksa | Mesec izhodiščnega indeksa/cene | Vrednost izhodiščnega indeksa/cene |
| --- | --- | --- |
| Fe0 |  |  |
| Cu0 |  |  |
| Fei0 |  |  |
| Oil0 |  |  |

Priloga št. 2

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

| Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel | Naziv, polni naslov, matična št., davčna št., TRR |  | Predmet, količina, cena, kraj in rok izvedbe del | Neposredno plačilo podizvajalcu DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OBRAZEC 6

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom » DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE – LOT MT « izjavljamo in jamčimo, da:

- smo v zadnjih petih (5) letih šteto od roka za prejem ponudb, dobavili, montirali in dali v obratovanje najmanj dva (2) energetska transformatorja moči 31,5 MVA ali več napetostnega nivoja vsaj 110 kV, v elektroenergetskih objektih v EU:

| Zap. št. | Referenčni naročnik in referenčni objekt | Prestavno razmerje TR | Nazivna moč (MVA) | Št. kosov | Leto dobave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje dobave in montaže (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- je proizvajalec transformatorjev, ki jih ponujamo v svoji ponudbi, v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za prejem ponudb, proizvedel vsaj 10 energetskih transformatorjev moči 31,5 MVA ali več napetostnega nivoja vsaj 110 kV

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                               ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več referenc ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 7

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (vrsta del):

…………………………………………………………………………………………………………………

Pri referenčnem objektu:

…..……………………………………………………………………………………………………………..

Nazivna moč (MVA): …………………………… Prestavno razmerje: ……………………………

Št. kosov: ………………………..……………… Datum pričetka obratovanja: ………………………..

Kratek opis izvedenih del:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU STROKOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom » DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE – LOT MT « izjavljamo in jamčimo, da:

Razpolagamo z ustreznim kadrom za izvedbo predmeta javnega naročila, ki bodo storitve tudi dejansko izvajali in sicer:

- Razpolagamo z najmanj eno osebo – strokovnjak za vodenje projekta, ki je izvedel vsaj 2 uspešno zaključena projekta kot vodja projekta dobave, montaže in puščanja v pogon transformatorjev napetostnega nivoja vsaj 110 kV in moči 31,5 MVA ali več:

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 1.1:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni objekt in lokacija, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme (Prestavno razmerje in nazivna moč) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 1.2:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni objekt in lokacija, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme (Prestavno razmerje in nazivna moč) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

- Razpolagamo z najmanj eno osebo – strokovnjak za vodenje in nadzor montažnih del, ki je izvedel vsaj 2 uspešno zaključeni montaži kot vodja montažnih del transformatorjev napetostnega nivoja vsaj 110 kV in moči 31,5 MVA ali več:

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 2.1:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni objekt in lokacija, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme (Prestavno razmerje in nazivna moč) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

KADROVSKO REFERENČNI SEZNAM 2.2:

| Zap. št. | Ime in priimek / Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec), | Referenčni objekt in lokacija, leto izvedbe, vrsta storitve in opreme (Prestavno razmerje in nazivna moč) | Naročnik/investitor referenčnega posla |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                               ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več strokovnjakov/izvedbenih kadrov ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 9

POTRDILO KADROVSKIH REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		_________________________

(naslov)		_________________________

kot naročnik potrjujemo, da je oseba

Ime		_________________________

Priimek	_________________________

pri nas izvajala naslednja dela (kratek opis izvedbe del in opreme):

Podatki o referenčnem objektu, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev:

Prestavno razmerje:

Nazivna moč:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ___________________

Telefon/ gsm: ___________________

e-mail: ___________________

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA: Obrazec se razmnoži za posamezne kadrovske reference.

| OBRAZEC 10 |  |
| --- | --- |

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročil; ali

- ponudnik je navedel neresnične ali nepravilne podatke v svoji ponudbi.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant													(žig in podpis)

|  | OBRAZEC 11 |
| --- | --- |

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila za katerega je sklenjena pogodba).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant													 	(žig in podpis)

|  | OBRAZEC 12 |
| --- | --- |

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

|  | OBRAZEC 13 |
| --- | --- |

Vzorec finančnega zavarovanja za vrnitev predplačila - avansa

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila za katerega je sklenjena pogodba), po kateri znaša pogodbena vrednost      EUR. Upravičenec je skladno s       [navedba pogodbene osnove] dolžan plačati naročniku avans v višini      % pogodbene vrednosti postavke       predračuna, t.j. v vrednosti      EUR, naročnik pa je za zavarovanje vračila plačanega avansa upravičencu dolžan predložiti garancijo za vračilo avansa v isti višini.

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da je plačal znesek avansa skladno z določili v garanciji in da naročnik ni izpolnil svojih pogodbenih obvez dobave opreme po osnovnem poslu.

Zahteva za plačilo po tej garanciji se lahko predloži od datuma prejema avansa dalje, to se pravi potem, ko je znesek      EUR knjižen na račun naročnika št. SI56      , ki je voden pri garantu, pod pogojem, da se v namen plačila navede št. tega zavarovanja, t.j.      .

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant													 	(žig in podpis)

OBRAZEC 14

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE – LOT MT

Naziv gospodarskega subjekta:

PONUDBENA CENA (SKUPNA PONUDBENA CENA, KOT JE NAVEDENA V PREDRAČUNU)

| Ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

Ponudbena cena brez DDV mora zajemati vse storitve in vse stroške izvajalca, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila (vse pristojbine, takse, davke razen DDV in druge dajatve, plačljive v državi izvajalca v zvezi z dobavami in storitvami, vse stroške skladiščenja, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške), popuste in rabate.

Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

OBRAZEC 15

TABELE TEHNIČNIH PODATKOV

  - BLOK TRANSFORMATOR 115/10,5 kV

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevana vrednost | Ponudbena/ garantirana vrednost “G” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPLOŠNO |  |  |  |  |
|  | Proizvajalec |  |  |  |
|  | Tip in oznaka |  |  |  |
|  | Količina | kos | 4 |  |
| GARANTIRANE VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE |  |  |  |  |
|  | Standard |  | IEC 60076 |  |
|  | Postavitev |  | Zunanja |  |
|  | Nadmorska višina | m | Do 1000 |  |
|  | Izolacijsko sredstvo |  | Mineralno olje Nynas Nytro 10X ali enakovredno |  |
|  | Število faz |  | 3 |  |
|  | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
|  | Način hlajenja |  | 60 % ONAN, 100 % ONAF |  |
|  | Najvišja temperatura okolice | °C | 40 |  |
|  | Nazivna moč | MVA | 85 |  |
|  | Nazivna napetost v praznem teku: |  |  |  |
|  | VN | kV | 115 |  |
|  | SN | kV | 10,5 |  |
|  | Najvišja obratovalna napetost: |  |  |  |
|  | VN | kV | 123(trajno) 126,5(do 60min) |  |
|  | SN | kV | 12 |  |
|  | Vektorska skupina |  | YNd5 |  |
|  | Regulacija napetosti na VN strani v breznapetostnem stanju |  | Brez bremena ± 2×1,75 % |  |
|  | Kratkostična napetost VN-SN pri 75 °C v odstotkih nazivne napetosti, nazivni odcep | % | 14,0 |  |
|  | Tok praznega teka pri nazivni napetosti in frekvenci | % | 0,15 |  |
| PREIZKUSI |  |  |  |  |
|  | Izvedba preizkusov | Glej točko »Preizkusi« | DA |  |
| IZGUBE skladno z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 548/2014, stopnja 2 (PEI 2021) |  |  |  |  |
|  | Izgube praznega teka pri nazivni napetosti frekvence 50 HZ | kW | maks. 45 |  |
|  | Izgube kratkega stika pri temperaturi navitja 75 °C, nazivni odcep | kW | maks. 295 |  |
|  | Skupne izgube pri 75 °C, nazivni odcep | kW | maks. 330 |  |
| NADTEMPERATURE |  |  |  |  |
|  | Maksimalna nadtemperatura pri nazivni moči in najvišji temperaturi okolice |  |  |  |
|  | -zgornje olje (meritev s termometrom na vrhu kotla) | K | 60 |  |
|  | - navitja (izračunana vrednost na podlagi meritev upornosti) | K | 65 |  |
| IZOLACIJSKI NIVO |  |  |  |  |
|  | Izolacijski nivoji: |  |  |  |
|  | - VN navitja (enakomerna izolacija) | kV | 123 (trajno) 126,5 (do 60 min.) |  |
|  | - SN navitja (enakomerna izolacija) | kV | 12 |  |
|  | Vzdržna napetost iz tujega vira 50 Hz, 60 s: |  |  |  |
|  | -VN ničlišče | kV rms | 230 |  |
|  | - SN navitje | kV rms | 28 |  |
|  | - trajanje preizkusa | s | 60 |  |
|  | Vzdržna udarna napetost: |  |  |  |
|  | - VN navitja- standardna atmosferska udarna napetost | kV | 550 |  |
|  | - VN ničelna točka-standardna atmosferska udarna napetost | kV | 550 |  |
|  | - SN navitje- standardna atmosferska udarna napetost | kV | 75 |  |
|  | Pomožna napetost – krmiljenje | V | 240 DC |  |
|  | Pomožna napetost - el. motorni pogoni | V | 400 / 231 AC |  |
| TRANSFORMATORSKO OLJE |  |  |  |  |
|  | - proizvajalec |  | Nynas |  |
|  | - država |  |  |  |
|  | - oznaka olja |  | Nytro 10X |  |
|  | - stopnja kakovosti olja |  | razred IIA (IEC) |  |
|  | - barva (VDEW) |  | maks. 1 |  |
|  | - gostota pri 20 °C | kg/cm3 | maks.0,895 |  |
|  | - kinematična viskoznost pri 40 °C | mm2/s | maks. 11,0 |  |
|  | - plamenišče | °C | min. 130 |  |
|  | - strdišče | °C | maks. - 45 |  |
|  | - medpovršinska napetost pri 25 °C (pred polnjenjem) | 10-3N/m | min. 40 |  |
|  | - nevtralizacijsko število | mgKOH/g | maks. 0,03 |  |
|  | - vsebnost vode (pred polnjenjem) | ppm | maks. 10 |  |
|  | - korozivno žveplo |  | nekorozivno |  |
|  | - antioksidant | %(m/m) | min. 0,30 |  |
|  | - prebojna napetost po IEC 60156 | kV | min. 60 |  |
|  | - faktor dielektričnih izgub tg delta pri 90 °C |  | maks. 0,005 |  |
|  | - vsebnost PCB | ppm | nezaznavno |  |
|  | - vsebnost 2FAL | ppm | maks. 0,03 |  |
|  | Oksidacijska stabilnost po IEC 61125-metoda B: indukcijska perioda | h | min. 236 |  |
|  | Oksidacijska stabilnost po IEC 61125- metoda C (lastnosti po 500 urah staranja): |  |  |  |
|  | - izgled |  | čisto |  |
|  | - barva |  | maks. 2 |  |
|  | - topne kisline | mgKOH/g | maks. 0,06 |  |
|  | - sluz | %(m/m) | maks. 0,01 |  |
|  | - medpovršinska napetost pri 25 °C | 10-3 N/m | min. 30 |  |
|  | - IR spekter absorpcije pri 1720 do 1750 cm-1 |  | NE |  |
|  | H2 | ppm | < 10 |  |
|  | CH4 | ppm | < 5 |  |
|  | C2H6 | ppm | < 5 |  |
|  | C2H4 | ppm | < 1 |  |
|  | C2H2 | ppm | < 0,1 |  |
|  | - 2FAL | ppm | maks. poveč. 0,01 |  |
|  | Izolacijski papir po sušenju transformatorja: |  |  |  |
|  | stopnja polimerizacije (DP) |  | ≥ 970 |  |
|  | - vsebnost vlage | % | maks. 0,3 |  |
| SKOZNIKI |  |  |  |  |
|  | VN fazni skozniki in skoznik v ničlišču |  | Hitachi Energy GOB 550 ali enakovredno |  |
|  | - material |  | porcelan |  |
|  | - izolacijski nivo | kV | 123 (trajno) 126,5 (do 60 min) |  |
|  | - plazilna razdalja | mm | min. 3200 |  |
|  | SN fazni skozniki |  |  |  |
|  | - material |  | porcelan |  |
|  | - izolacijski nivo | kV | 12 |  |
|  | - plazilna razdalja | mm | min. 295 |  |
| MEHANSKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |
|  | Maksimalni vzdržni nadtlak v transformatorskem kotlu (nad obratovalnim), v oljnih cevovodih in ostalih delih v 24 urah brez puščanja | kPa | 40 |  |
|  | Minimalni vakuum v transformatorskem kotlu, oljnih cevovodih in ostalih delih brez trajnih deformacij | kPa | 100 |  |
|  | Jakost hrupa LIA,Un izmerjena po IEC 60076-10 na razdalji 1 m oz. 2 m | dB(A) | ≤ 58 pri ONAN ≤ 65 pri ONAF |  |
| DIMENZIJE IN MASA |  |  |  |  |
|  | Celotna masa in maksimalne izmere najtežjega dela, ki mora biti transportiran in dvigovan na objektu med montažo: |  |  |  |
|  | - masa | t |  |  |
|  | - dolžina | m |  |  |
|  | - širina | m |  |  |
|  | Celotna masa in maksimalne izmere kompletno sestavljenega transformatorja z oljem naj bistveno ne presegajo |  |  |  |
|  | - masa ( vključno z oljem) = do 95 t | t |  |  |
|  | - dolžina | m |  |  |
|  | - širina | m |  |  |
|  | - višina | m |  |  |
|  | - teža olja v transformatorju | t |  |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

OBRAZEC 16

POTRDILO O OPRAVLJENEM OGLEDU

(Certificate of Performed Mandatory Visit to the Site)

Naročnik DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. (DEM) potrjuje, da je podjetje/ponudnik ______________________ dne _________ ob _________ uri opravil ogled objekta in naprav, za predmet javnega naročila: DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE – LOT MT.

(Contracting Authority DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o. (DEM) confirms that the company/tenderer _________________ on ___________at _________  visited the facility and the plants where supply of goods and services will be carried out, which are the subject of the public procurement contract "DOBAVA IN MONTAŽA ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV HE FORMIN IN HE ZLATOLIČJE – LOT MT".)

Podpisi udeležencev ogleda za naročnika DEM:

(Participants signatures of the visit to the site/inspection of the facility and the plants for  Contracting Authority):

| Ime in Priimek (Name and Surname) | Datum (Date) | Podpis (Signature) |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |

Podpisi udeležencev ogleda podjetja/ponudnika ___________________:

(Participants signatures of the visit to the site/inspection of the facility and the plants for the company/tenderer ____________):

| Ime in Priimek (Name and Surname) | Datum (Date) | Podpis (Signature) |
| --- | --- | --- |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |
| ___________________ | ___________________ | ___________________ |

OBRAZEC 17

IZJAVA

Izjavljamo, da ima država, v kateri imamo sedež, sklenjen mednarodni sporazum o odprtju trga javnih naročil Evropske unije oz. z Republiko Slovenijo sklenjen drug dvo ali večstranski mednarodni sporazum, ki nam omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila v vlogi in vsebini, kot jo prevzemamo, ter da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije v državi, v kateri imamo sedež, omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil.

Navedba sporazuma:

…………………………………………………………………………………………………………….

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt navedeno potrjuje

__________________________                               z oddajo ESPD obrazca.

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the offerer, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.