1. POGODBA

| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Šolski center Celje Pot na Lavo 22 3000 Celje |
| ID št. za DDV | SI76965007 |
| Matična številka | 5082692 |
| Transakcijski račun | SI56 0140 7010 0020 702 |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Podpisnik | Mojmir Klovar, direktor, ministrica |

in

| PONUDNIK/IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 | Partner X |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Transakcijski račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

skleneta naslednjo

POGODBO za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika pri projektu »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« <številka pogodbe>

- člen

UVODNE DOLOČBE

- V tej pogodbi imajo besede in izrazi iste pomene, kot so jim dodeljeni v posebnih in splošnih pogojih, ki se v nadaljevanju omenjajo.

- Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet so storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri projektu »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, v svojem imenu in za svoj račun;

- je bilo predmetno naročilo izvedeno in oddano po odprtem postopku oddaje javnega naročila z oznako JNV-S-01-0001/2024, objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave      , z dne      , in v Dodatku k Uradnemu listu EU, št. objave      , z dne      ;

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi Odločitve o izidu javnega naročila, št.      , z dne      ;

- je naročnik odgovoren za izvedbo ukrepa C1 K2, Ukrep: naložba B, ki je predviden z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO), na način, da bodo doseženi mejniki in cilji ukrepa v skladu z NOO;

- sta zavezani v okviru ukrepa, kamor sodi izvedba storitve po tej pogodbi, v skladu s točko (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241 (Uradni list RS, št. 167/21) upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskemu ciklu dejavnosti;

- je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z oznako JNV-S-01-0001/2024 del njunega pogodbenega razmerja;

- je predmetna pogodba sklenjena, ko pogodbeni stranki podpišeta to pogodbo in sta kumulativno izpolnjenja naslednja odložna pogoja:

- da bo naročnik pridobil sredstva za sofinanciranje projekta iz virov EU in proračuna RS (v primeru neizpolnitve pogoja, ponudnik, iz tega naslova, nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine);

- da bo izvajalec predložil zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz točke 9.1.1 poglavja B Dodatni in spremenjeni členi.

- Pogodbeni stranki se pri izpolnjevanju pravic in obveznosti po pogodbi zavežeta:

- spoštovati smernice Strategije koordinacijskega organa NOO za boj proti goljufijam, ki zagovarja stališče ničelne tolerance do goljufij in korupcije ter bo naročnik v ta namen redno preverjal, ali je bilo financiranje in izvedba projekta ali njegovega dela pravilno izvedena, v skladu z vsemi veljavnimi pravili, zlasti v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem goljufij, korupcije in nasprotij interesov. Poleg tega bo naročnik sprejel ustrezne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in odpravo goljufij, korupcije in nasprotij interesov, kot je opredeljeno v členu 61(2) in (3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ki škodijo finančnim interesom Unije, ter sprejel pravne ukrepe za izterjavo nepravilno dodeljenih sredstev;

- upoštevati načela enakosti spolov in enakih možnosti za vse;

- da bosta zagotovili, da isti stroški in izdatki, ki bodo izplačani iz sklada NOO po pogodbi, niso in ne bodo uveljavljani v okviru drugih programov EU, financirani iz drugih nacionalnih oz. iz katerih koli drugih javnih virov.

- člen

SOFINANCIRANJE

- Predmet pogodbe je sofinanciran iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (MOO), proračuna Evropske unije – NextGenerationEU, sklada NOO ter proračuna Republike Slovenije (slednje v višini zneska DDV).

- Sredstva MOO so zagotovljena v okviru razvojnega področja »zeleni prehod«, komponente 2: trajnostna prenova stavb (C1 K2), Ukrep: naložba B, katere cilj je spodbujanje učinkovite rabe energije v stavbah s trajnostno prenovo obstoječih javnih stavb, tako da se po prenovi doseže 30 % skupnih prihrankov energije, torej vsaj 30 % zmanjšanje rabe primarne energije v primerjavi s porabo pred prenovo, ter s tem prispeva k podnebnim ciljem EU s 30 % zmanjšanjem neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami.

- Finančna sredstva naročnika so zagotovljena v proračunu naročnika in proračunski postavki       za NOO, projekt      .

- Sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi morajo biti porabljena skladno z evropsko in slovensko zakonodajo in drugimi pravili, ki se nanašajo na izvajanje NOO. Za skladnost porabe sredstev MOO je odgovoren naročnik.

- Za neupravičeno porabo sredstev po tej pogodbi gre, če:

- izdatki niso nastali v skladu s pravili Unije ali nacionalnimi pravili;

- sredstva MOO niso bila porabljena v skladu z NOO,

- se pri preverjanju ukrepa, katerega del je predmetna pogodba, ugotovijo primeri goljufije, korupcije, nasprotij interesov ter dvojnega financiranja.

- Če kateri koli nadzorni organ v času, ko je mogoč nadzor nad to pogodbo (10. člen), ugotovi, da so bila sredstva po tej pogodbi neupravičeno porabljena in je za neupravičeno porabo sredstev odgovoren izvajalec, ima naročnik pravico zahtevati vračilo neupravičeno porabljenih sredstev s strani izvajalca skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dne nakazila sredstev na transakcijski račun (pod)izvajalca do dne vračila sredstev na račun naročnika.

- Pogodbeni stranki na varen in urejen način hranita vse dokumente in račune, ki se nanašajo na projekt in z njim povezano financiranje, vsaj do izteka vseh pogodbenih pravic in obveznosti. Ta datum ne vpliva na morebitne daljše roke hrambe, predpisane z nacionalno zakonodajo.

- Izvajalec se zaveže, da bo upošteval navodila informiranja in komuniciranja, skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, veljavnimi navodili in zahtevami naročnika, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in koordinatorskega organa (URSOO), na način, da bo tako na dokumentaciji, ki bo priloga e-računa ter na ostalih dokumentih, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo predmeta pogodbe, navajal emblem Unije in ustrezno izjavo o financiranju z napisom »Financira Evropska unija – NextGenerationEU«.

- člen

PREDMET POGODBE

- Predmet pogodbe so storitve inženirja po BELI FIDIC knjigi pri izvedbi projekta »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RUMENI FIDIC knjigi, ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge, kot je opredeljeno v pogodbi in specifikaciji javnega naročila.

- Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen, da se bodo gradbena dela izvajala po RUMENI FIDIC knjigi, ter da bo storitve po tej pogodbi izvajal upoštevajoč navedeno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in upoštevajoč določila te pogodbe.

- člen

POGODBENA CENA

- Naročnik se s to pogodbo obveže, da bo plačal izvajalcu pogodbeno ceno v rokih in na način, ki ga predpisuje pogodba.

- Pogodbena cena znaša:

| Pogodbena vrednost brez DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Davek na dodano vrednost (DDV): |  | EUR |
| Pogodbena vrednost vključno z DDV: |  | EUR |

- člen

ROK ZA DOKONČANJE STORITEV

- Predviden rok za dokončanje storitev je od sklenitve te Pogodbe do 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi, izvajalcu projekta »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« oziroma do zaključka operacije, ki je predviden 30. 4. 2026.

- člen

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

- Podatki o podizvajalcu:

PODIZVAJALEC 1

Naziv:__________________________

Sedež: _________________________

Davčna št.: _______________________

TRR: ___________________________

Kontaktna oseba: _________________

e-mail: __________________________

telefonska številka: ________________

| Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- |

PODIZVAJALEC 2

Naziv:__________________________

Sedež: _________________________

Davčna št.: _______________________

TRR: ___________________________

Kontaktna oseba: _________________

e-mail: __________________________

telefonska številka: ________________

| Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- |

- Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

- V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

- V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

- Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

- Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

- Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

- Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

- Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev in za (ne)upravičeno porabo sredstev podizvajalcev v primeru neposrednih plačil odgovarja, kot da bi jih sam opravil oz. porabil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del ter (ne)upravičeno porabo sredstev.

- člen

SKRBNIK POGODBE

- Skrbnik pogodbe na strani naročnika je __________________.

Naročnik lahko določi njegovega namestnika in ga pooblasti za določena dejanja.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni račun ustreza opravljenemu obsegu del in vsebuje ustrezno spremljajočo dokumentacijo, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti določenih s pogodbo oz. odloča o morebitnih potrebnih popravkih vsebine dokumentov.

- Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je __________________.

Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi, zlasti na storitve, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

- Vodja investicije oz. inženir je __________________.

- Pomočnik inženirja gradbene ali arhitekturne stroke je __________________.

- Pomočnik inženirja strojne stroke je __________________.

- Pomočnik inženirja elektro stroke je __________________.

- Pomočnik inženirja pravne stroke je __________________.

- Pomočnik inženirja ekonomske stroke je __________________.

- Nadzornik po GZ-1 je __________________.

- člen

PRILOGE POGODBE

1. Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

(a)	Pogodba,

(b)	Posebni pogoji pogodbe,

(c)	Splošni pogoji pogodbe FIDIC – Vzorec pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem - Bela knjiga 2017,

(č)	dodatki 1, 2 in 3,

(d)	naročnikova dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,

(e)	ponudba izvajalca.

- člen

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

- Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost ter na tej podlagi sprejetih dokumentov za izvajanje NOO koordinacijskega organa, naročnik pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke iz 3. odstavka tega člena pogodbe, ki jih s strani izvajalca pridobi v zvezi z izpolnjevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi.

- Zbiranje in obdelavo osebnih podatkov naročnik izvaja izključno za namen pridobitve in koriščenja sredstev za izvajanje NOO, dodelitve sredstev MOO, izvedbe administrativnega preverjanja in drugih kontrol pri izvajanju NOO, revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru MOO, v okviru zaščite finančnih interesov Evropske unije. Naročnik obdeluje pridobljene podatke za čas, ko je možen nadzor nad porabo sredstev s strani nadzornih organov.

- Naročnik je skladno z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241, dolžan zbirati in obdelovati naslednje kategorije podatkov:

- ime oz. naziv končnega prejemnika sredstev,

- ime oz. naziv morebitnega podizvajalca,

- imena, priimke in datume rojstev dejanskih lastnikov izvajalca / dobavitelja, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (26) in Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22).

- Izvajalec je naročniku posredoval podatke o imenu, priimku in datumu rojstva dejanskega lastnika izvajalca z izjavo, ki je priloga te pogodbe.

- Izvajalec se zavezuje, da bo ob spremembi že posredovanih osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka najkasneje v roku 8 (osmih) dni od nastale spremembe ali na poziv naročnika in v roku, postavljenem v pozivu, naročniku posredoval točne, popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih z izpolnitvijo nove Izjave.

- Izvajalec bo najkasneje v roku 8 (osmih) dni po prejetem pozivu naročnika posredoval tudi druge osebne podatke, ki bi jih na podlagi spremenjenega / na novo sprejetega slovenskega predpisa ali drugega zavezujočega dokumenta ali predpisov in drugih zavezujočih dokumentov sprejetih na ravni Evropske unije, ki so podlaga izvajanju NOO, naročnik dodatno zahteval.

- Izvajalec s podpisom pogodbe podaja soglasje za pridobivanje, obdelavo, namen obdelave, evidentiranjem in hrambo osebnih podatkov, skladno z določili tega člena pogodbe.

- člen

NADZOR

- Izvajalec je dolžan v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s predmetom pogodbe, kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja, ter bo zagotavljal dostop do dokumentacije, in sicer najmanj 5 (pet) let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem NOO, ko lahko nadzorni organi (to je naročnik, koordinacijski organ in drugi nadzorni organi vključeni v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo projekta in posledično te pogodbe; v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi) še preverjajo upravičenost porabe sredstev po tej pogodbi. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izvajalec obveščen s strani naročnika z objavo na internetni strani naročnika.

- Izvajalec se zavezuje, da bo za potrebe nadzora nad porabo sredstev po tej pogodbi nadzornim organom ves čas veljavnosti pogodbe omogočil spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem pogodbe, pri tem bo predložil oz. omogočil vpogled v vse dokumente, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo te pogodbe.

- Naročnik izvaja nadzor z administrativnim preverjanjem in preverjanjem na kraju samem, pri čemer bo o slednjem izvajalca minimalno 8 dni pred preverjanjem pisno obvestil.

- V primeru, da kateri koli nadzorni organ odkrije, da posamezna dokazila, ki naj bi izkazovala podlago za izplačilo, manjkajo ali so neustrezna (kar pomeni prekinitev revizijske sledi), lahko naročnik do ponovne vzpostavitve revizijske sledi ustavi plačilo po tej pogodbi.

- člen

NAČELO »DA SE NE ŠKODUJE BISTVENO«

- Izvajalec zagotavlja, da bo v skladu s točko (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241 upošteval „načelo, da se ne škoduje bistveno“, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskem ciklu dejavnosti.

- člen

KONČNE DOLOČBE

- Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- Pogodba je nična tudi v naslednjih primerih:

- če izvajalec predloži lažno izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih;

- v kolikor se izkaže, da je izvajalec oziroma fizična ali odgovorna oseba izvajalca povezan s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom v skladu s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK.

- S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

- Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik o tem obvesti izvajalca v desetih dneh in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri, izvajalec pa en izvod.

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| Šolski center Celje |  |  |
| Ljubljana, dne |  | V , dne |
| Ime in priimek: Mojmir Klovar, direktor |  | Ime in priimek: |
| Žig in podpis: |  | Žig in podpis: |

2. IZJAVA O SPREJEMANJU SPLOŠNIH POGOJEV

- Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri projektu »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, ki bo izvedena za potrebe projekta, mora biti vodena v skladu z Vzorcem pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, ki jo je izdelala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (Bela knjiga), peta izdaja 2017, prevedena v slovenski jezik leta 2018, ki jo je mogoče kupiti na naslednjem naslovu:

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

P.O. Box 86

CH- 1000 Lausanne 12

Švica

Tel: + 41 21 654 44 11

Fax: + 41 21 653 54 32

e-pošta: fidic@pobox.com

http://www.fidic.org

Slovensko verzijo je mogoče kupiti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva ul. 13

1504 Ljubljana

Tel: +386 01 58 98 254

Fax: +386 01 58 98 100

http://www.gzs.si

- Splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v poglavju 3. Posebni pogoji pogodbe. To pomeni, da ti splošni pogoji veljajo, v kolikor niso spremenjeni s poglavjem 3. Posebni pogoji pogodbe.

- Pri projektu »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« morajo biti dela izvedena v skladu s pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (Rumena knjiga), prva izdaja 1999.

- Izvajalec potrjuje, da je seznanjen z omenjenimi verzijami Splošnih pogodbenih pogojev FIDIC, ter izjavlja, da sprejema te splošne pogoje in pogoje te pogodbe in se z njimi strinja.

- Šteje se, da je ponudnik seznanjen z vsebino navedenih splošnih pogojev in jih s tem podpisom tudi potrjuje ter sprejema ter da z njihovo vsebino tudi razpolaga.

| Izvajalec (v imenu in za račun partnerjev) |  |
| --- | --- |
| Zakoniti zastopnik izvjalca (podpisnik) |  |
| Kraj in datum |  |
| Podpis |  |

3. POSEBNI POGOJI

A Navedbe iz členov v Splošnih pogojih

|  | 1.1 | Definicije |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.4 | Predstavnik Naročnika | Mojmir Klovar |
|  | 1.1.5 | Datum začetka | Takoj po sklenitvi pogodbe. |
|  | 1.1.8 | Predstavnik Svetovalca | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | 1.1.9 | Država | Republika Slovenija |
|  | 1.1.22 | Projekt | Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri projektu »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki« |
|  | 1.1.24 | Rok zaključka del | 90 dni po izdanem Potrdilu o izvedbi (Zaključek operacije je predviden 30. 4. 2026.) |
|  | 1.3 | Obvestila in druga komunikacija |  |
|  | 1.3.1(c | Komunikacija | Po elektronski pošti, pisno po pošti |
|  | 1.3.1(d) | Naslov za komuniciranje |  |
|  |  | Naslov Naročnika: | Šolski center Celje Pot na Lavo 22 3000 Celje |
|  |  | E-pošta Naročnika: | mojmir.klovar@sc-celje.si |
|  |  | Telefonska št. Naročnika: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  |  | Naslov Svetovalca: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  |  | E-pošta Svetovalca: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  |  | Telefonska št. Svetovalca: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | 1.4 | Pravo in jezik Pogodbe |  |
|  | 1.4.1 | Pravo pogodbe | slovensko |
|  | 1.4.2 | Veljavni jezik | slovenski |
|  | 1.4.3 | Jezik komuniciranja | slovenski |

|  | 1.9. | Objava |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.9.1 | Omejitve za objavo | / |
|  | 3.9 | Upravljanje gradnje | Vključeno v Storitve |
|  | 7.4 | Stroški tretjih oseb na Izvajalca | Ne velja izjema |
|  | 8.2 | Trajanje odgovornosti |  |
|  | 8.2.1 | Obdobje odgovornosti | Od dneva sklenitve pogodbe in traja še 90 dni po zaključku del ter ves čas dokler je možen nadzor po 10. členu in izrekanje denarnih sankcij vezanih na izplačilo iz sredstev MOO. |
|  | 8.3 | Omejitev odgovornosti |  |
|  | 8.2.1 | Omejitev odgovornosti | ni podana (uveljavi se načelo popolne odškodnine) |
|  | 9 | Zavarovanje |  |
|  | 9.1. | Zavarovanja, ki jih sklene Izvajalec |  |
|  | 9.1.1 | Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | 10% pogodbene vrednosti z DDV |
|  | 9.1.2 | Zavarovanje odgovornosti za škodo naročniku ali tretjim | Najmanj v višini pogodbene vrednosti v EUR z DDV |
|  | 10 | Spori in arbitraža |  |
|  | 10.4.1 | Pravila arbitraže | Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije |
|  | 10.4.1 | Jezik arbitraže | slovenski |

B Dodatni ali spremenjeni členi

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Definicije

1.1.1. Pogodba

Podčlen se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodba« pomeni Pogodbo, te Pogoje, Splošne pogoje pogodbe, celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami in dopolnitvami in Ponudbo izvajalca.

1.1.4 Predstavnik naročnika

Podčlen se spremeni tako, da se glasi:

»Predstavnik naročnika« je oseba, navedena v Pogodbi.

1.1.5 Datum začetka

Podčlen se spremeni tako, da se glasi:

»Datum začetka« je takoj po sklenitvi pogodbe.

1.1.7 Svetovalec

Podčlen 1.1.7 se spremeni tako, da se glasi:

»Svetovalec« je gospodarski subjekt, ki mu je oddano javno naročilo »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika pri projektu »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«. V pogodbi in splošnih pogojih v Beli knjigi navedeni termini »svetovalec«, »nadzornik«, »inženir« in »izvajalec« se uporabljajo za pogodbeno stranko, ki ima pravice in dolžnosti inženirja po določilih FIDIC (Rumena knjiga) ter pravice in dolžnosti nadzornika po Gradbenem zakonu. Med termini ni poimenske razlike.«

1.1.8 Predstavnik Svetovalca

Podčlen 1.1.8 se spremeni tako, da se glasi:

»Predstavnik Svetovalca« je oseba, navedena v Pogodbi.

1.1.12 Izredni stroški

Podčlen 1.1.12 se spremeni tako, da se glasi:

»Izredni stroški« so stroški za dodatne storitve, ki niso bile zajete v ponudbeno ceno, pa so nastale zaradi dodatnega pisnega naročila naročnika ter za dodatne storitve, ki nastanejo iz razloga podaljšanja Roka za dokončanje ali Roka za reklamacijo napak za več kot 60 dni. Svetovalec mora pred pričetkom nastajanja izjemnih stroškov o tem pisno obvestiti naročnika v roku 14 dni po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti dogodka ali okoliščin, ki so podlaga za izjemne stroške. Če tega v navedenem roku ne stori, ni upravičen do nikakršnih dodatnih plačil.«

1.6 Prenosi in pogodbe s podizvajalci

Doda se podčlen 1.6.5, ki se glasi:

»Svetovalec je odgovoren za dejanja, napake in neupravičeno porabo sredstev s strani vseh podizvajalcev, njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kakor da bi bila to dejanja ali napake Svetovalca samega.

V zvezi s podizvajalci v celoti veljajo vse zakonske določbe ZJN-3.«

1.9 Objava

Podčlen 1.9 se črta.

1.10 Protikorupcijski ukrepi

Podčlen 1.10 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Za pogodbo velja protikorupcijska klavzula iz Pogodbe«.

1.15 Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.15 se črta.

2 NAROČNIK

2.3 Pomoč

Podčlen 2.3 se črta.

2.5 Dobava opreme in objektov Naročnika

Podčlen 2.5 se črta.

2.6 Zagotavljanje osebja Naročnika

Podčlen 2.6 se črta.

2.7 Predstavnik Naročnika

Podčlen 2.7 se črta.

2.8 Storitve drugih

Podčlen 2.8 se črta.

3 SVETOVALEC

3.1 Obseg storitev

Na koncu podčlena 3.1.2 se doda naslednje besedilo:

»Naročnik in Svetovalec morata Program uskladiti najkasneje v 7 dneh po predložitvi programa s strani Svetovalca, ki se ga predloži na podlagi podčlena 4.3.1, ko bo znan Program za izvajalca gradbenih del po FIDIC RUMENI knjigi«.

3.2 Funkcija in namen storitev

Podčlen 3.2.1 se črta.

3.7 Spremembe pri osebju Svetovalca

Na koncu podčlena 3.7.1 se doda naslednje besedilo:

»Za sposobnosti, ki so bile predmet ponudbenih pogojev velja, da mora imeti nova oseba enake ali boljše sposobnosti.«

Na koncu podčlena 3.7.1 se doda nov odstavek »Pred zamenjavo kadra, ki ni naveden v pogodbi, mora Svetovalec pridobiti pisno soglasje Naročnika.«

Podčlen 3.7.2 se spremeni tako, da se glasi:

»Stroški takšne zamenjave v vsakem primeru bremenijo Svetovalca.«

3.9 Upravljanje gradnje

Na koncu podčlena 3.9.3 se doda naslednje besedilo:

»Svetovalec mora od Naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden po RUMENI FIDIC knjigi nasproti izvajalcu gradnje ukrene kaj od spodaj naštetega:

a.	potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni izvajalca gradnje;

b.	izvajalcu gradnje dovoli kakršno koli podaljšanje Roka za dokončanje;

c.	izvajalcu gradnje dovoli spremembe in prilagoditve po 13. členu RUMENE FIDIC knjige. Ni mu pa potrebno pridobiti posebnega dovoljenja naročnika v primeru, da ugotovi, da preti neposredna nevarnost.«

4 ZAČETEK IN DOKONČANJE

4.3 Program

Točka (b) podčlena 4.3.1 se spremeni tako, da se glasi:

»vse ključne datume, ki utegnejo vplivati na izvedbo pogodbe«;

Točka (d) podčlena 4.3.1 se črta.

Na koncu podčlena 4.3.2 se doda naslednje besedilo:

»Navedeno pa ne velja, v kolikor se Program, ki ga predloži Svetovalec razlikuje od Programa izvajalca gradbenih del. V takšnem primeru lahko naročnik kadarkoli zahteva, da Svetovalec svoj Program prilagodi Programu izvajalca del«.

4.4 Zamude

Na koncu prvega stavka podčlena 4.4.3 se doda naslednje besedilo:

»V kolikor gre za podaljšanje roka, ki presega 60 dni prvotno določenega roka za izdajo Potrdila o prevzemu«.

5 SPREMEMBE STORITEV

5.1 Spremembe

Točka (a) podčlena 5.1.2 se spremeni tako, da se glasi:

»spremembo dodatka 1 (obseg storitev)«.

7 PLAČILO

7.1.1 Plačilo Svetovalcu

Podčlen 7.1.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Naročnik bo Svetovalcu plačal za opravljene storitve v skladu z določili iz DODATKA 3.«

Točka (a) podčlena 7.1.2 se spremeni tako, da se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»za dodatni čas, ki ga porabi osebje Svetovalca za izvedbo storitev za čas, ki presega 60 dni prvotno določenega roka za izdajo Potrdila o prevzemu po ceni, ki je sorazmerna mesečni vrednosti opravljanja storitev nadzora in inženirja po FIDIC po pogodbi«.

Drugi stavek točke ostane nespremenjen.

7.2 Rok plačila

Podčlen 7.2.1 se spremeni tako, da glasi:

»Rok plačila je urejen v toči 1. v Dodatku 3«.

Podčlen 7.2.2 se spremeni tako, da se kot obresti, ki pridejo v poštev v primeru zamude določijo zakonske zamudne obresti.

Besedilo »od datuma zapadlosti plačila po fakturi« se nadomesti z besedilom »od datuma zapadlosti računa iz točke 7.2.1.«

Podčlen 7.2.3 se črta.

7.3 Valuta plačil

Podčlen 7.3.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Računi morajo biti izdani v EUR.«

Podčlen 7.3.2 se črta.

7.5 Sporni računi

Podčlen 7.5 se črta

7.6 Neodvisna presoja

Podčlen 7.6.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Svetovalec mora vzdrževati ažurne zapise in dokazila o trajanju izvajanja storitve in vseh nastalih stroških, ki jih mora kadarkoli dati na voljo naročniku, če tako zahteva. Na Svetovalcu je vse dokazno breme v zvezi s porabljenim časom ter vsemi nastalimi stroški, povezanimi s pogodbo.«

8 ODGOVORNOSTI

8.1 Odgovornost za kršitev Pogodbe

Točki (b) in (c) podčlena 8.1.3 se črtata.

8.2 Trajanje odgovornosti

Podčlen 8.2 se spremeni tako, da se glasi:

»Rok trajanja odgovornosti se šteje od dneva sklenitve pogodbe in traja ves čas dokler je možen nadzor po 10. členu Pogodbe in izrekanje denarnih sankcij vezanih na izplačilo iz sredstev NOO.«

8.3 Omejitev odgovornosti

Podčlen 8.3. se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Omejitev višine škode za odgovornost Svetovalca ni podana, velja načelo popolne odškodnine.«

Doda se nov člen 8.5 Pogodbena kazen

»Svetovalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v primerih, ko njegovo delo povzroči zastoj izvedbe projekta. Pogodbena kazen za dan zamude pri izvedbi projekta znaša 0,5% pogodbene vrednosti storitev brez DDV, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne sme preseči 10% pogodbene vrednosti storitev brez DDV.

Za dnevno odsotnost vodje nadzora Naročnik Svetovalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 150,00 EUR na dan.

Za uveljavljanje pogodbene kazni Naročnik Svetovalcu izstavi račun, ki ga je Svetovalec dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Svetovalec je dolžan plačati pogodbeno kazen le v primeru, če je za zamudo kriv sam. V primeru škode vsaka stranka odgovarja drugi po načelih splošne odškodninske odgovornosti.

Če Svetovalec zamuja z izvajanjem storitev preko maksimalne predvidene pogodbene kazni, lahko Naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa od Svetovalca zahteva povrnitev dejanske škode in / ali odstopi od pogodbe.«

9 ZAVAROVANJE

9.1 Zavarovanja, ki jih sklene Svetovalec

Podčlen 9.1 se spremeni tako, da se glasi:

»9.1.1 Svetovalec je kot pogoj za veljavnost pogodbe v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe dolžan Naročniku predložiti bančno garancijo po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki jo lahko Naročnik unovči v naslednjih primerih:

- če se bo izkazalo, da storitve niso opravljene v skladu z določili pogodbe, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali specifikacijami;

- če Svetovalec Naročniku ne preda podaljšanja garancije v primeru podaljšanja trajanja gradnje;

- če bo Naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani Svetovalca;

- če bo Naročnik pogodbo razdrl zaradi zamude Svetovalca z izvedbo, ki bi lahko povzročila večjo škodo Naročniku;

- če se bo po preverjanju podatkov iz ponudbe kadarkoli izkazalo, da je Svetovalec predložil netočne, lažne ali zavajajoče podatke;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi Svetovalec storitve, ki so predmet pogodbe, izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je Naročnik zavrnil.

V primeru kršitev iz b), c), d), e) in f) točke prejšnjega odstavka se šteje, da je dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje mora veljati še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa Svetovalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti najkasneje 3 dni po dnevu predložitve v izplačilo.

9.1.2 Svetovalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati Naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj v višini pogodbene vrednosti z DDV, za kar mora predložiti Naročniku pred izvajanjem storitve veljavno zavarovalno polico.«

DODATEK 1

Obseg Storitev

Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«, morajo izvajati posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23).

1. Priprava tehničnih specifikacij za izbor izvajalca po FIDIC RUMENI KNJIGI- Zahteve Naročnika po podčlenu 1.1.1.5 FIDIC RUMENE knjige

S predmetnim javnim naročilom naročnik izbira izvajalca, ki bo pripravil Zahteve Naročnika po podčlenu 1.1.1.5 FIDIC RUMENE knjige. Zahteve naročnika so tisti dokument, ki v RUMENI knjigi opredeli tehnične specifikacije predmeta Pogodbe, saj določa namen, obseg in/ali projekt in/ali druge tehnične kriterije za delo. Na podlagi Zahtev naročnika ponudniki v javnem naročilu izbire izvajalca gradnje oblikujejo svojo ponudbeno ceno, prav tako pa zanje velja, da morajo biti ob zaključku pogodbenih obveznosti izvajalca gradnje po RUMENI FIDIC knjigi v celoti izpolnjene. Zahteve naročnika morajo vsebovati podatke, ki niso vključeni v Pogodbo, kar med drugim vključuje: podatke o gradbišču, namen pogodbenih del, vsebino pogodbenih del, kriterije, povezane s kakovostjo izvedbe in načinom izvedbe, ter vse posebne zahteve, ki se lahko nanašajo na doseganje parametrov in rezultatov, morebitne preskuse, izobraževanje osebja in/ali zaposlenih,... V Zahtevah naročnika morajo biti opisane vse zahteve naročnika in lastnosti objekta, ki je predmet gradnje po RUMENI FIDIC knjigi, ki morajo biti dosežene, da se šteje, da so pogodbene obveznosti izvajalca gradnje izpolnjene.

2. Priprava vse dokumentacije za izbor izvajalca po FIDIC RUMENI KNJIGI in drugih izvajalcev, potrebnih za nemoten zaključek operacije

I. Splošne naloge po FIDIC RUMENI knjigi

S predmetnim javnim naročilom naročnik izbira inženirja, ki bo po FIDIC RUMENI knjigi pripravil:

- celovita strokovna pomoč pri izvedbi postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca za projektiranje in gradnjo po FIDIC RUMENI knjigi:

- izdelava osnutka sklepa o začetku postopka,

- izdelava osnutka razpisne dokumentacije skupaj z vzorcem pogodbe z uporabo Splošnih pogojev pogodb za  obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (FIDIC rumena knjiga), o izvedba pogajanj o tehničnih specifikacijah (Zahtevah naročnika) ter pogodbeni dokumentaciji ter eventualno ceni  v okviru postopka javnega naročanja,,

- izvedba usklajevalnih sestankov z naročnikom,

- priprava osnutkov vseh potrebnih objav na Portalu javnih naročil,

- pomoč pri izvajanju aktivnosti na portalu eJN,

- svetovanje naročniku pri vprašanjih ponudnikov zastavljenih na Portalu javnih naročil in priprava odgovorov,

- svetovanje naročniku pri preverbi ponudb,

- pregled prejetih ponudb in izdelava osnutka poročila o pregledu ponudb,

- svetovanje naročniku pri odpravi nepopolnosti v prejetih ponudbah ter priprava morebitnih pozivov k dopolnitvi le-teh,

- svetovanje naročniku pri izvedbi morebitnih pogajanj in izpeljava le-teh,

- svetovanje naročniku pri ocenjevanju ponudb,

- izdelava osnutka odločitve o oddaji javnega naročila oziroma druge odločitve skladno z ZJN-3,

- izdelava osnutka končnega poročila,

- svetovanje pri morebitnem izvajanju vpogledov v ponudbe,

- svetovanje pri morebitnem postopku pravnega varstva.

- celovita strokovna pomoč pri izvedbi postopka javnega naročanja za izbiro dobavitelja opreme:

- izdelava osnutka sklepa o začetku postopka,

- izdelava osnutka razpisne dokumentacije skupaj z vzorcem pogodbe

- izvedba usklajevalnih sestankov z naročnikom,

- priprava osnutkov vseh potrebnih objav na Portalu javnih naročil,

- pomoč pri izvajanju aktivnosti na portalu eJN,

- svetovanje naročniku pri vprašanjih ponudnikov zastavljenih na Portalu javnih naročil in priprava odgovorov,

- svetovanje naročniku pri preverbi ponudb,

- pregled prejetih ponudb in izdelava osnutka poročila o pregledu ponudb,

- svetovanje naročniku pri odpravi nepopolnosti v prejetih ponudbah ter priprava morebitnih pozivov k dopolnitvi le-teh,

- svetovanje naročniku pri izvedbi morebitnih pogajanj in izpeljava le-teh,

- svetovanje naročniku pri ocenjevanju ponudb,

- izdelava osnutka odločitve o oddaji javnega naročila oziroma druge odločitve skladno z ZJN-3,

- izdelava osnutka končnega poročila,

- svetovanje pri morebitnem izvajanju vpogledov v ponudbe,

- svetovanje pri morebitnem postopku pravnega varstva.

- celovita strokovna pomoč pri izvedbi postopka javnega naročanja za izbiro ostalih dobaviteljev ali izvajalcev(denimo projektantov in/ali izvajalcev statične sanacije):

- izdelava osnutka sklepa o začetku postopka,

- izdelava osnutka razpisne dokumentacije skupaj z vzorcem pogodbe

- izvedba usklajevalnih sestankov z naročnikom,

- priprava osnutkov vseh potrebnih objav na Portalu javnih naročil,

- pomoč pri izvajanju aktivnosti na portalu eJN,

- svetovanje naročniku pri vprašanjih ponudnikov zastavljenih na Portalu javnih naročil in priprava odgovorov,

- svetovanje naročniku pri preverbi ponudb,

- pregled prejetih ponudb in izdelava osnutka poročila o pregledu ponudb,

- svetovanje naročniku pri odpravi nepopolnosti v prejetih ponudbah ter priprava morebitnih pozivov k dopolnitvi le-teh,

- svetovanje naročniku pri izvedbi morebitnih pogajanj in izpeljava le-teh,

- svetovanje naročniku pri ocenjevanju ponudb,

- izdelava osnutka odločitve o oddaji javnega naročila oziroma druge odločitve skladno z ZJN-3,

- izdelava osnutka končnega poročila,

- svetovanje pri morebitnem izvajanju vpogledov v ponudbe,

- svetovanje pri morebitnem postopku pravnega varstva.

- strokovna pomoč pri izvajanju morebitnih ostalih evidenčnih postopkov.

3. Tehnične in pravne zahteve v zvezi z izvajanjem storitve inženirja po FIDIC RUMENI knjigi

I. Splošne naloge po FIDIC RUMENI knjigi

S predmetnim javnim naročilom naročnik izbira inženirja, ki bo po FIDIC RUMENI knjigi izvajal naloge inženirja v pogodbenem odnosu med naročnikom in izvajalcem pri projektu »Energetska sanacija ŠC Celje, na lokaciji Ljubljanska, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki«.

Inženir je pravna oseba, ki po FIDIC pogodbi namesto naročnika vodi tehnično in finančno izvedbo projekta, ki je predmet pogodbe o izvedbi gradnje. Pojem inženirja je definiran v podčlenu 1.1.2.4 RUMENE FIDIC knjige in pomeni osebo, ki jo imenuje naročnik, da deluje kot inženir za namene Pogodbe, in je naveden v Dodatku k ponudbi, ali neko drugo osebo, ki jo občasno imenuje naročnik in to sporoči izvajalcu v skladu s podčlenom 3.4 [Zamenjava inženirja].

- pravno svetovanje v času izvajanja projekta:

- razlaga pogodbenih določil,

- strokovna pomoč pri komunikaciji z izvajalci v zvezi s pravnimi aspekti pogodbenih razmerij (priprava dopisov, obravnava zahtevkov, itd.),

- strokovna pomoč pri komunikaciji z nadzornimi organi (priprava obrazložitev, pravnih mnenj, dopisov, itd.)

- strokovna pomoč pri spremembah pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo (priprava osnutkov dodatkov, izvedba administrativnih objav, ipd.).

Primeroma naštete naloge inženirja po RUMENI FIDIC knjigi so naslednje:

Podčlen Naslov podčlena Pooblastila inženirja

1.3 Sporočanje Da v vednost prejme vsa pisanja, ki jih izvajalec pošlje naročniku ali naročnik izvajalcu.

1.5 Prioriteta dokumentov Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora inženir podati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

1.9 Zamude pri risbah ali navodilih Obvestilo izvajalca inženirju, kadarkoli je verjetno, da bodo nastale zamude ali prekinitve pri delih.

1.12 Zaupni podatki Izvajalec mora razkriti vse tiste zaupne in druge podatke, ki jih inženir zahteva, da lahko preveri, ali izvajalec izpolnjuje Pogodbo.

3.3 Navodila inženirja Inženir lahko kadarkoli poda izvajalcu navodila in dodatne ali spremenjene risbe, ki so lahko potrebne za izvedbo del in odpravo napak, kakor je v skladu s Pogodbo.

3.5 Odločitve inženirja Inženir tekom izvajanja Pogodbe sprejema odločitve v zvezi z vsemi zahtevki Izvajalca ali Naročnika ter druge odločitve iz Splošnih in Posebnih pogojev FIDIC RUMENE knjige.

4.1 Splošne obveznosti izvajalca Dajanje navodil izvajalcu v zvezi z izvajanjem Pogodbe.

4.3 Predstavnik izvajalca Brez predhodnega soglasja inženirja izvajalec ne sme preklicati imenovanja predstavnika izvajalca ali določiti zamenjave.

4.4 Podizvajalci Za menjavo ali angažiranje novih podizvajalcev je zahtevano predhodno soglasje inženirja.

4.7 Zakoličenje Izvajalec mora zakoličiti dela glede na originalne reperje, nivelete in nivelirne ravnine, določene v Pogodbi ali kakor jih navede inženir.

4.17 Oprema izvajalca Izvajalec ne sme z gradbišča odstraniti nobenega večjega dela svoje opreme brez soglasja inženirja.

4.23 Dejavnosti izvajalca na gradbišču Izvajalec mora svoje dejavnosti omejiti na gradbišče in na druga dodatna območja, ki jih lahko pridobi izvajalec in jih inženir odobri kot delovno območje.

5.1 Vse obveznosti iz naslova pregledovanja in potrjevanja projektne dokuemntacije.

6.5 Delovni čas Dela na gradbišču se ne smejo izvajati ob lokalno priznanih nedelovnih dneh in tudi ne zunaj običajnega delovnega časa, kot je navedeno v Dodatku k ponudbi, razen če inženir to odobri.

6.10 Evidenca osebja in opreme izvajalca Inženir odobri obliko evidence.

7.4 Preskušanje Inženir lahko spremeni lokacijo ali podatke določenih preskusov ali pa naroči izvajalcu, da izvede dodatne preskuse.

7.5 Zavrnitev Če se kot rezultat preverjanja, pregleda, merjenja ali preskušanja ugotovi, da ima obratna oprema, material ali izdelava napako oziroma kako drugače ni v skladu s Pogodbo, lahko inženir zavrne obratno opremo, material ali izdelavo, tako da o tem in o razlogih za to obvesti izvajalca. Izvajalec mora potem napako takoj odpraviti in zagotoviti, da je zavrnjena postavka usklajena s Pogodbo.

Če inženir zahteva, da se obratna oprema, material ali izdelava ponovno preskusi, je treba preskuse ponoviti pod enakimi pogoji.

7.6 Odprava napak Ne glede na katerikoli predhodni preskus ali potrdilo lahko inženir naroči izvajalcu, da mora:

(a) obratno opremo ali material, ki ni v skladu s Pogodbo, odstraniti z gradbišča ali zamenjati;

(b) odstraniti in ponovno izvesti vsako drugo delo, ki ni v skladu s Pogodbo; in

(c) izvesti vsako delo, ki je nujno potrebno za varnost del, pa naj bo zaradi nesreče, nepredvidljivega dogodka ali česa drugega.

8.3 Program Inženir lahko zahteva od izvajalca, da mu predloži oceno pričakovanega učinka prihodnjih dogodkov ali okoliščin in/ali predlog.

8.6 Hitrost napredovanja Če je:

(a) dejanski napredek prepočasen za dokončanje v roku dokončanja in/ali

(b) (ali bo) napredek zaostal za sedanjim programom v skladu s podčlenom 8.3, lahko inženir naroči izvajalcu, da mu predloži popravljen program in poročilo z dokazi, ki opisuje spremenjene metode, ki jih izvajalec predlaga, da se sprejmejo za pospešitev napredovanja in dokončanje del v skladu s Pogodbo.

8.8 Ustavitev dela Inženir lahko kadarkoli naroči izvajalcu, da ustavi napredovanje nekega dela del ali vseh del.

9.2 Preskusi z zamudo Če so preskusi ob dokončanju del neupravičeno v zamudi zaradi izvajalca, lahko inženir z obvestilom zahteva od izvajalca, da preskuse izvede v roku 21 dni po prejemu obvestila.

9.3 Ponovni preskusi Če za dela ali odsek rezultati preskusov ob dokončanju del niso uspešni, inženir lahko zahteva, da se neuspeli preskusi in preskusi ob dokončanju ponovijo pod enakimi določbami in pogoji za katerokoli delo, ki je v zvezi s temi deli.

9.4 Neuspeli preskusi ob dokončanju Če na delih ali odseku rezultati preskusov ob dokončanju niso uspešni, je inženir upravičen:

(a) da naroči ponovitev preskusov ob dokončanju del v skladu s podčlenom 9.3 [Ponovni preskusi];

(b) da zavrne dela ali odsek ali

(c) da izda Potrdilo o prevzemu, če naročnik to zahteva.

10.2 Prevzem delov del Inženir izda Potrdilo o prevzemu za katerikoli del trajnih del.

11.6 Nadaljnji preskusi Če delo pri odpravljanju napak ali škode vpliva na kakovost del, lahko inženir zahteva ponovitev kateregakoli od preskusov, opisanih v Pogodbi.

11.8 Raziskava vzroka napake s strani izvajalca Inženir lahko zahteva, da mora izvajalec pod vodstvom inženirja poiskati vzrok vsake napake.

13.1 Pravica do sprememb Inženir lahko sprejme spremembe kadarkoli pred izdajo Potrdila o prevzemu del, bodisi z navodili ali zahtevo, da izvajalec poda predlog o spremembi.

Izvajalec ne sme izvesti nobene spremembe in/ali prilagoditve trajnih del, dokler ni te spremembe ali prilagoditve naročil ali odobril inženir.

13.5 Začasni zneski Vsak začasni znesek se uporabi v celoti ali delno samo v skladu z inženirjevimi navodili in pogodbena cena se temu primerno uskladi.

13.6 Režijsko delo Za dela, ki so manjša ali naključne narave, lahko inženir naroči, da se sprememba izvede kot režijsko delo.

14.6 Izdaja Potrdil o vmesnih plačilih Inženir lahko v vsakem Potrdilu o plačilu napravi popravek ali spremembo, ki naj bi sicer bila narejena v prejšnjem potrdilu.

14.9 Plačilo zadržanega zneska Kadar katero delo še ni izvedeno, je inženir upravičen zadržati potrditev ocenjenih stroškov za to delo, dokler delo ni izvedeno.

14.11 Prošnja za Potrdilo o končnem plačilu Če se inženir ne strinja ali ne more potrditi nekega dela osnutka končnega obračuna (situacije), mu mora izvajalec predložiti takšne nadaljnje podatke, kot jih lahko inženir razumno zahteva, in mora napraviti popravke v tem osnutku tako, kot sta se z inženirjem dogovorila.

15.1 Zahteva za odpravo napak Če izvajalec ne izvrši obveznosti po Pogodbi, lahko inženir s pisnim obvestilom zahteva od izvajalca, da to stori in odpravi napake v primerno določenem roku.

16.1 Pravica izvajalca do zaustavitve del Če izvajalec zahteva podaljšanje roka in plačilo vseh nastalih stroškov in primernih koristi zaradi zaustavitve del, mora Inženir o tem odločiti.

16.4 Plačilo ob odstopu od Pogodbe Če izvajalec zahteva plačilo vseh stroškov in škode zaradi odstopa od Pogodbe, mora Inženir o tem odločiti.

17.4 Posledice tveganja naročnika Če izvajalec zahteva podaljšanje roka in plačilo vseh nastalih stroškov in primernih koristi zaradi izgube ali škode na delih, blagu ali dokumentih izvajalca, mora Inženir o tem odločiti.

19.4 Posledice višje sile Če izvajalec zahteva podaljšanje roka in plačilo vseh stroškov, nastalih zaradi višje sile, mora Inženir o tem odločiti.

20.1 Zahtevki izvajalca Če izvajalec zahteva karkoli iz naslova splošnih ali posebnih pogojev FIDIC RUMENE knjige po posebnem posotpkovnem členu 20.1, na podlagi katerih je izvajalec upravičen do vseh plačil in podaljšanja roka za dokončanje, mora Inženir o tem odločiti.

*Okvirne dolžnosti inženirja iz zgornjega seznama so okvirne in v ničemer ne prevladajo nad določbami sklenjene pogodbe med naročnikom in izvajalcem po tem javnem naročilu ter nad določbami gradbene pogodbe, sklenjene po RUMENI FIDIC knjigi med naročnikom in izvajalcem gradnje. Naročnik razpisuje vse storitve, ki jih mora po RUMENI FIDIC knjigi izvajati inženir.

II. Kontrola in odobritev oziroma soglasje k projektni dokumentaciji, ki jo izdela izvajalec po FIDIC RUMENI knjigi

S predmetnim javnim naročilom naročnik izbira inženirja, ki bo po po podčlenu (c) 3.1 FIDIC RUMENE knjige izvedel kontrolo projektne dokumentacije, ki jo v okviru FIDIC RUMENE knjige izdela izvajalec ter na projektno dokumentacijo podal potrdilo, soglasje, morebitna dodatna navodila ali predloge, zahteve in preskuse.

- pregled skladnosti PZI z zakonodajo in zahtevami naročnika glede tehničnih rešitev, stroškov rešitev in standarda izvedbe (materialov, tehnologije, opreme, finalnih obdelav in nivoja standarda izvedbe) za vsak posamezen material, opremo in predvidene naprave;

- popolnosti dokumentacije (ali so predloženi vsi zahtevani načrti, izračuni, študije,…);

- osnovna preverba količin, vseh vključenih postavk;

- skladnosti grafike, tehničnega poročila in popisov del znotraj enega načrta;

- skladnost različnih načrtov med seboj;

- usklajevanje dopolnitev z izvajalcem;

- analiza enakovrednosti glede na predloge;

- obravnava sprememb PZI tekom gradnje.

III. sodelovanje pri izdelavi Programa, priprava in uskladitev Potrdil o vmesnem plačilu, Potrdila o končnem plačilu, ter končnega obračuna

S predmetnim javnim naročilom naročnik izbira inženirja, ki bo izvajal:

- skrb, da izvajalec gradnje preda garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del v roku iz gradbene pogodbe;

- skrb, da izvajalec gradnje v primeru, da so za to izpolnjeni pogodbeni pogoji, pravočasno podaljša garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del;

- skrb, da naročnik po pridobitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih del vrne garancijo za resnost ponudbe;

- sodelovanje pri izdelavi Programov, ki jih mora izdelati izvajalec gradnje, v sodelovanju z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika.

IV. Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje, morebitnih dobav in montaž

S predmetnim javnim naročilom naročnik izbira inženirja, ki bo izvedel:

- pregled programa, ki ga izdela izvajalec, po potrebi korigiranje (v roku 10 dni od prejema programa od izvajalca);

- Program mora biti usklajen z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika;

- spremljanje nominacije podizvajalcev in njihove prisotnosti na objektu;

- tedensko pisno obveščanje naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika o realizaciji dogovorjenih rokov in o napredovanju del.

V. Sodelovanje pri odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, ki je predmet izvedbe del iz RUMENE FIDIC knjige.

4. Izvajanje nadzora gradnje po GZ-1

Nadzornik bo v okviru prevzetih storitev, ki jih bo moral izvajati skrbno, prizadevno in po pravilih stroke v okviru prevzete pavšalne pogodbene cene opravljal naslednje vse naloge, ki mu jih nalaga GZ-1.

1. sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču ter potrjevati izstavljene gradbene situacije, izvajati nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenimi predračunom in knjigo obračunskih izmer;

2. v skladu s tem zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem;

3. ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami tega zakona;

4. ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem;

5. morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti;

6. nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;

7. udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela;

8. opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi;

9. pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih s tem zakonom;

10. od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja;

11. vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;

12. sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka;

13. sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj;

14. zagotoviti koordinacijo strokovnjakov iz prejšnjega odstavka.

5. Ekonomsko svetovanje in administrativna podpora

S predmetnim javnim naročilom naročnik izbira inženirja, ki bo izvedel vse naslednje aktivnosti:

- svetovanje in strokovna pomoč naročniku pri organizaciji selitve in najemu nadomestnih prostorov

- priprava vse potrebne dokumentacije skladno z navodili za informiranje in komuniciranje;

- priprava letnih poročil o izvajanju investicije ali novelacije investicijske dokumentacije;

- priprava poročil o črpanju, priprava napovedi glede na pogodbena določila sofinanciranja;

- priprava seznama potrebnih listin, kontrola in uskladitve listin;

- priprava napovedi, finančnih in ostalih poročil;

- usklajevanje s skrbniki;

- pregled, kontrola in potrjevanje listin izvajalcev glede na upravičenost stroškov in glede na pogodbena določila sofinanciranja;

- pregled in priprava listin glede evidenčnih postopkov;

- priprava vlog za izplačilo glede na upravičenost stroškov in glede na pogodbena določila sofinanciranja;

- pregled in svetovanje glede zahtevkov izvajalca vezano na pogoje operacije (upravičeni stroški, vpliv na kazalnike operacije);

- priprava zaključnega poročila operacije.

6. Tehnično svetovanje trajnostne gradnje

- svetovanje naročniku pri izvedbi projekta v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno (DNSH):

- priprava usmeritev, splošnih navodil in seznama ustreznih dokazil glede izpolnjevanje načela DNSH v posameznih fazah projekta,

- podajanje usmeritev in potrebnih ukrepov vsem deležnikom glede izpolnjevanje načela DNSH v posameznih fazah projekta,

- preverjanje in zbiranje vseh potrebnih dokazil ter izdelava končnega poročila.

- svetovanje naročniku pri izvedbi projekta glede izkazovanja doseganja kazalnika tako da se po prenovi doseže 30 % skupnih prihrankov energije, torej vsaj 30 % zmanjšanje rabe primarne energije v primerjavi s porabo pred prenovo, ter s tem prispevati k podnebnim ciljem EU s 30 % zmanjšanjem neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov v primerjavi s predhodnimi emisijami:

- priprava usmeritev, splošnih navodil in seznam zahtevane dokumentacije glede izkazovanja doseganja kazalnika v posameznih fazah projekta,

- podajanje usmeritev in potrebnih ukrepov vsem deležnikom glede izkazovanja doseganja kazalnika v posameznih fazah projekta,

- preverjanje in zbiranje vseh potrebnih dokazil ter izdelava končnega poročila.

- Izdelava energetske izkaznice po zaključku gradnje.

VSE V SKLADU Z ZAHTEVAMI NOO.

DODATEK 3

- Rok plačila

Plačilo se izvede v roku največ 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, ki mu je priloženo predhodno s strani naročnika potrjeno poročilo o izvedenih delih za zaračunano obdobje.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Plačilni rok za izplačila, o katerih se odloča v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in če drugi zakon določa, da se nakazilo na račun stranke šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno, začne teči naslednji dan po poteku roka, ki je z zakonom določen za sprejem odločitve v upravnem postopku. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ki je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

- Pogoji in način plačila

Opravljena dela bo inženir obračunaval s posameznimi mesečnimi računi.

Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli:

Vrednost mesečnega računa = pogodbena vrednost te pogodbe / število mesecev izvajanja storitev (od podpisa pogodbe do 30. 4. 2026)

V primeru podaljšanja roka za dokončanje projekta energetske sanacije, se podaljša tudi izvajanje storitev po tej pogodbi. V kolikor podaljšanje roka za dokončanje ali roka za reklamacijo napak traja več kot 60 dni, ima inženir pravico do povečanja pogodbene cene, ki jo predhodno potrdi naročnik za obdobje podaljšanja nad 60 dnevi. Podlaga za izračun povečanja pogodbene cene je mesečni pavšal.

Način plačila:

- Inženir bo naročniku izstavil račun do 10. dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga skupaj s prilogo posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki.

- Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu.

Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno:

- ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev;

- obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del;

- višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV.

Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo o izvedenih delih, ki je potrjeno s strani naročnika. Poročilo mora vsebovati:

- opis izvedenih del in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih;

- navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora;

- informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo;

- informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih;

- druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga;

- opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje.

Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku petnajstih (15) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z računom, ga zavrne.

Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun).

Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun, ki mu je priloženo predhodno s strani naročnika potrjeno poročilo o izvedenih delih, ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta.

Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke:

- vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo;

- dejansko plačane zneske, po izstavljenih posameznih računih;

- podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan;

- druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev;

- druge postavke po zahtevi naročnika;

- končni znesek, ki ga mora naročnik plačati inženirju.

Računu mora inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku petnajstih (15) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v triindvajsetih (23) dnevih po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta.

V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila, so le-ta obvezna.

- Sprememba cene

Ponudbena cena je pogodbena cena in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti, razen v primeru podaljšanja roka iz točke 2 tega dodatka.

Tehnične smernice za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=EN

Načrt za okrevanje in odpornost in Priročnik o  načinu izvajanja Mehanizma za okrevanje in odpornost Verzija 1.4, december 2023, objavljena na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/