# Priloga št. 4

# OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO O IZDELAVI NOVELACIJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA CELOVITO ENERGETSKO SANACIJO OBJEKTOV PU CELJE IN PU KRANJ, PRI KATERIH SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

ŠT. .........................................

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izdelava novelacije projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko sanacijo objektov PU Celje in PU Kranj, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, (v nadaljevanju izvedba storitev), po ponudbenem predračunu št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je v prilogi in sestavni del te pogodbe in je bil predložen v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvedbo novelacije projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko sanacijo objektov PU Celje in PU Kranj, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, št. 430-1708/2023, objavljeno na portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______, in v Uradnemu listu Evropske unije, št._______, dne________, pod objavo št._________ (v nadaljevanju: javno naročilo), ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: Izdelava novelacije projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko sanacijo objektov PU 	 Celje, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, ki vključuje:

- izdelavo dopolnitev in novelacije projektne dokumentacije za  izvedbo gradnje (PZI) celovite energetske sanacije PU Celje, vključno s pregledom obstoječe dokumentacije, s pridobivanjem lokacijske informacije, projektnih in drugih pogojev ter pozitivnih mnenj,

- projektantski nadzor v času gradnje, tolmačenje in priprava pojasnil v času JN za izbor izvajalca gradnje.

Sklop 2: Izdelava novelacije projektne dokumentacije PZI za celovito energetsko sanacijo objektov PU   	 Kranj, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki, ki vključuje:

- izdelavo dopolnitev in novelacije projektne dokumentacije za  izvedbo gradnje (PZI) celovite energetske sanacije PU Kranj, vključno s pregledom obstoječe dokumentacije, s pridobivanjem lokacijske informacije, projektnih in drugih pogojev ter pozitivnih mnenj,

- projektantski nadzor v času gradnje, tolmačenje in priprava pojasnil v času JN za izbor izvajalca gradnje.

OBSEG STORITEV

- člen

Javno naročilo obsega naslednje storitve:

1. Izdelavo dopolnitve in novelacije projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki mora vsebovati najmanj naslednje načrte oz. druge sestavne dele:

a/ Vodilni načrt, ki vključuje

- tekstualni del s kazalom vsebine projekta, splošne podatke o objektu in podatke o izdelovalcih projekta,

- skupen podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko.

b/ Načrt s področja arhitekture, ki vključuje najmanj:

- pregled razpoložljive dokumentacije v arhivih in pri naročniku ter izvedbo vseh potrebnih meritev na objektu za potrebe izdelave novelacije posnetka obstoječega stanja objekta,

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo z opisom obstoječega stanja, opisom predvidenih posegov ter opisom sestave konstrukcij in predlaganih materialov upoštevajoč zahteve s področja požarne varnosti, opisom potrebnih posegov zaradi izboljšanja dostopnosti za gibalno ovirane in eventualno potrebnega izboljšanja požarne varnosti,

- grafične prikaze obstoječega stanja: tlorise vseh etaž s prikazom oboda stavbe, postavitvijo opreme stojnih in elektro instalacij ter postavitvijo stavbnega pohištva na obodu stavbe, karakteristične prereze s prikazom etaž in stavbnega pohištva na obodu stavbe, fasade s prikazom stavbnega pohištva in različnih materialov na fasadah,

- grafične prikaze novega stanja: tlorise vseh etaž s prikazom oboda stavbe in postavitvijo stavbnega pohištva ter posegov iz statične presoje, karakteristične prereze s prikazom etaž in stavbnega pohištva, fasade s prikazom stavbnega pohištva in različnih materialov na fasadah, sheme stavbnega pohištva z opisom sestavnih elementov in karakteristik, detajle izvedbe po potrebi (od tega najmanj detajl vgradnje stavbnega pohištva, detajl zaključka fasade pri tleh, detajl zaključka fasade pri ravni strehi in pri poševni strehi, detajl fasade pri podhodu, detajl stika različnih fasadnih oblog), prikaz odvoda meteorne vode po fasadah in na tlorisu najmanj do peskolovov, detajl izvedbe posegov za izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane osebe (po potrebi),

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko. Popisi morajo biti izdelani skladno z zahtevami razpisa NOO (Priročnik upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, december 2022).

c/ Načrt s področja gradbeništva, ki vključuje najmanj:

- pregled razpoložljive dokumentacije v arhivih in pri naročniku ter izvedbo vseh potrebnih ogledov na objektu za potrebe izdelave novelacije posnetka obstoječega stanja objekta,

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo z opisom obstoječega stanja, opisom predvidenih posegov/ukrepov energetske sanacije, ki vplivajo na statično stabilnost objekta, in opisom potrebnih ukrepov zaradi zagotavljanja mehanske odpornosti in stabilnosti objekta kot je določeno v izdelani statični presoji, potrebnimi izračuni za preveritev nosilnosti obstoječih fasadnih elementov ter eventualno potrebnih ojačitev nosilne konstrukcije objekta zaradi izvedbe dodatnih slojev na fasadah in strehi ter zaradi zagotavljanja mehanske odpornosti in stabilnosti objekta, po potrebi statične izračune za zastekljene stene večjih dimenzij,

- grafični prikazi: pozicijski načrti in detajli po potrebi.

d/ Načrt s področja elektrotehnike, ki vključuje najmanj:

- pregled razpoložljive dokumentacije v arhivih in pri naročniku ter izvedbo vseh potrebnih ogledov na objektu za potrebe izdelave novelacije posnetka obstoječega stanja objekta,

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo z opisom obstoječega stanja, opisom predvidenih posegov/ukrepov celovite energetske sanacije (razsvetljava, fotovoltaika,..), s potrebnimi izračuni za strelovode in preveritvijo ustreznosti obstoječih strelovodov, opisom demontaže in ponovne montaže obstoječih električnih priključkov in naprav na fasadah (kamere, osvetlitev, domofoni…) in drugo vezano na električne instalacije.

- izračuni: potrebne osvetlitve na delovnih mestih in pohodnih poteh, moči fotovoltaike, potrebne skupne elektro priključne moči vgrajenih naprav…,

- grafični del: fasade in strehe s prikazom strelovodov in vgrajenimi napravami na fasadnih stenah oz. strehah (kamere, osvetlitev, domofoni…), tloris s prikazom ozemljitve strelovodov, s tlorisnim prikazom vgrajenih svetilk, ožičenjem prezračevalnega, pohlajevalnega sistema in toplotne črpalke,

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko. Popisi morajo biti izdelani skladno z zahtevami razpisa NOO (Priročnik upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, december 2022).

e/ Načrt s področja strojništva, ki vključuje najmanj:

- pregled razpoložljive dokumentacije v arhivih in pri naročniku ter izvedbo vseh potrebnih ogledov na objektu za potrebe izdelave novelacije posnetka obstoječega stanja objekta,

- tekstualni del načrta: tehnično poročilo s potrebnimi izračuni za strojne instalacije (ogrevanje, pohlajevanje, prezračevanje) in opisom demontaže in ponovne montaže obstoječih (dotrajanih) radiatorjev in radiatorskih termostatskih ventilov ob fasadnih stenah. V tekstualnem delu je potrebno opisati način delovanja ogrevalnega sistema ob dogradnji toplotne črpalke. Enako velja za sistem prezračevanja in pohlajevanja,

- grafični del: tlorisi s prikazom radiatorjev, detajli po potrebi. Tlorisni prikaz vgrajenih prezračevalnih in pohlajevalnih sistemov z posameznimi lokalnimi distribucijskimi elementi. Tlorisni in shematski prikaz kotlovnice s toplotno črpalko ter pohlajevalnih in prezračevalnih sistemov,

- izračuni: toplotna črpalka/kotlovnica, prezračevanje in pohlajevanje,

- podroben in celovit popis del za vsa GOI dela ter projektantski predračun za vsako posamezno postavko. Popisi morajo biti izdelani skladno z zahtevami razpisa NOO (Priročnik upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, december 2022).

f/ Načrt s področja požarne varnosti, ki je osnova za projektne rešitve ukrepov energetske sanacije objektov. Cilj je dokazati, da se obstoječ nivo požarne varnosti v objektu z izvedbo ukrepov energetske sanacije ne bo poslabšal.

g/ Načrt gospodarjenja z odpadki, skladno z veljavno zakonodajo.

h/ Dokumentacija za dokazovanje energijske učinkovitosti stavbe z izkazom energijskih lastnosti stavbe pred in po izvedbi posegov celovite energetske sanacije.

Dokumentacija mora vsebovati vse podatke in izračune s katerimi se dokazuje izpolnjevanje bistvene zahteve varčevanja z energijo in ohranjanja toplote stavbe, skladno z gradbeno zakonodajo in zahtevami NOO.

Dokazovanje energijske učinkovitosti stavbe mora biti zagotovljeno za področje gradbene fizike, potrebno energijo za zagotavljanje bivalnega ugodja v notranjem okolju ter za področje proizvodnje in pretvarjanja energij.

Pred izdelavo projektne dokumentacije je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo. Prav tako je potrebno pridobiti projektne in druge pogoje v povezavi s projektiranjem investicijskih ukrepov.

Na izdelano projektno dokumentacijo je potrebno pridobiti kulturno varstveno mnenje in druga eventualno potrebna mnenja v varovalnih pasovih GJI, tako da je v izdelavo projektne dokumentacije potrebno vključiti sodelovanje z ZVKDS in drugimi mnenjedajalci ter eventualne dopolnitve dokumentacije z detajli, ki bodo zahtevani s strani mnenjedajalca.

Posamezen del projektne ali tehnične dokumentacije mora biti izdelan s strani pooblaščenega strokovnjaka s področja načrta ter vsebovati vse sestavne dele, priloge in elaborate, ki so predpisani z Gradbenim zakonom (GZ-1) in Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov.

Projektna dokumentacija v celoti (opisi, grafične priloge, popisi del in materiala) mora vsebovati vse elemente, podatke, rešitve in detajle, potrebne za realizacijo projekta izvedbe ter biti izdelana na način da je omogočena izvedba. V kolikor je obstoječa PZI dokumentacija nepopolna,  manjkajoča (manjkajo določeni elaborati, načrti, ..), ki so nujni za izvedbo celovite energetske sanacije (vezano na ukrepe iz REP-ov) predmetnih objektov, je le te v sklopu dopolnitve in novelacije potrebno izdelati.

Popisi del morajo biti predani naročniku v obliki ponudbenega predračuna tako, da so primerni za objavo na portalu v postopku javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del.

Projektna dokumentacija v celoti (opisi, grafične priloge, popisi del in materiala) mora biti izdelana na način, da je omogočena izvedba gradnje po sklopih in sicer:

Sklop 1: Celovita energetska sanacija objektov  PU Celje

Sklop 2: Celovita energetska sanacija objektov  PU Kranj

- Izvajanje projektantskega nadzora, ki vključuje sodelovanje odgovornega projektanta pri izvedbi projektiranih del in izvajanje naslednjih del:

- tolmačenje in priprava pojasnil v času razpisa za izbor izvajalca gradnje,

- udeležbo vodje projekta na operativnih in drugih sestankih na lokaciji, ki jo določi naročnik, po potrebi ter na poziv naročnika oziroma na poziv vodje nadzora (ob uvedbi izvajalca gradnje, pri kakovostnem pregledu izvedenih del in najmanj 12 x v času gradnje),

- udeležbo drugih članov projektne skupine na operativnih sestankih na lokaciji, ki jo določi naročnik, po potrebi oziroma na poziv naročnika in na poziv vodje nadzora (ob uvedbi izvajalca gradnje, pri kakovostnem pregledu izvedenih del in najmanj 8 x v času gradnje),

- spremljanje poteka izvedbe del – gradnje,

- potrjevanje morebitnih odstopanj od projektnih rešitev in manjših sprememb v okviru PZI,  skladno z dopustnimi odstopanji po veljavni zakonodaji, s soglasjem naročnika,

- pomoč naročniku in podajo odgovorov na zastavljena vprašanja izvajalca v času izvedbe gradnje,

- opozarjanje naročnika in nadzornika na morebitna nedopustna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,

- preprojektiranje v primeru novih dejstev, ugotovljenih med realizacijo projekta (gradnjo), vezano na neustrezne projektne rešitve oz. pomanjkljivo izdelano projektno dokumentacijo,

- usklajevanje rešitev in detajlov in potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalca,

- pojasnjevanje izdelanih načrtov in tolmačenje projektnih rešitev izvajalcem in nadzoru, potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic, detajlov ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcev.

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb po predlogu izvajalca,

- izvajanje projektantskega nadzora ob podaljšanju izvedbe GOI zaradi oprave nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti (predmetno podaljšanje roka ne vpliva na ceno projektantskega nadzora).

Projektantski nadzor se izvede skladno z izdelano projektno dokumentacijo po sklopih.

- člen

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora biti upoštevano sledeče:

- določila veljavnega prostorskega akta na tem območju,

- predpisi s področja načrtovanja in gradnje objektov,

- Merila za ureditev prostorov za potrebe policije, MNZ Policija,  junij 2023,

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES 2022 (Uradni list RS, št. 70/22, 161/22 in 129/23),

- Tehnična smernica TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah,

- Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (različica 1.02, oktober 2020),

- Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (različica 1.05, oktober 2020),

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23),

- Priročnik upravičenih stroškov energetske prenove javnih stavb iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, december 2022

- določila Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, za komponento C1 K2, potrjenega na Vladi RS dne 28. 4. 2021, in z izvedbenim sklepom Sveta EU o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo z dne 20.7.2021 (https://www.eu-skladi.si/sl/po-2020/nacrt-za-okrevanje-in-krepitev-odpornosti), z drugimi dokumenti, ki so podlaga za njegovo sprejetje, in dokumenti, ki opredeljujejo izvajanje NOO,

- Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru razvojnega področja ˝Zeleni prehod˝, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2), oznaka: JP_EP_NOO_2022 (https://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/povabila/r/javne	objave/objava/r/javno-povabilo-za-energetske-prenove-stavb-izjemnega-upravnega-ali-druzbenega-pomena-jp-ep-noo-2022/-1324/),

- predvideni ukrepi iz izdelanih statičnih presoj za objekte,

- predvideni investicijski ukrepi iz izdelanih novelacij razširjenih energetskih pregledov,

- izdelan PZI za plinski priključek PU Celje,

- druga zakonodaja s področja energetske prenove, načrtovanja in gradnje objektov.

- člen

Energetska prenova objektov PU Celje in PU Kranj se predvidoma izvede iz razvojnega področja: Zeleni prehod; komponenta 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2), katere cilj je povečati energetsko učinkovitost stavb oz. spodbujanje učinkovite rabe energije v stavbah s trajnostno prenovo obstoječih javnih stavb. V skladu z ustreznimi standardi se energetsko prenovijo stavbe izjemnega upravnega ali družbenega pomena in s tem izboljša bivanjsko in delovno okolje ter tudi stroškovna učinkovitost stavb in njihova varnost, vse upoštevajoč temeljna načela in zakonodajo na področju gradnje in zelenega javnega naročanja. Naložbe vključujejo toplotno izolacijo stavb, energetsko učinkovito stavbno pohištvo (okna, zasteklitev, vrata), sisteme ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, energetsko učinkovito razsvetljavo in nadzorne sisteme. Prenova stavb vključuje tudi izboljšanje njihove dostopnosti za gibalno ovirane osebe ter izboljšanje požarne varnosti.

Za namen prijave na Javno povabilo za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru razvojnega področja ˝Zeleni prehod˝, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2) so bile za objekte PU Celje in PU Kranj v aprilu 2023 izdelane statične presoje in zaradi spremenjene zakonodaje (PURES 3) v septembru 2023 izdelane novelacije REP-ov.

Izdelana dopolnitev in novelacija PZI dokumentacije celovite energetske sanacije objektov mora vključevati ukrepe statičnih presoj in upoštevati ukrepe noveliranih REP-ov.

LOKACIJA IN PODATKI O OBJEKTU

- člen

Sklop 1: Policijska uprava Celje

Kompleks Policijske uprave Celje je razdeljen na tri stavbe in sicer:

A)	Upravna stavba

B)	Dom policije

C)	Garažni objekt

Osnovni javno dostopni podatki o objektih:

| Naslov: | Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Katastrska občina: | 1077 Celje |  |  |
| Parcelne številke: | 636/2, 636/4, 639/1, 639/6, 639/7, 639/5, 640/1, 2502/13 |  |  |
| Število stavb: | 3 |  |  |
| ID stavbe: | ID 1077-1714 Upravna stavba | ID 1077-1713 Dom policije | ID 1077-1676 Garažni objekt |
| Leto gradnje (GURS): | 1979 | 1977 | 1975 |
| Uporabna površina (GURS): | 3.583,00 m2 | 1.355,50 m2 | 1.366,90 m2 |
| Neto tlorisna površina (GURS): | 3.887,60 m2 | 1.389,60 m2 | 15.360,00 m2 |

Sklop 2: Policijska uprava Kranj

Osnovni javno dostopni podatki o objektu:

| Naslov: | Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj |
| --- | --- |
| Katastrska občina: | 2100 Kranj |
| Parcelne številke: | 326/16, 326/35, 326/32, 326/39, 326/29, 326/25 |
| Število stavb: | 1 |
| ID stavbe: | ID 2100-1064 |
| Leto izgradnje (GURS): | 1991 |
| Uporabna površina (GURS): | 4.329,70 m2 |
| Neto tlorisna površina (GURS): | 6.010,00 m2 |

POGODBENA VREDNOST

- člen

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Pogodbena vrednost brez DDV za sklop ___  je __________ EUR, ___% davek na dodano vrednost znaša ________ EUR. Skupna pogodbena vrednost za sklop ___ znaša  ____________ EUR z DDV. /v primeru prijave na oba sklopa, se celotni odstavek razmnoži/

Pogodbena vrednost brez DDV po tej pogodbi za oba sklope je _________________EUR, ________% davek na dodano vrednost znaša __________________ EUR.  Skupna pogodbena vrednost po tej pogodbi za oba sklopa znaša __________________ EUR z DDV. /Navesti v primeru, da se pogodba sklepa za oba sklopa/

Izvajalec zagotavlja, da bo izvedbo del po predmetni pogodbi zaračunaval naročniku po cenah navedenih v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa ponudnika (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV./

- člen

/velja za oba sklopa/

Izvajalec je dolžan:

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih storitev predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire,

- ščititi interese naročnika,

- vse informacije in podatke v zvezi z izvajanjem pogodbenih storitev varovati kot poslovno skrivnost     naročnika,

- sodelovati z naročnikom z namenom uskladitve dokumentacije z zahtevami naročnika,

- upoštevati eventualna dodatna navodila naročnika, ki se nanašajo na izdelavo predmetne dokumentacije javnega naročila,

- pred zaključno izdelavo dokumentacije morebitne variante, rešitve in vsebino uskladiti z naročnikom ter po njegovih pripombah oziroma usmeritvah dokumentacijo ustrezno dopolniti oziroma popraviti.

Izvajalec se zavezuje, da bo s to pogodbo prevzete storitve izvršil v obsegu, ki je razviden iz ponudbenega predračuna in 2. člena pogodbe s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Dela mora izvajalec izvajati strokovno in kakovostno v skladu z veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti, tehničnimi predpisi, normativi in standardi ter pravili stroke.

Cena na EM brez DDV vsebuje vse stroške (material, delo, prevoze, obveznosti do države, predpisane z zakonskimi in podzakonskimi akti, vse dajatve in podobno) za izvedbo storitev in predajo del, med drugim tudi vse stroške vseh ogledov, detajlnih izmer za potrebe izdelave projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), koordinacijskih sestankov na lokaciji, ki jo določi naročnik, strošek vseh morebitnih dodatnih del, ki so potrebna za izvedbo razpisanih del, ter korekcij izdelane dokumentacije do faze usklajenosti z zahtevami naročnika.

Projektantski nadzor se bo opravil skladno z izvedbo investicije. Projektantski nadzor mora izvajalec izvajati ves čas gradnje, kar vključuje tudi čas odprave pomanjkljivosti ugotovljenih na pregledu izvedenih GOI del.

Cene so izražene v eurih (EUR).

POGODBENI ROK IN NAČIN IZVEDBE STORITEV

- člen

Naročnik bo uvedel izvajalca v delo predvidoma 15 koledarskih dni po datumu prejema obojestransko podpisane pogodbe. Z uvedbo v delo se bo izvedel tudi ogled objektov. Z ogledom in  uvedbo v delo pričnejo teči roki za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

Rok za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) je 90 koledarskih dni od uvedbe v delo. Izvajalec o zaključku del pisno obvesti naročnika in odda en (1) izvod izdelane projektne dokumentacije v pregled naročniku. Najkasneje 10 dni od prejema pripomb naročnika, izvajalec dopolni projektno dokumentacijo in izvode.

V naveden rok je vključeno pridobivanje lokacijske informacije, projektnih in drugih pogojev ter pozitivnih mnenj. V naveden rok za izdelavo ni vključen čas pregleda in potrjevanja izdelane dokumentacije ter 10 dnevni rok za dopolnitev iz prejšnjega odstavka.

Uvedba v delo za izvedbo projektantskega nadzora bo potekala istočasno z uvedbo v delo izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (GOI). Rok za izvedbo projektantskega nadzora je vezan na izvedbo in uspešno primopredajo GOI del na objektu. Vsa dela projektantskega nadzora, ki jih je potrebno opraviti ob morebitni odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na pregledu izvedenih GOI del se ne obračunavajo posebej in so v celoti zajeta v ponudbi.

Prevzem storitev projektantskega nadzora se opravi s podpisom prevzemnega zapisnika, po uspešno izvedeni primopredaji opravljenih GOI del na objektu.

Projektni nadzor bo sledil aktivnostim izvajalca in se bo izvajal predvidoma do konca leta 2026 do 31.12.2028. V primeru, da zaključek gradnje z gradbeno-obrtniškimi in instalacijskimi deli do tedaj ne bo zaključen ter s tem ne bo zaključen tudi nadzor stranki skleneta aneks za podaljšanje veljavnosti pogodbe, pri čemer pa se pogodbena vrednost iz 1. odstavka 6. člena te pogodbe ne sme spremeniti.

- člen

Naročnik ima za objekte PU Celje in PU Kranj za sklop 1 in sklop 2 izdelano PZI dokumentacijo, REP-a in statični presoji v tiskani in elektronski obliki, ki jih izbrani izvajalec prevzame ob uvedbi v delo.

ODDAJA IN PREVZEM PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- člen

Zgoraj navedena dokumentacija PZI se izdela in odda naročniku v štirih (4) tiskanih izvodih v mapah za posamezni sklop posebej (4 izvodov PZI za sklop 1 in 4 izvodov PZI za sklop 2) ter enem izvodu za posamezen sklop posebej v digitalni obliki na CD-u.

Vsi zapisi na prenosnem mediju morajo biti shranjeni v sledečih oblikah:

- tekstualni zapisi v obliki zapisa doc;

- tabele s predračuni oz. popisom del in količinami v obliki zapisa xls;

- grafične priloge (risbe) v obliki zapisa dwg in pdf.

Vsi zapisi morajo biti shranjeni na prenosnem mediju v obliki, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oz. popolnosti izdelane dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v izpisani obliki.

Dokumentacija mora obsegati sestavne dele, ki izhajajo iz 11. člena Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradivih objektov (Uradni list RS, št. 30/23).

- člen

Po pisnem obvestilu izvajalca, da so storitve zaključene in izdelana dokumentacija dopolnjena skladno s pripombami naročnika in v roku iz 2. odstavka 8. člena te pogodbe, opravita naročnik in izvajalec prevzem pogodbenih storitev. Na prevzemu opravljenih storitev se skupaj s skrbnikom pogodbe oz. predstavnikom s strani naročnika preveri obseg opravljenih storitev. Po detajlnem pregledu prejete projektne dokumentacije naročnik sestavi prevzemni zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strani.

V kolikor se pri detajlnem pregledu ugotovijo pomanjkljivosti izdelane projektne dokumentacije, mora izvajalec le te odpraviti, v roku kot ga določi naročnik. Prevzem storitev se ne bo opravil, če izvedene storitve ne bodo izvedene kvalitetno in v dogovorjenem obsegu in izvajalcu začne teči rok za obračun pogodbe kazni.

OBRAČUN STORITEV IN PLAČILO

- člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Plačilo za opravljene storitve se izvede s štirimi računi, ki jih izvajalec izstavi naročniku po zaključku in izvedbi pogodbenih del in sicer:

- račun za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za PU Celje po oddaji vseh izvodov dopolnjene projektne dokumentacije in podpisu prevzemnega zapisnika,

- račun za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za PU Kranj po oddaji vseh izvodov dopolnjene projektne dokumentacije in podpisu prevzemnega zapisnika,

- račun za izvedbo projektantskega nadzora za PU Celje: po zaključku gradnje in uspešni primopredaji gradbeno-obrtniških in instalacijskih del ter podpisu prevzemnega zapisnika,

- račun za izvedbo projektantskega nadzora za PU Kranj: po zaključku gradnje in uspešni primopredaji gradbeno-obrtniških in instalacijskih del ter podpisu prevzemnega zapisnika.

Naročnik bo opravljena dela izvajalcu plačal 30. dan od dneva prejema računa.

- člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Naročnik bo izvedene storitve poravnal najkasneje 30. dan od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po zapisniškem prevzemu storitev iz 12. člena te pogodbe, ki bo priloga računu in izkazuje izvedbo storitev brez napak, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 21. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdane račune pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19)./ne upošteva se za tujega ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU- GPU) | Ident. št. za DDV | Referenca | TRR | Bic koda | Matična številka | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | 171451 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | 1332813128 | C1714-24-___ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

POGODBENA KAZEN

- člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Naročnik v primeru zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od vrednosti zamujene posamezne storitve brez DDV, ki je opredeljena v ponudbenem predračunu.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo pri izvedbi pogodbenih obveznosti (od dospelosti obveznosti do odprave napak) ali v primeru zamude ali nepravilne izpolnitve obveznosti projektantskega nadzora, izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2% od vrednosti zamujene posamezne storitve brez DDV, ki je opredeljena v ponudbenem predračunu.

# Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo ali zamude s pravilno izpolnitvijo  izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca škodo, ki mu je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov in vso škodo zaradi slabe ali nestrokovne izvedbe del, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo za dokončanje del določi nov izvajalec. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi.

IZPOLNJEVANJE OKOLJSKIH ZAHTEV

- člen

Izvedena storitev mora ustrezati okolijskim zahtevam iz razpisne dokumentacije skladno s predpisi, ki urejajo zeleno javno naročanje.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

- člen

Na celotni izdelani dokumentaciji ter na vseh avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam, ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je določeno v tem členu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobili vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) do prevzema del s strani naročnika.

Naročnik postane s prevzemom dokumentacije tudi njen lastnik in si pridobi materialne avtorske pravice v zvezi z njo.

V skladu z določili tega člena izvajalec na naročnika izključno v neomejenem obsegu, krajevno neomejeno in za ves čas trajanja pravic, prenaša vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja.

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenašanja,

- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe v predelani obliki,

- pravico dostopa in izročitve.

Izvajalec in  naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki sta jih pridobila po tej pogodbi, preneseta naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbene stranke določajo, da skupna vrednost za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, in je navedena v 6. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi naročnik izvajalcu torej ne dolgujeta dodatnega plačila.

Izvajalec zagotavlja, da bo naročniku povrnil vso škodo, ki bi jima nastala zaradi kršitev avtorskih pravic zaradi izvajalčeve kršitve te pogodbe. V primeru, da bi tretje osebe zaradi kršitev njihovih avtorskih pravic izvirajočih iz predmeta te pogodbe zoper naročnika ali pogodbene partnerje vložile kakršnekoli zahtevke, izvajalec odgovarja naročniku za vso nastalo škodo.«

OBVEZNOSTI, ODNOSI  IN ODGOVORNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Vodja projektiranja, imenovan s strani izvajalca, je zadolžen za:

- koordinacijo izdelave projektne dokumentacije,

- koordinacijo imenovanih strokovnjakov projektne skupine, ki bodo sodelovali pri pripravi projektne dokumentacije,

- medsebojno usklajenost posameznih načrtov oziroma delov projektne dokumentacije,

- spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektne dokumentacije,

- preverjanje skladnosti gradnje z izdelanim PZI tako da ne pride do odstopanj,

- potrditev projektne dokumentacije in obrazcev, ki so priloge vloge za prijave začetka gradnje,

- sestavo skupnega popisa del in projektantskih predračunov posameznih načrtov,

- opravljanje projektantskega nadzora v času gradnje in koordinacijo drugih strokovnjakov pri izvajanju projektantskega nadzora v času gradnje.

- člen

Naročnik se obvezuje:

- uvesti izvajalca v delo - o uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik naročnika in izvajalec,

- omogočiti izvajalcu dostop na lokacijo, skladno s pravili hišnega reda.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo za izpolnjevanje storitev, dogovorjenih s to pogodbo, zagotovil zadostno število pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih inženirjev in drugih strokovnjakov, ki bodo svoje delo opravljali strokovno, natančno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v rokih, dogovorjenih s to pogodbo.

Izvajalec za izvajanje pogodbenih storitev imenuje projektno skupino strokovnjakov, sestavljeno iz:

- vodje projektiranja,

- pooblaščenega arhitekta (PA),

- pooblaščenega inženirja gradbeništva (PIG),

- pooblaščenega inženirja elektrotehnike (PIE),

- pooblaščenega inženirja strojništva (PIS),

- pooblaščenega inženirja požarne varnosti (PIPV).

Imenovane osebe morajo izpolnjevati pogoje za pooblaščene arhitekte (PA) oz. pooblaščene inženirje (PI), skladno z določili Gradbenega zakona, Zakona o arhitekturi in inženirski dejavnosti ter druge veljavne zakonodaje na tem področju.

Ob imenovani osebi mora biti navedena številka pod katero se vodi v imeniku ZAPS oz. IZS.

Imena strokovnjakov projektne skupine se vpiše v zapisnik ob uvedbi v delo.

- člen

V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje iz razpisne dokumentacije, in sicer po predhodnem soglasju naročnika. V primeru zamenjave strokovnega kadra sklenitev aneksa ni potrebna. Izvajalec mora na naslov naročnika, skrbniku pogodbe posredovati vso dokumentacijo, dokazila o izpolnjevanju referenčnega pogoja za zamenjani strokovnega kadra zahtevanega v razpisni dokumentaciji v Navodilu za izdelavo ponudbe pod točko 8.

PODIZVAJALCI

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________. /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazci »Podatki o ponudniku in izjava o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v podtočki ____ točke ____ razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

HIŠNI RED

- člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih izjav delavcev z dejanskim stanjem. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

OSEBA ODGOVORNA ZA JAVNA NAROČILA

- člen

Projektant oz. projektanti, ki bodo po predmetnem javnem naročilu izdelovalci projektne dokumentacije, se bodo v zvezi z oddajo javnega naročila gradnje, ki se bo izvajala na podlagi njihove projektne dokumentacije, skladno z 10. točko 4. člena ZIntPK šteli za osebe, odgovorne za javna naročila. Pojasnilo: Skladno z ZIntPK so osebe, odgovorne za javna naročila, tudi osebe, ki niso v delovnem razmerju pri naročniku in ki predlagajo vsebino razpisne dokumentacije, pri vseh javnih naročilih, katerih ocenjena vrednost je enaka ali višja od 100.000,00 EUR brez DDV. Pri tem, upoštevajoč tudi pojasnila Ministrstva za pravosodje, projektanti, fizične osebe, ki pripravljajo projektno dokumentacijo za javno naročilo ali vsebinsko sodelujejo pri njeni pripravi, običajno ustrezajo definiciji osebe, odgovorne za javna naročila. Te osebe so tudi zavezanci za prijavo premoženjskega stanja in morajo Komisiji za preprečevanje korupcije, skladno z 41. in 42. členom ZIntPK, do 31. januarja sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju za preteklo koledarsko leto (stanje na dan 31. decembra), če so v preteklem koledarskem letu sodelovale v postopku javnega naročanja, kot je zgoraj opredeljeno. Za osebo se šteje, da je sodelovala v postopku javnega naročanja v preteklem koledarskem letu, če se je v tem letu postopek javnega naročanja začel (s sklepom o začetku postopka) in/ali zaključil s pravnomočno odločitvijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Torej, v primeru, da se je postopek oddaje javnega naročila začel v enem koledarskem letu in zaključil v drugem koledarskem letu, mora oseba poročati za dve koledarski leti zapored.

Naročnik je kot organ, ki izvaja postopke javnega naročila, skladno z 41. členom ZIntPK dolžen prijaviti osebe, ki sodelujejo v javnih naročilih, v seznam zavezancev za prijavo premoženjskega stanja. Glede na navedeno bo moral projektant oz. projektanti, ob izvedbi javnega naročila gradnje, ki se bo izvajala na podlagi njihove projektne dokumentacije, ki je predmet tega javnega naročila, na poziv naročnika posredovati potrebne podatke skladno z ZIntPK (ime, priimek, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega bivališča). Prav tako bodo morali projektanti izpolniti obveznost prijave premoženjskega stanja, o kateri bodo obveščeni s strani naročnika ob pozivu za posredovanje podatkov.

Izvajalec mora projektanta oz. projektante, ki bodo izdelovalci projektne dokumentacije po predmetnem javnem  naročilu in jih je izvajalec navedel v prilogi št. 7 (Podatki o kadru), seznaniti z zgoraj navedenimi pogoji in bo moral na zahtevo naročnika pred oddajo predmetnega javnega naročila, predložiti izjavo projektanta oz. projektantov, da sprejemajo zgoraj navedene pogoje in da bodo na poziv naročnika posredovali potrebne podatke skladno z ZIntPK (Priloga št. 7a).

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti (upoštevati za sklope, za katere se sklepa pogodba) z DDV iz 6. člena te pogodbe, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 60 dni po preteku veljavnosti pogodbe, kar vključuje tudi izvajanje projektantskega nadzora.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. V primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, ima naročnik, ki ima večji delež, pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po preteku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je finančno zavarovanje vrnjeno.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

- člen

Izvajalec je dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe in kot pogoj za veljavnost te pogodbe predložiti zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo skladno s 15. členom Zakona o arhitekturi in inženirski dejavnosti, z zavarovalno vsoto, ki ne bo nižja od 50.000,00 EUR.

Zavarovanje mora vključevati kritje za škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca in ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, kamor se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje ali uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oz. preprečitev nastanka škode brez nastanka neposredne škode  in škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe.

Kadar izvajalec predloži polico, ki se letno obnavlja, mora vsaj 15 dni pred iztekom njene veljavnosti predložiti zavarovanje za novo obdobje.

Zavarovanje odgovornosti za škodo mora zajemati tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

PREDSTAVNIKI

- člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________.

Skrbnik te pogodbe za izvajalca je __________________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru neizpolnitve katere od pogodbenih obveznosti, ki obsegajo izdelavo projektne dokumentacije in projektantski nadzor v času izvedbe GOI del, ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

- člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika, določila Gradbenega zakona GZ1 (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23) in Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23), veljavno zakonodajo s področja zelenega javnega naročanja (Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23), veljavno zakonodajo s področja energetike (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES 2022 (Uradni list RS, št. 70/22, 161/22 in 129/23) in vso ostalo  veljavno zakonodajo s področja graditve objektov.

Spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sprejete v pisni obliki kot aneks k pogodbi.

- člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 25. člena te pogodbe in predložitvijo police zavarovanja odgovornosti iz 26. člena te pogodbe in velja do konca leta 2026 oziroma skladno z določili v 8. členu pogodbe.

Naročnik si do zaključka uvedbe izvajalca v delo, brez vsakih finančnih ali pravnih posledic, pridržuje pravico odstopa od pogodbe, v kolikor ne bodo zagotovljena proračunska sredstva z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

- člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega dostavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod.

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )			    			POLICIJA

.………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

……………………………                          	………………………………….