Interna številka naročnika: JN 006/2024

Datum: 16.01.2024

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Predmet javnega naročila:

Dobava in montaža turbine, generatorja in SN opreme - LOT TG

za projekt Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci

Naročnik bo v okviru projekta: »Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci« (v nadaljevanju: projekt) izvedel celovito rekonstrukcijo HE Formin in jezu Markovci z vso pripadajočo elektro in strojno opremo ter sanacijo dovodnega kanala elektrarne. Rekonstrukcija opreme, kamor sodi tudi predmet tega razpisa, se načrtuje v obdobju, ko bo dovodni kanal prazen, s čemer bo naročnik minimiziral izgube proizvodnje HE Formin, ki je ključnega pomena pri proizvodnji električne energije Dravskih elektrarn Maribor. V obsegu tega razpisa je dobava in montaža turbine, generatorja in SN opreme, s čemer bo naročnik zagotovil zanesljivo, varno ter nemoteno obratovanje hidroelektrarne za nadaljnjih 40 let in posledično povečal proizvodnjo in fleksibilnosti obratovanja elektrarne.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v 1. fazi postopka (prijava) obsega naslednje dokumente:

- I. Navodila ponudnikom

- II. Obrazci in vzorci dokumentov

- III. Predračun

- ESPD obrazec

Dokumentacija za 1. fazo postopka je objavljena na portalu javnih naročil. Dokumentacijo za 2. fazo postopka bo naročnik posredoval ponudnikom, katerim bo priznal sposobnost v 1. fazi postopka.

Zaradi zaščite posebno občutljivih informacij naročnik skladno z drugim odstavkom 61. člena ZJN-3 celotne dokumentacije ne more javno objaviti. Tehnične specifikacije in tehnične zahteve ter tabele tehničnih podatkov bodo ponudnikom na voljo v 1. fazi postopka v skladu z zapisanim v točki 1.9 Dostop do dokumentacije (javni in zaprti del) predmetne dokumentacije. Ker bodo tehnične specifikacije predmet pogajanj, se pred pogajanji obravnavajo kot informativne.

SPLOŠNO IN NAVODILA PONUDNIKOM

Podatki o naročniku in pravna podlaga

To naročilo izvajajo Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor 
(v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega naročila.

Vrsta postopka in način oddaje naročila

Naročnik bo v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in naslednji; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel postopek s pogajanji z objavo v dveh fazah:

- faza: Naročnik bo na podlagi predloženih prijav ugotovil sposobnost ponudnikov na podlagi pogojev iz 5. točke in izpolnjevanja minimalnih tehničnih zahtev naročnika, ki jih ponudnik navede v Obrazcih in dokumentih, ki so navedeni v 6. točki tega navodila.

Izpolnjevanje vseh pogojev za priznanje sposobnosti je pogoj za vključitev v drugo fazo.

- faza: Naročnik povabi k oddaji ponudbe ponudnike, ki jim je priznal sposobnost. Naročnik v pozivu k oddaji ponudbe predloži predloge posebnih pogodbenih pogojev in dodatka k ponudbi.

V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik v obeh fazah postopka za prijavitelja oz. ponudnika uporabljal izraz ponudnik.

## Potek dvofaznega postopka:

- Predložitev prijav v 1. fazi postopka;

- Odpiranje prijav ni javno;

- Pregled prijav s strani strokovne komisije naročnika (ugotavljanje sposobnosti);

- Odločitev o sposobnosti ponudnikov in uvrstitvi v drugo fazo postopka;

- Poziv na predložitev ponudb v 2. fazi postopka;

- Javno odpiranje ponudb v 2. fazi postopka;

- Pregled in ocenitev ponudb s strani strokovne komisije naročnika;

- Pogajanja;

- Ponovna ocenitev ponudb s strani strokovne komisije naročnika;

- Odločitev o oddaji javnega naročila.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za izvedbo predmeta naročila.

V primeru prejema samo ene dopustne prijave/ponudbe, si naročnik pridrži pravico obravnavati postopek kot neuspešen, ter posledično prejeto prijavo/ponudbo zavrniti in izvesti nov postopek javnega naročila. Ponudnik nima nobenih pravic iz naslova povzročene škode, izgubljenega dobička, odškodnine ali podobno, v primeru, da bo naročnik iz navedenega razloga postopek ustavil, to možnost mu zagotavlja tudi neposredno zakon.

Predmet naročila in osnovni podatki o javnem naročilu

Javno naročilo se nanaša na dobavo in montažo turbine, generatorja in SN opreme - LOT TG za projekt Rekonstrukcija HE Formin in jezu Markovci, po pogodbenih določilih FIDIC rumena knjiga 1999.

Predmet javnega naročila je:

- Tovarniška in ostala tehnična dokumentacija ter priročniki

- Razvoj in izdelava modela turbine, vključno s CFD (= Computational fluid dynamics) modelsko optimizacijo ter fizičnim modelom, izvedba prevzemnih preizkusov na modelu,

- Demontaža obstoječe opreme,

- Pregled in obnova vbetoniranih delov, ki ostanejo v uporabi tudi po prenovi,

- Izdelava opreme, začasna sestava opreme v tovarni, izvedba nadzora kakovosti (tovarniški preizkusi itd.), transport opreme na lokacijo,

- Montaža opreme, preizkusi opreme po montaži na objektu, spuščanje v pogon, poizkusno obratovanje, šolanje naročnikovega osebja,

- Meritev izkoristka turbine in generatorja na objektu,

- Odprava napak v definiranem obdobju za prijavo napak,

- Ostale pogodbene obveznosti, kot je zahtevano v pogodbi.

Pripadajoča gradbena dela bo izvedel izvajalec po pogodbi Lot A1 in niso predmet tega naročila.

Naročnik bo izbranemu ponudniku nakazal predplačilo – avans. Višina avansa v % od neto pogodbene cene bo prav tako predmet pogajanj v 2. fazi postopka. Podrobnejši pogoji, vezani na avans, bodo vsebovani v Dodatku k ponudbi in Posebnih pogodbenih pogojih, ki jih bo naročnik objavil v 2. fazi postopka.

Podrobnejša opredelitev in vsebina predmeta javnega naročila bo opredeljena v 2. fazi postopka.

Delitev na sklope: NE

Kontaktna oseba s strani naročnika: Matej Šnuderl, e-pošta: matej.snuderl@dem.si.

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik mora ponuditi izvedbo naročila v celoti. Delne ponudbe ne bodo upoštevane.

Ogled kraja izvajanja naročila

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v tem javnem naročilu, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet tega javnega naročila ter lahko vplivajo na izvedbo, ponudbeno ceno ali obveznosti, ki so predmet tega javnega naročila in jih upoštevati v svoji ponudbi.

Naročnik bo zaradi specifike lokacije (logistika postavitve, itd.) in razsežnosti območja organiziral ogled objekta, kjer se bo izvedla dobava in montaža, ki je predmet tega javnega naročila.

Ogled s strani ponudnikov je obvezen v 2. fazi postopka. Ogled ni namenjen pojasnjevanju odprtih vprašanj, ampak seznanitvi z obsežnostjo področja, kjer bo izbrani ponudnik izvedel dobavo in montažo. Za namen pojasnjevanja odprtih vprašanj je postopek opisan v tej dokumentaciji v točkah 1.10 in 1.11.

Predvideni termini ogleda bodo ponudnikom sporočeni v 2. fazi postopka v povabilu k oddaji ponudbe. Za ogled se je potrebno prijaviti na e-poštni naslov kontaktne osebe naročnika matej.snuderl@dem.si najkasneje 2 delovna dneva pred ogledom oz. v skladu z zapisanim v povabilu. Ogledi ne bodo opravljeni istočasno med potencialnimi ponudniki.

Pri ogledu objekta morajo imeti predstavniki potencialnih ponudnikov pisno pooblastilo za sodelovanje. Predstavniki ponudnikov po ogledu prejmejo pisno potrdilo o ogledu, ki kasneje služi kot sestavni del ponudbe. V primeru, da se ponudnik ne bo udeležil ogleda, pa bo oddal ponudbo, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik ni upravičen do nobenega povečanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno informiran o pogojih, ki se nanašajo na dela in storitve, ki so predmet tega javnega naročila. Vse stroške in druge izdatke, ki jih bo imel ponudnik v zvezi z obiskom kraja izvajanja naročila, nosi ponudnik sam.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru kakršnih koli nepredvidenih okoliščin spremeni termin ogleda.

Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil, kot jih zahteva naročnik, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Zaradi kritične infrastrukture, ki je predmet tega javnega naročila, bo naročnik sledil priporočilom, ki izhajajo iz dokumenta ETSI TS 101 053-2 v2.5.2 (2018-12) –

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/101000_101099/10105302/02.05.01_60/ts_10105302v020501p.pdf

in bo upošteval Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU. Če bo naročnik prejel ponudbo od gospodarskega subjekta zunaj EU, bo preveril, ali je ponudba zajeta v sporazumih o mednarodnem javnem naročanju, ki jih je podpisala EU, kot so Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ali sporazumi o prosti trgovini ali dvostranskem sporazumu, ter ugotovil, ali ima ponudnik zagotovljen dostop do javnega naročila. Gospodarski subjekti iz tretjih držav, ki nimajo sporazuma o odprtju trga javnih naročil EU ali katerih blago, storitve in gradnje niso zajete v takem sporazumu, nimajo zagotovljenega dostopa do postopkov javnega naročanja v EU in bodo izključeni iz nadaljnjega postopka.

Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnik mora v ponudbi priložiti:

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- izjavo o udeležbi podizvajalcev in podatke o podizvajalcih (Obrazca 3 in 3.1.) ter

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (Obrazec 3.2.).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da podizvajalci zahtevajo ali opustijo zahtevano neposredno plačilo tudi tekom izvedbene faze javnega naročila. V primeru zahteve po neposrednem plačilu morata izvajalec in podizvajalec predložiti podatke in dokumente kot jih naročnik zahteva v primeru zahteve za neposredno plačilo ob oddaji ponudbe. V primeru, da podizvajalci odstopijo od zahteve po neposrednem plačilu, naročnik postopa v skladu s 6. odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena sprememba ne pomeni bistvene spremembe pogodbe ter se izvede v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, za katero ni potrebna sklenitev aneksa.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 5.1 te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe del. Naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril morebiten obstoj razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navaja v ponudbi.

Naročnik za določene podizvajalce, kot je opisano v 4. točki poglavja 5.2. Pogoji za sodelovanje (Ekonomski in finančni položaj) zahteva, da ponudnik kot glavni izvajalec v podizvajalsko pogodbo vključi pogodbeno kazen v polnem znesku posla podizvajalca in to prenese/cedira na naročnika (DEM).

Skupna prijava

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno prijavo. V primeru skupne prijave bo naročnik od izbrane skupine po oddaji javnega naročila in pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- imenovanje poslovodečega izvajalca skupine pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe z naročnikom,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje oz. vrsto dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % ter  vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, kakor tudi njihove odgovornosti,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno prijavo, mora ponudnik v Obrazcu 2 in 2.1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni prijavi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora izpolnjevati pogoje kot navedeno v točki 5. te dokumentacije.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno prijavo, menjava članov skupine tekom izvajanja postopka javnega naročila ni mogoča. Naročnik si v primeru skupne prijave/ponudbe pridržuje pravico, da tekom izvajanja pogodbe izvajalca/sopogodbenika, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec/sopogodbenik v kolikor je za to izpolnjen eden izmed razlogov, navedenih v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3.  V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Za uporabo zmogljivosti drugih subjektov se uporabljajo pravila 81. člena ZJN-3.

Dostop do dokumentacije (javni in zaprti del)

Javni del dokumentacije ponudniki pridobijo preko portala javnih naročil in/ali TED portala (http://ted.europa.eu), razen tehničnih specifikacij in tehničnih zahtev ter tabel tehničnih podatkov, opisano v nadaljevanju.

Zaradi zaščite posebno občutljivih informacij naročnik skladno z drugim odstavkom 61. člena ZJN-3 celotne dokumentacije ne more javno objaviti. Za del dokumentacije, ki jo je potrebno proučiti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila ter pri pripravi ponudbe za izvedbo javnega naročila, velja, da je skladno s predpisi, ki urejajo poslovanje naročnika, poslovna skrivnost, saj vsebuje pomembnejše podatke o delovanju oz. poslovanju naročnika in družb v njegovi skupini in bi njihovo razkritje utegnilo škodovati naročniku. Zaradi navedenega javno ni objavljenih tehničnih specifikacij in tehničnih zahtev ter tabel tehničnih podatkov.

Zaprti del dokumentacije lahko pridobijo le potencialni ponudniki, ki pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da so v obdobju od 1.1.2013 do dneva podpisa tega obrazca uspešno in v dogovorjenih rokih zaključili vsaj dva (2) energetska objekta v vrednosti najmanj 700.000,00 EUR brez DDV za posamezni objekt ali en (1) energetski objekt v vrednosti 1.000.000,00 EUR brez DDV (izjava je del obrazca za prevzem zaupne dokumentacije, Obrazec 15).

Naročnik bo link in geslo za prevzem zaprtega dela dokumentacije posredoval ponudniku praviloma po e-pošti na e-naslov, ki je naveden v Obrazcu za prevzem zaupne dokumentacije, v roku treh (3) delovnih dni od dneva, ko naročnik prejme pravilno izpolnjen in podpisan Obrazec za prevzem zaupne dokumentacije iz priloge št. 15.

Dokumentacija je potencialnim ponudnikom brezplačno dostopna v javnem delu na spletni strani naročnika in preko portala javnih naročil (v nadaljevanju: javni del dokumentacije), zaprti del pa je po predhodni najavi zahteve za posredovanje na voljo pri naročniku.

Prevzem zaprtega dela potencialni ponudniki predhodno naročijo na elektronskem naslovu matej.snuderl@dem.si najpozneje do 11.03.2024 do 12:00 ure s posredovanjem izpolnjenega in podpisanega Obrazca za prevzem zaupne dokumentacije iz priloge št. 15.

V primeru podpisa obrazca iz Priloge št. 15 po pooblastilu, mora obrazcu biti priloženo tudi pooblastilo.

Zaprtega dela ni dovoljeno kopirati, tiskati ali kako drugače distribuirati in uporabljati za druge namene kot za pripravo in oddajo ponudbe.

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Dodatna pojasnila dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki preko portala javnih naročil. Naročnik bo dajal izključno pisna pojasnila, ki bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so obvezujoči za ponudnike.

Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril najmanj šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo prijav, pod pogojem, da bodo prejeta pravočasno.

Za pravočasno postavljeno vprašanje se šteje vprašanje, ki ga naročnik prejme najpozneje do 11.03.2024 in sicer do 12.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev prijav spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo prijav.

Vsaka taka sprememba in dopolnitev postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo prijav, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo prijav se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijav, razen če naročnik ne poda drugačnih navodil.

Zaupnost podatkov

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami ZJN-3. Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost.

Stroški priprave prijave/ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo prijave/ponudbe, vključno s stroški prospektov, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Merilo

Merilo za priznanje sposobnosti ponudnika v 1. fazi javnega razpisa je neizpolnjevanje razlogov za izključitev, izpolnjevanje vseh pogojev za usposobljenost in izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev naročnika.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika v 2. fazi javnega razpisa je ekonomsko najugodnejša ponudba v končni ponudbi (po pogajanjih).

Merila za določitev ekonomsko najugodnejše ponudbe so:

A) Ponudbena cena ponudnika

B) Izkoristek turbine

C) Izkoristek generatorja

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe se izračuna po formuli:

PSKUPNA=PPONUDNIKA+PkPηTUR+PkPηGEN

Pribitki PPONUDNIKA, PkPηTUR,  PkPηGEN, k ponudbeni vrednosti se izračunajo na sledeč način:

Ad A) Ponudbena cena ponudnika PPONUDNIKA

Pri tem kriteriju se uporabi ponudbena cena v EUR (skupna ponudbena vrednost iz Obrazca 14) brez DDV, ki je navedena v ponudbi ponudnika.

Ad B) Izkoristek turbine  PkPηTUR

Po tem kriteriju se bo popravek ponudbene vrednosti za potrebe primerjave in ocenitve ponudb izvršil na naslednji način:

pribitek k ponudbeni vrednosti bo dodan glede na ponudbo z navedenim najvišjim zajamčenim ponderiranim povprečnim izkoristkom prototipa turbine v tabelah garantiranih tehničnih podatkov, Knjiga 2B Del I. Točka 1.1.5 in bo izračunan na naslednji način:

PkP(ηTUR)=10∙f1∙PONηTUR_max-(PONηTUR) )EUR

kjer je:

f1 = 250.000 EUR	– 	utežnostni koeficient

PkP (ηTUR)		– 	prilagoditev cene v EUR glede na zajamčen ponderiran izkoristek

turbine

PONηTUR_max		 – 	najvišji zajamčen ponderiran izkoristek turbine med ponudniki

PONηTUR) 		– 	zajamčen ponderiran izkoristek turbine ocenjevane ponudbe

ηTUR (%)		– 	odstotki od 0 do 100 zaokroženi na dve decimalni mesti natančno

Utežnostni koeficienti in formula za izračun ponderiranega povprečnega izkoristka so podani v Volume4, Part I, Description_Requirements and Technical Data, »Weighted Average Prototype Turbine Efficiency« Točka 1.6.1.2.

Za Naročnika sprejemljiva spodnja meja ponujenega ponderiranega izkoristka je 92,5 %. Ponudbo, ki bo pod to vrednostjo, bo Naročnik zavrnil.

Ad C) Izkoristek generatorja  PkPηGEN

Po tem kriteriju se bo popravek ponudbene vrednosti za potrebe primerjave in ocenitve ponudb izvršil na naslednji način:

pribitek k ponudbeni vrednosti bo dodan glede na ponudbo z navedenim najvišjim zajamčenim ponderiranim povprečnim izkoristkom generatorja v tabelah garantiranih tehničnih podatkov, Knjiga 2B Del II. Točka 61 in bo izračunan na naslednji način:

PkP(ηGEN)=10⋅f2⋅PONηGEN_max-(PONηGEN) )EUR

kjer je:

f2 = 200.000 EUR	– 	utežnostni koeficient

PkP (ηGEN)		– 	prilagoditev cene glede na zajamčen ponderiran izkoristek

generatorja

PONηGEN_max 	 	– 	najvišji zajamčen ponderiran izkoristek generatorja med ponudniki

PONηGEN		– 	zajamčen ponderiran izkoristek generatorja ocenjevane ponudbe

ηGEN (%)		– 	odstotki od 0 do 100 zaokroženi na dve decimalni mesti natančno

Utežnostni koeficienti in formula za izračun ponderiranega povprečnega izkoristka so podani v Volume4, PART II - GENERATOR, Generator, »Weighted Average Efficiency« Točka 3.3.

Za Naročnika sprejemljiva spodnja meja ponujenega ponderiranega izkoristka je 97,5 %. Ponudbo, ki bo pod to vrednostjo, bo Naročnik zavrnil.

Izvedba pogajanj

Naročnik bo v 2. fazi postopka s ponudniki izvedel pogajanja, v skladu s 45. členom ZJN-3, upoštevaje navedeno v tej dokumentaciji.

O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN s povabilom k pogajanjem, ki bo vsebovalo protokol pogajanj. Naročnik si pridržuje pravico izvesti pogajanja tudi fizično v prostorih naročnika.

Naročnik bo izvedel pogajanja o tehničnih specifikacijah (razen minimalnih tehničnih zahtevah, ki so navedene v Obrazcu 17), o pogodbi (Pogodbena določila in določila posebnih pogodbenih pogojev) ter o ponudbeni ceni (in ne glede meril in minimalnih tehničnih zahtev, kot so določene v tej dokumentaciji).

Naročnik bo najkasneje po oddaji ponudb presodil, koliko krogov pogajanj bi bilo glede na vse okoliščine smiselno izvesti. Naročnik bo ponudnike pred zadnjim oz. edinim krogom pogajanj o ponudbeni ceni obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajanj. Naročnik bo tako na podlagi končnih ponudbenih cen po izvedenih pogajanjih opravil končno razvrstitev ponudnikov.

Predračun in Povzetek predračuna (Rekapitulacija)

Predračun je zajet v Knjigi 2A (zaprti del dokumentacije). Je informativne narave, ni dokončen, za naročnika ni obvezujoč in bo lahko predmet pogajanj v 2. fazi postopka. Potencialni ponudniki lahko z njegovo pomočjo natančneje ovrednotijo dejanski obseg javnega naročila. Dokončna vsebina Predračuna bo oblikovana v 2. fazi postopka.

V 1. fazi postopka se Predračun ne izpolni in ne odda. V kolikor ponudnik v 1. fazi predloži in/ali izpolni obrazec Predračun, ga naročnik ne bo upošteval.

Ponudniki, ki bodo v 2. fazi postopka povabljeni k oddaji ponudbe, bodo k ponudbi priložili v celoti izpolnjen Predračun v skladu z navodili v povabilu.

PRIJAVA/PONUDBA

  - Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati prijavo/ponudbo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju prijav/ponudb meni, da je potrebno del prijave/ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v slovenskem jeziku in prijava/ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan v angleškem jeziku, pa angleški jezik.

Če bo naročilo oddano tujemu izvajalcu, bo pogodba sklenjena v slovenskem in angleškem jeziku in v primeru razhajanj bo veljala slovenska verzija.

  - Dopustnost prijave/ponudbe

Dopustna bo tista prijava/ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova prijava/ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih zahtevah in specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi prijave/ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila ponudnikom v celoti.

  - Listine v prijavi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev prijav.

  - Veljavnost prijav/ponudb

Vse prijave v 1. fazi postopka morajo biti veljavne najmanj 120 dni po roku za oddajo prijav.

Veljavnost ponudb, ki jih bodo ponudniki posredovali v 2. fazi postopka, bo opredeljena v 2. fazi postopka.

Naročnik lahko zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti prijave/ponudbe. Zahteva in odgovor morata biti poslana v pisni obliki.

  - Priprava in oddaja prijave/ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik prijavno/ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda. V skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

  - Rok in način predložitve prijave/ponudbe

Ponudniki morajo prijave/ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu:

https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html .

Ponudnik se mora pred oddajo prijave/ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje prijav/ponudb, prijavo/ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji prijav/ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje prijave/ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje prijave/ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo prijavo/ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo prijave/ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v prijavi/ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo prijav/ponudb.

1. faza postopka:

Prijava se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 26.03.2024 do 12:00 ure. Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

2. faza postopka:

Rok za predložitev ponudbe bo naveden v povabilu k oddaji ponudbe, s katerim bo naročnik preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 pozval ponudnike, ki jim je bila priznana sposobnost v 1. fazi postopka, da oddajo ponudbo za 2. fazo postopka. Pravočasna je tista ponudba, ki bo prejeta preko sistema e-JN do zahtevanega roka.

Ponudnik lahko do roka za oddajo prijav/ponudb svojo prijavo/ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo/ponudbo umakne, se šteje, da prijava/ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo prijavo/ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava/ponudba.

Po preteku roka za predložitev prijav/ponudb, prijave/ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske prijave/ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=35315

  - Informacije v zvezi z odpiranjem prijav/ponudb

1. faza postopka:

Odpiranje prijav bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26.03.2024 in se bo začelo ob 13:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. Odpiranje prijav ni javno.

2. faza postopka:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. Naročnik bo ponudnike obvestil o točnem datumu in uri javnega odpiranja ponudb v povabilu k oddaji ponudbe, s katerim bo ponudnike pozval za predložitev ponudb v 2. fazi postopka.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

PREGLED PRIJAV/PONUDB

Tajnost pregledovanja

Postopek pregledovanja prijav/ponudb je tajen.

Od zaključka odpiranja prijav in javnega odpiranja ponudb do trenutka odločitve naročnika o oddaji naročila se ne sme posredovati nobena informacija v zvezi s pregledom, obrazložitvijo, ocenjevanjem in primerjavo prijav/ponudb ter priporočilom za izbor najugodnejšega ponudnika katerikoli osebi, ki ni uradno povezana s postopkom pregledovanja prijav/ponudb.

Pregled prijav/ponudb

Dopustnost prijav/ponudb ter njihovo oceno glede na merila, bo opravila s strani naročnika imenovana strokovna komisija za pregled in ocenitev prijav/ponudb, skladno z dokumentacijo o javnem naročilu in veljavno zakonodajo.

Ogled (audit) v fazi preverjanja usposobljenosti

Naročnik si zaradi kompleksnosti predmeta naročila in preverbi usposobljenosti ponudnika pridržuje pravico, da pred oddajo naročila in podpisom pogodbe pri ponudniku izvede ogled oziroma revizijo proizvodnje z namenom, da pregleda in oceni ponudnikovo delovanje oz. delovanje proizvodnje, pri čemer je ponudnik dolžan naročniku tovrsten ogled zagotoviti in pri njem tudi sodelovati.

Dopustne dopolnitve prijave/ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo lahko naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva dopustna in popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Za dopolnitve in pojasnila prijav/ponudb bo naročnik določil primeren rok.

Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

Odločitev o priznanju sposobnosti

Po pregledu prijav naročnik sprejme odločitev o priznanju sposobnosti in le-to objavi na Portalu javnih naročil v skladu z 90. členom ZJN-3.

Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo odločitev o oddaji javnega naročila objavil na Portalu javnih naročil v skladu z 90. členom ZJN-3.

Zmanjšanje/povečanje naročenih dobav/storitev

Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga/storitev in ga prilagodi dejanskim potrebam naročnika. Ponudnik se zaveda in soglaša, da zaradi navedenega pridržka ne more utemeljeno pričakovati nikakršnega dobička in da nima nobenih pravic iz naslova izgube prihodka oz. izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega pogodbenega interesa ali podobno, v primeru, da bo obseg naročene dobave manjši od predvidenega zaradi manjših potreb naročnika. Predviden obseg naročenega blaga lahko odstopa tudi zaradi sprememb okoliščin, ki jih naročnik ne more predvideti. Zmanjšanje/povečanje obsega naročenih dobav/storitev pomeni tudi ustrezno znižanje/povečanje pogodbene cene.

Podpis pogodbe

K sklenitvi pogodbe o izvajanju javnega naročila bo pozvan izbrani ponudnik, katerega ponudba bo glede na merila izbora razvrščena na prvo mesto in hkrati dopustna v smislu 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Naročnik si pridržuje pravico v primeru okoliščin, ko se ponudnik v preteklem izvedenem postopku javnega naročila na poziv k podpisu pogodbe ni odzval oz. pogodbe ni podpisal ter je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, da takšno ravnanje ponudnika šteje kot hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana integriteta ponudnika ter na podlagi c) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ponudnika izključi iz postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko od ponudnika, ki v predmetnem postopku javnega naročila odstopi od namere za sklenitev pogodbe, poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteva tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru uspešno zaključenih vseh postopkih organov upravljanja, nadzora in lastnikov, če bodo izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo poslovanje naročnika. Izbrani ponudnik v primeru namere odstopa naročnika od podpisa pogodbe iz tega razloga ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

Ponudnik, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo izbran za sklenitev pogodbe, bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če ponudnik v roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu poziva k podpisu pogodbe le-te ne bo podpisal, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, lahko postopal kot zgoraj ter zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 60/17 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z določili 14. člena ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ali zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na:

- Razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Po poteku roka za prejem ponudb vložitev zahtevka za revizijo ni dopustna, razen, če je določen rok za prejem ponudb manj kot 10 delovnih dni.

- Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema odločitve o oddaji.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo preko portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Obvezne sestavine zahtevka so navedene v 15. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka. Čas nedelovanja portala eRevizija se objavi na tem portalu. Pošiljatelj po ponovni vzpostavitvi delovanja informacije ali dokumente naknadno pošlje še prek portala eRevizija, kjer se postopek nadaljuje.

Skladno z 71. členom ZPVPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša:

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oz. vsebino objave) znaša taksa 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji z objavo.

- Kadar se zahtevek na revizijo nanaša na odločitev o javnem naročilu znaša taksa

- 2% od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov.

- 1.000 eurov, če gre za odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh prijav/ponudb.

Kadar takse ni mogoče odmeriti – znaša taksa 1.000 eurov.

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa  za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Naročnik bo od ponudnikov v 2. fazi postopka zahteval predložitev bančne garancije za resnost ponudbe v višini 500.000,00 EUR.

Izbrani ponudnik bo moral predložiti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo napak v garancijskem roku in za vrnitev predplačila – avansa ter druga zavarovanja, za katera bo naročnik smatral, da so potrebna (npr. zavarovalne police). Podrobnejše zahteve glede finančnih in drugih zavarovanj bo naročnik objavil v 2. fazi postopka.

- POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik kot predhodno dokazilo o neobstoju razlogov za izključitev in izpolnjevanju pogojev ob oddaji prijave zahteva ustrezno izpolnjen ESPD obrazec in ostale obrazce, kot navedeno v točki 6. Vsa dodatno navedena dokazila bo naročnik preveril sam (v skladu s točko 5.5) oz. jih bo moral ponudnik predložiti (v skladu s točko 5.6) na podlagi poziva naročnika in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb v prijavi. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, pri katerih ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

  - Razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz sodelovanja v postopku javnega naročanja

- Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (a točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v prijavi.

Obrazec ESPD je v aplikaciji e-JN pripravljen na način, da so trije nacionalni razlogi za izključitev zajeti skupaj v Delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev in jih naročnik v ESPD ne more obkljukati ločeno. Ker naročnik od ponudnikov zahteva zgolj izpolnjevanje pogoja, da gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, bo naročnik upošteval in preverjal samo ta razlog za izključitev, pa čeprav bo gospodarski subjekt z obkljukanjem označil vse nacionalne razloge za izključitev.

- Da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami (b točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo prijav predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za  gospodarske subjekte v prijavi.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni prijavi/ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

  - Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa naslednje pogoje za sodelovanje:

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni prijavi/ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Ekonomski in finančni položaj

- Gospodarski subjekt v zadnjih treh mesecih pred rokom za oddajo prijave ni imel blokiranih poslovnih računov skupno več kot 10 dni, skupno na vseh odprtih poslovnih računih.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«).

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev potrdila bank, ki vodijo transakcijske račune, da niso imeli blokiranih poslovnih računov.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni prijavi/ponudbi,

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila.

- Gospodarski subjekt mora izkazati, da je njegov celotni letni prihodek v vsakem izmed zadnjih treh poslovnih let (2020, 2021, 2022) bil najmanj v višini 65.000.000,00 EUR/leto.

DOKAZILO:

Predložen obrazec ESPD + izpolnjena tabela v Ponudbi (Obrazec 1), kamor ponudnik vpiše zahtevane podatke. S predložitvijo ESPD obrazca gospodarski subjekt izjavlja, da v celoti izpolnjuje predmetni pogoj.

Izpolnjena tabela v Ponudbi (Obrazec 1) mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev izkazov poslovnega uspeha za zahtevana leta poslovanja.

Gospodarski subjekt, ki nastopa samostojno, mora pogoj izpolniti samostojno. Gospodarski subjekti v skupni ponudbi pa lahko ta pogoj izpolnjujejo skupno/kumulativno, pri čemer mora od tega imeti vodilni partner skupne ponudbe prihodek najmanj 15.000.000,00 EUR/leto.

- Gospodarski subjekt mora imeti v zadnjih treh poslovnih letih (2020, 2021, 2022) v katerihkoli dveh (2) letih pozitiven izid poslovanja. Če zahtevane informacije o poslovanju niso na voljo za celotno zahtevano obdobje, subjekt navede datum, na katerega je bilo podjetje ustanovljeno in opredeli obstoječe podatke.

DOKAZILO:

Predložen obrazec ESPD + izpolnjena tabela v Ponudbi (Obrazec 1), kamor ponudnik vpiše zahtevane podatke. S predložitvijo ESPD obrazca gospodarski subjekt izjavlja, da v celoti izpolnjuje predmetni pogoj.

Izpolnjena tabela v Ponudbi (Obrazec 1) mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev izkazov poslovnega uspeha za zahtevana leta poslovanja.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik,

- vsi partnerji v skupni prijavi/ponudbi,

- vsi podizvajalci, s katerimi ponudnik izpolnjuje referenčne pogoje podtočk a) in b) točke 5. poglavja Pogoji za sodelovanje (Tehnična in strokovna sposobnost), ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila; v kolikor tak podizvajalec tega pogoja ne izpolnjuje, naročnik dopušča, da podizvajalec za prevzet obseg posla predloži instrument PCG (tj. »Parent Company Guarantee«) neposredno ali posredno obvladujoče družbe in ta neposredno ali posredno obvladujoča družba mora izkazati, da je v zadnjih treh poslovnih letih (2020, 2021, 2022) v katerihkoli dveh (2) letih imela pozitiven izid poslovanja (PCG mora biti v vsebini, kot je navedena v Obrazcu 18).

Tehnična in strokovna sposobnost

- Ustrezne izkušnje - reference za izvedbo javnega naročila :

- Gospodarski subjekt mora izkazati ustrezne izkušnje – reference za izvedbo javnega naročila, in sicer, da je v zadnjih petnajstih (15) letih, šteto od roka za prejem prijav, izdelal, dobavil in dal v pogon vertikalne Kaplan turbine s pripadajočo opremo, in sicer:

- najmanj 4 turbine moči večje ali enake 50 MW (po turbini) na najmanj dveh (2) različnih projektih izgradnje ali prenove elektrarn,

- najmanj 4 turbine z gonilnikom premera 5000 mm ali več na najmanj dveh (2) različnih projektih izgradnje ali prenove elektrarn.

Pri tem lahko ista referenca služi za izkaz zadostitve pogoju iz prve in pogoju iz druge alineje.

Dokazilo: Obrazec 6 in Obrazec 7, ki se priložita v prijavo.

- Gospodarski subjekt mora izkazati ustrezne izkušnje - reference za izvedbo javnega naročila, in sicer, da je v zadnjih petnajstih (15) letih, šteto od roka za prejem prijav, izdelal, dobavil in dal v pogon sinhrone hidro generatorje s pripadajočo opremo, in sicer:

- najmanj 4 generatorje nazivne moči 55 MVA ali več (po generatorju), pri čemer je premer rotorja generatorja večji ali enak 6000 mm.

Dokazilo: Obrazec 6 in Obrazec 7, ki se priložita v prijavo.

- Proizvajalec odklopnikov, kateri bodo predmet ponudbe, je v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za prejem prijav, proizvedel vsaj 5 odklopnikov nazivne napetosti 10 kV ali več in nazivne kratkostične zmogljivosti vsaj 50 kA in so bili preizkušeni v skladu s standardom IEC/IEEE 62271 – 37 – 013.

Dokazilo: Obrazec 6 in izjava proizvajalca, ki se priložita v prijavo.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila storitev: Izvedba storitev določene vrste,) + Seznam referenčnih poslov (Obrazec 6) + Potrdilo referenc (Obrazec 7, izjava proizvajalca).

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo Seznama referenčnih poslov (Obrazec 6) + referenčnih potrdil za vsako posamezno referenco (Obrazec 7) oz. izjave proizvajalca, kar je potrebno oddati že v prijavi.

Zaradi navedenega je dovolj, da ponudnik v ESPD obrazcu samo navede sklic na Obrazec 6 oz. le-tega ustrezno izpolni.

Za vsako referenco posebej se izpolni pripadajoč Obrazec 7. Posamezni obrazec se po potrebi oz. glede na opredeljene zahteve razmnoži. Vsi obrazci Potrdilo referenc (Obrazec 7) morajo biti potrjeni s strani končnega naročnika referenčnega posla.

Iz reference mora izhajati tudi, da je ponudnik izvedel storitve v zahtevanih rokih. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila za predloženo referenco (kot npr. pogodbo s kupcem, obračun….) oziroma da navedbe preveri neposredno pri končnem naročniku.

Upoštevale se bodo reference ponudnika, partnerjev v skupnem nastopanju in podizvajalcev. Upoštevale se bodo reference podizvajalca, če se nanašajo na njegov obseg del, katerega bo podizvajalec dejansko izvajal pri izvedbi javnega naročila, v skladu s tč. 1.6 Podizvajalci.

Zadostitev pogoju se bo ugotavljala kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma vodilnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma vodilni izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.

Referenc zmogljivosti drugih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 in le-ti niso partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec, naročnik ne bo upošteval.

Kadri

- Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznimi kadri oz. usposobljenimi strokovnjaki po posameznem področju, za izvedbo predmeta javnega naročila. V prijavi naveden kader je potem tudi dolžan storitve dejansko izvajati. Usposobljenost posameznega strokovnjaka se prizna, v kolikor izpolnjuje naslednje zahteve:

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z enim (1) strokovnjakom s področja vodenja projektov na hidro področju - turbina, ki ima vsaj 10 let izkušenj na predmetnem področju in je uspešno zaključil najmanj 1 projekt dobave in montaže turbine z nazivno močjo vsaj 10 MW na hidro področju, kjer je strokovnjak nastopal v vlogi vodje projekta.

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z enim (1) strokovnjakom s področja vodenja projektov na hidro področju - generator, ki ima vsaj 10 let izkušenj na predmetnem področju in je uspešno zaključil najmanj 1 projekt dobave in montaže hidro generatorja moči vsaj 10 MVA, kjer je strokovnjak nastopal v vlogi vodje projekta.

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z dvema (2) strokovnjakoma s področja projektiranja turbinske opreme, ki imata vsak vsaj 8 let izkušenj na predmetnem področju in sta uspešno zaključila vsak najmanj 2 projekta dobave in montaže Kaplan turbine moči vsaj 10 MW, kjer sta strokovnjaka projektirala turbinsko opremo.

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z dvema (2) strokovnjakoma s področja projektiranja generatorske opreme, ki imata vsak vsaj 8 let izkušenj na predmetnem področju in sta uspešno zaključila vsak najmanj 2 projekta dobave in montaže hidro generatorja moči vsaj 10 MVA, kjer sta strokovnjaka projektirala generatorsko opremo.

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z enim (1) strokovnjakom s področja projektiranja SN stikališča z vgrajenim generatorskim odklopnikom, ki ima vsaj 5 let izkušenj na predmetnem področju in je uspešno zaključil najmanj 1 projekt izdelave in dobave SN stikališča s kratkostičnim tokom vsaj 50 kA in z vgrajenim generatorskim odklopnikom, kjer je strokovnjak projektiral SN opremo generatorske napetosti vključno z generatorskim odklopnikom.

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z enim (1) strokovnjakom s področja vodenja in nadzora montažnih del na hidro področju - turbina, ki ima vsaj 8 let izkušenj na predmetnem področju in je uspešno zaključil najmanj 2 projekta dobave in montaže turbine moči vsaj 10 MW na hidro področju, kjer je strokovnjak vodil in nadzoroval montažna dela in je vpisan v ustrezen imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS). V kolikor tuji ponudniki nimajo strokovnjaka, vpisanega v IZS, morajo podati izjavo, da bodo najkasneje šest mesecev po podpisu pogodbe uredili vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (postopek priznavanja poklicne kvalifikacije).

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z enim (1) strokovnjakom s področja vodenja in nadzora montažnih del na hidro področju – generator, ki ima vsaj 8 let izkušenj na predmetnem področju in je uspešno zaključil najmanj 2 projekta dobave in montaže hidro generatorja moči vsaj 10 MVA, kjer je strokovnjak vodil in nadzoroval montažna dela in je vpisan v ustrezen imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS). V kolikor tuji ponudniki nimajo strokovnjaka, vpisanega v IZS, morajo podati izjavo, da bodo najkasneje šest mesecev po podpisu pogodbe uredili vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (postopek priznavanja poklicne kvalifikacije).

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z enim (1) strokovnjakom s področja izvajanja zagonskih preskusov na hidro področju – turbina, ki ima vsaj 6 let izkušenj na predmetnem področju in je uspešno zaključil najmanj 2 dobavi in montaži turbine moči vsake vsaj 10 MW na hidro področju, kjer je strokovnjak izvajal zagonske preskuse.

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z enim (1) strokovnjakom s področja izvajanja zagonskih preskusov na hidro področju – generator, ki ima vsaj 6 let izkušenj na predmetnem področju in je uspešno zaključil najmanj 2 dobavi in montaži hidro generatorjev nazivne moči vsak vsaj 10 MVA, kjer je strokovnjak izvajal zagonske preskuse.

- Gospodarski subjekt razpolaga najmanj z enim (1) strokovnjakom s področja vodenja gradnje v skladu z GZ-1, ki ima vsaj 10 let izkušenj na predmetnem področju in je uspešno zaključil najmanj 1 projekt investicijske vrednosti najmanj 15 mio EUR brez DDV, kjer je strokovnjak nastopal kot vodja gradnje in izpolnjuje pogoje za vodjo del v skladu z 19. členom GZ-1 ter je vpisan v ustrezen imenik Inženirske zbornice Slovenije (IZS). V kolikor tuji ponudniki nimajo strokovnjaka, vpisanega v IZS, morajo podati izjavo, da bodo najkasneje šest mesecev po podpisu pogodbe uredili vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (postopek priznavanja poklicne kvalifikacije).

Dokazilo: ESPD obrazec (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost«) + Izjava o izpolnjevanju strokovne sposobnosti (Obrazec 8) + dodatno: življenjepis ali Potrdilo kadrovskih referenc (Obrazec 9) + (samo v primeru nominacije tujega pooblaščenega inženirja) lastna izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije za imenovanega pooblaščenega inženirja, v skladu s predpisi o priznavanju poklicne kvalifikacije.

POJASNILO: Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal s pomočjo Izjave o izpolnjevanju   strokovne sposobnosti (Obrazec 8) + življenjepisa vsakega izvedbenega kadra, ki bo izkazoval tudi izpolnjevanje referenčne zahteve ali potrdil kadrovskih referenc za vsako posamezno referenco (Obrazec 9) + kopij potrdila IZS posameznega zahtevanega kadra pod f), g) in j), kar je potrebno oddati že v prijavi.

Zaradi navedenega je dovolj, da ponudnik v ESPD obrazcu samo navede sklic na Obrazec 8 oz. le-tega ustrezno izpolni.

V primeru izpolnjevanja pogoja s pomočjo potrdil kadrovskih referenc, se za vsako posamezno referenco kadra posebej izpolni Obrazec 9 in se ga po potrebi razmnoži. Potrdilo referenc kadra (Obrazec 9) mora biti potrjeno s strani končnega naročnika referenčnega posla.

Upoštevali se bodo ustrezni kadri ponudnika, partnerjev v skupnem nastopu in podizvajalcev. Upoštevale se bodo kadrovske reference podizvajalca, če se nanašajo na njegov obseg del, katerega bo podizvajalec dejansko izvajal pri izvedbi javnega naročila, v skladu s tč. 1.6 Podizvajalci.

Za izpolnjevanje kadrovskih pogojev kadrov zmogljivosti drugih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 in le-ti niso partner v skupnem nastopu oz. podizvajalec, naročnik ne bo upošteval.

Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev vzajemnosti za gospodarske subjekte iz tretjih držav

- Naročnik bo Sporočilo Komisije »Smernice o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU« v delu dostopa ponudnikov in blaga iz tretje države do trga javnih naročil EU uporabljal na način, da bo kot nedopustne iz postopka javnega naročila izključil ponudbe, pri katerih v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki nima sklenjenega mednarodnega sporazuma o odprtju trga javnih naročil Evropske unije ali če sporazum o odprtju trga javnih naročil Evropske unije v svoji vsebini (npr. v listah kritij) gospodarskemu subjektu ne omogoča dostopa do predmetnega javnega naročila v Evropski uniji.

Ne glede na prejšnji odstavek naročnik ne bo izključil ponudbe, pri kateri v katerikoli vlogi (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec in/ali subjekt, ki zagotavlja zmogljivosti ponudniku) sodeluje gospodarski subjekt s sedežem v državi, ki ima z Republiko Slovenijo sklenjen dvo ali večstranski mednarodni sporazum, ki gospodarskemu subjektu omogoča sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročila v vlogi in vsebini, kot jo prevzema. Naročnik bo subjektom iz tretjih držav priznal izpolnjevanje pogoja vzajemnosti le, če je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Kot veljaven sporazum o vzajemnem dostopu do trga javnih naročil se šteje tisti sporazum, iz katerega je jasno razvidno, da je odprt dostop do trga javnih naročil v tretji državi za gospodarske subjekte, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, pod enakopravnimi pogoji in da v tretji državi gospodarskih subjektov, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ne obravnavajo neenakopravno.

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v državi, ki nima sklenjenega mednarodnega sporazuma o odprtju trga javnih naročil Evropske unije, bo naročnik v fazi pregleda ponudnika pozval k predložitvi dokazila (kopija sporazuma), iz katerega izhaja, da ima gospodarski subjekt zagotovljen dostop do postopkov javnega naročanja v Republiki Sloveniji in da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

DOKAZILO:

Gospodarski subjekt s sedežem v tretji državi izpolni izjavo (Obrazec 16), v kateri izjavlja, da ima država, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, z EU ali Republiko Slovenijo sklenjen sporazum in da je gospodarskim subjektom s sedežem na območju Republike Slovenije omogočen vzajemen dostop do trga javnih naročil v tretji državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. V izjavi navede tudi predmetni sporazum.

Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti (če imajo sedež v tretji državi):

- ponudnik,

- partner v skupni ponudbi,

- podizvajalec, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključi v izvedbo javnega naročila,

- če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekt, katerega zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

  - Zahteve glede na veljavno zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije

- Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec, ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11, v nadaljevanju ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Obrazec 4)

- V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk bo ponudnik dolžan naročniku pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bo ponudnik dolžan naročniku vse navedene podatke posredovati tudi za podizvajalce

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije + vzorec izjave (Obrazca 4 in 4.1).

  - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Elektronsko javno naročanje (e-JN): https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v prijavi/ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

  - Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že razpolaga s temi dokumenti iz prejšnjega postopka javnega naročila in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD oz. ostalih zahtevanih obrazcih.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o sposobnosti za vse ponudnike v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoj razlogov za izključitev.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z naslednjo točko (5.6 Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentacije.

  - Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o sposobnosti/oddaji javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila.

- VSEBINA PRIJAVE IN PONUDBE

Ponudnik mora v 1. fazi postopka PRIJAVA priložiti ustrezno izpolnjene dokumente:

- Prijava (Obrazec 1)

- Pooblastilo za podpis prijave/ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov (Obrazec 2)
- samo v primeru skupne prijave/ponudbe.

- Podatki o soponudniku/subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje (Obrazec 2.1) brez vpisane vrednosti del gospodarskega subjekta - samo v primeru skupne prijave/ponudbe in/ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov.

- Izjava o udeležbi podizvajalcev (Obrazec 3) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Podatki o podizvajalcu (Obrazec 3.1) brez izpolnjene vrstice »Vrednost dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec« - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (Obrazec 3.2) - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Izjava o izpolnjevanju zahtev glede na zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije + vzorec izjave ( Obrazec 4 in 4.1) - Ponudnik in v primeru skupne ponudbe vsi skupaj nastopajoči subjekti.

- Seznam referenčnih poslov (Obrazec 6)

- Potrdila referenc (Obrazec 7) - za posamezno referenco, navedeno v Obrazcu 6 pod a) in b).

- Izjava proizvajalca - za referenčno zahtevo, navedeno v Obrazcu 6 pod c).

- Izjava o izpolnjevanju strokovne sposobnosti (Obrazec 8)

- Življenjepis vsakega izvedbenega kadra ali Potrdila kadrovskih referenc (Obrazec 9) - za posamezno referenco kadra, kamor se prav tako priloži kopijo potrdila IZS posameznega zahtevanega kadra pod f), g) in j).

- (samo v primeru nominacije tujega pooblaščenega inženirja) lastna izjava, s katero se ponudnik, ki je v ponudbi za pooblaščenega inženirja nominiral tujca, zavezuje, da bo najkasneje v šestih mesecih po podpisu pogodbe o izvedbi del predložil dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije v skladu s predpisi s tega področja

- ESPD Za vse gospodarske subjekte!

- Izjava (Obrazec 16) Za gospodarske subjekte s sedežem v tretji državi

- Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev (Obrazec 17)

- Organizacijska shema z navedenimi osebami, ki jo pripravi ponudnik sam. V organigram se vključi tudi imena podjetij in posameznih kadrov partnerjev in podizvajalcev, ki bodo opravljali naloge na projektu, v kolikor ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci.

- Seznam predpisov, standardov, priporočil, ki jih bo ponudnik uporabil pri izdelavi tehnične dokumentacije, opreme in pri tovarniških ter funkcionalnih preizkusih

- Izpolnjen obrazec s podatki in vzorcem PCG (tj. »Parent Company Guarantee«, Obrazec 18) za določene podizvajalce, kot je opisano v 4. točki poglavja 5.2. Pogoji za sodelovanje (Ekonomski in finančni položaj), brez navedbe vrednosti del podizvajalca v točki 1.1 in podatkov v povezavi s tem (vrednost in sklic na določilo iz podizvajalske pogodbe) - samo v primeru nastopa s podizvajalci, ki ne izpolnjujejo osnovnega pogoja ekonomsko finančnega položaja.

Z oddajo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in potrjuje resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v prijavi/ponudbi.

Z oddajo obrazca ESPD gospodarski subjekti (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) potrdijo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v prijavi/ponudbi, ki se nanašajo na njihov del prijave/ponudbe.

Ponudnik bo predvidoma moral v 2. fazi postopka PONUDBA priložiti ustrezno izpolnjene dokumente:

Splošni del ponudbe

- Dodatek k Ponudbi (Obrazec 1.1) – vzorec bo priložen v 2. fazi postopka

- Bančna garancija za resnost ponudbe (Obrazec 10) – vzorec bo priložen v 2. fazi postopka

- Povzetek predračuna (rekapitulacija) (Obrazec 14)

- Predračun v aktivni Excel obliki – zavezujoč vzorec predračuna bo priložen v 2. fazi postopka

- Kopijo Podatki o soponudniku/subjektu na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje (Obrazec 2.1) oddanega v 1. fazi postopka z izpolnjeno vrstico »Vrednost del gospodarskega subjekta« - samo v primeru skupne ponudbe in/ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov.

- Kopijo podatkov o podizvajalcu (Obrazec 3.1) oddanega v 1. fazi postopka z izpolnjeno vrstico »Vrednost dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec« - samo v primeru nastopa s podizvajalci.

- Izpolnjen in veljavno izdan originalen PCG (tj. »Parent Company Guarantee«, Obrazec 18) za določene podizvajalce, kot je opisano v 4. točki poglavja 5.2. Pogoji za sodelovanje (Ekonomski in finančni položaj)  - samo v primeru nastopa s podizvajalci, ki ne izpolnjujejo osnovnega pogoja ekonomsko finančnega položaja.

Tehnični del ponudbe

Zahtevana vsebina tehničnega dela ponudbe bo zajeta v zaprtem delu dokumentacije.

Ponudnik v prijavi/ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Ponudnik, ki odda prijavo/ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v prijavi/ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Predračun je zajet v Knjigi 2A (zaprti del dokumentacije)

Pri ocenjevanju ponudb se upošteva garantiran ponderiran izkoristek generatorja pri navedeni vrednosti cosΦ= 0,86.

S to izjavo se ponudnik, ki je v ponudbi za pooblaščenega inženirja nominiral tujca, zavezuje, da bo najkasneje v šestih mesecih po podpisu pogodbe o izvedbi del predložil dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije v skladu s predpisi s tega področja.