Priloga št. 6.2

Specifikacije za razvoj storitev/aplikacije Iskalni portal Policije

- Zahteve z infrastrukturnega vidika in standardov razvoja aplikacij in storitev v Policiji

Aplikacije in storitve, ki so predmet naročila morajo biti izvedene v skladu z arhitekturnimi zahtevami in razvojnimi standardi naročnika zapisanimi v prilogi:

Priloga 1 - Razvoj frontend in backend aplikacij - tehnične specifikacije

- Analiza stanja in priprava načrta razvoja

Izvajalec bo skupaj z naročnikom pregledal obstoječe stanje in pripravil podroben načrt razvoja storitev in aplikacij. V tej fazi bo podrobno definiran tudi podroben nabor iskalnih parametrov in nabor podatkov, ki jih bo potrebno prikazovati. Razvoj iskalnega portala bo fazni in bo sledil dinamiki vključevanja posameznih centralnih informacijskih sistemov v okvir Interoperabilnosti.

IO iskalni portal za ETIAS = faza 1

Aplikacija in storitev IO portal (ETIAS del), od podpisa okvirnega sporazuma - 31.12.2024

eu-LISA dokumentacija:

- IO ESP simulator

- IO ICD

- ETIAS ICD annex 4 – ESP ICD

IO iskalni portal za EES = faza 2

Aplikacija in storitev IO portal (EES del), od podpisa okvirnega sporazuma - 31.12.2025

eu-LISA dokumentacija:

- IO ESP simulator

- IO ICD

IO iskalni portal za Sirene (MID) = faza 3

Aplikacija in storitev IO portal (Sirene del), od podpisa okvirnega sporazuma - 31.12.2025

eu-LISA dokumentacija:

- IO ESP simulator

- IO ICD

- IO CIR

IO iskalni portal za SIS = faza 4

Aplikacija in storitev IO portal (SIS del), od podpisa okvirnega sporazuma - 31.12.2025

eu-LISA dokumentacija:

- IO ESP simulator

- IO ICD

IO iskalni portal za CIR in MID = faza 5

Aplikacija in storitev IO portal (CIR in MID del), 1.1.2025 - 31.12.2025

eu-LISA dokumentacija:

- IO ESP simulator

- IO ICD

- IO CIR

Poleg naštetega bo izbrani ponudnik pripravil tudi integracijo s skupnim repozitorijem za poročanje in statistiko (CRRS – Common Repository for Reporting and Statistics), za kar mu bo na voljo ustrezen ICD. V njem bodo definirani tehnični standardi za povezovanje nacionalnega sistema s CRRS spletnim portalom.

V nadaljevanju bo izbrani izvajalec v sklopu nadgradenj pripravil še Europol (EIS), Interpol (I24/7), VIS, ECRIS-TCN, Eurodac Interoperabilnostni iskalni portal. V sklopu nadgradenj načrtujemo tudi prenovo starega iskalnika po nacionalnih evidencah, vključno z iskalnikom LISK po FIO (Fonetični indeks oseb). Naročnik bo izbranemu ponudniku predstavil LISK iskanje po FIO.

Posebna pozornost bo namenjena razvoju iskalnih možnosti za potrebe preiskovanja kriminalitete (LEA) v skladu z 20., 21. in 22. členom uredb o Interoperabilnosti (dostop do CIR in MID). Izbrani ponudnik bo moral pripraviti tudi rezervne rešitve za neposredni dostop do centralnih informacijskih sistemov za primere nedelovanja Evropskega iskalnega portala (ESP) (fall-back). Podrobno bodo definirani spletni servisi naročnika, ki bodo morali biti uporabljeni v iskalnem portalu za nacionalna iskanja. Naročnik bo izbranemu ponudniku predstavil iskalni servis OKCP. Izbranemu ponudniku bo v uporabo predana vsa potrebna dokumentacija evropskih sistemov, katere bo moral vključiti v iskalni portal.

Spletne servise za iskanje po nacionalnih virih podatkov pripravi naročnik, po potrebi izbrani ponudnik nudi pomoč pri pisanju zalednih storitev. Priprava spletnih storitev za iskanja po mednarodnih virih podatkov je v celoti v domeni izbranega ponudnika v sodelovanju s strokovnjaki naročnika.

IO iskalni portal mora biti razvit kot storitev za iskanje po nacionalnih in EU virih in kot uporabniški vmesnik za pregledovanje rezultatov iskanja. Podrobnosti bo izbrani ponudnik uskladil z naročnikom.

Vse potrebno za ustrezno izvedbo avtorizacije in avtentikacije uporabnikov in zapisovanje sledilnih zapisov zagotovi naročnik.

- Funkcionalne zahteve

Predmet naročila je enoten iskalni portal Policije in zunanjih državnih institucij.

Iskalni portal mora biti izdelan:

- kot spletna storitev (gRPC)

  - enoten servis za iskanje po nacionalnih in mednarodnih virih

V prilogi 4 je predstavitev protokola gRCP (Priloga 4 – gRPC protokol). Ta priloga bo izbranemu izvajalcu na voljo po podpisu pogodbe.

- kot spletna aplikacija (GUI) za iskanje in pregledovanje rezultatov iskanj

  - rezultati iskanj morajo biti prikazani po smiselnih vsebinskih sklopih

  - izgled aplikacije se določi z naročnikom tekom razvoja aplikacije

Iskalni portal Policije mora omogočati iskanja in prikazovanje rezultatov iskanj po:

- nacionalnih virih podatkov (evidence Policije, register prebivalstva, register vozil, karantenske odločbe, hotelski gostje, DDOKC…)

- mednarodnih virih podatkov (EU informacijski sistemi: ETIAS, EES, SIS, VIS, ECRIS-TCN in Eurodac, Interpol, Europol).

Podroben seznam virov podatkov bo izvajalcu dostopen in podrobneje definiran ob razvoju rešitve. Viri podatkov morajo biti izbirni, kar mora biti omogočeno v grafičnem vmesniku aplikacije in v sami spletni storitvi.

Obseg dovoljenih iskanj in prikaza podatkov bo odvisen od avtentikacije in avtorizacije prijavljenega uporabnika – profila uporabnika. Uporabniki bodo delavci policije in uporabniki zunanjih institucij, katerim bo naročnik omogoči dostop do storitve. Zunanji uporabniki bodo do Iskalnega portala dostopali preko komunikacijskega omrežja državnih organov (HKOM omrežja).

Za povezovanje z drugimi informacijskimi sistemi na nacionalnem in EU nivoju naročnik uporablja IBM Data Power. Tudi konfiguracijo za povezavo z novimi sistemi bo izvedel naročnik v sodelovanju z izbranim dobaviteljem.

Aplikacija mora omogočati povezavo z zunanjimi napravami. S čitalci dokumentov, kamero (zajem obrazne slike), čitalcem prstnih odtisov in biometričnimi knjižnicami (USK, Cognitech). Za povezavo z zunanjimi napravami mora biti uporabljena programska oprema Policije (Secunet Biomiddle), ki jo zagotovi naročnik.

Slika 1: Shema izvedbe

Iskalni portal mora omogočati izvajanje alfa numeričnih in biometričnih iskanj (prstni odtisi, obrazne slike). Podroben nabor iskalnih parametrov bo izvajalcu dostopen in podrobneje določen ob razvoju rešitve. Za dostop do EU centralnih sistemov se uporabi Evropski iskalni portal – ESP (ESP ICD).

Iskalni portal mora podpirati naslednje vrste iskanj:

- Alfa numerična iskanja

Podprti morajo biti osnovni iskalni parametri:

- OSEBA (priimek, ime, datum rojstva, EMŠO, CR, naziv – pravna, vrsta dejavnosti in sektor lastništva)

- VOZILO (registrska tablica, številka šasije, vrsta znamka, tip, zavarovalnica, št. zav. police…)

- LISTINE (tip, SA številka, država izdaje, priimek, ime, datum rojstva, (registrska tablica, številka šasije – prometno))

- DENAR (valuta, serijska številka)

- VREDNOSTNI PAPIRJI (ISIN številka, serijska številka vrednostnega papirja, številka računa, 	vrsta-kategorija vrednostnega papirja, valuta, apoen,)

- OROŽJE (tovarniška številka, vrsta, tip orožja)

- PREPOVEDANE DROGE (vrsta prepovedane droge)

- SLEDI (Vrsta sledi in izvor)

- TELEFONSKE ŠTEVILKE (Vrsta številke, status)

- IP ŠTEVILKA (IPv4 ali IPv6)

- EMAIL

- KONTEJNERJI (BIC številka)

- INDUSTRIJSKA OPREMA (serijska številka, registrska številka, številka šasije, številka motorja, kategorija in znamka)

- LETALA (ICAO številka letala, številka motorja, kategorija in znamka, serijska številka letala)

- PLOVILA (Identifikacijska številka plovila, kategorija in znamka, ime plovila)

- LADIJSKI MOTORJI (Identifikacijska številka motorja, kategorija in znamka, kategorija motorja in vrsta

goriva)

- LETALSKI MOTORJI (Serijska številka letalskega motorja, Znamka letala, Druga številka, Druga številka (1 + 2), 	Model letala)

- številka plačilnega naloga

- številka odločbe

- datum dogodka (obdobje od do)

- status vpisa

- organizacijska enota

- črtna koda

BOLD - SIS iskalni parametri

- Biometrična iskanja

Podprta morajo biti biometrična iskanja po prstnih odtisih po nacionalnem AFIS Policije, v nadaljevanju tudi po sistemu Policije za obrazno prepoznavo in po evropskem biometričnem portalu sBMS.

Knjižnice/storitve za izdelavo in konverzijo NIST datotek zagotovi naročnik.

Spletne servise, ki bodo morali biti uporabljeni v iskalnem portalu za nacionalna iskanja (NFL AFIS in NFL FR) pripravi naročnik. Izbranemu ponudniku bo predana podrobna dokumentacija evropskih sistemov katere bo moral vključiti v iskalni portal.

- Paketna alfanumerična iskanja

Aplikacija mora omogočati izvajanje paketnih preverjanj (osebe, listine, vozila, orožje). Vir paketnih preverjanj so specificirane EXCEL preglednice. Specifikacija izvornih preglednic bo izvajalcu dostopna in podrobneje določena ob razvoju rešitve.

Ob vsakem iskanju mora biti za potrebe beleženja sledilnega zapisa vpisan tudi podatek o namenu in opombi namena.

- Aplikacija za razreševanje sporov MID in CIR – MID nacionalno orodje (workflow)

Predmet naročila je aplikacija, ki bo omogočala odpravljanje neskladij identitet oseb, do katerih bo prihajalo pri vnosu/popravljanju podatkov v različne EU sistemov (VIS, EES, SIS, ERODAC, ETIAS…). Aplikacija mora pokrivati podatkovni tok, ki bo vključeval SMPS (Sektor za mednarodno policijsko sodelovanje (enote SIRENE, ETIAS, Europol in Interpol)), enote mejne policije in NFL (nacionalni forenzični laboratorij), ki bodo morali opraviti ustrezne ekspertize in analize podatkov, razreševati ta neskladja in sprejeti ustrezne odločitve.

Pri preverjanju po EU informacijskih sistemih lahko pride do t.i. rumene povezave. Le-ta označuje, da v različnih EU informacijskih sistemih obstajajo osebe z enakimi ali s podobnimi alfanumeričnimi in/ali biometričnimi podatki. Pristojni nacionalni organ, ki je posodobil podatke oz. je vnesel podatke o osebi v enega od centralnih informacijskih sistemov, je v teh primerih obveščen o obstoju rumene povezave. Aplikacija mora omogočati tudi, da se notifikacija posreduje drugemu pristojnemu organu. Delavec pristojnega organa je dolžan razčistiti, ali gre dejansko za upravičeno razhajanje podatkov, ali pa gre za zlorabo identitete. Pri tem si bo pomagal z aplikacijo MID nacionalno orodje.

- MID nacionalno orodje mora uporabniku zato omogočati, da na pregleden način preveri vse razpoložljive podatke v nacionalnih in EU informacijskih sistemih.

In sicer na osnovi:

- Podatkov o identiteti (rojstnih podatkov);

- Podatkov o potovalnem dokumentu,

- Biometričnih podatkov;

- Zgodovine povezav in

- Posvetovanj z drugimi organi.

- Aplikacija mora zagotavljati avtomatsko izpolnitev predpisanih obrazcev (skladno z IO uredbo) za obveščanje državljanov tretjih držav o obstoju rdeče (zloraba) ali bele (ni zlorabe) povezave.

- Aplikacija mora omogočati tudi komunikacijo s pristojnimi organi v drugih državah članicah po obstoječih komunikacijskih kanalih:

- Sirene mail

- VIS mail

- ETIAS SW

- Dublinet in

- ECRIS

- Ko uporabnik razčisti za kakšno povezavo gre, pa mora aplikacija omogočati prenos teh informacij v relevantne centralne EU informacijske sisteme (CBS, CIR, MID).

- Aplikacija mora omogočati popravke povezav.

- Aplikacija mora podpirati definiranje oznak – zastavic: lažno (ne-)ujemanje biometričnih podatkov.

- Aplikacija mora omogočati tudi beleženje utemeljitev o odločitvah v zvezi z razreševanjem rumenih povezav.

- V primeru suma ujemanja obrazne fotografije ali prstnih odtisov, bodo ti posredovani Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju (NFL), ki bo izvedel verifikacijo zadetka in o ugotovitvah povratno obvestil pošiljatelja.

Tudi ta del poslovanja mora biti podprt v aplikaciji. Podroben tok podatkov bo usklajen z izbranim izvajalcem in podrobneje definiran v sklopu razvoja rešitve.

- Načrtujemo, da bo aplikacija omogočila razreševanje sporov tudi organom izven Policije: MNZ, MZZ in MP.

- Aplikacija mora obsegati modul za administracijo uporabnikov, ki mora omogočati generalno definiranje pravic za vse organe in definiranje pravic uporabnikov znotraj posameznega organa.

Komunikacija bo potekala preko HKOM omrežja državnih organov.

Izbranemu ponudniku bo predana vsa potrebna EU dokumentacija.

Slika 2: Shema izvedbe

Primer izgleda MID nacionalnega orodja – GUI:

Podrobna predstavitve modela delovanja aplikacije je v prilogi 3 (Priloga 3 – Model aplikacije – MID nacionalno orodje), ki bo izbranemu izvajalcu dostopna po podpisu okvirnega sporazuma.

MID nacionalno orodje mora podpirati naslednje funkcionalnosti:

- kontrolo dostopov za uporabnike in uporabniške profile;

- integracijo s centralnimi informacijskimi sistemi preko nacionalnega vmesnika NUI;

- upravljanje povezav:

- spremljanje obvestil o povezavah;

- pregled datoteke za potrditev identitete (Identity Confirmation File – ICF);

- prikaz podatkov o identitetah in potovalnih dokumentih;

- nacionalno izmenjavo informacij za posamezen primer;

- shranjevanje podatkov o komunikaciji na nacionalnem nivoju;

- podpirati verifikacijo biometričnih zadetkov;

- nadzor nad vsemi obvestili o povezavah – nadzorna plošča;

- shranjevanje zgodovine odločitev;

- ažuriranje in deaktivacijo povezav;

- obveščanje potnikov in

- reševanje pritožb.

Odprta je tudi možnost, da bo pripravljeno centralno MID orodje za vse države članice. V tem primeru bo v okviru javnega naročila izvedena integracija s tem centralnim orodjem.

- Slovar kratic

EES – Entry Exit System

SVI – Sistem vstopa in izstopa

DTD – državljani tretjih držav

EU – Evropska unija

ESP – European Search Portal

OKCP, MISK, LISK – zaledne aplikacije oz. zaledni spletni servisi naročnika

NUI – National Uniform Interface za dostop do EES

ICD - Interface control document

TTS – tehnične specifikacije

TDD – Test design description

CIR – Common Identity repository

MID – Multiple Identity Detector

MID TP – MID Transitional Period – MID prehodno obdobje

ITSP – informacijsko telekomunikacijski sistem policije

REST, SOAP, JAVA, HTML5, Javascript – strokovni izrazi s področja razvoja aplikacij

CBS – Central Business System

FIO – Fonetični indeks oseb

AFIS – Automatic Fingerprint Identification system

FR – Facial Recognition

ICF - Identity Confirmation File

CRRS – Common Repository for Reporting and Statistics

Postopek razreševanja rumenih linkov

- Razvoj rešitev – organizacija

Roki za razvoj rešitev so okvirni in so odvisni od dinamike centralnih projektov, zato se lahko še spreminjajo.

|  | začetek | konec |
| --- | --- | --- |
| IO iskalni portal za ETIAS - razvoj | Ob podpisu okvirnega sporazuma | 31.12.2024 |
| IO iskalni portal za EES - razvoj | Ob podpisu okvirnega sporazuma | 31.12.2025 |
| IO iskalni portal za Sirene (MID) - razvoj | Ob podpisu okvirnega sporazuma | 31.12.2025 |
| IO iskalni portal za SIS - razvoj | Ob podpisu okvirnega sporazuma | 31.12.2025 |
| IO iskalni portal za CIR in MID - razvoj | 1.01.2025 | 31.12.2025 |
| IO iskalni portal za nacionalne vire | 1.01.2025 | 31.12.2025 |
| integracija s CRRS | Ob podpisu okvirnega sporazuma | 31.12.2025 |
| MID nacionalno orodje (Sirene - MID) - razvoj | Ob podpisu okvirnega sporazuma | 31.12.2025 |
| EES - IO pre-CT testiranje | 1.01.2026 | 30.06.2026 |
| EES - IO CT testiranje | 1.01.2026 | 30.06.2026 |
| Sirene - IO testiranje | 1.01.2026 | 30.06.2026 |
| SIS - IO pre-CT testiranje | 1.01.2026 | 30.06.2026 |
| SIS - IO CT testiranje | 1.01.2026 | 30.06.2026 |
| pre-CT za 20. in 22. člen | 1.01.2026 | 30.06.2026 |
| CT za 20. in 22. člen | 1.01.2026 | 30.06.2026 |
| MID TP | 30.06.2026 | 31.12.2026 |
| Vključevanje ostalih sistemov (VIS, ECRIS-TCN, Eurodac) | 1.01.2026 | 31.12.2027 |