Obrazec št. 3: Osnutek pogodbe

VZOREC POGODBE

ZDRAVSTVENI DOM  VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje, ki ga zastopa direktor, _______________

ID za DDV: SI13920235

Matična številka: 5820456000

Transakcijski račun, št.: SI56 0133 3603 0924 913

(v nadaljevanju: naročnik)

in

___________________________________,
ki ga zastopa ________________________,

ID za DDV:__________________________

Matična številka:______________________

Transakcijski račun (TRR) in naziv banke:________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBA

ZA IZVAJANJE GRADBENIH, OBRTNIŠKIH TER INŠTALACIJSKIH DEL V ZDRAVSTVENEM DOMU VELENJE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da da je naročnik v skladu z 48. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, v nadaljevanju ZJN-3) izvedel omejeni postopek oddaje javnega naročila z namenom uporabe dinamičnega nabavnega sistema v skladu z 49. členom ZJN-3 za: »Vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema za gradbena, obrtniška ter inštalacijska dela za obdobje 5 let«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave xx. xx. 2024, številka objave JN00xxxx/202x-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave xx. xx. 202x, številka objave 202x/S 159-xxxxxx in je bil izvajalec dne xx. xx. 202x uvrščen v Katalog ponudnikov

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, dne ……………., s pisnim povabilom št. …… k oddaji ponudbe za posamezno javno naročilo (druga faza dinamičnega nabavnega sistema ) (v nadaljevanju: povabilo), pozval izvajalca k predložitvi ponudbe za izvedbo del, opredeljenih v povabilu.

Ponudba št. ………………..……. z dne ………………..……. in celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta priloga in sestavni del te pogodbe o izvajanju gradbenih, obrtniških in inštalacijskih vzdrževalnih del (v nadaljevanju: pogodba).

(samo v primeru, ko izvajalec nastopa s podizvajalci)

Sestavni del te pogodbe je tudi seznam podizvajalcev.

- člen

Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja del.

Pogoji te pogodbe so veljavni za čas trajanja pogodbe

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo dela iz 2. člena te pogodbe opravil strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v roku …………….. dni.

Če izvajalec zaradi spremenjenih okoliščin, ki jih ni sam zakrivil, v zahtevanem roku ne more dokončati pogodbenih obveznosti, se lahko rok za dokončanje pogodbenih obveznosti z naročnikovim soglasjem ustrezno podaljša.

Roki po tej pogodbi se lahko podaljšajo tudi če nastopijo dogodki, ki se štejejo za višjo silo po OZ.

Roki po tej pogodbi se lahko podaljšajo za ustrezen čas, glede na naravo naštetih ovir, vendar le po predhodnem sporazumu obeh pogodbenih strank.

- člen

Naročnik ima pravico nadzorovati delo in dajati navodila, če to ustreza naravi del, izvajalec pa mu mora to omogočiti.

Nadzor nad opravljanjem del bo za naročnika opravljal ………………………………... oziroma druga oseba, ki jo bo določil naročnik.

- člen

Naročnik se zavezuje, da bo delavcem izvajalca omogočil nemoteno delo.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- upošteval navodila naročnika,

- v času izvajanja del delovišče zaščitil v skladu z veljavnimi predpisi,

- poravnal škodo, ki nastane po njegovi krivdi na objektu in opremi drugih izvajalcev,

- redno sodeloval na koordinacijskih razgovorih, ki jih bo organiziral naročnik,

- natančno in vestno izpolnjeval pogodbene roke izvedbe,

- pravočasno opozoril na morebitne ovire pri izvajanju del,

- vsa dela opravil strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,

- vsa dela izvajal s strokovno usposobljenim kadrom,

- poravnal naročniku škodo oziroma stroške, ki bi nastali po krivdi izvajalca,

- spoštoval parkirni red na območju Zdravstvenega doma Velenje,

- pri odvozu gradbenih odpadkov in ruševin ravnal v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) (v ZD Velenje ni možnosti začasnih in trajnih deponij),

- poskrbel, da bodo izvajalci del odpadke odlagali neposredno po nastanku v zabojnike, ki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2).

- upošteval pravila uporabnika vezana na preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb.

- člen

Ob dokončanju del bo izvajalec o tem obvestil naročnika oziroma osebo, opredeljeno v drugem odstavku 5. člena te pogodbe.

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku z izročitvijo, razen za jamčevanje za napake po določilih o garancijskih rokih.

Izročitev se opravi na podlagi uspešno opravljenega kvalitetnega in kvantitetnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri pregledu ter z izročitvijo vse, pogodbeno opredeljene oz. potrebne dokumentacije, zlasti garancijskih listin, ter predane garancije za odpravo napak v garancijskem roku (kjer bo to zahtevano).

S podpisom primopredajnega zapisnika se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oz. podpisa.

Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo izvajalec naročniku izročil:

1. vso tehnično in servisno dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;

2. druge pogodbeno opredeljene listine in dokazila.

(samo v primeru, ko bo naročnik zahteval garancijo)

Izvajalec mora v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika dostaviti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini ……% pogodbene vrednosti z veljavnostjo še najmanj 30 dni od izteka garancijske dobe.

Šteje se, da je primopredaja opravljena šele z dnem izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je:

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je:

O spremembi pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.

- člen

Naročnik se obvezuje plačati izvedena dela na osnovi pravilno izstavljenega računa v skupni vrednosti ………………………… EUR brez DDV na transakcijski račun izvajalca št. pri banki v roku 30 dni oziroma v skladu s trenutno veljavno zakonodajo, od datuma prejema pravilno izstavljenega računa in po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika iz 9. člena te pogodbe.

Izvajalec je dolžan račun izstaviti najkasneje v osmih (8) dneh po datumu obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika iz 8. člena te pogodbe.

V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški, popusti in rabati.

Naročnik naroča gradbeno storitev v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Cene in vrednosti iz ponudbe so fiksne v času trajanja pogodbe.

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonske zamudne obresti.

(samo v primeru, ko podizvajalci zahtevajo naposredna plačila)

Naročnik bo izvršil neposredna plačila podizvajalcem.

Naročnik si pridržuje v posameznih naročilih, izvesti plačilo po začasnih situacijah.

- člen

(samo v primeru, ko bo naročnik zahteval garancijo)

Izvajalec bo ob sklenitvi te pogodbe kot instrument zavarovanja predložil naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ……% pogodbene vrednosti.

Veljavnost garancije iz predhodnih alinej tega člena mora biti še najmanj 30 dni od veljavnosti pogodbe.

V primeru unovčitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec unovčeno garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

Naročnik bo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če naročena dela:

- ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti,

- ne bodo izvedena v roku, opredeljenih v pogodbi.

- člen

Izvajalec je dolžan v času izvajanja del delovišče zaščititi v skladu z veljavnimi predpisi. Če tega ne bo storil, bo naročnik zahteval zaustavitev del.

Čas zaustavitve del se šteje v rok za izvedbo del.

- člen

Za opravljena dela zagotavlja izvajalec naročniku najmanj 12 mesečno garancijo, razen za dela za katera so z zakonom oziroma drugim predpisom določeni daljši jamčevalni roki.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ter izdati novo garancijo za popravljeni del.

V primeru, če prisilni predpis določa daljše trajanje garancijskega roka, kot je določen v prvem odstavku tega člena, velja daljši garancijski rok, skladno z drugim odstavkom 17. člena Obligacijskega zakonika, neposredno.

- člen

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenega in morebitno sporazumno podaljšanega roka za zaključek del, ki je opredeljen v 5. členu te pogodbe, sme naročnik za vsak dan zamude roka za zaključek del zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5 % ocenjene vrednosti pogodbe, vendar največ do 15 % ocenjene vrednosti pogodbe.

- člen

Pogodbena kazen se obračunava (teče) do dneva primopredaje objekta. Naročnik obdrži pravico, da si zaračuna pogodbeno kazen, čeprav sprejme izpolnitev z zamudo.

- člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko izvajalec naročniku predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 10. člena te pogodbe(kadar je ta zahtevana).

- člen

Pogodba, pri kateri  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- člen

V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu inženir ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki, izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

- člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Velenju. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali s predložitvijo spora v mediacijo.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih in stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod podpisane pogodbe.

Številka: _______________________

V _______________dne ___________			V Velenju, dne______________

Izvajalec:							Naročnik:

Zdravstveni dom Velenje

_________________

Priloga:

Priloga 1 – Predračun

Opomba:

- S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca okvirnega sporazuma, zato vzorca okvirnega sporazuma ni potrebno parafirati ali dodajati v ponudbo.

- Okvirni sporazum za podpis se lahko razlikuje od osnutka okvirnega sporazuma za določila, ki se nanašajo na določila v povezavi s podizvajalci.

- Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.