DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

(V NADALJEVANJU RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

Naročnik:		SIMBIO d. o. o., po pooblastilu občin (posameznih naročnikov) iz priloge 4.5

Zaporedna številka javnega naročila: 	14/JN – 2024/B

Predmet javnega naročila:	Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Vrsta postopka:	Odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

Datum:						20. 5. 2024

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (V NADALJEVANJU RAZPISNA DOKUMENTACIJA)

- Povabilo k sodelovanju

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in za uporabo informacijskega sistema e-JN

- Ponudbena dokumentacija - obrazci in vzorci za pripravo ponudbe

Podatki o ponudniku – OBR 1

Ponudba – OBR 2

Izjava za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc – OBR 3

Izjava o posredovanju podatkov – OBR 4

Izjava o izvajanju del s podizvajalci – OBR 5

Seznam podizvajalcev - OBR 5.1

Podatki o podizvajalcu - OBR 5.2

Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo - OBR 5.3

Ponudnikovo pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem - OBR 5.4

Referenčno potrdilo - Sklop št. 1 – OBR 6

Referenčno potrdilo – Sklop št. 2 - OBR 6.a

Vzorec okvirnega sporazuma za širitev in nadgradnjo sistema izposoje javnih koles – OBR 7

Vzorec okvirnega sporazuma za upravljanje, vzdrževanje in servisiranje sistema izposoje javnih koles – OBR 7.a

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma – Sklop št. 1 – OBR 8

Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma – Sklop št. 2

– OBR 8.a

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku – OBR 9

- Priloge

  - Projektna naloga (v pdf.)

  - Podrobnejši ponudbeni predračun – širitev in nadgradnja (v Excel) – OBR 2.1

  - Podrobnejši ponudbeni predračun – upravljanje, vzdrževanje in servisiranje (v Excel) – OBR 2.2

  - Povzetek predračuna (v pdf.) - obrazec namenjen za javno odpiranje ponudb v e-JN – OBR 2.3

  - Seznam posameznih naročnikov

  - Obrazec „ESPD” v elektronski obliki (v xml.) – za vse gospodarske subjekte

1. POVABILO K SODELOVANJU

1.

NAROČNIK

To naročilo izvaja SIMBIO d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik) po pooblastilu občin/javnih zavodov (posameznih naročnikov) iz seznama v prilogi 4.5. na podlagi Pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri projektu Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisne dokumentacije).

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: 14/JN-2024/B

Predmet naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Predmet javnega naročila je razdeljen na dva sklopa:

Sklop št. 1: Širitev in nadgradnja sistema izposoje javnih koles

Sklop št. 2: Upravljanje, vzdrževanje in servisiranje sistema izposoje javnih koles

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehnične specifikacije naročila – projektne naloge, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije pod prilogo 4.1.

Javno naročilo se za posamezne naročnike lahko nanaša na projekte, ki bodo lahko delno financirani s strani EU iz različnih programov iz naslova Evropske kohezijske politike, Eko sklada j. s. ipd. in/ali financirani iz lastnih proračunskih sredstev.

NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega javnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)), v nadaljevanju besedila: ZJN-3) izvede odprti postopek.

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro in oddal naročilo za posamezni sklop enemu (1) izvajalcu.

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

| Predmet javnega naročila: | Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oznaka javnega naročila: | 14/JN-2024/B |  |  |
| Oddaja ponudb | Rok: | Dan: 17. 6. 2024 Ura: 9.00 |  |
| Javno odpiranje ponudb: | Čas: | Dan: 17. 6. 2024 Ura: 10.00 | Spletno mesto: https://ejn.gov.si/eJN2 |
|  | Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. |  |  |

DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno in je dostopna na Portalu javnih naročil.

Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije izključno na Portalu javnih naročil.

Ponudnik prevzame vse stroške, vezane na izdelavo oz. predložitev ponudbe. Naročnik teh stroškov ne krije v nobenem primeru, ne glede na postopek oz. rezultat postopka javnega naročila.

Naročnik z namenom seznanitve zainteresiranih ponudnikov z dejanskim stanjem zahteva obvezen ogled. Ponudniki se lahko za ogled dogovorijo od objave javnega naročila in najkasneje do roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj v skladu z objavo Obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, in sicer na podlagi predhodnega dogovora z naročnikom na e-naslov: info@simbio.si, z navedbo zadeve v e-sporočilu: »Ogled – Sistem izposoje javnih koles – Kolece 2024-2028«. Potrdilo o ogledu je obvezna priloga oddane ponudbe.

PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Kot ponudnik lahko na javnem naročilu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

3.

DOPUSTNA PONUDBA

Dopustna ponudba bo tista, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne bodo obstajali razlogi za izključitev in ki bo izpolnjeval pogoje za sodelovanje, njegova ponudba bo ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehnični specifikaciji in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki bo prispela pravočasno, in pri njej ne bo dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik pa je ne bo ocenil za neobičajno nizko in cena ne bo presegala naročnikovih zagotovljenih sredstev.

4.

PRIPRAVA PONDUBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in priloži zahtevana dokazila, kjer je to zahtevano.

- pod razdelek „PREDRAČUN” se predloži obrazec „Povzetek predračuna za javno odpiranje ponudb v e-JN”.

- pod razdelek „ESPD-ponudnik” se predloži izpolnjen obrazec »ESPD«. V primeru skupne ponudbe se pod razdelek »ESPD - ostali sodelujoči« predložijo ESPD obrazci gospodarskih subjektov, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi.

- pod razdelek »DRUGI DOKUMENTI« se predloži naslednja dokumentacija:

- Podatki o ponudniku – OBR 1

- Ponudba – OBR 2

- Izjava za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc – OBR 3

- Izjava o posredovanju podatkov – OBR 4

- Izjava o izvajanju del s podizvajalci – OBR 5

- Seznam podizvajalcev - OBR 5.1

- Podatki o podizvajalcu - OBR 5.2

- Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo - OBR 5.3

- Ponudnikovo pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem - OBR 5.4

- Referenčno potrdilo - Sklop št. 1 – OBR 6

- Referenčno potrdilo – Sklop št. 2 - OBR 6.a

- Vzorec okvirnega sporazuma za širitev in nadgradnjo sistema izposoje javnih koles – OBR 7

- Vzorec okvirnega sporazuma za upravljanje, vzdrževanje in servisiranje sistema izposoje javnih koles – OBR 7.a

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma – Sklop št. 1 – OBR 8

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma – Sklop št. 2 – OBR 8.a

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku – OBR 9

- Katalog/prospekt ponujene opreme, iz katere bodo razvidne tehnične specifikacije posameznih elementov ponujen opreme (koles – navadnih in električnih, stojal, terminalov itd.)

Jezik ponudbe

Ponudba mora biti predložena v slovenskem jeziku. Propagandni material, tehnične specifikacije, certifikati in druga dokumentacija, ki se nanaša na tehnične značilnosti in kakovost predmeta javnega naročila, so lahko priloženi v angleškem jeziku. Naročnik bo ponudnika po potrebi pozval, da predloži uradno prevedene overjene dokumente v slovenskem jeziku.

5.

PRIPRAVA IN ODDAJA PONUDBE V SISTEMU e-JN

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v točki 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Podrobnejši spletni naslov dokumenta se glasi:

https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

6.

DODATNA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo pisno preko Portala za javna naročila odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z javnim naročilom, najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da so vprašanja postavljena do

roka za postavljanje vprašanj, ki ga je naročnik določil v obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku naročnik ne bo odgovarjal.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji in/ali dodatnih pojasnilih na Portalu javnih naročil. Vsak dodatek in pojasnilo k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik opozarja ponudnike, da so tudi odgovori na vprašanja, ki bodo objavljeni na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije za ta postopek.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljati v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku.

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopustne dopolnitve pravočasno prispelih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po elektronski pošti kontaktni osebi ponudnika navedeni v ponudbi ali po pošti na naslov ponudnika ali preko informacijskega sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ .

7.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolniti in priložiti ter podpisati obrazec Enotni evropski dokument (v nadaljevanju: obrazec ESPD), ki je priloga te razpisne dokumentacije. Če se ponudnik pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte, mora obrazec ESPD predložiti tudi zanje. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci. Obrazec ESPD ponudnik posreduje ločeno zase kot ponudnika in ločene obrazce ESPD za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov v ponudbi.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v obrazcu ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Ponudnik preko spletne strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/  uvozi naročnikov obrazec ESPD, ki je na voljo kot priloga razpisne dokumentacije na portalu www.enarocanje.si, na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ter v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja

ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Gospodarski subjekt lahko v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno javno naročilo.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v obrazcu ESPD.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži najnovejša dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, po potrebi pa tudi v skladu z 78. členom ZJN-3. Naročnik lahko pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom tega zakona. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovil ali bil drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je član(ica) upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku do roka za oddajo prijav ali ponudb v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Predhodni dokaz:

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev potrdil iz Kazenske evidence, ki ne bodo smela biti starejša od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb oz. pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem – OBR 3).

V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam že v času oddaje ponudb. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje in ne smejo biti starejša od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

Naročnik si hkrati pridružuje pravico, da bo pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati predmetno naročilo zahteval predložitev zapriseženih izjav, danih pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te/-h oseb/-e ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, o tem, da na dan poteka roka za predložitev ponudb ni obstajal izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 za glavnega ponudnika, podizvajalce in/ali partnerje v skupni ponudbi ter njihove člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor v njem, v kolikor takšnega dokumenta ne bo mogel pridobiti sam.

A2. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave, in če vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do roka za oddajo ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več.

Predhodni dokaz:

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

A3. Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Predhodni dokaz:

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS številka U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Predhodni dokaz:

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Če je skupna ponudba, mora obrazec »ESPD« izpolniti vsak partner v skupni ponudbi; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora obrazec »ESPD« izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo obrazec »ESPD« izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

B1. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Predhodni dokaz:

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicih ali poslovnih registrov.

B2. Ekonomski in finančni položaj

Splošni letni promet (upoštevani bodo čisti prihodki od prodaje) gospodarskega subjekta, v zadnjih treh (3) poslovnih letih (upoštevana bodo poslovna leta 2021, 2021 in 2023) mora biti najmanj v višini 1.000.000,00 EUR.

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj.

Predhodno dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ustreznost, Ekonomski in finančni položaj, Splošni letni promet)

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev izkaza poslovnega uspeha za zahtevana leta poslovanja.

B3. Tehnična sposobnost in strokovna sposobnost

Ponudnik mora biti tehnično in strokovno sposoben izvesti predmetno javno naročilo. V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj.

Sklop št. 1:

Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno implementiral vsaj dve (2) vzpostavitvi sistema izposoje javnih koles v urbanih naseljih z najmanj desetimi (10) postajami po najmanj šest (6) stojal za navadna in/ali električna kolesa, v obsegu celovite izvedbe dobave navadnih in električnih koles, montaže in zagona sistema, dobave software za upravljanje s sistemom izposoje koles (pregled nad postajami, nadzor nad upravljanjem, vodenje statistike …), vključno s promocijo in oglaševanjem sistema.

Ponudnik se lahko za namen izpolnjevanja referenčnega pogoja za izkazovanje tehnične sposobnosti sklicuje na kapacitete tretjega, vendar mora v tem primeru, ta na čigar kapacitete se sklicuje, prevzeti referenčna dela v izvedbo.

Predhodno dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: dobava blaga določene vrste). Gospodarski subjekt v obrazec ESPD navede podatke, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtev iz pogoja, in sicer: v polje »Opis« navede proizvajalca in tip opreme, iz katerega je razvidno, za katero vrsto opreme z zahtevanimi tehničnimi značilnostmi gre, v polje »EUR« ni potrebno vpis vrednosti referenčnega posla – se vpiše velikost – število postaj, stojal, koles …, če ni razvidna že pod točko »Opis«, v polje »Datum« navede leto dobave in v polje »Prejemniki« naziv in kontaktne podatke referenčnega naročnika (ime in priimek, e-naslov, telefon).

Ponudnik v ESPD obrazec vpiše vsaj dve (2) referenci – referenčna projekta, opis referenčnega posla, datum prevzema ter kontaktne podatke za preverbo reference. V nasprotnem primeru se ponudnika izloči.

Sklop št. 2:

Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel storitev vsaj dveh (2) enoletnih vzdrževanj sistema izposoje javnih koles z najmanj desetimi (10) postajami po najmanj šest (6) stojal za navadna in/ali električna kolesa.

Ponudnik se lahko za namen izpolnjevanja referenčnega pogoja za izkazovanje tehnične sposobnosti sklicuje na kapacitete tretjega, vendar mora v tem primeru, ta na čigar kapacitete se sklicuje, prevzeti referenčna dela v izvedbo.

Predhodno dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročilo storitev: izvedba storitve določene vrste«).

Ponudnik v ESPD obrazec vpiše vsaj dve (2) referenci – referenčna projekta, opis referenčnega posla, datum izvajanja upravljanja, vzdrževanja in servisiranja ter kontaktne podatke za preverbo reference. V nasprotnem primeru se ponudnika izloči.

Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev najmanj dveh (2) referenčnih potrdil (OBR – 6.a). Ponudnik pa lahko z namenom hitrejšega postopka ocenjevanja in pregleda ponudb priloži referenčne potrdila že ob oddaji ponudbe.

B3. Dobavni roki

Rok dobave, montaže in vzpostavitve posameznega naročenega sistema je največ 180 koledarskih dni od pisnega naročila.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec »Ponudba« (OBR 2).

C. OMEJITEV POSLOVANJA IN PREPREČEVANJE NASPROTJA INTERESOV

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju ZIntPK) oziroma funkcionar naročnika ali njegov družinski član ne sme biti udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem (5 %) deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu ponudnika.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osem dni od prejema poziva, posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe. Dokazilo: - Izpolnjena izjava o posredovanju podatkov (OBR 4).

- LISTINE ZA DOKAZOVANJE

Listine za dokazovanje so lahko predložene v fotokopijah. Listine morajo odražati aktualno stanje razen, če je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne informacije ali dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku oziroma posameznemu naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je/jima je nastala.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tej tehnični dokumentaciji, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

8.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Ponudnik mora v Podrobnejšem ponudbenem predračunu (OBR 2.1 in / ali 2.2) ponujati vse  zahtevane pozicije, ob upoštevanju tehničnih zahtev projektne naloge, ki je del razpisne dokumentacije v prilogi 4.1.

Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Predračun se izpolni tako, da se vpiše cene na enoto mere zaokrožene na dve decimalni mesti (0,00) in se jih pomnoži s količinami, ter tako dobljene vrednosti sešteje. Predračun je sestavljen v skladu z zahtevami naročnika in navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.

DDV se obračuna z veljavno davčno stopnjo v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

Ponujena cena (v EUR brez DDV) mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške potrebne za dobavo in vzpostavitev sistema izposoje javnih koles …).

Ponudnik mora zagotavljati fiksne cene na enoto mere, določene v ponudbenem predračunu, za ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Pripisi in popravki v Podrobnejšemu predračunu (OBR – 2.1 in / ali 2.2)  niso dovoljeni.

9.

MERILO ZA IZBOR PONUDBE

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno v primeru skopa št. 1 in sklopa št. 2 merilo ekonomsko najugodnejša ponudba – najnižja skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV).

10.

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30. 8. 2024. V izjemnih okoliščinah (vložitev zahtevka za revizijo, višja sila ipd.), lahko naročnik zahteva, ponudnik pa mora zagotoviti, da se veljavnost ponudbe podaljša za časovno obdobje, ki ga določi naročnik.

11.

FINANČNO ZAVAROVANJE

Skupna določila za finančna zavarovanja

Za finančna zavarovanja velja, da morata biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter morata biti izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smeta bistveno odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije in ne smeta vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

A1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru sklopa št. 1 in 2 bo moral izbrani ponudnik predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma (skladno z OBR-9 v razpisni dokumentaciji) ali depozit.

Zahtevana višina finančnega zavarovanja v primeru sklopa št. 1 in 2 je 5 % skupne okvirne vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora veljati še šestdeset (60) dni po koncu veljavnosti okvirnega sporazuma. Izbrani ponudnik bo moral predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za sklop št. 1 in 2 v roku petnajst (15) dni po podpisu okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum bo postal veljaven pod pogojem, da ponudnik v tem roku predloži finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti lahko naročnik unovči v primeru, če ponudnik svojih obveznosti iz pogodbe ne opravi v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih.

Ponudnik se z oddajo ponudbe v e-JN strinja z vsebino vzorca finančnega zavarovanja (OBR 9). Parafiranega vzorca finančnega zavarovanja ni potrebno prilagati k ponudbi.

A2. Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik bo moral naročniku v roku deset (10) dni po primopredaji posamezne naročene opreme izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (skladno z vzorcem v razpisni dokumentaciji – OBR-10) – bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje ali depozit v višini 5 % od vrednosti naročene opreme z DDV, in sicer z veljavnostjo minimalno 5 let (garancijska doba) in še plus 30 dni od datuma primopredajnega zapisnika. Naročnik lahko unovči zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, da ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi in ponudbi ponudnika.

Ponudnik se z oddajo ponudbe v e-JN strinja z vsebino vzorca finančnega zavarovanja (OBR 10). Parafiranega vzorca finančnega zavarovanja ni potrebno prilagati k ponudbi.

12.

VARIANTNE PONUDBE

Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnika, ki bo oddal več kot eno ponudbo, bo naročnik izločil glede vseh ponudb, ki jih je oddal.

13.

IZBOR PONUDBE/USTAVITEV POSTOPKA

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi ne sklenitve okvirnega sporazuma.

V primeru ustavitve postopka, nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi ovirali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ponudnika ali bi vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

14.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. V kolikor ponudba vsebuje takšne spremembe in dodatke, se le-ti obravnavajo kot neobstoječi.

Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom osebe, ki ima pravico zastopanja. Iz popravka mora biti jasno razvidno, kdaj in kaj je bilo popravljeno.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe. Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je predložil ponudnik v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če potrdila odražajo zadnje stanje.  Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

15.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, zaposlenem pri naročniku ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

16.

Ponudnik z oddajo ponudbe v e-JN potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe (OBR-8), vzorca servisne pogodbe (OBR 8.1) ter z vzorci finančnih zavarovanj (OBR-9 in OBR-10). K ponudbeni dokumentaciji ni potrebno prilagati parafiranih vzorcev.

17.

SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na podlagi postopka oddaje javnega naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno

naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, naročnik v 7. točki teh navodil določa, katere pogoje bo naročnik ugotavljal za vsakega ponudnika/partnerja posebej in katere pogoje za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi skupaj.

18.

ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

19.

PODPIS POGODBE

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum. Izbrani ponudnik bo moral okvirni sporazum podpisati in jo posredovati/dostaviti naročniku najkasneje v petih (5) delovnih dneh od dneva prejema le-te, v nasprotnem primeru se smatra, da odstopa od naročila.

Okvirni sporazum se bo sklenil z enim (1) izvajalcem za obdobje štirih (4) let.

20.

VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA REVIZIJO

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 63/2013 in 60/2017, 72/19, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku deset (10) delovnih dni od dneva objave obvestila o naročilu oz. objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 4.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL v skladu z 71. členom ZPVPJN .

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine v skladu s 15. členom ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se vlaga v skladu s Pravilnikom o portalu eRevizija za izmenjavo informacij in dokumentov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (Ur. l. RS, št. 32/19).

- PONUDBENA DOKUMENTACIJA –

OBRAZCI IN VZORCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Predmet javnega naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-1

# PODATKI O PONUDNIKU

Polni naziv ponudnika:

Zakoniti zastopnik ponudnika:

Identifikacijska številka za DDV/pristojna finančna uprava:

Ponudnik je/ni davčni (DDV) zavezanec (ustrezno obkrožiti): DA NE

Številka transakcijskega računa in banka:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Številka telefaksa:

MSP* (ustrezno obkrožiti): DA NE

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje (e-naslov in telefon):

Odgovorna oseba za podpis pogodbe (z navedbo funkcije):

*Ponudnik označi, ali je mikro, malo ali srednje podjetje (MSP) – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES  z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednje velika podjetja določajo tista podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR.

V primeru, da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, izjavljamo, da:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost,

- se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta javnega naročila in druge pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo,

- soglašamo, da naročnik naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po oddaji javnega naročila glede na razpoložljiva sredstva obseg naročila blaga skrči, v zvezi s čimer ne bomo zahtevali nadomestila ali odškodnine,

- da zagotavljamo dobavo blaga v skladu z zahtevami naročnika.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni ponudnik pri oddaji ponudbe s podizvajalci. V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Priloga k ponudbi v primeru skupne ponudbe oziroma oddaje ponudbe s podizvajalci!

SKUPNA PONUDBA

POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE*

| Popoln naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Naslov gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojni davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

*Podatke izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni obrazec »Podatki o ponudniku« OBR-1. Gospodarski subjekt točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec (naziv) | Vrsta del | Vrednost teh del (v % in v EUR brez DDV od celotne vrednoti naročila) | Kraj in čas izvedbe del |
| --- | --- | --- | --- |

POSLOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU**

| Popoln naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Pristojen davčni urad: |  |
| Številka transakcijskega računa: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Telefaks številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontaktna oseba: |  |

** Gospodarski subjekt točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Predmet javnega naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-2

PONUDBA št. ______________

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil dne _____________, pod številko objave _____________ in v Uradnem listu Evropske unije za »Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)« se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe, in sicer:

| □ samostojno | □ skupna ponudba | □ ponudba s podizvajalcem |
| --- | --- | --- |

(Ustrezno obkrožite!)

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 1: ŠIRITEV IN NADGRADNJA

Prepiše se skupna ponudbena vrednost iz Podrobnejšega predračuna – OBR - 2.1 (list: Skupni predračun - rekapitulacija)

| Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV) | EUR |
| --- | --- |
| DDV (_____ %) | EUR |
| Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) | EUR |

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP ŠT. 2: UPRAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE

Prepiše se skupna ponudbena vrednost iz Podrobnejšega predračuna – OBR - 2.2 (list: Skupni predračun - rekapitulacija)

| Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV) | EUR |
| --- | --- |
| DDV (_____ %) | EUR |
| Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) | EUR |

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja: _______________ (najmanj do 30. 8. 2024).

- ROK DOBAVE, MONTAŽE IN VZPOSTAVITVE SISTEMA

Rok dobave, montaže in vzpostavitve posameznega naročenega sistema je  ___________ (največ 180 koledarskih dni) od pisnega naročila.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

PRILOGA:

- Podrobnejši ponudbeni predračun – širitev in nadgradnja (OBR 2.1), ki izkazuje skupno ponudbeno vrednost in ponudbene vrednosti za vsako občino (posameznega naročnika).

- Podrobnejši ponudbeni predračun – upravljanje, vzdrževanje in servisiranje (OBR 2.2), ki izkazuje skupno ponudbeno vrednost in ponudbene vrednosti za vsako občino (posameznega naročnika).

- Katalog/prospekt ponujene opreme

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Predmet javnega naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-3

IZJAVA

za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

(izpolnijo glavni ponudnik, vodilni partner ter vsi podizvajalci in soponudniki v skupnih ponudbah)

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik SIMBIO d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, za namene javnega naročila: »Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce 2024-2028«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne ____________, pod številko objave ______/2020 in v Uradnem listu Evropske unije, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za ponudnika, zakonitega zastopnika oz. zastopnike, člana/-ce upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa:

PODATKI O PRAVNI OSEBI

Polni naziv ponudnika:

Sedež ponudnika:

Občina sedeža ponudnika:

Matična številka ponudnika:

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

PODATKI O ZASTOPNIKU/ZASTOPNIKIH, članih/-cah upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa:

(fizični osebi) – ponudnik izpolni toliko obrazcev kot ima zakonitih zastopnikov/članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Prejšnji priimek zakonitega zastopnika:

Podpis zastopnika

PODATKI O ZASTOPNIKU/ZASTOPNIKIH (fizični osebi)

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega bivališča:

Državljanstvo:

Prejšnji priimek zakonitega zastopnika:

Podpis zastopnika

Navodila za izpolnitev:

V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, prosimo, da izpolni obrazec Podatki o zastopniku za vsakega zastopnika posebej.

Predmet javnega naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-4

IZJAVA

o posredovanju podatkov

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | SIMBIO d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, po pooblastilu občin (posameznih naročnikov) iz priloge 4.5) |
| Oznaka javnega naročila | 14/JN-2024/B |
| Naziv javnega naročila | Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028) |
| Podatki o pravni osebi – ponudniku |  |
| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| Sedež ponudnika |  |
| Občina sedeža ponudnika |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka podjetja |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3… |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Št. | Ime | Priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3… |  |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so s ponudnikom povezane družbe naslednje:

| Št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3... |  |  |

S podpisom te izjave jamčimo, da v lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni dobavitelj pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

Predmet javnega naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR-5

IZJAVA

o izvajanju del s podizvajalci in neposredna plačila

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za blago: »Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles - Kolesce«, objavljenim na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, pod materialno in kazensko odgovornostjo,

IZJAVLJAMO,

- da dobavo blaga in izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila, NE BOMO izvajali s podizvajalci.

- da BOMO dobavo blaga in izvedbo del, ki so predmet javnega naročila izvajali s podizvajalci.

V primeru izvajanja del s podizvajalci prilagamo k ponudbi izpolnjene ESPD obrazce naših podizvajalcev ter izjavljamo, da bomo na poziv naročnika predložili zahtevane izjave v skladu z določbami ZJN-3 v primeru zahtev podizvajalcev za neposredna plačila.

(Ustrezno obkrožite!)

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni dobavitelj pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

Predmet javnega naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR 5.1

SEZNAM PODIZVAJALCEV

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za »Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)«, objavljenim na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti ____________________________ EUR brez DDV, in sicer bo navedeni podizvajalec dobavljal opremo

__________________________________________________________________________________

(navesti del dobave).

V ponudbi je podizvajalec _______________________________________________________ (naziv)

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti ______________________ EUR brez DDV, in sicer bo navedeni podizvajalec dobavljal opremo

__________________________________________________________________________________

(navesti del dobave).

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve okvirnega sporazuma z naročnikom ali v času izvajanja okvirnega sporazuma za predmetno naročilo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.

| Datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev ponudnik ustrezno razširi ali kopira obrazec.

Predmet javnega naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR 5.2

PODATKI O PODIZVAJALCU

Ime podjetja:

Zakoniti zastopnik:

Identifikacijska številka za DDV:

Pristojna finančna uprava:

Številka transakcijskega računa:

Matična številka:

Naslov:

Številka telefona:

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivosti uporablja glavni ponudnik. V primeru večjega števila podizvajalcev oz. subjektov, katerih zmogljivosti uporablja glavni dobavitelj, se obrazec kopira.

Predmet javnega naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

OBR 5.3

SOGLASJE PODIZVAJALCA

ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Naziv podizvajalca: ___________________________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ____________________________________________________________

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da bo naročnik SIMBIO d. o. o. za javno naročilo, katerega predmet je Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028).

namesto ponudnika __________________________________________ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

Obrazec izpolni vsak podizvajalec. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, se obrazec kopira.

Predmet javnega naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Ponudnik:

Naslov ponudnika:

OBR 5.4

PONUDNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL

PODIZVAJALCEM

Ponudnik: _______________________________________________________________________

v skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 daje naročniku za javno naročilo: »Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)« objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne _______________ in v Uradnem listu Evropske unije, pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plača naslednjim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo.

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

| Datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Opomba:

Ponudnik v obrazec vpiše vse podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Predmet javnega naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Prijavitelj:

Naslov prijavitelja:

OBR-6

REFERENČNO POTRDILO – SKLOP ŠT. 1

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)			___________________________________________________________

(naslov)			___________________________________________________________

(kontaktna oseba – telefon, e-naslov) ________________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)			__________________________________________________________

(naslov)			 __________________________________________________________

v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel vzpostavitev sistema izposoje javnih koles z najmanj desetimi (10) postajami po najmanj šest (6) stojal za navadna in/ali električna kolesa, v obsegu celovite izvedbe dobave navadnih in električnih koles, montaže in zagona sistema, dobave software za upravljanje s sistemom izposoje koles (pregled nad postajami, nadzor nad upravljanjem, vodenje statistike …), vključno s promocijo in oglaševanjem sistema.

__________________________________________________________________________________

(naziv projekta)

Kraj izvedbe projekta: ________________________________________________________________

Vrednost del, ki se nanaša na navedeno vsebino referenčnih del:  ________________________ EUR brez DDV.

Datum prevzema sistema: ____________________________ (v zadnjih petih (5) letih šteto do roka za oddajo ponudb).

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila izvedena pravočasno, v dogovorjeni vrednosti in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

| Datum: | Žig: | Podpis izdajatelja potrdila: |
| --- | --- | --- |

Predmet javnega naročila: Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)

Prijavitelj:

Naslov prijavitelja:

OBR-6.a

REFERENČNO POTRDILO – SKLOP ŠT. 2

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)			___________________________________________________________

(naslov)			___________________________________________________________

(kontaktna oseba – telefon, e-naslov) ________________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)			__________________________________________________________

(naslov)			 __________________________________________________________

v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel storitev enoletnega upravljanja, vzdrževanja in servisiranja sistema izposoje javnih koles z najmanj desetimi (10) postajami po najmanj šest (6) stojal za navadna in/ali električna kolesa.

__________________________________________________________________________________

(naziv projekta)

Kraj izvedbe projekta: ________________________________________________________________

Vrednost del, ki se nanaša na navedeno vsebino referenčnih del:  ________________________ EUR brez DDV.

Datum izvajanja: ____________________________ (v zadnjih petih (5) letih šteto do roka za oddajo ponudb).

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Dela so bila izvedena pravočasno, v dogovorjeni vrednosti in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

| Datum: | Žig: | Podpis izdajatelja potrdila: |
| --- | --- | --- |

OBR-7

# VZOREC

# OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA ŠIRITEV IN NADGRADNJO SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES – KOLESCE (2024-2028)

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ID za DDV: SI 56012390, ki jo zastopa župan Matija Kovač;

OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče, ID za DDV: SI49877445, ki jo zastopa župan Tomaž Žohar;

OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ID za DDV: SI 71772626, ki jo zastopa župan Martin Brecl;

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, ID za DDV: SI11734612, ki jo zastopa župan Marko Šantej;

OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, ID za DDV: SI27768228, ki jo zastopa župan Jože Kužnik;

OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ID za DDV: SI 65504038, ki jo zastopa župan Darko Ratajc;

OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ID za DDV: SI20341253, ki jo zastopa župan mag. Marko Diaci;

Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, ID za DDV: SI78439388, ki jo zastopa župan Miran Jurkošek;

OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, ID za DDV: SI67288006, ki jo zastopa župan Branko Petre;

OBČINA ZREČE, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, ID za DDV: SI35536519, ki jo zastopa župan mag. Boris Podvršnik;

OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, ID za DDV: SI62546708, ki jo zastopa župan Janko Kos;

OBČINA SEVNICA, Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, ID za DDV: SI99767392, ki jo zastopa župan Srečko Ocvirk,

/v nadaljevanju: posamezni naročniki/,

ki jih po pooblastilu zastopa družba/

SIMBIO d. o. o.,

Teharska cesta 49, 3000 Celje,

ki ga zastopa direktor: mag. Marko Zidanšek

ID za DDV: SI 54123135

Transakcijski račun: SI56 1910 0001 0251 111, odprt pri Deželni banki Slovenije

/v nadaljevanju: naročnik/

in

____________________________________

____________________________________

ki ga zastopa direktor: __________________

ID za DDV: _________________________

Transakcijski račun: ____________________ pri banki____________________________

/v nadaljevanju: izvajalec/

sklepata

OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA št. 14/JN-2024/B ZA SKLOP ŠT. 1

UVODNA DOLOČILA

  - člen

Stranke sporazuma uvodoma ugotavljajo, da:

- naročnik SIMBIO d. o. o. v predmetnem javnem naročilu nastopa kot naročnik po pooblastilu posameznih naročnikov v prilogi na podlagi Pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri projektu »Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles – Kolesce (2024-2028)«, torej v imenu posameznih naročnikov in za njihov račun;

- se bodo investicije v sistem izposoje javnih koles pri posameznih naročnikih financirale iz proračunskih sredstev, s sofinanciranjem Evropske unije in iz integralnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo, morebitnih drugih programov iz naslova Evropske kohezijske politike, bodisi izključno iz lastnih proračunskih sredstev oziroma razpoložljivih sredstev iz naslova drugih javnih razpisov;

- imajo posamezni naročniki namenjena sredstva za predmet financiranja te pogodbe v svojih NRP-jih;

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), v nadaljevanju besedila: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne ______  2024, pod številko objave ____/2024 in v Uradnem listu Evropske unije z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za fazno dobavo, montažo, širitve in nadgradnje sistema izposoje javnih koles z enim (1) izvajalcem za obdobje štirih (4) let;

- da je bil izvajalec ____________________ na podlagi postopka iz prejšnje alineje izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo posla.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o načinu izvajanja javnega naročila. Sestavni del sporazuma je razpisna in ponudbena dokumentacija.

Izvajalec s podpisom tega sporazuma prevzame obveznosti fazne dobave in montaže (IKT) opreme za avtomatiziran sistem izposoje javnih koles. Izvajalec prav tako izvede ostala potrebna dejanja za vzpostavitev in implementacijo sistema izposoje javnih koles v skladu s projektno nalogo, ki je sestavni del tega sporazuma. Naročilo vključuje tudi nadgradnjo in posodabljanje programske opreme za posamezne sisteme izposoje koles pri posameznih naročnikih za obdobje pet (5) let.

- člen

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:

- predmet javnega naročila je fazna dobava, montaža in vzpostavitev sistema izposoje javnih koles, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti;

- naročnik bo v obdobju trajanja sporazuma naročal na podlagi dejanskih potreb;

- naročnik bo blago in storitev, ki je ni v ponudbi, naročal pri izvajalcu, s katerim ima sklenjen okvirni sporazum.

Naročnik naroča blago pisno na elektronski naslov izvajalca: _________________________________.

Brez posledic za izvajalca se rok dobave in izvajanja storitev lahko podaljša samo zaradi višje sile. To so vsi nepredvideni dogodki, ki onemogočajo izvajanje storitev pod normalnimi pogoji in na njih ne more vplivati nobena od strank okvirnega sporazuma. Naročnik in izvajalec se obvezujeta, da se bosta v roku dveh dni obvestila o nastanku in prenehanju višje sile. Novi roki se določijo sporazumno in pisno.

- člen

Izvajalec bo izvrševal dobavo in dela iz tega sporazuma v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- projektno nalogo,

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in

- ponudbo in podrobnejšim ponudbenim predračunom izvajalca št. _________________ z dne __________________.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del tega sporazuma.

Naročnik si pridružuje pravico zmanjšati oziroma povečati obseg naročila in v skladu s tem tudi zmanjšati oziroma povečati vrednost del.

OCENJENA VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

4. člen

Skupna ocenjena vrednost sporazuma je dogovorjena na osnovi ponudbe in podrobnejšega ponudbenega predračuna izvajalca št. ____________ z dne ____________ in s klavzulo »dejanske količine in fiksne cene na enoto« in znaša:

Znesek (v EUR brez DDV)                                         ______________________________

DDV (___%)                                                               ______________________________

Znesek (v EUR z DDV)                                               ______________________________

V kolikor se tekom izvajanja okvirnega sporazuma spremeni stopnja DDV, takšno tveganje nosi naročnik.

Naročnik bo v obdobju trajanja okvirnega sporazuma naročil le tiste vrste in količine blaga, ki jih bodo posamezni naročniki dejansko potrebovali.

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli drugače odgovoren zaradi nedoseganja okvirne vrednosti, v kolikor bi bila to posledica zmanjšanja potrebe iz objektivnih razlogov, ki so vezani na potrebo naročnika po dobavi, montaži in vzpostavitvi sistema izposoje javnih koles oz. vezano na razpoložljiva sredstva posameznega naročnika ter pridobljena državna in EU sredstva.

V ceno so vključeni vsi stroški, ki bodo potrebni za izvajanje predmetnega javnega naročila, vključno z dostavo blaga po ponudbenem predračunu in izven njega v primeru dodatnih naročil na naslov naročnika oziroma dogovorjeno mikrolokacijo, kjer se bo sistemi vzpostavil, razširil ali nadgradil. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ceno.

Če izvajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz sporazuma, mora naročniku zagotoviti blago po teh cenah.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma in njegove ponudbe, naročniku dobavljal po cenah, ki jih je navedel v Podrobnejšem predračunu (OBR 2.1), ki je priloga tega okvirnega sporazuma. Cene na enoto mere, določene v predračunu so fiksne, za ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA

Izvajalec bo po navodilih naročnika izstavil račun za posamezno predmetno naročilo neposredno posameznemu naročniku, ki bo naročil posamezni sistem izposoje javnih koles.

Posamezni naročniki se obvezujejo izvedbo sistema izposoje koles plačati 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa in potrjenega s strani odgovorne osebe posameznega naročnika na transakcijski račun izvajalca št. ______________________, odprt pri banki _____________________.

Izvajalec k izstavljenemu računu priloži fotokopijo primopredajnega zapisnika. Na računu mora biti razvidno, na katero javno naročilo in številko okvirnega sporazuma se dobavljeno blago in izvedena dela navezujejo.

OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

6. člen

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo del okvirnega sporazuma. V zvezi z izvajanjem del po tem okvirnem sporazumu se izvajalec obvezuje:

- izvršiti dela točno po določilih razpisne dokumentacije in predračunu ter drugih pogojih ponudbene dokumentacije;

- prevzeta dela izvršiti vestno, strokovno in kvalitetno, v skladu z zakoni in predpisi s strokovnega področja, varstva in zdravja pri delu in varstva pred požarom, tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del okvirnega sporazuma;

- izročiti naročniku vsa zahtevana dokazila o kvaliteti (npr. izjave o skladnosti in certifikate za vgrajeno opremo);

- dajati potrebna pojasnila in svetovati ter po potrebi reševati probleme, nastale na postajah / lokacijah;

- izvesti vsa dela iz predmeta naročila (izvedba posameznih aktivnosti ni možna);

- zagotoviti strežnik, kjer bo nameščena programska aplikacija za upravljanje in nadzor celotnega avtomatiziranega sistema in hkrati omogočiti uporabo programske aplikacije naročniku ali z njegove strani pooblaščenemu upravljavcu na njihovem sedežu;

- izvesti vzpostavitev, montažo, zagon in 3-mesečno brezplačno poskusno obratovanje sistema, po vzpostavitvi infrastrukture na postajah;

- izdelati navodila za rokovanje s sistemom za uporabnike (v tiskani in elektronski obliki);

- izdelati navodila za upravljanje in nadzor sistema ter vzdrževanje sistema za upravljavca (v tiskani in elektronski obliki);

- zagotoviti šolanje vseh oseb, ki bodo poleg izvajalca upravljale s sistemom;

- upravljati in vzdrževati avtomatiziran sistem izposoje koles – celotni sistem, programsko aplikacijo in postaje:

- izvajalec mora zagotavljati podporo (programsko in tehnično) brez dodatnega plačila najmanj za obdobje enega (1) leta od vzpostavitve sistema;

  - v primeru napak oz. fizičnih poškodb na postajah/lokacijah ali v računalniškem sistemu mora izvajalec nuditi odpravo le teh, z odzivnostjo najmanj v 12-ih urah za napake v računalniškem sistemu in z odzivnostjo najmanj v 48-ih urah v primeru fizičnih napak ali poškodb na postajah;

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, pod pogoji, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma;

- označiti po potrebi izveden projekt v skladu z Navodili EU za obveščanje in informiranje javnosti;

- po 3-mesečnem brezplačnem poskusnem obratovanju predati posamezen razširjen, nadgrajen sistem v vzdrževanje izbranemu izvajalcu za sklop št. 2 v okviru tega javnega naročila;

- zagotavljati ločeno vodenje evidenc in arhiviranje dokumentacije v zvezi s projektom ter omogočiti naročniku, posameznemu naročniku ali pooblaščenim predstavnikom sofinancerja vpogled v dokumentacijo v zvezi s projektom.

Vse ugotovljene napake med izvedbo del je izvajalec dolžan nemudoma odpraviti na svoje stroške. Za vse spremembe oz. odmike od popisov del pa si mora poprej pridobiti pisno soglasje naročnika.

7. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo posodabljal in vršil nadgradnjo programske opreme sistema za obdobje pet (5) let od datuma zagona posameznega sistema, pri čemer se kot datum pričetka upošteva datum primopredajnega zapisnika.

- člen

Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2010 klavzula DDP, na sedež naročnika, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave, kar se bosta naročnik in izvajalec dogovorila na uvedbi v delo posameznega naročila vzpostavitve sistema izposoje javnih koles.

- člen

Posamezni naročniki se zavezujejo:

- za opravljeno delo izvajalcu plačati pogodbeno dogovorjeno ceno;

- zagotoviti  ustrezno urejene lokacije, kjer bodo vzpostavljeni sistemi izposoje koles,

- vse potrebne informacije in odzivnost.

POGODBENI ROKI

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo posamezno dobavo, montažo in vzpostavitev sistema izposoje koles izvedel najkasneje v stoosemdesetih (180) dneh od uvedbe v delo za posamezno naročilo sistema izposoje javnih koles pri posameznem naročniku.

Uvedbo v delo bo naročnik razpisal po pisnem naročilu dobave, montaže in vzpostavitve sistema izposoje javnih koles za posameznega naročnika in zagotovitvi tehničnih pogojev za vzpostavitev sistema izposoje javnih koles s strani posameznega naročnika.

V kolikor izvajalec svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je posameznemu naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

Na podlagi kvalitetnega pregleda iz 17. člena te pogodbe, bo naročnik izvajalcu izdal primopredajni zapisnik oz. potrdilo o izvedbi, ki bo pomenilo pričetek 3-mesečnega poskusnega obratovanja. Ob koncu 3-mesečnega poskusnega obratovanja bo naročnik izvajalcu izdal oz. potrdilo o prevzemu.

PODALJŠANJE ROKA ZA ZAKLJUČEK DEL

- člen

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih:

- zamude pri uvedbi v delo;

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika;

- če naročnik naroči večja dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje v čim krajšem možnem času po tem, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z dodatkom k temu okvirnemu sporazumu.

Izvajalec je oproščen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, četudi iz razlogov na strani naročnika dodatek k sporazumu za podaljšanje ni bil sklenjen, če obstajajo razlogi za podaljšanje pogodbenega roka iz prvega odstavka tega člena in če je izvajalec o razlogih za podaljšanje pravočasno obvestil naročnika.

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi dobave, montaže in vzpostavitve posameznega sistema izposoje javnih koles ne drži s to pogodbo dogovorjenega in morebitno sporazumno podaljšanega roka za zaključek del pri posameznem naročniku, bo za vsak dan zamude roka za zaključek del po tej pogodbi plačil zadevnemu posameznemu naročniku pogodbeno kazen v višini 50 EUR na dan.

Pogodbena kazen se obračunava od prvega dne, ko je izvajalec prišel v zamudo in pred tem ni bilo pisno dogovorjeno podaljšanje roka.

- člen

Pogodbena kazen se obračunava (teče) do dneva primopredaje posameznega naročenega sistema izposoje javnih koles.

- člen

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano ne glede na morebitno zavrnitev primopredajnega zapisnika s strani predstavnika izvajalca.

- člen

Naročnik in izvajalec sta soglasna, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Plačilo pogodbene kazni ne izključuje ali znižuje odgovornosti za morebitno škodo.

Če ima naročnik zaradi zamude dobavitelja stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik zaračunal pri naslednji dobavi.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v tridesetih (30) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Pogodbena kazen se obračuna sproti ob izdaji računov za že izvedene dobave.

PREVZEM BLAGA IN DEL – POTRDILO O PREVZEMU

- člen

Kakovost proizvodov mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter biti v skladu z zahtevami naročnika iz projektne naloge ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse blago mora biti opremljeno z deklaracijo v slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga lahko zavrne in zahteva, da mu izvajalec dobavi blago ustrezne kakovosti.

Izvajalec se obvezuje na svoje stroške odpraviti kakovostne napake v roku sedmih (7) dni od obvestila naročnika o napaki oziroma neuporabnosti predmeta naročila.

- člen

Izvajalec je dolžan naročnika pisno obvestiti o zaključku del in naročnika takoj pisno pozvati na pregled posameznega sistema izposoje javnih koles. Dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je vzpostavljen sistem izposoje javnih koles pripravljen za kvalitetni pregled.

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku petih (5) koledarskih dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na pregled del oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na pregled del, lahko naročnik sam razpiše datum kvalitetnega pregleda, na katerega povabi tudi izvajalca.

O kvalitetnem pregledu izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen,

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne.

Če pogodbeni stranki ugotovita, da je naročnik povsem zadovoljen z izpolnitvijo pogodbe in da na kvalitetnem pregledu ni bilo ugotovljenih nobenih pomanjkljivosti in napak, v zapisniku opredelita,  da se šteje sistem (vsa izvedena dela) za uspešno izveden. V tem primeru je takšen zapisnik hkrati tudi primopredajni zapisnik.

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene s pogodbo.

V kolikor ob primopredaji naročnik s strani izvajalca še ne prejme vse v prejšnjem odstavku opredeljene zahtevane dokumentacije, lahko izvajalcu določi primerno kratek rok za izročitev manjkajoče dokumentacije. Ta rok se šteje kot odložni pogoj za veljavnost primopredajnega zapisnika.

Če izvajalec tudi v tem postavljenem roku ne predloži zahtevane manjkajoče dokumentacije se šteje, da sistem ni bil uspešno prevzet, čeprav je bilo zapisniško ugotovljeno, da na sistemu ni ugotovljenih pomanjkljivosti in napak. S prekoračitvijo roka iz tega odstavka, izvajalec pride v zamudo, naročnik pa začne obračunavati pogodbeno kazen.

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri kvalitetnem pregledu del ali podpis zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko kvalitetni pregled izvedenih del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila pregled enostransko, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

- člen

Naročnik lahko prevzem izvedenih del odkloni samo v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del ugotovi, da pogodbena dela niso zaključena (dokončana) ali da je določena dela treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo.

Če pogodbeni stranki z zapisnikom o kvalitetnem pregledu ugotovita, da mora izvajalec določena dela

končati ali jih ponovno izvesti, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta dela dokonča in jih ponovno izvede.

Če izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati poleg morebitne razlike v ceni tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

- člen

S primopredajnim zapisnikom se potrdi uspešna izvedba pogodbenih obveznosti vezanih na dobavo, montažo in zagon posameznega sistema ter prične 3-mesečno poskusno obratovanje sistema.

Po uspešnem 3-mesečnem poskusnem obratovanju posameznega sistema naročnik izvajalcu izda potrdilo o prevzemu posameznega sistema.

GARANCIJSKE IZJAVE

- člen

Izvajalec se obvezuje pri dobavi vsakega sistema naročniku predložiti garancijske izjave, iz katerih je razviden čas trajanja garancije za dobavljena koles oz. postaje.

Izvajalec mora zagotoviti garancijsko dobo za avtomatizirani sistem in postaje najmanj pet (5) let od pričetka uporabe posameznega sistema.

Izvajalec mora zagotoviti garancijsko dobo za kolesa (navadna in električna) najmanj pet (5) let od pričetka uporabe posameznega predmetnega kolesa (navadnega in električnega z izjemo baterije in motorja).

Izvajalec mora zagotoviti garancijsko dobo za baterijo in motor električnega kolesa najmanj dve (2) leti od pričetka uporabe predmetnega električnega kolesa.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik | Obseg in vrsta storitev: | Predmet, količina, vrednost | kraj in rok izvedbe teh storitev: | neposredno plačilo (da/ne) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

- člen

Naročnik in izvajalec se strinjata, da bo naročnik v skladu z določbami ZJN-3 izvajal neposredna plačila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predložil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno plačilo. V ta namen izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi računa oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priložil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma računa plača neposredno podizvajalcu in soglaša, da naročnik namesto njega poravna podizvajalčevo terjatev do njega. Naročnik pa naročilo izvajalca, da namesto njega plača njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s takšnim načinom plačila soglaša in se zavezuje poravnati terjatev podizvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojim situacijam, ki jih bo posredoval naročniku, priložil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno plačilo zahtevali.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je podizvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu z 7. odstavkom 94. člena ZJN-3.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec je dolžan v roku petnajst (15) dni po podpisu okvirnega sporazuma predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma (bančna garancija, kavcijski zavarovanje ali depozit) v višini 5 % okvirne skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV.

Finančno zavarovanje mora veljati še šestdeset (60) dni po skrajnem roku za izpolnitev vseh obveznosti iz sporazuma.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če izvajalec ne bo izpolnjeval obveznosti iz te sporazuma.

- člen

Izvajalec mora najkasneje v roku štirinajstih (14) dni po primopredaji posameznega naročila sistema za izposojo javnih koles, naročniku izročiti finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje ali depozit) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od vrednosti posameznega izvedenega sistema izposoje javnih koles pri posameznem naročniku (z DDV) z veljavnostjo ____ let (najmanj pet (5) let od dneva primopredaje) do vključno 30. dan po preteku garancijskega roka.

Garancija oz. zavarovanje služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja garancije.

Šteje se, da dokončen prevzem opravljenih del s strani naročnika ni opravljen, če izvajalec ne izroči naročniku finančnega zavarovanja (bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja) za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. Če izvajalec v roku ne izroči finančnega zavarovanja lahko naročnik zadrži izplačilo dolgovanega zneska za opravljena dela, v višini manjkajoče garancije.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZMA

- člen

Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi hujših kršitev obveznosti iz sporazuma s strani druge stranke sporazuma, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od tega sporazuma. V primeru odstopa sta stranki sporazuma dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo škodo.

- člen

Za hujšo kršitev določil sporazuma, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od sporazuma, štejejo zlasti:

- zamuda izvajalca, ki presega število dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni;

- napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;

- unovčitev bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in ne vzpostavitev le-te niti v naknadnem primernem roku, ki ga določi naročnik.

Odstop od sporazuma lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Odstop od sporazuma učinkuje z dnem, ko druga stranka sporazuma prejme odstop od sporazuma.

Naročnik lahko od sporazuma odstopi brez odpovednega roka v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

- člen

Izvajalec sme odstopiti od sporazuma zlasti:

- če naročnik zamuja z uvedbo v delo več kot 30 dni od sklenitve sporazuma oddaje posameznega naročila;

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del;

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati;

- če iz okoliščin izhaja, da izvajalec zelo verjetno svojih obveznosti ne bo mogel izvršiti oz. tega verjetno ne bo mogel storiti pravočasno (kot npr. stečaj, zamude pri izvedbi del ipd.)«

- člen

Ne glede na to, katera od strank sporazuma odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Stranki sporazuma se zavezujeta takoj po odstopu od sporazuma pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi obračuna del.

Ne glede na to, katera od strank sporazuma odstopa, je posamezni naročnik izvajalcu dolžan plačati vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s sporazumom do trenutka odstopa od sporazuma.

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od strank sporazuma in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu. Sporazum je sklenjen pod odložnim pogojem pridobitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

SKRBNIKI SPORAZUMA

- člen

Skrbnik sporazuma s strani naročnika je Alenka Sajovic, ki je pooblaščena, da zastopa naročnika glede vprašanj, ki so povezana s predmetom sporazuma.

Skrbnik sporazuma s strani izvajalca je ____________________, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca glede vprašanj, ki so povezana s predmetom sporazuma.

Spremembo predstavnika morata stranki sporazuma pisno sporočiti druga drugi najkasneje pet (5) dni pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.

KLAVZULI

- člen

Protikorupcijska klavzula

Sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz sporazuma ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

- člen

Razvezni pogoj

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

SPLOŠNI IN KONČNI DOGOVORI

- člen

Za vse primere, ki s to pogodbo niso natančno določeni, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Morebitne spore iz tega sporazuma bosta stranki prvenstveno reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Celju. Vse dopustne spremembe okvirnega sporazuma morajo biti dogovorjene v pisni obliki.

Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka dva (2) izvoda.

V _______________, dne ___________________

Naročnik:

SIMBIO d. o. o.

mag. Marko Zidanšek,

V ________________, dne _________________

Izvajalec:

________________________

________________________

Priloga: Seznam posameznih naročnikov

OBR-7a

# VZOREC

# OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA UPRAVLJANJE, VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE SISTEMA IZPOSOJE JAVNIH KOLES (2024-2028)

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ID za DDV: SI 56012390, ki jo zastopa župan Bojan Šrot;

OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče, ID za DDV: SI49877445, ki jo zastopa župan Tomaž Žohar;

OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ID za DDV: SI 71772626, ki jo zastopa župan Martin Brecl;

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, ID za DDV: SI11734612, ki jo zastopa župan Franc Zdolšek;

OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, ID za DDV: SI27768228, ki jo zastopa župan Jože Kužnik;

OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ID za DDV: SI 65504038, ki jo zastopa župan Darko Ratajc;

OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ID za DDV: SI20341253, ki jo zastopa župan mag. Marko Diaci;

Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, ID za DDV: SI78439388, ki jo zastopa župan Miran Jurkošek;

OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, ID za DDV: SI67288006, ki jo zastopa župan Branko Petre;

OBČINA ZREČE, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, ID za DDV: SI35536519, ki jo zastopa župan mag. Boris Podvršnik;

OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, ID za DDV: SI62546708, ki jo zastopa župan Janko Kos;

RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, ID za DDV: SI71357963, ki jo zastopa direktor Jure Raztočnik

OBČINA SEVNICA, Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, ID za DDV: SI99767392, ki jo zastopa župan Srečko Ocvirk,

/v nadaljevanju: posamezni naročniki/,

ki jih po pooblastilu zastopa družba/

SIMBIO d.o.o.,

Teharska cesta 49, 3000 Celje,

ki ga zastopa direktor: mag. Marko Zidanšek

ID za DDV: SI 54123135

Transakcijski račun: SI56 1910 0001 0251 111, odprt pri Deželni banki Slovenije

/v nadaljevanju: naročnik/

in

____________________________________

____________________________________

ki ga zastopa direktor: __________________

ID za DDV: _________________________

Transakcijski račun: ____________________ pri banki____________________________

/v nadaljevanju: izvajalec/

sklepata

OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA št. 14/JN-2024/B ZA SKLOP ŠT. 2

UVODNA DOLOČILA

- člen

Stranke sporazuma uvodoma ugotavljajo, da:

- naročnik SIMBIO d.o.o. v predmetnem javnem naročilu nastopa kot naročnik po pooblastilu posameznih naročnikov v prilogi na podlagi Pogodbe o medsebojnem sodelovanju pri projektu »Širitev, nadgradnja in vzdrževanje sistema izposoje javnih koles - Kolesce«, torej v imenu posameznih naročnikov in za njihov račun;

- se bodo investicije v sistem izposoje javnih koles pri posameznih naročnikih financirale iz proračunskih sredstev, s sofinanciranjem Evropske unije in iz integralnih sredstev Ministrstva za infrastrukturo, morebitnih drugih programov iz naslova Evropske kohezijske politike, bodisi izključno iz lastnih proračunskih sredstev oziroma razpoložljivih sredstev iz naslova drugih javnih razpisov;

- imajo posamezni naročniki namenjena sredstva za predmet financiranja tega sporazuma v svojih NRP-jih;

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), v nadaljevanju besedila: ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne ______  2024, pod številko objave ____/2024 in v Uradnem listu Evropske unije z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za upravljanje, vzdrževanje in servisiranje sistema izposoje javnih koles z enim (1) izvajalcem za obdobje štirih (4) let;

- da je bil izvajalec ____________________ na podlagi postopka iz prejšnje alineje izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo posla.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

S tem sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o načinu izvajanja javnega naročila. Sestavni del sporazuma je razpisna in ponudbena dokumentacija.

Naročnik s tem okvirnim sporazumom naroča, izvajalec pa prevzema upravljanje, vzdrževanje in servisiranje sistema izposoje javnih koles - Kolesce (2024-2028) v skladu s ponudbenim predračunom izvajalca št.__________ z dne ___________, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Obseg del upravljanja, vzdrževanja in servisiranja ter okvirni plan količin pri posameznih naročnikih je razviden iz projektne naloge in ponudbenega predračuna.

Okvirni sporazum se sklepa za 4 – letno obdobje od podpisa sporazuma. Posamezni naročniki sukcesivno pristopajo k storitvi upravljanja, vzdrževanja in servisiranja in sicer:

- po izvedenem 3 -mesečnem poskusnem obratovanju v okviru sklopa št. 1 tega javnega naročila oziroma

- po izvedenem enoletnem vzdrževanju, ki je predmet že obstoječega sistema izposoje javnih koles, ki je podrobno opisan pod točko 2. Obstoječe stanje oziroma

- po izvedbi vseh pogodbenih obveznosti s strani izvajalca Pogodbe za izvedbo javnega naročila št. 06/Jn-2018/B »Vzpostavitev sistema izposoje koles« oziroma

- po izvedenem 3-mesečnem poskusnem obratovanju sistema s strani posameznih naročnikov, ki so samostojno naročili širitev sistema na svojem območju.

- člen

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:

- predmet javnega naročila je sukcesivno dopolnjevanje obsega upravljanja, vzdrževanja in servisiranja sistema izposoje javnih koles, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti;

- naročnik bo v obdobju trajanja sporazuma naročal storitev upravljanja, vzdrževanja in servisiranja sistema izposoje javnih koles na podlagi dejanskih potreb posameznih naročnikov;

Naročnik naroča storitev upravljanja, vzdrževanja in servisiranja sistema izposoje javnih koles pisno na elektronski naslov izvajalca: _________________________________.

Brez posledic za izvajalca lahko izvajanje storitve začasno preneha samo zaradi višje sile. To so vsi nepredvideni dogodki, ki onemogočajo izvajanje storitev pod normalnimi pogoji in na njih ne more vplivati nobena od strank okvirnega sporazuma. Naročnik in izvajalec se obvezujeta, da se bosta v roku dveh dni obvestila o nastanku in prenehanju višje sile.

- člen

Izvajalec bo izvajal storitve iz tega sporazuma v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- projektno nalogo,

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in

- ponudbo in podrobnejšim ponudbenim predračunom izvajalca št. _________________ z dne __________________.

Predmetni dokumenti so priloge in sestavni del tega sporazuma.

Naročnik si pridružuje pravico zmanjšati oziroma povečati obseg naročila in v skladu s tem tudi zmanjšati oziroma povečati vrednost del.

OCENJENA VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Skupna ocenjena vrednost sporazuma je dogovorjena na osnovi ponudbe in podrobnejšega ponudbenega predračuna izvajalca št. ____________ z dne ____________ in s klavzulo »dejanske količine in fiksne cene na enoto« in znaša:

| Storitev | Ponudbena vrednost na leto (v EUR brez DDV) (A) | Obdobje (v letih) (B) | Ponudbena vrednost za obdobje 4 let (v EUR brez DDV) (A x B) |
| --- | --- | --- | --- |
| Upravljanje, vzdrževanje in servisiranje sistema izposoje javnih koles |  | 4 |  |

| Skupaj ponudbena vrednost (v EUR brez DDV) |  |
| --- | --- |
| Davek na dodano vrednost ( _______ %) |  |
| Skupaj ponudbena vrednost (v EUR z DDV) |  |

V kolikor se tekom izvajanja okvirnega sporazuma spremeni stopnja DDV, takšno tveganje nosi naročnik.

Naročnik bo v obdobju trajanja okvirnega sporazuma naročil le obseg del, ki ga bodo posamezni naročniki dejansko potrebovali.

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli drugače odgovoren zaradi nedoseganja okvirne vrednosti, v kolikor bi bila to posledica zmanjšanja potrebe iz objektivnih razlogov, ki so vezani na potrebo naročnika po dobavi, montaži in vzpostavitvi sistema izposoje javnih koles oz. vezano na razpoložljiva sredstva posameznega naročnika.

V ceno so vključeni vsi stroški, ki bodo potrebni za izvajanje predmetnega javnega naročila, vključno z drobnim potrošnim materialom, transportom in menjavami baterij ali motorjev na električnih kolesih. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ceno.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma in njegove ponudbe, naročniku izvajal po ceni / enoto / leto, ki jo je navedel v Podrobnejšem predračunu (OBR 2.2), ki je priloga tega okvirnega sporazuma. Cene na enoto mere, določene v predračunu so fiksne, za ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

OBSEG DEL

- člen

Naročnik se obvezuje izvajalca obvestiti o količini izvajanja storitve (število navadnih in električnih koles) pri posameznih naročnikih:

- v roku 15 dni po podpisu okvirnega sporazuma,

- ob vsaki spremembi količin s strani posameznih naročnikov,

- enkrat letno do 15. januarja za tekoče leto.

OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA

- člen

Ključ delitve stroškov za upravljanje, vzdrževanje in servisiranje med posameznimi naročniki je število koles, ki so vključena v sistem s strani posameznega naročnika.

Stroški upravljanja, vzdrževanja in servisiranja sistema se financirajo neposredno s strani posameznih naročnikov glede na dejansko izvedeno vrednost oziroma glede na dejansko število koles v obratovanju.

Izvajalec bo po navodilih naročnika izstavil račun za upravljanje, vzdrževanje in servisiranje neposredno posameznemu naročniku za 3-mesečno obdobje.

Posamezni naročniki se obvezujejo izvedbo storitve plačati 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa in potrjenega s strani odgovorne osebe posameznega naročnika na transakcijski račun izvajalca št. ______________________, odprt pri banki _____________________.

Izvajalec k izstavljenemu računu priloži specifikacijo izvedenih del. Na računu mora biti razvidno, na katero javno naročilo in številko okvirnega sporazuma se storitev in izvedena dela navezujejo.

OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo del okvirnega sporazuma. V zvezi z izvajanjem del po tem okvirnem sporazumu se izvajalec obvezuje:

- izvršiti dela točno po določilih razpisne dokumentacije, predračunu, projektne naloge ter drugih pogojih ponudbene dokumentacije;

- prevzeta dela izvršiti vestno, strokovno in kvalitetno, v skladu z zakoni in predpisi s strokovnega področja, varstva in zdravja pri delu in varstva pred požarom, tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del okvirnega sporazuma;

- dajati potrebna pojasnila in svetovati ter po potrebi reševati probleme, nastale na postajah / lokacijah;

- izvesti vsa dela iz predmeta naročila (izvedba posameznih aktivnosti ni možna);

- upravljati in vzdrževati avtomatiziran sistem izposoje koles – celotni sistem, programsko aplikacijo in postaje;

- zagotavljati mora podporo (programsko in tehnično) brez dodatnega plačila;

- tekoče pisno obveščal naročnika o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev del po tem okvirnem sporazumu;

- v primeru napak oz. fizičnih poškodb na postajah/lokacijah ali v računalniškem sistemu mora izvajalec nuditi odpravo le teh, z odzivnostjo najmanj v 12-ih urah za napake v računalniškem sistemu in z odzivnostjo najmanj v 48-ih urah v primeru fizičnih napak ali poškodb na postajah;

- izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev, pod pogoji, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma;

- zagotavljati ločeno vodenje evidenc in arhiviranje dokumentacije v zvezi s projektom ter omogočiti naročniku, posameznemu naročniku ali pooblaščenim predstavnikom sofinancerja vpogled v dokumentacijo v zvezi s projektom;

- po opravljenem vzdrževalnem ali servisnem posegu opraviti preizkus in končno testiranje celotnega sistema. Preizkuse mora izvesti odgovorna oseba izvajalca, ki s svojim podpisom jamči za opravljeno delo;

- dopolniti tehnično dokumentacijo po veljavnih standardih in predpisih v pisni in elektronski obliki, v kolikor bi se vgradila alternativna oprema, oziroma spremenila obstoječa. V tehnični dokumentaciji se morajo izrecno navesti vse nastavitve in to v pisni in elektronski obliki;

- člen

Posamezni naročniki se zavezujejo:

- omogočiti izvajalcu nemoten dostop do opreme, ki je predmet vzdrževanja in servisiranja po tem okvirnem sporazumu,

- zagotoviti izvajalcu vpogled v tehnično dokumentacijo o opremi, ki je predmet vzdrževalnega oziroma servisnega posega,

- za opravljeno delo izvajalcu plačati pogodbeno dogovorjeno ceno;

- podati izvajalcu vse potrebne informacije in odzivnost.

ODZIVNI ČAS IN ROK ODPRAVE MOTENJ V PRIMERU IZREDNEGA SERVISIRANJA

- člen

Izvajalec se zavezuje, da se bo na motnjo v sistemu odzval in pričel z odpravo motnje v času, ki je navaden v tabeli:

| Motnja | Odzivni čas | Čas diagnostike | Odprava napake |
| --- | --- | --- | --- |
| motnja 1. prioritete | 8 ur | 24 ur | 48 ur |
| motnja 2. prioritete | 24 ur | 48 ur | 96 ur |

Naročnik si pridržuje pravico do določitve prioritete motnje po lastni presoji.

V primeru rezervnih delov tehnične opreme, ki jih ni mogoče dobaviti iz objektivnih razlogov znotraj odzivnega časa odprave napake, mora izvajalec naročniku nemudoma pisno izkazati razloge o nezmožnosti dobave rezervnih delov tehnične opreme, ki so predmet odprave napake in predati naročniku dokumentacijo, s katero dokazuje naročilo in dobavni rok potrebnih rezervnih delov tehnične opreme.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če se izvajalec po svoji krivdi ne odzove na naročnikovo opozorilo o motnji v skladu z odzivnim časom, je izvajalec dolžan za vsak zamujeni dan plačati posameznemu naročniku pogodbeno kazen v višini 50 EUR na dan.

Če izvajalec po svoji krivdi ne izpolni obvezo o določitvi diagnostike napake, je izvajalec dolžan za vsak dan zamude določitve diagnostike plačati posameznemu naročniku pogodbeno kazen v višini 50 EUR na dan.

Če izvajalec po svoji krivdi ne izpolni obvezo o odpravi napake oziroma motnje, je izvajalec dolžan plačati naročniku za vsak dan zamude odprave napake oziroma motnje, pogodbeno kazen v višini 50 EUR na dan.

Plačilo pogodbene kazni ne izključuje ali znižuje odgovornosti za morebitno škodo.

Če ima posamezni naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik zaračunal po prevzemu del.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, če le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v tridesetih (30) dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. V primeru iz prvega odstavka se roki, ki so določeni v tem okvirnem sporazumu, ne podaljšajo.

Pogodbena kazen se obračuna sproti ob izdaji računov za že izvedene storitve.

GARANCIJA ZA IZVEDENA DELA

- člen

Za opravljena dela in morebiti vgrajene rezervne dele tehnične opreme daje izvajalec garancijo _____________ mesecev (minimalno dvanajst (12) mesecev). Garancijski rok prične teči z dnem prevzema opravljenih del oz. z dnem vgradnje rezervnih delov tehnične opreme.

V primeru odpravljanja napak, ki so vezane na izvedena dela, za katere je izvajalec obvezan, da zagotavlja 12-mesečni garancijski rok, se upoštevajo odzivni časi in roki odprave motenj iz 12. člena tega okvirnega sporazuma.

GARANCIJSKE IZJAVE

- člen

Izvajalec mora zagotoviti garancijsko dobo za baterijo in motor električnega kolesa najmanj dve (2) leti od pričetka uporabe zamenjane baterije ali motorja predmetnega električnega kolesa.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec lahko ta sporazum izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi storitev sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik | Obseg in vrsta storitev: | Predmet, količina, vrednost | kraj in rok izvedbe teh storitev: |
| --- | --- | --- | --- |

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca, lahko izvajalec angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora izvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati, da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji.

- člen

Naročnik in izvajalec se strinjata, da bo naročnik v skladu z določbami ZJN-3 izvajal neposredna plačila podizvajalcem, za katere je izvajalec v ponudbi predložil njihovo izjavo, da zahtevajo neposredno plačilo. V ta namen izvajalec s podpisom tega sporazuma pooblašča naročnika, da na podlagi računa oziroma situacije, ki ga bo potrdil izvajalec in priložil svoji situaciji, znesek potrjene situacije oziroma računa plača neposredno podizvajalcu in soglaša, da naročnik namesto njega poravna podizvajalčevo terjatev do njega. Naročnik pa naročilo izvajalca, da namesto njega plača njegovo obveznost podizvajalcu, sprejema in s takšnim načinom plačila soglaša in se zavezuje poravnati terjatev podizvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojim situacijam, ki jih bo posredoval naročniku, priložil potrjene situacije svojih podizvajalcev, ki so neposredno plačilo zahtevali.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je podizvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. V primeru, da se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti izvajalca, ki mu jih nalaga ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu z 7. odstavkom 94. člena ZJN-3.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec je dolžan v roku petnajst (15) dni po podpisu okvirnega sporazuma predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma (bančna garancija, kavcijski zavarovanje ali depozit) v višini 5 % okvirne skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV.

Finančno zavarovanje mora veljati še šestdeset (60) dni po skrajnem roku za izpolnitev vseh obveznosti iz sporazuma.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če izvajalec ne bo izpolnjeval obveznosti iz te sporazuma.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil, če izvajalec ne bo izpolnjeval obveznosti iz te pogodbe.

KLJUČ DELITVE PRIHODKOV IZ NASLOVA OBRATOVANJA SISTEMA KOLESCE

- člen

Ključ delitve prihodkov iz naslova obratovanja sistema je število koles, ki so vključena v sistem s strani posameznega naročnika.

Izvajalec upravljanja, vzdrževanja in servisiranja sistema Kolesce posameznemu naročniku poda informacijo o njihovih letnih prihodkih na podlagi števila koles, katerih lastnik je posamezni naročnik. Posamezni naročniki izbranemu izvajalcu upravljanja, vzdrževanja in servisiranja sistema Kolesce na podlagi teh podatkov izdajo račun.

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZMA

- člen

Katerakoli od strank sporazuma lahko zaradi hujših kršitev obveznosti iz sporazuma s strani druge stranke sporazuma, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od tega sporazuma. V primeru odstopa sta stranki sporazuma dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo škodo.

- člen

Za hujšo kršitev določil sporazuma, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od sporazuma, štejejo zlasti:

- ponavljajoče kršitve odzivnega časa in rokov za odpravo motenj v primeru izrednega servisiranja;

- napake v izvajanju storitve, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost sistema izposoje javnih koles;

- unovčitev bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in ne vzpostavitev le-te niti v naknadnem primernem roku, ki ga določi naročnik.

Odstop od sporazuma lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Odstop od sporazuma učinkuje z dnem, ko druga stranka sporazuma prejme odstop od sporazuma.

Naročnik lahko od sporazuma odstopi brez odpovednega roka v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

- člen

Izvajalec sme odstopiti od sporazuma zlasti:

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati;

- če je nad posameznim naročnikom začet eden od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP.

- člen

Ne glede na to, katera od strank sporazuma odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Stranki sporazuma se zavezujeta takoj po odstopu od sporazuma pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi obračuna del.

Ne glede na to, katera od strank sporazuma odstopa, je posamezni naročnik izvajalcu dolžan plačati vsa dela, ki so bila izvedena v skladu s sporazumom do trenutka odstopa od sporazuma.

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od strank sporazuma in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu, to je 4 leta. Sporazum je sklenjen pod odložnim pogojem pridobitve bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

SKRBNIKI SPORAZUMA

- člen

Skrbnik sporazuma s strani naročnika je Bojana Stopinšek, ki je pooblaščena, da zastopa naročnika glede vprašanj, ki so povezana s predmetom sporazuma.

Skrbnik sporazuma s strani izvajalca je ____________________, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca glede vprašanj, ki so povezana s predmetom sporazuma.

Spremembo predstavnika morata stranki sporazuma pisno sporočiti druga drugi najkasneje pet (5) dni pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.

KLAVZULI

- člen

Protikorupcijska klavzula

Sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz sporazuma ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

- člen

Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

o	v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

SPLOŠNI IN KONČNI DOGOVORI

- člen

Za vse primere, ki s to pogodbo niso natančno določeni, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Morebitne spore iz tega sporazuma bosta stranki prvenstveno reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Celju. Vse dopustne spremembe okvirnega sporazuma morajo biti dogovorjene v pisni obliki.

Okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka dva (2) izvoda.

V _______________, dne ___________________

Naročnik:

SIMBIO d.o.o.

mag. Marko Zidanšek,

V ________________, dne _________________

Izvajalec:

________________________

________________________

Priloga: Seznam posameznih naročnikov

OBR-8

VZOREC BANČNE GARANCIJE

ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA – SKLOP ŠT. 1

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											(žig in podpis)

OBR-8.a

VZOREC BANČNE GARANCIJE

ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI IZ OKVIRNEGA SPORAZUMA – SKLOP ŠT. 2

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											(žig in podpis)

OBR-9

VZOREC BANČNE GARANCIJE

ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA:       vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Garant:

(žig in podpis)

4. PRILOGE

4.1 Projektna naloga (v pdf.)

4.2 Podrobnejši ponudbeni predračun – širitev in nadgradnja (OBR 2.1) (v Excel)

4.3 Podrobnejši ponudbeni predračun – upravljanje, vzdrževanje in servisiranje (OBR 2.2) (v Excel)

4.4 Povzetek predračuna – obrazec za namen javnega odpiranja ponudb v e-JN (OBR 2.3) (v pdf.)

4.5 Obrazec ESPD (v xml.)

4.6. Seznam posameznih naročnikov

Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, ID za DDV: SI 56012390

OBČINA BRASLOVČE, Braslovče 22, 3314 Braslovče, ID za DDV: SI49877445

OBČINA DOBRNA, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ID za DDV: SI 71772626

Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, ID za DDV: SI11734612

OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, ID za DDV: SI27768228

OBČINA SLOVENSKE KONJICE, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, ID za DDV: SI 65504038

OBČINA ŠENTJUR, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, ID za DDV: SI20341253

Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, ID za DDV: SI78439388

OBČINA VOJNIK, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, ID za DDV: SI67288006

OBČINA ZREČE, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče, ID za DDV: SI35536519

OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, ID za DDV: SI62546708

RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, ID za DDV: SI71357963

OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19A, Sevnica, 8290 Sevnica, ID za DDV: ID za DDV: SI99767392

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)