- PRILOGE

Priloga	KONTAKT	šifra

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

IZOBRAŽEVALNO IN ŠPORTNO SREDIŠČE KRIŽE

Naslov

samo ene pravne ali fizične osebe kamor se pošlje:

- poziv za dopolnitev formalnih pomanjkljivosti.

- v primeru odločitve komisije o dodelavi natečajnega elaborata, povabilo k dodelavi,

- morebitni poziv za naknadno dokazovanje usposobljenosti,

ime in priimek / naziv

ulica

kraj

e-naslov

telefonska številka

PODATKI naj ne izdajajo imena avtorja!

Geslo

Za preverjanje istovetnosti navedite poljubno geslo sestavljeno iz 5 znakov, ki ne krši anonimnosti in hkrati ni šifra vašega elaborata.

Prosimo vas, da anonimno odgovorite na spodnja 3 vprašanja:

1. Natečajna naloga in odgovori na vprašanja so bili pripravljeni (prosimo izberite vrednost med 1 in 5):

1 			2		3			4			5

(nezadostno)				(primerno)					(zelo primerno)

2. Za natečaj smo porabili ……………………………………….. delovnih ur (avtorjev, notranjih in zunanjih sodelavcev).

»3. Strošek izdelave natečajnega elaborata, ki vključuje stroške dela in materialne stroške ocenjujemo na ………………………..…€«.

4. Dodatne pripombe in predlogi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Navodilo:Vložite v kuverto »KONTAKT«

Priloga	AVTOR	šifra

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

IZOBRAŽEVALNO IN ŠPORTNO SREDIŠČE KRIŽE

izjava avtorjev

Spodaj podpisani avtor-ji natečajnega elaborata

1. POTRJUJEMO, da:

- smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglašamo,

- je natečajno delo naše izvirno avtorsko delo v smislu opredelitve tega pojma (poglavje Opredelitev pojmov natečajnih pogojev),

- smo avtorji izvorni imetniki moralnih in materialnih avtorskih pravic na natečajni rešitvi,

- izpolnjujemo vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natečajnimi pogoji ter jih bomo na poziv dostavili naročniku,

- izrecno dovoljujemo, da ZAPS obdrži en izvod digitalnega nosilca našega natečajnega dela za pregledni arhiv natečajev,

- izrecno dovoljujemo, da natečajna služba ZAPS s ciljem zagotavljanja anonimnosti s posebnim programskim orodjem odstrani vse metapodatke v *.dwg oz. *.dxf  datotekah ter jih v taki obliki za namen pregledovanja s strani poročevalcev in izvedencev shrani v elektronski obliki na novem nosilcu.

2. S TO IZJAVO

pisno izključno in neomejeno prenašamo na gospodarski subjekt (podpisnik ponudbe) vse svoje materialne avtorske pravice iz 22. člena ZASP, pod pogojem sklenitve pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije med naročnikom in gospodarskim subjektom, ter ob tem gospodarskemu subjektu podajamo dovoljenje za nadaljnji prenos pravic na naročnika v obsegu,ki gospodarskemu subjektu omogoča izpolnitev obveznosti po točki 4.24. razpisne dokumentacije za natečaj (»Bistvene zahteve naročnika kot bodo navedene v pogodbi o izdelave projektne dokumentacije / Lastništvo in avtorstvo projektne dokumentacije«).

3. IZJAVLJAMO, da:

- za natečajno območje v petih letih pred objavo natečaja nismo izdelovali strokovnih preveritev izdelanih na ravni IZP (prostorski preizkusi, variantne rešitve, delavnice ipd.) oziroma izpolnjujemo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki so za natečajno območje pred pripravo natečaja izdelovale strokovne preveritve,

- se izrecno strinjamo, da se v primeru podelitve nagrade znesek izplača gospodarskemu subjektu,

- se izrecno strinjamo, da se v primeru podelitve priznanja ali odškodnine znesek izplača izbranemu poslovnemu subjektu (ki ni nujno enak gospodarskemu subjektu) in sicer: _________________________________ (naziv, sedež, davčna številka),

- razen v primeru potrebe po odstranitvi metapodatkov v *.dwg oz. *.dxf datotekah (zadnja alineja 1. točke te priloge) brez našega predhodnega pisnega dovoljenja ne dovolimo reproduciranja datotek *.dwg oz. *.dxf in ne dajemo dovoljenja za shranitev teh datotek v elektronski obliki (2. odst. 76. člena ZASP),

- na naročnika in ZAPS na oddanem natečajnem elaboratu neizključno in brez časovnih, teritorialnih ali količinskih omejitev in brez dovoljenja za nadaljnji prenos pravic prenašamo pravico javnega prikazovanja, dajanja na voljo javnosti in reproduciranja s pravico do shranitve v elektronski obliki, in sicer v obsegu in za namen objav na razstavah, na njunih spletnih straneh ter v publikacijah, strokovnih in drugih medijih ter za namen strokovnih predstavitev. Objavljajo se plakati, mape* in prostorski prikazi v .pdf/jpg/tiff formatu.

* Natečajniki, ki si želijo višjo stopnjo zaščite in želijo, da so listi njihove mape v celoti rastrski naj poleg običajne mape *.pdf oddajo še ustrezno pripravljeno rastrsko mapo za objavo združeno v *.pdf format z oznako v imenu 'mapa – objava'. Datoteka naj ne presega velikosti 50 MB.

A/	Avtorji:

Vodja projektiranja : ime, priimek, strokovni naslov	podpis

ime, priimek, strokovni naslov	podpis

ime, priimek, strokovni naslov	podpis

ime, priimek, strokovni naslov	podpis

ime, priimek, strokovni naslov	podpis

ime, priimek, strokovni naslov	podpis

ime, priimek, strokovni naslov	podpis

ime, priimek, strokovni naslov	podpis

B/	Sodelavci, konzultanti, izvedenci ipd.

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

Ime, Priimek, naziv, morebitno podjetje

e-naslov za posredovanje obvestila o izidu natečaja:

izjava gospodarskih subjektov

Spodaj podpisani gospodarski subjekti/ podpisana skupina gospodarskih subjektov potrjujem/o, da pri tem natečaju kot ponudnik nastopamo v sestavi le enega natečajnika z zgoraj navedenimi avtorji oddanega natečajnega elaborata - (ustrezno izpolni):

Gospodarski subjekt – projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo –

naziv, naslov, matična številka                                            žig 	podpis pooblaščene osebe

V primeru, da gre za skupino gospodarskih subjektov, ki bo predložila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale gospodarske subjekte, Opcija 1 spodaj:

Opcija 1:  V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje še gospodarski subjekt (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, matična številka                                            žig 	podpis pooblaščene osebe

V primeru, da gre za gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci je potrebno navesti vse podizvajalce, Opcija 2 spodaj:

Opcija 2:  Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, matična številka                                            žig 	podpis pooblaščene osebe

ZAPS za raziskovalne namene (evropski projekt ARCH-E) in le ob privolitvi sodelujočih avtorjev natečajnih elaboratov anonimizirano in poimensko nedoločljivo zbira podatke o letnicah rojstva (starosti) sodelujočih avtorjev v natečajih, organiziranih ob sodelovanju ZAPS.

V kolikor s takšnim namenom obdelave soglašate, vas vljudno prosimo, da za ta namen na spodnjo črto v poljubnem vrstnem redu zapišete zgolj letnice rojstva tistih sodelujočih avtorjev, ki dajejo privolitev za takšno anonimizirano in poimensko nedoločljivo obdelavo in z njo soglašajo.

__________________________________________________________________________________________________

Opozorilo:

- Zaradi omejitve števila znakov za objave se na portalu JN objavlja samo imena avtorjev (točka A), če prostor ne dopušča tudi brez nazivov. Sicer se nazive zapisuje v skladu s predpisi  (npr. univ. dipl. inž. arh. in ne z okrajšavo u.d.i.a.) (ZSZN-1 in ZVPI),

- Ob vseh elaboratih na razstavi bodo prikazana imena avtorjev, sodelavcev in konzultantov, tako kot bodo napisana v zgornji prilogi.

- Pozivamo vas, da ste pri navedbi podatkov pazljivi, ker jih naknadno ni mogoče spreminjati.

Navodilo:

Izpolnjeno in podpisano vložite v kuverto »AVTOR«, DOC. verzijo obrazca oddajte na elektronskem nosilcu in vložite v kuverto AVTOR.

Priloga	PONUDBA	šifra

INFORMATIVNA PONUDBA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA

JAVNI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

IZOBRAŽEVALNO IN ŠPORTNO SREDIŠČE KRIŽE

Št. informativne ponudbe________________________, z dne _______________

Projektno dokumentacijo bomo izdelali v obsegu ter s sestavnimi deli kot je navedeno v tem obrazcu, upoštevajoč vse bistvene zahteve naročnika kot so navedene v točki 4.24. natečajnih pogojev za IZOBRAŽEVALNO IN ŠPORTNO SREDIŠČE KRIŽE in za navedeno ceno (ponudnik vpiše ponudbeno ceno v evrih, zaokroženo na dve decimalni mesti):

Tabela 1: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za nov vrtec (faza I.)

| FAZA | OSNOVNE STORITVE | POSEBNE STORITVE | CENA ZA OSNOVNE IN POSEBNE STORITVE BREZ DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PROJEKTIRANJE |  |  |
| 2.1 | SNOVANJE |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDZ (dopolnjena idejna zasnova (dop IDZ) kot dopolnitev natečajnega elaborata, ki upošteva pripombe in usmeritve ocenjevalne komisije. | / | 000000,00 EUR. |
| 2.2 | IDEJNO PROJEKTIRANJE |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP (usklajena s projektnimi in drugimi pogoji, ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih strok in druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše variante nameravanega objekta). | z nadgradnjo na rIDP (razviti IDP z izborom materialov, sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo prostorov, površin in končnih obdelav ter prikazom ključnih tehničnih detajlov (npr. tipični fasadni pasovi, sheme stavbnega pohištva) z informativnim popisom GOI del ter projektantsko oceno GOI stroškov po postavkah, ki omogočajo investitorju izbor finančno ugodnejših tehničnih rešitev gradnje (vključena izdelava do največ dveh optimizacij projekta). | 000000,00 EUR. |
| 2.3 | PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKTNE POGOJE - DPP (izdelana na osnovi dop IDZ) | / | 000000,00 EUR |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBIVANJE MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA DGD | / | 000000,00 EUR |
|  |  | ## Zastopanje investitorja v upravnih postopkih: pridobivanje: projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja. | 000000,00 EUR |
| 2.4 | PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO - PZI za: - stavbo in ureditev odprtih površin, - notranjo opremo, izdelano na podlagi IDP, - odstranitev objektov, Vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načrti, specifikacijami in drugimi potrebnimi vsebinami za celovito in popolno izvedbo PZI. |  | 000000,00 EUR |
|  |  | Predaja PZI dokumentacije v reCENzijski pregled1, sodelovanje pri recenziji, izdelava končne dokumentacije PZI za stavbo in ureditev odprtih površin ter končne dokumentacije PZI za notranjo opremo upoštevajoč ugotovitve recenzijskega pregleda. | Naročnik si pridržuje pravico, da se naknadno odloči ali bo izvedel recenzijski pregled ali ne. V okviru recenzijskega pregleda je projektant dolžan brez dodatnega plačila odpraviti vse ugotovljene projektantske napake. Optimizacija ekonomike gradnje in druge zahteve recenzorja oziroma naročnika, ki ne izhajajo iz odprave projektantskih napak se obravnavajo kot dodatna dela. |
| 2.5 | PRIPRAVA GRADIV ZA NAROČILO GRADNJE |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS - PZR (popisi del za vsa področja) za: - stavbo in ureditev odprtih površin, - notranjo opremo, - odstranitev objektov, |  | 000000,00 EUR |
| 3.0. | NAROČANJE GRADNJE |  |  |
| 3.2. | GRADBENA POGODBA priprava odgovorov na strokovna vprašanja ponudnikov s področja arhitekture in pridobivanje odgovorov drugih strokovnjakov, preverjanje ustreznosti strokovno utemeljenih dodatnih del. |  | Že vključeno v ceno projektne dokumentacije za razpis. |
| 4 | GRADNJA |  |  |
| 4.1. | PRIPRAVA GRADNJE Sodelovanje pri uvedbi v delo in zakoličenju objekta. | ## Zastopanje investitorja v upravnih postopkih: ## priprava vloge za prijavo del. | 000000,00 EUR |
| 4.2. | IZVAJANJE GRADNJE Izvajanje projektantskega nadzora2 z vidika preverjanja skladnosti z gradbenim dovoljenjem (vodenje in koordinacija) in izvajanje projektantskega nadzora z vidika skladnosti z načrti PZI (projektiranje). |  | 000000,00 EUR Upoštevani čas za izgradnjo in dokončanje vseh GOI del in opreme je predvidoma 547 dni |
| 4.4. | PREDAJA OBJEKTA Izvajanje projektantskega nadzora v času predaje objekta ter pregled objekta ter ugotavljanje skladnosti z gradbenim dovoljenjem. |  | 000000,00 EUR |
| 4.5 | DOVOLJENJE ZA UPORABO |  |  |
|  | PRIKAZ IZVEDENIH DEL – PID in sodelovanje pri tehničnem pregledu |  | 000000,00 EUR |
|  |  | ## Zastopanje investitorja v upravnih postopkih: ## priprava vloge za uporabno dovoljenje in pridobivanje mnenj v primeru dopustnih manjših odstopanj | 000000,00 EUR |
|  | ## Skupaj cena vseh del brez DDV |  | 000.000,00 EUR |
|  | ## 22 % DDV |  | 000.000,00 EUR |
|  | ## SKUPAJ Z DDV |  | 000.000,00 EUR |

Skupaj v EUR z DDV z besedo

……………………………………………………………………………………………………………………………………... eurov in ……00/100)

Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natečajnih del, z možnostjo podaljšanja.

Tabela 2: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za novo športno dvorana OŠ in rekonstrukcija OŠ (faza II.)

| FAZA | OSNOVNE STORITVE | POSEBNE STORITVE | CENA ZA OSNOVNE IN POSEBNE STORITVE BREZ DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PROJEKTIRANJE |  |  |
| 2.1 | SNOVANJE |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDZ (dopolnjena idejna zasnova (dop IDZ) kot dopolnitev natečajnega elaborata, ki upošteva pripombe in usmeritve ocenjevalne komisije. | / | 000000,00 EUR. |
| 2.2 | IDEJNO PROJEKTIRANJE |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP (usklajena s projektnimi in drugimi pogoji, ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih strok in druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše variante nameravanega objekta). | z nadgradnjo na rIDP (razviti IDP z izborom materialov, sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo prostorov, površin in končnih obdelav ter prikazom ključnih tehničnih detajlov (npr. tipični fasadni pasovi, sheme stavbnega pohištva) z informativnim popisom GOI del ter projektantsko oceno GOI stroškov po postavkah, ki omogočajo investitorju izbor finančno ugodnejših tehničnih rešitev gradnje (vključena izdelava do največ dveh optimizacij projekta). | 000000,00 EUR |
| 2.3 | PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKTNE POGOJE - DPP (izdelana na osnovi dop IDZ) |  | 000000,00 EUR |
|  |  | in Preliminarni screening v fazi DPP za objekt z vplivi na okolje (Uredba, Priloga 1, H.9.) | 000000,00 EUR |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBIVANJE MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA DGD |  | 000000,00 EUR |
|  |  | In po potrebi izvedba integralnega postopka za objekt z vplivi na okolje, ki vključuje presojo vplivov na okolje (PVO) in pridobivanje okoljevarstvenega soglasja (OVS) v okviru faze DGD ( | ponudbo za ta del bo po zaključenem natečaju in pred podpisom pogodbe predložil samo zmagovalec natečaja po pozivu k pogajanjem |
|  |  | ## Zastopanje investitorja v upravnih postopkih: pridobivanje: projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja. | 000000,00 EUR |
| 2.4 | PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO - PZI za: - stavbo in ureditev odprtih površin, - notranjo opremo, izdelano na podlagi IDP, - odstranitev objektov, Vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načrti, specifikacijami in drugimi potrebnimi vsebinami za celovito in popolno izvedbo PZI. |  | 000000,00 EUR |
|  |  | Predaja PZI dokumentacije v *reCENzijski pregled1, sodelovanje pri recenziji, izdelava končne dokumentacije PZI za stavbo in ureditev odprtih površin ter končne dokumentacije PZI za notranjo opremo upoštevajoč ugotovitve recenzijskega pregleda. | Naročnik si pridržuje pravico, da se naknadno odloči ali bo izvedel recenzijski pregled ali ne. V okviru recenzijskega pregleda je projektant dolžan brez dodatnega plačila odpraviti vse ugotovljene projektantske napake. Optimizacija ekonomike gradnje in druge zahteve recenzorja oziroma naročnika, ki ne izhajajo iz odprave projektantskih napak se obravnavajo kot dodatna dela. |
| 2.5 | PRIPRAVA GRADIV ZA NAROČILO GRADNJE |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS - PZR (popisi del za vsa področja) za: - stavbo in ureditev odprtih površin, - notranjo opremo, - odstranitev objektov, |  | 000000,00 EUR |
| 3.0. | NAROČANJE GRADNJE |  |  |
| 3.2. | GRADBENA POGODBA priprava odgovorov na strokovna vprašanja ponudnikov s področja arhitekture in pridobivanje odgovorov drugih strokovnjakov, preverjanje ustreznosti strokovno utemeljenih dodatnih del. |  | Že vključeno v ceno projektne dokumentacije za razpis. |
| 4 | GRADNJA |  |  |
| 4.1. | PRIPRAVA GRADNJE Sodelovanje pri uvedbi v delo in zakoličenju objekta. | ## Zastopanje investitorja v upravnih postopkih: ## priprava vloge za prijavo del. | 000000,00 EUR |
| 4.2. | IZVAJANJE GRADNJE Izvajanje projektantskega nadzora2 z vidika preverjanja skladnosti z gradbenim dovoljenjem (vodenje in koordinacija) in izvajanje projektantskega nadzora z vidika skladnosti z načrti PZI (projektiranje). |  | 000000,00 EUR Upoštevani čas za izgradnjo in dokončanje vseh GOI del in opreme je predvidoma 547 dni |
| 4.4. | PREDAJA OBJEKTA Izvajanje projektantskega nadzora v času predaje objekta ter pregled objekta ter ugotavljanje skladnosti z gradbenim dovoljenjem. |  | 000000,00 EUR |
| 4.5 | DOVOLJENJE ZA UPORABO |  |  |
|  | PRIKAZ IZVEDENIH DEL – PID in sodelovanje pri tehničnem pregledu |  | 000000,00 EUR |
|  |  | ## Zastopanje investitorja v upravnih postopkih: ## priprava vloge za uporabno dovoljenje in pridobivanje mnenj v primeru dopustnih manjših odstopanj | 000000,00 EUR |
|  | ## Skupaj cena vseh del brez DDV |  | 000.000,00 EUR |
|  | ## 22 % DDV |  | 000.000,00 EUR |
|  | ## SKUPAJ Z DDV |  | 000.000,00 EUR |

Skupaj v EUR z DDV z besedo

……………………………………………………………………………………………………………………………………... eurov in ……00/100)

Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natečajnih del, z možnostjo podaljšanja.

Tabela 3: Vrste del in rokov ter pogojev za izvedbo storitev za nov nogometno atletski stadion s športnim parkom in celovito zunanjo ureditvijo celotnega natečajnega območja (faza III.)*

*Celovita presoja vplivov na okolje bo izvedena v okviru spremembe OPN in ni predmet ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije za ta poseg. Predhodni postopek in PVO za športno atletski park s stadionom v predvidenem obsegu skladno z uredbo nista zahtevana.

| FAZA | OSNOVNE STORITVE | POSEBNE STORITVE | ROKI IN POGOJI ZA IZVEDBO STORITEV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PROJEKTIRANJE |  |  |
| 2.1 | SNOVANJE |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDZ dopolnjena idejna zasnova (dop IDZ) kot dopolnitev natečajnega elaborata, ki upošteva pripombe in usmeritve ocenjevalne komisije in je osnova za spremembe urbanističnih aktov. | / | 000000,00 EUR. |
| 2.2 | IDEJNO PROJEKTIRANJE |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDP (usklajena s projektnimi in drugimi pogoji, ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih strok in druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše variante nameravanega objekta). | z nadgradnjo na rIDP (razviti IDP z izborom materialov, sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo prostorov, površin in končnih obdelav ter prikazom ključnih tehničnih detajlov (npr. tipični fasadni pasovi, sheme stavbnega pohištva) z informativnim popisom GOI del ter projektantsko oceno GOI stroškov po postavkah, ki omogočajo investitorju izbor finančno ugodnejših tehničnih rešitev gradnje (vključena izdelava do največ dveh optimizacij projekta). | 000000,00 EUR |
| 2.3 | PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBIVANJE DOVOLJENJ |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROJEKTNE POGOJE - DPP (izdelana na osnovi dop IDZ) | / | 000000,00 EUR |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBIVANJE MNENJ IN GRADBENEGA DOVOLJENJA DGD | / | 000000,00 EUR |
|  |  | ## Zastopanje investitorja v upravnih postopkih: pridobivanje: projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja. | 000000,00 EUR |
| 2.4 | PROJEKTIRANJE ZA IZVEDBO |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO - PZI za: - stavbo in ureditev odprtih površin, - notranjo opremo, izdelano na podlagi IDP, - odstranitev objektov, Vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, tehnološkimi načrti, specifikacijami in drugimi potrebnimi vsebinami za celovito in popolno izvedbo PZI. |  | 000000,00 EUR |
|  |  | Predaja PZI dokumentacije v reCENzijski pregled1, sodelovanje pri recenziji, izdelava končne dokumentacije PZI za stavbo in ureditev odprtih površin ter končne dokumentacije PZI za notranjo opremo upoštevajoč ugotovitve recenzijskega pregleda. | Naročnik si pridržuje pravico, da se naknadno odloči ali bo izvedel recenzijski pregled ali ne. V okviru recenzijskega pregleda je projektant dolžan brez dodatnega plačila odpraviti vse ugotovljene projektantske napake. Optimizacija ekonomike gradnje in druge zahteve recenzorja oziroma naročnika, ki ne izhajajo iz odprave projektantskih napak se obravnavajo kot dodatna dela. |
| 2.5 | PRIPRAVA GRADIV ZA NAROČILO GRADNJE |  |  |
|  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA RAZPIS - PZR (popisi del za vsa področja) za: - stavbo in ureditev odprtih površin, - notranjo opremo, - odstranitev objektov, |  | 000000,00 EUR |
| 3.0. | NAROČANJE GRADNJE |  |  |
| 3.2. | GRADBENA POGODBA priprava odgovorov na strokovna vprašanja ponudnikov s področja arhitekture in pridobivanje odgovorov drugih strokovnjakov, preverjanje ustreznosti strokovno utemeljenih dodatnih del. |  | Že vključeno v ceno projektne dokumentacije za razpis |
| 4 | GRADNJA |  |  |
| 4.1. | PRIPRAVA GRADNJE Sodelovanje pri uvedbi v delo in zakoličenju objekta. | ## Zastopanje investitorja v upravnih postopkih: ## priprava vloge za prijavo del. | 000000,00 EUR |
| 4.2. | IZVAJANJE GRADNJE Izvajanje projektantskega nadzora2 z vidika preverjanja skladnosti z gradbenim dovoljenjem (vodenje in koordinacija) in izvajanje projektantskega nadzora z vidika skladnosti z načrti PZI (projektiranje). |  | 000000,00 EUR Upoštevani čas za izgradnjo in dokončanje vseh GOI del in opreme je predvidoma 547 dni |
| 4.4. | PREDAJA OBJEKTA Izvajanje projektantskega nadzora v času predaje objekta ter pregled objekta ter ugotavljanje skladnosti z gradbenim dovoljenjem. |  | 000000,00 EUR |
| 4.5 | DOVOLJENJE ZA UPORABO |  |  |
|  | PRIKAZ IZVEDENIH DEL – PID in sodelovanje pri tehničnem pregledu |  | 000000,00 EUR |
|  |  | ## Zastopanje investitorja v upravnih postopkih: ## priprava vloge za uporabno dovoljenje in pridobivanje mnenj v primeru dopustnih manjših odstopanj | Se izvaja v časovni odvisnosti od dejanj pristojnih organov. |
|  | ## Skupaj cena vseh del brez DDV |  | 000.000,00 EUR |
|  | ## 22 % DDV |  | 000.000,00 EUR |
|  | ## SKUPAJ Z DDV |  | 000.000,00 EUR |

Skupaj v EUR z DDV z besedo

……………………………………………………………………………………………………………………………………... eurov in ……00/100)

Rok veljavnosti ponudbe je 12 mesecev od roka za oddajo natečajnih del, z možnostjo podaljšanja.

Gospodarski subjekt  – projektant (kot tudi spodaj podpisani drugi gospodarski subjekti v primeru ponudbe skupine gospodarskih subjektov) potrjujem /o zgornje ponudbe (Tabela 1, 2 in 3) in hkrati IZJAVLJAM / O, da:

- sem /smo seznanjen z razpisno dokumentacijo ter z njo v celoti soglašam /o,

- izpolnjujem /o vse pogoje za priznanje sposobnosti v skladu z natečajnimi pogoji ter jih bom /o na poziv dostavil /i naročniku,

- za vodjo projektiranja imenujem /o spodaj navedenega avtorja,

Gospodarski subjekt – projektant (pravna oseba, ki bo izdelala projektno dokumentacijo – (Gospodarski subjekt s sedežem v Sloveniji mora izpolnjevati pogoje iz 14. Člena GZ-1 in 14. člena ZAID. V primeru, da gre za skupino gospodarskih subjektov, ki bo predložila skupno ponudbo je potrebno navesti vse ostale gospodarske subjekte v poglavju Opcija 1 spodaj):

naziv, naslov, matična številka                                            žig 	podpis pooblaščene osebe

Vodja projektiranja, ki je avtor natečajnega elaborata - (Vodja projektiranja mora v gospodarskem subjektu, ki je podal ponudbo, opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID. Če ponudbo poda skupina gospodarskih subjektov mora vodja projektiranja v enem od njih opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID v povezavi s 3. točko 14. člena GZ-1. ) V kolikor ponudbo poda ponudnik s podizvajalci, mora vodja projektiranja opravljati poklicne naloge na ustrezen način opredeljen v 5. členu ZAID za ponudnika (in ne za podizvajalce).

Ime, priimek,	naslov stalnega/začasnega prebivališča,	žig	podpis pooblaščene osebe

tel.številka,	 elektronski naslov vodje projektiranja (za kontakt)

Opcija 1:  V skupini gospodarskih subjektov poleg zgoraj navedenega vodilnega parterja sodeluje še gospodarski subjekt (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, matična številka                                            žig 	podpis pooblaščene osebe

Opcija 2:  Gospodarski subjekt nastopa s podizvajalcem (kopirati po potrebi):

naziv, naslov, matična številka                                            žig 	podpis pooblaščene osebe

Navodilo:

- Prilogo INFORMATIVNA PONUDBA podpisano in žigosano vložite v kuverto »NAKNADNI PREIZKUS«

- Če nastopate kot skupina gospodarskih subjektov, INFORMATIVNO PONUDBO podpiše vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopišete tudi podatke ostalih gospodarskih subjektov iz skupine gospodarskih subjektov

Če nastopate kot gospodarski subjekt s podizvajalci, INFORMATIVNO PONUDBO podpiše vodilni gospodarski subjekt,v prilogo pa dopišete tudi podatke podizvajalcev