- RAZPISNI OBRAZCI

Obrazec 1:	Podatki o ponudniku

Obrazec 2:	Ponudba s ponudbenim predračunom

Obrazec 3:	Vzorec pogodbe

Obrazec 4:	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti -vzorec

Obrazec 4a:      Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - vzorec

Obrazec 5:	Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci

Obrazec 6:	Podatki o podizvajalcu

Obrazec 7:	Soglasje podizvajalca

Obrazec 8:	Seznam podizvajalcev

Obrazec 9:	Reference ponudnika in Priloga 1 k obrazcu 9 (potrdilo referenc)

Obrazec 10:	Kadrovska sposobnost ponudnika

Obrazec 10a:     Potrdilo reference kadra

Obrazec 11:	SKLOP 1: Splošne in tehnične zahteve

Obrazec 12:      SKLOP 2: Splošne in tehnične zahteve

Obrazec 13:      SKLOP 3: Splošne in tehnične zahteve

OBRAZEC 1

PODATKI O PONUDNIKU

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in kraj ponudnika |  |
| Odgovorna oseba ponudnika |  |
| Telefon: |  |
| Elektronski naslov: |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |
| Št. vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Transakcijski račun |  |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA / NE |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |
| Kontaktna oseba za izvedbo javnega naročila (ime in priimek, telefon in naslov elektronske pošte): |  |

Ponudnik navede podatke v tem obrazcu ali v ESPD obrazcu.

Kraj in datum:

OBRAZEC 2

Ponudnik:

__________________

__________________

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM ŠT. _____________

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila za »Sanacije mostov v km  50 + 308, km 76+803 in v km 100+973  na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«, za potrebe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., številka javnega naročila JN ………………………………, poslanega v objavo na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS, dne…………….…………, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!):

a) samostojno

b) skupno ponudbo v skupini  izvajalcev:……………………………………………………..

SKLOP 1:

»Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v km 76+803 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana«

| 1 |  |  |  | PREDDELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  | B |  |  | D |  |  | C |  | E |  |  | F |  |
|  |  | zap. št. |  | opis postavke |  |  | enota |  |  | količina |  | Cena/enoto v EUR brez DDV |  |  | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |  |
| 1 |  | 001 |  | Priprava in organizacija delovišča z vsemi objekti, transportnimi potmi in delovni platoji, instalacijami in orodji, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisnimi oznakami delovišča, itn. Postavka vsebuje tudi izdelavo elaborata organizacije in ureditve delovišča (objekti, transportne poti, delovni odri, skladišča, deponije, instalacije, gradbena mehanizacija, zagotavljanje varnosti pri delu, higiensko tehničnih pogojev, varovanja okolja in voda, itn.). |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 002 |  | Demontaža /odstranitev obstoječih hodnikov ter odvoz na deponijo. |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 003 |  | Izdelava Elaborata prometne ureditve za čas izvajanja sanacijskih del na mostni konstrukciji. |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 004 |  | Postavitev in odstranitev prometne ureditve, pregled in najem zapore (znaki, semaforji, svetlobna signalizacija). Ocena trajanja cca. 30 dni. |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 005 |  | Horizontalni nepremični delovni oder za delo pod prekladno konstrukcijo mostu nad regionalno cesto. Oder je postavljen na polovici cestišča pod objektom (ostala polovica vozišča pod mostom prevozna). Postavka vsebuje nabavo, postavitev, vzdrževanje in odstranitev delovnega odra. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (cca. 6m x 5m) . |  |  | m2 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 006 |  | Horizontalna in 2x vertikalna protiprašna zaščitna ponjava za preprečitev onesnaženja okolja in voda pri čiščenju PKZ s peskanjem na jeklenih površinah prekladne konstrukcije. Zaščitna ponjava mora biti iz trpežnega materiala za zbiranje odpadnih sredstev za peskanje in drugih odpadkov ter za zaščito pred vremenskimi vplivi in mora biti obstojna na soncu (UV žarki). Preklopi med ponjavami ne smejo prepuščati odpadnih sredstev pri peskanju in drugih odpadkov. Zaščitno ponjavo se namesti na horizontalne in vertikalne delovne odre pod in ob prekladnih konstrukcijah. Zaščitna ponjava naj sega vsaj 2m nad in vstran od mesta čiščenja. Postavka vsebuje dobavo, postavitev, vzdrževanje in odstranitev zaščitne ponjave. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (60m2+40m2). |  |  | m2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 007 |  | Zaščita komunikacijskih vodov (kineta) ob konstrukciji –zaščita sega do 3m izven gabarita mostu na vsako stran. |  |  | m |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 008 |  | Odstranitev delovišča z demontažo in odvozom deloviščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | PREDDELA - SKUPAJ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  = |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA: DELA Z JEKLOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  | B |  |  | D |  |  | C |  | E |  |  | F |  |
|  |  | zap. št. |  | opis postavke |  |  | enota |  |  | količina |  | Cena/enoto v EUR brez DDV |  |  | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |  |
| 2.1 |  | 001 |  | Demontaža obstoječe delno poškodovane predmostne ograje v celoti na obeh straneh objekta. Odvoz demontiranih elementov ograje na deponijo. |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 002 |  | Izdelava in montaža nove ograje na obeh straneh mostu-montaža na vse štiri krilne vence. Stebrički ograje se v kamnite bloke krilnih vencev pritrjujejo s sidrnimi vijaki-sidrni vijaki ki se lepijo s kemičnimi masami. Ograja - segmenti so izdelani iz HOP cevi 70/70/4 na katere se pritrjujejo elementi zaščitnega panoja s polnilom iz žične mreže ter na spodnji strani ob vpetiščih stebrov še profili robnega venca. Ograja, mreža in ves spojni-vijačni material je izvedena v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 1: Tloris objekta in List 3: Detajl ograje Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! |  |  | m |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ocena teže ograje = 45kg/tm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 003 |  | Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk na obeh hodnikih premostitvene konstrukcije. Pohodne rešetke širine cca. 800mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na podkonstrukcijo raznokrakih kotnikov dimenzije 70x50x6mm, ki se preko vijakov pritrjujejo na obstoječa pritrdišča, 2x hodnik (raster 4x 2,3m + 1x 3,325m). Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! |  |  | m2 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ocena kvadrature na en hodnik = 10,5 m2 (2 hodnika) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 004 |  | Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk - sredinske med tiroma. Pohodne rešetke širine cca. 1100mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na podkonstrukcijo raznokrakih kotnikov dimenzije 70x50x6mm, ki se preko vijakov pritrjujejo na obstoječa pritrdišča (raster 4x 2,3m + 2x 3,325m). Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! |  |  | m2 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ocena kvadrature sredinskih rešetk = 18 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 005 |  | Obstoječa jeklena prekladna konstrukcija mostu: Sanacija zaščite proti koroziji - peskanje celotne površine do Sa2½, na težko dostopnih oz. neizvedljivih mestih čiščenje korozije z brusilkami/strgali/kladivi, brušenje ostrih korodiranih prehodov, odpraševanje ter izvedba zaščite s sistemom premazov (epoksi temelj, epoksi vmesni premazi in PU pokrivni premaz odporen na UV žarke v skupni debelini 300µm) - premazni sistem C4.07/ za atmosferski razred C4 po SIST EN ISO 12944-5. Zbiranje in odvoz celotne količine uporabljenega sredstva za peskanje in vseh odpadkov, čiščenje in podmazanje pomičnih ležišč. Podrobnejši opis naveden v P-31871/2-IZN tč. 2.5.4. |  |  | m2 |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konst. - SKUPAJ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  | B |  |  | D |  |  | C |  | E |  |  | F |  |
|  |  | zap. št. |  | opis postavke |  |  | enota |  |  | količina |  | Cena/enoto v EUR brez DDV |  |  | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |  |
| 2.2 |  | 001 |  | Odstranjevanje vegetacije s kamnitega dela opornikov s krili. Ročni odrez/puljenje vegatacije iz fug in površin kamnitih blokov na opornikih, krilih in ograjnih vencih. Podrobnejši prikaz lokacij prikazan na fotografijah v P-31871/2-IZN tč. 2.5.6. |  |  | m2 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 002 |  | Popravilo fug med kamni obeh opornikov s krili. Sanacija fug se izvede v območju med kamni na obeh straneh. Za fugiranje se uporabi cementno z vlakni ojačano malto. Podrobnejši opis in prikaz lokacij na fotografijah v P-31871/2-IZN tč. 2.5.6. |  |  | m |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 003 |  | Sanacija površinsko erodiranega betona na naklonskih policah ob ležiščih na obeh straneh mostu / izvedba vodoodbojnosti površine. Na primerno očiščene (odstranitev vegetacije, nesnage, kamnenja in morebitno odstopljenega površinskega sloja) ter osušene površine se izvede brezbarven vodoodbojni premaz po principu polivanja do točke nasičenja. Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/2-IZN tč. 2.5.6. |  |  | m2 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 004 |  | Sanacija razpok v kamnitih blokih opornikov, kril in ograjnih vencev. Za sanacijo se uporabi reparaturno epoksidno malto kot. npr. Sikadur-31 CF Rapid (Sika). Morebitne večje odkruške kamnov se sanira / zapolni z vlakni armiranimi cementnimi sanacijskimi maltami. Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/2-IZN tč. 2.5.6. |  |  | m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | ZIDARSKA DELA - SKUPAJ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepredvidena dela za izvedbo sanacije in ojačitev jeklene konstrukcije ter izvedbo zidarskih del (ocena 15% vrednosti vseh del pod postavkami 2.1 in 2.2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV |
| I. |  |  |  |  | PREDDELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  |  |  |  | DELA Z JEKLOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  |  |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nepredvidena dela 15 % vrednost postavk 2.1- 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SKUPAJ v EUR brez DDV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDV 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA 1: Vse postavke dela z jeklom vključujejo odre v območjih del; transport materiala in opreme do območij del, vključno s potrebno napeljavo za delo (elektrika, stisnjen zrak, itn.); manipulacijo materiala in opreme, vrtanje lukenj, vijačenje in varjenje na montaži, prilagoditve dolžin elementov, niveliranje elementov, itn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA 2: PRED NABAVO MATERIALA, IZDELAVO IN MONTAŽO JE POTREBNO KONTROLIRATI VSE MERE NA OBJEKTU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA 3: Pri delih, kjer so predvidene demontaže ali oslabitve obstoječih konstrukcijskih elementov (profili, pločevine, spoji, zvari, itn.), izvajati dela pri zunanjih sunkih vetra ne več kot 15m/s, ki piha na višini +20m od tal). Posamezna dela začeti in zaključiti v istem dnevu. Ne pustiti oslabljen objekt (odstranjeni konstrukcijski elementi, itn.) izven dnevnega delovnega časa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. 	Ponudbeni pogoji:

Obračunajo se dejansko izvedena dela.

Rok za izvedbo del je 90 dni od uvedbe v delo, ki mora biti izvedena najkasneje v roku 10 dni po obojestranskem podpisu pogodbe.

- Ponudba velja 90 dni, od skrajnega roka za predložitev ponudb.

- Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa.

Cene  morajo biti navedene v EUR. Cena na enoto je nespremenljiva v EUR -ih ves čas trajanja pogodbe.

LOKACIJA IZVEDBE DEL:

-     Sanacija mostu v km 76+803 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana

Izjavljamo, da so v zgornjih vrednostih zajeti vsi stroški za izvedbo ponujenih del, ter upoštevane vse tehnične in druge zahteve za izvedbo del.

Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo 90 (devetdeset) dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, in bo za nas obvezujoča ter jo lahko sprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja. Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

PONUDNIK:

(žig ponudnika in podpis osebe/oseb, ki so pooblaščene za podpis ponudbe)

SKLOP 2:

»Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v km 100+973 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana«

| 1 |  | PREDDELA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | D | C | E | F |
|  | zap. št. | opis postavke | enota | količina | Cena/enoto v EUR brez DDV | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |
| 1 | 001 | Priprava in organizacija delovišča z vsemi objekti, transportnimi potmi in delovni platoji, instalacijami in orodji, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisnimi oznakami delovišča, itn. Postavka vsebuje tudi izdelavo elaborata organizacije in ureditve delovišča (objekti, transportne poti, delovni odri, skladišča, deponije, instalacije, gradbena mehanizacija, zagotavljanje varnosti pri delu, higiensko tehničnih pogojev, varovanja okolja in voda, itn.). | kpl | 1 |  |  |
| 1 | 002 | Demontaža /odstranitev obstoječih hodnikov ter odvoz na deponijo. Odstrani se tudi podkonstrukcija iz UNP na obeh hodnikih. | kpl | 1 |  |  |
| 1 | 003 | Horizontalni nepremični delovni oder za delo pod prekladno konstrukcijo mostu nad vodotokom. Oder je postavljen preko manjšega vodotoka pod objektom. Postavka vsebuje nabavo, postavitev, vzdrževanje in odstranitev delovnega odra. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (cca. 8m x 5m) . | m2 | 40 |  |  |
| 1 | 004 | Horizontalna in 2x vertikalna protiprašna zaščitna ponjava za preprečitev onesnaženja okolja in voda pri čiščenju PKZ s peskanjem na jeklenih površinah prekladne konstrukcije. Zaščitna ponjava mora biti iz trpežnega materiala za zbiranje odpadnih sredstev za peskanje in drugih odpadkov ter za zaščito pred vremenskimi vplivi in mora biti obstojna na soncu (UV žarki). Preklopi med ponjavami ne smejo prepuščati odpadnih sredstev pri peskanju in drugih odpadkov. Zaščitno ponjavo se namesti na horizontalne in vertikalne delovne odre pod in ob prekladnih konstrukcijah. Zaščitna ponjava naj sega vsaj 2m nad in vstran od mesta čiščenja. Postavka vsebuje dobavo, postavitev, vzdrževanje in odstranitev zaščitne ponjave. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (60m2+40m2). | m2 | 100 |  |  |
|  | 005 | Zaščita alkatenske cevi za vodovod - alkatenska cev položena znotraj konstrukcije v spodnjem pasu - zaščita sega še v predele kamnitega opornika z obeh strani. | m | 25 |  |  |
| 1 | 006 | Zaščita komunikacijskih vodov (kineta) ob konstrukciji –zaščita sega do 3m izven gabarita mostu na vsako stran. | m | 20 |  |  |
| 1 | 007 | Odstranitev delovišča z demontažo in odvozom deloviščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. | kpl | 1 |  |  |
| 1 |  | PREDDELA - SKUPAJ (€) |  |  |  = |  |
| 2 |  | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA: DELA Z JEKLOM |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konstrukcije |  |  |  |  |  |
|  | A | B | D | C | E | F |
|  | zap. št. | opis postavke | enota | količina | Cena/enoto v EUR brez DDV | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |
| 2.1 | 001 | Demontaža obstoječe delno poškodovane predmostne in mostne ograje v celoti na obeh straneh objekta. Odvoz demontiranih elementov ograje na deponijo. | kpl | 1 |  |  |
| 2.1 | 002 | Izdelava in montaža nove ograje na obeh straneh mostu-montaža na vse štiri krilne vence. Stebrički ograje se v kamnite bloke krilnih vencev pritrjujejo s sidrnimi vijaki-sidrni vijaki ki se lepijo s kemičnimi masami. Ograja - segmenti so izdelani iz HOP cevi 80/50/4 na katere se pritrjujejo elementi zaščitnega panoja s polnilom iz žične mreže ter na spodnji strani ob vpetiščih stebrov še profili robnega venca. Ograja, mreža in ves spojni-vijačni material je izvedena v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 1: Tloris objekta in List 3.1 in 3.2: Detajl ograje na kamnitih vencih Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! | m | 15 |  |  |
|  |  | Ocena teže ograje = 38kg/tm |  |  |  |  |
| 2.1 | 003 | Izdelava in montaža nove ograje na mostni konstrukciji-montaža preko dodatno navarjenih pločevin na obstoječe konzolne nosilce. Stebrički ograje se vijačijo preko sidrnih plošč na predhodno dovarjene priključne pločevine s podaljšanimi luknjami. Ograja - segmenti so izdelani iz HOP cevi 80/50/4 na katere se pritrjujejo elementi zaščitnega panoja s polnilom iz žične mreže ter na spodnji strani ob vpetiščih stebrov še profili robnega venca. Ograja, mreža in ves spojni-vijačni material je izvedena v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 1: Tloris objekta in List 4.1 in 4.2: Detajl ograje na konstrukciji. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! | m | 28 |  |  |
|  |  | Ocena teža ograje = 42kg/tm |  |  |  |  |
| 2.1 | 004 | Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk na hodniku premostitvene konstrukcije. Pohodne rešetke širine cca. 800mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na novo izdelano podkonstrukcijo iz profilov UPE100. Profila sta na razmaku cca. 610mm, ki se preko vijakov pritrjujeta na obstoječe konzolne nosilce sestavljenega prereza oblike T (iz 2xL) (raster 5x 2,17m + 1x 3,10m). Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! | m2 | 11 |  |  |
|  |  | Ocena kvadrature na hodnik širine 800mm = 11 m2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 005 | Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk na hodniku premostitvene konstrukcije. Pohodne rešetke širine cca. 700mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na novo izdelano podkonstrukcijo iz profilov UPE100. Profila sta na razmaku cca. 510mm, ki se preko vijakov pritrjujeta na obstoječe konzolne nosilce sestavljenega prereza oblike T (iz 2xL) (raster 5x 2,17m + 1x 3,10m). Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! | m2 | 10 |  |  |
|  |  | Ocena kvadrature na hodnik širine 700mm = 10 m2 |  |  |  |  |
| 2.1 | 006 | Obstoječa jeklena prekladna konstrukcija mostu: Sanacija zaščite proti koroziji - peskanje celotne površine do Sa2½, na težko dostopnih oz. neizvedljivih mestih čiščenje korozije z brusilkami/strgali/kladivi, brušenje ostrih korodiranih prehodov, odpraševanje ter izvedba zaščite s sistemom premazov (epoksi temelj, epoksi vmesni premazi in PU pokrivni premaz odporen na UV žarke v skupni debelini 300µm) - premazni sistem C4.07/ za atmosferski razred C4 po SIST EN ISO 12944-5. Zbiranje in odvoz celotne količine uporabljenega sredstva za peskanje in vseh odpadkov, čiščenje in podmazanje pomičnih ležišč. Podrobnejši opis naveden v P-31871/3-IZN tč. 2.5.4. | m2 | 295 |  |  |
| 2.1 |  | DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konst. - SKUPAJ |  |  |  |  |

| 2.2 |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B |  | D |  | C |  | E |  |  |  | F |  |
|  |  | zap. št. | opis postavke |  | enota |  | količina |  | Cena/enoto v EUR brez DDV |  |  |  | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |  |
| 2.2 |  | 001 | Odstranjevanje vegetacije s kamnitega dela opornikov s krili. Ročni odrez/puljenje vegatacije iz fug in površin kamnitih blokov na opornikih, krilih in ograjnih vencih. Podrobnejši prikaz lokacij prikazan na fotografijah v P-31871/3-IZN tč. 2.5.6. |  | m2 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 002 | Čiščenje kamnitih polic med drsnimi ležišči na obeh straneh objekta - odstanitev nesnage / kamenja / zemljine, ki zastaja na horizontalnih površinah. |  | m2 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 003 | Popravilo fug med kamni obeh opornikov s krili. Sanacija fug se izvede v območju med kamni na obeh straneh vključno z venci kjer je fiksirana ograja. Za fugiranje se uporabi cementno z vlakni ojačano malto. Podrobnejši opis in prikaz lokacij na fotografijah v P-31871/3-IZN tč. 2.5.6. |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 004 | Sanacija površinsko erodiranega betona na delih ograjnih vencev (betonski elementi namesto kamna) ter lokalno ob ležiščih na obeh straneh mostu / izvedba vodoodbojnosti površine. Na primerno očiščene (odstranitev vegetacije, nesnage, kamnenja in morebitno odstopljenega površinskega sloja) ter osušene površine se izvede brezbarven vodoodbojni premaz po principu polivanja do točke nasičenja. Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/3-IZN tč. 2.5.6. |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 005 | Sanacija razpok v kamnitih blokih opornikov, kril in ograjnih vencev. Za sanacijo se uporabi reparaturno epoksidno malto kot. npr. Sikadur-31 CF Rapid (Sika). Morebitne večje odkruške kamnov se sanira / zapolni z vlakni armiranimi cementnimi sanacijskimi maltami. Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/3-IZN tč. 2.5.6. |  | m |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | ZIDARSKA DELA - SKUPAJ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepredvidena dela za izvedbo sanacije in ojačitev jeklene konstrukcije ter izvedbo zidarskih del (ocena 10% vrednosti vseh del pod postavkami 2.1 in 2.2). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |
| I. |  |  |  | PREDDELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  |  |  | DELA Z JEKLOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nepredvidena dela 10 % vrednost postavk 2.1- 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SKUPAJ v EUR brez DDV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDV 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA 1: Vse postavke dela z jeklom vključujejo odre v območjih del; transport materiala in opreme do območij del, vključno s potrebno napeljavo za delo (elektrika, stisnjen zrak, itn.); manipulacijo materiala in opreme, vrtanje lukenj, vijačenje in varjenje na montaži, prilagoditve dolžin elementov, niveliranje elementov, itn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA 2: PRED NABAVO MATERIALA, IZDELAVO IN MONTAŽO JE POTREBNO KONTROLIRATI VSE MERE NA OBJEKTU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA 3: Pri delih, kjer so predvidene demontaže ali oslabitve obstoječih konstrukcijskih elementov (profili, pločevine, spoji, zvari, itn.), izvajati dela pri zunanjih sunkih vetra ne več kot 15m/s, ki piha na višini +20m od tal). Posamezna dela začeti in zaključiti v istem dnevu. Ne pustiti oslabljen objekt (odstranjeni konstrukcijski elementi, itn.) izven dnevnega delovnega časa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. 	Ponudbeni pogoji:

Obračunajo se dejansko izvedena dela.

Rok za izvedbo del je 90 dni od uvedbe v delo, ki mora biti izvedena najkasneje v roku 10 dni po obojestranskem podpisu pogodbe.

- Ponudba velja 90 dni, od skrajnega roka za predložitev ponudb.

- Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa.

Cene  morajo biti navedene v EUR. Cena na enoto je nespremenljiva v EUR -ih ves čas trajanja pogodbe.

LOKACIJA IZVEDBE DEL:

- Sanacija mostu v km 100+973 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica – Sežana

Izjavljamo, da so v zgornjih vrednostih zajeti vsi stroški za izvedbo ponujenih del, ter upoštevane vse tehnične in druge zahteve za izvedbo del.

Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo 90 (devetdeset) dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, in bo za nas obvezujoča ter jo lahko sprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja. Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

PONUDNIK:

(žig ponudnika in podpis osebe/oseb, ki so pooblaščene za podpis ponudbe)

SKLOP 3:

## »Sanacija jeklena mostna konstrukcija v km 50+308 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice - Nova Gorica - Sežana«

| 1 |  |  |  |  |  | PREDDELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A |  |  | B |  |  |  | D |  |  | C |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  |
|  |  |  | zap. št. |  |  | opis postavke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena/enoto v EUR brez DDV |  |  |  | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | enota |  |  | količina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 001 |  |  | Priprava in organizacija delovišča z vsemi objekti, transportnimi potmi in delovni platoji, instalacijami in orodji, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisnimi oznakami delovišča, itn. Postavka vsebuje tudi izdelavo elaborata organizacije in ureditve delovišča (objekti, transportne poti, delovni odri, skladišča, deponije, instalacije, gradbena mehanizacija, zagotavljanje varnosti pri delu, higiensko tehničnih pogojev, varovanja okolja in voda, itn.) |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 002 |  |  | Demontaža / odstranitev obstoječih hodnikov ter odvoz na deponijo. |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 003 |  |  | Horizontalni obešeni nepremični delovni oder za delo pod prekladno konstrukcijo mostu nad Bačo. Oder je obešen na jekleni prekladni konstrukciji mostu, svetla delovna višina je 2m, višina varovalnih ograj je 2m. Oder podpira na vsaki strani vertikalna odra ob glavnih nosilcih prekladne konstrukcije. Postavka vsebuje nabavo, postavitev, vzdrževanje in odstranitev delovnega odra. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (cca. 60m x 5,5m) |  |  |  | m2 |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 004 |  |  | Vertikalna nepremična delovna odra višine 6,5m in svetle delovne širine š=0,75m za delo ob glavnih paličnih nosilcih prekladne konstrukcije. Višina varovalnih ograj je 2m. Odra sta podprta na horizontalnem obešenem odru pod mostom. Postavka vsebuje dobavo, postavitev, vzdrževanje in odstranitev odra. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (cca. 60m x 6,5m x 0,75m) x 2 stranici |  |  |  | m2 |  |  | 585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 005 |  |  | Horizontalna in 2x vertikalna protiprašna zaščitna ponjava za preprečitev onesnaženja okolja in voda pri čiščenju PKZ s peskanjem na jeklenih površinah prekladne konstrukcije. Zaščitna ponjava mora biti iz trpežnega materiala za zbiranje odpadnih sredstev za peskanje in drugih odpadkov ter za zaščito pred vremenskimi vplivi in mora biti obstojna na soncu (UV žarki). Preklopi med ponjavami ne smejo prepuščati odpadnih sredstev pri peskanju in drugih odpadkov. Zaščitno ponjavo se namesti na horizontalne in vertikalne delovne odre pod in ob prekladnih konstrukcijah. Zaščitna ponjava naj sega vsaj 2m nad in vstran od mesta čiščenja. Postavka vsebuje dobavo, postavitev, vzdrževanje in odstranitev zaščitne ponjave. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (330m2+585m2) |  |  |  | m2 |  |  | 915 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 006 |  |  | Zaščita komunikacijskih vodov ob konstrukciji: gorvodna zaščita sega do 5m izven gabarita mostu na vsako stran – skupaj 70m |  |  |  | m |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 007 |  |  | Odstranitev delovišča z demontažo in odvozom deloviščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah. |  |  |  | kpl |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | PREDDELA - SKUPAJ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA: DELA Z JEKLOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A |  |  | B |  |  |  | D |  |  | C |  |  |  | E |  |  |  | F |  |  |
|  |  |  | zap. št. |  |  | opis postavke |  |  |  | enota |  |  | količina |  |  |  | Cena/enoto v EUR brez DDV |  |  |  | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |  |  |
| 2.1 |  |  | 001 |  |  | Sanacija prekorodiranih ograjnih stebričkov na obeh straneh mostu-odrez na prekorodiranem mestu, vgradnja nove sidrne pločevine, privaritev obstoječega stebrička ograje na sidrno ploščo. Sidrne plošče se v kamnite bloke krilnih vencev pritrjujejo s sidrnimi vijaki-sidrni vijaki ki se lepijo s kemičnimi masami. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 4: Detajl sanacije vpetja ograjnega stebrička. Lokacija poškodb označena na risbi List 1: Tloris objekta. |  |  |  | kpl |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -pločevina 12/200/200 (S235); Σ=3,8kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 002 |  |  | Zamenjava poškodovanega/prekorodiranega pritrdilnega vijaka ograje servisnega hodnika na gorvodni strani (primer iz sl. 8, 9, 10 v točki 2.5.3 IZN-ja). Namesto odstranjenih vijakov se vgradijo sklopi: vijak M12/50 (ISO4017) + matica M12 (ISO4032) + 2x podložka A13 (ISO7090) - kvalitete 8.8/8. Vse v vročecinkani zaščiti. Ob vgradnji spojni/vijačni material čvrsto priviti. |  |  |  | kpl |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 003 |  |  | Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk na levem in desnem hodniku premostitvene konstrukcije. Pohodne rešetke širine cca. 370mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na novovgrajena raznokraka kotnika L60/40/5 v kval. S235. Podkonstrukcija rešetk-raznokraka kotnika z zunanjim razmakom cca. 390mm se pritrjujeta na obstoječe pritrditve (pri prečnikih na 5,08m) oz. na novo izdelane podpore iz ploščatega jekla (vmesne podpore). Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! |  |  |  | m2 |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -ocena dolžine hodnika 63m, skupaj oba 126 t.m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 004 |  |  | Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk - sredinske med tiroma. Pohodne rešetke širine cca. 700mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na novovgrajena raznokraka kotnika L60/40/5 v kval. S235. Podkonstrukcija rešetk-raznokraka kotnika z zunanjim razmakom cca. 720mm se pritrjujeta na obstoječe pritrditve (pri prečnikih na 5,08m) oz. so dodatno oprte na pragove npr. na cca. 1/3 razpetine prečnika. Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! -ocena dolžine hodnika 63m |  |  |  | m2 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 005 |  |  | Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk -namestitev na oba servisna hodnika znotraj mostne konstrukcije. Pohodne SP rešetke širine cca. 730mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 38mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo znotraj obstoječega svetlega profila obeh hodnikov - na spodnje že obstoječe UNP 80 profile. SP rešetke in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 3: Detajl montaže rešetk na servisnih hodnikih. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! |  |  |  | m2 |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - -ocena dolžine hodnika 58m, skupaj oba 116 t.m. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 006 |  |  | Obstoječa jeklena prekladna konstrukcija mostu: Sanacija zaščite proti koroziji - peskanje celotne površine do Sa2½, na težko dostopnih oz. neizvedljivih mestih čiščenje korozije z brusilkami/strgali/kladivi, brušenje ostrih korodiranih prehodov, odpraševanje ter izvedba zaščite s sistemom premazov (epoksi temelj, epoksi vmesni premazi in PU pokrivni premaz odporen na UV žarke v skupni debelini 300µm) - premazni sistem C4.07/ za atmosferski razred C4 po SIST EN ISO 12944-5. Zbiranje in odvoz celotne količine uporabljenega sredstva za peskanje in vseh odpadkov, čiščenje in podmazanje pomičnih ležišč z mineralno mastjo z dodatkom PTFE. Podrobnejši opis naveden v P-31871/1-IZN tč. 2.5.4 |  |  |  | m2 |  |  | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  | DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konst. - SKUPAJ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  | B |  |  |  | D |  |  |  | C |  |  | E |  |  |  | F |  |  |
|  |  | zap. št. |  |  | opis postavke |  |  |  | enota |  |  |  | količina |  |  | Cena/enoto v EUR brez DDV |  |  |  | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |  |  |
| 2.2 |  | 001 |  |  | Odstranjevanje vegetacije s kamnitega dela opornikov s krili. Ročni odrez/puljenje vegatacije iz fug in površin kamnitih blokov na opornikih, krilih, ograjnih vencih in ograji. Podrobnejši prikaz lokacij prikazan na fotografijah v P-31871/1-IZN. |  |  |  | m2 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 002 |  |  | Popravilo fug med kamni obeh opornikov s krili. Sanacija fug se izvede v območju med kamni na obeh straneh vključno z venci kjer je fiksirana ograja. Za fugiranje se uporabi cementno z vlakni ojačano malto. Podrobnejši opis in prikaz lokacij na fotografijah v P-31871/1-IZN tč. 2.5.6. |  |  |  | m |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 003 |  |  | Sanacija/zapolnitev reg med masivno konstrukcijo in ležišči (pomična in nepomična) na obeh straneh objekta. Preveč izrinjeno plast svinca se odreže. Za sanacijo se uporabi reparaturno epoksidno malto kot. npr. Sikadur-31 CF Rapid (Sika). Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/1-IZN tč. 2.5.6. |  |  |  | m |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 004 |  |  | Sanacija razpok v kamnitih blokih pod pomičnima, nepomičnima ležiščema ter kamnitem bloku drsnega ležišča dolvodno stran Jesenice. Za sanacijo se uporabi reparaturno epoksidno malto kot. npr. Sikadur-31 CF Rapid (Sika) in nizko viskozno epoksidno smolo (kot npr. Sikadur 52 Injection). Za polnjenje vertikalnih razpok uporabiti nizkotlačno injekcijsko pištolo, kot nastavke za polnjenje razpok uporabiti predhodno v reže vzidane gumi cevi. Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/1-IZN tč. 2.5.6. |  |  |  | m |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 005 |  |  | Sanacija posedlega kamnitega bloka na opornem zidu – drsnem ležišču sekundarnega vzdolžnika na strani Jesenic/dolvodno. Čiščenje preperele fuge, vgradnja jeklenih zagozd za rahel dvig kamnitega bloka, podlivanje bloka z visokotrdnostno podlivno malto/spodaj in ob straneh. Podrobnejši opis in prikaz lokacije naveden v P-31871/1-IZN tč. 2.5.6. |  |  |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 006 |  |  | Sanacija posedlega in razpadlega kamnitega bloka na opornem zidu – drsnem ležišču sekundarnega vzdolžnika na strani Jesenic/gorvodno. Odstranitev delov poškodovanih kamnitih blokov, izsekavanje blokov-doseganje oblike kvadra / vgrajevanje povezovalnih sidr/armature v preostale čvrste dele kamnitih blokov / izdelava armaturnega koša (gl. armatura fi14mm, stremenska fi10mm / nameščanje obstoječega drsnega ležišča / zapolnitev vrzeli z betonom C30/37 XC4/XF3 Podrobnejši opis in prikaz lokacije naveden v P-31871/1-IZN tč. 2.5.6. |  |  |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  | ZIDARSKA DELA - SKUPAJ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | RAZNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A |  |  | B |  |  |  | C |  |  |  | D |  |  | E |  |  |  | F |  |  |
|  |  | zap. št. |  |  | opis postavke |  |  |  | enota |  |  |  | količina |  |  | Cena/enoto v EUR brez DDV |  |  |  | Vrednost skupaj v EUR brez DDV |  |  |
| 3 |  | 001 |  |  | Stroški za organizacijo in izvajanje strokovnega nadzorstva in kontrole kvalitete izvedbe sanacijskih del na objektu (skupno do 4 obiski na objektu). |  |  |  | kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | RAZNO - SKUPAJ (€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  = |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepredvidena dela za izvedbo sanacije jeklene konstrukcije ter izvedbo zidarskih del (ocena 10% vrednosti vseh del pod postavkami 2.1 in 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | PREDDELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  | DELA Z JEKLOM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  | ZIDARSKA DELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | RAZNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Nepredvidena dela 10 % vrednost postavk 2.1- 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SKUPAJ v EUR brez DDV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DDV 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA 1: Vse postavke dela z jeklom vključujejo odre v območjih del; transport materiala in opreme do območij del, vključno s potrebno napeljavo za delo (elektrika, stisnjen zrak, itn.); manipulacijo materiala in opreme, vrtanje lukenj, vijačenje in varjenje na montaži, prilagoditve dolžin elementov, niveliranje elementov, itn. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA 2: PRED NABAVO MATERIALA, IZDELAVO IN MONTAŽO JE POTREBNO KONTROLIRATI VSE MERE NA OBJEKTU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPOMBA 3: Pri delih, kjer so predvidene demontaže ali oslabitve obstoječih konstrukcijskih elementov (profili, pločevine, spoji, zvari, itn.), izvajati dela pri zunanjih sunkih vetra ne več kot 15m/s, ki piha na višini +20m od tal). Posamezna dela začeti in zaključiti v istem dnevu. Ne pustiti oslabljen objekt (odstranjeni konstrukcijski elementi, itn.) izven dnevnega delovnega časa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. 	Ponudbeni pogoji:

Obračunajo se dejansko izvedena dela.

Rok za izvedbo del je 90 dni od uvedbe v delo, ki mora biti izvedena najkasneje v roku 10 dni po obojestranskem podpisu pogodbe.

- Ponudba velja 90 dni, od skrajnega roka za predložitev ponudb.

- Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa.

Cene  morajo biti navedene v EUR. Cena na enoto je nespremenljiva v EUR -ih ves čas trajanja pogodbe.

LOKACIJA IZVEDBE DEL:

- most v km 50+308 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica – Sežana

Izjavljamo, da so v zgornjih vrednostih zajeti vsi stroški za izvedbo ponujenih del, ter upoštevane vse tehnične in druge zahteve za izvedbo del.

Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo 90 (devetdeset) dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, in bo za nas obvezujoča ter jo lahko sprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja. Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

PONUDNIK:

(žig ponudnika in podpis osebe/oseb, ki so pooblaščene za podpis ponudbe)

OBRAZEC 3                                                                                                                  VZOREC POGODBE

Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po 40. členu  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,

št. 91/15, 14/18,  121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22- ZNUZSZS in 28/23 ter 88/2023 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3)

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.  1000 Ljubljana, Kolodvorska 11

TR št. SI5602923-0259545562 (odprt pri NLB, d.d.), osnovni kapital 15.828.186,15 EUR, Mat. št.  6017177000, davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: SI94995737, ki jo zastopa direktor, Matjaž KRANJC (v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)

in

………………………………………………………………………………………………………

Osnovni kapital: .…………………………….., Identifikacijska številka za DDV: ………………,

ki ga zastopa ………………………………………… (v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC)

sklepata naslednjo

POGODBO NAB št.: ______ /2024/19

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. objave JN_______/2024, z dne …………,  izbran kot najugodnejši ponudnik za: »Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km  50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«.

I. PREDMET POGODBE IN CENA

1. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o izvedbi:

»Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km  50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«.

Vsebina in obseg del sta podana v potrjeni ponudbi št. ……………… z dne ……….., ki je sestavni del te pogodbe (Priloga 1).

Pogodbena cena posamezne postavke (določena v ponudbenem predračunu – Priloga 1) je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe.

| SKLOP | Naziv |  | Skupna vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v km 76+803 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana |  |  |
| 2 | Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v km 100+973 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana |  |  |
| 3 | Sanacija jeklene mostne konstrukcije v km 50+308, na progi št. 70 Jesenice – Nova Gorica - Sežana |  |  |
|  |  | Skupna vrednost v EUR brez DDV: |  |
|  |  | Skupaj DDV 22%: |  |
|  |  | Skupna vrednost v EUR z DDV: |  |

Cena posamezne postavke v ponudbenem predračunu zajema vse stroške, potrebne za izvedbo predmetnih del.

Obračunajo se dejansko izvedena dela.

2. člen

Lokacija izvedbe geološko-geomehanskih del:

SKLOP 1:

-     Sanacija mostu v km 76+803 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana

SKLOP 2:

- Sanacija mostu v km 100+973 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica – Sežana

SKLOP 3:

- most v km 50+308 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica – Sežana

II. NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

3. člen

Za opravljena dela bo izvajalec izstavil račun, ki ga izstavi izvajalec po dejansko izvršenih delih. Podlaga za obračun je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik, ki je dokazilo za prevzem opravljenih del.

Račune bo pooblaščeni zastopnik naročnika potrdil v 8 dneh od uradnega prejema. V kolikor račun v 8 dneh od uradnega prejema ni zavrnjen, se šteje, kot da ga je naročnik potrdil.

Znesek računa mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca št. ……………………………. odprt pri ……………………………… v roku 30 dni od dneva prejema računa. Računu mora biti priložen zapisnik o končnem prevzemu opravljenih del, podpisan s strani predstavnika naročnika in predstavnika izvajalca.

Obvezen podatek na vsakem izdanem računu je sklic na številko predmetne pogodbe in na številko nabavnega naročila na osnovi pogodbe, ki jo bo naročnik sporočil izvajalcu po podpisu pogodbe.

Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.

Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da  naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3 % vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV.

IV. FINANČNO ZAVAROVANJE

4. člen

Za vestno in kakovostno izvedbo del po tej pogodbi bo izvajalec ob podpisu pogodbe izročil naročniku menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo 60 dni po izteku roka izvedbe.

V primeru unovčitve garancije mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo.

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil skladno z rokom opredeljenem v pismenem pozivu. Če izvajalec ne odpravi napak v roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

Za pokritje teh stroškov bo izvajalec v roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku vseh del in obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika oz. zapisnika o končnem prevzemu opravljenih del , izročil naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v obliki menice z menično izjavo ali na naročnikov TRR nakazal denarni depozit v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 60 dni po prenehanju garancijske dobe. V primeru zavarovanja z nakazilom denarnega depozita na TRR naročnika, bo naročnik denarni depozit po zaključku veljavnosti zavarovanja vrnil izvajalcu v ne obrestovani višini.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

V. ROK IZVEDBE

6. člen

Rok za izvedbo del je 90 dni od uvedbe v delo, ki mora biti izvedena najkasneje v roku 10 dni po obojestranskem podpisu pogodbe.

Izvajalec je upravičen do podaljšanja roka na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi višje sile, ravnanja naročnika ali tretjih oseb, ki ga ni mogel predvideti in odkloniti. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi upoštevajoč 13. člen te pogodbe. V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Va.  PODIZVAJALCI

6a. člen

Poleg izvajalca  sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci:

1._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

………………………………………………………………………………………………………

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

………………………………………………………………………………………………

2._____________________________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

………………………………………………………………………………………………………

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

……………………………………………………………………………………………

Izvajalec  pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika  podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbe.

Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

7. člen

- Pred pričetkom del mora izvajalcu predložiti vso potrebno tehnično in ostalo dokumentacijo za izvedbo pogodbenih del.

- Omogočiti dostop opreme na lokacijo nad JŽI.

- Tekoče spremljati in nadzirati pogodbena dela in po potrebi potrjevati predlagane spremembe ter opravljati aktivnosti v skladu z določbami  Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21).

- Zagotoviti finančna sredstva potrebna za plačilo del, ki so predmet pogodbe.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

8. člen

Pogodbeno nalogo izdelati strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo in standardi, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Da bo zastopniku naročnika omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter da bo upošteval njegova morebitna navodila.

Da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti.

VIII.  POGODBENA KAZEN

9. člen

Naročnik je upravičen do pogodbene kazni v višini pet promilov (5‰) od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude vendar največ do deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom.

V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil.

Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. VIŠJA SILA

10. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki izven sfere okolja delovanja, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

X.  ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

11. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika je: Sead Agić, e-pošta: sead.agic@slo-zeleznice.si , Tel.: 01/29 14 415, GSM 031 325 721.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Benjamin Mirt/vodja službe za gradbeno dejavnost.

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ……………………., Tel.: …………………; Mob.: ………………………; e-pošta: …………………………………..

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. Zaradi spremembe skrbnika pogodbe ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi.

XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

12. člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. I. RS, št. 69/11-UPB2, 158/20 in 3/22 — ZDeb ter 16/23 — ZZPr), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

XII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

13. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

XIII. RAZVEZNI POGOJ

14. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

15. člen

Če izvajalec zamuja z izvedbo posameznih del tako dolgo, da pogodbena kazen preseže maksimalni znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, potem ko izvajalcu določi naknadni rok 30 dni za izvedbo del in je ta tudi v tem naknadnem roku ne izvrši.

XV.  REŠEVANJE SPOROV

16. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani.

XVI. KONČNA DOLOČILA

17. člen

Vsi dosedanji dogovori v zvezi z deli pod točko 1 te pogodbe, ki niso zajeti v tej pogodbi, so neveljavni. Spremembe in dopolnitve pogodbe pa veljajo le, če jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z ostalimi splošnimi naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom konkretne pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika.

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih 3 (tri) izvode prejme naročnik in 1 (enega) izvajalec.

| PRILOGE POGODBE |  |
| --- | --- |
| - del | Ponudba s ponudbenim predračunom št. ……………., z dne ……. |
| - del | Razpisni obrazec 11 – Splošne in tehnične zahteve s prilogami |
| - del | Razpisni obrazec 12 – Splošne in tehnične zahteve s prilogami |
| - del | Razpisni obrazec 13 – Splošne in tehnične zahteve s prilogami |

| IZVAJALEC | NAROČNIK |
| --- | --- |
|  | SŽ – Infrastruktura, d.o.o.: |
|  | Matjaž Kranjc direktor |

| Podpisano dne ........................... | Podpisano dne ............................... |
| --- | --- |

OBRAZEC 4:   Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti                      VZOREC

MENIČNA IZJAVA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik:………………………..

Naročnik:

# SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

# Kolodvorska 11

# 1000 Ljubljana

# Ljubljana, dne

Izvajalec:

…………..………

(kraj in datum)

V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do naročnika SŽ - Infrastruktura, d.o.o.        po pogodbi ……………………………  (naziv pogodbe, številka,), sklenjene datum :……….., izročamo družbi ____________________________  __________kos podpisanih bianco menic, ki jih je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje pri banki:

………………… (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje______________________________________

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo ____________________________, da izpolni menico za znesek ……………. ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

- če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo menico ob dospetju  plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika  SŽ –Infrastruktura d.o.o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana (polni naslov), da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

______________________________________________TRR št.: ________________________________.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja ________________________.

_______________________________

(Kraj in datum)								Izdajatelj menice:

_________________________________________

(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga:

________ kos bianco menic

OBRAZEC 4a:   Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti                      VZOREC

MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK

V GARANCIJSKEM ROKU

--------------------------------

Izvajalec

Naročnik:

# SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

# Kolodvorska 11

# 1000 Ljubljana

# Ljubljana, dne

(kraj in datum)

V skladu s pogodbo štev. ……………… z dne………… sklenjene med naročnikom SŽ -  Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana in ………………………………(naziv izvajalca) za »Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km  50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana« izročamo naročniku SŽ -  Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana menico v višini …………………… EUR kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Menico je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje našega podjetja:

……………………………………..…….

(ime in priimek, delovno mesto)

Podpis:

Pooblaščamo SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, da izpolni neizpolnjeni del menice in jo uporabi za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

- Če izvajalec ne izpolni ali zavrne odpravo ugotovljenih  pomanjkljivosti za storitve po zgoraj citirani pogodbi.

- Če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe.

Zavezujemo se, da proti izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov. Prav tako se odpovedujemo meničnim ugovorom.

Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je še 60 dni po prenehanju garancijske dobe. Garancijska doba je 10 let in začne teči od izdaje potrdil o prevzemu del.

SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana se obvezuje, da izročene menice ne bo uporabila za drugačne namene in da jo bo vrnila po preteku veljavnosti.

Priloga: 1 x menica                                                  			  Podpisnik menice

OBRAZEC 5

PONUDNIK:

__________________________

__________________________

__________________________

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom »Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km  50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci)

Kraj in datum:								Podpis

## OBRAZEC 6

PONUDNIK:

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca:       __________________________________________________

Naslov podizvajalca:     __________________________________________________

Kontaktna oseba:             ________________________________________________

Elektronski naslov kontaktne osebe:  _______________________________________

Telefon:                   		     _________________________________________

Telefaks:       			 ___________________________________________

Identifikacijska številka za DDV: ___________________________________________

Št. Transakcijskega računa:      ____________________________________________

Matična številka:                        ____________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):   __________________________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  ______________________________________

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA                       NE

(ustrezno obkroži)

Kraj in datum:				Žig:				Podpis podizvajalca:

## OBRAZEC 7

PONUDNIK:

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec: ………………………………………………………………………………………………………

(naziv in naslov podizvajalca)

V zvezi z javnim naročilom št…………………….., »Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km  50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana« za potrebe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., dajemo soglasje, da naročnik namesto glavnega izvajalca (dobavitelja) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca (dobavitelja).

Kraj in datum:					Žig:		Podpis podizvajalca:

Opomba: Predmetno soglasje podizvajalca se predloži v ponudbi v kolikor podizvajalec v skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo s strani naročnika.

## OBRAZEC 8

PONUDNIK:

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Predmet javnega naročila: »Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km  50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«

| Naziv in naslov podizvajalca | Vrsta del oz. vsak del javnega naročila, ki ga bo izvedel | Vrednost (v EUR z DDV) in delež (v %): |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum:					Žig:		Podpis ponudnika:

OBRAZEC 9

Številka ponudbe: ________

Datum: ________________

REFERENCE PONUDNIKA

SKLOP 1 in SKLOP 2:

Ponudnik mora navesti podatke, iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave tega javnega razpisa, kot glavni izvajalec, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec uspešno ter kvalitetno dokončal vsaj dve (2) primerljivi sanaciji ali gradnji jeklene konstrukcije mostu v skupni vrednosti vsaj 150.000,00 EUR brez DDV.

| SKLOP | Naročnik (naziv in naslov) in kontaktna oseba naročnika (ime, priimek in elektronski naslov) za preverbo reference | Datum zaključka izvedbe | Kratek opis izvedenih del | Vrednost izvedenih del v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

SKLOP 3

Ponudnik mora navesti podatke, iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave tega javnega razpisa, kot glavni izvajalec, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec uspešno ter kvalitetno dokončal vsaj dve primerljivi sanaciji in zaščiti jeklene premostitvene konstrukcije - objekta na cestni ali železniški infrastrukturi (ena od sanacij mora biti na železniški infrastrukturi) v skupni vrednosti  najmanj 150.000,00 EUR brez DDV.

| SKLOP 3 | Naročnik (naziv in naslov) in kontaktna oseba naročnika (ime, priimek in elektronski naslov) za preverbo reference | Datum zaključka izvedbe | Kratek opis izvedenih del | Vrednost izvedenih del v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Priloga k zadevnem obrazcu so podpisane referenčne izjave naročnikov, ki dokazujejo resničnost referenčnih podatkov (Priloga 1 k obrazcu 9).

Ponudnik se lahko pri izpolnjevanju pogojev tehnične sposobnosti sklicuje na reference drugih gospodarskih subjektov - soponudnike (partnerje v skupni ponudbi), podizvajalce, v kolikor bodo le-ti v okviru ponudbe ta dela/storitve dejansko tudi izvedli. Gospodarski subjekt, ki bo v ponudbi izkazal zahtevane reference, mora tudi dejansko izvesti dela, ki se nanašajo na vsebino zahtevanih referenc.

Pooblaščen za podpis v imenu ponudnika:                               _______________________

(ime in priimek)

| Datum: | Žig | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Priloga 1  k obrazcu 9

I Z J A V A – P O T R D I L O   R E F E R E N C E

Naročnik - potrjevalec reference

..............................................

..............................................

..............................................

| Naročnik storitve (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Predmet storitve |  |
| Izvajalec storitve (naziv, naslov) |  |
| Skupna vrednost storitve (v EUR brez DDV) |  |
| Država izvedbe oz. lokacija izvedbe |  |
| Kratek opis izvedenih storitev |  |
| Vloga v pogodbi | - glavni izvajalec - partner - podizvajalec |
| Čas izvajanja del (od – do) |  |

Izjavljamo, da je bila zgoraj navedena storitev izvedena strokovno in kvalitetno.

Kraj in datum				       Žig in podpis odgovorne osebe naročnika

.................................            	                                               …………………………………….

OBRAZEC 10: KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA

IME IN NASLOV PONUDNIKA

_________________________

_________________________

Datum: ________________

Ponudba št.: ____________

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Predmet naročila: »Sanacije mostov v km 76+803 in v km 100+973  na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«

PODATKI O KADRU

Ponudnik je dolžan navesti ime in priimek kadra, ki bo sodeloval pri izvajanju pogodbe in ki izpolnjuje kadrovske pogoje, določene v »Pogoji za sodelovanje« točka 5.1.2.4. iz te razpisne dokumentacije.

SKLOP 1:

VODJA DEL:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba (stopnja in smer) in številka vpisa v imenik pri IZS |  |
| Naziv in naslov delodajalca |  |
| Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka |  |
| Referenci s področja vodenja sanacije ali gradnje jeklene konstrukcije mostu, ki sta primerljivi sanaciji, ki je predmet tega javnega naročila | Referenca 1: Referenca 2: |
| Vrednost reference v EUR brez DDV in obdobje izvedbe (mesec in leto) | Referenca 1: Referenca 2: |

Vodja del mora izkazovati vsaj dve osebni referenci s področja vodenja sanacije ali gradnje jeklene konstrukcije mostu, ki sta primerljivi sanaciji, ki je predmet tega javnega naročila, v skupni vrednosti 150.000,00 EUR brez DDV ali več, v zadnjih petih letih pred dnevom objave tega javnega naročila, ki morata biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

| Navedba zahtevanega kadra | Število | Ime in priimek, datum rojstva, strokovna izobrazba, sedanja zaposlitev | Certificiran skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018. |
| --- | --- | --- | --- |
| Varilci | 2 |  | DA / NE |

* Ponudnik k temu obrazcu predloži razpisni obrazec 10a – potrdilo reference kadra in dokazila, da so varilci certificirani skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018.

Naročnik si pridružuje pravico preveriti resničnost navedb glede navedenih podatkov o kadru oz. zahtevati dodatna dokazila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev kadrovske sposobnosti določenih v tej razpisni dokumentaciji.

SKLOP 2:

VODJA DEL:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba (stopnja in smer) in številka vpisa v imenik pri IZS |  |
| Naziv in naslov delodajalca |  |
| Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka |  |
| Referenci s področja vodenja sanacije ali gradnje jeklene konstrukcije mostu, ki sta primerljivi sanaciji, ki je predmet tega javnega naročila | Referenca 1: Referenca 2: |
| Vrednost reference v EUR brez DDV in obdobje izvedbe (mesec in leto) | Referenca 1: Referenca 2: |

Vodja del mora izkazovati vsaj dve osebni referenci s področja vodenja  sanacije ali gradnje jeklene konstrukcije mostu, ki sta primerljivi sanaciji, ki je predmet tega javnega naročila, v skupni vrednosti 150.000,00 EUR brez DDV ali več, v zadnjih petih letih pred dnevom objave tega javnega naročila, ki morata biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla

| Navedba zahtevanega kadra | Število | Ime in priimek, datum rojstva, strokovna izobrazba, sedanja zaposlitev | Certificiran skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018. |
| --- | --- | --- | --- |
| Varilci | 2 |  | DA / NE |

* Ponudnik k temu obrazcu predloži razpisni obrazec 10a – potrdilo reference kadra in dokazila, da so varilci certificirani skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018.

Naročnik si pridružuje pravico preveriti resničnost navedb glede navedenih podatkov o kadru oz. zahtevati dodatna dokazila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev kadrovske sposobnosti določenih v tej razpisni dokumentaciji.

SKLOP 3:

VODJA DEL:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba (stopnja in smer) in številka vpisa v imenik pri IZS |  |
| Naziv in naslov delodajalca |  |
| Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka |  |
| Referenci s področja vodenja sanacije in zaščite jeklene premostitvene konstrukcije na železniški ali cestni infrastrukturi, ki sta primerljivi sanaciji, ki je predmet tega javnega naročila | Referenca 1: Referenca 2: |
| Vrednost reference v EUR brez DDV in obdobje izvedbe (mesec in leto) | Referenca 1: Referenca 2: |

Vodja del mora izkazovati vsaj  dve osebni referenci s področja vodenja primerljive sanacije in zaščite jeklene premostitvene konstrukcije - objekta na cestni ali železniški infrastrukturi (ena od sanacij mora biti na železniški infrastrukturi) v skupni vrednosti  najmanj 150.000,00 EUR brez DDV, v zadnjih petih letih pred dnevom objave tega javnega naročila, ki morata biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

DELAVEC 1:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Naziv in naslov delodajalca |  |
| Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka |  |
| Leta delovnih izkušenj pri podobnih delih, kot je predmet tega javnega naročila |  |

DELAVEC 2:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Naziv in naslov delodajalca |  |
| Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka |  |
| Leta delovnih izkušenj pri podobnih delih, kot je predmet tega javnega naročila |  |

DELAVEC 3:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Naziv in naslov delodajalca |  |
| Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka |  |
| Leta delovnih izkušenj pri podobnih delih, kot je predmet tega javnega naročila |  |

| Navedba zahtevanega kadra | Število | Ime in priimek, datum rojstva, strokovna izobrazba, sedanja zaposlitev | Certificiran skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018. |
| --- | --- | --- | --- |
| Varilci | 2 |  | DA / NE |

* Ponudnik k temu obrazcu predloži razpisni obrazec 10a – potrdilo reference kadra in dokazila, da so varilci certificirani skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018.

Naročnik si pridružuje pravico preveriti resničnost navedb glede navedenih podatkov o kadru oz. zahtevati dodatna dokazila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev kadrovske sposobnosti določenih v tej razpisni dokumentaciji.

Kraj in datum:					Žig:		Podpis ponudnika:

OBRAZEC 10a: POTRDILO REFERENCE KADRA

Naročnik - potrjevalec reference

..............................................

..............................................

..............................................

I Z J A V A

Izjavljamo, da je (ime in priimek) ______________________________izvajal naloge  vodje del

pri izvedbi (naziv projekta/naročila):………………………………………………………………….

po pogodbi štev. ............................................z dne ………………….........................................

v obdobju ............................., oziroma od ........................... do ................................................

Vrednost del: ………………………………………………………

V okviru predmetnega referenčnega projekta kadra so se izvedle naslednje vrste del:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Projekt/storitev je bila opravljena strokovno, v roku in v skladu z določili pogodbe.

Kraj in datum:				Žig:			Podpis potrjevalca reference:

___________________						______________

Obrazec se kopira, izpolni in podpiše za vse projekte/naročila nominiranega kadra (vodje del).

OBRAZEC 11

SPLOŠNE IN TEHNIČNE  ZAHTEVE

Ime in naslov ponudnika

___________________

___________________

Številka ponudbe: _______

Datum: _______________

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Predmet naročila: »Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km  50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«

SKLOP 1:

»Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v 76+803 proga št. 70 Jesenica- Nova Gorica – Sežana«

Opis in stanje konstrukcije

Železniški most v km 76+803 na progi Jesenice-Nova Gorica-Sežana zgrajen leta 1905 premošča regionalno cesto R3 - 612 Plave - Dobrovo v Goriških Brdih pod kotom cca. 45º. Proga je na mostu v premi in horizontali. Jekleno premostitveno konstrukcijo sestavljata dva glavna prostoležeča polnostenska nosilca razpetine 12.525 m, višine stojine 1.43 m. Razmak med nosilcema znaša 4.55 m. Nosilca sta vzdolžno med seboj zamaknjena za krajno polje dolžine 3.325m. Na glavna nosilca se prometna obtežba prenaša preko sekundarnih vzdolžnih in prečnih polnostenskih nosilcev. Sekundarni polnostenski nosilci so prostoležeči z razponom 2.30 m (3.325 m krajni) in so medsebojno oddaljeni 1.80 m. Prečniki so polnostenski, krajna prečnika sta izvedena kot palična nosilca s križnimi diagonalami in sta nižja in krajša od ostalih. V nivoju spodnjega pasu glavnih nosilcev je izvedeno zavetrovanje iz križnih diagonal kotnikov. Konstrukcija ima vgrajeno vez za prevzem bočnih sunkov. Kamniti oporniki so poševni s kamnitimi paralelnimi krili. Na ležiščni gredi so drsna ležišča z obeh strani objekta, tudi pod sekundarnimi vzdolžnimi nosilci. Pod ležišči so betonski kvadri. Svetla pravokotna odprtina med opornikoma znaša 7.00 m. Oporni zidovi in stene kril so kamniti, višine cca. 4.00 m (stran Jesenice) oz. 4.50 m (stran Sežana). Zadnja obnova protikorozijske zaščite je bila izvedena leta 1988 (napis na mostu: ŽTP Zagreb).

Razpoložljiva projektna dokumentacija

Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 76+803 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P–31871/2-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Sanacijska dela se bodo izvajala na objektu. V kolikor izvajalec predvidi tehnologijo izvajanja del, ki predvideva ovire v železniškem prometu (kot so zapore tirov) pripravi Elaborat tehnologije prometa v času gradnje. Vse stroške, ki nastanejo s pripravo elaborata in ovirami v železniškem prometu nosi naročnik.

Izvajalec pred pričetkom del dostavi Elaborat tehnologije izvajanja del s tehnološkim opisom in terminskim planom izvajanja. Za vsako spremembo tehnološkega opisa in terminskega plana mora predhodno pridobiti soglasje naročnika.

V času izvajanja se vodi gradbeni dnevnik in knjigo izmer skladno z zahtevami Gradbenega zakona in podrejenih predpisov. Aktivnosti kontrole morajo biti dnevno vpisane v gradbeni dnevnik oz. najkasneje pri podpisu dnevnika s strani naročnika oz. imenovanega nadzora.

Dela morajo biti izvedena tako, da se zagotovijo minimalne ovire v prometu. V kolikor narava del dopušča izvajalec izvaja dela neprekinjeno v času dovoljenja za delo oz. zapor z maksimalno delovno ekipo.

Tekom sanacije se mora izvajati geodetski monitoring mostu, da ne prihaja do morebitnih posedkov zaradi vibracij. Če se odkrijejo posedki, je potrebno nemudoma ustaviti sanacijska dela ter o tem obvestiti naročnika. Po končanju del se mora zagotoviti nemotena prevoznost železniške proge z dokazilom o ustreznosti tira za železniški promet (tirni izkaz), ki mora biti izveden v skladu s Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog. Po končanju del izvajalec izvede geodetski elaborat s katerim potrjuje, da ni prišlo do posedkov oz. dvigov opornika, konstrukcije oz. tira. Vse dodatne stroške, ki bi nastali kot posledica izvajanja sanacijskih del krije izvajalec del.

Dela se morajo pričeti skladno z IZN »Jeklena mostna konstrukcija v km 76+803 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P–31871/2-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana.

Tehnična in kadrovska sposobnost za sanacijo jeklene konstrukcije so določeni v točkah 5.1.2.3. in 5.1.2.4 razpisne dokumentacije.

Ustreznost tehnologij varjenja po evropskem standardu SIST EN ISO 15614-1:2017.

Vgrajeni material morajo biti skladni s standardom SIST EN 1090-2:2018.

Splošna navodila k popisu

Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).

V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.

Pred pričetkom del naj izvajalec obvezno preveri vse mere na objektu! Skladno z Gradbenim zakonom morajo vgrajeni materiali ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Vsa pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitev profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec del upoštevati v enoto cene!

Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih izda pooblaščeni zavod za tovrstne dejavnosti.

V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

- sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča

- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo

- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.

- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču

- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno

- sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku

- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec

- sorazmerni del stroškov čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredaje objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala

- stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje

- vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS

- zakoličba in obeležba obstoječih komunalnih naprav

- zavarovanje obstoječih komunalnih naprav pri križanjih nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanje naprav s cevjo ter utrjevanje

- fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali naprav

- geomehanski nadzor

- poročilo o ravnanju z odpadki

- glavni sestavni del popisov je tehnično poročilo z risbami

Splošni pogoji in navodila izvajalcu

Predvidene posege je potrebno izvajati v skladu s priloženo dokumentacijo.

V času izvajanja posegov je izvajalec dolžan zagotoviti varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda in izlitje nevarnih tekočin na prosto. Po končanju del je potrebno odstraniti vse postavljene objekte in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.

Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov na brežine in lokalna zemljišča.

OBRAČUN IZVEDENIH DEL

Obračun se izvede po dejansko opravljenih količinah.

PRILOGE:

Priloga 1:

- Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 76+803 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P–31871/2-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana

| Datum: | Žig: | (ime in priimek) Podpis: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 12

SPLOŠNE IN TEHNIČNE  ZAHTEVE

Ime in naslov ponudnika

___________________

___________________

Številka ponudbe: _______

Datum: _______________

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

SKLOP 2:

»Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v 100+973 proga št. 70 Jesenica- Nova Gorica – Sežana«

Opis in stanje konstrukcije

Železniški most v km 100+973 na progi Jesenice-Nova Gorica-Sežana zgrajen leta 1905 premošča manjši vodotok v kraju Dornberk neposredno pred postajo v istoimenem kraju. Opornika mostu sta poševna, zgrajena vzporedno z vodotokom. Os železniške proge tvori z osjo vodotoka kot 40 stopinj. Konstrukcija premostitvenega objekta je zasnovana kot jeklena prostoležeča konstrukcija preko enega polja, svetla razpetina med opornikoma je 8,00 m, statična razpetina pa 13,95 m. Sestavljena je iz dveh glavnih polnostenskih nosilcev, ki sta povezana s križnimi diagonalami v spodnjem delu in prečniki. V ravnini sekundarnih vzdolžnih nosilcev so izvedene zavorne vezi. Na glavne nosilce se prometna obtežba prenaša preko sekundarnih vzdolžnih in prečnih nosilcev. Prečniki so postavljeni na rastru 2.17 m oz. 3.10 m (oba krajna). Zaradi poševnosti mostu je sekundarni nosilec – vzdolžnik mostu podaljšan preko glavnega ležišča do višine sosednjega glavnega ležišča in leži na posebnem ležišču na ploščadi opornika. Ležišča so nad obema krajnima opornikoma klasična drsna. Na levi in desni strani objekta je na konzolah postavljen hodnik za prehod preko objekta. Oporni zidovi in stene kril so kamniti. Podatka o zadnji obnovi protikorozijske zaščite ni navedenega.

Razpoložljiva projektna dokumentacija

Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 100+973 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P–31871/3-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Sanacijska dela se bodo izvajala na objektu. V kolikor izvajalec predvidi tehnologijo izvajanja del, ki predvideva ovire v železniškem prometu (kot so zapore tirov) pripravi Elaborat tehnologije prometa v času gradnje. Vse stroške, ki nastanejo s pripravo elaborata in ovirami v železniškem prometu nosi naročnik.

Izvajalec pred pričetkom del dostavi Elaborat tehnologije izvajanja del s tehnološkim opisom in terminskim planom izvajanja. Za vsako spremembo tehnološkega opisa in terminskega plana mora predhodno pridobiti soglasje naročnika.

V času izvajanja se vodi gradbeni dnevnik in knjigo izmer skladno z zahtevami Gradbenega zakona in podrejenih predpisov. Aktivnosti kontrole morajo biti dnevno vpisane v gradbeni dnevnik oz. najkasneje pri podpisu dnevnika s strani naročnika oz. imenovanega nadzora.

Dela morajo biti izvedena tako, da se zagotovijo minimalne ovire v prometu. V kolikor narava del dopušča izvajalec izvaja dela neprekinjeno v času dovoljenja za delo oz. zapor z maksimalno delovno ekipo.

Tekom sanacije se mora izvajati geodetski monitoring mostu, da ne prihaja do morebitnih posedkov zaradi vibracij. Če se odkrijejo posedki, je potrebno nemudoma ustaviti sanacijska dela ter o tem obvestiti naročnika. Po končanju del se mora zagotoviti nemotena prevoznost železniške proge z dokazilom o ustreznosti tira za železniški promet (tirni izkaz), ki mora biti izveden v skladu s Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog. Po končanju del izvajalec izvede geodetski elaborat s katerim potrjuje, da ni prišlo do posedkov oz. dvigov opornika, konstrukcije oz. tira. Vse dodatne stroške, ki bi nastali kot posledica izvajanja sanacijskih del krije izvajalec del.

Dela se morajo pričeti skladno z IZN »Jeklena mostna konstrukcija v km 100+973 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P–31871/3-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana.

Tehnična in kadrovska sposobnost za sanacijo jeklene konstrukcije so določeni v točkah 5.1.2.3. in 5.1.2.4 razpisne dokumentacije.

Ustreznost tehnologij varjenja po evropskem standardu SIST EN ISO 15614-1:2017.

Vgrajeni material morajo biti skladni s standardom SIST EN 1090-2:2018.

Splošna navodila k popisu

Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).

V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.

Pred pričetkom del naj izvajalec obvezno preveri vse mere na objektu! Skladno z Gradbenim zakonom morajo vgrajeni materiali ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Vsa pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitev profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec del upoštevati v enoto cene!

Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih izda pooblaščeni zavod za tovrstne dejavnosti.

V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

- sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;

- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;

- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

- sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

- sorazmerni del stroškov čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredaje objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala;

- stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje;

- vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

- zakoličba in obeležba obstoječih komunalnih naprav;

- zavarovanje obstoječih komunalnih naprav pri križanjih nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanje naprav s cevjo ter utrjevanje;

- fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali naprav;

- geomehanski nadzor;

- poročilo o ravnanju z odpadki;

- glavni sestavni del popisov je tehnično poročilo z risbami.

Splošni pogoji in navodila izvajalcu

Predvidene posege je potrebno izvajati v skladu s priloženo dokumentacijo.

V času izvajanja posegov je izvajalec dolžan zagotoviti varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda in izlitje nevarnih tekočin na prosto. Po končanju del je potrebno odstraniti vse postavljene objekte in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.

Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov na brežine in lokalna zemljišča.

OBRAČUN IZVEDENIH DEL

Obračun se izvede po dejansko opravljenih količinah.

PRILOGE:

Priloga 1:

- Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 100+973 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P–31871/3-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana

| Datum: | Žig: | (ime in priimek) Podpis: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC 13

SPLOŠNE IN TEHNIČNE  ZAHTEVE

Ime in naslov ponudnika

___________________

___________________

Številka ponudbe: _______

Datum: _______________

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

SKLOP 3:

»Sanacija jeklene mostne konstrukcije v km 50+308, na progi št. 70 Jesenice – Nova Gorica – Sežana«

Opis in stanje konstrukcije

Železniški most v km 50+308 na progi Jesenice – Sežana je bil zgrajen leta 1905 in premošča reko Bačo pri postajališču Podmelec. Most je palična prostoležeča konstrukcija preko enega polja s križnimi diagonalami z razponom L=12x5.08m=60.96m, višine 6.08m, širine 3.50m. Proga je v premi s padcem 25.0‰ proti Sežani. Na strani Sežana je v sklopu opornika kamniti lok s svetlo odprtino 6.0m in premošča lokalno pot. Polnostenski prečniki so na razmaku 5.08m. Sekundarni prostoležeči polnostenski vzdolžniki so na razstoju 1.80m in imajo na opornikih drsna ležišča. Konstrukcija je spodaj in zgoraj zavetrovana s križnimi diagonalami. Vertikale glavnih paličnih nosilcev so v prečni smeri povezane z po višini dvojnim križnim zavetrovanjem. Spodnji prečnik oz. vertikala spodnjega zavetrovanja je palične izvedbe. Med sekundarnima vzdolžnikoma je vez za prevzem bočnih sunkov. Na strani Jesenice sta izvedeni valjčni ležišči, ležišči na strani Sežane sta nepomični. Vozišče je zgoraj in je preko pragov pritrjeno na sekundarne prostoležeče vzdolžnike. Oporni zidovi in stene kril so kamniti, višine cca. 10 m. Zadnja obnova protikorozijske zaščite naj bi bila po arhivskih podatkih izvedena leta 1995

Razpoložljiva projektna dokumentacija

Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 50+308 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice - Nova Gorica – Sežana« št. : P–31871/1-IZN, januar 2024, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Sanacijska dela se bodo izvajala na objektu. V kolikor izvajalec predvidi tehnologijo izvajanja del, ki predvideva ovire v železniškem prometu (kot so zapore tirov) pripravi Elaborat tehnologije prometa v času gradnje. Vse stroške, ki nastanejo s pripravo elaborata in ovirami v železniškem prometu nosi naročnik.

Izvajalec pred pričetkom del dostavi Elaborat tehnologije izvajanja del s tehnološkim opisom in terminskim planom izvajanja. Za vsako spremembo tehnološkega opisa in terminskega plana mora predhodno pridobiti soglasje naročnika.

V času izvajanja se vodi gradbeni dnevnik in knjigo izmer skladno z zahtevami Gradbenega zakona in podrejenih predpisov. Aktivnosti kontrole morajo biti dnevno vpisane v gradbeni dnevnik oz. najkasneje pri podpisu dnevnika s strani naročnika oz. imenovanega nadzora.

Dela morajo biti izvedena tako, da se zagotovijo minimalne ovire v prometu. V kolikor narava del dopušča izvajalec izvaja dela neprekinjeno v času dovoljenja za delo oz. zapor z maksimalno delovno ekipo.

Tekom sanacije se mora izvajati geodetski monitoring mostu, da ne prihaja do morebitnih posedkov zaradi vibracij. Če se odkrijejo posedki, je potrebno nemudoma ustaviti sanacijska dela ter o tem obvestiti naročnika. Po končanju del se mora zagotoviti nemotena prevoznost železniške proge z dokazilom o ustreznosti tira za železniški promet (tirni izkaz), ki mora biti izveden v skladu s Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog. Po končanju del izvajalec izvede geodetski elaborat s katerim potrjuje, da ni prišlo do posedkov oz. dvigov opornika, konstrukcije oz. tira. Vse dodatne stroške, ki bi nastali kot posledica izvajanja sanacijskih del krije izvajalec del.

Dela se morajo pričeti skladno z IZN »Jeklena mostna konstrukcija v km 50+308 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice - Nova Gorica – Sežana«  št. : P–31871/1-IZN, januar 2024, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana.

Tehnična in kadrovska sposobnost za sanacijo jeklene konstrukcije so določeni v točkah 5.1.2.3. in 5.1.2.4 razpisne dokumentacije.

Ustreznost tehnologij varjenja po evropskem standardu SIST EN ISO 15614-1:2017.

Vgrajeni material morajo biti skladni s standardom SIST EN 1090-2:2018.

Splošna navodila k popisu

Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).

V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.

Pred pričetkom del naj izvajalec obvezno preveri vse mere na objektu! Skladno z Gradbenim zakonom morajo vgrajeni materiali ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Vsa pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitev profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec del upoštevati v enoto cene!

Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih izda pooblaščeni zavod za tovrstne dejavnosti.

V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

- sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;

- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;

- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;

- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;

- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

- sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;

- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

- sorazmerni del stroškov čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredaje objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala;

- stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje;

- vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

- zakoličba in obeležba obstoječih komunalnih naprav;

- zavarovanje obstoječih komunalnih naprav pri križanjih nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanje naprav s cevjo ter utrjevanje;

- fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali naprav;

- geomehanski nadzor;

- poročilo o ravnanju z odpadki;

- glavni sestavni del popisov je tehnično poročilo z risbami.

Splošni pogoji in navodila izvajalcu

Predvidene posege je potrebno izvajati v skladu s priloženo dokumentacijo.

V času izvajanja posegov je izvajalec dolžan zagotoviti varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda in izlitje nevarnih tekočin na prosto. Po končanju del je potrebno odstraniti vse postavljene objekte in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje.

Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov na brežine in lokalna zemljišča.

OBRAČUN IZVEDENIH DEL

Obračun se izvede po dejansko opravljenih količinah.

PRILOGE:

Priloga 1:

- Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 50+308 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice - Nova Gorica – Sežana« št. : P–31871/1-IZN, januar 2024, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana

| Datum: | Žig: | (ime in priimek) Podpis: |
| --- | --- | --- |