OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-267/2024

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba storitve razvoja za potrebe modernizacije aplikacij FIO za področje prekrškov in njihovo vzdrževanje, ki se izvaja za obdobje 4 let.

Predmet javnega naročila je razdeljen na 2 dela:

- 1. del – razvoj (faze 1 – 3),

- 2. del – vzdrževanje (faza 4). /faze so opisane v Prilogi št. 5.1 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila in v 1. členu osnutka pogodbe/

TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENIH STORITEV

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

GARANCIJSKI ROK

Garancijski rok za razvite aplikacijske rešitve je 12 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika po zaključku izvedbe faze 3.

ZARAČUNAVANJE STORITEV

Dejansko opravljene storitve razvoja aplikacij za katere bo izbrani ponudnik - izvajalec naročniku predal aplikacijske rešitve, bo izbrani ponudnik - izvajalec obračunal na podlagi obojestransko podpisanega prevzemnega zapisnika po zaključku izvedbe faze 1 in faze 3.

Dejansko opravljene storitve morebitnih nujnih nadgradenj ali prilagoditev aplikacij, ki bi bile posledice zakonskih sprememb in obvez in jih ne bo mogoče izvesti v okviru garancije, bo izbrani ponudnik - izvajalec obračunaval po opravljenih urah na podlagi potrjenega Poročila o opravljenih storitvah, ki vsebuje seznam aktivnosti, opravljenih v preteklem koledarskem mesecu. Za vsako posamezno aktivnost navede kratek povzetek opravljenih aktivnosti in dejanski obseg. Za vse aktivnosti navede skupen obseg, ceno in znesek z DDV. /velja za storitve morebitnih nujnih nadgradenj ali prilagoditev aplikacij, ki bi bile posledice zakonskih sprememb in obvez in jih ni mogoče izvesti v okviru garancije/

Storitev vzdrževanja bo izbrani ponudnik – izvajalec zaračunaval v mesečnem pavšalu. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu. /velja za storitve vzdrževanja/

OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik mora jamčiti, da pri izvajanju storitev ne bo namestil škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika (časovnica, prevzem pogodbenih del, plačilni pogoji, obveznosti in odgovornosti, pravice intelektualne lastnine, kakovost, pogodbena kazen, finančna zavarovanja, varstvo osebnih podatkov, protikorupcijska klavzula, skrbništvo pogodbe), ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.