# Priloga št. 4

# OSNUTEK POGODBE

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova ulica 2, Ljubljana, ki jo zastopa ......................................................................................... (v nadaljevanju naročnik),

identifikacijska številka za DDV: SI47429518

in

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv izvajalca, naslov, kraj)

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju izvajalec)

(ime, priimek in naziv podpisnika)

identifikacijska številka za DDV: ………..........

skleneta naslednjo

POGODBO

O IZVEDBI STORITVE RAZVOJA ZA POTREBE MODERNIZACIJE APLIKACIJ FIO ZA PODROČJE PREKRŠKOV IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE

ŠT. .........................................

ki se delno financira iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost

I. UVODNE DOLOČBE IN PREDMET POGODBE

1. člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Predmet pogodbe je izvedba storitve razvoja za potrebe modernizacije aplikacij FIO za področje prekrškov (v nadaljevanju: storitve), ter njeno vzdrževanje (v nadaljevanju: vzdrževanje), po ponudbenem predračunu št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun) in tehnični specifikaciji, ki sta priloga in sestavni del te pogodbe. Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvedbo storitev razvoja za potrebe modernizacije aplikacij FIO za področje prekrškov in njihovo vzdrževanje, št. 430-267/2024, objavljenega na portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______ (v nadaljevanju: javno naročilo).

Natančen opis predvidenih storitev predmeta pogodbe je opredeljen v razpisni dokumentaciji ( v Prilogi št. 5.1 – Tehnična specifikacija in v Prilogi št. 5.2 - Potrebne informacije z infrastrukturnega vidika za naročilo izdelave frontend in backend aplikacij) ter v nadaljevanju te pogodbe.

Izvajalec zagotavlja, da bo svoje pogodbene obveznosti izpolnjeval strokovno,  brezhibno, kvalitetno in pravočasno,  ter da bodo izvedene storitve v celoti ustrezale vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije in bodo skladne s tehnično specifikacijo.

Izvajalec jamči, da pri izvajanju storitev ne bo namestil škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Za namestitev škodljive programske opreme bo izvajalec za stvarne napake odgovarjal dve leti od poteka veljavnosti pogodbe.

Del predmeta pogodbe je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost – ukrep C2.K7.II Digitalizacija notranje varnosti (NRP 1714-22-0004 - Dokončanje implementacije notranjega računalniškega oblaka policije (CEPIS) in modernizacija aplikacije, PP 221483). DDV se financira iz državnega proračuna RS oziroma sredstev Ministrstva za notranje zadeve – Policija. /velja za 1.del storitev (faze 1 – 3) /

Na podlagi 22 (2)(d) člena Uredbe 2021/241/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, popravkov Uredbe (EU) 2021/241/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) ter na tej osnovi sprejetih aktov za izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost, (preko sistema MFERAC) pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov se izvaja izključno za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložb v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost. /velja za 1.del storitev (faze 1 – 3)/

V okviru postopkov dodeljevanja in porabe EU sredstev se bodo zbirali in obdelovali naslednji podatki: ime, priimek in rojstni datum dejanskih lastnikov prejemnika sredstev izvajalca, identifikacijska številka za DDV ali davčna identifikacijska številka (smiselno glede na pravno obliko). Osebni podatki se bodo pridobivali iz Registra dejanskih lastnikov (AJPES-RDL), v kolikor podatki v registru niso dostopni, pa jih je izvajalec posredoval pred podpisom pogodbe. /velja za 1.del storitev (faze 1 – 3)/

2. člen

Cene iz ponudbenega predračuna so izražene v eurih (EUR) ter so brez DDV fiksne in vključujejo vse stroške, povezane z realizacijo predmeta pogodbe, DDP (INCOTERMS 2020) kraj izvedbe storitve Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

3. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Cena izvedbe storitev za 1. del (faze 1 – 3) brez DDV je ____________EUR, ________% DDV znaša ____________EUR. Vrednost storitev za 1. del (faze 1 – 3 ) znaša ___________ EUR z DDV.

Cena izvedbe storitev za 2. del (faza 4) brez DDV je ____________EUR, ________% DDV znaša ____________EUR. Vrednost storitev za 2. del (faza 4 ) znaša ___________ EUR z DDV.

Dvoletna okvirna pogodbena vrednost brez DDV je ____________EUR, ________% DDV znaša ____________EUR. Skupna okvirna dvoletna pogodbena vrednost znaša ___________ EUR z DDV.

Štiriletna okvirna ponudbena vrednost brez DDV je ____________EUR, ________% DDV znaša ____________EUR. Skupna okvirna štiriletna ponudbena vrednost znaša ___________ EUR z DDV.

Pogodbena vrednost se financira iz evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost (v višini _________ EUR). DDV se financira iz državnega proračuna RS oziroma sredstev Ministrstva za notranje zadeve – Policija. /velja za 1.del storitev (faze 1 – 3)/

Dvoletna okvirna pogodbena vrednost vključuje izvedbo storitev v fazah 1 – 3 (420 dni) ter del 1-letne brezplačne garancije (310 dni). Preostali del 1-letne brezplačne garancije (55 dni) ter vzdrževanje (675 dni ali 22mesecev) je vključeno v štiriletno okvirno ponudbeno vrednost.

Vzdrževanje bo izvajalec zaračunaval v mesečnem pavšalu, ponujenem v Prilogi št. 3.1 – Ponudbeni predračun, ki je priloga in sestavni del pogodbe. /velja za 2.del storitev (faza 4), kar bo določeno v Aneksu k pogodbi, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva in izpolnjeni pogoji z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS /

Izvajalec zagotavlja, da bo storitve po predmetni pogodbi zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa ponudnika (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV./

3a. člen

Cene izvedbe storitev iz ponudbenega predračuna so fiksne z DDV za obdobje 12 mesecev od datuma sklenitve pogodbe. Po poteku tega obdobja – 12 mesecev od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), in sicer glede na dvig in tudi v primeru znižanja indeksa zaradi znižanja cen življenjskih potrebščin, vendar ko ta kumulativno preseže 4% spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe – 12 mesecev od sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cene se lahko izvajajo, ko indeks kumulativno ponovno preseže 4% spremembo, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po zadnji spremembi cene. Za izračun indeksa se uporablja povezava: https://www.stat.si/Inflacija/#/revalorisation.

Cene se lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa. Izvajalec mora naročniku pisno predlagati spremembo cene, na podlagi česar naročnik preveri upravičenost spremembe cene. V kolikor se indeks, skladno z znižanjem cen življenjskih potrebščin, zniža več kot 4 %, spremembo cene izvajalcu pisno predlaga naročnik. O spremembi cene pogodbeni stranki skleneta dodatek k pogodbi.

II. OBSEG STORITEV, NAROČANJE STORITEV, STROKOVNI KADER

4. člen

Storitve, ki so predmet pogodbe, izvajalec opravi in opravlja v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij naročnika ter ponudbo izvajalca. Storitve so razdeljene v dva dela (4 faze):

1. del: Storitev razvoja za potrebe modernizacije aplikacij FIO za področje prekrškov bo potekala po fazah in sicer:

- Faza – priprava, ki vključuje:

  - Analizo stanja (podrobnejša analiza naročnikovih potreb in zahtev)

  - Pripravo podrobnih tehničnih specifikacij (izdelava dokumenta PZI – projekt za izvedbo)

  - Načrtovanje načina dela (predviden agilni pristop s 7-dnevnimi kontrolnimi pregledi, uskladitev dokumenta PZI in njegova potrditev) /naročnik bo skupaj z izbranim izvajalcem določil najustreznejši način izvedbe kontrolnih pregledov ter uskladitev dokumenta PZI/

- Faza – razvoj in testiranje, ki vključuje:

  - Razvoj aplikacije

  - Namestitev v testnem okolju naročnika

  - Testiranje aplikacije

  - Odpravo napak

  - Optimizacijo aplikacije

- Faza – prehod v uporabo, ki vključuje:

  - Namestitev v produkcijskem okolju naročnika

  - Optimizacijo aplikacije

  - Izdelavo uporabniške in tehnične dokumentacije razvitih rešitev

  - Usposabljanje uporabnikov

Storitve razvoja za potrebe modernizacije aplikacij FIO za področje prekrškov začne izvajalec izvajati takoj po sklenitvi pogodbe. Izvedba razvoja aplikacij se izvaja z agilnim pristopom s 7-dnevnimi kontrolnimi pregledi. Način izvedbe kontrole bo naročnik določil skupaj z izvajalcem.

Izvajalec bo razvojne aktivnosti lahko izvajal na svoji lokaciji (po predhodnem dogovoru z naročnikom) ali na lokaciji naročnika. Razvite rešitve bo izvajalec najprej namestil na testni sistem naročnika CEPIS in jih po uspešnem testiranju prenesel v produkcijsko okolje. Vsa testiranja bo izvajalec izvajal na lokaciji naročnika, Štefanova 2, Ljubljana, od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00 uro razen dela prostih dni določenih z zakonom v RS.

Storitve razvoja za potrebe modernizacije aplikacij FIO za področje prekrškov se izvajajo v skladu s predvideno časovnico iz 7. člena pogodbe.

Za izvedbo storitev razvoja po predmetni pogodbi (faza 1 – 3) izvajalec ves čas trajanja pogodbe zagotavlja strokovni kader in sicer:

Vodjo projekta (najmanj enega strokovnjaka), za katerega predloži:

- dokazila o strokovni usposobljenosti (ustrezno certificirano potrdilo usposobljenosti vodenja IKT projektov)

- referenčna potrdila o sodelovanju na projektih (vodenje najmanj dveh projektov s področja razvoja aplikacij, ki je obsegal faze načrtovanja, razvoja, integracije in uvajanja rešitve za zunanjega naročnika in je bil uspešno zaključen v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave javnega naročila na portalu) in ki ima ustrezne delovne izkušnje: najmanj zadnja 3 leta, šteto od dneva za oddajo ponudbe za to naročilo na področju vodenja projektov).

BackEnd razvijalca aplikacij (najmanj dva strokovnjaka), za katera predloži:

- dokazila o strokovni usposobljenosti (ustrezno certificirano potrdilo usposobljenosti s področja razvoja spletnih servisov v programskem jeziku Java)

- referenčna potrdila o sodelovanju na projektih (aktivno sodelovanje v vlogi Java razvijalca pri najmanj dveh projektih, ki je obsegal faze načrtovanja, razvoja, integracije in uvajanja rešitve za zunanjega naročnika in je bil uspešno zaključen v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave javnega naročila na portalu in je vključeval razvoj z uporabo tehnologij REST ali SOAP spletnih servisov v JAVA programskem jeziku in ki ima ustrezne delovne izkušnje: najmanj zadnja 3 leta, šteto od dneva za oddajo ponudbe za to naročilo na področju programiranja v Java tehnologiji).

FrontEnd razvijalca aplikacij (najmanj dva strokovnjaka), za katera predloži:

- dokazila o strokovni usposobljenosti (ustrezno certificirano potrdilo usposobljenosti s področja razvoja spletnih aplikacij z uporabo HTML5, javascript ali typescript in angular framework)

- referenčna potrdila o sodelovanju na projektih (aktivno sodelovanje v vlogi razvijalca pri najmanj dveh projektih, ki je obsegal faze načrtovanja, razvoja, integracije in uvajanja rešitve za zunanjega naročnika in je bil uspešno zaključen v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave javnega naročila na portalu in je vključeval razvoj z uporabo tehnologij REST ali SOAP spletnih servisov v JAVA programskem jeziku in ki ima ustrezne delovne izkušnje:  najmanj zadnja 3 leta, šteto od dneva za oddajo ponudbe za to naročilo na področju programiranja v tehnologijah HTML5, javascript ali typescript in angular framework).

EGL strokovnjaka (najmanj enega EGL (Enterprise Generation Language) strokovnjaka), za katerega predloži:

- dokazila o strokovni usposobljenosti (ustrezno certificirano potrdilo usposobljenosti s področja programiranja v jeziku IBM EGL (Enterprise Generation Language).

Izvajalec bo ob predaji rešitev izvedel prenos znanja na razvojno ekipo naročnika, in sicer na najmanj 3 uporabnike. Seznanil jih bo z vso tehnično dokumentacijo razvite rešitve.

Izvajalec mora na lokaciji naročnika izvesti 2-dnevno usposabljanje za 30 naročnikovih uporabnikov rešitev, ki bodo kasneje izvajali usposabljanje kolegov po sistemu »train the trainer«. Program usposabljanja mora biti oblikovan tako, da se bo z usposabljanjem doseglo cilje usposabljanja. O točnih terminih izvedbe usposabljanja se pogodbeni stranki dogovorita.

Izvajalec po izvedenem prenosu znanja in usposabljanjih sestavi poročilo z listo prisotnih in ga preda naročniku.

2. del: Storitev vzdrževanja

- Faza – vzdrževanje, vključuje:

  - Izvedbo vseh prilagoditev razvitih aplikacij/storitev, ki bi izvirale iz normativnih sprememb (EU in nacionalna zakonodaja);

  - Izvedbo nujnih funkcionalnih prilagoditev, ki bi zagotavljale optimalno delovanje ob spremenjenih pogojih delovanja (spremenjene politične ali varnostne razmere,...)

  - Izvedbo vseh popravkov, ki bi bile potrebne zaradi zagotavljanja varnosti celotne rešitve

  - Izvedbo vseh nujnih popravkov, ki bi bile potrebne za delovanje rešitve zaradi sprememb naročnikovih zalednih storitev (npr. zaradi uvedbe interoperabilnostnega iskalnega portala kot posledica EU zahtev)

Vzdrževanje se bo pričelo izvajati po izteku garancijske dobe. Storitve vzdrževanja bo izvajalec izvajal na podlagi predhodnega pisnega naročila s strani naročnikovega tehničnega skrbnika pogodbe. Storitve vzdrževanja se zagotavljajo na daljavo ali na lokaciji naročnika, podpora se zagotavlja na daljavo (telefon, elektronska pošta).

Izvajalec je dolžan omogočiti naročilo storitev vzdrževanja vsak delovni dan, med 8.00 in 16.00 uro na telefonsko številko _________________ oz. elektronski naslov: _________________. Delovni dan pomeni časovno obdobje od ponedeljka do petka med 8:00 in 16:00 uro razen dela prostih dni določenih z zakonom v RS.

Storitve vzdrževanja aplikacij bo izvajalec izvajal izključno v dogovoru z naročnikom in po pisni potrditvi naročnika. Izvajalec bo naročniku vzdrževalne posege praviloma predlagal vsaj 14 dni vnaprej. Izjema so odprave okvar in nujni varnostni popravki.

5. člen

Storitve morebitnih nujnih nadgradenj ali prilagoditev aplikacij, ki bi bile posledice zakonskih sprememb in obvez in jih ne bo mogoče izvesti v okviru garancije, bo izvajalec izvajal izključno po predhodnem pisnem naročilu naročnika, ki mora biti datumsko označeno in v katerem bo definirana vsebina in opredeljeni stroški po postavkah ponudbenega predračuna za 1. del (faze 1 – 3), obseg in rok za realizacijo naročila. Če izvajalec neko storitev izvede brez naročila naročnika, naročnik take storitve ni dolžan plačati.

Če izvajalec oceni, da katere storitve ne bo mogoče izvesti v zahtevanem času, to nemudoma pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom, v kolikšnem času je storitev možno opraviti. Storitve morebitnih nujnih nadgradenj ali prilagoditev aplikacij je izvajalec dolžan specificirati v obliki strokovnjak/število ur (dni). Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Če naročnik predlog zavrne, mora navesti obrazložitev zavrnitve.

6. člen

Za vsako dopolnitev programske kode je izvajalec dolžan izvesti test nove verzije aplikacijske rešitve na naročnikovem testnem okolju . Po uspešno zaključenem testu po elektronski pošti obvesti tehničnega skrbnika pogodbe o naročilih, ki so vključena v novi testni verziji in poroča o rezultatih testa.

III. OKVIRNA ČASOVNICA IZVAJANJA STORITEV

7. člen

Predvidena časovnica izvedbe storitve razvoja za potrebe modernizacije aplikacij FIO za področje prekrškov po fazah:

| Naročilo | Predviden začetek del | Predviden rok dokončanja del |
| --- | --- | --- |
| Faza 1. – priprava a. Analiza stanja (podrobnejša analiza naročnikovih potreb in zahtev) b. Priprava podrobnih tehničnih specifikacij (izdelava dokumenta PZI – projekt za izvedbo) c. Načrtovanje načina dela (predviden agilni pristop s 7-dnevnimi kontrolnimi pregledi, uskladitev dokumenta PZI in njegova potrditev | Takoj po podpisu in pričetku veljavnosti pogodbe | 60 dni po podpisu pogodbe |
| Faza 2. – razvoj in testiranje a. Razvoj aplikacije b. Namestitev v testnem okolju naročnika c. Testiranje aplikacije d. Odprava napak e. Optimizacija aplikacije Faza 3. – prehod v uporabo a. Namestitev v produkcijskem okolju naročnika b. Optimizacija aplikacije c. Izdelava uporabniške in tehnične dokumentacije razvitih rešitev d. Usposabljanje uporabnikov | Takoj po izvedbi in dokončanju storitev Iz Faze 1 | 360 dni po izvedbi Faze 1 (skrajni rok izvedbe storitve je 30. 11. 2025) |
| Vmesno obdobje - garancija | 1 leto po zaključku faze 3 |  |
| Faza 4. – vzdrževanje a. Izvedba vseh prilagoditev razvitih aplikacij/storitev, ki bi izvirale iz normativnih sprememb (EU in nacionalna zakonodaja); b. Izvedba nujnih funkcionalnih prilagoditev, ki bi zagotavljale optimalno delovanje ob spremenjenih pogojih delovanja (spremenjene politične ali varnostne razmere,...) c. Izvedba vseh popravkov, ki bi bile potrebne zaradi zagotavljanja varnosti celotne rešitve d. Izvedba vseh nujnih popravkov, ki bi bile potrebne za delovanje rešitve zaradi sprememb naročnikovih zalednih storitev (npr. zaradi uvedbe interoperabilnostnega iskalnega portala kot posledica EU zahtev | Takoj po izteku garancijske dobe | 22 mesecev po izteku garancijske dobe |

Rok za izvedbo storitve razvoja za potrebe modernizacije aplikacij FIO za področje prekrškov je 420 dni od podpisa pogodbe, skrajni rok izvedbe je 30. 11. 2025. /velja za faze od 1 – 3/ Sledi 1 leto garancije, ter storitev vzdrževanja (22 mesecev po izteku garancijske dobe). /pred iztekom garancijske dobe se pogodba podaljša z ustreznim aneksom za 2 leti, v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva in izpolnjeni pogoji z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS./

IV. PREVZEM POGODBENIH DEL

8. člen

/velja za storitve razvoja aplikacij – 1.del/

Prevzem izvedbe storitve razvoja za potrebe modernizacije aplikacij FIO za področje prekrškov se izvrši zapisniško najkasneje v 8 dneh po zaključku faze 1 (priprava). Izvajalec ob zaključku izvedbe faze 1 naročniku preda izdelek - dokument PZI (predlog za izvedbo) s specifikacijami naročila na osnovi katerega bo v nadaljevanju potekal razvoj aplikacije.

Drugi prevzem izvedbe storitve razvoja za potrebe modernizacije aplikacij FIO za področje prekrškov se izvrši zapisniško najkasneje v 8 dneh po zaključku faze 3 (prehod v uporabo).

Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika. Prevzemni zapisnik mora vsebovati datum prevzema aplikacijskih rešitev, opis storitve, ki je predmet prevzema, pogodbeno vrednost storitve, ki je predmet prevzema in poimensko navedbo udeležencev prenosa znanja oz. usposabljanja.

Brezhibno delovanje aplikacijskih rešitev, predaja programske izvorne kode na testni in produkcijski GIT (repozitorij programske kode) policije, ter izdelava in predaja tehnične in uporabniške dokumentacije naročniku so sestavni del pravočasne in pravilno izpolnjene pogodbe.

Če se ob prevzemu ugotovi, da ima izdelek napak, se napake v osmih (8) dneh od prevzema vpiše v zapisnik. Izvajalec je dolžan tako ugotovljene napake odpraviti brezplačno v dodatnem roku, ki ga naročnik in izvajalec skupaj dogovorita in ni krajši od desetih dni od prejema pisnega zapisnika. Če dogovora glede dolžine roka ni možno dogovoriti, primeren rok določi naročnik. Če napake niso odpravljene v dodatnem roku, lahko naročnik zniža plačilo ali odstopi od naročila, v vsakem primeru pa je upravičen do povrnitve škode.

V. PLAČILNI POGOJI IN PLAČILO

9. člen

Dejansko opravljene storitve razvoja aplikacij za katere bo izvajalec naročniku predal aplikacijske rešitve, bo izvajalec obračunal na podlagi obojestransko podpisanega prevzemnega zapisnika po zaključku izvedbe faze 1 in faze 3.

Dejansko opravljene storitve morebitnih nujnih nadgradenj ali prilagoditev aplikacij, ki bi bile posledice zakonskih sprememb in obvez in jih ne bi bilo mogoče izvesti v okviru garancije, bo izvajalec obračunaval po opravljenih urah na podlagi potrjenega Poročila o opravljenih storitvah, ki vsebuje seznam aktivnosti, opravljenih v preteklem koledarskem mesecu. Za vsako posamezno aktivnost navede kratek povzetek opravljenih aktivnosti in dejanski obseg. Za vse aktivnosti navede skupen obseg, ceno in znesek z DDV. /velja za storitve morebitnih nujnih nadgradenj ali prilagoditev aplikacij, ki bi bile posledice zakonskih sprememb in obvez in jih ni mogoče izvesti v okviru garancije/

Storitev vzdrževanja se zaračunava v mesečnem pavšalu. Obvezno je redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu. /velja za storitve vzdrževanja/

10. člen

/V primeru tujega ponudnika ustrezno prilagoditi/

Naročnik bo račune za opravljene storitve poravnal najkasneje 30. dan, od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po zapisniškem prevzemu storitev, ki je priloga računu /velja za razvoj aplikacij (po izvedeni fazi 1 in fazi 3)/ oz. potrjenem mesečnem poročilu o opravljenih storitvah, ki je priloga računu  /velja za storitve morebitnih nujnih nadgradenj ali prilagoditev aplikacij, ki bi bile posledice zakonskih sprememb in obvez in jih ne bo  mogoče izvesti v okviru garancije/ za pretekli mesec, na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 25. členu te pogodbe. Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani kupca/.

Naročnik bo račune za vzdrževanje poravnal na račun izvajalca, ki je naveden na računu, in sicer najkasneje 30. dan od datuma prejema računa, izstavljenega v začetku meseca za vzdrževanje, opravljeno v preteklem mesecu v mesečnem pavšalu, na podlagi obojestransko podpisanega mesečnega poročila, ki je priloga računu. /velja za storitve vzdrževanja./

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku za dobavljeno opremo pri posredovanju eRačuna upošteval sledeče podatke:

| Proračunski uporabnik (PU- GPU) | Ident. št. za DDV | Referenca | Matična številka | TRR | Bic koda | Številka referenčnega dokumenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1714-GPU Policija, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana | SI47429518 | 171451 | 1332813128 | SI56011006370171132 | UJPLSI2DICL | C1714-______ (vpiše se številko pogodbe) |

/ne upošteva se za tujega  ponudnika/

VI. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI

11. člen

Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev te pogodbe. Izvajalec mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra.

- člen

Za opravljanje storitev po tej pogodbi naročnik zagotavlja:

- dostop do računalniške strojne in programske opreme, ki jo izvajalec potrebuje pri delu, v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili dostopa, varovanja in zaščite podatkov,

- potrebne pravice za delo izvajalca na računalniškem sistemu, uporabniška imena in gesla,

- sodelovanje odgovornih oseb in drugega naročnikovega osebja, podatkov in informacij za izvajanje pogodbenih obveznosti,

- v sklopu razvoja aplikacij razvijalcem dostop do testnih podatkov.

Naročnik mora poskrbeti za nemoteno delovanje strojne in sistemske programske opreme ter drugih naprav, ki lahko vplivajo na delovanje vzdrževanja sistema po tej pogodbi in niso predmet te pogodbe. Če katera od komponent sistema povzroča motnje ali obstaja sum za moteno delovanje, bo naročnik sam poskrbel za pravočasno odpravo težav.

- člen

Za opravljanje storitev po tej pogodbi izvajalec zagotavlja:

- ustrezen sistem in organizacijo za strokovno, kvalitetno in racionalno izvajanje pogodbenih obveznosti,

- zadostno število strokovnih delavcev z ustreznim znanjem in izkušnjami za izvajanje pogodbenih obveznosti,

- uporabo naprednih informacijskih tehnologij in metod pri izvajanju pogodbenih obveznosti,

- spremljanje in upoštevanje zakonskih določb in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito, s katerimi se je dolžan seznaniti ob podpisu pogodbe,

- ustrezne postopke in ukrepe za varnost in zavarovanje podatkov na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo podatkov,

- po predhodni najavi in v delovnem času izvajalca omogočati naročniku ustrezen nadzor nad vsemi varnostnimi ukrepi, ki jih izvajalec izvaja pri sebi v zvezi z varovanjem naročnikovih zaupnih podatkov,

- upoštevanje zakonskih in drugih določb o prepovedi dvojnega financiranja,

- izvajanje storitev v skladu s Prilogo št. 5.1 - Tehnične specifikacije in Prilogo št. 5.2 - Potrebne informacije z infrastrukturnega vidika za naročilo izdelave Frontend in Backend aplikacij, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbenem roku,

- dobavo in uporabo celotne programske izvorne kode v zvezi z naročenimi in izvedenimi storitvami z vsemi pripadajočimi elementi ter naročene izvedbene in uporabniške dokumentacije,

- da sistem deluje v skladu s specificiranimi zahtevami,

- da bo takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče zahtevke, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev,

- da bo plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude,

- ustrezen nadzor naročniku, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom. Izvajalec je dolžan predstavnikom naročnika, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ali drugim nadzornim organom v vsakem trenutku omogočiti vpogled nad dokumentacijo v procesu izdelave programske opreme, ki je predmet pogodbe (razen razvojnim okoljem) ter podati pojasnila odgovornih oseb. V sklop dopustitve nadzora sodijo tako prostori izvajalca, tehnična in informacijska oprema in spominski mediji.

14. člen

Izvajalec zagotavlja za razvite aplikacijske rešitve garancijski rok 12 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

Izvajalec je dolžan v času garancijskega roka za razvite aplikacijske rešitve zagotavljati brezplačno odpravo napak.

Izvajalec je dolžan omogočiti prijavo napak v času garancijskega roka med delovnikom, od ponedeljka do petka med 8.00 uro in 16.00 uro na telefonsko številko ____________ in hkrati na e-naslov _____________________.

Odzivni čas na prijavo napak v garancijskem roku je največ 2 uri od trenutka prijave napake. Odzivni čas pomeni čas od prijave napake preko e-pošte ali telefonsko, do začetka odpravljanja napake.

Rok za odpravo napak je največ 1 delovni dan od trenutka prijave napake. Rok za odpravo napake pomeni čas od prijave napake do zaključka odprave napake.

V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob namestitvi aplikacijskih rešitev začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega prevzema novih aplikacijskih rešitev.

VII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

15. člen

Na vseh programskih in drugih stvaritvah, ki nastanejo pri izvajanju te pogodbe in imajo značaj avtorskega dela, avtor obdrži moralne avtorske pravice. Vse materialne avtorske pravice, vključujoč pravico do reproduciranja sestavnih delov ali celote stvaritve, pravico prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravico distribucije v katerikoli obliki ter pravico dajanja na voljo javnosti, pa se s prevzemom programske ali druge stvaritve v celoti neizključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno. Prenesene avtorske pravice naročniku omogočajo, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelkov, ki so predmet pogodbe.

Izvajalec mora naročniku ob vsakokratni predaji izvršenega naročenega dela po tej pogodbi na repozitorij naročnika odložiti celotno izvorno kodo s pripadajočimi elementi, ki so potrebni za izgradnjo izvršilne kode in vso pripadajočo dokumentacijo z navodili za namestitev v produkcijsko okolje, vso tehnično dokumentacijo in uporabniško dokumentacijo v takšnem obsegu, da naročnik lahko reproducira, izdela prevod, prilagodi, naredi priredbo ali kakršnokoli predelavo računalniškega programa, reproducira rezultate teh predelav in ga distribuira, tj. izvršuje vse materialne avtorske pravice iz prejšnjega odstavka tega člena, ki jih je pridobil na naročenem delu oz. programu.

Programska izvorna koda ter izvedbena in uporabniška dokumentacija mora biti takšna, da lahko naročnik prosto razpolaga z vsemi pravicami, ki izhajajo iz programskih in drugih rešitev pri tem. Vsebovati mora vse izdelke v skladu s Prilogo št. 5.2 razpisne dokumentacije – Potrebne informacije z infrastrukturnega vidika za naročilo izdelave Frontend in Backend aplikacij, ki se upoštevajo kjer in kolikor je mogoče, po dogovoru med naročnikom in izvajalcem.

Naročnik lahko pravice, ki jih bo pridobil na podlagi pogodbe, prenaša na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje avtorja in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic moral avtorju plačati kakršnokoli dodatno plačilo.

VIII. KAKOVOST

16. člen

Naročnik ima pravico do izvedbe pregleda in presoje kakovosti izvedbe storitev ter programskih in drugih stvaritev, ki so predmet te pogodbe.

Za izvedbo pregleda in presojo kakovosti in celovitosti lahko naročnik po potrebi vključi druge odgovorne osebe pri naročniku, izvajalcu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ali drugih nadzornih organih. Izvajalec je dolžan po predhodni najavi in v delovnem času izvajalca nadzora nuditi in omogočiti vpogled v dokumentacijo skladno s pogodbo in izvajati nadzorne aktivnosti nad testnim in produkcijskim okoljem ter podati pojasnila odgovornih oseb, za uspešno izvedbo nadzora. Če izvajalec ne omogoči izvedbe nadzora, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v polnem obsegu. Rezultati presoje kakovosti morajo biti dokumentirani ter se v celoti izročijo naročniku in izvajalcu, razen če zakon ne določa drugače. V primeru odkritih napak ima naročnik pravico zahtevati njihovo odpravo. V takšnem primeru se izvajalec zavezuje, da bo napake na lastne stroške odpravil v roku, ki ga naročnik in izvajalec skupaj dogovorita in ni krajši od desetih dni. Če dogovora glede dolžine roka ni možno dogovoriti, primeren rok določi naročnik.

IX. POGODBENA KAZEN

17. člen

Naročnik v primeru zamude pri izvedbi storitve izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,25 % od skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,25 % od skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

Če izvajalec delno ali v celoti ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10% od neizpolnjene skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti. V kolikor naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki izvedbe storitev s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Pogodbena kazen za dobavo škodljive programske opreme je 10% od skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV.

X. FINANČNO ZAVAROVANJE

18. člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložil naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5% od skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV iz 3. odstavka 3. člena te pogodbe, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za izvedbo storitev.

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

V primeru sklenitve aneksa na podlagi prvega odstavka 32. člena, se izvajalec zaveže najkasneje v 8 (osmih) dneh po podpisu aneksa naročniku predložiti novo ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % od skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV, dodatno dogovorjene z aneksom, in sicer z veljavnostjo še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, določene z aneksom. V nasprotnem primeru sklenjeni aneks ne bo veljaven, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka tega člena.

19. člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 8 dneh po podpisu prevzemnega zapisnika posredoval naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« ali bančno garancijo »na prvi poziv« za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5% od skupne okvirne dvoletne  pogodbene vrednosti z DDV. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 30 dni po poteku garancijskega roka iz 14. člena te pogodbe.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

XI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

20. člen

Pogodbeni stranki v zvezi z varstvom osebnih podatkov ugotavljata:

- Naročnik na podlagi 2. točke drugega odstavka 123. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US, 47/19 in 153/21 – odl. US, v nadaljevanju: ZNPPol) upravlja evidenco prekrškov,

- Naročnik skladno s točko (7) člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov šteje za upravljavca osebnih podatkov,

- Izvajalec skladno s točko (8) člena 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov  šteje za obdelovalca osebnih podatkov,

- Izvajalec bo razvoj aplikacij FIO za področje prekrškov in namestitev v testnem okolju naročnika izvedel brez  obdelave osebnih podatkov.

- Izvajalec bo lahko osebne podatke, ki so predmet te pogodbe, obdeloval le v izjemnih primerih in sicer v fazi nameščanja aplikacij in testiranja v produkcijskem okolju Policije in v primerih, ko bo to nujno potrebno zaradi zagotavljanja storitev vzdrževanja aplikacij. Izvajalec ne bo prosto razpolagal z osebnimi podatki ali njihovimi kopijami, ki so predmet te pogodbe. Podatke bo izvajalec obdeloval v najmanjšem možnem obsegu, ki je je potreben za uresničitev obveznosti, ki so predmet te pogodbe.

- Izvajalec bo obdeloval naslednje osebne podatke iz evidence prekrškov, ki jo Policija upravlja na podlagi ZNPPol:

- osebno ime,

- rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj),

- EMŠO, za tujega državljana pa številka, vrsta in država izdajateljica osebnega dokumenta,

- spol,

- naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča,

- identifikacijska oznaka osebe, ki je v policijskih evidencah,

- poklic in zaposlitev odgovorne osebe pravne osebe in delovno mesto, ki ga zaseda,

- osebni podatki oškodovancev,

- odnos med storilcem in oškodovancem ter podatki o prekršku (vrsta, kraj, čas, način storitve, motiv, opis predmetov prekrška, udeleženci, fotografije, avdio in videoposnetki ter posledica),

- datum pravnomočne odločbe o prekršku ter odrejeni začasni ukrepi.

Sleherna obdelava osebnih podatkov s strani izvajalca bo potekala v upravnem območju policije in pod nadzorom zaposlenih v policiji, sama obdelava bo zajemala naslednja dejanja: vpogled, urejanje in strukturiranje.

Izvajalec oz. njegovi strokovnjaki, ki bodo opravljali pogodbena dela, se zavežejo, da bo pri izvajanju storitev iz 1. člena te pogodbe posredovane podatke varovali skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, predvsem z ukrepi iz 13. člena te pogodbe in da osebnih podatkov, s katerimi se bodo pri svojem delu seznanili, ne bodo uporabili za drugačen namen, kot je določeno v 1. členu te pogodbe.

21. člen

Izvajalec oz. strokovnjaki, ki bodo opravljali pogodbena dela, morajo pri izvajanju storitev iz 1. člena te pogodbe osebne podatke, s katerimi so se seznanil in ki jih obdelujejo, ustrezno zavarovati tako, da preprečijo njihovo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo ali seznanitev. Med ukrepe za preprečitev nepooblaščene obdelave ali seznanitve, uničenja, izgube in spremembe osebnih podatkov spadajo zlasti:

- prepoved prenašanja izvajanja storitev iz 1. člena te pogodbe na tretje osebe brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in brez pogodbe, s katero podizvajalca zaveže k enakim obveznostim, kot veljajo za izvajalca,

- prepoved puščanja dokumentov ali nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, na vidnem mestu v prisotnosti nepooblaščenih oseb,

- zaklepanje prostorov, omar in predalov, v katerih se nahajajo dokumenti in nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke,

- omejitev dostopa do programske in računalniške opreme, na kateri se nahajajo osebni podatki, na način, da dovoljuje dostop samo strokovnjaku, ki v skladu s to pogodbo opravlja dogovorjeno storitev,

- zagotavljanje, da so dokumenti oz. nosilci podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, ves čas obdelave pod njegovim nadzorom ter da po zaključku opravila zbriše kopije dokumentov,

- obvezna uporaba elektronskega podpisa in vnaprej dogovorjene kriptografske metode, s katero se zagotovi nečitljivost osebnih podatkov oz. njihova neprepoznavnost med prenosom, kadar se za posredovanje osebnih podatkov od naročnika ali k njemu uporablja informacijski sistem naročnika ali telekomunikacijska omrežja,

- kadar je izvajalec iz te pogodbe pravna oseba, dolžnost podpisa Izjave o spoštovanju hišnega reda, varovanju podatkov naročnika ter osebnih podatkov (Priloga št. 9) vsem strokovnjakom pri izvajalcu, ki bodo opravljali storitev iz 1. člena te pogodbe.

22. člen

Vsak strokovnjak, ki izvaja storitve iz 1. člena te pogodbe in dostopa do osebnih podatkov naročnika, je dolžan varovati zaupnost osebnih podatkov, s katerimi se seznani pri opravljanju del in nalog. Dolžnost varovanja zaupnosti osebnih podatkov ga obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja dela ali nalog in opravljanja storitev iz te pogodbe.

Kot neupravičeno razkritje podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja osebnih podatkov, pri čemer se za razkritje šteje tudi nepooblaščen dostop, ki ga omogoči izvajalec oziroma oseba, ki je ravnala v njegovem imenu ali do katerega je prišlo zaradi opustitve dolžnega nadzora nad dostopi do osebnih podatkov pri izvajalcu.

V kolikor pride zaradi ravnanj ali opustitev obveznosti izvajalca kot uporabnika osebnih podatkov do kršitve varstva osebnih podatkov, mora izvajalec kot uporabnik osebnih podatkov o tem nemudoma, najpozneje pa v 48 urah po seznanitvi s kršitvijo, obvestiti naročnika, in sicer preko skrbnika pogodbe.

Uradno obvestilo o kršitvi varstva osebnih podatkov mora vsebovati vsaj vsebino iz 3. točke 33. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov.

23. člen

Skladno z 2. odstavkom 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov mora izvajalec pred morebitno sklenitvijo pogodbe, s katero želi izvajanje te pogodbe delno ali v celoti prenesti na tretjo osebo (podizvajalca), za to dobiti predhodno pisno soglasje naročnika.

Pri tem mora natančno navesti, kateri del pogodbenih obveznosti bo prepuščen podizvajalcu in do katerih osebnih podatkov, ki jih bo posredoval naročnik, bo imel podizvajalec dostop. S pisno pogodbo je dolžan podizvajalca zavezati k enakim obveznostim, kot veljajo za izvajalca.

24. člen

Izvajalec odgovarja za škodo, ki nastane s področja varstva osebnih podatkov zaradi kršitve te pogodbe ne glede na to, ali je do kršitve na strani izvajalca ali podizvajalca prišlo iz malomarnosti ali naklepa in ne glede na to, ali je kršitev storil izvajalec ali podizvajalec sam, ali je do kršitve prišlo zaradi opustitve dolžnega ravnanja ali nadzorstva pri izvajalcu ali podizvajalcu.

XII. PODIZVAJALEC

25. člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ . /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev/.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl.US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazci »Izjava v zvezi s predložitvijo ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in Izjava podizvajalca v zvezi z neposrednim plačilom« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v točki 10.2.3 Navodila za izdelavo ponudbe razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

XIII. HIŠNI RED IN VARNOSTNO PREVERJANJE

26. člen

Izvajalec zagotavlja, da se je seznanil z določbami hišnega reda (navedenimi v izvlečku hišnega reda, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo javnega naročila), glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja, da je s temi določbami seznanil delavce, ki bodo izvajali pogodbena dela, ter da bo spoštoval in varoval vse podatke skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ter da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali hišni red in skladno z določili Pravilnika o zaščiti podatkov policije spoštovali ter varovali vse podatke, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Vsak delavec, ki bo opravljal dela za policijo ali v prostorih policije, mora biti pred začetkom izvajanja pogodbenih del varnostno preverjen na podlagi veljavnih določb zakona, ki ureja organiziranost in delo v Policiji. Izvajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti naročnika in mu v primeru novega delavca posredovati potrebno izjavo ter izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji« in »Vprašalnik za varnostno preverjanje«. V primeru, da se pri delavcu ugotovijo varnostni zadržki iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, ali v primeru, da delavec z zgoraj navedenim soglasjem ne privoli v varnostno preverjanje, le-ta ne sme opravljati del za policijo ali v prostorih policije. Naročnik ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav delavcev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik kadarkoli  pravico, da delavca ali delavce, ki so že bili varnostno preverjeni, ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

Če se v času trajanja pogodbenega razmerja spremenijo določila zakona, ki ureja organiziranost in delo v Policiji, lahko naročnik odpove to pogodbo na podlagi spremembe teh določb, če bodo nastopile okoliščine, ki v času trajanja pogodbenega razmerja narekujejo varnostno preverjanje in bo podan varnostni zadržek.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

XV. SKRBNIKI POGODBE

28. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _________________.

Tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika, ki bo skrbel za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta pogodbe je _____________________.

Skrbnik te pogodbe za izvajalca je __________________.

Za spremembo skrbnikov iz tega člena ni potrebno skleniti aneksa k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita.

XVI. KONČNE DOLOČBE

29. člen

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik, ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

30. člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika oziroma slovensko pravo. Določila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga se za to pogodbo ne uporabljajo. /upošteva se za tujega ponudnika pri prodajni pogodbi oz. pogodbi z elementi prodaje; v tem primeru se črta zgornji odstavek/.

31. člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

32. člen

Pogodba se sklepa za obdobje 2 let. Pred iztekom te dobe se bo veljavnost pogodbe podaljšala z aneksom za 2 leti v kolikor bodo za nadaljevanje naročila zagotovljena proračunska sredstva in bodo izpolnjeni pogoji z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz prvega odstavka 18. člena te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroča storitev po tej pogodbi v breme proračunov prihodnjih let, dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna.

Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe, brez vsakih pravnih ali finančnih posledic, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih zadostnih pravic porabe. Naročnik lahko odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega izvajalcu s priporočeno pošto.

V primeru, da se bodo zaradi večjih potreb sredstva skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV izčrpala pred potekom obdobja veljavnosti pogodbe, lahko naročnik v primeru, da bo imel zagotovljena finančna sredstva, z izvajalcem, na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, sklene aneks k pogodbi, za povečanje skupne okvirne dvoletne pogodbene vrednosti z DDV za največ 30%. V primeru izčrpanja slednje vrednosti pa lahko naročnik z izvajalcem sklene aneks k pogodbi do skupne štiriletne ponudbene vrednosti. V primeru izčrpanja slednje vrednosti pa pogodba preneha veljati ne glede na njeno obdobje veljavnosti oziroma v primeru neizčrpanosti z dnem veljavnosti.

33. člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega dostavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

34. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en izvod in izvajalec en izvod.

..........................., dne __________		Ljubljana, dne ______________

Izvajalec:                     		      		Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA

................………………..                       		MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

(naziv )			    			POLICIJA

...………………........……                            	………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                          	(ime in priimek podpisnika)

……………………………                          	………………………………….