PRILOGE OD D/1 DO D/10 – 1. faza

PRILOGA D/1

PRIJAVA ZA SODELOVANJE

Za predmetno javno naročilo dajemo naslednjo

PRIJAVO

za (ustrezno obkrožite):

  - sklop: Dobava, implementacija in vzdrževanje naprednega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS) za ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

  - sklop: Dobava, implementacija in vzdrževanje naprednega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS) za ELEKTRO MARIBOR d.d.

Podatki o kandidatu:

Naziv kandidata:                   _______________________________________________________

Sedež kandidata:                  _______________________________________________________

ID številka za DDV:               _______________________________________________________

Matična številka:                  _______________________________________________________

Kontaktna oseba in e-naslov:               _______________________________________________

Veljavnost prijave do:           ___________________

Kraj in datum:								Kandidat:

Podpis:

PRILOGA D/2

Izpolnjen in podpisan ESPD

(v skladu s podtočko 2, točke 26 dokumentacije)

PRILOGA 3

Akt o skupnem nastopanju

(v skladu s podtočko 3, točke 26 dokumentacije)

(ponudnik predloži v primeru nastopa s skupnim partnerjem)

PRILOGA D/4

Potrdila o nekaznovanosti

(v skladu s podtočko 4, točke 26 dokumentacije JN)

PRILOGA D/5

eS.BON, S.BON-1/P ali S,BON-1 obrazec in/ali (za tuje ponudnike) potrdila bank

in potrdilo o bonitetni oceni

(v skladu s podtočko 5, točke 26 dokumentacije)

PRILOGA D/6

SEZNAM STROKOVNJAKOV

(v skladu s podtočko 6, točke 26 dokumentacije JN)

Ponudnik:______________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v izvedbo predmetnega javnega naročila vključili osebje (kot so navedeni spodaj), ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve v skladu s podtočko 6, točke 26 dokumentacije JN:

- Vodja projekta (Project Manager): ___________________________________________________

- Strokovnjak SCADA DO ali PO: _______________________________________________________

- Strokovnjak ADMS DO: ____________________________________________________________

- Strokovnjak za strojno opremo in sistemsko integracijo: __________________________________

- Strokovnjak za integracijo ADMS sistema s CIM in ESB: ___________________________________

- Strokovnjak za kibernetsko varnost: __________________________________________________

- Strokovnjaki za vzdrževanje ADMS:

  - _______________________________________________________

  - _______________________________________________________

  - _______________________________________________________

  - _______________________________________________________

- Ostali strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri implementaciji (predvideno število): ________

Izjavljamo, da je vsak zgoraj navedeni strokovnjak celoten čas sodeloval pri realizaciji projekta, ki ga zanj navajamo pod zahtevanimi referencami, in sicer celoten čas na naši (ponudnikovi) strani in ne na strani referenčnega naročnika.

Priloga: podatki o izpolnjevanju naročnikovih zahtev posameznega strokovnjaka

| Kraj in datum: | Kandidat: Podpis: |
| --- | --- |

PRILOGA D/7

Lastna izjava izvajalca vzdrževanja, kot pravne osebe, in

dokazilo proizvajalca o usposobljenosti in zastopanju

(v skladu s podtočko 7, točke 26 dokumentacije)

Izvajalec vzdrževanja:______________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo (skladu s podtočko 7, točke 26 dokumentacije JN):

- da imamo zaposlene najmanj štiri strokovnjake za področje vzdrževanja ponujenega produkta, ki smo jih navedli v Seznamu strokovnjakov (PRILOGA D/6),

- da imamo od proizvajalca sistema ADMS priznan status usposobljenosti za dobavo in podporo, ki mu zagotavlja neposredno podporo proizvajalca in dostop do proizvajalčevih centrov s tehnično podporo, ter dovoljenje za polno zastopanje pri podpori in sistemski integraciji sistema,

- da je sedež pravne osebe za področje vzdrževanja oddaljen največ dve uri vožnje (izračun oddaljenosti Google Maps) do sedeža posameznega naročnika.

| Kraj in datum: | Kandidat: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PRILOGA D/8a

Reference ponujenega produkta

(v skladu s podtočko 8, točke 26 dokumentacije)

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je bil ponujeni produkt v obdobju od 1. 1. 2018 do roka za oddajo ponudb implementiran pri vsaj treh naročnikih v EU in EFTA:

- Naročnik: ______________________________________________________________________

Datum implementacije: __________________________________________________________

Kontaktni podatki naročnika: ______________________________________________________

- Naročnik: ______________________________________________________________________

Datum implementacije: __________________________________________________________

Kontaktni podatki naročnika: ______________________________________________________

- Naročnik: ______________________________________________________________________

Datum implementacije: __________________________________________________________

Kontaktni podatki naročnika: ______________________________________________________

Dodatni referenčni projekti (točke pri merilih za oddajo javnega naročila; 23. točka dokumentacije JN):

- Naročnik: ______________________________________________________________________

Datum implementacije: __________________________________________________________

Kontaktni podatki naročnika: ______________________________________________________

| Kraj in datum: | Kandidat: |
| --- | --- |
|  | Podpis: |

PRILOGA D/8b

__________________________________

(naziv potrjevalca reference)

__________________________________

(naslov potrjevalca reference)

__________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO ZA PONUDNIKA

Izjavljamo, da je družba ___________________________________________________________________

za našo družbo dobavila in implementirala napredni sistem za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS):

| Št. | Številka in predmet pogodbe (kratek opis projekta) | Obseg projekta | Vrednost projekta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Pri projektu so sodelovali naslednji strokovnjaki: ______________________________________________

Referenčni projekt je zaključen (tj. postavljen v produkcijskem in ne v testnem okolju):     DA 	NE

(ustrezno obkrožite)

Datum zapisnika o prevzemu: ___________________

Z zgoraj navedeno družbo (ustrezno obkrožite):   smo /  nismo     lastniško povezani.

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: _____________________________________________,

tel.: _________________________ in e-mail _____________________________________________.

Projekt je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenem roku.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     žig                			__________________________

(Kraj in datum)                                                         		 (podpis potrjevalca reference)

PRILOGA D/8c

__________________________________

(naziv potrjevalca reference)

__________________________________

(naslov potrjevalca reference)

__________________________________

(pošta in naziv pošte potrjevalca reference)

REFERENČNO POTRDILO ZA IZVAJALCA VZDRŽEVANJA SCADA in ADMS

Izjavljamo, da je družba ___________________________________________________________________

za našo družbo vzdrževala napredni sistem za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS):

- SCADA in ADMS ali

- SCADA in DMS.

| Št. | Številka in predmet pogodbe (kratek opis projekta) | Obseg vzdrževanja | Vzdrževalna pogodba, sklenjena za obdobje od-do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Z zgoraj navedeno družbo (ustrezno obkrožite):   smo /  nismo     lastniško povezani.

Kontaktna oseba za preverjanje reference je: ________________________________________________,

tel.: _________________________ in e-mail _________________________________________________.

Storitve vzdrževanja sistema je navedena družba opravila strokovno in kvalitetno v skladu s predpisi stroke in v pogodbeno dogovorjenih odzivnih rokih.

Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik pravico, da preveri to referenco.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference:

___________________                     žig                			__________________________

(Kraj in datum)                                                         		 (podpis potrjevalca reference)

PRILOGA D/9

IZJAVA KANDIDATA

(v skladu s podtočko 9, točke 26 dokumentacije JN)

Kandidat:

Firma: ________________________________, Poslovni naslov: ____________________________

ki ga zastopa: ______________________________________

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik kandidata v postopku javnega naročila Dobava, implementacija in vzdrževanje naprednega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS), št. JN(S)24-007, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bomo z vsemi podatki (kot so navedeni v nadaljevanju), ki jih bomo v času priprave ponudbe prejeli od naročnika, in, če bomo izbrani, v času izvajanja projekta (v fazi implementacije projekta in kasneje med vzdrževanjem sistema), skrbno ravnali, ter teh podatkov, obdelave podatkov, vključno s testiranji, in podatkovnih povezav nikoli (v nobeni fazi implementacije projekta in kasneje med vzdrževanjem sistema) ne bomo iznesli  iz območja Evropske unije in ENTSOE. Poleg izvoza podatkov se tudi ne bomo oddaljeno povezovali izven območja EU ali ENTSO-E na okolje, kjer se hranijo podatki. Kot oddaljeno povezovanje se smatrajo vse aktivnosti povezane s pregledom, analizo in obdelavo podatkov z uporabo tehnologij kot so: IPsec VPN, Oddaljeno namizje, Citrix, VNC, TeamViewer in ostale. Na območju držav članic EU ali ENTSO-E bomo izvajali tudi izobraževanja.

Podatki, ki ne smejo zapustiti območja Evropske unije ali ENTSO-E, so naslednji:

- Specifikacija zahtev naročnika,

- tehnična dokumentacija (načrti, rešitve …),

- mrežne in varnostne nastavitve produkta,

- vsi poslovni podatki naročnika (osebni podatki, podatkovne baze: GIS, AMI, obratovalne meritve …),

- vsi ostali dokumenti, ki bodo nastali v času izvajanja projekta.

Ponudbi prilagamo tudi  dokumentacijo, ki opisuje tok podatkov od začetne točke naročnika do končne točke izvajalca, skupaj s seznamom vseh povezav, ki se uporabljajo za prenos podatkov in njihovimi tehničnimi specifikacijami.

Ker varnostna politika naročnika zahteva, da so naročnikove požarne pregrade nastavljene tako, da ne omogočajo podatkovnega prometa z državami izven Evropske unija, soglašamo, da ima naročnik pravico izvajati simulacije prenosa podatkov (ali izvesti tudi druge metode preverjanja, če bo to potrebno) od začetne točke do končne točke, da preveri, ali vsi prenosi potekajo znotraj države Evropske unije, pri čemer bomo zagotovili ustrezno sodelovanje pri izvedbi simulacije in dostop do vseh potrebnih informacij in podatkov.

Zaradi občutljivosti podatkov, s katerimi naročnika razpolagata, se strinjamo, da ima vsak od naročnikov pravico do izvedbe varnostnega preverjanja informacijskih sistemov ter kadrov naročnika pred ali med izvedbo naročila ter tudi v času vzdrževanja sistema.

Datum: _________________

Kandidat (podpis): __________________

OSNUTEK POGODBE 								PRILOGA D/10

Naziv pogodbe: Project 101103481 — 10.12-ATHR-W-M-22-GreenSwitch

Naročnika:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA

ID št. za DDV: SI 20389264

matična številka: 5175348000

in

ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, ki ga zastopa predsednica uprave Tatjana Vogrinec Burgar, univ. dipl. prav.

ID številka za DDV: SI 46419853

matična številka: 5231698000

(v nadaljevanju: naročnik)

ter

Izvajalec:

___________, _________, ki ga zastopa ________________

ID št. za DDV: SI____

matična številka: ____

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

POGODBO št. JN(S)24-007

DOBAVA, IMPLEMENTACIJA IN VZDRŽEVANJE NAPREDNEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA (ADMS) (2)

1. sklop: Dobava, implementacija in vzdrževanje naprednega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS) za ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

2. sklop: Dobava, implementacija in vzdrževanje naprednega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS) za ELEKTRO MARIBOR d.d.

UVODNA DOLOČBA

- člen

ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, je na podlagi 33. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila s podpisom Dogovora za izvedbo postopka priložnostnega skupnega javnega naročila z dne 5. 7. 2024, prenesel na naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d., kot izvajalca naročila.

- člen

Naročnik je za dobavo, implementacijo in vzdrževanje naprednega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS), izvedel postopek za oddajo javnega naročila, ki ga je dne _______ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave _____ in dne ______ v Uradnem listu EU (št. objave ______). Izvajalec je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila, št. JN(S)24-007 z dne ____, ki je postala pravnomočna ______.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je dobava, implementacija in vzdrževanje naprednega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS) (v nadaljevanju: sistem, lahko tudi ADMS ali projekt) ter storitve tehnične podpore in vzdrževanja sistema, v skladu s pogoji in zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN(S)24-007 z dne ____ (v nadaljevanju: dokumentacija JN), ponudbe izvajalca št. ___ z dne ___, s ponudbenim predračunom, in Specifikacije zahtev naročnika z dne _____. Obrazec Ponudbe izvajalca je priloga te pogodbe.

Naročnik bo projekt izvajal tudi s pomočjo lastnih kadrov.

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno vrednost. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirale iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost _____ EUR brez DDV, kot to izhaja iz ponudbe in ponudbenega predračuna izvajalca, in sicer:

(velja za naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d. – 1. sklop) Tabela 1:

| Postavka | Element | Količina | Cena/enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Specifikacija del (WS), dobava in implementacija sistema ADMS | 1 kpl |  |  |
| B | Storitve tehnične podpore in vzdrževanje ADMS | 60 mesecev | ___ EUR/mesec |  |
| C | Prilagoditve | 1.000 ur | ______ EUR/uro |  |
|  | SKUPAJ V EUR BREZ DDV |  |  |  |

(velja za naročnika ELEKTRO MARIBOR, d.d. 2. sklop)

| Specifikacije | Znesek |
| --- | --- |
| A - aplikativna programska oprema |  |
| B - strojna oprema |  |
| C - storitve |  |
| D - šolanja in usposabljanja |  |
| E - vzdrževanje |  |
| Skupna vrednost specificirane opreme in storitev: |  |
| Nepredvidena dela 2,00 % |  |
| Skupna vrednost ponudbe: |  |

Pogodbena vrednost je določena tako, da vsebuje vse stroške izvajalca (stroške dela, stroške  opreme, preizkušanja, potne stroške, zavarovanje, carine, šolanje, vzdrževanje in vse ostale stroške), ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti v celotnem pogodbenem obdobju, razen DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

(če bo strojna oprema predmet nakupa po tej pogodbi – ta odstavek velja za naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d.) Ker bo implementacija sistema trajala daljši čas (33 mesecev), ima naročnik pravico, da v primeru, da je na trgu prišlo do tehnoloških sprememb v zvezi s strojno opremo, od izvajalca zahteva, da pri implementaciji uporabi novejše verzije strojne opreme od verzij, navedenih v ponudbi. Pri tem se skupna cena za strojno opremo (postavka v fazi 1 v ponudbenem predračunu (Excel tabela)) ne sme spremeniti za več kot za rast inflacije (upošteva se podatek »Inflacija – mesečna stopnja rasti cen«, objavljen na spletni strani SURS  (https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/2)), in sicer v času od naslednjega meseca, v katerem je bil določen rok za oddajo ponudb (primer: če je rok za oddajo ponudb v juliju 2024, se, kot naslednji mesec, upošteva mesec avgust 2024), do zadnjega znanega podatka pred sklenitvijo aneksa.

Vsi stroški oziroma plačila, ki jih pogodbena vrednost iz prvega odstavka tega člena ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

Izvajalec ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije JN za tiste dele predmeta pogodbe, ki v dokumentaciji JN niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo JN, izvajalec kot strokovnjak lahko in moral predvideti.

VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba se bo sklenila za čas od podpisa pogodbe do zaključka dobave in implementacije sistema, garancijskega obdobja in obdobja vzdrževanja ADMS.

ROK IN KRAJ IZVEDBE

- člen

Izvajalec je dolžan vse obveznosti iz te pogodbe (razen obveznosti iz naslova garancijskega in vzdrževalnega obdobja), izvesti v roku 33 mesecev od podpisa pogodbe. Izvajalec je v zamudi, če prekorači časovni okvir za izvedbo storitev, določenih s to pogodbo.

Končni rok za izvedbo del se lahko podaljša v naslednjih primerih:

- če se spremeni Specifikacija zahtev naročnika iz razloga napak ali neskladij, pod pogojem, da je izvajalec pravočasno opozoril na takšne napake,

- zaradi nepredvidljivih fizičnih razmer, pod pogojem, da so bile pravočasno javljene naročniku, npr. zaradi trenutno nepredvidljivega stanja na trgu opreme, ki je predmet dobave po tej pogodbi,

- zaradi zamud, ovire ali preprečitve, ki jih povzroči ali se jih lahko pripiše naročniku, osebju naročnika ali drugim naročnikovim razlogom,

- zaradi nepredvidljive zamude, ovire ali preprečitve, ki ne izvira iz sfere naročnika, pri čemer se naročnik takšni zamudi, oviri ali preprečitvi ni mogel izogniti,

- če naročnik ustavi dela iz razlogov, ki so v sferi naročnika,

- zaradi dogodkov, ki so posledica višje sile,

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca,

- iz katerega koli drugega razloga, določenega v tej pogodbi.

Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja končnega roka, mora o tem obvestiti naročnika v 15 dneh po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti dogodka ali okoliščin, na podlagi katerih je po pogodbi mogoče podaljšati končni rok za izvedbo del.

V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora izvajalec opisati dogodek ali okoliščine, ki so razlog za podaljšanje končnega roka za izvedbo del.

V primeru nastopa okoliščin iz II. odstavka tega člena, se rok za dokončanje del podaljša za toliko časa, kolikor so trajale okoliščine, ki so povzročile nastanek pravice do podaljšanja roka. Če za zamudo ni objektivnih razlogov, temveč je zanjo kriv izvajalec, poravna izvajalec vse stroške, nastale v zvezi z njo, dolžan pa je povrniti tudi morebitno škodo, ki je zaradi tega nastala naročniku.

Če je podaljšanje roka upravičeno, se sklene pisni aneks k tej pogodbi, s katerim se določi nov rok izvedbe.

Pogodbeni stranki se za izvajanje posameznih pogodbenih obveznosti lahko dogovorita tudi za izvedbo z oddaljenim dostopom.

PLAČILNI POGOJI

- člen – 1. sklop

(velja le za naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d.) Naročnik bo izvedene storitve in dobave postavke 1 Tabele 1 (4. člen te pogodbe) plačeval po naslednji dinamiki:

- 10 % celotne vrednosti postavke A iz Tabele 1 po potrditvi Specifikacije del (WS) s strani naročnika (točka 18 dokumentacije JN),

- 30 % celotne vrednosti postavke A iz Tabele 1 po potrditvi naročnika, da je faza 1 v celoti zaključena,

- 30 % celotne vrednosti postavke A iz Tabele 1 po potrditvi naročnika, da je faza 2 v celoti zaključena,

- 20 % celotne vrednosti postavke A iz Tabele 1 po potrditvi naročnika, da je faza 3 v celoti zaključena.

Ko bo posamezna faza (faze 0, 1, 2 in 3 ponudbenega predračuna) zaključena (pisna potrditev naročnika), bo izvajalec lahko izstavil račun v vrednosti, kot izhaja iz prejšnjega odstavka tega člena.

Ko bo opravljen dokončni prevzem (8. člen te pogodbe), bo izvajalec lahko izstavil račun še za plačilo 10 % celotne vrednosti postavke A iz Tabele 1.

Izvajalec bo lahko izstavil račun v skladu s I., II. in III. odstavkom tega člena, ko bo naročnik s podpisom dobavnice oziroma prevzemnega zapisnika o uspešno zaključeni posamezni fazi oziroma zapisnika o dokončnem prevzemu potrdil, da izvedene dobave in storitve ustrezajo pogojem, določenim v Specifikaciji zahtev naročnika in tej pogodbi. V primeru, da posamezna dobava oziroma posamezen prevzemni zapisnik oziroma zapisnik o dokončnem prevzemu ne bo potrjen s strani naročnika, se šteje, da posamezna dobava oziroma storitev ni prevzeta, zato izvajalec nima pravice ne izstaviti, ne dobiti plačanega računa.

Izvajalec bo za vzdrževanje sistema in (če bo strojna oprema predmet nakupa po tej pogodbi) strojne opreme mesečno izstavljal račune za pretekli mesec izvedenega vzdrževanja, in sicer v višini 1/60 pogodbene vrednosti postavke B iz Tabele 1. Izvajalec mora, če bo naročnik tako zahteval, računu priložiti poročilo o opravljenih storitvah.

Za naročene prilagoditve sistema (postavka C iz Tabele 1) bo izvajalec izstavil račun po naročnikovi potrditvi uspešno izvedene prilagoditve. Za naročene prilagoditve se upošteva potrjena količina ur za izvedbo in urna postavka, navedena v Tabeli 1 (razen, če se ure koristijo na račun neizkoriščenih ur iz rednega vzdrževanja).

Naročnik je dolžan vse izstavljene račune plačati v roku 30 dni od dneva izdaje računa. Na računu mora biti obvezno navedena številka te pogodbe. V primeru zamude pri plačilu, ima izvajalec za čas zamude pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

Če se naročnik ne bo v celoti ali delno strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku deset dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrniti, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Nov plačilni rok prične teči z dnem izstavitve novega računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru račun dolžan plačati v roku, navedenem v VII. odstavku tega člena.

7. člen – 2. sklop

(velja le za naročnika ELEKTRO MARIBOR, d.d.) Naročnik bo izvedene storitve in dobave po postavkah A, B, C in D (4. člen te pogodbe) plačeval po naslednji dinamiki:

- 5 % celotne vrednosti postavk A, B, C in D iz ponudbenega predračuna - po dostavi specifikacije za celotno strojno opremo za DCV, vključno z uskladitvijo in potrditvijo opreme, ki jo dobavlja naročnik. Potem ko naročnik pregleda in potrdi dokumentacijo.

- 15  % celotne vrednosti postavk A, B, C in D iz ponudbenega predračuna - po uspešno zaključeni nabavi in preizkušanju strojne opreme pri izvajalcu/v tovarni in delavne postaje pri naročniku. Potem ko izvajalec dokaže pravilno delovanje strojne opreme in naročnik to potrdi.

- 20 % celotne vrednosti postavk A, B, C in D iz ponudbenega predračuna - po uspešno zaključenih tovarniških prevzemnih preizkušanjih (FAT)

- 10 % celotne vrednosti postavk A, B, C in D iz ponudbenega predračuna - po uspešno zaključeni instalaciji strojne opreme na objektih naročnika. Potem ko izvajalec dokaže pravilno delovanje strojne opreme na objektih naročnika in naročnik to potrdi.

- 25 % celotne vrednosti postavk A, B, C in D iz ponudbenega predračuna - po uspešno zaključenem prevzemnem preizkušanju opreme na objektu (SAT)

- 15 % celotne vrednosti postavk A, B, C in D iz ponudbenega predračuna - po uspešno zaključenem preizkusnem obratovanju

- 10 % celotne vrednosti postavk A, B, C in D iz ponudbenega predračuna - po končnem prevzemu opreme.

Ko bo posamezna zgoraj navedena faza zaključena (pisna potrditev naročnika), bo izvajalec lahko izstavil račun v vrednosti, kot izhaja iz prejšnjega odstavka tega člena.

Izvajalec bo za vzdrževanje sistema mesečno izstavljal račune za pretekli mesec izvedenega vzdrževanja, in sicer v višini 1/60 pogodbene vrednosti postavke E, točke 2 do 5. Izvajalec mora, če bo naročnik tako zahteval, računu priložiti poročilo o opravljenih storitvah.

Za naročene prilagoditve sistema (postavka E, točki 6 in 7) bo izvajalec izstavil račun po naročnikovi potrditvi uspešno izvedene prilagoditve oz. opravljenih storitev. Za naročene prilagoditve/storitve se upošteva potrjena količina ur in urna postavka, razen, če se ure koristijo na račun neizkoriščenih ur iz rednega vzdrževanja.

Naročnik je dolžan vse izstavljene račune plačati v roku 30 dni od dneva prejema popolnega računa. Na računu mora biti obvezno navedena številka te pogodbe. V primeru zamude pri plačilu, ima izvajalec za čas zamude pravico obračunati zakonske zamudne obresti.

Če se naročnik ne bo v celoti ali delno strinjal z izstavljenim računom, ga mora v roku deset dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti zavrniti, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Nov plačilni rok prične teči z dnem izstavitve novega računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru račun dolžan plačati v roku, navedenem v VII. odstavku tega člena.

DOKONČNI PREVZEM

- člen

Za dokončno dobavo in izvedbo storitev po tej pogodbi (razen vzdrževanja) se šteje:

- uspešno zaključena dobava in implementacija sistema,

- uspešno zaključeno preizkusno delovanje sistema,

- odprava vseh ugotovljenih pomanjkljivosti,

- predložitev vse zahtevane dokumentacije,

- zaključitev izobraževanja naročnikovih zaposlenih,

- podpis ustreznega zapisnika o dokončnem prevzemu s strani obeh pogodbenih strank,

- predložitev ustreznega finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in

- predložitev ustreznega finančnega zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zvezi z vzdrževanjem sistema.

Dokler niso izpolnjeni vsi elementi iz prejšnjega odstavka, dokončni prevzem sistema po tej pogodbi (razen vzdrževanja) ni opravljen.

Dokončni prevzem predstavlja osnovo za plačilo 10 % pogodbene cene postavke A Tabele 1 (4. člen te pogodbe), kot je to navedeno v 7. členu te pogodbe.

GARANCIJSKI ROK

- člen

Garancijski rok za:

- brezhibno delovanje dobavljene programske in (če bo strojna oprema predmet nakupa po tej pogodbi) strojne opreme je 24 mesecev in začne teči od dokončnega prevzema (8. člen te pogodbe),

- vse dodatno opravljene prilagoditve in nadgradnje ADMS je 12 mesecev in začne teči od dneva potrditve naročnika, da je prilagoditev uspešno izvedena (18., 19. in 28. čl. pogodbe).

Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancije brezplačno odpravil vse skrite napake na opremi in sistemu.

V primeru okvare veljajo določila Specifikacije zahtev naročnika. Strošek pošiljanja opreme v popravilo in vračila opreme je strošek izvajalca.

V primeru dobave opreme, proizvedene s strani tretje osebe (poddobavitelji), za to opremo velja garancija proizvajalca te opreme.

DOKUMENTACIJA

- člen

Pred dokončnim prevzemom sistema (8. člen te pogodbe) mora izvajalec naročniku predložiti osveženo projektno, tehnično in uporabniško dokumentacijo, skladno s Specifikacijo zahtev naročnika (poglavje 12).

LICENCE

- člen

Licence za vso potrebno programsko opremo morajo biti brez časovne omejitve oz. najmanj za obdobje 10 let.

IZPOLNJEVANJE KADROVSKEGA POGOJA

- člen

V primeru zamenjave posameznega strokovnjaka, ga mora izvajalec zamenjati z drugim strokovnjakom, ki prav tako izpolnjuje vse pogoje po dokumentaciji JN. V tem primeru mora izvajalec naročniku predložiti vso potrebno dokumentacijo in pridobiti soglasje naročnika.

Naročnik ima pravico, da med izvajanjem pogodbe občasno preverja izpolnjevanje tega kadrovskega pogoja.

IZOBRAŽEVANJE

- člen

Izvajalec mora izvesti izobraževanje v skladu z določenim v Specifikaciji zahtev naročnika.

Stroške izobraževanja, vključno s stroški prevoza in nastanitve naročnikovih zaposlenih ter gradiva, ki ga pripravi in nudi naročniku izvajalec, je izvajalec vključil v ponudbeno ceno, tako da naročnik v zvezi z izobraževanjem nima več nobenih stroškov.

VZDRŽEVANJE SISTEMA

- člen

Izvajalec je dolžan dobavljen sistem vzdrževati od datuma dokončnega prevzema (8. člen te pogodbe) in v obdobju 60 mesecev ter v obsegu, kot to izhaja iz Specifikacije zahtev naročnika.

Predmet vzdrževanja po tej pogodbi je tudi (če bo strojna oprema predmet nakupa po tej pogodbi) strojna oprema in prilagoditve, ki jih bo naročnik naročil v času trajanja te pogodbe.

Vsi postopki in določila v zvezi z vzdrževanjem, zapisani v tej pogodbi, veljajo za vso dobavljeno opremo po tej pogodbi.

OBSEG VZDRŽEVANJA

- člen

Obseg vzdrževanja je naslednji:

- redno vzdrževanje, ki obsega:

  - pomoč in svetovanje naročniku,

  - prilagoditve in posodobitve zaradi sprememb zakonodaje,

  - periodično preventivno vzdrževanje,

- odprava napak,

- prilagoditve na zahtevo naročnika.

Za vse komunikacije v času vzdrževanja se na izvajalski in naročnikovi strani uporablja slovenski jezik.

Vzdrževalne ure se zaokrožujejo na 15 minut natančno, pri čemer se posega od 1 minute do vključno 15 minut zaokroži na 15 minut, čas posega od 16 minut do vključno 30 minut se zaokroži na 30 minut, čas od 31 minut do vključno 45 minut se zaokroži na 45 minut in čas od 46 minut do 60 minut se zaokroži na 60 minut.

Redno vzdrževanje

- člen

Vsi stroški, ki jih ima izvajalec z rednim vzdrževanjem v obsegu, kot je navedeno v prvi alineji I. odstavka prejšnjega člena, so za ves čas trajanja te pogodbe vključeni v mesečni znesek za vzdrževanje.

V redno vzdrževanje je letno vključenih do 80 ur dela usposobljenega strokovnjaka. Naročnik ima pravico, da se neporabljene ure prenesejo v naslednje leto, vendar največ za eno leto.

- člen

Izvajalec je dolžan zagotavljati pomoč in svetovanje naročniku.

Podpora naročniku je 24/7/365 (24 ur na dan, 7 dni v tednu, celo leto) ter razpoložljiv stik prek telefonskega klica ali spletne strani, namenjene prijavi odstopanj ali napak in zahtev po tehnični podpori za uporabo sistema.

- člen

Izvajalec je dolžan na pisno zahtevo naročnika izvesti prilagoditve ponujene rešitve zaradi sprememb zakonodaje (zakonov, podzakonskih in drugih predpisov državnih in drugih organov idr.), ki vplivajo na poslovne procese naročnika in jih rešitev pokriva.

Na nastanek zakonskih sprememb, ki se nanašajo le na energetsko področje in vplivajo na delovanje ponujene rešitve, je naročnik dolžan izvajalca opozoriti in mu posredovati vse potrebne podatke in dokumente oziroma specifikacijo za izvedbo programske rešitve.

Izvajalec na podlagi posredovanih informacij pripravi predlog prilagoditve in posodobitve rešitve in se z naročnikom dogovori o obsegu in načinu implementacije. Prilagoditev in sprememba se izvede v okviru ur mesečnega vzdrževanja in opcijskih dodatnih ur po urni postavki za usposobljenega strokovnjaka.

Izvajalec mora zagotavljati garancijski rok za brezhibno delovanje in odpravo napak, kot je naveden v 9. členu te pogodbe, tudi za vse navedene prilagoditve in posodobitve zaradi sprememb zakonodaje. Garancijski rok začne teči od prevzema prilagoditve oz. posodobitve s strani naročnika.

Izvajalec je tekom celotnega časa veljavnosti pogodbe dolžan izvajati prilagoditve in posodobitve po enakem postopku, s preizkušanjem (kot je to določeno v Specifikaciji zahtev naročnika) ter s sprotno predajo in osveževanjem dokumentacije (9. člen).

Vse prilagoditve in posodobitve ponujene rešitve zaradi sprememb zakonodaje mora izvajalec izvesti (vključno s pripravo dokumentacije, izvedbo preizkušanja in namestitvijo na produkcijsko okolje) najkasneje dva delovna dneva pred uveljavitvijo sprememb, če mu je naročnik glede na obseg potrebnega dela pravočasno podal ustrezno zahtevo. Naročnik ima pri tem pravico, da pred implementacijo prilagoditve in/ali posodobitve opravi preizkus v demonstracijskem oz. testnem okolju.

- člen

Periodično preventivno vzdrževanje ponujene rešitve, katerega namen je zagotavljati skladnost sistema s proizvajalčevimi dobrimi praksami, je izvajalec dolžan izvesti najmanj enkrat letno, v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom najmanj pet dni pred predvidenim vzdrževanjem. Razmak med dvema periodičnima vzdrževanjema ne sme biti manjši kot 320 dni in ne večji kot 400 dni. O rezultatih preventivnega vzdrževanja mora izvajalec v roku petih delovnih dni po opravljenem pregledu izdelati in posredovati naročniku poročilo o vzdrževanju sistema.

Periodično preventivno vzdrževanje mora izvajalec izvesti v sodelovanju z osebjem procesne informatike naročnika. Izvedejo se vse posodobitve na sistemu, ki omogočajo nadgraditev sistema in zagotavljajo nadaljnjo podporo proizvajalca ter vsebujejo vse varnostne popravke. Vsaka prilagoditev in posodobitev se izvede po predhodno potrjeni ponudbi s strani naročnika.

Prilagoditev in sprememba se izvede v okviru ur mesečnega vzdrževanja in opcijskih dodatnih ur po urni postavki za usposobljenega strokovnjaka.

Izvajalec je dolžan obveščati naročnika o morebitnih novih verzijah in kritičnih popravkih dela ali celote ponujene rešitve najkasneje v 15 dneh po izidu nove različice. Naročnik bo novo verzijo najprej preizkusil v demonstracijskem oz. testnem okolju, nato pa se bo odločil, ali bo novo verzijo sprejel ali ne. V primeru, da naročnik nove verzije ne sprejme, je izvajalec dolžan vzdrževati zadnjo produkcijsko verzijo ponujene rešitve, potrjeno s strani naročnika. Naročnik je upravičen do vseh novih verzij produkta ponujene rešitve v okviru pristojbine oz. ustreznega licenčnega vzdrževanja.

Izvajalec mora zagotavljati garancijski rok za brezhibno delovanje in odpravo napak, kot je naveden v 8. členu te pogodbe, tudi za vse navedene prilagoditve in posodobitve v okviru periodičnega preventivnega vzdrževanja. Garancijski rok začne teči od prevzema prilagoditve oz. posodobitve s strani naročnika.

Izvajalec je tekom celotnega časa veljavnosti pogodbe dolžan izvajati prilagoditve in posodobitve po enakem postopku, s preizkušanjem (kot je to določeno v Specifikaciji zahtev naročnika) ter s sprotno predajo in osveževanjem dokumentacije (10. člen).

Vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme

- člen

Izvajajec je dolžan v skladu s to pogodbo vzdrževati tudi (če bo strojna oprema predmet nakupa po tej pogodbi) strojno in sistemsko programsko opremo. Izvajalec je odgovoren za odpravo napak na vsej opremi in komponentah, navedenih v PRILOGI B.

- člen

Obseg vzdrževanja zajema odpravo napak, vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme ter zagotavljanje dostopa do in izvedbe namestitve novih verzij programske opreme.

Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancije brezplačno odpravil vse skrite napake na opremi.

- člen

Izvajalec mora vse rezervne dele za strojno opremo zagotavljati, da so na zalogi v skladišču izvajalca vzdrževanja na področju Republike Slovenije. Rezervni deli, ki se zamenjajo v času garancije brez krivde naročnika, so vključeni v ceno dobave opreme.

Rezervni deli morajo biti dostavljeni v prostore naročnika v največ 2 urah.

Vzdrževanje strojne opreme vključuje tudi dostop naročnika do tehnične podpore pri proizvajalcu opreme.

Naročnik si pridružuje pravico, da izvede nenapovedano preverjanje zaloge rezervnih delov v skladišču izvajalca vzdrževanja. Naročnik in izvajalec krijeta vsak svoje stroške preverjanja.

Odprava napak

- člen

Izvajalec je dolžan odpravljati vse napake na ponujeni rešitvi, ki se bodo pojavile v času trajanja te pogodbe tako, da bo omogočal njeno zanesljivo delovanje.

Izvajalec mora imeti za potrebe servisne in vzdrževalne dejavnosti vzpostavljen sistem 24/7/365 (24 ur na dan, 7 dni v tednu, celo leto),  v okviru katerega je naročniku zagotovljena strokovna pomoč. Vzpostavljen sistem mora omogočati:

- telefonsko podporo

- podporo preko elektronske pošte oz. spletnega obrazca izvajalca,

- servisni dostop preko varne  povezave, ki jo definira naročnik,

- izvedbo na lokaciji naročnika.

Naročnik bo ugotovljene napake sporočal pisno na elektronski naslov izvajalca oz. jih prijavi v namenski portal  _____________.

Nujne kritične napake naročnik prijavi na telefon izvajalca št. ___________.

- člen

Kot napaka se šteje napaka na strojni ali programski opremi. Vrste napak so naslednje:

- kritična napaka je vsaka napaka v ponujeni rešitvi, zaradi katere ni možno izvajati pomembnega poslovnega procesa,

- velika napaka je napaka v ponujeni rešitvi, zaradi katere poslovnega procesa ni možno nemoteno izvajati, lahko pa se ga izvaja preko »work around« načina izvajanja poslovnega procesa,

- manjša napaka je napaka v ponujeni rešitvi, pri kateri se poslovni proces sicer nemoteno izvaja, vendar je za uporabnika moteča.

Izvajalec se je dolžan odzvati na sporočilo naročnika o napaki čim prej po pozivu naročnika, vendar najkasneje v naslednjih odzivnih časih:

- za kritične napake: 1 ura po pozivu,

- za velike napake: 4 ure po pozivu,

- za manjše napake: 8 ur po pozivu.

Roki za odpravo napak so naslednji:

- za kritične napake: 4 ure od prejema vseh informacij in podatkov, ki so potrebni za razreševanje težav,

- za velike napake: 1 dan od prejema vseh informacij in podatkov, ki so potrebni za razreševanje težav,

- za manjše napake: 5 delovnih dni od prejema vseh informacij in podatkov, ki so potrebni za razreševanje težav.

V primeru kritične napake mora biti stalno angažirana (celoten čas napake) vsaj ena oseba na strani izvajalca.

V primeru, da napaka ni rešena v istem delovnem dnevu, se preostanek roka za odpravo napake sorazmerno prenese v naslednji delovni dan.

Če je potrebno za odpravo napake izvesti namestitev kritičnega popravka sistema (»patch« produkta v okviru iste verzije sistema, ki ne zahteva nadgradnje večjega dela prilagoditev in podatkov), je to strošek dobavitelja. V primeru, da je potrebna nadgradnja na višjo verzijo, ker proizvajalec standardne programske opreme (produkta) oz. modula ponujene rešitve v skladu s svojimi standardnimi pogoji ne bo zgotovil popravka v okviru verzije, ki je v trenutku v uporabi, se po predhodnem dogovoru med naročnikom in dobaviteljem izvede nadgradnja v skladu z 19. členom te pogodbe.

Rok za odpravo posamezne napake se po predhodnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem lahko prilagodi, če se izkaže, da je napaka posledica delovanja standardne programske opreme (produkta oz. platforme) in jo lahko odpravi zgolj proizvajalec, ki to izvaja v skladu s svojimi standardnimi pogoji.

- člen

Odprave napak ponujene rešitve, ki nastanejo v okviru pogodbe in v času garancijskega roka ter niso posledica ravnanja naročnika, so v času garancijskega roka za posamezne prilagoditve oz. posodobitve za naročnika brezplačne in naročnik v zvezi s tem nima nobenih stroškov.

Napake, do katerih je prišlo po krivdi naročnika (tudi v času garancijskega roka), in napake do katerih je prišlo izven garancijskega roka, je izvajalec dolžan odpraviti v dogovorjenih rokih (24. člen te pogodbe) in proti plačilu (ob upoštevanju vključenih ur za vzdrževanje in – za presežek ur – urne postavke za usposobljenega strokovnjaka, navedene v ponudbi, ki je priloga te pogodbe).

- člen

Izvajalec mora pri izvajanju vzdrževanja upoštevati tudi vse zahteve, navedene v Specifikaciji zahtev naročnika (9. poglavje).

Prilagoditve in posodobitve na zahtevo naročnika

- člen

Prilagoditve in posodobitve ponujene rešitve na zahtevo naročnika so spremembe, ki za naročnika pomenijo vsako izboljšano, popravljeno ali novo verzijo enega ali več posameznih modulov rešitve.

- člen

Prilagoditve in posodobitve ponujene rešitve na zahtevo naročnika izvajalcu lahko posreduje le pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi. Naročilo se izvede pisno (preko e-pošte ali namenskega portala ali dopisa) pooblaščenemu predstavniku izvajalca. Izvajalec je naročniku dolžan posredovati obseg del in rok izvedbe zahtevane prilagoditve in/ali posodobitve. Zahtevano prilagoditev in/ali posodobitev izvajalec izvede, ko naročnik potrdi obseg in rok izvedbe del. Za uspešno izvedbo prilagoditve in/ali posodobitve se šteje pisno obvestilo (e-pošta, prijava na namesnki portal, dopis) pooblaščenega predstavnika naročnika izvajalcu, da je prilagoditev in/ali posodobitev uspešno implementirana in preverjena.

Izvajalec se je dolžan odzvati na naročila naročnika čim prej po pozivu naročnika, vendar najkasneje v 5 delovnih dneh po pozivu. Pri tem mora odziv vsebovati najmanj okvirni predlog prilagoditve in/ali posodobitve, okvirno oceno del in rok izvedbe. Naročnik in izvajalec se za vsako naročilo lahko dogovorita tudi za daljši rok priprave okvirnega predloga.

Izvajalec mora enak garancijski rok za brezhibno delovanje in odpravo napak, kot je naveden v 8. členu te pogodbe, zagotavljati tudi za vse navedene dodelave in posodobitve na zahtevo naročnika. Garancijski rok začne teči od prevzema prilagoditve oz. posodobitve s strani naročnika.

Izvajalec je tekom celotnega časa veljavnosti pogodbe dolžan izvajati prilagoditve in posodobitve po enakem postopku, s preizkušanjem (kot je to določeno v Specifikaciji zahtev naročnika) ter s sprotno predajo in osveževanjem dokumentacije (10. člen).

Naročnik ima pravico, da pri naročilu prilagoditev najprej izkoristi morebitne neizkoriščene ure za redno vzdrževanje, ostale ure pa je naročnik dolžan plačati ob upoštevanju urne postavke za usposobljenega strokovnjaka, navedene v ponudbi, ki je priloga te pogodbe.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje izvesti prevzete dobave in storitve v skladu z dokumentacijo JN in ponudbeno dokumentacijo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi.

Izvajalec je odgovoren za strokovno, kvaliteto in funkcionalno pravilnost izvedenih storitev ter mora:

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih,

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljati napredne informacijske tehnologije in metode,

- ves čas trajanja pogodbe zagotavljati ključno tehnično osebje, navedeno v prijavi (PRILOGA D/6). V primeru zamenjave teh oseb, mora izvajalec naročniku predlagati nove osebe, ki izpolnjujejo vse zahteve iz dokumentacije JN, katere mora naročnik potrditi (12. člen te pogodbe),

- kriti stroške za nadgradnjo stojne opreme (HW) v primeru, da je bila ta s strani izvajalca neustrezno specificirana za zahtevano delovanje celotnega sistema s strani naročnika,

- zagotavljati, da se bodo posamezni strokovnjaki udeleževali operativnih sestankov, ki se nanašajo na njihovo področje,

- naročniku pravočasno in aktivno podajati zahteve s točno definirano vsebino informacij in podatkov, ki jih rabi za kakovostno in pravočasno izvedbo del po tej pogodbi,

- obveščati naročnika o pravicah in novostih na področju naročene opreme,

- varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih podatkov in ostalih informacij,

- zagotoviti, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali dela na podlagi te pogodbe, izpolnjevali vsakokratne morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb nalezljivih bolezni.

Izvajalec je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči, za vso škodo, ki bi med izvrševanjem pogodbenih obveznosti s strani izvajalca nastala naročniku zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti in do višine pogodbene vrednosti.

Izvajalec v svoje izdelke ne bo vgradil nobenega mehanizma, ki bi mu v informacijskem in komunikacijskem sistemu naročnika omogočal kakršenkoli iznos informacij, spreminjanje podatkov ali programske opreme, dostop do kateregakoli dela računalniškega sistema brez vednosti ali nadzora naročnika. V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega stavka, je že sklenjena pogodba nična.

- člen

Izvajalcu oziroma njegovim zaposlenim je vstop v naročnikove objekte, dovoljen le v prisotnosti predstavnika naročnika. Predstavnik naročnika ima pravico, da pred vstopom v objekt preveri istovetnost izvajalca oziroma njegovega delavca.

Predstavnik naročnika je dolžan v objektih označiti območja, ki so za vstop prepovedana, oziroma na morebitna nevarna območja opozoriti izvajalca. Izvajalec je dolžan ta območja spoštovati, ker je to pomembno tako za njegovo varnost (oziroma varnost njegovih delavcev) kot tudi za varnost obratovanja objekta.

(Velja za naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d.) Izvajalec je dolžan pred pričetkom del podpisati tudi pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021), ki je sestavni del pogodbe in enako zavezujoč kot pogodba.

(velja za naročnika ELEKTRO MARIBOR d.d.) Izvajalec je dolžan pred pričetkom del podpisati tudi pisni sporazum na skupnih deloviščih (Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011: 39. člen ZVZD-1), ki bo urejal skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Maribor, d.d. in bo vseboval prilogo: Podlaga za izdelavo varnostnih načrtov za izvajanje vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del v elektronskih računalniških centrih (v fizični obliki). V kolikor bo izdelan posebni varnostni načrt, je v tem primeru priloga pisnega sporazuma brezpredmetna.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno,

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev in njeno realizacijo,

- varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca,

- izvajati plačilne obveznosti, izhajajoče iz pogodbe.

- člen

Naročnik ima naslednje varnostne zahteve:

- Izvajalec sprejema zavezo, da bo aplikacijo/sistem/rešitev pripravil v skladu z dobrimi praksami s področja informacijske varnosti in upošteval varne načine konfiguracije in razvoja programske opreme.

- Pred vpeljavo aplikacije/sistema/rešitve v produkcijsko okolje, bo naročnik (skupaj z morebitnimi drugimi zunanjimi izvajalci) izvedel varnostni pregled.

- Varnostni pregledi se izvajajo v skladu z dobrimi praksami s področja informacijske varnosti ali drugimi priporočili (OWASP TOP 10, IOT TOP 10 …).

- Za uspešen prevzem aplikacija/sistem/rešitev ne sme imeti visoko kritičnih in srednje kritičnih varnostnih pomanjkljivosti.

- Odprava pomanjkljivosti mora biti izvedena kvalitetno in dokumentirano. Po odpravi pomanjkljivosti se izvede preverba s ponovno izvedbo varnostnega preverjanja.

- Stroški za odpravo pomanjkljivosti so breme dobavitelja programske/strojne rešitve.

- Strošek prvega in drugega varnostnega pregleda nosi naročnik. V primeru, da se izkaže, da pomanjkljivosti po drugem varnostnem preverjanju še vedno niso odpravljene in so potrebni še nadaljnji varnostni pregledi (tretji, četrti itn.), nosi stroške teh dodatnih pregledov izvajalec aplikacije/sistema/rešitve.

- Če se med delovanjem aplikacije/sistema/rešitve odkrijejo kritične varnostne pomanjkljivosti (naključno, kot posledica kasnejšega varnostnega testiranja, obvestila uporabnikov), se jih odpravi na strošek dobavitelja aplikacije/sistema/rešitve.

- Odprava kritičnih pomanjkljivosti mora imeti najvišjo prioriteto pri izvedbi.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).

Podizvajalec v času sklenitve pogodbe je: ________. Ostali podatki v zvezi s podizvajalcem so razvidni iz »Priloge - podizvajalec«.

Izvajalec vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg storitev, ki ga prevzame po pogodbi, ne glede na to, da del storitev izvaja podizvajalec. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Izvajalec mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora izvajalec naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva, in

- (če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj. Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Izvajalec v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz prejšnjega odstavka tega člena. Če se bo naročnik s spremembo podizvajalca strinjal, pogodbeni stranki to spremembo uredita z aneksom.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum o izpolnjevanju obveznosti izvajalca, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tej pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, je izvajalec dolžan najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, kot je določen v tem členu, ima pravico odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Obveznosti po tem členu pogodbe in 94. členu ZJN-3 veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca.

V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz tega člena, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora naročniku najkasneje v desetih dneh od obojestranskega podpisa pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s 15. točko dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV) (velja za naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d.) postavke A iz Tabele 1 (4. člen te pogodbe) (razen strojne opreme, če ne bo predmet nakupa po tej pogodbi)/(velja za naročnika ELEKTRO MARIBOR d.d.) postavk A, B, C in D ponudbenega predračuna (4. člen pogodbe).

Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj en mesec po preteku roka za dobavo in izvedbo storitev po tej pogodbi (brez vzdrževanja). V primeru podaljšanja roka dobave oz. izvedbe, mora izvajalec za ta čas podaljšati tudi zavarovanje.

Naročnik ima zavarovanje pravico unovčiti v višini njegove vrednosti, če izvajalec v skladu z določili te pogodbe:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti,

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti ,

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

- neutemeljeno preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Izvajalec mora pred dokončnim prevzemom sistema (8. člen te pogodbe) naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 15. točko dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV) (velja za naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d.) postavke A iz Tabele 1 (4. člen te pogodbe) (razen strojne opreme, če ne bo predmet nakupa po tej pogodbi)/(velja za naročnika ELEKTRO MARIBOR d.d.) postavk A, B, C in D ponudbenega predračuna (4. člen pogodbe).

Veljavnost zavarovanja mora biti še vsaj dva meseca daljša od garancijskega roka za dobavljeno programsko in (če bo strojna oprema predmet nakupa po tej pogodbi) strojno opremo po tej pogodbi.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno s to pogodbo.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM SISTEMA

- člen

Izvajalec mora pred dokončnim prevzemom sistema (8. člen te pogodbe) naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zvezi z vzdrževanjem sistema, v skladu s 15. točko dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV) (velja za naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d.) vrednosti postavke B iz Tabele 1 (4. člen te pogodbe) (razen vzdrževanja strojne opreme, če ta ne bo predmet nakupa po tej pogodbi)/(velja za naročnika ELEKTRO MARIBOR d.d.) postavke E, točke 2 do 5, ponudbenega predračuna (4. člen pogodbe).

Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj en mesec po preteku vzdrževanja po tej pogodbi.

Naročnik ima zavarovanje pravico unovčiti v višini njegove vrednosti, če izvajalec v skladu z določili te pogodbe:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti,

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti,

- neutemeljeno preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne dokonča pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku (6 . člen te pogodbe), ima naročnik za vsak teden zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti postavke A v Tabeli 1 (brez DDV)/ postavk A, B, C in D ponudbenega predračuna (brez DDV) iz I. odstavka 4. člena te pogodbe. Pogodbena kazen ne more preseči 10 % celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

Če je preizkus rešitve ADMS (SAT) neuspešen, ima naročnik pravico, da za tretji neuspešni in vsak morebitni nadaljnji neuspešen preizkus, od izvajalca zahteva pogodbeno kazen v višini 4.000,00 EUR.

Če se izvajalec po svoji krivdi na sporočeno napako ne odzove pravočasno oziroma napake v skladu z določenim v tej pogodbi (24. člen te pogodbe) ne odpravi pravočasno, ima naročnik pravico zahtevati pogodbeno kazen v višini 150,00 EUR za vsako začeto prekoračeno uro (če je čas za odziv oziroma odpravo napake določen v urah) oziroma v višini 1.000,00 EUR za vsak začeti prekoračeni dan (če je čas za odziv oziroma odpravo napake določen v dnevih).

Če izvajalec po lastni krivdi ne dokonča naročenih prilagoditev oziroma posodobitev (18., 27. in 28. člen te pogodbe) v dogovorjenem roku, ima naročnik za vsak dan zamude pravico od izvajalca zahtevati pogodbeno kazen v višini 1 % ocenjene naročene prilagoditve oziroma posodobitve (brez DDV). Pogodbena kazen ne more preseči 10 % ocenjene naročene prilagoditve oziroma posodobitve brez DDV.

Če izvajalec ne opravi storitev po tej pogodbi in naročnik odpove to pogodbo, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Če je naročnik sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, se s tem izrecno ne odpoveduje uveljavljanju pogodbene kazni, ampak je s tem hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika je ____ (tel. _____, e-pošta: __________) in zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi, sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.

Pooblaščena oseba s strani izvajalca je ____ (tel. _____, e-pošta: __________) in je pooblaščena, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter je ves čas trajanja pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Vsako spremembo oseb, ki skrbijo za izvajanje pogodbenih obveznosti, morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh dneh po nastali spremembi.

Do prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, štejejo za veljavno prejeta s strani izvajalca.

VIŠJA SILA

- člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo trajno varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu ali v zvezi delom z naročnikom ali družbami Skupine Elektro Gorenjska oziroma ga bodo z njimi seznanili pri njegovem delu z naročnikom ali družbami Skupine Elektro Gorenjska, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo.

Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov pomeni dolžnost izvajalca, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja te pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam, posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za svoje namene ter da bo na zahtevo naročnika naročniku nemudoma vrnil oziroma uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov, tudi GDPR) ter določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, v nadaljevanju: ZVOP-2). Pogodbeni stranki bosta ustrezno varovali in zavarovali osebne podatke, s katerimi se bosta seznanili bodisi pri neposrednem opravljanju storitev, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Izvajalec in vsi njegovi morebitni podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani.

Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva osebnih podatkov kot za izvajalca.

K varovanju poslovne skrivnosti in osebnih podatkov so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah, kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost izvajalca.

PREPOVED IZNOSA PODATKOV

- člen

Izvajalec se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo z vsemi podatki, ki jih je prejel v času postopka javnega naročila, in ki jih bo v času izvajanja projekta prejel od naročnika (tj. v fazi implementacije projekta in kasneje med vzdrževanjem sistema), skrbno ravnal, ter  podatkov (kot so navedeni v nadaljevanju), obdelave podatkov, vključno s testiranji, in podatkovnih povezav nikoli (v nobeni fazi implementacije projekta in kasneje med vzdrževanjem sistema) ne bo iznesel iz območja Evropske unije ali ENTSO-E. Na območju držav članic EU ali ENTSO-E bo izvajalec izvedel tudi izobraževanja.

Podatki, ki ne smejo zapustiti območja Evropske unije ali ENTSO-E, so naslednji:

- Specifikacija zahtev naročnika (PRILOGA D/1b),

- tehnična dokumentacija (načrti, rešitve …),

- mrežne in varnostne nastavitve produkta,

- vsi poslovni podatki naročnika (osebni podatki, podatkovne baze: obstoječega centra vodenja, GIS, AMI, obratovalne meritve …),

- vsi ostali dokumenti, ki bodo nastali v času izvajanja projekta.

Poleg izvoza podatkov ni dovoljeno oddaljeno povezovanje izven območja EU ali ENTSO-E na okolje, kjer se hranijo omenjeni podatki. Kot oddaljeno povezovanje se smatrajo vse aktivnosti povezane s pregledom, analizo in obdelavo podatkov z uporabo tehnologij kot so: IPsec VPN, Oddaljeno namizje, Citrix, VNC, TeamViewer in ostale. Na območju EU ali ENTSO-E se morajo izvajati tudi izobraževanja.

Ker varnostna politika naročnika zahteva, da so naročnikove požarne pregrade nastavljene tako, da ne omogočajo podatkovnega prometa z državami izven Evropske unija, ima naročnik pravico izvajati simulacije prenosa podatkov (ali izvesti tudi druge metode preverjanja, če bo to potrebno) od začetne točke do končne točke, da preveri, ali vsi prenosi potekajo znotraj države Evropske unije, pri čemer mu mora izvajalec zagotoviti ustrezno sodelovanje pri izvedbi simulacije in dostop do vseh potrebnih informacij in podatkov.

Zaradi občutljivosti podatkov si naročnik pridržuje pravico do izvedbe varnostnega preverjanja informacijskih sistemov ter kadrov naročnika pred ali med izvedbo naročila ter tudi v času vzdrževanja sistema.

- člen

(velja za naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d.) Naročnik je v dokumentaciji JN navedel, da je dobava po tem javnem naročilu delno (so)financirana s strani EU (GreenSwitch). Iz tega razloga, se pogodbeni stranki zavedata in soglašata, da lahko posamezna institucija npr. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Ministrstvo za finance, Računsko sodišče RS, Evropska komisija, agencija CINEA, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko računsko sodišče (European Court of Auditors) kadarkoli med izvajanjem projekta, ki je sofinanciran iz nepovratnih sredstev EU, oziroma še pet let po zaključnem izplačilu, izvede tehnični ali finančni pregled opravljenih storitev (dobav) po tej pogodbi in s tem povezanih stroškov v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta  (izvedba kontrol in revizij).

V skladu s prejšnjim odstavkom dobavitelj soglaša in dovoli, da naročnik vso dokumentacijo (ali posamezen dokument), ki je nastala tekom postopka oddaje javnega naročila pod objavo št. ________ ter dokumentacijo, ki bo nastala tekom veljavnosti te pogodbe, da na vpogled/posreduje ustreznim institucijam, če bo to zahtevano. Če bo potrebno, dobavitelj soglaša in se zavezuje, da bo za potrebe pravočasne in uspešne izvedbe EU projekta tudi sam, na poziv naročnika in/ali ustreznih institucij, aktivno sodeloval pri posredovanju dokumentacije (na vpogled) iz postopka pod št. objave __________ (kot navedeno v prejšnjem stavku).

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNIŠTVU

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, v kolikor le ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivosti uporablja), o čemer mora izvajalec seznaniti vsak tak subjekt.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec  ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

REŠEVANJE SPOROV IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN(S)24-007 z dne _____,

- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. ____ z dne ___,

- odločitev o oddaji javnega naročila z dne ____,

- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo.

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj eno  opozorilo,

- če zamuja z izvedbo ali napake pri izvedbi onemogočajo namen posla, naročnik pa mu je že dal dodatni izpolnitveni rok. Naročnik lahko takoj po preteku tega roka odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca povračilo morebitnih stroškov in nastale škode,

- če je v tej pogodbi tako določeno,

- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

- če nima več zagotovljenih sredstev za naročene pogodbene storitve.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli odpovesta to pogodbo s 30 dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o odpovedi, ki mora biti drugi stranki te pogodbe vročen s priporočeno poštno pošiljko. Pogodbeni stranki se lahko sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

Izvajalec v zgoraj navedenih primerih iz prejšnjega in tega člena ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGA IN SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Priloga k tej pogodbi je:

- obrazec Ponudba št. ____________ z dne __________,

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- ponudbeni predračun št. _____ z dne ______,

- Specifikacija zahtev naročnika z dne ___,

- »Priloga – podizvajalec«,

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN(S)24-007 z dne ____________,

- ponudbena dokumentacija ponudnika – izvajalca, št. ___________ z dne _______,

- terminski plan,

- pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d.d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021), oziroma

- pisni sporazum na skupnih deloviščih (Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011: 39. člen ZVZD-1), ki bo urejal skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Maribor, d.d. in bo vseboval prilogo: Podlaga za izdelavo varnostnih načrtov za izvajanje vzdrževalnih in rekonstrukcijskih del v elektronskih računalniških centrih (v fizični obliki). V kolikor bo izdelan posebni varnostni načrt, v tem primeru je priloga pisnega sporazuma brezpredmetna.

Priloga in sestavni deli so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V primerih, da naročnik iz objektivnih razlogov ne bo potrdil WS (18. točka dokumentacije JN), ali da  izvajalec v zahtevanem roku, kot izhaja iz poziva naročnika na predložitev, ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in/ali izpolnjene in podpisane izjave v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (velja za vse skupne ponudnike in podizvajalce), pogodba preneha veljati.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod.

________, dne _____________

Izvajalec:								Naročnik:

_________								ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

_________ 	 							Predsednik uprave:

_________								dr. Ivan Šmon, MBA

ELEKTRO MARIBOR, d.d.

Predsednica uprave:

Tatjana Vogrinec Burgar,

univ. dipl. prav.

Opomba: V primeru skupne ponudbe in v primeru, da strojna oprema ne bo predmet te pogodbe, bo pogodba ustrezno prilagojena.

Priloga – podizvajalec

Javno naročilo: Dobava, implementacija in vzdrževanje naprednega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS), št. JN(S)24-007

PODIZVAJALEC: 		1. podizvajalec ob oddaji ponudbe

2. zamenjava podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

3. nov podizvajalec (v času izvajanja pogodbe)

(ustrezno obkroži)

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca: |  |
| Elektronski naslov in telefon: |  |
| ID in matična številka podizvajalca: |  |

Pri izvedbi predmeta javnega naročila bomo izvajali naslednja dela:

__________________________________________________________________________________

(navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino in vrednost del)

Zahtevamo neposredno plačilo (na podlagi V. odstavka 94. člena ZJN-3): 		DA 		NE

(ustrezno obkrožite)

Izjave podizvajalca:

Če je obkroženo DA – Ker zahtevamo neposredno plačilo, soglašamo, da naročnik Elektro Gorenjska, d. d. (v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila izbran kot najugodnejši) namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju predmetnega javnega naročila, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oziroma dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca.

Če je obkroženo NE – Ker ne zahtevamo neposrednega plačila, se zavezujemo, da bomo izvajalcu poslali svojo pisno izjavo, da smo s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Izjavljamo tudi:

- da nam je izvajalec pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti,

- da bomo predložili izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporabljamo žig) obrazec ESPD,

- da bomo pred sklenitvijo pogodbe v skladu s VI. odstavkom 14. člena ZIntPK naročniku predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Če bomo predložili lažno izjavo oziroma dali neresnične podatke o navedenih dejstvih, se zavedamo, da ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Podizvajalec: Žig in podpis: |
| --- | --- |

GLAVNI IZVAJALEC:

Izjave glavnega izvajalca:

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo: S podpisom na tem dokumentu pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije, neposredno plačuje podizvajalcu. Svojemu računu oziroma situaciji bomo obvezno priložili račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili. Istočasno soglašamo, da naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas, kot glavnega izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila: S podpisom na tem dokumentu se obvezujemo, da bomo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki je sodeloval pri izvedbi te pogodbe, da je z naše strani, kot glavnega izvajalca, prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s pogodbo za izvedbo zgoraj navedenega javnega naročila. Zavedamo se, da je neposredovanje izjave o poplačilu prekršek na podlagi druge točke I. odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se podizvajalec zamenja z drugim in je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval z zamenjanim podizvajalcem: Prilagamo tudi dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoj, katerega smo v postopku javnega naročila izpolnjevali skupaj z zamenjanim podizvajalcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Priloge:

- izpolnjen, podpisan in žigosan ESPD

- dokazila v zvezi z izpolnjevanjem pogoja (če so potrebna)

Ponudnik mora obrazec podpisati in ga v informacijskem sistemu e-JN naložiti v razdelek »Druge priloge«.

Rok za veljavnost prijave je določen v 8. točki dokumentacije JN - najmanj tri mesece od dneva, določenega za oddajo prijav.

V primeru, da kandidat oddaja prijavo za oba sklopa in za izvedbo javnega naročila za posamezni sklop predvideva različne strokovnjake, lahko ta obrazec izpolni ločeno za oba sklopa, kar pri obrazcu ustrezno označi, npr. PRILOGA D/6 -1. sklop, PRILOGA D/6 -2. sklop.

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

Reference se nanašajo na dobavo in implementacijo projekta s področja vodenja in upravljanja elektroenergetskih sistemov (npr. sekundarna oprema v RTP, kompleksnejši tehnološki sistemi vodenja in upravljanja, komunikacijska oprema v energetiki, SCADA/ADMS).

Ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki. Ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino (velja tako za ponudnike oz. za vse partnerje v skupnem nastopu, kot za podizvajalce).

Pogodbo bo vsak naročnik z izbranim ponudnikom sklenil posebej.

Postavka A v tej tabeli predstavlja seštevek Faze 0, Faze 1, Faze 2 in Faze 3 ponudbenega predračuna (Excel tabela).

Postavka B v tej tabeli predstavlja postavko »Vzdrževanje« ponudbenega predračuna (Excel tabela).

Postavka C v tej tabeli predstavlja postavko »Dodatni stroški« ponudbenega predračuna (Excel tabela).

Kategorije pomanjkljivosti na varnostnem pregledu: visoko kritično, srednje kritično, nizko kritično, info.

Izpolnjeno prilogo glavni izvajalec, v primeru spremembe podizvajalca v času izvajanja pogodbe (točki 2 in 3), predloži naročniku z vsemi zahtevanimi prilogami. Če se naročnik s spremembo podizvajalca strinja, pogodbeni stranki to spremembo uredita z aneksom.

Če glavni izvajalec nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Glavni izvajalec je ponudnik, ki v postopku javnega naročila oddaja ponudbo, oziroma izbrani ponudnik na podlagi pravnomočne odločitve naročnika o oddaji javnega naročila.