Vzdrževanje in podpora informacijskega sistema za IJPP
(za obdobje 2024-2027)

Projektna naloga

| Avtor: | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo |
| --- | --- |
| Številka: | 37011-2/2024-2570-1 |
| Datum izdaje: | 1. 7. 2024, verzija 1.2 |

Kazalo

1.	Uvod in izhodišča	3

2.	Predmet projektne naloge in cilji projekta	4

3.	Osnovni opis informacijskega sistema za IJPP	4

4.	Predvidene aktivnosti	7

4.1	Zagotavljanje rednega delovanja in vzdrževanja informacijskega sistema za IJPP v obdobju 2024-2027	7

4.2	Zagotavljanje tehnične podpore deležnikom (pristojnemu ministrstvu, DUJPP, prevoznikom, prodajnim mestom, uporabnikom)	10

4.3	Izvajanje morebitnih manjših prilagoditev in integracij sistema IJPP (v odvisnosti od sprotnih potreb)	12

5.	Terminski načrt	14

6.	Druge zahteve in predpostavke	14

7. Poprojektne aktivnosti	15

7.1 Jamčevanje v garancijskem obdobju	15

Seznam kratic

ABT: Account-based ticketing

B2B: Business to business

DUJPP: Družba za upravljanje javnega potniškega prometa

EU: Evropska unija

CBT: Card-based ticketing

CTC: Contactless transit card (brezkontaktna prevozna kartica)

GJS: Gospodarska javna služba

GTFS: General Transit Feed Specification

GTFS-RT: GTFS Real Time, specifikacija GTFS za posredovanje podatkov v realnem času

IJPP: Integrirani javni potniški promet

IS: Informacijski sistem

JPP: Javni potniški promet

MaaS: Mobility as a Service (mobilnost kot storitev)

MDP: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

MJU: Ministrstvo za javno upravo

MOPE: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

MzI: Ministrstvo za infrastrukturo

NAP: National Access Point (nacionalna točka dostopa (NTD) v okviru NCUP)

NCUP: Nacionalni center za upravljanje prometa

NeTEx: Network Timetable Exchange

NTD: Nacionalna točka dostopa

NVR: Nacionalni vozni red

RS: Republika Slovenija

SIRI: The Standard Interface for Real-time Information (standardni vmesnik za podatke v realnem času na področju storitev in vozil JPP)

VR: Vozni red

Seznam slik

Slika 1: Visokonivojska arhitektura IS IJPP

Seznam tabel

Tabela 1: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

Uvod in izhodišča

Ministrstvo za infrastrukturo je leta 2016 zaključilo projekt »Uvedba integriranega javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji«, čigar cilj je bil integracija področja javnega potniškega prometa v Sloveniji z uvedbo enotne vozovnice in usklajevanja voznih redov na ravni avtobusnega in železniškega prometa. Del projekta je bila tudi vzpostavitev informacijskega sistema za IJPP kot osrednjega informacijskega sistema za podporo izvajanja vseh aktivnosti, ki zadevajo obratovanje integriranega javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji.

Informacijski sistem za IJPP se je od uvedbe vsebinsko in tehnično nadgrajeval, zato se je povečala tudi njegova kompleksnost – tako tehnično kot operativno. Uvajale so se sistemske rešitve z neto modelom, novi produkti (kot so npr. vozovnica Slovenija ter različne imenske in neimenske vozovnice), poleg tega pa so se v sistem vključevale nove skupine uporabnikov (registrirani športniki, upokojenci, invalidi, starejši od 65 let, vojni veterani), ki imajo specifična pravila za dodeljevanje pravic, ter vzpostavljale integracije z lokalnimi oz. občinskimi ali mestnimi prevozi. Informacijski sistem za IJPP zagotavlja tehnične in programske rešitve za upravljanje prometnega sistema, sistema enotne vozovnice z vsemi uvedenimi produkti in prodajnega sistema enotne vozovnice. V okviru sistema se zagotavljajo podatki, ki se obdelujejo v okviru IJPP.

V letu 2024 se iztekata pogodbi št. 2430-21-100088 »Zagotavljanje strokovno-tehnične podpore deležnikom JPP (upravljavcu IJPP, prevoznikom, prodajnim mestom, uporabnikom)« in št. 2430-21-100089 »Zagotavljanje podpore, vzdrževanja in nadgradenj informacijskega sistema IJPP«, v okviru katerih je bila zagotovljena podpora, vzdrževanje in nadgradnje v zadnjih treh letih.

Kot kritičnemu sistemu v JPP na področju vozovnic, poročil in voznih redov je potrebno informacijskemu sistemu za IJPP še naprej zagotavljati nemoteno delovanje ter vzdrževanje in podporo, vključno z morebitnimi manjšimi prilagoditvami v smislu posodabljanja sistema v skladu z razvojem informacijske tehnologije in sistemov elektronske vozovnice, zaradi morebitnih novih smernic, spodbud in trendov na področju javnega potniškega prometa (in širše v kontekstu trajnostne mobilnosti in mobilnosti kot storitve, kar lahko zahteva dodatne povezljivosti med sistemi) ter zaradi morebitnih sprememb področne zakonodaje tako na ravni RS kot na ravni EU.V načrtu je polna prenova ali zamenjava sistema, za kar je bila izdelana večina (vsebinske in investicijske) dokumentacije, vendar pa je bil projekt začasno zaustavljen; nemoteno obratovanje obstoječega sistema z vso podporo, ki je bila na voljo do sedaj, pa je potrebno zagotavljati do nadaljnjega.

Predmet projektne naloge in cilji projekta

Predmet te projektne naloge je opredelitev projekta zagotavljanja podpore, vzdrževanja in prilagoditev informacijskega sistema za IJPP (in s prilogami podati zadostno informacijo o sedanjem stanju, postavitvi in arhitekturi sistema).

Cilji projekta, ki ga opisuje ta projektna naloga, so:

- zagotavljati redno delovanje in vzdrževanje informacijskega sistema za IJPP v obdobju 2024-2027;

- zagotavljati tehnično podporo deležnikom (pristojnemu ministrstvu, DUJPP, prevoznikom, prodajnim mestom, uporabnikom);

- izvajati morebitne prilagoditve in integracije sistema IJPP, če oz. ko se pojavi potreba po tem.

Osnovni opis informacijskega sistema za IJPP

Informacijski sistem za IJPP predstavlja osrednji informacijski sistem za podporo izvajanja vseh aktivnosti, ki zadevajo obratovanje integriranega javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji, ter povezuje vse prevoznike-koncesionarje in upravljalca JPP (t. j. pristojno ministrstvo in DUJPP). Upravljalcu omogoča upravljanje različnih aspektov področja javnega potniškega prometa – od urejanja voznih redov, vozovnic in njihovih specifik, tarif, podatkov o postajah, razdaljah, pa vse do spremljanja transakcij in dogodkov ter upravljanja sprememb na karticah (kot medijih za vozovnice), priprave poročil in podpore drugim postopkom v IJPP.

Na kontekstnem nivoju sestavljajo IS IJPP naslednji sestavni deli:

- strežniška strojna in komunikacijska oprema (na glavni oz. primarni in sekundarni lokaciji);

- terminalska oprema na vozilih JPP (avtobusi, vlaki) in pri kontrolorjih (mobilni terminali PAX S900, Q90, Q92);

- prodajna mesta vozovnic (z USB bralniki kartic in prodajno aplikacijo CPA);

- kartice v uporabi (Mifare DESfire EV1 in EV2).

Sistem je nameščen na strojni opremi MOPE, ki se nahaja v prostorih podatkovnega centra na NCUP. Strojna oprema okvirno (t. j. v času nastanka tega dokumenta) vsebuje naslednjo platformo:

- Microsoft Windows Server 2019 Datacenter (ali novejši)

- SQL Server 2019 (ali novejši)

- Microsoft SQL Server Compact 3.5 ENU (ali novejši)

- Microsoft IIS 10.0 (ali novejše)

- Virtualno Hyper-V ali VMWare okolje

- SAP Crystal Reports

Slika 1: Visokonivojska arhitektura IS IJPP

Centralni procesni center transakcij v zvezi z IJPP vozovnicami predstavlja aktivnosti izdaje vozovnic, obdelave vlog za izdajo subvencioniranih vozovnic, vodenja vseh transakcij, ki so vezane na vozovnice (angl. »ticketing«), poročanja in vozne rede oz. prometne sisteme (daljinar, nacionalni vozni red, sinhronizacija voznih redov s strani prevoznikov …). S centralnim sistemom se povezujejo drugi sistemi, kot npr. v nekaterih delih informacijski sistemi prevoznikov, sistem izmenjave podatkov NAP, integracije z mestnimi prevozi, posredovanje voznih redov na Google Transit itn. V uporabi je pridobivanje podatkov vlagateljev za subvencionirane vozovnice preko nacionalne storitve Pladenj in povezanost s storitvami portala eUprava, nekateri podatki pa se izvažajo v podporo različnim namenom (npr. nacionalna dostopna točka na NCUP, Google Transit v formatu GTFS ter v formata NeTEx (vozni redi, tarife) in SIRI (dinamični podatki)).

Podatki so hranjeni v podatkovnih bazah MSSQL. Sistem je povezan s terminalsko opremo na vozilih JPP, ki služi za validacije in kontrole vozovnic, in s prodajnimi mesti vozovnic. V sistemu je na voljo preddefiniran niz različnih poročil o validacijah, prodaji, uporabi ipd., možno pa je tudi izdelovati poročila ali poizvedbe po naročilu. Sistem temelji na karticah (angl. »card centric«) in ni zasnovan na podlagi računov uporabnikov (angl. »account-based ticketing«). Ne sprejema kartic shem EMV, je pa ponekod možna uporaba bančnih kartic za nakupe vozovnic preko spletne prodaje, aplikacij prevoznikov in na stacionarnih prodajnih mestih. Sistemi prevoznikov se tehnično integrirajo v sistem IJPP na podlagi Standarda IJPP, ki določa tehnične zahteve in procese za vključitev in delovanje prodajno-validacijskih sistemov prevoznikov v sistemu IJPP.

Sistem je multioperaterski in multimodalen ter uporabnikom pri potovanju omogoča prestopanje z enega prevoznega sredstva na drugo na podlagi enotne vozovnice, ne glede na vrsto prevoznega sredstva ali prevoznika, prav tako pa zagotavlja časovno usklajene navezave prevozov med različnimi vozili. Prevoz potnikov se izvaja na linijah po voznem redu in z vozili prevoznikov, s katerimi se izvaja gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem in medkrajevnem avtobusnem prometu ter železniškem prevozu potnikov v obliki relacijsko-conskega sistema. Prevozne storitve se izvajajo v skladu z enotnimi pravili sistema IJPP na podlagi enotne vozovnice, katere izdajatelj je upravljalec IJPP in ki temelji na elektronskem mediju kot osnovnem nosilcu vozovnice (brezkontaktna čip kartica – kartica IJPP).

Uveden je enotni tarifni sistem za uporabnike IJPP, ki temelji na relacijsko-conskem modelu prometno-geografske obravnave ozemlja Republike Slovenije. Na urbanih mestnih območjih je v uporabi conski sistem, na preostalem območju Republike Slovenije pa je kot osnova za tarifni sistem v uporabi relacijski kilometrski geografski model.

Obstoječ vozovnični sistem temelji na brezstični transportni kartici (angl. »CTC« oz. »contactless transport card«). Razvit je za enega glavnega uporabnika, to je upravljalca javnega potniškega prometa v Sloveniji. Sistem podpira tehnologijo CBT (angl. »card-based ticketing«).

Transportna kartica je pametna (čip) kartica MIFARE DESFire, ki služi kot vozovnični medij, na katerem so zapisane vozovnice. Vozovnice je potrebno kupiti pred uporabo javnega prevoza – gre za predplačniški sistem pobiranja prevoznin (angl. »prepay« oz. »prepaid ticketing«). Vozovnico je potrebno validirati pri vstopu v vozilo (avtobus) oziroma med vožnjo (vlak).

Vozovnice so terminske, enkratne ali večkratne. Lahko so prenosljive ali neprenosljive. Namenjene so za prevoz ene ali več oseb (družinska vozovnica). Za posamezne skupine potnikov so lahko subvencionirane (študenti, upokojenci in ostali upravičenci).

Vozovnice so integrirane in multimodalne za medkrajevni avtobus in vlak ter interoperabilne za mestni avtobus (kombinirane vozovnice). Prevoznina se zaračunava po daljinskem tarifnem sistemu. Terminske vozovnice so določene z mnogokratnikom enkratne vozovnice in omejene s pripadajočo cenovno kapico. V primeru, da prevoznina enkratne vozovnice preseže pripadajočo cenovno kapico, se relacijska vozovnica spremeni v consko vozovnico, pri čemer je cona celotno območje Republike Slovenije.

Sestavni del te projektne naloge so naslednje priloge:

- Standard IJPP

- Smernice MDP za razvoj informacijskih rešitev (dostopno na https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768 )

- Generične tehnološke zahteve za razvoj informacijskih rešitev (GTZ) (dostopno na https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743 )

Predvidene aktivnosti

Aktivnosti v segmentih 1 in 2 (poglavji 4.1 in 4.2), ki so označene z zeleno barvo, se izvajajo v okviru mesečnega pavšala za redno delovanje in niso predmet dodatnih obračunov stroškov po urah. V ta okvir šteje vse, kar je vezano na redno in nemoteno obratovanje sistema kot celote; sem pa spadajo tudi morebitni popravki napak, hroščev ali pomanjkljivosti v kodi, zadevnih optimizacij in morebitne dopolnitve pomanjkljivosti v dokumentaciji (kjer je ureditev navedenega kritična za nemoteno delovanje oz. funkcionalnost).

Po dejansko opravljenih urah se obračunajo prilagoditve (po predhodnem naročilu, pridobitvi ocene potrebnega dela in odobritvi s strani naročnika), izredni posegi zaradi situacij, ki bi okrnile ali ustavile delovanje sistema (in niso posledica napake ali krivde na strani izvajalca), in izvedba posamičnih konkretnih nalog, ki bi jih naročnik naročil, če jih ne bi mogel izvesti sam.

Dejanski obseg posamezne prilagoditve ali spremembe (in s tem tudi to, katere aktivnosti so pri posamezni prilagoditvi ali spremembi zahtevane) se bo ocenil pred začetkom njenega izvajanja, izvajanje pa bo vezano na predhodno pisno zahtevo naročnika.

Prilagoditve se bodo izvajale po vsakokratnem predhodnem dogovoru in strinjanju obeh strani glede obsega in terminov izvedbe. Dejanske potrebe po prilagoditvah ali spremembah se bodo lahko razlikovale od navedenih v nadaljevanju, kar tudi pomeni, da ni nujno, da bo naročnik zahteval izvedbo vseh navedenih, lahko pa se bodo v času trajanja pogodbe pojavile tudi druge ali dodatne potrebe po prilagoditvah, ki v nadaljevanju niso navedene.

4.1	Zagotavljanje rednega delovanja in vzdrževanja informacijskega sistema za IJPP v obdobju 2024-2027

V okviru tega segmenta so predvidene vse aktivnosti, ki zajemajo zagotavljanje rednega delovanja in vzdrževanja sistema (tako strojne kot programske opreme). Sem spada osnovno vzdrževanje, ki vključuje spremljanje delovanja sistema, izvajanje rednih vzdrževalnih posegov za zagotavljanje nemotenega delovanja sistema in 24-urna razpoložljivost (pripravljenost) za izredne posege v primeru situacij, ki bi okrnile ali ustavile delovanje sistema.

Gre za vzdrževanje vseh modulov in informacijskega sistema IJPP kot celote, med drugim modul MPSA (procesni center celotnega sistema), prometno tehnični modul z daljinarskimi podatki in voznimi redi, modul stacionarne prodaje CPA (z vsemi produkti IJPP, tarifami in povezavami na spletno prodajo) ter modul mobilnih terminalov, s katerim se povezuje v sistem približno 2000 aktivnih mobilnih terminalov v avtobusnem in železniškem prevozu potnikov.

Posamezne aktivnosti v tem segmentu so med drugim:

- sestanki in koordinacije (z naročnikom in interno);

- priprava ocene potrebnega dela in časovnega okvira za opravila po naročilu (za prilagoditve ali večje posege oz. konkretne naloge, ki bi jih naročnik ne zmogel izvesti sam);

- zagotavljanje razpoložljivosti in zahtevane odzivnosti ter kakovosti izvajanja storitev vzdrževanja aplikativne programske opreme;

- odkrivanje in odpravljanje napak in pomanjkljivosti v kodi aplikativne programske opreme po preteku garancijskega roka, prevzemu oziroma izdelavi aplikativne programske opreme, razen odpravljanja skritih napak in pomanjkljivosti v prilagoditvah aplikativne programske opreme, ki bodo morebiti izvedene v okviru tega naročila (pogodbe);

- spremljanje tehnoloških novosti, povezanih z vzdrževano programsko opremo, ter priprava predlogov in ukrepov za nemoteno delovanje oz. izboljšanje njenega delovanja;

- namestitev novih verzij oziroma sprememb in dopolnitev, ki so posledica odprave napak in pomanjkljivosti, na testno in produkcijsko okolje;

- reševanje zahtevkov ter predlaganje ukrepov za nemoteno delovanje aplikativne programske opreme;

- preverjanje delovanja aplikacije na različnih okoljih;

- ažurno vzdrževanje dokumentacije sistema, razen v delu, ki je vezan na spremembe po naročenih prilagoditvah sistema;

- administracija – izvajanje standardnih zahtev (vzdrževanje statičnih podatkov šifrantov, objava poročil...), ki se ne obravnavajo kot zahtevek;

- spremljanje ugotovljenih napak ter predlaganje ukrepov za nemoteno delovanje;

- posegi zaradi situacij, ki bi zaradi višje sile okrnile ali ustavile delovanje sistema (po dejansko opravljenih urah);

- vzdrževanje informacijskega portala za potnike (ko bo vzpostavljen);

- vzdrževanje portala o pritožbah potnikov (ko bo vzpostavljen);

- vzdrževanje povezave podatkov z Upravo za javna plačila in prenos podatkov o prihodkih koncesionarjev iz javnih sredstev;

- vzdrževanje povezav s Pladnjem MJU in partnerji, od katerih sistem IJPP avtomatizirano pridobiva podatke;

- vzdrževanje šifrantov, za katere ni predvideno, da bi jih lahko vzdrževali uporabniki sami skozi uporabniški vmesnik;

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z vzdrževanjem, vključno z vzdrževanjem uporabniških navodil in druge projektne dokumentacije iz vzdrževanja;

- vzdrževanje evidence vlog za subvencionirane vozovnice;

- vzdrževanje povezave in sinhronizacije podatkov, ki so na razpolago preko NCUP NAP za naslednje podatkovne storitve: GTFS (vozni red), NeTEx (vozni redi, tarife, prevozniki, postajališča), SIRI (dinamični podatki), lokalni načrtovalec poti;

- vzdrževanje povezave in sinhronizacije podatkov za Google Transit (GTFS vozni redi);

- vodenje in nadzor nad stanjem mobilnih terminalov (validatorjev) in stacionarnih prodajnih terminalov v skladišču in na terenu;

- vzdrževanje integracij, ki so bile vzpostavljene z občinami (mestni oz. lokalni JPP, kjer so za subvencionirane in brezplačne vozovnice trenutno vključeni Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Jesenice, Koper, Kranj, Novo mesto, Krško, Celje).

Storitve rednega zagotavljanja operativnosti delovanja sistema podpirajo delovanje nemotenega dnevnega cikla izvajanja poslovnih procesov ter delovanja poslovno-kritičnih IT sistemov in zagotavljajo, da so ti sistemi funkcionalni, odzivni in varni:

- zagotavljanje razpoložljivosti in zahtevane odzivnosti ter kakovosti izvajanja storitev operativnosti delovanja sistema;

- nadzor sistema: spremljanje in zbiranje dogodkov iz sistema, pregledovanje delovanja podatkovne zbirke, predlaganje preventivnih ukrepov za zmanjševanje operativnih tveganj delovanja in dostopnosti do sistemov;

- upravljanje razpoložljivosti, zmogljivosti in kapacitete sistema: spremljanje stanja in trendov sistema, identificiranje in spremljanje kazalnikov, preko katerih se spremlja, da obratovanje ni ogroženo, priprava predlogov in izvajanje ukrepov za zagotovitev zahtevane razpoložljivosti, zmogljivosti (optimizacija) in kapacitete, koordinacija izvedbe ukrepov (obveščanje pristojnih oseb), posredovanje dogodka v izvajanje ustreznim izvajalcem na ostalih ravneh podpore (npr. MOPE, DUJPP, sistemski administratorji ipd.), če se zahtevek ne da razrešiti ob prvem stiku;

- upravljanje kvalitete podatkov v uradnih podatkovnih zbirkah državnih organov: analiziranje podatkov, obveščanje pristojnih oseb o stanju podatkov in predlogih za ureditev stanja za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, določitev protokola in dokumentiranja izvedbe ukrepov za odpravo nepravilnosti v  podatkih, izvajanje ukrepov skladno s protokolom za odpravo nepravilnosti v podatkih;

- pomoč pri reševanju specifičnih primerov, ki se rešujejo individualno (po posebnih postopkih);

- izvajanje sprememb iz naslova zagotavljanja delovanja sistema, skladno s procesom upravljanja sprememb (obravnavanje vpliva, testiranje…).

Storitve izrednega zagotavljanja operativnosti delovanja sistema podpirajo delovanje dnevnega cikla izvajanja poslovnih procesov ter delovanja poslovno kritičnih IT sistemov v izrednih okoliščinah. V teh primerih je delovanje sistema moteno, posledice nedelovanja sistema so obsežnejše. Obseg dela, potreben za vzpostavitev operativnega delovanja oziroma za reševanje posledic, je povečan. V skladu s strukturo in vsebino ravnanja celotnega sistema in določenimi ravnmi odločanja in nadzora je izvajalec poleg storitev rednega zagotavljanja operativnosti sistema delno ali v celoti zadolžen tudi za:

- koordinacijo in eskalacijo pri diagnostiki izrednih zahtevkov, obveščanje naročnika in tehnične službe, posredovanje dogodka v izvajanje ustreznim izvajalcem;

- reševanje posledic na sistemu, nastalih zaradi napak ali izpadov na ostalih sistemih;

- koordinacijo sistema (vpletenih institucij) pri nadgradnji baznih ali strežniških sistemov;

- pomoč pri reševanju izrednih zahtevkov.

4.2	Zagotavljanje tehnične podpore deležnikom (pristojnemu ministrstvu, DUJPP, prevoznikom, prodajnim mestom, uporabnikom)

V okviru tega segmenta je predvidena pomoč in podpora različnim uporabnikom sistema – tako upravljalcu JPP (t. j. uporabnikom sistema na pristojnem ministrstvu in DUJPP) kot izvajalcem (t. j. prevoznikom in prodajnim mestom) in neposrednim uporabnikom javnega potniškega prometa. Gre tako za vsebinsko pomoč glede uporabe sistema in izvajanja postopkov v sistemu kot za tehnično pomoč pri uporabi naprav ali morebitnih težavah v zvezi s tem. Ta se lahko izvaja (v odvisnosti od vrste aktivnosti) tako na daljavo (preko telefona, elektronske pošte, interneta…) kot na lokaciji deležnika.

Posamezne aktivnosti v tem segmentu so med drugim:

- sestanki in koordinacije (z naročnikom in interno);

- pomoč in podpora prodajnim mestom za celoten postopek prodaje vozovnic;

- tehnična pomoč naročniku in koncesionarjem pri spremembah postajališč in postajnih točk, če gre za spremembo imena, ukinitev ali uvedbo novega postajališča;

- tehnična pomoč naročniku in koncesionarjem za spremembo linijskega odseka;

- tehnična pomoč naročniku in koncesionarjem za spremembe voznih redov (npr. letno podaljšanje veljavnosti vseh voznih redov, izredne spremembe, ki so nujne zaradi obvozov ali zapor ipd.);

- tehnična pomoč naročniku pri spremembah režimov vožnje;

- tehnična pomoč naročniku pri objavi voznih redov na informacijskih portalih in načrtovalnikih poti;

- tehnična pomoč naročniku in izvajalcem kontrol na vozilih;

- medletno usklajevanje voznih redov, uskladitev voznih redov ob spremembah koncesionarja, letno podaljševanje veljavnosti vseh voznih redov, izredne spremembe zaradi obvozov ali zapor ipd.).

Podpora prevoznikom, prodajnim mestom in neposrednim uporabnikom vsebuje med drugim:

- organizacijo klicne in elektronske podpore navedenim deležnikom (daljinska pomoč pri reševanju težav uporabnikov, ki ne vključuje posegov v sistem, in odgovori na vprašanja glede uporabe vzdrževane programske opreme, svetovanje ključnim uporabnikom);

- operativna pomoč pri zagotavljanju delovanja mobilne opreme sistema IJPP (delovanje mobilnih terminalov, kartomatov, opreme na prodajnih mestih, SAM in SIM kartic za mobilno opremo in opremo na prodajnih mestih) in upravljanja s to opremo;

- terenske obiske prevoznikov (dostave terminalov, namestitve, reševanje težav na lokaciji);

- priprava vsebinskih ali tehničnih navodil za uporabnike;

- podpora prodajnim mestom za celoten postopek prodaje vozovnic (2. nivo oz. v odvisnosti od tega, kolikšne bodo dejanske potrebe s strani DUJPP ali klicnega centra).

Podpora upravljalcu JPP vsebuje med drugim:

- podpora upravljavcu in koncesionarjem pri urejanju vozovnic (statusi vozovnic, dodajanje prestopnih točk, urejanje veljavnosti vozovnic kot npr. podaljševanje veljavnosti zaradi različnih izrednih dogodkov kot je npr. pandemija, duplikati in vse ostalo, česar ne more samostojno izvesti oseba na prodajnem mestu);

- operativne zadolžitve na segmentu dela s postajališči, prestopnimi točkami, linijskimi odseki in drugimi nalogami na daljinarju (npr. sprememba imena, ukinitev ali uvedba novega postajališča, uvedba novega ali sprememba obstoječega linijskega odseka);

- operativne zadolžitve na področjih priprave poročil in podatkov za analizo in odločanje;

- operativna pomoč pri poročanjih koncesionarjev o številu izvedenih kilometrov GJS JPP, številu potnikov, zamudah, pritožbah potnikov;

- operativne zadolžitve na področjih priprave poročil in podatkov za mesečni in letni obračun ter plačil prevoznikom;

- operativne zadolžitve kontrole vhodnih parametrov procesa same validacije produktov;

- pomoč upravljalcu pri spremembah režimov vožnje;

- pomoč upravljalcu pri objavi voznih redov na informacijskih portalih in načrtovalnikih poti;

- pomoč upravljalcu in izvajalcem kontrol na vozilih;

- pomoč upravljalcu pri pripravi poročevalskih obrazcev ter uskladitvi poročanj v tekočem letu s poročili za pretekla leta, ki bodo omogočila spremljanje razvoja;

- operativna pomoč pri pripravi protokolov in izvajanju obveznosti na podlagi uredbe GDPR in zaščite osebnih podatkov;

- priprava predlogov/modelov oblikovanja novih in nadgrajenih produktov (izhodišča, metrike, pričakovani rezultati, ciljni modeli);

- pomoč pri usklajevanju voznih redov (zbiranje podatkov o migracijah, ugotavljanje konic, določitev prihodov in odhodov avtobusov, ki povezujejo prestopno točko z gravitacijskimi centri prestopne točke glede na prihode in odhode vlakov, upoštevanje dostopnih poti, velikosti postaj, število avtobusnih povezav na en vlak idr., določitev železniških prestopnih točk in gravitacijskih centrov železniških postaj, določitev prihodov in odhodov avtobusov glede na obstoječ železniški vozni red za vse prestopne točke med avtobusnim in železniškim prevozom, medletno usklajevanje voznih redov, uskladitev voznih redov ob spremembah koncesionarja, letno podaljševanje veljavnosti vseh voznih redov, izredne spremembe zaradi obvozov ali zapor ipd.);

- svetovanje pri usklajevanju voznih redov s prevozniki za potrebe harmonizacije avtobusnega (mestnega, medkrajevnega in posebnega linijskega prometa) in železniškega prevoza ter pomoč pri izdelavi strokovnih gradiv v postopku priprave in sprejemanja pravne podlage za vzpostavitev standarda dostopnosti in enotnega voznega reda harmoniziranega javnega prevoza;

- proaktivno sodelovanje pri stalnem izboljševanju uporabnosti in popularizacije uporabe javnega potniškega prometa, vključno s predlogi novih prevoznih produktov, dodatnih in dopolnilnih storitev;

- integracija in sinhronizacija razvoja produktov JPP z drugimi politikami v RS;

- operativna pomoč pri izvajanju poravnav med različnimi modalitetami (prevozi v železniškem prometu, prevozi v mestnem prometu);

- operativna pomoč pri zagotavljanju informacij enotnega klicnega centra, pri vzpostavitvi enotnega klicnega centra oziroma pri zagotavljanju informacij za klicne centre prevoznikov v različnih modalitetah JPP;

- operativna pomoč pri nadzoru izvajanja GJS JPP (prometni, vozovnični in finančni nadzor koncesionarja);

- operativne zadolžitve na segmentu dela s prestopnimi točkami in daljinarju;

- operativne zadolžitve na področjih priprave poročil in podatkov za analizo in odločanje;

- operativne zadolžitve na področjih priprave poročil in podatkov za mesečni in letni obračun in plačila prevoznikom;

- operativne zadolžitve kontrole vhodnih parametrov procesa same validacije produktov.

4.3	Izvajanje morebitnih manjših prilagoditev in integracij sistema IJPP (v odvisnosti od sprotnih potreb)

Naloge izvajalca v okviru prilagoditev sistema IJPP obsegajo funkcionalne prilagoditve, vključno z dopolnjevanjem, spreminjanjem ali dograjevanjem po dogovoru z naročnikom, predvsem pa:

- izboljševanje in dodajanje funkcionalnosti na zahtevo naročnika;

- sodelovanje pri analizi in pripravi specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti;

- izboljševanje zmogljivosti na podlagi predlogov izvajalca ali naročnika oziroma uporabnikov ter na zahtevo naročnika;

- prilagajanje rešitve glede na spremembe okolja (licenčne programske opreme), v katerem deluje informacijski sistem IJPP, v okviru možnosti in zagotovil principalov - proizvajalcev okolja, v dogovoru z naročnikom;

- namestitev nove različice oziroma sprememb in dopolnitev oziroma namestitev na novi lokaciji na zahtevo naročnika in

- dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi s prilagoditvami, vključno z vzdrževanjem tehničnih in uporabniških navodil ter druge projektne dokumentacije.

Aktivnosti v tem segmentu se izvajajo po vsakokratnem predhodnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem in medsebojnem strinjanju glede obsega in terminov izvedbe. Dejanske potrebe po prilagoditvah ali spremembah se lahko razlikujejo od tistih v prilogah, kar pomeni, da ni nujno, da bo naročnik zahteval izvedbo vseh navedenih, lahko pa se bodo v času trajanja pogodbe pojavile (tudi) druge ali dodatne potrebe po aktivnostih, ki niso eksplicitno navedene.

Prilagoditve so lahko zahtevane v naslednjih primerih:

- prilagajanje sistema novim zahtevam zakonodaje;

- prilagajanje sistema spremenjenim postopkom;

- prilagajanje sistema spremenjenim produktom ali konceptom;

- uvajanje novih zahtev glede finančnih obdelav in poročil;

- optimizacije in izboljšave sistema;

- integracije z drugimi sistemi;

- prilagoditve zaradi morebitne uvedbe novih mobilnih terminalov in sistema spremljanja uporabe javnega prevoza potnikov;

- prilagoditve zaradi usklajevanja delovanja sistema IJPP s sistemi Nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP);

- izboljševanje lastnosti delovanja, uporabnosti in dograjevanje novih funkcionalnosti ter modulov na podlagi predlogov naročnika, uporabnika ali izvajalca in s strani naročnika potrjenih specifikacij;

- prilagajanje programske opreme glede na spremembe sistemskega okolja in operacijskega sistema v okviru možnosti in zagotovil proizvajalcev oziroma principalov ter glede na potrebe ostalih povezanih informacijskih sistemov;

- prilagajanje in dograjevanje programske opreme glede na vsebinske spremembe;

- prilagajanje in dograjevanje programske opreme pri sinhronizaciji sistema s standardi na ravni EU in standardi za povezavo s sistemi v sosednjih regijah v katerih se bo izvajal javni prevoz potnikov;

- druge zahteve in prilagoditve.

V splošnem mora pri vsaki prilagoditvi izvajalec predvidevati ali upoštevati, da bodo lahko potrebne naslednje aktivnosti ali storitve:

- sodelovanje pri analizi in pripravi specifikacij uporabniških zahtev za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti programske opreme;

- vzpostavitev (ali posodobitev) testnega okolja, kar vključuje nadgradnjo sistema s produkcijskimi podatki (šifranti, procesi…);

- priprava prototipnih rešitev na osnovi potrjenih predlogov in testiranje le-teh v testnem okolju pred predajo v produkcijo;

- integracija novih produktov z zalednimi sistemi/aplikacijami in priprava ustreznih tehničnih in uporabniških navodil;

- priprava in spremljanje uporabe tehničnih sredstev ter smiselno podajanje predloga njihovih prilagoditev (stališče samega procesa oz. tehnične prilagoditve);

- svetovanje ter priprava in prenos v produkcijo učinkovitih, optimiziranih nadgradenj delujoče tehnološke rešitve s ciljem zagotavljati izboljšano uporabniško izkušnjo v vseh fazah izvajanja procesa (zajem/vnos podatkov, avtomatizacija zajema iz zalednih baz podatkov, enostavnost postopka, transparentnost uporabe, ustrezna pokritost validacije, kontrolni mehanizmi…);

- obvladovanje vidika varovanja osebnih podatkov skozi vse faze procesa dela (arhiv, integracija, vmesniki) skladno z Uredbo EU 2016/679 (GDPR), upoštevanje smernic GDPR, vzpostavitev in izvedba kontrolnih mehanizmov ter obvladovanje področja imenskih produktov skozi element oddanih vlog, anonimizacija na osnovi podanih zahtev samega uporabnika (metode, proces, pravila);

- obvladovanje vidika informacijske varnosti skozi vse faze procesa dela (arhiv, integracija, vmesniki);

- ustrezno vodenje procesa obvladovanja sprememb v sistemu kot celoti;

- operativne zadolžitve na področjih priprave poročil, statistik in podatkov za analizo in odločanje;

- namestitev novih verzij oziroma sprememb in dograditev programske opreme;

- dokumentiranje novih verzij, ki nastanejo na osnovi naročil;

- proces izobraževanja uporabnikov sistema in druge oblike podpore uporabnikom;

- garancija in skrb za pravilno delovanje nadgrajenih in prilagojenih rešitev v okviru že delujoče tehnične rešitve kot celote.

Terminski načrt

Pogodba, ki bo podpisana na osnovi tega javnega naročila, bo pokrivala obdobje do polne vzpostavitve novega sistema oz. največ 3 leta (predvidoma od 1.12.2024 do 30.11.2027).

Obračun izvedenih storitev se bo izvajal na mesečni ravni. Izvajalec je dolžan v času izvajanja te pogodbe naročniku poročati mesečno. V mesečno poročilo mora vključiti vse naloge, ki so bile izvedene v posameznem obdobju, ne glede na to, ali so bile te naloge izvedene v okviru mesečnega pavšala ali po posamezno obračunanih urah. Poročilo mora za vsako poročano aktivnost vsebovati najmanj kratek opis aktivnosti, število porabljenih ur zanjo (ne glede na to, ali je bila aktivnost izvedena v okviru pavšala ali po posamezno obračunanih urah), število in vlogo vključenih kadrov.

Izvajalec mora vzpostaviti in naročniku v času trajanja pogodbe omogočiti vsaj bralni dostop do sistema, ki ga izvajalec uporablja za vodenje nalog in zahtevkov (npr. Jira ali druge), da lahko naročnik po potrebi izvaja sprotno spremljanje aktivnosti, stanje njihovega izvajanja in rokov, porabljene ure in angažiran kader.

Poročilo o opravljenih delih preteklega meseca mora izvajalec naročniku posredovati v primernem času po zaključku posameznega meseca. Po prejemu poročila mora naročnik v roku 10 delovnih dni izvajalcu potrditi ustreznost poročila za izdajo računa (ali zahtevati dodatna pojasnila ali popravke), na podlagi potrjenega mesečnega poročila pa potem lahko izvajalec izda račun za opravljene storitve.

Naročnik si pridržuje pravico, da v obdobju trajanja pogodbe ne naroči vseh storitev oz. ne porabi vseh alociranih ur. Dejanska količina uporabljene podpore je odvisna tudi od tega, v kolikšni meri bo upravljalec JPP sam prevzel izvajanje nekaterih nalog, ki so predmet tega javnega naročila.

Druge zahteve in predpostavke

Za vse spremembe (razen za sistemsko programsko opremo) mora biti predana izvorna in izvršna koda ter izdelana in naročniku predana vsa tehnična in uporabniška dokumentacija v elektronski obliki (v formatih .docx in .pdf). Predaja kode, dokumentacije, ključev in drugih elementov se ne glede na prej navedeno lahko izvaja redno oz. periodično (npr. ob zaključku kvartala, meseca…) glede na dogovor med naročnikom in izvajalcem.

Pri izvajanju storitev se morajo smiselno upoštevati določila Smernic MDP za razvoj informacijskih rešitev in Generičnih tehnoloških zahtev za razvoj informacijskih rešitev (prilogi).

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če naročnik kupi ali najame nove validatorje oz. terminale, le-te integriral v sistem (po predhodnem dogovoru in oceni potrebnih aktivnosti), hkrati pa tudi omogočal morebitno nemoteno oz. vzporedno delovanje, če bi se naročnik odločil, da bi v sistem dodal ABT in podporo bančnim karticam (t.i. »open loop« shema). Izvajalec se tudi zavezuje, da bo sodeloval pri morebitni migraciji podatkov in nastavitev v ABT sistem, tudi v primeru različnih izvajalcev za posamezne segmente.

- 7. Poprojektne aktivnosti

Del tega javnega naročila je tudi zagotavljanje jamčevanja, vzdrževanja, posodobitev in prilagoditev IS ter druge tehnične podpore in pomoči. Izvajalec bo kot integralen del izdelka predal naročniku ustrezno dokumentacijo (vsebinsko, skrbniško, tehnično) ter izvorno in izvršno kodo.

7.1 Jamčevanje v garancijskem obdobju

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake. Napaka je definirana kot nedelovanje rešitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma s tistimi zahtevami, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z navodili za uporabo rešitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti;

- resna napaka: rešitev deluje, a je delo oteženo;

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost rešitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak so podani v spodnji preglednici:

Tabela 1: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Navedeni časi veljajo za poslovni čas naročnika v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebnih več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije;

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme;

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb in

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene bistvene napake (kritične oziroma resne napake).