Obrazec

PONUDBA (REKAPITULACIJA)

št.: ____________________________

1. Predmet naročila:

Modernizacija vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib

- Naročnik:

OBČINA MORAVČE, Vegova 9, 1251 Moravče, po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale.

- Ponudnik

(naziv, sedež, davčna številka) :

- V postopku oddaje javnega naročila »Modernizacija vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib« objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_____________________ , podajamo ponudbo s skupno ponudbeno ceno (skupna ponudbena vrednost):

ponudbena cena (brez DDV):	EUR

- Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila, ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V _____________, dne_______________

Ponudnik:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Ponudnik mora izpolnjen obrazec naložiti v zavihek »Predračun« na e-JN v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Obrazec

PODATKI O PONUDNIKU

V ponudbi nastopamo kot:	______________________________________________________

(glavni izvajalec, partner ali vodilni partner)

| Podjetje/naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Pooblaščena oseba za vročanje: ime in priimek, ulica, hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

Ponudnik/partner:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

PODATKI O PODIZVAJALCU

| Podjetje/naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik oz. oseba pooblaščena za podpis pogodbe: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Telefon: |  |
| E-pošta: |  |

| Vrsta, delež, vrednost del javnega naročila, ki ga bo izvedel: | Vrsta: Delež: Vrednost: |
| --- | --- |

Izjavljamo, da kot podizvajalec (ustrezno obkroži):

ZAHTEVAMO oz. NE ZAHTEVAMO neposredno plačilo.

V primeru zahteve neposrednih plačil soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, ki bo izbran s strani naročnika za izvedbo predmetnega javnega naročila pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računa, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, izjavljamo, da bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu pravočasno poslali svojo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podizvajalec:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je ta obrazec  tudi priloga k pogodbi.

Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca.

Obrazec

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA*

- za gospodarski subjekt:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

- za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO** |
| --- | --- | --- |

* Ta obrazec se predloži  tudi za podizvajalce, če ponudnik nastopa s podizvajalci, partnerje skupne ponudbe, ter gospodarske subjekte, na kapacitete katerih se ponudnik sklicuje.

** podatek je potreben za preverbo iz kazenske evidence o nekaznovanosti zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 v e-Dosje.

Naročnik si pridržuje pravico, da v okviru preverjanja ponudbe, lahko zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma predložitev izpisa iz kazenske evidence, ki ni starejši štiri mesece pred rokom za oddajo ponudbe oz. 90 dni po roku za oddajo ponudbe (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

V _____________, dne_______________

Ponudnik:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________	(podpis)

Obrazec

SEZNAM KADRA

Ponudnik/partner/podizvajalec: _____________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila: »Modernizacija vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib« nominiramo naslednje osebe, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje:

Inženir

| Ime in priimek | Izobrazba/stopnja po SOK | Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |

Tehnolog s področja priprave pitne vode

| Ime in priimek | Izobrazba/stopnja po SOK | Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |

Monter vodovodnih instalacij

| Ime in priimek | Izobrazba/stopnja po SOK/ poklic (NPK) | Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |

Varilec za varjenje nerjavnega jekla po MAG ali TIG ali REO postopku (z veljavnim certifikatom)

| Ime in priimek | Izobrazba/stopnja po SOK/ poklic (NPK) in št. certifikata | Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |

Monter elektro instalacij

| Ime in priimek | Izobrazba/stopnja po SOK/ poklic (NPK) in št. certifikata | Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |

Gradbeni delavec

| Ime in priimek | Poklic/NPK | Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |

Voznik tovornjaka z vozniškim izpitom C kategorije

| Ime in priimek | Poklic/ NPK | Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |

Strojnik gradbene mehanizacije

| Ime in priimek | Poklic/ NPK | Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja | Zaposlen pri |
| --- | --- | --- | --- |

Kraj in datum: 							Podpis:

Ponudnik/ partner/podizvajalec:

žig

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

V kolikor kader ni zaposlen pri ponudniku, mora biti delodajalec kadra ali kader sam nominiran kot podizvajalec ali partner.

Obrazec

SEZNAM RAZPOLOŽLJIVE MEHANIZACIJE OZIROMA TEHNIČNIH SREDSTEV

Ponudnik/partner/podizvajalec: _____________________________________________________

Izjavljamo, da razpolagamo z najmanj naslednjo mehanizacijo oziroma tehničnimi sredstvi:

Tovornjak (vozilo za prevoz blaga z maso 14 ton ali več, ki ustreza Standardu Euro 6 za izpušne pline motornih vozil

| št. | registrska številka | identifikacijska številka | znamka | tip | Osnova za razpolaganje (lastništvo/najem*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Tovorno vozilo (vozilo za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone skupne mase)

| št. | registrska številka | identifikacijska številka | znamka | tip | Osnova za razpolaganje (lastništvo/najem*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

Bager z maso minimalno 7,5 ton

| št. | identifikacijska številka | moč | znamka | tip | Osnova za razpolaganje (lastništvo/najem*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Valjar z maso minimalno 2,5 ton

| št. | identifikacijska številka | moč | znamka | tip | Osnova za razpolaganje (lastništvo/najem*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

* V kolikor ponudnik zagotavlja opremo na podlagi kapacitet drugih subjektov, morajo biti ti v ponudbi nominirani kot gospodarski subjekt na čigar kapacitete se sklicuje. Glede na pravno prakso DKOM ni treba kot gospodarski subjekt na čigar kapacitete se ponudnik sklicuje nominirati finančno ustanovo  za primer leasing.

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični.

OBVEZNE PRILOGE:

V ponudbi prilagamo dokazila, ki izkazujejo ustreznost vozil oz. mehanizacije in tehničnih sredstev (tehnične specifikacije, prometno dovoljenje, potrdilo o homologaciji, …) in podlago za razpolaganje (npr. dobavnice, pogodbe, najemne pogodbe..). Naročnik si pridržuje pravico, da pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila preveri resničnost zgoraj navedenih podatkov in dokazil. V tem primeru bo moral ponudnik na poziv naročnika predložiti vsa zahtevana dokazila in na zahtevo naročnika omogočiti preverbo vozila oz. mehanizacije in tehničnih sredstev.

Kraj in datum:              				Ponudnik/partner/podizvajalec:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNIČNIMI POGOJI IN TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI VODOVODNI MATERIALI)

Modernizacija vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib

V predračunu so upoštevani materiali po naslednjih standardih.

CESTNE KAPE:

Cestna kapa za zasun fi 200 za nepovozne površine:

  - DIN 4056 – DVGW testirano po DIN 3580,

  - ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200 in morata imeti obdelane naležne površine,

  - masa najmanj 14kg.

VIJAKI ZA TABLICE:

  - nerjaveče jeklo,

  - 5 x 40mm,

  - polokrogla glava.

VODOVODNE CEVI (vkopane v zemljino):

  - material: nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

  - zunanja zaščita: zlitina Zn-Al (razmerje 85% ZN in ostalo Al ter druge kovine) debeline 400 g/m2 in premaz modre barve – SIST EN 545:2010,

  - notranja zaščita: cementna malta – SIST EN 545:2010. Cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN 197-1 s CE oznako (certifikat),

  - spoji: navadni, sidrni ali razstavljivi sidrni spoj,

  - razred cevi C40 po SIST EN 545:2010,

  - dolžine: 6 m,

  - vse vrste obojčnih tesnil, narejenih v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat) morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s cevmi (certifikat),

  - certifikat za cevi.

VODOVODNE CEVI IN SPOJNI KOSI (tehnološki del):

  - material: nerjaveče jeklo AISI 304 /EN 1.4301,

OBOJČNI FAZONI (vkopani v zemljino):

  - material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

  - zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov,

  - standardni obojčni fazonski kosi imajo navadni, sidrni ali razstavljivi sidrni spoj,

  - vse vrste obojčnih tesnil, narejenih v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat), morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s fazoni (certifikat),

  - certifikat za fazone,

  - cevi in obojčni fazoni so istega proizvajalca.

PRIROBNIČNI FAZONI (vkopani v zemljino):

  - material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

  - zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov,

  - standardni prirobnični fazonski kosi morajo imeti vrtljivo prirobnico razen FF kosov, ki imajo lahko fiksno prirobnico,

  - prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo,

  - dimenzije prirobnic: ISO 2531, ISO 7005-2,

  - izvrtine na prirobnici: ISO 2531, ISO 7005-2,

  - vijaki in matice: ISO 4014, ISO 4032,

  - certifikat za fazone.

LOPUTE MEDPRIROBNIČNE (tehnološki del):

  - material ohišja in lopute GS 500-7/ GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov,

  - vgradne mere po EN 588-1, serija 14,

  - izvrtina na prirobnici: EN 1092-2,

  - preskusi tlačni po EN 1074-1, EN 12266-1,

  - material vreteno: nerjaveče jeklo,

  - material disk: nerjaveče jeklo,

  - EPDM tesnilo na loputi omogoča 100% obojestransko tesnjenje (po W270 in KTW priporočilih),

  - sedež iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje,

  - certifikat za lopute.

EV ZASUNI PRIROBNIČNI:

EV ZASUNI za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoksi barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270 in EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN 1074/2 (certifikat). Zasuni do vključno DN 200 morajo imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.

VGRADILNE GARNITURE TELESKOPSKE ZA EV PRIROBNIČNE ZASUNE:

Zunanja zaščita vgradilne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na zasun brez dodatnih zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna – do vključno DN 200. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja, na robustno podložno ploščo v cestni kapi. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne litine.

UNIVERZALNE SPOJKE:

Univerzalne spojke z varovalom pred izvlekom morajo biti narejene iz nodularne litine, zaščitene z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Tesnilni elementi se morajo prilegati cevem iz nodularne litine, PE cevem, PEHD cevem in AC cevem. Zobci (varovalo pred izvlekom) morajo biti izdelani iz kovine, primerni za material cevi iz nodularne litine, PE cevi, PEHD cevi in AC cevi. Kotni odklon mora biti minimalno 4 stopinje.

TESNILA ZA PRIROBNICE:

Tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Tesnila morajo biti izdelana v skladu z EN 1514-1, predložen mora biti certifikat.

VIJAKI IN MATICE: S ŠESTROBO GLAVO:

  - imenska dolžina ISO,

  - INOX kvaliteta A2,

  - razred trdnosti 8.8,

  - metrski navoj ISO.

SPLOŠNO:

Vsi artikli morajo zagotavljati živilsko neoporečnost.

Vsi artikli morajo zagotavljati kvaliteto zahtevano po standardu.

Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno vpisati ime proizvajalca, tip artikla, izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št. 82/2013), pripadajoči certifikat o skladnosti proizvodov s standardom in Poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo. Vsi ponujeni materiali in izdelki, ki prihajajo v stik s pitno vodo morajo izkazovat primernost o zdravstveni ustreznosti izdelkov in materialov od ustrezno usposobljene institucije.

PONUJENI/VGRAJENI MATERIALI IN IZDELKI:

| Element | Proizvajalec - tip | Izjava in Certifikat in Poročilo |
| --- | --- | --- |

PITNA VODA:

Dokazilo o ustreznosti materialov in proizvodov,  ki so namenjeni za uporabo v sistemih za oskrbo s pitno vodo ali internih vodovodnih napeljavah in prihajajo v stik z vodo – Uredba o pitni vodi (UL RS št. 61/23) v 9. členu navaja, da materiali in proizvodi, ki prihajajo v stik z vodo, za izpolnjevanje minimalnih higienskih razmer, ne smejo:

  - neposredno ali posredno vplivati na zdravje ljudi,

  - negativno vplivati na barvo, vonj ali okus pitne vode,

  - spodbujati rasti mikrobov,

  - povzročati večjega sproščanja onesnaževal v pitno vodo, kot je sprejemljivo za predvideni namen.

V skladu z 39. členom Uredbe se do sprejetja harmonizirane zakonodaje na ravni Evropske unije, ki bo natančneje določila minimalne higienske zahteve za materiale in proizvode, ki prihajajo v stik s pitno vodo iz 9. člena te uredbe, za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, uporabljajo Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ki jih izda NIJZ in objavi na svoji spletni strani naslednji dan po objavi te uredbe.

DOKAZILO: Ponudnik predloži dokazilo ustrezno usposobljene institucije o zdravstveni ustreznosti izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik z živili za vse blago, ki pride v stik s pitno vodo, Izjave o skladnosti, certifikate in druga zahtevana dokazila. Priloženi dokumenti morajo dokazovati, da ponujeni artikli ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik izjavljam, da ves ponujen material ustreza zahtevanim pogojem, navedenim v razpisni dokumentaciji in bo vgrajen skladno z navodili in priporočili proizvajalca.

Ponudnik:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

žig

____________________________

(podpis)

Obrazec

PODATKI O REFERENČNEM DELU

Ponudnik/partner/podizvajalec: ______________________________________________________

Izjavljamo, da smo spodaj navedena dela opravili strokovno in kvalitetno, skladno s pogodbo in navodili naročnika ter da so podatki o referenčnem delu resnični.

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela, pri katerem smo v celoti upoštevali zahteve investitorja in spoštovali pogodbena določila, investitor pa dela ocenjuje kot strokovna, kvalitetna in izvedena v skladu s predpisi.

| Investitor: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov investitorja: |  |  |
| Kontakta oseba investitorja, telefon, e-naslov: |  |  |
| Leto izvedbe: |  |  |
| Vrednost: | EUR brez DDV | EUR brez DDV |
|  | (vrednost celotnega posla) | (delež posla gospodarskega subjekta) |
| Opis posla, ki ga je pri tem referenčnem delu opravil in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (za objekt: material in dimenzija referenčnega objekta; za tehnologijo: vrsta filtracije in pretok skozi filtrsko napravo) |  |  |

Ponudnik/partner/podizvajalec:

žig	____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

POTRDILO O REFERENČNEM PROJEKTU

za prijavo na javno naročilo za «Modernizacija vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib«

Naročnik kateremu je gospodarski subjekt opravil dela

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………..

(navede se naziv izvajalca)

izvedel ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Dela so bila izvedena na objektu:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Datum začetka posla: ……………………………………………………

Datum končanja posla: ……………………………………………………

v investicijski vrednosti …….…………………………………………….EUR brez DDV.

Potrjujemo, da so bila dela opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu s predpisi, z določili pogodbe in navodili naročnika.

V kolikor bo naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi storitvami, je kontaktna oseba _____________________________________, tel. št.__________________________, elektronski naslov: ________________________________________.

Kraj in datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe:

____________________________

(ime in priimek, funkcija)

____________________________

(podpis)

Obrazec se fotokopira in se izpolni za vsako referenčno potrdilo posebej.
Obrazec

PODATKI O REFERENCAH VODJE DEL

Modernizacija vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib

Ime in priimek:	___________________________________

Strokovna izobrazba:	___________________________________

Funkcija: 	___________________________________

(vodja del)

Datum in številka potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za navedeno funkcijo:

Delovne izkušnje pri gradnji:	__________________	let

Referenčna dela v obdobju 2014 do objave obvestila o naročilu male vrednosti:

Identifikacijska številka v imeniku aktivnih vodij del pri IZS: ______________________

Zaposlen pri: ______________________

Podpis imenovanega vodje: _______________________________

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

Ponudnik:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

žig

____________________________

(podpis)

POTRDILO O REFERENČNEM PROJEKTU

Na zaprosilo gospodarskega subjekta (navede se naziv gospodarskega subjekta)

………………………………………………………………………..

za prijavo na javno naročilo za «Modernizacija vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib«

kot referencodajalec

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

POTRJUJEMO, da je bil ………………………………………………………………..(ime in priimek)

- vodja del

projekta  ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Dela so bila izvedena na objektu:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Datum začetka posla: ……………………………………………………

Datum končanja posla: ……………………………………………………

v investicijski vrednosti …….…………………………………………….EUR brez DDV.

Potrjujemo, da so bila dela opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu s predpisi, z določili pogodbe in navodili naročnika.

V kolikor bo naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi storitvami, je kontaktna oseba _____________________________________, tel. št.__________________________, elektronski naslov: ________________________________________.

Kraj in datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe:

____________________________

(ime in priimek, funkcija)

____________________________

(podpis)

Obrazec se fotokopira in se izpolni za vsako referenčno potrdilo posebej.

Obrazec

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA RESNOST PONUDBE

# Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil JN _____________________________, z dne _________, katerega predmet je Modernizacija vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib.

ZNESEK IN VALUTA:  10.000.00 EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronki obliki, če je naveden elektronki naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:  20. 3 2025, z možnostjo podaljšanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi poziv in brez ugovora, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov).

Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- če naročnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če naročnik, ki ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

-	ne izpolni, v roku, določenem s strani upravičenca ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

-	ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

-	če ne predloži novega finančnega zavarovanja  na poziv upravičena v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Obrazec

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI –DOGRADITEV FILTRSKE ENOTE NA VODOHRANU HRIB

Glava s podatki o garantu

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC:  Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………, sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, katere predmet je Modernizacija vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti __________ EUR. (5% vrednosti ponudbe z DDV).

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki, če je naveden elektronski naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici  ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

Stranka, ki je dolžna plačati stroške:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti tega finančnega zavarovanja strinjal, da se naročniku finančnega zavarovanja podaljša pogodbeni rok, se lahko naročnik finančnega zavarovanja in garant sporazumno dogovorita za podaljšanje tega finančnega zavarovanja.

DATUM VELJAVNOSTI: 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali brez ugovora, na prvi poziv, katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU –  Modernizacija vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib

Glava s podatki o garantu

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:  Občina Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe        (naziv pogodbe o izvedbi javnega naročila, številka pogodbe, datum), katere predmet je Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib –

V skladu s pogodbo __________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem Občino Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče in naročnikom finančnega zavarovanja _____________________ (naziv izvajalca) za izvedbo »Modernizacija vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib«, v vrednosti __________ EUR, je naročnik finančnega zavarovanja dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, to je 5% vrednosti končne situacije obračuna del z DDV)

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronki obliki, če je naveden naslov za elektronsko predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Ta bančna garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega roka finančno zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne.

To finančno zavarovanje ni prenosljivo.

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali na prvi poziv, brez ugovora in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika tega finančnega zavarovanja, katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

VZOREC GRADBENE POGODBE ZA MODERNIZACIJO VODOVODNEGA SISTEMA – I. FAZA: DOGRADITEV FILTRSKE ENOTE NA VODOHRANU HRIB

| INVESTITOR: | OBČINA MORAVČE, Vegova ulica 9, 1251 Moravče, po pooblastilu in pogodbi Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, ki ga zastopa direktor Marko Fatur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ident. št. za DDV: | SI 41432851 |
|  | Matična št. | 5880505000 |
| in |  |  |
| IZVAJALEC: | ______________(naziv), ____________(sedež), ki ga zastopa ___________ |  |
|  | Ident. št. za DDV: | __________________ |
|  | Matična številka: | __________________ |
|  | Številka TRR izvajalca : | __________________ |

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

1. člen

Pogodbeni stranki se uvodoma seznanjata, da je med Občino Moravče in Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o. sklenjena pogodba št. 430-0053/2024-2 (Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.: 49/2024) z dne 26. 4. 2024, s katero je Občina Moravče pooblastila Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. (v nadaljevanju: pooblaščeni investitor) za izvajanje investicije v njenem imenu za »Modernizacijo vodovodnega sistema v občini Moravče«, ki med drugim zajema tudi Dograditev filtrirne naprave na vodohranu Hrib.

I. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo investitor naroča, izvajalec pa prevzema v izvedbo pogodbena dela Modernizacijo vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib:

- gradbena dela vključno s tehnološkim delom,

- administrativna dela,

- šest mesečno poskusno obratovanje z monitoringom,

- po projektu PZI št. 40-2423-00-2024, maj 2024, ki ga je izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o. in

- razpisni dokumentaciji in ponudbi izvajalca št. ________________ za izvedbo javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko _______________,

ki vse je sestavni del te pogodbe.

Administrativna dela: obsegajo predložitev dokazil o zanesljivosti objekta v obliki ustreznega elaborata (natisnjeni izvodi + na elektronskem nosilcu) z obvezno vsebino:

- geodetski posnetek novega stanja komunalnega voda (1 natisnjen izvod + CD v skladu z geodetskimi predpisi (kot topografsko – katastrski načrt in montažnimi shemami izvedenih vozlišč (izris in fotografski posnetek),

- gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer

- projekt izvedenih del (PID) ter

- navodila za obratovanje in vzdrževanje filtrirne enote - naprave (POV), v slovenskem jeziku.

Poskusno obratovanje: obsega šest mesečno spremljanje delovanja naprave za filtracijo z monitoringom prečiščene vode na iztoku iz naprave. Določitev parametrov, ki se spremljajo z monitoringom je odvisna od izbranih snovi, ki se dodajajo v tehnološkem procesu. Prečiščena voda na iztoku iz filtrne naprave mora biti zdravstveno ustrezna in skladna, kot je navedeno v 6. členu Uredbe o pitni vodi (Ur. list RS, št. 61/23). Število vzorčenj in čas odvzema vzorca je odvisen od vremenskih razmer, vendar ne sme biti manjše od pet (5) vzorčenj. Število in čas vzorčenja bo določil investitor. Stroški monitoringa prečiščene vode na iztoku iz naprave so vključeni v ponudbeno ceno in ne bremenijo investitorja.

V kolikor bo v času poskusnega obdobja prišlo do okoliščin, ki ne omogočajo izvajanja preiskav (primeroma, a ne izključno: obilno deževje, ko se poveča motnost vode v vrtini Ples), se preskusno obdobje podaljša za obdobje, ko prvotno predvidenih preiskav zaradi navedenih okoliščin ni bilo mogoče izvesti.

I. VREDNOST POGODBENIH DEL

3. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena po sistemu cene na enoto mere in je enaka ocenjeni vrednosti, ovrednoteni po ponudbi izvajalca št. ______________ z dne ___________, ki znaša:

=________________ EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

DDV    	=_________________EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

SKUPAJ:	=________________ EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

III. ROKI

4. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih (10) dni od uvedbe v delo in jih izvajal v skladu s terminskim planom izvedbe pogodbenih del ter jih dokončal, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja najkasneje v roku 425 dni od uvedbe v delo.

Kot dan uvedbe v delo se šteje, ko pooblaščen investitor izpolni obveznosti iz 6. člena te pogodbe. Datum uvedbe v delo se vpiše v gradbeni dnevnik. Uvedba v delo se izvede najkasneje v 5 dneh od dneva, ko pogodba stopi v veljavo.

Izvajalec se obvezuje:

- gradbena dela vključno s tehnološkim delom dokončati v roku 180 dni od uvedbe v delo,

- izvesti šestmesečno poskusno obratovanje. S poskusnim obratovanjem je potrebno pričeti v roku 5 dni od izvedbe gradbenih del vključno s tehnološkim delom;

- dokončati administrativna dela v 15 dneh po zaključku poskusnega obratovanja,

- gradbena dela vključno s tehnološkim delom ter poskusno obratovanje izvesti v roku 365 dni od uvedbe v delo, za kar se izdela Zapisnik o kvalitativnem pregledu objekta, ki ga podpišejo predstavniki pogodbenih strank, nadzornega organa ter predstavnik občinskega oddelka za komunalne zadeve in kar pomeni zapisniški prevzem objekta;

- predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v rokih, kot jih opredeljuje 17. člen te pogodbe.

5. člen

Rok dokončanja gradbenih del vključno s tehnološkim delom je tisti rok, ko so dokončana vsa gradbena in inštalacijska dela iz popisa del.

Pogodbena dela so dokončana z Zapisnikom o sprejemu in izročitvi in se lahko podaljša v primerih naštetih v Posebnih gradbenih uzancah 2020 (GZS, 2020), vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

Podaljšanje roka je mogoče le s sklenitvijo aneksa ter po potrebi s predložitvijo podaljšanja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru sklenjeni aneks ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi veljavno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. OBVEZNOSTI INVESTITORJA

6. člen

Investitor je dolžan pred pričetkom izvajanja pogodbenih  del izvajalcu izročiti:

- en izvod projektne dokumentacije.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe (in najmanj do primopredaje objekta) v skladu z veljavno zakonodajo, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo). Izvajalec ima zavarovano svojo odgovornost z zavarovalno polico št. ________________ pri zavarovalnici _________________.

8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih pogodbenih del se izvajalec obvezuje, da:

- vsa dela izvrši solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- pred pričetkom pogodbenih del izdela varnostni načrt,

- pred pričetkom gradbenih del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu z določili področne zakonodaje,

- pred pričetkom gradbenih del vključno s tehnološkim delom investitorju preda terminski plan dela,

- po uvedbi v delo zavaruje predana zemljišča potrebna za izvedbo gradbenih del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- ves čas gradnje sodeluje na operativnih sestankih s predstavniki investitorja,

- ves čas gradnje tekoče vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- izroči dokazila (certifikate) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- investitorja pisno obvesti o dokončanju gradbenih del vključno s tehnološkim delom,

- po končanih delih pripravi tehnično dokumentacijo oziroma elaborate iz 2. člena te pogodbe,

- po končanem poskusnem obratovanju izroči investitorju vso izvedbeno dokumentacijo, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- izvedbo gradbenih del vključno s tehnološkim delom organizira tako, da se dela izvajajo najmanj 8 ur dnevno, vse dni v tednu, razen nedelje in praznikov, ki so dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji.

9. člen

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja), razen v primeru, ki ga določa ZJN-3 (Ur. List RS št. 91/2015 s spremembami).

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

10. člen

Opravljena gradbena dela vključno s tehnološkim delom izvajalec obračuna po cenah na enoto mere iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Cene na enoto so nespremenljive do izdaje končne situacije.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto mere in drugi kalkulativni elementi iz predračuna. Vsa dodatna dela se vpišejo v gradbeni dnevnik po predhodni potrditvi investitorja in nadzornega organa. Izvajalec izvedbe dodatnih del ne more zavrniti, če je naročnik pristal na njihovo vrednost.

11. člen

Izvajalec na podlagi potrjenih izmer v knjigi obračunskih izmer za pretekli mesec sestavi in vroči nadzornemu organu v potrditev začasno mesečno situacijo. Začasno mesečno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa, izvajalec nato vroči v predhodni pregled in potrditev pooblaščenemu investitorju.

V primeru, da nadzorni organ ali pooblaščeni investitor ne soglašata z višino mesečne situacije ali s posameznimi postavkami v njej, jo potrdita v nesporni višini. Na podlagi potrjene situacije izvajalec izstavi račun.

Navedeni pregled pa ne izključuje pravice investitorja do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z vmesnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Izvajalec lahko investitorju do pridobitve dokončnega uporabnega dovoljenja izstavi račune v skupni vrednosti do višine 95% pogodbene vrednosti brez DDV. Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti iz 2. člena (administrativna dela, uspešno zaključena poskusno obratovanje, izdano dokončno uporabno dovoljenje) in izročitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi pooblaščenemu investitorju, izvajalec investitorju na osnovi potrjene končne situacije izstavi račun do polne vrednosti izvedenih del.

Investitor bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. ____________________, pri banki _____________, v roku 30 dni od dneva prejema računa.

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da investitor namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka __________odprt pri banki __________. Izvajalec svojemu računu priloži račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil izvajalec in nadzor. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz četrtega odstavka tega člena in na način, ki je določen za izvajalca.

12. člen

Na podlagi 28. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 s sprem. in dopol.) morajo pravne in fizične osebe, ki za Občino Moravče dobavljajo blago, izvajajo storitve ali izvajajo gradnjo, Občini Moravče pošiljati račune izključno v elektronski obliki (e-račun) prek spletnega programa Uprave za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), ki je dostopen na naslovu www.ujp.gov.si ali prek zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov in so objavljeni na spletni strani UJP.

V primeru, da račun ne bo poslan v predpisani obliki in na način iz prejšnjega odstavka, bo zavrnjen.

13. člen

Investicijo sofinancira Evropska unija iz sredstev na ukrepu: Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3) za operacijo: »Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev« (C1 K3 II);

Naročnik ima sredstva za predmetno javno naročilo zagotovljena v proračunu Občine Moravče

kontu 420402 Rekonstrukcije in adaptacije .

VII. POGODBENA KAZEN

14. člen

Pogodbeni stranki glede pogodbene kazni izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc 2020.

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo investitor pri izplačilu računov obračunal pogodbeno kazen v višini 1‰ pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar do največ 5% pogodbene vrednosti z DDV.

Investitor je upravičen odtegniti tako pogodbeno kazen kot škodo od kateregakoli zneska, ki ga dolguje izvajalcu oziroma se pogodbena kazen obračuna z mesečnim poplačilom oz. lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Investitor in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode investitorju. Povračilo tako nastale škode bo investitor uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru kršitev pogodbenih obveznosti lahko investitor uveljavi tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi investitor zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko investitor zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga investitor k temu pozove, skupaj z investitorjem sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Investitor lahko v primeru neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu ali jih izvede sam. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko investitor vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta zadošča. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

15. člen

V primeru, da izvajalec:

- ne prične z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v skladu s 4. členom te pogodbe;

- ne predloži dokumentov in terminskega plana v pogodbenem roku;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- zamenja vodjo del brez soglasja naročnika ali vodja del ni stalno prisoten na gradbišču,

lahko naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo. Poleg pogodbene kazni lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.

VIII. JAMSTVA IN GARANCIJE

16. člen

Izvajalec del jamči za kakovost izvedenih del skladno s spodaj definiranimi garancijskimi roki. Garancijski roki tečejo od zapisniškega prevzema objekta (Zapisnik o kvalitativnem pregledu objekta). Navedeno jamčevanje ne izključuje odgovornosti za solidnost gradbe.

Izvajalec se obvezuje na investitorjevo zahtevo ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti investitor oz. s strani investitorja izbran drug izvajalec na račun in stroške izvajalca. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Garancijski roki:

- za izvedena gradbeno obrtniška dela, električne instalacije in strojne instalacije znaša pet (5) let  - splošni garancijski rok,

- za solidnost gradbe, izvedeno fasado, strešno konstrukcijo, streho, konstrukcijsko trdnost in varnost ter hidroizolacijo deset (10) let,

- za vgrajeno opremo, materiale in industrijske izdelke se upoštevajo garancijski roki proizvajalcev oziroma dobaviteljev, ki ne smejo biti krajši od dveh (2) let.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema zamenjanih delov. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Pogoj za uspešno opravljeno primopredajo del (Zapisnik o sprejemu in izročitvi) je s strani izvajalca izročeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

17. člen

Izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti izroči dve finančni zavarovanji.

Finančni zavarovanji morata biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv ter vsebinsko ne smeta odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec del po tej pogodbi izroči investitorju v roku 15 dni po podpisu pogodbe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ______________ EUR, kar je 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj do izteka 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka. V kolikor v tem roku ni predložena veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, je potrebno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ustrezno podaljšati.

Kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo del izvajalec predloži v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice ali pa deponira sredstva v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV na TRR Občine Moravče, v roku 15 dni po podpisu pogodbe.

Izvajalec del se zavezuje, da bo v 15 dneh po zapisniškem prevzemu objekta (Zapisnik o kvalitativnem pregledu objekta) investitorju izročil finančno zavarovanje v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, ki mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi deponira sredstva v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV na TRR Občine Moravče v roku 15 dni po zapisniškem prevzemu objekta. Sredstva morajo biti deponirana 30 dni dlje kot znaša garancijska doba po pogodbi.

IX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBE

18. člen

Izvajalec mora investitorja pisno obvestiti o dokončanju gradbenih del vključno s tehnološkim delom.

V primeru, da se po obvestilu izvajalca o dokončanju zgoraj navedenih del, na ogledu objekta ugotovijo pomanjkljivosti, se pred začetkom poskusnega obratovanja izdela vmesni zapisnik, v katerem se evidentirajo pomanjkljivosti, ki jih je dolžan izvajalec odpraviti pred začetkom poskusnega obratovanja.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na stroške izvajalca ali jih na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji ali pa unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Po uspešnem pregledu izvedenih del in odpravi morebitnih pomanjkljivosti se prične s poskusnim obratovanjem objekta in dokončanjem vseh administrativnih del.

19. člen

Za izpolnitev pogodbe mora izvajalec opraviti primopredajo objekta.

Primopredaja se izvede in je uspešno opravljena, ko so izvedena vsa pogodbena dela ter odpravljene  vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene tekom gradnje in poskusnega obratovanja in so navedene v zapisnikih o kvalitativnih, količinskih pregledih, ko je izvedeno šolanje naročnikovih kadrov za obratovanje in vzdrževanje objekta ter je pridobljeno dokončno uporabno dovoljenje.

Uspešna primopredaja in prevzem objekta se dokazuje z »Zapisnikom o sprejemu in izročitvi objekta«, kot dokumentom, ki potrjuje dokončanje vseh pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe in izročitvijo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

20. člen

Kontaktna oseba pooblaščenega investitorja za izvajanje te pogodbe je ___________________.

Kontaktna oseba s strani izvajalca za izvajanje te pogodbe je ______________________.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati investitorju, pooblaščenemu investitorju in nadzornemu organu.

21. člen

Investitor pooblašča izvajalca, da ravna z odpadki oz. da odda odpadke, ki se ustvarijo na gradbišču, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki.

Pooblaščeni izvajalec del mora zagotoviti, da se bodo viški izkopanega materiala deponirali skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. List RS, št. 34/2008 s sprem. in dopol).

V kolikor investitor ugotovi, da so odpadki iz objekta iz te pogodbe odloženi v naravo, jih investitor lahko odstrani na stroške izvajalca del in stroške odstranitve in deponije odšteje od zneska končnega računa.

Izvajalec bo pri transportu materiala na primeren način uporabljal samo tiste občinske javne ceste, ki jih skladno s predpisi sme uporabljati.

V primeru nastopa s podizvajalcem:  XI. PODIZVAJALCI

22. člen

Izvajalec mora nove podizvajalce priglasiti v roku petih dni. Podizvajalce potrjuje naročnik. Novi podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 4. odstavka 94. člena ZJN-3.

V primeru priglasitve novega podizvajalca mora izvajalec predložiti:

- opis dela, ki ga bo izvedel podizvajalec,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca,

- izpolnjen ESPD obrazec za podizvajalca,

- kopijo pravnega akta, npr. pogodbe, iz katerega je razvidena vrsta, vrednost in obseg, delež del, ki jih povzema podizvajalec.

V primeru da podizvajalec zahteva neposredna plačila je potrebno predložiti tudi:

- zahtevo podizvajalca  po neposrednih plačilih.

- soglasje podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec za potrebe neposrednih plačil pooblašča investitorja, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije podizvajalca, izvede plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora v tem primeru svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil

V primeru da neposredna plačila podizvajalcu niso zahtevana, mora izvajalec v roku 60 dni od plačila končnega računa predložiti njegovo in podizvajalčevo pisno izjavo, o tem, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela povezana s to pogodbo. Kršitev tega določila ima za posledico uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

23. člen

Izvajalec in investitor vsak zase izrecno izjavljata, da investitorju, predstavniku investitorja, posredniku investitorja ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s kateri je investitorju povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku investitorja, posredniku investitorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.

XIII. RAZVEZNI POGOJ

24. člen

Ta pogodba je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIV. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu investitorja.

26. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži investitorju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma položi denarni depozit v skladu s to pogodbo.

27. člen

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih investitor prejme en (1) izvod, pooblaščeni investitor dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

| Številka: _____________ | Številka: ________________ |
| --- | --- |
| _____________, dne: _____________ | Domžale, dne: ________________ |
| IZVAJALEC: | INVESTITOR: |
| __________________________ | OBČINA MORAVČE Po pooblastilu |
| ki ga zastopa: ____________________ | ###### Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. ###### Direktor: ###### Marko Fatur |

Obrazec

Izjava po 35. členu ZIntPK in o neuvrstitvi v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami

V postopku za izvedbo javnega naročila »Modernizacijo vodovodnega sistema – I. faza: Dograditev filtrske enote na vodohranu Hrib«

ponudnik: …………………………………………………………

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11 s sprem.).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj,  katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali - neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali po našem vedenju njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. prek drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Sporazum, ki je v nasprotju z določbami 35.  člena ZIntPK, je ničen.

Izjavljam tudi, da nisem povezan/a s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika

Obrazec

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik: _____________________________________________________

Izjavljamo, da:

- na dan oddaje ponudbe nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance,

- smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi,

- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. Za podane podatke, njihovo resničnost prevzamemo popolno odgovornost, ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bodo vsi novi podizvajalci, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;

- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena veljavnega  Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;

- nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;

- bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi;

- bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe;

- bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;

- bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, s sprem. in dopol.);

- upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.  43/2011 s sprem. in dopol.) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 s sprem. in dopol.);

- bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah;

- delež proizvodov, ki jih ponujamo in jih bomo vgradili, če so ti s poreklom iz tretjih držav, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), vrednostno ne presega 50 odstotkov skupne vrednosti proizvodov, ki sestavljajo ponudbo (87. člen ZJN-3);

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

- izpolnjujemo vse ostale pogoje in zahteve za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija;

- imamo zavarovano odgovornost za škodo.

Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje oziroma drugih uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V _____________, dne _______________

Ponudnik:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

-Obrazec izpolnijo vsi ponudniki v ponudbi

Izjavo morajo podati ponudnik/partner/podizvajalec