OBR 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu)

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV IN SEDEŽ PONUDNIKA: |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI OZ. POOBLAŠČENE OSEBE |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-mail (ELEKTRONSKA POŠTA): |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. za DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS DOKUMENTOV: |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

| Kraj in datum: |  | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OBR 1a

PODATKI O PONUDNIKIH V SKUPNEM NASTOPU

Fotokopija pravnega akta o skupnem nastopu je priloga tega obrazca!

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM NASTOPU:

| NAZIV PONUDNIKA V SKUPNEM NASTOPU: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA V SKUPNEM NASTOPU: |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI OZ. POOBLAŠČENE OSEBE: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-mail (ELEKTRONSKA POŠTA): |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. za DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BODO IZVAJALI |  |
| VREDNOST DEL, KI JIH BODO IZVAJALI (EUR BREZ DDV) |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum:							Podpis:

_________________						___________________

OBR 1 b

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH,

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV IN SEDEŽ PODIZVAJALCA: |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI OZ. POOBLAŠČENE OSEBE: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-mail (ELEKTRONSKA POŠTA): |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠT. za DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BODO IZVAJALI |  |
| VREDNOST DEL, KI JIH BODO IZVAJALI (EUR BREZ DDV) |  |

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe.

Datum:							Podpis:

_________________						___________________

OBR 1 c

PODATKI  O ČLANIH UPRAVNIH, VODSTVENIH ALI NADZORNIH ORGANOV IN OSEBAH, KI IMAJO POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V PONUDNIKU (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. PODIZVAJALCIH

| IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- |
| DATUM ROJSTVA: |  |
| EMŠO: |  |
| KRAJ ROJSTVA: |  |
| OBČINA ROJSTVA: |  |
| DRŽAVA ROJSTVA: |  |
| NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA (ulica in hišna številka, pošta in poštna številka): |  |
| DRŽAVLJANSTVO: |  |
| PODPIS : |  |

S podpisom pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Datum:							Podpis:

_________________						___________________

OBR 2

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom;

- Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih ustanovah oz. inštitucijah;

- Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;

- Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali predmet tega javnega naročila;

- Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu.

- Da bomo naročniku v roku 8 dni od prejema njegovega poziva posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske službe, šteje, da so z nami povezane.

Datum:			Podpis:

_________________						___________________

OBR 3

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

Datum:			Podpis:

_________________						___________________

OBR 4

PONUDBA  št.: _______________________

PONUDNIK:

____________________________________________________________________ _____

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo

»Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II« za ceno:

| Zap. št. | VRSTA DEL | CENA BREZ DDV | DDV – 22 % | CENA Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektna dokumentacija - idejna zasnova (IZP) za objekt in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev |  |  |  |
| 2. | Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), usklajena s projektnimi in drugimi pogoji |  |  |  |
| 3. | Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in rušitve (DGD) in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev |  |  |  |
| 4. | Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za stavbo in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev, vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, popisi del, oceno GOI del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI |  |  |  |
| 5. | Projektna naloga PN in projektna dokumentacija IDP za notranjo opremo |  |  |  |
| 6. | Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) za notranjo opremo, izdelano na podlagi IDP za notranjo opremo |  |  |  |
| 7. | Dokumentacija za razpis (DZR) za stavbo in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev, sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI) |  |  |  |
| 8. | Dokumentacija za razpis (DZR) za notranjo opremo, sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI) |  |  |  |
| 9. | Projektantski nadzor v času gradnje, predviden čas gradnje je 24 mesecev (vsak mesec se zaračuna 1/24 skupne ponudbene cene iz te postavke) |  |  |  |
| 10. | PID dokumentacija |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |

(z besedo: ………………………………………………………………………….. eurov in ……00/100)

Ponudbena cena je po posameznih segmentih nespremenljiva in fiksna do dokončanja vseh del, razen za projektantski nadzor, kjer je fiksna cena na mesec. V ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti, Posamezni segment predstavlja opis obveznosti iz točke 1.3 razpisne dokumentacije – navodila ponudnikom.

Pogodbena cena za projektantski nadzor je podana za predviden čas trajanja gradnje 24 mesecev, in je kot taka okvirna, storitev projektantskega nadzora pa se obračunava v fiksnem mesečnem znesku, ki je enak 1/24 pogodbene cene, za vsak mesec dejanskega izvajanja storitve.

V ceni morajo biti vključeni vsi stroški izvajalca za izdelavo projektne in druge dokumentacije v obsegu in obliki v skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve objektov, veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke ter vse stroške izvajalca za izvedbo vseh ostalih pogodbenih del, vključno z izdelavo BIM modela, strošek projektiranja skladno z usmeritvami DNSH, vodenjem in koordinacijo izdelave projektne dokumentacije, pridobivanjem projektnih in drugih pogojev, pridobivanjem mnenj in gradbenega dovoljenja, pridobivanjem soglasij, pripravo in oddajo vloge za odmero komunalnega prispevka  in sodelovanjem v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

V storitvi in ceni morajo biti vključene vse korekture projektne dokumentacije, ki bodo nastale na podlagi zahtev revizijskega poročila. Izvajalec bo v času izdelave projektne dokumentacije upošteval upravičene pripombe naročnika in jih tudi odpravil, če projektne rešitve ne bodo usklajene s projektno nalogo, razpisno dokumentacijo, pa tudi če projektne rešitve ne bodo predvidevale funkcionalnih in kvalitetnih rešitev, ki veljajo za tovrstne objekte, kar ne sme vplivati na posamezne roke in na končni pogodbeni rok.

Prav tako so v ceni so zajeti tudi vsi materialni stroški izvajalca in izdelava in predaja kompletne projektne dokumentacije 4 (štirih) izvodih v mapah ter v 2 (dveh)  izvodih v elektronski obliki (CD, DVD ali USB medij) v obliki zapisa doc., tabele in predračun/popisi s količinami v obliki zapisa *.xls in načrti v obliki zapisa, ki bo povezljiv s programom Archicad in AutoCAD (*.dwg ali *.dxf) in vse našteto tudi v *.pdf obliki.

Roki:

| Vrsta del | Roki izdelave |
| --- | --- |
| Projektna dokumentacija - idejna zasnova (IZP) | 10 delovnih dni po uvedbi v delo s strani naročnika in potrditvi projektne naloge |
| Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), usklajena s projektnimi in drugimi pogoji | 20 delovnih dni po pisni potrditvi idejne zasnove (IZP) s strani naročnika oz. 10 delovnih dni po prejemu vseh projektnih in drugih pogojev |
| Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in rušitve (DGD) | 20 delovnih dni od pisne potrditve predane DPP s strani naročnika ter pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in dokazil s strani naročnika |
| Oddaja popolne zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) | 10 delovnih dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij |
| Projektna naloga in projektna dokumentacija IDP za notranjo opremo | 20 delovnih dni po oddaji zahteve za pridobitev GD |
| Sodelovanje pri izdelavi projektne naloge za fazo PZI | 10 delovnih dni od pridobitve vseh mnenj in zahtev naročnika za izdelavo projektne naloge za fazo PZI in po potrditvi DGD s strani naročnika |
| Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje in rušitev (PZI) za stavbo in ureditev odprtih površin ter Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) za notranjo opremo, izdelano na podlagi IDZ. Vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, popisi del, oceno GOI del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI | PZI za stavbo in ureditev odprtih površin 40 delovnih dni od pisne potrditve projektne naloge PZI s strani naročnika (oz. 50 delovnih dni od pridobitve GD) PZI za notranjo opremo 30 delovnih dni po pisni potrditvi PZI in projektne naloge za notranjo opremo s strani naročnika |
| Dokumentacija za razpis (DZR) sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI) | V odvisnosti od dinamike razpisa za oddajo del |
| Spremljanje gradnje (projektantski nadzor) (čas za izgradnjo in dokončanje vseh GOI del in opreme je predvidoma 24 mesecev) | Se v dogovorjenem obsegu izvaja ves čas GOI del in opreme, skladno s potekom gradbenih del, do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje naročniku Spremljanje gradnje pomeni: - najmanj 1x tedensko prisotnost vodje projektiranja oz. njegovih pooblaščencev na gradbišču in/ali na gradbiščnih koordinacijskih sestankih, na poziv izvajalca, vodje gradbišča ali naročnika prisotnost tudi pooblaščenih arhitektov in inženirjev na gradbišču in /ali na gradbiščnih koordinacijskih sestankih, v obdobju gradnje, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja in kvalitativnega pregleda oz. primopredaje objekta naročniku. |
| Projekt izvedenih del (PID) | 10 delovnih dni pred načrtovanim dnem vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in predaji načrtov z vsemi potrjenimi dopolnitvami in spremembami iz gradbenega dnevnika v *.dwg formatu |

- izdelava BIM modela za faze DGD, PZI in PID vključno z izdelavo načrta za izvajanje BIM (BEP): se izvaja vzporedno s posamezno fazo;

- projektantski nadzor se v dogovorjenem obsegu izvaja ves čas gradnje, skladno s potekom gradbenih del, do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje naročniku. Predviden rok gradnje in dokončanja vseh GOI del in opreme je 24 mesecev.

Plačilni pogoji:

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek na osnovi opravljenih storitev na naslednji način:

- Idejna zasnova projekta (IZP)

- 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izdan po pregledu in pisni potrditvi IZP s strani naročnika.

- Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), usklajena s projektnimi in drugimi pogoji:

- 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izdan po pregledu in pisni potrditvi DPP s strani naročnika.

- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo (DGD):

- 60% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji DGD za pridobitev mnenj,

- 20% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po vložitvi vloge za izdajo GD na upravni organ.

- 20% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po izdaji GD.

- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo in rušitve, zunanjo prometno in komunalno ureditev:

- 40% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji osnutka PZI, usklajenega s projektno nalogo za PZI,

- 60% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji in potrditvi končne verzije PZI.

- Projektna naloga PN in projektna dokumentacija IDP za notranjo opremo:

- 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izdan po pregledu in pisni potrditvi PN in IDP za notranjo opremo s strani naročnika.

- Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) za notranjo opremo, izdelano na podlagi IDP za notranjo opremo:

- 40% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji naročniku v pregled,

- 60% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji in potrditvi končne verzije PZI.

- Dokumentacija za razpis (DZR), sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI) za rekonstrukcijo in rušitve, zunanjo, prometno in komunalno ureditev in notranjo opremo:

- 90% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji osnutka DZR v pregled,

- 10% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po sprejemu odločitve o oddaji naročila v postopku JN za GOI dela in opremo.

- za projektantski nadzor v času gradnje bo naročnik plačeval po mesečnih računih. Izvajalec bo račun za posamezen mesec v višini 1/24 okvirnega pogodbenega zneska za projektantski nadzor v času gradnje dostavil naročniku najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik bo po pregledu in potrditvi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika mesečne račune plačeval v roku 30 dni od uradnega prejetja računa.

- za izdelano PID dokumentacijo bo naročnik plačal po uspešno opravljenem tehničnem pregledu v roku 30 dni od uradnega prejema računa.

Veljavnost ponudbe mora biti najmanj do vključno 28. 2. 2025, z možnostjo podaljšanja.

Datum:					Podpis:

_________________						___________________

OBR 5

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

za javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg

KVT II«

- Naziv PONUDNIKA:

__________________________________________________________________________

- PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

| *Ponudbena vrednost v EUR brez DDV | *Ponudbena vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- |

*Ponudbena vrednost je enaka kot v obrazcu OBR 4

Datum:							            Podpis:

_________________						___________________

OBR 6

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

_________________________________________________________________________

Spodaj podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II «, objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2024 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m o ,

pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali

- fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b),

- podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Datum:				Podpis:

_________________						___________________

OBR 7

GOSPODARSKI SUBJEKT

__________________________________________________________________________

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 10 (desetih) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Klasifikacija objekta | m2 | Leto izvedbe | Kontakt naročnika (ime, priimek, tel. št. e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

            - Pogoj: Ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu je/so v zadnjih 10 (desetih) letih pred datumom odpiranja ponudb izdelal/i projektno dokumentacijo za izgradnjo ali rekonstrukcijo objekta na nivoju DGD in PZI za vsaj en objekt s klasifikacijo CC-SI:

- 122 Poslovne in upravne stavbe – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) ), v izmeri najmanj 2.000 m2 BTP

ali

- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena  (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) ), v izmeri najmanj 2.000 m2 BTP

Za uspešno priznano referenco se šteje izdelava projektne dokumentacije s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in uporabnim dovoljenjem oz. primopredajnim zapisnikom o dokončanju del, potrjenem s strani investitorja v primeru, da uporabno dovoljenje ni bilo zahtevano. V kolikor objekt še ni bil zgrajen, projektant pa je izdelal projektno dokumentacijo DGD in PZI ter je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ponudnik lahko namesto uporabnega dovoljenja (ki še ni bilo izdano) predloži naslednje dokumente:

- pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje

- kopije delov projektne dokumentacije DGD in PZI, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev ter

- izjavo naročnika, da je bila dokumentacija PZI kvalitetno izdelana in predana.

Datum:						    	            Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja.

OBR 8

GOSPODARSKI SUBJEKT

REFERENCE VODJE PROJEKTIRANJA

............................................................................., št. ……………, ……… let

(navedite ime in priimek, ident. št. vpisa v imenik in leta delovnih izkušenj)

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 10 (desetih) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Klasifikacija objekta | m2 | Leto izvedbe | Kontakt naročnika (ime, priimek, tel. št. e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoji:

- Vodja projektiranja je vpisan v imenik pristojne Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) pod poklicni naziv, kot aktiven pooblaščeni inženir s področja arhitekture.

- ima najmanj 10 (deset) let delovnih izkušenj na področju projektiranja;

- ima najmanj eno referenco, ki izkazuje, da je kot pooblaščeni strokovnjak v zadnjih 10 (desetih) letih pred datumom odpiranja ponudb, izdelal projektno dokumentacijo za izgradnjo ali rekonstrukcijo objekta na nivoju DGD in PZI, s klasifikacijo CC-SI:

- 122 Poslovne in upravne stavbe – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) ), v izmeri najmanj 2.000 m2 BTP

ali

- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena  (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) ), v izmeri najmanj 2.000 m2 BTP

Za uspešno priznano referenco se šteje izdelava projektne dokumentacije s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in uporabnim dovoljenjem oz. primopredajnim zapisnikom o dokončanju del, potrjenem s strani investitorja v primeru, da uporabno dovoljenje ni bilo zahtevano. V kolikor objekt še ni bil zgrajen, projektant pa je izdelal projektno dokumentacijo DGD in PZI ter je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ponudnik lahko namesto uporabnega dovoljenja (ki še ni bilo izdano) predloži naslednje dokumente:

- pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje

- kopije delov projektne dokumentacije DGD in PZI, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev ter

- izjavo naročnika, da je bila dokumentacija PZI kvalitetno izdelana in predana.

Datum:							            Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja ter dokazila o izpolnjevanju pogojev

OBR 9

GOSPODARSKI SUBJEKT

REFERENCE POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA GRADBENIŠTVA

............................................................................., št. ……………, ……… let

(navedite ime in priimek, ident. št. vpisa v imenik in leta delovnih izkušenj)

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC V ZADNJIH 10 (desetih) LETIH

| Naročnik | Naziv objekta in lokacija | Vrsta del | Klasifikacija objekta | m2 | Leto izvedbe | Kontakt naročnika (ime, priimek, tel. št. e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pogoji:

- ima najmanj 10 (deset) let delovnih izkušenj na področju projektiranja;

- ima najmanj 1 (eno) referenco, ki izkazuje, da je kot pooblaščeni strokovnjak v zadnjih 10 (desetih) letih, izdelal načrt gradbenih konstrukcij za izgradnjo ali rekonstrukcijo stavb s klasifikacijo CC-SI:

- 122 Poslovne in upravne stavbe – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)), v izmeri najmanj 2.000 m2 BTP

ali

- 126 Stavbe splošnega družbenega pomena  (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) ), v izmeri najmanj 2.000 m2 BTP.

Za uspešno priznano referenco se šteje izdelava projektne dokumentacije s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in uporabnim dovoljenjem oz. primopredajnim zapisnikom o dokončanju del, potrjenem s strani investitorja v primeru, da uporabno dovoljenje ni bilo zahtevano. V kolikor objekt še ni bil zgrajen, projektant pa je izdelal projektno dokumentacijo DGD in PZI ter je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, ponudnik lahko namesto uporabnega dovoljenja (ki še ni bilo izdano) predloži naslednje dokumente:

- pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje

- kopije delov projektne dokumentacije DGD in PZI, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev ter

- izjavo naročnika, da je bila dokumentacija PZI kvalitetno izdelana in predana.

Datum:							Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva, da predloži potrdila naročnikov o referencah, ki jih v razpisnem obrazcu navaja

OBR 10

IZJAVA PONUDNIKA oz. POSLOVODEČEGA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa):

__________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom »Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II« po odprtem postopku, objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________ 2024 pod številko objave JN _________

i z j a v l j a m o ,

da ne nastopamo s podizvajalci.

Datum:							Podpis:

_________________						___________________

OBR 11

|  | IZJAVA PODIZVAJALCA |
| --- | --- |

PODIZVAJALEC:

____________________________________________________________________

(naziv)

____________________________________________________________________

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- bomo naročniku v petih dneh od prejemu njegove zahteve posredovali kopijo podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za izvedbo del v okviru tega javnega naročila;

- v primeru, da zahtevamo neposredno plačilo, naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila.

Datum:							            Podpis:

_________________						___________________

Obrazec izpolni podizvajalec le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

OBR 12

IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI  (v primeru skupnega nastopa):

____________________________________________________________________

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II« objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________ 2024 pod številko objave JN __________

i z j a v l j a m o ,

- da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa, neposredno plača našim podizvajalcem;

- da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili.

Datum:							             Podpis:

_________________						___________________

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci in da podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3.

Opomba: Obrazcu se priloži zahteva podizvajalca za neposredno plačilo (OBR 13)

OBR 13

ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE

PODIZVAJALEC:

______________________________________________________________________

(naziv)

______________________________________________________________________

(naslov)

S podpisom te izjave zahtevam neposredno plačilo za dela, izvedena na podlagi predmetnega javnega naročila, ter

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun št.

_____________________________________________________________________, in sicer na podlagi izstavljenih situacij oziroma računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

Datum:							Podpis:

_________________						___________________

Opomba: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s podizvajalci.

OBR 14

VZOREC POGODBE:

Pogodba št. … za i                                                                                                                                                              POGODBA

za izdelavo projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II

št. (navesti. št. pogodbe)

ki jo skleneta

| NAROČNIK : |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 Ljubljana ki jo zastopa prof. dr. Gregor Majdič, rektor |  | UNIVERZA V LJUBLJANI MEDICINSKA FAKULTETA Vrazov trg 2 1000 Ljubljana ki jo zastopa prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan |
| matična številka: 5085063000 ID za DDV: SI 54162513 TRR: IBAN SI56 0110 0603 0707 119, odprt pri Banka Slovenije Ljubljana |  | matična številka: 1627066000 ID za DDV: SI 44752385 TRR: IBAN SI56 0110 0603 0708 380, odprt pri banka Slovenije Ljubljana |
| (v nadaljnjem besedilu: naročnik) |  | (v nadaljnjem besedilu: naročnik) |
|  | in |  |
| IZVAJALEC: |  |  |
| ki ga zastopa |  |  |
| matična številka: ID za DDV: TRR: (odprt pri ) |  |  |
| (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) |  |  |

UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izdelavo projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II« po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - skl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23); v nadaljevanju ZJN-3), javno naročilo je bilo objavljeno na portalu e-naročanje, dne      , pod številko objave       ter v Uradnem listu EU dne       pod številko objave      .

- je bil izvajalec izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila na podlagi naročnikove odločitve o oddaji naročila št.      , z dne       .

- partnerji skupnega nastopanja na strani izvajalca (v nadaljevanju: partnerji) do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi, v primeru partnerske ponudbe

Pogodbeni stranki se strinjata, da so sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija št. ……….. z dne (navesti datum) (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija),

- ponudba izvajalca št. ………………… z dne (navesti datum).

PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje za naročnika izdelati projektno dokumentacijo za Kampus Vrazov trg KVT II«  in opraviti druge izvajalske storitve, vse v obsegu, na način, v obliki in rokih, določenih s to pogodbo, naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal ceno v višini, na način in v rokih, določenih s to pogodbo.

OBSEG DEL

3. člen

Podrobnejša opredelitev obsega storitev, ki so predmet pogodbe:

Projektna in druga dokumentacija

Izvajalec bo za naročnika/uporabnika opravil naslednja dela in izdelal naslednjo projektno dokumentacijo v obsegu in v obliki, ki jo določajo veljavni predpisi s področja graditve objektov in urejanja prostorov ter standardi in pravila stroke za vsako fazo (Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazci pri graditvi objektov, Uradni list RS, št. 30/2023, v nadaljevanju  Pravilnik), oz. skladno z veljavno zakonodajo. 	Predmet javnega naročila je okoljsko manj obremenjujoče projektiranje, pri čemer se upoštevajo okoljski vidiki iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).

Izdelava in oddaja projektne dokumentacije, ki obsega:

- Projektna dokumentacija idejne zasnove (IZP) za objekt in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev, usklajena s projektno nalogo in idejni projekt (IDP) za notranjo opremo;

- Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), usklajena s projektnimi in drugimi pogoji, ki vsebuje vse potrebne načrte posameznih strok, druge načrte, ki omogočajo izbor najustreznejše variante nameravanega objekta ter rekapitulacijo površin in oceno GOI stroškov (razdelano po posameznih delih);

- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za rekonstrukcijo in rušitve (DGD) in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev;

- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) v BIM okolju za stavbo, notranjo opremo in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev, izdelana na podlagi DGD, vključno z vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI, projektantskim popisom ter predračunom in oceno GOI del, usklajena s projektno nalogo za fazo PZI;

- Dokumentacija za razpis (DZR) in sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis, izdelane na podlagi PZI za stavbo, notranjo opremo in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev;

- Projektna dokumentacija izvedenih del (PID) v BIM okolju;

vse vključno z vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, popisi del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI, oceno GOI del, vse skladno s predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za tovrstna dela in vrsto dejavnosti, ki se bo odvijala na projektu KVT II in ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnjo oz. rekonstrukcijo objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja, vključno s potrebno dokumentacijo, soglasji in dovoljenji za  ureditev komunalnih priključkov, z morebitnimi prestavitvami vodov in povečavami moči priključkov itd.

Zagotoviti je potrebno usklajenost s projektiranimi ureditvami (zunanja, prometna in komunalna ureditev) in načrtovano gradnjo kompleksa KVT I, za kar je načrte izdelal Multiplan, d.o.o., in za kar je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-3513/2022-7 ter se nanje ustrezno navezovati.

V vseh fazah izdelave projektne dokumentacije, razen PID in DZR, mora izvajalec pripraviti predstavitveno vizualizacijo (2D in 3D) in projekt predstaviti naročniku.

Pri izdelavi projektne dokumentacije mora izvajalec upoštevati:

- načelo, da se ne škoduje bistveno (DNSH);

- zagotavljanje trajnosti in upoštevanje standardov za gradnjo skoraj nič-energijske stavbe SNEs (obstoječi objekt ni varovan kot kulturna dediščina) z izkazovanjem po kriterijih, kot jih za tovrstne stavbe v pozivih zahteva EKOSKLAD;

- da je v neposredni bližini obstoječega trakta vzpostavljeno gradbišče za izgradnjo novogradnje Kampus Vrazov trg, Ljubljana - KVT I, na podlagi projektne dokumentacije DGD in PZI, št.p. 171-22, izdelovalca MULTIPLAN d.o.o., Ljubljana,

- da bo za rešitve, ki tangirajo oz. posegajo v ureditve, načrtovane s strani Multiplan d.o.o., pridobil pisno soglasje avtorjev;

- da je predvidena povezava podkletenega dela zahodnega trakta na nivoju prve kleti novogradnje KVT I na eni lokaciji ob komunikacijskem jedru,

- ureditev ŠN v območju urejanja, skladno z idejno zasnovo projektanta Medprostor, kjer je v I. fazi načrtovana prometna ureditev z dvosmernim prometnim režimom v odseku od Fabianijevega mostu do Rozmanove ulice;

- da mora projekt vsebovati vso dokumentacijo, ki omogoča izvedljivost predlagane rešitve (navezovanje na komunalno, zunanjo, prometno ureditev ipd.),

- da je potrebno navedena dejstva upoštevati pri izdelavi varnostnega načrta, načrta gradbišča, načrta gospodarjenja z odpadki ter izdelavi vse ostale dokumentacije.

Dokumentacijo PZI za rekonstrukcijo oz. obnovo in PID je potrebno izdelati v BIM okolju. Izvajalec je dolžan pripraviti projektno nalogo za BIM pristop in jo uskladiti z naročnikom.

Predvidena je izdelava BIM modela za faze: PZI: LOD 300 — 350, PID: LOD 300 – 350.

Izvajalec pripravi projektno nalogo za BIM pristop in jo uskladi z naročnikom ter izdela načrt za izvajanje BIM pristopa (BEP). BIM projektna naloga mora vsebovati strukturiranost modelov, definicije atributov gradnikov BIM-modela, poimenovanje datotek, BIM-gradnikov in atributov, omejitve velikosti BIM modelov, definirati je koordinatni sistem, ki bo uporabljen v projektu in na katerega morajo biti georeferencirani vsi gradniki, itd.

Za sodelovanje med udeleženci projekta je predvideno skupno informacijsko okolje (CDE), ki ga zagotovi naročnik in je obvezen za uporabo za vse udeležence na projektu.

Izvajalec je dolžan predati v CDE okolju (skupno informacijsko okolje):

- Dokumente BIM Izvedbenega plana (BEP),

- BIM modele faze PZI,

- Načrte PZI projekta, izdelanih direktno iz BIM modela,

- Predizmere in predračune del izdelane pretežno na osnovi BIM modela,

- Dopolnitve BIM modela PZI projektne dokumentacije v času gradnje (3D),

- Izdelava BIM modela faze PID s povezanimi dokumenti izvedenega stanja;

v obliki in vsebini, kot bo navedeno v projektni nalogi za BIM pristop, ki jo izdela izvajalec v sodelovanju z naročnikom.

Ena izmed zahtevanih funkcij BIMa je spremljanje in kontrola količin iz skupnega BIM modela oziroma zajemanje količin, ki morajo biti povezane oziroma referencirane z ocenami in popisom. Za pretežni del (kar pomeni več od 60% postavk) skupne predračunske vrednosti se morajo informacije o pred-izmerah za popis zajemati iz modela BIM, tako, da se ob posameznih predajah lahko izkaže sledljivost.

Zahteva se dopolnjevanje BIM modela na osnovi izvedenega stanja, ki predstavlja proces spreminjanja in dopolnjevanja PZI BIM modela na osnovi podatkov, ki odražajo dejansko izvedena dela, ki jih dostavlja izvajalec del in ki so bila priznana in potrjena s strani nadzornega inženirja. Formati podatkov kakor tudi proces dostavljanja podatkov od Izvajalca morajo biti opisani v BIM izvedbenem planu. Med samo gradnjo se BIM 3D model posodablja in predaja v pregled skladno z dogovorjenim rokom v BEP.

Zahteva se izdelava BIM modela faze PID s povezanimi dokumenti z gradniki, ki se dostavlja skladno z dogovorjenim rokom v BEP. BIM model faze PID je povezan z vsemi dokumenti, kot so specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vsa druga potrebna dokumentacija za pravilno uporabo in vzdrževanje zgrajenega objekta, povezani z gradniki BIM modela izvedenega stanja. Ker je objekt KVT II del celotnega Kampusa Vrazov trg je potrebno pripraviti skladno s standardi postavljenimi v okviru implementacije BIM pristopa na projektu KVT I, kar mora biti zajeto v BEP.

Implementacija BIM pristopa mora biti funkcionalna in uporabna. BIM gradniki morajo biti opremljeni z ustreznimi lastnostmi, ki omogočajo zajem, selektiranje in filtriranje podatkov. Vsi zahtevani podatki morajo biti berljivi in vidni ter pripravljeni tako, da jih je mogoče zajemati iz IFC modelov (odprti BIM pristop).

Izvajalec izdela in preda kompletno projektno dokumentacijo v 4 (štirih) izvodih v mapah ter v 2 (dveh)  izvodih v elektronski obliki (CD, DVD ali USB medij) v obliki zapisa doc., tabele in predračun/popisi s količinami v obliki zapisa *.xls in načrti v obliki zapisa, ki bo povezljiv s programom Archicad in AutoCAD (*.dwg ali *.dxf) in vse našteto tudi v *.pdf obliki.

Za potrebe recenzije/revizije mora izvajalec naročniku predati dokumentacijo v 2 (dveh) natisnjenih izvodih in 2 (dveh) digitalnih izvodih, vključno z BIM formatom.

Vsi zapisi na CD-ju/DVD-ju/USB mediju morajo biti shranjeni v obliki, ki naročniku omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

Projektantski nadzor

Projektantski nadzor se izvaja skladno z izvajanjem GOI del na objektu ves čas gradnje, do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje naročniku, z udeležbo pooblaščenih inženirjev stroke in po potrebi drugih pooblaščenih strokovnjakov. Ocenjen čas za gradnjo in dokončanje vseh GOI del in opreme je 24 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Ostale obveznosti

- Po pooblastilu investitorja nastopati v postopkih pridobivanja projektnih in drugih pogojev, mnenj, soglasij, predodločb in odločb, gradbenih in uporabnih dovoljenj ter prijavi začetka gradnje, pri pridobitvi odločbe o komunalnem prispevku;

- Skrbeti, da so projekti v vseh fazah izdelave med seboj usklajeni;

- V vseh fazah izdelave projektne dokumentacije, razen PID, mora izvajalec pripraviti predstavitveno vizualizacijo (2D in 3D) in projekt predstaviti naročniku;

- Sodelovati pri pripravi projektne naloge za fazo DGD in PZI,

- Sodelovati v fazi izvedbe razpisa za izbor izvajalca gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del (priprava pojasnil oziroma odgovorov na morebitna vprašanja, ki bi se nanašala na pripravljene rešitve v projektni dokumentaciji), izdelava dokumentacije za razpis DZR,

- Priprava projektantske ocene v vseh fazah projekta;

- Zagotoviti vodjo projektiranja, ki bo skrbel za strokovno vodenje od začetne faze načrtovanja in usklajenosti načrtov do primopredaje objekta s strani izvajalca gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del;

- Zagotoviti spremljanje nastanka napak gradnje in podajo predlogov rešitev, ki bi lahko bila posledica napake v projektni dokumentaciji oziroma napake gradnje;

- Prisotnost na koordinacijskih sestankih za izgradnjo kompleksa KVT II in prisotnost na koordinacijskih sestankih za usklajevanje projektov v vseh fazah (projektiranje in gradnja) za izgradnjo kompleksa KVT I, v kolikor bo to potrebno in za del, kjer se kompleks KVT II navezuje na novogradnjo KVT I;

- Sodelovati z naročnikom v vseh segmentih izdelave dokumentacije in upravnih postopkih (pridobivanje pravice graditi,…) in mu nudi strokovno podporo.

Stavba se projektira z upoštevanjem trajnostnih in okoljskih vidikov, vključno z načelom DNSH in zahtevo, da mora objekt izpolnjevati zahteve energetske učinkovitosti skladno s kriteriji SNEs in skladno z EZ-2.

Izvajalec mora pri projektiranju upoštevati projektne pogoje, mnenja oz. soglasja pristojnih mnenjedajalcev oz. soglasodajalcev, izsledke raziskav in pogoje iz naročnikove projektne naloge oz. geotehničnega poročila, elaboratov, študij in ostale pridobljene dokumentacije.

- ROKI IN POGOJI ZA IZVEDBO DEL

- člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti takoj po podpisu pogodbe in jih izvesti na sledeč način:

| Vrsta del | Roki izdelave |
| --- | --- |
| Projektna dokumentacija - idejna zasnova (IZP) | 10 delovnih dni po uvedbi v delo s strani naročnika in potrditvi projektne naloge |
| Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), usklajena s projektnimi in drugimi pogoji | 20 delovnih dni po pisni potrditvi idejne zasnove (IZP) s strani naročnika oz. 10 delovnih dni po prejemu vseh projektnih in drugih pogojev |
| Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in rušitve (DGD) | 20 delovnih dni od pisne potrditve predane DPP s strani naročnika ter pridobitvi vseh potrebnih dokumentov in dokazil s strani naročnika |
| Oddaja popolne zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) | 10 delovnih dni po pridobitvi vseh mnenj in soglasij |
| Projektna naloga in projektna dokumentacija IDP za notranjo opremo | 20 delovnih dni po oddaji zahteve za pridobitev GD |
| Sodelovanje pri izdelavi projektne naloge za fazo PZI | 10 delovnih dni od pridobitve vseh mnenj in zahtev naročnika za izdelavo projektne naloge za fazo PZI in po potrditvi DGD s strani naročnika |
| Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje in rušitev (PZI) za stavbo in ureditev odprtih površin ter Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) za notranjo opremo, izdelano na podlagi IDZ. Vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, popisi del, oceno GOI del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI | PZI za stavbo in ureditev odprtih površin 40 delovnih dni od pisne potrditve projektne naloge PZI s strani naročnika (oz. 50 delovnih dni od pridobitve GD) PZI za notranjo opremo 30 delovnih dni po pisni potrditvi PZI in projektne naloge za notranjo opremo s strani naročnika |
| Dokumentacija za razpis (DZR) sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI) | V odvisnosti od dinamike razpisa za oddajo del |
| Spremljanje gradnje (projektantski nadzor) (čas za izgradnjo in dokončanje vseh GOI del in opreme je predvidoma 24 mesecev) | Se v dogovorjenem obsegu izvaja ves čas GOI del in opreme, skladno s potekom gradbenih del, do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje naročniku Spremljanje gradnje pomeni: - najmanj 1x tedensko prisotnost vodje projektiranja oz. njegovih pooblaščencev na gradbišču in/ali na gradbiščnih koordinacijskih sestankih, na poziv izvajalca, vodje gradbišča ali naročnika prisotnost tudi pooblaščenih arhitektov in inženirjev na gradbišču in /ali na gradbiščnih koordinacijskih sestankih, v obdobju gradnje, vse do pridobitve uporabnega dovoljenja in kvalitativnega pregleda oz. primopredaje objekta naročniku. |
| Projekt izvedenih del (PID) | 10 delovnih dni pred načrtovanim dnem vložitve zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja in predaji načrtov z vsemi potrjenimi dopolnitvami in spremembami iz gradbenega dnevnika v *.dwg formatu |

- izdelava BIM modela za faze DGD, PZI in PID vključno z izdelavo načrta za izvajanje BIM (BEP): se izvaja vzporedno s posamezno fazo;

- projektantski nadzor se v dogovorjenem obsegu izvaja ves čas gradnje, skladno s potekom gradbenih del, do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje naročniku. Predviden rok gradnje in dokončanja vseh GOI del in opreme je 24 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

V primeru pripomb s strani naročnika se za dodelavo dokumentacije s strani projektanta predvidi 5 delovnih dni za faze do DGD in 10 delovnih dni za nadaljnje faze.

Če bodo pri pregledu za potrditev dokumentacije ugotovljene morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti izročene dokumentacije, jih bo izvajalec odpravil na lastne stroške v naknadno določenem roku.

Če izvajalec ne izdela dokumentacije v roku, kot je določeno s to pogodbo, mu naročnik določi naknaden primeren rok za izvedbo in dokončanje del. Če izvajalec niti v dodatnem roku ne izdela celotne ali posameznih delov dokumentacije, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe skladno s 15. členom te pogodbe.

Roki se lahko spremenijo v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik. Izvajalec mora nemudoma ob nastanku razlogov za podaljšanje pogodbenega roka o tem pisno obvestiti naročnika. V nasprotnem primeru  izvajalec ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka naročnik in izvajalec  dogovorita z dodatkom k pogodbi.

- člen

Pogodbeni roki iz prejšnjega člena pogodbe se primerno podaljšajo v naslednjih primerih:

- če naročnik spremeni projektno nalogo,

- če naročnik izvajalcu izven projektne naloge poda dodatna navodila, zahteve ali usmeritve, ki zahtevajo spremembo dokumentacije naloge  in te zahteve spreminjajo projekt,

- če naročnik naroči dodatno delo, ki zahteva spremembo dokumentacije in te zahtevane spremembe spreminjajo projekt,

- zaradi zahtev upravnega organa, ki niso posledica ravnanj naročnika ali izvajalca,

- v primeru višje sile.

Podaljšanje pogodbenih rokov bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k predmetni pogodbi.

- člen

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala zaradi razlogov, za katere izvajalec ne odgovarja.

V primeru višje sile (po sklenitvi pogodbe nastali nepričakovani, neizogibni in neodvrnljivi dogodki iz sfere zunanjih vzrokov, kot so poplava, naravne nesreče, vojna, vojna nevarnost ipd.) se pogodbeni roki, na katere ima višja sila vpliv,  podaljšajo za čas njenega trajanja.

Pogodbena stranka, ki jo prizadene višja sila, se nanjo lahko sklicuje  pogojem, da drugo pogodbeno stranko o nastopu višje sile, razlogih zanjo in predvidenem času njenega trajanja ter posledicah obvesti takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) oziroma takoj ko je mogoče, če v roku treh dni od nastopa višje sile obvestitev ne bi bila mogoča (npr. zaradi stanja po naravni nesreči, izrečene prepovedi obveščanja v vojnem stanju ipd.),

PLAČILO ZA DOGOVORJENA DELA

- člen

Pogodbena vrednost zajema vse stroške izvajalca za izdelavo projektne in druge dokumentacije v obsegu in obliki v skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve objektov, veljavnimi predpisi, standardi in pravili stroke ter vse stroške izvajalca za izvedbo vseh ostalih pogodbenih del, vključno z izdelavo BIM modela, vodenjem in koordinacijo izdelave projektne dokumentacije, pridobivanjem projektnih in drugih pogojev, pridobivanjem mnenj in gradbenega dovoljenja, pridobivanjem soglasij, pripravo in oddajo vloge za odmero komunalnega prispevka  in sodelovanjem v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja. Sodelovanje pri reviziji PZI je že vključeno v ceno faze PZI.

V storitvi in ceni morajo biti vključene vse korekture projektne dokumentacije, ki bodo nastale na podlagi zahtev revizijskega poročila. Izvajalec bo v času izdelave projektne dokumentacije upošteval upravičene pripombe naročnika in jih tudi odpravil, če projektne rešitve ne bodo usklajene s projektno nalogo, razpisno dokumentacijo, pa tudi če projektne rešitve ne bodo predvidevale funkcionalnih in kvalitetnih rešitev, ki veljajo za tovrstne objekte, kar ne sme vplivati na posamezne roke in na končni pogodbeni rok.

V ceni so zajeti tudi vsi materialni stroški izvajalca in izdelava in predaja kompletne projektne dokumentacije 4 (štirih) izvodih v mapah ter v 2 (dveh)  izvodih v elektronski obliki (CD, DVD ali USB medij) v obliki zapisa doc., tabele in predračun/popisi s količinami v obliki zapisa *.xls in načrti v obliki zapisa, ki bo povezljiv s programom Archicad in AutoCAD (*.dwg ali *.dxf) in vse našteto tudi v *.pdf obliki.

Cena storitev po tej pogodbi znaša:

| Zap. št. | VRSTA DEL | CENA BREZ DDV | DDV – 22 % | CENA Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektna dokumentacija - idejna zasnova (IZP) za objekt in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev |  |  |  |
| 2. | Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), usklajena s projektnimi in drugimi pogoji |  |  |  |
| 3. | Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in rušitve (DGD) in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev |  |  |  |
| 4. | Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za stavbo in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev, vse vključno s vsemi potrebnimi načrti, elaborati, izkazi, poročili, izračuni, popisi del, oceno GOI del, specifikacijami in drugimi potrebnimi elementi za celovito in popolno izvedbo segmenta PZI |  |  |  |
| 5. | Projektna naloga PN in projektna dokumentacija IDP za notranjo opremo |  |  |  |
| 6. | Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) za notranjo opremo, izdelano na podlagi IDP za notranjo opremo |  |  |  |
| 7. | Dokumentacija za razpis (DZR) za stavbo in za zunanjo, prometno in komunalno ureditev, sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI) |  |  |  |
| 8. | Dokumentacija za razpis (DZR) za notranjo opremo, sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI) |  |  |  |
| 9. | Projektantski nadzor v času gradnje, predviden čas gradnje je 24 mesecev (vsak mesec se zaračuna 1/24) |  |  |  |
| 10. | Projekt izvedenih del (PID) |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |

(z besedo: ………………………………………………………………….... eurov in ……00/100)

Ponudbena cena je po posameznih segmentih nespremenljiva in fiksna do dokončanja vseh del, razen cene za projektantski nadzor, kjer je fiksna cena na mesec. V ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Posamezni segment predstavlja opis obveznosti iz opisa predmeta  in obsega del iz 3. člena te pogodbe.

Pogodbena cena za projektantski nadzor je podana za predviden čas trajanja gradnje 24 mesecev, in je kot taka okvirna, storitev projektantskega nadzora pa se obračunava v fiksnem mesečnem znesku, ki je enak 1/24 pogodbene cene, za vsak mesec dejanskega izvajanja storitve.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno skupno pogodbeno ceno, neto skupna pogodbena cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene cene prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka k pogodbi za ta namen.

NAČIN IN ROKI PLAČILA

- člen

Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek na osnovi opravljenih storitev na naslednji način in sicer:

- Idejna zasnova projekta (IZP)

- 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izdan po pregledu in pisni potrditvi IZP s strani naročnika.

- Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), usklajena s projektnimi in drugimi pogoji:

- 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izdan po pregledu in pisni potrditvi DPP s strani naročnika.

- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo (DGD):

- 60% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji DGD za pridobitev mnenj,

- 20% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po vložitvi vloge za izdajo GD na upravni organ,

- 20% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po izdaji GD.

- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za rekonstrukcijo in rušitve, zunanjo prometno in komunalno ureditev:

- 40% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji osnutka PZI, usklajenega s projektno nalogo za PZI,

- 60% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji in potrditvi končne verzije PZI.

- Projektna naloga PN in projektna dokumentacija IDP za notranjo opremo:

- 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izdan po pregledu in pisni potrditvi PN in IDP za notranjo opremo s strani naročnika.

- Projektna dokumentacija za izvedbo (PZI) za notranjo opremo, izdelano na podlagi IDP za notranjo opremo:

- 40% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji naročniku v pregled,

- 60% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji in potrditvi končne verzije PZI

- Dokumentacija za razpis (DZR), sodelovanje pri razpisu za oddajo del in pripravi tehničnega dela dokumentacije za razpis (izdelane na osnovi PZI) za rekonstrukcijo in rušitve, zunanjo, prometno in komunalno ureditev ter za notranjo opremo:

- 90% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po predaji osnutka DZR v pregled,

- 10% pogodbene vrednosti za to dokumentacijo v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki bo izstavljen po sprejemu odločitve o oddaji naročila za GOI dela in opremo.

- za projektantski nadzor v času gradnje bo naročnik plačeval po mesečnih računih. Izvajalec bo račun za posamezen mesec v višini 1/24 okvirnega pogodbenega zneska za projektantski nadzor v času gradnje dostavil naročniku najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Naročnik bo po pregledu in potrditvi s strani pooblaščenega predstavnika naročnika mesečne račune plačeval v roku 30 dni od uradnega prejetja računa.

- za izdelano PID dokumentacijo bo naročnik plačal po uspešno opravljenem tehničnem pregledu v roku 30 dni od uradnega prejema računa.

V primeru plačilne zamude naročnika, izvajalcu pripadajo zakonite zamudne obresti.

Izvajalec se zaveže, da bo vse nastale stroške v računih prikazal ločeno glede na vir financiranja, v skladu z navodili naročnika.

- DRUGE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec se zaveže:

- pogodbeno dogovorjena dela opraviti strokovno, vestno, in kvalitetno, v skladu s to pogodbo, razpisno dokumentacijo, veljavnim predpisi in pravili stroke;

- da bo dela, prevzeta s to pogodbo, izvršil skrbno in prizadevno ter v korist naročnika;

- da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki, vsebini in rokih, kot je določeno v 12. členu te pogodbe;

- da bo v roku 20 dni po podpisu pogodbe naročniku predložil dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti za škodo v skladu s 15. členom ZAID. Višina zavarovanja mora biti do višine skupne pogodbene vrednosti brez DDV.;

- da bo dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu, navedenimi v ponudbi, in sicer:

Izvajalec v skupnem nastopu: ________________________

- da bo pogodbene obveznosti izvajal s strokovno usposobljenimi delavci; zagotovil strokovno vodstvo projekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti;

- da bo pogodbeno dogovorjena dela opravil :strokovno, vestno, in kvalitetno, v skladu s to pogodbo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;

- da bo na lastne stroške pridobil projektne pogoje in mnenja v zvezi s predmetom pogodbe;

- upoštevati predloge naročnika glede racionalne in ekonomsko ugodne izvedbe objekta;

- tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

- da bo na poziv naročnika v roku, ki ga bosta sporazumno določila, sproti popravljal in dopolnjeval projektne rešitve ter odpravil vse pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, ki bodo ugotovljene v fazi izvedbe del, v kolikor se izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne,

- kril morebitne stroške, ki bi jih izvajalec GOI del in opreme naslovil na naročnika v primeru, da se ugotovi, da je prišlo do napak pri teh delih zaradi napake pri projektiranju;

- sproti pisno obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;

- redno udeleževati se sestankov na zahtevo naročnika ali izvajalca tehničnega svetovanja glede izdelave projektne dokumentacije in ostalih zadev v zvezi s pogodbenimi deli,

- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri gradnji izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;

- da bo poročal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in obsegu, ki jo določi naročnik;

- pri izdelavi projektne dokumentacije upoštevati upravičene pripombe naročnika in njegovega pooblaščenca;

- sodelovati z izvajalci GOI del, predstavniki naročnika in drugimi udeleženimi v projektu;

- redno spremljati gradnjo objekta in sodelovati na operativnih sestankih na gradbišču;

- v pisni obliki potrjevati predvidene materiale za vgradnjo, delavniške načrte, detajle kot tudi vso opremo izvajalcev del in njihovih podizvajalcev, tako iz gradbeno-arhitektonskega vidika kot tudi iz vidika instalacijskih del; soglasje mora podati tudi predstavnik naročnika;

- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov v fazi projektiranja;

- varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij;

- sodelovati pri kvalitativnih in tehničnem pregledu ter uporabnem dovoljenju;

- da ne bo zamenjal katerega od podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz povabila in natečajnih pogojev. Zamenjavo predlaga  izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca;

- pripravljati pisne odgovore na tehnična/strokovna vprašanja mogočih ponudnikov, ko bo naročnik objavil razpis za izbor izvajalca gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del in opreme in ustrezno dopolnjevati dokumentacijo za razpis (DZR);

- da bo vodil vse s predpisi določene evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotovil evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled.

- člen

Naročnik se zaveže:

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- voditi glavne koordinacijske sestanke, ki se nanašajo na dela, določena s to pogodbo in preko teh sestankov in drugih oblik sodelovanja zagotavljal sodelovanje vseh sodelujočih v projektu,

- pravočasno izročiti projektatnu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev del po pogodbi,

- da bo pogodbeno obvezal izvajalca GOI del in opreme, da bo izvajalcu predal vse spremembe, ki so nastale kot posledica zamenjave materialov ali opreme v zahtevanem BIM formatu LOD 300-400 in skladno z BEP-om, na podlagi katerih bo izvajalec izdelal PID dokumentacijo;

- da bo pogodbeno obvezal izvajalca GOI del, sproti predajati izvajalcu po tej pogodbi v formatu .rfa družine elementov proizvajalcev vgrajenih elementov za časa gradnje z namenom izdelave končnega BIM modela PID. V kolikor izvajalec GOI del ne bo predal  izvajalcu po tej pogodbi v formatu .rfa družine elementov proizvajalcev vgrajenih elementov za časa gradnje z namenom izdelave končnega BIM modela PID, lahko izvajalec po tej pogodbi uporabi elemente generične družine elementov z osnovnimi informacijami;

- bo pogodbeno obvezal izvajalca GOI del, da bo nadzoru in izvajalcu sproti predajal vrisane spremembe projekta v digitalni obliki s strani izvajalca GOI del in obvezal nadzor, da bo sproti potrjeval vrisane spremembe projekta za časa gradnje objekta.

PREVZEM PROJEKTOV

- člen

Ko bo  izvajalec zaključil izdelavo posamezne faze projektne dokumentacije, ki je predmet te pogodbe, bo skupaj s pooblaščenim predstavnikom naročnika naredil zapisnik o predaji in prevzemu projektne dokumentacije.

Projektatnt s podpisom zapisnika o predaji in prevzemu dokumentacije zagotavlja, da je izdelana projektna dokumentacija popolna ter v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi, standardi in normami, in da izvajalec gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ne bo mogel zahtevati plačila dodatnih del zaradi nepopolne in pomanjkljive projektne dokumentacije.

V nasprotnem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki jo je povzročil naročniku.

Če izvajalec škode ne poravna na poziv naročnika v roku 8 dni, je naročnik upravičen unovčiti finačno zavarovanje, zaračunati pogodbeno kazen in celotno škodo izterjati preko sodišča.

FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 20 dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti del (z ddv) za postavke od 1. do 8 tabele iz ponudbe (OBR – 4), torej brez upoštevanja vrednosti projektantskega nadzora in PID, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo 12 mesecev po podpisu pogodbe, z možnostjo podaljšanja. Garancijo bo potrebno podaljševati do izreka 30 dni po zaključku sodelovanja  projektanta v prvi fazi razpisa za oddajo del (postavka 8).

Prvovrstnost se presoja na podlagi zadnje razpoložljive ocene bonitete banke, ki so jo opravili Moody's, Standard & Poor's in Fitch oziroma primerljiva inštitucija. Banka mora za izpolnjevanje kriterija prvovrstnosti dosegati bonitetno oceno, ki je primerljiva bonitetni oceni najmanj BBB- ustanove Standard & Poor's ali Fitch oziroma Baa3ustanove Moody's ali drugo primerljivo oceno. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Izvajalec bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del v 20 dneh po podpisu gradbene pogodbe med naročnikom in izvajalcem GOI del, izročil naročniku novo garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) projektantskega nadzora in PID, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo 30 dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja, z možnostjo podaljšanj.

Pogodba je veljavna pod odložnim pogojem, da izvajalec  predloži  zahtevano finančno zavarovanje, kot je določeno v prvem odstavku  tega člena. V primeru, da izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja skladno s tretjim odstavkom tega člena, pogodba preneha veljati (razvezni pogoj).

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini ali roku.

Naročnik unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolnjuje skladno s Pogodbo, razpisno dokumentacijo in prilogami ali

- če bo naročnik  odstopil od Pogodbe zaradi kršitev na strani izvajalca ali

- če izvajalec v fazi izvedbe pogodbenih del ne upošteva upravičenih priporočil naročnika ali

- če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj ali

- če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali kakovost ali količina, mora izvajalec predložiti v roku 20 dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Finančno zavarovanje mora biti enako vzorcu finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

Če se med izvajanjem Pogodbe podaljša Rok za dokončanje, mora izvajalec ustrezno podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sicer sme naročnik unovčiti obstoječe finančno zavarovanje v celotnem znesku, ne glede na to, ali mu je zaradi tega nastala ali mu bo nastala kakršna koli škoda, in ne glede na siceršnja določila Pogodbe glede pogodbenih kazni.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

V primeru, da bo naročnik unovčil finančno zavarovanje, je izvajalec nemudoma, najkasneje pa v roku 20 dni dolžan naročniku dostaviti novo in vsebinsko enako finančno zavarovanje. V primeru kršitve te določbe lahko naročnik odstopi od Pogodbe in zahteva povrnitev vse škode, ki mu je s tem nastala. Tudi sama unovčitev finančnega zavarovanja je po presoji naročnika lahko razlog za odstop od Pogodbe.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, svoje obveznosti ne izpolni v pogodbeno določenem roku, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen, ki znaša 2‰ (dva promila) cene pogodbenih del brez DDV za izdelavo posamezne projektne dokumentacije, s katere izdelavo je v zamudi. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od cene pogodbenih del brez DDV.

Pogodbena kazen se obračuna po nastanku zamude, in sicer kot odbitek v računu za izvedeno storitev, s katero je bil izvajalec v zamudi kot znižanje realizacije v ugotovljenem odstotku. Pogodbena kazen se obračuna najkasneje pri končnem obračunu del.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku in izvajalca ne odvezuje k izpolnitvi pogodbenih obveznosti, prav tako pa ne vpliva na druge pogodbene ali zakonske pravice naročnika (npr. unovčitev zavarovanj, odstop od Pogodbe itd.).

LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- člen

Vsi materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izroči naročniku so, če ni dogovorjeno drugače, izključno last naročnika in ima na njih neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo objekta po obsegu in vsebini, kot določa ta pogodba. Moralne avtorske pravice so izključna last izvajalca. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da materialne avtorske pravice preidejo na naročnika z izročitvijo dela, kar posledično pomeni, da izvajalec ne more več uveljavljati materialnih avtorskih pravic na že izročenem delu in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja sodelovanja z izvajalcem nadaljuje drugi projektant, izbran s strani naročnika brez omejitev.

Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izročitve del po 103. členu Obligacijskega zakonika za posledico, da lahko naročnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odškodnine. Odškodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka škodi, ki naročniku nastane zaradi ne realizacije projekta.

Skladno z določbo 108. člena Obligacijskega zakonika, ki določa, da lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe tudi v primeru zaporednih obveznosti, če je iz danih okoliščin očitno, da pogodbi nezvesta stranka teh ne bo izpolnila v celoti. Glede na navedeno si naročnik pridržuje pravico, da odstopi ne le glede bodočih obveznosti, temveč tudi glede že izpolnjenih obveznosti, če njihova izpolnitev odstopa od naročila naročnika ali če brez manjkajočih izpolnitev zanj nima pomena. V konkretnem primeru tako lahko naročnik zahteva vračilo vseh že plačanih zneskov za projekte skupaj z obrestmi, če projekti niso uporabljivi samostojno in na njih ni mogoče nadaljevati upravnih postopkov.

Pogodbeni stranki soglašata, da določila o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je opredeljeno s to pogodbo, ne pomenijo kakršnekoli prednostne pravice avtorja / soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih opravil predelave ter z ničemer ne omejuje naročnika, da nadaljnja opravila (npr. predelava, izdelava PZI, PID) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik izključno za svoj račun v skladu z obstoječo zakonodajo brez omejitev in posamičnih dovoljenj izvajalca izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe.

Izvajalec lahko zadrži kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenčno gradivo. Naročnik ne sme razmnoževati ali spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven okvira tega projekta.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

V primeru, da izvajalec:

- postane insolventen oz. je zoper njega uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po ZFPPIPP ali mu je na podlagi izvršljive sodne ali upravne odločbe izrečen ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti,

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ni vzpostavil niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- zamuja z rokom izvedbe pogodbenih obveznosti in te zamude ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki ga določi naročnik,

- če izvajalec dela izvaja s podizvajalcem, ki ni dogovorjen s to pogodbo,

- če izvajalec naročniku ne predloži finančnega zavarovanja, kot je določeno s to pogodbo,

- če izvajalec ali njegov podizvajalec krši delovno, okoljsko ali socialno zakonodajo, kot je določeno v 67. členu ZJN-3,

- iz krivdnih razlogov na strani izvajalca,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. Izjava o odstopu mora biti pisna.

V primeru neplačila s pogodbo določenega pogodbenega zneska, lahko izvajalec od pogodbe odstopi šele, po predhodnem pozivu naročniku, da ga plača v roku 30 dni od prejema poziva.

V primeru  prekinitve pogodbenega razmerja je izvajalec upravičen do dogovorjenega plačila za tiste dele naročila, ki jih je do prekinitve naročnik potrdil, kot tudi do sorazmernega plačila za tiste dele naročila, s katerih izpolnitvijo je pred prekinitvijo začel.

PREDSTAVNIKI PO POGODBI

- člen

Naročnik za svojega pooblaščenega predstavnika določa _________________________ (vpisati ime in naziv ter kontaktne podatke, vključno z e-naslovom), ki je pooblaščen/a, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe.

Izvajalec za svojega pooblaščenega predstavnika določa _________________________ (vpisati ime in naziv ter kontaktne podatke, vključno z e-naslovom), ki je pooblaščen/a, da kot vodja projekta zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je dolžan ves čas trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s predstavnikom naročnika.

STROKOVNI KADER

- člen

Strokovni kader izvajalca:

| Pooblaščeni arhitekt – vodja projektiranja |  |
| --- | --- |
| Pooblaščeni arhitekt |  |
| Pooblaščeni inženir gradbeništva |  |
| Pooblaščeni inženir strojništva |  |
| Pooblaščeni inženir elektrotehnike |  |
| BIM koordinator |  |

Strokovni kader mora poklicne naloge opravljati v eni od predpisanih oblik v okviru projektanta (5. in 14. člen ZAID) oziroma mora v postopku javnega naročila nastopati v okviru skupne ponudbe ali kot podizvajalec izvajalca.

PODIZVAJALCI

- člen

(v primeru nastopa s podizvajalci)

V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca.

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu .

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje in zahtevajo neposredno plačilo in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 94. člena ZJN-3.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odstopiti od pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateri podizvajalci opravljajo dela.

(se upošteva, če izvajalec ne nastopa s podizvajalci)

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima vključenih podizvajalcev za izvedbo predmeta te pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o podizvajalcih, ki  jih namerava vključiti v izvajanje in zahtevajo neposredno plačilo, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 94. člena ZJN-3.

OSTALA DOLOČILA

- člen

Za nično šteje pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. Za ta dela se sklene ustrezen dodatek.

Vsa morebitna dodatna dela, vezana na predmet te pogodbe se bodo urejala po postopkih v skladu z Zakonom o javnih naročilih.

V primeru dodatno naročenega dela, je izvajalec dolžan naročnika v roku 7 dni seznaniti s tem, da spremembe / dodatno naročena dela vplivajo na pogodbeno ceno in roke. V kolikor izvajalec tega ne stori, to pomeni, da sprememba projekta in/ali dodatno naročena dela nimajo vpliva na pogodbeno ceno in roke za izvedbo del. Za ta dela pozneje ni mogoče zahtevati plačila.

V primeru posebnega pisnega naročila naročnika se pozneje naročena dela, ki niso bila opuščena po krivdi izvajalca, obračunajo po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenimi strankami in v sorazmerju s pogodbenimi cenami. Predhodno sklenjen Aneks k Pogodbi, je pogoj za plačilo, razen, če je treba izvesti nujna dela, ker vplivajo na stabilnosti objekta, ali pa zaradi tega, da se odvrne grozeča nevarnost.

Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to opozoriti in mu svetovati primernejšo rešitev.

- člen

Izvajalec se zaveže, da bo vse podatke tehničnega in poslovnega značaja, do katerih ima dostop pri izvrševanju te pogodbe, vzajemno varoval kot poslovno skrivnost tako tekom trajanja te pogodbe kot po njenem prenehanju.

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševale predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspele, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika v skladu z 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod./ Pogodba je sestavljena v obliki elektronskega dokumenta, ki ga elektronsko podpišejo z varnim elektronskim podpisom vsi podpisniki, vsak podpisnik pa prejme identično kopijo podpisanega elektronskega dokumenta.

Priloge:

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti (kopija zavarovalne police),

- izjava o lastniški strukturi

| NAROČNIK : |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIVERZA V LJUBLJANI prof. dr. Gregor Majdič, rektor Žig in podpis: Kraj: …………………………………. Datum: ……………………………… in |  |  |
| UNIVERZA V LJUBLJANI MEDICINSKA FAKULTETA |  |  |
| prof. dr. Igor Švab, dr. med., dekan |  |  |
| Žig in podpis: |  |  |
| Kraj: …………………………………. |  |  |
| Datum: ……………………………… |  |  |
| IZVAJALEC: |  |
| ……………………………………….. ……………………………………….. |  |
| Žig in podpis: |  |
| Kraj: …………………………………. |  |
| Datum: ……………………………… |  |

OBR 15

IZJAVA PONUDNIKA

O PREDLOŽITVI GARANCIJE BANKE OZ. ZAVAROVALNICE

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu z javnim naročilom »Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II« objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. JN……………. dne.............. 2024,

izjavljamo,

da bomo, v primeru, da bo naša ponudba izbrana za izvedbo predmetnega naročila, pridobili za naročnika javnega naročila, nepreklicno in brezpogojno garancijo banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 pogodbene vrednosti (z DDV) in da bo garancija banke oz. zavarovalnice izdana skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.

Datum:							Podpis:

_________________						___________________

Priloga:

- Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

OBR 15a

Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana

Datum: ........ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: ........... (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: .... (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: ..... (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ...... (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. ... z dne ..... (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila sklenjene na podlagi postopka z oznako JN.....) za Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II. v vrednosti ……….. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA: .... (vpiše se najvišji znesek (10% pogodbene vrednosti z DDV) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ...... (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: ..... (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, in elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: ........ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (najmanj 30 dni po zaključku pogodbenih del))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ..... (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

OBR 16

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV

PONUDNIK

_________________________________________________________________________

Spodaj podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Izdelava projektne dokumentacije za Kampus Vrazov trg KVT II«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2024 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m o ,

1. Pri izvajanju storitev projektiranja bomo upoštevati upoštevali določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23; v nadaljnjem besedilu Uredba o ZeJN), pri čemer bomo pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in notranje opreme ter izdelavi popisov upoštevali določila Uredbe o ZeJN za vsako posamezno področje, navedeno v 4. členu uredbe.

Datum:				Podpis:

_________________						___________________

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število ponudnikov v skupnem nastopu.

2Podizvajalec je skladno z ZJN-3 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec je potrebno kopirati za potrebno število podizvajalcev.

Obrazec fotokopirajte za potrebno število članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Okvirni pogodbeni znesek je enak ponudbeni ceni iz obrazca 4, ki je podana za predviden čas gradnje 24 mesecev.

Obrazec fotokopirajte za potrebno število gospodarskih subjektov

Okvirni pogodbeni znesek je enak ponudbeni ceni iz obrazca 4, ki je podana za predviden čas gradnje 24 mesecev.