SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila je izvedba storitve strokovne podpore pri izvedbi poslovnih analiz ter procesov pri razvoju in nadgradnji IS e-MA2 ter izvedba uporabniških usposabljanj IS e-MA2.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (v nad. naročnik), v vlogi organa upravljanja v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike (EKP) je odgovorno za informacijski sistem e-MA, ki s sistemoma MFERAC in e-CA omogoča finančno in izvedbeno spremljanje izvajanja EKP, omogoča izvajanje potrebnih kontrol, kakor tudi podporo finančnim tokovom, ki so podprti z ustreznimi finančnimi dokumenti, uvrščenimi v proces potrjevanja, izplačevanja in certificiranja.

Naročnik bo za podporo procesom izvajanja EKP v obdobju 2021-2027 uporabljal IS e-MA2. V ta namen se obstoječi IS e-MA nahaja v fazi nadgradenj in prenove, sledilo pa bo uvajanje in vzdrževanje IS za celotno programsko obdobje 2021-2027.

V letu 2021 je naročnik pričel s postopkom vzpostavitve podpornega orodja za izvajanje evropske kohezijske politike 2021 – 2027 ter z zunanjim izvajalcem podpisal »Pogodbo za izvedbo nadgradnje, prilagoditev in vzdrževanje IS e-MA za programsko obdobje OP 2021-2027 (IS e-MA2)«. Trenutno je projekt v zadnjih zaključnih fazah razvoja.

V nadaljevanju želi naročnik okrepiti nekatere projektne aktivnosti, ki bodo pripomogle k hitrejši uvedbi IS e-MA2, hkrati pa bodo zagotovile boljšo uporabniško izkušnjo in ustvarile pogoje za nemoteno uporabo rešitve glede na različne vloge uporabnikov.

Naročnik s tem naročilom naroča dve skupini povezanih storitev, ki sta glede na trenutno stanje na projektu prioritetni:

- strokovno podpora pri izvedbi poslovnih analiz procesov razvoja in nadgradnje IS e-MA2 in

- strokovno pomoč pri izvedbi uporabniških usposabljanj IS e-MA2.

V nadaljevanju so predstavljene konkretne naloge in aktivnosti, ki jih bo izbrani ponudnik:

- Strokovna podpora pri izvedbi poslovnih analiz procesov razvoja in nadgradnje IS e-MA2

Ponudnik bo uvodoma seznanjen z opredeljenim in dejanskim stanjem izvajanja v postopkih spremljanja, poročanja ter ukrepanja na vseh ravneh vodenja projekta: projektni svet, vodja projekta, tehnični vodja, projektna skupina in drugimi postopki vodenja projekta. Ponudnik bo naročniku na voljo za ad-hoc nasvete, kako rešiti izzive na področju projektnega vodenja (primer: komuniciranje in usklajevanje z zunanjim izvajalcem, sledenje načrtu projekta in časovnice, zagotavljanje ustrezne razpoložljivost kadrov pri naročniku in drugih organih, ki izvajajo aktivnosti na projektu, kako izvesti identifikacijo, analizo in upravljanje tveganj, kako postaviti postopek obvladovanja sprememb, kako zmanjšati število sprememb na viru, kako poenostaviti pripravo poročil in hkrati zagotoviti, da odločevalci pridobijo kratke in jedrnate informacije za odločanje). Navedeno obsega zajem zahtev, popis procesov razvoja in priprave tehnično vsebinskih specifikacij IS e-MA2.

V nadaljevanju so predstavljene konkretne naloge in aktivnosti, ki jih bo izbrani ponudnik zagotavljal pri vodenju projekta IS e-MA2:

- Sodelovanje z naročnikom pri spremljanju strategije razvoja informacijskih sistemov za spremljanje EKP in usklajevanje z ostalimi relevantnimi strategijami na področju digitalizacije.

Sodelovanje vključuje aktivno prisotnost na sestankih, analizo gradiv in njihovo usklajevanje s potrebami projekta IS e-MA2. Ponudnik mora biti sposoben svetovati naročniku glede najboljših praks in inovativnih rešitev na področju digitalizacije v državni upravi. Ponudnik mora imeti strokovno znanje in izkušnje na področju informacijskih sistemov za podporo pri izvajanju evropske kohezijske politike (EKP).

- Sodelovanje pri sestankih projektnih skupin, ki obsega tudi hkratno vodenje več skupin in zajem uporabniških zahtev, ki so podlaga za dopolnitev specifikacij.

Ponudnik mora sodelovati na sestankih projektnih skupin, ki se nanašajo na izvajanje projekta IS e-MA2. Zagotoviti mora pripravo in distribucijo zapisnikov sestankov ter sledenje in dokumentiranje uporabniških zahtev, ki so podlaga za dopolnitev specifikacij. Ponudnik mora biti skupaj z vodjo projekta naročnika sposoben usklajevati interese različnih deležnikov in zagotavljati konsenz pri odločitvah.

- Sodelovanje in pomoč naročniku pri usklajevanju zahtev med v projekt vpletenimi organizacijskimi enotami MKRR.

Ponudnik mora pomagati naročniku pri usklajevanju zahtev med različnimi sektorji na MKRR. Sodelovanje vključuje usklajevanje uporabniških zahtev in pripravo specifikacij ter reševanje morebitnih konfliktov med sektorji.

- Strokovna pomoč pri komunikaciji z uporabniki in zajemu uporabniških zahtev.

Ponudnik mora vzpostaviti učinkovito komunikacijo z uporabniki sistema IS e-MA2.

Zagotoviti mora mehanizme za zajem uporabniških zahtev ter aktivno sodelovati pri njihovem zajemu, strokovni presoji ter dokumentiranju. Ponudnik mora biti sposoben svetovati uporabnikom glede najboljših praks in optimalne uporabe sistema.

- Strokovna pomoč naročniku pri pisanju in dopolnjevanju funkcionalnih in tehničnih specifikacij.

Ponudnik mora pomagati naročniku pri pisanju in dopolnjevanju funkcionalnih in tehničnih specifikacij za projekt IS e-MA2. Zagotoviti mora natančno in jasno dokumentacijo, ki bo služila kot podlaga za nadaljnji razvoj ali nadgradnje sistema, ki ga izvaja izbrani izvajalec oziroma razvijalec sistema. Ponudnik mora prav tako pripraviti mehanizem za učinkovito upravljanje z uporabniškimi poslovnimi zahtevami za nadgradnje.

- Sodelovanje z izvajalci in spremljanje napredka projekta ter strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti izvajalcev.

Ponudnik mora sodelovati z izvajalci na projektu IS e-MA2. Spremljati mora napredek projekta in izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalcev. Naročniku mora pomagati zagotavljati strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti izvajalcev ter poročati naročniku o morebitnih odstopanjih.

- Sodelovanje z drugimi organizacijami (primer: posredniška telesa) z namenom uskladitve poslovnih zahtev ter podatkovnih komunikacijskih zvez.

Ponudnik mora sodelovati z drugimi organizacijami, kot so posredniška telesa, z namenom uskladitve poslovnih zahtev.

- Tehnično vsebinsko svetovanje.

Vključuje sodelovanje pri pregledu stanja tehničnega dela projekta, svetovanje in pregled razvojnih in vsebinskih prioritet, svetovanje in podpora pri procesu načrtovanja in razvoja IKT arhitekture, sodelovanje pri vzpostavitvi in obvladovanju registra tehničnih tveganj, svetovanje pri postopkih certificiranja IS e-MA2 pri EK ter sodelovanje in podporo pri pregledih s strani izvajalca in presojevalcev sistema. Vsebuje predvsem svetovanje tehničnemu vodji projekta in ostalim članom projektnih skupin glede tehnično vsebinskih vprašanj. Ponudnik ne bo preverjal vsebinske ustreznosti, bo pa svetoval glede popolnosti in konsistentnosti podanih zahtev ter njihovega upoštevanja v posameznih fazah razvoja.

- Ostale podobne naloge po dogovoru med naročnikom in izvajalcem.

V primeru sorodnih nalog, ki bi se pojavile tekom izvajanja projekta in jih ni možno specificirati v naprej, se bosta naročnik in ponudnik uskladila glede njihove morebitne izvedbe s strani ponudnika.

Naročnik ocenjuje, da bo za strokovno podporo pri izvedbi poslovnih analiz procesov razvoja in nadgradnje IS e-MA2, ponudnik potreboval cca 35 ur na mesec, 12 mesecev v okviru pogodbenega roka, v času poteka aktivnosti razvoja in nadgradenj skladno s sprejetim planom. V primeru izkazane potrebe po tovrstnih storitvah tudi po navedenem obdobju, se z izvajalcem lahko sklene aneks, vendar ne več kot za 6 mesecev.

- Strokovna pomoč pri izvedbi uporabniških usposabljanj IS e-MA2

V nadaljevanju so predstavljene konkretne naloge in aktivnosti, ki jih bo izbrani ponudnik zagotavljal pri izvedbi uporabniških usposabljanj IS e-MA2.

V sklopu implementacije IS e-MA2, mora ponudnik poskrbeti za usposabljanje uporabnikov IS e-MA2, s ciljem samostojne uporabe sistema in razumevanja namena uporabe v povezavi z vsebino.

Usposabljanja morajo biti usmerjena na tehnično in vsebinsko področje uporabe IS e-MA2, tako da je poudarek področja uporabe odvisen od ciljne skupine udeležencev oziroma deležnikov.

Ponudnik mora skupaj z naročnikom poskrbeti za naslednje aktivnosti:

- a)   Priprava splošnega načrta usposabljanj do konca izvajanja po Pogodbi;

- b) Priprava in skrbništvo nad uporabniško dokumentacijo IS eMA2 ter priprava gradiv za usposabljanje;

- c) Izvedba usposabljanj uporabnikov;

- Priprava splošnega načrta usposabljanj

Ponudnik mora skupaj z naročnikom pripraviti usklajen splošen Načrt usposabljanja za uporabnike IS e-MA2 za različne uporabniške skupine (MKRR – različne vloge, PT, IT in upravičenci – različne vloge) do konca izvajanja po Pogodbi.

Načrt usposabljanja mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

− namen in cilj usposabljanja ter veščine, spretnosti in znanje, ki jih bo po končanem usposabljanju pridobil udeleženec;

− vsebinske sklope usposabljanja, ki jih pokrije posamično usposabljanje;

− metode/pristopi usposabljanja;

− predvideno trajanje usposabljanja;

− okvirni terminski načrt usposabljanj;

− odgovorne osebe na strani izvajalca usposabljanj;

− lokacijo izvedbe usposabljanja in morebitne tehnične pogoje;

− evalvacijo usposabljanja.

Usposabljanja morajo biti vsebinsko prilagojena za različne ciljne skupine udeležencev.

Na podlagi rezultatov evalvacije naj bo možno prilagoditi in izboljšati načrt usposabljanja. Morda bo za nekatere vloge ali deležnike potrebno dodatno usposabljanje ali pa bo smiselna prilagoditev metode usposabljanja. Zato se bo za ta namen pripravljal sprotni, podroben Načrt usposabljanja za določeno obdobje (za obdobje cca 3 do 6 mesecev vnaprej), ki mora biti usklajen s splošnim Načrtom usposabljanja do konca izvedbenega obdobja.

Ponudnik mora obravnavati usposabljanje kot proces in ne enkraten dogodek. Redno je potrebno spremljati uspešnost usposabljanja in potrebe uporabnikov ter po potrebi prilagajati usposabljanje, s čimer bo zagotovljeno, da bodo uporabniki kar najbolje izkoristili novo informacijsko rešitev in zmanjšali obremenjenost CPU.

- Priprava in skrbništvo nad uporabniško dokumentacijo IS eMA2 ter priprava gradiv za usposabljanje

Ponudnik bo poskrbel za vnos in novelacijo tehničnih in vsebinskih navodil za uporabo IS e-MA2 v sklopu Uporabniška dokumentacija (»Confluence«). Ponudnik bo prav tako poskrbel za vnos vseh hitrih pojasnil/pomoči v aplikaciji, ki so določena na nekaterih podatkovnih poljih v navezavi z Uporabniškimi navodili (Confluence).

Ponudnik mora v sklopu priprave na usposabljanja pripraviti gradiva za namene usposabljanj. Za samo-usposabljanje oziroma samostojno usposabljanje uporabnikov, ponudnik pripravi gradiva, ki so del navodil za uporabo npr. video pomočniki ali Power Point predstavitve (ppt predstavitve). Vsi udeleženci morajo ob samem izvajanju usposabljanj poleg navodil za uporabo IS e-MA2 prejeti tudi gradivo, ki jih vodi skozi vsebino usposabljanja. Gradiva pripravi ponudnik.

- Izvedba usposabljanj uporabnikov

Ponudnik v sodelovanju z naročnikom pripravi in izvede usposabljanja za razvite module skladno z okvirnim načrtom usposabljanj predstavljenim v nadaljevanju in podrobnim načrtom  usposabljanj, ki ga pripravita ponudnik in naročnik.

Usposabljanja se predvideva v treh sklopih in sicer za naslednje udeležence:

| 1.SKLOP USPOSABLJANJ (NAČRTOVANJE) NPU in JR Posredniška telesa, Izvajalska telesa |  |
| --- | --- |
| NAZIV MODULA | VSEBINA MODULA |
| MAS | Upravljanje uporabnikov v IS e-MA2 (uporabniške pravice) |
| MEP | Predlogi za evidentiranje NIO |
|  | Vloge za odločitev o podpori NIO |
| OPERACIJA | Javni razpisi (Objave v UL) |
|  | Operacije |
|  | Pogodbe |

| 2.SKLOP USPOSABLJANJ (IZVAJANJE) Posredniška telesa, Izvajalska telesa |  |
| --- | --- |
| NAZIV MODULA | VSEBINA MODULA |
| OPERACIJA | Izvajanje operacij |
|  | Postopki izbire izvajalca in zaposlenih |
|  | Pogodbe |
|  | Listine |
|  | Zahtevki za izplačilo |
| KONTROLA AP | Kontrole |

| 3.SKLOP USPOSABLJANJ (IZVAJANJE) Upravičenci |  |
| --- | --- |
| NAZIV MODULA | VSEBINA MODULA |
| OPERACIJA | Postopki izbire izvajalca in zaposlenih |
|  | Vnos listine |
|  | Zahtevki za izplačilo |

Poleg treh sklopov usposabljanj se predvideva še sklop usposabljanj za novo razvite module in pa usposabljanja »po potrebi« v primerih, ko naročnik ne more v naprej predvideti potrebe po izobraževanju. Usposabljanja bodo namenjena vsem tipom uporabnikov IS e-MA2 (Organu upravljanja, Posredniškim telesom, Izvajalskim telesom, Upravičencem). Predvideni moduli v razvoju so sledeči:

- Analiza tveganja PKS

- Metodologija vzorčenja

- Spremljanje in poročanje

- Finančni instrumenti,

- Poročilni sistem,

- Zaključevanje projektov

- Idr…

Naloge in odgovornost izvajalca oziroma ponudnika pri izvedbi usposabljanj:

Usposabljanja se izvede s ciljem samostojne uporabe sistema in razumevanja namena uporabe, v povezavi z vsebino omenjenih modulov. Usposabljanja morajo biti usmerjena na tehnično in vsebinsko področje uporabe modulov IS e-MA2, tako da je poudarek področja uporabe odvisen od ciljne skupine udeležencev.

Izvajalec mora v ponudbi upoštevati, da bo moral zagotoviti usposabljanja za naslednje število uporabnikov:

- Usposabljanja za posredniška telesa (število dogodkov usposabljanj 25).

Na posameznem usposabljanju, ki se mora izvajati na delovnih postajah naj bo max. 20

udeležencev, v trajanju 6 pedagoških ur.

- Usposabljanja za ostale uporabnike oziroma upravičence (število dogodkov usposabljanj 13).

Na posameznem usposabljanju, ki se mora izvajati »on-line« predvidevamo cca 60 – 80

udeležencev, v trajanju 5 pedagoških ur.

- Usposabljanja za novo razvite module namenjene vsem tipom uporabnikov (število dogodkov usposabljanj 12).

Usposabljanja namenjena Organu upravljanja, Posredniškim telesom, Izvajalskim telesom in usposabljanja za določene ciljne skupine upravičencev (kot so npr. RRA, Občine, podjetja idr.)).

Na posameznem usposabljanju, ki se mora izvajati na delovnih postajah naj bo max. 20

udeležencev, v trajanju 6 pedagoških ur.

| OKVIREN TERMINSKI NAČRT USPOSABLJANJ |  |
| --- | --- |
| Število predvidenih usposabljanj (v obdobju 2 let) | Skupaj |
| Posredniška telesa, Izvajalska telesa, Upravičenci (Načrtovanje, Izvajanje) | 38 |
| NOVO RAZVITI MODULI in IZVEDBA USPOSABLJANJ PO POTREBI | 12 |
| Skupaj | 50 |

Vse stroške usposabljanja mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno (najem prostora, priprava in izdelava gradiva, tisk, strošek dela, prigrizki v času odmorov ipd.), tako da naročnik z usposabljanjem, skupaj z vsem gradivom, ki ga pripravi in nudi naročniku ponudnik, nima več nobenih stroškov.

Splošne zahteve glede usposabljanj in priprave gradiv:

- Vsa usposabljanja, vključno s predavanji in vsemi gradivi, morajo potekati v

slovenskem jeziku.

- Terminski načrt usposabljanj mora ponudnik uskladiti z naročnikom.

- Usposabljanja morajo biti zasnovana na način, da bo v primeru potreb mogoče

usposabljanja izvesti na daljavo.

- Ob koncu vsakega usposabljanja mora ponudnik pripraviti evalvacijski vprašalnik glede ustreznosti in zadovoljstva z usposabljanjem ter morebitne pripombe upoštevati na naslednjem usposabljanju.

- Usposabljanja izvajajo osebe, ki imajo izkušnje in znanje na tehničnem in na vsebinskem področju. Predstavniki naročnika bodo kot ključni uporabniki in nosilci vsebinskih znanj sodelovali pri izvedbi usposabljanj. Obseg naročnikovega sodelovanja je potrebno definirati v načrtu usposabljanj.

- Aktivnosti načrtovanja in izvedbe usposabljanj bo ponudnik izvajal ves čas pogodbe, glede na zastavljen terminski načrt za izvedbo projekta.

- Zagotovitev fizične infrastrukture - primernih prostorov za izvajanje usposabljanj na območju Mestne občine Ljubljana, le izjemoma in glede na specifične potrebe udeležencev pa tudi izven navedenega območja.

- Zagotovitev primerne tehnične opremljenosti prostorov, kar pomeni, da mora biti v njih zagotovljena primerna temperatura in svetloba, jasen pogled na platno, ipd. Prostori morajo biti opremljeni z zadostnim številom računalnikov in vso dodatno opremo, ki je potrebna za njihovo uporabo. Pri tem mora imeti vsak udeleženec na voljo svoj računalnik.