OBRAZEC 1

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

Ponudnik:

PRIJAVA št.___________

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ___________, pod št. objave ________________, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo prijave/ponudbe.

- Predmet javnega naročila:  Recenzija noveliranega IDP, priprava razpisne dokumentacije LOT TGD in konzultantske storitve za projekt ČHE Kozjak

- Prijava velja do vključno 120 dni po roku za oddajo prijav.

- Način predložitve prijave:

(ustrezno obkrožite)

- Samostojno prijavo/ponudbo, kot samostojen ponudnik,

- Skupno prijavo/ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,

- Prijavo/ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,

- Prijavo/ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

- Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV): |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

- Celotni letni prihodki gospodarskega subjekta v vsakem izmed zadnjih dveh poslovnih let (2022 in 2023):

(ustrezno izpolnite)

|  | Samostojen ponudnik ali vodilni partner v primeru skupne prijave/ponudbe | Partner 1: ______ ___________ (naziv) (v primeru skupne prijave/ponudbe) | Partner 2: ______ ____________ (naziv) (v primeru skupne prijave/ponudbe) |
| --- | --- | --- | --- |
| Splošni letni promet za 2022 v EUR |  |  |  |
| Splošni letni promet za 2023 v EUR |  |  |  |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- sprejemamo vsebino vzorca pogodbe (Obrazec 5) in potrjujemo resničnost vseh izjav na ostalih priloženih dokumentih v ponudbi,

- so vse navedbe, podane v prijavi/ponudbi, resnične, verodostojne in ustrezajo dejanskemu stanju,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- smo skrbno pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, s katero je razpolagal naročnik in nam jo zagotovil z objavo in ugotavljamo, da so tehnične zahteve in podatki zadostni; seznanili smo se z vsemi omejitvami in pogoji izvajanja storitev in jih upoštevali pri pripravi prijave/ponudbe,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- imamo zadostne kapacitete za izvedbo storitev tega javnega naročila; hkrati izjavljamo, da je naše finančno stanje primerno za izvedbo storitev iz tega javnega naročila ter da smo zmožni ponuditi navedene storitve iz javnega naročila,

- smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od prijav/ponudb, ki jih je prejel in si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno naročilo ter da ponudnik in vsi ostali subjekti nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo prijave/ponudbe, in sicer vse stroške v zvezi s sodelovanjem v javnem naročilu ter da v nobenem primeru, niti v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila/sklenitve pogodbe, ponudniku oz. drugemu gospodarskemu subjektu ne bodo povrnjeni nobeni stroški, izgubljen dobiček ali morebitna škoda,

- prevzemamo odgovornost, da je v sistemu e-JN z naše strani naveden e-naslov delujoč in smo seznanjeni z dejstvom, da naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za neprejem elektronske pošte na navedeni e-naslov; v trenutku, ko je elektronsko sporočilo preko e-naslova naročnika, e-JN ali portala javnih naročil, odposlano na navedeni e-naslov, se šteje, da je ponudnik to prejel.

Datum, kraj:                                       Ponudnik / partner / navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PRIJAVE/PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

| Podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe -pooblastitelja) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| naziv in naslov podjetja |  |

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno prijavo/ponudbo v postopku javnega naročila »Recenzija noveliranega IDP, priprava razpisne dokumentacije LOT TGD in konzultantske storitve za projekt ČHE Kozjak« in s tem dokumentom pooblaščamo

za vodilnega partnerja:

naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni prijavi/ponudbi

in za podpis skupne prijave/ponudbe:

| podpisani (ime in priimek odgovorne osebe) |  |
| --- | --- |
| z nazivom (funkcija) |  |
| Podpis |  |
| Parafa |  |

da v našem imenu podpiše prijavo/ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik prijave/ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji z objavo »Recenzija noveliranega IDP, priprava razpisne dokumentacije LOT TGD in konzultantske storitve za projekt ČHE Kozjak«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu, pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila »Recenzija noveliranega IDP, priprava razpisne dokumentacije LOT TGD in konzultantske storitve za projekt ČHE Kozjak«, skladno s točko 1.6. Navodil ponudnikom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:

- Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1

- ESPD obrazec

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt, ki pooblašča vodilnega partnerja,  navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

- Ponudniki OBRAZEC 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno prijavo/ponudbo. Obrazec mora biti izpolnjen s strani vseh soponudnikov, ki oddajajo skupno prijavo/ponudbo

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno prijavo/ponudbo, mora OBRAZCU 2 za vsakega soponudnika priložiti še OBRAZEC 2.1

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci, mora priložiti še 
OBRAZEC 3, OBRAZEC 3.1 in OBRAZEC 3.2

- Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, mora za vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje, izpolniti OBRAZEC 2.1.

OBRAZEC 2.1

PODATKI O SOPONUDNIKU/SUBJEKTU, NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

| POLNI NAZIV IN FIRMA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL GOSPODARSKI SUBJEKT: |  |
| KOLIČINA DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA: |  |
| VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (v EUR brez DDV): (izpolniti v 2. fazi postopka) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Datum, kraj:	Gospodarski subjekt (soponudnik/subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

NAVODILO:

OBRAZEC 2.1 mora izpolniti vsak partner v skupni prijavi/ponudbi in vsak subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

OBRAZEC 3

IZJAVA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Ponudnik:

________________________________________________________________________

Pri izvedbi javnega naročila »Recenzija noveliranega IDP, priprava razpisne dokumentacije LOT TGD in konzultantske storitve za projekt ČHE Kozjak«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko objave ………………………, z dne ………………………, bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca št. 1 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 2 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 3 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 4 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. 5 |  |  |
| Naziv podizvajalca št. … |  |  |

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto storitev vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, navedenih v tem obrazcu,

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo v ponudbi.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

OBRAZEC 3.1

PODATKI O PODIZVAJALCU

| NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON KONTAKTNE OSEBE: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE S PONUDNIKOM: |  |
| PREDMET IN OBSEG DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC ZA TO JAVNO NAROČILO: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC (v EUR brez DDV): (izpolniti v 2. fazi postopka) |  |
| KRAJ IZVEDBE TEH DEL: |  |
| ROK IZVEDBE TEH DEL: |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej!

Obvezna priloga:

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca

- Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo

OBRAZEC 3.2

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA

Naročnik:

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.

Obrežna ulica 170

2000 Maribor

Podizvajalec: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(naziv in naslov podizvajalca)

Kot podizvajalec pri javnem naročilu »Recenzija noveliranega IDP, priprava razpisne dokumentacije LOT TGD in konzultantske storitve za projekt ČHE Kozjak«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave ……………………….., z dne ……………………….., v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj:	Podizvajalec navedeno potrjuje s podpisom ESPD obrazca.

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, vsak izpolni svoj obrazec.

OBRAZEC 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE NA ZAKONODAJO S PODROČJA INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE

Gospodarski subjekt:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

(naziv in naslov gospodarskega subjekta)

kot ponudnik ali soponudnik v okviru skupne prijave/ponudbe nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

V primeru nastopa s podizvajalci, kadar bo le-ta poplačan v znesku nad 10.000 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bomo vse navedene podatke posredovali tudi za podizvajalce.

S podpisom te izjave potrjujemo vsebino vzorca izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca iz obrazca 4.1., ki ga bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, podpisanega posredovali naročniku.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo oz. podpisom ESPD obrazca.

_________________________

OBRAZEC 4.1

VZOREC IZJAVE O  UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/podizvajalca (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):   ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Undersigned legal representative of the Offerer (title/name of the Offerer, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam

in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

# IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

# The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Offerer

# Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

# Direct and indirect participation in ownership of the Offerer:

- Udeležba fizičnih oseb

# Participation of the Natural Persons

| # ime in priimek / # name and surname | # naslov prebivališča / # address | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- |

- Udeležba pravnih oseb

# Participation of the Legal Persons

| # firma / # company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / # ownership share | # lastniki poslovnih deležev/delnic družbe / holders of the company shares |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika/podizvajalca

# Participation of the Sleeping Partners in the Offerer and its Owners

| # firma /ime in priimek # company name/ name and surname | # sedež/ naslov prebivališča # seat / address | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

- Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika/podizvajalca– povezane družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika

# Participation of the Business Entities associated with the Offerer or with the Owners of the Offerer –associated companies in the Offerer and in the Owners of the Offerer2

| # firma / company name | # sedež / seat | # matična št. / registration no. | # delež lastništva / ownership share |
| --- | --- | --- | --- |

# Ponudnik/podizvajalec soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

The Offerer hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption (Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement in accordance with the Personal Data Protection Act.

Ponudnik/podizvajalec jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma.

The Offerer is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Offerer presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the contract/agreement.

# Ponudnik/podizvajalec izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvu ponudnika.

# The Offerer expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the ownership of the offerer are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………

(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..

# (position)

# Podpis:……………………………………….

(signature)

# Dne ……………..

(on)

OBRAZEC 5

VZOREC POGODBE

Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, ID številka za DDV: SI 96254459, matična številka: 5044286000, ki jih zastopa generalni direktor mag. Damjan Seme

(v nadaljevanju: naročnik)

in

______________ (naziv podjetja), _____________ (naslov podjetja), ID št. za DDV: ______________, matična številka: ______________, ki ga zastopa _______________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

»Recenzija noveliranega IDP, priprava razpisne dokumentacije LOT TGD in konzultantske storitve za projekt ČHE Kozjak«

Naročnikova št. pogodbe: ……………..……  	     Izvajalčeva št. pogodbe: ………..…………………

- Uvodne določbe

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), v  nadaljevanju ZJN-3, za ČHE Kozjak: Recenzija noveliranega IDP, priprava razpisne dokumentacije LOT TGD in konzultantske storitve.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po postopku s pogajanji z objavo, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________ pod št. objave ______________.

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija), prijava izvajalca št. ______________ z dne ______________, ponudba izvajalca št. ____________ z dne __________ ter končna ponudba izvajalca v postopku pogajanj št. ____________ z dne ____________ (vse skupaj v nadaljevanju: ponudba), so sestavni deli te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, pa so navedene oziroma izhajajo iz dokumentacije in ponudbe.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

- Predmet in obseg pogodbe

Predmet pogodbe je recenzija noveliranega IDP, priprava razpisne dokumentacije LOT TGD, konzultantske storitve v fazi razpisa za LOT TGD in analiza predloga za CDE in BIM za ČHE Kozjak v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo izvajalca, ki sta prilogi in sestavna dela te pogodbe.

V primeru, da je v prilogah k tej pogodbi določeno drugače, veljajo določila iz pogodbe.

Natančen pogodbeni obseg del, vključno z vsemi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbi izvajalca in predračunu.

Vse s pogodbo prevzete  obveznosti bo izvajalec izvedel v skladu z določili te pogodbe in podrobnimi zahtevami, ki so navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, katere sestavni del je tudi Projektna naloga za izvedbo storitev za ČHE Kozjak (junij 2024) (v nadaljevanju: Projektna naloga).

- Pogodbena cena

Skupna pogodbena cena za obseg del iz 2. člena te pogodbe znaša:

………………………………… EUR brez DDV.

(z besedo: ………………………………… evrov in ……… /100)

Podrobnosti pogodbene cene s cenami na enoto mere so navedene v predračunu, ki je priloga te pogodbe.

V pogodbeno ceno so vključeni stroški potovanj za 5 obiskov na lokaciji (Maribor). Obisk vključuje tri strokovnjake, ki prisostvujejo osebnemu sestanku z naročnikom in/ali OEM ponudnikom. Stroški potovanj za nadaljnje osebne sestanke bodo povrnjeni.

Obiski se lahko organizirajo za recenzijo noveliranega IDP, pripravo razpisne dokumentacije LOT TGD ali postopek izvedbe naročila po LOT TGD - pogajanja in svetovalne storitve v 1. in 2. fazi.

Pogodbena cena na enoto mere je fiksna do konca izpolnitve vseh s pogodbo dogovorjenih obveznosti. V pogodbeno ceno so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje pogodbenih del, vključno s stroški dela, potnimi stroški izvajalca (čas na poti, cestnine, gorivo, kilometrina), stroški priprave dela in analize podatkov ter vsemi ostalimi stroški v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.

Naročnik ima v času izvajanja pogodbenih del pravico zmanjšati pogodbeni obseg del. Izvajalec v primeru zmanjšanja pogodbenega obsega del nima pravice uveljavljati kakršnihkoli stroškov, s čimer se izvajalec izrecno strinja.

Za morebitna dodatna dela – to so dela, ki s pogodbo niso bila predvidena in jih naročnik naroči naknadno po sklenitvi pogodbe, mora izvajalec naročniku predložiti predračun za izvedbo teh del s kalkulacijo cene in po uskladitvi le-te, skleneta pogodbena partnerja na podlagi prvega odstavka 95. člena ZJN-3 aneks k pogodbi, ki je osnova za obračun dodatnih del.

- Obračun in plačilo izvedenih del

Izvršena pogodbena dela bo naročnik poravnal s plačilom delnih računov, ki bodo mesečno izstavljeni na osnovi dejansko opravljenih storitev, kar predhodno potrdi nadzornik naročnika.

Obračun se izvrši na osnovi predračuna, ki je sestavni del pogodbe. Izvajalec k računu priloži s strani naročnikovega nadzornika potrjeno mesečno situacijo o stopnji gotovosti del ali dokončanju posamezne aktivnosti iz predračuna. Račun brez priložene potrjene mesečne situacije ali potrjenega dokončanja posamezne aktivnosti skladno s predračunom, bo zavrnjen.

Pogodbeno ceno bo izvajalec obračunal na osnovi izstavljenih računov, v skladu s specifikacijo predračuna po naslednjih fazah in višinah:

Recenzija noveliranega IDP in priprava razpisne dokumentacije LOT TGD:

- do 90% skupne cene (Lump sum) skladno z mesečno stopnjo gotovosti,

- preostalih 10% skupne cene po končni potrditvi s strani naročnika.

Postopek izvedbe naročila po LOT TGD - pogajanja in svetovalne storitve v 1. in 2. fazi:

- 100% po dejansko opravljenih urah, porabljenih na svetovalnih storitvah.

Analiza predloga o stopnji uporabe CDE v BIM in SWOT analiza:

- 100% po predaji poročila o predlogu uporabe BIM in CDE s strani naročnika.

Račun bo naročnik poravnal s plačilom v roku 45 dni od datuma prejema le-tega oz. svoje obveznosti poravnal s kompenzacijo, cesijo ali na drug sporazumno dogovorjen način.

Naročnik si lahko, na podlagi predloga izvajalca, za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka za vsak dan predčasnega plačila odtegne 0,04 % cassa sconta.

Račun mora biti izdan najkasneje v 5 (petih) dneh po opravljeni storitvi in v skladu z določili 82. člena Zakona o DDV.

Na računu je izvajalec dolžan navesti številko pogodbe: __________________

Izvajalec bo račune, skladno z dogovorjenim rokom, pravočasno posredoval naročniku v elektronski obliki:

- v .pdf obliki, po elektronski pošti na spletni naslov invoices@dem.si, ali

- v .xml in .pdf obliki, preko portala bizBox,

- v .xml obliki, po verificirani elektronski poti neposredno v e-banko.

Naročnik v celoti prevzema odgovornost za delovanje e-naslova iz prejšnjega odstavka, zato se šteje, da je naročnik račun prejel znotraj dneva, v katerem je prejel elektronsko sporočilo s .pdf obliko računa.

V kolikor naročnik računa z vsemi zahtevanimi in potrebnimi prilogami ne bo prejel v zgoraj navedenem roku, ima pravico za vsak koledarski dan zamude izvajalcu odbiti od zneska računa, ki zamuja, 0,5 % celotne vrednosti le-tega. Naročnik za znesek kazni za nepravočasno dostavo računa izvajalcu izstavi bremepis, ki ga lahko odtegne od zneska, ki ga mora plačati izvajalcu.

Če ima naročnik pripombe na izstavljen račun, ga je dolžan v petih delovnih dneh od datuma prejema zavrniti ter izvajalca pozvati, da izstavi nov račun.

V primeru nepravočasnega plačila pravilno izstavljenega računa ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti od dne zapadlosti plačila.

Plačila podizvajalcem bodo izvedena v skladu s točko 7. te pogodbe.

- Pogodbeni rok

Izvajalec bo začel z izvedbo prevzetih obveznosti takoj z nastopom veljavnosti pogodbe in jih bo zaključil v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Roki izvedbe posameznih faz naročila so navedeni v Prilogi št. 1 pogodbe, in se lahko spreminjajo v primeru sprememb ali dodatnih zahtev s strani naročnika. Predviden terminski okvir za izdelavo dokumentacije velja od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem.

Zaključek razpisnega postopka, naveden v Prilogi št. 1, pomeni podpis pogodbe z izbranim dobaviteljem opreme. To je tudi zaključek te pogodbe, tako da je predviden končni rok za dokončanje vseh obveznosti po tej pogodbi 28.02.2027.

Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja rokov za izvedbo posameznih faz naročila in končnega roka za zaključek storitev, v kolikor zaradi razloga na njegovi strani pride do zamika predvidenega začetka opravljanja storitev, prekinitve izvajanja storitev na zahtevo naročnika, če naročnik naroči dodatne storitve ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev – za toliko časa, kot je potrebno, da se te storitve izvedejo.

Izvajalec in naročnik se lahko dogovorita za spremembo rokov za izvedbo predmeta pogodbe, kar ne predstavlja bistvene spremembe v skladu z določbo 95. člena ZJN-3.

Zaradi morebitnih nepredvidenih okoliščin se lahko izvajanje storitev prestavi ali tudi podaljša za toliko dni, kolikor so trajale nepredvidene okoliščine, kar pa ne sme vplivati na spremembo pogodbenih obveznosti izvajalca ali vrednost pogodbe.

V primeru spremenjenih rokov za izvedbo posameznih faz naročila in/ali končnega roka za zaključek storitev, se spremembe upoštevajo in priložijo kot nova Priloga št. 1 k pogodbi.

Šteje se, da je izvajalec izpolnil pogodbo, ko so vse storitve opravljene in prevzete s strani naročnika ter je predana s pogodbo dogovorjena dokumentacija.

Pogodba ima rok veljavnosti do izpolnitve obveznosti obeh pogodbenih strank.

- Pogodbena kazen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ali iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izvede pogodbenih del v pogodbeno dogovorjenih rokih oz. z deli ne prične v dogovorjenih terminih, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen oziroma, če izvajalec pravočasno ne izpolni svojih obveznosti, lahko naročnik na izvajalčeve stroške angažira drugega izvajalca zaradi kritja ter zahteva razliko med kupnino, ki je bila določena v pogodbi, in kupnino pri kritnem kupu.

Izvajalcu lahko naročnik za vsak zamujeni dan za vsak pogodbeni rok iz prejšnjega člena te pogodbe oziroma od naknadno dogovorjenih rokov zaračuna (usklajen in potrjen terminski plan – priloga) pogodbeno kazen zaradi nepravočasne izpolnitve pogodbe v višini 0,2 % pogodbene cene brez DDV. Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Skupna pogodbena kazen ne sme preseči 10% pogodbene cene brez DDV.

Pogodbeno kazen zaradi nespoštovanja pogodbeno dogovorjenih rokov iz prejšnjega člena te pogodbe mora naročnik uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in sme plačilo za končni račun zmanjšati za pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se izračuna upoštevaje skupno število dni zamude.

Naročnik pogodbeno kazen zaradi izvajalčeve zamude obračuna tako, da izvajalcu izstavi račun za pogodbeno kazen, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izstavitve računa.

V primeru razveze te pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, ki ga za opravljena dela do dneva razveze naročnik dolguje izvajalcu. V primeru, da naročnik izvajalcu ne dolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg izvajalca do naročnika.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve celotne škode.

Izvajalec ni dolžan plačati pogodbene kazni, če je zamudil rok izpolnitve pogodbe iz razlogov, za katere je odgovoren naročnik.

- Izpolnjevanje obveznosti do podizvajalcev

1. Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev

ali

(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci:)

2. Izvajalec sme izvedbo del po tej pogodbi prenesti na podizvajalce, ki so navedeni na listi podizvajalcev v Prilogi št. 2 (Obrazec 3 razpisne dokumentacije) in s podatki o posameznem podizvajalcu v Prilogi št. 3 (Obrazec 3.1 razpisne dokumentacije). V primeru, da bo prišlo med izvajanjem javnega naročila do kakršnihkoli sprememb pri podizvajalcih, bo izvajalec obvestil naročnika in poslal nove informacije, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi ter priložil vse potrebne priloge. Takšna sprememba ne odvezuje izvajalca od njegovih pogodbenih obveznosti in odgovornosti in se izvede v skladu s 1. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3, za katero ni potrebna sklenitev aneksa.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena, mora izvajalec preveriti ustreznost, kvalificiranost in reference podizvajalcev ter odgovarja za vsa dejanja, opustitve ali malomarnosti kateregakoli podizvajalca, njegovega predstavnika ali namestnika, kot da gre za dejanja, opustitve ali malomarnosti samega izvajalca, njegovih predstavnikov oziroma namestnikov.

Izvajalec je dolžan zastopati svoje podizvajalce v odnosih z naročnikom ter voditi in nadzorovati njihovo delo z namenom, da se zagotovi pravilna izpolnitev te pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V primeru, da podizvajalec poda zahtevo za neposredno poplačilo, so sestavni del te pogodbe tudi Soglasja podizvajalcev – priloga št. 4 (Obrazec 3.2 razpisne dokumentacije), da naročnik namesto izvajalca poravna terjatve podizvajalcev do izvajalca.  V tem primeru izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Izvajalec mora svojemu računu/situaciji obvezno priložiti račune/situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Predhodno potrjen račun/situacija podizvajalca je pogoj za plačilo.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so za podizvajalce navedeni v dokumentaciji.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

- Obveznosti pogodbenih strank

Izvajalec ima poleg vseh nalog, določenih v vsebini in obsegu dela iz Projektne naloge, še sledeče obveznosti:

- Dela izvršiti kvalitetno, v skladu s pravili stroke, Projektno nalogo in dogovorjeno časovnico,

- Upoštevati zakonodajo, predpise, standarde, dobro inženirsko prakso ter razvoj tehnologije s področij, ki so za izvedbo del po Projektni nalogi relevantna,

- Na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, inženirjem in projektantom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo,

- Izvršiti vse obvezujoče storitve gospodarno v korist naročnika;

- Storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo roki izpolnjeni;

- Sproti poročati o napredovanju del, seznanjati naročnika z vmesnimi rezultati in sodelovati z naročnikom, inženirjem ter s projektantom,

- Predati naročniku s pogodbo dogovorjen obseg dokumentacije v papirni in elektronski obliki,

- Dokumente pred končno izdajo poslati v pregled in odobritev naročniku,

- Naročnika pisno obveščati o vseh morebitnih zapletih pri izdelavi poteku del,

- Sam pridobiti preostale potrebne podatke, ki jih naročnik nima oz. niso navedeni v obvezah naročnika.

Obveznosti naročnika so:

- Sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- Tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev,

- Izvajalcu za izvedbo del po tej pogodbi zagotoviti potrebne vhodne tehnične podatke, s katerimi razpolaga; pregledni izvod noveliranega IDP bo predan v angleškem jeziku v digitalni verziji; ostalo potrebno dokumentacijo (uredbo DPN, noveliran IDP iz leta 2011, do sedaj izdelane študije, strokovne podlage, raziskave, poročila), za katero bo izvajalec ocenil, da bi jo potreboval pri nadaljnjem delu, se bo po potrebi v dogovorjenem obsegu prevedlo in tudi predalo v angleškem jeziku,

- Imenovati kontaktno osebo, ki bo na voljo za dodatna pojasnila in bo sodelovala z izvajalcem,

- Pregledati dokumentacijo, ki jo izvajalec pripravi (naročnik bo pregled opravil predvidoma v 4 tednih od prejema preglednega izvoda),

- Organizirati usklajevalni sestanek po pregledu posameznega dokumenta.

- Dokumentacija

Izvajalec mora izdelati in naročniku predati vso dokumentacijo v skladu z zahtevami, navedenimi v Projektni nalogi.

Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati naslednje zahteve: za vse faze obdelave je obvezna uporaba programskih orodij, kompatibilnih z MS Word (za besedila), MS Excel (za preglednice in diagrame), MS Access (za podatkovne baze), AutoCAD (vse grafične priloge), MS Project (terminski plani) ter Adobe Acrobat Reader (dokumenti v pdf formatu). Dokumentacija mora biti izdelana tako, da je mogoč prenos rezultatov v GIS okolje.

Dokumentacijo izvajalec izdela v slovenskem ali angleškem jeziku. Izdelana dokumentacija se preda naročniku oz. naročnikovemu inženirju v treh (3) tiskanih izvodih ter elektronskem izvodu v .pdf formatu in aktivnem formatu. Elektronska dokumentacija se preda na USB spominskem mediju ali s prenosom dokumentacije na za ta namen določen strežnik/portal. Tiskane in elektronske verzije dokumentacije morajo biti identične. Dokončana dokumentacija preide v last naročnika, pri čemer naročnik v zvezi s tem pridobi vse pravice, povezane s pregledovanjem, recenziranjem ter za uporabo ali omogočanje uporabe izdelanega dokumenta s strani v projekt vključenih tretjih oseb v nadaljnjih fazah izdelave dokumentacije istega projekta. Dokumentacija se lahko uporablja izključno v namen projekta ČHE Kozjak.

Izdelano dokumentacijo izvajalec pred končno predajo pošlje naročniku v pregled v elektronski obliki. Naročnik bo v pregled vključil tudi projektanta in inženirja. Pregled dokumentacije bo trajal predvidoma do 30 dni, po potrebi bo čas za pregled naročnik podaljšal do največ 2 dodatna tedna. V tem času bo organiziran tudi usklajevalni sestanek z izdelovalcem nIDP, kjer se bo zavzelo stališče do vseh pripomb in komentarjev izdelovalca. Končno poročilo bo izvajalec v skladu s predvidenim terminskim planom iz Priloge št. 1 pogodbe, predal v roku 1 meseca.

- Lastništvo in pravice na podlagi izdelane dokumentacije

Izvajalec na vseh dokumentih, ki jih izdela za naročnika na podlagi te pogodbe, s podpisom te pogodbe prenaša vse svoje materialne avtorske pravice na delih po tej pogodbi teritorialno in časovno neomejeno ter izključno.

Prenos po prvem odstavku med drugim, a ne izključno, vključuje pravico naročnika, da delo objavi in distribuira v elektronski, tiskani ali drugi obliki. Izvajalec prenaša na naročnika materialno avtorsko pravico predelave dela tako, da sme naročnik delo dopolnjevati oziroma spreminjati z novimi oziroma spremenjenimi podatki ter da sme delo oziroma njegove posamezne dele uporabljati po svoji presoji, vse brez omejitev, pri čemer izvajalec prav tako nima nikakršnih materialnih avtorskih pravic na tako spremenjenih dokumentih.

Izvajalec naročniku zagotavlja, da so avtorji del na njega prenesli ustrezne pravice tako, da ima izvajalec pravico prenesti materialne avtorske pravice na naročnika na način in v obsegu, določenem v tem členu, v nasprotnem primeru odgovarja naročniku za vso škodo.

Izvajalec in naročnik soglašata, da sme naročnik materialne avtorske pravice in druge pravice izvajalca, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenesti na tretje osebe.

Prenos pravic v obsegu iz te točke pogodbe učinkuje s trenutkom izročitve posamičnega avtorskega dela naročniku, nadomestilo za prenos avtorskih pravic pa je vključeno v pogodbeno vednost.

- Predstavniki pogodbenih strank

Naročnikov pogodbeni predstavnik po tej pogodbi je:

Skrbnik in nadzornik: Sandi Ritlop

e-naslov:                    sandi.ritlop@dem.si

telefon:                       02 3005 584

Naročnikov predstavnik je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati naročnik.

Izvajalčev odgovorni predstavnik za dela po tej pogodbi je:

e-naslov:

telefon:

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku osem dni po zamenjavi.

- Dolžnost obveščanja in koordinacijski sestanki

Medsebojne obveznosti in druga vprašanja v zvezi s to pogodbo stranki usklajujeta in dogovarjata preko svojih pogodbenih predstavnikov.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve posredovane nasprotni stranki v pisni obliki in pravilno naslovljene, poslane po pošti ali po elektronski pošti, ki so kot merodajni kontakt navedeni v tej pogodbi. Obvestilo, poslano na drug naslov, nima pravnega učinka.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti, še zlasti o:

- nastopu plačilne nesposobnosti ali insolventnosti izvajalca;

- izrečenem ukrepu prepovedi opravljanja dejavnosti zoper izvajalca, spremembi registrirane dejavnosti izvajalca, če le-ta vpliva na izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca;

- izrečenem disciplinskem, prekrškovnem ali kazenskem ukrepu prepovedi opravljanja dela oziroma poklica kateremu izmed delavcev izvajalca, še zlasti tistih, ki so navedeni kot kontaktne osebe po tej pogodbi.

Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka.

Izvajalčeva opustitev dolžnosti obveščanja šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti, zaradi katere lahko naročnik odpove pogodbo brez odpovednega roka.

Naročnik ali predstavnik izvajalca lahko zahtevata eden od drugega, da prisostvuje na koordinacijskih sestankih, na katerih se analizirajo priprave na bodoče delo. Naročnik bo vodil zapisnik takih koordinacijskih sestankov in bo poslal kopije zapisnika vsem udeležencem sestanka. V zapisniku morajo biti opredeljene odgovornosti za planirane aktivnosti v skladu s pogodbo.

- Odškodninska odgovornost

Izvajalec je dolžan povrniti naročniku škodo, ki bi mu nastala zaradi malomarno, nestrokovno ali nekvalitetno opravljenega dela v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

- Zaupnost podatkov, varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov

Izvajalec se zavezuje, da:

- bo kot poslovno skrivnost trajno varoval vse podatke in informacije, ki jih bo pridobil oz. do katerih bo imel dostop oz. s katerimi se bo kakorkoli seznanil, v kakršnikoli obliki (pisni, ustni), na kakršnemkoli nosilcu, če so določeni kot poslovna skrivnost, pa tudi tiste, za katere ni izrecno določeno, da so poslovna skrivnost, če bi moral ali mogel vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oz. razkritja nepooblaščenim osebam naročniku, družbam skupine HSE ali tretjim osebam lahko nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda;

- bo trajno varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu z naročnikom oz. družbami skupine HSE ali v zvezi z delom z naročnikom oz. družbami skupine HSE oz. ga bodo z njimi seznanili pri njegovem delu z naročnikom oz. družbami skupine HSE, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo.

Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov po prejšnjem odstavku pomeni dolžnost izvajalca, da bo listine, podatke in informacije po prejšnjem odstavku uporabljal izključno za namene izvajanja te pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam, posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za druge namene, kot za izpolnitev te pogodbe, ter da jih bo na zahtevo naročnika nemudoma vrnil oz. uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebe, ki bodo na strani izvajalca sodelovale pri izvajanju te pogodbe, zavezal z vsaj enakim standardom varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov, kakor je sam zavezan po tem členu.

Pogodbeni stranki se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem členu predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost izvajalca.

- Odstop od pogodbe

Naročnik lahko kadarkoli odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom, če izvajalec del ne izvaja strokovno in skladno s pogodbo.

V primeru odstopa od pogodbe bo naročnik plačal izvajalcu le tista dela, ki so bila dejansko strokovno izvedena, potrjena s strani naročnika in ne vplivajo na kvalitetno nadaljevanje del s strani drugega izvajalca.

Če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi nestrokovnega dela ali neupoštevanja pogodbenih določil izvajalca in bo primoran poiskati novega izvajalca, vsi morebitni stroški in škoda, ki bi nastali naročniku zaradi tega, bremenijo izvajalca.

Naročnik lahko zavrne plačilo že izvedenih in z njegove strani potrjenih del, če izvajalec naročniku ne povrne nastalih stroškov in morebitne škode zaradi odstopa od pogodbe, s tem povezane zamude pri dokončanju dogovorjenih del in morebitnih višjih stroškov zaradi izbora novega izvajalca. Nastala zamuda zaradi izbora novega izvajalca se obračuna na način, kot je določeno za izračun pogodbene kazni.

- Protikorupcijska klavzula

Če po tej pogodbi ali v povezavi z njo kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri naročniku zaposlen ali zanj opravlja katero koli delo, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega ravnanja nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi  podpisniku pogodbe ali komur koli, ki je pri pogodbeni stranki zaposlen ali za njo opravlja katero koli delo, je pogodba nična.

- Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca

ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- Višja sila

Izvajalec je prost odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidene okoliščine, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, niti jih odpraviti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna obvestiti drugo stranko o nastopu oz. prenehanju višje sile takoj in navesti tiste obveznosti katerih izvedba je ali bo preprečena. Stranka mora v času trajanja višje sile iskati alternativne rešitve za nadaljevanje aktivnosti, ki jih ne ovira višja sila.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe pogodbenih obveznosti ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

Če zaradi delovanja višje sile pogodbenima strankama nastane škoda, krije vsaka pogodbena stranka škodo, ki ji je nastala zaradi delovanja višje sile.

- Prijava premoženjskega stanja oseb, odgovornih za javna naročila

Ker bo prevzeta razpisna dokumentacija LOT TGD uporabljena kot vsebina razpisne dokumentacije javnega naročila in bo ocenjena vrednost naročila znašala več kot 100.000 EUR brez DDV, prevzamejo fizične osebe izvajalca - pripravljavci razpisne dokumentacije LOT TGD, status osebe odgovorne za javna naročila in s tem postanejo zavezanci za sporočanje premoženjskega stanja, ker se običajno po strokovni plati sledi njihovim rešitvam.

Navedeno velja za vse osebe, ki pripravljajo razpisno dokumentacijo LOT TGD ali vsebinsko sodelujejo pri njeni pripravi ne glede na to ali so pri izvajalcu zaposlene ali ne.

Izvajalec se zavezuje da bo ob upoštevanju konkretnih okoliščin, pri čemer se bo ključno upoštevala narava oz. vsebina sodelovanja oseb, nenazadnje tudi njihov vpliv na vsebino javnega naročila, naročniku, na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), posredoval podatke, ki jih ta potrebuje za izpolnitev zakonskih obveznosti poročanja Komisiji za preprečevanje korupcije glede premoženjskega stanja oseb, odgovornih za javna naročila.

Seznam sporočenih podatkov vsebuje naslednje podatke: osebno ime, EMŠO, davčno številko zavezanca, funkcijo oz. položaj, datum nastopa funkcije oz. položaja in naslov stalnega bivališča.

Posredovanje v zakonu opredeljenih podatkov naročniku je za izvajalca obvezno. Podatki se obdelujejo za namene ugotavljanja zavezancev in njihove istovetnosti, preverjanja podatkov in odločanja po ZIntPK, za objavo podatkov (kadar tako določa zakon) ter za izvajanje pristojnosti Komisije in drugih državnih organov na področju preprečevanja korupcije.

Osebe odgovorne za javna naročila, so zavezane, v skladu z zakonodajo in na predpisanem obrazcu, Komisiji za preprečevanje korupcije sporočiti podatke o svojem premoženjskem stanju na dan 31. decembra, do 31. januarja za preteklo leto.

- Zakoni in predpisi

Izvajalec mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati zakonodajo Republike Slovenije, ki je v veljavi v času izvajanja pogodbe in ostale predpise ter standarde.

- Reševanje sporov

Pogodbeni stranki se obvezujeta vse morebitne spore, ki bi izvirali ali bili v zvezi s to pogodbo, reševati sporazumno. V primeru, da po mirni poti ne razrešita nastalih nesoglasij, pa je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

- Spremembe in dopolnitve pogodbe

Za spremembe in dopolnitve te pogodbe se upošteva 95. člen ZJN-3.

Morebitne dopolnitve ali spremembe te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.

Dogovor o obličnosti velja tudi za vso, na podlagi te pogodbe obvezno medsebojno komunikacijo strank. V primeru, ko je zaradi nujnosti podano ustno sporočilo, ga je takoj potrebno pisno potrditi, ne glede na to katera stranka je sporočilo dala.

- Posebna določila

Vsa sporazumevanja v zvezi z izvajanjem te pogodbe bodo opravljena v slovenskem in/ali angleškem jeziku.

Vsa dokumentacija, ki jo mora v skladu z razpisno dokumentacijo izdelati izvajalec, mora biti izdelana v slovenskem ali angleškem jeziku.

- Končne določbe

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank in velja do izvedbe vseh obveznosti pogodbenih strank po pogodbi.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano, veljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje, v kolikor se nanašajo na to pogodbo.

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

……………, dne ………..	Maribor, dne ……………

Podpis 	Podpis

za in v imenu izvajalca:	za in v imenu naročnika:

…………………………	…………………………

(Ime in priimek),	mag. Damjan Seme,

(naziv)		generalni direktor

Priloga št. 1

Pogodbeni roki:

|  | Podpis pogodbe | December 2024 |
| --- | --- | --- |
|  | Predan osnutek poročila o pregledu nIDP | 3 mesece po podpisu pogodbe (dokumentacija za pregled bo predana v celoti ob podpisu pogodbe) |
|  | Predaja končnega poročila o pregledu | 1 mesec po prejemu vseh pripomb, |
|  | Analiza predloga CDE in BIM | 3 mesece po podpisu pogodbe |
|  | Pričetek izdelave LOT TGD | 6 mesecev po podpisu pogodbe |
|  | Predan draft LOT TGD | 12 mesecev po podpisu pogodbe |
|  | Predana končna verzija LOT TGD | 30 dni po prejemu/uskladitvi vseh predlogov |
|  | Pričetek razpisnega postopka LOT TGD | Marec 2026 |
|  | Zaključek razpisnega postopka LOT TGD in zaključek pogodbe | Februar 2027 |

OBRAZEC 6

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom »Recenzija noveliranega IDP, priprava razpisne dokumentacije LOT TGD in konzultantske storitve za projekt ČHE Kozjak« izjavljamo in jamčimo, da:

- smo  v  zadnjih   petnajstih (15) letih, šteto od roka za prejem prijav, na vsaj enem primerljivem projektu vršili konzultantske storitve ali izdelali PZI (Projekt za Izvedbo – For construction documentation).

### Konzultantske storitve pomeni vodenje gradnje kot inženir (owner's engineer) ali kot EPC pogodbenik (EPC contractor).

### Tako konzultantske storitve kot projektna dokumentacija PZI morata zajemati gradbena dela in ključno opremo (turbina in generator).

### Kot primerljiv objekt se smatra črpalna hidroelektrarna, moči vsaj 220 MW:

| Zap. št. | Referenčni naročnik, referenčni objekt, moč črpalne hidroelektrarne | Vrsta storitve (obkrožiti): | V primeru konzultantskih storitev, vodenje gradnje kot (obkrožiti): | Vrsta del/opreme, ki jih je storitev zajemala: | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | konzultantske storitve izdelava PZI | inženir EPC pogodbenik |  |  |
| 2. |  | konzultantske storitve izdelava PZI | inženir EPC pogodbenik |  |  |
| 3. |  | konzultantske storitve izdelava PZI | inženir EPC pogodbenik |  |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje storitve (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- smo  v  zadnjih   petnajstih (15) letih, šteto od roka za prejem prijav, na vsaj dveh primerljivih projektih vršili konzultantske storitve ali izdelali PZI (Projekt za Izvedbo – For construction documentation).

### Konzultantske storitve pomeni vodenje gradnje kot inženir (owner's engineer) ali kot EPC pogodbenik (EPC contractor).

### Kot primerljiv objekt se smatra težnostna pregrada (embankment dam) z višino, večjo ali enako 30 m in velikostjo akumulacije vsaj 3.000.000 m3:

| Zap. št. | Referenčni naročnik, referenčni objekt | Višina težnostne pregrade, velikost akumulacije | Vrsta storitve (obkrožiti): | V primeru konzultantskih storitev, vodenje gradnje kot (obkrožiti): | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | konzultantske storitve izdelava PZI | inženir EPC pogodbenik |  |
| 2. |  |  | konzultantske storitve izdelava PZI | inženir EPC pogodbenik |  |
| 3. |  |  | konzultantske storitve izdelava PZI | inženir EPC pogodbenik |  |
| 4. |  |  | konzultantske storitve izdelava PZI | inženir EPC pogodbenik |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje storitve (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- smo  v  zadnjih   petih (5) letih, šteto od roka za prejem prijav, na vsaj enem primerljivem projektu sodelovali kot konzultant pri nabavnem procesu s postopkom ECI (early contractor involvement), kjer je v tem postopku:

- prišlo do podpisa pogodbe z Original Equipment Manufacturer (OEM) ali

- prišlo vsaj do sklenitve pogodbe z naročnikom za izpeljavo ECI postopka, ki se zaključi s podpisom pogodbe z Original Equipment Manufacturer (OEM).

### Kot primerljiv projekt se smatra razpisni postopek za nabavo opreme (OEM) v pogodbeni vrednosti vsaj 50.000.000,00 € brez DDV, celotna vrednost projekta pa znaša vsaj 100.000.000,00 € brez DDV:

| Zap. št. | Referenčni naročnik, referenčni projekt | Pogodbena vrednost opreme (OEM) brez DDV | Celotna vrednost projekta brez DDV | V nabavnem procesu s postopkom ECI je prišlo do (obkrožiti – gl. zgoraj): | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  | A B |  |
| 2. |  |  |  | A B |  |
| 3. |  |  |  | A B |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje storitve (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

- smo v zadnjih petih (5) letih, šteto od roka za prejem prijav, izdelali projektno dokumentacijo za izvedbo v okviru CDE in z BIM. Projektna dokumentacija je bila izdelana za energetski projekt, katerega vrednost je vsaj 100.000.000,00 € brez DDV:

| Zap. št. | Referenčni naročnik, referenčni projekt | Vrednost projekta brez DDV | Projektna dokumentacija za izvedbo v okviru CDE in z BIM (obkrožiti): | Leto izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | DA NE |  |
| 2. |  |  | DA NE |  |
| 3. |  |  | DA NE |  |

### Gospodarski subjekt, ki je izvedel zgornje storitve (vpisati):

### ____________________________________________________________________________

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                               ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več referenc ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 7a

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev storitve):

…………………………………………………………………………………………………………………

Pri referenčnem objektu:

…..……………………………………………………………………………………………………………..

Moč črpalne hidroelektrarne (MW): ………………

Leto izvedbe storitve: ………………………..

Kratek opis izvedenih storitev:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 7b

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev storitve):

…………………………………………………………………………………………………………………

Pri referenčnem objektu:

…..……………………………………………………………………………………………………………..

Višina težnostne pregrade (m): ……………….…     Velikost akumulacije (m3): ……………………

Leto izvedbe storitve: ………………………..

Kratek opis izvedenih storitev:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 7c

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev storitve):

…………………………………………………………………………………………………………………

Pri referenčnem projektu:

…..……………………………………………………………………………………………………………..

Pogodbena vrednost opreme (OEM) brez DDV (EUR): ………………

Celotna vrednost projekta brez DDV (EUR): ………………

Leto izvedbe storitve: ………………………..

Kratek opis izvedenih storitev:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 7d

POTRDILO REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		…………………………….

(naslov)		…………………………….

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)		……………………………

(naslov)		……………………………

Izvedel (opredelitev storitve):

…………………………………………………………………………………………………………………

Pri referenčnem projektu:

…..……………………………………………………………………………………………………………..

Vrednost projekta brez DDV (EUR): ………………

Leto izvedbe storitve: ………………………..

Kratek opis izvedenih storitev:

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ………………………………

Telefon/ gsm: ………………………………

e-mail: ………………………………

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo št.:………………………...

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne reference.

OBRAZEC 8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Recenzija noveliranega IDP, priprava razpisne dokumentacije LOT TGD in konzultantske storitve za projekt ČHE Kozjak« izjavljamo in jamčimo, da:

Razpolagamo z ustreznim kadrom oz. številom usposobljenih strokovnjakov po posameznem področju, za izvedbo predmeta javnega naročila, ki bodo storitve tudi dejansko izvajali in sicer:

- z vsaj enim (1) strokovnjakom za kombinacijo turbina/generator na črpalni hidroelektrarni, ki ima vsaj eno referenco na primerljivem projektu. Kot primerljiv projekt se smatra črpalna hidroelektrarna, moči vsaj 220 MW.

KADROVSKI SEZNAM 1:

|  | Ime in priimek Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni projekt Moč črpalne hidroelektrarne (MW) | Vloga kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahtevan kader |  |  |  |
| Dodatni kader TDK (merilo!) |  |  |  |

- z vsaj enim (1) strokovnjakom za področje gradnje pregrad, ki ima vsaj eno referenco na primerljivem projektu. Kot primerljiv projekt se smatra težnostna pregrada (embankment dam) z višino, večjo ali enako 30 m in velikostjo akumulacije vsaj 3.000.000 m3.

KADROVSKI SEZNAM 2:

|  | Ime in priimek Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni projekt Višina težnostne pregrade (m) Velikost akumulacije (m3) | Vloga kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahtevan kader |  |  |  |
| Dodatni kader TDK (merilo!) |  |  |  |

- z vsaj enim (1) strokovnjakom za področje BIM, ki ima vsaj eno referenco na primerljivem projektu. Kot primerljiv projekt se smatra energetski projekt, katerega vrednost je vsaj 100.000.000,00 € brez DDV (to točko lahko izpolnjuje tudi strokovnjak, ki je naveden pod točkama a) ali b) tega obrazca).

KADROVSKI SEZNAM 3:

|  | Ime in priimek Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni projekt Vrednost projekta brez DDV | Vloga kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahtevan kader |  |  |  |
| Dodatni kader TDK (merilo!) |  |  |  |

- z vsaj enim (1) strokovnjakom za nabavo (procurement), ki ima vsaj eno referenco na primerljivem projektu. Kot primerljiv projekt se smatra razpisni postopek za nabavo opreme (OEM) v pogodbeni vrednosti vsaj 50.000.000,00 € brez DDV, celotna vrednost projekta pa znaša vsaj 100.000.000,00 € brez DDV.

KADROVSKI SEZNAM 4:

|  | Ime in priimek Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni projekt Pogodbena vrednost opreme (OEM) brez DDV Celotna vrednost projekta brez DDV | Vloga kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahtevan kader |  |  |  |
| Dodatni kader TDK (merilo!) |  |  |  |

- z vsaj enim (1) strokovnjakom za področje izračuna prehodnih pojavov – transienti, ki ima vsaj eno referenco na primerljivem projektu. Kot primerljiv projekt se smatra črpalna hidroelektrarna, moči vsaj 220 MW.

KADROVSKI SEZNAM 5:

|  | Ime in priimek Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni projekt Moč črpalne hidroelektrarne (MW) | Vloga kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahtevan kader |  |  |  |
| Dodatni kader TDK (merilo!) |  |  |  |

- z vsaj enim (1) strokovnjakom za geologijo, ki ima vsaj eno referenco na projektu izgradnje tunela dolžine vsaj 5 km ali izgradnje črpalne HE kavernskega tipa z instalirano močjo vsaj 220 MW.

KADROVSKI SEZNAM 6:

|  | Ime in priimek Delodajalec kadra (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec) | Referenčni projekt Dolžina tunela ali Instalirana moč ČHE kavernskega tipa (MW) | Vloga kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Zahtevan kader |  |  |  |
| Dodatni kader TDK (merilo!) |  |  |  |

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo

__________________________                               ESPD obrazca.

OPOMBA:

V primeru priglasitve več strokovnjakov/izvedbenih kadrov ponudnik obrazec ustrezno dopolni ali ga kopira.

OBRAZEC 9

POTRDILO KADROVSKIH REFERENC

Podpisani izdajatelj potrdila

(naziv)		_________________________

(naslov)		_________________________

kot naročnik potrjujemo, da je oseba

Ime		_________________________

Priimek	_________________________

pri nas izvajala naslednja dela (kratek opis izvedbe del):

v vlogi:

Referenčni projekt:

Podatki o referenčnem projektu, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev:

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe ter v postavljenih rokih.

Kontaktna oseba naročnika: ( ime in priimek )  ___________________

Telefon/ gsm: ___________________

e-mail: ___________________

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________                Žig in podpis izdajatelja potrdila:

OPOMBA:

Ponudnik mora pri posamezni kadrovski referenci podati vse informacije, iz katerih bo naročnik lahko razbral izpolnjevanje referenčnih zahtev. Obrazec se razmnoži za posamezne kadrovske reference.

| OBRAZEC 10 |  |
| --- | --- |

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PRIJAVE/PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove prijave/ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

ROK VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja je umaknil prijavo/ponudbo po poteku roka za prejem prijav/ponudb ali nedopustno spremenil prijavo/ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročil; ali

- ponudnik je navedel neresnične ali nepravilne podatke v svoji prijavi/ponudbi.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Izjava iz odstavka a) in b) 15. člena EPGP ni potrebna.

garant													(žig in podpis)

OBRAZEC 11

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

RECENZIJA NOVELIRANEGA IDP, PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE LOT TGD IN KONZULTANTSKE STORITVE ZA PROJEKT ČHE KOZJAK

- Naziv gospodarskega subjekta:

- PONUDBENA CENA (SKUPNA PONUDBENA CENA, KOT JE NAVEDENA V PREDRAČUNU)

| Ponudbena cena (brez DDV): | EUR |
| --- | --- |

Ponudbena cena brez DDV mora zajemati vse storitve in vse stroške izvajalca, potrebne za uspešno izvedbo predmeta javnega naročila (kot npr. potne stroške, stroške priprave dela in analize podatkov ter vse morebitne druge stroške), popuste in rabate.

Ponudba velja do vključno 120 dni po roku za oddajo ponudb.

Datum, kraj:	Ponudnik navedeno potrjuje z oddajo ESPD obrazca.

_________________________

Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the offerer, which directly or indirectly hold more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint stock company.

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.