Obr-P1

## VZOREC POGODBE

Ponudnik s podpisom ESPD obrazca potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.

Osnovno zdravstvo Gorenjske,

Gosposvetska ulica 9, Kranj,

matična številka: 5165792000,

ID št. za DDV: SI90714237,

ki ga zastopa direktor zavoda Matjaž Žura

(v nadaljevanju: naročnik)

in

.....................................................................................................................

ki ga zastopa:.................................................................................................

matična številka:...........................................................................................

ID št. za DDV:...................................................................

Transakcijski račun št.:…………………………..………, odprt pri ………………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBO o ureditvi skupne pralnice za potrebe OZG

št. JN_29/2024

UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel odprti postopek, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in nadalj., ZJN-3).

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi obvestila o naročilu, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pod št. objave __________, dne __________ in na spletni strani Uradne lista EU pod št. objave _______________, dne ______________.

Sredstva za izvedbo pogodbe ima naročnik za leto 2024 zagotovljena v Finančnem načrtu za leto 2024.

PREDMET POGODBE

- člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe izvedel projektiranje pralnice, izvedbo potrebnih GOI del za preureditev prostorov, dobavo in montažo opreme ter izvedbo zagona pralnice, ki bo namenjena pranju službenega perila javnega zdravstvenega zavoda, vse po sistemu »funkcionalni ključ v roke«.

Predmet pogodbe je vsebinsko natančneje opredeljen v naslednjih dokumentih:

- ponudba izvajalca št. _______ z dne _________,

- Razpisna dokumentacija naročnika v postopku oddaje javnega naročila številka objave na Portalu javnih naročil JN________/2024 z dne___________, vključno s spremembami, odgovori in dodatnimi pojasnili na Portalu javnih naročil,

- Popis potrebnih GOI del izvajalca,

- Projektna dokumentacija izvajalca - PZI,

- Terminski načrt,

- Načrt rednega vzdrževanja opreme pralnice.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, idejno, razpisno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo, objektom in terenskimi razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

Obseg, vrsta in kvaliteta del se v času izvajanja lahko spremenijo le na podlagi naloga in pisnega soglasja naročnika, skladno z določili ZJN-3.

Izvajalec bo izvršil prevzeta dela in dobave po zahtevah iz razpisne dokumentacije in v skladu s pisnimi navodili naročnika ter po tehničnih predpisih, veljavnih standardih in določilih te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Vrednost del iz prvega odstavka prejšnjega člena te pogodbe je določena na osnovi predračuna izvajalca v potrjeni in sprejeti skupni predračunski vrednosti iz ponudbe z dne _______ in skupno znaša ____________ EUR brez DDV oz. ______________ EUR z vključenim DDV.

Vrednost posameznih faz izvedbe del znaša:

| Faza |  | OPIS DEL | PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV, v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PZI) |  |  |
| 2. | UREDITEV PROSTOROV ZA PRALNICO (GOI DELA) |  |  |
|  |  | GRADBENA DELA |  |
|  |  | OBRTNIŠKA DELA |  |
|  |  | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |
|  |  | STROJNE INSTALACIJE |  |
|  |  | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA |  |
| 3. | DOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON OPREME |  |  |
|  | SKUPAJ VSE FAZE V EUR BREZ DDV (seštevek vrednosti pod 1., 2. in 3.) |  |  |
|  | VREDNOST DDV |  |  |
|  | SKUPAJ VSE FAZE V EUR Z DDV |  |  |

- člen

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo del do polne funkcionalnosti pralnice za potrebe javnega zavoda, to je projektiranje pralnice, izvedba potrebnih GOI del za preureditev prostorov, dobava in montaža opreme, vse instalacija, zagon in testiranje, uvedba in usposabljanje naročnikovih uporabnikov v delo, potni stroški, špediterski, carinski, DDV in vsi drugi povezani stroški, popusti in rabati ter vzdrževanje in odprava napak v garancijski dobi.

Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov. Cena se lahko spremeni le v primeru dodatnih zahtev naročnika.

Izvajalec izjavlja, da je v celoti seznanjen s predmetom pogodbe in vsemi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in tehnično dokumentacijo ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno in dosledno izvedbo del po sistemu »funkcionalni ključ v roke«.

Izvajalec izjavlja, da iz naslova neznanih, dodatnih ali več del ne bo mogel zahtevati plačila dodatnih stroškov.

ROK IN KRAJ IZVEDBE

- člen

Izvajalec se zavezuje dela, ki so predmet javnega naročila, izvesti na naročnikovi lokaciji Šuceva 23, 4000 Kranj.

Izvajalec bo skupno pralnico naročnika, vzpostavil in zagnal po sledečih fazah:

1. faza: Izdelava projektne dokumentacije - PZI za ureditev skupne pralnice: 30 dni od podpisa pogodbe

2. faza: Ureditev prostorov – GOI dela: 80 dni od podpisa pogodbe

3. faza: Dobava, montaža in zagon opreme s poskusnim obratovanjem: 100 dni od podpisa pogodbe

Izvajalec pride v zamudo, če del iz prejšnjega odstavka ne izvede do roka, določenega v tej pogodbi. V tem primeru ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v skladu s to pogodbo.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

•	dogodki, ki so posledica višje sile,

•	prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika,

•	v primeru, da zamuda nastane kot posledica sprememb ali motenj v carinskem postopku, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini (dogodki, na katere izvajalec ne more vplivati).

Dodatek k pogodbi o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki.

Izvajalec mora spremembo pogodbenega roka predlagati naročniku najkasneje v treh dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

Izvajalec je dolžan v roku tri (3) dni od uvedbe v delo naročniku izročiti terminski plan izvedbe del.

Izvajalec je dolžan pričeti izvajanje del v roku pet (5) dni od uvedbe izvajalca v posel in dela izvajati v skladu s terminskim planom.

Uvedba izvajalca v posel bo v petih (5) dneh od podpisa pogodbe.

Pogodbena dela so dokončana, ko je uspešno opravljen kakovostni pregled objekta, uspešno opravljen tehnični pregled objekta, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu ter je izročena vsa zahtevana dokumentacija, vključno s finančnim zavarovanjem za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec se zavezuje dosledno spoštovati roke dokončanja del. V kolikor dela ne bodo zaključena skladno z v tem členu navedenimi roki, je izvajalec naročniku dolžan povrniti, poleg pogodbene kazni, tudi vso škodo, ki bi nastala kot posledica nepravočasne realizacije projekta.

- člen

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih, in to za čas, ko mu je zaradi spodaj naštetih primerov delo onemogočeno:

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

- prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika;

- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe - v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca.

Izvajalec je dolžan pred iztekom roka naročnika pisno zaprositi za podaljšanje roka, navesti razloge in predlagati čas podaljšanja.  V kolikor so razlogi utemeljeni, se za podaljšanje roka sklene aneks k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

(Projektna dokumentacija)

Izvajalec se zavezuje na podlagi idejne zasnove iz svoje ponudbe št. _______ izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo predelave prostorov – PZI, vključno s tehnološkim načrtom opreme.

Izvajalec mora izdelati dokumentacijo v skladu s pravili stroke in izdelek predložiti naročniku v 3 tiskanih izvodih ter v 1 elektronski verziji, v odprtih formatih DWG, XLS, DOC, ki omogočajo nadaljnjo nemoteno obdelavo.

Naročnik bo projektno nalogo pregledal v petih dneh od prejema in jo potrdil izvajalcu. V primeru ugotovljenih neskladnosti oz. napak v dokumentaciji glede na idejno zasnovo ter glede na pravila stroke, se izvajalec zavezuje popravke izvesti v roku 5 dni od pisne seznanitve s strani naročnika.

- člen

(Gradbeno obrtniška dela)

Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela, potrebna za pripravo prostora za vgradnjo in inštalacijo opreme pralnice:

- izvršiti dela kvalitetno in skladno s pravili stroke;

- izvajalec prevzema vso odgovornost za morebitne škode, ki bi jih utrpela ustanova na površinah, ki jih uporablja pri svojem delu izvajalec;

- izvesti vsa potrebna dela, da bo vzpostavljeno funkcionalno stanje prostora;

- izročiti naročniku vsa dokazila o vgrajenih materialih;

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkrije;

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete in neizpolnjevanja drugih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala;

- izvajalec mora prostor in opremo očistiti pred predajo naročniku .

- organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču;

- izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov;

- pogodbena dela in material v času od pričetka gradnje do predaje objekta zavarovati za osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe in razpisne dokumentacije;

- v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upoštevati in predložiti investitorju vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzeti vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;

- izvajati na lastne stroške redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v popisih del predvideno

obračunavanje vseh ali dela stroškov odvoza odpadkov (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predloži naročniku na njegovo zahtevo);

- organizirati in plačati finalno čiščenje po končanih delih, če pa tega ne stori, lahko to stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik poračunal pri plačilu zadnjega računa.

Izvajalec se strinja, da bo stroške za vse poškodbe, ki bi nastale pri izvajanju potrebnih gradbeno inštalacijskih del na objektu zavoda zaradi malomarnosti ali opustitve varnostnih ukrepov, naročnik odštel izvajalcu od obračuna storitev in poplačal škodo oškodovancem, v kolikor izvajalec ne bo pravočasno odpravil morebitne škode, o čemer bo sestavil zapisnik.

Pogodbena cena zajema tudi stroške izdelave PID – projekta izvedenih del.

Izvajalec z gradbeno obrtniškimi deli predelave prostorov prične po potrditvi projektne dokumentacije s strani naročnika. Po zaključku del izvajalec pripravi končni obračun, ki ga predloži v predhodni pregled in potrditev naročnikovemu gradbenemu nadzorniku.

- člen

Izvajalec se obvezuje opraviti primopredajo gradbeno obrtniških del za predelavo prostorov.

Pred primopredajo del se s strani pooblaščenih oseb naročnika, nadzora in izvajalca izvede kakovostni pregled izvedenih del. Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik kakovostnega pregleda, kjer se določi tudi rok za njihovo odpravo. Po odpravi pomanjkljivosti iz zapisnika, izvajalec o tem pisno obvesti naročnika. Pomanjkljivosti odpravi izvajalec na svoje stroške.

Izvajalec je dolžan za uspešno primopredajo del po tej pogodbi:

1.	uspešno opraviti kakovostni pregled izvedenih del, kar naročnik in nadzor potrdita pisno s strani pooblaščenih oseb naročnika, nadzora in izvajalca se po obvestilu izvajalca, da so dela končana, izvede kakovostni pregled izvedenih del.

Naročnik in nadzor morata uspešnost kakovostnega pregleda pisno potrditi.

2.	naročniku predati vso potrebno dokumentacijo:

- PID (projekt izvedenih del),

- Poročilo o gradbenih odpadkih skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,

- morebitno drugo s predpisi določeno dokumentacijo.

Naročnik pisno potrdi uspešno primopredajo del po tej pogodbi.

Pri kakovostnem pregledu je naročnik dolžan izvedena dela pregledati in morebitne očitne napake grajati nemudoma. Grajane napake se vpišejo v zapisnik, izvajalec pa se jih zaveže odpraviti najkasneje v roku, ki ga bosta stranki določili po opravljenem pregledu.

Pregled se opravi pod pogojem, da so dela izvedena v zahtevani količini in kvaliteti, prostori in okolica pa očiščeni.

- člen

V primeru, da izvajalec pri pregledu grajanih napak ne odpravi v dogovorjenem roku, se pogodbeni stranki dogovorita, da jih v tem primeru odpravi naročnik sam ali po drugih osebah na račun izvajalca tako, da stroške odprave napak nosi izvajalec.

- člen

Izvajalec je dolžan v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov  na gradbišču tako, da ne onesnažuje okolja (po potrebi v zabojnikih) in je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

- člen

Izvajalec je dolžan izvajanje del organizirati tako, da pri tem ne bo ogroženo življenje in zdravje ljudi, varnost objekta, kjer se izvajajo dela, promet, sosednji objekti ali okolje.

Izvajalec je dolžan izvajati varnostne ukrepe na delovišču, v smislu varnosti in zdravja pri delu, protipožarnega varstva, zavarovanja gradbišča in dostopov v območje gradbišča.

Izvajalec je dolžan opravljati dela na gradbišču samo z delavci, ki imajo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu in potrdilo o opravljenem preizkusu iz varstva pred požarom. Potrdila morajo biti veljavna in skladna z zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve dejanj iz prejšnjih odstavkov.

- člen

Izvajalec bo na prvi poziv naročnika, v roku, določenem na ogledu, na svoje stroške odpravil vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo v garancijski dobi.

V primeru, da izvajalec pomanjkljivosti ne odpravi v dogovorjenem roku, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev računa s pribitkom vseh stroškov in škode, kar je utrpel.

Za poplačilo stroškov in škode lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijske dobe bremenijo izvajalca.

- člen

(dobava, montaža in zagon opreme)

Izvajalec je dolžan naročniku dobaviti in namestiti opremo pralnice, v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo, pravili stroke in veljavnimi predpisi ter skladno z navodili proizvajalca opreme. Izvajalec odgovarja za strokovno, kvalitetno in funkcionalno pravilnost dobavljene in montirane opreme pralnice.

Izvajalec je dolžan izvesti tudi naslednja dela:

- po montaži aparatov izvesti s strani proizvajalca predpisane postopke zagona;

- sestaviti zapisnik o prevzemu in skupaj z odgovornimi osebami naročnika izvesti prevzem;

- izvesti izobraževanje vseh zaposlenih pri naročniku v slovenskem jeziku za varno, funkcionalno in pravilno delo z opremo;

- pripraviti vso potrebno dokumentacijo za prevzem – zapisnike o prevzemu z vso potrebno dokumentacijo, kot npr. dokazila o skladnosti, načrt izvedenih del, navodila za delo …;

- predložiti načrt vzdrževanja opreme, na podlagi navodil proizvajalca opreme;

- nuditi naročniku vso morebitno potrebno pomoč pri prijavi pralnice na ustreznih registracijskih organih oz. pri pridobitvi morebitnih potrebnih dovoljenj, če se bo izkazalo za potrebno.

- člen

Oprema, ki je predmet te pogodbe je nova, prihaja iz tekoče proizvodnje in je narejena iz standardnih prvorazrednih materialov. Oprema mora ustrezati namenu, navedenem v navodilih za uporabi in deklarirani kvaliteti na embalaži opreme.

Izvajalec naročniku najkasneje ob predaji opreme preda:

-	Tehnično dokumentacijo opreme,

-	Navodila za uporabo v slovenskem jeziku;

-	Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev.

Tovarniški atesti in certifikati, ki dokazujejo kakovost opreme, se predajo naročniku istočasno z dobavo.

Izvajalec izjavlja, da oprema, ki je predmet pogodbe, odgovarja vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Prodajalec jamči, da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določajo direktive Evropske skupnosti.

- člen

Izvajalec se zavezuje uskladiti dan prevzema pralnice z odgovorno osebo naročnika. Ob prevzemu je izvajalec dolžan izvesti predstavitev delovanja pralnice in izobraziti naročnikov kader za varno in učinkovito delo s pralnico v slovenskem jeziku. O prevzemu se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta odgovorni osebi naročnika in izvajalca.

Končni prevzem del potrdi odgovorna oseba naročnika s podpisom končnega predajnega zapisnika, ki ga pripravi izvajalec, po uspešnem preteku poskusnega obratovanja.

Šteje se, da je poskusno obratovanje končano, ko pralnica nemoteno obratuje 10 delovnih dni.

GARANCIJA

- člen

(Garancija – predelava prostorov)

Izvajalec daje naročniku garancijo za izvedena dela predelave prostora po tej pogodbi. Garancijska doba za kvaliteto izvedenih del je 5 let.

Garancijske dobe za vgrajen material, proizvode in naprave so enake garancijskim dobam neposrednih proizvajalcev oziroma dobaviteljev, vendar ne krajše kot 5 let.

Garancijske dobe začnejo teči naslednji dan od datuma uspešnega prevzema del (to je od dne, ko je opravljena primopredaja del in podpisan primopredajni zapisnik prve faze izvedbe del oz. ko izvajalec odpravi vse pomanjkljivosti iz primopredajnega zapisnika).

Naročnik bo v garancijski dobi, v skladu z garancijskimi pogoji ter navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta, zagotovil potrebno vzdrževanje oziroma servisiranje vgrajenih naprav in opreme.

- člen

(Garancija – oprema pralnice)

Izvajalec odgovarja za strokovno, kvalitetno in funkcionalno pravilnost oziroma pravilno delovanje dobavljene opreme pralnice ter daje garancijo za njeno kvaliteto in pravilno delovanje 24 mesecev od podpisa končnega predajnega zapisnika.

V garancijski dobi mora izvajalec zagotoviti brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje v skladu z zahtevami proizvajalca, vključno z rednim letnim servisom opreme. V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob običajni uporabi opreme.

Če je bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijski rok znova. V kolikor napaka ni odpravljena v roku 45 dni ali se enaka napaka na aparatu in opremi ponovi najmanj trikrat, je prodajalec dolžan aparat in/ali opremo zamenjati za novi aparat in/ali opremo, ki brezhibno deluje na lastne stroške. Garancijska doba za zamenjan aparat in/ali opremo začne teči od dneva zapisniškega prevzema zamenjanega dela.

Minimalni obseg del rednega vzdrževanja opreme pralnice zajema najmanj:

- mehanski pregled stanja v celoti, podrobni pregled bolj obremenjenih sklopov (ležaji, motorji, drsne površine...);

- pri elektroniki: čiščenje filtrov pri hlajenju (zračenju), občasno tudi menjava; preverjanje nivoja tekočine in menjava po določeni dobi za tiste dele opreme, ki se hladijo ali potrebujejo za normalno delo določene tekočine (voda, olje itd);

- čiščenje hladilnih sistemov (ventilatorji in filtri).

Sestavni del pogodbe je načrt rednega vzdrževanja, ki ga v skladu z navodili za vzdrževanja proizvajalca opreme pripravi izvajalec. Načrt rednega vzdrževanja opreme pralnice je priloga k tej pogodbi.

- člen

Servisna služba mora biti zagotovljena v Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. V vsakem primeru bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar na svoje stroške zagotovi izvajalec.

Prijava napake mora biti izvedena pisno na elektronski naslov _________________ ali telefonsko na tel. št. _______________, v tem primeru pa ji mora slediti pisna potrditev prijave napake, na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Izvajalec zagotavlja dostopnost serviserja od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 ure.

Serviser je dolžan pričeti z odpravljanjem napake v roku največ 6 ur od prijave napake, vendar znotraj naročnikovega delovnega časa, ki je od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 ure. Serviser je dolžan napake odpraviti v roku  1 (enega) delovnega dne od prijave napake s strani naročnika.

V primeru, da izvajalec pomanjkljivosti ne odpravi v zgoraj navedenih rokih, se pogodbeni stranki lahko dogovorita za nov rok odprave napak. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov mora izvajalec ob prevzemu opreme pralnice naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku kot je določeno v tej pogodbi.

Vsi potni, transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom in servisu v času garancijske dobe bremenijo izvajalca.

- člen

Izvajalec bo po izteku garancijske dobe na predlog naročnika zagotavljal tudi nadaljnje vzdrževanje dobavljene opreme pralnice, o čemer bosta stranki sklenili posebno pogodbo. Vzdrževanje, servis in originalne rezervne oziroma nadomestne dele za dobavljeno opremo se zavezuje zagotavljati še 10 let po dobavi opreme pralnice.

ODGOVORNOST

- člen

Izvajalec je naročniku odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem svojih obveznosti, in za vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi napak, ki so posledica izvedenih del, in sicer v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik je dolžan:

-	predati prostore, ki so predmet predelave in opremljanja izvajalcu,

-	sodelovati na koordinacijskih sestankih in tekoče pregledovati napredovanje del ter potrjevati izvedbeno dokumentacijo,

-	na prvem koordinacijskem sestanku, ki ga naročnik skliče v roku 5 dni od sklenitve pogodbe, predstaviti osnutek plana izvajanja posameznih del in izvajalca uvesti v delo (uvedba izvajalca v posel),

-	pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti,

-	zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo po veljavni zakonodaji,

-	zagotoviti plačilo po pogodbi.

V času izvajanja del je naročnik dolžan tekoče obveščati izvajalca o kakršnihkoli spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev del.

RAČUN IN ROK PLAČILA

- člen

Plačilo pogodbenega zneska se izvrši na podlagi zaključenih in s strani naročnika potrjenih posameznih faz, kot so opredeljene v 5. členu te pogodbe. Podlaga za izdajo računa 1. faze je potrjena projektna dokumentacija naročnika, za izdajo računa 2. faze s strani gradbenega nadzornika potrjena končna situacija, za izdajo račun 3. faze pa potrjen kočni predajni zapisnik, po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju.

Naročnik je dolžan v 15 dneh račun potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik računa ne zavrne v roku 15 (petnajst) dni od prejema, je dolžan račun plačati v zakonsko predpisanem roku od dneva prejema računa (30 dni). V primeru zamude s plačilom, lahko izvajalec zaračuna zakonske zamudne obresti.

Na koncu vsakega posameznega računa, mora biti narejena preglednica plačil po predmetnem računu, iz katere je razvidno, koliko se plača direktno posameznim podizvajalcem, če so ti zahtevali neposredno plačilo. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Vezano na določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16) bo izvajalec izdane račune oz. situacije in ostale spremljajoče dokumente naročniku pošiljal izključno v elektronski obliki (e-račun).

Vsa morebitna dodatna dela morajo biti potrjena in vrednotena pred izvedbo. Za dodatna dela mora biti sklenjen dodatek k tej pogodbi.

ZELENO JAVNO NAROČANJE

- člen

Vezano na izvrševanje določb veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju se izvajalec zavezuje, da bo izpolnil okoljske zahteve za gradnjo kot izhajajo iz tehničnih specifikacij, ki jih poda v okviru popisa del in projektni dokumentaciji.

Izvajalec se obvezuje naročniku najkasneje pred vgradnjo posredovati tehnično dokumentacijo, iz katere bo  izhajalo, da gradbeni in drugi proizvodi, predvideni za vgradnjo, izpolnjujejo okoljske zahteve.

V primeru, da izvajalec  naročniku ne bo posredoval dokumentacije iz prejšnjega odstavka oz. bo posredoval dokumentacijo iz katere ne bo razvidno, da gradbeni in drugi proizvodi izpolnjujejo naročnikove okoljske zahteve, lahko začne naročnik ustrezne postopke za prekinitev pogodbe.

POGODBENA KAZEN

- člen

Izvajalec je v primeru zamude roka izvedbe del iz 5. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % od skupne pogodbene vrednosti del v EUR z DDV za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 10 % od skupne pogodbene vrednosti del v EUR z DDV iz 3. člena te pogodbe.

Iz naslova pogodbene kazni naročnik izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v osmih dneh od dneva prejema. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi naročnika po tej pogodbi.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dolžan naročniku povrniti tudi preostalo škodo, ki bi naročniku nastala zaradi zamude, in presega znesek pogodbene kazni, največ do skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi te pogodbe predloži naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za izvedbo. Predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca, lahko naročnik unovči bančno garancijo.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije predloži enakovredno kavcijsko zavarovanje.

BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Izvajalec bo najkasneje v desetih (10) dneh po uspešno opravljenem končnem prevzemu opreme  predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem. Bančna garancija za odpravo napak mora veljati še najmanj 30 dni po preteku najdaljšega garancijskega roka za dobavo opreme iz 20. člena te pogodbe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Predložitev bančne garancije iz prejšnjega odstavka je pogoj za uspešno končno primopredajo. Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži garancije, se šteje, da primopredaja ni opravljena, naročnik pa lahko uveljavi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Bančna garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika iz vseh faz izvedbe pogodbe v času garancijskih rokov.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije predloži enakovredno kavcijsko zavarovanje.

NADZOR

- člen

Gradbeni nadzor nad izvajanjem del opravlja ________________________________________.

VODSTVO GRADBIŠČA

- člen

Izvajalec za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje _______________________, ki ga na gradbišču zastopa kot vodja gradnje.

Izvajalec mora poskrbeti z odločbo za imenovanje in določitev vodje gradnje in odgovornih vodij posameznih del ter o tem pisno seznaniti naročnika v roku 8 dni od podpisa pogodbe.

Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja naročnika.

SKRBNIKI POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje skrbnike pogodbe z namenom, da bi sproti reševali nerešene probleme in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____________________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je  _____________________.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati skrbnika pogodbe, o čemer se medsebojno pravočasno pisno obvestita.

Skrbnika sproti ocenjujeta kvaliteto ter razrešujeta morebitna nesoglasja, reklamacije in podobno. V kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan upoštevati in odpraviti na svoje stroške.

PODIZVAJALCI

(velja le, če izvajalec nastopa skupaj s podizvajalci)

- člen

Izvajalec imenuje za izvedbo javnega naročila sledečega podizvajalca:

(Naziv in polni naslov) ____________         ________________________ (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec), ki ga zastopa ______________________________,

matična številka: ________________,

davčna številka: _________________,

transakcijski račun: ________________________, odprt pri: ______________________.

Podizvajalec bo izvajal naslednja dela:  _______________________________, v predvideni skupni vrednosti ___________________ z vključenim DDV.

Dela bo podizvajalec izvajal v enakih rokih kot izvajalec.

Pogodba izvajalca s podizvajalcem je sestavni del te pogodbe in mora biti sklenjena in predložena naročniku pred oziroma ob sklenitvi te pogodbe. Če je podizvajalec, skladno z ZJN-3, zahteval neposredno plačilo, mora izvajalec v tem primeru v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu in svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloži račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, zlasti podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente podizvajalcev. Poleg navedenega mora predložiti še:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- potrdilo pristojnega davčnega urada, izdano na dan sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, iz katerega bo razvidno, da novi podizvajalec nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več, ter da ima podizvajalec na dan sklenitve pogodbe tudi predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če je ta neposredno plačilo zahteval.

Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Upoštevaje določbe 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o	plačilom za delo,

o	delovnim časom,

o	počitki,

o	opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja 	ali

o	v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca/dobavitelja v desetih dneh.

Izvajalec/dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec/dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec/dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca/dobavitelja najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca/dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

OSTALE DOLOČBE

- člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam s strokovno usposobljenimi delavci, ki jih je navedel v svoji ponudbi/skupaj s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi (če je izvajalec v ponudbi navedel podizvajalce). Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v Seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da v objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

- člen

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki bodo označeni za zaupne in bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe.

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Pogodbeni stranki soglašata, da se, če s to pogodbo ni določeno drugače, za razmerje med strankama uporabljajo določila veljavnega OZ. Za vprašanja, ki jih OZ ne ureja, veljajo določila Posebnih gradbenih uzanc, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi, ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 27. člena te pogodbe.

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| Številka pogodbe: _______________ V Kranju, dne __________ NAROČNIK OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Matjaž Žura direktor |  | Številka pogodbe: ________________ V/na ____________, dne _______ IZVAJALEC ______________ |
| --- | --- | --- |