| Naročnik: | Podpisnik pogodbe: mag. Franc Props, minister |
| --- | --- |
| Republika Slovenija Ministrstvo za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana ki ga zastopa mag. Franc Props, minister |  |
| Davčna št: 91838983 | Telefon: 01 478 83 30 |
| Matična št.: 2482762000 | E-pošta: gp.mju@gov.si |
| Transakcijski račun: SI56 0110 0630 0109 972 | Telefaks: 01 478 83 31 |

| Izvajalec: | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |
| /naziv/ /sedež/ ki ga zastopa /zakoniti zastopnik/ |  |
| Davčna št: | Telefon: |
| Matična št.: | E-pošta: |
| Transakcijski račun: | Telefaks: |

sklepata

POGODBO št.

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun (v nadaljnjem besedilu: naročnik) izvedlo postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Gradbeni nadzor nad sanacijo objektov Vojkova 1a in 1b, Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov« (objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil št. objave JN     /____ in portalu TED št. objave       z dne     ),

- da je bil izvajalec, na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št.      , z dne      , izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila,

- da se osebni podatki zaposlenih navedenih v tej pogodbi obdelujejo za potrebe izvajanja te pogodbe v skladu z 48. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS) in členom b/1/6 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov),

- da so sredstva za projekt zagotovljena v okviru potrjenega Načrta za okrevanje in odpornost ( v nadaljnjem besedilu: NOO), ki je bil potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta Evropske unije z dne 17. oktobra 2023 o spremembi Izvedbenega sklepa z dne 28. julija 2021 o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (13615/2023) in njegovo prilogo,

- da je Vlada Republike Slovenije izdala sklep št. 36000-7/2023/6 z dne 19. 10. 2023 in sklep št. 36000-7/2023/11 z dne 30. 5. 2024 na podlagi katerih sta bila objekta Vojkova 1a in Vojkova 1b uvrščena na Seznam projektov za izvedbo energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali državnega pomena v okviru NOO in izbrana na drugem in četrtem roku Javnega povabila za energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2) z oznako JP_EP_NOO_2022.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je »Gradbeni nadzor nad sanacijo objektov Vojkova 1a in 1b, Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov«.

Predmet pogodbe je podrobneje specificiran v tehničnih specifikacijah s prilogami (PZI) (priloga 1) in ponudbenem predračunu (priloga 2), ki sta prilogi te pogodbe in njen sestavni del ter se izvaja na način, kot je določeno v teh prilogah in tej pogodbi.

Začetek uporabe te pogodbe je vezan na sklenitev in veljavnost ter izvajanje pogodbe za GOI dela, na katera se ta pogodba nanaša.

- NAČIN IZVAJANJA POGODBE

- člen

Naročnik s to pogodbo oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo nadzora del nad izvajanjem sanacije objekta Vojkova 1a in 1b Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov (v nadaljnjem besedilu: storitve), objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko JN006866/2024-EUe16/01.

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi storitev iz prvega odstavka tega člena upošteval vso izdelano dokumentacijo in da projekt ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske Unije (DNSH).

- člen

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo kader, ki izvaja pogodbene storitve in izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije, na podlagi česar je bilo izvajalcu naročilo oddano in podpisana ta pogodba.

Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila oziroma te pogodbe. Kot sprememba se štejejo morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra kot tudi morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve. Izvajalec mora naročniku ob vsaki spremembi predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra. Naročnik mora s tako spremembo soglašati. Če naročnik v petih (5) delovnih dneh po prejetem obvestilu o napovedani spremembi ne pošlje odgovora izvajalcu, se šteje da s spremembo soglaša. Morebitni zamenjani novi kader, preden začne opravljati storitve in dela po tej pogodbi, mora izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje.

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev.

Gradbeni nadzor, je podrobneje opredeljen v tehničnih specifikacijah, ki so priloga 1 te pogodbe ter njen sestavni del.

Obvezni nadzor po Gradbenem zakoniku (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljnjem besedilu: GZ-1):

- da je gradnja skladna z gradbenimi predpisi,

- da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje,

- da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti,

- nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča,

- nadzor nad vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter izvajanje sprotne kontrole gradnje,

- nadzor, da se vpisi v gradbeni dnevnik vršijo dnevno, udeleženci pri graditvi objekta pa ga podpisujejo ob vsakokratnem pregledu ali nadzoru,

- nadzor nad količino, kakovostjo opravljenih del v skladu s PZI, in skladnost  s »PRIROČNIKOM UPRAVIČENIH STROŠKOV ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH STAVB IZ NASLOVA SKLADA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST«, december 2022 (v obračunih morajo biti skladno s predmetnim priročnikom ločeno prikazani in obračunani »upravičeni stroški« in DDV za upravičene stroške in ostali stroški),

- sodelovanje pri končnem prevzemu in tehničnem pregledu objekta,

- nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu s predračunom in knjigo obračunskih izmer,

- nadzor nad izvajanjem gradbenih pogodb,

- uvedbo izvajalcev gradbenih pogodb v delo,

- svetovanje naročniku ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo in pregledi, potrditve ali zavrnitve predlogov izvajalca del,

- prevzem del,

- reševanje zahtevkov izvajalca del,

- tehnično svetovanje naročniku, v povezavi z deli, ki jih nadzira,

- ostale aktivnosti v skladu z navedbami v tehničnih specifikacijah, ki se nanašajo na nadzor v konkretnem pomenu besede in tehnično svetovanje,

- ostale aktivnosti v skladu z navedbami v tehničnih specifikacijah,

- določitev koordinatorja za varstvo pri delu pri izvajanju del,

- določitev koordinatorja za opravljanje del za DNSH.

- SPLOŠNE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- izvršil pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,

- pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi sodelavci,

- ob morebitni zamenjavi sodelavcev pravočasno obvestil naročnika in posredoval ustrezne podatke in dokazila o novih sodelavcih,

- pogodbena dela opravil v dogovorjenih rokih,

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno zahteval soglasje naročnika, ki mora biti podano v pisni obliki,

- pisno opozoril naročnika na morebitne težave pri izvajanju del, ki bi lahko ogrozile izvedbo pogodbe v pogodbenih rokih ali povzročile materialno škodo,

- ravnal kot dober gospodarstvenik in varoval interese naročnika,

- varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij, upošteval vsa določila, smernice in zahteve, ki so mu že ali še bodo dane z dokumentacijo, predvideno s to pogodbo.

Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev pojasniti in o tem pisno obvestiti naročnika.

- člen

Izvajalec je seznanjen s pogoji na gradbišču in potrjuje, da je pred podpisom te pogodbe skrbno pregledal obe lokaciji in se seznanil s pogoji gradnje in dela ter dokumentacijo naročnika, na podlagi katere se bodo izvajala gradbena in ostala dela in, da je v celoti seznanjen z obsegom in načrtom izvajanja del.

Izvajalec potrjuje, da je seznanjen z gradbeno pogodbo, ki jo je naročnik sklenil z izvajalcem gradnje.

- člen

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objekta in okolice.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen s predvidenim obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo obeh stavb, na katerih se bodo izvajale pogodbene storitve.

- člen

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da bodo njegovi nadzorniki in odgovorni nadzornik:

-	pogodbene storitve opravili strokovno in kvalitetno, v skladu s pravili stroke ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji: zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe,

-	pri svojem delu upoštevali smernice in delovna napotila ter zahteve, ki so ali še bodo dane z dokumentacijo in tiste, ki bodo v obliki zapisnikov koordinacije dogovorjene na skupnih operativnih sestankih,

-	v vseh primerih, če bodo ugotovljena neskladja ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, nemudoma obvestili investitorja in izvajalca del,

-	pri izvajanju prevzetih del ravnali v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter zagotovili izvajanje vseh ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu delavcem, ki opravljajo predmet te pogodbe,

-	seznanili in ravnali v skladu s pisnim sporazumom za določitev skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, v primeru izvajanja del na delovišču, kjer hkrati opravlja delo dvoje ali več delodajalcev.

- člen

Nadzornik se zavezuje na zahtevo naročnika izvesti tudi druga dela, ki so v neposredni zvezi s predmetom pogodbe iz 5. člena te pogodbe, ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne.

Odgovorni nadzornik je dolžan poročati naročniku o poteku prevzetih storitev tedensko, oziroma po potrebi ali po dogovoru z naročnikom tudi večkrat. Nadzornik bo naročnika obveščal o vseh dogodkih, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na izpolnitev izvedbe sanacije objektov Vojkova 1a in 1b Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov.

Odgovorni nadzornik in odgovorni nadzorniki posameznih del bodo redno sodelovali na skupnih operativnih sestankih z udeleženci izvedbe sanacije objektov Vojkova 1a in 1b Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov. Operativne sestanke bo vodil predstavnik nadzora, ki bo tudi pisal zapisnike. Odgovorni nadzornik in nadzorniki posameznih del bodo sodelovali pri končnem prevzemu sanacijo objektov Vojkova 1a in 1b, Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov in seznanjal naročnika s potekom odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih po zapisnikih komisijskih /tehničnega pregleda in odprave pomanjkljivosti v garancijski dobi.

- člen

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, kar izvajalec dokaže s kopijo zavarovalne police, ki je priloga 3 te pogodbe in njen sestavni del.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje da bo:

- izvajalce po pogodbah energetske in prenove notranjih prostorov pisno obvestil o pooblastilih, ki jih je izdal nadzorniku,

- zagotavljal finančna sredstva skladno s 17. in 18. členom te pogodbe in napredovanjem del,

- seznanil nadzornika z vsebino pogodb drugih izvajalcev na objektu, katerih delo in obveznosti lahko vplivajo na nadzor po tej pogodbi (znanja, kontrola, dobavitelji gradiv in opreme ter drugimi podatki),

- sproti obveščal nadzornika o vseh dejstvih, ki vplivajo na potek projekta,

- posredovati kontaktne podatke sodelujočih na projektu,

- predati vse ostale potrebne vhodne podatke in razpoložljivo dokumentacijo za izvedbo pogodbenih del ter uvesti izvajalca v delo v roku pet delovnih dni od podpisa pogodbe in predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- plačati dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo,

- zagotoviti nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela.

Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je razlog zamude z deli opustitev naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik je dolžan zaradi svoje zamude primerno podaljšati izvedbene roke in opraviti ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

- člen

Naročnik bo nadzorniku/odgovornemu nadzorniku predal preostalo dokumentacijo, ki je pomembna za izpolnitev predmeta pogodbe, najkasneje ob uvedbi v delo.

Naročnik lahko naknadno dostavi nadzorniku še morebitno dodatno drugo dokumentacijo in spremembe. Nadzornik je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivost dokumentacije ali na druge okoliščine, ki bi lahko bile pomembne za opravljanje gradbenega nadzora ali bi pomembno vplivale na potek izvajanja sanacijo objektov Vojkova 1a in 1b, Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov.

Naročnik bo o uvedbi v delo sestavil zapisnik.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Skupna pogodbena vrednost te pogodbe znaša       EUR z DDV (z besedo       evrov in 00/00).

Od tega za objekt Vojkova 1a       EUR z DDV (z besedo       evrov in 00/00) in za objekt Vojkova 1b       EUR z DDV (z besedo       evrov in 00/00).

Pogodbena cena, navedena v prvem odstavku tega člena, je fiksna in nespremenljiva do konca izvedbe del po tej pogodbi in vključuje vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe za celovito sanacijo objektov Vojkova 1a in Vojkova 1b, Ljubljana, ki obsega celovito energetsko sanacijo, statično sanacijo in sanacijo notranjih prostorov, z upoštevanjem okoljskih vidikov iz 3. člena te pogodbe. Pogodbena cena vključuje izvedbo vseh potrebnih storitev skladno z obsegom izvajanja storitev nadzora v zvezi s predmetom pogodbe. Izvajalec se odpoveduje naknadnemu uveljavljanju kakršnih koli dodatnih stroškov iz naslova njegovega povečanega obsega izvajanja storitev ali njegovih dodatnih storitev, če le ta ne presegajo obsega sklenjene pogodbe.

Cene iz te pogodbe vključujejo tudi stroške izvajalca, ki niso navedeni v posameznih postavkah ponudbenem predračunu te pogodbe, kot sledi:

- potne stroške,

- vse stroške v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu,

- stroške finančnih zavarovanj, dovoljenj in soglasij, vključno s podaljšanji veljavnosti,

- stroške prekinitev del zaradi: izdelave dodatne ali sprememb dokumentacije, zahtev naročnika, tretjih oseb ali organov,

- stroške poučitve predstavnikov uporabnika z ravnanjem vgrajenih sistemov in naprav in izdelava zapisnika,

- stroške sestankov, sodelovanja in koordinacije s predstavnikom naročnika, uporabniki, predstavniki soglasodajalcev in investitorja ter po potrebi podizvajalcev,

- stroške odprave pomanjkljivosti,

- stroške sodelovanja na kvalitetnih pregledih, primopredaji in pri končnem obračunu,

- ostale stroške za izvedbo predmeta te pogodbe.

Izvajalec soglaša in se odpoveduje vsakršnim zahtevkom po uveljavljanju razlike v ceni v skladu z določili 656. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.  97/07 – UPB1, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljnjem besedilu: OZ).

- ROKI

- člen

Naročnik bo v petih (5) dneh po podpisu te pogodbe uvedel izvajalca v delo ter mu predal potrebne vhodne podatke za pričetek izvedbe pogodbenih storitev.

Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem storitev takoj po podpisu te pogodbe in uvedbi v delo ter jih izvajati in dokončati skladno s terminskim načrtom po pogodbi za izvajanje GOI del za sanacijo objektov Vojkova 1a in 1b, Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov. O natančnem pričetku izvajanja del bo naročnik izvajalca obvestil po končanem postopku izbire izvajalca za izvedbo GOI del sanacije objektov Vojkova 1a in 1b, Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov.

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve po potrebi izvajal tudi izven delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

Pogodbeni rok in rok uporabe te pogodbe za storitev nadzora se lahko spremeni zaradi spremembe terminskega plana izvedbe sanacije objektov Vojkova 1a in 1b, Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov, ki je posledica neugodnih vremenskih razmer, izrednih dogodkov oziroma nastopa višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa, in vzrokov ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega storitev oziroma jih ni povzročil izvajalec.

- PODIZVAJALCI

(opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na izvedbo nadzora s podizvajalci, črta).

xx. člen

Izvajalec bo pogodbeno izvedbo nadzora izvajal s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu ESPD, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del, v obsegu in načinu, ki je določen v tej prilogi.

xx. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev,

- izpolnjene obrazce »ESPD« novih podizvajalcev in ostala zahtevana dokazila za nove podizvajalce, v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, na podlagi katere je bilo naročilo oddano izvajalcu,

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

xx. člen

# V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo nadzora ki je predmet te pogodbe.

xx. člen

Če naročnik ugotovi, da delo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima pravico odstopiti od pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se nadzor izvaja, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

xx člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so izvajali nadzor po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev nadzora, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljnjem besedilu: zavarovanje)  mora izvajalec predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe, v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne vrednosti pogodbe z DDV.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del.

Če se bodo med trajanjem pogodbe podaljšali roki za izvedbo pogodbenih del, ali povišala skupna pogodbena vrednost, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izvajalec:

-	ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

-	bo prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti, določene v pogodbi ali

- 	v drugih primerih, določenih s to pogodbo.

V primerih zamud, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, na način določen tej pogodbi, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali za primer kršitev skladno s tem členom pogodbe.

Naročnik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o kršitvi oz. zamudi, mu postaviti rok za odpravo kršitve. Če kršitev v podanem roku ni odpravljena, so izpolnjeni vsi pogoji za unovčitev zavarovanja.

Če izvajalec iz razlogov, ki niso na strani naročnika, zamuja z deli na kritičnih točkah glede na podroben izvedbeni terminski plan, ki ga pripravi izvajalec, potrdi pa naročnik, več kot 20 dni, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izvajalcu obračuna izvedena dela in odstopi od pogodbe s pisno izjavo, poslano priporočeno s povratnico na naslov izvajalca.

V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec naročniku v roku desetih delovnih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- VIR FINANCIRANJA

- člen

Projekta Prenova in energetska sanacija objekta Vojkova 1a, Ljubljana in Prenova in energetska sanacija objekta Vojkova 1b, Ljubljana se izvajata v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ukrepa: Energetske prenove stavb izjemnega upravnega ali družbenega pomena, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2), razvojnega področja: Zeleni prehod.

Naročilo izvedbe gradbenega nadzora sofinancirata Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost in Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo iz NOO za pogodbene storitve iz 2. člena pogodbe. pogodbe oz. neupravičene stroške iz Priloge 1 in 2.

Pripadajoči davek na dodano vrednost (DDV) je neupravičen strošek in se krije iz integralnih sredstev proračuna Republike Slovenije.

- PREVZEM DEL IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Pogodbeno ceno, bo izvajalec obračunaval na naslednji način:

95 % vrednosti pogodbenih storitev neposrednega nadzora (brez stroškov koordinacije varstva pri delu) sorazmerno z obsegom izvedenih del energetske prenove stavbe in prenove notranjih prostorov Vojkove 1a in Vojkove 1b, Ljubljana glede na predhodno potrjene mesečne situacije izvajalcev GOI del. Znesek se obračuna v mesečnih deležih izvedenih GOI del za posamezni objekt.

Izvajalec mora k računu obvezno priložiti s strani naročnika potrjeno poročilo o izvedenih storitvah, ki mora biti naročniku posredovano v predhodno potrditev v elektronski in pisni obliki.

Podlage za izstavitev zadnjega računa pred začetkom garancijske dobe:

- prevzemni zapisniki izvedenih del energetske prenove stavbe ter prenove notranjih prostorov s posameznimi izvajalci ter potrjeni računi izvedenih del energetske prenove stavbe ter prenove notranjih prostorov in

- s strani naročnika predhodno potrjeno poročilo o dejansko izvršenih storitvah nadzora.

Podlaga za izstavitev končnega računa:

- zapisniško izveden končni prevzem GOI del in pregled energetsko prenovljene stavbe in notranje preureditve prostorov stavbe (prevzemni zapisnik po izvedbi del energetske prenove stavbe notranje preureditve prostorov).

5 % vrednosti pogodbenih storitev neposrednega nadzora (brez stroškov koordinacije varstva pri delu)  po izteku izvajanja nadzora nad odpravo vseh napak in pomanjkljivosti, v primeru, da za nastanek le teh odgovornost ni na strani izvajalca/nadzornika.

Koordinacija varstva pri delu se plačuje po mesečnih situacijah v enakih deležih od pogodbene vrednosti koordinacije varstva pri delu glede na predviden čas gradnje – oziroma čas trajanja koordinacije varstva pri delu.

Izvajalec je dolžan obračune iz tega člena pripraviti na tak način, da so skladni z dokumentom »PRIROČNIK UPRAVIČENIH STROŠKOV ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH STAVB IZ NASLOVA SKLADA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST V OKVIRU NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST«, december 2022. V obračunih morajo biti skladno s predmetnim priročnikom ločeno prikazani in obračunani »upravičeni stroški« in DDV za upravičene stroške in ostali stroški.

Izvajalec mora račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19, v nadaljnjem besedilu: ZOPSPU-1A). Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Rok plačila računa je največ 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa oziroma v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije, in sicer na izvajalčev transakcijski račun, ki je vsakokrat naveden na računu.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan takoj po pisnem opozorilu naročnika, najpozneje pa naslednji dan, odpraviti nepravilnosti. Pisno opozorilo naročnika se šteje od dneva, ko je naročnik opozorilo po elektronski pošti poslal skrbniku pogodbe na strani izvajalca. Izvajalec je v tem primeru za vsak dan nepravilnega izvajanja dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 odstotka skupne pogodbene vrednosti z DDV za celoten čas nepravilnega izvajanja pogodbenih obveznosti, vendar največ do višine deset odstotkov skupne pogodbene vrednosti z DDV, kar lahko naročnik obračuna izvajalcu pri končni situaciji. V primeru kršitev iz tega odstavka, ki trajajo več kot pet dni, pa lahko naročnik poleg zaračunavanja pogodbene kazni izvajalcu unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in lahko začne postopek prekinitve pogodbenega razmerja s pisnim odstopom od pogodbe.

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri končanju pogodbenih del, kot je to opredeljeno s to pogodbo, lahko naročnik zaračuna izvajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,5 % od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan, za celoten čas zamude, kar lahko naročnik obračuna izvajalcu pri izdaji računa vendar največ do 10% skupne pogodbene vrednosti.

Obračun pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje materialne odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbe kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi. Če to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osmih dni od prejema.

# Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljavljati od izvajalca nadomestilo za škodo, ki mu je nastala z zamujanjem pogodbenih rokov. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v višini nastale škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroža dosego končnega roka izvedbe del, na to pisno opozori izvajalca in mu določi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti. V primeru, da izvajalec danih navodil naročnika ne upošteva, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe, pogodbena dela pa dokončati z drugim izvajalcem. Izvajalec ima v tem primeru pravico do plačila za kvalitetno opravljena dela, naročnik pa mu zaračuna razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini pet odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi nepravilnega, nekvalitetnega izvajanja ali izvedbe del ali zamujanja z deli utrpel naročnik.

Če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne omogoči uvedbe v delo, lahko naročnik odstopi od pogodbe, za izvedbo del pa pridobi drugega izvajalca. V tem primeru ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini dveh odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik.

Za plačilo zneskov, določenih po tem členu, naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 30 dni od njegovega prejema.

- člen

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del in sicer v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v prej navedenem roku.

- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- člen

Izvajalec je dolžan ohraniti kot zaupne in trajno varovati podatke, ki jih pridobi oziroma za katere izve med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti. Izvajalec podatkov ne sme uporabiti v lastno korist ali v komercialne namene in jih ne sme brez vednosti in naročnikovega soglasja posredovati tretjim osebam.

Skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalce obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov iz tega člena.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju gradnje. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

Izvajalec mora pri izvajanju razpisanih del dosledno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v Republiki Sloveniji, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana, ali pri izvajanju te pogodbe, kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke obljubil predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev tega posla, ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim bi bila povzročena škoda organu ali organizaciji iz javnega sektorja, ali bi bila omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Naročnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena, ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, začel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- člen

Izvajalec je na poziv naročnika pri izvajanju predmeta javnega naročila oziroma te pogodbe naročniku dolžan posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- SKRBNIKI IN POOBLAŠČENE OSEBE POGODBE

- člen

Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je g./ga.       (telefon:       in e-naslov:      ).

Skrbnik te pogodbe na strani izvajalca je g./ga.       (telefon:       in e-naslov:      ).

Odgovorne osebe izvajalca za izvajanje te pogodbe so:

Vodja nadzora:

Strokovna izobrazba:

Številka pooblastila inženirja:

Pooblaščeni nadzornik posameznih del za izvajanje nadzora nad gradbenimi deli:

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Številka pooblastila inženirja:

Pooblaščeni nadzornik posameznih del za izvajanje nadzora nad elektro inštalacijskimi deli:

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Številka pooblastila inženirja:

Pooblaščeni nadzornik posameznih del za izvajanje nadzora nad strojnimi deli:

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Številka pooblastila inženirja:

Pooblaščeni koordinator za varstvo pri delu je:

Ime in priimek:

Strokovna izobrazba:

Številka pooblastila inženirja:

V primeru spremembe izvajalčeve odgovorne osebe je dolžan izvajalec spremembo odgovorne osebe predložiti v predhodno potrditev naročniku in sme za svojo odgovorno osebo imenovati samo tisto osebo, za katero pridobi izrecno soglasje naročnika.

- VELJAVNOST, ODSTOP OD POGODBE IN PRENEHANJE POGODBE

- člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank ob pogoju, da izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 16. člena te pogodbe.

Pogodba se sklepa za čas trajanja projekta. Okviren predviden rok izvedbe GOI del je 15 mesecev od uvedbe v delo oz. najkasneje do 31. 12. 2026, z vključenimi kvalitativnimi pregledi po končanju vseh del po pogodbi za GOI dela.

- člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odstopni rok je en mesec in začne teči naslednji dan po prejemu odstopa. Odstop mora biti pisen.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odstopni rok je v tem primeru 15 dni. V primeru uveljavljanja odstopa od pogodbe iz razlogov po tem odstavku, morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve in po potrebi oziroma, če je to možno dati nasprotni stranki primeren rok za odpravo pomanjkljivosti.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru ponavljanja nekvalitetnega ali delnega izvajanja gradnje, naročnik izvajalca najprej pisno opozori na nepravilnosti. Če se izvajanje nekvalitetne gradnje nadaljuje, lahko naročnik prične postopek za prekinitev pogodbenega razmerja s pisnim odstopom. Odstopni rok je en mesec in začne teči naslednji dan po prejemu odstopa.

V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 odstotkov pogodbene vrednosti in vso škodo, ki zaradi odstopa od pogodbe nastane. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik za plačilo pogodbene kazni upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetno izvedbo gradnje za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

V primeru odstopa po 2. ali 3. alineji prvega odstavka tega člena se šteje, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za katero mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Za spremembo skrbnikov te pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja in pisnega pooblastila dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju gradnje. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

Izvajalec mora pri izvajanju razpisanih del dosledno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise v RS, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili.

- člen

Pogodbeni stranki na varen in urejen način hranita vse dokumente in račune, ki se nanašajo na program in z njim povezano financiranje skladno z nacionalno zakonodajo, in tako zagotavljata revizijsko sled.

Pogodbeni stranki omogočata dostop do dokumentacije koordinacijskemu organu, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom.

Pogodbeni stranki bosta spoštovali pravila informiranja, komuniciranja in obveščanja javnosti pri
izvajanju programa ter bosta pri nastajanju gradiv uporabili ustrezen emblem Mehanizma za okrevanje
in odpornost.

- člen

Noben strošek/izdatek po tej pogodbi ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste stroške/izdatke ne sme dvakrat zahtevati plačila/povračila.

- člen

Na podlagi 22(2)(d) člena Uredbe (EU)2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost s spremembami, ministrstvo za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložb v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost, preverja obstoj podatkov o dejanskih lastnikih. S podpisom te pogodbe se izvajalec/njegov podizvajalec zaveže, da bo vsakršno spremembo lastništva v roku osmih dni uredil v Registru dejanskih lastnikov – eRDL (AJPES) /se doda v primeru, da je gospodarski subjekt vpisan v Poslovni register Slovenije (izjema so samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost)/

ali

Na podlagi 22(2)(d) člena Uredbe (EU)2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost s spremembami, ministrstvo za namen revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložb v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost, preverja in zbira obstoj podatkov o dejanskih lastnikih. S podpisom te pogodbe se izvajalec//njegov podizvajalec zaveže, da bo naročniku v osmih dneh sporočil vsakršno spremembo lastništva z novo izjavo o lastniški strukturi in njihovimi osebnimi podatki (ime in priimek, datum rojstva) /se doda v primeru, če gre za tuje gospodarske subjekte, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije ali v primeru enoosebnih d.o.o./

- člen

Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (načelo DNSH), določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehničnih smernic za uporabo »načela, da se ne škoduje bistveno« v skladu z Uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene dne 18.2.2021 v UL EU št. C58/01, še posebno v zvezi z zaščito biotske raznovrstnosti, kar pomeni da:

- projekt ne bo povzročil znatnih emisij toplogrednih plinov,

- projekt ne bo povzročil povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva6,

- projekt ne bo imel negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov, kar pomeni da ne bo škodoval dobremu stanju ali dobremu ekološkemu potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda,

- projekt ne bo bistveno škodoval krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem nastajanja odpadkov in recikliranjem, kar pomeni, da ne bo:

  - privedel do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov;

  - privedel do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati,

  - dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škodovalo okolju,

- projekt ne bo povzročil znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom izvajanja te dejavnosti,

projekt ne bo znatno škodoval varstvu in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov kar pomeni, da ne bo znatno škodoval dobremu stanju in odpornosti ekosistemov ali škodil stanju ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.

- člen

Pogodbeni stranki bosta pri tolmačenju posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporabljali ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja pa se dogovorita, da bosta uporabljali OZ.

Pogodbeni stranki za predmetno pogodbeno razmerje izrecno izključujeta veljavnost Posebnih gradbenih uzanc.

- člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bodo stranke reševale sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je podpisana elektronsko ALI Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec en izvod. /se prilagodi glede na način podpisa pogodbe/

Priloge:

- Priloga 1: tehnične specifikacije s prilogami PZI,

- Priloga 2: ponudbeni predračun,

- Priloga 3: kopija zavarovalne police št.