Razpisni obrazec 1 - »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

PODATKI O PONUDNIKU

(izpolniti prazna polja)

Na podlagi postopka za oddajo javnega naročila št. V_7/2024/S za »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis«, vam v nadaljevanju posredujemo naslednje podatke:

| 1. | Polni naziv ponudnika |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov ponudnika in pošta |  |
| 3. | Registrirani zastopniki in prokuristi |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 4. | Podpisnik ponudbe in pogodbe |  |
| 5. | Kontaktna oseba |  |
| 6. | Telefon |  |
| 7. | Fax |  |
| 8. | Elektronski naslov |  |
| 9. | Matična številka |  |
| 10. | Davčna številka |  |
| 11. | Davčni zavezanec –obkrožiti ustrezno | DA NE |
| 12. | Številka transakcijskega računa – ponudnik navede vse račune |  |
| 12.1 |  |  |
| 12.2 |  |  |
| 12.3 |  |  |

Razpisni obrazec 2 - SKUPNA PONUDBA S PARTNERJI - 
»Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis « - V_7/2024/S

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi partnerji:

Naziv partnerja

1.

2.

3.

POSLOVNI PODATKI PARTNERJA IZ SKUPNE PONUDBE:

Popolna firma ponudnika: ________________________

Naslov: ______________________________

Identifikacijska številka: SI __________________

Matična številka:__________________

Številka transakcijskega računa: __________________

Telefon:__________________

Telefaks: ___________________

Elektronska pošta: _____________________

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

1.

2.

3.

Datum: _________________                                                           Žig:                                ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 3 - »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

RAZPISNI OBRAZEC – IZRAČUN FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE in PRIJAVA NA SKLOPE

Navodilo:

- V spodnji tabeli obkrožite posamezne sklope, na katere se prijavljate.

- V tabeli pri vsakem posameznem sklopu, na katerega se prijavljate, navedite ponudbeno vrednost brez DDV in ponudbeno vrednost z DDV, kot izhaja iz ponudbenega predračuna za posamezni sklop.

- Na koncu tabele naj bodo seštete ponudbene vrednosti brez DDV in ponudbene vrednosti z DDV.

- V tabeli izračunajte in navedite znesek, ki predstavlja 3% od celotne ponudbene vrednosti z DDV, za vse sklope, za katere se podaja ponudba, kar predstavlja vrednost zavarovanja za resnost ponudbe

- V kolikor posamezni ponudnik v ta Razpisni obrazec (izračun finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in prijava na sklope) ne bo navedel ponudbene vrednosti za sklope, na katere se prijavlja, oziroma bo vpisana ponudbena vrednost nižja kot izhaja iz ponudbenega predračuna, bo naročnik takšno ponudbo ponudnika izločil iz razloga, ker bo naročnik štel, da ponudnik ni dal ustreznega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, katero pa je pogoj za veljavnost ponudbe.

Izračunani znesek (v višini 3% od skupne vrednosti z DDV) je potrebno vpisati v menično izjavo.

Ponudnik ________________________________________ se prijavljam na naslednje sklope (obkroži):

| Sklop št. | OBMOČNA IZPOSTAVA | DELO | Ponudbena vrednost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v EUR brez DDV | v EUR z DDV |
| 1(3) | Maribor | Izvedba sanacije plazu skladno s projektno dokumentacijo Geološko geotehnično poročilo in načrt za izvedbo sanacije plazu na zemljiščih parc. št. 49, 50/1, 50/3 in 51 k.o. Svečina- GG 23 11 883, PNV inženiring, Tomaž Mayer s.p., december 2023 |  |  |
| 2 | Maribor | Izvedba sanacije plazu na zemljišču parc. št. 65/2 k.o. 653 skladno s projektno dokumentacijo Geotehnično poročilo in načrt za izvedbo sanacije zemljišča parc. št. 65/2 k.o. Košaki, št. 059/2023-TV, december 2023 |  |  |
| 3 | Ptuj | Sanacija kmetijskega zemljišča parc. št. 417/1 k.o. 2666 Selce, na podlagi projektne dokumentacije IZN 2469/2023, Gprocom d.o.o., Maribor, DECEMBER 2023 |  |  |
| 4 | Ptuj | Sanacija zemeljskega plazu na zemljišču parc. št. 165 k.o. Selce, pod objekti s hišno št. Selce 38, na podlagi projektne dokumentacije Geotehnično poročilo z načrtom sanacije plazu na zemljišču s parcelno številko 165 k.o. Selce 118-XI/23, Geoing d.o.o., Maribor, november 2023 |  |  |
| 5 | Maribor | Sanacija vodohrana (odstranitev in zasutje) ter ureditev odvodnjavanja na zemljišču parc. št. 92/1 k.o. 649 Celestrina na podlagi projektne dokumentacije Geotehnično poročilo in načrt sanacije vodohrana (odstranitev in zasutje) ter ureditev odvodnjavanja na zemljišču parc. št. 92/1 k.o. 649 Celestrina, 036-2023-TV, Atol9 d.o.o. |  |  |
| 6 | Maribor | Odstranitev objekta št. 72 k.o. 654 Orešje in vzpostavitev kmetijske rabe na zemljišču pod objektom parc. št. 20/47 k.o. 654 Orešje |  |  |
| 7 | Koper | Sanacija zemljišč parc. št. 2226/1 in 2227 k.o. Dvori nad Izolo |  |  |
| 8 | Koper | Sanacija zemljišč parc. št. 1430, 1445 in 1446/1 k.o. Cetore in dostopne poti na zemljiščih parc. št. 745, 746/1, 747, 834/3, 838, 841/1, 845/3, 847, 848, 856/1, 857, 861, 862, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1438/1, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1446/1 in 1447 vse k.o. Cetore |  |  |
| 9 | Koper | Sanacija dostopne poti na zemljiščih s parc. št. 347/2, 359, 360, 363, 364, 365, 368, 375, 377/2, 378, 456, 457, 458, 782, 783/1, 784, 786 in 790 vse k.o. Cetore |  |  |
| 10 | Koper | Ureditev poti na zemljišču parc. št. 363/1 k.o. Sečovlje |  |  |
| 11 | Koper | Sanacija dostopnih poti na zemljiščih navedenih v grafični prilogi, vse k.o. Malija |  |  |
| 12 | Koper | Sanacija dostopnih poti na zemljiščih navedenih v grafični prilogi, vse k.o. Cetore |  |  |
| 13 | Koper | Sanacija poti na zemljiščih k.o. Malija - Strunjanska dolina |  |  |
| 14 | Koper | Ureditev poti poti v dolžini cca 65 m, širine 1 m, na parc. št. 594/3, k.o. Portorož |  |  |
| 15 | Koper | Sanacija dostopne poti k.o. Cetore št. 2 in sanacija odvodnjavanja in zemeljskega usada, lokacija 20 |  |  |
| 16 | Koper | Odstranitev objekta na parc. št. 6543/1, k.o. Portorož in vzpostavitev kmetijske rabe zemljišča |  |  |
| 17 | Koper | Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 1846/1, 1849/2, 1849/5, 2065/2, 2078/1, 2078/2, vse k.o. Pomjan ter 2637/6 in 2640/1, obe k.o. Koštabona-KORTINA |  |  |
| 18 | Koper | Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 4392, 4393, 4346, 4398/1, 4405, 5569/1 in 4400 k.o. Bertoki |  |  |
| 19 | Koper | Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 3624/1, 3643 in 3644, vse k.o. Bertoki |  |  |
| 20 | Koper | Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 5165 in 5164, obe k.o. Bertoki |  |  |
| 21 | Koper | Izvedba sanacije poti na zemljiščih parc. št. 1412 in 1417, obe k.o. Bertoki - PRADE |  |  |
| 22 | Kočevje | Uvedba nezahtevne agromelioracije na površini 6,9140 ha zemljišč, na parcelah v k.o. Polom |  |  |
| 23 | Kočevje | Uvedba nezahtevne agromelioracije na površini 3,6279 ha zemljišč, na parcelah v k.o. Polom |  |  |
| 24 | Kočevje | Uvedba nezahtevne agromelioracije na površini 5,1874 ha zemljišč, na parcelah v k.o. Polom |  |  |
| 25 | Novo mesto | Sanacija zemljišč oz. delov zemljišč s parc. št. 30, 47/1, 47/2, 47/3, 48 in 73/2, vse k.o. 1499-Stare žage, v površini 2,8 ha |  |  |
| 26 | Ljubljana | Sanacija zemljišč parc. št. 149/1, 149/12, 152/1, 152/2, 154/1 k.o. 1976 Preska |  |  |
| 27 | Ptuj | Odstranitev zarasti na zemljišču parc. št. 462/3 k.o. Mali Okič |  |  |
| 28 | Ptuj | Sanacija plazov na zemljiščih parc. št. 222/2 in 521/3 k.o. 450 MAJSKI VRH |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |
| SKUPAJ (3% od skupne vrednosti) |  |  |  |  |

Datum: _________________          		 Žig:                           	     ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 4 - Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S. Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije ponudnik _______________________________________ izjavlja: - da je veljavnost ponudbe še 180 dni po roku za predložitev ponudb, rok prične teči naslednji dan po roku za predložitev ponudb, - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinja in ju kot taka brezpogojno sprejema; - da z njegovimi posli ali sredstvi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma da ni opustil ali ustavil poslovne dejavnosti oziroma da ni v katerem koli podobnem položaju; - da ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršili poklicnih pravil, - da je v celoti sposoben zagotoviti ustrezne kadrovske in tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki; - da bo dela opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/2002 s spremembami); - da bo upošteval obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu; - da ni in ne bo iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila; - da pooblašča naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov, informacij in dokumentacije iz ponudbe; - da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za njegovo sodelovanje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo; - da s to izjavo prevzema vse posledice, ki iz nje izhajajo. - da s podpisom tega obrazca potrjuje, da je skrbno preučil celotno razpisno dokumentacijo, da njeno besedilo v celoti razume, vse morebitne nejasnosti pa so odpravljene z naročnikovimi odgovori na vprašanja na Portalu javnih naročil, - da podpisuje ponudbo kot celoto in se v celoti strinja z razpisnimi pogoji, - da vse izjave podpisuje pod kazensko in materialno odgovornostjo, - da bo začel z delom takoj po podpisu pogodbe in pri tem upošteval vse veljavne predpise, ki urejajo področje, ki je predmet javnega naročila, - da bo vsa dela, ki so predmet javnega naročila, izvedel v rokih, strokovno, kvalitetno in po pravilih stroke, - da se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Datum: _________________ Žig: ______________________________ (podpis pooblaščene osebe) Razpisni obrazec 5 - Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE - USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNIH DEJAVNOSTI Ponudnik: ____________________________________________________________________________ Ustrezno izpolnite in obkrožite: - Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register, Vpisani smo v naslednji poklicni ali poslovni register:___________________________ _________________________________________________________________________________________ Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register. - Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona______________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne ________________. (vpisati le v primeru, če mora imeti ponudnik še posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti- na primer obrtno dovoljenje) Smo člani naslednje organizacije:____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.). Priloge: - fotokopija ustreznega dovoljenja, - Potrdilo o vpisu v register posebne organizacije, zbornice ,združenja ali podobno Datum: _________________ Žig: ______________________________ (podpis pooblaščene osebe) Razpisni obrazec 6a - Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE Spodaj podpisani _________________________ (ime in priimek), pooblaščena oseba pravne osebe_______________________________________________ pooblaščam Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako V_7/2024/S, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO. Datum rojstva. Kraj rojstva. Država rojstva. Naslov stalnega prebivališča. Državljanstvo. Pooblastilo je potrebno priložiti za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor. Datum: ________________ Podpis pooblastitelja: _________________________ Razpisni obrazec 6b - Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE Pravna oseba ____________________________________ pooblašča Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako V_7/2024/S, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. PODATKI O PRAVNI OSEBI: Polno ime pravne osebe. Sedež pravne osebe (naslov). Občina sedeža pravne osebe. Številka vpisa v sodni register. Matična številka pravne osebe. Davčna številka pravne osebe. . Datum: _________________ Žig: ______________________________ (podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 7 - Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Izjava o finančnem zavarovanju

ponudnik _______________________________________ izjavljam:

- da za resnost ponudbe prilagamo izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v višini 3 % od skupne vrednosti z DDV za vse sklope za katere podajamo ponudbo ter podpisano in žigosano bianco menico, ki ostane v veljavi še 180 dni od roka za oddajo ponudb,

- da bomo, v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik za posamezni sklop, predložili menico in menično izjavo kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV za vsak posamezni sklop, ki ostane v veljavi še  60 dni od končnega roka za izvedbo storitev,

- da bomo v primeru spremembe končnega roka za izvedbo storitve ustrezno spremenili menično izjavo oziroma podaljšali njeno veljavnost.

Priloga:

- izpolnjena, podpisana in žigosana menična izjava za resnost ponudbe v višini 3 % od skupne vrednosti za vse sklope za katere je dana ponudba in

- podpisana in žigosana bianco menica

Datum: _________________           Žig:                                                              ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano in žigosano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe, za javno naročilo »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« V_7/2024/S, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ___________ EUR (3 % od skupne vrednosti za vse sklope za katere podajamo ponudbo). Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, takoj ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana št. SI56 0110 0603 0960 677, odprt pri Banki Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: _________________           Žig:                                                         ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 8 - Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 3. razpis« - V_5/2024/S

IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da smo sposobni kvalitetno, v skladu s pravili stroke ter v rokih opraviti dela za izvedbo javnega naročila »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S za vse sklope, za katere smo podali ponudbo.

Za uspešno izvedbo del, ki so predmet naše ponudbe, razpolagamo z vso ustrezno tehnično opremo ter imamo na voljo ustrezno število kadrov.

Ponudnik je opravil ogled terena za katerega podaja ponudbo (obkroži):

DA 	Datum ogleda:_______________________

NE

Datum: _________________           Žig:                                                              ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Informativni seznam tehnične opreme (strojev ipd., ) s katero razpolagamo:

- _____________________________________________________________

- ____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

- _____________________________________________________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 1 (3)

Izvedba sanacije plazu skladno s projektno dokumentacijo Geološko geotehnično poročilo in načrt za izvedbo sanacije plazu na zemljiščih parc. št. 49, 50/1, 50/3 in 51 k.o. Svečina- GG 23 11 883, PNV inženiring, Tomaž Mayer s.p., december 2023 (Območna izpostava Maribor)

Ponudbeni predračun je v priloženem dokumentu Priloga št. 1 OBRAZEC št. 9 Ponudbeni predračun za sklop št. 1 (3)

* Priloga št. 2: Geološko geotehnično poročilo in načrt za izvedbo sanacije plazu na zemljiščih parc. št. 49, 50/1, 50/3 in 51 k.o. Svečina- GG 23 11 883, PNV inženiring, Tomaž Mayer s.p., december 2023

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 31.3.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 730 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 2

Izvedba sanacije plazu na zemljišču parc. št. 65/2 k.o. 653 skladno s projektno dokumentacijo  Geotehnično poročilo in načrt za izvedbo sanacije zemljišča parc. št. 65/2 k.o. Košaki,  št. 059/2023-TV, december 2023 (Območna izpostava Maribor)

Ponudbeni predračun je v priloženem dokumentu Priloga št. 4 OBRAZEC št. 9 Ponudbeni predračun za sklop št. 2

* Priloga št. 5: Geotehnično poročilo in načrt za izvedbo sanacije zemljišča parc. št. 65/2 k.o. Košaki,  št. 059/2023-TV, december 2023

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 31.3.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 730 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 3

Sanacija kmetijskega zemljišča parc. št. 417/1 k.o. 2666 Selce, na podlagi projektne dokumentacije IZN 2469/2023, Gprocom d.o.o., Maribor, DECEMBER 2023 (Območna izpostava Ptuj)

Ponudbeni predračun je v priloženem dokumentu Priloga št. 7 OBRAZEC št. 9 Ponudbeni predračun za sklop št. 3

Priloga št. 8: Projektna dokumentacija IZN 2469/2023, Gprocom d.o.o., Maribor, DECEMBER 2023

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 31.3.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 730 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 4

Sanacija zemeljskega plazu na zemljišču parc. št. 165 k.o. Selce, pod objekti s hišno št. Selce 38, na podlagi projektne dokumentacije Geotehnično poročilo z načrtom sanacije plazu na zemljišču s parcelno številko 165 k.o. Selce 118-XI/23, Geoing d.o.o., Maribor, november 2023 (Območna izpostava Ptuj)

Ponudbeni predračun je v priloženem dokumentu Priloga št. 10 OBRAZEC št. 9 Ponudbeni predračun za sklop št. 4

Priloga št. 11: Geotehnično poročilo z načrtom sanacije plazu na zemljišču s parcelno številko 165 k.o. Selce 118-XI/23, Geoing d.o.o., Maribor, november 2023

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 31.3.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 730 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 5

Sanacija vodohrana (odstranitev in zasutje) ter ureditev odvodnjavanja na zemljišču parc. št. 92/1 k.o. 649 Celestrina na podlagi projektne dokumentacije Geotehnično poročilo in načrt sanacije vodohrana (odstranitev in zasutje) ter ureditev odvodnjavanja na zemljišču parc. št. 92/1 k.o. 649 Celestrina, 036-2023-TV, Atol9 d.o.o. (Območna izpostava Maribor)

Ponudbeni predračun je v priloženem dokumentu Priloga št. 13 OBRAZEC št. 9 Ponudbeni predračun za sklop št. 5

Priloga št. 14: Geotehnično poročilo in načrt sanacije vodohrana (odstranitev in zasutje) ter ureditev odvodnjavanja na zemljišču parc. št. 92/1 k.o. 649 Celestrina, 036-2023-TV, Atol9 d.o.o.

| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 31.3.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 730 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 6

Odstranitev objekta št. 72 k.o. 654 Orešje in vzpostavitev kmetijske rabe na zemljišču pod objektom  parc. št. 20/47 k.o. 654 Orešje (Območna izpostava Maribor)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstranitev* objekta št. 72 k.o. 654 Orešje: - neto tlorisna površina stavbe je 108 m2, - material nosilne konstrukcije je les Vzpostavitev kmetijske rabe na zemljišču pod objektom parc. št. 20/47 k.o. 654 Orešje: -vzpostavitev kmetijske rabe na površini 120 m2 | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| * Odvoz na ustrezno deponijo. Pri prevzemu del, je potrebno predložiti naročniku evidenčne liste o prevzemu odpadkov. **Priloga št. 16– fotografije objekta št. 72 k.o. 654 Orešje |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 7

Sanacija zemljišč parc. št. 2226/1 in 2227 k.o. Dvori nad Izolo (Območna izpostava Koper)

|  | Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanacija zemeljskega usada na zemljišču parc. št. 2226/1 in 2227 k.o. Dvori nad Izolo, na podlagi projektno dokumentacijo Geomehansko mnenje s predlogi rešitev sanacije plazov po neurju na območju OI Koper št. 061/2023-TV,december 2023, za lokacijo št. 18: - ureditev začasne poti za potrebe izvedbe del, upoštevajoč presaditev trt, -dobava trsnih sadik 16 kos -Sanacija manjših usadov v skupni dolžini 40 m, Izkop odvečnega materiala na način, da se ublaži naklon, -geomehanski nadzor | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Sanacija dostopne poti na zemljišču parc. št. 2227 in manjši del po parc. št. 2226/1 k.o. Dvori nad Izolo, z navozom ustreznega materiala in utrditvijo: - postavitev gradbenih profilov - zakoličba poti v dolžini 470 m širina poti 2,5m - Izkop po profilih do globine do 25cm z odvozom viška materiala na deponijo in izdaja evidenčnih listov - komplimiranje temelnih tal do predpisane zbitosti - dobava in vgradnja kamnolomskega tampona do debeline 25 cm - planiranje tampona s točnostjo +- 2 cm - komplimiranje tampona - čiščenje odvodnega kanala v dolžini 470 m z izkopom 6m3/m1 komplet z odvozom izkopnega materiala na deponijo komplet z izdajo evidenčnih listov in plačilom taks. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 8

Sanacija zemljišč parc. št. 1430, 1445 in 1446/1 k.o. Cetore in dostopne poti na zemljiščih parc. št.  745, 746/1, 747, 834/3, 838, 841/1, 845/3, 847, 848, 856/1, 857, 861, 862, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1438/1, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1446/1 in 1447  vse k.o. Cetore (Območna izpostava Koper)

|  | Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanacija zemeljskega usada na zemljišču s parc. št. 1430, 1445 in 1446/1 k.o. Cetore, na podlagi projektno dokumentacijo Geomehansko mnenje s predlogi rešitev sanacije plazov po neurju na območju OI Koper št. 061/2023-TV,december 2023**, za lokacijo št. 20: - ureditev začasne poti za potrebe izvedbe del, upoštevajoč presaditev trt, - ureditev odvodnjavanja – dreniranja (kanal za drenaže 0,6 m x 0,4 m, dobava in vgradnja drenažne cevi fi 125 mm, drenažni kamniti zasip, polaganje geotekstila, zasip z izkopanim materialom), -Izvedba prepustov s PVC cevmi premera 40 cm Dobava in vgradnja betonskih cevi premera 60 cm -geomehanski nadzor | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Sanacija dostopne poti na zemljiščih na zemljiščih parc. št. 745, 746/1, 747, 834/3, 838, 841/1, 845/3, 847, 848, 856/1, 857, 861, 862, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1438/1, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1446/1 in 1447 vse k.o. Cetore, z navozom ustreznega materiala in utrditvijo: -postavitev gradbenih profilov -zakoličba poti v dolžini 865 m širina poti 3m -izkop po profilih do globine do 25cm z odvozom viška materiala na deponijo in izdaja evidenčnih listov in plačilom taks -komplimiranje temelnih tal do predpisane zbitosti -dobava in vgradnja kamnolomskega tampona do debeline 25 cm -planiranje tampona s točnostjo +- 2 cm -Komplimiranje tampona - Čiščenje obcestnega jarka v dolžini 520 m izkop 6m3/m1z odvozom materjala na trajno deponijo z izdajo evidenčnih listov in plačilom taks - dobava in vgradnja kanalet 10 kos - izdelava obbetoniranega propusta iz betonske cevi dolžine 10m fi 30cm -betonska izvedba ceste komplet planiranje, utrjevanjem izdelavo opaža in z dobavo armature m1 = 130 - ročni obsek dreves z odvozom na trajno deponijo km z dobavo evidenčnih listov m1 = 150 | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| *Priloga 24: Grafična priloga – prikaz lokacij sanacije ** Priloga št. 17: Geomehansko mnenje s predlogi rešitev sanacije plazov po neurju na območju OI Koper št. 061/2023-TV,december 2023 |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 9

Sanacija dostopne poti na zemljiščih s parc. št. 347/2, 359, 360, 363, 364, 365, 368, 375, 377/2, 378, 456, 457, 458, 782, 783/1, 784, 786 in 790 vse k.o. Cetore (Območna izpostava Koper)

|  | Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - del poti* - postavitev gradbenih profilov - zakoličba poti v dolžini 520 m in širini 3m - izkop po profilih do globine do 25cm z odvozom viška materiala na deponijo in izdaja evidenčnih listov - komplimiranje temeljnih tal do predpisane zbitosti - odstranjevanje obcestne vegetacije v 1600m2 m in odvoz na deponijo - dobava in vgradnja kamnolomskega tampona do debeline 25 cm - planiranje tampona s točnostjo +- 2 cm - komplimiranje tampona | kpl | 1 |  |  |
| 2 | - del poti** - postavitev gradbenih profilov - zakoličba poti v dolžini 285 m in širini 2,5m - izkop po profilih do globine do 25cm z odvozom viška materiala na deponijo in izdaja evidenčnih listov - komplimiranje temelnih tal do predpisane zbitosti - dobava in vgradnja kamnolomskega tampona do debeline 25 cm - planiranje tampona s točnostjo +- 2 cm - komplimiranje tampona z dobavo | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| *Priloga št. 18: Grafična priloga – prikaz lokacij sanacije ** Priloga št. 19: Grafična priloga – prikaz lokacij sanacije |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 10

Ureditev poti na zemljišču parc. št. 363/1 k.o. Sečovlje  (Območna Koper)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija poti v dolžini cca 80 m, širine 2,5 m, na zemljišču parc. št. 363/1 k.o. Sečovlje*: - čiščenje obcestnega jarka in zarasti v dolžini cca 80 m z odvozom materiala na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov - izkop zemljine do 30 cm z odvozom na trajno deponijo in pridobitvijo evidenčnih listov - utrjevanje dna izkopa - dobava in vgradnja tampona debeline 20 cm - fino planiranje in komplimiranje | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| * Dostop je možen z manjšim tovornim vozilom in delovnim strojem. |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 11

Sanacija dostopnih poti na zemljiščih* k.o. Malija (Območna izpostava Koper)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija dostopne poti k.o. Malija – Jagodje: - postavitev gradbenih profilov, - zakoličba poti v dolžini 200 m širina poti 3 m - izkop po profilih do globine 25 cm z odvozom viška materiala na deponijo in izdaja evidenčnih listov - komplimiranje temeljnih tal do predpisane zbitosti - dobava in vgradnja kamnolomskega tampona do debeline 25 cm - planiranje tampona s točnostjo +- 2 cm - komplimiranje tampona - čiščenje kanala ob dostopni poti v dolžini 60 m z izkopom 6m3 /m1 komplet z odvozom izkopnega materiala na trajno deponijo km z dobavo evidenčnih listov in plačilom taks - odstranitev zarasti 368 m2 z odvozom na trajno deponijo z dobavo evidenčnih listov in plačilom taks. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| *Priloga št. 20: grafični prikaz območja sanacije |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 12

Sanacija dostopnih poti na zemljiščih* k.o. Cetore (Območna izpostava Koper)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija dostopnih poti na zemljiščih* k.o. Cetore: - postavitev gradbenih profilov - zakoličba poti v dolžini 860 m širina poti 3m - izkop po profilih do globine 25cm z odvozom viška materiala na deponijo in izdaja evidenčnih listov - komplimiranje temeljnih tal do predpisane zbitosti - dobava in vgradnja kamnolomskega tampona do debeline 25 cm - planiranje tampona s točnostjo +- 2 cm - komplimiranje tampona - odstranitev obstoječe armiranobetronske ceste debeline do 20 cm z odvozom na trajno deponijo z pridobitvijo evidenčnih listov in plačilom taks v skupni izmeri 850m2 - čiščenje odvodnega kanala ob poti v dolžini 360m z izkopom 6m3/m1 z odvozom materjala na trajno deponijo z izdajo evidenčnih listov in plačilom taks - betonska izvedba ceste komplet planiranje,utrjevanjem izdelavo opaža in z dobavo armature m1 = 200 | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| *Priloga št. 21: grafični prikaz območja sanacije in seznam zemljišč, po katerih poteka pot, ki je predmet sanacije |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 13

Sanacija poti na zemljiščih*  k.o. Malija - Strunjanska dolina  (Območna izpostava Koper)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija poti na zemljiščih* k.o. Malija - Strunjanska dolina: - postavitev gradbenih profilov - zakoličba poti v dolžini 1380 m širina poti 3m - izkop po profilih do globine 25cm z odvozom viška materiala na deponijo in izdaja evidenčnih listov - komplimiranje temeljnih tal do predpisane zbitosti - dobava in vgradnja kamnolomskega tampona do debeline 25 cm - planiranje tampona s točnostjo +- 2 cm - komplimiranje tampona - izdelava dranaže komplet z izkopom odvozom viška materiala in dobavo dranažnega materiala, cevi in filca vse komplet v dolžini 65 m cev fi 100 | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| *Priloga št. 22: grafični prikaz območja in seznam zemljišč, ki so predmet agromelioracije |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 14

Ureditev poti na zemljišču parc. št. 594/3, k.o. Portorož (Območna izpostava Koper)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ureditev poti cca 65 m, širine 1 m, na zemljišču parc. št. 594/3, k.o. Portorož: - izvedba ročnega izkopa debeline do 30 cm, širine 1m in dolžine cca 65 m. - dobava in vgradnja tampon debeline 15 cm. - izdelava AB plošče po celotni dolžini, z vrhnjo plastjo »pograbljana«*. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| *naklon 39,7 % |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 15

Sanacija dostopne poti k.o. Cetore št. 2 in sanacija odvodnjavanja in zemeljskega usada, lokacija 20 (Območna izpostava Koper)

|  | Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sanacija dostopne poti* na zemljiščih s parc. št. 745, 746/1, 747, 834/3, 838, 841/1, 845/3, 847, 848, 856/1, 857, 861, 862, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1438/1, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1446/1 in 1447 k.o. Cetore*: - postavitev gradbenih profilov - zakoličba poti v dolžini 865 m širina poti 3m - izkop po profilih do globine do 25cm z odvozom viška materiala na deponijo in izdaja evidenčnih listov in plačilom taks - komplimiranje temelnih tal do predpisane zbitosti - dobava in vgradnja kamnolomskega tampona do debeline 25 cm - planiranje tampona s točnostjo +- 2 cm - komplimiranje tampona - čiščenje obcestnega jarka v dolžini 520 m izkop 6m3/m1z odvozom materjala na trajno deponijo z izdajo evidenčnih listov in plačilom taks - dobava in vgradnja kanalet 10 kos - izdelava obbetoniranega propusta iz betonske cevi dolžine 10m fi 30cm - betonska izvedba ceste komplet planiranje, utrjevanjem izdelavo opaža in z dobavo armature m1 = 130 - ročni opsek dreves z odvozom na trajno deponijo z dobavo evidenčnih listov m1 = 150 | kpl | 1 |  |  |
| 2 | Sanacija zemeljskega usada na zemljišču s parc. št. 1430, 1445 in 1446/1 k.o. Cetore, na podlagi projektne dokumentacije Geomehansko mnenje** s predlogi rešitev sanacije plazov po neurju na območju OI Koper št. 061/2023-TV,december 2023, za lokacijo št. 20: - ureditev odvodnjavanja - dreniranja (kanal za drenaže 0,6m x 0,4m, dobava in vgradnja drenažne cevi fi 125mm, drenažni kamniti zasip, polaganje geotekstila in zasip z izkopanim materialom) - izvedba prepustov s PVC cevmi premera 40 cm (dobava in vgradnnja) dobava in vgradnja betonskih cevi premera 60 cm - dobava materiala | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| *Priloga št. 23: grafični prikaz lokacije dostopne poti **Priloga št. 17 Geomehansko mnenje** s predlogi rešitev sanacije plazov po neurju na območju OI Koper št. 061/2023-TV,december 2023 |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 16

Odstranitev objekta na parc. št. 6543/1, k.o. Portorož in vzpostavitev kmetijske rabe zemljišča (Območna izpostava Koper)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Odstranitev* objekta na zemljišču parc. št. 6543/1, k.o. Portorož: objekt velikosti cca 5 x 6 m2, prekrit z azbestno kritino, - Odstranitev* armirano betonske plošče, - Sanacija zemljišča in vzpostavitev kmetijske rabe. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| *- Za dostop za namen odstranitve objekta je potrebna izvedba poti za namen dostopa v času izvedbe del in odstranitev po izvedeni odstranitvi z vzpostavitvijo kmetijske rabe. - Odvoz na ustrezno deponijo. Pri prevzemu del, je potrebno predložiti naročniku evidenčne liste o prevzemu odpadkov. |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 17

Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 1846/1, 1849/2, 1849/5, 2065/2, 2078/1, 2078/2 k.o. Pomjan ter 2637/6 in 2640/1  k.o. Koštabona (Območna izpostava Koper)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija poti* na zemljiščih parc. št. 1846/1, 1849/2, 1849/5, 2065/2, 2078/1, 2078/2 k.o. Pomjan ter 2637/6 in 2640/1 k.o. Koštabona: - postavitev gradbenih profilov, -zakoličba poti v dolžini 480m in širini 2,5m, -izkop po profilih do globine 25cm z odvozom viška materiala na deponijo in izdajo evidenčnih listov, -komplimiranje temeljnih tal do predpisane zbitosti, -dobava in vgradnja kamnolomskega tampona do debeline 25cm, -planiranje tampona s točnostjo ±2cm, -komplimiranje tampona, -betonska izvedba ceste, komplet planiranje, utrjevanje, izdelava opaža in dobava armature. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 18

Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 4392, 4393, 4346, 4398/1, 4405, 5569/1 in 4400 k.o. Bertoki - TOMAŽ: (Območna izpostava Koper)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 4392, 4393, 4346, 4398/1, 4405, 5569/1 in 4400 k.o. Bertoki - TOMAŽ: -Strojni izkop v dolžini 250 m in širini 3 m, priprava terena za cesto z odvozom materiala na trajno deponijo -Dobava in vgraditev filca -Dobava, vgraditev in trditev tampona debeline 15 cm -Izdelava zaključnega opaža 10-12 cm -Dobava in vgraditev armaturne mreže in betoniranje ceste debeline 12 cm | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 19

Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 3624/1, 3643 in 3644, vse k.o. Bertoki - ŠKOCJAN (Območna izpostava Koper)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 3624/1, 3643 in 3644, vse k.o. Bertoki - ŠKOCJAN: -Strojni izkop, priprava terena za cesto v dolžini 300 m in širini 2,5 m -Dobava in vgraditev filca -Dobava, vgraditev in trditev tampona debeline 15cm -Izdelava zaključnega opaža -Dobava in vgraditev armaturne mreže in betoniranje ceste debeline 12cm -Strojni izkop jarka, vgraditev betonskih korit 40 cm x 50 cm, dobava in montaža LTŽ rešetke 40 x 40 -Dobava in vgraditev jaška na betonsko podlago Ø100 in vgraditev cestne rešetke | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 20

Sanacija poti poti na zemljiščih parc. št. 5165 in 5164, obe k.o. Bertoki – BONINI: (Območna izpostava Koper)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija poti poti na zemljiščih parc. št. 5165 in 5164, obe k.o. Bertoki – BONINI: -Strojni in ročni izkop, planiranje, izravnava in priprava terena za betoniranje ceste v dolžini 150 m in širini 2,5 m (komplet z odvozom viška materiala na deponijo) -Dobava in vgraditev filca -Dobava, vgraditev in trditev tampona debeline 15 cm -Izdelava zaključnega opaža 10-12 cm -Dobava in vgraditev armaturne mreže in betoniranje ceste v dolžini 150 m in širini 2,5 m -Dobava in vgraditev jaškov na betonske podlage Ø60 cm, LTŽ rešetka 40 x 40 ter povezava z drenažo (5 kom) -Strojni izkop globine 1,5 m x 1 m v dolžini 6 m, dobava in vgraditev betonskih cevi Ø80 cm na betonsko podlago, LTŽ rešetka 40 x 40 (prepust cesta) ter zasip z izkopanim materialom in tampon -Strojni izkop jarka v dolžini 10 m, vgraditev betonskih korit – 40 cm x 50 cm, dobava in montaža cestne LTŽ rešetke 40 x 40 – T25. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 21

Izvedba sanacije poti na zemljiščih parc. št. 1412 in 1417, obe k.o. Bertoki – PRADE (Območna izpostava Koper)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvedba sanacije poti na zemljiščih parc. št. 1412 in 1417, obe k.o. Bertoki – PRADE: Lokacija 1. -Strojni izkop, globine 0,8 m x 0,7 m v dolžini 3,5 m -Dobava in vgraditev betonskih cevi Ø60 cm na betonske podlage -Zasip z izkopanim materialom in tampon Lokacija 2. -Strojni in ročni izkop jarka v dolžini 140 m -Dobava in vgraditev drenažnih cevi Ø160 cm -Filc, gramoz in zasip jarka -Dobava in vgraditev jaškov na betonske podlage -LTŽ rešetke 40 x 40 ter povezava z drenažo in betonskimi cevmi Ø60 cm (3 kom) -Strojni izkop jarka, planiranje izkopanega materiala 0,8 m x 0,7 m v dolžini 130 m -Odvoz materiala na trajno deponijo | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Garancijski rok: Zahtevano najmanj 365 dni. | Zagotavljamo garancijo za _______________ dni. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 22

Uvedba nezahtevne agromelioracije na površini 6,9140 ha zemljišč, na parcelah* v k.o. Polom (Območna izpostava Kočevje)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvedba nezahtevne agromelioracije na površini 6,9140 ha zemljišč, na parcelah* v k.o. Polom - mulčenje kmetijskih zemljišč z velikim traktorskim mulčerjem, bagrsko pikiranje posameznih osamelih skal ter odvoz odvečnega kamenja, - vzpostavitev kmetijske rabe – priprava za setev travinja. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| * Priloga 26 – grafični prikaz območja in seznam zemljišč, ki so predmet agromelioracije |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 23

Uvedba nezahtevne agromelioracije na površini 3,6279 ha zemljišč, na parcelah v k.o. Polom (Območna izpostava Kočevje)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvedba nezahtevne agromelioracije na površini 3,6279 ha zemljišč, na parcelah* v k.o. Polom (mulčenje kmetijskih zemljišč in pikiranje osamelcev in odvoz odvečnega kamenja) - mulčenje kmetijskih zemljišč z velikim traktorskim mulčerjem, bagrsko pikiranje posameznih osamelih skal ter odvoz odvečnega kamenja, - vzpostavitev kmetijske rabe – priprava za setev travinja. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| *Priloga št. 27– grafični prikaz območja in seznam zemljišč, ki so predmet agromelioracije v k.o. Polom (3,6279 ha) |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 24

Uvedba nezahtevne agromelioracije na parcelah* v k.o. Polom (Območna izpostava Kočevje)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvedba nezahtevne agromelioracije na površini 5,1874 ha zemljišč, na parcelah* v k.o. Polom: - mulčenje kmetijskih zemljišč z velikim traktorskim mulčerjem, bagrsko pikiranje posameznih osamelih skal ter odvoz odvečnega kamenja, - vzpostavitev kmetijske rabe – priprava za setev travinja. | Kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| *Priloga št. 28-grafični prikaz območja agromelioracije in seznam zemljišč |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 25

Sanacija zemljišč oz. delov zemljišč s parc. št. 30, 47/1, 47/2, 47/3, 48 in 73/2, vse k.o. 1499-Stare žage, v površini 2,8 ha (Območna izpostava Novo mesto)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija zemljišč oz. delov zemljišč s parc. št. 30, 47/1, 47/2, 47/3, 48 in 73/2, vse k.o. 1499-Stare žage, v površini 2,8 ha: mulčenje z velikim traktorskim mulčenjem (drobljenje panjev), pikiranje osamelcev in odvoz odvečnega kamenja ter izravnava. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 26

Sanacija zemljišč parc. št. 149/1, 149/12, 152/1, 152/2, 154/1 k.o. 1976 Preska (Območna izpostava Ljubljana)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija zemljišč parc. št. 149/1, 149/12, 152/1, 152/2, 154/1 k.o. 1976 Preska, na površini 8.693 m2: Odstranitev zarasti , čiščenje zemljišča in vzpostavitev kmetijske rabe. | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 27

Odstranitev zarasti na zemljišču parc. št. 462/3 k.o. Mali Okič (Območna izpostava Ptuj)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odstranitev zarasti na zemljišču parc. št. 462/3 k.o. Mali Okič s površino 4.212 m2: -čiščenje oz. mulčenje zarasti -odstranitev plevelnato travnate zarasti, grmičaste zarasti, drevesasto grmičaste zarasti, - mulčenje do globine cca 10cm -usposobitev zemljišča v kmetijsko rabo | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| DDV |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 28

Sanacija plazov na zemljiščih parc. št. 222/2 in 521/3 k.o. 450 MAJSKI VRH (Območna izpostava Ptuj)

| Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija plazu na zemljišču parc. št. 222/2, k.o.450 MAJSKI VRH (lokacija 3) | kpl | 1 |  |  |
| Sanacija plazov na zemljišču parc. št. 521/3, k.o.450 MAJSKI VRH (lokacija 4) | kpl | 1 |  |  |

| Skupaj cena brez DDV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skupaj cena z DDV |  |  |
| Izvedbeni rok: Zahtevano največ do 28.2.2025 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |  |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |  |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9a –» Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

POVZETEK PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA

Navodilo:

Ponudnik izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

Ponudnik ________________________________________ se prijavljam na naslednje sklope:

| Sklop št. | OBMOČNA IZPOSTAVA | DELO | Ponudbena vrednost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V EUR brez DDV | V EUR z DDV |
| 1(3) | Maribor | Izvedba sanacije plazu skladno s projektno dokumentacijo Geološko geotehnično poročilo in načrt za izvedbo sanacije plazu na zemljiščih parc. št. 49, 50/1, 50/3 in 51 k.o. Svečina- GG 23 11 883, PNV inženiring, Tomaž Mayer s.p., december 2023 |  |  |
| 2 | Maribor | Izvedba sanacije plazu na zemljišču parc. št. 65/2 k.o. 653 skladno s projektno dokumentacijo Geotehnično poročilo in načrt za izvedbo sanacije zemljišča parc. št. 65/2 k.o. Košaki, št. 059/2023-TV, december 2023 |  |  |
| 3 | Ptuj | Sanacija kmetijskega zemljišča parc. št. 417/1 k.o. 2666 Selce, na podlagi projektne dokumentacije IZN 2469/2023, Gprocom d.o.o., Maribor, DECEMBER 2023 |  |  |
| 4 | Ptuj | Sanacija zemeljskega plazu na zemljišču parc. št. 165 k.o. Selce, pod objekti s hišno št. Selce 38, na podlagi projektne dokumentacije Geotehnično poročilo z načrtom sanacije plazu na zemljišču s parcelno številko 165 k.o. Selce 118-XI/23, Geoing d.o.o., Maribor, november 2023 |  |  |
| 5 | Maribor | Sanacija vodohrana (odstranitev in zasutje) ter ureditev odvodnjavanja na zemljišču parc. št. 92/1 k.o. 649 Celestrina na podlagi projektne dokumentacije Geotehnično poročilo in načrt sanacije vodohrana (odstranitev in zasutje) ter ureditev odvodnjavanja na zemljišču parc. št. 92/1 k.o. 649 Celestrina, 036-2023-TV, Atol9 d.o.o. |  |  |
| 6 | Maribor | Odstranitev objekta št. 72 k.o. 654 Orešje in vzpostavitev kmetijske rabe na zemljišču pod objektom parc. št. 20/47 k.o. 654 Orešje |  |  |
| 7 | Koper | Sanacija zemljišč parc. št. 2226/1 in 2227 k.o. Dvori nad Izolo |  |  |
| 8 | Koper | Sanacija zemljišč parc. št. 1430, 1445 in 1446/1 k.o. Cetore in dostopne poti na zemljiščih parc. št. 745, 746/1, 747, 834/3, 838, 841/1, 845/3, 847, 848, 856/1, 857, 861, 862, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1438/1, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1446/1 in 1447 vse k.o. Cetore |  |  |
| 9 | Koper | Sanacija dostopne poti na zemljiščih s parc. št. 347/2, 359, 360, 363, 364, 365, 368, 375, 377/2, 378, 456, 457, 458, 782, 783/1, 784, 786 in 790 vse k.o. Cetore |  |  |
| 10 | Koper | Ureditev poti na zemljišču parc. št. 363/1 k.o. Sečovlje |  |  |
| 11 | Koper | Sanacija dostopnih poti na zemljiščih navedenih v grafični prilogi, vse k.o. Malija |  |  |
| 12 | Koper | Sanacija dostopnih poti na zemljiščih navedenih v grafični prilogi, vse k.o. Cetore |  |  |
| 13 | Koper | Sanacija poti na zemljiščih k.o. Malija - Strunjanska dolina |  |  |
| 14 | Koper | Ureditev poti poti v dolžini cca 65 m, širine 1 m, na parc. št. 594/3, k.o. Portorož |  |  |
| 15 | Koper | Sanacija dostopne poti k.o. Cetore št. 2 in sanacija odvodnjavanja in zemeljskega usada, lokacija 20 |  |  |
| 16 | Koper | Odstranitev objekta na parc. št. 6543/1, k.o. Portorož in vzpostavitev kmetijske rabe zemljišča |  |  |
| 17 | Koper | Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 1846/1, 1849/2, 1849/5, 2065/2, 2078/1, 2078/2, vse k.o. Pomjan ter 2637/6 in 2640/1, obe k.o. Koštabona-KORTINA |  |  |
| 18 | Koper | Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 4392, 4393, 4346, 4398/1, 4405, 5569/1 in 4400 k.o. Bertoki |  |  |
| 19 | Koper | Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 3624/1, 3643 in 3644, vse k.o. Bertoki |  |  |
| 20 | Koper | Sanacija poti na zemljiščih parc. št. 5165 in 5164, obe k.o. Bertoki |  |  |
| 21 | Koper | Izvedba sanacije poti na zemljiščih parc. št. 1412 in 1417, obe k.o. Bertoki - PRADE |  |  |
| 22 | Kočevje | Uvedba nezahtevne agromelioracije na površini 6,9140 ha zemljišč, na parcelah v k.o. Polom |  |  |
| 23 | Kočevje | Uvedba nezahtevne agromelioracije na površini 3,6279 ha zemljišč, na parcelah v k.o. Polom |  |  |
| 24 | Kočevje | Uvedba nezahtevne agromelioracije na površini 5,1874 ha zemljišč, na parcelah v k.o. Polom |  |  |
| 25 | Novo mesto | Sanacija zemljišč oz. delov zemljišč s parc. št. 30, 47/1, 47/2, 47/3, 48 in 73/2, vse k.o. 1499-Stare žage, v površini 2,8 ha |  |  |
| 26 | Ljubljana | Sanacija zemljišč parc. št. 149/1, 149/12, 152/1, 152/2, 154/1 k.o. 1976 Preska |  |  |
| 27 | Ptuj | Odstranitev zarasti na zemljišču parc. št. 462/3 k.o. Mali Okič |  |  |
| 28 | Ptuj | Sanacija plazov na zemljiščih parc. št. 222/2 in 521/3 k.o. 450 MAJSKI VRH |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  |

Datum: _________________           Žig:                         	       ______________________________                                                                                                                       							(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 10 – »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem

za Sklop št. ____ _____________________

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora obvezno izpolniti obrazec.

| Ponudnik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |  |
| Podizvajalec |  |  |  |  |
| Naziv in sedež |  |  |  |  |
| ID št. za DDV ali davčna številka |  |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |  |
| Poslovni račun |  |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik |  |  |  |  |
| Dela, ki jih prevzema podizvajalec |  |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec | Vrednost del brez DDV |  | Vrednost del z DDV |  |
| Vrsta del (predmet, količina), ki jih prevzema podizvajalec |  |  |  |  |
| Kraj izvedbe del |  |  |  |  |
| Rok izvedbe del |  |  |  |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi javnega naročila Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S, sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca. Soglašam, da naročnik za delo, ki smo ga opravili pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plača neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v zgornji tabeli, in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi glavni izvajalec.

| Ponudnik |  | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |
| V_______________ , dne |  | V________________ , dne |
| Ime in priimek: |  | Ime in priimek: |
| Žig in podpis: |  | Žig in podpis: |

Razpisni obrazec 11 - Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis « - V_7/2024/S

IZJAVA O REFERENCAH

Ponudnik: _________________________________________

v zvezi z javnim naročilom »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis«, ki se pri naročniku vodi pod št. V_7/2024/S in je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. _____________________z dne _________________, navajamo naslednje reference za izvedbe, ki ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije:

| Naziv naročnika | Predmet izvedbe | Vrednost referenčnega posla BREZ DDV | Datum izvedbe posla |
| --- | --- | --- | --- |

in prilagamo s strani referenčnega naročnika izpolnjeno ter žigosano potrdilo o opravljenem referenčnem delu.

Datum: _________________           Žig:                                ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Priloga:

- Potrdilo o opravljenem referenčnem delu

POTRDILO O OPRAVLJENEM REFERENČNEM DELU

Naročnik referenčnega posla:

____________________________________________________________________________

potrjuje, da je pogodbeno sodeloval s ponudnikom:

____________________________________________________________________________

ki je zanj izvedel (kratek opis):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

v obdobju od ________________ do ______________.

Vrednost posla, ki jo je opravil ponudnik je bila  _______________ EUR brez DDV in _______________ EUR z DDV.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije

_________________________________ ,

tel.: ______________________________ , e - pošta: _____________________________

S podpisom tega potrdila zagotavljamo, da nam je ponudnik izvedel delo v zgoraj navedenem obsegu. izvedbe so v celoti ustrezale naročnikovim zahtevam. Pogodba je bila v celoti zaključena, naročnik je izvedbe prevzel, pogodba ni bila prekinjena in ni bilo unovčeno finančno ali drugo zavarovanje.

Naročnik: ____________________________________

Datum: _________________           Žig:                                	_______________________________________

(podpis pooblaščene osebe naročnika)

Razpisni obrazec 12 - Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S

OVOJNICA

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek!

| Pošiljatelj (vlagatelj): |  |  |  | Prejem vloge (izpolni prejemnik): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  |  | Datum in ura: |  |  |
| Naslov: |  |  |  | Zaporedna št.: |  |  |
| Prijava Sprememba Umik |  |  |  | Podpis osebe, ki je sprejela pošto: |  | Žig: |
| Javno naročilo: »Agromelioracije in sanacije kmetijskih zemljišč - 4. razpis« - V_7/2024/S, 430-111/2024 |  |  |  | Prejemnik : |  |  |
|  |  |  |  | Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Dunajska 58 1000 Ljubljana |  |  |
| Oznaka JN: |  | V_7/2024/S, 430-111/2024 |  |  |  |  |
| Rok za oddajo: |  | 11.12.2024 do 10:00 ure |  |  |  |  |
| NE ODPIRAJ ! |  |  |  |  |  |  |