PODATKI O PODIZVAJALCIH

## Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  | ## Podizvajalec 1 | ## Podizvajalec 2 | ## Podizvajalec 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Naziv |  |  |  |
| ## Naslov |  |  |  |
| ## Matična številka |  |  |  |
| ## Identifikacijska ## številka za DDV |  |  |  |
| ## Kontaktna oseba ## (ime, priimek, tel. ## št., el. naslov) |  |  |  |
| ## Transakcijski račun, ## odprt pri banki |  |  |  |
| ## Zakoniti zastopnik |  |  |  |
| ## Delež javnega naročila, ## ki ga prevzema |  |  |  |
| ## Vrsta del, ki jih prevzema |  |  |  |
| ## Neposredno plačilo ## (DA/NE) |  |  |  |

## Datum:									Podpis pooblaščene osebe:

## ___________________							_______________________

## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Podizvajalec

(naziv, naslov)

dajem soglasje, na podlagi katerega naročnik Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, za javno naročilo z oznako 43006-21/2024, katerega predmet je prenova podatkovnega centra ARSO, namesto ponudnika

(naziv, naslov)

poravna naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA

za javno naročilo blaga:

Prenova podatkovnega centra ARSO

PONUDNIK:

(naziv in naslov ponudnika)

| Zap. št. | Predmet naročila (posamezne naloge v skladu s tehničnimi specifikacijami) | Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV | Skupna ponudbena cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamenjava opreme v RC |  |  |
| 2. | Prostor HPC |  |  |
| 3. | Nadzorni sistem |  |  |
| 4. | Radiosondaža |  |  |
| 5. | Menjava kontrolerja DEA |  |  |
| 6. | Povezave med vozlišči |  |  |
| SKUPAJ: |  |  |  |

Skupna ponudbena cena vključuje vse stroške izvedbe predmeta javnega naročila, ki jih je izvajalec v času oddaje ponudbe lahko predvidel, tudi dela, za katera je izvajalec ob oddaji ponudbe vedel ali bi moral vedeti, da jih je treba izvesti, ne glede na to, ali je stroške v kalkulacijah ponudbe upošteval ali ne, ne obsega pa nepredvidenih del, ki jih v času oddaje ponudbe ponudnik ni mogel predvideti. V skupni ponudbeni ceni je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del, potrebnih za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila, stroškov za izdelavo potrebne delavniške in druge dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, varnosti pri delu, transportnih stroškov, sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov, z vsemi pripadajočimi organizacijskimi ukrepi in drugi, tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Naknadno naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega gospodarskega subjekta (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.

Ponudbene cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.

S podpisom ponudbenega predračuna ponudnik jamči za resničnost oziroma verodostojnost podatkov v ponudbi.

Veljavnost ponudbe:       /najmanj tri (3) mesece od roka za oddajo ponudb/

| Številka ponudbenega predračuna: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  |  |

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_______________________________________

Opombi:

            - Ponudnik izpolni excelove tabele v dokumentih »3.1_Posodobitev obstoječega RC.xlsx«, »3.2_Prostor HPC.xlsx«, »3.3_CNS.xlsx«, »3.4_Radiosonaza.xls«, »3.5_Menjava kontrolerja DEA.xls«, »3.6_Povezave med vozlisci.xls«, ki so del razpisne dokumentacije kot ločena priloga. Izpolnjene tabele ponudnik spremeni v pdf datoteko in jih podpiše ter naloži v sistem e‐JN pod razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

            - Izpolnjen »Povzetek ponudbenega predračuna« (OBR‐3), ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ponudnik naloži v informacijski sistem e‐JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«. V primeru razlikovanja med podatki v tabelah »3.1_Posodobitev obstoječega RC.xlsx«, »3.2_Prostor HPC.xlsx«, »3.3_CNS.xlsx«, »3.4_Radiosonaza.xls«, »3.5_Menjava kontrolerja DEA.xls«, »3.6_Povezave med vozlisci.xls« (pdf excel tabele) in podatki v povzetku ponudbenega predračuna (OBR-3), ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, bo naročnik upošteval podatke v tabelah »3.1_Posodobitev obstoječega RC.xlsx«, »3.2_Prostor HPC.xlsx«, »3.3_CNS.xlsx«, »3.4_Radiosonaza.xls«, »3.5_Menjava kontrolerja DEA.xls«, »3.6_Povezave med vozlisci.xls« (pdf excel tabele).

POTRDILO REFERENCE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

| Naročnik referenčnega posla (naziv, naslov) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv referenčnega posla |  |  |
| Izvajalec referenčnega posla (naziv, naslov) |  |  |
| Vloga gospodarskega subjekta v referenčnem poslu in delež izvajalca v % (izvajalec, partner, podizvajalec) |  |  |
| Vrednost referenčnega posla (v EUR brez DDV) |  |  |
| Referenčni posel zajema: | dobavo in namestitev strojnih instalacij in opreme za redundantni sistem hlajenja z uporabo InRow hladilne tehnologije s skupno hladilno močjo vsaj 80 kW. dobavo in postavitev sistemskih strežniških ali komunikacijskih omar z izvedbo zaprtih (toplih ali hladnih) con. izvedbo optičnih in bakrenih podatkovnih povezav do IKT opreme v strežniških omarah. dobavo in postavitev redundantnega sistema brezprekinitvenega napajanja (UPS), moči vsaj 80kW. dobavo in konfiguracijo programske opreme centralnega nadzornega sistema podatkovnega centra. |  |
| Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec referenčnega posla po pravilih stroke, pravočasno, kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili izvedel naslednje dobave blaga in storitve |  | Opis referenčnega posla: |
| Datum začetka in končanja posla |  |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco |  | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla |  | V/na , dne Ime in priimek podpisnika: Podpis in žig: |

Opomba: Iz potrdila reference gospodarskega subjekta mora biti razvidno izpolnjevanje pogojev iz 1. točke poglavja 8.2.3. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe. Gospodarski subjekt mora predložiti v celoti izpolnjeno potrdilo reference najmanj v zahtevanem številu referenc.

SEZNAM NOMINIRANEGA KADRA

| Ime in priimek |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vloga | Odgovorni vodja del Načrtovanje in montaža ponujenega sistema hlajenja Načrtovanje in izvedba avtomatike za preklop med primarnim in sekundarnim virom hlajenja Načrtovanje in montaža ponujenega sistema za podatkovno ožičenje Manj zahtevne električne instalacije in instalacije zaščite pred delovanjem strele Postavitev in zagon nadzornega sistema Vzdrževanje oziroma nameščanje opreme, ki zajema ozonu škodljive snovi Dodatno usposobljeni kader za načrtovanje in montažo ponujenega sistema hlajenja |  |
| Identifikacijska številka vpisa ali številka in datum potrdila o vpisu v imenik aktivnih vodij del pri pristojni poklicni zbornici /za odgovornega vodjo del/. |  |  |
| Številka in datum dokazila (potrdila o šolanju ali izjave proizvajalca oziroma pooblaščenega dobavitelja ponujene opreme ali veljavnega certifikata /za strokovno usposobljeno osebo po točki 3., 5. in 6. poglavja 8.2.3. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe/. |  |  |

Opomba: Gospodarski subjekt za vsako osebo izpolni ločeno tabelo, tako da je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 2. do 7. točke 8.2.3. poglavja oziroma merila iz B.) točke 9. poglavja Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

Gospodarski subjekt lahko imenuje isto osebo za strokovno usposobljeni kader, zahtevan v točkah od 2. do 7. poglavja 8.2.3. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

SEZNAM REFERENC NOMINIRANEGA KADRA

/Samo za odgovornega vodjo del in strokovno usposobljeno osebo za sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi avtomatiziranega sistema za preklop med primarnim in sekundarnim virom hlajenja./

| Ime in priimek kadra: |  |
| --- | --- |
| Vloga: | Odgovorni vodja del Načrtovanje in izvedba avtomatike za preklop med primarnim in sekundarnim virom hlajenja |
| Naročnik referenčnega posla: (naziv, naslov) |  |
| Referenčni posel: (naziv, opis) |  |
| Vrednost posla: (v EUR z DDV) |  |
| Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je navedeni kader sodeloval pri predmetnem poslu v vlogi: | Opis vloge in izvedenih del: |
| Datum končanja posla: |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco: | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |
| Podpis in žig naročnika referenčnega posla: | V/na , dne Ime in priimek podpisnika: Podpis in žig: |

Opomba: Gospodarski subjekt izpolni tabelo ločeno tabelo za vsako nominirano osebo tako, da je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 2. in 4. točke poglavja 8.2.3. Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT* ključ

Za: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (Kavcijsko zavarovanje/Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodba za javno naročilo gradnje z oznako 43006-21/2024, katerega predmet je prenova podatkovnega centra ARSO).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov) ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv** (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(podpis)

* Podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije.

** Enotna pravila za garancije se uporabljajo samo v primeru predložitve bančne garancije.

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT* ključ

Za: AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (Kavcijsko zavarovanje/Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se pogodba za javno naročilo gradnje z oznako 43006-21/2024, katerega predmet je prenova podatkovnega centra ARSO).

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov) ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv** (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(podpis)

* Podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije.

** Enotna pravila za garancije se uporabljajo samo v primeru predložitve bančne garancije.

| Oprema | Zahtevane tehnične specifikacije (poglavje v PZI – elektro del, kjer se nahaja opis zahtev) | Ponujena oprema: proizvajalec in model ali sistem |
| --- | --- | --- |
| Nova sistema UPS | Popis materiala: Zamenjava opreme v RC; UPS – menjava obstoječe naprave; postavka: 2 (str. 42) |  |
| Moduli za dograditev moči UPS naprave SOCOMEC UPS MODULYS GP 2.0 v prizidku | Popis materiala: Prostor HPC ; Nadgradnja UPS sistema; postavka: 1 (str. 52) |  |
| Gasilna centrala | Popis materiala: Prostor HPC; Gašenje s stabilno napravo; postavka: 1 (str. 59) |  |
| Programska oprema za nadzorni sistem | Popis materiala: Nadzorni sistem DCIM, PME in BMS; postavke: 1 do 4 (str. 63 do 64) |  |
| Menjava krmilne enote obstoječega DEA | Popis materiala: Menjava krmilne enote; postavka 1 (str. 72) |  |
| Novi strežniški omari | Popis materiala: Povezave med vozlišči; Novi strežniški omari in dodatna oprema za obstoječe strežniške in komunikacijske omare v RC; postavke: 2 do 10 (str. 74 do 75) |  |
| Oprema za izgradnjo univerzalnega strukturiranega ožičenja | Popis materiala: Povezave med vozlišči; poglavje: Povezave med vozlišči in oprema (str. 75 do 80) |  |

| Oprema | Zahtevane tehnične specifikacije (poglavje v PZI – strojni del, kjer se nahaja opis zahtev) | Ponujena oprema: proizvajalec in model ali sistem |
| --- | --- | --- |
| Vodno hlajeni hladilni moduli (InRow) | Popis materiala: Zamenjava opreme v RC; postavka 1 (str. 34 do 36) |  |
| Vodno hlajeni hladilni omari z vpihovanjem v dvojni pod | Popis materiala: Zamenjava opreme v RC; postavka 4 (str. 37 do 38) |  |
| Energetsko učinkovita obtočna črpalka | Popis materiala: Zamenjava opreme v RC; postavka 7 (str. 40) |  |
| Energetsko učinkovita obtočna črpalka | Popis materiala: Zamenjava opreme v RC; postavka 8 (str. 40) |  |
| Elastomerna fleksibila izolacija | Popis materiala: Zamenjava opreme v RC; postavka 15 (str. 42) |  |
| Hladilni agregat | Popis materiala: Hlajenje HPC; postavka 1 (str. 44 do 47) |  |
| Vodno hlajena hladilna omara | Popis materiala: Hlajenje HPC; postavka 9 (str. 49 do 51) |  |
| Energetsko učinkovita obtočna črpalka | Popis materiala: Hlajenje HPC; postavka 14 (str. 52) |  |
| Energetsko učinkovita obtočna črpalka | Popis materiala: Hlajenje HPC; postavka 15 (str. 53) |  |
| Elastomerna fleksibila izolacija | Popis materiala: Zamenjava opreme v RC; postavka 38 (str. 57) |  |
| Modularni dvignjen pod | Popis materiala: Gradbena dela; Tlak; postavka 6a (str. 70) |  |

| Naročnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo Agencija Republike Slovenije za okolje Vojkova 1b 1000 Ljubljana ki jo zastopa mag. Joško Knez, generalni direktor | Podpisnik pogodbe: mag. Gregor Sluga, namestnik gen. dir. |
| --- | --- |
| Davčna št: SI 29335833 | Datum: |
| Matična št.: 2632632000 | Telefon: 01 478 40 00 |
| Transakcijski račun: SI56 0110 0630 0109 972 | E-pošta: gp.arso@gov.si |
| in |  |
| Dobavitelj: ki ga zastopa | Podpisnik pogodbe: |
| Davčna št.: | Datum: |
| Matična št.: | Telefon: |
| Transakcijski račun: | E-pošta: |

skleneta naslednjo

      - P O G O D B O  št.

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega naročila blaga po odprtem postopku, ki je bilo dne __________ objavljeno na portalu javnih naročil z oznako ______________ in na evropskem portalu TED z oznako _____________;

- je naročnik z odločitvijo o oddaji naročila št. _________ z dne _________ izbral ponudbo dobavitelja kot najugodnejšo.

- člen

Predmet pogodbe je prenova podatkovnega centra ARSO.

Predmet pogodbe je podrobneje določen v tehničnih specifikacijah ter ponudbenemu predračunu dobavitelja št. __________ z dne __________, vključno s popisom del, ki so priloge te pogodbe in njen sestavni del ter se izvaja na način, kot je določen v prilogah in pogodbi.

- člen

Pogodba se sklepa do izvedbe del, vendar najdlje za trideset (30) mesecev od njenega podpisa.

Izvedba del bo potekala v naslednjih fazah:

- 1. faza: Priprava – najdlje štiri (4) tedne od sklenitve pogodbe,

- 2. faza: Izgradnja – najdlje trideset (30) tednov od sklenitve pogodbe,

- 3. faza: Dokončanje – najdlje osemnajst (18) mesecev od sklenitve pogodbe.

- člen

Skupna pogodbena cena, ki je dogovorjena s klavzulo »cena na enoto mere« in določena v skupnem znesku za celotno izvedbo predmeta pogodbe, znaša:

___________ EUR

(z besedo: __________________________________),

z DDV v višini 22 %:

____________ EUR

(z besedo: ___________________________________).

V skupno pogodbeno ceno so všteti vsi stroški za izvedbo predmeta pogodbe, ki jih je dobavitelj v času sklenitve pogodbe lahko predvidel, tudi materiali in dela, za katera je dobavitelj ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da jih je treba izvesti, ne glede na to, ali je stroške v kalkulacijah ponudbe upošteval ali ne, ne obsega pa nepredvidenih del, ki jih v času sklenitve pogodbe dobavitelj ni mogel predvideti (dodatna dela). V skupni pogodbeni ceni je upoštevana tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del, potrebnih za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo potrebne delavniške in druge dokumentacije, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, varnosti pri delu, transportnih stroškov, sodelovanja na tehničnem pregledu in drugih stroškov, z vsemi pripadajočimi organizacijskimi ukrepi in drugi, tako da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega gospodarskega subjekta (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati tudi stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.

Cene pogodbenih del so ves čas trajanja pogodbe nespremenljive. Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.

V skupno pogodbeno ceno niso všteta dodatna dela, ki niso nujna za izpolnitev pogodbe.

- člen

Dodatna dela so tista dela, ki jih stranki ob sklenitvi pogodbe nista predvideli, vendar naročnik zahteva, da se izvedejo, ter dela, ki niso bila predvidena zaradi spremembe projektne dokumentacije.

V primernem roku po prejemu naročila za dodatna dela je dobavitelj dolžan naročniku poslati ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno, rokom izvedbe ter rokom veljavnosti ponudbe. Pogodbeni stranki skleneta aneks, v katerem uredita ceno za dodatna dela, rok izvedbe dodatnih del in morebitno podaljšanje pogodbenega roka.

- člen

Izjemoma v primeru, da dobavitelj iz objektivnih razlogov na more več dobaviti določene ponujene opreme, mora posredovati naročniku v potrditev novo, nadomestno opremo, ki mora ustrezati tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Dobavitelj mora naročniku posredovati tudi obrazložitev za menjavo opreme ter vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da oprema ustreza zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, ali višje kakovosti. Cene za nadomestno opremo ne smejo biti višje kot za prvotno ponujeno opremo.

- člen

Naročnik bo dela plačal po začasnih mesečnih situacijah, ki bodo izstavljene na podlagi dejansko opravljenega dela in vgrajenega blaga, in končni situaciji. Končno situacijo izstavi dobavitelj v desetih (10) dneh po podpisanemu končnemu obračunu.

Dobavitelj mora naročniku posredovati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. /velja samo v primeru, če ima dobavitelj sedež v Republiki Sloveniji/

- člen

Posamezno obračunsko situacijo za opravljena dela po tej pogodbi se plača po potrditvi predstavnika naročnika. Predstavnik naročnika posamezno obračunsko situacijo potrdita ali zavrneta v roku osmih (8) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika posamezne obračunske situacije v osmih (8) dneh od prejema ne potrdi ali je ne zavrne, se šteje, da je ta potrjena.

Dobavitelj se mora pri izstavitvi vsake obračunske situacije sklicevati na številko pogodbe. Podlaga za izplačilo začasne obračunske situacije je s strani odgovornega predstavnika naročnika potrjeno poročilo. Podlaga za izplačilo končne obračunske situacije pa so potrjen primopredajni zapisnik in končni obračun ter veljavna bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik je dolžan plačati račun v tridesetih (30) dneh od njegovega uradnega prejema na transakcijski račun dobavitelja. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo. V primeru, da je plačilni dan dela prost dan po zakonu oziroma v plačilnem sistemu Target2 ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje naslednji delovni dan oziroma plačilni dan v sistemu Target2.

Denarna sredstva za izvedbo predmeta pogodbe so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, in sicer:

- Projekt »SOVIR - Nadgradnja sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunskih postavkah 230624 – RSO2.4-SOVIR KS 21-27-EU (85 %) in 230625 – RSO2.4-SOVIR KS 21-27-SI (15 %), NRP 2571-24-0004 – Sistem za opozarjanje na vremenske razmere – SOVIR (predvidoma _________________);

- na proračunski postavki 231354, NRP 2551-20-0001 in 2571-24-0001 od l. 2025 dalje (predvidoma _________________).

- člen

Naročnik se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

- pred začetkom izvajanja pogodbenih obveznosti dobavitelju predal vso potrebno dokumentacijo, s katero razpolaga;

- uvedel dobavitelja v delo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- dobavitelju sporočil ime odgovornega strokovnega nadzornika, ki bo nadzoroval potek prenove, nadzoroval gradbeni dnevnik, pred montažo vsak kos posebej pregledal in ugotovil ustreznost glede na zahteve, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del ter dajal dobavitelju strokovna navodila v zvezi z izvedbo, ki nimajo za posledico spremembe projektne dokumentacije, kakovosti izvedenih del, terminskega načrta izvedbe del in pogodbene cene;

- tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na dokončanje del;

- dobavitelju zagotovil dosegljivost predstavnika naročnika (v rednem delovnem času), ki je pooblaščen za odločanje o poteku pogodbenih del in drugih vprašanjih.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti in nobena obračunska situacija ali prevzem ne more biti veljaven in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani dobavitelja brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, dobavitelj pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje predmeta naročila.

- člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z vso dokumentacijo, potrebno za izvedbo del, obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in obstoječim stanjem, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z možnostjo dostopa do objekta ter s pogoji za ureditev gradbišča in izvedbo javnega naročila.

Dobavitelj se zavezuje, da bo:

- začel z deli nemudoma po uvedbi v delo in jih zaključil do v tej pogodbi določenem roku za izvedbo;

- vodil gradbeni dnevnik v skladu s Pravilnikom o gradbiščih;

- skladno s predmetom pogodbe upošteval vse značilnosti delovišča, dostopa, skladiščenja, delovnih in pomožnih objektov in tudi vse s tem povezane okoliščine;

- pogodbene obveznosti izvajal strokovno pravilno, kakovostno, vestno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in tehničnimi normativi, soglasji, vključno s predpisi za vzdrževanje in namestitev opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, vse s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter skladno z navodili naročnika;

- izvrševal pogodbene in garancijske obveznosti s strokovno usposobljenimi in pooblaščenimi kadri;

- zagotovil, da se kadri, ki komunicirajo z naročnikom in odgovornim nadzornikom, sporazumevajo pisno in ustno v slovenskem jeziku ter poznajo slovensko tehnično izrazoslovje, vezano na predmet te pogodbe;

- montiral vso opremo skladno z navodili proizvajalca ter v sklopu montaže upošteval ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj;

- z naročnikom po tretjem (3.) delovnem dnevu po sklenitvi pogodbe uskladil predlagani terminski načrt  dobave in izvedbe del, na podlagi katerega ima naročnik pravico etapno spremljati potek izvedbe ter možnost ustrezno ukrepati glede morebitnih zamud in njihove odprave že pred potekom končnega roka izvedbe;

- dobavil material, ustrezno zaščiten proti poškodbam;

- takoj obvestil naročnika o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v projektu, načrtih, popisih del in drugih informacijah, kar zadeva dela, ki bi jih dobavitelj odkril pred pričetkom izvajanja ali med izvajanjem pogodbenih obveznosti, če dobavitelj tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od pogodbe kot posledica tega, potem dobavitelj nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za take posledice, če je pri tem povzročena škoda;

- zaščitil vgrajeni material na objektu proti poškodbam, nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala;

- med izvajanjem pogodbenih obveznosti samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;

- izvajanje pogodbenih obveznosti organiziral tako, da zaradi njih na delovišču in v okolici ne bodo ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, sosednji objekti ali okolje, dobavitelj je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj;

- organiziral delovišče in izvajal pogodbene obveznosti skladno s pogoji, navedenimi v tehničnih specifikacijah;

- način zavarovanja delovišča ter način dovoza in odvoza materiala predhodno uskladil z naročnikom;

- zaščitil in sproti čistil delovišče, okolico in transportne poti ter po končanih delih poskrbel za  odvečni material;

- ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti ravnal z odpadnimi materiali skladno z okoljskimi predpisi in po zaključku del odstranil in očistil z objekta in z gradbišča ves odpadni material in embalažo ter predložil zaključno poročilo o ravnanju z odpadki;

- pred vgradnjo pripravil dokumentacijo o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno;

- vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s tehnično dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa takoj po opozorilu naročnika odstranil z gradbišča neustrezen material in saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke in predpise;

- opravil zagon in kontrolo posameznega sistema v celoti ter izdelal zapisnik o funkcionalnosti sistema;

- označil vse vodnike, naprave, omare in varovalčne elemente;

- vsako dobavljeno napravo opremil z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku;

- do primopredaje del izdelal in naročniku izročil sheme posameznih sistemov, nameščene v omare;

- do primopredaje del izdelal in naročniku izročil dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom;

- do primopredaje del pripravil in naročniku izročil podrobna navodila za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu;

- uvedel upravljavca sistemov naročnika, mu nudil poučevanje, šolanje ter pomoč v prvem letu obratovanja;

- priključil vse električne porabnike na električno omrežje;

- naročniku ob primopredaji del izročil tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani odgovornega nadzornika naročnika;

- vrisal spremembe, nastale med gradnjo v PZI načrt ter te vrise ob primopredaji del predal naročniku;

- pripravil dokumentacijo skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda odgovornemu nadzorniku (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…);

- v primeru vseh nepredvidenih dodatnih, presežnih in dodatnih del ali sprememb glede na začetno projektno dokumentacijo obvestil naročnika in opravil ta dela le po pisnem nalogu naročnika ter bo skladno s 653. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) izvedel vse potrebne detajle in dopolnilna dela, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje sistemov in elementov objekta ter vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objektov in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja;

- na pobudo in na način, ki ga v teku izvajanja pogodbenih obveznosti določi naročnik, sodeloval z naročnikom kot tudi z drugimi pooblaščenimi strokovnjaki;

- naročnika nemudoma pisno opozoril na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvrševal pogodbene obveznosti v korist in po navodilih naročnika;

- omogočal naročniku opravljanje nadzora ter mu pri tem nudil vso potrebno podporo in pomoč;

- imel v skladu z veljavnimi predpisi ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in kril škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti dobavitelja in pri njem zaposlenih;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršil korekcijo del, v kolikor bo ugotovljeno, da je dobavitelj prevzeta dela opravil pomanjkljivo ali v neprimerni kakovosti;

- pri označevanju dokumentacije in računov upošteval navodila naročnika ter veljavna navodila evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 za informiranje in obveščanje.

- člen

Dobavitelj mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo zahtevan kader, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Dobavitelj za izvedbo pogodbenih storitev zagotavlja naslednje osebe: _______________________.

- /vpišejo se imena in priimki ter vloge nominiranega kadra/

Sprememba kadra je mogoča izključno s soglasjem naročnika. V primeru spremembe kadra tekom izvajanja pogodbenih obveznosti mora nadomestni kader izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje. Pred morebitno kadrovsko spremembo pri izvajanju predmeta pogodbe je dobavitelj dolžan pisno obvestiti naročnika in predložiti zahtevane dokumente, ki dokazujejo usposobljenost kadra. Kot sprememba kadra se šteje morebiten dodatni kader, ki bo izvajal pogodbene obveznosti, kot tudi morebitna zamenjava prvotnega kadra. Pri spremembi kadra mora dobavitelj zagotoviti prenos predhodnih rezultatov dela in znanja pridobljenega tekom izvajanja pogodbenih obveznosti na nadomestni kader.

Če naročnik ugotovi, da je kader tehnično nestrokoven ali nekvaliteten, poslovno-operativno neučinkovit ali nezmožen komuniciranja in koordiniranja s svetovalci in osebjem naročnika, lahko naročnik zahteva zamenjavo takega kadra z ustreznim. Dobavitelj mora tak kader zamenjati najpozneje v enem (1) mesecu od datuma zahteve naročnika.

- člen

Dobavitelj je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in skrbnika pogodbe na strani naročnika takoj po elektronski pošti pozvati na prevzem del.

O primopredaji izvedenih del sestavita pooblaščena predstavnika pogodbenih strank (skrbnik pogodbe na strani naročnika in skrbnik pogodbe na strani dobavitelja) primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovita predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določbam te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe predstavnika naročnika v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je dobavitelj dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Za veljavnost primopredajnega zapisnika iz prejšnjega odstavka je pogoj njegova potrditev s strani naročnikovega skrbnika, ki je izkazana z njegovim podpisom primopredajnega zapisnika.

Ob primopredaji je dolžan dobavitelj predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo, vendar najmanj:

- opis sprememb glede na PZI načrt;

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje;

- merilne protokole in rezultate meritev;

- izjave o skladnosti in certifikate, navodila in drugo dokumentacijo za vsa dela in dobavljeno opremo, dogovorjene in predpisane preizkuse za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela, garancijske liste za vgrajeno opremo;

- razdeliti stroške (vrednosti situacij) po partnerjih;

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije;

- vse dokumente, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij in te pogodbe.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora dobavitelj odpraviti določene očitne napake ali pomanjkljivosti, bo naročnik ali odgovorni nadzornik na strani naročnika dobavitelju dal primeren rok, v katerem naj te očitne napake ali pomanjkljivosti odpravi.

Dobavitelj mora z odpravo napak in pomanjkljivosti pričeti takoj, oziroma v roku, ki mu ga določi naročnik ali odgovorni nadzornik na strani naročnika.

Če dobavitelj v postavljenem roku ne odpravi grajanih napak in pomanjkljivosti, oziroma je očitno, da jih ne bo odpravil, sme naročnik angažirati drugega ponudnika, ki ta dela izvede na dobaviteljev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi dobavitelja.

Pri odpravi vseh očitnih napak in pomanjkljivosti pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o odpravi napak in pomanjkljivosti.

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa trideset (30) dni po primopredaji del.

Končni obračun vsebuje zlasti:

- vrednost pogodbenih del in morebitnih nepredvidenih dodatnih ter nujnih nepredvidenih del;

- znesek izplačan po začasnih obračunskih situacijah;

- morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen,

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.

S končnim obračunom se zajamejo vse dobave in dela, izvedena po pogodbi, ki jih je dobavitelj dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi obračunskimi situacijami ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje ugotovljeno z začasnimi obračunskimi situacijami.

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s priporočeno pošto poslati drugi stranki.

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.

- člen

Garancijski rok za blago in vgrajene elemente je dve (2) leti, razen če proizvajalec nudi daljši garancijski rok. V primeru, če proizvajalec nudi daljši garancijski rok, dobavitelj naročniku predloži garancijo proizvajalca. Za vgrajeno opremo, elemente in sisteme je dobavitelj dolžan izročiti naročniku garancijske liste z navodili za uporabo v petih (5) dneh po prevzemu blaga.

Garancijski rok za odpravo napak, vezanih na izvedena dela, je deset (10) let. Garancijski rok začne teči z dnem, ko sta izročitev in prevzem del veljavno izvršena skladno z določbami te pogodbe.

V kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno popravilo v okviru predmeta te pogodbe, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik v garancijskem roku, mora dobavitelj odpraviti takoj, oziroma v roku, ki mu ga določi naročnik. Če dobavitelj navedenih obveznosti ne izvede, odpravo napak oziroma pomanjkljivosti izvede naročnik na dobaviteljev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je pri tem utrpel.

Dobavitelj zagotavlja servis za vso opremo, vgrajene elemente in sisteme za čas garancijskega roka.

- člen

Dobavitelj mora kot pogoj za plačilo končne obračunske situacije naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo vsaj enaintrideset (31) mesecev, šteto od sklenitve te pogodbe, ki jo dobavitelj predloži v roku petih (5) delovnih dni po prvem prevzemu blaga, za katerega je zahtevana predložitev garancije. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki originalne bančne garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila petnajst (15) koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca, ali enakovrednega kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če dobavitelj v garancijskem roku ob okvari ali kateremkoli drugem dogodku, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe, ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak ali zamenja opreme oziroma ne izvaja garancijskih obveznosti na način, kot je opredeljen v tej pogodbi.

- člen

Če dobavitelj naročenih del po svoji krivdi ne izvede v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak dan zamude naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promilov) od skupne pogodbene vrednosti z upoštevanim DDV, oziroma največ 20 % pogodbene cene z DDV.

Če naročnik ugotovi nepravilno oziroma nekvalitetno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, lahko zaradi kršitev dobavitelja odstopi od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe zaradi dobaviteljevih kršitev je dobavitelj dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV.

Če dobavitelj zamuja z izvedbo pogodbenih del toliko, da bi lahko naročniku nastala večja škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik na stroške dobavitelja naroči nadomestno storitev pri drugem ponudniku.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi, če dobavitelj na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne omogoči uvedbe v delo. V primeru odstopa od pogodbe zaradi razloga iz prejšnjega stavka je dobavitelj dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini dva odstotka (2 %) pogodbene vrednosti z DDV.

Če naročnik prevzame storitev po tem, ko je dobavitelj prešel v zamudo, ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Če škoda presega višino pogodbene kazni, je dobavitelj dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu dobavitelju oziroma v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v tridesetih (30) dneh od datuma prejema.

V primeru, da pride dobavitelj v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, je dolžan nemudoma obvestiti naročnika, da so nastali razlogi višje sile, z izvajanjem pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru zamud ali kršitev, za katere je določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen. Finančno zavarovanje se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve dobavitelja.

- člen

Dobavitelj mora najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali  kavcijsko zavarovanje) v višini deset odstotkov (10 %) od pogodbene vrednosti z DDV.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še najmanj šest (6) mesecev od dneva dobave oziroma primopredaje predmeta pogodbe.

Če se med trajanjem pogodbe podaljšajo roki za izvedbo posla ali v primeru drugih sprememb, ki vplivajo na zavarovanje, mora dobavitelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če:

- se bo izkazalo, da oprema ali izvedena dela niso skladna z zahtevami naročnika iz pogodbe oziroma tehničnih specifikacij ali

- dobavitelj ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določbami pogodbe ali

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določbami pogodbe ali

- ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določbami pogodbe ali

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določbami pogodbe ali

- bo prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti.

Naročnik lahko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči tudi  zaradi delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če izvedena dobava in storitve tudi delno ne bi zadostovala pogodbenim zahtevam.

Dobavitelj bo moral naročniku v roku desetih (10) delovnih dni od morebitnega unovčenja zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predložiti novo zavarovanje, v enaki višini in z enako končno veljavnostjo kot prvotno.

Če bi imel naročnik zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja stroške in škodo, ki presega unovčeno finančno zavarovanje, je dobavitelj, poleg unovčenega finančnega zavarovanja dolžan plačati tudi vse morebitne stroške in povrniti nastalo škodo v ugotovljeni višini oziroma razliko do polne višine nastalih stroškov in škode, in sicer v roku trideset (30) dni od datuma pisnega zahtevka naročnika.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

- člen

/če dobavitelj nastopa brez podizvajalcev, se ta člen izbriše/

Dobavitelj odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost dobavitelja s sodelavci in podizvajalci nasproti naročniku je solidarna.

Dobavitelj bo pogodbene storitve izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci: ____________.

Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev in priložiti soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Pred zamenjavo oziroma naknadno vključitvijo podizvajalca naročnik preveri izpolnjevanje pogojev in zamenjavo oziroma naknadno vključitev podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Dobavitelj lahko zamenja oziroma naknadno vključi podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora naročniku predložiti vse zahtevane podatke in dokumente. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi. Dobavitelj mora računu obvezno priložiti tudi predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dela po tej pogodbi. /v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

Dobavitelj mora naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. /v kolikor neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno/

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, o katerem ga dobavitelj ni obvestil na način, določen v tem členu, lahko odstopi od pogodbe. Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne dati verodostojne podatke.

- člen

Dobavitelj ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnihkoli zagotovil in izjav tretjim osebam o izvajanju pogodbenih obveznosti. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika.

- člen

Naročnik in dobavitelj imenujeta odgovorna predstavnika, ki skrbita za nemoteno izvajanje te pogodbe.

Odgovorni predstavnik naročnika je _______________, e-pošta _____________, telefon: __________.

Odgovorni predstavnik dobavitelja je      , e-pošta      , telefon:      .

Če katera od pogodbenih strank spremeni odgovornega predstavnika, o tem pisno obvesti nasprotno pogodbeno stranko.

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca, ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih (10) dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelja v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Pogodbeni stranki lahko zahtevata spremembo pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

- vremenske razmere, ki utemeljeno onemogočajo izvajanje pogodbenih obveznosti;

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- začasna prekinitev izvajanja pogodbenih obveznosti dobavitelja na zahtevo naročnika;

- naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo pogodbenih obveznosti;

- druge izredne okoliščine, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi roka za izvedbo predmeta pogodbe, jih ni povzročil dobavitelj in so izven dobaviteljeve vplivne sfere.

Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

- člen

Če dobavitelj po lastni krivdi ne izpolni obveznosti iz pogodbe v skladu s pogodbenimi določbami ali v dogovorjenem oziroma sporazumno podaljšanem roku, lahko naročnik odstopi od pogodbe, dobavitelj pa je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen in povrniti nastalo škodo.

- člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega računa dobavitelja zadostuje obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

- člen

Če katera od pogodbenih strank bistveno krši določbe te pogodbe ali se kršitve ponavljajo, lahko vsaka pogodbena stranka po predhodnem pisnem opozorilu in primernem dodatnem roku za odpravo kršitve, razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, razveže s petnajst (15) dnevnim odpovednim rokom.

V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne še odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

  - v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem izmed položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku oddaje javnega naročila;

  - zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji – PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije – PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.

Odstop učinkuje naslednji dan od dneva, ko je naročnik odposlal odstop.

Dobavitelj ima v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena storitve, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov dobavitelj.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati dobavitelju.

- člen

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se za presojo vsebine medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank po tej pogodbi ne uporabljajo določbe Posebnih gradbenih uzanc.

Morebitne spore, nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, je za rešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba velja do izvedbe  vseh pogodbenih obveznosti obeh strank.

- člen

Pogodba je podpisana elektronsko. / Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, dobavitelj pa en (1) izvod.

OPOMBA: V koloni 'Zahtevane tehnične specifikacije' je napisano, na kateri strani v PZI so podrobnejše specifikacije.

OPOMBA: V koloni 'Ponujena oprema' naj ponudnik vpiše ponujen model opreme ali sistem, ki ga ponuja.

OPOMBA: V koloni 'Zahtevane tehnične specifikacije' je napisano, na kateri strani v PZI so podrobnejše specifikacije.

OPOMBA: V koloni 'Ponujena oprema' naj ponudnik vpiše ponujen model opreme ali sistem, ki ga ponuja.

Če kadri, ki komunicirajo z naročnikom, ne govorijo slovenskega jezika, se ne znajo pisno izražati v slovenskem jeziku in ne razumejo ter ne poznajo slovenskega tehničnega izrazoslovja v zvezi s predmetom pogodbe, mora dobavitelj na lastne stroške zagotoviti uradnega tolmača oziroma (simultanega) prevajalca z znanjem slovenskega jezika in slovenskega tehničnega izrazoslovja v zvezi s predmetom pogodbe oziroma prevod pisnega besedila.