Obrazec: PONUDBENI PREDRAČUN

Predmet javnega naročila: »Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za izmenjavo podatkov o infrastrukturi za AG z NAP in registracijo ID kod«

Naročnik: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana

Ponudnik oziroma navedba vseh soponudnikov: __________

Ponudbeni predračun št. ________

| Aktivnost | Merska enota (ME) | Cena/ME (v EUR brez DDV) | Kol. | Vrednost (v EUR brez DDV) | Vrednost (v EUR z DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faza 1 – 1. del: Nadgradnja IS za izmenjavo podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG s portalom NAP |  |  |  |  |  |  |
| Analiza in specifikacija uporabniških zahtev | Ura |  | 80 |  |  |
| Nadgradnja obstoječega aplikativnega vmesnika REST API za izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG s portalom NAP | Ura |  | 200 |  |  |
| Nadgradnja obstoječega IS za izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih polnilnih mestih za EV s portalom NAP (nove kategorije podatkov) | Ura |  | 240 |  |  |
| Nadgradnja obstoječega IS za izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih oskrbovalnih mestih za vodik (H2) s portalom NAP | Ura |  | 80 |  |  |
| Nadgradnja obstoječega IS za izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih oskrbovalnih mestih za pline (SZP, UZP, UNP, idr.) s portalom NAP | Ura |  | 80 |  |  |
| Nadgradnja translacije protokolov oziroma formatov, priprava metapodatkov, povezave z digitalno karto, integracije s portalom NAP | Ura |  | 120 |  |  |
| Testiranje, morebitni popravki, morebitna optimizacija in finalizacija | Ura |  | 80 |  |  |
| Integracija v obstoječe sisteme, priprava poročila in primopredajnega zapisnika, priprava in predaja tehnične in uporabniške dokumentacije, uvajanje in usposabljanje uporabnikov | Ura |  | 40 |  |  |
| Skupaj Faza 1 – 1. del |  |  |  |  |  |
| Faza 1 – 2. del: Nadgradnja IS za celovito informacijsko podporo delovanja Registracijske pisarne za ID kode ter za vzpostavitev in upravljanje nacionalnih repozitorijev ID kod na področju AG v prometu |  |  |  |  |  |  |
| Nadgradnja obstoječe aplikacije Prometej za zagotavljanje celovite informacijske podpore za delovanje Registracijske pisarne za ID kode ter za vzpostavitev in upravljanje nacionalnih repozitorijev ID kod na področju AG v prometu | Ura |  | 240 |  |  |
| Nadgradnja platforme za vnos statičnih podatkov o javno dostopnih polnilnih mestih za EV (dodatne kategorije podatkov) | Ura |  | 40 |  |  |
| Nadgradnja platforme za vnos statičnih podatkov o zasebnih polnilnih mestih za EV (za pravne in fizične osebe) | Ura |  | 60 |  |  |
| Nadgradnja platforme za vnos statičnih podatkov o javno dostopnih oskrbovalnih mestih za vodik (H2) | Ura |  | 40 |  |  |
| Nadgradnja platforme za vnos statičnih podatkov o javno dostopnih oskrbovalnih mestih za pline (SZP, UZP, UNP idr.) | Ura |  | 40 |  |  |
| Testiranje, morebitni popravki, morebitna optimizacija in finalizacija | Ura |  | 80 |  |  |
| Integracija v obstoječe sisteme, priprava poročila in primopredajnega zapisnika, dopolnitev in predaja tehnične in uporabniške dokumentacije, uvajanje in usposabljanje uporabnikov | Ura |  | 40 |  |  |
| Skupaj Faza 1 – 2. del: |  |  |  |  |  |
| Faza 1 – 3. del: Nadgradnja IS za prikaz podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG za pripravo nacionalnih okvirov politik, analiz, strateško načrtovanje in poročanje |  |  |  |  |  |  |
| - Prikaz prikazov podatkov z omogočanjem izpisov glede na vrsto javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mest; - Prikaz prikazov podatkov z omogočanjem izpisov glede na geografsko razpršenost javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mest: po krajih, občinah, statističnih regijah, kohezijskih regijah, TEN-T omrežje, idr; - Prikaz prikazov podatkov z omogočanjem izpisov zasebnih polnilnih in oskrbovalnih mest; - Integracija v obstoječe sisteme, priprava poročila in primopredajnega zapisnika, dopolnitev in predaja tehnične in uporabniške dokumentacije, uvajanje in usposabljanje uporabnikov | Ura |  | 200 |  |  |
| Skupaj Faza 1 – 3. del: |  |  |  |  |  |
| Faza 2 – 1. del : Nadgradnja IS za omogočanje dodatnih funkcionalnosti na podlagi naknadno identificiranih potreb |  |  |  |  |  |  |
| - Analiza in specifikacija uporabniških zahtev - Nadgradnja IS za omogočanje dodatnih funkcionalnosti na podlagi naknadno identificiranih potreb; - Integracija v obstoječe sisteme, priprava poročil in primopredajnega zapisnika, dopolnitev in predaja tehnične in uporabniške dokumentacije, uvajanje in usposabljanje uporabnikov | Ura |  | 500 |  |  |
| Skupaj Faza 2 – 1. del |  |  |  |  |  |
| Faza 2 – 2. del : Mesečno vzdrževanje ter zagotavljanje tehnične podpore in svetovanja notranjim in zunanjim deležnikom |  |  |  |  |  |  |
| Redno mesečno vzdrževanje, zagotavljanje tehnične podore in svetovanja notranjim in zunanjim deležnikom, priprava 6 mesečnih poročil | Mesečni pavšal |  | 60 |  |  |
| Skupaj Faza 2 – 2. del: |  |  |  |  |  |

| Skupaj (Faza 1 in Faza 2) v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |

| DDV _____% |  |
| --- | --- |

| Skupaj z DDV |  |
| --- | --- |

Izjavljamo:

- strinjamo se, da se pogodbena cena obračuna po enoti mere, glede na dejansko izvedeno in s strani naročnika potrjeno izvedeno število enot.

- vse vrednosti so izražene v evrih. Cene in vrednosti so obračunane in zaokrožene na dve (2) decimalki.

- v  ponudbeni ceni storitve so zajeti vsi stroški ponudnika, ki so potrebni za izvedbo naročila, in zavedamo se, da naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

- da razpisno dokumentacijo razumemo in se strinjamo z njeno vsebino v celoti in z dodatki, ki so bili morebiti izdani v zvezi z razpisno dokumentacijo.

- da je ponudba pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo v besedilu, kot je bilo objavljeno na www.enarocanje.si.

- če bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni izvesti predmetno javno naročilo po sklenitvi pogodbe v rokih, količini in kakovosti kot izhaja iz razpisne dokumentacije in naše ponudbe.

- da je veljavnost naše ponudbe najmanj 4 mesece po izteku roka za predložitev ponudb. Strinjamo se, da je ponudba lahko od vas sprejeta v kateremkoli roku pred iztekom končnega roka.

- da bomo naročniku na njegov poziv in v roku, ki ga bo določil, posredovali izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, soponudnika in podizvajalcev.

Datum:

podpis

zakonitega zastopnika

ponudnika oziroma pooblaščene osebe:

Opomba:

Skupna vrednost ponudbe je limitirana na vrednost: 244.800 EUR brez DDV.

Skupna vrednost Faze 1 in Faze 2 – 1. del je limitirana na vrednost: 118.800 EUR brez DDV.

Vrednost Faze 2 – 2. del je limitirana na vrednost: 126.000 EUR brez DDV.

Ponudba, ki bo presegla navedene omejitve, bo označena kot nedopustna.