| Predmet javnega naročila | Nadgradnja obstoječe aplikacije SI.VIS – po specifikacijah iz ICD v3 (in vseh povezanih ICD) za Revised VIS |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 107/24 EU JN MZEZ |

SPECIFIKACIJE

Predmet javnega naročila: Nadgradnja obstoječe aplikacije SI.VIS – po specifikacijah iz ICD v3 (in vseh povezanih ICD) za Revised VIS

- OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Nadgradnja obstoječe aplikacije SI.VIS – po specifikacijah iz ICD v3 (in vseh povezanih ICD) za Revised VIS. Zahteva se predaja aplikacije, njena instalacija pri naročniku in podpora (telefonska ali po mailu) pred začetkom uporabe.

- ZAHTEVE NAROČNIKA

Trenutne zahteve za načrtovan razvoj (specifikacije s strani EU) so opisane v naslednjih datotekah:

- ICD Revised VIS v3

- BUC v2.3

- CIR External ICD (CIR External ICD V14 17.05.2024.zip)

- CIR Query Definition ICD (IO-CIR Query Definition ICD v05_00_00 17.05.2024.zip)

- CIR-MID Canonical Data Model (IO CMD Canonical Data Model v05_00_00 17.05.2024.zip)

- CRRD ICD (CRRD-E2-WP2-009-2 - External ICD_01_00_00.docx)

- CRRS ICD (CRRS ICD v8 28.06.2024.zip)

- ESP ICD (IO ESP external ICD v15 15.05.2024.zip)

- IOF ICD (IO-IOF ICD v11_00_00 17.05.2024.zip)

Za pridobitev (te in druge) dokumentacije je potrebno naročniku predati podpisano izjavo o varovanju prejetih podatkov (NDA) – obrazec Izjava o ravnanju in varovanju zaupanih podatkov je priložen razpisni dokumentaciji. Ponudnik pošlje potrjen obrazec na naslov mitja.bensa@gov.si.

Specifikacija (dokumentacija s strani EU) se še vedno v manjši meri spreminja. Naročnik se obvezuje k ažurnemu posodabljanju le-te (informiranju o prispelih spremembah specifikacij in rokov), izvajalec pa k upoštevanju prejetih dodatnih sprememb, tako glede tehničnih podrobnosti kot glede rokov izvedbe posameznih dogodkov.

Rešitev mora biti pripravljena za testiranje po EU specifikacijah, predvidoma 1. 1. 2026 (začetek obdobja testiranja). Rok prehoda v produkcijo je predviden 1. 7. 2026 (začetni datum obdobja za prehod v produkcijo), in se lahko spremenijo, če poda takšna navodila EU. Trenutni podrobni časovni načrt je opisan v:

- IO Integrated planning v3.0.xlsx

Splošne zahteve:

- Naročnik kot izdelek tega naročila zahteva:

  - izdelavo programske rešitve;

  - instalacijo programske rešitve pri naročniku;

  - pomoč po mailu ali telefonu, če bo naročnik to potreboval, pred začetkom uporabe oz. ob prehodu v produkcijo.

- Zahteva se upoštevanje morebitnih sprememb ali dodatnih specifikacij, naknadno prejetih s strani EU. Storitve se izvajajo izključno na podlagi pisnega naročila naročnika in potrditve predračuna izvajalca, ter se obračunajo po fiksni ceni v okviru predvidenih ur za dodatne storitve;

- Zahteva se upoštevanje rokov, podanih strani EU, kot tudi sprememb rokov, podanih s strani EU. Zaradi morebitne spremembe rokov izvajalec ni upravičen do dodatnih plačil.

- Izvajalec bo izdal račun za opravljene storitve:

  - za 80 % vrednosti vnaprej dogovorjenega razvoja ob uspešni predaji in instalaciji programske rešitve pri naročniku, vsaj po verzijah specifikacij ob razpisu (ICD Revised VIS v3 in takratne verzije povezanih ICDjev);

  - za 20 % vrednosti vnaprej dogovorjenega razvoja ob uspešnem vklopu v produkcijo in je bila izvedena vsa potrebna pomoč po telefonu ali po mailu.

  - za morebitne dodatne storitve (spremembe specifikacij s strani EU) ob predaji rešitve, vendar najkasneje do vklopa v produkcijo, če so bile upoštevane vse morebitne spremembe ali dodatne specifikacije, naknadno prejete s strani EU.

- Možna je tudi zamenjava določenega dela (ali pa celotne) delujoče aplikacije SI.VIS. Izvajalec mora navesti, ali bo izvedel takšno zamenjavo na obstoječi aplikaciji. Pri tem načinu je potrebno vedeti, kako se pri morebitni menjavi zagotavlja neprekinjenost delovanja in vzdrževanja. Celotni stroški menjave (in vseh spodaj navedenih alinej) so v celoti na strani izvajalca. Naročnik zahteva:

- Pokritje vseh trenutnih funkcionalnosti aplikacije, vključujoč povezave do vseh s poslovnim procesom povezanih drugih aplikacij (če na razpolago dana dokumentacija ne zadošča in je potrebna podrobna seznanitev, se bo organiziral za to poseben sestanek po izkazanem interesu). Naročnik zahteva tudi upoštevanje vseh sprememb, ki so bile opravljene na zahtevo naročnika (glej spisek dokumentacije spodaj);

- Zamenjava aplikacije na vseh strežnikih, kjer je v uporabi. Delo, ki ne poteka avtomatsko (potreben je poseg osebe), je v celoti na strani izvajalca.

- Predelava (prenos) vseh trenutno vnesenih podatkov v sistemu v novo aplikacijo in skrb za neprekinjeno delovanje aplikacije (upoštevaje čas zamenjave aplikacije);

- Organiziranje tečaja uporabe za vse uporabnike in administratorje;

- Predaja ustrezne dokumentacije naročniku, ki odraža izvedena dela;

- Vzdrževanje obstoječe aplikacije SI.VIS je pokrito v ločeni pogodbi. Za vzdrževanje novo predane kode, ki je predmet tega naročila, se zahteva enoletno garancijsko vzdrževanje, šteto od začetka uradne uporabe. Po preteku tega obdobja bo vzdrževanje za po tej pogodbi predano kodo urejeno v vzdrževalni pogodbi za SI.VIS.

- Rok za menjavo aplikacije, ki pokriva stare funkcionalnosti na testnem strežniku, se določi z dogovorom med naročnikom in izvajalcem, rok bo najkasneje 6 mesecev pred začetkom testiranja. Takrat se zahteva polno delovanje vseh funkcionalnosti, ki niso predmet razvoja po tem razpisu;

- Zamenjava sistemske programske opreme, ki je trenutno v uporabi (IBM WebSphere), ni možna;

- Naročnik daje na uporabo strojno opremo, ki je ta trenutek v uporabi za trenutno rešitev. Povečanje strojne opreme niti njena zamenjava z drugo ni dovoljena;

- Ponudnik naj na podlagi vseh specifikacij in dokumentacije, ki mu je na razpolago, pripravi predlog idejne rešitve za končne uporabnike z opisom umestitve v trenutni sistem. Najkasneje v enem mesecu po podpisu pogodbe jo je potrebno predstaviti naročniku. Po uskladitvi predloga idejne rešitve z naročnikom se pristopi k izdelavi naročila;

- Spisek dokumentacije, ki se jo lahko pridobi na zahtevo:

- Dodatna EU dokumentacija glede Revised VIS (v dogovoru se določi katera);

- Tehnične specifikacije za razpis za izdelavo SI.VIS dopolnitev, ki so vodile do pogodbe C1811-20-000089;

- Tehnične specifikacije za razpis za izdelavo SI.VIS dopolnitev, ki so vodile do pogodbe C1811-17-000151;

- Tehnične specifikacije za razpis za izdelavo SI.VIS dopolnitev, ki so vodile do pogodbe 1811-15-000068;

- Tehnične specifikacije za razpis za izdelavo SI.VIS dopolnitev, ki so vodile do pogodbe 1811-09-000022;

- Tehnične specifikacije za razpis za izdelavo SI.VIS aplikacije, ki so vodile do pogodbe 1811-06-000164.

Vse osebe, ki bodo pri izvajalcu (in podizvajalcih) opravljale storitve, ki so predmet tega naročila, morajo pred začetkom opravljanja del opraviti varnostno preverjanje po 16.a členu Zakona o zunanjih zadevah (ZZZ-1). Ponudnik lahko začne postopek pridobivanja dovoljenj po sprejemu odločitve o izbiri, če s strani ponudnika naveden kader nima veljavne preverke.

- DODATNI OPIS

# Naročnik zahteva, da ponudba (na obrazcu P-5b Predračun) poda naslednje informacije:

# informacijo o ceni storitve v celoti;

# Informacijo, ali izvajalec zamenjuje kakšen del (ali celoto) obstoječe aplikacije SI.VIS, ki je ni sam izdelal;

- Če je odgovor na 2) pozitiven, še sledeče:

  - informacijo, kako bo izvedel fizično menjavo aplikacije SI.VIS na naših strežnikih in prenos podatkov;

  - informacijo, kako bo izvedeno šolanje uporabnikov/administratorjev.

Bianco menico za resnost ponudbe v zahtevani višini

Bianco menico za dobro izvedbo posla v zahtevani višini

- IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da vso ponujeno blago in storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim zahtevam in opisom ter ostalim zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V/na      , dne

Ponudnik: