Projektna naloga

Javno naročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Tematska akcijski program za določitev prednostnih območij za OVE (dva programa, ločeno za sonce in veter)

oktober 2024

1. UVOD

V juliju 2023 je bil sprejet Zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ZUNPEOVE), ki predpisuje obvezo sprejema tematskega akcijskega programa, v katerem se morajo opredeliti  potencialna prednostna območja za postavitev fotonapetostnih in vetrnih proizvodnih naprav, ki proizvajajo električno energijo iz vetra in sonca in z njimi povezane omrežne infrastrukture.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP) oddalo ločeno javno naročilo za celovito strokovno in tehnično podporo pri pripravi predloga dveh Tematskih akcijskih programa za določitev potencialnih prednostnih območij za umestitev fotonapetostnih proizvodnih naprav in potencialnih prednostnih območij za umestitev vetrnih proizvodnih naprav (v nadaljevanju: TAP OVE), posamezen program bo poleg identifikacije primernih območij za OVE vključeval tudi ukrepe za prostorsko izvedbeno načrtovanje na državni, regionalni in občinski ravni in pravila o ukrepih za zmanjšanje vplivov na okolje in naravo, v katerih so predpisani ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati pri umeščanju obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter pripadajočih podpornih objektov na lokaciji (kot so objekti za hranjenje energije). V pravilih se v prvi vrsti predvidi, s katerimi ukrepi se lahko izogne škodljivim vplivom na okolje in naravo. Če to ni mogoče, pa se predvidi ukrepe, s katerimi se lahko znatno zmanjša vplive, ki bi jih lahko imela uvedba projektov na področju energije iz obnovljivih virov v določenem območju. Posamezen TAP OVE se bo pripravil tako, da bodo za fotonapetostne naprave oziroma vetrne proizvodne naprave, ki so prostorske ureditve državnega pomena na področju energetske infrastrukture, na njegovi podlagi lahko pripravljeni predlogi uredb o najustreznejši varianti. V okviru istega javnega naročila se bo tudi predhodno pregledalo in posodobilo strokovne podlage, ki so bile izdelane v okviru projekta »RES Slovenia«, oziroma se bo izvedlo kartiranje teh območij. Nudila se bo tudi strokovna in tehnična podpora pri pripravi predlogov dveh Uredb o najustreznejši varianti, ki bosta  sprejete sočasno s TAP OVE oziroma neposredno po njegovem sprejemu. S temi aktivnostmi bo zagotovljena podlaga za nadaljnji postopek po varianti iz prve alineje prvega odstavka 2110. člena ZUREP-3, »delni združen postopek«. Po tej varianti se postopek izdaje celovitega dovoljenja začne na podlagi že sprejete Uredbe o najustreznejši varianti.

Pri pripravi kartiranja in posledično v izdelavi TAP OVE bo potrebno na izvedbeni ravni izhajati iz ciljev, ki jih bo država postavila v prenovljenem Nacionalno energetskem in podnebnem načrtu (NEPN). Obstoječe strokovne podlage za obnovljive vire energije (OVE) se bo posodobilo oziroma se bo prvenstveno izdelalo strokovne podlage, ki bodo izhodišče tudi za umestitev fotonapetostnih in vetrnih proizvodnih naprav, ki dosegajo nazivno moč 4 MW ali več (na t.i. potencialnih prednostnih območjih za pospešeno uvajanje OVE) saj bodo te potencialne lokacije v čim večji meri vključene v TAP- OVE. Informacija o javnem naročilu za TAP OVE ter pripadajoča dokumentacija je na voljo na portalu javnih naročil.

TAP OVE se izdela za določitev potencialnih prednostnih območij za postavitev fotonapetostnih in vetrnih proizvodnih naprav in z njimi povezane omrežne infrastrukture in se pripravi na podlagi posodobljenih in dopolnjenih strokovnih podlag. V TAP OVE se, skladno z Direktivo (EU) 2023/2413, določijo ustrezna pravila za območja za pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije, vključno z morebiti potrebnimi učinkovitimi omilitvenimi ukrepi, ki jih je treba sprejeti za postavitev obratov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter objektov za shranjevanje energije na  lokaciji (kjer je smiselno to predvideti). Vse z namenom preprečitve morebitnih bistvenih škodljivih vplivov na okolje in naravo ali, kadar to ni mogoče, znatnega zmanjšanja teh vplivov na sprejemljivo raven. Zagotoviti je namreč potrebno sorazmerno in pravočasno izvajanje morebiti potrebnih ustreznih omilitvenih ukrepov, da se zagotovi skladnost relevantno nacionalno zakonodajo. Ta pravila morajo biti prilagojena posebnostim posameznega opredeljenega območja za pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije, vrsti oziroma vrstam tehnologije za energijo iz obnovljivih virov, ki naj bi se uvedle na posameznem območju, ter ugotovljenemu vplivu na okolje.

2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

V okviru tega javnega naročila se izvede več delovnih sklopov, ki vsebujejo različne aktivnosti, in sicer:

- Uvodne aktivnosti in priprava uvodnega poročila.

- Sodelovanje pri posodobitvi strokovnih podlag in pripravi osnutka TAP OVE (v kolikor bo tako potrebno) ter morebitno sodelovanje pri pripravi izhodišč za okoljsko poročilo (vsebinjenje).

- Priprava osnutka okoljskega poročila za javno obravnavo in sodelovanje pri postopku CPVO; ob upoštevanju in prilagoditvi osnutku TAP OVE.

- Sodelovanje v postopku javne razgrnitve in javne razprave o osnutku  TAP OVE in okoljskega poročila, priprava končnega okoljskega poročila ter strokovna podpora v postopku CPVO.

- Evalvacija procesa in predlogi izboljšav.

Izbrani izvajalec nudenja podpore v postopku celovite presoje vplivov na okolje bo moral svoje aktivnosti prilagoditi procesu izvajanja javnega naročila za TAP OVE in pri tem upoštevati, da:

- se bo lahko vsebina TAP OVE v določeni meri spreminjala glede na mnenja nosilcev urejanja prostora, drugimi organi in organizacijami (npr. ZRSVN, Zavod za gozdove ali dr.) in javnosti,

- v postopku celovite presoje vplivov na okolje kot mnenjedajalci sodelujejo organi in organizacije, ki so pristojni za varovanje javnega interesa na posameznem področju, v postopek pa se lahko vključijo tudi stranski udeleženci,

- je treba v postopku omogočiti ustrezno vključevanje javnosti;

- je končno okoljsko poročilo pripravljeno glede na končno vsebino akcijskih programov, pri čemer je treba predloge in pripombe mnenjedajalcev in javnosti skrbno obravnavati ter vsebino okoljskega poročila prilagoditi smiselnim in upoštevnim pripombam javnosti.

Navedeno kaže, da bo v procesu priprave okoljskega poročila in nudenja podpore pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje treba zagotoviti široko sodelovanje z deležniki in zadostno mero fleksibilnosti in prilagodljivosti procesa.

3. NAMEN IN ČASOVNI OKVIR

Cilj projekta je, da izbrani izvajalec ob upoštevanju vsebine posameznega TAP OVE in vseh njegovih morebitnih sprememb v procesu nastajanja končne vsebine, zagotovi naročniku celovito strokovno in tehnično podporo v postopku CPVO, kar vključuje tudi

1. tvorno sodelovanje pri pregledu in posodobitvi strokovne podlage za pripravo TAP OVE za sonce in veter;

2. pripravo ustreznega okoljskega poročila, vezanega na posamezen TAP OVE  in, če potrebno, dodatkov za presojo sprejemljivosti na varovana območja;

3. strokovno sodelovanje po potrebi pri oblikovanju vsebine akcijskega programa, ki bo v postopku celovite presoje na okolje ob doseganju namena, opisanega v 1. točki te naloge, ocenjena kot okoljsko sprejemljiva.

Izbrani izvajalec mora svoje aktivnosti, vključno s srečanji z deležniki in predvidenimi javnimi predstavitvami okoljskega poročila, prilagoditi procesu priprave TAP OVE. Glede na navedeno je časovnica posameznih delovnih sklopov in aktivnosti znotraj teh sklopov določena glede na predvideno časovnico iz javnega naročila za TAP OVE. Predvideno trajanje projekta je 24 mesecev.

Osnutek okoljskega poročila mora biti izdelan v skladu z vso veljavno relevantno nacionalno zakonodajo, kar obsega:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24);

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O);

- Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05 in 44/22 – ZVO-2);

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11);

- druge relevantne predpise ter cilje RS na področju obnovljivih virov energije, podnebne in okoljske politike.

Pri izdelavi se bo upoštevalo tudi relevatne smernice in dobre prakse, med drugim:

- Smernice o razvoju vetrne energije in naravovarstveni zakonodaji EU;

- smernice Evropske komisije glede upravljanja in zaščite območij Natura 2000;

- evropske in mednarodne dobre prakse in priporočila, kot npr. priročnik Evropske komisije z naslovom »Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment«;

- ustrezne primere dobre prakse pri podobnih planih, zlasti pri pripravi metodologije za pripravo osnutka okoljskega poročila;

- druge relevantne podlage in dokumente, ki jih izbrani izvajalec in naročnik določita v začetnem poročilu ali v soglasju tekom CPVO.

Skozi celoten proces se od izvajalcev pričakuje:

- redni dialog z naročnikom in izvajalcem priprave TAP OVE (srečanja okvirno 1 krat /14 dni), kar vključuje ažurno poročanje o izvedenih aktivnostih, ovirah in težavah ter evalvacijo in predlog potrebne preusmeritve predhodno načrtovanih aktivnosti oziroma izvedbe dodatnih (nenačrtovanih oziroma v drugih časovnih okvirjih) načrtovanih predlogov in aktivnosti,

- celovito tehnično in strokovno podporo v postopku celovite presoje vplivov na okolje, vključno s sodelovanjem pri komunikaciji s strokovno in širšo javnostjo in mediji (tudi pri oblikovanju odgovorov na novinarska vprašanja).

Časovnica projekta je vezana na dejansko izvajanje delovnih aktivnosti s strani izbranega izvajalca za pripravo TAP OVE in se začne po podpisu pogodbe. Vmesne roke se glede na omenjeno časovnico izdelave TAP OVE dogovori v uvodnem poročilu. V nadaljevanju so po posameznih delovnih sklopih razčlenjene predvidene aktivnosti in zahtevani rezultati. V kolikor bi izvedbi javnega naročila za TAP OVE prihajalo do zamud, si naročnik pridržuje pravico to javno naročilo podaljšati. Podaljšanje se dogovori z izvajalcem v okviru aneksa k obstoječi pogodbi.

Naročnik, izvajalec tega javnega naročila ter izvajalec javnega naročila za TAP OVE  časovnico podrobneje uskladijo ob začetku projekta v uvodnem poročilu. Izvajalec tega javnega naročila mora obvezno roke prilagajati postopku izvajanja del v okviru javnega naročila za TAP OVE. Vmesne roke je možno ustrezno prilagajati, saj so vezani na izvajanje pogodbenih obveznosti javnega naročila za TAP OVE. Podrobnejše naloge načrtovanih delovnih sklopov so naslednje:

1. Uvodne aktivnosti in priprava uvodnega poročila (1 mesec od podpisa pogodbe)

  - Uvodni sestanek z naročnikom in izvajalcem javnega naročila za TAP OVE, na katerem se pripravijo osnutek časovnice izvajanja del, osnutek uvodnega poročila, vključno z osnutkom načrta sodelovanja z deležniki.

  - Priprava uvodnega poročila, ki vključuje tudi načrt sodelovanja z mnenjedajalci in javnostjo, ki vključuje tudi izvedbo javnih predstavitev v različnih geografskih območjih, pri čemer je treba upoštevati, da bo potrebno opraviti minimalno 8 javnih predstavitev, v istem tednu pa se lahko načrtuje največ 2 predstavitvi.

- Sodelovanje pri posodobitvi strokovnih podlag oziroma izdelavi kartiranja in pripravi osnutkov TAP OVE (v kolikor bo tako potrebno) ter morebitno sodelovanje pri pripravi izhodišč za okoljsko poročilo (vsebinjenje) (rok skladno z dogovorom v uvodnem poročilu)

  - Izvajalec priprave osnutka okoljskega poročila se v dogovoru z naročnikom in po potrebi vključuje v posodobitev strokovnih podlag in pripravo osnutkov TAP OVE (priprava slednjih je naloga izvajalcev priprave TAP OVE) s ciljem zmanjšanja morebitnega bistvenega škodljivega okoljskega vpliva

  - Strokovna podpora (po potrebi) pri razreševanju vprašanj, povezanih s posodobitvijo oziroma dopolnitvijo strokovne podlage RES Slovenia, vključno s prvo  zasnovo podrobnejših strokovnih podlag za izvedbeno raven prostorskega načrtovanja fotonapetostnih in vetrnih proizvodnih naprav.

  - Strokovna podpora pri pripravi izhodišč za okoljsko poročilo (vsebinjenje), v kolikor bo to potrebno, vključno z internim vsebinjenjem, eksternim vsebinjenjem (spletni vprašalnik in analiza, posvet z deležniki) ter pripravo poročila o vsebinjenju ter poročila o sodelovanju javnosti

- Priprava osnutka okoljskega poročila za javno obravnavo in sodelovanje pri postopku CPVO; ob upoštevanju in prilagoditvi osnutkov TAP OVE (predvidoma 12 mesecev od podpisa pogodbe oziroma skladno z dogovorom v začetnem poročilu)

  - Oblikovanje in predstavitev prvih osnutkov okoljskih poročil za posamezen TAP OVE, ki vključujeta podrobnejšo obravnavo območij, na katerih se predlaga sprejem uredb o najustreznejši varianti, vključno z oceno, ali bi izvedba plana lahko pomembno vplivala na okolje v drugih državah, predstavnikom MOPE in MNVP.

  - Spremembe in dopolnitve osnutka okoljskega poročila v skladu z usmeritvami naročnika glede TAP OVE – ustrezna prilagoditev osnutka posameznega  okoljskega poročila morebitnim spremembam TAP OVE.

  - Oblikovanje potrebnih dodatnih pojasnil in sodelovanje z mnenjedajalci ter morebitnimi stranskimi udeleženci glede ustreznosti vsebine okoljskega poročila.

  - Priprava osnutkov okoljskih poročil za javno obravnavo, upoštevajoč usmeritve Sektorja MOPE za okoljske presoje in morebitnih  sprememb vsebine posameznega TAP OVE s ciljem pridobitve pozitivnega mnenja o ustreznosti posameznega okoljskega poročila.

- Sodelovanje v postopku javne razgrnitve in javne razprave o osnutkih TAP OVE in okoljskih poročil, priprava končnega okoljskega poročila za posamezen TAP OVE ter strokovna podpora v postopku CPVO (predvidoma 18 mesecev po podpisu pogodbe oziroma skladno z dogovorom v začetnem poročilu):

  - Aktivno sodelovanje na na vsaj 8 javnih predstavitvah osnutka posameznega okoljskega poročila in osnutkov TAP OVE.

  - Aktivno sodelovanje (predstavitev in odgovori na vprašanja) in usklajevanje po potrebi v (internih) posvetih z organi in organizacijami, ki nastopajo v CPVO.

  - Obravnava pripomb in predlogov glede osnutka posameznega okoljskega poročila, zbranih v času javne razgrnitve, priprava odgovorov nanje ter ustrezne dopolnitve in/ali popravki osnutka okoljskega poročila.

  - Usklajevanje in spremembe v primeru negativnih ali nasprotujočih si mnenj nosilcev urejanja prostora ali organizacij, pristojnih za mnenje v postopku celovitih presoj vplivov na okolje ter oblikovanje argumentiranih stališč in predlogov nadaljnjih korakov.

  - Po potrebi in v skladu z umeritvijo naročnika: komunikacija v živo z deležniki in strokovno javnostjo ter pomoč pri pripravi pisnih odgovorov za medije in širšo javnost.

  - Po potrebi in v dogovoru z naročnikom sodelovanje v procesu medresorskega usklajevanja ter proaktivno in konstruktivno sodelovanje v postopku CPVO do  pridobitve (pozitivne) odločitve o okoljski sprejemljivosti TAP OVE.

5. Evalvacija procesa in predlogi izboljšav (24 mesecev od podpisa pogodbe)

5.1 	Izvajalec pripravi kratko evalvacijo procesa CPVO, kar vključuje ne samo oceno priprave osnutkov okoljskega poročila, ampak tudi njegovo sodelovanje pri posodobitvi strokovnih podlag, pripravi osnutkov TAP OVE, s posebnim poudarkom na vključevanju javnosti. Pri tem, upoštevajoč, da se bodo strokovne podlage in sam TAP OVE v prihodnje še posodabljale in dopolnjevale, pripravi tudi predlog aktivnosti po posameznih delovnih sklopih, oriše možne ovire in težave ter predlog izboljšav v načrtovanju in izvajanju tega procesa.

4. DINAMIKA PLAČIL

Plačilo se izvede v več korakih po zaključku dogovorjenih delovnih sklopov (glej spodaj). Posamezni delovni sklopi se štejejo za zaključene, ko so uspešno izvedene vse predvidene aktivnosti in ko poročilo o opravljenih aktivnostih odobri predstavnik naročnika. Obseg plačila za posamezni delovni sklop je skladen s ponudbenim predračunom.

Dinamika plačil je določena kot sledi iz spodnje tabele:

| Dinamika plačil | Zaključeni sklopi |
| --- | --- |
| 1. plačilo (sklop 1 in 2) | Sklop 1: Uvodne aktivnosti Sklop 2: Sodelovanje pri TAP OVE in vsebinjenje |
| 2. plačilo (sklop 3) | Sklop 3: Priprava osnutka okoljskega poročila |
| 3. plačilo (sklop 4) | Sklop 4: Javna razgrnitev in priprava končnega okoljskega poročila |
| 4. plačilo (sklop 5) | Sklop 5: Evalvacija |

5. POROČANJE

Poročanje o poteku dejavnosti javnega naročila se izvaja z rednimi poročili, ki jih izvajalec pripravi do vsakega 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Poleg tega se poročanje opravlja tudi na rednih tehničnih srečanjih.

Po opravljenem delovnem sklopu izvajalec pripravi poročilo o izvedbi vseh aktivnosti zadevnega delovnega sklopa. Naročnik je dolžan v roku 15 dni to poročilo pregledati in potrditi. Potrjeno poročilo s strani naročnika je obvezna priloga k zahtevku za izplačilo.

6. MEDSEBOJNE ZAVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA PROJEKTA

Naročnik storitev je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), ki pri izvedbi javnega naročila in pri izvedbi projekta postopa v soglasju z  Ministrstvom za naravne vire in prostor (MNVP). Izvajalec in naročnik se dogovorita o rednih tehničnih srečanjih, ki bodo s ciljem aktivnega sodelovanja in spremljanja izvedbe projekta potekala okvirno dvakrat mesečno. Po vsakem srečanju se pripravi kratek zapis o opravljenih in načrtovanih aktivnostih.

Vsako nameravano spremembo dogovorjenega roka izvajalec naročniku predstavi tudi na koordinacijskem sestanku, o čemer se napravi zabeležka, ki jo podpišeta predstavnika naročnika in izvajalca. S predstavljeno spremembo se mora naročnik izrecno strinjati. Izvajalec lahko predlaga spremembo roka oziroma drugačne vmesne naloge in rezultate (drugačno časovnico), če ta omogoča realizacijo namena in zagotovitev vseh predvidenih rezultatov v predpisanem času trajanja projekta. V kolikor izvajalec zaprosi za spremembo ključnih rokov, ki jih skladno s to projektno nalogo ni mogoče podaljšati oziroma spremeniti, izvajalec potrebo spremembe roka utemelji in odda pisno.

MOPE in MNVP (v nadaljevanju: ministrstvi) poskrbita za oblikovanje projektne skupine, ki bo služila koordinaciji in sodelovanju med ministrstvi oziroma nosilci urejanja prostora in mnenjedajalci v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Na sestanek projektne skupine se glede na obravnavane teme lahko povabi tudi predstavnike lokalnih skupnosti, nevladnih organizacij in strokovnih združenj oziroma strokovnjake s posameznih, za vsebino posameznega TAP OVE relevantnih področij.

MOPE bo izvajalcu po podpisu dogovora o varovanju zaupnih podatkov omogočil vpogled in delo z rezultatom delovnega sklopa 2 projekta »RES Slovenia«. Uporaba te strokovne podlage je dopustna samo za namene izvedbe tega javnega naročila, podatki iz nje se lahko na elektronske nosilce izvajalca ob soglasju naročnika kopirajo le začasno in jih je treba ob zaključku projekta v celoti izbrisati iz vseh elektronskih hranilcev izvajalca, o čemer izvajalec in njegova odgovorna oseba podata pisno izjavo. Enako velja za vse na novo pridobljene podatke in končne rezultate.

MOPE bo za potrebe projekta vzpostavil spletno platformo za komuniciranje z javnostjo (predvidoma na Portalu Energetika). Izvajalec bo tekom izvedbe projekta tvorno sodeloval z naročnikom pri pripravi gradiv, objav, slik idr. za potrebe komuniciranja z javnostmi in upravljanja spletne platforme. Prav tako bo sodeloval z izvajalcem, ki pripravlja strokovne podlage, akcijska programa in prostorske izvedbene akte (Uredbi o NV), pri opredelitvi potrebnih prilagoditev in dopolnitvah strokovnih podlag.

To javno naročilo ne vključuje postopka prevlade ene javne koristi nad drugo, saj je namen izdelave TAP OVE identificirati območja, kjer je umeščanje OVE najbolj sprejemljivo. V kolikor bi tekom izvedbe tega javnega naročila prišlo do odločitve, da se gre v izvedbo prevlade, se lahko ta aktivnost vključi v aktivnosti, kar pa se ločeno in v soglasju med naročnikom in izvajalcem, ustrezno določi z aneksom.

Za uspešen zaključek delovnega sklopa, razen če se zaradi nepričakovanih okoliščin naročnik in izvajalec izrecno ne dogovorita drugače, velja izvedba delovnega sklopa, pri kateri so doseženi vsi predvideni rezultati, ki morajo biti predhodno usklajeni, potrjeni in prevzeti s strani naročnika. Podlaga za izstavitev računa po posameznem uspešno zaključenem delovnem sklopu je poročilo o opravljenih aktivnostih, ki je predhodno potrjeno s strani naročnika.

Izvajalec projekta mora pred začetkom izvajanja projekta podpisati sporazum o zaupnosti in nerazkritju ter neuporabi za lastne (zasebne namene) informacij o teku postopka in informacij, pridobljenih tekom postopka. Pred javno objavo rezultatov javnega naročila (posodobljene strokovne podlage, TAP OVE in podobno) se informacije, razen dogovorjenih z naročnikom, ne objavlja oziroma ne razkriva.

Izvajalec in naročnik si aktivno prizadevata za čim manjši ogljični in ekološki odtis pri izvedbi projekta, poročila se pošilja v čim večji meri preko e-pošte, redni sestanki za poročanje se lahko opravljajo preko video povezav, če je to smiselno in podobno.

1  Osnutek posodobitve NEPN je dostopen na: https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt-2024/posodobitev-nepn/#c1531

Javno naročilo za TAP OVE je bilo objavljeno hkrati s predmetnim javnim naročilom.