- NAROČNIK:      OBČINA KOZJE

Kozje 37, 3260 Kozje

Tel: 03/800-14-00

E-mail: obcina.kozje@siol.net, http://www.kozje.si

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH JAVNIH STAVB

ODPRTI POSTOPEK

OBR-1

PRIJAVA NA JAVNO NAROČILO

Prijavljamo se na javno naročilo, katerega predmet je POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH JAVNIH STAVB,  objavljenega na Portalu javnih naročil.

Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih:

Naziv gospodarskega subjekta:

Naslov gospodarskega subjekta:

Zakoniti zastopnik:

ID za DDV:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa, odprt pri banki (vpisati je potrebno vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt račun): Transakcijski račun, ki bo naveden v pogodbi:

GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP (manj kot 250 zaposlenih, manj kot 50.000.000 EUR letnega prometa, manj kot 43.000.000 EUR letne bilančne vsote) DA NE

Številka telefona:

Številka telefaksa:

Elektronska pošta:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem in zakoniti zastopniki:

|  | Ime in priimek | EMŠO |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno označite)

| Ponudnik | Partner v skupnem nastopu | Podizvajalec | Drugi subjekt, katerega zmogljivosti bo v skladu z 81. členom ZJN-3 uporabljal ponudnik |
| --- | --- | --- | --- |

Podatki o delu naročila, ki ga bo izvedel posamezni gospodarski subjekt:

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Vrsta del, ki jih bo izvedel gospodarski subjekt: |  |
| Vrednost del gospodarskega subjekta v EUR brez DDV: |  |

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem v skupnem nastopu, s podizvajalcem ali na podlagi uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora vsak gospodarski subjekt priložiti OBR-1 – Prijava na javno naročilo.

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe:

OBR-2

PONUDBA

1. Predmet javnega naročila:

POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH JAVNIH STAVB

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Številka ponudbe: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

2. Ponudbena vrednost javnega naročila:

MFE KOZJE 1, Kozje 132, 3260 Kozje:

| 1. | PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | POPUST ______ % |  |
| 3. | PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV Z VKLJUČENIM POPUSTOM |  |
| 4. | DDV |  |
| 5. | PONUDBENA VREDNOST V EUR Z DDV |  |

MFE OSNOVNA ŠOLA KOZJE, Kozje 132, 3260 Kozje:

| 1. | PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | POPUST ______ % |  |
| 3. | PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV Z VKLJUČENIM POPUSTOM |  |
| 4. | DDV |  |
| 5. | PONUDBENA VREDNOST V EUR Z DDV |  |

MFE VRTEC KOZJE, Kozje 127 A, 3260 Kozje:

| 1. | PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | POPUST ______ % |  |
| 3. | PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV Z VKLJUČENIM POPUSTOM |  |
| 4. | DDV |  |
| 5. | PONUDBENA VREDNOST V EUR Z DDV |  |

MFE VEČNAMENSKI CENTER KOZJE, Kozje 132, 3260 Kozje:

| 1. | PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | POPUST ______ % |  |
| 3. | PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV Z VKLJUČENIM POPUSTOM |  |
| 4. | DDV |  |
| 5. | PONUDBENA VREDNOST V EUR Z DDV |  |

MFE VEČNAMENSKI DOM LESIČNO,  Lesično 5c, 3261 Lesično:

| 1. | PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | POPUST ______ % |  |
| 3. | PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV Z VKLJUČENIM POPUSTOM |  |
| 4. | DDV |  |
| 5. | PONUDBENA VREDNOST V EUR Z DDV |  |

SKUPNI KONČNI PONUDBENI ZNESEK

(MFE KOZJE 1, MFE OSNOVNA ŠOLA KOZJE, MFE VRTEC KOZJE, MFE VEČNAMENSKI CENTER KOZJE, MFE VEČNAMENSKI DOM LESIČNO):

| 1. | PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | POPUST ______ % |  |
| 3. | PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV Z VKLJUČENIM POPUSTOM |  |
| 4. | DDV |  |
| 5. | PONUDBENA VREDNOST V EUR Z DDV |  |

3. Sodelovanje pri izvedbi:

| pri izvedbi predmeta javnega naročila bodo sodelovali partnerji | DA | NE |
| --- | --- | --- |
| pri izvedbi predmeta javnega naročila bodo sodelovali podizvajalci | DA | NE |
| pri izvedbi predmeta javnega naročila bodo sodelovali drugi subjekti, katerih zmogljivosti bo v skladu z 81. členom ZJN-3 uporabljal ponudnik | DA | NE |

(ustrezno obkrožite)

Datum:                                                                                  Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-3

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani   ______________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

_____________________________________________________________________

(naziv podjetja)

_________________________________      __________________________

Matična št.                                                        Davčna št.:

Podpisani   ______________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

_____________________________________________________________________

(naziv podjetja)

_________________________________      __________________________

Matična št.                                                        Davčna št.:

Podpisani   ______________________________________________________________

(ime in priimek pooblastitelja)

_____________________________________________________________________

(naziv podjetja)

_________________________________      __________________________

Matična št.                                                        Davčna št.:

potrjujemo, da dajemo skupno ponudbo na javno naročilo, katerega predmet je POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH JAVNIH STAVB.

Pooblaščamo  ______________________________________________________________

(ime in priimek)

_____________________________________________________________________

(naziv podjetja)

da v našem imenu podpiše ponudbo za javno naročilo _________________________ ter v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani, pogodbo.

Datum:                                              Žig:                                     Pooblastitelj:

Datum:                                              Žig:                                       Pooblastitelj:

Datum:                                              Žig:                                          Pooblastitelj:

OBR-4

IZJAVA IN SOGLASJE

Ponudnik, član v konzorciju ponudnika (skupna ponudba), podizvajalec, drugi subjekti, katerih zmogljivosti skladno z 81. členom ZJN-3 uporablja ponudnik: _________________________________________________________________________

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

- ne bomo imeli do naročnika oz. posameznega naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 (izločitveni pogoj 1),

- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več (izločitveni pogoj 2),

- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (izločitveni pogoj 3),

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (izločitveni pogoj 4),

- nad gospodarskim subjektom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naša sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene (izločitveni pogoj 5),

- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,

- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,

- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,

- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da lahko Občina Kozje v zvezi z oddajo javnega naročila POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH JAVNIH STAVB, objavljen na Portalu javnih naročil, v skladu s sedmim odstavkom 89. členom ZJN-3:

- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- v primeru, če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da lahko Občina Kozje v zvezi z oddajo javnega naročila POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH JAVNIH STAVB, objavljen na Portalu javnih naročil pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-5

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da izkazujemo ustrezne izkušnje / reference in sicer:

Ponudnik izkazuje ustrezne izkušnje / reference in sicer, da je ponudnik ali ponudnikov podizvajalec v zadnjih  treh (3) letih pred oddajo ponudbe na to javno naročilo kot glavni izvajalec, kot partner v skupni ponudbi ali kot nominirani podizvajalec uspešno izvedel:

- vsaj eno (1) skupnostno samooskrbno sončno elektrarno na strehi objekta z inštalirano močjo najmanj 35 kW

- vsaj dve (2) individualni samooskrbni sončni elektrarni na strehah objektov z inštalirano močjo najmanj 50 kW.

Reference morajo biti potrjene s strani naročnika investicije.

| Zap. Št. | Naslov investicije | Naročnik | Leto izvedbe del |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-5a

- POTRDILO O REFERENČNEM DELU

| Naziv izdajatelja potrdila |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe |  |

Potrjujemo, da je izvajalec

| Naziv izvajalca (ponudnika) |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

za nas uspešno izvedel naslednji posel:

| Naziv posla |  |
| --- | --- |
| Leto/obdobje izvedbe |  |
| Kraj /območje izvedbe |  |
| Opis posla |  |
| Vrednost (brez DDV): |  |

Dela so bila opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena. Izvajalec je dela po pogodbi opravil kvalitetno in pravočasno.

Zagotavljamo, da so vsi navedeni podatki točni. Zavezujemo se, da bomo v primeru preverjanja referenc s strani predstavnika Občine Kozje  omogočili vpogled v originalne dokumente, ki dokazujejo verodostojnost navedenih podatkov.

Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH JAVNIH STAVB, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum:                                                                                         Podpis izdajatelja potrdila:

OBR-6

IZJAVA O TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

Izjavljamo, da:

- zagotavljamo  ustrezno  tehnično zmogljivost (sodobno gradbeno mehanizacijo in  opremo), ki omogoča kvalitetno izvedbo naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila,

- bomo pri izvedbi naročila upoštevali predpise  o emisiji hrupa strojev, ki se uporablja na prostem,

- bomo na gradbišče pred začetkom del na svoje stroške namestili gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o gradbiščih,

- zagotavljamo potrebne kadrovske zmogljivosti (vodje del, delovodje, kvalificiran in nekvalificiran kader, ...) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo,

- bomo  upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varnosti in zdravju pri delu,

- bomo  zagotovili vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del po 19. členu Gradbenega  zakona.

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-7

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo)  podajamo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA

PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU:

Opomba:

vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju,…

Naziv: ___________________________________________________________________

Sedež: ___________________________________________________________________

Matična številka: ____________________________________________________________

ID za DDV ali davčna številka: _________________________________________________

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA/PODIZVAJALCA:

Opomba:

vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva.

V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba:

V primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika/podizvajalca tihi družbeniki, je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov prebivališča / Sedež pravne osebe: | Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba:

V primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov, ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika/podizvajalca __________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba:

V primeru, da so s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom/podizvajalcem, ponudnik/podizvajalec izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom/podizvajalcem povezane družbe.

| Št. | Naziv povezane družbe: | Naslov povezane družbe: | Vrsta povezave / Delež lastništva: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba:

v primeru, da povezanih družb s ponudnikom/podizvajalcem ni, ponudnik poda izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom/ podizvajalcem _______________________________________

(naziv in sedež ponudnika/podizvajalca)

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Kraj: ______________ 				Ime in priimek zakonitega zastopnika:

žig

Datum: ______________ 				______________________________

Podpis zakonitega zastopnika

______________________________

OBR-8

IZJAVA O OMEJITVI POSLOVANJA

Skladno s petim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/20) podajamo sledečo

I Z J A V O

GLEDE OMEJITVE POSLOVANJA

Spodaj podpisani __________________________________, odgovorna oseba

(ime in priimek)

poslovnega subjekta _______________________________________

(naziv)

izjavljam, da

kot poslovni subjekt nismo povezani z nobenim izmed funkcionarjev Občine Kozje in po našem vedenju nismo povezani z družinskim članom nobenega izmed funkcionarjev Občine Kozje na način, v katerem bi bil funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot naš poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri naših ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum: _______________   			žig                    Podpis odgovorne osebe:

OBR-9

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Opomba:

- izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-10

SEZNAM PODIZVAJALCEV

1.

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| ID za DDV: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Tel. št.: |  |
| e-mail: |  |
| TRR: |  |
| Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje |  |

2.

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| ID za DDV: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Tel. št.: |  |
| e-mail: |  |
| TRR: |  |
| Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje |  |

3.

| Naziv podizvajalca: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| ID za DDV: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Tel. št.: |  |
| e-mail: |  |
| TRR: |  |
| Del javnega naročila, ki se odda v podizvajanje |  |

* Opomba: obrazec se lahko kopira.

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-10a

ZAHTEVA PODIZVAJALCA –

SOGLASJE K NEPOSREDNEMU PLAČILU

IZJAVLJAMO,

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Neposredna plačila se izvedejo na podlagi potrjene situacije s strani glavnega izvajalca, ki se mu priloži s strani glavnega izvajalca predhodno potrjena situacija podizvajalca.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do ponudnika.

*V primeru, da ponudnik nastopa z večimi podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira.

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-11

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Občini Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti javnega naročila POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH JAVNIH STAVB,  izročamo eno (1) podpisano lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice ter se odrekamo vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici ter se zavezujemo menico plačati v spodaj navedenih primerih.

Naročnika Občino Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,  nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo, da izpolni priloženo bianco menico z zneskom v višini ______________________  €  in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če izvajalec odstopi od pogodbe ;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

Tako dajemo nalog za plačilo oz. naročnika  pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli od spodaj navedenih ustanov, ki vodi naš transakcijski račun :

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/

št. računa: _____________________________ pri banki:______________________________,

št. računa:_____________________________ pri banki:______________________________,

št. računa:_____________________________ pri banki:______________________________ .

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menico se lahko unovči najkasneje 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del, to je od ___________ do vključno____________________________. Rok unovčitve se na zahtevo naročnika lahko podaljša.

Kraj: ___________________                                                              Izdajatelj menice: ______________________

Datum: _________________

______________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________

(podpis)

OBR-12

- IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

# IZJAVLJAMO

da bomo naročniku v primeru, da bomo izbrani kot izvajalci javnega naročila POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH JAVNIH STAVB, predložili  finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v  skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum:                                                                                 Podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBR-13

- VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnik javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

ŠTEVILKA GARANCIJE:       (vpiše se številka garancije)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:       (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo …. (vpiše se ime, številko in datum pogodbe) … sklenjeno med … (vpiše se ime naročnika garancije in ime upravičenca garancije) … za ... (vpiše se predmet pogodbe) … v vrednosti … (vpiše se pogodbena vrednost) …

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo: evrov…..)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov ___________  (Navede se SWIFT naslova garanta. Če garant nima aktivnega SWIFT naslova, navede SWIFT naslov banke, ki jo je predhodno pooblastil za sprejem avtentificiranega sporočila. V tem primeru za navedbo SWIFT naslova še navede: ''Banka prejemnica SWIFTa je pooblaščena za sprejem sporočila po SWIFT sistemu.'')

KRAJ PREDLOŽITVE:       (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku petih (5) delovnih dni po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Opomba: Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila in sicer v vsebini, ki se nanaša na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, ali bo izbrani ponudnik prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

OBR-14

OSNUTEK POGODBE

OBČINA KOZJE, Kozje 37, 3260 Kozje, ki jo zastopa županja Milenca Krajnc, univ. dipl. inž. kmet. (v nadaljevanju naročnik)

ID št. za DDV: 17124379

matična številka: 5884004000

in

________________________________________________________________,

ki ga zastopa ____________________________________________________ (v nadaljevanju izvajalec)

ID št. za DDV: _______________

matična številka:_____________

s k l e n e t a

P O G O D B O –

POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH JAVNIH STAVB

št.:

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi postopka naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, št. 14/2018,  št. 121/2021, št. 10/2022, št. 74/2022 - odl. US, št. 100/2022 – ZNUZSZS in št. 28/2023),

- je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne ________ pod številko objave _________,

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ________________ z dne ______________.

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo investicijo POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STREHAH JAVNIH STAVB na naslednjih lokacijah:

- MFE KOZJE 1, Kozje 132, 3260 Kozje

- MFE OSNOVNA ŠOLA KOZJE, Kozje 132, 3260 Kozje

- MFE VRTEC KOZJE, Kozje 127 A, 3260 Kozje

- MFE VEČNAMENSKI CENTER KOZJE, Kozje 132, 3260 Kozje

- MFE VEČNAMENSKI DOM LESIČNO,  Lesično 5c, 3261 Lesično.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali dobavo in montažo sončnih elektrarn (v nadaljevanju pogodbena dela), da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec potrjuje, da je pred oddajo ponudbe in podpisom te pogodbe skrbno pregledal lokacijo postavitve sončnih elektrarn ter tehnično/projektno dokumentacijo,  na podlagi katere se bodo izvajala pogodbena dela in da je v celoti seznanjen z obsegom in načrtom izvajanja del in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustreznega poznavanja objekta ali dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok dobave in kvaliteta dobave.

3. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s svojo ponudbo št. ___________ z dne ___________, določili te pogodbe, projektno dokumentacijo, veljavno zakonodajo in standardi,   pravili stroke, kot dober gospodar, naročnik pa se zavezuje izvajalcu plačati dogovorjeni znesek za izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec bo tudi izpolnjeval vse obveznosti, ki izhajajo iz varstva pri delu in varstva pred požarom.

Izvajalec bo pogodbena  dela opravil v skladu s projektno  dokumentacijo z materiali in v kvaliteti, ki jo zahteva naročnik, in navodili strokovnega nadzora naročnika.

Izvajalec predloži naročniku v roku petih (5) delovnih dni po podpisu te pogodbe podroben terminski plan s faznimi roki in končnim rokom za izvedbo pogodbenih del.

4. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da so sestavni deli te pogodbe:

- ponudba izvajalca št. _______________ z dne ______________ s popisom del,

- projektna dokumentacija PZI, TERMO SHOP, d.o.o., Rimska cesta 176, 3311 Šempeter v Savinski dolini,  številka projekta TREO-P-067/24-E, april 2024,

- podrobni terminski plan izvedbe,

- soglasja podizvajalcev za neposredna plačila,

- elektro soglasja za priključitev.

II. POGODBENA VREDNOST

5.	člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe znaša:

pogodbena cena (brez DDV): __________________________EUR

DDV: _______________________EUR

pogodbena cena (z DDV): ________________________________EUR.

Vrednost del po objektih znaša:

MFE KOZJE 1, Kozje 132, 3260 Kozje:

pogodbena cena (brez DDV): __________________________EUR

DDV: _______________________EUR

pogodbena cena (z DDV): ________________________________EUR.

MFE OSNOVNA ŠOLA KOZJE, Kozje 132, 3260 Kozje:

pogodbena cena (brez DDV): __________________________EUR

DDV: _______________________EUR

pogodbena cena (z DDV): ________________________________EUR.

MFE VRTEC KOZJE, Kozje 127 A, 3260 Kozje:

pogodbena cena (brez DDV): __________________________EUR

DDV: _______________________EUR

pogodbena cena (z DDV): ________________________________EUR.

MFE VEČNAMENSKI CENTER KOZJE, Kozje 132, 3260 Kozje:

pogodbena cena (brez DDV): __________________________EUR

DDV: _______________________EUR

pogodbena cena (z DDV): ________________________________EUR.

MFE VEČNAMENSKI DOM LESIČNO,  Lesično 5c, 3261 Lesično:

pogodbena cena (brez DDV): __________________________EUR

DDV: _______________________EUR

pogodbena cena (z DDV): ________________________________EUR.

Naročnik ima sredstva zagotovljena v  Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2024 pod proračunsko postavko 12003 Samooskrba z električno energijo.

Opravljena pogodbena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah ter fiksnih nespremenljivih cenah, kot so podane pri posamezni postavki v ponudbi izvajalca (v popisu del) do zaključka pogodbenih del po pogodbi.

V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti elektrarne. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi ceno za ureditev izvajanja del, kot so opozorilne table, deponija za odpadke, odvoz odpadkov ter vse manipulativne in ostale stroške, ki so potrebni pri izvedbi predmeta javnega naročila, tudi če niso bili izrecno predvideni v razpisni dokumentaciji, pa bi jih moral izvajalec kot strokovnjak na področju izvajanja predmetnih del predvideti.

V pogodbeni ceni so zajeti tudi naslednji stroški:

- stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja, vključno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov,

- stroške odvoza odpadnega material na ustrezno deponijo,

- stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo,

- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.,

- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja,

- stroške zaključnih del z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno,

- stroške zavarovanja v času izvedbe del in delavcev ter materiala v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje,

- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati,

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca,

- škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb,

- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS,

- morebitni drugi stroški, ki so  za izvedbo nujno  potrebni.

- člen

V primeru manjkajočih del - manj del ali spremenjenih del (tako po vrsti kot po količini) oz. v primeru naročnikove dovolitve za vgradnjo materiala, opreme enake kvalitete in nižjih cen, se vrednost pogodbenih del zniža za vrednost manjkajočih del oz. za razliko med prvotno upoštevanimi cenami in nižjimi cenami. Naročnik ima pravico spremeniti vrsto pogodbenih del -spremenjena dela oz. zmanjšati količino pogodbenih del ter za takšno zmanjšanje tudi znižati pogodbeno vrednost. V primeru manjkajočih del  - manj del ali v primeru spremenjenih del oz. v primeru zmanjšanja pogodbenih del ali spremembi del izvajalec do naročnika nima nikakršnih zahtevkov.

V primeru presežnih del  - več del ali spremenjenih del (tako po vrsti kot po količini) oz. v primeru zahteve naročnika po vgradnji materiala, opreme višje kvalitete in višjih cen, se vrednost pogodbenih del zviša za vrednost presežnih del oz. za razliko med prvotno upoštevanimi cenami in višjimi cenami. Naročnik ima pravico spremeniti vrsto pogodbenih del  - spremenjena dela oz. povečati količino pogodbenih del ter za takšno povečanje tudi povišati pogodbeno vrednost.

Vrednost manjkajočih ali presežnih del se bo določita v skladu s parametri, na podlagi katerih je bila določena vrednost pogodbenih del (kalkulativne cene; vrednost del, vrednost materiala in opreme, popusti, itd.).

Izvajalec se obvezuje, da bo na pisno zahtevo naročnika izvedel tudi morebitna dodatna in nepredvidena dela. Pogodbeni stranki bosta v ta namen predhodno ugotovili in določili vrednost ter rok izvršitve dodatnih in nepredvidenih del.

Naročnik pripravi popis dodatnih in nepredvidenih del, izvajalec pa pripravi predračun stroškov – ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno in rokom izvedbe. Popis del in predračun stroškov sta osnovi za izvedbo pogajanj med pogodbenima strankama ter za sklenitev aneksa.

Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, izvajalec ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za dodatna nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.

Za morebitna poznejša dela-dodatna ali nepredvidena dela bodo pogodbene stranke sklenile dodatek k tej pogodbi, ob upoštevanju določb 95. člena ZJN-3.

III. ROK ZA IZVEDBO DEL

7. člen

Izvajalec se obvezuje  dokončati pogodbena dela do 20. 12. 2024.

Za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, v smislu zaključka pogodbenih del, se šteje izpolnitev naslednjih pogodbenih obveznosti:

- dobava in montaža vseh sončnih elektrarn, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja,

- oddaja  vloge za  priključitev v omrežje na pristojno elektro podjetje,

- uspešno opravljen tehnični pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih  na tehničnem pregledu,

- izročitev predpisanih certifikatov, a testov, garancijskih listov in izjav o skladnosti za opremo in naprave,

- podpis primopredajnega zapisnika ter končnega obračuna.

Najkasneje do potrditve končnega obračuna je izvajalec dolžan naročniku predložiti finančno  zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s 12. členom te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del naslednji delovni dan po uvedbi v delo.  Naročnik bo izvajalca uvedel v delo v roku petih (5) delovnih dni od podpisa pogodbe. Datum uvedbe izvajalca v delo se vpiše v zapisnik o uvedbi v delo.

V primeru prekoračitve roka za dokončanje pogodbenih del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe odgovarja naročniku za vsako škodo, ki mu pri tem nastane.

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika in nadzornika. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik podaljša rok za dokončanje del.  Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. V primeru podaljšanja roka dokončanja del, mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavne menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

8. člen

Naročnik se obvezuje:

-	izvajalca uvesti v delo v petih (5) delovnih dni po podpisu te pogodbe,

-	sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v

obojestransko zadovoljstvo,

-	dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za

realizacijo investicije potrebne,

-	pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko

imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti,

-          omogočiti dostop do stavb,

-	izvesti plačilne obveznosti iz pogodbe.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. člen

V zvezi z začetkom in končanjem izvajanja s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

- pričeti z izvajanjem pogodbenih del v skladu z določili pogodbe naslednji dan po uvedbi v

delo,

- naročniku izročiti menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%

pogodbene vrednosti z vključenim  DDV  v skladu z  določili te pogodbe,

- v roku petih (5) delovnih dni po podpisu te pogodbe izdelati in predložiti v pregled in

- potrditev podroben  terminski plan izvedbe del s faznimi roki in končnim rokom za izvedbo pogodbenih del,

- takoj po končanih delih pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela končana in so sončne elektrarne  pripravljene za pregled in primopredajo in predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo  za izvedbo kakovostnega pregleda,

- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti

odpravljene,

- ob dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji, predložiti finančno zavarovanje za

odpravo napak v  garancijski dobi v višini 5% končne pogodbene vrednosti z vključenim

DDV  v skladu z določili te pogodbe,

- ob zaključku del izdelati PID, izdelati Navodila za obratovanje s tehnično dokumentacijo dobavljene opreme, izvesti električne meritve in preskusiti električne zaščite in te dokumente in protokole predložiti ter izvesti priključek na interno omrežje in na TP.

10. člen

Pri izvajanju je izvajalec dolžan upoštevati naslednje pogoje, ki so sestavni del tehnične dokumentacije:

- pri izvajanju je potrebno paziti, da se ne poškoduje druga že izvedena oprema ter vodi energetske in komunikacijske infrastrukture,

- električne inštalacije morajo biti izvedene tako, da zaradi vlage, mehanskih, kemičnih ali električnih vplivov ne bo ogrožena varnost ljudi, premoženja ali obratovanja,

- za vse spremembe v projektu oz. odstopanja od projektne dokumentacije mora izvajalec dobiti pisno soglasje projektanta oz. nadzornega organa naročnika,

- pred pričetkom del je izvajalec dolžan detajlno pregledati projekt oz. predmetni načrt in vse morebitne pripombe pravočasno posredovati projektantu oz. nadzornem organu preko gradbenega dnevnika,

- vse spremembe in odstopanja od projektne dokumentacije, ki bi nastala v času izvajanja del je izvajalec dolžan vnesti v projekt in hkrati spremembo vnesti v gradbeni dnevnik,

- vgrajen material mora biti kakovosten in še ne uporabljen, imeti mora predpisane ateste in certifikate o ustreznosti pooblaščene institucije,

- po končanih delih je izvajalec dolžan predati investitorju morebitne popravke vnesene v projektno dokumentacijo,

- med izvajanjem del mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik z vsemi z zakonom predpisanimi podatki,

- vse zahteve in obrazložitve, tako s strani izvajalca kot s strani nadzornega organa se morajo voditi oz. dokumentirati preko gradbenega dnevnika,

- po končanih vseh elektro instalacijskih delih je izvajalec dolžan izvesti preizkus delovanja zaščite pred nevarno napetostjo dotika, oz. kontrolo pregoretja varovalk, meritve izolacijske upornosti instalacije, ter meritve upornosti ozemljila. O vseh meritvah je potrebno izdelati merilne liste/merilna poročila s predpisanimi podatki (merilec, merilni instrument, merilne metode, pogoji v katerih so bile meritve opravljene, izmerjeni podatki,…).

Oprema na sončnih elektrarnah mora omogočiti dinamično obratovanje.

Izvajalec pogodbenih del lahko na gradbišču le začasno skladišči odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Odpadke morajo hraniti tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem. Vse odpadke je potrebno odpeljati na zbirališče odpadkov, surovine namenjene reciklaži pa zbrati in odpeljati na deponijo za zbiranje le teh.

Izvajalec bo uredil vse potrebno za sklenitev pogodbe za dostop do distribucijskega omrežja ter uredil priklop sončne elektrarne na omrežje. Prav tako bo zagotovil usposabljanje naročnika za upravljanje s sončno elektrarno ter naročniku nudil storitev rednega preventivnega vzdrževanja (po naročilu) in nadzor sončne elektrarne.

Izvajalec se zavezuje v obdobju enega leta od dneva prevzema  sončnih elektrarn poskrbeti za vzdrževanje sončnih elektrarn, ki zajema:

- Redni letni vzdrževalni pregled.

- Daljinsko spremljanje elektrarne s pripravo letnega servisnega poročila.

- Tehnična podpora po telefonu.

Vzdrževanje sončne elektrarne mora opravljati pooblaščen upravljavec skladno s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav št. 92/15, 175/20 in 63/23).

Nadzor nad delovanjem sončne elektrarne in vzdrževanje zajema najmanj:

- Splošni pregled:

- pregled prisotnosti zahtevane dokumentacije

- pregled splošnega stanja celotne inštalacije

- kontrola spojišč, solarnih modulov in napetostnih zaščit

- kontrola sistema zaščitnih vodnikov in ozemljitve

- Pregled proizvodnje in delovanja razsmernikov

- Meritve elektro inštalacij (AC+DC) in diagnostika morebitnih motenj v delovanju ter pregled elektrarne z IR kamero, skupaj s fizičnim pregledom strelovoda

- Zapisnik z dokazilom o opravljenem servisnem pregledu

- Letno poročilo o delovanju elektrarne, popis napak, analiza izplena, strokovno mnenje o delovanju, predlogi optimizacije delovanja.

Izvajalec se zavezuje dobaviti in pri naročniku instalirati aplikacije za spremljanje delovanja sončnih elektrarn ločeno za vsako posamezno elektrarno in skupno za vse po tej pogodbi instalirane sončne elektrarne.

Izvajalec ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od podpisa te pogodbe izročil naročniku kopijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti z veljavnostjo zavarovanja najmanj za čas izvajanja pogodbe. Zavarovalno kritje mora znašati najmanj 50.000,00 €.

11. člen

Izvajalec bo ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od podpisa te pogodbe kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev pogodbenih del izročil naročniku menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Menica  mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv z veljavnostjo 30 dni po roku za izvedbo naročila (uspešna primopredaja del), ter z možnostjo podaljšanja.

Naročnik lahko menico vnovči:

- če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe,

- če naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu),

- če izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,

- če izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,

- če izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku,

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del,

- če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti finančnega zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka;

- v drugih primerih, kot to določa pogodba v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe.

12. člen

Izvajalec bo najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od datuma podpisa prevzemnega zapisnika izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice) v višini 5% končne pogodbene vrednosti  z vključenim DDV.

Izvajalec predloži petletno ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec 30 dni pred potekom finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku predloži novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za naslednje obdobje.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv, finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi z možnostjo podaljšanja.

Finančno zavarovanje mora pokrivati primere, če izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih delih in če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je izvajalec zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku in jih izvajalec na poziv naročnika ne želi odpraviti.

13. člen

Dolžnost izvajalca je, da sodeluje z naročnikom in nadzornim organom na vseh operativnih sestankih, na katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca po tej pogodbi, ter da sodeluje ob primopredaji objekta naročniku, pri pregledu obračuna del in pri vseh ostalih poprejšnjih ali kasnejših morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

VI. NAČIN  PLAČILA

14. člen

Poslovanje se vrši v elektronski obliki z izstavitvijo e-računa.

Naročnik bo izvršeno delo  plačal na podlagi potrjenega e-računa s strani strokovnega nadzora in sicer v roku tridesetih (30) dni od prejema e-računa.

Naročnik bo nakazal sredstva na transakcijski račun št. _____________________, odprt pri ________________________.

V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

Na e-računu mora izvajalec specificirati obveznosti za plačila, ki jih je izvedel sam, in dela, ki so jih izvedli posamezni podizvajalci oz. mora račun vključevati delilnik sredstev po posameznih podizvajalcih z navedbo računa podizvajalca.

Naročnik potrdi  prejem e-računa in si pridržuje pravico, da v osmih (8) dneh še sam preveri račun in preuči vsa dejstva, ki bi morebiti vplivala na izplačilo. Naročnik je dolžan v osmih (8) dneh od prejema potrditi nesporni del računa, o spornem delu pa v tem roku podati ugovor in o tem obvesti izvajalca. Naročnik izvajalcu izroči en potrjen izvod računa.

Za datum uradnega prejema e-računa na strani naročnika se šteje datum, ko je izvajalec račun pravilno in z ustreznimi prilogami oddal na UJPnet. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa.

V primeru, da so v računu obračunana dela, ki niso bila potrjena s strani nadzora, se lahko račun zavrne v celoti. Račun se lahko zavrne v celoti tudi, če ni ustrezno označen, opremljen oziroma potrjen s strani nadzora.

Naročnik bo račun  plačal pod pogojem, da mu izvajalec predhodno predloži zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

VII. IZVAJALCI V SKUPNEM NASTOPU IN PODIZVAJALCI

15. člen

(Opomba: Spodnji odstavek velja samo v primeru, če bo izvajalec v ponudbi nastopal skupaj z izvajalci v skupnem nastopanju oz. s podizvajalci. V nasproten primeru se ta odstavek črta).

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz. podizvajalci:

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC

naziv:_________________________________________________________________

polni naslov:___________________________________________________________

matična številka:________________________________________________________

davčna številka:_________________________________________________________

transakcijski račun:_______________________________________________________

vrsta del, ki jih bo opravljal:________________________________________________

vrednost del: ___________________________________________________________

IZVAJALEC V SKUPNEM NASTOPU OZ. PODIZVAJALEC

naziv:_________________________________________________________________

polni naslov:___________________________________________________________

matična številka:________________________________________________________

davčna številka:_________________________________________________________

transakcijski račun:_______________________________________________________

vrsta del, ki jih bo opravljal:________________________________________________

vrednost del: ___________________________________________________________

16. člen

- Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani naročnika neposredno plačuje podizvajalcu, za kar podizvajalec predloži soglasje,  na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika

- Izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec neposrednega plačila ni zahteval, bo naročnik od izvajalca zahteval,  da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec  sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3.

VIII. PREVZEM POGODBENIH DEL

17.  člen

Po uspešni dobavi ter montaži, zagonu ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, izvajalec in naročnik opravita primopredajo sončnih elektrarn.

Ob primopredaji pogodbenih del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o primopredaji, pri čemer se sporazumno določi rok za njihovo odpravo. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na računu izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o internem tehničnem pregledu, sta naročnik in izvajalec dolžna takoj pristopiti h kvalitetni primopredaji objekta.

18. člen

Po uspešni primopredaji je izvajalec upravičen naročniku izstaviti končni obračun.

Na podlagi potrjenega končnega obračuna izvajalec naročniku predloži veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predloženo zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

IX. POGODBENA KAZEN

19. člen

Če izvajalec ne dokonča s to pogodbo prevzetih del v roku iz 7. člena te pogodbe, mora izvajalec plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 ‰ (enega promila) od pogodbene vrednosti iz 5. člena te pogodbe za vsak zamujeni dan, skupni znesek pogodbene kazni pa ne more biti višji od 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna z obračunsko situacijo.

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

X. GARANCIJSKI ROK

20. člen

Splošni garancijski rok za kakovost vseh izvedenih del iz te pogodbe je deset (10) let in začne veljati z dnem primopredaje sončnih elektrarn naročniku.

Za solarne module velja produkcijska garancija najmanj petnajst (15) let.

Garancijski rok za razsmernike velja deset (10) let.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Izvajalec je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme.

Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.

Za celotno garancijsko obdobje je zahtevana dosegljivost izvajalca v rednem delovnem času in sicer vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Prav tako je zahtevana odzivnost izvajalca in sicer se zahteva odzivnost najkasneje v odzivnem času največ 24 ur od poziva naročnika. Odzivni čas je maksimalni čas, ki preteče od trenutka, ko naročnik izvajalcu pošlje zahtevek (preko elektronske pošte, navadne pošte ali ga o tem obvesti preko drugih sredstev komunikacije) za odpravo napake do trenutka, ko izvajalec prične z reševanjem napake.

V primeru pomanjkljive izvedbe del, ki ne ustrezajo s pogodbo zahtevani kvaliteti ali obsegu, je dolžan izvajalec taka dela ponovno izvesti v celoti na svoj strošek in riziko. Izvajalec je dolžan odpraviti napake, ki so predmet garancije, na svoje stroške in na vsakokratni poziv naročnika in to v roku, ki mu ga v pozivu določi naročnik ali v naknadno sporazumno določenem roku.

Če se izvajalec ne odzove na odpravo napak v določenem roku, priskrbi naročnik drugega izvajalca in stroške popravila z 3 % režijskim pribitkom in vso nastalo škodo zaračuna izvajalcu. V kolikor izvajalec teh zaračunanih stroškov ne plača, se lahko naročnik poplača iz danega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, ali pobota svoje terjatve z drugimi morebitnimi obveznostmi, ki bi jih imel naročnik do izvajalca.

Smiselno enako velja za odpravo napak oziroma sanacijo nekvalitetno izvedenih del, ki jih naročnik graja med samim izvajanjem del izvajalca oziroma preden je začela teči garancijska doba.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

21. člen

Izvajalec zagotavlja rezervne dele in redni servis opreme še najmanj deset (10) let po vgradnji opreme.

Izvajalec se zavezuje, da bo na zahtevo naročnika (po predhodnem naročilu) izvedel tudi vsa potrebna redna vzdrževalna dela na objektu v času garancijske dobe naprav in zagotavljal nadzor nad delovanjem naprave.

22. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

XI. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNI NADZOR

23. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika – skrbnik pogodbe – je ____________________________.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku.

Nadzornik del po tej pogodbi je podjetje____________________________, ki za odgovornega nadzornika del imenuje__________________________________.

Predstavniki nadzora zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe, niso pa pooblaščeni za odločanje o dodatnih delih brez soglasja naročnika.

Odgovorni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je___________________________, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

Odgovorni vodja del je ____________________.

24. člen

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike. O spremembi se morata pisno obvestiti, izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naročnika. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu.

XII. SPREMEMBA POGODBE BREZ NOVEGA POSTOPKA

25. člen

Pogodba se v teku izvajanja lahko spremeni brez novega postopka javnega naročanja, v primerih, kot jih določa ZJN-3 v 95. členu in ta pogodba.

XIII. RACIONALIZACIJE ALI POCENITVE

26. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se na predlog izvajalca ali naročnika, v smislu racionalizacije in pocenitve izvedbe pogodbenih del, lahko izvedba posameznih pogodbenih aktivnost spremeni. Predlog racionalizacije ali pocenitve v izvedbi pogodbenih del soglasno potrdijo pooblaščeni pogodbeni predstavniki strank. Za delež racionalizacije oz. pocenitve se zniža pogodbena vrednost. Izvajalec bo racionalizacije ali pocenitve izvršil na podlagi aneksa k tej pogodbi.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

27. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela in storitve zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

28. člen

Naročnik  ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

-	izvajalec ne predloži menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter dokazilo o

zavarovanju odgovornosti izvajalca,

-	pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih

obveznosti,

-	izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z

delom,

-	izvajalec po svoji krivdi kasni z deli  več  kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno

dogovorjene kvalitete in standardov in je ne  more vzpostaviti niti v naknadno

dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik,

-	izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu

ne  upošteva veljavne zakonodaje, če vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanimi

tehničnimi specifikacijami (standardi in tehnična soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z

zakonodajo  predpisanih listin in dokazil (izjave o skladnosti, certifikati, tehnična soglasja in

pod.).

29. člen

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

30. člen

Izvajalec sme razdreti pogodbo:

-	če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z

njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del,

-	če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov s pogodbenimi deli ne

more  nadaljevati,

-           če naročnik ne izpolnjuje plačilnih obveznosti iz te pogodbe.

XV. POSLOVNA SKRIVNOST

31. člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo prodajal medijem ali osebam, ki so s posameznimi mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam dokumentacije povezane z izvajanjem te pogodbe.

Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu objekta.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

32. člen

Morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki prvenstveno reševali sporazumno. Če sporazum ne bo dosežen, ga bosta v reševanje poverili stvarno pristojnemu sodišču.

XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

33. člen

Nična je vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-	za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-	za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XVIII. SOCIALNA KLAVZULA

34. člen

Ta pogodba se razveže,  če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3  s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila, partnerja  ali  podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe, partnerju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20. dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIX. KONČNE DOLOČBE

35. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem, da je naročniku predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.

Ta pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

Kraj, datum:_________                                                          Kozje, datum: ________________

IZVAJALEC:                                                                          NAROČNIK:

OBČINA KOZJE

ŽUPANJA

Milenca Krajnc, univ. dipl. inž. kmet.