OBRAZCI IZ

DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Z VZPOSTAVITVIJO DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA:

Rušenje objektov na poplavnih območjih in zemeljska dela

po omejenem postopku

| NAROČNIK | Republika Slovenija, v njenem imenu in za njen račun D.S.U., d.o.o. |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Rušenje objektov na poplavnih območjih in zemeljska dela |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo gradenj |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 404/24-0002 |
| DATUM | 19. 11. 2024 |

| NAROČNIK | Republika Slovenija, v njenem imenu in za njen račun D.S.U., d.o.o. |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Rušenje objektov na poplavnih območjih in zemeljska dela |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo gradenj |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 404/24-0002 |
| DATUM | 19. 11. 2024 |

B) OBRAZCI

Priloga A

PRIJAVA

Na osnovi obvestila o javnem naročilu »Rušenje objektov na poplavnih območjih in zemeljska dela«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave ________________, dajemo prijavo kot sledi:

P R I J A V A

Številka naročila: 404/24-0002

Številka predračuna:________________

Datum: ________________

KANDIDAT:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

(v primeru skupne prijave, se v zgornji tabeli navede vodilni partner.)

- NAČIN ODDAJE PRIJAVE

Prijavo oddajamo (kandidat ustrezno označi):

samostojno

v skupnem nastopu*

s podizvajalci*

- VELJAVNOST IN POGOJI PRIJAVE

Ta prijava velja najmanj do 60 dni od dneva predložitve.

Kandidat, ki odda prijavo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, ki so sestavni del prijavne dokumentacije, resnični in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V primeru spremembe informacij iz prijave mora o tem nemudoma obvestiti naročnika (npr. obstoj izključitvenih razlogov, neizpolnjevanje pogojev za sodelovanje ipd.). V nasprotnem primeru kandidat naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu nastane.

- PRILOGE K PRIJAVI

    - ESPD obrazec (vseh relevantnih subjektov)

    - Izjava o neobstoju omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije (vseh relevantnih subjektov)

    - Podatki za preveritev kaznovanost v kazenski evidenci

    - Seznam referenc

    - obrazec Imenovanje vodje gradnje

    - obrazec Delovna sredstva in stroji

    - Eventualna druga dokazila (npr. o (ne-)obstoju razlogov za izključitev oz. izpolnjevanju pogojev za sodelovanje)

Priloga B

ESPD obrazec

Kandidat predloži za vsak gospodarski subjekt, ki v kakršni koli vlogi sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja, elektronsko izpolnjen ESPD obrazec.

Priloga 1

IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE

Št. naročila: 404/24-0002

Datum: ______________________

Za potrebe postopka javnega naročanja »Rušenje objektov na poplavnih območjih in zemeljska dela« izjavljamo, da za nas ne obstaja razlog za izključitev iz točke 5.1.8 razpisne dokumentacije, o čemer lahko na zahtevo naročnika predložimo dokazila.

|  | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 2

PODATKI ZA PREVERITEV KAZNOVANOSTI V KAZENSKI EVIDENCI

Št. naročila: 404/24-0002

Datum: ______________________

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, ki v kakršni koli vlogi sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja (kandidat, partnerji pri skupni prijavi oz. ponudbi, podizvajalci, subjekti, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje kandidat), in osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

| Zap. št. | Ime in priimek | EMŠO | Gospodarski subjekt, v katerem ima oseba funkcijo |
| --- | --- | --- | --- |

(Kandidat po potrebi doda vrstice.)

Priloga 3

## SEZNAM REFERENC

Številka naročila: 404/24-0002

Številka dokumenta: ________________

Datum: ________________

GOSPODARSKI SUBJEKT:

| Naziv: |  |
| --- | --- |

(Obrazec izpolni vsak gospodarski subjekt, ki izkazuje referenčni pogoj ločeno).

Izjavljamo, da smo v zadnjih 5 letih pred oddajo prijave pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvedli rušitve objektov v skupni vrednosti rušitvenih in pripadajočih del 40.000 EUR (brez DDV):

| Zap. št. | Predmet referenčnega posla** (opis referenčnega posla, podatek o številu objektov, kvadratura objektov, številka pogodbe) | Datum izvedbe* | Referenčni naročnik (naziv, naslov, kontaktna oseba, telefon, e-pošta) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

*Za datum izvedbe se šteje datum prevzema del s strani naročnika.

**Reference lahko izhajajo iz enega ali več poslov.

|  | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 4

## IMENOVANJE VODJE GRADNJE

Številka naročila: 404/24-0002

Številka dokumenta: ________________

Datum: ________________

KANDIDAT:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

Za potrebe izvajanja posameznih naročil, oddanih v dinamičnem nabavnem sistemu »Rušenje objektov na poplavnih območjih in zemeljska dela«, kot vodjo gradnje imenujemo:

| 1. | Ime in priimek: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Delodajalec: |  |
|  | Imenik: |  |
|  | Št. vpisa v imenik: |  |

(Kandidat lahko za vodenje gradnje priglasi več oseb. V tem primeru bo lahko katerakoli od njih izvajala vodenje gradnje pri posameznem naročilu, oddanem v dinamičnem nabavnem sistemu.)

|  | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 5

## DELOVNA SREDSTVA IN STROJI

Številka naročila: 404/24-0002

Številka dokumenta: ________________

Datum: ________________

GOSPODARSKI SUBJEKT:

| Naziv: |  |
| --- | --- |

(Obrazec izpolni vsak gospodarski subjekt, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja, ločeno oz. zase).

Izjavljamo, da razpolagamo z najmanj enim bagerjem nosilnosti najmanj 5 ton oz. naslednjimi delovnimi sredstvi in stroji za izvedbo predmeta javnega naročila:

| Zap. št. | Opis delovnega sredstva oz. stroja (opis, podatek o nosilnosti, oznaka EURO norme ipd.) | Lastnik/najemnik delovnega sredstva oz. stroja* (naziv) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

* Če gospodarski subjekt iz te izjave ni lastnik ali najemnik delovnega sredstva oz. stroja, navede naziv lastnika/najemnika, naslov, kontaktna oseba, telefon, e-pošta.

* Če kandidat (ali njegov partner v skupni prijavi) bager najame, se šteje najemodajalec bagerja za subjekt, na uporabo čigaršnjih zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 kandidat sklicuje. Če kandidat (ali njegov partner v skupni prijavi) najame bager z operaterjem (angažma stroja in delavca), šteje najemodajalec bagerja za podizvajalca. V obeh primerih mora kandidat najemodajalca priglasiti v ESPD v ustrezni vlogi (subjekt, na uporabo čigaršnjih zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 / podizvajalec).

|  | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 6

## VZOREC POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5854814000, davčna številka: 17659957, na podalgi 6. točke prvega odstavka 157.c člena  Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS in 62/24) v njenem imenu in za njen račun D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, matična številka: 1646877000, davčna številka: SI 63283786, ki jo zastopata Mitja Križaj, glavni direktor, in Aleš Resnik, direktor

in

IZVAJALEC:

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

skleneta naslednjo:

Pogodbo št. ……..

o izvedbi javnega naročila

Odstranitev objekta ……..

UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbeni stranki predhodno ugotavljata, da:

- je Republika Slovenija zemljiškoknjižni lastnik nepremičnin, na katerih se izvajajo dela, ki so predmet te pogodbe;

- D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. (v nadaljevanju: D.S.U., d.o.o.), na podlagi prvega odstavka 157.c člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS in 62/24; v nadaljevanju: ZIUOPZP) v imenu in za račun Republike Slovenije:

- izvaja postopke javnega naročanja za blago, storitve in gradnje, potrebne za izvedbo odstranitev objektov, za katere je Vlada RS sprejela sklep iz 151.c člena ZIUOPZP, in objektov na nepremičninah, pridobljenih na podlagi 212. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24; ZUreP-3) v postopku razlastitve,

- sklepa pogodbe z izbranimi izvajalci na podlagi izvedenih postopkov javnega naročanja ter

- zagotavlja nadzor nad izvajanjem obveznosti tako izbranih izvajalcev;

- je naročnik na podlagi izvedenega odprtega postopka, v katerem je bilo obvestilo o naročilu objavljeno na portalu javnih naročil dne …….. pod št. objave …….. in v Uradnem listu EU dne …….. pod št. objave …….., vzpostavil dinamični nabavni sistem Rušenje objektov na poplavnih območjih in zemeljska dela in izvajalca uvrstil v katalog ponudnikov;

- se ta pogodba sklepa na podlagi posameznega naročila št. 404/24-…….., oddanega v okviru dinamičnega nabavnega sistema iz prejšnje alineje, v katerem je naročnik izbral izvajalčevo ponudbo kot najugodnejšo;

- naročnik s to pogodbo na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca št. …….. z dne …….., ki je Priloga 1 in sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), naroča, izvajalec pa se zavezuje izvesti vsa gradbena in ostala dela, ki so predmet te pogodbe;

- skladno z drugo alinejo tega člena D.S.U., d.o.o. v imenu in za račun Republike Slovenije izvršuje naročnikove pravice in obveznosti, kot so dogovorjene s to pogodbo;

- je na podlagi Pogodbe o izvajanju nalog za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki sta jo na podlagi 157.č člena ZIUOPZP dne 30. 8. 2024 sklenila Republika Slovenija in D.S.U., d.o.o., plačnik naročnikovih denarnih obveznosti po tej pogodbi Ministrstvo za naravne vire in prostor (v nadaljevanju: MNVP) na način in pod pogoji, kot dogovorjeno v nadaljevanju te pogodbe;

- D.S.U., d.o.o. kopijo te pogodbe za namen izvajanja in nadzora nad izvajanjem ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 posreduje MNVP in Službi Vlade RS za obnovo po poplavah in plazovih (v nadaljevanju: SOPP).

PREDMET POGODBE IN OBSEG DEL

- člen

S to pogodbo naročnik naroča in odda, izvajalec pa prevzame in se obveže v skladu z razpisnimi pogoji in pogoji te pogodbe izvesti vsa gradbena in ostala dela, ki so potrebna za odstranitev objekta ……. in so opredeljena v tej pogodbi in Projektni nalogi št. …….., ki je Priloga 2 in sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: Projektna naloga).

- člen

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da je obseg pogodbenih del dogovorjen po principu »desing&build«, kar pomeni, da izvajalec izvede vsa dela, ki so potrebna za odstranitev objekta in vzpostavitev takšnega stanja na lokaciji, kot je določeno v tej pogodbi in Projektni nalogi (vključno z vsemi nepredvidenimi in več deli).

Glede na dogovorjeno v predhodnem odstavku so temeljne naloge izvajalca zlasti, vendar ne izključno:

- v primeru, da je to skladno s predpisi potrebno, pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta in prijaviti začetek gradnje, kar vključuje tudi izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije, ki se za odstranitev objekta, ki je predmet te pogodbe, zahteva skladno z veljavnimi predpisi oz. v kolikor gradbeno dovoljenje ni potrebno, prijaviti začetek gradnje, vključno z izdelavo vse potrebne projektne dokumentacije, ki se za to zahteva z veljavnimi predpis;

- izvesti vsa pripravljalna dela (pripraviti in urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi; po potrebi izvedba odklopov vse obstoječe komunalne infrastrukture pod nadzorom pristojnih upravljalcev, odstranitev vseh elementov inštalacij);

- izvesti vsa gradbena in druga dela za odstranitev objekta in vzpostavitev stanja, kot izhaja iz Projektne naloge;

- ravnati z gradbenimi odpadki v skladu z veljavnimi predpisi;

- zagotoviti monitoring sosednjih objektov, v kolikor je to potrebno, ipd.

Namen pogodbenih strank pri sklepanju te pogodbe je, da izvajalec za dogovorjeno pogodbeno ceno celovito izvede vsa dela in aktivnosti, ki so potrebne za popolno odstranitev objekta in vzpostavitev dogovorjenega stanja, ki ga ob dokončanju del preda naročniku, naročnika pa, razen obveznosti, ki jih izrecno prevzema s to pogodbo, ne bremenijo nobene aktivnosti v zvezi s tem niti nobeni dodatni stroški, saj le-te v celoti prevzema izvajalec.

- člen

Pogodbena dela se izvajajo na podlagi (vrstni red):

- te pogodbe,

- Projektne naloge št. ……..,

- izvajalčevega ponudbenega predračuna št. …….. z dne ……..,

- terminskega plana izvajalca, potrjenega s strani naročnika,

- povabila k oddaji ponudbe za posamezno naročilo št. …….. ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema »Rušenje objektov na poplavnih območjih in zemeljska dela« št. …….. (v nadaljevanju skupaj: razpisna dokumentacija),

- ponudba izvajalca št. …….., z dne …….

V primeru nasprotja med posameznimi dokumenti iz prejšnjega odstavka veljajo določbe nadrednega dokumenta, razen če ta pogodba izrecno določa drugače.

- člen

Izvajalec je kot strokovnjak odgovoren za kakovostno in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno potrjuje, da mu je znana celotna razpisna dokumentacija, zahtevnost pogodbenih del, lega in gradbeno stanje objekta in lokacije ter ostali pogoji, po katerih bo izvedel predmet pogodbe. Izvajalec se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku, ki bi bil posledica nestrokovnega ogleda objekta/lokacije oz. opustitve tega ogleda, nepredvidenih pogojev za delo ali nepopolne oz. neustrezne dokumentacije, ki je bila dostopna izvajalcu v fazi priprave ponudbe ali predana na dan sklenitve te pogodbe oz. ob uvedbi v delo, pa na to pomanjkljivost sam ni pravočasno opozoril, ter se zavezuje, da bo zaradi tovrstne pomanjkljivosti, če bo to potrebno, izvedel ustrezna dela v okviru pogodbene cene in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe ali kvaliteta izvedenih del.

POGODBENA VREDNOST oz. POGODBENA CENA

- člen

Skupna pogodbena vrednost oz. cena za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, znaša:

| Pogodbena cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV |  |
| Skupna pogodbena cena v EUR z DDV |  |

z besedo: ………………………………………………………………….…….. eurov 00/100.

Pogodbeno dogovorjena cena je fiksna do zaključka vseh del, obsega pa vsa dela, ki so potrebna za dokončno in funkcionalno dovršitev predmeta te pogodbe in je dogovorjena po sistemu »design&build«, ki ustreza pojmu »ključ v roke« iz 33. člena Posebnih gradbenih uzanc (2020; v nadaljevanju: PGU).

Glede na predhodni odstavek so v pogodbeni ceni zajeti zlasti, vendar ne izključno: vsi stroški za eventualno pridobitev gradbenega dovoljenja in prijave začetka gradnje, stroški izdelave projektne in druge dokumentacije, potrebne za odstranitev objekta, pridobivanja dovoljenj, soglasij ipd., stroški za nabavo materiala, opreme in ostalih surovin, stroški, potrebni za izvedbo celotnih in popolnih pogodbenih del, strošek prijave, označitve, ureditve oz. zaščite gradbišča, stroški transportov, stroški za pripravljalna, pomožna ter zaključna dela, stroški zaščitne in varovalne opreme, stroški nadur in/ali dvoizmenskega ali nedeljskega dela, stroški za zavarovanje za dobro izvedbo del, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanj gradbišča, odgovornosti, opreme, delavcev, stroški transportov na začasne in/ali trajne deponije ne glede na razdaljo ali število potrebnih prevozov, stroški koncesnin in dajatev za odlaganje odpadkov, stroški zagotovitve začasnih deponij, vsa mehanizacija in vsa energija, stroški upravnih dovoljenj za zapore cest, če so potrebne, ter ostali stroški, nadomestila in/ali pristojbine potrebne za izvedbo pogodbenih del, ki so izvajalcu kot usposobljenemu in strokovnemu izvajalcu znani oz. mu niso mogli ostati neznani.

V ceno so zajeti tudi vsi stroški za dela, ki niso izrecno predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti predmeta pogodbe v skladu z njenim namenom. Izvajalec se obvezuje v okviru dogovorjene pogodbene cene izvesti tudi več dela (presežna dela), nepredvidena dela in nujna nepredvidena dela.

Izvajalec se obvezuje izvesti tudi morebitna dodatna dela, v kolikor izvedbo teh del predlaga naročnik.   Za vsa dodatna dela izvajalec na zahtevo naročnika pripravi ponudbo, pogodbeni stranki pa zanje skleneta aneks k tej pogodbi skladno s predpisi o javnem naročanju.

IZSTAVLJANJE RAČUNOV IN PLAČILA

- člen

Za izvedena dela bo izvajalec po protokolu iz 8. člena te pogodbe izdal račun, in sicer en račun v višini celotne pogodbene vrednosti.

Izvajalec izstavi račun in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki (e-račun) in v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Izvajalec izstavi račun, ki se glasi na MNVP in pri tem upošteva naslednje podatke:

  - proračunski uporabnik: Ministrstvo za naravne vire in prostor

  - naslov: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

  - davčna št.: 18170692

  - matična št.: 2632594000

  - transakcijski račun (IBAN): SI56 0110 0630 0109 972

  - BIC banke (SWIFT): BSLJSI2X

Račun se mora sklicevati na številko te pogodbe ter imeti priloženo spremljajočo dokumentacijo, kot določeno v protokolu iz 8. člena te pogodbe.

MNVP račun plača v roku največ 30 dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa, in sicer na TRR, ki je naveden na računu. Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oz. naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

V primeru zamude plačila lahko izvajalec zahteva plačilo zakonskih zamudnih obresti.

Sredstva za plačila po tej pogodbi za leto ……... so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije v finančnem načrtu MNVP, na proračunski postavki …….., za leto ……... pa v …….., na proračunski postavki ……...

- člen

Izvajalec v roku 10 dni od podpisa primopredajnega zapisnika posreduje D.S.U., d.o.o. na elektronski naslov racuni-poplave@dsu.si v preveritev in potrditev zahtevek za plačilo (osnutek računa), ki mu predloži podpisan zapisnik o primopredaji in eventualna druga dokazila o izvedeni storitvi, v kolikor se to od njega zahteva (npr. fotografije).

D.S.U., d.o.o. v roku 8 dni od prejema zahtevek za plačilo potrdi, ga po potrebi opremi s pravnimi podlagami za plačilo (pogodba s prilogami ipd.) ter ga nato elektronsko posreduje v preveritev in potrditev SOPP. Ko D.S.U., d.o.o. prejme s strani SOPP potrjen zahtevek za plačilo, ga vrne izvajalcu na elektronski naslov …….., s priloženimi pravnimi podlagami in dokazili o izvedeni storitvi.

V primeru zavrnitve zahtevka za plačilo, se relevantni del zgoraj navedenega postopka ponovi.

Izvajalec na podlagi potrjenega zahtevka za plačilo izstavi račun, kot določeno v 7. členu te pogodbe. Račun vsebinsko ne sme odstopati od potrjenega zahtevka za plačilo. Priložen mu mora biti s strani SOPP in D.S.U., d.o.o. potrjen zahtevek za plačilo ter pravne podlage in dokazila o izvedeni storitvi.

UVEDBA V POSEL, TERMINSKI PLAN, ROK ZA DOKONČANJE DEL

- člen

Izvajalec bo z izvajanjem del pričel takoj po sklenitvi pogodbe in uvedbi v delo. Uvedba v delo se izvede v 5 dneh po sklenitvi te pogodbe.

Za izvajalca se šteje, da je uveden v posel, ko mu naročnik preda oz. omogoči:

- dostop do nepremičnin, kjer se izvajajo dela po tej pogodbi;

- sklep o imenovanju vodje gradbenega nadzora, po potrebi tudi sklep o imenovanju koordinatorja za zagotavljanje varnosti in  zdravja pri delu;

- eventualno drugo dokumentacijo.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Rok za izvedbo del prične teči z dnem, ko je izvajalec uveden v posel.

- člen

Izvajalec bo v roku 3 dni od sklenitve pogodbe izdelal in uskladil z naročnikom okvirni terminski plan, ki zajema faze izvajanja del in končni rok izvedbe del. Z naročnikom usklajen terminski plan izvajalec dostavi najpozneje na uvedbi v delo.

- člen

Rok za dokončanje pogodbenih del, vključno z uspešno primopredajo, je …….. dni od uvedbe v delo.  Za dokončanje del se šteje izpolnitev vseh obveznosti izvajalca po tej pogodbi, razen obveznosti iz garancije.

- člen

Rok za dokončanje del se lahko podaljša v primerih:

- višje sile;

- prekinitve del za 5 dni ali več, izvršene na podlagi pisne zahteve naročnika;

- nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, ki so bodisi fizični pogoji ali fizične ovire, ki opravičljivo vplivajo na izvedbo del;

- vremenskih razmer, ki opravičljivo vplivajo na izvedbo del;

- če zamuda pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti nastane iz razlogov, ki niso na strani izvajalca.

Izvajalec predlog za podaljšanje roka dostavi naročniku najkasneje v roku 3 dni od nastanka okoliščin, ki podaljšanje roka opravičujejo, oz. v roku 3 dni od prenehanja razloga višje sile, če mu je posredovanje obvestila v roku 3 dni od nastanka okoliščin objektivno nemogoče.

V primeru, da pride do spremembe pogodbenih rokov iz razlogov, ki ne izvirajo iz sfere izvajalca, si naročnik pridržuje pravico do sklenitve aneksa za podaljšanje pogodbenega roka za toliko časa, kolikor je glede na okoliščine potrebno, brez predhodne izvedbe postopka javnega naročanja. Vsi ponudniki so namreč na podlagi pogojev izvedbe del bili vnaprej obveščeni, da lahko do takšne možnosti pride, kar pa odpravlja razlog za uveljavitev ugovora neenakopravne obravnave ponudnikov.

KVALITETNI PREGLED IN PRIMOPREDAJA DEL

- člen

Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o datumu dokončanja del ter predlagati izvedbo kvalitetnega pregleda in primopredaje. Pogodbeni stranki sta dolžni v primernem času pristopiti h kvalitetnemu pregledu oz. primopredaji.

Na kvalitetnem pregledu naročnik in izvajalec sestavita in podpišeta zapisnik; v slednjem ugotovita vse pomanjkljivosti izvedenih del ter določita primeren rok za njihovo odpravo.

Po odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih skladno s predhodnim odstavkom, naročnik in izvajalec sestavita in podpišeta zapisnik o primopredaji. Primopredaja pogodbenih del se lahko opravi, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- so dokončana pogodbena dela;

- so dela izvedena brez pomanjkljivosti oz. so vse pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnem  pregledu, ustrezno odpravljene;

- je naročniku predana vsa zahtevana dokumentacija, kot je določeno v tej pogodbi in Projektni nalogi;

- je naročniku predano zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kot je določeno v tej pogodbi.

V kolikor je to primerno in so izpolnjeni pogoji iz predhodnega odstavka, lahko stranki kvalitetni pregled in primopredajo opravita hkrati.

Zapisnik o primopredaji lahko sestavi tudi ena sama pogodbena stranka brez druge, če druga pogodbena stranka neupravičeno odkloni sodelovanje pri primopredaji ali če se neopravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri primopredaji. Takšen zapisnik se pošlje drugi pogodbeni stranki. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi s primopredajo.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Obveznosti naročnika so:

- spremljati in nadzirati izvajanje del;

- na poziv izvajalca izdati ustrezna pooblastila, ki jih ta potrebuje v eventualnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja oz. prijave del, ali za pridobitev soglasij, dovoljenj, izdelavo poročil ipd., ki so potrebna za odstranitev objekta, oz. pooblastila, ki so potrebna za izvedbo ostalih pogodbenih del. Izvajalec pripravi osnutek pooblastila in ga posreduje naročniku, naročnik mora na zahtevo izvajalca odgovoriti v primernem roku;

- plačevati izvajalcu opravljena dela v skladu z določili pogodbe;

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem del;

- aktivno sodelovati pri primopredaji del;

- v času garancijskega roka sproti obveščati izvajalca o ugotovljenih napakah in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake ali drugih okoliščin potrebno. Izvajalec je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko pravice naročnika iz uveljavljanja garancije izvršuje tudi katerikoli drug subjekt, poleg subjekta iz šeste alineje 1. člena te pogodbe, ki ga naročnik pooblasti za izvajanje teh nalog (npr. upravljavec, ki bo skladno s predpisi, ki urejajo upravljanje premoženja države, pristojen za ravnanje z oz. upravljanje nepremičnine, ki je predmet te pogodbe in je stvarno premoženje naročnika).

Naročnik ima pravico:

- zahtevati zamenjavo kadrov, ki izvajajo dela, če se tekom izvajanja del na kakršen koli način ugotovi nepravilna oz. nekakovostna izvedba del (npr. malomarno in pomanjkljivo opravljanje delovnih zadolžitev, neredno vodenje gradbenega dnevnika, neustrezna izobrazba in praksa ter neustrezna kakovost del, neusposobljenost ali neupoštevanje varnostnih ukrepov s strani delavcev in/ali strokovnih kadrov prisotnih na gradbišču, neurejenost gradbišča v smislu varnosti za objekte in zaposlene, zamujanje roka, slaba koordinacija del ipd.);

- ustaviti dela, če jih izvajalec izvaja v nasprotju z naročnikovo dokumentacijo oz. zahtevami, če ne upošteva veljavnih predpisov.

Naročnik bo imenoval vodjo gradbenega nadzora in po potrebi tudi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki bo pred začetkom del izdelal varnostni načrt ter ga uskladil z naročnikom in izvajalcem. Če izvajalec ne upošteva varnostnih ukrepov, lahko naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov na stani izvajalca.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Obveznosti izvajalca so:

- izvesti prevzeta dela strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem v skladu s to pogodbo, ter skladno z zahtevami, navedenimi v tej pogodbi, ter navodili naročnika oz. z njegove strani pooblaščene osebe;

- izvršiti pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika ter naročnika in/ali nadzornika takoj opozoriti o morebitnih neskladjih ali nepravilnostih v Projektni nalogi in predlagati rešitev;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del ter ga sproti obveščati o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev oz. pravočasno izpolnitev prevzetih obveznosti;

- imeti v času veljavnosti te pogodbe zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti najmanj v obsegu, kot to določa veljavni zakon, ki ureja graditev objektov oz. v obsegu, kot je bilo določeno v razpisni dokumentaciji, v kolikor so bile tam določene drugačne zahteve. Izvajalec se zavezuje kopijo veljavne zavarovalne police predložiti naročnika v roku 8 dni od prejema poziva;

- zagotoviti varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju pogodbenih del ter pred pričetkom izvajanja del in med izvajanjem del sprejeti vse potrebne varnostne ukrepe na gradbišču v skladu s predpisi o varstvu pri delu in protipožarni zaščiti ter z gradbišča odstraniti vsakogar, ki ne upošteva ukrepov varstva pri delu. Izvajalec je dolžan izvesti tudi vse ukrepe, ki jih v zvezi s tem predpiše nadzornik oz. koordinator za varnost in zdravje pri delu, ki ga, kadar je to potrebno, imenuje naročnik;

- sodelovati na vseh operativnih sestankih, kvalitetnem pregledu, pri primopredaji ter vseh ostalih poprejšnjih ali kasnejših eventualnih sestankih, pregledih in ostalih nadzorih do izteka garancijskega roka, ter se sprotno in ažurno odzivati na pozive naročnika in mu nuditi potrebne podatke oz. listine, tudi za potrebe morebitnih inšpekcijskih ali drugih postopkov;

- na zahtevo naročnika zamenjati vodstvo gradbišča ali posameznika, če le-ti ne upoštevajo zahtev predstavnikov naročnika oz. nadzornika, ali ne opravljajo pogodbenih del skladno z določili pogodbe;

- pravočasno obveščati o nastopu vsake okoliščine oz. okoliščin, ki bi lahko ali že vplivajo na obseg, rok ali drugo modalnost izvedbe pogodbenih del;

- v času gradnje omogočiti dostop na gradbišče naročniku in nadzorniku ter koordinatorju za varnost in zdravje pri delu;

- skrbeti, da se med izvajanjem del ne povzroči poškodb na sosednjih objektih oz. drugih delih objekta, če ti niso predvideni za odstranitev, parcelah ali okoliški infrastrukturi. Vsi stroški in škoda, ki bi nastali iz tega naslova, so breme izvajalca.

- člen

Izvajalec je dolžan v imenu naročnika v skladu z veljavno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, oddajati nastale odpadke, ki nastanejo pri izkopnih in ostalih delih, ki so predmet te pogodbe, zbiralcu ali obdelovalcu teh odpadkov (ki ima ustrezna potrdila, izdana s strani Agencije RS za okolje) in v imenu naročnika voditi in izpolniti evidenčne liste, za kar ga naročnik pooblašča s podpisom te pogodbe.

Izvajalec prevzema vso odgovornost za ravnanje z odpadki, nastalimi pri izvajanju del.

Vse evidenčne liste mora izvajalec ob primopredaji izročiti naročniku.

Vsi stroški ravnanja z odpadki (npr. transportni stroški do začasnih in/ali trajne deponije, pristojbine, javne dajatve za odlaganje odpadkov, ki jih po pooblastilu izvede izvajalec v imenu naročnika, takse za upravna dovoljenja in/ali dela, ki so predmet upravnih postopkov, najemnine za začasne deponije, ipd.) bremenijo izvajalca.

Do oddaje odpadkov zbiralcu oz. obdelovalcu mora izvajalec zagotoviti ločeno odlaganje, shrambo in začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na način, da ne onesnažujejo okolja.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora naročniku kot pogoj za veljavnost te pogodbe v roku 5 dni po njeni sklenitvi izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer brezpogojno izvršnico z notarsko ali upravno overjenim podpisom dolžnika iz izvršnice, z datumom dospelosti najpozneje na dan sklenitve pogodbe ter unovčljivo na prvi pisni poziv naročnika, in sicer v vrednosti 15 % pogodbene cene (brez DDV) iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe.

Če izvajalec ne izpolni katere od obveznosti, ki jih ima po pogodbi, lahko naročnik zavarovanje iz prejšnjega odstavka unovči največ do vrednosti 15 % pogodbene vrednosti (brez DDV). To zavarovanje se lahko unovči v naslednjih primerih:

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;

- če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe;

- za poplačilo škode, ki jo naročniku povzroči izvajalec, če je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika;

- za poplačilo pogodbenih kazni, škode in stroškov, nastalih zaradi nekakovostne ali nepravočasne izvedbe ali neizvedbe izvajalčevih pogodbenih obveznosti, in drugih terjatev iz te pogodbe, če jih izvajalec ne povrne v roku 8 dni od poziva naročnika;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi;

- za kritje potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, če jih izvajalec iz kakršnega koli razloga ne poravna do zapadlosti;

- v drugih primerih kršitev pogodbenih obveznosti oz. drugih primerih, predvidenih s to pogodbo.

Če se med trajanjem izvajanja pogodbe zaradi morebitnega naročila dodatnih del poveča pogodbena cena za več kot 20 %, se mora temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oz. podaljšati njegova veljavnost.

V kolikor predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne zadostuje za poplačilo škode oz. stroškov, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od prejema pisnega zahtevka naročnika.

To finančno zavarovanje preneha veljati 30 dni po primopredaji del, ki so predmet te pogodbe. Naročnik ga vrne izvajalcu najpozneje 30 dni od prejema finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi iz 19. člena te pogodbe.

V primeru ko kljub unovčitvi finančnega zavarovanja pogodba ostane v veljavi, mora izvajalec predložiti v roku 8  dni od unovčitve novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhaja iz tega člena.

GARANCIJSKI ROKI IN JAMSTVA

- člen

Za dela, ki so predmet te pogodbe, velja garancijska doba v trajanju 24 mesecev od dneva primopredaje. Stroški v zvezi z odpravo napake, ki je predmet garancije, bremenijo izvajalca.

Če naročnik ugotovi pomanjkljivosti glede izvedenih del v času trajanja garancije, o tem v najkrajšem možnem času pisno obvesti izvajalca.

Izvajalec mora naročnika pisno obvestiti o izvedenih ukrepih za odpravo napak, razlogih za nastanek napake in morebitnih drugih opažanjih.

Če izvajalec potem, ko prejme obvestilo iz prejšnjega odstavka, tudi v razumnem roku ne odpravi napak, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi iz 19. člena te pogodbe oz. sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, nosi izvajalec.

Izvajalec je dolžan vse prijavljene napake, ki nastanejo v času garancijskega roka, evidentirati in po zaključenem posegu naročniku pisno sporočiti datum in čas odprave napake.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

- člen

Izvajalec mora najpozneje na primopredaji naročniku predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, in sicer  brezpogojno izvršnico z notarsko ali upravno overjenim podpisom dolžnika iz izvršnice, z datumom dospelosti na dan primopredaje izvedenih del ter unovčljivo na prvi pisni poziv naročnika, in sicer v vrednosti 15 % pogodbene cene (brez DDV) iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe. Predložitev zavarovanja iz tega odstavka je pogoj za uspešno primopredajo.

Izvršnica, ki jo je izvajalec predhodno predložil kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in je naročnik ni unovčil, se lahko šteje za delno oz. v celoti predloženo zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi mora naročniku omogočati unovčenje zavarovanja najmanj 24 mesecev in 30 dni od primopredaje del. Naročnik lahko unovči zavarovanje, če izvajalec v garancijskem roku ob napaki ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak, če izvedena dela ali uporabljeni materiali nimajo lastnosti ali certifikatov, h katerim se je izvajalec zavezal s ponudbo oz. pogodbo oz. če ne izvaja garancijskih obveznosti na način, kot je opredeljen v tej pogodbi.

V kolikor predloženo finančno zavarovanje ne zadostuje za odpravo napake oz. poplačilo škode, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi lahko naročnik unovči najpozneje 30. dan po izteku garancijske dobe. To zavarovanje naročnik vrne izvajalcu najpozneje 60 dni po preteku garancijske dobe.

V primeru unovčitve finančnega zavarovanja mora izvajalec predložiti v roku 15 dni od unovčitve oz. naročnikovega poziva novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, kot izhaja iz tega člena.

POGODBENA KAZEN ZARADI ZAMUDE PRI IZPOLNITVI POGODBENIH DEL

- člen

Če izvajalec pogodbenih del ne konča v roku iz 11. člena te pogodbe, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 1 % pogodbene cene (brez DDV) iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe za vsak koledarski dan zamude. Pogodbena kazen za zamudo ne more presegati 10 % pogodbene cene (brez DDV).

Naročnik lahko opravi pobot in znesek pogodbene kazni odtegne od zneska, ki ga mora po pogodbi plačati izvajalcu, s čimer se izvajalec kot podpisnik te pogodbe izrecno strinja.

Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Če je zaradi zamude nastala škoda, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK, KOMUNIKACIJA IN LASTNIŠTVO DOKUMENTACIJE

- člen

Naročnik in izvajalec imenujeta predstavnika, ki skrbita za nemoteno izvajanje te pogodbe.

Pogodbeni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je ____________, tel. št.: ______________, e-pošta: ____________________, njegov namestnik pa ____________, tel. št.: ______________, e-pošta: ____________________.

Pogodbeni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je ____________, tel. št.: ______________, e-pošta: ____________________.

Predstavnika pogodbenih strank sta pooblaščena, da zastopata svojo stranko v vseh vprašanjih, ki zadevajo dela po tej pogodbi.

O spremembi svojih predstavnikov se izvajalec in naročnik pisno obvestita.

Vsa obvestila in komunikacijo vršita stranki pisno ter si jo morata stranki medsebojno izmenjavati po e-pošti, ali po redni pošti, pri čemer se smatra kot pisna komunikacija tudi vodenje zapisnika rednih koordinacijskih sestankov, ki se piše sprotno in podpisuje takoj po zaključku.

Vsa projektna in druga dokumentacija, nastala pri izvedbi pogodbenih del, je last naročnika.

IZVAJANJE DEL S PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Izvajalec in podizvajalec za dela, ki jih opravi podizvajalec, nasproti naročniku odgovarjata solidarno.

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci: ____________/brez sodelovanja podizvajalcev.

/Besedilo se prilagodi glede na (ne-)priglasitev podizvajalcev v postopku javnega naročanja./

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij glede predhodno priglašenih podizvajalcev in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi oz. angažiranju podizvajalca. V primeru vključitve novega podizvajalca mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati kontaktne podatke podizvajalca podatke o zakonitih zastopnikih podizvajalca, obrazec Izjava podizvajalca iz razpisne dokumentacije, izpolnjen ESPD podizvajalca oz. primerljivo izjavo ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz razpisne dokumentacije in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Pred zamenjavo oz. naknadno vključitvijo podizvajalca v izvajanje pogodbenih del naročnik preveri, ali zanj obstaja razlog za izključitev ter ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje, in zamenjavo oz. naknadno vključitev podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Podizvajalec lahko prične z delom, ko naročnik izvajalcu potrdi njegovo ustreznost. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del.

Če izvajalec v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora z njim skleniti pogodbo še preden začne podizvajalec izvajati del naročila. Pogodba s podizvajalcem mora biti sklenjena dokler se izvaja ta pogodba oz. dokler naročnik ne prevzame del, ki jih je izvedel podizvajalec.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenih podizvajalčevih računov neposredno plačuje podizvajalca, če slednji zahteva neposredna plačila. Pri tem zahteva podizvajalca za neposredna plačila, podana na obrazcu Izjava podizvajalca iz razpisne dokumentacije ali na drug primerljiv način, šteje za soglasje podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Kadar podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora izvajalec k svojemu računu obvezno priložiti tudi predhodno potrjen račun podizvajalca.

Če se neposredna plačila podizvajalcu ne izvajajo, mora izvajalec naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da storitve po tej pogodbi izvaja nepriglašeni podizvajalec, lahko odstopi od pogodbe brez opomina in odpovednega roka. Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne verodostojno izkazati.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Podatki, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ali so povezani z izvajanjem te pogodbe, vključno z vsemi neposrednimi in posrednimi pisnimi in ustnimi podatki, dejanji, okoliščinami in dejstvi, pod pogoji iz prvega odstavka 2. člena Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) predstavljajo poslovno skrivnost. Pogodbena stranka se zavezuje skrbno varovati poslovne skrivnosti in jih uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem te pogodbe, ter  zagotoviti, da z njegove strani pooblaščene osebe varujejo podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, z največjo možno mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, sta pogodbeni stranki ena drugi odškodninsko odgovorni v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti.

OBDELAVA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Naročnik obdeluje osebne podatke izvajalca oz. njegovih delavcev zgolj za namen izvajanja te pogodbe, in sicer v obsegu, kot je to potrebno, in v času veljavnosti te pogodbe. Pri tem jamči osebne podatke varovati v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, vključno s t. i. Splošno uredbo o varstvu podatkov (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016; GDPR), in jih posredovati tretji osebi zgolj, če in v obsegu, kot je to potrebno za izvajanje storitev po tej pogodbi.

V primeru seznanitve z osebnimi podatki naročnika ali njegovih poslovnih partnerjev je k varovanju osebnih podatkov v skladu s prvim odstavkom tega člena zavezan tudi izvajalec.

Pogodbena stranka zaradi nezakonite obdelave ali razkritja osebnih podatkov odškodninsko odgovarja po splošnih pravilih, ki ureja obligacijska razmerja.

ODSTOP TERJATEV

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se bosta o morebitnih odstopih terjatev iz te pogodbe, njihovih zastavitvah oz. kakršnih koli prenosih na tretjo osebo predhodno medsebojno dogovorili. V vsakem primeru pa mora izvajalec predhodno za odstop terjatve do naročnika po tej pogodbi ali njen prenos, pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika. V nasprotnem primeru naročniku odgovarja za vso povzročeno mu škodo.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik sme odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka, če:

- izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo;

- izvajalec ne pristopi k izvajanju del oz. ne izvaja del skladno s potrjenim terminskim planom oz. določili te pogodbe ter tudi po pozivu naročnika zamude oz. kršitev v naloženem roku ne odpravi;

- izvajalec ne spoštuje ponudbe in določil te pogodbe oz. naročnikovih navodil;

- se med izvajanjem del na kakršen koli način ugotovi nepravilna oz. nekakovostna izvedba del;

- pogodbena kazen zaradi zamude doseže največjo vrednost iz prvega odstavka 20. člena te pogodbe.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko naročnik od pogodbe odstopi z dnem, ko izvajalcu posreduje pisno obvestilo o odstopu z navedbo razloga za odstop.

Stranki se zavezujeta nemudoma po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi obračuna izvedenih del.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopi od pogodbe, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, in izvesti nujna dela za preprečitev nastanka škode na objektu, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe. Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan vročitve pisne odpovedi te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

Če naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, ki so izključno na strani izvajalca, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 30 % pogodbene cene (brez DDV) in škodo, ki nastane naročniku zaradi odstopa. Izvajalec soglaša, da se v primeru, ko naročnik odstopi od pogodbe zaradi izvajalčeve zamude, obe pogodbeni kazni, za zamudo in zaradi neizpolnitve, kumulirata.

RAZVEZNI POGOJ IZ ZJN-3, SOCIALNA IN OKOLJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba preneha veljati, če se naročnik seznani z dejstvom, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca, ali da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ali od roka za prejem ponudb dalje ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da se naročnik s kršitvijo seznani najmanj šest mesecev pred iztekom veljavnosti pogodbe in da naročnik smatra, da izvajalec s pravočasno predloženimi dokazili ni izkazal svoje zanesljivosti kljub obstoju kršitev. V primerih iz tega odstavka naročnik nemudoma oz. najkasneje šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo začne postopek javnega naročanja za izbiro novega izvajalca, razen če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi rušitvenih oz. zemeljskih del ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

Z dnem sklenitve nove pogodbe za rušitvena in zemeljska dela je ta pogodba razvezana. O datumu sklenitve nove pogodbe izvajalca obvesti naročnik. Če naročnik ne začne novega postopka javnega naročanja v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od naročnikove seznanitve s kršitvijo.

- člen

Če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, ta pogodba preneha veljati.

Če je naročnik seznanjen, da je izvajalec:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje točke; ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz a) ali b) točke tega odstavka,

ta pogodba preneha veljati.

Ta pogodba preneha veljati tudi, če so okoliščine iz a), b) ali c) točke prejšnjega od stavka izpolnjene za podizvajalca ali subjekt, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje izvajalec, ki za potrebe izpolnitve obveznosti po tej pogodbi izvaja gradnje, storitve oz. dobave v vrednosti višji od 10 % okvirne pogodbene vrednosti iz prvega odstavka 6. člena te pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika obljubi ali ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika oz. izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Priloga 3 in sestavni del te pogodbe je tudi izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, kot jo določa veljaven Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: izjava o lastništvu izvajalca).

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 17. člena te pogodbe.

- člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

- člen

Morebitne spore, nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, je za rešitev spora stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. Za presojanje razmerja med pogodbenima strankama se uporablja slovensko pravo.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije, vključno s PGU 2020.

Če je ali postane katera koli od pogodbenih določb neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če nično določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena v treh (3) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

/V primeru e-podpisa pogodbe se določba nadomesti z naslednjim besedilom: »Ta pogodba je izvirno sestavljena le v elektronski obliki. Ko ga elektronsko podpišeta obe pogodbeni stranki, vsaka prevzame elektronski izvirnik v svojo hrambo. Datum sklenitve pogodbe je datum zadnjega elektronskega podpisa in je razviden iz podpisov spodaj.«./

| V Ljubljani, dne _________________ | V ___________________, dne _______________ |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| Republika Slovenija v njenem imenu in za njen račun D.S.U., d.o.o. |  |
| Glavni direktor: | Direktor: |
| Mitja Križaj Direktor: Aleš Resnik |  |

Priloge:

- Priloga 1: Ponudbeni predračun št. ______________ z dne ___________;

- Priloga 2: Projektna naloga;

- Priloga 3: Izjava o lastništvu izvajalca.

V primeru odstopanja navedb o načinu oddaje v tem obrazcu in ESPD oz. ostali prijavni dokumentaciji, za relevantne štejejo navedbe v ESPD-ju kandidata.

Kot sestavni del prijave morajo biti predloženi elektronsko izpolnjeni obrazci ESPD za naslednje subjekte:

- kandidata (v primeru skupne prijave: vsak partner izpolni in podpiše svoj ESPD),

- podizvajalce (ESPD mora biti tudi podpisan s strani podizvajalca),

- gospodarski subjekt, na čigaršnje zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje kandidat (ESPD mora biti tudi podpisan s strani tega gospodarskega subjekta).