Interna številka naročila: DDZ3-24/ST

Ljubljana, 16. 12. 2024

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ČISTOPIS ŠT. 2

Naročilo: 	Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo javnega naročila: Vzpostavitev sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu

Naročnik: 	Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

Naročnik izvaja naročilo v svojem imenu in za svoj račun.

OPIS PROJEKTA:

Ozadje

Deležniki v zdravstvenem sistemu, med katere umeščamo Ministrstvo za zdravje (MZ), javne zavode iz področja zdravstva, izvajalce različnih zdravstvenih storitev ter uporabnike zdravstvenih storitev, potrebujejo dostop do ustreznih in kakovostnih podatkov, na podlagi katerih odločevalci lahko sprejemajo odločitve, uporabniki pa dobijo ustrezne informacije.

Projekt bo zato obsegal identifikacijo vseh strateških podatkov za ključne deležnike (Ministrstvo za zdravje, vodstva javnih zdravstvenih zavodov) glede zdravstva, popis virov in na tej podlagi izdelavo platforme, ki bo te podatke nudila odločevalcem.

Ključni deležniki potrebujejo ažurne in popolne informacije, s pomočjo katerih se pri svojem delu odločajo na dnevni, mesečni ali letni ravni. Zajem, zbiranje in urejanje podatkov predstavlja enega glavnih izzivov na tem področju, predvsem zaradi razpršenosti podatkov po različnih službah, enotah in sistemih znotraj javnih zdravstvenih zavodov.

Med strateške podatke uvrščamo med drugim podatke o kadrih, plačah, letnih finančnih poročilih in realizaciji storitev.

Namen in cilji projekta

Z namenom dostopa do celovitih in popolnih podatkov v podporo odločanju je treba konsolidirati podatkovne tokove med deležniki, ki skrbijo za podatkovne vire. Zato se predvideva vpeljava rešitve, ki bo na enem mestu zagotovila dostop do podatkov ter informacij in jih prevzemala iz decentraliziranih virov.

Gre za vzpostavitev sistema, ki bo na enem mestu omogočal vpogled v podatke in informacije, med drugim tudi o poslovanju vseh javnih bolnišnic (na primer na področju kadrov, financ, osnovnih sredstev in tako dalje). Podatki bodo na voljo posamezni bolnišnici, prav tako pa tudi ustanovitelju, državi. S tem bo delo s podatki varnejše, dostop enostavnejši, vzdrževanje centralno. Del podatkov bo na voljo tudi javnosti.

Sistem bo omogočal analize, strategije in poročila nad zbirkami podatkov vseh izvajalcev zdravstvenih storitev hkrati ali posamezno, regijsko, vsebinsko in tako dalje. Za uspešno izvedbo projekta je potrebno sodelovanje ključnih deležnikov, sodelujočih na projektu znotraj Ministrstva za zdravje in ostalih deležnikov iz zdravstvenega sistema.

Konceptualna shema sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu

Sistem je sestavljen iz treh sklopov.

- Nadzorna plošča (dashboard) za prikaz KPI in ostalih informacij

- Poročevalsko analitičen sistem.

- Digitalizacija upravnih postopkov

Na spodnji shemi je prikazan koncept sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu in relacije med posameznimi moduli oz. sklopi.

Slika 1: shema sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu

Vsebina posameznih sklopov:

- Nadzorna plošča (dashboard) za prikaz KPI in ostalih informacij

- Interaktivna nadzorna plošča za strateško odločanje

Vizualizacija ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI): Uvedba interaktivne nadzorne plošče, ki bo omogočala vodstvu vpogled v ključne kazalnike (npr. finančni kazalniki, zdravstveni indikatorji, delovanje zdravstvenih institucij, kakovost storitev). Nadzorna plošča bo omogočala hitro prepoznavanje trendov, odstopanj in priložnosti za izboljšave.

Personalizirane vizualizacije: Vsak direktorat/sektor ministrstva ali drugega uporabnika ima lahko dostop do personaliziranih vizualizacij, kar jim omogoča fokus na specifične podatke (npr. finance, kadri, zdravstvo)  relevantne za njihovo področje.

Napredna analitika in poročanje: Nadzorna plošča naj vključuje možnosti za napredne analitične funkcije, kot so napovedi, primerjalna analiza med različnimi regijami ali bolnišnicami ter detekcija odstopanj.

- Avtomatizacija poročanja stanja KPI-jev

Samodejno generiranje poročil: Nadzorna plošča naj omogoča avtomatizirano generiranje in pošiljanje poročil ob določenih časovnih intervalih ali ob pojavu določenih dogodkov (npr. preseganje določenega praga KPI).

Prilagodljiva poročila: Uporabniki sistema bodo imeli možnost prilagajanja poročil glede na specifične potrebe (npr. periodično poročanje na tedenski ali mesečni ravni, ali ad hoc poročila na zahtevo).

- Poročevalsko analitičen sistem

- Vzpostavitev centralne podatkovne baze poslovnih MZ in integracija podatkov iz drugih virov

Trenutno stanje pri zbiranju podatkov je takšno, da se podatki zbirajo na več načinov za potrebe MZ. Del podatkov se vodi v excel tabelah, v wordovih datotekah. Podatke na primer poročajo Javni zdravstveni zavodi (JZZ). Del podatkov se hrani v IS, ki jih upravljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ali Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). V sklopu projekta bi bilo potrebno vzpostaviti sistem za zbiranje podatkov, ki jih MZ skozi poročevalske obveznosti pridobi od JJZ ali drugih deležnikov ali pri izdaji različnih dovoljenj ali potrdil, ki se izdajo med različnimi upravnimi postopki. Ti podatki bi se morali hraniti v centralni bazi za poslovne podatke zdravstvenega sistema. Za ta namen se bo vzpostavil centralni podatkovni repozitorij poslovnih podatkov, kamor vsi deležniki sistematično vpisujejo ali odlagajo podatke. To omogoča boljše upravljanje podatkov, hkrati pa zmanjša napake, ki se dogajajo pri ročnem pošiljanju in združevanju Excel datotek.

Podatkovne integracije: Sistem naj omogoča avtomatizirano pridobivanje podatkov s strani ključnih deležnikov z uporabo ETL ali pa preko API povezav, kar pomeni, da se Excel datoteke ne bodo več pošiljale ročno, temveč bodo deležniki direktno nalagali podatke v sistem.

- Analitična platforma

Vzpostavitev platforme za podatkovno analitiko, ki omogoča personalizirano delovno okolje za podatkovne analitike ali delovne skupine za potrebe izvajanja analitik. Platforma naj omogoča uporabo različne analitične programske opreme in skalabilnost virov strojne opreme. Platforma naj tudi omogoča vzpostavitev kataloga metapodatkovnih opisov podatkovnih virov, ki so na voljo.

- Digitalizacija upravnih postopkov

Na MZ imamo trenutno objavljenih 41 primerov upravnih postopkov oziroma aktivnosti, kjer je predmet oddaja vloge in na koncu izdana odločba ali sklep. Podatki iz teh postopkov se večinoma hranijo v excel datotekah. Del teh podatkov bi se moral zapisati v RIZDDZ. Bi pa vsi ti podatki morali biti na voljo za prikaz na nadzorni plošči ali pa v analitičnem delu. V procesu vzpostavitve elektronskega poslovanja se priporoča uporaba obstoječih gradnikov kot so eUprava ali SPOT. Potrebno bo popisati procese upravnih postopkov in pripraviti predlog za prehod na elektronsko izvajanje upravnih postopkov.

NAČIN DELA IN OSTALE ZAHTEVE:

Izvajalec mora pri realizaciji vseh aktivnosti / dobav tega naročila (tabela spodaj):

| Aktivnosti | Izdelki / dobave |
| --- | --- |
| A1. Vsebinska analiza | A1.1., A1.2., A1.3., A1.4., A1.5., A1.6. |
| A2. Oblikovanje | A2.1., A2.2., A2.3. |
| A3. Integracije in arhitektura sistema | A3.1., A3.2, A3.3., A3.4, A3.5, A3.6, A3.7., A3.8. |
| A4. Infrastruktura | A4.1., A4.2. |
| A5. Varovanje osebnih podatkov | A5.1., A5.2., A5.3., A5.4., A5.5., A5.6., A5.7., A5.8. |
| A6. Priprava delov razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo in druge spremljajoče aktivnosti | A6.1., A6.2., A6.3., A6.4., A6.5., A6.6., A6.7., A6.8., A6.9., A6.10., A6.11., A6.12., A6.13., A6.14., A6.15., A6.16., A6.17., A6.18., A6.19., A6.20., A6.21., A6.22., A6.23., A6.24., A6.25. |

upoštevati oz zagotoviti naslednje:

- Pri izvedbi posamičnih aktivnosti morajo sodelovati strokovnjaki, ki so navedeni v poglavjih Zahtevani ključni strokovnjaki na strani izvajalca vsake od aktivnosti. Strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naročnika.

- Izvajalec lahko doda poljubno število drugih strokovnjakov, poleg zahtevanih.

- Od izvajalca se pričakuje, da na projektu sodeluje s strokovnjaki, ki imajo izkušnje s področja, na katerega se nanaša aktivnost.

- Izvajalec na podlagi lastne raziskave, strokovnega znanja in izkušenj pripravi izhodiščna gradiva ali primere in jih posreduje predstavnikom naročnika ter nato podlagi kritičnega odziva ustrezno dopolni in priredi do končne sprejemljivosti.

- Izvajalec pravočasno in kakovostno organizira projektne sestanke in zagotavlja oz. dostavlja vse potrebne informacije in gradiva izvajalcu na dogovorjeni način.

- Izvajalec mora dosledno in v celoti upoštevati navodila in usmeritve naročnika, se odzivno vsebinsko opredeljevati in podajati svoje pisne odgovore naročniku.

- Od izvajalca se pričakuje velika proaktivnost, velik posluh za kritične pripombe in usmeritve naročnika, strokovnost, visoko izražena orientacija na kakovost in ustvarjanje odličnih rezultatov.

- Upoštevanje usmeritev in odločitev naročnika - izvajalec mora pri načrtovanju in izvedbi posamičnih izdelkov oz. aktivnosti spoštovati usmeritve in odločitve naročnika, sprejete na podlagi tehtanja različnih možnosti, prednosti, slabosti, tveganj in priložnosti. Izvajalec je dolžan predstaviti analize različnih izvedbenih pristopov, arhitekturnih in tehničnih rešitev, vključno z njihovimi strokovnimi, tehničnimi, ekonomskimi in pravnimi implikacijami, ter podati utemeljene predloge. Po sprejeti usmeritvi oz. odločitvi naročnika mora izvajalec dosledno slediti dogovorjenim smernicam in ne razvijati alternativnih izvedb, ki niso v skladu z odločitvijo naročnika, razen če se naročnik odloči drugače. Cilj je zagotoviti skladnost izdelkov z zahtevami in pričakovanji naročnika, pri čemer izvajalec ostaja proaktiven in strokoven v zagotavljanju rešitev.

- Vsi izdelki morajo biti strukturirani na način, da so vse posamične zahteve:

  - Oštevilčene.

  - Opisane dovolj obširno, podrobno in celovito (skopi, kratki, visokonivojski zapisi niso sprejemljivi).

  - Da je poleg opisa dodan tudi podroben opis, kako bo naročnik lahko praktično, v korakih preveril realizacijo te zahteve (primer praktičnega preizkusa tako za funkcionalne, kot tudi za nefunkcionalne zahteve).

DRUGA IZHODIŠČA

Pri pripravi projektne dokumentacije je nujno potrebno upoštevati naslednji zakonodajni okvir, sprejete dokumente in relevantne kontekste:

- Kontekst  sodobnega projektnega vodenja in uspešne realizacije najzahtevnejših projektov:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju  javnih financ (Uradni list RS 60/06, 54/2010, 27/16),

- zadevne dele Metodologije vodenja projektov v državni upravi (https://nio.gov.si/products/metodologija%2Bvodenja%2Bprojektov%2Bv%2Bdrzavni%2Bupravi%2Bprojekti%2Binformacijske%2Btehnologije-301),

- zadevne dele Smernic za razvoj informacijskih rešitev (https://nio.gov.si/products/smernice%2Bmju%2Bza%2Brazvoj%2Binformacijskih%2Bresite).

- Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave (https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED5485)

2. Kontekst napredka pri digitalni konkurenčnosti in digitalni preobrazbi:

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025, Skupaj za družbo zdravja (ReNPZV16–25), Uradni list RS, št. 25/16,

- Strategija razvoja Slovenije 2030, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ... et al., Ljubljana 2017,

- Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost,

- Dokument Identifikacije investicijskega projekta Digitalna preobrazba zdravstva, DIIP (november 2021), izdelovalec  Projekt Nova Gorica d.d., potrjen  s Sklepom o potrditvi DIIP, št. 382-106/2021/10, 6. 12. 2021),

- Predinvesticijska zasnova št. verzije 1.1, PIZ (februar 2023), izdelovalec IPMIT d.o.o., potrjena s Sklepom o potrditvi PIZ, št. 4300-2/2022/44 z dne 13. 2. 2023.

- Zdravje 2020: temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje (povzetek dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije v slovenščini), http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/health_2020_svn.pdf.

- zadevne dele DIGITALNA SLOVENIJA 2030 – Krovna strategija digitalne preobrazbe Slovenije do leta 2030 (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDP/Dokumenti/DSI2030-potrjena-na-Vladi-RS_marec-2023.pdf).

- Kontekst zdravstvene dejavnosti:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.23/05– uradno prečiščeno besedilo, 15/08– ZPacP, 23/08, 58/08– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16– ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20– ZZUOOP, 203/20–ZIUPOPDVE, 112/21– ZNUPZ,  196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21,  196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),

- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22).

- Kontekst javnih naročil:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO7086).

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Za potrebe bodoče implementacijske faze projekta Vzpostavitve sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu, je predmet tega naročila izvedba naslednjih aktivnosti in izdelkov / dobav:

| Aktivnosti | Izdelki / dobave |
| --- | --- |
| A1. Vsebinska analiza | A1.1., A1.2., A1.3., A1.4., A1.5., A1.6. |
| A2. Oblikovanje | A2.1., A2.2., A2.3. |
| A3. Integracije in arhitektura sistema | A3.1., A3.2, A3.3., A3.4, A3.5, A3.6, A3.7., A3.8. |
| A4. Infrastruktura | A4.1., A4.2. |
| A5. Varovanje osebnih podatkov | A5.1., A5.2., A5.3., A5.4., A5.5., A5.6., A5.7., A5.8. |
| A6. Priprava delov razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo in druge spremljajoče aktivnosti | A6.1., A6.2., A6.3., A6.4., A6.5., A6.6., A6.7., A6.8., A6.9., A6.10., A6.11., A6.12., A6.13., A6.14., A6.15., A6.16., A6.17., A6.18., A6.19., A6.20., A6.21., A6.22., A6.23., A6.24., A6.25. |

Podrobnejši opis zgornjih aktivnosti ter izdelkov / dobav se nahaja v poglavjih v nadaljevanju:

A1. Vsebinska analiza

Izdelki v okviru aktivnosti:

V okviru priprave zahtev na področju A1. Vsebinska analiza izbrani izvajalec pripravi naslednje izdelke:

| Oznaka aktivnosti / izdelka | Opis |
| --- | --- |
| A1.1. | Zapis uporabniških zgodb (t.i. User Story Mapping). Za izboljšanje načrtovanja projekta in zbiranja zahtev izvajalec uporabi pristop, imenovan User Story Mapping. Izvajalec izvede serijo delavnic s predstavniki naročnika (t.i. design workshops), kjer se identificirajo in zatem zapišejo uporabniške zgodbe za vsak sklop posebej, ki so del celotne uporabniške izkušnje. Uporabniške zgodbe so zapisane v obliki stavkov, kot npr: »Kot napredni uporabnik sistema lahko na dashboardu pregledam število oddanih vlog za registracijo novih živilskih obratov prehranskih dopolnil v zadnjem letu.« Takšne zgodbe zajemajo tako vloge uporabnikov kot tudi njegove scenarije, kar v naslednjem koraku omogoča prepoznavanje vseh vlog in primerov uporabe (use case-ov). Uporabniške zgodbe morajo biti netehnične oz. vsebinske in definirajo uporabniško izkušnjo, ki pa se potem preoblikuje tudi v zahteve glede zaslonskih ekranov, funkcionalnosti, analiz, integracij itd. oz. vsega kar je potrebno, da se zagotovi željeno uporabniško izkušnjo. Uporabniške zgodbe morajo podrobno pokrivati vse procese iz vseh treh sklopov, ki so relevantni za bodoči Sistem za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu. |
| A1.2. | Opredelitev vseh ključnih uporabniških vlog Sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu. |
| A1.3. | Opredelitev do primerov (t.i. »use cases«) uporabe za celotni Sistem za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu, ki je sestavljen iz treh sklopov. Izvajalec mora pripraviti primere uporabe iz vsakega sklopa. Trenutno naročnik predvideva 60 primerov uporabe, z razdelitvijo kot v tabeli spodaj. Naročnik lahko primere uporabe med moduli 1-3 razdeli drugače kot navedeno zgoraj in njihovo skupno število 60 poveča do največ 80. Sklop:; Predvideno št. primerov uporabe:. Modul 1: Nadzorna plošča (dashboard) za prikaz KPI in ostalih informacij; 30. Modul 2: Poročevalsko analitičen sistem; 10. Modul 3: Digitalizacija upravnih postopkov; 20. Skupaj:; 60. Pri pripravi mora izvajalec upoštevati naslednje zahteve: - Različnost primerov uporabe: - Izvajalec mora zagotoviti, da so primeri uporabe med seboj vsebinsko bistveno različni. Različne variacije enega samega primera uporabe se ne štejejo kot ločeni primeri, ampak morajo biti vključene v okviru enega uporabniškega scenarija. - Pokrivanje ključnih uporabniških vlog: - Primeri uporabe morajo biti pripravljeni za vse ključne uporabniške vloge v sistemu. Vsaka vloga mora imeti definirane scenarije uporabe, ki odražajo njene specifične potrebe in cilje. - Jasno definiran scenarij: - Vsak primer uporabe mora vključevati jasno definiran scenarij, ki natančno opisuje, kako določena uporabniška vloga interagira s sistemom za izvedbo določene naloge. - Scenarij mora opredeljevati začetne pogoje, korake, ki jih uporabnik izvede, sistemske odzive in končne pogoje ter rezultate uporabe. - Vključitev poslovnih pravil in omejitev: - Izvajalec mora v vsakem primeru uporabe identificirati relevantna poslovna pravila, pogoje in omejitve, ki vplivajo na izvajanje scenarija. To vključuje preverjanje dovoljenj uporabnika, skladnost s predpisi in omejitve glede dostopa do določenih podatkov. - Struktura in sestava: - Primeri uporabe morajo biti pripravljeni v skladu s standardno strukturo, ki vključuje naslednje elemente: - Naziv primera uporabe: Kratek in jasen naziv, ki opisuje funkcionalnost - Opis: Kratek opis primera uporabe in njegov namen. - Ključna uporabniška vloga: Opredelitev uporabnika oz. vloge, ki izvaja ta primer uporabe. - Predpogoji: Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred začetkom izvajanja primera uporabe (npr. uporabnik mora biti prijavljen v sistem). - Osnovni tok: Niz korakov, ki jih uporabnik izvede, in odzivov sistema pri izvedbi naloge. - Alternativni tokovi: Opis možnih odklonov ali alternativnih poti, ki jih uporabnik lahko izbere med izvajanjem scenarija. - Izjemne situacije: Opis možnih napak ali izjem, ki se lahko pojavijo med izvajanjem scenarija, in način njihovega obravnavanja. - Končni pogoji: Pogoj, v katerem se sistem nahaja po zaključku izvajanja primera uporabe. - Povezani primeri uporabe: Sklic na druge povezane primere uporabe ali podprocese, ki so vključeni v ta scenarij. - Uporabnost za načrtovanje in implementacijo: - Primeri uporabe morajo biti pripravljeni na način, ki omogoča uporabo kot osnovo za nadaljnje načrtovanje, razvoj in testiranje funkcionalnosti sistema. - Pregled in revizija: - Izvajalec mora omogočiti več krogov pregledov primerov uporabe s strani naročnika. Po prejemu povratnih informacij mora izvajalec opraviti potrebne prilagoditve, da bodo primeri uporabe ustrezno odražali zahteve in pričakovanja naročnika. Opomba: Naročnik je informativno pripravil izhodiščne primere uporabe in seznam KPI-jev. Ti izhodiščni primeri predstavljajo izhodiščno gradivo za izdelke, ki jih mora izvajalec pripraviti v okviru aktivnosti A1.1., A1.2., A1.3, A1.4. ipd. Izhodiščni primeri služijo kot vsebinski inputi in ne kot vzorčni primeri končnih izdelkov v okviru A1.3. Naročnik pričakuje, da bodo izvajalčevi predlogi primerov uporabe obširnejši in podrobnejši, saj vzorčni primeri predstavljajo zgolj osnovo za nadaljnje primere. Izvajalčevi primeri bodo tudi predmet obravnave izvajalca in naročnika na seriji delavnic. Izvajalčevi primeri bodo v večji meri (strukturno, vsebinsko) sledili zahtevam točke A1.3. Podrobneje v v Prilogi 1. Tega dokumenta in priloženih datotekah. |
| A1.4. | Podroben nabor funkcionalnih zahtev, lastnosti in zmožnosti bodočega Sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu za vsak sklop posebej invsebuje: - Podoben opis vsake od funkcionalnih zahtev, lastnosti in zmožnosti (vsak posamični opis naj ima vsaj 1500 znakov ali več, razen kjer se naročnik strinja, da to ni potrebno) za vse: - Ključne funkcionalnosti. - Namizja (dashboard), preglede (view, grid view), pristajalne strani (landing pages) - Izpise, analiz, podatkovne prikaze. - Vnosne maske in obvestila. - Izvoze podatkov. - Navedbo primerov uporabe, v okviru katerih bo vsaka posamična funkcionalnna zahteva, lastnost ali zmožnost uporabljana. - Navedbo uporabniških vlog, ki se bodo posredno ali neposredno dotikale posamične funkcionalne zahteve, lastnosti ali zmožnosti. |
| A1.5. | Nabor ne-funkcionalnih zahtev, lastnosti in zmožnosti bodočega Sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu za vsak sklop posebej, pri čemer je mišljeno predvsem: - Razpoložljivost - Analizirati in določiti zahteve za razpoložljivost sistema. - Pripraviti načrt za vzpostavitev redundantne infrastrukture za preprečevanje nedelovanja sistema. - Zanesljivost - Določiti zahteve za visoko stopnjo zanesljivosti sistema. - Predlagati postopke za samodejno obnavljanje sistema po napakah. - Skalabilnost - Analizirati in določiti zahteve za skalabilnost sistema, ki omogoča obvladovanje povečanega števila uporabnikov in podatkov. - Predlagati rešitve za horizontalno in vertikalno skaliranje sistema. - Zmogljivost - Določiti zahteve za hitro odzivnost in nizko zakasnitev sistema - Predlagati rešitve za hkratno obdelavo velikega števila zahtevkov brez zmanjšanja zmogljivosti. - Uporabniška izkušnja - Opredeliti zahteve za intuitiven in enostaven uporabniški vmesnik. - Interoperabilnost - Določiti zahteve za integracijo sistema z drugimi zdravstvenimi informacijskimi sistemi. - Predlagati podporo za standardizirane protokole in formate za izmenjavo podatkov. - Vzdržljivost - Opredeliti zahteve za delovanje sistema tudi v primeru izpada posameznih komponent. - Pripraviti načrte za neprekinjeno delovanje. - Prilagodljivost - Določiti zahteve za prilagoditve in konfiguracije sistema glede na specifične potrebe uporabnikov. - Predlagati podporo za večjezičnost in lokalizacijo uporabniškega vmesnika. Od izvajalca se zahteva: - Podoben opis vsake od nefunkcionalnih zahtev, lastnosti in zmožnosti (vsak posamični opis naj ima vsaj 2000 znakov ali več, razen kjer se naročnik strinja, da to ni potrebno). - Navedbo primerov uporabe, v okviru katerih bo nefunkcionalnna zahteva, lastnost ali zmožnoxst uporabljana. - Navedbo uporabniških vlog, ki se bodo posredno ali neposredno dotikale posamične ne-funkcionalne zahteve, lastnosti ali zmožnosti. |
| A1.6. | ER diagram - izvajalec mora pripraviti podroben ER (Entity-Relationship) diagram, ki bo prikazoval shemo podatkovnega modela za Sistem za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu za vsak sklop posebej. Zahteve za pripravo ER diagrama so naslednje: - Identifikacija glavnih entitet: Diagram mora vsebovati vse glavne entitete, ki so relevantne za Sistem za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu (npr. izvajalec, dovoljenje, javno-zdravstveni zavod). Entitete morajo jasno odražati ključne poslovne objekte in pojme, ki jih sistem upravlja. - Definicija relacij med entitetami: Diagram mora prikazovati vse relacije med entitetami, vključno z vrsto relacije (ena proti ena, ena proti več, več proti več) in pravili integritete podatkov. Vsaka relacija mora imeti opredeljene kardinalnosti (npr. 1, M) in pojasnjene pogoje, ki določajo povezave med entitetami. - Atributi entitet: Za vsako entiteto mora diagram vključevati seznam atributov, ki opisujejo lastnosti entitete. Imena atributov morajo biti enostavna, poenostavljena in vsebinsko smiselna (govoreča imena), da odražajo dejanski pomen podatkov (npr. "Naziv zavoda", "Datum veljavnosti dovoljenja"). Izvajalec mora pri pripravi atributov upoštevati: - Primarni ključ za vsako entiteto, ki bo enolično identificiral posamezne zapise. - Tuje ključe, kjer je to potrebno, za vzpostavljanje povezav med entitetami. - Poudarek na ključnih podatkih, ki jih register potrebuje za pravilno delovanje. - Določitev podatkovnih tipov: Za vsak atribut mora biti določen tudi ustrezen podatkovni tip (npr. besedilo, število, datum) in morebitne omejitve (npr. dolžina besedila, obveznost vnosa), ki zagotavljajo skladnost in integriteto podatkov. - Pojasnitev pravil poslovne logike: Diagram mora vsebovati tudi opombe ali dodatno dokumentacijo, ki opisuje ključna pravila poslovne logike. To vključuje pojasnitev odnosov (npr. "vsako živilski obrat mora imeti vsaj eno pripadajočo vlogo za registracijo"), omejitve (npr. "vloga za registracijo novega živilskega obrata ima določen čas veljavnosti") in druge pomembne podatkovne zahteve. - Prilagodljivost in obvladljivost: Diagram mora biti zasnovan na način, ki omogoča razširitev in prilagoditev glede na morebitne prihodnje zahteve. Izvajalec mora zagotoviti, da je model dovolj fleksibilen, da omogoča dodajanje novih entitet in atributov brez večjih prestrukturiranj. - Preglednost in jasnost: ER diagram mora biti pregleden in razumljiv tudi za ne-tehnične deležnike. Prikazati mora ključne podatkovne strukture in odnose na način, ki omogoča jasen vpogled v celotno podatkovno arhitekturo registra. - Skladnost s tehničnimi smernicami: Diagram mora biti pripravljen z uporabo ustreznega orodja za modeliranje podatkov (npr. Microsoft Visio, Lucidchart, ER/Studio) in v skladu s standardi modeliranja podatkov (npr. UML, IDEF1X). Izvajalec mora zagotoviti, da je končni diagram pripravljen v elektronski obliki in omogoča nadaljnje spremembe. |

Zahtevani ključni strokovnjaki na strani izvajalca, ki morajo sodelovati pri izvedbi te aktivnosti na strani izvajalca:

Strokovnjak s področja informatike v zdravstvu

UX oblikovalec (User Experience Designer)

Strokovnjak za informatizacijo upravnih postopkov

Strokovnjak na področju podatkovnih skladišč in podatkovne analitike

Kriteriji za zaključek aktivnosti A1. Vsebinska analiza so s strani naročnika potrjeni izdelki A1.1., A1.2., A1.3., A1.4., A1.5., A1.6. (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnega prevzemnega zapisnika.

A2. Oblikovanje

Izdelki v okviru aktivnosti:

V okviru priprave zahtev na področju A2. Oblikovanje izbrani izvajalec pripravi naslednje izdelke:

| Oznaka aktivnosti / izdelka | Opis |
| --- | --- |
| A2.1. | Struktura uporabniškega vmesnika in uporabniški tok (UX design) - izvajalec mora pripraviti podrobno strukturo uporabniškega vmesnika, ki bo pripravljena v skladu z naslednjimi zahtevami: - Oblikovanje žičnih modelov: - Izvajalec mora razviti žične modele za vse ključne strani in funkcionalnosti sistema. Žični modeli morajo biti podrobni in prikazovati postavitev vseh elementov vmesnika, vključno z gumbi, meniji, polji za vnos, razdelki za prikaz podatkov in navigacijskimi elementi. - Pri oblikovanju žičnih modelov mora izvajalec upoštevati: - Ključne funkcionalnosti: Prikazati mora žične modele za vse funkcionalnosti, ki so pomembne za upravljanje registra (npr. iskanje, pregledovanje in urejanje izbranih podatkov, dodajanje novih zapisov). - Namizja (dashboards), preglede (view, grid view) in pristajalne strani (landing pages): Izdelati mora žične modele za pregledne in uporabniku prijazne nadzorne plošče, različne vrste prikazov podatkov (vključno z mrežnimi pogledi) ter pristajalne strani, ki usmerjajo uporabnike k določenim vsebinam ali funkcionalnostim. - Izpise, analize in podatkovne prikaze: Zagotoviti mora vizualne sheme za izpise, poročila in podatkovne analize, pri čemer mora upoštevati jasnost in berljivost prikazanih informacij. - Vnosne maske in obvestila: Pripraviti mora žične modele za vse obrazce za vnos podatkov, obvestila uporabnikom (npr. opozorila o napakah, potrditvena sporočila) ter definirati postavitev in strukturo vseh elementov, potrebnih za nemoteno interakcijo z uporabniškim vmesnikom. - Definiranje uporabniških tokov: - Izvajalec mora za vsako ključno funkcionalnost izdelati podrobne uporabniške tokove, ki prikazujejo korake, skozi katere uporabnik prehaja med izvajanjem določene naloge. Uporabniški tokovi morajo prikazati navigacijo med posameznimi stranmi, interakcijo z elementi vmesnika in pričakovane odzive sistema. - Uporabniški tokovi morajo vključevati vse možne poti, ki jih lahko uporabnik izbere (npr. uspešen vnos podatkov, obravnava napak, preklic dejanj) ter jasno prikazovati odločitvene točke in izbirne možnosti, ki so na voljo uporabniku. - Upoštevanje uporabniške izkušnje (UX): - Pri oblikovanju žičnih modelov in uporabniških tokov mora izvajalec upoštevati načela dobre uporabniške izkušnje. To vključuje enostavnost uporabe, intuitivno navigacijo, konsistentno postavitev elementov, kontrastne barve za ključne poudarke in optimizirano postavitev elementov glede na naprave, na katerih bo sistem dostopen. - Struktura mora omogočati uporabnikom hitro in enostavno doseganje njihovih ciljev ter zagotavljati pozitivno interakcijo s sistemom. - Interaktivni prototipi: - Izvajalec mora pripraviti interaktivne prototipe na podlagi žičnih modelov, ki bodo omogočali simulacijo uporabniških tokov. Prototipi morajo vključevati osnovne interakcije (npr. kliki, navigacija med stranmi), da bo naročnik lahko ocenil uporabnost in učinkovitost načrtovanega vmesnika. - Prilagodljivost za različne naprave: - Žični modeli in uporabniški tokovi morajo upoštevati odzivno oblikovanje (responsive design), ki omogoča prilagoditev uporabniškega vmesnika različnim napravam (npr. računalniki, tablice, pametni telefoni). Izvajalec mora zagotoviti, da bo uporabniški vmesnik enako uporaben na vseh platformah. - Pregled, revizije in potrjevanje: - Izvajalec mora omogočiti več krogov pregledov in revizij žičnih modelov in uporabniških tokov s strani naročnika. Po prejemu povratnih informacij mora izvesti potrebne prilagoditve in izboljšave ter pripraviti končno različico za potrditev. - Predaja žičnih modelov: - Izvajalec mora naročniku predati žične modele v elektronski obliki z uporabo ustreznega orodja (npr. Figma, Adobe XD, Sketch). Predani morajo biti tudi vsi interaktivni prototipi, ki so bili pripravljeni za simulacijo uporabniških tokov. - Dokumentacija: - Izvajalec mora pripraviti spremno dokumentacijo, ki bo opisovala strukturo uporabniškega vmesnika, ključne elemente vsakega žičnega modela in uporabniške tokove. Dokumentacija mora biti dovolj podrobna, da omogoča nadaljnje delo pri razvoju končnega uporabniškega vmesnika. |
| A2.2. | Oblikovna zasnova uporabniškega vmesnika (UI Design) – izvajalec mora pripraviti celovito oblikovno zasnovo (UI – user interface design) za Sistem za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu za vsak sklop posebej. Ta zasnova bo določala vizualne smernice in zagotovila konsistenten in uporabniku prijazen uporabniški vmesnik. Pri pripravi oblikovne zasnove mora izvajalec upoštevati naslednje zahteve: - Smernice za vizualni slog: - Opredelitev celovitega vizualnega sloga, ki bo skladna z obstoječo celostno grafično podobo naročnika. Vizualni slog mora biti profesionalen, sodoben in prilagojen za uporabnike v zdravstvenem sektorju. - Vključitev smernic za uporabo ikon, gumbov, navigacijskih elementov in drugih vizualnih komponent, ki bodo oblikovno usklajene skozi celoten vmesnik. - Oblikovna zasnova sledi smernicam Uredbe o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave. - Barvna shema: - Izvajalec mora pripraviti podrobno barvno shemo za vse elemente uporabniškega vmesnika. Če ima naročnik že določeno barvno shemo kot del celostne grafične podobe, mora izvajalec uporabiti obstoječe barve in zagotoviti skladnost z vizualno identiteto naročnika. - Barvna shema mora upoštevati tudi kontrast, ki omogoča dobro berljivost in zagotavlja skladnost z zahtevami za dostopnost (npr. WCAG – Web Content Accessibility Guidelines). - Tipografija: - Določitev tipografskih smernic, vključno z izbiro pisave, velikostjo, debelino in slogom (npr. krepko, ležeče). Če ima naročnik že določeno tipografijo kot del celostne grafične podobe, jo mora izvajalec upoštevati v vseh oblikovnih rešitvah. - Priprava tipografskih pravil za različne vrste besedil, kot so naslovi, podnaslovi, vsebina, opozorila in opombe, s poudarkom na konsistenci in hierarhiji informacij. - Postavitev elementov (Layout): - Oblikovanje postavitve za vse ključne komponente uporabniškega vmesnika, vključno z nadzornimi ploščami (dashboardi), pogledi (view, grid view), vnosnimi maskami, izpisi in obvestili. Postavitev mora omogočati pregledno in intuitivno navigacijo skozi vse funkcionalnosti sistema. - Pri postavitvi elementov je potrebno upoštevati načela odzivnega oblikovanja (responsive design), ki omogoča prilagoditev uporabniškega vmesnika različnim velikostim in tipom zaslonov (npr. računalniki, tablice, pametni telefoni). - Oblikovanje interaktivnih elementov: - Določitev smernic za oblikovanje interaktivnih elementov, kot so gumbi, meniji, polja za vnos, izbirniki in povezave. Ti elementi morajo biti oblikovani tako, da so jasno prepoznavni kot interaktivni in skladni z morebitno obstoječo celostno grafično podobo naročnika. - Uporaba ikon in grafičnih elementov: - Izvajalec mora preveriti, ali ima naročnik že določen nabor ikon in grafičnih elementov. Če obstajajo, jih mora vključiti v oblikovno zasnovo in zagotoviti skladnost z obstoječo vizualno identiteto. Če tak nabor ne obstaja, mora izvajalec razviti ustrezen nabor ikon, ki bodo skladne z vizualnim slogom vmesnika. - Dostopnost: - Pri oblikovanju mora izvajalec upoštevati načela dostopnosti (npr. WCAG – Web Content Accessibility Guidelines), kar vključuje uporabo kontrastnih barv, prilagodljivo velikost besedila, prepoznavne interaktivne elemente in omogočanje uporabe sistema osebam z različnimi potrebami. - Pregled, revizije in potrjevanje: - Izvajalec mora omogočiti več krogov pregledov in revizij oblikovne zasnove s strani naročnika. Po prejemu povratnih informacij mora izvesti potrebne prilagoditve in izboljšave ter nato pripraviti končno različico zasnove za potrditev. - Dokumentacija: - Izvajalec mora pripraviti podrobno dokumentacijo, ki opisuje oblikovno zasnovo, barvno shemo, tipografske smernice, postavitev elementov in oblikovne vzorce. Dokumentacija mora biti dovolj podrobna, da omogoča razvojni ekipi dosledno izvajanje oblikovne zasnove v fazi razvoja sistema. |
| A2.3. | Izvedbeni design – izvajalec mora pripraviti izvedbeni design, ki bo predstavljal končno oblikovno definiranje uporabniškega vmesnika bodoče rešitve Sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu za vsak sklop posebej. Pri pripravi izvedbenega designa mora izvajalec upoštevati naslednje zahteve: - Oblikovanje za vse ključne komponente uporabniškega vmesnika: - Izvajalec mora pripraviti celovit izvedbeni design za naslednje komponente: - Funkcionalnosti: Vse funkcionalnosti, ki so del nove rešitve (npr. iskanje, dodajanje novih zapisov, pregled in urejanje podatkov) morajo biti vizualno definirane, da bodo uporabnikom jasne in enostavne za uporabo. - Namizja (dashboards): Načrtovanje uporabniku prijaznih in preglednih nadzornih plošč (dashboardov), ki omogočajo hitro pridobitev ključnih informacij in funkcionalnosti na enem mestu. - Pregledi (view, grid view) in pristajalne strani (landing pages): Priprava oblikovnih rešitev za različne vrste prikazov podatkov, vključno z mrežnimi pogledi, seznami in pristajalnimi stranmi, ki uporabnike usmerjajo k določenim vsebinam in akcijam. - Izpisi, analize in podatkovni prikazi: Definiranje izgleda izpisov, poročil in vizualnih analiz, ki so del sistema, ter poskrbeti za oblikovno skladnost in berljivost prikazanih podatkov. - Vnosne maske in obvestila: Oblikovanje vseh vnosnih obrazcev, polj za podatke in obvestil (npr. potrditvena sporočila, opozorila o napakah) za intuitivno in dosledno uporabniško izkušnjo. - Skladnost z obstoječo strukturo uporabniškega vmesnika: - Izvedbeni design mora temeljiti na že potrjeni strukturi uporabniškega vmesnika, ki je bila oblikovana na podlagi žičnih modelov (UX – user experience design). Pri tem mora izvajalec upoštevati vse funkcionalne zahteve in uporabniške tokove, ki so bili opredeljeni v fazi UX oblikovanja. - Upoštevati mora tudi potrjeno oblikovno zasnovo (UI – user interface design), ki določa smernice za vizualni slog, barvno shemo, tipografijo, velikost in postavitev elementov ter ostale oblikovne komponente uporabniškega vmesnika. - Uporabniška izkušnja (UX) in dostopnost: - Izvajalec mora pri oblikovanju upoštevati dobre prakse za zagotavljanje pozitivne uporabniške izkušnje (UX). To vključuje intuitivno navigacijo, konsistentno postavitev elementov, uporabo kontrastnih barv za poudarke in bralnost, ter zagotavljanje odzivnega oblikovanja (responsive design) za prilagoditev različnim napravam. - Predaja izvornih grafičnih datotek in sredstev (assetov): - Izvajalec mora naročniku predati vse izvorne grafične datoteke v uporabljenem oblikovalskem orodju (npr. Figma, Adobe XD). Izvorne datoteke morajo biti organizirane in pripravljene tako, da omogočajo nadaljnje prilagoditve in nadgradnje v fazi razvoja. - Poleg izvornih datotek mora izvajalec predati tudi vse izvožene elemente (assete) uporabniškega vmesnika, vključno s slikami, ikonami, grafikami in drugimi vizualnimi elementi v ustreznih formatih (npr. PNG, SVG). Asseti morajo biti ustrezno poimenovani, urejeni in pripravljeni za uporabo v izvedbeni fazi projekta. - Interaktivni prototipi: - Izvajalec mora pripraviti interaktivne prototipe za ključne strani in funkcionalnosti, ki bodo prikazovali način delovanja in interakcije uporabnikov s sistemom. Prototipi naj vključujejo navigacijo, klike, prehode in animacije, ki bodo omogočali naročniku vpogled v končno uporabniško izkušnjo. - Revizija in potrjevanje: - Izvajalec mora omogočiti več krogov pregledov in revizij izvedbenega designa s strani naročnika. Po prejemu povratnih informacij mora izvajalec izvesti potrebne prilagoditve in izboljšave ter nato pripraviti končno različico designa za potrditev. - Dokumentacija: - Pripraviti mora podrobno dokumentacijo, ki opisuje ključne oblikovne odločitve, uporabljene barvne sheme, tipografijo, velikosti elementov in druge oblikovne smernice. Dokumentacija mora biti dovolj natančna, da bo razvojna ekipa lahko sledila izvedbenemu designu pri implementaciji bodoče rešitve in ga učinkovito ter natančno implementirala v končno rešitev. |

Zahtevani ključni strokovnjaki na strani izvajalca, ki morajo sodelovati pri izvedbi te aktivnosti na strani izvajalca:

Strokovnjak s področja informatike v zdravstvu

Strokovnjak za informatizacijo upravnih postopkov

Strokovnjak na področju podatkovnih skladišč in podatkovne analitike

UX oblikovalec (User Experience Designer)

UI oblikovalec (User Interface Designer)

Izdelki v okviru A2. se pripravijo kot priloge in zunanji viri Tehnične specifikacije projekta razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo vzpostavitve sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu.

Kriteriji za zaključek aktivnosti A2. Oblikovne zahteve so s strani naročnika potrjeni izdelki A2.1., A2.2., A2.3. (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnega prevzemnega zapisnika.

A3. Integracije in arhitektura sistema

Izdelki v okviru aktivnosti:

V okviru priprave zahtev na področju A3. Integracije in arhitektura sistema izbrani izvajalec pripravi spodaj navedene izdelke:

| Oznaka aktivnosti / izdelka | Opis |
| --- | --- |
| A3.1. | Priprava seznama vseh potrebnih integracij bodočega Sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu za vsak sklop posebej. Seznam definira vse tretje informacijske sisteme (npr. RIZDDZ, AJPES, eNaročanje, ZZZS, itd.), s katerimi se bo moral bodoči Sistem za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu, bodisi zaradi potreb po pridobivanju podatkov ali potreb po pošiljanju podatkov, poročanju itd. |
| A3.2. | Za vsako integracijo izvajalec opredeli, pri katerih: - Primerih (t.i. »use cases«) uporabe (A1.3.) - Funkcionalnih zahtevah, lastnostih in zmožnostih (A1.4.) - Žičnih modelih (A2.1.) - Komponentah uporabniškega vmesnika (A2.3) je ta integracija relevantna. |
| A3.3. | Tehnična analiza integracij – za vsako opredeljeno integracijo Sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu s tretjimi sistemi (npr. RIZDDZ, AJPES, eNaročanje, ZZZS, itd.) se podrobno opredeli za vsak sklop posebej: - Podatkovni vir. - Podatkovno strukturo klica (podroben opis podatkovne strukture) in ali je potrebno določiti podatkovni model (primer za mesečno poročanje s strani JZZ) - Zahteve za uporabo standardov (openEHR in drugi) - Tehnično izvedbo integracije (npr. uporaba ETL, SOAP klic, REST klic, na strani vira še ni tehnične možnosti povezovanja, ali je potrebno narediti nadgradnjo na strani posredovalca podatkov itd.). - Frekvenco osveževanja podatkov. - Prožilec osvežitve (dogodek, časovna perioda). - Kateri - Vir za dodatne informacije (npr. kontakt, spletni naslov tehnične dokumentacije itd.). |
| A3.4. | Opredelitev splošnih zahtev glede integracij bodočega Sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu za vsak sklop posebej: Združljivost s standardi: - Opredelitev zahtev glede združljivosti z obstoječimi standardi za izmenjavo zdravstvenih podatkov. - Opredelitev zahtev glede uporabe standardnih protokolov za komunikacijo in izmenjavo podatkov. Uporaba obstoječih gradnikov: - Opredelitev zahtev glede uporabe eUprave ali SPOT za podporo elektronskemu upravnemu postopku. Interoperabilnost: - Opredelitev zahtev glede interoperabilnosti z obstoječimi zdravstvenimi informacijskimi sistemi ter sistemi za upravljanje pacientovih podatkov. - Opredelitev zahtev glede nemotene izmenjave podatkov med različnimi sistemi in napravami. Avtentikacija in avtorizacija: - Opredelitev zahtev glede robustnih mehanizmov za avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov in sistemov. - Opredelitev zahtev glede 2-stopenjske avtentikacije uporabnikov (2FA), vključno s proučitvijo možnosti uporabe: SI PASS sistema (https://nio.gov.si/nio/asset/storitev+za+spletno+prijavo+in+epodpis+sipass) - Opredelitev zahtev glede Single-Sign On (SSO) - Opredelitev zahtev glede zagotavljanja, da imajo različni uporabniki in sistemi dostop le do podatkov, ki jih potrebujejo za izvajanje svojih nalog. |
| A3.5. | Opredelitev splošnih zahtev glede arhitekture bodočega Sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu: Modularnost: - Opredelitev zahtev glede modularnosti arhitekture, ki omogoča enostavno dodajanje, odstranjevanje ali posodabljanje posameznih komponent brez vpliva na celoten sistem. - Opredelitev zahtev glede uporabe modulov, ki so neodvisni in ponovljivi, da se zagotovi fleksibilnost in skalabilnost sistema. Skalabilnost: - Opredelitev zahtev glede skalabilnosti arhitekture, ki omogoča povečanje zmogljivosti sistema glede na naraščajoče število uporabnikov in količino podatkov. - Opredelitev zahtev glede uporabe rešitev, ki podpirajo horizontalno in vertikalno skaliranje. Interoperabilnost: - Opredelitev zahtev glede interoperabilnosti arhitekture, ki omogoča povezovanje in izmenjavo podatkov z različnimi sistemi in napravami. - Opredelitev zahtev glede uporabe standardiziranih protokolov in formatov za podatkovno izmenjavo. Podpora za mikroservise: - Opredelitev zahtev glede uporabe mikroservisne arhitekture, kjer so posamezne funkcionalnosti razdeljene na neodvisne storitve. - Opredelitev zahtev glede uporabe tehnologij za upravljanje mikroservisov. Integracija z oblakom: - Opredelitev zahtev glede integracije arhitekture z oblačnimi storitvami, ki omogočajo uporabo skalabilne infrastrukture in storitev v oblaku. - Opredelitev zahtev glede zagotavljanja podpore za hibridne in večoblačne rešitve, ki omogočajo prilagodljivost in optimizacijo stroškov. |
| A3.6. | Opredelitev zahtev glede vzpostavitve javnega podatkovnega modela: - https://nio.gov.si/nio/asset/repozitorij+podatkovnih+modelov |
| A3.7. | Analiza vpliva na varnost podatkov pri uporabi oblačnih storitev Izvajalec pripravi smernice za naročnika glede zahtev in omejitev pri uporabi oblačnih storitev (vključno z, vendar ne omejeno na Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud in sorodne platforme). Te smernice bodo zajemale ključne vidike, kot so zasebnost podatkov, skladnost z zakonodajo, lokacija podatkov, standardi šifriranja in ukrepi za nadzor dostopa. Analiza bo tudi ocenila morebitna tveganja ter podala priporočila za najboljše prakse, da se zagotovi učinkovito izvajanje varnostnih politik naročnika pri uporabi teh oblačnih rešitev. |
| A3.8. | Skladnost z GDPR zakonodajo: Opredelitev zahtev glede skladnosti bodočega Sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu z uredbami EU in z vsemi relevantnimi nacionalnimi zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov. |

Zahtevani ključni strokovnjaki na strani izvajalca, ki morajo sodelovati pri izvedbi te aktivnosti na strani izvajalca:

Strokovnjak s področja informatike v zdravstvu

Strokovnjak s področja podatkovnih skladišč in podatkovne analitike

Strokovnjak za informatizacijo upravnih postopkov

Izdelki v okviru A3. se pripravijo kot poglavja, ki bodo del Tehnične specifikacije projekta razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo vzpostavitve sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu.

Kriteriji za zaključek aktivnosti A3. Integracije in arhitektura sistema so s strani naročnika potrjeni izdelki A3.1., A3.2., A3.3., A3.4., A3.5., A3.6., A3.7., A3.8. (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnega prevzemnega zapisnika.

A4. Infrastruktura

Izdelki v okviru aktivnosti:

V okviru priprave zahtev A4. Infrastruktura izbrani izvajalec pripravi naslednje izdelke:

| Oznaka aktivnosti / izdelka | Opis |
| --- | --- |
| A4.1. | Definiranje (a) minimalnih potrebnih in (b) priporočljivih infrastrukturnih kapacitet za produkcijsko delovanje nove rešitve na: - Lastnih strežniških kapacitetah (opis potrebne strojne in omrežne opreme, potrebne sistemske programske opreme in licenčnih produktov (npr. MS SQL Server). - Oblačnih (zakupljenih) strežniških virih (Microsoft Azure, Amazon AWS). |
| A4.2. | Priprava količniskih in stroškovnih ocen potrebnih najemnih razmerij, vzdrževalnih razmerij, licenc in zakupljenih oblačnih virov za scenija i. in ii. v točki A4.1. |

Zahtevani ključni strokovnjaki na strani izvajalca, ki morajo sodelovati pri izvedbi te aktivnosti na strani izvajalca:

Strokovnjak s področja informatike v zdravstvu

Strokovnjak za IT infrastrukturo

Strokovnjak s področja podatkovnih skladišč in podatkovne analitike

Strokovnjak za informatizacijo upravnih postopkov

Izdelki v okviru A4. se pripravijo kot poglavja, ki bodo del Tehnične specifikacije projekta razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo Vzpostavitve sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu.

Kriteriji za zaključek aktivnosti A4. Infrastruktura so s strani naročnika potrjeni izdelki A4.1., in A4.2. (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnega prevzemnega zapisnika.

A5. Varovanje osebnih podatkov

Izdelki v okviru aktivnosti:

V okviru priprave zahtev na področju A5. Varovanje osebnih podatkov izbrani izvajalec pripravi naslednje izdelke:

| Oznaka aktivnosti / izdelka | Opis |
| --- | --- |
| A5.1. | Skladnost z zakonodajo: Opredelitev zahtev glede skladnosti bodočega Informacijskega sistema za potrebe sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu z uredbami EU in z vsemi relevantnimi nacionalnimi zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov, s posebnim poudarkom pri digitalizaciji upravnih postopkov. |
| A5.2. | Varovanje osebnih podatkov: - Opredelitev zahtev glede zaščite osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, uničenjem ali spreminjanjem. - Opredelitev zahtev glede hrambe in obdelave. |
| A5.3. | Omejen dostop: - Opredelitev zahtev glede dostopov do osebnih podatkov in vzpostavitve ter vodenja evidence vseh dostopov do osebnih podatkov. |
| A5.4. | Šifriranje podatkov: - Opredelitev zahtev glede šifriranja za prenos in shranjevanje občutljivih osebnih podatkov, kjer je to potrebno. |
| A5.5. | Obvladovanje tveganj: - Opredelitev zahtev glede izvajanje ocen tveganja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. |
| A5.6. | Pravice posameznikov: - Opredelitev zahtev glede dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov in ugovora ter drugih postopkov za obravnavo zahtev posameznikov v zvezi z njihovimi osebnimi podatki. |
| A5.7. | Odzivanje na kršitve: - Opredelitev zahtev glede hitrega odkrivanja in obvladovanja kršitev varstva osebnih podatkov. |
| A5.8. | Sledljivost: - Opredelitev zahtev glede rešitev, ki omogočajo sledenje in revizijo dostopa ter obdelave podatkov. |

Zahtevani ključni strokovnjaki na strani izvajalca, ki morajo sodelovati pri izvedbi te aktivnosti na strani izvajalca:

Strokovnjak s področja informatike v zdravstvu

Strokovnjak s področja podatkovnih skladišč in podatkovne analitike

Strokovnjak za informatizacijo upravnih postopkov

Strokovnjak za IT infrastrukturo

Pravni strokovnjak – strokovnjak s področja varovanja osebnih podatkov

Izdelki v okviru A5. se pripravijo kot poglavja, ki bodo del Tehnične specifikacije projekta razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo vzpostavitve sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu.

Kriteriji za zaključek aktivnosti A5. Varovanje osebnih podatkov so s strani naročnika potrjeni izdelki A5.1., A5.2., A5.3., A5.4., A5.5., A5.6., A5.7. in A5.8. (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnega prevzemnega zapisnika.

A6. Priprava delov razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo in druge spremljajoče aktivnosti

Izdelki v okviru aktivnosti:

V okviru priprave zahtev A6. Priprava delov razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo in druge spremljajoče aktivnosti pripravi naslednje izdelke:

| Oznaka aktivnosti / izdelka | Opis |
| --- | --- |
| A6.1. | Analiza zahtevanih rokov za dobave projektnih izdelkov, opredeljenih v prijavi projekta v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). |
| A6.2. | Priprava podrobne projektne časovnice in določitev prioritet projektnih izdelkov, z upoštevanjem zahtevanih rokov za dobave projektnih izdelkov, opredeljenih v prijavi projekta v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.3. | Priprava vmesnih prevzemnih zapisnikov in strukturiranega končnega prevzemnega zapisnika za implementacijsko fazo projekta. Osnutki morajo biti strukturirani in podrobni – vsebovati nabor funkcionalnih, nefunkcionalnih zahtev in drugih lastnosti bodočega projekta. Izdelek se pripravi kot obrazec, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.4. | Priprava plana izplačil izvajalcu implementacijskega projekta, ki vključuje delna izplačila glede na realiziranje sklope zahtev. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.5. | Opredelitev zahtev glede intelektualne lastnine – Izvajalec pripravi kvaliteten in strukturiran nabor vsebinskih in tehničnih zahtev, ki bodo lahko uporabljena pri končnem oblikovanju pogodbenih določil, pri katerih pridobi naročnik neizključno in prenosljivo licenco za uporabo rešitve, ki vključuje tudi spreminjanje in predelavo avtorskega dela za potrebe naročnika in uporabnikov, vendar le v skladu / z namenom te bodoče pogodbe. Izvajalec v okviru te aktivnosti / izdelka aktivno sodeluje z zunanjim izvajalcem na strani naročnika, ki bo pripravljal osnutek pogodbenih členov na področju intelektualne lastnine. |
| A6.6. | Opredelitev zahtev glede jamčevanja izvajalca za brezplačno odpravo napak v garancijskem obdobju. Izvajalec pripravi kvaliteten in strukturiran nabor vsebinskih in tehničnih zahtev, ki bodo uporabljena pri končnem oblikovanju pogodbenih določil, ki se nanašajo na obveznosti izvajalca v garancijskem obdobju (trajanje jamčevanja, opredelitev matrike nujnosti prijav, odzivnih časov in časov za odpravo napak, pogodbenih kazni, finančnih zavarovanj naročnika za opravo napak v garancijskem roku itd.). Izvajalec v okviru te aktivnosti / izdelka aktivno sodeluje z zunanjim izvajalcem na strani naročnika, ki bo pripravljal osnutek pogodbenih členov na področju jamčevanja. |
| A6.7. | Priprava ocenjene vrednosti celotnih stroškov projekta za 3-letno obdobje (t.i. »total cost of ownership« rešitve), razdrobljeno na posamične ocene za: - Strošek izvedba projekta - Stroške vzdrževanja – za vsako od 3-ih let posebej - Stroški licenčnin, stroški nakupov druge programske opreme – za vsako od 3-ih let posebej - Stroški nakupa ali najema strojne opreme ali oblačnih virov (storage, database capacity, user licences, environments etc.) |
| A6.8. | Priprava navodil in obrazca za ponudnike za navedbo ponudbene cene, ki bo omogočala primerjavo cenovnega dela različnih ponudb (t.i. »total cost of ownership« rešitve). Priprava navodil in obrazca za ponudnike za prikaz ponudbene cene, pri katerem ponudnik prikaže skupni seštevek vseh 3-letnih stroškov, ki naročniku predstavljajo celoten strošek projekta za 3-letno obdobje (t.i. »total cost of ownership« rešitve). Ponudnik v obrazcu tako ločeno prikaže cene za: - Strošek izvedba projekta - Stroške vzdrževanja – za vsako od 3-ih let posebej - Stroški licenčnin, stroški nakupov druge programske opreme – za vsako od 3-ih let posebej - Stroški najema strojne opreme ali oblačnih virov (storage, database capacity, user licences, environments etc.) |
| A6.9. | Opredelitev zahtev glede projektnega vodenja in poročanja. Izvajalec pripravi strukturiran nabor zahtev z opisi, ki se nanašajo na projektno vodenje in poročanje. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.10. | Opredelitev zahtev glede izdelave spremljajočih izdelkov in dokumentov Izvajalec pripravi strukturiran nabor zahtev z opisi glede izdelave celovite dokumentacije, skrbniške in sistemsko tehnične, s katero bo rešitev popolno dokumentirana v skladu s strokovnimi standardi dokumentiranja razvoja informacijskih sistemov. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.11. | Opredelitev zahtev glede testiranja, ki vključujejo zahteve glede:: - Načrtovanja testiranja - Priprave testnih scenarijev in priprave testnih podatkov - Uporabniškega sprejemnega testiranja (user-acceptance testing) - Zaključnega testiranja Izvajalec pripravi strukturiran nabor zahtev z opisi glede načrtovanja in izvedbe testiranja. Izvajalec izvedbene faze bo nadgradil testne scenarije (rezultat aktivnosti A1.7) s specifičnostjo svoje rešitve Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.12. | Opredelitev zahtev glede izobraževanj, ki vključujejo zahteve glede:: - Izvedbe izobraževanja. - Priprave izobraževalnih vsebin in gradiv. - Izdelave uporabniških navodil za skrbnike sistema. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.13. | Opredelitev zahtev glede okolij, ki vključujejo zahteve glede:: - Testno okolje - opredelitev zahtev glede vzpostavitve testnega okolja, ki posnema produkcijsko okolje za preverjanje delovanja aplikacij. Izvajalec pripravi tudi priporočila glede števila testnih okolij. - UAT okolje – opredelitev zahtev glede vzpostavitve UAT (“User acceptance testing”) okolja, ki posnema produkcijsko okolje za preverjanje delovanja aplikacij. - Produkcijsko okolje – opredelitev zahtev glede vzpostavitve stabilnega in varnega produkcijskega okolja, ki omogoča nemoteno delovanje aplikacij. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.14. | Opredelitev zahtev glede upravljanja izdaj novih verzij programske rešitve (t.i. »Release management«), ki vključujejo zahteve glede: - Priprave celovitega načrta za izdajo novih verzij programske rešitve, ki vključuje časovni okvir, vire in odgovornosti. - Priprave kriterijev za uspešno izdajo novih verzij programske rešitve. - Uporabe orodij in tehnologije za avtomatizacijo postopkov izdaj novih verzij programske rešitve. - Izvedbe različnih vrst testiranj (funkcionalno, varnostno, obremenitveno, itd.) pred vsako izdajo novih verzij programske rešitve. - Vzpostavitve komunikacijskih kanalov za obveščanje vseh deležnikov o prihajajočih izdajah novih verzij programske rešitve. - Izvedbe varnostnih pregledov in testov pred vsako izdajo novih verzij programske rešitve. - Zagotovitve podpore in vzdrževanja po izdaji novih verzij programske rešitve, vključno z odpravljanjem napak in posodobitvami. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.15. | Opredelitev zahtev glede zagotavljanja kakovosti in odprave napak, ki vključujejo zahteve glede: - Vzpostavitve postopkov za redno preverjanje in izboljševanje kakovosti. - Uporabe avtomatiziranih testov za zaznavo napak. - Uporabe sistema za sledenje napak. - Pripraviti poročila o napakah (glede na različne statuse prijav). Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.16. | Opredelitev zahtev glede pregledov in predaje programske kode, ki vključujejo zahteve glede: - Rednih pregledov novo razvite programska kode. - Zagotavljanja, da je vsa novo razvita in predhodna programska koda ustrezno dokumentirana in pregledana pred predajo oz namestitvijo. - Ustrezne hrambe programske kode, artefaktov, nastavitev, strukture podatkovne baze, podatkov v podatkovni bazi. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.17. | Opredelitev zahtev glede prehoda v produkcijo in podpornega obdobja (Go-live and Hypercare), ki vključujejo zahteve glede: - Priprave načrta za prehod v produkcijo (go-live), ki vključuje vse potrebne korake in odgovornosti. - Simulacije prehoda v produkcijo, da se preveri pripravljenost vseh deležnikov. - Določitve odgovornosti in vlog v procesu prehoda v produkcijo. - Identifikacije in odprave morebitnih težav pred dejanskim prehodom. - Zagotovitve, da so vsi postopki in scenariji prehoda v produkcijo dokumentirani in preverjeni. - Zagotovitve 24/7 podpore med prehodom v produkcijo in v obdobju po prehodu (hypercare): - Vzpostavitve komunikacijskih kanalov za obveščanje deležnikov o spremembah. - Zagotoviti podporo uporabnikom med prehodom v produkcijo in po njem. - Spremljanja delovanja sistema v produkciji in hitrega reševanja morebitnih težav. - Zmogljivosti sistema, vključno z odzivnimi časi in obremenitvenimi testi. - Vzpostavitve produkcijskega okolja. - Izvedbe zaključnih nastavitev. - Namestitve v produkcijsko okolje. - Obremenitvenega testa. - Produkcijskega zagona. - Predaje pripadajoče dokumentacije. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.18. | Opredelitev zahtev glede vzdrževanja sistema, ki vključujejo zahteve glede: - Nalog rednega vzdrževanja sistema - Obsega (v urah) za redno vzdrževanje sistema. - Nalog dopolnilnega vzdrževanja sistema (nadaljni razvoj in prilagajanje sistema) - Obsega (v urah) za dopolnilno vzdrževanje sistema. - Odzivnih časov ob prijavi napak in časov za reševanje prijav, glede na matriko stopenj nujnosti - Postopkov za spremljanje delovanja sistema in zaznavanje morebitnih težav. - Vzpostavitve / najema sistema za sledenje in odpravljanje napak, ki omogoča hitro reševanje težav. - Načrta za redne varnostne preglede in teste za zagotovitev varnosti sistema. - Rednega preverjanje in vzdrževanje zmogljivosti sistema, vključno z obremenitvenimi testi in optimizacijo zmogljivosti. - Rednih varnostnih kopij podatkov in obnove podatkov v primeru izgube. - Dokumentiranja vseh vzdrževalnih postopkov in aktivnosti. - Vzpostaviti komunikacijskih kanalov za stalno podporo uporabnikom in reševanje njihovih težav po prehodu v produkcijo. - Priprave načrta za obvladovanje izrednih razmer, vključno z obnovo sistema po nesrečah in zagotavljanjem neprekinjenega delovanja. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.19. | Predlog meril in pogojev razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo projekta. Izvajalec pripravi izhodiščni predlog meril in pogojev, vključno z utemeljitvijo razlogov in upravičenosti za vsak posamični predlog merila in pogoja. Izvajalec opredeli tudi potencialne prednosti, slabosti, tveganja za vsak posamični predlog merila in pogoja. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.20. | Analiza izvedbenih, pravnih, ekonomskih prednosti, slabosti, tveganj, priložnosti, če naročnik zahteva izvedbo implementacijske faze projekta z razvojem rešitve od začetka ali če zahteva izvedbo, kjer se prilagodi ena od vodilnih, že obstoječih rešitev / produktov na trgu. |
| A6.21. | Opredelitev zahtev projekt za izvedbo (PZI) v implementacijski fazi projekta. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.22. | Priprava čistopisa Tehnične specifikacije javnega za implementacijsko fazo projekta Vzpostavitve sistema za upravljanje s strateškimi podatkovnimi viri v zdravstvenem sistemu, ki vključuje izdelke / dobave aktivnosti: - A1. Vsebinska analiza - A2. Oblikovanje - A3. Integracije in arhitektura sistema - A4. Infrastruktura |
| A6.23. | Predlog zakonodajnih sprememb - priprava predlogov za spremembo zakonodaje za potrebe produkcijskega delovanja končne rešitve, ki bo omogočila poenostavljeno zbiranje in obdelavo podatkov ter digitalizacijo upravnih postopkov. |
| A6.24 | Nadaljni izhodiščni primeri uporabe. Izvajalec pripravi nadaljne izhodiščne primere uporabe, ki jih bo v okviru implementacije ali vzdrževanja najprej vsebinsko opredelil in kasneje implementiral v rešitev izvajalec implementacijskega projekta. Ti izhodiščni primeri bodo predstavljali izhodiščno gradivo za izdelke, ki jih bo moral izvajalec implementacijskega projekta, pred samo implementacijo, pripraviti na podoben način, kot v okviru aktivnosti A1, A2 in A3. Obseg nadaljnih izhodiščnih primerov uporabe: Sklop:; Predvideno št. nadaljnih izhodiščnih primerov uporabe:. Modul 1: Nadzorna plošča (dashboard) za prikaz KPI in ostalih informacij; 10. Modul 2: Poročevalsko analitičen sistem; 2. Modul 3: Digitalizacija upravnih postopkov; 40. Naročnik lahko primere uporabe med moduli 1-3 razdeli drugače kot navedeno zgoraj in njihovo skupno število 52 poveča do največ 60. Nivo podrobnosti in struktura nadaljnih izhodiščnih primerov uporabe mora biti najmanj takšna, kot izhodiščni primeri uporabe v Prilogi 1. in priloženih datotekah. Izvajalec, v sodelovanju z naročnikom, poleg izhodiščnih primerov uporabe za izvajalca implementacijskega projekta povzame tudi zahteve A1., A2. in A3. te razpisne dokumentacije. Izdelek se pripravi kot poglavje, ki bo del razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo. |
| A6.25. | Izvajalec izvede skupno do 70 dodatnih strokovnih ur, kateregakoli strokovnjaka, pri: - Delni razširitvi ene ali več aktivnosti oz. izdelkov / dobav tega naročila: - A1. Vsebinska analiza - A2. Oblikovanje - A3. Integracije in arhitektura sistema - A4. Infrastruktura - A5. Priprava delov razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo - Izvajalec lahko v okviru te aktivnosti sodeluje tudi z zunanjim izvajalcem na strani naročnika, ki bo pripravljal pravno-formalni del razpisne dokumentacije. Izvajalec pri tem pripravi kvaliteten in strukturiran nabor vsebinskih in tehničnih zahtev, seznamov ali drugih tehnično-vsebinskih delov besedil ali pojasnil, ki bodo uporabljena pri končnem oblikovanju razpisne dokumentacije. Izvajalec in naročnik se pred začetkom del uskladita glede napora vsake posamične razširitve, ki se tudi ustrezno dokumentira. |

Zahtevani ključni strokovnjaki na strani izvajalca, ki morajo sodelovati pri izvedbi te aktivnosti na strani izvajalca:

Vodja projekta

Strokovnjak s področja informatike v zdravstvu

Strokovnjak za informatizacijo upravnih postopkov

UX oblikovalec (User Experience Designer)

UI oblikovalec (User Interface Designer)

Strokovnjak na področju podatkovnih skladišč in podatkovne analitike

Strokovnjak za IT infrastrukturo

Kriteriji za zaključek aktivnosti A6. Priprava delov razpisne dokumentacije za implementacijsko fazo in druge spremljajoče aktivnosti so s strani naročnika potrjeni izdelki A6.1., A6.2., A6.3., A6.4., A6.5., A6.6., A6.7., A6.8., A6.9., A6.10., A6.11., A6.12., A6.13., A6.14., A6.15., A6.16., A6.17., A6.18., A6.19., A6.20., A6.21., A6.22., A6.23., A6.24., A6.25. (podrobnejši opisi zgoraj) v obliki delnega prevzemnega zapisnika.

Priloga 1.: Izhodiščni primeri uporabe (t.i. »use cases«)

Naročnik je informativno pripravil izhodiščne primere uporabe in seznam KPI-jev. Ti izhodiščni primeri predstavljajo izhodiščno gradivo za izdelke, ki jih mora izvajalec pripraviti v okviru aktivnosti A1.1., A1.2., A1.3, A1.4. itd. Izhodiščni primeri služijo kot vsebinski inputi in ne kot vzorčni primeri končnih izdelkov v okviru A1.3. Naročnik pričakuje, da bodo izvajalčevi predlogi primerov uporabe obširnejši in podrobnejši, saj vzorčni primeri predstavljajo zgolj osnovo za nadaljnje primere. Izvajalčevi primeri bodo tudi predmet obravnave izvajalca in naročnika na seriji delavnic. Izvajalčevi primeri bodo v večji meri (strukturno, vsebinsko) sledili zahtevam točke A1.3.

Vsak izhodiščni primer uporabe je dokumentiran v ločeni datoteki in vključuje naslednje ključne informacije:

- Opis poslovnega problema ali potrebe, ki ga rešuje primer uporabe,

- Specifikacijo funkcionalnih in tehničnih zahtev, potrebnih za implementacijo,

- Uporabniške vloge, ki bodo sodelovale v procesih,

- Pravne in regulativne podlage, ki morajo biti upoštevane pri razvoju,

- Analitične in poročevalske funkcionalnosti, ki jih bo sistem omogočal.

Spodaj je seznam priloženih izhodiščnih primerov uporabe, razvrščenih po modulih, z njihovimi ustreznimi nazivi in pripadajočimi datotekami:

#### Modul 1: Nadzorna plošča (dashboard) za prikaz KPI in ostalih informacij

- Osnutek KPI-jev
Datoteka: Modul_1_Seznam_KPI_osnutek.xlsx

- Nadzorna plošča za spremljanje v izrednih razmerah
Datoteka: Modul_1_SNMPIR_Primer_uporabe_KPI_za spremljanje v izrednih razmerah.docx

- Kazalniki o številu zaposlenih v JZZ
Datoteka: Modul_1_DZV_KPI_o_številu_zaposlenih_v_JZZ.docx

- Pregled čakajočih v zdravstvu
Datoteka: Modul_1_DDE_Primer_uporabe_pregled_cakajocih_v_zdravstvu.docx

- Poročanje JZZ – Nadzorna plošča
Datoteka: Modul_1_DDE_Primer_uporabe_poročanje JZZ_Nadzorna _plošča.docx

- Čakalne dobe – mesečno poročilo
Datoteka: Modul_1_DDE_Priloga_čakalne dobe_priloga 2_mesečno poročilo.pdf

- Čakalne dobe – tedensko poročilo
Datoteka: Modul_1_DDE_Priloga_čakalne dobe_Priloga 1_tedensko poročilo.xlsx

- Mreža izvajalcev zdravstvene dejavnosti na nacionalni ravni, po statističnih in ali zdravstvenih regijah
Datoteka: Modul_1_DDE_Primer_uporabe_Mreza_izvajalcev_zdravstvene_dejavnosti_po_regijah.docx

#### Modul 2: Poročevalsko analitičen sistem

- Polletno poročanje podatkov o delovanju služb NMP
Datoteka: Modul_2_SNMPIR_Polletno poročanje podatkov o delovanju služb NMP.docx

- Monitoring pitne vode
Datoteka: Modul_2_DJZ_Primer_uporabe_Monitoring pitne vode MK (002).docx

- Poročilo o poslovanju JZZ
Datoteka: Modul_2_DDE_Primer_uporabe_porocilo_DDE_o_poslovanju_JZZ.docx

- Poročanje JZZ o poslovanju
Datoteka: Modul_2_DDE_Primer_uporabe_porocanje_JZZ_o_poslovanju.docx

- Poslovni rezultati JZZ (priloga)
Datoteka: Modul_2_DDE_Priloga_Poslovni rezultati JZZ, vključeno 1-9-24.xlsb

- Poročilo o poslovanju JZZ v letu 2023 (priloga)
Datoteka: Modul_2_DDE_Priloga_Poročilo o poslovanju JZZ v letu 2023.docx

- Poročilo o poslovanju JZZ v letu 2024 1-9 (priloga)
Datoteka: Modul_2_DDE_Priloga_Poročilo o poslovanju bolnišnic za obdobje 1-9 2024.docx

#### Modul 3: Digitalizacija upravnih postopkov

- Izdaja potrdila – Reševalci na smučišču
Datoteka: Modul_3_SNMPIR_Izdaja potrdila Reševalci na smučišču.docx

- Specializacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
Datoteka: Modul_3_DZV_Vloga_Specializacija in specialistični izpit.docx

- Prva prijava prehranskih dopolnil
Datoteka: Modul_3_DJZ_Primer_uporabe_Registracija_prehranska dopolnila.docx

- Dovoljenje za opravljanje zdravilske dejavnosti
Datoteka: Modul_3_DJZ_Dovoljenje za opravljanje zdravilske dejavnosti_VB.docx

- Postopkovnik obravnave vlog – 19. člen ZSPJS
Datoteka: Modul_3_DDE_Priloga_Postopkovnik obravnave vlog_19_člen ZSPJS_ priloga

- Soglasje za uvrstitev v višji plačni razred
Datoteka: Modul_3_DDE _Vloga_Soglasje po 19. členu ZSPJS.docx

Priloga 2.: Seznam uporabljenih kratic

| Kratica | Opis kratice |
| --- | --- |
| 2FA | 2-stopenjska avtentikacija uporabnikov |
| AJPES | Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve |
| API | Programski vmesnik (Application programming interface) |
| ER | Diagram entitet in povezave (Entity-relationship) |
| ETL | Izvleček, transformacija, nalaganje (Extract, transform, load) |
| IDEF1X | Definicija integracije za informacijsko modeliranje (Integration DEFinition for information modeling) |
| IS | Informacijski sistem |
| JZZ | Javni zdravstveni zavodi |
| KPI | Ključni kazalnik uspešnosti (Key performance indicators) |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| NIJZ | Nacionalni inštitut za javno zdravje |
| NOO | Načrt za okrevanje in odpornost |
| openEHR | Odprti standard v zdravstveni informatiki |
| PNG | Prenosljiva spletna grafika (Portable Network Graphics) |
| PZI | Projekt za izvedbo |
| REST | Arhitektura za izmenjavo podatkov med spletnimi storitvam |
| RIZDDZ | Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu |
| SI PASS | Enotna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov |
| SOAP | Protokol za spletne storitve, ki temelji na XML (Simple Object Access Protocol) |
| SPOT | Slovenska poslovna točka |
| SSO | Postopek, pri katerem se uporabnik enkrat prijavi v centralni sistem in dostopa do množice podsistemov (Single-Sign On) |
| SVG | Razširljiva vektorska grafika (Scalable Vector Graphics) |
| UAT | Testiranje za ugotavljanje ustreznosti programa glede na uporabniške zahteve (User acceptance testing) |
| UI | Uporabniški vmesnik (User interface) |
| UML | Standardni jezik za modeliranje računalniških sistemov (Unified modeling language) |
| UX | Uporabniška izkušnja (User Experience) |
| ZZZS | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |